Mission de Maîtrise d’Œuvre Réparation buse de la Valoine sous l’A20 dans la Haute-Vienne (87)

BP

25/06/2025

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest

CLIENT

| RAISON SOCIALE | Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest Service des Politiques et Techniques (SPT) |
| --- | --- |
| COORDONNÉES | 15 place Jourdan 87 000 Limoges Tél. 05 87 50 60 00 |
| INTERLOCUTRICE (Nom et coordonnées) | Madame Nelly CARTELIER Cheffe du Bureau des Ouvrages d'Art Service Politiques et Techniques Tél. 05 87 50 60 98 E-mail : nelly.cartelier@developpement-durable.gouv.fr |

SCE

| COORDONNÉES | Agence de La Rochelle Zone Technocéan 10, rue Charles Tellier 17000 LA ROCHELLE Tél. : 05.46.28.35.66 Email : larochelle@sce.fr |
| --- | --- |
| INTERLOCUTEUR (nom et coordonnées) | Monsieur Frédéric SOLEIL Tél. 06.75.01.81.55 E-mail : frederic.soleil@sce.fr |

RAPPORT

| TITRE | 240718-BPU-IndA |
| --- | --- |
| NOMBRE DE PAGES | 31 |

SIGNATAIRE

| RÉFÉRENCE | DATE | RÉVISION DU DOCUMENT | OBJET DE LA RÉVISION | RÉDACTEUR | CONTRÔLE QUALITÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240718 | 11/06/2025 | A | Première version | TBL | AOS/FSO |
| 240718 | 26/06/2025 | B | Intégration observations MOA + balisages sur A20 | FSO | FSO |

Sommaire

1.	FRAIS GENERAUX – TRAVAUX PRELIMINAIRES	5

2.	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	13

3.	GENIE CIVIL RENFORCEMENT DE L'OUVRAGE	20

Dispositions générales concernant les prix

Les prix définis ci-après sont réputés complets. Leur application rémunère l’ensemble des prestations nécessaires à la complète réalisation des travaux décrits dans le présent contrat, suivant les prescriptions techniques du CCTP, et dans les conditions définies dans les pièces contractuelles.

Les prix s'entendent pour des travaux exécutés suivant les règles de l'art en conformité avec les stipulations contractuelles et les dispositions réglementaires en vigueur.

Systématiquement, quand une tâche ou une prestation est prévue dans le CCAP ou le CCTP, sa rémunération est explicitement incluse dans un ou plusieurs prix du présent dossier, ou à défaut, forfaitairement dans l'ensemble des prix du BPU. Seules les prestations exclues explicitement par les pièces du contrat ne sont pas comprises.

En aucun cas, le Titulaire ne peut prétendre obtenir une rémunération complémentaire au motif qu’une prestation ou sujétion à sa charge résultant du contrat n’est pas mentionnée dans la définition des prix par le présent Bordereau.

Toutes les sujétions de main-d’œuvre, de matériel, de fourniture, d’exécution, d’études, de contrôles, d’assistance technique, de réunion, d’aléas et divers sont incluses sans rémunération accessoire dans les prix du présent bordereau.

Tous les travaux préparatoires, préliminaires et provisoires sont inclus dans les prix du présent bordereau s'ils ne font pas l'objet d'un prix particulier. Il en est ainsi, en particulier, de tous les éléments de sécurité provisoires pendant toute la durée du chantier.

Tous les frais de matériel nécessaire à la mise en œuvre sont compris dans les prix, en particulier les frais d’installation, de déplacement et de repliement du matériel, ainsi que les prix d’immobilisation résultant du planning, des intempéries, d’aléas et des arrêts hebdomadaires et journaliers découlant de l’organisation des postes de travail et de la concomitance avec d’autres travaux.

Tous les prix incluant le transport de matériaux comprennent le transport de ces matériaux quelle que soit la distance parcourue, à l’exception des prix pour lesquels la distance de transport est explicitement précisée. Ces prix tiennent compte du chargement, de la prise en charge, du transport proprement dit du lieu de production ou de fabrication au lieu de mise en œuvre quels que soient les itinéraires empruntés, les contraintes générées par ces itinéraires et/ou par les gestionnaires concernés, du déchargement, du rangement éventuel, du stockage, des frais de stockage, de reprises sur stock et de tous les frais inhérents éventuels (pesée, réfection des voieries…)

Tous les frais d’encadrement de chantier sont réputés inclus dans les prix unitaires des travaux du présent bordereau. Est entendu par encadrement de chantier l’encadrement de direction de chantier (directeur de travaux, adjoints et responsables de métiers ou tronçons, comptabilité, assistance administrative, …) ainsi que l’encadrement direct des équipes non compris dans l’encadrement de direction de chantier.

Les prix sont établis en prenant en compte l’ensemble des prescriptions, sujétions et contraintes du contrat. Le Titulaire est réputé connaitre les sites d’intervention et est de ce fait réputé connaitre et avoir pris en compte dans son offre l’ensemble des sujétions et contraintes pesant sur les conditions de réalisation des travaux.

Les travaux supplémentaires ou modificatifs qui ne pourraient être rémunérés par application des prix du présent Bordereau des Prix Unitaires seront rémunérés par application de prix provisoires qui feront l’objet d’ordres de service spécifiques, dans les conditions définies au CCAP.

Les prix sont exprimés hors TVA, en chiffres et en lettres.

Bordereau des prix

| N° Prix | Désignation des ouvrages (Prix unitaires HT exprimés en toutes lettres) | Prix Unitaire HT (en chiffres) |
| --- | --- | --- |
| - FRAIS GENERAUX – TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |
| - Installations de chantier pour l’ensemble des travaux (yc suivi météorologique) |  | Forfait |
|  | Ce prix rémunère, au forfait et pour toute la durée des travaux, les frais d’installations de chantier générales (frais d’installation éventuels de sous-traitants inclus) et de fonctionnement, y compris les installations mises à disposition du Maitre d’Œuvre, du Coordonnateur Sécurité (CSPS) et du Maître d’Ouvrage. Il intègre également toutes les prescriptions liées au suivi météorologique afin d’anticiper et de suivre les crues du cours d’eau concerné. Il comprend notamment : - les prestations prévues aux fascicules 2, 65 et 68 du CCTG, au CCAG, - la recherche d’un terrain pour l’installation de chantier et sa location pendant toute la durée du chantier et les frais s’y référant (état des lieux, aménagement du terrain et de ses accès, remise en état, convention...) si l’entreprise opte pour un site différent de celui proposé par le Maître d’Ouvrage, pour des raisons qui lui seraient propres, - l’établissement d’un plan d’installation de chantier, - la fourniture et les frais d’installation de baraques de chantier (et notamment des sanitaires en nombre suffisant tel que prévu dans la loi du 31/12/1993), d’ateliers, d’entrepôts, de bureaux (et notamment un local MOE avec chauffage, éclairage, téléphone, tables et chaises en nombre suffisant), - les clôtures de chantier, un panneau d’information et les panneaux nécessaires à l’interdiction d’accéder aux installations de chantier pour les tiers, - toutes les autorisations administratives et légales nécessaires (notamment celles relatives à la protection de l’environnement), - tous les levés topographiques requis avant, pendant et après travaux, - l’établissement d’un constat d’huissier sur l’emprise globale de l’opération. Un exemplaire du rapport du constat d’huissier devra être remis au Maître d’Ouvrage et un exemplaire au Maître d’œuvre. Tous les points singuliers seront repérés par photo numériques. En cas de dégradation seul le constat d’huissier fera référence. Ce document devra être dressé impérativement durant la période de préparation avant le démarrage des travaux. - la réalisation de tous les constats avant, pendant et après travaux en concertation avec les acteurs locaux (riverains, industriels, gestionnaires de voirie, …), - la réalisation de toutes les DICT nécessaires, - le nettoyage permanent des accès et de toutes les voiries utilisées aux besoins du chantier, ainsi que le maintien de la traficabilité de toutes les voiries et chemins empruntés par le chantier, - le nettoyage final des ouvrages et la remise en état des lieux (zone de travaux, zone des installations de chantier, pistes et chaussées empruntées par les engins), - l'ensemble des prestations liées à la signalisation temporaire nécessaire, - le repliement des installations de chantier et l'enlèvement de tous les matériels, des matériaux en excédent, y compris les frais liés à la gestion des déchets du chantier (taxes, coûts de recyclage et les frais liés à l’utilisation de tout le matériel tel que des bennes en tri sélectif…) et la remise en état du site occupé en fin de travaux, - la surveillance et le gardiennage du chantier en dehors des heures d’ouverture du chantier, - toutes les dispositions nécessaires à la mise en place d’un suivi météorologique adéquat permettant d’anticiper les éventuelles crues du ruisseau de la Valoine. En cas d’alerte météorologique et conformément aux prescriptions du Dossier Loi sur l’Eau, l’Entreprise devra prendre toutes les mesures adéquates pour éviter toute pollution. Elle devra notamment mener les actions suivantes : - La dépose et l’évacuation de l’ensemble des installations et matériels de chantier (locaux, engins, bennes, déchets, gravats, etc. …) en dehors des emprises inondables à la demande de la maitrise d’œuvre en cas d’alerte météorologique et sur la base du suivi météorologique réalisé par le titulaire et conformément au CCTP, - La réinstallation de l’ensemble des installations de chantiers une fois le risque écarté. Le seuil de déclenchement sera proposé par le titulaire des travaux lors de la réunion de démarrage et devra être validé par la maitrise d’ouvrage ou l’un de ses représentants, ainsi que par la Police de l’Eau. Les coûts liés aux déplacements en cas d’alerte sont réputés inclus dans les prix du marché et ne pourront faire l’objet d’aucune plus-value particulière. Il est rémunéré en trois fractions : - 50 % après réalisation des installations, - 30 % après démontage et repli du matériel, remise en état des lieux, - 20 % à la remise du dossier de récolement complet. Les prestations liées au balisage sur A20 pour les travaux sur le puits de lumière ne font pas partie du prix d’installations de chantier mais de prix spécifiques. La mission intègre : - Tous les aménagements provisoires nécessaires dans les emprises, - Toutes les sujétions de protection de l’environnement conformément aux règles de l’art et aux prescriptions du Dossier Loi sur l’Eau, - Les clôtures de chantier, - Tous les frais de raccordement nécessaire à l’alimentation du chantier, - Les concertations avec la Maitrise d’Ouvrage et les autorités environnementales concernant les dispositions nécessaires dans le cadre du respect du Dossier Loi sur l’Eau, - Le nettoyage et la remise en état du site à l’issue des travaux, - Tous les moyens matériels et humains nécessaires à la pleine réalisation des travaux objets du présent marché. Le Forfait (en lettres) : |  |
| - Études d’exécution (yc contrôle externe) |  | Forfait |
|  | Ce prix rémunère, au forfait, les études d’exécution et de méthodes de toutes les parties des ouvrages, conformément aux règlements et aux règles de l’art. Ces études comprennent notamment : - le relevé préalable des côtes d’exécution et de nivellement sur site (les côtes données sur les plans du DCE sont indicatives), - les notes de calcul électroniques et/ou manuelles de stabilité, ferraillage de toutes les parties d’ouvrages définitives et provisoires, - tous les plans d’exécution de coffrage, ferraillage de toutes les parties d’ouvrages définitives et provisoires, - tous les plans nécessaires à la réalisation des travaux, avec en particulier les plans de terrassements et de remblaiements, les plans de signalisation temporaire, les plans d’assainissement, et autres plans reliés aux procédures d’exécution requis dans l’élaboration des travaux, - toutes les modifications ou adjonctions des notes de calculs, des plans d’exécution, dues à une situation impondérable et, ou impromptue, - la mise à jour des plans et des notes de calculs, conformément aux ouvrages exécutés, - l’établissement des métrés d’exécution détaillés (calculs explicites sur la base d’extraits de plans côtés) servant de supports aux constats de travaux, - les vacations du bureau d’études de l’entrepreneur qui doit être représenté en tant que de besoin aux réunions préparatoires et de chantier. - les vacations si nécessaire d’un expert en mécanique des sols et les frais des études géotechniques complémentaires (sondages, essais, …) - la réalisation des plans de récolement de tous les ouvrages à l'issue des travaux. Chaque structure sera repérée et ses caractéristiques notées sur le plan (nature des ouvrages, dimensions, position transversale et profondeur...). Ces plans seront réalisés sur le fond de plan fourni par le maître d'œuvre sous forme de fichier informatique au format DXF ou DWG. Il intègre également toutes les sujétions liées aux contrôles internes et externes des études d’exécution réalisées par le titulaire ou ses sous-traitants. Le contrôle externe sera réalisé par un bureau d’étude externe (juridiquement indépendant) à l’entreprise mandataire. Il comprend notamment : - l’analyse critique des documents d’exécution (notes de calculs et plans) transmis par l’entreprise mandataire, accompagnée de la rédaction d’avis techniques formalisés. Ces avis seront mis à disposition du maître d’œuvre en amont de l’émission de son VISA, - le contrôle externe des études réalisées par les sous-traitants ou cotraitants, - l’ensemble des frais liés à l’exécution du contrôle interne, incluant notamment les études de formulation, la réalisation des planches de convenance, ainsi que tous les essais, examens et contrôles de fabrication, d’information ou de mise en œuvre prévus par le CCTP, les CCTG et les normes en vigueur. - le suivi des contrôles interne et externe, formalisé par la remise au maître d’œuvre d’un mémoire de synthèse présentant les résultats de l’ensemble des contrôles effectués. Il sera rémunéré de manière partielle et progressive, en fonction de l’avancement réel des études d’exécution. Ce prix sera rémunéré en trois fractions : - 30 % au cours du mois qui suit la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, - 50 % à l’avancement des études après visa des documents correspondants, - 20 % après validation du dossier de récolement. Le Forfait (en lettres) : |  |
| - Mission Géotechnique G3 |  | Forfait |
|  | Ce prix rémunère, au forfait, l’ensemble des études et prestations liées à la mission géotechnique G3, en phase exécution, telles que définies par la norme NF P 94-500. Ce prix comprend notamment : - L’analyse des hypothèses et résultats des études géotechniques précédentes, - Toutes les investigations nécessaires à la définition des moyens et méthodes pour la création de la voirie provisoire d’accès à l’ouvrage, - L’élaboration ou la validation des hypothèses géotechniques retenues pour l’exécution des ouvrages (terrassements, fondations, soutènements, etc.), - Si l’entreprise le juge nécessaire, la réalisation de toutes les investigations supplémentaires requises. Le cas échéant, elle assumera l’ensemble des frais qui en découlent, - La définition des dispositions constructives à prendre en compte dans les travaux (exigences de compactage, de terrassements, de drainage, des traitements des sols, etc.), - La vérification de la conformité des documents d’exécution suivant les prescriptions géotechniques de la mission G3, - L’assistance technique pendant les travaux pour s’assurer de la bonne application des dispositions géotechniques prévues, - La rédaction de rapports de suivi géotechnique d’exécution, avec avis motivés sur les adaptations éventuelles. Il sera rémunéré de manière partielle et progressive, en fonction de l’avancement réel des études d’exécution, selon les phases suivantes : - 30 % au cours du mois qui suit la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, - 50 % à la validation des prescriptions d’exécution intégrées aux documents d’exécution de l’entreprise, - 20 % à l’issue de la phase travaux et de la transmission du rapport de fin de mission. Le Forfait (en lettres) : |  |
| - Clôtures et signalisation temporaire de chantier |  | Forfait |
|  | Ce prix rémunère, au forfait, l’ensemble des frais de mise en œuvre et d'entretien des clôtures et de la signalisation de chantier pendant toute la durée des travaux conformément aux textes en vigueur et aux prescriptions du Maître d'Œuvre. Il comprend notamment : - l’établissement de plans de signalisation et de clôture soumis à la validation de la maitrise d’ouvrage, de la maitrise d’œuvre et de la Police de l’Eau, - la fourniture, la mise en place, l’entretien et tous les déplacements éventuels requis du matériel de signalisation et de clôture du chantier, - les demandes d’arrêtés de circulation et leur application, - l'exploitation, la surveillance de jour et de nuit, - toutes les manipulations nécessaires pour l’avancement du chantier et les phasages de circulation, - le repli et la remise en état des lieux en fin de travaux. - la fourniture et la pose d’un portail à 2 ventaux (2x3m) Il est rappelé que les éléments de signalisation de l’A20 seront gérés par le gestionnaire de la voirie et n’est donc pas intégrée au marché (la fourniture, pose, location, amenée / repli et maintenance. Ce forfait est réglé en trois fractions : - 40 % après la mise en place complète de la signalisation temporaire initiale, conforme au plan de signalisation validé, - 40 % au prorata des ajustements, adaptations ou remaniements effectués en cours de chantier en fonction des besoins réels et de l’évolution des travaux, - 20 % après la dépose complète de la signalisation et la remise en état des lieux à la fin des travaux. Le Forfait (en lettres) : |  |
| - PPSPS, PRE, PAQ, SOGED |  | Forfait |
|  | Ce prix rémunère, au forfait et pour l’ensemble des travaux, les frais d’établissement et de mise au point durant le chantier des documents suivants : - Plans Particuliers en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) pour le titulaire et ses sous-traitants, - Plan de Respect de l’Environnement (PRE), - Plans d’Assurance Qualité (PAQ) relatif à l’ensemble des travaux du présent marché, conformément aux fascicules 65, 66 et 68 du CCTG et conformément au CCTP, - Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) Ces éléments devront être conformes aux prescriptions du présent marché, aux règles de l’art et aux exigences définies dans le Dossier Loi sur l’Eau. PAQ - Les PAQ décrivent les dispositions que l’entreprise prend pour maîtriser la qualité et obtenir le résultat requis par le marché, ils sont mis à jour à chaque changement important de l’organisation (méthode, sous-traitant). Ils fixeront les modalités du contrôle interne et externe qui devront être intégrées à la conduite du chantier. Il comprend notamment : - L’établissement d’un Plan d’Assurance Qualité conforme aux règles de l’art, selon le schéma directeur donné par le CCTP et le CCTG, - La mise en cohérence des PAQ de tous les sous-traitants, cotraitants, fournisseurs et la vérification par l’entrepreneur du respect des PAQ par tous les intervenants en phase chantier, - La fourniture de l’ensemble des documents prévus au CCTP (plans et autres documents) pour l’ensemble des ouvrages faisant l’objet du présent marché, - Les frais engagés par l’entrepreneur au titre du contrôle interne et externe prévu au marché avec en particulier des épreuves d’étude, d’information, de convenance et de contrôle (béton, épreuves, etc…) - L’établissement du programme général d’exécution des travaux, une mise à jour mensuelle ainsi que la fourniture à chaque réunion hebdomadaire, d’un programme actualisé et détaillé des tâches sur 3 semaines, - L’établissement des procédures d’exécution, plans méthodes et leurs révisions, - L’établissement des fiches produits et leurs révisions, - Un suivi hebdomadaire des métrés (contradictoire avec le MOE) et la transmission du journal de chantier. PPSPS – Etabli suivant les recommandations du Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS), conformément aux articles du CCAP. Les frais résultant de la réglementation relative aux règles de sécurité, à la législation du travail, ainsi qu'à l'hygiène et à la sécurité des personnes sont réputées inclus dans le prix. Il intègre notamment : - L'établissement des documents spécifiant les différentes phases de travaux avec les dispositions retenues avec affichage des consignes et informations de tous les intervenants, - La consultation des organismes concernés, - La tenue à jour des documents. PRE – Établi selon la partie environnement du CCTP et l’analyse des enjeux menée par l’entreprise, fonction des méthodes retenues, et du Dossier Loi sur l’Eau. Il comprend également la rédaction d’un SOGED et la fourniture des Bordereaux de Suivi des Déchets. SOGED - Décrit les dispositions prises pour l’enlèvement, le chargement, le tri et le transport des déchets et produits excédentaires dans un lieu de stockage ou de regroupement, ou vers des unités de recyclage, tous droits compris, conformément aux prescriptions du SOSED. Les dispositifs d’évacuation des déchets et leur stockage devra être soumis à l'agrément préalable de la maîtrise d'œuvre. Ce prix sera rémunéré en trois (3) fractions : - 30 % après transmission de l’ensemble des documents objets du prix et visa du MOE ou autres intervenants concernés (CSPS, Coordonnateur environnement…), - 50 % à l’avancement des travaux, - 20 % à la remise des documents de suivi du chantier dans le cadre du DOE. Le Forfait (en lettres) : |  |
| - Dossier de récolement |  | Forfait |
|  | Ce prix rémunère, au forfait, l’établissement et la fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés. Il comprend notamment : - la mise à jour des plans et des notes de calculs, conformément aux ouvrages exécutés sous la conduite du mandataire, y compris les rapports géotechniques, - le relevé en X, Y et Z des ouvrages visibles et enterrés sous la forme d’un plan informatisé dans un format et une version compatible avec les moyens informatiques du client, - les repères de nivellement hémisphérique (2 par appui et par travée) en laiton, - le programme et le calendrier réel d’exécution, - les comptes-rendus d’incidents et les calculs justificatifs éventuels les accompagnants, - le PAQ accompagné de tous les résultats des contrôles, épreuves et essais divers, - les fiches techniques des matériaux employés sur le chantier, - une notice de visite et d’entretien comprenant les éléments nécessaires à la visite et à l’entretien des différentes parties des ouvrages, - le dossier relatif aux épreuves des ouvrages, - l’établissement de toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier d’ouvrage tel que défini par l’instruction technique pour la surveillance et l’entretien des ouvrages d’art, - Les procès-verbaux de réception des travaux. Il comprend tous les frais nécessités pour l’établissement des documents, la réalisation de 3 tirages des plans, de 3 exemplaires des notes de calcul, et la fourniture de CD-ROM comportant l’ensemble des fichiers au format DWG des plans réalisés en CAO/DAO et l’ensemble des pièces écrites sous Word/Excel. Le Forfait (en lettres) : |  |

| N° Prix | Désignation des ouvrages (Prix unitaires HT exprimés en toutes lettres) | Prix Unitaire HT (en chiffres) |
| --- | --- | --- |
| - TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |
| - Création et aménagement de la piste d'accès à l'ouvrage |  | Forfait |
|  | Ce prix rémunère, au forfait, l’ensemble des prescriptions liées à la création et à l’entretien de la piste de chantier. Il s’applique quelle que soit la nature et l’état des terrains actuels et les contraintes environnementales associées (notamment définies par le Dossier Loi sur l’Eau). L’emplacement et les dimensions des installations de chantier sont représentés à titre indicatif sur les plans DCE. Ces points seront confirmés lors de la période de préparation par la Maîtrise d’Ouvrage. A minima la piste fera 5 m de large sur une épaisseur minimale de 50 cm de matériaux de carrière. Il comprend notamment : - Tous les moyens matériels et humains nécessaires, - Toutes les dispositions nécessaires du point de vue environnemental en conformité avec le Dossier Loi sur l’Eau (établissement de procédures et de plans notamment qui seront soumis à la validation de la Police de l’Eau), - L’enlèvement de tous les déchets éventuellement présents dans les emprises quelles que soient leur quantité et leur nature, - Tous les dispositifs anti-pollution conformément aux règles de l’art, - Le balisage et la protection des emprises, arbres et végétation à conserver dans le cadre des travaux conformément aux prescriptions du Dossier Loi sur l’Eau, - La protection de tous les ouvrages et mobiliers présents aux abords du chantier et devant être conservés dans le cadre des travaux, - Tous les défrichages nécessaires, - Les procédures spécifiques au traitement des terres polluées par la présence d’espèces exotiques envahissantes, le cas échéant, - Tous les abattages et dessouchages nécessaires quelquel que soit leur diamètre, y compris élagages, débitages, ébranchages, broyages, tronçonnages, chargement et transport des produits vers des décharges adaptées et approuvées par la maitrise d’œuvre, ainsi que les frais et taxes associées, - Tous les levés topographiques nécessaires avant et après la réalisation des travaux, - Tous les terrassements nécessaires, y compris évacuation des déblais vers des décharges adaptées selon la nature des matériaux, - Tous les systèmes de drainage et/ou de pompages nécessaires à assurer la traficabilité du site, - La fourniture et la mise en œuvre d’un géotextile, - La fourniture et la mise en œuvre de remblais techniques d’apport permettant de constituer la piste de chantier et la rampe d’accès à l’ouvrage depuis cette piste d’accès. Le titulaire est responsable de prévoir une portance suffisante pour la circulation des engins de chantier requis à la bonne exécution des travaux, - L’adaptation ponctuelle des pentes pour faciliter les accès et améliorer le drainage pendant toute la période de travaux, - Toutes les opérations d’entretien de cette voirie pendant toute la durée des travaux, - La remise en état des terrains occupés par les installations de chantier à l’issue des travaux, - Tous les raccordements éventuels aux réseaux pour les besoins du chantier. - Ce prix n’intègre en revanche pas la déconstruction de la piste à l’issue des travaux. Celle-ci sera laissée à la disposition de la Maitrise d’Ouvrage à l’issue des travaux dans la perspective de l’exploitation et de la maintenance ultérieure de l’ouvrage. Le Forfait (en lettres) : |  |
| - Dévégétalisation aux abords immédiats de l'ouvrage |  | Mètre carré |
|  | Ce prix rémunère, au mètre carré, l’ensemble des prestations nécessaires à la dévégétalisation des deux têtes de la buse existante (entrée et sortie), en préparation des travaux de renforcement de l’ouvrage. Les surfaces rémunérées seront celles repérées de façon contradictoire avec la maitrise d’œuvre au démarrage de la période de préparation et seront représentées sur les plans de l’entreprise. Il comprend notamment : - le marquage des zones en concertation avec le maître d’œuvre sur la base des prescriptions du dossier Loi sur l’Eau, - le débroussaillage, l’élagage sélectif ou l’abattage de la végétation ligneuse ou herbacée couvrant ou obstruant les têtes de buse, - l'évacuation des produits de coupe, y compris le chargement, transport et dépôt en décharge agréée par le maître d'œuvre, - la protection des végétaux à conserver et la limitation de l’emprise des interventions pour préserver l’environnement immédiat, - les sujétions liées à la protection de la structure existante, notamment la limitation des vibrations ou des sollicitations mécaniques excessives pouvant résulter de l’emploi d’engins trop puissants ou inadaptés, - la mise en œuvre de moyens manuels ou mécanisés selon les contraintes d’accessibilité, - toutes sujétions de sécurité, de phasage avec les autres interventions et de respect des prescriptions environnementales ou réglementaires (zones humides, espèces protégées, etc.). Pour rappel : tout brûlage est formellement interdit. Les méthodologies et moyens de l’Entreprise seront conformes aux prescriptions du Dossier Loi sur l’Eau et feront l’objet d’une validation de la Maitrise d’Ouvrage Le mètre carré (en lettres) : |  |
| - Batardage |  | Forfait |
|  | Ce prix rémunère, au forfait et pour toute la durée du chantier, toutes les dispositions liées au batardage du ruisseau de la Valoine lors des phases provisoires. Les moyens et méthodes devront respecter l’ensemble des dispositions précisées dans le CCTP et dans le Dossier Loi sur l’Eau. L’avis de la Police de l’Eau pourra être sollicité pour valider les moyens et méthodes ainsi que la conformité des éléments sur site. Il s’agit de big-bags fermés pour éviter tout départ de fines dans le ruisseau. Ils pourront être déplacés en cas d’alerte crue / météo afin de rétablir la continuité hydraulique le cas échéant. Des batardeaux seront mis en amont et en aval de l’ouvrage et devront permettre l’assèchement de l’espace entre ces derniers. Ces éléments devront permettre de garantir l’absence de diffusion de fines vers le milieu naturel pendant toute la durée des travaux. Ce prix comprend notamment : - la fourniture, l’amenée, la mise en place, l’exploitation, la surveillance et le remplacement s’il y a lieu et le repliement en fin de travaux de tous les matériaux nécessaires (géotextile, big-bags, remblais, bâche, ...), - tous les déplacements éventuellement nécessaires en fonction des besoins du chantier et/ou des contraintes environnementales (notamment en cas de crue), - l’établissement d’une procédure détaillée de gestion du risque de crues pour la phase travaux, à établir lors de la période de préparation, respectant les prescriptions fixées dans le Dossier Loi sur l’Eau, - le matériel nécessaire à l’exécution mécanique ou manuelle des travaux de mise en œuvre, entretien, compléments, repli et évacuation en fin de chantier de ces matériaux, - toutes les sujétions d’étanchéité et calfeutrement si nécessaire, - les sujétions relatives à la non-pollution de la rivière et à la conservation en l’état du lit de la rivière, - la mise à disposition préalable aux travaux pour la réalisation d’une pêche de sauvegarde par les services concernés, - tous travaux complémentaires éventuels nécessaires à la remise en état du lit de la rivière et des berges, - toutes les dispositions et mesures liées à la vigilance relative aux crues de la Valoine (astreintes, suivi, repli, entretien, remise en état, etc.), - toutes les mesures relatives à la maîtrise des risques de départ de fines dans le cours d'eau (filtre botte de paille, big bag fermé, etc.), - toutes les dispositions pour la préservation de l'environnement et la limitation des nuisances (bruit, poussières, etc.), - le repli de toutes les installations à l'issue des travaux. Ce prix s’applique quels que soient la nature, la géométrie et le phasage proposé par l’entreprise. Il comprend donc les éventuelles modifications de ce batardeau en liaison avec les interventions par passes successives proposées par l’entreprise. Les éléments représentés sur les plans DCE sont transmis à titre indicatif (et non contractuels). NOTA : Ce prix intègre les éventuels coûts liés aux aménagements nécessaires en cas de crue de la rivière (déplacement / repli des batardeaux et remise en œuvre à l’issue de la crue). Ce prix est rémunéré en deux fractions : - 50% à la complète mise en œuvre, - 50% après enlèvement et remise en état du lit de la rivière. Le Forfait (en lettres) : |  |
| - Busage provisoire |  | Forfait |
|  | Ce prix rémunère, au forfait, l’ensemble des dispositions nécessaires au busage provisoire de la rivière au droit de l’ouvrage, entre les batardeaux. Ce prix s’applique quels que soient les moyens matériels et humains nécessaires. Il est à noter que les écoulements du ruisseau devront être maintenus en permanence. Ce busage devra répondre aux exigences du Dossier Loi sur l’Eau. Il comprend notamment : - la fourniture, l’amenée, la mise en place, l’exploitation, la surveillance et le remplacement s’il y a lieu et le repliement en fin de travaux de tous le matériel nécessaire, - la réalisation par l’entrepreneur de mesures de débit réel du cours d’eau, en amont et au moment du démarrage du chantier, - la définition des moyens en cohérence avec les données du projet et avec les préconisations du dossier Loi sur l’Eau (et de la Police de l’Eau), - la conception du dispositif de busage provisoire, incluant les vérifications hydrauliques et les adaptations aux contraintes de site, sur la base des débits mesurés, - la mise à disposition, ou le cas échéant la fourniture, l’amenée sur site et l’installation complète des matériels nécessaires (buses, raccords, appuis, calage, dispositifs d’étanchéité, etc.), - toutes les adaptations éventuellement nécessaires pendant la durée du chantier, - les travaux de manutention nécessaires au déplacement ou au repositionnement des buses provisoires pendant les différentes phases de réalisation des travaux de renforcement de la buse, - la surveillance du dispositif en place, ainsi que la maintenance et le remplacement éventuel des éléments détériorés ou non conformes, - la dépose complète du dispositif en fin d’usage, l’évacuation des matériels, la remise en état des emprises et l’élimination des déchets éventuels, - les éventuelles adaptations nécessaires pour les différentes phases du projet et pendant les éventuelles crues de la rivière. Toutes les sujétions d’accès, de sécurité, de phasage et de respect des prescriptions environnementales sont comprises dans le forfait. Les procédures et fiches produits seront transmis pour validation à la Police de l’Eau. Les éléments représentés sur les plans DCE sont transmis à titre indicatif (et non contractuels). Le Forfait (en lettres) : |  |
| - Pompage |  | Forfait |
|  | Ce prix rémunère, au forfait, l’ensemble des dispositions nécessaires à la mise à sec de l’ouvrage entre les batardeaux afin de permettre la réalisation des travaux tout en maîtrisant les risques de pollution. Ce prix s’applique quels que soient les moyens matériels et humains nécessaires, et quel que soient les débits à évacuer. Le système de pompage devra répondre aux exigences du Dossier Loi sur l’Eau. Il comprend notamment : - la fourniture, l’installation et le repli en fin de travaux de tous les éléments constitutifs du matériel de pompage, - tous les frais inhérents au fonctionnement du système de pompage (alimentation, entretien, filtres, …) - tous les moyens permettant de filtrer les eaux pompées afin de les débarrasser de toutes pollutions et fines avant rejet dans le milieu naturel, - toutes les sujétions liées à la protection de l’environnement conformément aux prescriptions du Dossier Loi sur l’Eau, - le repli des installations en cas de crue, - toutes les adaptations éventuellement nécessaires pendant la durée du chantier - la surveillance du dispositif en place, ainsi que la maintenance et le remplacement éventuel des éléments détériorés ou non conformes, - la dépose complète du dispositif en fin d’usage, l’évacuation des matériels, la remise en état des emprises et l’élimination des déchets éventuels. - les éventuelles adaptations nécessaires pour les différentes phases du projet et pendant les éventuelles crues de la rivière. Toutes les sujétions d’accès, de sécurité, de phasage avec les autres interventions et de respect des prescriptions environnementales sont comprises dans le forfait. Les procédures et fiches produits seront transmis pour validation à la Police de l’Eau. Les éléments représentés sur les plans DCE sont transmis à titre indicatif (et non contractuels). Le Forfait (en lettres) : |  |
| - Démolition du passage petite faune existant |  | Mètre cube |
|  | Ce prix rémunère, au mètre cube, l’ensemble des prestations liées à la déconstruction soignée du passage petite faune à l’intérieur de la buse métallique et l’évacuation de tous les produits issus de la démolition. Il s’applique quels que soient les matériaux constitutifs et les moyens nécessaires à la démolition et à l’évacuation des déchets vers des décharges adaptées et agréées par la maîtrise d’œuvre. Il comprend notamment : - toutes les sujétions relatives à la protection de l’environnement conformément aux règles de l’art et aux prescriptions du Dossier Loi sur l’Eau, - tous les moyens matériels et humains nécessaires, - toutes les sujétions liées à la maîtrise des vibrations et à la limitation des sollicitations mécaniques, de manière à ne pas altérer l’intégrité de la buse existante, - toutes les mesures nécessaires liées au contrôle et aux mesures des vibrations, - la mise en place de tous les dispositifs et ouvrages provisoires nécessaires à la sécurité des travailleurs, à la protection des éléments de l’ouvrage à renforcer/protéger, et à la préservation de l’environnement immédiat, - la dépose et/ou la démolition de tous les éléments constitutifs du cheminement (passage petite faune) existant, quelles qu’en soit la nature et les dimensions des éléments, - l’extraction et l’évacuation des débris de l’ouvrage par du matériel adapté, - le chargement, le transport et l’évacuation des matériaux vers une installation agréée par la maîtrise d’œuvre, en vue de leur traitement, réemploi ou valorisation éventuels, - la gestion complète des produits de démolition, y compris frais de tri, stockage, manutention, transport, traitement, taxes éventuelles, etc., - toutes les sujétions permettant la préservation des structures existantes à conserver et à protéger. Le mètre cube (en lettres) : |  |
| - Curage de la buse (y compris réparations ponctuelles) |  | Mètre carré |
|  | Ce prix rémunère, au mètre carré, l’exécution des opérations de curage et nettoyage de l'ouvrage réalisés par moyens mécaniques ou manuels quel que soit le type de matériaux rencontrés. Il intègre toutes les dispositions nécessaires conformément aux prescriptions du Dossier Loi sur l’Eau. Il comprend notamment : - tous les moyens matériels et humains nécessaires, notamment pour accéder aux différentes parties d’ouvrage, - l’extraction, le chargement, la recherche des lieux d’évacuation définitifs, le transport des matériaux récupérés jusqu’aux lieux de dépôts définitifs, et leur valorisation (y compris déchargement, remise en œuvre, régalage, frais et taxes diverses, etc.), - le fractionnement et/ou l’enlèvement d’éventuels blocs, - les sujétions pour intervention à l’intérieur de l’ouvrage, la prise en compte de la géométrie des ondulations de la buse métallique, - les sujétions liées à la conservation de l’ouvrage existant, tenant compte notamment de l’état de dégradation supposé des zones à curer (zones à traiter les plus corrodées), - le nettoyage par jet d’eau sous pression sans abrasifs, ni détersifs de l'ouvrage et le nettoyage final au jet d’eau de l’ensemble de l’ouvrage en fin de chantier, - la récupération et le traitement des eaux de chantier avant rejet vers le milieu naturel - si nécessaire, des réparations ponctuelles de la buse dans les zones très dégradées (fissurations, cavités, …) afin de permettre la suite des travaux (mise en place de plats ponctuels, injections ponctuelles, mise en œuvre d’un fond de joint, …). Le mètre carré (en lettres) : |  |
| - Curage du puits de lumière (y compris réparations ponctuelles) |  | Mètre carré |
|  | Ce prix rémunère, au mètre carré, l’exécution des opérations de curage et nettoyage du puits de lumière de l'ouvrage réalisés par moyens mécaniques ou manuels quel que soit le type de matériaux rencontrés. Il intègre toutes les dispositions nécessaires conformément aux prescriptions du Dossier Loi sur l’Eau. Il comprend notamment : - tous les moyens matériels et humains nécessaires, notamment pour accéder aux différentes parties d’ouvrage, - l’extraction, le chargement, la recherche des lieux d’évacuation définitifs, le transport des matériaux récupérés jusqu’aux lieux de dépôts définitifs, et leur valorisation (y compris déchargement, remise en œuvre, régalage, frais et taxes diverses, etc.), - le fractionnement et/ou l’enlèvement d’éventuels blocs, - les sujétions pour intervention à l’intérieur de l’ouvrage, la prise en compte de la géométrie des ondulations de la buse métallique, - les sujétions liées à la conservation de l’ouvrage existant, tenant compte notamment de l’état de dégradation supposé des zones à curer (zones à traiter les plus corrodées), - le nettoyage par jet d’eau sous pression sans abrasifs, ni détersifs de l'ouvrage et le nettoyage final au jet d’eau de l’ensemble de l’ouvrage en fin de chantier, - la récupération et le traitement des eaux de chantier avant rejet vers le milieu naturel - si nécessaire, des réparations ponctuelles de la buse dans les zones très dégradées (fissurations, cavités, …) afin de permettre la suite des travaux (mise en place de plats ponctuels, injections ponctuelles, mise en œuvre d’un fond de joint, …). Le mètre carré (en lettres) : |  |

| N° Prix | Désignation des ouvrages (Prix unitaires HT exprimés en toutes lettres) | Prix Unitaire HT (en chiffres) |
| --- | --- | --- |
| - GENIE CIVIL RENFORCEMENT DE L'OUVRAGE |  |  |
| - Renforcement du puits de lumière |  |  |
| - Échafaudages / étaiements |  | Forfait |
|  | Ce prix rémunère, au forfait, l’ensemble des prestations nécessaires aux interventions au droit du puits de lumière (échafaudages, étaiements, …) dans le cadre des travaux de renforcement de ce dernier. Ce prix comprend notamment : - toutes les sujétions liées à la gestion et au maintien de l’écoulement du cours d’eau en phase provisoire, - les fournitures des notes de calculs et plans nécessaires, - l’établissement de toutes les procédures adéquates conformément aux règles de l’art, - la fourniture, l’amenée du matériel et la manutention nécessaire, - les sujétions d’assises provisoires, - le contrôle par un bureau de contrôle agréé, extérieur à l’entreprise, - les montages, déplacements et démontages, - l’immobilisation éventuelle du matériel pendant toute la durée nécessaire, - les dispositifs de protection du personnel pendant toute la durée des travaux, - les dispositions liées à la protection de l’environnement en tenant notamment compte du Dossier Loi sur l’Eau, - les éventuelles dispositions particulières vis-à-vis de l’A20 (le puits émergeant au niveau du terre-plein central) en concertation avec le gestionnaire de la voirie et la Maitrise d’Ouvrage. Le Forfait (en lettres) : |  |
| - Coffrages |  | Mètre carré |
|  | Ce prix rémunère, au mètre carré, l’ensemble des prestations liées à la mise en œuvre de coffrages nécessaires à la réalisation du chemisage du puits de lumière. Il s’applique quels que soient les moyens et méthodes de l’entreprise. Il comprend notamment : - la fourniture à pied d’œuvre des éléments de coffrage, - le calepinage, les découpes, ajustements et réemplois éventuels, - la mise en œuvre, le maintien et le démontage des coffrages, - les sujétions liées à la stabilité provisoire des coffrages pendant toutes les phases de réalisation, - la dépose et le repliement des coffrages en fin d’intervention, - toutes sujétions d’accès, d’environnement confiné ou de phasage des travaux. - les dispositifs de protection du personnel pendant toute la durée des travaux, - les dispositions liées à la protection de l’environnement en tenant notamment compte du Dossier Loi sur l’Eau - les éventuelles dispositions particulières vis-à-vis de l’A20 (le puits émergeant au niveau du terre-plein central) en concertation avec le gestionnaire de la voirie. Le Mètre carré (en lettres) : |  |
| - Armatures pour béton armé (y compris jonction mécanique avec voûte) |  | kilogramme |
|  | Ce prix rémunère, au kilogramme, la fourniture et la mise en œuvre d'armatures passives dans les différents éléments en béton armé, y compris jonction mécanique avec voûte) conformément aux prescriptions définies dans le CCTP et le fascicule 65 du CCTG. Il s'applique également aux éléments qui ne participent pas à la résistance des pièces mais figurant sur les plans d'exécution. Il s’applique quelle que soit la nuance d’acier (B235C ou B500B) et intègre la fourniture et la mise en œuvre des dispositifs de raboutage éventuels. Par convention, le poids d’acier sera établi à partir des nomenclatures des plans d’exécution visés « Bon pour exécution » par le maître d’œuvre. Le kilogramme (en lettres) : |  |
| - Béton autoplaçant |  | Mètre cube |
|  | Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre d’un béton autoplaçant conformément aux prescriptions du fascicule 65 du CCTG, du CCTP et des plans DCE, pour le renforcement du puits de lumière. Il s’applique quels que soient : - les moyens et méthodes de l’Entreprise, - les contraintes imposées par le gestionnaire de l’A20, - le phasage de réalisation retenu par l’Entreprise (nombre de phase de bétonnage, typologie d’étaiements provisoires, …). Il comprend notamment : - la fourniture et la mise en œuvre de béton autoplaçant conformément aux exigences du CCTP et aux règles de l’art, - l’adaptation du coulage aux formes et volumes à remplir sans vibration, - les précautions pour bétonnage par temps chaud ou froid, - la prévention des risques d’alcali-réaction, - l’ensemble des sujétions liées au lieu, au phasage, à l’environnement d’exécution et aux ouvrages adjacents. - les dispositifs de protection du personnel pendant toute la durée des travaux, - les dispositions liées à la protection de l’environnement en tenant notamment compte du Dossier Loi sur l’Eau - les éventuelles dispositions particulières vis-à-vis de l’A20 (le puits émergeant au niveau du terre-plein central) en concertation avec le gestionnaire de la voirie - les adaptations en partie supérieure de la voirie pour l’ancrage du nouveau dispositif de fermeture Ces bétons seront réalisés et mesurés conformément aux prescriptions définies au fascicule 65 du CCTG. Par convention, les bétons sont mesurés au volume théorique des ouvrages exécutés en fonction des plans d’exécution visés « Bon pour exécution » par le maître d’œuvre. Le mètre cube (en lettres) : |  |
| - Remplacement du système de fermeture du puits |  | Forfait |
|  | Ce prix rémunère, au forfait, l’ensemble des dispositions liées au remplacement du système de fermeture en partie supérieure du puits de lumière conformément aux règles de l’art, aux exigences du CCTP, aux prescriptions du Dossier Loi sur l’Eau et aux contraintes imposées par le gestionnaire de l’A20. Il comprend notamment : - La fourniture et l’installation du système de fermeture adapté et approuvé par la maîtrise d’œuvre, - La dépose du dispositif existant (y compris fixations) et son évacuation vers une décharge adaptée (y compris frais et taxes associées), - Les dispositifs de protection de l’environnement, - Les dispositifs de protection des personnels (notamment vis-à-vis des risques de chute), - Tous les documents d’exécution associés (notes de calcul, plans, procédures, …), - Les adaptations en termes de génie civil en partie supérieure du puits (une fois celui-ci renforcé). Pour rappel, le nouveau dispositif de fermeture devra permettre de maintenir une transparence visuelle (pour conserver le rôle de puits de lumière). Le Forfait (en lettres) : |  |
| - Renforcement de l’ouvrage principal |  |  |
| - Coffrages en partie inférieure |  | Mètre carré |
|  | Ce prix rémunère, au mètre carré, l’ensemble des prestations relatives à la fourniture et à la mise en œuvre des coffrages nécessaires à la réalisation du renforcement de la buse métallique, conformément aux dispositions du CCTP et aux plans du projet. Il couvre toutes les sujétions liées aux méthodes, moyens et phasages d’exécution retenus par l’entreprise, quels qu’ils soient, pour la réalisation du renforcement. Il comprend notamment : - la fourniture à pied d’œuvre des éléments de coffrage, - le calepinage, les découpes, ajustements et réemplois éventuels, - la mise en œuvre, le maintien et le démontage des coffrages, - les sujétions liées à la stabilité provisoire des coffrages pendant toutes les phases de réalisation, - la dépose et le repliement des coffrages en fin d’intervention, - toutes sujétions d’accès, d’environnement confiné ou de phasage des travaux. Le mètre carré (en lettres) : |  |
| - Armatures pour béton armé |  | kilogramme |
|  | Ce prix rémunère, au kilogramme, la fourniture et la mise en œuvre d'armatures passives dans les différents éléments en béton armé, y compris jonction mécanique avec voûte) conformément aux prescriptions définies dans le CCTP et le fascicule 65 du CCTG. Il s'applique également aux éléments qui ne participent pas à la résistance des pièces mais figurant sur les plans d'exécution. Il s’applique quelle que soit la nuance d’acier (B235C ou B500B) et intègre la fourniture et la mise en œuvre des dispositifs de raboutage éventuels. Par convention, le poids d’acier sera établi à partir des nomenclatures des plans d’exécution visés « Bon pour exécution » par le maître d’œuvre. Il intègre notamment les dispositifs de fixations (ex : goujons à mettre en place pour le maintien en place des armatures de renforcement sous la voûte) Le kilogramme (en lettres) : |  |
| - Béton de structure coulé en place pour le radier |  | Mètre cube |
|  | Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre d’un béton de structure conformément aux prescriptions du fascicule 65 du CCTG, du CCTP et des plans DCE. Les parties coulées en place correspondront à minima à l’emprise du radier de la buse. Il comprend notamment : - la fourniture et la mise en œuvre de béton conformément aux exigences du CCTP, - le réglage et la cure des surfaces non coffrées, - les prescriptions particulières liées à la réalisation éventuelle de joints de retrait, - les précautions pour bétonnage par temps chaud ou froid, - la prévention des risques d’alcali-réaction, - toutes sujétions liées au phasage des travaux. Ces bétons seront réalisés et mesurés conformément aux prescriptions définies au fascicule 65 du CCTG. Par convention, les bétons sont mesurés au volume théorique des ouvrages exécutés en fonction des plans d’exécutions visés « Bon pour exécution » par le maître d’œuvre. Le mètre cube (en lettres) : |  |
| - Béton de structure projeté pour la voûte |  | Mètre cube |
|  | Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre du béton projeté par voie sèche, tel que défini au CCTP et conformément à la norme NF P 95-102. Les surfaces, longueurs et épaisseurs à prendre en compte sont celles définies sur les plans d’exécution et vérifiées par le maître d'œuvre. Il comprend notamment : - toutes les fournitures et matériels nécessaires à la projection du béton, - la fourniture et la mise en œuvre du béton projeté par passes, - l’application adaptée aux parois courbes et géométries complexes (point singulier avec le puits de lumière), - les sujétions liées aux reprises de bétonnage d’une passe à l’autre, - les mesures de protection à prendre en fonction de la température, - toutes les sujétions inhérentes à l’application d’un béton projeté en plafond, - la mise en œuvre et la fourniture d'un coffrage (dans le cas d'arêtes à reconstituer), - la cure, compatible avec le béton employé, agréée par le maître d’œuvre, - le transport des pertes issues de la projection à la décharge publique, droit de décharge compris, ou à tout autre endroit proposé par l’entreprise et soumis à l’accord du maître d'œuvre, - toutes sujétions liées à la présence d’humidité éventuelle, - toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la protection de l’environnement contre toute pollution par les produits de projection et plus particulièrement les sujétions inhérentes à l’hygiène et la sécurité conformément à l’article correspondant du CCTP, - les mesures de protection à mettre en œuvre en cas de températures extrêmes, - toutes sujétions d’accès, de phasage et de sécurité du personnel. Les quantités rémunérées correspondent aux quantités figurant sur les plans validés par la Maitrise d’œuvre et la Maitrise d’Ouvrage. Les sur-consommations liées aux pertes par projections sont réputées intégrées dans les prix du marché. Le mètre cube (en lettres) : |  |
| - Réalisation de joints secs (y compris water-stop) |  | Mètre linéaire |
|  | Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation de joints secs à l’intérieur de la buse, y compris la fourniture et la pose de joint étanche de type water-stop (ou équivalent). Ce prix comprend notamment : - la fourniture et la mise en place des matériels nécessaires, - les sujétions pour interruption des armatures au droit des joints, - les sujétions d’armatures de pincement, - les sujétions de réglage et de coffrage, - les éventuelles jonctions par soudures entre les tronçons de bande water-stop. Le mètre linéaire (en lettres) : |  |
| - Raccordements à l’existant |  |  |
| - Terrassement des fouilles amont et aval |  | Mètre cube |
|  | Ce prix rémunère, au mètre cube en place, l’exécution des terrassements (déblais, fouilles, purges, substitutions, etc.) de façon mécanique en terrain de toutes natures pour la réalisation des fouilles aux sorties d’ouvrage, conformément aux prescriptions des plans DCE et aux prescriptions environnementales énoncées dans le Dossier Loi sur l’Eau. Il comprend notamment : - toutes les dispositions pour le respect du Dossier Loi sur l’Eau, - tous les moyens matériels et humains nécessaires, - l’exécution des piquetages complémentaires, - la recherche de lieux d’évacuation définitifs, - l’extraction, le chargement, le transport de ces déblais jusqu’aux lieux de dépôt définitifs agréés par la maitrise d’œuvre, et leur revalorisation éventuelle (y compris déchargement, remise en œuvre, régalage, frais et taxes diverses, etc.), - le réglage fin des talus de déblais, - le fractionnement et/ou l’enlèvement d’éventuels blocs, - le réglage et le compactage du fond de fouille, - en cas de constatation d’affouillement du radier de la buse existante, la mise en œuvre et la fourniture de matériaux d’apport adaptés aux recommandations environnementales, - les sujétions liées à la stabilité des parois des fouilles et des talus (blindages, boisages, étaiements, géotextile, polyane, etc.), - la protection du fond de fouille et des talus contre les eaux de ruissellement y compris l'exécution et l'entretien des ouvrages provisoires correspondants. Ce prix s’applique au mètre cube de fouille réalisée. Le mètre cube (en lettres) : |  |
| - Béton de propreté amont et aval |  | Mètre carré |
|  | Ce prix rémunère, au mètre carré de surface effective, la réalisation d'un béton de propreté conformément aux prescriptions du fascicule 65 du CCTG complétées par le CCTP. L'épaisseur minimale requise est de 10 cm. Les quantités rémunérées correspondent à celles figurant sur les plans d’exécution validées par la Maitrise d’œuvre et la Maitrise d’ouvrage. Le mètre carré (en lettres) : |  |
| - Seuil en béton et bêches d’ancrage amont et aval |  | Mètre cube |
|  | Ce prix rémunère, au mètre cube, l’ensemble des prestations liées à la réalisation des seuils en béton armé aux extrémités de la buse principale, conformément aux plans DCE et aux prescriptions du Dossier Loi sur l’Eau. Il comprend toutes les fournitures, les moyens (matériels et humains), les coffrages, les armatures et le béton de structure conformément aux prescriptions du fascicule 65. Il comprend notamment, pour le coffrage : - la fourniture à pied d’œuvre des éléments de coffrage, - le calepinage, les découpes, ajustements et réemplois éventuels, - la mise en œuvre, le maintien et le démontage des coffrages, - la dépose et le repliement des coffrages en fin d’intervention. Pour le ferraillage : quelle que soit la nuance d’acier (B235C ou B500B) et intègre la fourniture et la mise en œuvre des dispositifs de raboutage éventuels. Pour le bétonnage : - la fourniture et la mise en œuvre de béton conformément aux exigences du CCTP, - le réglage et la cure des surfaces non coffrées, - les prescriptions particulières liées à la réalisation éventuelle de joints de retrait, - les précautions pour bétonnage par temps chaud ou froid, - les traitements thermiques, - la prévention des risques d’alcali-réaction. Ces bétons seront réalisés et mesurés conformément aux prescriptions définies au fascicule 65 du CCTG. Les quantités rémunérées sont mesurées au volume théorique des ouvrages exécutés en fonction des plans d’exécutions visés par le maître d’œuvre. Ce prix s’applique quels que soient les coffrages et les taux de ferraillage. Le mètre cube (en lettres) : |  |
| - Rechargement granulaire aval |  | Mètre cube |
|  | Ce prix rémunère, au mètre cube en place, la fourniture et la mise en œuvre mécanique ou manuelle de matériaux granulaires sains en sortie aval de l’ouvrage conformément aux plans DCE et dans les zones définies par la Maitrise d’Ouvrage lors de la période de préparation. La nature des matériaux sera conforme aux prescriptions du Dossier Loi sur l’Eau et sera similaire aux matériaux présents aux abords de l’ouvrage dans le lit de la rivière. Il comprend notamment : - les terrassements préalables si nécessaires, - la fourniture de matériaux d’apport, le chargement, le transport et le déchargement à pied d’œuvre des matériaux conformes au CCTP, - la mise en œuvre des matériaux y compris le réglage suivant les prescriptions des autorités environnementales, - les sujétions liées à la mise en œuvre en fonction des accès disponibles, notamment en zone humide ou à accès contraint, y compris l’adaptation des moyens humains et matériels, - le contrôle de nivellement et les sujétions associés. Le mètre cube (en lettres) : |  |
| - Reconstitution du lit dans l'ouvrage |  | Mètre cube |
|  | Ce prix rémunère, au mètre cube en place, la fourniture et la mise en œuvre mécanique ou manuelle de matériaux sains pour reconstituer le lit de la rivière dans l’ouvrage conformément aux prescriptions du Dossier Loi sur l’Eau. Il comprend notamment : - les terrassements préalables si nécessaire, - la fourniture de matériaux d’apport, le chargement, le transport et le déchargement à pied d’œuvre des matériaux conformes au CCTP, - la mise en œuvre des matériaux y compris le réglage suivant les prescriptions des autorités environnementales, - les sujétions liées à la mise en œuvre en fonction des accès disponibles, notamment en zone humide ou à accès contraint, y compris l’adaptation des moyens humains et matériels, - le contrôle de nivellement et les sujétions associés. Le mètre cube (en lettres) : |  |
| - Masque en béton armé tout autour du biseau |  | Mètre cube |
|  | Ce prix rémunère, au mètre cube, l’ensemble des prestations liées à la réalisation des masques en béton armé aux extrémités (amont et aval) de la buse conformément aux plans DCE et aux prescriptions du Dossier Loi sur l’Eau. Il comprend toutes les fournitures, les moyens (matériels et humains), les coffrages, les armatures et le béton de structure conformément aux prescriptions du fascicule 65. Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre des coffrages, des aciers d’armatures et du béton de structure conformément aux prescriptions du fascicule 65 du CCTG, du CCTP et des plans DCE, relatifs à la création des masques en béton armé autour des biseaux de la buse. Il comprend notamment, pour le coffrage : - la fourniture à pied d’œuvre des éléments de coffrage, - le calepinage, les découpes, ajustements et réemplois éventuels, - la mise en œuvre, le maintien et le démontage des coffrages, - les sujétions liées à la stabilité provisoire des coffrages pendant toutes les phases de réalisation, - la dépose et le repliement des coffrages en fin d’intervention. Pour le ferraillage : quelle que soit la nuance d’acier (B235C ou B500B) et intègre la fourniture et la mise en œuvre des dispositifs de raboutage éventuels. Pour le bétonnage : - la fourniture et la mise en œuvre de béton conformément aux exigences du CCTP, - le réglage et la cure des surfaces non coffrées, - les prescriptions particulières liées à la réalisation éventuelle de joints de retrait, - les précautions pour bétonnage par temps chaud ou froid, - les traitements thermiques, - la prévention des risques d’alcali-réaction. Les quantités rémunérées sont mesurés au volume théorique des ouvrages exécutés en fonction des plans d’exécutions visés « Bon pour exécution » par le maître d’œuvre. Ce prix s’applique quels que soient les coffrages et les taux de ferraillage. Le mètre cube (en lettres) : |  |

Lu et accepté par le titulaire

Le

(Nom et qualité du ou des signataires)