## Slide 1
Version | Date | Modification
1 | 9/2/2023 14:19 | 
1.1 | 27/2/2023 14:16 | erreur tableau synthèse prog modifié
1.2 | 22/03/2023 | Diverses modifications
1.3 | 25/04/2023 | Slide 0.2 note risque à reprendre sur 176
2.0 | 02/10/2023 | Actualisation en vue de l’exercice 2024
3.0 | 22/11/2023 | Partie foncier Camille V.

## Slide 2
Revues de projet
PREAMBULE

## Slide 3: Refonte revues de projet – genèse et déploiement

## Slide 4: Objectifs de la refonte de la revue de projets
Diminuer le nombre de revues des projets en passant de 4 revues annuelles à 1 revue + 1 session de mise à jour du budget
Augmenter leur efficacité en structurant des échanges à 360° sur chaque projet et pas seulement thématiques (financier, développement durable,…)
Constituer un document de synthèse permettant de faciliter la prise de fonction de nouveaux collaborateurs affectés au projet ou de collaborateurs intervenant de manière ponctuelle sur les projets
Constituer un document de référence permettant à la fois de déléguer largement le pilotage de chaque projet au niveau adapté en fonction de ses enjeux et niveaux de risque, et d’organiser le reporting attaché à cette délégation

## Slide 5: Enjeux de la revue de projets
Débattre de la cartographie des risques propres à chaque opération ;
Présenter les évolutions du projet depuis la précédente revue (procédures, programmation, PFA, travaux, planning, objectifs de qualité de l’opération…)
Arrêter les priorités et décisions concernant l’opération a minima pour l’année à venir #plan d’action
S’assurer de la bonne intégration et respect des processus de l’établissement dans la conduite de l’opération #SMQE
De suivre la mise en œuvre des objectifs transverses (environnementaux et sociétaux) #socles
De stabiliser les éléments nécessaires à l’établissement des CRACL de façon à respecter la production de ces derniers dans les délais prévus aux TCAs (≈ mois de juin).

## Slide 6: Mode de production des supports des future des revues de projet
A terme les données chiffrées alimentant les supports des revues de projets doit constituer une extraction des SI métiers (SI financier, SI de gestion des données opérationnelles et SI foncier)
Les slides thématiques (foncier, concertation, rez-de-chaussée actifs,…) sont produits par les directions transversales mobilisées par le projet sous la coordination du directeur de projet ou du chef de projet
Les documents sont normalisés afin d’en faciliter l’exploitation et la production

## Slide 7: Comitologie & Calendrier

## Slide 8: Organisation du suivi des projets d’aménagement (comitologie)
Revues de projet : 1 fois par an entre février et fin juillet
    3 types de revues :
    Projets dans des phases de décision critiques et à fort enjeu politique : Présidence DG
    Projets dans des phases de décision critiques à enjeu politique modéré : Présidence DGAA
    Projets en cours qui ne sont pas dans une phase de décision critique : Co-Présidence DJF-DT / Tous les 2-3 ans présidence DGAA (ou DG)
  Participants : DT, DJF, DP + CP ou RO, DJF, DDOI, DGA DEP, Délégation Commercialisation, Délégation Travaux
  Réunions de synthèse des revues de projet : 1 par DT et par an
  1 réunion de synthèse par DT permettant
    synthèse financière et points d’arbitrage + synthèse priorités/plan d’action des 18 mois à venir
    synthèse des enjeux des 18 mois à venir tels que ressortant des revues de projet
    arbitrage des PFI consolidées et discussion plan de charge à 18 mois
  Participants : DGs + DGAA + DT + DPs + DJF + DDSO
  Revues budgétaires : 1 fois par an en septembre
  Pilotage : DJF – Participants : DT + DP + CP ou RO
    Strictement orienté atterrissage N + budget N+1
    Pas d’évolution bilan (sauf actualisation pour prise en compte du réalisé)
  Points de synthèse / arbitrage hebdomadaires DGAA/DJF

## Slide 9: Organisation du suivi des projets d’aménagement et autres activités (comitologie)
Revues de développement : 2 fois par an (décembre et juin)
  Pilotage : DDOI (Pauline)
  Participants : DG, DGD, DGAA, DT + DPs, DFP, DDOI, DGA DEP, Délégation Commercialisation,
  Revue des opérations en phase de clôture : 2 par an
  Pilotage : DJF
  Participants : DG, DGD, DGAA, DTs, DFP, AC
  Revues des autres activités : 1 fois par an
  Pilotage :
  Participants : DG, DGD, DGAA + direction(s) concernée(s)
  DFP : Mandat Etat, Mandat ORCOD-INs, Mandat AEV,…
  DDOI : Marché PPA
  DGA DEP : ISD,…

## Slide 10: Organisation du suivi des projets d’aménagement et autres activités (comitologie)
Janvier
Février
Décembre
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Revues budgétaires
Revues de projets
Réunions de synthèse des revues de projet
Revues de développement
Revues des autres activités
Revue des opérations en phase de clôture

## Slide 11: Calendrier des revues de projet
Critères de planification des revues de projet
  Fréquence : 1 revue par an
  Calendrier détaillée arrêté chaque année en janvier entre DGAA et DJF
  Nature des opérations :
    Priorité 1 : Opérations soumises à production de CRACL : Revues conduites au printemps entre mi-mars et fin avril
    Priorité 2 : Opérations en PI soumises contractuellement à la production de bilans annuels actualisés : entre mi-mars et mi-juin (au plus tard 1 mois avant date contractuelle de transmission du Bilan)
    Priorité 3 : Opérations soumises à production d’une SOFIA : entre fin avril et fin mai
    Autres opérations : mi-mars – début avril ou fin avril – mi-juin

## Slide 12: Déploiement de la revue de projet
Déclinaison du support de revue de projet en deux blocs : Bloc 1 et Bloc 2
Bloc 1 :
  Intégralement renseigné en 2023 pour toutes les opérations actives (hors opérations en phase de cloture)
Bloc 2 :
  Intégralement renseigné en 2023 pour une opération à définir par Directeur de Projet
  Intégralement renseigné en 2024 pour l’ensemble des opérations

## Slide 13: Revues de projets et SI « opérationnel »

## Slide 14: SI de gestion des données opérationnelles
Cristallisation de l’expression de besoin : décembre 2022
Objectif de mise en service : courant 2024
A priori revues de 2023 conduite sans SI de gestion de données
Besoins liés au pilotage des opérations d’aménagement :
  Données nécessaires au pilotage « au quotidien » de l’opération
  Données répertoriées dans les supports de revues de projet
  Données nécessaires aux reportings à faire auprès de nos parties prenantes (COB, enquête aménagement DRIEAT, PPA…)
  Rythme d’actualisation : annuellement sinon au rythme nécessaire au pilotage « au quotidien » pour certaines données
Besoins liés au suivi des opérations immobilières (à l’échelle du lot constructible = donnée géolocalisée) :
  Données nécessaires au suivi « au quotidien » des opérations immobilières
  Données nécessaires à la construction et au suivi du volet « physique » de l’EPR
  Données dont l’agrégation vient alimenter les reportings à l’échelle de l’opération d’aménagement
  Rythme d’actualisation : à chaque changement de « phase » (plan guide, désignation opérateur, promesse de vente, acte de vente, PCM substantiel, livraison)
Tableur Excel DATA OPERATION préformaté pour in fine alimenter le SI de gestion des données opérationnelles à venir

## Slide 15: Gestion transitoire des indicateurs « PMDDI »
 | Aujourd'hui | Transitoire 2023-2024 | Cible 2025
Stratégie / politique environnementale | OSTRAAD (EMAS) | Manifeste – Ambitions stratégiques Socle d’engagements et d’exigences | Manifeste – Ambitions stratégiques Socle d’engagements et d’exigences
Outil | EPR PMDDI | EPR Jumeau numérique « data opération » | SI Métier
Indicateurs | Indicateurs à l’échelle lots  EPR Indicateurs à l’échelle opé  PMDDI | Indicateurs socle d’exigence : janvier 2023 Indicateurs socle d’engagement (niveau opération) : à partir de T1 2023 Autres indicateurs revues de projet (Ex : financier) | Indicateurs Socles Exigence & Indicateurs Socle Engagement saisis, archivés et historicisés dans le SI métier
Consolidation / reporting | Déclaration environnementale | Document Revue de projet CR CA objectifs COB | Revue de projets CR CA objectifs COB CR CA plan stratégique/Socle Tableau de bord « à la demande »

## Slide 16: Revue de projets 2025 Mode d’emploi

## Slide 17: Mode d’emploi – revue de projets 2025
La revue de projet pour 2025 est constituée du présent power point, du tableau Excel « GPA_REVUE PROJETS_DATA OPERATION » et du formulaire de saisie SIMA dédié. Il s’agit de compléter ou d’actualiser les trois.
La revue de projet power point :
  Elle est déclinée en 10 thématiques.
  Chacune comprend plusieurs sous-thématiques.
  Une sous-thématique  2 slides  la slide explicative (Qui? Quoi? Comment?) + la slide à compléter
  Vous complétez/actualiser toutes les « slides à compléter » du Bloc 1.
  Les slides du Bloc 2 ne sont pas à remplir (sauf si demandé par DGAA). Elles sont marquées comme telles dans l’angle en haut à gauche.
  Pour chaque « slide à compléter », les outils/processus disponibles dans le SMQE à utiliser sont rappelés sur la slide explicative
  Pour les slides en X.X.1, des tableaux sont générés depuis GO7. Un tutoriel explique comment extraire ces tableaux depuis GO7.
  Les slides 0.2 Tableau de bord, 0.3 enjeux et risques et 0.3bis Arbitrages attendus sont essentiels.
  Le jour de la revue de projet, vous pouvez relever et tracer les décisions prises dans les slides conclusives « RELEVES DE DECISIONS » en fin des grandes parties 1 à 10.
Le tableau Excel « jumeau numérique »
  Vous compléter/actualiser les feuillets Plan d’action & Travaux d’infrastructure
  Ces onglets seront intégrés ultérieurement à SIMA
SIMA – Formulaire « Revue de projet »

## Slide 18
Sommaire du document support de la revue de projet

## Slide 19: Sommaire
0. Synthèse
0.1. Fiche d’identité
0.2. Tableau de Bord
0.3. Synthèse des enjeux et risques à 18 mois
0.3bis Arbitrages attendus
0.4. Mise en œuvre du plan d’action de l’année N-1
0.5. Plan d’action de l’année N
0.6. Plan guide
0.7. Profil financier et avancement
0.8. Evolution du profil financier
0.9. Trésorerie
1. Cadre politique et contractuel
1.1. Objectifs politiques nouveau!
1.2. Cadre de gouvernance nouveau!
1.3. Cadre contractuel
1.4. Communication et concertation nouveau!
1.4.1. Evolution du budget Communication et concertation
2. Procédures
2.1. Autorisations administratives
2.2. Recours et litiges
2.3. Marchés
0. Synthèse
0.1. Fiche d’identité
0.2. Tableau de Bord
0.3. Synthèse des enjeux et risques à 18 mois
0.3bis Arbitrages attendus
0.4. Mise en œuvre du plan d’action de l’année N-1
0.5. Plan d’action de l’année N
0.6. Plan guide
0.7. Profil financier et avancement
0.8. Evolution du profil financier
0.9. Trésorerie
1. Cadre politique et contractuel
1.1. Objectifs politiques
1.2. Cadre de gouvernance
1.3. Cadre contractuel
1.4. Communication et concertation
1.4.1. Evolution du budget Communication et concertation
2. Procédures
2.1. Autorisations administratives
2.2. Recours et litiges
2.3. Marchés
Bloc 1
Bloc 1 + 2

## Slide 20: Sommaire
3. Contribution aux engagements environnementaux et sociétaux de GPA
3.1. Contraintes & opportunités de site / procédures enviro.
3.2. Contributions du projet aux engagements de GPA
3.3. Biodiversité, ZAN, gestion des sols, renaturation
3.4. Cadre de vie, confort, vivre ensemble, santé
3.5. Energie, carbone, ressources, économie circulaire, filières
3.6. Mixité sociale, fonctionnelle, insertion professionnelle
3.7. Mobilités, stationnement
3.8. Concertation, partenariats
4. Programmation
4.1. Programmation quantitative – synthèse
4.2. Programmation par les usages - synthèse
4.3. Programmation équipements publics
4.4. Programmation logement
4.5. Programmation tertiaire
4.6. Rez-de-chaussée actifs
4.7. Programmation autres
4.8. Stationnement
4.9. Urbanisme préfigurateur
3. Contribution aux engagements environnementaux et sociétaux de GPA
3.1. Contraintes & opportunités de site / procédures enviro.
3.2. Contributions du projet aux engagements de GPA
3.3. Biodiversité, ZAN, gestion des sols, renaturation
3.4. Cadre de vie, confort, vivre ensemble, santé
3.5. Energie, carbone, ressources, économie circulaire, filières
3.6. Mixité sociale, fonctionnelle, insertion professionnelle
3.7. Mobilités, stationnement
3.8. Concertation, partenariats
4. Programmation
4.1. Programmation quantitative – synthèse
4.2. Programmation par les usages - synthèse
4.3. Programmation équipements publics
4.4. Programmation logement
4.5. Programmation tertiaire
4.6. Rez-de-chaussée actifs
4.7. Programmation autres
4.8. Stationnement
4.9. Urbanisme préfigurateur
Bloc 1
Bloc 1 + 2

## Slide 21: Sommaire
Bloc 1
Bloc 1 + 2
5. Foncier
5.1. Action foncière
5.2. Evictions commerciales et transferts
5.3. Maîtrise foncière
5.3.1. Bilan – évolution du poste maîtrise foncière
5.4. Gestion patrimoniale
5.4.1. Bilan – évolution du poste gestion patrimoniale
5.5. Gestion locative
5.6 Transfert gestion DFP  DT
5.7. Bilan de l’action de la DFP
5.8 Evaluation des prestataires
6. Etudes
6.1. Etudes – synthèse des enjeux à 3 ans
6.1.1. Bilan – Evolution du poste études
6.2. Evaluation des prestataires
7. Travaux
7.1. Travaux – synthèse
7.1.1. Bilan – Evolution du poste travaux
7.2. Travaux – Phasage
7.3 Travaux – Rétrocessions (espaces publics, éqpts publics)
7.4. Evaluation des prestataires
5. Foncier
5.1. Action foncière
5.2. Evictions commerciales et transferts
5.3. Maîtrise foncière
5.3.1. Bilan – évolution du poste maîtrise foncière
5.4. Gestion patrimoniale
5.4.1. Bilan – évolution du poste gestion patrimoniale
5.5. Gestion locative
5.6 Transfert gestion DFP  DT
5.7. Bilan de l’action de la DFP
5.8 Evaluation des prestataires
6. Etudes
6.1. Etudes – synthèse des enjeux à 3 ans
6.1.1. Bilan – Evolution du poste études
6.2. Evaluation des prestataires
7. Travaux
7.1. Travaux – synthèse
7.1.1. Bilan – Evolution du poste travaux
7.2. Travaux – Phasage
7.3 Travaux – Rétrocessions (espaces publics, éqpts publics)
7.4. Evaluation des prestataires

## Slide 22: Sommaire
8. Recettes
8.1. Subventions et participations
8.1.1. Bilan – évolution du poste subventions et participations
8.2. Cessions
8.2.bis Charges foncières moyennes prévisionnelles
8.2.1. Bilan – évolution des cessions
8.3 COPROMOTION
8.3.1 Bilan – évolution des copromotions
8.4. Evaluation des cessionnaires
9. Plan de charge
9.1. Plan de charge à 18 mois
9.2. PFI à 3 ans
10. Qualité
10.1. Fiche d’autocontrôle SMQE
10.2. Cartographie des risques
8. Recettes
8.1. Subventions et participations
8.1.1. Bilan – évolution du poste subventions et participations
8.2. Cessions
8.2.bis Charges foncières moyennes prévisionnelles
8.2.1. Bilan – évolution des cessions
8.3 COPROMOTION
8.3.1 Bilan – évolution des copromotions
8.4. Evaluation des cessionnaires
9. Plan de charge
9.1. Plan de charge à 18 mois
9.2. PFI à 3 ans
10. Qualité
10.1. Fiche d’autocontrôle SMQE
10.2. Cartographie des risques
Bloc 1
Bloc 1 + 2

## Slide 24
NOM OPERATION
CODE GO7 OPERATION
Revue de Projet – xx/xx/202x

## Slide 25: 0. SYNTHESE
0. SYNTHESE
1. CADRES POLITIQUES ET CONTRACTUELS
2. PROCEDURES
3. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
4. PROGRAMMATION
5. FONCIER
6. ETUDES
7. TRAVAUX
Aller à…
8. RECETTES
9. PLAN DE CHARGES
10. CARTO RISQUES

## Slide 26: Slide 0.1 – Fiche d’identité de l’opération Power BI
Objectif : Présentation succincte du contexte dans lequel intervient l’opération et des objectifs poursuivis par l’Etat, les collectivités et GPA
Responsable de la rédaction : Chef de projet (DDOI en amont)
Données Power BI :
Carte de localisation (Power BI)
Données relatives au territoire (nombre d’habitant / Taux LLS / desserte TC / taux d’EV par habitant / revenu médian / taux de pauvreté / pourcentage d’artificialisation au titre du MOS / taux de chômage / vitalité du centre ville,/ acteurs clés en matière d’insertion, d’offre culturelle et sportive) préalablement saisies dans SIMA (Power BI)
Attentes de l’Etat, des collectivités, de GPA préalablement saisies dans SIMA (Power BI)
Qualité des relations préalablement saisies dans SIMA (Power BI)
Outils SMQE :
Code slide | Dénomination slides | Dénomination du document | raccourci vers le serveur
0.1. | Fiche d’identité | Fiche type d'opportunité de développement | G:\Qualité et Développement Durable\R1 Réalisation des études pour le développement des opérations
0.1. | Fiche d’identité | S3-pX Formulaire Création d'opération V8 | G:\Qualité et Développement Durable\S3 Maîtrise des données financières et physiques\0_GO7 hors PFA et CRACL\1 - GO7 hors PFA\Plan de gestion et code opération
0.1. | SIMA | Revue de Projet | https://apps-metier.grandparisamenagement.fr/SIMA/

## Slide 28: Slide 0.2 – Tableau de bord de l’opération
Objectif : Dégager une vision ultra-synthétique à 360° des enjeux de l’opération
Responsable de la rédaction : Chef de projet
Données intégrées :
Orthophoto avec périmètre de l’opération
Stade de maturité de l’opération (nb et critères des stades de maturité des opérations en cours de stabilisation)
Données quantitatives à terminaison et restant à réaliser (Dépenses / Recettes / Marge / Durée / SDP / Nb logements)
Montant des aléas inscrits au bilan & montant des optimisations potentielles identifiées
Indicateur agrégé de plan de charge (indicateur en construction) et effectif affecté à l’opération à court terme (en ETP annuels moyens pour les 18 prochains mois)
Outils SMQE :
Code slide | Dénomination slides | Dénomination du document | raccourci vers le serveur
0.2. | Tableau de Bord | Outil de calcul des 3 marges - Avec trésorerie | G:\Qualité et Développement Durable\S3 Maîtrise des données financières et physiques\1_Ordonnateur (budgets et PFA)\2 - Prévisions à fin d'affaires
0.2. | Tableau de Bord | PFX 553 - Modèle avril 2022 New | G:\Qualité et Développement Durable\S3 Maîtrise des données financières et physiques\1_Ordonnateur (budgets et PFA)\2 - Prévisions à fin d'affaires
0.2. | Tableau de Bord | Tableau de bord issu de GO7 | 

## Slide 29: 0.2 Tableau de bord de l’opération
En développement
Engagée
En cours
En finalisation
En clôture
xxx M€
xx
Aléas
Optimisations potentielles identifiées
Indicateur agrégé de plan de charge
ETPs annuels mobilisés
xx
xxx M€
Nom opération – Commune – Code opérationnel
  Périmètre du projet
Principaux marqueurs de l’opération
Exemple 1 : Renouvellement d’un quartier de copropriétés dégradées
Exemple 2 : Enjeu biodiversité: Zones humides + corridor écologique
Exemple 3 : Enjeu recyclage réemploi: très importantes déconstructions de logements
(colorer la cellule en rose ou en vert si, respectivement, valeur en décroissance ou croissance par rapport année N-1) | A terminaison (N-1) | A terminaison (N) | Restant à réaliser (N-1) | Restant à réaliser (N)
Recettes | . k€ | . k€ | . k€ | . k€
Dépenses | . k€ | . k€ | . k€ | . k€
Marge nette à terminaison | . M€ | . M€ | . M€ | . M€
Durée de l’opération | . années | . années | . années | . années
SDP programmée | . m²SDP | . m²SDP | . m²SDP | . m²SDP
Nb de logements programmés | . lgts | . lgts | . lgts | . lgts
ZAC des Portes
de la Ville
Notes: Consigne : L’objectif poursuivi par ce slide est de constituer à la fois la carte d’identité de l’opération et de donner un aperçu synthétique de ses différents enjeux ainsi que des évolutions depuis l’année N-1.
Il est préparé par l’équipe opérationnelle à partir des autres données regroupées dans le reste du support de la revue.
Le volet commentaires n’est pas utilisé

## Slide 30: Slide 0.2 – Tableau de bord de l’opération Power BI
Objectif : Dégager une vision ultra-synthétique à 360° des enjeux de l’opération
Responsable de la rédaction : Chef de projet
Données Power BI :
Radar DD à l’aune du socle d’engagements de GPA saisi dans SIMA
Principaux marqueurs environnementaux & sociétaux de l’opération (à l’aune du socle d’engagements)
Programme global
Niveau agrégé de risque ( note sur 176 issue de la cartographie des risques) et les 3 principaux risques de l’opération
Outils SMQE :
Code slide | Dénomination slides | Dénomination du document | raccourci vers le serveur
0.2. | SIMA | Revue de Projet | https://apps-metier.grandparisamenagement.fr/SIMA/

## Slide 32: Slide 0.3 – Principaux enjeux à 12/18 mois
Objectif : Identifier dès le début de la revue les principaux enjeux des 12/18 prochains mois
Responsable de la rédaction : Chef de projet (DDOI au moment de la transmission)
Données intégrées :
Cotation des enjeux (Faible / Moyen / Fort) relatifs à chaque famille d’enjeux (liste des familles d’enjeux à stabiliser)
Liste des principaux enjeux et principaux risques à adresser dans les 18 prochains mois
Tableau de synthèse des commercialisations à intervenir dans les 18 prochains mois (nb, sdp, montant) au niveau des protocoles d’exclusivité à conclure, des permis de construire (=PSV) à déposer et AAV à signer
Détail des principales cessions inscrites à l’EPR pour l’année en cours et l’année N+1
Identification de l’immeuble démonstrateur de l’opération (lot, angle, porteur si déjà identifié et calendrier)
Outils SMQE :
Code slide | Dénomination slides | Dénomination du document | raccourci vers le serveur
0.3. | Synthèse des enjeux et risques à 18 mois | Feuillet Carto des risques | 
0.3. | Synthèse des enjeux et risques à 18 mois | tableau de suivi EPR | G:\SUIVI EPR\EPR
0.3. | Synthèse des enjeux et risques à 18 mois | tableau suivi détaillé cessions | "G:\Qualité et Développement Durable\R0 Pilotage des opérations\A Pilotage Opération\Exemples tableaux de suivi détaillés\Suivi des cessions\AERO_20190828_SuiviLotsPreneurs.xlsx"
0.3. | Synthèse des enjeux et risques à 18 mois | Comitologie opérationnelle | G:\Qualité et Développement Durable\M2 Management Stratégique de l'établissement

## Slide 33: 0.3 Principaux enjeux à 12/18 mois
Enjeux des 12/18 mois (FORT / MOYEN / FAIBLE) | Contrat | Définition du projet | Procédures | Cessions | Travaux | Mise en vie | Equilibre financier
2023 |  |  |  |  |  |  | 
2024 |  |  |  |  |  |  | 
Commercialisations à intervenir dans les 18 prochains mois | Nombre | Surface cumulée (sdp) | Montant (M€)
Nouvelles commercialisations (lots) |  |  | 
Promesses / dépôts de PC |  |  | 
Actes de vente |  |  | 
Principaux enjeux des 12/18 mois
- Contrats : …
-Programmation :
- Procédures : …
-Cessions : ….
- Travaux : ….
-Mise en vie : …………..
-Equilibre financier : …………
-Liens partenariaux : …
Principaux risques à traiter dans les 12/18 mois
- exemple : sécurisation de telle ligne du bilan
- exemple 2 : risque perte subvention X si Y
- exemple 3 : changement politique démolition
Principales cessions inscrites à l’EPR pour l’année N
- Lot 4B / 6 000 m²SDP / 3M€
-Lot 11 / …..
-
-
Principales cessions inscrites à l’EPR pour l’année N+1
- Carnot 1
- Balzac 2
- BAS2
-
Immeuble démonstrateur (angle / calendrier) :
- Copromotion / EDELIS / RE2028 / DCE T3 2024
-
Nom opération – Commune – Code opérationnel

## Slide 34: 0.3bis Arbitrages attendus à l’issue de la revue
Objectif : Présenter dès le début de la revue de projet, les arbitrages attendus
Responsable de la rédaction : Chef de projet
Données intégrées :
En lien avec le tableau de bord (0.2), et à l’aune des principaux risques à traiter dans les 12/18 mois listés ci-avant (0.3) :
Lister les sujets pour lesquels un arbitrage est souhaité, à l’issue de la revue de projet sinon à moyens termes.
Présenter, lorsque possible, les solutions esquissées ou les décisions envisagées, pouvant solutionner ces points d’arbitrage
Préciser de qui est attendu l’arbitrage (DG, DST, DJF, DFP, ….)
Préciser les dates « butoirs » le cas échéant
Outils SMQE :
/

## Slide 35: 0.3bis Arbitrages attendus à l’issue de la revue
Point d’arbitrage 1 :
XXXXXXXXXXX
Point d’arbitrage 2 :
XXXXXXXXXXXX
Point d’arbitrage X :
XXXXXXXXXXXXXXX

## Slide 36: Slide 0.4 – Mise en œuvre du Plan d’action N-1 de l’opération
Objectif : Evaluer la mise en œuvre du plan d’action arrêté l’année précédente
Responsable de la rédaction : Chef de projet
Données intégrées :
Plan d’action de l’année N-1 avec code couleur (actions achevées / engagées, mais en retard / engagées, mais substantiellement modifiées / non engagées) et commentaires succincts
Outils SMQE :
Code slide | Dénomination slides | Dénomination du document | raccourci vers le serveur
0.4. | Mise en œuvre du plan d’action de l’année N-1 | Feuillet Plan d'action | 

## Slide 37: 0.4 Exécution plan d’action année N-1
insérer plan d’action année N-1 renseigné sur le volet mise en œuvre (avec code couleur Vert / Orange / Rouge)
Nom opération – Commune – Code opérationnel
Exemple 

## Slide 38: Slide 0.5 – Plan d’action N de l’opération
Objectif : Arrêter le plan d’action de l’opération pour l’année à venir
Responsable de la rédaction : Chef de projet + volet complété postérieurement à la revue afin d’y intégrer les éventuels arbitrages
Données intégrées :
Plan d’action de l’année N selon proforma stabilisé à l’échelle de l’établissement
Outils SMQE :
Code slide | Dénomination slides | Dénomination du document | raccourci vers le serveur
0.5. | Plan d’action de l’année N | Feuillet Plan d'action | 

## Slide 39: 0.5 Plan d’action année N
insérer plan d’action année N (à finaliser en fin de réunion pour intégrer les décisions prises en réunion)
Nom opération – Commune – Code opérationnel
Exemple 

## Slide 40: Slide 0.6 – Plan guide
Objectif : Donner à voir le plan guide de l’opération (ainsi que le plan de phasage si opération phasée)
Responsable de la rédaction : Chef de projet (DDOI au moment de la transmission)
Données intégrées :
Plan guide
Plan de phasage (grosses phases opérationnelles)

## Slide 41: Slide 0.6 – Plan guide
Nom opération – Commune – Code opérationnel

## Slide 42: Slide 0.6 – Plan phasage
Nom opération – Commune – Code opérationnel

## Slide 43: Slide 0.7 à 0.9 – Synthèses financières et trésorerie de l’opération
Objectif : Apprécier finement le profil financier de l’opérations, ainsi que l’avancement et les évolutions par familles de dépenses et recettes et la trésorerie
Responsable de la rédaction : Chef de projet
Données intégrées :
Tableaux issus de « l’outil de calcul des 3 marges » à partir des données GO7
Passer en revue les évolutions par familles de dépenses et recettes et identifier les aléas et optimisations potentielles associés
Présenter les décaissements et la trésorerie à courts termes
Outils SMQE :
Code slide | Dénomination slides | Dénomination du document | raccourci vers le serveur
0.7. | Profil financier et avancement | Outil de calcul des 3 marges - Avec trésorerie | G:\Qualité et Développement Durable\S3 Maîtrise des données financières et physiques\1_Ordonnateur (budgets et PFA)\2 - Prévisions à fin d'affaires
0.7. | Profil financier et avancement | PFX 553 - Modèle avril 2022 New | G:\Qualité et Développement Durable\S3 Maîtrise des données financières et physiques\1_Ordonnateur (budgets et PFA)\2 - Prévisions à fin d'affaires

## Slide 44: 0.7 - Profil financier et avancement

## Slide 45: 0.8. Evolutions du Profil financier

## Slide 46: 0.9 Profil de trésorerie

## Slide 47: 1. CADRE CONTRACTUEL ET POLITIQUE
0. SYNTHESE
1. CADRES POLITIQUES ET CONTRACTUELS
2. PROCEDURES
3. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
4. PROGRAMMATION
5. FONCIER
6. ETUDES
7. TRAVAUX
Aller à…
8. RECETTES
9. PLAN DE CHARGES
10. CARTO RISQUES

## Slide 48: Slide 1.1 – Objectifs politiques
Objectif : Evaluer l’alignement de l’opération sur les objectifs poursuivis par les acteurs politiques et coter le risque politique
Responsable de la rédaction : Directeur territorial (DDOI en phase dev.)
Données intégrées :
Cotation du risque politique
Date / fréquence des derniers rendez-vous DT ou COMEX avec les élus (sur formats bilatérales ou équivalents)
Rappel des objectifs politiques stratégiques de élus (objectifs initiaux + évolutions)
Objectifs politiques de court terme ou actualisation des objectifs de long terme
Points de vigilance et actions mises en place

## Slide 49: Slide 1.1 – Objectifs politiques
XXXXX

## Slide 50: Slide 1.2 – Cadre de gouvernance
Objectif : Rappeler le cadre de gouvernance en vigueur et évaluer son efficacité
Responsable de la rédaction : Chef de projet (DDOI en phase dev.)
Données intégrées :
Comitologie imposée par les documents contractuels (en faisant ressortir ce qui est réellement fait ou pas, les dernières dates de réunion et la périodicité, le nombre de collaborateurs de GPA impliquées)
Autre comitologie en précisant son origine (par exemple : comité de sélection des commerces avec élu.e.s)
Parties prenantes impliquées (et motif de l’implication)
Points de vigilance relatifs à la comitologie et aux parties prenantes

## Slide 51: Slide 1.2 – Cadre de gouvernance
XXXXX

## Slide 52: Slide 1.3 – Cadre contractuel
Objectif : Rappeler le cadre contractuel dans lequel s’exerce l’opération et les enjeux de court terme associés
Responsable de la rédaction : Chef de projet (DDOI en phase dev)
Données intégrées :
Liste des documents contractuels et conventionnels applicables (avec dates de signature et échéances)
Principales clauses spécifiques
Enjeux de court terme (18 mois) : avenants à prévoir et objet, jalons contractuels,…)
Subventions prévues (montant et échéancier), apports en nature, clauses de rachat de foncier…
Liste des autres conventions applicables (co-maîtrise, groupements de commande, autorisations de travaux, conventionnements particuliers,…)
Bloc 2 (ne pas compléter)

## Slide 53: Slide 1.3 bis – Fiche de suivi de contrat
Objectif : Synthétiser en une fiche unique l’ensemble des enjeux relatifs à chaque contrat (une fiche par contrat)
Responsable de la rédaction : Chef de projet
Données intégrées :
Fiche à bâtir dans un second temps
développer ici le listing exhaustif des conventions (à venir)
Bloc 2 (ne pas compléter)

## Slide 54: Slide 1.4 – Dispositif de concertation et de communication
Objectif : Donner à voir les dispositifs de communication et concertation prévus et mis en œuvre
Responsable de la rédaction : DCOM
Données intégrées :
A préciser (communication, concertation réglementaire et non réglementaire, dispositifs, cibles, et enjeux par cible)

## Slide 55: Slide 1.4 – Dispositif de concertation et de communication
XXXXX

## Slide 56: 1.4.1 Evolutions à terminaison
Nom opération – Commune – Code opérationnel
Principales évolutions
Le poste de dépense « communication et documentation (D) » est inchangé, en baisse, en hausse (éventuellement légère, forte) de +/-XX%, soit +/-XX k€ HT, s’établissant à … M€ HT. Cette évolution est due à une augmentation, une baisse du poste XXXX.
Aléas spécifiques
Les aléas pour le poste « communication et documentation » sont stables, en baisse, en hausse de +/-XX%, soit +/-XX k€ HT, s’établissant à … M€ HT. Cette évolution est liée à une augmentation, une baisse du poste XXXX, la nécessité de couvrir telle ou telle nouvelle dépense, etc…
Optimisations identifiées
À N+1, la non-consommation de telle ou telle provision, l’abandon de telle dépense, etc… devraient permettre une optimisation d’environ + XX k€ HT.
A terminaison, la non-consommation de telle ou telle provision, l’abandon de telle dépense, etc… devraient permettre une optimisation d’environ + XX k€ HT.

## Slide 57: 1. CADRE POLITIQUE ET CONTRACTUEL >> RELEVE DE DECISIONS
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet

## Slide 58: 2. PROCEDURES
0. SYNTHESE
1. CADRES POLITIQUES ET CONTRACTUELS
2. PROCEDURES
3. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
4. PROGRAMMATION
5. FONCIER
6. ETUDES
7. TRAVAUX
Aller à…
8. RECETTES
9. PLAN DE CHARGES
10. CARTO RISQUES

## Slide 60: Slide 2.1 – Autorisations administratives - synthèse
Objectif : Donner à voir l’avancement de l’obtention des autorisations administratives nécessaires en cours
Responsable de la rédaction : Chef de Projet
Données intégrées :
Présenter un planning simplifié faisant voir l’ensemble des autorisations obtenues et à obtenir, enjeux à 18 mois, risques identifiés)
Outils SMQE :
Code slide | Dénomination slides | Dénomination du document | raccourci vers le serveur
2.1. | Autorisations administratives | Grille type de conformite reglementaire Operations | G:\Qualité et Développement Durable\S5 Sécurisation juridique des activités\Fonctionnement de l'établissement\Conformité des opérations

## Slide 61: Slide 2.1 – Autorisations administratives - synthèse
XXXXX

## Slide 62: Slide 2.2 – Recours et litiges
Objectif : Donner à voir l’intégralité des litiges soldés ou en cours et leurs enjeux
Responsable de la rédaction : DJF
Données intégrées :
A préciser (Tableau de bord de l’intégralité des litiges (y compris à venir), l’état d’avancement de l’instruction, les enjeux et risques, les provisions pour risques constituées que ce soit au titre de l’opération ou au titre de l’établissement)
Bloc 2 (ne pas compléter)

## Slide 63: Slide 2.3 – Marchés en cours ou à venir
Objectif : Donner à voir l’intégralité des marchés notifiés
Responsable de la rédaction : DJF ou Chef de Projet
Données intégrées :
A préciser (Liste de l’intégralité des marchés (à partir d’un certain seuil ?) avec titulaires, durée, date d’échéance, montant à la notification, atterrissage prévisionnel, procédures marché à lancer dans les 18 mois) – Voir si possible d’extraire ces données directement de nos SI et adapter en conséquence
Bloc 2 (ne pas compléter)

## Slide 64: 2. PROCECURES >> RELEVE DE DECISIONS
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet

## Slide 65: 3. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIETAUX DE L’OPERATION
0. SYNTHESE
1. CADRES POLITIQUES ET CONTRACTUELS
2. PROCEDURES
3. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
4. PROGRAMMATION
5. FONCIER
6. ETUDES
7. TRAVAUX
Aller à…
8. RECETTES
9. PLAN DE CHARGES
10. CARTO RISQUES

## Slide 66: Slide 3.1 à 3.8 – Enjeux environnementaux et sociétaux
Objectif : Donner une vue d’ensemble sur les enjeux/risques et impacts positifs liés à l’opération dans les domaines environnementaux et sociétaux en lien avec les politiques transverses portées par GPA
Responsable de la rédaction : (préciser pilote) (DDOI au moment de la transmission)
Données intégrées :
Au démarrage de l’opération, à produire une seule fois : Coter les contraintes et opportunités du site à l’état initial existant (SIMA)
Actualiser le diagramme radar chaque année : positionnement de l’opération par rapport aux enjeux et politiques transversales portées par l’établissement (cotation avec barême) (SIMA)
Compléter le Radar de la Revue de Projet dans SIMA : Contribution de l’opération aux objectifs de l’établissement et ceux définis par l’Etat (COB, feuille de route DHUP)
Préciser les marqueurs forts pour le volet environnemental et sociétal, en synthèse et item par item (SIMA)
Présenter l’avancement des procédures environnementales
Présenter en synthèse les points de vigilance soulevés par l’AE, les mesures d’évitement, de réduction et éventuellement de compensation (destruction ZH, habitat CNPN…)
Outils SMQE :
Code slide | Dénomination slides | Dénomination du document | raccourci vers le serveur
3.1. | Contribution aux politiques transverses portées par GPA | Feuillet Radar DD | 
3.1. | Contribution aux politiques transverses portées par GPA | DOCPROD_R5_INSERTION_BDD recensement opérations clausées | G:\Qualité et Développement Durable\R5 Réalisation des travaux\6_DOCUMENTS DE PRODUCTION TVX\6.3_DOCPROD_Insertion
3.2. | SIMA | Revue de Projet | https://apps-metier.grandparisamenagement.fr/SIMA/

## Slide 67: Slide 3.1 – Atouts & contraintes de site
Principaux atouts et contraintes du site à l’état initial :
Forte pollution des sols au HAP, arsenic…
Bâtiment existant à démolir amianté, aléa sur le poste désamiantage
Dépassement de seuil acoustique la nuit, nuisances sonores fortes
Secteur soumis à PPRI, zone inondable, cote PHEC à 29.85
Présence d’un réseau de chaleur vertueux
Proximité du fleuve, couloir de vent
…….
Stade d’avancement études réglementaires (cf. DATA OPERATION) :
Points de vigilance soulevés par l’Autorité Environnementale :
Consommation d’ENAF à compenser
Pas assez de mixité fonctionnelle
Protection d’une espèce commune à détailler…
Evaluation environnementale au cas par cas | non soumis
Evaluation environnementale | en instruction
Déclaration Loi sur l'eau (IOTA) | en instruction
Déclaration ou enregistrement ICPE | en instruction
Autorisation environnementale unique (IOTA et/ou ICPE) | en instruction
Dossier de demande de défrichement | non soumis
Evaluation des incidences Natura 2000 | non soumis
Dossier de demande de dérogation espèces protégées | non soumis
Si pollution des sols avérées, coût de la dépollution - prévisionnel | 1 500 000 €
Compensation espèces protégées ou habitats | oui
Compensation zones humides | non

## Slide 69: Slide 3.3 – Enjeux BIODIVERSITE & ZAN
Pour mémoire, items du socle engagements pour cet enjeu :
# Développer la nature en ville #Retrouver des sols vivants #Gérer l’eau durablement # Rafraîchir la ville
En détails, les marqueurs de l’opération pour cet enjeu sont :
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

## Slide 70: Slide 3.4 – Enjeux CADRE DE VIE, CONFORT, SANTE
Pour mémoire, items du socle engagements pour cet enjeu :
# Urbanisme favorable à la santé # Renforcer le pouvoir d’achat des ménages, des collectivités # Maîtriser le confort d’été dans les conditions climatiques de demain
En détails, les marqueurs de l’opération pour cet enjeu sont :
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

## Slide 71: Slide 3.5 – Enjeux ENERGIE, CARBONE, RESSOURCES
Pour mémoire, items du socle engagements pour cet enjeu :
# Stratégie économie circulaire, réemploi # Construire des bâtiments pérennes, circulaires et réversibles # Choix modes constructifs, choix filières (locale, biosourcée, géo-sourcée, hors site) # Stratégie d’approvisionnement énergétique pour l’opération # Mesure de l’empreinte carbone de l’opération
En détails, les marqueurs de l’opération pour cet enjeu sont :
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

## Slide 73: Slide 3.6 – Enjeux MIXITE FONCTIONNELLE & INSERTION
Pour mémoire, items du socle engagements pour cet enjeu :
# Favoriser le vivre ensemble Mixité fonctionnelle, mixité sociale (NB : slide 4.1 à 4.7 dédiées)
# Traitement des rez-de-chaussée (NB : slide 4.6 dédiée)
# Politique insertion marché entreprises (NB : slide 7.1 évoquant insertion)
En détails, les marqueurs de l’opération pour cet enjeu sont :
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

## Slide 74: Slide 3.7 – Enjeux MOBILITES
Pour mémoire, items du socle engagements pour cet enjeu :
#Rendre aisés et attrayants les modes alternatifs à la voiture individuelle
# Rationnaliser les infrastructures réservées à la voiture individuelle :
# Politique de stationnement
En détails, les marqueurs de l’opération pour cet enjeu sont :
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

## Slide 75: Slide 3.8 – Enjeux CONCERTATION, PARTENARIATS
Pour mémoire, items du socle engagements pour cet enjeu :
# Agir dans le respect de l’identité de chaque territoire # Renforcer les dynamiques économiques # Approches préfiguratrices – transformation et appropriation des nouveaux quartiers
En détails, les marqueurs de l’opération pour cet enjeu sont :
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

## Slide 76: 3. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX […] >> RELEVE DE DECISIONS
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet

## Slide 77: 4. PROGRAMMATION
0. SYNTHESE
1. CADRES POLITIQUES ET CONTRACTUELS
2. PROCEDURES
3. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
4. PROGRAMMATION
5. FONCIER
6. ETUDES
7. TRAVAUX
Aller à…
8. RECETTES
9. PLAN DE CHARGES
10. CARTO RISQUES

## Slide 78: Slide 4.1 – Synthèse quantitative de la Programmation
Objectif : Donner une vue d’ensemble de la programmation et de sa mise en œuvre
Responsable de la rédaction : Chef de projet (DDOI au moment de la transmission)
Données Power BI :
Tableau des données de programmation à terminaison et par stade d’avancement / contractualisation
Outils SMQE :
- Compléter le feuillet 4.1. Synthèse programmatique
Code slide | Dénomination slides | Dénomination du document | raccourci vers le serveur
4.1. | Programmation quantitative – synthèse | tableau de suivi EPR | G:\SUIVI EPR\EPR
4.1. | Programmation quantitative – synthèse | Créer un plan masse cartographiant les informations essentielles concernant les cessions et participations | 
4.1. | SIMA | Revue de Projet | https://apps-metier.grandparisamenagement.fr/SIMA/

## Slide 80: Slide 4.2 – Synthèse de la Programmation par les usages
Objectif : Donner une vue d’ensemble de la cartographie des usages rendus possibles par l’opération
Responsable de la rédaction : Chef de projet
Données intégrées :
Principaux usages des espaces publics
Principaux services, commerces, activités

## Slide 81: Slide 4.2 – Synthèse de la Programmation par les usages
Copier – coller plan masse de la programmation des usages rendus possibles par l’opération

## Slide 82: Slide 4.3 – Programme des équipements publics
Objectif : Donner une vue d’ensemble du PEP et de sa mise en œuvre
Responsable de la rédaction : Chef de projet
Données intégrées :
PEP avec avancement / calendrier et réévaluation des données financières
Stade de maturité
Point sur les subventions associées au PEP

## Slide 83
Slide 4.3 – Programme des équipements publics
XXXXX

## Slide 84: Slide 4.4 – Logements
Objectifs : Permettre le suivi de la contribution de l’opération aux objectifs de GPA en matière de logement.
Constituer un tableau de bord regroupant notamment les éléments intéressant la DRHIL.
Donner à voir le positionnement de l’opération au regard du marché local du logement
Responsable de la rédaction : Chef de projet
Données intégrées :
Ventilation par typologie :
Libre (Collectif libre, Collectif libre géré, individuel libre, LAB)
Intermédiaire (Collectif intermédiaire, Individuel intermédiaire)
Aidé (Collectif aidé, Collectif aidé géré, Individuel aidé)
Pour le logement libre : Part en accession sociale, produits : BRS, PSLA, TVA5,5%, NC
Pour le logement aidé : MOD ou VEFA / PLAI, PLUS, PLS, NC / contrepartie PRU oui/non.
Les bailleurs
Outils SMQE :
Code slide | Dénomination slides | Dénomination du document | raccourci vers le serveur
4.4. | Programmation logement | tableau de suivi EPR > colonnes logements | G:\SUIVI EPR\EPR

## Slide 86: Slide 4.4 – Logements
L’opération comprend X logements dont X (XX%) lgts en accession libre, X (XX%) lgts en accession sociale ou maîtrisée, X (XX%) lgts en LLI, X (XX%) lgts en LLS, X (XX%) lgts en résidences gérées.
-Concernant l’accession sociale ou maîtrisée :
X (XX%) lgts sont en PSLA, X (XX%) lgts en BRS, X (XX%) lgts en TVA 5,5%. Les bailleurs / opérateurs sont XX.
-Concernant le logement locatif intermédiaire (LLI) :
Les lots XX sont réalisés en MOD par le bailleur social ou assimilé XX. Les lots XX sont réalisés en VEFA par l’opérateur XX, vendus à XX (nom du bailleur social).
-Concernant le logement locatif social (LLS) :
X (XX%) lgts sont en PLAI, X (XX%) lgts en PLUS, X (XX%) lgts en PLS.
X (XX%) lgts sont réalisés en contrepartie PRU dans le quartier PRU
X (XX%) lgts sont réalisés en contrepartie PRU hors quartier PRU
Les lots XX sont réalisés en MOD par le bailleur social ou assimilé XX. Les lots XX sont réalisés en VEFA par l’opérateur XX, vendu à XX (nom du bailleur social).
- Concernant les programmes de résidences gérées :
(pension de famille, sénior, intergénérationnelle, jeunes travailleurs, étudiants)
Le lot XX est réalisé par l’opérateur XX et géré par le gestionnaire XX.
Le lot XX est réalisé par l’opérateur XX et géré par le gestionnaire XX.
Le lot XX est réalisé par l’opérateur XX et géré par le gestionnaire XX.
Graphique ou illustration (facultatif) :
Tableau EPR à l’appui, complétez / amendez le texte suivant :

## Slide 87: Slide 4.5 – Tertiaire
Responsable de la rédaction : DGA DEP, François Vasseur
PROGRAMMATION & CHARGES FONCIÈRES Tertiaire : 40 662 m² SDP
CF moyenne Bureaux : 335 € HT /m² SDP CF actualisée en 2023
  SOGELYM : PSV à 556 € HT /m² SDP
  HIBANA (ESIEA) : prix moyen de 296 € HT /m² SDP
Recettes estimées : 13.6 M €
ÉTUDE DE MARCHÉ, EPT.12
45.000 m² SDP de bureaux (neufs et 2nde main) placés / an (moyenne sur 10 ans)
Vacance : 7,8%
Offre immédiatement disponible : 187.450 m² (25% neuf)
Loyers : 380€ (prime), 200€ (2nde main)
Zoom sous-secteur Nord de l’EPT 12 (CBRE, T1 2021)
Vacance : 5,2 %
Loyers neufs / restructurés : 230-320 € HTHC / m² SDP
Mesures d’accompagnement : franchise des loyers de 24,8%
Plus de 900 000 m² de tertiaire en production sur les ZAC environnantes (Paris 13e, Ivry Confluence, …)
PRÉCONISATIONS
Etude 2023 (MOA.EPT.12) sur les conditions de réalisation de la programmation tertiaire par Alphaville
  → Peu de préconisations concrètes / effectives
  → Mobiliser les filières locales en associant locaux sociaux, laboratoire de recherche et petite production : FoodTech, localisation géostratégique entre le MIN de Rungis et l’agglomération parisienne.
Lots 5 (7 000 m²) et 6 ( 5400 m²) commercialisation à venir avec marché restreint (S2 2024)
  Capitaliser sur la 1ère commercialisation tertiaire à l’ESIEA : locomotive du secteur
  Rappel marques d’intérêt 2023 :
    Patriache
    Ynov : 3.000 à 3.500 m² de locaux en complément de son école Eicar (dont 2.500 m² de studios/locaux tech. HSP mini de 5m)
    RIVP (condition offre résidentielle concomitante)
    Présentation sans suite : CBRE.Education, Elevare, Etic
  → En cours : test d’une proposition programmatique et financière de Patriarche (activité productive, formation, tertiaire opéré) en vue d’un arbitrage marché restreint/gré à gré au printemps 2024

## Slide 88
Slide 4.5 – Tertiaire
XXXXX

## Slide 89: Slide 4.6 – Rez-de-chaussée actifs
Objectif : Permettre le suivi des éléments de programmation relatifs aux rez-de-chaussée actifs (commerces, activité,…)
Responsable de la rédaction : DGA-DEP (préciser pilote) avec appui du Chef de projet
Données intégrées :
A compléter (IdC, besoins quantitatifs et qualitatifs du secteur, stratégie de maîtrise des RdC, charges foncières, contractualisation des loyers et mesures d’accompagnement, phasage de livraisons,…)

## Slide 90
Slide 4.6 – Rez-de-chaussée actifs
XXXXX

## Slide 91: Slide 4.7 – Autres programmation
Objectif : Permettre le suivi des éléments de programmation relatifs aux autres programmations (lorsque pertinent)
Responsable de la rédaction : Chef de projet
Données intégrées :
A compléter et renseigner au cas par cas

## Slide 92
Slide 4.7 – Autres programmation
XXXXX

## Slide 93: Slide 4.8 – Stationnement
Objectif : Permettre le suivi des éléments de programmation relatifs au stationnement et de la stratégie de stationnement à l’échelle de l’opération
Responsable de la rédaction : Chef de projet
Données intégrées :
A compléter

## Slide 94
Slide 4.8 – Stationnement
XXXXX

## Slide 95: Slide 4.9 – Urbanisme préfigurateur
Objectif : Donner une vue d’ensemble sur les actions d’urbanisme tactique ou de préfiguration
Responsable de la rédaction : (préciser pilote)
Données intégrées :
A préciser

## Slide 96
Slide 4.9 – Urbanisme préfigurateur
XXXXX

## Slide 97: 4. PROGRAMMATION >> RELEVE DE DECISIONS
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet

## Slide 98: 5. FONCIER
0. SYNTHESE
1. CADRES POLITIQUES ET CONTRACTUELS
2. PROCEDURES
3. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
4. PROGRAMMATION
5. FONCIER
6. ETUDES
7. TRAVAUX
Aller à…
8. RECETTES
9. PLAN DE CHARGES
10. CARTO RISQUES

## Slide 99: Slide 5.1 – Foncier – Action foncière
Objectif : Donner une vue d’ensemble sur le volet acquisitions foncières
Responsable de la rédaction : DFP (préciser pilote) (DDOI avant transmission)
Données intégrées :
Plan des propriétés foncières
Phasage des acquisition (plan si existant)
Etat d’avancement des procédures foncières (DUP, cessibilité, expropriation)
Fixations judiciaires en cours et à venir
Zooms sur les acquisitions à enjeux N et N+1
Outils SMQE :
Code slide | Dénomination slides | Dénomination du document | raccourci vers le serveur
5.1. | Action foncière | PEPI_20190805_PFA sept 19_Foncier | G:\Qualité et Développement Durable\R0 Pilotage des opérations\A Pilotage Opération\Exemples tableaux de suivi détaillés\Suivi des acquisitions

## Slide 100: Slide 5.1 – Foncier – Action foncière

## Slide 101: Slide 5.1 bis – Foncier – Action foncière de l’EPFIF
Objectif : Donner une vue d’ensemble sur le volet acquisitions foncières
Responsable de la rédaction : DFP (préciser pilote)
Données intégrées :
Date de signature et d'échéance de la CIF (si CIF GPA ou EPA ORSA) ou du protocole foncier (si CIF CT)
Plan des propriétés foncières
Tableau des acquisitions à réaliser auprès de l'EPFIF (avec date et conditions suspensives éventuelles) + prévisions d'acquisition
Plan de phasage (si existant)
CRACL et historique des CRACL sur 4 ans
Zooms sur les acquisitions à enjeux N et N+1

## Slide 102: Slide 5.1 bis – Action foncière de l'EPFIF

## Slide 103: Slide 5.2 – Evictions commerciales et transferts d’activités
Objectif : Donner une vue d’ensemble sur les enjeux liés aux évictions commerciales et transferts d’activité (libération du site)
Responsable de la rédaction : DFP (préciser pilote)
Données intégrées :
  Plan de localisation des locataires à évincer
  Tableau d'avancement des évictions (date effective ou date prévisionnelle)
Zooms sur les dossiers à enjeux N et N+1

## Slide 104: Slide 5.2 – Evictions commerciales et transferts d’activités

## Slide 105: Slide 5.3. – Coûts de maîtrise foncière
Objectif : Donner une vue d’ensemble sur les enjeux liés à la maîtrise foncière (acquisition + éviction)
Responsable de la rédaction : DFP (préciser pilote)
Données intégrées :
Estimation acquisitions (avec date de mise à jour et source + évolution sur 4 ans du poste foncier)
Estimation acquisitions EPFIF (avec date de mise à jour et source + évolution sur 4 ans du poste foncier)
Estimation évictions (avec date de mise à jour et source + évolution sur 4 ans du poste foncier)
Aléas fonciers pris en compte au bilan

## Slide 106: 5.3.1. Evolutions à terminaison – Maîtrise foncière
Principales évolutions
Le poste de dépense « acquisition (A) » est inchangé, en baisse, en hausse (éventuellement légère, forte) de +/-XX%, soit +/-XX k€ HT, s’établissant à … M€ HT. Cette évolution est due à une augmentation, une baisse du poste XXXX.
Le poste de dépense « EVICTIONS » est inchangé, en baisse, en hausse (éventuellement légère, forte) de +/-XX%, soit +/-XX k€ HT, s’établissant à … M€ HT. Cette évolution est due à une augmentation, une baisse du poste XXXX.
Aléas spécifiques
Les aléas pour le poste « acquisition » sont stables, en baisse, en hausse de +/-XX%, soit +/-XX k€ HT, s’établissant à … M€ HT. Cette évolution est liée à une augmentation, une baisse du poste XXXX, la nécessité de couvrir telle ou telle nouvelle dépense, etc…
Optimisations identifiées
À N+1, la non-consommation de telle ou telle provision, l’abandon de telle dépense, les résultats des études de pollutions des sols, etc… devraient permettre une optimisation d’environ + XX k€ HT.
A terminaison, la non-consommation de telle ou telle provision, l’abandon de telle dépense, les résultats des études de pollutions des sols, etc… devraient permettre une optimisation d’environ + XX k€ HT.
Nom opération – Commune – Code opérationnel

## Slide 107: Slide 5.4 – Gestion patrimoniale
Objectif : Donner une vue d’ensemble sur les enjeux liés au portage (gestion technique, impôts et taxes)
Responsable de la rédaction : DFP (ROF et gestionnaire de patrimoine)
Données intégrées :
Principales mesures de gestion patrimoniale du site (sécurisation, entretien...)
Points de vigilance / Enjeux des prochains mois
Coûts de gestion [estimation à terminaison + chronique annuelle]
Impôts fonciers payés [estimation à terminaison + chronique annuelle]
Aléas pris au bilan

## Slide 108: Slide 5.4. – Gestion patrimoniale

## Slide 109: 5.4.1. Evolutions à terminaison – gestion patrimoniale
Nom opération – Commune – Code opérationnel
Principales évolutions
Le poste de dépense « gestion foncière – gestion de site (E) » est inchangé, en baisse, en hausse (éventuellement légère, forte) de +/-XX%, soit +/-XX k€ HT, s’établissant à … M€ HT. Cette évolution est due à une augmentation, une baisse du poste XXXX.
Aléas spécifiques
Les aléas pour le poste « gestion foncière » sont stables, en baisse, en hausse de +/-XX%, soit +/-XX k€ HT, s’établissant à … M€ HT. Cette évolution est liée à une augmentation, une baisse du poste XXXX, la nécessité de couvrir telle ou telle nouvelle dépense, etc…
Optimisations identifiées
À N+1, la non-consommation de telle ou telle provision, l’abandon de telle dépense, etc… devraient permettre une optimisation d’environ + XX k€ HT.
A terminaison, la non-consommation de telle ou telle provision, l’abandon de telle dépense, etc… devraient permettre une optimisation d’environ + XX k€ HT.

## Slide 110: Slide 5.5 – Gestion locative
Objectif : Donner une vue d’ensemble sur les enjeux liés à l'occupation
Responsable de la rédaction : DFP (ROF, gestionnaire locative, gestionnaire de patrimoine)
Données intégrées :
Actions relatives à la gestion locative du site (nombre et type de COP...)
Expulsions / relogements
Zoom sur les dossiers à enjeux des prochains mois
Recettes de gestion [estimation à terminaison + chronique annuelle]

## Slide 111: Slide 5.5 – Gestion locative
XXXXXX

## Slide 112: 5.5. Evolutions à terminaison – gestion locative
Nom opération – Commune – Code opérationnel
Principales évolutions
Le poste de recettes « gestion locative » est inchangé, en baisse, en hausse (éventuellement légère, forte) de +/-XX%, soit +/-XX k€ HT, s’établissant à … M€ HT. Cette évolution est due à une augmentation, une baisse du poste XXXX.
Aléas spécifiques
Les aléas pour le poste « gestion locative » sont stables, en baisse, en hausse de +/-XX%, soit +/-XX k€ HT, s’établissant à … M€ HT. Cette évolution est liée à une augmentation, une baisse du poste XXXX, la nécessité de couvrir telle ou telle nouvelle dépense, etc…
Optimisations identifiées
À N+1, la non-consommation de telle ou telle provision, l’abandon de telle dépense, etc… devraient permettre une optimisation d’environ + XX k€ HT.
A terminaison, la non-consommation de telle ou telle provision, l’abandon de telle dépense, etc… devraient permettre une optimisation d’environ + XX k€ HT.

## Slide 113
Objectif : Acter de la stratégie de gestion de la ou des phases basculant en phase active d’aménagement afin de faciliter la passation à la DT pour le pilotage de travaux et la gestion des biens
Responsable de la rédaction : DFP (gestionnaire)
Données intégrées :
Biens concernés par le transfert (Plan)
Date prévisionnelle de passation à la DT (notification du premier marché de travaux)
Gestion du site à date (sécurisation, nombre de gardiens, travaux en cours, point sur les réseaux…)
Actions complémentaires à engager par la DFP en amont de la passation (avec précisions sur les coûts associés et justification des éventuelles dérogations au process Limites de prestations)
Points de vigilance concernant la gestion des biens après transfert à la DT
Outils SMQE :
Slide 5.6 – transfert gestion DFP  DT
Code slide | Dénomination slides | Dénomination du document | raccourci vers le serveur
5.4.bis | Transfert foncier DFP / DT | PROC_R2_Limites de prestation DFP-DT_20230424 | G:\Qualité et Développement Durable\R2 Gestion patrimoniale\2. Doctrine\Limites_prestation_DFP_DT

## Slide 114
XXXXXXXXXXXXX
Slide 5.6 – transfert gestion DFP  DT

## Slide 115: Slide 5.7 – Bilan de l’action de la DFP sur l’année N-1 > A ne pas activer
Objectif : Evaluer les moyens mobilisés et les résultats obtenus et les mettre en perspective avec les enjeux de l’année N+1
Responsable de la rédaction : DFP (préciser pilote)
Données intégrées :
A préciser
Bloc 2 (ne pas compléter)

## Slide 116: Slide 5.8 – Evaluation prestataire DFP > A ne pas activer
Objectif : A préciser
Responsable de la rédaction : DFP (préciser pilote)
Données intégrées :
A préciser
Bloc 2 (ne pas compléter)

## Slide 117: 5. FONCIER >> RELEVE DE DECISIONS
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet

## Slide 118: 6. ETUDES
0. SYNTHESE
1. CADRES POLITIQUES ET CONTRACTUELS
2. PROCEDURES
3. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
4. PROGRAMMATION
5. FONCIER
6. ETUDES
7. TRAVAUX
Aller à…
8. RECETTES
9. PLAN DE CHARGES
10. CARTO RISQUES

## Slide 119: Slide 6.1 – Etudes
Objectif : Donner à voir les enjeux à 3 ans en termes d’études
Responsable de la rédaction : Chef de Projet (DDOI au moment de la transmission)
Données intégrées :
Suivi des études réglementaires
Suivi des processus
Enjeux liés aux études
Outils SMQE :
Code slide | Dénomination slides | Dénomination du document | raccourci vers le serveur
6.1. | Etudes – synthèse des enjeux à 3 ans | Check List des études (R4 F1) | "G:\Qualité et Développement Durable\R4 Montage et Conception des opérations\Check List des études (R4 F1).xlsx"
6.1. | Etudes – synthèse des enjeux à 3 ans | R0 A 005bis_Tableau de bord de suivi des opérations OPTIONNEL (V1 - 2020).xlsx | G:\Qualité et Développement Durable\R0 Pilotage des opérations\A Pilotage Opération

## Slide 120: Slide 6.1 – Etudes

## Slide 121: 6.1.1. Evolutions à terminaison - Etudes
Nom opération – Commune – Code opérationnel
Principales évolutions
Le poste de dépense « études (B) » est inchangé, en baisse, en hausse (éventuellement légère, forte) de +/-XX%, soit +/-XX k€ HT, s’établissant à … M€ HT. Cette évolution est due à une augmentation, une baisse du poste XXXX.
Aléas spécifiques
Les aléas pour le poste « études » sont stables, en baisse, en hausse de +/-XX%, soit +/-XX k€ HT, s’établissant à … M€ HT. Cette évolution est liée à une augmentation, une baisse du poste XXXX, la nécessité de couvrir telle ou telle nouvelle dépense, etc…
Optimisations identifiées
À N+1, la non-consommation de telle ou telle provision, l’abandon de telle dépense, etc… devraient permettre une optimisation d’environ + XX k€ HT.
A terminaison, la non-consommation de telle ou telle provision, l’abandon de telle dépense, etc… devraient permettre une optimisation d’environ + XX k€ HT.

## Slide 122: Slide 6.2. – Etudes – Evaluation des prestataires
Objectif : Evaluer les prestataires mobilisés sur le projet
Responsable de la rédaction : Chef de Projet (à préciser)
Données intégrées :
A préciser
Bloc 2 (ne pas compléter)

## Slide 123: 6.ETUDES >> RELEVE DE DECISIONS
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet

## Slide 124: 7. TRAVAUX
0. SYNTHESE
1. CADRES POLITIQUES ET CONTRACTUELS
2. PROCEDURES
3. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
4. PROGRAMMATION
5. FONCIER
6. ETUDES
7. TRAVAUX
Aller à…
8. RECETTES
9. PLAN DE CHARGES
10. CARTO RISQUES

## Slide 125: Slide 7.1 – Programmation travaux
Objectif : Donner une vue d’ensemble de la programmation et des évolutions des projets en matière d’infrastructures et ouvrages d’art
Responsable de la rédaction : Chef de projet avec l’aide MOE
Données intégrées :
Outils du process R5 à l’appui, vous complétez les tableaux de synthèse du feuille 7.1 (coût, TS, pénalités, insertion, sécurité) à copier-coller dans les slides ci-dessous
Commentez et expliquez les valeurs et indicateurs

## Slide 126: 7.1 Synthèse programmation infra.
Feuillet 7.1 Synthèse programme infra. à compléter et à copier coller ici
Suivi coût travaux
OPERATION | MARCHE |  | SURFACE | €/m2 AVP | €/m2 PRO | €/m2 REEL
XXXXX | MISE EN ETAT DE SITE | Déconstruction (bâtiments) |  |  |  | 
 |  | Confortement-Injection |  |  |  | 
 |  | Dépollution |  |  |  | 
 |  | Travaux préparatoires - Installations |  |  |  | 
 |  | Terrassement |  |  |  | 
 | ESPACES PUBLICS | Voirie |  |  |  | 
 |  | Place - Parvis |  |  |  | 
 |  | Espaces Verts |  |  |  | 
 |  | Assainissement EP-EU |  |  |  | 
 |  | Eau Potable-Incendie |  |  |  | 
 |  | HTA (tranchées) |  |  |  | 
 |  | BT |  |  |  | 
 |  | Gaz (tranchées) |  |  |  | 
 |  | Telecom |  |  |  | 
 |  | Eclairage |  |  |  | 
 |  | Chauffage (tranchées) |  |  |  | 
 |  | Signalisation |  |  |  | 
 |  | Mobilier Urbain |  |  |  | 
 |  | Soutènement - Maçonnerie |  |  |  | 
 |  | Ouvrage d'Art |  |  |  | 
 | Equipements Publics | Groupe scolaire |  |  |  | 
 |  | Gymnase |  |  |  | 

## Slide 127: 7.1 Synthèse programmation infra.
Feuillet 7.1 Synthèse programme infra. à compléter et à copier coller ici
Suivi Travaux Supplémentaires (TS)
OPERATION | MARCHE | NOM DU TITULAIRE | MONTANT TS CUMULE A DATE (€) | % CUMULE MARCHE | ORIGINE |  | 
 |  |  |  |  | A la demande du MOE | A la demande du MOA | Qui simpose au MOA
XXXXX | TRAVAUX 1 |  |  |  |  |  | 
 | TRAVAUX 2 |  |  |  |  |  | 
 | TRAVAUX 3 |  |  |  |  |  | 
 | TRAVAUX 4 |  |  |  |  |  | 
 | MOE |  |  |  |  |  | 
 | OPC |  |  |  |  |  | 
 | REC |  |  |  |  |  | 
 | CT |  |  |  |  |  | 
 | AMO DD |  |  |  |  |  | 
 | AMO T |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Somme |  | Moyenne |  | 
 |  |  | - |  |  |  | 

## Slide 128: 7.1 Synthèse programmation infra.
Feuillet 7.1 Synthèse programme infra. à compléter et à copier coller ici
Suivi pénalités
OPERATION | MARCHE | NOM DU TITULAIRE | MONTANT TS CUMULE A DATE (€) | % MARCHE | COMMENTAIRES/ REMARQUES
XXXXX | TRAVAUX 1 |  |  |  | 
 | TRAVAUX 2 |  |  |  | 
 | TRAVAUX 3 |  |  |  | 
 | TRAVAUX 4 |  |  |  | 
 | MOE |  |  |  | 
 | OPC |  |  |  | 
 | REC |  |  |  | 
 | CT |  |  |  | 
 | AMO DD |  |  |  | 
 | AMO T |  |  |  | 
 |  | Somme | - |  | 

## Slide 129: 7.1 Synthèse programmation infra.
Feuillet 7.1 Synthèse programme infra. à compléter et à copier coller ici
Suivi sécurité
OPERATION | NOMBRE D'ACCIDENTS | NOMBRE DE JOURS D'ARRET DE TRAVAIL |  | MARCHE | TITULAIRE | DETAILS ET COMMENTAIRES
XXXXX |  |  |  |  |  | 

## Slide 130: 7.1 Synthèse programmation infra.
Feuillet 7.1 Synthèse programme infra. à compléter et à copier coller ici
Suivi insertion
OPERATION | MARCHE | OBJECTIF % INSERTION | OBJECTIF HEURES INSERTION | HEURES CUMULEE REALISEES | % ACTUEL ATTEINT
XXXXX | TRAVAUX 1 |  |  |  | 
 | TRAVAUX 2 |  |  |  | 
 | TRAVAUX 3 |  |  |  | 
 | TRAVAUX 4 |  |  |  | 
 | MOE |  |  |  | 
 | OPC |  |  |  | 
 | REC |  |  |  | 
 | CT |  |  |  | 
 | AMO DD |  |  |  | 
 | AMO T |  |  |  | 
 | PROMOTEUR 1 |  |  |  | 
 | PROMOTEUR 2 |  |  |  | 
 | PROMOTEUR 3 |  |  |  | 

## Slide 131: 7.1.1. Evolutions à terminaison - Travaux
Nom opération – Commune – Code opérationnel
Principales évolutions
Le poste de dépense « travaux (C) » est inchangé, en baisse, en hausse (éventuellement légère, forte) de +/-XX%, soit +/-XX k€ HT, s’établissant à … M€ HT. Cette évolution est due à une augmentation, une baisse du poste XXXX. Dans le détail, concernant les sous-postes :
poste C1, …..
poste C2, …..
poste C3, …..
poste C5, …..
poste C6, …..
Aléas spécifiques
Les aléas pour le poste « travaux » sont stables, en baisse, en hausse de +/-XX%, soit +/-XX k€ HT, s’établissant à … M€ HT. Cette évolution est liée à une augmentation du poste YYYY, une baisse du poste XXXX, la nécessité de couvrir telle ou telle nouvelle dépense, etc…
Optimisations identifiées
À N+1, la non-consommation de telle ou telle provision, l’abandon de telle dépense, etc… devraient permettre une optimisation d’environ + XX k€ HT.
A terminaison, la non-consommation de telle ou telle provision, l’abandon de telle dépense, etc… devraient permettre une optimisation d’environ + XX k€ HT.

## Slide 132: Slide 7.2 – Phasage
Objectif : Donner une vue d’ensemble du phasage de l’opération (infra + super) par périodes de 6 mois
Responsable de la rédaction : OPC sur sollicitation du Chef de projet (DDOI)
Données intégrées :
Cahier de phasage détaillé travaux à 6, 12, 18 et 24 mois. A normaliser dans la forme. Production à externaliser sur l’OPC de l’opération

## Slide 133: Slide 7.2 – Phasage – 6 mois
Copier – coller phasage travaux de mise en état des sols et d’aménagement

## Slide 134: Slide 7.2 – Phasage – 12 mois
Copier – coller phasage travaux de mise en état des sols et d’aménagement

## Slide 135: Slide 7.2 – Phasage – 18 mois
Copier – coller phasage travaux de mise en état des sols et d’aménagement

## Slide 136: Slide 7.2 – Phasage – 24 mois
Copier – coller phasage travaux de mise en état des sols et d’aménagement

## Slide 137: Slide 7.3 – Rétrocessions
Objectif : Donner une vue d’ensemble des rétrocessions …..
Responsable de la rédaction : Chef de projet (avec l’aide de la DFP sur les valeurs)
Données intégrées :
XXXXX

## Slide 138: Slide 7.3 – Rétrocessions
XXXX

## Slide 139: Slide 7.4. – Travaux – Evaluation des prestataires
Objectif : Evaluer les prestataires mobilisés sur le projet
Responsable de la rédaction : DFP (à préciser)
Données intégrées :
A préciser
Bloc 2 (ne pas compléter)

## Slide 140: 7. TRAVAUX >> RELEVE DE DECISIONS
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet

## Slide 141: 8. RECETTES (subventions, cessions, participations, copromotion)
0. SYNTHESE
1. CADRES POLITIQUES ET CONTRACTUELS
2. PROCEDURES
3. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
4. PROGRAMMATION
5. FONCIER
6. ETUDES
7. TRAVAUX
Aller à…
8. RECETTES
9. PLAN DE CHARGES
10. CARTO RISQUES

## Slide 142: Slide 8.1 – Subventions
Objectif : Donner une vue d’ensemble des financements complémentaires mobilisables; des subventions perçues par l’opération, et du suivi des conventions en cours. S’assurer des versements en conformité avec les engagements. Soulever les sujets d’évolution pouvant conduire à arbitrage.
Responsable de la rédaction : Chef de projet
Avec l’appui de la DJF pour le suivi des conventions de financements en cours, de l’avancement des appels de fonds, et alertes sur les échéances limites d’AF à respecter pour éviter leur caducité.
Avec l’appui d’Adrien Durieux (DDOI) dans l’identification de financements complémentaires mobilisables
Données intégrées :
Subventions : Préciser subventions à solliciter, listing des sub potentielles, et suivi
Participations au titre du PEP de la part des collectivités
AMIs pour lesquels une candidature a été déposée quel que soit le résultat

## Slide 143: Slide 8.1 – Subventions
XXXX

## Slide 144: 8.1.1. Evolutions à terminaison
Nom opération – Commune – Code opérationnel
Principales évolutions
Le poste de recettes « subventions et participations (D) » est inchangé, en baisse, en hausse (éventuellement légère, forte) de +/-XX%, soit +/-XX k€ HT, s’établissant à … M€ HT. Cette évolution est due à une augmentation, une baisse du poste XXXX. Dans le détails, concernant les sous-postes :
Poste « subventions et contributions (D1) », ….
Poste « participations (D2) », ……
Aléas spécifiques
Les aléas pour le poste « subventions et participations » sont stables, en baisse, en hausse de +/-XX%, soit +/-XX k€ HT, s’établissant à … M€ HT. Cette évolution est liée à une augmentation, une baisse du poste XXXX, la nécessité de couvrir telle ou telle nouvelle dépense, etc…
Optimisations identifiées
À N+1, la non-consommation de telle ou telle provision, l’abandon de telle dépense, etc… devraient permettre une optimisation d’environ + XX k€ HT.
A terminaison, la non-consommation de telle ou telle provision, l’abandon de telle dépense, etc… devraient permettre une optimisation d’environ + XX k€ HT.

## Slide 145: Slide 8.2 – Cessions
Objectif : Donner une vue d’ensemble sur les cessions réalisées et à intervenir.
Responsable de la rédaction : Responsable de projet
Données intégrées :
Un plan masse ‘légendé’, donnant en un coup d’œil pour chaque lot les éléments suivants :
      Numéro / nom du lot
      Un visuel du lot (si existant)
      Surface programmée en m²SDP
      Programme
        Logement
        Commerce pied d'immeuble
        Bureaux
        Commerce
        Activité
        Equipement
        Hôtel
      Date de lancement commercial (ex : T2 2026 ou 10/04/2026)
      Date de signature PSV (ex : T2 2026 ou 10/04/2026)
      Date d’AAV (ex : T2 2026 ou 10/04/2026)

## Slide 147: Slide 8.2 – Cessions

## Slide 148: 8.2.1. Evolutions à terminaison - Cessions
Nom opération – Commune – Code opérationnel
Sortie GO7
Principales évolutions
Le poste de recettes « cessions (B) » est inchangé, en baisse, en hausse (éventuellement légère, forte) de +/-XX%, soit +/-XX k€ HT, s’établissant à … M€ HT. Cette évolution est due à une augmentation, une baisse du poste XXXX. Dans le détail, concernant les sous-postes :
poste B1 (logements), …..
poste B2 (tertiaire), …..
poste B3 (autres cessions), …..
Aléas spécifiques
Les aléas pour le poste « cessions » sont stables, en baisse, en hausse de +/-XX%, soit +/-XX k€ HT, s’établissant à … M€ HT. Cette évolution est liée à une augmentation du poste YYYY, une baisse du poste XXXX, la nécessité de couvrir telle ou telle nouvelle dépense, etc…
Optimisations identifiées
À N+1, la non-consommation de telle ou telle provision, l’abandon de telle dépense, etc… devraient permettre une optimisation d’environ + XX k€ HT.
A terminaison, la non-consommation de telle ou telle provision, l’abandon de telle dépense, etc… devraient permettre une optimisation d’environ + XX k€ HT.

## Slide 149
Objectif : Donner une vue d’ensemble des projets en copromotion, réalisés et à intervenir.
Responsable de la rédaction : Responsable de projet
Données intégrées : Pour chaque opération en copromotion, synthétiser les éléments suivants :
    Numéro / Nom du lot / Nom SCCV / Nom partenaire
    Part GPA dans capital SCCV [%]
    Un visuel du lot (si existant)
    Surface programmée en m²SDP
    Programme
        Logement
        Commerce pied d'immeuble
        Bureaux
        Commerce
        Activité
        Equipement
        Hôtel
    CA / prix de revient / résultat [€ HT]
    Taux de marge sur CA [%]
    Honoraires de gestion GPA [€ HT]
    Dividende pour GPA [€ HT]
    Date d’approbation en Conseil d’Administration (ex : T2 2026 ou 10/04/2026)
    Date de création de la SCCV (ex : T2 2026 ou 10/04/2026)
    Date de dépôt PC (ex : T2 2026 ou 10/04/2026)
    Date de PC purgé validé (ex : T2 2026 ou 10/04/2026)
    Avancement commercialisation [nb lgts vendus]
    Genèse, contexte de déclenchement du projet en copromotion (démonstrateur, innovations, promoteur non référencé dans l’AMI, souhait parties prenantes, etc…)
    Qualité de la relation avec le partenaire
Slide 8.3 – COPROMOTION

## Slide 150: Slide 8.3 – COPROMOTION (le cas échéant)
Compléter puis copier-coller onglet 8.3 COPROMOTION du Excel DATA OPERATION
Démonstrateur RE2028

## Slide 151: Slide 8.3.1 – Evolution à terminaisons COPROMOTION
Nom opération – Commune – Code opérationnel
Sortie GO7 - COPROMOTION
COPROMOTION
Principales évolutions
Le poste de recettes « COPROMOTION » est inchangé, en baisse, en hausse (éventuellement légère, forte) de +/-XX%, soit +/-XX k€ HT, s’établissant à … M€ HT. Cette évolution est due à une augmentation, une baisse du poste XXXX, etc…
Aléas spécifiques
Les aléas pour le poste « COPROMOTION » sont stables, en baisse, en hausse de +/-XX%, soit +/-XX k€ HT, s’établissant à … M€ HT. Cette évolution est liée à une augmentation du poste YYYY, une baisse du poste XXXX, la nécessité de couvrir telle ou telle nouvelle dépense, etc…
Optimisations identifiées
À N+1, la non-consommation de telle ou telle provision, l’abandon de telle dépense, etc… devraient permettre une optimisation d’environ + XX k€ HT.
A terminaison, la non-consommation de telle ou telle provision, l’abandon de telle dépense, etc… devraient permettre une optimisation d’environ + XX k€ HT.

## Slide 152: Slide 8.4. – Evaluation des opérateurs
Objectif : Evaluer les prestataires mobilisés sur le projet
Responsable de la rédaction : Chef de projet
Données intégrées :
A préciser
Bloc 2 (ne pas compléter)

## Slide 153: 8. RECETTES >> RELEVE DE DECISIONS
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet

## Slide 154: 9. PLAN DE CHARGES
0. SYNTHESE
1. CADRES POLITIQUES ET CONTRACTUELS
2. PROCEDURES
3. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
4. PROGRAMMATION
5. FONCIER
6. ETUDES
7. TRAVAUX
Aller à…
8. RECETTES
9. PLAN DE CHARGES
10. CARTO RISQUES

## Slide 155: Slide 9.1 – Moyens humains
Objectif : Donner à voir le plan de charge de l’équipe projet à horizon 18 mois
Responsable de la rédaction : (préciser pilote)
Données intégrées :
Plan de charge de l’équipe à récupérer auprès DT

## Slide 156: Slide 9.1 – Moyens humains

## Slide 157: Slide 9.2 – Plan de charge à 3 ans
Objectif : Donner à voir le plan de charge de l’équipe projet à horizon 3 ans
Responsable de la rédaction : (préciser pilote)
Outils SMQE :
Code slide | Dénomination slides | Dénomination du document | raccourci vers le serveur
9.2. | PFI à 3 ans | PFX 553 - Modèle avril 2022 New | G:\Qualité et Développement Durable\S3 Maîtrise des données financières et physiques\1_Ordonnateur (budgets et PFA)\2 - Prévisions à fin d'affaires

## Slide 158: Slide 9.2 – PFI à 3 ans

## Slide 159: 9. PLAN DE CHARGES >> RELEVE DE DECISIONS
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet
Rappel de l’arbitrage attendu pour l’item et relevé de la décision prise à l’issue de la revue de projet

## Slide 160: 10. QUALITE
0. SYNTHESE
1. CADRES POLITIQUES ET CONTRACTUELS
2. PROCEDURES
3. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
4. PROGRAMMATION
5. FONCIER
6. ETUDES
7. TRAVAUX
Aller à…
8. RECETTES
9. PLAN DE CHARGES
10. CARTO RISQUES

## Slide 161: Slide 10.1 – Respect des procédures qualité
Objectif : Fiche d’autocontrôle sur la mise en œuvre des procédures du SMQE
Responsable de la rédaction : (préciser pilote)
Données intégrées :
A définir
Bloc 2 (ne pas compléter)

## Slide 162: Slide 10.2 – Cartographie des risques
Objectif : Cartographie des risques de l’opération
Responsable de la rédaction : (préciser pilote) (DDOI au moment de la transmission)
Outils SMQE :
- Compléter cartographie des risques (SIMA Revue de Projet)