DIRECTION D’INFRASTRUCTURE

DE LA DEFENSE DE NOUMEA

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CADRE DU MEMOIRE TECHNIQUE

Maître de l’ouvrage

ETAT – MINISTERE DES ARMEES

Acheteur

Monsieur le directeur de la direction d’infrastructure de la défense de Nouméa (DID-NMA)

Conducteur d’opération

Division projets de la direction d’infrastructure de la défense de Nouméa

Maître d’œuvre

Bureau d’études GEMOCE SARL

Objet de la consultation

Projet n°P25025 NOUMEA (98) – Quartier Gribeauval : Rénovation de la darse des bains militaires

Cadre du mémoire technique

Généralités

Le dossier de candidature comprend un mémoire technique établi par le candidat permettant de juger la valeur technique de l’offre.

Le cadre du mémoire technique est décrit dans la présente annexe et fait référence aux critères de notations présent dans le RPAO. L’entreprise est tenue de se conformer à ce cadre pour la rédaction de son mémoire.

IMPORTANT : Chaque variante fera l’objet d’un mémoire technique dédié complet et séparé du mémoire technique de la solution de base.

CHAPITRE 1 – MOYENS HUMAIN MOBILISES ET REFERENCES DU PERSONNEL (5 points)

(3 pages maximums)

- Moyens humains affectés au chantier y compris intervenants extérieurs (3 points)

Il sera précisé l’organisation générale de l’entreprise (ou du groupement) pour la réalisation du chantier. Il sera fourni un organigramme des moyens humains affectés à la présente opération, complété d’une présentation des moyens humains dont l’entreprise et ses sous-traitants disposent démontrant de sa capacité à réaliser les travaux objet du marché.

Il sera notamment précisé les qualifications professionnelles pertinentes des personnes qui seront chargées d’exécuter ou d’encadrer l’exécution des prestations du marché.

A défaut, il sera précisé leurs références (5 maximum) concernant les postes ou emplois occupés précédemment, ainsi que la nature et l’importance des prestations en rapport avec l’objet du marché, qu’elles ont exécutées ou à l’exécution desquelles elles ont concouru dans ce cadre.

Ainsi devront être présentés les 6 éléments suivants :

- Organigramme de l’organisation du chantier y compris sous-traitant le cas échéant ;

- Qualification du personnel pour réaliser les travaux y compris sous-traitant le cas échéant ;

- 1 ou 2 BET pressentis pour la mission EXE ;

- 1 ou 2 géotechniciens pressentis pour la mission G3 ;

- 1 ou 2 laboratoires externes pour les essais béton de convenance et/ou de contrôle ;

- 1 ou 2 biologistes marins pour le déplacement des coraux et oursins et le suivi post déplacements ;

- 0,50 point par élément

- Références de l’entreprise (2 points)

Une présentation de 2 références en travaux maritimes datant de moins de 10 ans réalisés par l’entreprise et/ou son sous-traitant et pertinentes vis-à-vis du présent projet. Ces références seront complètes et préciseront en particulier : Le maître d’ouvrage, l’année de construction de l’ouvrage, le type d’ouvrage et les dimensions générales, les spécificités techniques particulières le cas échéant, le montant de l’opération.

- 1 points par référence conforme vis-à-vis du projet et complète.

CHAPITRE 2 – MOYENS TECHNIQUES ET FOURNITURES (5 points)

- Moyens techniques mobilisés de l’entreprise internes et externes (2 points)

Une description des moyens mis en œuvre pour les travaux précisant en particulier les items suivants :

- Les moyens matériels mobilisés pour les phases de démolition,

- Les moyens matériels mobilisés pour les phases de reconstruction.

- 1 point par item complet y compris fiches techniques des matériels ;

- Matériaux et fournitures (3 points)

Des indications de provenance, références des fournitures et fournisseurs des matériaux proposés pour la réalisation des travaux. Il sera notamment précisé les items suivants :

- Fiche technique du ciment utilisé ;

- Origine et qualité des enrochements et matériaux d’apports

- Fiche technique des mâts d’éclairage ;

- Fiche technique des bornes portuaires et équipements d’amarrage ;

- Fiche technique clôture neuve et portail pour matériel CINC ;

- Fiche technique du géotextile.

- 0,5 point par item

CHAPITRE 3 – METHODES DES OUVRAGES HORS QUAI SUD-EST et HORS DECROCHE NORD-EST (30 points)

- Phasage (5 points)

L’entreprise transmettra son phasage des travaux sous forme de 5 croquis A4 comprenant les installations de chantier et la position des matériels de chantier, en lien avec la méthodologie et l’organisation décrite par l’entreprise dans ce qui suit.

- 5 points : 1 points par croquis

- Méthodologies (25 points)

Description (1 page maximum par item) de la méthodologie prévisionnelle pour la réalisation des ouvrages hors quai Sud-Est et hors décroché nord, pour les 5 items suivants :

- L’organisation du plan d’eau et gestion des flux à terre pour la co-activité en phase chantier y compris gestion provisoire des matériels du CINC et du maintien de l’activité de la darse y compris la réalisation des ouvrages provisoires pour maintien de l’accès aux pannes flottantes intérieures au bassin en précisant le nombre de navires à supprimer sur le plan d’eau,

- La réalisation des terrassements et remblaiements pour pose d’éléments préfabriqués y compris la réutilisation éventuelle des empierrements de l’ancien quai sur site,

- La réalisation des quais en béton y compris préfabrication, y compris butées anti-affouillement y compris la réalisation des couronnements. L’entreprise précisera comment elle limitera les efforts sur les ouvrages (existants et projetés) en phase chantier.

- La réalisation des équipements et réseaux bornes et éclairages,

- La remise en état des terre-plein en fin de chantier y compris la pose des nouvelles clôtures CINC.

- 5 points par item décrits ci-dessus

Chapitre 4 : METHODE DE REALISATION DU QUAI SUD-EST ET DU DECROCHE NORD-EST (30 points).

BASE OU VARIANTE

- Phasage (4 points)

L’entreprise transmettra son phasage des travaux sous forme de 4 croquis A4 comprenant les installations de chantier et la position des matériels de chantier, en lien avec la méthodologie et l’organisation décrite par l’entreprise dans ce qui suit. Il sera représenté le positionnement des pistes provisoires éventuelles ou l’organisation des interventions par barges.

- 4 points : 1 points par croquis

- Références d’ouvrages similaires (4 points)

L’entreprise transmettra 2 références illustrées d’ouvrages maritimes similaires ayant été réalisés suivant une technique constructive identique,

- 4 points : 2 points par référence correspondant à la solution technique proposée

- Note de pré-dimensionnement et métrés (7 points)

L’entreprise fournira une note de pré-dimensionnement pour le confortement du quai sud-est et du décroché nord-est ainsi qu’un métré associé.

- 7 points : Fourniture d’une note de pré-dimensionnement détaillée accompagnée d’un métré;

- 3 points : Fourniture d’une note de pré-dimensionnement sans métré ;

- 0 point : Absence de note de pré-dimensionnement.

- Méthodologies (15 points)

Description (2 pages maximum par item) de la méthodologie prévisionnelle pour la réalisation des ouvrages quai Sud-Est et décroché nord, pour les 5 items suivants :

- Méthodologie de réalisation des ouvrages hors parties maçonnées ;

- Méthodologie de réalisation des parties maçonnés ;

- Intérêt de la solution sur l’organisation du plan d’eau et gestion des flux à terre pour la co-activité en phase chantier ;

- Intérêt de la solution pour l’exploitation du site après travaux. ;

- Intérêt de la solution pour l’entretien des ouvrages après réception.

- 3 points par item décrits et complet.

CHAPITRE 5 – RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT (10 points)

(5 pages maximum)

- Organisation environnementale du chantier (5 points)

L’entreprise précisera les moyens spécifiques qu’elle prévoit pour la protection de l’environnement (types d’installations prévues, procédures de mise en place, moyens de contrôles, points d’arrêts) sur toutes les actions environnementales, en particulier :

- Limitations des rejets en mer, en particulier contrôle des MES,

- Pollution de l’eau et des sols et gestion des déchets,

- Réduction des émissions de poussières,

- Propreté des voies circulées le soir et le week-end,

- Réduction des nuisances sonores,

- 1 point par item décrits et complet.

- Déplacement des coraux (5 points)

- Déplacement des coraux et oursins avec 1 référence réussie par l’entreprise et/ou ses prestataires externes pour le déplacement de formations coralliennes avec indication des taux de survie obtenus.

- 5 points : Description complète de la méthodologie de déplacement et de suivi prévues pour les coraux et oursins et référence illustrée fournie ;

- 2 points : Absence de référence ;

- 0 point : Pas d’élément fourni.

CHAPITRE 6 – INSTALLATIONS DE CHANTIER et GESTION DE LA CO-ACTIVITE (10 points)

(2 pages maximum)

L’entreprise fournira un plan d’installation de chantier (PIC) qui matérialise les bungalows, stockage des grues, pelles, matériaux et matériels, remblais pour piste, aire de préfabrication éventuelle et dispositions pour le maintien des circulations piétonnes et véhicules….

Il sera précisé comment les surfaces occupées ont été minimisées au regard du maintien de l’activité du site.

- 10 points : Présentation d’un PIC avec justification vis-à-vis de la co-activité,

- 5 points : Présentation d’un PIC général sans justification vis-à-vis de la co-activité,

- 0 point : aucun PIC présenté.

CHAPITRE 7 – COHERENCE DU PLANNING (10 points)

L’entreprise fournira un planning prévisionnel général, incluant les principales phases de travaux garantissant la faisabilité des travaux dans le délai contractuel. Ce planning sous format Gantt sera formalisé sur une page A3 faisant apparaître uniquement les tâches principales, de manière lisible.

Les principales phases de travaux qui devront apparaître sont :

- Période de préparation,

- Travaux préparatoires,

- Phase de déplacement des coraux,

- Approvisionnements,

- Travaux de déconstruction du quai Sud-Ouest,

- Travaux de réalisation du nouveau quai Sud-Ouest,

- Travaux de réalisation du quai sud-est et du décroché nord-est,

- Travaux de mise en place du ponton flottant neuf (si maintenu en variante).

- Travaux de pose des équipements,

- Travaux de réseaux,

- Finitions et repliement.

- Suivi des coraux déplacés.

- 10 points : Planning comprenant chaque tâche décrite ci-dessus.

- 5 points : Planning incomplet ou présentant d’autres tâches que celles demandées

- 0 point : Absence de planning