MarchÉ relatif À DES TRAVAUX d’amÉnagement-GROS OEUVRE, d’ELECTRIcite, ET DE CVC/plomberie dU FUTUR site France TRAVAIL de Rueil-Malmaison Procédure prévue aux articles L.2123-1, L.2125-1 et R.2162-1 du code de la commande publique LOT 1 – AMENAGEMENT -GROS OEUVRE CADRE DE RÉPONSE DE LA PROPOSITION TECHNIQUE Marché n° 2503-DRIDF-003

A COMPLETER PAR LE CANDIDAT # Raison ou dénomination sociale : # Adresse :

Un cadre de réponse de la proposition technique par lot candidaté (obligatoire)

(Dans le cas de groupement d’entreprises : notation indépendante de chaque cadre de réponse rédigé par chaque membre du groupement)

Ce cadre est exhaustif : toutes les rubriques doivent être renseignées par le candidat, selon les indications données au présent Cadre de réponse. Il est destiné au lot 1 qui comprend l’Aménagement-Gros oeuvre.

Comme indiqué dans le règlement de la consultation de cette procédure, il est recommandé aux candidats de compléter directement ce cadre de réponse. Néanmoins, les candidats ont la possibilité d’établir leur propre support de réponse, à condition qu’il s’agisse d’un document unique, qu’il soit ordonné de la même manière que le cadre de réponse joint par France Travail et qu’il fournisse l’ensemble des informations demandées dans le cadre de réponse fourni par France Travail.

# Offre technique

## A. Méthodologie de préparation, d’organisation et de sécurité sur le chantier : 5 %

### Question n°1 : Description de la méthodologie d’installation de chantier dans les zones d’intervention 3 %

Il est attendu :

- La description des mesures prises par l’entreprise pour l’installation de chantier (ex : communication d’un plan d’installation de chantier, signalétique (interne, externe), base vie etc.)

- Précision sur le type de protections mises en place dans les locaux et dans les pièces communes type ascenseurs, escaliers, halls d’accueil, etc. (bâche, polyane, papier kraft, protections rigides, etc.) pour protéger les ouvrages (sols, murs, cloisons etc.)

- Description de la méthodologie d’organisation du chantier

- Nettoyage de chantier

(Veuillez ajuster les cadres à la grandeur de la réponse)

### Question n°2 : Décrire votre politique pour assurer la sécurité et l’hygiène sur le chantier (balisage, girafe, EPI, PPSPS, nettoyage quotidien, etc.)  2 %

Il est attendu :

- La description des mesures prises par l’entreprise pour la sécurité et l’hygiène sur le chantier (balisage, girafe, EPI, PPSPS, balisage extérieur, etc.)

(Veuillez ajuster les cadres à la grandeur de la réponse)

## B. Pilotage et gestion d’approvisionnement sur le chantier (livraison comprise) : 20 %

### Question n°1 : Description du processus de pilotage du chantier, identification des salariés 8 %

Il est attendu :

- Présentation de l’organigramme relatif au chantier,

- nombre de personnes intervenant sur le chantier,

- personne(s) dédiée(s) au suivi et au bon déroulement du chantier,

- actions en cas d’absence du Responsable de chantier,

- actions en cas de retard,

- personnes prévues pour les différents échanges dans la durée de vie du chantier (réunion de chantier et lancement),

- Présentation des supports permettant l'identification de son personnel sur le chantier (badge, organigramme, etc.),

- Transmission des CV,

- Recours à la sous-traitance (si oui à quelle hauteur et sur quel poste).

(Veuillez ajuster les cadres à la grandeur de la réponse)

### Question n°2 : Modalités de prise en charge des approvisionnements, les délais et la livraison sur site 12 %

Il est attendu :

- fournir les annexes et fiches produits correspondant au lot concerné et en accord avec le CCFT,

- Une argumentation sur le choix si le candidat propose un changement de matériel,

- Indiquer les différents lieux de stockage prévues et protections du matériel approvisionné,

- Indiquer le délai de livraison des matériaux propre au lot,

- Indiquer la méthodologie de manutention (grutage).

- Indiquer la méthodologie de livraison sur site (milieu urbain, bâtiment situé à proximité d’autres bâtiments occupés et en activité, école)

(Veuillez ajuster les cadres à la grandeur de la réponse)

## C. Rétro-planning prévisionnel détaillé par tâche et par phasage 8 %

### Question n°1 : Rétro-planning détaillé par tâche et par phasage 8 %

Il est attendu :

- Présentation d’un planning détaillé par tâche et par phasage

(Veuillez ajuster les cadres à la grandeur de la réponse)

## D. Références des candidats similaires au chantier sur le plan technique 2 %

### Question n°1 : Références du candidat similaires au chantier sur le plan technique 2 %

Il est attendu :

- Présentation des  travaux similaires (au présent chantier) réalisés par le candidat

(Veuillez ajuster les cadres à la grandeur de la réponse)

## E. DEVELOPPEMENT DURABLE 5 %

### Question n°1 : Tri et évacuation des déchets pour le chantier concerné 5 %

Il est attendu :

- une présentation de la méthodologie de gestion des déchets par le candidat

(Veuillez ajuster les cadres à la grandeur de la réponse)

Date et signature du représentant de l’entreprise (ou membre du groupement)

Fait à                        , le                                          :