Annexe 4 : Fiches de principes

* Certificat de contrôle qualité des jardins du Domaine National du Louvre et des Tuileries
* Fiche de principe signalement d’attaque phytosanitaire
* Fiche de principe traitement des végétaux
* Fiche de principe contrôle du réseau d’arrosage

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CERTIFICAT DE CONTROLE QUALITE DES JARDINS DU DOMAINE NATIONAL DU LOUVRE ET DES TUILERIES | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Date du contrôle : Référence du marché :  Représentant Musée du Louvre :  Représentant Entreprise: Nom de l'entreprise: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Art | Type de surface | | 100% objectif atteint | 75% objectif atteint | 50% objectif atteint | 25% objectif atteint | 0% objectif atteint | hors periode | Observations |
| JARDIN DES TUILERIES | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Désherbage des surfaces en stabilisé | | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Entretien des fossés | | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Désherbage de l’intérieur des chaises d’arbres | | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Désherbage du grand carré | | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Taille des rejets | | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total: | | | 15 | | | | | |  |
| JARDIN DU CARROUSEL | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Entretien des gazons | | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Entretien des haies d’ifs des tertres nord et sud | | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Entretien des haies d’ifs des rayons | | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Entretien des haies d’elaegnus | | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Entretien d’arbustes taillés en table autour des maillols | | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Arrachage annuel d’ifs morts et replantation sur tout le jardin (100/an) | | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Entretien de panneaux de lierre sur garde-corps | | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 | Création et entretien des dispositifs des chaises d’arbres | | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 | Ratissage des feuilles mortes | | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 | Désherbage des surfaces en stabilisé | | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total: | | | 30 | | | | | |  |
| ROND POINT DU CARROUSEL | | | | | | | | | |
| 3.2.2 | Entretien de tables de buis | | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total: | | | 2 | | | | | |  |
| JARDIN DE LA COUR LEFUEL | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Entretien des gazons | | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Entretien de massifs de fleurissement estival et automnal | | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total: | | | 4 | | | | | |  |
| JARDIN DE L’INFANTE | | |  | | | | | |  |
| 3.4.1 | | Entretien des grandes haies de buis | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | | Entretien des gazons | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | | Désherbage des surfaces en stabilisé | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Sous total | | | 2 | | | | | |  |
| JARDIN DE L'ORATOIRE | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Entretien des pelouses | | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Entretien de massifs de fleurissement estival et automnal | | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 | Entretien des petites haies de buis 0,5m de haut et 0,5m de large | | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 | Désherbage des surfaces en stabilisé | | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total: | | | 5 | | | | | |  |
| JARDIN DE RAFFET | | | | | | | | | |
| 3.6.1 | Entretien d’une prairie fleurie | | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Entretien des gazons | | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3 | Désherbage des surfaces en stabilisé | | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total: | | | 2 | | | | | |  |
| FOSSES SAINT GERMAIN | | | | | | | | | |
| 3.7.1 | | Entretien d’une prairie fleurie | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total : | | | 5 | | | | | |  |
| JARDIN DELACROIX | | | | | | | | | |
| 3.8.1 | Entretien du lierre sur le mur mitoyen | | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 | Entretien des plantes grimpantes sur treillage | | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.3 | Entretien d’un cep de vigne | | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.4 | Entretien de vigne vierge sur mur | | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.5 | Entretien de petites haies de buis | | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.6 | Entretien des massifs fleuris | | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.7 | Désherbage d’allée gravillonnées | | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.8 | Ratissage de feuilles mortes | | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.9 | Entretien des pelouses | | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total: | | | 15 | | | | | |  |
| TOUS LES JARDINS | | | | | | | | | |
| 3.9.1 | Rénovation des gazons par placage | | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.2 | Entretien des chaises d’arbres du domaine | | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.3 | Mise à jour des plans | | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.4 | Prophylaxie | | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.5 | Traitement en accord avec le MO | | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 10 | | | | | |  |
| ARROSAGE | | | | | | | | | |
| 3.10.1 | | Contrôle périodique du réseau d’arrosage automatique | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,12 | 0 |  |  |
| 3.10.2 | Entretien et réparation du réseau d’arrosage automatique | | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 0 |  |  |
| 3.10.3 | Mise en service annuelle du réseau d’arrosage | | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 0 |  |  |
| 3.10.4 | Mise hors gel du réseau d’arrosage | | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 0 |  |  |
|  | Sous total | | 10 | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Total sur 100** | |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Note sur 10** | |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |

Le Maître d'ouvrage (nom et signature) Le représentant de l'entreprise

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



FICHE DE CONTRÔLE DU RESEAU D'ARROSAGE

A transmettre au représentant du Maître d'ouvrage Lieu du contrôle (nom du jardin)

Date de l'intervention

Contrôle

Pièces remplacées

Opérations effectués

Nom et signature du responsable de chantier

Extrait de la liste des tâches à effectuer dans le cadre de la mission et à consigner dans le cadre de la GMAO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Article DPGF** | **Description du plan de maintenance** | **Périodicité** | **Description Plan de Tâche** | **Détail de périodicité** |
| 5.1 | Entretien des gazons : Carrousel | Mensuelle | Découpe bordures | minimum 6 X par an entre avril et octobre |
| Hebdomadaire | Tonte | Hebdomadaire entre avril et octobre |
| Autre | Désherbage | occasionnel sur demande |
| Autre | Fertilisation | 4X par an (d'avril à fin octobre) |
| Autre | Démoussage | occasionnel |
| Annuelle | Aération et sablage | mois d'avril |
| Trimestrielle | Regarnissage |  |
| Annuelle | Mise en hivernage |  |
| 5.2 | Entretien des pelouses : Jardin de l’Oratoire, Raffet et Delacroix | Mensuelle | Découpe de bordure |  |
| Autre | Applications fongicides |  |
| Autre | Fertilisation | 4X par an (d'avril à fin octobre) |
| Autre | Désherbage |  |
| Autre | Demoussage |  |
| Annuelle | Aération et sablage | Avril |
| Autre | Tonte | Entre mi-avril et mi-octobre, 1 fois toutes les 2 semaines |
| Trimestrielle | Regarnissage |  |
| 5.3 | Rénovation des gazons par placage sur l'ensemble des jardins | Autre | Aération préalable si nécessaire, tassement du sol foisonné, déblai si nécessaire, apport de terre végétale si nécessaire, grattage du sol, humidification, mise en place des plaques, fixation des plaques si nécessiare, ramage ou damage, arrosage des  zones plaquées | Occasionnel, lorsque le sol est dénudé |
| 5.4 | Entretien des fossés (écopâturage) au jardin des Tuileries | Annuelle | Amenée des animaux sur site, préparation de leur abris | Fin mars - début avril |
| Annuelle | Départ des animaux pour hivernage | Mi -octobre |
| Hebdomadaire | bien être animal | Les animaux sont sur place du début du printemps jusqu'à la fin de l'été |
| Mensuelle | tonte |  |
| 5.5 | Entretien des massifs fleuries saisonniers (printemps et été) au jardin de l'Oratoire | Semestrielle | Arrachage et replantation | 2X par an: à la mi-avril et à la mi-octobre |
| Semestrielle | Engraissemeent |  |
| Semestrielle | Plantation |  |
| 5.5 | Entretien des massifs fleuries saisonniers (printemps et été) au jardin de l'Oratoire | Autre | bêchage, binage, désherbage manuel | tous les 15 jours entre mi-avril et mi-octobre |
| Autre | entretien courant | Entre avril et octobre, autant de fois que nécessaire ou sur demande de la Maitrise  d'ouvrage |
| 5.6 | Entretien de massifs de vivaces et de plantations saisonnières au jardin Delacroix | Semestrielle | Arrachage et replantation | 2X par an: en mi-avril et en mi-octobre |
| Semestrielle | Engraissemeent |  |
| Semestrielle | Plantation |  |
| 5.6 | Entretien de massifs de vivaces et de plantations saisonnières au jardin Delacroix | Mensuelle | Bêchage, binage, désherbage manuel | tous les 15 jours entre mi- avril et mi- octobre |
| Mensuelle | entretien courant | Toute l'année autant que nécessaire |
| Annuelle | taille de formation ou sélection des rosiers et des fruitiers | Mi-mars : printemps |
| Annuelle | Taille de propreté | A partir mi-août, après floraison et fructification |
| Autre | découpe des massifs | Tous les 15 jours entre avril et octobre |
| Semestrielle | plantation | En octobre et en avril |
| 5.7 | Entretien des massifs de sous-bois au jardin Delacroix | Mensuelle | entretien courant | toute l'année autant que besoin si nécessaire |
| Mensuelle | Découpe bordures | tout les 15 jours en période de végétation |
| Annuelle | plantation | sur demande |
| 5.8 | Entretien d'une prairie fleurie au jardin Raffet | Annuelle | semis | 1 fois par an ou tous les 2 ans, en automne ou au printemps  arrosage journalier pendant 4-5 jours après semi |
| Annuelle | arrosage du semis | une fois par semaine en absence de pluie |
| Annuelle | désherbage du semis | entre la 3ème et 5ème semaine |
| Mensuelle | entretien courant | Toute la saison, si besoin |
| Hebdomadaire | désherbage manuel | tous les 15 jours pendant la saison |
| Annuelle | fauchage | Au minimum 1 fois par an à l'automne |
|  | Entretien du jardin de l'Infante (en travaux) : entretien courant | Mensuelle | Désherbage, débroussaillage, traitement de la grande haie de buis si attaques parasitaires ou maladies, contrôle et réparation de l'arrosage automatique) | Débroussaillage et entretien courant 1 fois par mois,taille deux fois par an à la fin de l'hiver et au début de l'automne. |
| 5.9 | Entretien de massif de végétaux dans vase au jardin de l'Oratoire | Semestrielle | transport des végétaux, plantation des trois vases, préparation du sol en amont | 2 fois par an : mi avril et mi-octobre |
| Mensuelle | arrosage, désherbage des vases | Toute l'année autant que nécessaire |
| Semestrielle | amendement | 2X par an : mi avril et mi-octobre |
| 5.10 | Entretien des panneaux de lierre sur garde-corps au jardin du Carrousel | Semestrielle | taille régulière, horizontale et droite des lierres | Au moins 2 fois par an : au printemps et à l'automne |
| Autre | amendement | Toute l'année autant que besoin si nécessaire,  au minimum 1 fois par an, au printemps |
| Annuelle | Traitements exceptionnels si nécessaires | Toute l'année autant que besoin si nécessaire, après validation de la maitrise  d'ouvrage |
|  |  | Semestrielle | taille du lierre | Au moins 2 fois par an : Fin de l'hiver (février-mars) et en été (aout-septembre) |

Extrait de la liste des tâches à effectuer dans le cadre de la mission et à consigner dans le cadre de la GMAO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Article DPGF** | **Description du plan de maintenance** | **Périodicité** | **Description Plan de Tâche** | **Détail de périodicité** |
| 5.11 | Entretien de pieds de lierre au jardin Delacroix | Annuelle | amendement du lierre | Toute l'année autant que besoin si nécessaire,  au minimum 1 fois par an, au printemps |
| Autre | Traitement contre les attaques parasitaires et les maladie | Toute l'année autant que nécessaire, après validation de la maitrise d'ouvrage |
| 5.12 | Entretien de plantes grimpantes sur treillage au Jardin Delacroix | Semestrielle | taille | Toute l'année autant que besoin si nécessaire:  au moins 2 fois par an |
| Semestrielle | amendement | 2X par an : mi avril et mi-octobre |
| Autre | Traitement contre les attaques parasitaires et les maladie | Toute l'année autant que nécessaire, après validation de la maitrise d'ouvrage |
| Mensuelle | entretien courant | Tout au long de l'année autant que besoin si nécessaire |
| 5.13 | Entretien d'un cep de vigne au jardin Delacroix | Mensuelle | entretien courant | Toute l'année autant que nécessaire |
| Semestrielle | taille | Au moins 2 fois par an : Fin de l'hiver (février-mars) et en été (aout-septembre) |
| Autre | Traitement contre les attaques parasitaires et les maladies | Toute l'année autant que nécessaire, après validation de la maitrise d'ouvrage |
| 5.14 | Entretien de vigne vierge sur mur au jardin Delacroix | Mensuelle | entretien courant | toute l'année autant que besoin si nécessaire |
| Autre | Traitement contre les attaques parasitaires et les maladies | Toute l'année autant que nécessaire, après validation de la maitrise d'ouvrage |
| 5.15 | Entretien d'arbustes taillés en table au jardin du Carrousel | Autre | Traitement contre les attaques parasitaires et les maladies | Toute l'année autant que nécessaire, après validation de la maitrise d'ouvrage |
| Semestrielle | Taille des buis | 2 tailles par an en mai et en septembre.  Le représentant du Maître d’ouvrage pourra demander deux autres tailles si nécessaires, sans supplément de prix. |
| Annuelle | binage | Au minimum 1 à 2 fois par an, pendant la saison de végétation ( mai et juillet).  Des binages supplémentaires pourront être demandés par le représentant du Maître d’ouvrage, en cas de prolifération d’adventices sans supplément de prix |
| 5.16 | Entretien de petites haies de massif au jardin Delacroix | Semestrielle | taille | 2 tailles par an en mai et en septembre.  Le représentant du Maître d’ouvrage pourra demander deux autres tailles si nécessaires, sans supplément de prix. |
| Annuelle | bêchage et apport engrais | fin d'hiver (février-mars) |
| Mensuelle | Entretien courant des haies | Toute l'année autant que besoin si nécessaire |
| Semestrielle | Binage des haies et massifs | Au minimum 1 à 2 fois par an en période de végétation (mai et septembre) Des binages supplémentaires pourront être demandés par le représentant du  Maître d’ouvrage, en cas de prolifération d’adventices sans supplément de prix |
| 5.17 | Entretien de grandes haies de buis au jardin de l'Infante | Autre | Traitement contre les attaques parasitaires et les maladies | Toute l'année autant que nécessaire, après validation de la maitrise d'ouvrage |
| Annuelle | bêchage et apport engrais | fin d'hiver (février-mars) |
| Semestrielle | Taille des buis | 2 tailles par an en mai et en septembre.  Le représentant du Maître d’ouvrage pourra demander deux autres tailles si nécessaires, sans supplément de prix. |
| Semestrielle | Binage des haies et massifs | Au minimum 1 à 2 fois par an en période de végétation (mai et septembre)  Des binages supplémentaires pourront être demandés par le représentant du Maître d’ouvrage, en cas de prolifération d’adventices sans supplément de prix |
|  |  | Semestrielle | Taille des buis | 2 tailles par an en mai et en septembre.  Le représentant du Maître d’ouvrage pourra demander deux autres tailles si nécessaires, sans supplément de prix. |

Extrait de la liste des tâches à effectuer dans le cadre de la mission et à consigner dans le cadre de la GMAO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Article DPGF** | **Description du plan de maintenance** | **Périodicité** | **Description Plan de Tâche** | **Détail de périodicité** |
| 5.18 | Entretien de petites haies de buis au jardin de l'Oratoire et Delacroix | Annuelle | bêchage et apport engrais | fin d'hiver (février-mars) |
| Mensuelle | Entretien courant des haies | Toute l'année autant que besoin si nécessaire |
| Semestrielle | Binage des haies et massifs | Au minimum 1 à 2 fois par an en période de végétation (mai et septembre) Des binages supplémentaires pourront être demandés par le représentant du  Maître d’ouvrage, en cas de prolifération d’adventices sans supplément de prix |
| 5.19 | Entretien de tables de buis au rond point du Carrousel | Autre | Traitement contre les attaques parasitaires et les maladies | Toute l'année autant que nécessaire, après validation de la maitrise d'ouvrage |
| Semestrielle | Taille des buis | 2 tailles par an en mai et en septembre.  Le représentant du Maître d’ouvrage pourra demander deux autres tailles si nécessaires, sans supplément de prix. |
| Annuelle | bêchage et apport engrais | fin d'hiver (février-mars) |
| Mensuelle | Entretien courant des haies | Toute l'année autant que besoin si nécessaire |
| Semestrielle | Binage des haies et massifs | Au minimum 1 à 2 fois par an en période de végétation (mai et septembre) Des binages supplémentaires pourront être demandés par le représentant du  Maître d’ouvrage, en cas de prolifération d’adventices sans supplément de prix |
| 5.20 | Entretien des haies d'ifs des tertres au jardin du Carrousel | Mensuelle | Entretien courant des haies | Toute l'année autant que besoin si nécessaire |
| Annuelle | bêchage et apport engrais | fin d'hiver (février-mars) |
| Semestrielle | Taille des ifs | Juin et septembre, des demandes suplémentaires de la maitrise d'ouvrage pourront être faites |
| Annuelle | Paillage au pied des ifs | Une à deux fois par an (mai - juillet) |
| 5.21 | Entretien des haies d'ifs des rayons au jardin du Carrousel | Semestrielle | Binage des haies et massifs | Au minimum 1 à 2 fois par an en période de végétation (mai et septembre) Des binages supplémentaires pourront être demandés par le représentant du  Maître d’ouvrage, en cas de prolifération d’adventices sans supplément de prix |
| Annuelle | bêchage et apport engrais | fin d'hiver (février-mars) |
| Semestrielle | Taille des ifs | Juin et septembre, des demandes suplémentaires de la maitrise d'ouvrage pourront être faites |
| Annuelle | Paillage au pied des ifs | Une à deux fois par an (mai - juillet) |
| 5.22 | Entretien des haies d'Elaegnus au jardin du Carrousel | Autre | Traitement contre les attaques parasitaires et les maladies | Toute l'année autant que nécessaire, après validation de la maitrise d'ouvrage |
| Trimestrielle | taille | juin, août, octobre |
| Annuelle | bêchage et apport engrais | fin d'hiver (février-mars) |
| Semestrielle | taille |  |
| Semestrielle | binage | Au minimum 1 à 2 fois par an en période de végétation (mai et septembre)  Des binages supplémentaires pourront être demandés par le représentant du Maître d’ouvrage, en cas de prolifération d’adventices sans supplément de prix |

Extrait de la liste des tâches à effectuer dans le cadre de la mission et à consigner dans le cadre de la GMAO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Article DPGF** | **Description du plan de maintenance** | **Périodicité** | **Description Plan de Tâche** | **Détail de périodicité** |
| 5.23 | Entretien de massifs arbustifs au jardin Delacroix et cour Lefuel | Autre | Traitement contre les attaques parasitaires et les maladies | Toute l'année autant que nécessaire, après validation de la maitrise d'ouvrage |
| Annuelle | bêchage et apport engrais | fin d'hiver (février-mars) |
| Mensuelle | Entretien courant des haies | Toute l'année autant que besoin si nécessaire |
| Semestrielle | Binage des haies et massifs | Au minimum 1 à 2 fois par an en période de végétation (mai et septembre) Des binages supplémentaires pourront être demandés par le représentant du  Maître d’ouvrage, en cas de prolifération d’adventices sans supplément de prix |
| Annuelle | taille | Taille en hiver pour les arbustes à floraison estivale et taille au printemps (après floraison) pour les arbsutes à floraison printanière |
| 5.24 | Arrachage annuel (ifs et buis) morts et replantation | Annuelle | comptage, arrachage et plantation | Début d'année |
| 5.24 | Suivi, garantie de reprise d'arbustes (ifs et buis) replantés | Jour | suivi quotidien des plantations |  |
| 5.25 | Entretien des dispositifs de tuteurage et haubanage des arbres plantés depuis plus de 2 ans et taille des jeunes pousses sur tronc au jardin du Carrousel | Semestrielle | maintien, contrôle et renouvellement si nécessaire des dispositifs de tuteurage et de haubanage  redressement des arbres penchés, enlèvement des jeunes pousses qui poussent sur | 2 fois par an si nécessaire |
| 5.26 | Désherbage des surfaces en stabilisé sur l'ensemble des jardins | Trimestrielle | désherbage | Autant que nécessaire, pendant la période de végétation, au moins une fois tous les 3 mois |
| Hebdomadaire | chaque vendredi un plan devrai être envoyé au MO afin d'indiquer quelle surface a été désherbée pendant la semaine et les zones qui seront désherbés la semaine  suivante |  |
| 5.27 | Désherbage d'allées gravillonnées au jardin Delacroix | Hebdomadaire | ratissage | pendant la saison de végétation |
| Hebdomadaire | désherbage | pendant la saison de végétation |
| 5.28 | Ratissage des feuilles mortes au jardin du Carrousel et Delacroix | Mensuelle | enlèvement des feuilles mortes et des déchets (évacuation en décharge publique) | 1 fois tous les 15 jours pendant toute la durée de chute des feuilles (d'octobre à février) + été si nécessaire |
| 5.29 | Contrôle périodique d'un réseau d'arrosage automatique sur tous les jardins sauf les Tuileries | Semestrielle | Contrôle général | 2 fois par an (exemple Avril- Juillet) |
| 5.30 | Entretien et réparation du réseau d'arrosage automatique sur tous les jardins sauf les Tuileries | Jour | réparation | 4h après détection |
| Hebdomadaire | visite de vérification | autant que nécessaire |
| Annuelle | transmission plan minute |  |
| 5.31 | Mise en service annuelle du réseau d'arrosage sur tous les jardins sauf Tuileries | Annuelle | mise en eau du réseau primaire | à partir du 1er mars |
| Annuelle | Contrôle de tout l'équipement | à partir du 1er mars |
| Annuelle | Transmission d'un rapport détaillé | à partir du 1er mars |
| 5.32 | Mise hors gel du réseau d'arrosage sur tous les jardins sauf les Tuileries | Annuelle | Réalisation de l'ensemble des interventions prévues dans le cctp | A partir du 15 novembre |
| Annuelle | Transmission d'un rapport détaillé |  |
| 5.33 | Prophylaxie, veille et alerte de l'état sanitaire des végétaux dans tous les jardins | Annuelle | Présentation des mesures prophylaxiques que l'entreprise souhaite mettre en place | Début de marché |
| Hebdomadaire | Veille et alerte | Au moins 2 fois par mois |
| 5.34 | Traitement avec l'accord du Maitre d'ouvrage (transmission du tableau actualisé) | Autre | Mise en place du traitement avec accord du MO | Après signalement de la présence d'une attaque de ravageurs |
|  |  |  |  |  |