Direction financière

Juridique et logistique

Pouvoir adjudicateur :

Agence de services et de paiement (ASP)

2, rue du Maupas

87040 LIMOGES cedex 1

Contrat n°25C000027

CODE CPV

71335000-5 – Etudes techniques

Objet du contrat : Réalisation d’un diagnostic PEMD préalable à l’engagement de travaux de rénovation et d’aménagements intérieurs du site ASP de Clermont-Ferrand.

ENTRE :

| Le signataire, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M/Mme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agissant en qualité de : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| engage la société |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sur la base de son offre ; |  |  |  |  |  |  |
| Nom commercial et dénomination sociale : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° SIREN + NIC (de l’établissement contractant): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Code APE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Courriel : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Téléphone : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L’entité contractante est l’entité émettant les factures dans le cadre de la dématérialisation dans Chorus Pro. L’entité contractante n’est pas l’entité qui facture ; dans ce cas, renseigner les informations ci-après : Nom commercial et dénomination sociale : N° SIREN + NIC :. -; Code NAF :. m’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; |
| Nom commercial et dénomination sociale : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° SIREN + NIC (de l’établissement émettant les factures dans le cadre de la dématérialisation dans Chorus Pro) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Code NAF : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Courriel : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Téléphone : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement (candidature groupée) :

| Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET – rubrique ci-dessous à dupliquer autant de fois que de membres du groupement. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom commercial et dénomination sociale :. Code APE :.; Adresse :. Courriel :. Téléphone:.. SIREN + NIC (de l’établissement émettant les factures dans le cadre de la dématérialisation dans Chorus Pro) : |

Le signataire est une TPE			  OUI 	   NON

Le signataire est une PME			  OUI 	   NON

Ci-après désignée par « le titulaire »

Coordonnées bancaires :

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent contrat en faisant porter le montant au crédit :

| - Du compte ouvert au nom de : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Sous le numéro : |  |  |  |  |
| - Etablissement détenteur du compte : |  |  |  |  |  |  |  |
| - Adresse : |  |  |  |  |  |

[Rubrique à dupliquer autant de fois que nécessaire en fonction du nombre de cotraitants + joindre RIB ou RIP]

N.B. :	En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur* :

Un compte unique ouvert au nom du mandataire ;

Les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées dans un document annexé au présent document.

*Si aucune case n’est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur effectuera le paiement sur le compte du mandataire.

ET :

L’agence de services et de paiement (ASP),

Etablissement Public Administratif

Dont le siège est 2, rue du Maupas – 87 040 Limoges Cedex 01,

Immatriculé sous le numéro SIRET 130 006 372 00010

Représenté par son Président directeur général, Monsieur Sylvain MAESTRACCI, nommé par décret du 27 novembre 2024 (JORF du 28 novembre 2024) ou son représentant par délégation.

Ci-après désignée par « l’ASP » ou « le pouvoir adjudicateur »

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

# Sommaire

Article 1.	Références règlementaires	5

Article 2.	Contexte et objectifs	5

Article 3.	Procédure de passation	5

Article 4.	Pièces constitutives du marché	5

Article 5.	Objet du contrat	6

Article 6.	Durée du contrat	6

Article 7.	Décomposition du contrat	6

Article 8.	Intervenants	6

Article 9.	Description des prestations attendues	7

Article 10.	Approbation – Réception – Achèvement des prestations	10

Article 11.	Délais d’exécution et modalités d’engagement des prestations	11

Article 12.	Protection de l’environnement	11

Article 13.	Principe d’établissement des prix	12

Article 14.	Exécution financière du marché	12

Article 15.	Facturation	14

Article 16.	Régime des paiements	14

Article 17.	Pénalités	14

Article 18.	Responsabilité	15

Article 19.	Pièces et attestations d’assurance	15

Article 20.	Sécurité physique	15

Article 21.	Confidentialité	15

Article 22.	Résiliation - Règlement des différends et litiges	16

Article 23.	Clause de Réexamen	16

Article 24.	Dérogation au CCAG	16

# Références règlementaires

Tous les textes réglementaires et codes en vigueur, qui concernent les missions de diagnostic PEMD notamment :

- Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 (Loi AGEC), Article 51

- Code de la construction et de l'habitation (CCH) et Code de l'environnement, Art. L. 228-4 du CCH, Art. L. 541-21-2-3 du Code de l'environnement

- Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021

- Décret n° 2021-821 du 25 juin 2021

- 2021-822 du 25 juin 2021

- Arrêté du 26 mars 2023

- Norme NF EN ISO/CEI 17020

- NF DTU 46.1 (Juin 2022) - Méthodologie du diagnostic PEMD

- CCAG-PI (Cahier des Clauses Administratives Générales - Prestations Intellectuelles)

# Contexte et objectifs

L’Agence de services et de paiement (ASP) envisage d’engager des travaux de rénovation et d’aménagements intérieurs sur son site de Clermont-Ferrand de la Direction Régionale Auvergne-Rhône-Alpes (DR ARA) relatifs aux opérations suivantes :

- Rénovations énergétiques

- Rénovations thermiques

- Aménagements intérieurs

- Aménagements extérieurs

- Mise en accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (Accès PMR)

- Travaux Voiries et Réseaux Divers

- Espaces Verts

Le montant prévisionnel de ces travaux est estimé à 1 160 000 € H.T.

Le titulaire du contrat doit mettre toutes ses compétences, son expérience et ses moyens spécifiques à la disposition du maître d’ouvrage afin de permettre l’exécution de l’ensemble des opérations susvisées dans les meilleures conditions possibles.

La prestation se déroulera dans les locaux de l’ASP située à :

Agence de Services et de Paiement

Direction Régionale Auvergne-Rhône-Alpes

Site de Clermont-Ferrand

12 avenue Léonard de Vinci

63000 CLERMONT-FERRAND

# Procédure de passation

La présente procédure est passée en application de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant respectivement partie législative et partie réglementaire du code de la commande publique.

La procédure de passation mise en œuvre ici est celle de la procédure adaptée telle que décrite aux articles R2123-1 à R2123-5 du code susvisé.

# Pièces constitutives du marché

Les documents contractuels régissant le marché sont par ordre de priorité décroissante :

1) le présent contrat valant acte d’engagement dont l’exemplaire original conservé par l’administration fait seule foi,

2) Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles – CCAG-PI (arrêté du 30 mars 2021).

3) Les actes spéciaux de sous-traitance éventuels et leurs avenants, postérieurs à la notification du contrat,

4) La proposition technique du titulaire.

Le présent contrat constitué des documents contractuels définis ci-dessus exprime l’intégralité des obligations des parties.

Ces pièces ont un caractère contractuel et, en cas de non-conformité ou de divergence d’interprétation entre leurs clauses, chaque pièce l’emporte sur la suivante dans l’ordre de l’énumération ci-dessus.

# Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet l’intervention d’un professionnel de la construction, dans les conditions de l’article D126-12 du CCH du code de la construction et de l’habitation, pour la réalisation d’un Diagnostic Produits, Equipements, Matériaux et déchets (PEMD), concernant des opérations de démolitions et de rénovation.

# Durée du contrat

Le présent contrat est passé pour une durée de 3 ans à compter de sa notification.

# Décomposition du contrat

Les prestations formant un ensemble unique et cohérent, la présente consultation est composée d’un seul lot, conformément à l’article R2113-3 du code de la commande publique.

Il consiste en un marché ordinaire qui s’exécute exclusivement à travers des prestations globales et forfaitaires et conformément au montant fixé à l’article 14. Exécution financière du marché ci-après.

# Intervenants

Utilisateurs, exploitants sur le site :

M. VOISIN Philippe (Directeur régional adjoint, responsable de site)

Téléphone : 04 73 28 79 10 / 06 58 37 25 23

Mail : philippe.voisin@asp.gouv.fr

M. BRUNEIX Didier (Correspondant sécurité des Systèmes d’informations (CIDR))

Téléphone : 04 73 28 79 05 / 06 74 35 90 77

Mail : didier.bruneix@asp.gouv.fr

M. ARNAULT Xavier (Service Général et Informatique (SGI))

Téléphone : 04 72 82 21 02 / 07 60 91 84 01

Mail : xavier.arnault@asp.gouv.fr

Maître d’ouvrage principaux interlocuteurs du titulaire pour la gestion Technique, Administrative et Financière :

M. COURSIERE Florian (Conducteur de travaux immobiliers)

Téléphone : 05.55.12.04.17 / 06.45.97.66.06

Mail : florian.coursiere@asp.gouv.fr

Mme BARBAS Nathalie (Gestionnaire administrative et financière)

Téléphone : 05 55 12 04 69

Mail : nathalie.barbas@asp.gouv.fr

Le titulaire désignera dans son offre le responsable du suivi du marché habilité à le représenter.

Chargé(e) de l’opération de travaux (A renseigner) :

| M./Mme : |  |
| --- | --- |

| Agissant en qualité de : |  |
| --- | --- |

| Téléphone fixe et portable : |  |
| --- | --- |

| Courriel : |  |
| --- | --- |

# Description des prestations attendues

  - Objet de la mission

La mission a pour objet la réalisation d’un diagnostic PEMD issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments.

Le diagnostic PEMD a pour but de :

- Définir la nature, la quantité et la localisation dans l’emprise de l’opération de démolition ou de réhabilitation significative des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments ; des sondages peuvent être nécessaires

- Estimer leur état de conservation ;

- Estimer la nature et la quantité des produits, matériaux et équipements qui peuvent être réemployés ;

- Indiquer les possibilités de réemploi (essais à réaliser) sur le site de l’opération, sur un autre site ou par l’intermédiaire de filières de réemploi (ex : ressourceries, plateformes en ligne de revente, etc.) ;

- Décrire les précautions de dépose, de stockage et de transport de ces produits, équipements, matériaux et déchets ainsi que les conditions techniques et économiques pour parvenir à leur réemploi.

- à défaut de réemploi, de préciser les filières de gestion et de valorisation des déchets issus de la démolition ou de la réhabilitation envisageables, et cela par ordre de priorité (hiérarchisation des modes de traitement : réutilisation, recyclage ou autre valorisation matière, valorisation énergétique et élimination)

Ce diagnostic constitue le point de départ ‘T0’ d’une bonne traçabilité de l’ensemble des Produits Equipements Matériaux Déchets produits dans le cadre de la présente opération de travaux, d’où l’importance d’une bonne qualification, quantification et localisation de chaque Produit Equipement Matériau Déchet.

Ce diagnostic ciblera les principales ressources à enjeux. Il précisera les Produits Equipements Matériaux réemployables, les techniques de dépose et de conditionnement précises, les solutions de stockage et identifiera les repreneurs.

  - Contenu de la prestation

    - Limite de la prestation

La prestation attendue concerne les éléments suivants (liste non exhaustive) :

- Rénovations énergétiques : matériaux et équipements liés à l’amélioration des performances énergétiques (isolation, systèmes techniques).

- Rénovations thermiques : éléments constructifs impactant l’enveloppe (façades, menuiseries, toitures, planchers).

- Aménagements intérieurs : cloisons, revêtements, équipements techniques et mobiliers intégrés.

- Aménagements extérieurs : structures, mobiliers urbains et aménagements paysagers associés.

- Travaux VRD : voiries, réseaux secs et humides, équipements associés.

- Espaces verts : plantations, sols perméables et équipements spécifiques.

    - Etape 1 : Etude documentaire

Le prestataire réalisera une étude documentaire sur la base des documents remis par le maître d’Ouvrage et d’investigations complémentaires (A détailler dans le mémoire technique).

L’objectif sera de :

- Dater la réalisation de la construction

- Connaître le système constructif ainsi que les matériaux mis en œuvre.

- Identifier les zones ayant fait l’objet d’une extension ou d’une rénovation

- Localiser les zones susceptibles de présenter des déchets dangereux, des matériaux souillés

    - Etape 2 : Investigations sur site

Cette étape permet sur la base d’investigations in situ de caractériser et quantifier précisément les gisements de Produits Equipements Matériaux Déchets, en complément des informations issues de l’étude documentaire.

Elle permet également de proposer des recommandations pour la dépose sélective des éléments en fonction de la hiérarchie des modes de traitement.

Des visites de site doivent être réalisées afin de caractériser les Produits Equipements Matériaux Déchets.

Les visites devront être organisées en prenant contact avec les utilisateurs du site (cf. article 8)

Les modalités de visite relative aux intervenants, à la sécurité, aux moyens mis en œuvre et à l’accessibilité du site, devront être validées au préalable par le Maître d’Ouvrage.

Le diagnostiqueur dresse l’inventaire de l’ensemble des Produits Equipements Matériaux Déchets (les déchets résiduels) présents sur site selon une méthodologie rigoureuse.

Il procède à des sondages et prélèvements si nécessaires. Ces derniers (sondages et prélèvements) seront détaillés dans l’offre du candidat (nombre, type, protocole de mise en œuvre etc …).

Le diagnostiqueur recense le potentiel de réemploi / réutilisation / recyclage des Produits Equipements Matériaux Déchets ainsi que leur localisation et leurs caractéristiques.

Dans le cadre d’un éventuel réemploi, les éléments suivants seront répertoriés : état général, marque, date de fabrication, puissance, précautions de dépose et autres éléments présentant un intérêt.

La visite du site permet d’identifier également des contraintes opérationnelles relatives à la dépose (ex : accès, circulation), au tri et ainsi de recommander des modalités logistiques d’évacuation.

Le diagnostiqueur proposera dans son mémoire une description détaillée et des exemples des outils et grilles qu’il se propose d’utiliser pour la réalisation de l’inventaire exhaustif du diagnostic.

A titre d’exemple le diagnostiqueur pourra utiliser les grilles d’inventaire DEMOCLES comprenant 7 onglets (1 onglet par famille) :

- Structure

- Second œuvre

- Réseaux

- Aménagement extérieur

- DEEE

- DEA

- Autres déchets résiduels

Tous les relevés devront être exprimés :

- dans une première colonne en unité, tonne ou m3 selon une méthode de calcul compréhensible et détaillée pour le Maître d’ouvrage,

- dans une deuxième colonne, convertis en tonne

    - Etape 3 : Réalisation du rapport PEMD

Le rapport PEMD comprendra les points suivants :

- Les coordonnées complètes du Maître d’Ouvrage et du diagnostiqueur

- Dates de visite du site et les parties du bâtiment visitées

- Liste des documents consultés

- La description précise du bâtiment et une synthèse des informations disponibles : adresse, parcelle, année de construction, usages, système constructif, plans, surfaces, métrés etc …)

- Un reportage photo complet des Produits Equipements Matériaux Déchets

- L’inventaire détaillé, quantifié et localisé de l’ensemble des Produits Equipements Matériaux Déchets, y compris les déchets résiduels non constitutifs du bâtiment (grilles d’inventaires sous format Excel complété suivant le modèle joint à la présente consultation)

- Fiches Produits / matériaux destinés au Réemploi intégrant les caractéristiques quantitative/ qualitative /état, toutes les modalités de déconstruction/démontage/conditionnement etc … et photos

- Le tableau de synthèse du diagnostic PEMD (Synthèse) sous format Excel complété suivant le modèle joint à la présente consultation

- Des plans permettant de localiser les Produits Equipements Matériaux Déchets identifiés dans les grilles d’inventaire

- Tableau détaillant les caractéristiques des filières locales de gestion des ressources / déchets en indiquant leurs noms / typologies et coordonnées ainsi que les éco-organismes

Réalisation du rapport Recollement

Le rapport Recollement PEMD est obligatoire et fera l’objet de la télédéclaration CERFA par le prestataire sur la plateforme du CSTB.

  - Participation aux réunions

Deux réunions obligatoires seront prévues en présence de tous les acteurs :

- Une réunion de démarrage pour caler le planning/ mode opératoire, faire un bilan des documents existants et présenter l’équipe.

- Une réunion de présentation du rapport final. Toutes les remarques réalisées à l’issue de cette réunion et des différents échanges devront être intégrées dans le rapport final pour que ce dernier soit validé.

En plus de la présence aux réunions ci-dessus, le Diagnostiqueur pourra être amené à participer à d’autres réunions provoquées par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’œuvre, notamment à l’occasion d’opérations dont l’exécution est particulièrement importante pour la qualité de l’ouvrage. Toute absence non justifiée à ces réunions sera sanctionnée par l’application des pénalités prévues à l’article 17 ci-dessous et ne sera pas rémunérée.

| Réunions | Nombre de réunions proposées par le prestataire | Participation minimale imposée par le maitre d’ouvrage |
| --- | --- | --- |
| Démarrage / Préparation | A renseigner | 1 |
| Présentation rapport final | A renseigner | 1 |
| Autres : A renseigner | A renseigner | 2 |
|  | A renseigner | 4 |

Il appartient au Diagnostiqueur de faire le recensement auprès des entreprises, des documents nécessaires à sa mission et de réaliser le suivi et les relances nécessaires pour la fourniture de ceux-ci. Le titulaire devra en tenir informé le maître d’ouvrage.

  - Déclaration CERFA Diagnostic

Le diagnostic PEMD, et sa déclaration CERFA dans la plateforme numérique du CSTB sera obligatoire.

Le prestataire utilisera les éléments de son rapport PEMD pour réaliser la télédéclaration sur la plateforme numérique du CSTB pour le compte du maître d’ouvrage.

Le Maître d’ouvrage confie au prestataire le référencement de son opération sur la plateforme numérique du CSTB.  Le prestataire fournira au maître d’ouvrage l’ensemble des informations nécessaires afin de pouvoir accéder aux fonctionnalités de la plateforme.

# Approbation – Réception – Achèvement des prestations

## 10.1 Remise des documents

Chaque document livrable présenté par le Bureau de contrôle est remis au maître d’ouvrage pour approbation :

  - A chaque transmission des livrables « définitifs » (c’est-à-dire préalablement validés par le service logistique et patrimoine), le titulaire accompagnera ceux-ci d’un bordereau listant les pièces transmises. Ce bordereau sera retourné au titulaire, signé par l’ASP pour validation.

  - Type et formats des livrables :

    - 2 exemplaires papiers

    - 2 exemplaires dématérialisés remis sur supports informatiques (clé USB)

    - Formats demandés pour les rapports et tableaux : Word/Excel et Pdf

Formats demandés pour les plans : Autocad et Pdf (compris fichiers natifs)

## 10.2 Délais d’approbation

L’approbation consiste en l’acceptation par le maître d’ouvrage des documents par phase technique,   correspondant à l’élément de mission remis et conformes aux prescriptions du contrat.

Les décisions relatives à cette approbation doivent intervenir dans un délai maximum de 2 semaines par phase.

Ces délais courent à compter de la date de l’accusé de réception par les représentants du MOA de ces documents.

En cas de rejet ou d’ajournement, le maître d’ouvrage dispose pour donner son avis après présentation par le maître d’œuvre des documents modifiés des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus.

L’approbation peut être assortie de conditions à prendre en compte par le maître d’œuvre dans un délai fixé par le maître d’ouvrage.

## 10.3 Achèvement de la mission

La mission s’achève lorsque les deux missions suivantes sont remplies :

- Présentation du rapport final

- Restitution du rapport final et acception par le Maitre d’Ouvrage

# Délais d’exécution et modalités d’engagement des prestations

  - Délais d’exécution des prestations

Les prestations débutent à la notification du contrat et s’exécutent jusqu’à l’acceptation du Maitre d’Ouvrage du Rapport Final.

A titre indicatif, les prestations du présent contrat devraient débuter fin novembre 2025.

Les travaux auxquels le présent contrat se rapporte devraient débuter en décembre 2026.

La durée d’exécution de la prestation est estimée à 1 mois.

| Phases de mission | Délais de remise des documents (en jours ouvrés) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Proposition du prestataire | Maximum |
| 1-Réalisation du Diagnostic PEMD à compter de la réception de la notification comprenant : - Visite de repérage sur site - Analyse, étude sourcing filières de valorisation, propositions - Rédaction du rapport de diagnostic - Remise du rapport de diagnostic | A renseigner | 10 |
| 2-Réalisation du Diagnostic Réemploi comprenant - Sur la base du diagnostic PEMD, recensement des matériaux pouvant faire l'objet d'un réemploi - Visite complémentaire pour repérage plus précis si nécessaire - Rédaction du rapport de diagnostic Réemploi - Remise du rapport de diagnostic Réemploi | A renseigner | 10 |
| 3- Etablissement des fiches techniques des matériaux pour le réemploi comprenant : - Etablissement de la fiche technique d'un matériau type | A renseigner | 10 |
| 4- Réalisation de la télédéclaration CSTB | A renseigner | 1 |
| 5-Remise du Rapport final | A renseigner | 4 |
| TOTAL | A renseigner | 35 |

  - Modalités d’engagement des prestations

La notification du présent contrat vaut engagement des prestations forfaitaires.

# Protection de l’environnement

Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de préservation des ressources (notamment via une consommation énergétique raisonnée) et d’émission de gaz à effet de serre, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage.

Par ailleurs, soucieuse de s’inscrire dans une démarche de développement durable, l’ASP impose au titulaire d’exécuter le marché en fonction des moyens mis en place et de méthodologies de travail plus respectueuses de l’environnement, inscrites dans une dimension d’éco responsabilité.

L’usage de papier recyclé ou, à défaut, de papier issu de forêts gérées durablement, est obligatoire pour l’impression des rapports à transmettre.

Les fournitures et les produits utilisés, ainsi que les matériels, afférents au présent marché, se doivent d'être obligatoirement conformes aux normes en vigueur dans la profession, permettant une exécution optimale des prestations mais doivent également concourir à la promotion d’une économie circulaire (matériel incluant du plastique recyclé par exemple).

# Principe d’établissement des prix

Les prestations seront réglées par l’application des prix  forfaitaires mentionnés à l’article 14 : Exécution financière du marché ci-dessous.

Le prix proposé est établi aux conditions économiques du mois d’octobre 2025 et libellé en euros.

Les prix sont fermes et définitifs pour toute la durée du contrat.

# Exécution financière du marché

Les prestations seront réglées par application des prix  forfaitaires figurant ci-dessous :

| Phases de missions | Quantités |  | Prix des prestations (en euros Hors Taxes) | Conditions permettant le passage à la phase suivante ainsi que la production de la facture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Minimum imposé par le maitre d’ouvrage | Proposition du prestataire |  |  |
| 1-Réalisation du Diagnostic PEMD |  |  |  | Remise des livrables validés par le maître d’ouvrage |
| 1.1 Visite de repérage sur site (Nbr) | 1 | A renseigner | A renseigner | - |
| 1.2 Analyse, étude sourcing filières de valorisation, propositions (U) | 1 | A renseigner | A renseigner | - |
| 1.3 Rédaction du rapport de diagnostic (U) | 1 | A renseigner | A renseigner | - |
| Sous total Réalisation du Diagnostic PEMD |  |  | A renseigner | - |
| 2-Réalisation du Diagnostic Réemploi |  |  |  | Remise des livrables validés par le maître d’ouvrage |
| 2.1 Sur la base du Diagnostic PEMD, recensement des matériaux pouvant faire l’objet d’un réemploi (U) | 1 | A renseigner | A renseigner | - |
| 2.2 Visite complémentaire pour repérage plus précis si nécessaire (Nbr) | 1 | A renseigner | A renseigner | - |
| 2.3 Rédaction du rapport de Diagnostic (U) | 1 | A renseigner | A renseigner | - |
| Sous total recensement matériaux pouvant faire l’objet d’un réemploi |  |  | A renseigner | - |
| 3- Etablissement des fiches techniques des matériaux pour le réemploi |  |  |  | Remise des livrables validés par le maître d’ouvrage |
| 3.1 Etablissement de la fiche technique d’un matériau (Nbr) | 1 | A renseigner | A renseigner | - |
| 4- Réalisation de la télédéclaration CSTB |  |  |  | Remise des livrables validés par le maître d’ouvrage |
| 4-.1- Réalisation de la télédéclaration CSTB (U) | 1 | A renseigner | A renseigner | - |
| 5- Prix forfaitaire pour les réunions associées à la mission (article 9.3 participation aux réunions) |  |  |  | Remise des livrables validés par le maître d’ouvrage |
| 5.1- Prix forfaitaire pour les réunions associées à la mission (article 9.3 participation aux réunions) | 4 | A renseigner | A renseigner | - |
| TOTAL (1-2-3-4-5) |  |  | A renseigner |  |

# Facturation

Les factures devront comporter les références complètes du contrat et seront rédigées en parfaite conformité avec les conditions du présent contrat. La TVA est appliquée en sus à chaque facturation, au taux légal en vigueur au moment du fait générateur. Les factures indiqueront la nature, le taux et le montant des taxes.

Les factures seront adressées à :

Agence de services et de paiement,

Direction Financière Juridique et Logistique,

Service Logistique et Patrimoine

2 rue du Maupas

87040 Limoges cedex 01

En application de l’ordonnance n°2014-697 du 26/06/2014 et du décret 2019-748 du 18 juillet 2019, le titulaire doit dématérialiser ses factures sur Chorus Pro. Elles doivent comporter, en plus des indications ci-dessus, cumulativement et obligatoirement les informations suivantes :

- Le numéro SIRET unique de l’ASP : 130 006 372 00010 ;

- Le code service facturé : 60130

- Le numéro d’engagement (n° d’EJ), qui sera précisé au titulaire après la notification du contrat.

# Par ailleurs, il est également demandé de renseigner :

- Le numéro de contrat : qui sera précisé au titulaire après la notification du contrat.

# Régime des paiements

Le mandatement est effectué au vu des factures émises par le titulaire reprenant les conditions de prix et de paiement du présent contrat.

Les paiements sont effectués par virement. Conformément aux articles R. 2192-10 et R. 2192-12 à R. 2192-15 du code de la commande publique, le délai de paiement est fixé à 30 jours à compter de la date de réception de la facture et/ ou du service fait, sauf suspension du délai global de paiement (DGP) dans les conditions fixées aux articles R. 2192-27 à R. 2192-29 du code de la commande publique.

Le comptable assignataire des paiements est l’Agent Comptable de l’ASP.

En application de l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, en cas de dépassement du délai de paiement, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur le premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Une indemnité forfaitaire d’un montant fixé à 40 € sera également versée pour frais de recouvrement et, sur justification, des frais de recouvrement supérieurs pourront donner droit à une indemnisation complémentaire.

# Pénalités

Pénalités relative aux livrables :

En cas de retard dans la remise des documents, rapports, avis, le titulaire subira une pénalité de 50,00 € par jour ouvré de retard

Pénalités en cas d’absence aux réunions :

Toute absence non excusée et non motivée à une réunion où le titulaire aura dûment été convoqué, entrainera une pénalité forfaitaire de 100,00 €

# Responsabilité

La responsabilité du Titulaire pourra être engagée pour tout manquement à ses obligations contractuelles et préjudice découlant directement de l’inexécution du marché lorsqu’elle sera exclusivement de son fait, et devra réparation du dommage causé à l’ASP.

Le Titulaire sera tenu responsable de tout dommage direct ou indirect, corporel, matériel ou immatériel, causé par lui à l’ASP ou à un tiers du fait de l’exécution du marché.

Sa responsabilité doit résulter d’une faute prouvée et ne peut être invoquée pour les dommages découlant indirectement de son fait.

Le Titulaire ne pourra être tenu pour responsable du non-respect des délais fixés dans la mesure où un événement surviendrait sur lequel il n’aurait pas de contrôle, tels que les cas de force majeure ou de catastrophe naturelle.

# Pièces et attestations d’assurance

Le titulaire (et ses éventuels co-traitants) est (ou sont) tenu(s), pour lui-même et pour ses éventuels sous-traitants, conformément à l’article R2143-8 du code de la commande publique, de mettre le pouvoir adjudicateur en position de pouvoir vérifier la régularité de sa situation fiscale et sociale tous les 6 mois, au regard des exigences de la commande publique.

A tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de produire une attestation d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile ou professionnelle qu’il peut encourir en cas de dommage occasionné dans l’exécution du présent marché, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise à disposition gratuitement par l’ASP dès sollicitation, à l’adresse suivante : http://www.e-Attestations.com.

# Sécurité physique

La prestation, objet du marché, n’ayant aucune d’adhésion avec le SI de l’ASP, le titulaire devra respecter les règles de sécurité spécifiques à l’accès des locaux définis par l’ASP, notamment, l’accès limité aux zones d’intervention définies par le marché, le port apparent du badge, pendant la durée de la prestation.

# Confidentialité

En plus des dispositions de l'article 5.1 du CCAG-PI, chacune des parties s’interdit, pendant la durée du marché et une période de cinq (5) ans suivant le terme ou la résiliation de celui-ci, de divulguer à des tiers, directement ou indirectement, les informations de nature « confidentielle », ce terme recouvrant toutes informations ou données qu’elle aura reçues de l’autre partie, ou qu’elle aura reçues pour le compte de l’autre partie, ou dont elle aurait pris connaissance dans le cadre du marché.

Elle s’interdit également, pendant cette même période, d’utiliser lesdites informations à d’autres fins que l’exécution du marché, ainsi que de communiquer à des membres de son personnel n’ayant pas le besoin d’en connaître.

Le titulaire certifie que les informations en sa possession concernant les travaux effectués dans le cadre du présent marché, que les données financières ainsi que les données à caractère personnel manipulées pour produire les différents documents objets du marché seront supprimées de tout support informatique et qu'aucune édition ou copie ne sera conservée par le titulaire à l'issue du marché.

Le titulaire renonce à publier, reproduire, traduire ou mettre sur le marché des éléments dont il aura cédé les droits, il est seulement autorisé à faire état dans ses références professionnelles de l’existence et du contenu succinct de la prestation réalisée.

L’ASP se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées, par le titulaire.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut être également engagée sur la base des dispositions légales en vigueur.

L’ASP pourra prononcer la résiliation immédiate du marché, sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de non-respect des dispositions précitées.

# Résiliation - Règlement des différends et litiges

L’ASP peut à tout moment mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du présent contrat avant leur achèvement par une décision de résiliation formalisée par l’envoi au titulaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception et précisant la date effective de résiliation.

Aucune indemnité n’est due au titulaire par dérogation à l’article 40 du CCAG-PI. En cas d’arrêt en cours d’exécution, les sommes dues au titulaire seront versées au vu des prestations effectuées.

Pour tous les autres cas de résiliation, il sera fait application des articles 36 à 39  du CCAG-PI. Il ne sera dû aucune indemnité de résiliation.

En cas de résiliation pour faute et conformément à l’article 39 du CCAG-PI, l’administration se réserve la possibilité de faire exécuter la prestation aux frais et risques du titulaire.

Les parties peuvent se prévaloir de l’article R2197-16 et l’article R2197-24 du code de la commande publique et soumettre le différend qui les oppose au médiateur des entreprises ou aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges compétents.

En cas de conflit qui n’aurait pu être réglé par le médiateur ou les comités susvisés, le tribunal administratif compétent est celui du ressort du lieu du siège de l’ASP.

La loi française est seule applicable.

Le pouvoir adjudicateur et le Titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objets du contrat.

# Clause de Réexamen

L’ASP se réserve la possibilité de modifier le contrat en application de l’article R2194-1 du code de la commande publique).

Ces modifications pourront intervenir soit à l’initiative de l’ASP, soit à celle du Titulaire, car rendus nécessaires soit par le biais d’une évolution réglementaire et/ou normative liée au domaine des travaux, soit par l’introduction d’innovation dans le secteur considéré. Elles pourront se traduire par :

- L’ajout, la suppression ou la modification de prestations nécessaires aux objectifs du contrat ;

Ces modifications pourront être mise en œuvre :

- Soit au moyen de prestations supplémentaires devenues nécessaires (article R2194-2 et 3 du code de la commande publique) exécutées de manière conventionnelle par voie d’avenant ;

- Soit de manière unilatérale au moyen d’un ordre de service pour les modifications marginales (suppression de prestations qui n’auraient plus d’utilité, précision ou ajustement sur le déroulement des phases et intégration éventuelles de nouvelles missions et des nouveaux prix correspondants).

En aucun cas, les modifications précitées ne remettront en cause la nature globale du contrat.

# Dérogation au CCAG

L’article 17 « Pénalités » du présent contrat valant acte d’engagement déroge à l’article 14  du CCAG-PI.

L’article 22 « Résiliation – règlement des litiges » du présent contrat valant acte d’engagement déroge aux articles 37 à 40 du CCAG-PI.

| Fait en un seul exemplaire : Le Titulaire : mention lu et approuvé nom et qualité du signataire cachet de la société | L’ASP |
| --- | --- |