

Service d’infrastructure de la défense Atlantique

**Décomposition des Prix Forfaitaires**

**Et**

**Des temps prévisionnels d’intervention**

**Objet du marché**

**Base Navale de Brest (29)**

**-**

**Refonte de la ligne d’accostage et d’amarrage Alpha / Bravo » (ligne AB)**

**-**

**Mission de coordination SPS de 2ème catégorie**

Ce document est donné à titre indicatif.

Il n’est pas exhaustif, et ne constitue pas un document contractuel.

Il appartient au candidat de le vérifier, de le modifier ou de le compléter.

Le présent cadre de décomposition des prix forfaitaires a pour but de donner aux candidats une vision générale des prestations à réaliser, ainsi que des indications pour établir sa propre décomposition de prix forfaitaire.

**Ce cadre dûment complété est à insérer dans le mémoire justificatif demandé lors de la remise des offres.**

**Partie technique n° 1** :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation | Unité | Prix unitaire | Quantité | Montant Total |
| **1** | **Prestations à exécuter durant la phase de passation du contrat de travaux, jusqu’au choix du titulaire inclus.** | | | | |
| 1.1a | Examen des documents relatifs au marché de CCAEM. | heure |  |  |  |
| 1.1b | Etablissement du PGC initial. | heure |  |  |  |
| 1.2a | Examen des offres initiales des candidats correspondants aux documents de conception relatifs aux études d’avant-projet (AVP) du marché de CCAEM, dans la limite maximale de 4 offres. Rédaction d’un rapport de synthèse de l’analyse des offres. | heure |  |  |  |
| 1.2b | Mise à jour du PGC. | heure |  |  |  |
| 1.3a | Réunion au SID Atlantique de présentation et d’explication du rapport de synthèse des offres initiales des candidats au CCAEM. | heure |  |  |  |
| 1.3b | Deux réunions de travail au SID Atlantique avec le conducteur d’opération du MOA, durant la phase de négociations jusqu’à l’attribution du marché de CCAEM, pour échanger sur les sujets de prévention et de sécurité des solutions techniques | heure |  |  |  |
| 1.3c | Rédaction du PGC définitif sur la base de l’AVP définitif (offre retenue par le MOA) après attribution du marché de CCAEM | heure |  |  |  |
| 1.4 | Autres frais éventuellement non rémunérés au titre des prix ci-avant. | heure |  |  |  |
| **Total pour la partie technique n° 1** | | | | |  |

**Partie technique n° 2** :

| N° du prix | Désignation | Unité | Prix unitaire | Quantité | Montant Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Prestations à exécuter durant la conception détaillée de PRO** | | | | |
| 2-1a | Examen des études détaillées de projet (PRO) du candidat retenu (marché CCAEM). | heure |  |  |  |
| 2-1b | Rédaction d’un rapport d’analyse. | heure |  |  |  |
| 2-2 | Au cours de la phase de PRO, une réunion de travail au SID Atlantique sur les sujets de prévention, de sécurité et d’interfaces du chantier avec le conducteur d’opération du MOA et le titulaire du marché de CCAEM | heure |  |  |  |
| 2-3 | Autres frais éventuellement non rémunérés au titre des prix ci-avant. | heure |  |  |  |
| **Total pour la partie technique n° 2** | | | | |  |

**Partie technique n° 3** :

| N° du prix | Désignation | Unité | Prix unitaire | Quantité | Montant Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Prestations à exécuter durant la réalisation des prestations de la tranche ferme (TF) du marché de CCAEM** | | | | |
| 3-1 | Prestations à exécuter durant la période de préparation du chantier. La période de préparation démarre à la validation des études détaillées de PRO par le MOA | heure |  |  |  |
| 3-2 | Prestations à exécuter pendant les travaux, jusqu'à leur réception et la levée des réserves | heure |  |  |  |
| 3-3 | Prestation à exécuter pendant la GPA | heure |  |  |  |
| 3-4 | Autres frais éventuellement non rémunérés au titre des prix ci-avant. | heure |  |  |  |
| **Total pour la partie technique n° 3** | | | | |  |

**Partie technique n° 4** :

| N° du prix | Désignation | Unité | Prix unitaire | Quantité | Montant Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Prestations à exécuter durant la réalisation des prestations de la tranche optionnelle (TO) du marché de CCAEM** | | | | |
| 4-1 | Prestations à exécuter durant la période de préparation du chantier. La période de préparation démarre à l’affermissement de la tranche optionnelle par le MOA | heure |  |  |  |
| 4-2 | Prestations à exécuter pendant les travaux, jusqu'à leur réception et la levée des réserves | heure |  |  |  |
| 4-3 | Autres frais éventuellement non rémunérés au titre des prix ci-avant. | heure |  |  |  |
| **Total pour la partie technique n° 4** | | | | |  |