MARCHE PUBLIC DE TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

FOURNITURE DE PRESTATIONS DE Conception, réalisation et maintenance d’applications métiers POUR LA DSI DE LA BRANCHE RECOUVREMENT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE

N° de procédure

| P | 2 | 5 | 2 | 4 | - | A | O | O | - | D | S | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Sommaire

1.	Préambule	5

1.1.	Objet du marché	5

1.2.	Objet de la consultation	5

2.	Contexte de la procédure	6

2.1.	Présentation générale de la Branche Recouvrement	6

2.2.	Présentation de l’ACOSS	8

2.2.1.	Missions et enjeux de l’ACOSS	8

2.2.2.	Organisation de l’ACOSS	8

2.3.	Présentation de la DSI	10

2.3.1.	Missions et enjeux de la DSI	10

2.3.2.	Présentation de l’organisation de la DSI	11

2.4.	Schéma directeur de l’ACOSS pour la période (2023-2027)	12

3.	Présentation du Système d’Information	16

3.1.	Environnement du SI	16

3.2.	Datacenters	18

4.	Cartographie fonctionnelle et applicative	19

4.1.	POS Fonctionnel	19

4.2.	POS applicatif	20

5.	Description du périmètre du marché	21

5.1.	Couverture et organisation	21

5.1.1.	Support	22

5.2.	Description du périmètre métier	24

5.3.	Présentation de l’architecture applicative du domaine concerné	25

5.4.	Technologie, éléments de volumétrie et statistiques des applications (possible pour chaque application)	26

5.4.1.	Technologies	26

5.4.2.	Volumétrie	28

5.5.	Environnements	33

5.6.	Enjeux, Projets et évolutions à venir	33

5.6.1.	Réduction de la dette technique	33

5.6.2.	Transformation du modèle d’externalisation	34

5.7.	Risques	34

5.7.1.	La diversité des domaines fonctionnels et techniques à couvrir	34

5.7.2.	La spécificité de l’intégration progicielle et la diversité des relations éditeur à appréhender	35

5.7.3.	Le volume important de commandes à opérer, tant en charge qu’en nombre	35

5.8.	Certifications	35

6.	Description du marché et des prestations attendues	36

6.1.	Organisation des Unités d’œuvre	36

6.2.	Conditions générales des unités d’œuvre	36

6.3.	Profil d’intervenants et compétences attendues	37

6.4.	Description des prestations attendues	37

6.4.1.	Phase d’initialisation	37

6.4.2.	Phase opérationnelle	38

6.4.3.	Phase de réversibilité	38

6.5.	Unités d’œuvre utilisées	38

6.6.	Prestations attendues	39

6.6.1.	Globalisé	45

6.6.2.	Activité	46

6.6.3.	Expertise	86

7.	Modalités des prestations	114

7.1.	Gouvernance du marché	114

7.1.1.	Organisation et pilotage du marché	114

7.1.2.	Comitologie	114

7.1.3.	Reporting	122

7.1.4.	RACI	123

7.2.	Gestion de l’escalade	123

7.3.	Démarche Qualité	124

7.4.	Pilotage des prestations	125

7.5.	Démarche sécurité	125

7.6.	Niveaux de services	125

7.6.1.	Indicateurs de niveau de service	125

7.6.2.	Ajout, modification et révision des indicateurs	126

7.7.	Conditions générales d’exécution des prestations	126

7.7.1.	Applicables aux prestations d’initialisation du marché	126

7.7.2.	Applicables aux prestations de maintenance corrective	127

7.7.3.	Applicables aux prestations concernant d’autres évolutions	129

7.7.4.	Applicables aux prestations en mode Projet	130

7.7.5.	Applicables aux prestations de support	139

7.7.6.	Applicables aux prestations d’intégration de progiciels	142

7.7.7.	Applicables aux prestations de réversibilité	143

7.7.8.	Méthodologie de chiffrage	145

7.7.9.	Gestion des livraisons	152

7.7.10.	Modalités d’acceptabilité des prestations	154

7.7.11.	Gestion des outils	154

7.7.12.	Plan progrès TMA	158

7.8.	Maintien des compétences	159

7.8.1.	Gestion des compétences	159

7.8.2.	Gestion de l’équipe	159

7.9.	Accès aux espaces d’échange et de travail	160

7.9.1.	Gestion des accès et des environnements	160

7.9.2.	Langue	161

7.9.3.	Horaires	161

7.9.4.	Moyens informatiques et logistiques	161

7.9.5.	Présentation d’outils et/ou processus internes de la DSI	161

7.10.	Lieux des prestations	161

8.	Passation de commandes	163

8.1.	Processus général	163

8.2.	Outillage lié au processus de commande	163

8.3.	Processus de demande	163

8.4.	Processus de commande	163

8.5.	Processus de réception	163

8.6.	Processus de facturation	164

9.	Cas pratique	165

9.1.	Description du cas pratique	165

9.2.	Volume	166

9.3.	Description des projets	166

9.3.1.	Description du projet A – 2000 jh	166

9.3.2.	Description du projet B – 800 jh	167

Préambule

  - Objet du marché

La présente procédure a pour objet la fourniture de prestations de conception, réalisation et maintenance d’applications métiers pour la DSI de la Branche Recouvrement du Régime Général de la Sécurité Sociale.

La DSI de l’Urssaf Caisse nationale porte la réalisation et la gestion de l’ensemble des systèmes d’information de la branche recouvrement de la Sécurité Sociale. Elle répond aux besoins d’évolutions et aux transformations métiers par la mise en place des mesures adéquates dans les SI. Elle assure également l’hébergement, le support et la maintenance de l’ensemble des applications et des infrastructures.

La DSI de l’ACOSS comporte environ 1200 collaborateurs et engage environ 400 000 JH (Ressources internes / externes) pour mener à bien ses missions Build et Run. Elle formalise ses enjeux stratégiques dans un document intitulé Schéma Directeur des Systèmes d’Information (SDSI), en accord avec les tutelles de l’ACOSS et signé pour 5 années. Le SDSI actuel se terminera à la fin 2027.

Le bénéficiaire principal de ce marché est la DSI de l’Urssaf Caisse nationale.

  - Objet de la consultation

- Ce document constitue le Cahier des Clauses Techniques Particulières de ce marché. Il décrit aux soumissionnaires les conditions spécifiques en matière de prestations à exercer ainsi que les conditions d’exécution.

- Ce cahier des charges fait partie du DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) et des documents contractuels constituant l’Accord Cadre conclu avec le titulaire.

Contexte de la procédure

  - Présentation générale de la Branche Recouvrement

Le Régime Général de la Sécurité Sociale est organisé autour de six Branches :

- La branche Famille, gérée par les Allocations familiales,

- La branche Maladie, gérée par l’Assurance Maladie,

- La branche Accidents du travail – maladies professionnelles, également gérée par l’Assurance Maladie,

- La branche Retraite, gérée par l’Assurance Vieillesse,

- La branche Autonomie, gérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'Autonomie,

- La branche Recouvrement, gérée par les URSSAF.

L'ACOSS est la caisse nationale de la Branche du Recouvrement. Etablissement public à caractère administratif sous tutelle de l’Etat, l’ACOSS oriente et anime les politiques de Recouvrement et de contrôle, gère la trésorerie du Régime Général, conçoit les services de simplification offerts aux usagers, organise et alloue les moyens des organismes du Recouvrement, produit des statistiques socio-économiques à destination de ses partenaires et des pouvoirs publics.

Pour l’essentiel, la protection sociale est financée par les prélèvements sur les revenus d’activités (2/3 environ pour le Régime Général), et principalement par la masse salariale du secteur privé.

L’ACOSS et le réseau des URSSAF s’imposent comme des acteurs majeurs de la vie économique française.

L’ACOSS, en tant qu’organisme chargé de la trésorerie du Régime Général, gère et pilote le réseau des URSSAF qui collecte les cotisations et contributions sociales. Les Urssaf sont organisées à la maille régionale.

Le réseau du Recouvrement social compte également 4 Caisses Générales de Sécurité Sociale (CGSS) dans les départements d'Outre-mer, une Caisse de Sécurité Sociale à Mayotte, et une Caisse commune de Sécurité sociale en Lozère. Il s’agit d’organismes de droit privé qui assurent le service public du Recouvrement, c’est-à-dire qu’ils procèdent à la collecte des cotisations et contributions sociales auprès des employeurs et cotisants de leurs circonscriptions.

  - Présentation de l’ACOSS

Missions et enjeux de l’ACOSS

L’ACOSS et son réseau assurent une mission d’intérêt général : la collecte et de la redistribution des cotisations et contributions destinées au financement du modèle social français.

L’ACOSS est la caisse nationale du réseau des URSSAF. Elle pilote 22 URSSAF, 4 CGSS (Caisses générales de Sécurité sociale) dans les départements d’outre-mer, une caisse de Sécurité sociale à Mayotte et la caisse commune de Sécurité sociale en Lozère.

L’ACOSS et son réseau agissent pour une protection sociale et solidaire, au service des quatre branches du régime général de la Sécurité sociale (Maladie, Vieillesse, Famille, Accidents du travail/Maladies professionnelles), auxquelles s’ajoutent près de 900 partenaires.

L’activité de l’ACOSS s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue visant à renforcer la qualité des relations avec son environnement, en s’appuyant notamment sur le potentiel de simplification liée à la dématérialisation. L’ACOSS conduit son action dans le cadre de Conventions d’objectifs et de gestion (Cog), dont la plus récente est entrée en vigueur en 2013. La Cog 2023-2027 est organisée autour de quatre ambitions :

- L'ambition n°1 concerne l’offre de services de l’Urssaf. Nous souhaitons proposer à nos publics des services plus homogènes sur l’ensemble du territoire, plus adaptés à leurs besoins et plus performants. Et cela pour chaque usager, quels que soien​t son profil et sa connaissance des démarches Urssaf.

- L'ambition n°2 concerne la fiabilisation des données sociales déclarées par les employeurs. L’Urssaf sera capable de mieux repérer les anomalies dès la réception d’une déclaration. Elle alertera le déclarant et l’aidera à corriger l’erreur. Cela permettra à la fois de collecter le bon montant pour les prestations sociales mais aussi de garantir les droits sociaux des personnes, ceux-ci dépendant des données individuelles que l’Urssaf corrige.

- L'ambition n°3 ​concerne notamment le contexte de sortie de crise. Il s’agit d’opérer le recouvrement des sommes dues par les entreprises tout en accompagnant celles qui sont encore en difficulté. En matière de contrôle, la logique sera de prioriser nos actions sur les risques financiers les plus élevés. Toujours dans une logique d’accompagnement, l’Urssaf renforcera aussi ses actions pour aider ses publics à mieux comprendre leurs obligations et à éviter les erreurs. Enfin, pendant cette COG, nous allons renforcer notre présence et notre efficacité dans la lutte contre la fraude.

- L'ambition n°4 consistera à renforcer le caractère solidaire et responsable de notre organisation. Pour cette COG 2023-2027, nous marquerons et traduirons en actes nos ambitions en termes de Responsabilité sociétale des organisations (RSO), notamment pour améliorer notre impact environnemental. Cette responsabilité, c’est notamment celle qui consiste à assurer la pérennité du financement de la protection sociale en France. C’est aussi une responsabilité en tant qu’employeur, pour accompagner les collaborateurs dans les transformations en cours. Il s’agira enfin d’améliorer notre impact environnemental au travers d’actions très concrètes.

L’ensemble de la publication de l’ACOSS et les documents stratégiques sont disponibles sur https://www.acoss.fr

    - Organisation de l’ACOSS

Dotée d’une personnalité juridique et d’une autonomie financière, l’ACOSS a pour tutelle, le Ministre de l’Action et des Comptes publics et la Ministre des Solidarités et de la Santé.

- Le conseil d’administration

Le conseil d’administration se compose de trente membres disposant d’un pouvoir délibératif, nommés pour quatre ans. Il se réunit à minima une fois par mois, et aussi souvent que les circonstances l’exigent. Son rôle est d’administrer l’ACOSS, la caisse nationale des Urssaf et Cgss. En pratique, il lui revient de : définir les orientations du réseau des Urssaf et Cgss et suivre la gestion de la trésorerie et le pilotage du recouvrement des cotisations et contributions ; se prononcer sur le budget et sur les comptes annuels de l’ACOSS et des organismes du réseau : fonds national de gestion administrative et comptes combinés de l’activité de Recouvrement ; émettre des avis sur des projets de textes gouvernementaux.

Le Code de la Sécurité sociale exige, en effet, de soumettre au conseil d’administration tout projet de mesure (législative ou réglementaire) qui peut affecter l’équilibre financier du réseau des Urssaf ou qui entre dans son domaine de compétences. Chaque année, il se prononce ainsi sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

Le conseil d’administration de l’ACOSS définit les orientations de la branche dans le cadre d’une Convention d’objectifs et de gestion Etat-ACOSS, du Schéma Directeur du Système d’Information (SDSI) et de son activité courante en matière de suivi de la gestion de trésorerie, de pilotage du recouvrement des cotisations et contributions et de gestion administrative interne.

- Le comité de direction et les directions de l’ACOSS

Damien LENTILE, Directeur de l'ACOSS a été nommé en février 2024. En lien avec une équipe de directeurs, il assure le fonctionnement de l’organisme sous le contrôle du conseil d’administration, fixe l’organisation du travail et les objectifs annuels de l’ACOSS dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion signée entre l'Etat et l'ACOSS. Le directeur a par ailleurs en charge la responsabilité du pilotage de la branche recouvrement. Il est l’interlocuteur des ministères de tutelle.

L’ACOSS comporte plusieurs directions qui déclinent les orientations stratégiques à l’ACOSS et dans la branche recouvrement :

L’ACOSS comporte environ 1600 salariés sur les 14 000 de la Branche Recouvrement.

Les moyens internes dédiés au SI sont variés au sein de la branche. On distingue :

- Les moyens de la Direction des Systèmes d’Information de l’ACOSS, qui ont en charge la mise en œuvre, la maintenance et l’assistance de l’ensemble du SI de la branche (applications, infrastructures).

- Certains moyens des directions métiers de l’ACOSS, œuvrant en tant que maîtrise d’ouvrage et participant au pilotage des projets, de suivi des tests métiers et de l’accompagnement au changement.

- Certains moyens d’Urssaf, dédiés au fonctionnement de l’informatique :

  - Les informaticiens locaux, relais de proximité pour l’assistance aux utilisateurs, dont certains sont mobilisés dans des missions nationales pour l’informatique ;

  - Les ressources spécialisées en Urssaf pour le système d’information telles que les Centres Nationaux de Validation (3 Centres) et les dispositifs à mission nationale sur le SI (23éme Urssaf par exemple).

  - Présentation de la DSI

    - Missions et enjeux de la DSI

Au service des métiers de l’Urssaf, la direction des systèmes d’information (DSI) assure une mission de premier plan dans l’accompagnement des politiques de recouvrement et des missions de l’Urssaf Caisse nationale. Son rôle est également de garantir à chaque collaborateur de l’Urssaf un niveau d’équipement informatique, réseau et télécom, lui permettant d’assurer pleinement sa fonction. Elle organise la répartition de ses activités sur neuf sites administratifs (douze sites géographiques).

La DSI est chargée de :

• Décliner la politique informatique de l’Urssaf via les schémas directeurs des systèmes d’information (SDSI) ;

• Concevoir, développer ou acquérir des solutions informatiques et technologiques et les maintenir en condition opérationnelle ;

• Maintenir le niveau de performance des équipements informatiques utilisateurs ;

• Garantir, superviser et faire évoluer l’architecture des SI de l’Urssaf ;

• Déployer et assurer le support des solutions développées ou acquises ;

• Garantir l’exploitation des infrastructures et de l’éditique des solutions informatiques ;

• Assurer la sécurité des systèmes d’information ;

• Assurer la veille technologique.

La responsabilité globale de l’activité de la DSI est pilotée par son directeur et le directeur adjoint, sous la délégation du directeur général de l’Urssaf Caisse nationale.

La DSI s’appuie sur :

• Cinq directions adjointes

• Quatre bureaux, qui assurent le pilotage de ses différentes activités ;

• Et un secrétariat de direction et de la communication.

    - Présentation de l’organisation de la DSI

La DSI est dirigée par Jean-Baptiste Courouble, qui porte la responsabilité de la direction à l’ACOSS. Il s’appuie sur des directions adjointes, qui déclinent les différentes activités.

Organigramme de la DSI à février 2025

En termes de gouvernance, la DSI dispose de ses propres instances lui permettant d’organiser ses activités. Ces instances sont complétées de nombreuses instances projets, en relation avec l’ensemble des directions de l’ACOSS et les Urssaf/Partenaires.

  - Schéma directeur de l’ACOSS pour la période (2023-2027)

Le Schéma Directeur des Systèmes d’Information de l’Urssaf (SDSI) est un document présentant les grandes orientations stratégiques du numérique.

Le SDSI est un document partagé et validé, puis suivi annuellement par la tutelle sur toute sa période de validité.

Le SDSI décline les impacts des ambitions métiers, les initiatives techniques et organisationnelles liées au numérique.

Il fixe également, à travers la COG, les moyens attribués par l’Etat pour l’informatique de l’Urssaf

Orientation 1 - De nouvelles activités de l’Urssaf à accompagner au niveau SI

Gérer les adaptations SI nécessaires aux enjeux de l’Urssaf, recouvreur social de référence

• Poursuivre les transferts de collecte engagés jusqu’en 2025 et lancer les nouveaux projets de la COG.

• Consolider le socle déclaratif DSN, nouveau SI majeur de gestion des données individuelles.

• Maîtriser les impacts SI des projets de transfert de collecte en menant les projets nécessaires sur l’ensemble des périmètres applicatifs des régimes transférés.

• Industrialiser la capacité à intégrer les nouvelles collectes à venir, lors des phases projets mais aussi dans la gestion courante post transfert.

• Aligner les services de l’Urssaf à ces nouveaux enjeux, en fédérant les offres et services offerts.

Orientation 2 - Un SI de recouvrement à moderniser et consolider

Assurer un SI de recouvrement à la hauteur des ambitions de l’Urssaf

• Poursuivre les travaux entamés sur les refontes des SI historiques de l’URSSAF, sur les fonctions clés de gestion administrative, la gestion des comptes et le recouvrement amiable et forcé.

• Poursuivre la refonte des SI sur les offres de services particulières et associations et TPE, afin de supporter les ambitions métiers autour des services à la personne.

• Intégrer les changements amenés par la refonte CFE et le guichet unique entreprise.

• Accompagner l’évolution du SI TI, notamment sur la réforme de l’assiette sociale.

Orientation 3 – Un SI de la relation usagers à renforcer

Accompagner les fortes ambitions métiers autour de la relation de service

• Une stratégie portail visant à simplifier l’accès aux services Urssaf, portée via le programme Inspire.

• Adapter les sites Internet de la branche aux exigences de qualité des services publics, notamment sur l’inclusion numérique, et proposer des services « socles » qui seront nécessaires sur tous les sites Urssaf.

• Rénover les SI supports aux offres en ligne « bouquet de services » pour notamment améliorer la disponibilité et les performances.

• Poursuivre l’intégration de nos offres sur les sites partenaires (portai pro, GU…) et l’échange de données via API, dans le cadre du DNLUF.

• Renforcer les fonctionnalités de la gestion des relations usagers : call-back, services personnalisés, aide en ligne,…

• Améliorer le suivi et la connaissance des cotisants et des démarches proposées via des SI dédiés.

Orientation 4 – Faire évoluer les SI pour l'ensemble des métiers Urssaf

Poursuivre la bonne gestion du SI pour l’ensemble des périmètres métiers

• Finaliser le programme SNT et apporter les évolutions nécessaires à la fonction trésorerie dans un contexte de financement de la sécurité sociale sensible.

• Optimiser la gestion de production en Urssaf, par une amélioration globale des performances et la modernisation des applications.

• Renforcer le SI du contrôle et de lutte contre la fraude notamment sur les nouvelles capacités de traitement des données (individuelles, autres organismes…).

• Rationaliser et urbaniser le SI décisionnel via la datafabrique, tout en assurant une attention particulière aux performances du SI et sa capacité à intégrer les besoins de suivi liés aux nouvelles activités transférées.

• Consolider le SI de gestion au regard de la législation applicable.

Orientation 5 - Une dette technique du SI à gérer

Mesures pour réduire la dette à horizon 2027

• Refondre certaines applications obsolètes qui portent un risque fort : modernisation du code et de l’architecture applicative, mise à niveau des composants techniques obsolètes.

• Rationaliser le nombre d’applications et décommissionner, via un programme ambitieux qui vise à simplifier le patrimoine applicatif.

• Mettre à jour les socles techniques pour assurer une maintenabilité du SI et optimiser la gestion interne.

Orientation 6 – Une stratégie Cloud-first à décliner

Préparer l’avenir du SI Urssaf

• Déployer une politique dite « Cloud first », qui vise à ce que toute nouvelle application Urssaf soit nativement compatible et hébergée dans le Cloud.

• Assurer une souveraineté sur les données de l’Urssaf en poursuivant la logique d’hébergement sur des infrastructures internes à l’Urssaf.

• Mettre en œuvre une plateforme et infrastructure d’accueil Cloud privé (PFS V2) ainsi que les dispositions permettant la montée en compétence et la gestion de ces services.

• Être force de proposition pour mettre en œuvre un Cloud Communautaire interbranche. 6

Orientation 7 – La sécurité du SI à développer face aux enjeux de la cybermenace

Réduire nos risques liés à la cybermenace

• Accélérer la mise en conformité de la Branche (NIS / OSE)

• Accroitre les capacités à détecter, à s'adapter et à réagir à une menace évolutive sur tous les périmètres pertinents, comme notamment sur le cloud et les interfaces

• Renforcer la protection des actifs critiques nécessaires aux missions essentielles de la branche (identités et accès)

• Garantir la résilience des missions de la branche face aux sinistres majeurs (maintien en conditions de sécurité des matériels et logiciels de détection et de surveillance)

Orientation 8 – Des infrastructures et équipements SI performants et résilients

Adapter nos infrastructures à la croissance du SI et aux nouveaux usages

• Automatiser la gestion des infrastructures afin d’absorber la croissance importante des dernières années • Accompagner la mobilité et poursuivre les évolutions sur nos environnements de travail dans un contexte de télétravail

• Unifier et consolider nos socles applicatifs afin de les rationnaliser et les rendre plus efficients

• Optimiser nos services d’hébergement pour plus de stabilité et sécurité, mais aussi d’agilité et réactivité vers l’hybridation cloud

• Rationaliser les infrastructures techniques au sein des organismes (hors datacenter), afin de limiter l’empreinte, les coûts humains et financiers

• Rationaliser les datacenters en alignement avec la politique immobilière

Orientation 9 – Une transformation des activités SI à poursuivre

Des activités SI en forte croissante qu’il faut accompagner et maitriser

• Sécuriser la capacité des équipes SI à répondre à l’augmentation des activités SI en dotant les services d’outils et de moyens de pilotage adaptés à l’ampleur des activités gérées.

• Renforcer l’efficience de nos chaines de fabrication en adoptant de nouvelles pratiques (agilité), en testant de nouveaux processus avec pour objectif de réduire les délais de réalisation et mieux prendre en compte les besoins utilisateurs.

• Répondre aux attentes croissantes des usagers et des services publics sur la qualité de service délivrée par la SI, notamment la disponibilité des services offerts aux usagers.

Présentation du Système d’Information

  - Environnement du SI

Les systèmes applicatifs exploités peuvent être hébergés sur différents types d’environnements et doivent s’appuyer sur tout ou partie des 7 socles développés en interne et intégrés au SI :

  - Le socle SX à base de composants « propriétaires » qui héberge l’application historique cœur de métier SNV2,

  - Le socle PFS, socle de service digital basé sur une plateforme d’orchestration de containers (CMP) permettant d’accueillir les applicatifs de type « Cloud Native » containerisées,

  - Le socle HAWAI (Hébergement d’Applications Web et d’Applications Intranet) à base de composants « open source » qui offre des services d’hébergement aux autres applications du SI,

  - Le socle « Big-Data » basé sur la distribution Cloudera Data Platform (CDP)

  - Le socle applicatif « Fullstack », qui permet de mettre à disposition une application « blanche » normalisée aux équipes projets et tout l’écosystème standard associé (pipeline de build, modèles de tests automatisés, …),

  - Le socle de médiation synchrone « Archimed » qui normalise les couches de médiation, de sécurisation et d’observabilité des flux synchrones, basé sur la solution éditeur Gravitee API Management,

  - Le socle de Médiation événementielle, qui normalise les couches de médiation, de sécurisation et d’observabilité des flux asynchrones, basé sur la solution open Source Apache Kafka.

Le socle SX s’appuie sur un système d’exploitation RedHat et intègre les composants Oracle et Cobol Microfocus principalement.

Le socle PFS V2 intègre un ensemble de composants et leur écosystème permettant de déployer automatiquement des applications cloud native sur une infrastructure mutualisée et provisionnée à la demande :

  - Orchestrateur de conteneurs : Openshift 4.18

  - Fournisseur IAAS : Openstack (version communautaire)

  - Provisioning IAC : Terraform, ArgoCD

  - Gestion des secrets : Vault

  - Gestion des habilitations : KeyCloak

  - Stockage distribué : CEPH, NetApp

  - Stockage orienté objet : S3

Le socle HAWAI qui propose une distribution Linux basée sur CentOS/REDHAT intègre un ensemble de composants adaptés aux différents besoins technique du SI et des Architectures associées :

  - Des composants d’hébergement d’application métier (Apache, Tomcat, Jboss, Postgresql),

  - Des composants de supervision et d’administration (Webmin, Nagios, Ganglia, Prometheus, Grafana),

  - Des composants Middleware (bus asynchrone ActiveMq, bus ESB petals, KAFKA, API Management Gravitee, Redis, Mongo DB),

  - Des composants Moteurs de recherche (SolR, ElasticSearch, MDM),

  - Des composants « Big data » (Cassandra, Fluentd, KAFKA, etc.),

  - Des composants de conteneurisation (Kubernetes, Ceph, Docker, etc.)

Le socle HAWAI propose un service standardisé et industrialisé d’intégration des applications et services applicatifs dans le socle. Plusieurs outils assurant le déploiement, le packaging, l’administration, etc. ont été développés en interne pour industrialiser les étapes liées aux processus d’entreprise (passage en production, etc.).

Un socle éditeur « big-data » qui propose une distribution basée sur Cloudera intègre un ensemble de composants adaptés aux différents besoins technique du SI et des Architectures associées :

  - HDFS, Hadoop, YARN, HIVE, Sqoop, KAFKA, STORM, RANGER, SOLR, HBase, Phoenix, Zookeeper, Flume, SPARK, Zeppelin, ….

Par ailleurs, plusieurs solutions techniques « propriétaires » couvrent des domaines fonctionnels et/ou techniques spécifiques et leurs architectures ont été intégrées dans le SI :

  - Solution Editique qui intègre une plateforme de composition et de distribution multicanaux :  DOC1/EngageOne Compose (Outils de développements), Stream-Weaver/EngageOne Enrichment (post composition éditique), Vpom (distribution pour impression),

  - Solution d’échange et de transfert de fichiers bancaires et autres données dématérialisées : CFT, EBICS-T, EBICS-TS,

  - Solution décisionnelle permettant la gestion, l’alimentation et la consultation d’entrepôts de données

L’ensemble des artefacts développés par les équipes projets et déployés en production sur nos infrastructures doivent être construits et testés à l’aide des plateformes d’intégration continue mises en place et supportées par les équipes de la DSI :

  - La PIC (Plateforme d’Intégration Continue) :

  - GIT/GITLAB, SVN, JENKINS, Nexus, SonarQube, Harbor,

  - Composants de tests CI : trivy, Clair, Dependency check, OWASP Zap, CodeceptJS,  Postman, JMeter,

  - La Chaîne de Fabrication V2 (FABV2) : GIT/GITLAB, Nexus, Jenkins, FEDEX, RPM.

Les artefacts devront impérativement être conformes aux barrières qualité mises en œuvre au sein de ces plateformes et qui seront précisées dans les Plan d’Assurance Qualité des projets.

L’environnement technique des outils de support aux opérations se répartissent en différents familles :

- Supervision, Hypervision, Gestion des évènements :

- Opération Bridge (Microfocus / concentrateur d’évènements),

- SiteScope (microfocus / Supervision technique),

- Business Process Monitor (Microfocus / mesure de performance applicative),

- Zabbix, Prometheus, Grafana, Elastic Search, Kibana, Ambari, Nagios

- Ordonnanceurs / Orchestrateurs :

- Automator (Axway), RunDeck, Ansible, Jenkins, Oozie, AWX, XLRelease

- Sauvegardes

- NetWorker, Kasten

- Développement d’outils de production, d’automatisation et d’orchestration

- Shell, Python, Ansible, Terraform, Rundeck, AWX

  - Datacenters

L’hébergement des applications est assuré par des moyens internes, dans des datacenters dédiés. Une gestion éditique centralisée assure les éditions de masse pour l’ensemble du réseau URSSAF.

Cartographie fonctionnelle et applicative

POS Fonctionnel

POS applicatif

Description du périmètre du marché

Couverture et organisation

Les applications couvertes par ce marché concernent différents Départements et différentes gammes de la Direction Adjointe des Filières Applicatives (DAFA) principalement.

Depuis le 1er décembre 2024, l’organigramme de la Direction Adjointe des Filières Applicatives est le suivant.

Filière Offres Comptabilité & Trésorerie

La filière Trésorerie Comptabilité est composée de 3 équipes qui assure les activités d’étude, de build, de run et de support

Les pôles Trésorerie et Comptabilité / Gestion des Réserves assurent les missions suivantes :

- Cadrage et chiffrage des demandes Métiers

- Fabrication

- Tests internes

- Suivi de la phase de recette et prise en charge des retours

- Support de niveau 3 des applications et MCO

Le pôle mutualisé assure les missions pour l’ensemble des SI de la filière :

- De mise en production et de supervision des applications

- De mesurer la qualité de service

- D’architecture au niveau de la filière

Département décisionnel et fonctions support

Il est l’interlocuteur privilégié des directions métiers de l’Urssaf, directionde la gestion du réseau et des moyens (DGRM), direction des statistiques, des études et de la prévision (DISEP) et direction de l'audit, du pilotage et de la stratégie (DAPS), avec pour missions de :

- Mutualiser une expertise sur l’intégration des progiciels métier et le suivi contractuel associé (SI RH / Décisionnel /Documentaire & maitrise des risques) ;

- Renforcer l’alignement et la proximité entre les directions métiers et les secteurs applicatifs ;

- Homogénéiser les pratiques au niveau de la méthodologie projet (mode agile et forfaitaire), des pratiques de tests et de la sécurité du SI.

Département SI Outils de production des organismes

Il est l’interlocuteur privilégié des Urssaf (représente la DAFA auprès de l’Instance nationale des pilotes informatiques (INPI) et de la direction de la relation cotisant de la production et de la maîtrise des activités (DRCPM)), a les missions suivantes :

- Apporter une plus grande agilité en simplifiant les modes de fonctionnement et la gouvernance ;

- Faciliter les échanges avec les utilisateurs finaux et avec les instances nationales de gouvernance de l’Urssaf (INPI) ;

- Établir une relation MOA / MOE transverse au périmètre du département (Comité de pilotage transverse par direction métiers, suivi feuille de route…) ;

- Mieux assurer la cohérence fonctionnelle et technique sur les outils des Urssaf par profil utilisateurs.

Département SI Cœur

Il est l’interlocuteur privilégié de la DRCPM, direction nationale du recouvrement des travailleurs indépendants (DNRTI), direction comptable et financière (DCF), direction de projet / ligne de services praticiens et auxiliaires médicaux (DPAM) et direction de la règlementation, du recouvrement et du contrôle (DIRREC) est composé :​

D’un bureau fonctions transverses SI Coeur qui assure la cohérence de l’architecture applicative et la qualification sur le périmètre des cinq secteurs applicatifs, gère les versions du SNV2 et pilote les portefeuilles de projets par population (Artistes-Auteurs, marins, frontaliers-suisses, puma, travailleurs indépendants) ;

Et de cinq secteurs applicatifs qui assurent les développements et le maintien en condition opérationnelle les applicatifs et le delivery des projets, eux-mêmes organisés en gammes.

​Ces dernières sont organisées :

• Par produit : Assure la cohérence fonctionnelle en lien avec les directions métier et les MOA lors des projets d’évolution et le maintien en condition opérationnelle du périmètre applicatif.

• Par delivery : Pilote les projets d’évolution portés par le secteur, gère les niveaux de service des contrats avec les prestataires et assure la cohérence technique du patrimoine applicatif.

Support

Le support de niveau 1 sur les outils applicatifs est assuré par les Urssaf / CGSS / Partenaires qui résolvent l’incident ou la demande, ou escaladent les tickets (via l’outil national de ticketing Tandem) à l’ACOSS lorsque l’analyse ne leur permet pas de résoudre l’incident ou la demande, ou lorsque cela sort de leur domaine de compétence.

Le support de niveau 2 sur ces applications est assuré par le département support au sein de la Direction Adjointe des Opération et Services (DAOS)

Depuis le 1er décembre 2024, l’organigramme de la Direction Adjointe des Opérations et des Services est le suivant.

Ce département qui est organisé 2 Pôle dont le Pôle Support Applicatif (BOA) organisé en 5 gammes applicatives sur deux lignes de service distinctes :

La ligne de service aux URSSAF-CGSS “Cœur de métiers“ composée de 3 gammes :

- Gamme GA et ENCAISSEMENT,

- Gamme GDC-COMPTABILITE-RAF-CTRLE,

- Gamme Outils de production Métier.

La ligne de service aux Cotisants & Partenaires “ODS” composée de gammes :

- Gamme Offres de services (aux entreprises et Indépendants, aux associations, aux particuliers),

- Gamme Outils de production Métiers.

Description du périmètre métier

L’offre métier couverte par ce marché est diverse et variée puisque les applications concernées appartiennent à des domaines fonctionnels très différents. Les équipes MOE et MOA impliquées varient en fonction du domaine fonctionnel et de la population concernée.

Sans être exhaustif, et entre autres activités principales, ce marché couvre :

Le Poste Gestionnaire : Ce périmètre concerne les applications utilisées par les agents de la Branche Recouvrement afin d'accomplir les travaux spécifiques des agents (gestionnaires de comptes et leurs managers, téléconseillers, agents d’accueil en Urssaf, Inspecteurs, Agents comptables).

Ce périmètre applicatif concerne également les applications dédiées au contact cotisants sous toutes ses formes (CONTACT Multimédia, ...), ainsi que des dispositifs de pilotage et de suivi d’activité dans les URSSAF.

Le Contrôle : Ce périmètre concerne les applications utilisées par les managers du domaine contrôle, inspecteurs et contrôleurs de la Branche du Recouvrement. Un premier outil à destination des managers pour définir les entreprises à contrôler, réaliser des statistiques, suivre des signalements, gérer les interventions de contrôle. Un second outil à destination des inspecteurs et contrôleurs du Recouvrement pour faire de la prévention, réaliser et formaliser les contrôles sur pièces ou en entreprise.

La gestion des documents : Ce périmètre concerne l’ensemble des applications permettant l’indexation des documents par des systèmes de Reconnaissance et Lecture Automatique de Documents (LAD), de stockage des documents avec la Gestion Electronique de Documents (GED) et l’archivage à valeur probatoire avec le Système d’Archivage Electronique des documents (SAE). Les documents traités sont majoritairement des documents échangés avec les cotisants.

L’encaissement : Activité qui consiste à gérer, centraliser et rechercher les encaissements et flux bancaires (Ex: SPE/Encaissement). Elle inclut également les applications permettant le recouvrement de la contribution C3S, l’outil de transfert des paiements inter-organismes ainsi que l’application permettant d’intégrer les virements reçus des banques dans le SNV2.

La trésorerie : Volet qui concentre toutes les applications dédiées à la gestion de la trésorerie en URSSAF, au reversement aux tiers et aux partenaires, au suivi des actifs financiers, la gestion de placements, établir des prévisions et de simulation de trésorerie ...

Et potentiellement tout domaine dans lequel un nouveau projet est lancé.

Ce marché couvre également des activités de soutien dans les domaines suivants :

La comptabilité : Concerne les applications permettant la gestion des recettes reçues par l’ACOSS, l’élaboration budgétaire, la comptabilité générale des URSSAF, ainsi que la centralisation des flux comptables et des virements partenaires, ....

Les Outils RH et documentaire interne : Périmètre qui couvre toutes les applications de gestion documentaire interne et les outils de gestion des Ressources Humaines : gestion de paie, gestion des absences, frais de déplacement, gestion des carrières des agents ...

Le Support Opérationnel : périmètre qui regroupe tous les outils de support.

Sur le périmètre du marché, plusieurs TMA sont opérationnelles pour les domaines suivants :

Contrôle :

Dont le but est de contrôler les déclarants dans et hors du périmètre de collecte de la branche Recouvrement.

Portail gestionnaire :

Regroupe les différents portails (Portail Agent, Portail Travailleur Indépendant, PCSNV2, Embauche) qui constituent les points d’entrée des agents URSSAF à l’ensemble des modules métiers.

Socle Cœur Référentiels :

Référentiel de données administratives, destiné à se substituer progressivement au REI.

Référentiel des contacts et des abonnés,

Référentiel de Coordonnées et mandats bancaires.

Présentation de l’architecture applicative du domaine concerné

Positionnement dans le POSSI

Le POSSI de la Branche Recouvrement fournit une représentation visuelle de la répartition des périmètres.

Le périmètre applicatif du marché concerne l’ensemble des applications Métier et Support du Système d’Information de la Branche Recouvrement, à l’exclusion des périmètres applicatifs relatifs à RAF, GA, GCI, GCE et Offres de services qui sont couverts par d’autres marchés AMOE.

Technologie, éléments de volumétrie et statistiques des applications (possible pour chaque application)

Technologies

Les principales technologies utilisées sont décrites ci-après. La liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’intégrer de nouvelles, en fonction de l’évolution des périmètres ainsi que l’évolution technique de la DSI ainsi que du celui du marché d’édition logicielle et des plateformes matérielles.

| Catégorie | Technologies |
| --- | --- |
| Bases de Données | - Oracle - PostgreSQL - Informix - MySQL - Debezium - Progress V11 - SQL SERVER - HyperFileSQL 26 - ELK - Cassandra - Zookeeper - Docubase DBE - HANA - LocalDB - Redis V8 - Mongo DB |
| Middleware | - ESB Petal - Kafka (+ avro) V3.7.2 - API Gateway Gravitee V4.4.29 |
| Plateforme / Systèmes d’exploitation | - Windows - Linux (RedHat, Centos) - Kubernetes, Podman (Helm) - Openstack - K8S/Docker - Openshift 4.18 - AIX 7.1 - HAWAI - PFS (OCP/Docker) - SX - Big Data (Cloudera) - RHEL |
| Langages | - COBOL microfocus + xbase + IT - Java - Shell bash - Commandes Unix - Typescript/Javascript - HTML/CSS - JQuery - PHP - Shell / Korn Shell - PL/SQL/SQLR Doc one - Progress V11 / PASOE 11.7 - C/C++ - Perl - Python - WINDEV 26 - HIVE - HADOOP - Spark - PySPark - HQL - Oozie - ABAP - Cognos - Ajax - Visual Studio .Net |
| Frameworks et Librairies | - GWT - Eclipse RCP - Struts - Spring Boot (Spring/Hibernate) et Batch - Angular - AG-GRID - Lowcode microsoft - Bibliothèques .NET - KAFKA - KIBANA - GRAFANA - DROOLS - CAMUNDA - Centralog - Axis2 - Hector - Datastax cassandra driver - Cassandre Unit - Curator - OpenSAML - CXF - ExtJS - Smarty - Zend Framework - ADODB - SEMARCHY XDM - ESB Petals - Bootstrap - CakePHP - .Net v 4.6 mini - ORM Entity Framework - WPF pattern MVVM - C# - Prism - Unity |
| Serveurs | - Apache / nginx - Tomcat / Wildfly |
| Intégration Continue | - Jenkins - Nexus (jar, war, rpm, zip) - Harbor (helm, dockr) - Gitlab - Sonar/Sonarqube - Jira / Confluence - Maven |
| Protocoles et formats | - Oauth / JWT - CFT - SOAP - REST - Doc1 |
| Conception Fonctionnelle | - Enterprise Architect - Archimate |
| Outils | - ALM (Micro Focus) - SOAP UI - JUnit - Unitils/dbunit - Cucumber - CodeceptJS - UFT (Micro Focus) - Mantis - Redmine - Confluence - JIRA - IntelliJ - Eclipse - VSCode |

Volumétrie

Les activités de la DSI sont découpées en 17 portefeuilles métiers.

Ventilation des projets MOE par portefeuille :

| Portefeuille | XS < 200 JH | S < 500 JH | M < 1500 JH | L < 2500 JH | XL < 5000 JH | XXL >= 5000 JH | TOTAL Projet | Charge MOE 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relation de services | 4 | 4 | 11 | 10 | 5 | 1 | 35 | 13 415,73 |
| Domaine DSI | 4 | 7 | 10 | 8 | 4 | 2 | 35 | 18 224,87 |
| Trajectoire DSN et Transferts |  | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 20 | 36 319,12 |
| Contrôle et recouvrement amiable et forcé | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 20 | 10 808,37 |
| Optimisation et Efficience | 1 | 3 | 11 |  |  | 3 | 18 | 6 104,07 |
| Trésorerie et gestion des réserves |  | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 147,69 |
| Employeurs |  |  | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 7 154,11 |
| Offres particulières |  | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 22 368,20 |
| Travailleurs indépendants |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 25 638,45 |
| Sécurité, RGPD, Maîtrise des activités |  | 5 | 3 | 2 | 1 |  | 11 | 3 792,34 |
| Décisionnel et Big Data |  | 2 | 5 | 2 |  | 1 | 10 | 3 027,49 |
| Relations partenaires et relations internationales |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 525,32 |
| Praticiens et auxiliaires médicaux |  |  | 4 | 1 |  | 1 | 6 | 2 580,49 |
| Transformation digitale | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 52,00 |
| Bulle SSTI |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 10 550,70 |
| IA Générative |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 635,26 |
| Divers |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 451,00 |
| Total général | 12 | 34 | 75 | 40 | 28 | 32 | 221 | 167 795,19 |

Le graphique ci-après donne la vision générale de la FDR 2024 en fournissant la charge totale en JH regroupée par taille (XL, L, M et S) portefeuille.

Ventilation des projets par Thématique Top 30" :

| Thématique TOP 30 | S < 500 JH | M < 1500 JH | L < 2500 JH | XL < 5000 JH | XXL >= 5000 JH | TOTAL Projet | Charge MOE 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dette Technique | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 694,90 |
| Cloud |  |  | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 823,32 |
| RAF (Refonte) |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 6 606,37 |
| OSE |  |  | 2 |  |  | 2 | 1 104,10 |
| Guichet unique entreprise |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 907,36 |
| Plan d'actions Cyber | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 283,15 |
| RCMB (Boucle retour) |  |  | 2 |  |  | 2 | 708,70 |
| DSN Substitution |  |  |  |  | 2 | 2 | 15 178,21 |
| RENOV - Rénovation offres de service PE |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 5 488,27 |
| GDC (Refonte) |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 447,69 |
| NGA TI |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 17 347,16 |
| Linéarisation du CMG |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 627,09 |
| SIDERAL (convergence) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 564,45 |
| RENOV - Rénovation offres de service EA |  |  |  |  | 1 | 1 | 8 237,23 |
| AICI |  | 1 |  |  |  | 1 | 724,79 |
| Vue 360 Cotisant |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 667,00 |
| ARAMIS |  |  | 1 |  |  | 1 | 225,00 |
| CLASS |  |  |  | 1 |  | 1 | 844,66 |
| PASRAU/NEORAU |  |  |  |  | 1 | 1 | 641,95 |
| INSPIRE |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 303,50 |
| Pilotage LCTI |  |  |  |  | 1 | 1 | 160,00 |
| Urssaf Digitale |  |  | 1 |  |  | 1 | 236,00 |
| Etude connexion outils UR Digital | 1 |  |  |  |  | 1 | 168,25 |
| Web TI |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 052,88 |
| PPN - Précompte |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 367,52 |
| COSI |  |  | 1 |  |  | 1 | 563,16 |
| Total général | 4 | 7 | 13 | 15 | 16 | 55 | 90 972,71 |

Le graphique ci-après donne la vision générale de la FDR 2024 en fournissant la charge totale en JH regroupée par taille (XL, L, M et S) et par thématique Top 30.

DAFA – Synthèse des Charges Externes 2024 par secteur :

| DA | DAFA |
| --- | --- |
| Étiquettes de lignes | Somme de JH Externe validé |
| Bureau Pilotage Opérationnel SDED | 334 |
| Contrôle et gestion des documents | 6 191 |
| Décisionnel & Applicatifs Bigdata | 6 298 |
| Fonctions Transverses SI Cœur | 3 397 |
| Gestion Administrative | 14 848 |
| Gestion des Comptes Entreprises | 20 579 |
| Gestion des comptes individuels | 7 234 |
| Interlocution back & front office | 8 633 |
| RAF & Action Sociale | 8 559 |
| SI Cœur | 1 396 |
| Socle Cœur et référentiels | 2 761 |
| Support & Documentaire | 2 829 |
| Trésorerie & Comptabilité | 1 943 |
| Total général | 85 002 |

La répartition des charges externes enregistrées sur l’année 2024 et ventilées par secteur est donnée par le graphique et tableau ci-après :

Environnements

Les périmètres sont très hétérogènes du point de vue métier, applicatif, fonctionnel et technique. Par conséquent, les environnements à envisager sont divers et variés, et couvrent un spectre très large dans lequel on retrouve la majorité des technologies informatiques standards.

Enjeux, Projets et évolutions à venir

Au-delà de ces enjeux généraux du SDSI, ce marché est porteur de deux enjeux spécifiques :

- La réduction de la dette technique,

- La transformation du modèle d’externalisation.

Réduction de la dette technique

L’ACOSS souhaite établir une stratégie de réduction de la dette technique sur les projets en phase avancée de développement ainsi que ceux déjà en production.

La réduction de la dette technique dans tous les périmètres applicatifs couverts par ce marché est un enjeu majeur de la DSI sur lequel une attention particulière sera apportée.

Les origines de la dette technique sont multiples et concernent à la fois des API obsolètes qu’il faudra remplacer, des anomalies résiduelles qu’il faut corriger, des défaillances de performances qu’il faut améliorer, … etc.

Si l’évaluation de la dette technique a pu être identifiée et mesurée dans certains cas, les candidats doivent s’attendre à identifier et évaluer plus en détail la dette technique par périmètre et œuvrer dans sa réduction au gré des commandes qui leur seront soumises.

Il est demandé aux candidats de détailler une stratégie ambitieuse, claire et réaliste pour réduire cette dette technique dans tous les domaines au fil des commandes qui leur seront soumises. Chaque candidat devra présenter l’effort, le mode opératoire ainsi que les moyens humains et techniques à mettre en place pour réduire cette dette progressivement pendant la durée du marché.

Transformation du modèle d’externalisation

L’ACOSS souhaite transformer progressivement son modèle d’externalisation en adoptant une démarche volontariste de réduction des prestations intégrées au sein des équipes de la DSI, au profit de prestations réalisées au sein de structures gérées par l’ESN, pouvant revêtir différentes formes en fonction de la nature des prestations et de la maturité des domaines concernés.

Ces organisations peuvent être :

- Des TMA, TRA,

- Des Centres de Services,

- Des Centres de Compétences...

Et de manière générale, toute organisation permettant favoriser les engagements de résultat globaux plutôt qu’un engagement fractionné par mission unitaire.

Il est attendu que le candidat détaille la manière dont il se propose d’accompagner l’ACOSS pour faire progresser son modèle d’externalisation et qu’il précise les moyens permettant d’assurer le suivi régulier et la mesure de cette progression.

Risques

L’ACOSS identifie les risques suivants spécifiques à ce marché :

- La diversité des domaines fonctionnels et techniques à couvrir,

- La spécificité de l’intégration progicielle et la diversité des relations éditeur à appréhender,

- Le volume important de commandes à opérer, tant en charge qu’en nombre.

Le candidat explicitera dans sa réponse les plans de mitigation qu’il souhaite mettre en œuvre afin de couvrir ces risques.

La diversité des domaines fonctionnels et techniques à couvrir

Description :

Les différentes applications constitutives de ce marché concernent des domaines Métier fonctionnellement très différents les uns des autres. Par ailleurs, ces différentes applications s’appuient sur des technologies nombreuses et hétérogènes.

Impact :

Difficulté pour le titulaire à mobiliser l’ensemble des connaissances fonctionnelles et techniques nécessaires à la réalisation des prestations confiées.

La spécificité de l’intégration progicielle et la diversité des relations éditeur à appréhender

Description :

L'intégration progicielle relève de processus de conception et de réalisation différents du développement d’applications spécifiques. Cette activité nécessite notamment de gérer la relation avec l’éditeur du progiciel concerné afin d’articuler les réalisations avec les contraintes du produit et la roadmap de l’éditeur. Les progiciels utilisés au sein du SI de la Branche Recouvrement sont nombreux et de natures et envergures très diverses.

Impact :

Difficulté pour le titulaire à gérer la relation avec de nombreux éditeurs et à intégrer le processus d’intégration progicielle au sein de ses autres réalisations de développement spécifique. Difficulté à harmoniser les pratiques commerciales avec les différents éditeurs.

Le volume important de commandes à opérer, tant en charge qu’en nombre

Description :

Ce marché représente le budget estimatif le plus important des marchés P2I de la DSI et couvre un périmètre très étendu. Par conséquent, le nombre de commandes unitaires sera élevé et hétérogène, certaines commandes pouvant concerner de gros projets avec de grosses charges associées, d’autres pouvant concerner de tous petits projets. Les natures des commandes seront également hétérogènes.

Impact :

Difficulté pour le titulaire à gérer la multiplicité des commandes et des interlocuteurs opérationnels dédiés. Difficultés à rendre le même niveau de service pour les grosses et petites commandes. Difficultés à gérer le staffing sur l’ensemble du périmètre de manière souple et réactive.

Certifications

Compte-tenu de la diversité des domaines fonctionnels et techniques du périmètre de ce marché, aucune certification n’est exigée spécifiquement.

Néanmoins, le candidat devra indiquer dans sa réponse les certifications qu’il possède, ou que certains de ses collaborateurs possèdent (avec le dénombrement associé), qui lui semblent pertinentes sur le périmètre considéré.

Description du marché et des prestations attendues

  - Organisation des Unités d’œuvre

Globalisée

Les unités d’œuvre de type globalisé correspondent à des prestations d’initialisation, d’un projet, d’une TMA ou de réversibilité.

Activité

Les unités d’œuvre de type activité correspondent à des prestations récurrentes valorisées forfaitairement à la journée. Elles ne peuvent être utilisées que dans le cadre de prestations de type TMA ou de type Projet.

Toute demande de prestation complexe, correspondant à la définition d'une TMA ou à la réalisation d'un projet ou d'une phase complète d'un projet, peut utiliser les UO d'activité.

Expertise

Les unités d’œuvre de type expertise correspondent à des prestations d’expertise valorisées forfaitairement à la journée et visent un profil ciblé en accompagnement des équipes. Elles seront déclinées par complexité :

| Complexité | Description |
| --- | --- |
| Simple | Environnement simple / processus ou activité existant |
| Moyen | Environnement multiple / processus ou activité peu instruit |
| Complexe | Environnement multiple / processus ou activité nouveau |

  - Conditions générales des unités d’œuvre

Les livrables types listés pour chacune des UO dans le CCTP ne sont pas restrictifs mais simplement représentatifs de l’activité concernée. A charge pour les titulaires de démontrer leur bonne compréhension des unités d’œuvre en décrivant le contenu de celles-ci.

Toutes les unités d’œuvre décrites dans le CCTP incluent les charges suivantes de la part du Titulaire : le pilotage de l’activité confiée, l’assurance qualité, l’assurance sécurité, le support à ses équipes, le transfert des compétences vers les équipes de l’ACOSS, les frais de déplacement.

L’unité d’œuvre correspond à un engagement sur les livrables liés à cette UO. Elle ne peut pas être divisée lors d’une commande.

Il n’y a pas de notion d’ampleur dans ce marché.

Lorsque l’UO est utilisée dans un projet, une TMA, l’engagement de service du projet ou de la TMA, qui est un engagement de résultat global, s’ajoute aux engagements de résultats liés à chaque UO constitutive.

La description de l’UO se fera sous cette forme :

| Code UO | UO_[Type_UO]_[Phase]_[Nom_court]_[Complexité] |
| --- | --- |
| Libellé UO | [Libellé de l’UO] |
| Type d’UO | [Type_UO] |
| Phase | [Phase] |
| Description | [Description de l’activité de l’UO] |
| Entrant | [Entrant nécessaire à la réalisation de l’UO] |
| Livrable | [Description du livrable attendu] |
| Complexité | [Complexité] |
| Profils et compétences associés | [Lien vers Profils de la grille des profils] |

Nomenclature Code UO :

UO_[Type_UO]_[Phase]_[Nom_court]_[Complexité]

[Type_UO] = G (Globalisé), A (Activité), E (Expertise), S (Service),

[Phase] = INIT (Initialisation), C (Conception), R (Réalisation), A (Agilité), I (Intégration), T (Test), MAINT/M (Maintenance), S (Support), REV (Reversibilité), …

[Complexité] (Uniquement sur les UO de type Expertise) = S (Simple), M (Moyen), C (Complexe)

  - Profil d’intervenants et compétences attendues

Pour l’ensemble des prestations attendues, le titulaire devra s’appuyer sur la liste des profils proposés par l’ACOSS en Annexe D - Grille des profils. Cette liste est constituée à partir des profils définis par le CIGREF complétée par les profils attendus par l’ACOSS.

Dans le cadre des UO de type activité, le titulaire devra répondre en proposant un mix profil justifiant l’adéquation à la prestation attendue et au tarif qu’il propose dans le CRF.

Dans le cadre des UO d’expertise, l’ACOSS indique un profil et des compétences attendus à minima.

  - Description des prestations attendues

Les principales prestations attendues dans le cadre de ce marché concernent les activités d’assistance à la maîtrise d’œuvre en matière de conception, de construction et de maintenance d’applications et de systèmes.

Ces prestations couvrent tout le cycle de vie d’un projet de développement logiciel ou d’une TMA, et sont regroupées dans trois phases comme décrit ci-après.

Phase d’initialisation

La phase d’initialisation a pour objectif de permettre au titulaire de prendre connaissance de l’existant et mettre en place l’organisation et les équipes. Cette activité s’exerce en collaboration avec les équipes actuelles en charge du périmètre du marché et est menée en parallèle d’une phase de réversibilité de l’ancien marché.

La phase d’initialisation se décline de plusieurs étapes :

Initialisation du marché : cette phase a pour objet de définir et de mettre en place le cadre de travail nécessaire à l’exécution de l’ensemble des activités définies dans l’accord cadre.  Elle permet au titulaire d’appréhender le fonctionnement global de l’ACOSS (procédures, outillage, processus...).

Prise de connaissance d’une application ou d’un périmètre fonctionnel : cette phase a pour objet de permettre au titulaire de s’approprier les environnements techniques et fonctionnels du périmètre de la prestation demandée, et de valider les critères d’acceptation.

Transition : cette phase a pour objet de permettre au titulaire de s’approprier l’ensemble des connaissances nécessaires à la prise en charge d’une TMA en référence à la demande de prestation, et d’évaluer les critères de validation permettant le début de la phase d’autonomie.

Phase opérationnelle

Le déclenchement de la phase opérationnelle de la prestation se caractérise par l’engagement du titulaire sur l’ensemble de ses obligations au titre du contrat et l’application des conditions financières spécifiques à cette phase.

Phase de réversibilité

Réversibilité du marché

La phase de réversibilité du marché a pour objet de restituer la connaissance acquise par l’équipe du titulaire vers la DSI ou un tiers habilité par la DSI, à la fin de l’accord cadre ou à sa résiliation.

Le titulaire doit fournir dans son offre technique un plan de réversibilité présentant, à minima :

            - La formation de la nouvelle équipe désignée par la DSI ;

            - Les modalités de recouvrement des équipes du titulaire du présent marché avec la nouvelle équipe désignée par la DSI (activités dégressives des équipes du titulaire et assistance à la nouvelle équipe dans ses nouvelles tâches) ;

            - Les moyens humains mis en œuvre ;

            - Les livrables (tout au long de l’accord cadre et lors de l’engagement de la phase de réversibilité).

Réversibilité TMA

Cette phase a pour objet de permettre au titulaire de transférer l’ensemble des connaissances nécessaires à la prise en charge d’une TMA en référence à la demande de prestation, et de valider les critères de validation de la bonne fin de réversibilité.

Cette activité peut être déclenchée à tout moment du marché.

Réversibilité Projet

Cette phase a pour objet de permettre au titulaire de transférer l’ensemble des connaissances nécessaires à la prise en charge d’un projet en référence à la demande de prestation, et de valider les critères de validation de la bonne fin de réversibilité.

Cette activité peut être déclenchée à tout moment du marché.

  - Unités d’œuvre utilisées

Les types d’UO utilisés sont les suivantes :

- Globalisée

  - Initialisation

  - Réversibilité

- Activité

  - Initialisation

  - Maintenance

  - Conception

  - Réalisation

  - Test

  - Support

- Expertise

  - Conception

  - Réalisation

  - Transverse

  - Test

  - Support

  - Prestations attendues

La liste des prestations attendues par type de d’Unité d’œuvre et par phase est la suivante :

| Code UO | Libellé UO | Type d'UO | Phase | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UO_G_INIT_INITM | Initialisation du marché | Globalisé | Initialisation |  |
| UO_G_REV_REV | Réversibilité du marché | Globalisé | Réversibilité |  |
| UO_A_INIT_INITTMA | Initialisation de la TMA | Activité | Initialisation |  |
| UO_A_INIT_PCONSUP | Prise de connaissance d’un nouveau périmètre applicatif dans une TMA ou reprise d'un projet | Activité | Initialisation |  |
| UO_A_REV_REVTMA | Réversibilité de la TMA | Activité | Réversibilité |  |
| UO_A_REV_REVPRJ | Réversibilité Projet | Activité | Réversibilité |  |
| UO_A_M_MPC | Maintenance préventive, corrective | Activité | Maintenance |  |
| UO_A_C_SFG | Spécifications fonctionnelles générales | Activité | Conception |  |
| UO_A_C_SFD | Spécifications fonctionnelles détaillées | Activité | Conception |  |
| UO_A_C_ST | Spécifications techniques (DAD, STD, DEX,...) | Activité | Conception |  |
| UO_A_C_AAC | Définition d'architectures applicatives cibles | Activité | Conception |  |
| UO_A_C_SFP | Rédaction des spécifications fonctionnelles pour la mise en place d’un progiciel | Activité | Conception |  |
| UO_ A_C_STP | Rédaction des spécifications Techniques pour la mise en place d’un progiciel | Activité | Conception |  |
| UO_A_C_PBPA | Préparation du backlog d’un projet agile | Activité | Conception |  |
| UO_A_C_EPA | Estimation d’un projet agile | Activité | Conception |  |
| UO_A_R_DEV1 | Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- java, angular, fullstack, C#, C++ | Activité | Réalisation |  |
| UO_A_R_DEV2 | Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- GWT, RCP | Activité | Réalisation |  |
| UO_A_R_DEV3 | Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Cobol | Activité | Réalisation |  |
| UO_A_R_DEV4 | Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires – Editique (Doc1, EngageOne) | Activité | Réalisation |  |
| UO_A_R_DEV5 | Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires – Système | Activité | Réalisation |  |
| UO_A_R_DEV6 | Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Digital et Mobile | Activité | Réalisation |  |
| UO_A_R_DEV7 | Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Données SQL, PL/SQL, NOSQL | Activité | Réalisation |  |
| UO_A_R_DEV8 | Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Technologie cloud | Activité | Réalisation |  |
| UO_A_R_DEV9 | Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Techno bigdata | Activité | Réalisation |  |
| UO_A_R_DEV10 | Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Autres | Activité | Réalisation |  |
| UO_A_R_DEV11 | Intégration html/Css | Activité | Réalisation |  |
| UO_A_R_GECL | Gestion des environnements, configuration et livraison | Activité | Réalisation |  |
| UO_A_R_RDOC | Rétro Documentation | Activité | Réalisation |  |
| UO_A_R_RIFP | Réalisation et implémentation de fonctionnalités d'un progiciel | Activité | Réalisation |  |
| UO_A_R_TECH | Réalisation technique sans impact métier (authentification, changement de version ..., implémentation gestion des droits fins...) dans un progiciel | Activité | Réalisation |  |
| UO_A_R_MRD | Réalisation de la migration ou reprise de données d'un progiciel | Activité | Réalisation |  |
| UO_A_R_LPA | Lancement d’un projet agile | Activité | Réalisation |  |
| UO_A_R_RPA | Réalisation d’un projet agile | Activité | Réalisation |  |
| UO_A_T_PET | Préparer et exécuter les tests | Activité | Test |  |
| UO_A_T_PETU | Préparer et exécuter les tests usine | Activité | Test |  |
| UO_A_T_PECNR | Préparer et exécuter une campagne de non-régression | Activité | Test |  |
| UO_A_T_PECTP | Préparer et exécuter une campagne de test de performance | Activité | Test |  |
| UO_A_S_SN1 | Support Niveau 1 | Activité | Support |  |
| UO_A_S_SN2 | Support Niveau 2 | Activité | Support |  |
| UO_A_S_SN3 | Support Niveau 3 | Activité | Support |  |
| UO_A_T_FORM | Formation des administrateurs / des utilisateurs d'un progiciel | Activité | Transverse |  |
| UO_A_T_AUPRO | Audit de plateforme progicielle | Activité | Transverse |  |
| UO_A_T_AST_1 | Astreinte - nuit de 19h à 8h | Activité | Transverse |  |
| UO_A_T_AST_2 | Astreinte - samedi de 8h à 19h | Activité | Transverse |  |
| UO_A_T_AST_3 | Astreinte - dimanche et JF de 8h à 19h | Activité | Transverse |  |
| UO_A_T_TDHNO_1 | Travail décalé en HNO - nuit de 19h à 8h | Activité | Transverse |  |
| UO_A_T_TDHNO_2 | Travail décalé en HNO - samedi de 8h à 19h | Activité | Transverse |  |
| UO_A_T_TDHNO_3 | Travail décalé en HNO - dimanche et JF de 8h à 19h | Activité | Transverse |  |
| UO_E_C_SF | Spécification fonctionnelle | Expertise | Conception | Analyste fonctionnel |
| UO_E_C_UXD | UX Design | Expertise | Conception | UX/UI Designer |
| UO_E_C_AP | Architecture applicative | Expertise | Conception | Architecte applicatif |
| UO_E_C_ST | Spécification Technique | Expertise | Conception | Tech leader |
| UO_E_R_DEV1 | Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- java, angular, fullstack, C#, C++ | Expertise | Réalisation | Concepteur développeur -- java, angular, fullstack, C#, C++ |
| UO_E_R_DEV2 | Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- GWT, RCP | Expertise | Réalisation | Concepteur développeur -- GWT, RCP |
| UO_E_R_DEV3 | Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Cobol | Expertise | Réalisation | Concepteur développeur -- Cobol |
| UO_E_R_DEV4 | Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Editique (Doc1,EngageOne) | Expertise | Réalisation | Concepteur développeur – Données SQL, PL/SQL, NOSQL |
| UO_E_R_DEV5 | Développement/paramétrage et tests unitaires – Système | Expertise | Réalisation | Concepteur développeur – Système |
| UO_E_R_DEV6 | Développement/paramétrage et tests unitaires -- Digital et Mobile | Expertise | Réalisation | Concepteur développeur -- Digital et Mobile |
| UO_E_R_DEV7 | Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Technologie cloud | Expertise | Réalisation | Concepteur développeur -- Technologie cloud |
| UO_E_R_DEV8 | Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Données SQL, PL/SQL, NOSQL | Expertise | Réalisation | Concepteur développeur -- Technologie cloud |
| UO_E_R_DEV9 | Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Techno bigdata | Expertise | Réalisation | Concepteur développeur -- Techno bigdata |
| UO_E_R_DEV10 | Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires – Autres | Expertise | Réalisation | Concepteur développeur – Autres |
| UO_E_R_DEV11 | Intégration html/Css | Expertise | Réalisation | Intégrateur html/Css |
| UO_E_R_GECL | Gestion des environnements, configuration et livraison | Expertise | Réalisation | Release Manager |
| UO_E_T_CPA | Coaching d’un projet agile | Expertise | Transverse | Coach Agile |
| UO_E_C_GBPA | Gestion de la backlog d’un projet agile | Expertise | Conception | Product Owner / Proxy Product Owner |
| UO_E_R_CAPA | Coordination et animation d’un projet agile | Expertise | Réalisation | Scrum Master |
| UO_E_R_CAPI | Coordination et animation d’un Program Increment (PI) | Expertise | Réalisation | Release Train Engineer |
| UO_E_C_SFP | Spécification fonctionnelle progiciel | Expertise | Conception | Analyste fonctionnel |
| UO_E_C_STP | Spécification technique progiciel | Expertise | Conception | Tech Leader |
| UO_E_R_IP | Intégration progiciel | Expertise | Conception | Intégrateur progiciel |
| UO_E_T_PET | Préparation et exécution de test | Expertise | Test | Testeur |
| UO_E_S_SA | Support et assistance | Expertise | Support | Technicien support et assistance |

Globalisé

Initialisation

Les unités d’œuvres identifiées pour l’initialisation sont les suivantes :

Initialisation du marché

| Code UO | UO_G_INIT_INITM |
| --- | --- |
| Libellé UO | Initialisation du marché |
| Type d’UO | Globalisé |
| Phase | Initialisation |
| Description | La prestation établit : l'organisation des acteurs du titulaire, le récapitulatif de la documentation et des logiciels, la communication, et les instances avec les responsables ACOSS, les processus, méthodes, normes, et procédures, les environnements et les outils. |
| Entrant | Notification Accord Cadre et DCE |
| Livrable | le PAQ instancié du marché ; le PAS instancié du marché ; la réponse au questionnaire sécurité initié par l’ACOSS ; la documentation du marché (dont document d’accueil, actualisation de la documentation de référence, dans le respect des normes documentaires en vigueur à la DSI) ; Les métriques industrielles ou méthodes d’estimation des charges applicables ; le plan de réversibilité du marché avec son coût. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

Réversibilité

Les unités d’œuvres identifiées pour la réversibilité sont les suivantes :

- Réversibilité du marché

| Code UO | UO_G_REV_REVM |
| --- | --- |
| Libellé UO | Réversibilité du marché |
| Type d’UO | Globalisé |
| Phase | Réversibilité |
| Description | La prestation établit pour le transfert vers le repreneur du marché : l'organisation des acteurs du titulaire ; le récapitulatif de la documentation et des logiciels ; la communication, et les instances avec les responsables ACOSS ; les processus, méthodes, normes, et procédures ; les environnements et les outils. |
| Entrant | - Le plan de réversibilité |
| Livrable | - un plan de réversibilité mis à jour, ; - un bilan de réversibilité une fois l’ensemble des réversibilités du marché réalisées. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

Activité

Initialisation

Initialisation de la TMA

Prise de connaissance d’un nouveau périmètre applicatif dans une TMA ou reprise d’un projet

| Code UO | UO_A_INIT_INITTMA |
| --- | --- |
| Libellé UO | Initialisation de la TMA |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Initialisation |
| Description | La prestation établit, pour une TMA : l'organisation titulaire / ACOSS ; le recensement de la documentation et des logiciels ; la préparation des entretiens de prise de connaissance, et de la phase d'autonomie sous contrôle ; la prise de connaissance du périmètre applicatif de la TMA ; l'instanciation du plan qualité avec les méthodes et normes à respecter ; l'instanciation du PAS sur le périmètre de la TMA ; la mise en place des environnements ; les outils utilisés (gestionnaire de documentation, analyseur de code, communication, …) ; l'initialisation des indicateurs dont ceux de la convention de service et du reporting ; la rédaction du plan de réversibilité de la TMA. ; les critères de validation de l'initialisation permettant le début de la phase d'autonomie totale. |
| Entrant | Notification Accord Cadre ou CDC |
| Livrable | le PAQ instancié de la TMA ; le PAS instancié de la TMA ; la matrice de compétences ; la convention de service de la TMA ; la documentation de la TMA (dont document d’accueil, actualisation de la documentation de référence, dans le respect des normes documentaires en vigueur à la DSI) ; Les métriques industrielles ou méthodes d’estimation des charges applicables ; le plan de réversibilité de la TMA incluant le coût. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_INIT_PCONSUP |
| --- | --- |
| Libellé UO | Prise de connaissance d’un nouveau périmètre applicatif dans une TMA ou reprise d’un projet |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Initialisation |
| Description | La prestation établit la période de montée en compétences suivant les profils impliqués ; la documentation utilisable ; la contribution aux travaux durant la montée en compétences ; les critères de validation de la fin de la prise de connaissances. |
| Entrant | - Documentation nouveau périmètre applicatif |
| Livrable | - Bilan de la prise de connaissance ; - Mise à jour du PAQ ; - Mise à jour de la matrice de compétences. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

Réversibilité

Réversibilité de la TMA

Réversibilité Projet

| Code UO | UO_A_REV_REVTMA |
| --- | --- |
| Libellé UO | Réversibilité de la TMA |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Réversibilité |
| Description | La prestation établit pour le transfert vers le repreneur de la TMA : l'organisation. le recensement de la documentation disponible. les outils utilisés (gestionnaire de documentation, analyseur de code, communication, …). les acteurs titulaire et repreneur (futur titulaire et/ou ACOSS). les charges. le planning. les critères de bonne fin de la réversibilité . |
| Entrant | - Le plan de réversibilité |
| Livrable | - un plan de réversibilité mis à jour ; - un bilan de réversibilité une fois l’ensemble des réversibilités de la TMA réalisées. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_REV_REVPROJ |
| --- | --- |
| Libellé UO | Réversibilité d’un projet |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Réversibilité |
| Description | La prestation établit pour le transfert vers le repreneur d’un projet : l'organisation ; le recensement de la documentation disponible ; les outils utilisés (gestionnaire de documentation, analyseur de code, communication, …) ; les acteurs titulaire et repreneur (futur titulaire et/ou ACOSS) ; les charges ; le planning ; les critères de bonne fin de la réversibilité. |
| Entrant | - Le plan de réversibilité |
| Livrable | - un plan de réversibilité mis à jour ; - un bilan de réversibilité une fois l’ensemble des réversibilités du projet réalisées. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

Maintenance

Les unités d’œuvres identifiées pour la maintenance sont les suivantes :

Maintenance préventive, corrective

| Code UO | UO_A_M_MPC |
| --- | --- |
| Libellé UO | Maintenance préventive, corrective |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Maintenance |
| Description | La prestation établit : Cf description de la TMA corrective |
| Entrant | Cf description de la TMA corrective |
| Livrable | Cf description de la TMA corrective |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

Conception

Les unités d’œuvres identifiées pour la conception sont les suivantes :

Spécifications fonctionnelles (Générales),

Spécifications fonctionnelles (Détaillées),

Spécifications techniques (DAD, STD, DEX,...),

Définition d'architectures applicatives cibles,

Préparation du backlog d’un projet agile,

Estimation d’un projet agile,

Rédaction des spécifications fonctionnelles pour la mise en place d’un progiciel,

Rédaction des spécifications techniques pour la mise en place d’un progiciel.

| Code UO | UO_A_C_SFG |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Spécifications fonctionnelles générales |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Conception |
| Description | La prestation établit pour les spécifications fonctionnelles générales : les fonctionnalités ; les exigences non fonctionnelles ; les processus métier modifiés et les nouveaux processus (acteurs, activités avec leurs données d'entrée et de sorties) ; les cas d'utilisation (acteurs et cas d'utilisation, priorisation des cas d'utilisation) ; le modèle des objets métiers (vision globale de l'ensemble des objets métiers de l'application avec des diagrammes de classe, descriptif synthétique des objets métiers) ; la liste des interfaces fonctionnelles externes ; la liste des batchs fonctionnels. ; la matrice de couverture des exigences du cahier des charges par le DSF (niveau cas d'utilisation ou exigence non fonctionnelle).. |
| Entrant | - Cahier des charges - Expression des besoins - Pré-cadrage |
| Livrable | - Spécifications Fonctionnelles Générales |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_C_SFD |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Spécifications fonctionnelles détaillées |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Conception |
| Description | - La prestation établit pour les spécifications fonctionnelles détaillées : la description détaillée des cas d'utilisation : événement déclencheur, pré-condition et post-condition, scénario nominal, scénarios alternatifs et d'exception, règles métiers, exigences non fonctionnelles ; l’étude d’impacts fonctionnels ; la description détaillée des objets métiers : diagramme de classe, descriptif des classes, des attributs, cycle de vie de l'objet métier ; les écrans ; les éditions ; le détail des exigences non fonctionnelles ; le détail des interfaces fonctionnelles externes ; le détail des batchs fonctionnels ; la liste des messages d'erreur ; la supervision et l'administration fonctionnelle ; l'aide en ligne et le manuel utilisateur ; la matrice de couverture des exigences du cahier des charges par le DSF (niveau cas d'utilisation ou exigence non fonctionnelle). ; - Dans le cas UX Design et UI Design : - UX Design : la stratégie, les besoins, la structure, les premiers schémas. - UI Design : le visuel. |
| Entrant | - Spécifications fonctionnelles générales |
| Livrable | - Spécifications fonctionnelles détaillées |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_C_ST |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Spécifications techniques (DAD, STD, DEX,...) |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Conception |
| Description | La prestation établit pour le DAD : la structure (couches, services, données, présentation) ; la définition des composants logiciels ; l'implantation des composants logiciels sur l'architecture technique ; l’étude d’impact. La prestation établit pour le STD : les normes et recommandations de développement le modèle physique de données ; les librairies et composants à utiliser ; le détail des messages d'erreur ; le détail des interfaces internes et externes. La prestation établit pour le DEX : la présentation de l'application ; l'environnement et la configuration ; les procédures de mise en production ; les procédures de production récurrente ; les procédures d'exception ; la gestion de la sécurité ; l'archivage ; l'administration et la supervision ; les niveaux de service. |
| Entrant | Dossier de Spécifications Fonctionnelles Générales (DSF G) Cadrage |
| Livrable | Dossier d'architecture applicative détaillée (DAD) ; Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) ; Dossier d'exploitation (DEX). |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_C_AAC |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Définition d'architectures applicatives cibles |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Conception |
| Description | - La prestation établit : Participer à la rédaction des notes de cadrage et aux dossiers de cadrage ; Réaliser le Dossier d’Architecture ; Participer à la rédaction du Cahier des charges (impacts sur l’urbanisation) et au Dossier de Cadrage d’Architecture ; Porter les prescriptions d’exploitabilité ; Analyser l’impact de nouvelles solutions dans le système d’information ; Participer à la définition de l’architecture de production ; Proposer et suivre les tests en bench et en analyser les résultats ; Préconiser des choix techniques en vue d’assurer la cohérence de ces évolutions ; Définir et gérer les standards techniques ; Assurer la veille technologique ; l'urbanisation de la solution (positionnement dans les cartographies fonctionnelles, applicatives et techniques) ; l'architecture de la solution (schéma d'architecture, description de la solution, industrialisation de la solution) ; exigences de contraintes de production et d'infrastructure (données, PCA/PRA, TO/RPO, besoins en éditique, en décisionnel, ...) ; exigences et contraintes de sécurité (analyse risques métiers, classification des informations, sécurité des réseaux, ...). |
| Entrant | - DAT existant |
| Livrable | Dossier d'architecture cible et de trajectoire Dossier d'architecture technique (DAT) |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_C_PBPA |
| --- | --- |
| Libellé UO | Préparation du backlog d’un projet agile |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Conception |
| Description | La prestation établit : Récupération des éléments entrants et faire des ateliers avec le futur PO pour écrire et prioriser les épics. |
| Entrant | L’expression du besoin et des livrables associés selon les cas : DAT, cahier de charges (périmètre fonctionnel macroscopique, principaux acteurs, planning). Disponibilité du PO pour les ateliers de travail. |
| Livrable | Epics écrits et priorisés dans le backlog dans l’outil ACOSS |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils »). |

| Code UO | UO_A_C_EPA |
| --- | --- |
| Libellé UO | Estimation d’un projet agile |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Conception |
| Description | - La prestation établit : Production du Plan Qualité Service ; Compréhension de l’objet du développement et descriptif des prestations Informatiques ; Description de la solution (fonctionnelle/technique) y compris des éléments nécessaires permettant la prise en compte par la production ; Rédaction de l’Etude d’Impact éventuelle ; Définition des Obligations respectives des Parties (RACI) ; Définition des moyens/ressources requis pour chacune des Parties ; Identification des hypothèses ; Identification des risques ; Identification des contraintes et prérequis ; Elaboration du Planning prévisionnel et délais de réalisation (dont le nombre d’itérations, leurs durées) ; Elaboration de la liste des Livrables et définition des critères d’achèvement ; Evaluation des charges du projet. |
| Entrant | L’expression du besoin et des livrables associés selon les cas : DAT, Cahier de Charges, Product Backlog fournissent les informations clés (périmètre fonctionnel macroscopique, principaux acteurs, planning) permettant d’évaluer le projet. L’activité d’estimation permet d’évaluer les charges sur la base des éléments précédents et des normes techniques applicables : Charte ergonomique et Charte graphique, y compris leurs spécificités pour le projet ; Normes applicables de développement et d’utilisation des outils ; Stratégie de tests et de recette ; Stratégie de mise en production et déploiement ; Le cas échéant, l’estimation peut être complétée de demandes spécifiques au projet sous forme de livrables spécifiques de ceux communément convenus. |
| Livrable | - Proposition ou chiffrage incluant : le périmètre ; les unités d’œuvres ; les tâches ; le chiffrage ; les moyens ; l’organisation ; les délais ; les risques ; les contraintes ; les pré-requis ; Plan Qualité Service. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_C_SFP |
| --- | --- |
| Libellé UO | Rédaction des spécifications fonctionnelles pour la mise en place d’un progiciel |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Conception |
| Description | - Recenser et Analyser le besoin exprimé dans le cahier des charges ; - Rédiger les spécifications fonctionnelles et le dossier de paramétrage ; - La spécification fonctionnelle couvre les profils d’utilisateurs à prévoir pour définir les droits et habilitations qui seront à configurer puis à attribuer par les administrateurs. |
| Entrant | Cahier des Charges décrivant le besoin |
| Livrable | Document des spécifications fonctionnelles et dossier de paramétrage du Progiciel. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_ A_C_STP |
| --- | --- |
| Libellé UO | Rédaction des spécifications techniques pour la mise en place d’un progiciel |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Conception |
| Description | Rédiger la documentation technique relative : - Au paramétrage du progiciel ; - À l’exploitation du progiciel : DAT : Dossier d’Architecture Technique ; DEX = Dossier d’Exploitation. |
| Entrant | Cahier des Charges décrivant le besoin |
| Livrable | DAT : Dossier d’Architecture Technique, DEX = Dossier d’Exploitation. Tout autre document technique lié au paramétrage et à l’utilisation du progiciel. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

Réalisation

Les unités d’œuvres identifiées pour la réalisation sont les suivantes :

Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- java, angular, fullstack, C#, C++,

Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- GWT, RCP,

Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires – Cobol,

Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires – Editique (Doc1, EngageOne),

Développement/paramétrage et tests unitaires – Système,

Développement/paramétrage et tests unitaires -- Digital et Mobile,

Développement/paramétrage et tests unitaires – Données SQL, PL/SQL, NOSQL,

Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Technologie Cloud,

Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Techno bigdata,

Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires – Autres,

Intégration html/Css,

Gestion des environnements, configuration et livraison,

Rétro Documentation,

Lancement d’un projet agile,

Réalisation d’un projet agile ,

Réalisation et implémentation de fonctionnalités d’un progiciel ,

Réalisation technique sans impact métier,

Réalisation de la migration ou reprise de données.

| Code UO | UO_A_R_DEV1 |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- java, angular, fullstack, C#, C++ |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la réalisation du code -- java, angular, fullstack, C#, C++ ; la préparation et exécution des tests unitaires ; la documentation technique associée. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) |
| Livrable | Code source, binaires, librairies ; Jeux de tests ; Rapport de tests ; Documentation technique. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_R_DEV2 |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- GWT, RCP |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la réalisation du code -- GWT, RCP. la préparation et exécution des tests unitaires. la documentation technique associée. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) |
| Livrable | Code source, binaires, librairies, Jeux de tests, Rapport de tests, Documentation technique. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_R_DEV3 |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Cobol |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la réalisation du code – Cobol. la préparation et exécution des tests unitaires. la documentation technique associée. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) |
| Livrable | Code source, binaires, librairies ; Jeux de tests ; Rapport de tests ; Documentation technique. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_R_DEV4 |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires – Editique (Doc1, EngageOne) |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la réalisation du code – Editique (Doc1, EngageOne) ; la préparation et exécution des tests unitaires ; la documentation technique associée. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) |
| Livrable | Code source, binaires, librairies ; Jeux de tests ; Rapport de tests ; Documentation technique. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_R_DEV5 |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires – Système |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la réalisation du code – Système ; la préparation et exécution des tests unitaires ; la documentation technique associée. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) |
| Livrable | Code source, binaires, librairies ; Jeux de tests ; Rapport de tests ; Documentation technique. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_R_DEV6 |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Digital et Mobile |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la réalisation du code -- Digital et Mobile ; la préparation et exécution des tests unitaires ; la documentation technique associée. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) |
| Livrable | Code source, binaires, librairies ; Jeux de tests ; Rapport de tests ; Documentation technique. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_R_DEV7 |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Données SQL, PL/SQL, NOSQL |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la réalisation du code -- Données SQL, PL/SQL, NOSQL ; la préparation et exécution des tests unitaires ; la documentation technique associée. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) |
| Livrable | Code source, binaires, librairies ; Jeux de tests ; Rapport de tests ; Documentation technique. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_R_DEV8 |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Technologie dev |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la réalisation du code -- Technologie Cloud ; la préparation et exécution des tests unitaires ; la documentation technique associée. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) |
| Livrable | Code source, binaires, librairies ; Jeux de tests ; Rapport de tests ; Documentation technique. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_R_DEV9 |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Techno bigdata |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la réalisation du code -- Techno bigdata ; la préparation et exécution des tests unitaires ; la documentation technique associée. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) |
| Livrable | Code source, binaires, librairies ; Jeux de tests ; Rapport de tests ; Documentation technique. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_R_DEV10 |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Autres |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la réalisation du code – Autres ; la préparation et exécution des tests unitaires ; la documentation technique associée. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) |
| Livrable | Code source, binaires, librairies ; Jeux de tests ; Rapport de tests ; Documentation technique |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_R_DEV11 |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Intégration html/Css |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la réalisation de l’intégration html/Css ; la préparation et exécution des tests unitaires ; la documentation technique associée. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) |
| Livrable | Code source, binaires, librairies ; Jeux de tests ; Rapport de tests ; Documentation technique. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_R_GECL |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Gestion des environnements, configuration et livraison |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : le processus de gestion de configuration à respecter avec les outils associés ; le processus de gestion de livraison à respecter avec les outils associés ; les dispositions contrôlant le respect de ces processus |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) |
| Livrable | Dossier de gestion de configuration et de gestion de livraison |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_R_RDOC |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Rétro Documentation |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la rétro documentation fonctionnelle et technique d’un composant |
| Entrant | Code source du composant |
| Livrable | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) mise à jour ; Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) mise à jour. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_R_LPA |
| --- | --- |
| Libellé UO | Lancement d’un projet agile |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : Réalisation du sprint « 0 » qui couvre notamment : - Prise de connaissance des résultats des phases précédentes du Projet ; - Participation à la préparation et à la tenue de la réunion de lancement du sous-projet ; - Mise au point du backlog de produit du Projet ; - Maquettage des principaux écrans ; - Revue du Dossier d’Architecture Technique (DAT) ; - Etude ou recherche de solutions logicielles particulières et/ou conception technique détaillées sur les points techniques cruciaux ; - Revue et mise à jour, si nécessaire, des normes de développement et d’utilisation des outils ; - Préparation des tests de performances ; - La présentation des personnels du titulaire et de l’ACOSS impliqués dans la réalisation des prestations ; - La mise en place de la méthodologie agile présentée dans ce document ; - La mise en place de l’infrastructure de développement et de l’usine logicielle ; - L’ajustement par le titulaire de l’estimation de charges, structure et délais à la hausse ou à la baisse et il établit son engagement pour le projet ; - La revue du Product Backlog ; - L’établissement du contenu du Sprint suivant. Réalisation des premiers Sprints (1 à 3 selon le projet) : - Délivrer des incréments de logiciels. - Stabiliser les indicateurs et métriques associées choisis dans le PQP. A l’issue de la phase le titulaire s’engage sur la valeur définitive des seuils d’alerte pour chaque indicateur à la fois en story points mais aussi par la méthode objective définit dans la phase d’estimation - Le nombre de sprints nécessaire est à déterminer dans la phase d’estimation avec l’ACOSS dépendant sur la maturité de l’équipe et la taille du projet. |
| Entrant | Intervenant au tout début du projet, l’activité de « Lancement » a pour objectif de mettre en place un environnement qui permet le bon déroulement des travaux. Cette phase se décompose en trois parties : Le cadrage méthodologie / organisation ; Le cadrage fonctionnel ; Le cadrage Technique. |
| Livrable | Support de la réunion de lancement du projet ; Comptes rendus des ateliers et des réunions de travail ; Le compte-rendu de revue du DAT ; Backlog du projet à l’issue de l’itération « 0 » ; Maquette des principaux écrans et la description des enchaînements d’écrans ; Résultats de l’étude et de la recherche de solutions logicielles particulières et/ou conception technique détaillées sur les points techniques cruciaux (Dossier de cadrage technique) ; Dossier de définition des tests techniques incluant le dossier de préparation des tests de performances ; Plan de livraison du projet. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_R_RPA |
| --- | --- |
| Libellé UO | Réalisation d’un projet agile |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Réalisation |
| Description | - Chaque développement se déroule sous forme de sprints itératifs, les développements pouvant également être parallélisés entre eux. - Dans chaque itération est réalisé : Une conception détaillée spécifique, formalisée (au travers de Dossiers de Conception Détaillée) et validée par le Référent Technique du projet ; Une phase de qualification interne avant livraison de l’itération (mobilisant l’ensemble de l’équipe de réalisation projet) qui permet de garantir la cohérence globale du périmètre réalisé ; Une activité de déploiement (préparation des scripts, génération des livrables, rédaction du dossier de déploiement) tout au long de l’itération, permet de rendre le produit livré « exploitable » ; Une démarche de tests permettant de garantir l’adéquation entre objectifs et réalisation. A la fin de chaque itération, le Product Owner valide l’itération suite à la prise de connaissance des travaux réalisés et à l’analyse des tests d’acceptations effectués par le Prestataire. Le Service porte également une partie des activités de tests (l’autre partie est portée par les services de recette) avec : Les tests unitaires outillés pour permettre leur automatisation via l’intégration continue (si la technologie choisie le permet). Ces tests sont réalisés au fil des travaux d’implémentation par les développeurs. Les tests d’acceptation qui sont détaillés dans le backlog de produit et qui sont réalisés au cours de l’itération. Ces tests sont manuels ou automatisés (en fonction du cas de figure) et permettent de garantir l’adéquation des fonctionnalités mises en place par rapport aux besoins métiers. - Activités : Réunion de Planning d’itération, y compris mise au point du backlog d’itération ; Rédaction des dossiers de conception technique détaillée ; Préparation des tests unitaires et des données nécessaires à ces tests ; Réalisation et tests unitaires des programmes ; Revue des composants par le Référent technique ou sous sa responsabilité (revues des composants « à risque » en termes de performances, contrôles du plan d’exécution des requêtes SQL) ; Préparation des données de tests pour les tests d’acceptation, y compris la réalisation des « bouchons » nécessaires aux tests des interfaces synchrones (en fonction de la meilleure stratégie de tests convenue entre le Client Final et le Prestataire) ; Exécution des tests d’acceptation : Ces tests sont manuels ou automatisés (en fonction du cas de figure) et permettent de garantir l’adéquation des fonctionnalités mises en place par rapport aux besoins métiers. ; Développement des scripts et outils de création des packages de livraison et de transports des composants d’un environnement à l’autre et documentation des procédures correspondantes ; Rédaction du dossier d’installation des composants «serveurs» Développement des scripts et outils d’installation / déploiement des composants « Poste de travail » et documentation des procédures correspondantes (dossier d’installation / déploiement) ; Rédaction du dossier préparatoire à l’exploitation ; Réunion de revue d’itération ; Réunion de rétrospective d’itération. |
| Entrant | La phase de lancement est terminée et validée avec tous les livrables produits de cette phase |
| Livrable | Backlog d’itération et planning d’itération (périmètre de l’itération précisant les fonctionnalités comprises dans l’itération et les tâches de réalisation correspondantes) ; Dossiers de conception technique détaillée ; Solution réalisée, testée et documentée (livrables associés aux activités) ; Jeux de données utilisées pour les tests d’acceptation ; « Bouchons » pour les tests des interfaces synchrones, si nécessaire ; Plan de tests d’acceptation et les scenarii de tests d’acceptation ; Bilan des tests ; Scripts et outils de création des package de livraison des composants d’un environnement à l’autre, y compris la documentation afférente ; Dossier d’installation des composants « serveurs » Scripts et outils d’installation (déploiement) sur les postes de travail, y compris la documentation afférente ; Dossier préparatoire à l’exploitation ; Package de livraison ; Plan d’actions d’amélioration issu de la rétrospective d’itération ; Cette liste des Livrables peut être précisée ou complétée comme défini dans l’estimation initiale. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_R_RIFP |
| --- | --- |
| Libellé UO | Réalisation et implémentation de fonctionnalités d’un progiciel |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Réalisation |
| Description | - Installer les nouveaux modules du progiciel ainsi que les évolutions demandées ; - Paramétrer les modules conformément aux besoins métier du client ; - Développer des modules spécifiques afin d’adapter le progiciel à l’utilisation souhaitée par l’ACOSS, ou pour ajouter des fonctionnalités complémentaires non proposées par le progiciel. |
| Entrant | - Dossier des spécifications fonctionnelles - Dossier des spécifications techniques |
| Livrable | - Progiciel opérationnel ; - Procédure de paramétrage ; - Preuves de bon fonctionnement. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_R_TECH |
| --- | --- |
| Libellé UO | Réalisation technique sans impact métier (authentification, changement de version ..., implémentation gestion des droits fins...) dans un progiciel |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Réalisation |
| Description | - Toutes les activités de réalisation techniques nécessaires à l’exploitation effective du progiciel. - Administration et optimisation technique du progiciel |
| Entrant | - Dossier des spécifications fonctionnelles - Dossier des spécifications techniques |
| Livrable | - Progiciel opérationnel - Mode opératoire - Preuves de bon fonctionnement |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_R_MRD |
| --- | --- |
| Libellé UO | Réalisation de la migration ou reprise de données d’un progiciel |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Réalisation |
| Description | - Procéder à la reprise des données existantes afin de les exploiter avec le nouveau progiciel mis en place. |
| Entrant | - Dossier des spécifications fonctionnelles - Dossier des spécifications techniques |
| Livrable | - Données migrées - Dossier de migration (Règles de transformation de données, Procédure de migration, outils et scripts de migrations…) - Preuves de bon fonctionnement |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

Test

Les unités d’œuvres identifiées pour les tests sont les suivantes :

Préparer et exécuter les tests,

Préparer et exécuter les tests Usine,

Préparer et exécuter une campagne de non-régression,

Préparer et exécuter une campagne de test de performance.

| Code UO | UO_A_T_PET |
| --- | --- |
| Libellé UO | Préparer et exécuter les tests |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Test |
| Description | La prestation établit : les différentes natures de tests et de jeux de données ; les objectifs, références, normes, et règles d'élaboration de ces tests et des jeux de données ; les besoins et possibilités d'automatisation ; le planning ; - les outils de préparation, d'exécution, et de reporting. ; le plan de test ; le détail des différents tests par nature ; le détail des jeux de données ; - les contextes et règles d'exécution. ; La prestation établit : la définition de la plateforme de tests ; l'exécution des tests applicatifs ; l'identification des anomalies et les diagnostics détaillés ; la conception des corrections ; le développement et tests unitaires des corrections ; la préparation des versions correctives correspondantes ; le test de ces versions ; la rédaction du bilan des tests applicatifs avec recensement des anomalies/évolutions rencontrées. |
| Entrant | - Dossier de Spécifications Fonctionnelles, - Dossier de Spécifications Techniques. |
| Livrable | - Stratégie de test, - Dossiers de tests détaillés avec les résultats de tests sous l’ALM de l’ACOSS,. - Les jeux de données et les bouchons si tests bouchonnés |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_T_PETU |
| --- | --- |
| Libellé UO | Préparer et exécuter les tests Usine |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Test |
| Description | Phase Tests usine : Elle peut être proposée par le Titulaire avec accord de l’ACOSS ou demandée par l’ACOSS pour sécuriser le delivery : - Avant une première livraison ; - Après chaque changement significatif d’architecture ; - Ou sur demande de l’ACOSS suite à la dégradation de la qualité du livrable. La date des tests usines est convenue d’un commun accord entre l’ACOSS et l’ESN. Elle se déroule environ 2 semaines avant la livraison. Elle ne peut excéder une durée de 2 jours. Les pré-requis : - Installation technique de l’application sur un environnement du Titulaire ; - Environnement de tests avec jeux de données opérationnels pour les tests usine par l’ACOSS ; - Le draft du plan de tests et les résultats associés y compris les tirs de performances et la Qualimétrie. La partie fonctionnelle Elle consiste à vérifier le bon fonctionnement de l’application au travers d’un échantillon représentatif de scénarios fonctionnels fournis par la MOA sur l’environnement du Titulaire avant sa livraison définitive. |
| Entrant | - Référentiels de test. - Environnements valorisés conformément à la définition des moyens établie dans la stratégie de test |
| Livrable | - Rapport de tests usine |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils »). |

| Code UO | UO_A_T_PECNR |
| --- | --- |
| Libellé UO | Préparer et exécuter une campagne de non-régression |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Test |
| Description | - Construire la campagne de test de non-régression : - Identifier les scénarios de test dans le référentiel en fonction de l’étude d’impact de la stratégie de test du niveau de test en cours (nb : des TNR sont envisageables pour chaque niveau de test) ; - Définir et saisir dans l’outil de gestion des tests les campagnes de test de non-régression. - Exécuter les tests de non-régression : - Exécuter les cas de tests : - Dérouler les cas de test conformément à la stratégie de test et à la campagne de test définie (enchaînement des scénarios valorisés) ; - Contrôler les résultats observés par rapport aux résultats attendus ; - Sauvegarder les preuves de l’exécution dans l’outil de gestion des tests ; - Mettre à jour le statut du cas de test en fonction du résultat obtenu. - Identifier, déclarer et vérifier les anomalies : - Déclarer les anomalies en décrivant le plus exactement possible la nature de l’écart constaté ; - Répertorier les anomalies en fonction de leur statut et suivre le Workflow ; - Etablir un tableau de bord de suivi / Produire et diffuser le reporting ; - Rédiger le PV de test incluant le périmètre testé, les écarts éventuels avec le périmètre initial défini dans la stratégie de test, les anomalies résiduelles éventuelles et le plan d’action de résolution de ces dernières. |
| Entrant | - Référentiels de test de non-régression QI. - Référentiels de test de non-régression INT. - Référentiels de test de non-régression VAL. - Environnements valorisés conformément à la définition des moyens établie dans la stratégie de test. |
| Livrable | - Les campagnes exécutées dans ALM - Les anomalies dans ALM - Le PV de fin d’exécution des campagnes |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_T_PECTP |
| --- | --- |
| Libellé UO | Préparer et exécuter une campagne de test de performance |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Test |
| Description | - Cadrer les tests de performance - Planifier le déroulement de la campagne de tests, identifier les jalons et décrire le rôle des parties prenantes. - Définir les moyens en environnement, outillage, jeux de données, bouchons .... - Elaborer et Rédiger le cahier des charges - Partager et valider les scénarios, les contraintes, les exigences ; - Organiser et planifier les différentes étapes et le jalonnement des tests de performance ; - Rédiger le livrable. - Préparer les tests de performance - Rédiger les scripts de TP, les scripts de chargement des jeux de données ; - Développer les bouchons. - Exécuter et Rendre Compte - Générer les données ; - Réaliser et suivre les tests de performance ; - Analyser les résultats et produire le compte rendu de chaque tir ; - Rédiger et diffuser le bilan de la campagne ; - Présenter et faire valider le bilan . |
| Entrant | - Stratégie de test globale ; - Scénarios d’usage ; - Environnements ; - Composants applicatifs ; - Documentation technique (DAT, DIT). |
| Livrable | - CR de réunion de cadrage ; - Cahier des charges de la campagne avec scénarios et modèles de charge ; - Le planning de la campagne ; - Référentiel de scripts à jour ; - Matrice de jeux de données ; - Compte rendu de chaque tir ; - Le bilan de la campagne avec préconisation d’optimisation. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

Support

Les unités d’œuvres identifiées pour le support sont les suivantes :

Support niveau 1,

Support niveau 2,

Support niveau 3 .

| Code UO | UO_A_S_SN1 |
| --- | --- |
| Libellé UO | Support Niveau 1 |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Support |
| Description | La prestation établit : A partir d’un ticket issu de l’outil de suivi des signalements résumant l’incident ou le problème : Si le support de niveau 1 est capable de répondre et définir une réponse (souvent grâce à des procédures spécialisées), le ticket peut être renvoyé à son initiateur avec une réponse dans le ticket. Si l’incident (ou le problème) est confirmé par un diagnostic avec définition d’une solution engendrant un correctif (ou un patch de données), le ticket est escaladé au niveau 2. Si l’incident dépasse les compétences du support 1, le ticket est escaladé au niveau 2. |
| Entrant | - Ticket via l’outil de gestion des signalements |
| Livrable | - Mise à jour du ticket via l’outil de gestion des signalements |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_S_SN2 |
| --- | --- |
| Libellé UO | Support Niveau 2 |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Support |
| Description | La prestation établit : Le niveau 2 doit assurer à minima les prestations suivantes : - Réception de la demande via l’outil de suivi des signalements, - Prise en compte de la demande et vérification des éléments fournis, - Analyse de la demande, - Le cas échéant, demande d’information complémentaire, - Sauf cas complexe, reproduction, si possible et en respectant les règles de confidentialité et sécurité d’ACOSS, des actions ayant conduit à la signalisation à partir des éléments fournis dans la demande, - En cas de dysfonctionnement, - Mise en place, si nécessaire, d'une solution de contournement (palliative ou définitive) et/ ou rattrapage de données, - Apport des éléments de réponse nécessaires à la résolution de la fiche de signalement ou transfert au Support de niveau 3 ou à la Maintenance Corrective, - Mise à jour de la fiche de signalement. - En cas de demande ne nécessitant pas de correction, - Elaboration de la réponse sur la fiche de signalement, - En cas de demande hors périmètre : réaffectation de la fiche. |
| Entrant | - Ticket via l’outil de gestion des signalements |
| Livrable | - Mise à jour du ticket via l’outil de gestion des signalements |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_S_SN3 |
| --- | --- |
| Libellé UO | Support Niveau 3 |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Support |
| Description | La prestation établit : Réception de la demande via l’outil de gestion des signalements, Prise en compte de la demande et vérification des éléments fournis, Analyse de la demande, Le cas échéant, demande d’information complémentaire, Reproduction, si possible et en respectant les règles de confidentialité et sécurité de l’ACOSS, des actions ayant conduit à la signalisation, Le cas échéant, selon la criticité de la fiche et les conditions de sécurité et de confidentialité, déplacement sur site désigné par l’ACOSS pour analyse complémentaire, Identification, le cas échéant, d’une anomalie logicielle à traiter en maintenance corrective et déclenchement du processus de maintenance corrective, Si nécessaire, rédaction du plan de reprise des données et validation de ce plan sur l’environnement de test TMA, Si nécessaire, rédaction de l’analyse d’impact, Escalade, si besoin, vers le support à une autre équipe (SDOP-PE, SDAT, autre MOE, …) en restant dans les règles de sécurité et confidentialité de l’ACOSS (impliquant éventuellement déplacement sur site désigné par l’ACOSS), Apport des éléments de réponse nécessaires à la résolution de la fiche de signalement. |
| Entrant | - Ticket via l’outil de gestion des signalements |
| Livrable | - Mise à jour du ticket via l’outil de gestion des signalements ; - Analyse d’impact ; - Ticket de maintenance corrective. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

Transverse

- Formation des administrateurs / des utilisateurs

- Audit de plateforme progicielle

| Code UO | UO_A_T_FORM |
| --- | --- |
| Libellé UO | Formation des administrateurs / Formation des utilisateurs |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Transverse |
| Description | Dispenser les sessions de formations aux administrateurs du progiciel |
| Entrant | - Dossier des spécifications fonctionnelles - Dossier des spécifications techniques |
| Livrable | - Support de formation et jeux de données adaptés au contexte ACOSS ; - Présentations et/ou Webinaires ; - Manuels d’utilisation ; - Planning des sessions formations. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_T_AUPRO |
| --- | --- |
| Libellé UO | Audit de plateforme progicielle |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Transverse |
| Description | Réalisation d’un audit de progiciel |
| Entrant | - Cahier des Charges / Expression de Besoin de l’audit |
| Livrable | - Documents du projet d’audit ; - Entretiens avec Comptes Rendus ; - Rapport d’audit. |
| Complexité | NA |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

Astreintes et travail décalé

Des prestations complémentaires peuvent être demandées soit au travers d’astreintes sans intervention en dehors des plages habituelles du lundi au vendredi 8h-19h, soit au travers de prestations de travail décalé, notamment durant les mises en production.

Astreinte

Travail décalé en HNO

| Code UO | UO_A_T_AST |
| --- | --- |
| Libellé UO | Astreinte |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Transverse |
| Description | Astreinte, par les intervenants habituels sur le projet, durant les périodes critiques de bascule à blanc, bascule réelle ou post mise en production. Ce peut être aussi durant des périodes particulières de traitement pour l’application (rattrapages, cycles annuels ou trimestriels, …). Il s’agit principalement d’être disponible pour répondre par téléphone aux éventuelles sollicitations. Cette unité d’œuvre ne donne pas lieu à une intervention physique (couverte par l’UO ci-dessous). |
| Entrant | N.A. |
| Livrable | - Rapport d’astreinte |
| Complexité | Variantes : - Astreinte - nuit de 19h à 8h, - Astreinte - samedi de 8h à 19h, - Astreinte - dimanche et JF de 8h à 19h. |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

| Code UO | UO_A_T_TDHNO |
| --- | --- |
| Libellé UO | Travail décalé en HNO |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Transverse |
| Description | Appui aux équipes internes dans le cadre d’interventions à des moments particuliers entre autres de 19H à 8H en semaine, ou le samedi, ou le dimanche. Les nuits de vendredi à samedi, de samedi à dimanche, et de dimanche à lundi sont exclues. |
| Entrant | N.A. |
| Livrable | - Rapport d’astreinte |
| Complexité | Variantes : - Travail décalé - nuit de 19h à 8h, - Travail décalé - samedi de 8h à 19h, - Travail décalé - dimanche et JF de 8h à 19h. |
| Profils et compétences associés | A définir par le titulaire en s’appuyant sur la grille des profils (Annexe : « Grille des profils ») |

Expertise

Conception

Les unités d’œuvres identifiées pour la conception sont les suivantes :

Architecture applicative,

Spécification Technique,

Spécification fonctionnelle,

UX Design,

Spécification fonctionnelle progiciel,

Gestion de la backlog d’un projet agile.

| Code UO | UO_E_C_AP |
| --- | --- |
| Libellé UO | Architecture applicative |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Conception |
| Description | - La prestation établit : Participer à la rédaction des notes de cadrage et aux dossiers de cadrage ; Réaliser le Dossier d’Architecture ; Participer à la rédaction du Cahier des charges (impacts sur l’urbanisation) et au Dossier de Cadrage d’Architecture ; Porter les prescriptions d’exploitabilité ; Analyser l’impact de nouvelles solutions dans le système d’information ; Participer à la définition de l’architecture de production ; Proposer et suivre les tests en bench et en analyser les résultats ; Préconiser des choix techniques en vue d’assurer la cohérence de ces évolutions ; Définir et gérer les standards techniques ; Assurer la veille technologique. La prestation établit pour le DAT : l'urbanisation de la solution (positionnement dans les cartographies fonctionnelles, applicatives et techniques). l'architecture de la solution (schéma d'architecture, description de la solution, industrialisation de la solution). exigences de contraintes de production et d'infrastructure (données, PCA/PRA, TO/RPO, besoins en éditique, en décisionnel, ...). exigences et contraintes de sécurité (analyse risques métiers, classification des informations, sécurité des réseaux, ...). |

| Entrant | DAT existant |
| --- | --- |
| Livrable | Dossier d'architecture cible et de trajectoire ; Dossier d'architecture technique (DAT). |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Architecte Applicatif Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

| Code UO | UO_E_C_ST |
| --- | --- |
| Libellé UO | Spécification Technique |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Conception |
| Description | La prestation établit pour le DAD : la structure (couches, services, données, présentation) ; la définition des composants logiciels ; l'implantation des composants logiciels sur l'architecture technique ; l’étude d’impact. La prestation établit pour le STD : les normes et recommandations de développement ; le modèle physique de données ; les librairies et composants à utiliser ; le détail des messages d'erreur ; le détail des interfaces internes et externes. La prestation établit pour le DEX : la présentation de l'application ; l'environnement et la configuration ; les procédures de mise en production ; les procédures de production récurrente ; les procédures d'exception ; la gestion de la sécurité ; l'archivage ; l'administration et la supervision ; les niveaux de service. |
| Entrant | Dossier de Spécifications Fonctionnelles Générales (DSF G) Cadrage. |
| Livrable | Dossier d'architecture applicative détaillée (DAD) Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier d'exploitation (DEX) |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Architecte Applicatif Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

| Code UO | UO_E_C_SF |
| --- | --- |
| Libellé UO | Spécification fonctionnelle |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Conception |
| Description | La prestation établit pour les spécifications fonctionnelles générales : les fonctionnalités ; les exigences non fonctionnelles ; les processus métier modifiés et les nouveaux processus (acteurs, activités avec leurs données d'entrée et de sorties) ; les cas d'utilisation (acteurs et cas d'utilisation, priorisation des cas d'utilisation) ; le modèle des objets métiers (vision globale de l'ensemble des objets métiers de l'application avec des diagrammes de classe, descriptif synthétique des objets métiers) ; la liste des interfaces fonctionnelles externes ; la liste des batchs fonctionnels ; - la matrice de couverture des exigences du cahier des charges par le DSF (niveau cas d'utilisation ou exigence non fonctionnelle). - La prestation établit pour les spécifications fonctionnelles détaillées : la description détaillée des cas d'utilisation : événement déclencheur, pré-condition et post-condition, scénario nominal, scénarios alternatifs et d'exception, règles métiers, exigences non fonctionnelles ; l’étude d’impacts fonctionnels ; la description détaillée des objets métiers : diagramme de classe, descriptif des classes, des attributs, cycle de vie de l'objet métier ; les écrans ; les éditions ; le détail des exigences non fonctionnelles ; le détail des interfaces fonctionnelles externes ; le détail des batchs fonctionnels ; la liste des messages d'erreur ; la supervision et l'administration fonctionnelle ; l'aide en ligne et le manuel utilisateur ; - la matrice de couverture des exigences du cahier des charges par le DSF (niveau cas d'utilisation ou exigence non fonctionnelle). - Dans le cas UX Design et UI Design : - UX Design : la stratégie, les besoins, la structure, les premiers schémas. - UI Design : le visuel. |
| Entrant | - Cahier des charges ; - Expression des besoins ; - Pré-cadrage. |
| Livrable | - Spécifications fonctionnelles générales - Spécifications fonctionnelles détaillées |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Analyste Fonctionnel Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

| Code UO | UO_E_C_STP |
| --- | --- |
| Libellé UO | Spécification technique progiciel |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Conception |
| Description | Rédiger la documentation technique relative : - Au paramétrage du progiciel ; - À l’exploitation du progiciel : DAT : Dossier d’Architecture Technique, DEX = Dossier d’Exploitation. |
| Entrant | Cahier des Charges décrivant le besoin |
| Livrable | DAT : Dossier d’Architecture Technique, DEX = Dossier d’Exploitation. Tout autre document technique lié au paramétrage et à l’utilisation du progiciel. |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Tech Leader Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

| Code UO | UO_E_C_UXD |
| --- | --- |
| Libellé UO | UX design |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Conception |
| Description | - Participer aux ateliers Lean Canvas et Story Mapping ; - Définir l’ergonomie de l’application (site Web ou application mobile) ; - Evaluer l’utilisabilité des interactions web et mobile ; - Participer aux séances de validation des maquettes avec le Product Owner ; - Garder une cohérence artistique sur l’ensemble des livrables web et mobile. |
| Entrant | - Modèle de livrable type et attendu ; - Pré-requis de la branche en termes d’ergonomie ; - Cahier des charges du produit. |
| Livrable | - Suivi des évolutions du marché : rapport de veille sur les usages et les technologies ; - Recommandations de parcours clients ; - Wireframes ; - Audit, analyse et recommandations ; - Recueil de besoins ; - Design des pages et écrans ; - Création d’interfaces. |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | UX/UI Designer Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

| Code UO | UO_E_C_SFP |
| --- | --- |
| Libellé UO | Spécification fonctionnelle progiciel |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Conception |
| Description | - Recenser et Analyser le besoin exprimé dans le cahier des charges - Rédiger les spécifications fonctionnelles et le dossier de paramétrage - La spécification fonctionnelle couvre les profils d’utilisateurs à prévoir pour définir les droits et habilitations qui seront à configurer puis à attribuer par les administrateurs. |
| Entrant | Cahier des Charges décrivant le besoin |
| Livrable | Document des spécifications fonctionnelles et dossier de paramétrage du Progiciel. |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Analyste Fonctionnel Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

| Code UO | UO_E_C_GBPA |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Gestion de la backlog d’un projet agile |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Conception |
| Description | - Cette prestation consiste à rédiger les users stories en s'assurant que les recommandations émises par les utilisateurs ou nos MOA sont réalisables et compatibles avec les contraintes techniques. Rédiger les User stories et les tests fonctionnels, prioriser les User stories, éventuellement en utilisant les techniques connues du monde agile, assurer un support fonctionnel sur les User Stories auprès des équipes de développeurs. Les compétences attendues pour cette UO sont celles d’un product owner : - Bonne connaissance de la méthodologie et des environnements agiles, - Ecoute active pour une meilleure prise en compte du besoin des utilisateurs, - Ecrire de manière concise et précise. Tâches : - Analyser l’existant ; - Rédiger des users Story à partir des épics métiers. |
| Entrant | - Expression des besoins du métier - Documentation de cadrage |
| Livrable | User stories |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Product Owner / Proxy Product Owner Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

Réalisation

Les unités d’œuvres identifiées pour la réalisation sont les suivantes :

Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- java, angular, fullstack, C#,

Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- GWT, RCP,

Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires – Cobol,

Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires – Editique (Doc1,EngageOne),

Développement/paramétrage et tests unitaires – Système,

Développement/paramétrage et tests unitaires -- Digital et Mobile,

Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Données SQL, PL/SQL, NOSQL,

Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Technologie Cloud,

Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Techno bigdata,

Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires – Autres,

Intégration html/Css,

Gestion des environnements, configuration et livraison,

Coordination et animation d’un projet agile,

Coordination et animation d’un program increment,

Intégration progiciel.

| Code UO | UO_E_R_DEV1 |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- java, angular, fullstack, C#, C++ |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la réalisation du code -- java, angular, fullstack, C#, C++ ; la préparation et exécution des tests unitaires ; la documentation technique associée. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) |
| Livrable | Code source, binaires, librairies ; Jeux de tests ; Rapport de tests ; Documentation technique. |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Concepteur développeur -- java, angular, fullstack, C#, C++ Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

| Code UO | UO_E_R_DEV2 |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- GWT, RCP |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la réalisation du code -- GWT, RCP ; la préparation et exécution des tests unitaires ; la documentation technique associée. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) |
| Livrable | Code source, binaires, librairies ; Jeux de tests ; Rapport de tests ; Documentation technique. |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Concepteur développeur -- GWT, RCP Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

| Code UO | UO_E_R_DEV3 |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Cobol |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la réalisation du code – Cobol ; la préparation et exécution des tests unitaires ; la documentation technique associée. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) |
| Livrable | Code source, binaires, librairies ; Jeux de tests ; Rapport de tests ; Documentation technique. |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Concepteur développeur -- Cobol Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

| Code UO | UO_E_R_DEV4 |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires – Editique (Doc1, EngageOne) |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la réalisation du code – Editique (Doc1, EngageOne) ; la préparation et exécution des tests unitaires ; la documentation technique associée. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) |
| Livrable | Code source, binaires, librairies ; Jeux de tests ; Rapport de tests ; Documentation technique. |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Concepteur développeur -- Editique (Doc1, EngageOne) Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

| Code UO | UO_E_R_DEV5 |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires – Système |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la réalisation du code – Système ; la préparation et exécution des tests unitaires ; la documentation technique associée. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) |
| Livrable | Code source, binaires, librairies ; Jeux de tests ; Rapport de tests ; Documentation technique. |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Concepteur développeur – Système Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

| Code UO | UO_E_R_DEV6 |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Digital et Mobile |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la réalisation du code -- Digital et Mobile ; la préparation et exécution des tests unitaires ; la documentation technique associée. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) |
| Livrable | Code source, binaires, librairies ; Jeux de tests ; Rapport de tests ; Documentation technique. |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Concepteur développeur – Digital et Mobile Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

| Code UO | UO_E_R_DEV7 |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Données SQL, PL/SQL, NOSQL |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la réalisation du code -- Données SQL, PL/SQL, NOSQL ; la préparation et exécution des tests unitaires ; la documentation technique associée. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) |
| Livrable | Code source, binaires, librairies ; Jeux de tests ; Rapport de tests ; Documentation technique. |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Concepteur développeur – Données SQL, PL/SQL, NOSQL Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

| Code UO | UO_E_R_DEV8 |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Technologie Cloud |
| Type d’UO | Activité |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la réalisation du code -- Technologie Cloud ; la préparation et exécution des tests unitaires ; la documentation technique associée. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) |
| Livrable | Code source, binaires, librairies ; Jeux de tests ; Rapport de tests ; Documentation technique. |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Concepteur développeur – Technologie cloud Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

| Code UO | UO_E_R_DEV9 |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Techno bigdata |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la réalisation du code -- Techno bigdata ; la préparation et exécution des tests unitaires ; la documentation technique associée. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) |
| Livrable | Code source, binaires, librairies ; Jeux de tests ; Rapport de tests ; Documentation technique. |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Concepteur développeur – Techno bigdata Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

| Code UO | UO_E_R_DEV10 |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires -- Autres |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la réalisation du code – Autres ; la préparation et exécution des tests unitaires ; la documentation technique associée. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) |
| Livrable | Code source, binaires, librairies ; Jeux de tests ; Rapport de tests ; Documentation technique. |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Concepteur développeur – Autres Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

| Code UO | UO_E_R_DEV11 |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Intégration html/Css |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : la réalisation de l’intégration html/Css ; la préparation et exécution des tests unitaires ; la documentation technique associée. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) Dossier de spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) |
| Livrable | Code source, binaires, librairies ; Jeux de tests ; Rapport de tests ; Documentation technique. |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Intégrateur html/Css Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

| Code UO | UO_E_R_GECL |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Gestion des environnements, configuration et livraison |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Réalisation |
| Description | La prestation établit : le processus de gestion de configuration à respecter avec les outils associés ; le processus de gestion de livraison à respecter avec les outils associés ; - les dispositions contrôlant le respect de ces processus. |
| Entrant | Dossier de spécifications techniques détaillées (STD) |
| Livrable | Dossier de gestion de configuration et de gestion de livraison |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Release Manager Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

| Code UO | UO_E_R_CAPA |
| --- | --- |
| Libellé UO | - Coordination et animation d’un projet agile |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Réalisation |
| Description | - Aide au suivi et à réalisation des activités en mode agile (stories / enabler) ; - Aide à comprendre la planification de produit dans un contexte empirique ; - Assiste et conseille le PO dans la qualification des besoins. Il s’assure également que le PO a constitué et gère correctement le Backlog ; - Assure la coordination des équipes avec le PO et les parties prenantes. - Anime et/ou participe aux cérémonies Scrum ; - Aide l’équipe de développement (Dev Team) à s’auto-organiser et développer sa pluridisciplinarité ; - Maximise la valeur créée par l’équipe de développement ; - Identifie et gère les risques de l’équipe de développement ; - Identifie et aide à la levée des obstacles à la réalisation des activités ; - Définit, met en place et suit des indicateurs de performance (vélocité, prévisibilité, délivrance du produit, satisfaction des utilisateurs, niveau d’engagement des intervenants, qualité de service …) ; - Collabore avec d’autres Scrum Masters pour améliorer l’efficacité de l’utilisation de Scrum dans l’organisation. |
| Entrant | Modèle de livrable type et attendu |
| Livrable | - La revue de sprint ; - La planification du sprint ; - La rétrospective ; - Le done (équivalent d’une recette incrémentale). |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Scrum Master Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

| Code UO | UO_E_R_CAPI |
| --- | --- |
| Libellé UO | Coordination et animation d’un Program Increment (PI) |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Réalisation |
| Description | - Préparation, planification et mise en œuvre du Program Increment (PI) ; - Veille à la traduction du besoin métier en éléments exploitables par le programme ; - Organisation d’ART Sync, afin d’identifier tout élément pouvant bloquer tout ou partie du train agile et, si nécessaire, définir les actions de contournement - Organisation d’ateliers nécessaires à la bonne compréhension du besoin, du périmètre, des priorités, etc. ; - Suivi du bon développement des savoir-faire et savoir-être ; - Moteur de la cohésion et de la solidarité des équipes ; - Echanges réguliers avec les scrum masters et les autres parties prenantes, afin d’apporter son soutien si nécessaire et de suivre le rythme des cadences Agile ; - Reporting régulier et mise à jour des indicateurs partagés au sein du programme (PI Objective) ; - Suivi du périmètre, des coûts, des délais et de la qualité et gestion des priorités et des risques du programme. |
| Entrant | Modèle de livrable type et attendu |
| Livrable | - Program Increment planifiés ; - Supports de réunions / ateliers ; - Comptes rendus de réunions / ateliers ; - Indicateurs. |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Release Train Engineer--* Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

| Code UO | UO_E_R_IP |
| --- | --- |
| Libellé UO | Intégration progiciel |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Réalisation |
| Description | Réaliser des prestations pointues nécessitant une expertise spécifique sur un progiciel et dans un domaine particulier. |
| Entrant | Cahier des charges - Expression de besoin |
| Livrable | En fonction de l’expertise |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Intégrateur Progiciels Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

Transverse

Coaching d’un projet agile

| Code UO | UO_E_T_CPA |
| --- | --- |
| Libellé UO | Coaching d’un projet agile |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Transverse |
| Description | - Assurer la conformité des pratiques avec le cadre défini par la DSI ; - Proposer des améliorations méthodologiques adaptées à l’organisation et à la structuration de chaque projet en accord avec les responsables Digital et les responsables de la direction adjointe ; - Assurer le cadrage Agile de projets ambitieux menés par des équipes ; - Animer des ateliers de créativité, de conception collaborative, de cadrage technique et de résolution de problèmes ; - Faciliter certains rituels d’équipes Agile (daily meeting, sprint planning, démonstration, rétrospective…) et animer des ateliers d’amélioration continue en transverse pour tous les métiers de l’entreprise ; - Accompagner les équipes agiles dans l’auto-évaluation de leurs pratiques, les aider à identifier leurs axes de progression et les conseiller dans la mise en œuvre des solutions ; - Contribuer au corpus de méthodes, outils et bonnes pratiques dans l’entreprise et concevoir/animer des formations à destination de tous ; - Contribuer à la roadmap produit, constituer le backlog produit. |
| Entrant | Modèle de livrable type et attendu |
| Livrable | - Plan de coaching personnalisé par fonction ; - Rapport sur la maturité Agile des différents contributeurs du projet ; - Rapport d’avancement sur la montée en compétences ; - Supports et compte rendus d’animation d’ateliers. |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Coach Agile Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

Support

Support et assistance

| Code UO | UO_E_S_SA |
| --- | --- |
| Libellé UO | Support et assistance |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Support |
| Description | Résolution des tickets d’incidents complexe ou d’autres applications du périmètre de la gamme Apport d’une expertise auprès de la maîtrise d’ouvrage pour la fiabilisation des données et la diminution des incidents Assistance auprès de la maîtrise d’ouvrage pour le suivi du MCO Suivi des projets applicatifs de la gamme |
| Entrant | Tickets de demande ou d’incident Tandem Mode opératoire (pour les interventions fichiers) |
| Livrable | Réalisation « d'interventions fichiers » récurrentes en base de données. Complétude du ticket Tandem avec l’analyse du dossier Résolution de l’incident ou de la demande et clôture du ticket Escalade au support niveau 3 |
| Complexité | Simple, Moyen, Complexe |
| Profils et compétences associés | Technicien support et assistance Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

Test

Préparation et exécution de tests

| Code UO | UO_E_T_PET |
| --- | --- |
| Libellé UO | Préparation et exécution de tests |
| Type d’UO | Expertise |
| Phase | Test |
| Description | - Analyser et structurer le référentiel d’exigences dans ALM - Identifier et formaliser les suites de test (scénarios) ; - Formaliser le besoin à tester sous la forme d’une arborescence d’exigences, conformément au périmètre décrit sous forme de macro-exigences (IHM, Batch, Edition, Webservice) dans la stratégie de niveau ; - Saisir ces exigences à tester dans l’outil ALM. - Estimer et planifier la QI - Estimer la charge et/ou le coût (incluant un taux de rejeu partagé) ; - Insérer dans le planning projet. - Suivre le plan d’actions de mise à disposition des moyens. - Concevoir et rédiger les cas de tests dans ALM - Construire la couverture des exigences par des cas de test selon l’effort de test défini et les bonnes pratiques de l’ACOSS (PAQ des tests) ; - Définir le contenu des campagnes et les saisir dans l’outil de gestion des tests ; - Valoriser les cas de test logiques ; - Suivre le plan d’actions de mise à disposition des moyens. Identifier et rédiger le besoin en termes de plan de production (planning d’enchainement des traitements) en fonction des scénarios à traiter - Exécuter les campagnes et rendre compte - Implémenter les environnements et jeux de données nécessaires ; - Dérouler les cas de test conformément à la campagne définie (enchaînement des scénarios valorisés) ; - Contrôler les résultats observés par rapport aux résultats attendus ; - Sauvegarder les preuves de l’exécution dans l’outil de gestion des tests ; - Mettre à jour le statut du cas de test en fonction du résultat obtenu ; - Déclarer les anomalies dans ALM en décrivant le plus exactement possible la nature de l’écart constaté ; - Produire et diffuser le reporting d’avancement de la QI. - Conclure la QI - Produire et diffuser le rapport de fin de QI (bilan) ; - Sélectionner et faire valider par l’ACOSS les scénarios à conserver pour les TNR. Mettre à jour le référentiel ALM de TNR de la QI |
| Entrant |  |
| Livrable |  |
| Complexité | Simple/Moyen/Complexe |
| Profils et compétences associés | Testeur Simple : <= 3 ans d’expérience dans le domaine Moyen : <= 8 ans d’expérience dans le domaine Complexe : > 8 ans d’expérience dans le domaine |

Modalités des prestations

  - Gouvernance du marché

Organisation et pilotage du marché

Dès la notification de l’accord-cadre, la DSI et chaque titulaire désigneront un porteur du marché.

Le porteur du marché interne ACOSS a la charge de :

- S’assurer du pilotage des prestations,

- S’assurer que le titulaire dispose des normes, des procédures, des méthodes et des outils utilisés pour la réalisation des prestations,

- Suivre les avancements en temps et en coûts,

- Suivre les niveaux de services attendus et les pénalités associés en cas de manquement,

- Prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulé des prestations.

Le porteur du marché du titulaire, au niveau national, a la charge de :

- De définir les plans qualité du titulaire,

- D’assurer la réalisation des prestations et leur pilotage

- D’assurer un pilotage national et homogène de l’ensemble des équipes du titulaires,

- De contrôler la qualité de services des prestations,

- De contrôler la qualité de services des projets et TMA en lien avec la convention de services ACOSS,

- De valider les livrables pour le compte du titulaire,

- De fournir les indicateurs et tableaux de bord des prestations pertinents en lien avec les niveaux de service et convention de service définis,

- De faire le lien avec le porteur du marché ACOSS et être son interlocuteur privilégié,

- D’identifier les risques inhérents aux prestations et être en veille permanente afin de les gérer.

Il est demandé au titulaire de désigner un responsable national du Centre de Services rattaché au porteur du marché du titulaire, en charge d’assurer le pilotage global des prestations confiées et d’être l’interlocuteur unique et privilégié de l’ACOSS pour tous les projets et prestations réalisées au sein du Centre de Services.

Comitologie

Chaque titulaire s’engage à fournir à la DSI un plan de gouvernance, dans le plan qualité du titulaire, en fonction des conditions particulières d’exécution. Les exigences demandées sont les suivantes :

- Décrire et expliciter l’organisation et le pilotage qu’il compte mettre en place pour les réalisations de ce lot.

- Montrer les liens entre les équipes de l’ACOSS et ses équipes.

- Décrire les différents rôles qui seront nécessaires à la réalisation des projets.

- Identifier les personnes clés et fournir les CVs type associés.

Celui-ci doit comprendre à minima :

- Un comité stratégique au niveau de la Direction de la DSI et de ses directions adjointes, se réunissant au moins deux fois par an.

Les principaux sujets abordés lors de ce comité auront trait au suivi :

  - De la situation financière,

  - De la situation contractuelle,

  - Des perspectives de charges sur la durée du marché : montée / descente en charge,

  - Des informations sur les enjeux de la DSI,

  - Des actions inscrites aux précédents comités stratégiques,

  - Des sujets remontés par le comité de pilotage pour arbitrage,

  - Des risques majeurs identifiés,

  - Des axes d’amélioration proposés par le titulaire suite à l’analyse conjointe des forces et faiblesses constatées en exécution.

- Un comité de pilotage au niveau du responsable de marché, de la DAPM et les directions utilisatrices des prestations, se réunissant environ tous les trimestres, afin d’assurer la gestion de la relation commerciale et financière. Les principaux sujets abordés lors de ce comité auront trait au suivi :

  - De la situation contractuelle et financière en particulier les pénalités et les avenants,

  - Des risques majeurs,

  - Les indicateurs,

  - Des difficultés rencontrées (s’il y a lieu),

  - Des prestations (tableau de bord de suivi quantitatif),

  - Du plan de charges prévisionnel,

  - Des actions préventives mises en œuvre par le titulaire,

  - Des évolutions du Plan d’Assurance Qualité (PAQ) du titulaire,

  - Des arbitrages sur les projets en cours (s’il y a lieu).

- Les instances opérationnelles de suivi des prestations en charge de la gestion courante des prestations. Les modalités liées à ces instances sont précisées dans le CCTP. Ces instances opérationnelles de suivi permettent d’alimenter les Comités de pilotage, elles peuvent correspondent aux instances de pilotage des prestations (projets ; TMA, secteurs…) organisées par les titulaires.

- Le Comité de suivi financier du marché est réalisé mensuellement (ou à moindre fréquence à la demande de l’ACOSS), en présence de la DAPM de l’ACOSS, du porteur de marché ou son représentant côté titulaires et le co-traitant si groupement.

Seront principalement présentés lors de ces réunions :

  - L’avancement des nouvelles commandes ou renouvellement,

  - La réception des livrables

  - Le suivi de la facturation

- Le Comité de pilotage des moyens est réalisé tous les 3 mois en présence de la DAAIS, de la DAPM de l’ACOSS, du porteur de marché ou son représentant côté titulaires.

Seront principalement présentés lors de ces réunions :

  - La qualité de services des accès aux environnements ACOSS

  - Le suivi des incidents

Comité Stratégique

(semestriel)

Comité de pilotage

(tous les 3 mois)

Comités de suivi interne ACOSS

Comités de suivi opérationnels ESN (COPIL Projets, TMA, secteurs…)

Comité de suivi financier

(tous les mois)

Comité de pilotage des Moyens

(tous les 3 mois)

Les instances opérationnelles décrites ci-après viennent en complément des instances de pilotage marché.

|  | Comité de pilotage TMA |
| --- | --- |
| Rôle | Il traite notamment de : Synthèse des sujets TOP30, Revue du périmètre, Statut des livraisons, des validations et des déploiements, Revue des indicateurs, Revue du staffing et de l’organisation, Revue des risques et des plans d'action, Traitement des alertes, Traitement des points durs et des litiges, Arbitrages et décisions, Identification des alertes et demandes d’arbitrage à remonter, Synthèse prévisionnelle à 1, 3 et 6 mois, Gestion de la compétence, Plan progrès. |
| Participants | ACOSS : Responsable secteur, Responsable département, Responsable MOE, RPO. Titulaire : Directeur de projet responsable de la TMA, Responsable delivery national ESN (ou directeur de surveillance), Ce comité peut être élargi, si besoin est, à d'autres membres concernés par l'ordre du jour. |
| Fréquence | Une fois par mois, sauf décision contraire, ainsi qu'à chaque événement majeur de la prestation et à la demande de l'un de ses membres pour traiter ponctuellement d'un point précis. |
| Durée | 2 heures maximum. Réunion en physique, ou par visioconférence. |
| Convocation | Le titulaire envoie une convocation à l'ensemble des participants avec l'ordre du jour. Néanmoins, la date de la réunion sera déjà indiquée dans le compte-rendu précédent. |
| Entrants | Le titulaire fournit à l’ACOSS au plus tard trois jours ouvrés avant le comité : Un rapport permettant de traiter les sujets de l’ordre du jour. |
| Sortants | Un compte-rendu de la réunion, à la charge du titulaire, diffusé dans un délai de 5 jours. |

|  | Comité Opérationnel MCO |
| --- | --- |
| Rôle | Il traite notamment de : Point d’avancement, Point sur les livraisons et les acceptations, Difficultés rencontrées, Actions (nouvelles, à relancer, suivi), Événements, Risques, Suivi qualité, Prévisions à court et moyen terme, Arbitrages, Questions diverses, Préparation du Comité de Pilotage. |
| Participants | ACOSS : Responsable MOE MCO, CP MCO, Responsable de Gamme (Facultatif). Titulaire : - Responsable du service de Base Ce comité peut être élargi, si besoin est, à d'autres membres concernés par l'ordre du jour. |
| Fréquence | Hebdomadaire |
| Durée | Environ 1,5 heure. Réunion en physique, ou par visioconférence. |
| Convocation | Le titulaire envoie une convocation à l'ensemble des participants avec l'ordre du jour. Néanmoins, la date de la réunion sera déjà indiquée dans le compte-rendu précédent. |
| Entrants | Le titulaire fournit à l’ACOSS au plus tard la veille du comité. Un rapport permettant de traiter les sujets de l’ordre du jour. |
| Sortants | Un compte-rendu de la réunion, à la charge du titulaire, diffusé dans un délai de 2 jours. |

|  | Comité Opérationnel Projet |
| --- | --- |
| Rôle | Il traite notamment de : Point d’avancement, Point sur les livraisons et les acceptations, Difficultés rencontrées, Actions (nouvelles, à relancer, suivi), Événements, Risques, Suivi qualité, Prévisions à court et moyen terme, Arbitrages, Questions diverses, Préparation du Comité de Pilotage. |
| Participants | ACOSS : Chef de Projet MOE. Responsable de Gamme (Facultatif). Titulaire : - Chef de Projet. Ce comité peut être élargi, si besoin est, à d'autres membres concernés par l'ordre du jour. |
| Fréquence | Hebdomadaire. |
| Durée | Environ 1 heure. Réunion en physique, ou par visioconférence. |
| Convocation | Le titulaire envoie une convocation à l'ensemble des participants avec l'ordre du jour. Néanmoins, la date de la réunion sera déjà indiquée dans le compte-rendu précédent. |
| Entrants | Le titulaire fournit à l’ACOSS au plus tard la veille du comité : Un rapport permettant de traiter les sujets de l’ordre du jour. |
| Sortants | Un compte-rendu de la réunion, à la charge du titulaire, diffusé dans un délai de 2 jours. |

|  | Comité Domaine |
| --- | --- |
| Rôle | Il traite notamment de : Point d’avancement, Consolidation opérationnelle pour la gamme, Revue roadmap prévisionnelle et plan de charges prévisionnelle associée. |
| Participants | ACOSS : Responsable de gamme. Responsable secteur. Prestataire : - Directeur de projet responsable de la TMA. Ce comité peut être élargi, si besoin est, à d'autres membres concernés par l'ordre du jour. |
| Fréquence | Bi-mensuel. |
| Durée | Environ 1 heure. Réunion en physique, ou par visioconférence. |
| Convocation | Le titulaire envoie une convocation à l'ensemble des participants avec l'ordre du jour. Néanmoins, la date de la réunion sera déjà indiquée dans le compte-rendu précédent. |
| Entrants | Le titulaire fournit à l’ACOSS au plus tard la veille du comité : Un rapport permettant de traiter les sujets de l’ordre du jour. |
| Sortants | Un compte-rendu de la réunion, à la charge du titulaire, diffusé dans un délai de 2 jours. |

Cette gouvernance sera proposée par le soumissionnaire et sera inscrite aux plans qualité du titulaire.

L’ACOSS organise en Interne un Comité de Suivi qui vise à suivre l’ensemble des prestations réalisées par les titulaires. Le porteur du marché ACOSS établit le reporting à partir des éléments remontés par les pilotes internes des prestations (DP / CP, RPO…). Ces Comités de suivi alimenteront les Comités de Pilotages afin de compléter et de challenger les éléments fournis par le titulaire.

Ces différentes instances de gouvernance se tiendront soit sur un des sites de l’ACOSS, soit en visioconférence, soit, si cela est possible, sur un site du titulaire proche des locaux de l’ACOSS, en fonction des besoins et contraintes.

Les modalités de pilotage doivent être précisées dans les plans qualité du titulaire, mais il est considéré par défaut que :

Les supports de réunion et d’instance sont attendus par la DSI, de la part du titulaire, 3 jours ouvrés avant l’instance concernée,

Les comptes-rendus de réunion et d’instance sont attendus de la part du titulaire dans les 5 jours ouvrés suivant la réunion.

Les tarifs des prestations (à unités d’œuvre et à forfaits) proposés par chaque titulaire incluront les charges liées à la gouvernance et d’une façon plus globale à l’ensemble des engagements du titulaire.

Reporting

Il est attendu de chaque titulaire qu’il fournisse un Reporting précis et régulier de son activité et de ses résultats, et qu'il identifie sur cette base les bonnes pratiques et / ou axes d’amélioration, ainsi que les éventuels dysfonctionnements et mesures correctives à mettre en œuvre.

Le Reporting doit notamment permettre à l’ACOSS de suivre :

  - L’activité du titulaire en termes de volumétrie,

  - La qualité et les indicateurs de service,

  - Puis structuré par Secteur et par typologie d’activité (projet, TMA, assistance, expertise, …).

Les modalités et le contenu du Reporting (indicateurs attendus, granularité, modalités d’échanges entre le titulaire et la DSI…) seront précisés par la DSI, en tenant compte des propositions des soumissionnaires.

Un bilan semestriel de l’ensemble des prestations réalisées et de l’évolution des indicateurs de service est réalisé par chaque titulaire. Ce document sert également de support pour indiquer les évolutions de méthodologie et innovations mises en œuvre par le titulaire.

RACI

|  | Titulaire |  |  |  | ACOSS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Directeur du compte | Porteur du marché | Resp. Financier | Resp. Delivrey | DSI et DSI Adjoint | Porteur du marché | Directeur Adjoint | DAPM | DAPM-REBA | Opérationnel | DAAIS |
| Comité stratégique | X | X |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| Comité Pilotage |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  |  |
| Instance de suivi opérationnel |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Comité de suivi financier |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Comité de suivi des moyens |  | X |  | X |  |  |  |  |  | X | X |

  - Gestion de l’escalade

La procédure d’escalade est déclenchée lorsque les Responsables ACOSS et/ou le Responsable de prestation titulaire ne peut résoudre ou traiter une anomalie, un problème, une demande de changement, un conflit, une non-conformité, un non-respect des engagements contractuels ou un risque dans le cadre normal de la prestation.

Dans tous les cas, le processus normal de traitement doit être utilisé en priorité :

- Gestion des anomalies,

- Gestion des problèmes,

- Gestion des non-conformités,

- Gestion des risques.

Puis, si nécessaire, le cas est remonté en Comité stratégique.

La procédure d’escalade concertée entre les deux parties s’applique par « palier » et permet d'avertir les différents responsables de l’ACOSS et du titulaire. Suite au déclenchement de la procédure d’escalade, l’ACOSS et titulaire effectuent la réunion initiale de traitement de l’escalade dans les 3 jours.

Elle est effectuée à différents niveaux en fonction de l'importance du cas et a pour but :

- Le pilotage très fin des actions de ses équipes par le prestataire,

- Le maintien du processus tant que la situation de crise n’est pas résolue,

- D’offrir une complète transparence des problèmes rencontrés à tous les niveaux de décision,

- De permettre à tous les acteurs une meilleure anticipation sur le plan d’action à mener pour palier au problème en cours,

- De déclencher une action corrective pour minimiser l’apparition du risque pour la suite du contrat.

Le niveau d’escalade est prévu sur 3 « paliers » qui sont :

| Niveaux | ACOSS | Titulaire |
| --- | --- | --- |
| Niveau 1 | Responsable département ou filière | Selon organisation titulaire à définir dans la réponse |
| Niveau 2 | Direction Adjointe | Selon organisation titulaire à définir dans la réponse |
| Niveau 3 | DSI | Selon organisation titulaire à définir dans la réponse |

Le RPO doit être en copie de l’ensemble des processus d’escalade et présent dans les réunions d’arbitrage.

A titre d’exemple les problématiques rencontrées pouvant nécessiter une escalade concerne les délais ou les écarts de périmètre. Les problématiques de qualité ou de ressource sont quant à elle gérées au niveau local avec malgré tout une diffusion de l’information sur les niveaux supérieurs.

  - Démarche Qualité

La démarche qualité sera mise en œuvre au travers d’un plan qualité, permettant de garantir que les objectifs de la prestation soient bien tenus.

Ce plan qualité devra préciser les modalités :

- D’organisation, de planification et de pilotage de la mission dans un objectif de pilotage par les risques, la qualité, les coûts et les délais ;

- De mise en place des méthodes, de l'organisation, des moyens et des activités de contrôle de la qualité et de la réalisation de la prestation.

Le plan qualité doit être autonome, sans référence à une partie commune.

La DSI fournit un document structure PAQ (Annexe B – Structure Plan Assurance Qualité (PAQ)) qui décrit les thématiques que le titulaire a la responsabilité de respecter dans la rédaction de son plan qualité.

Dans son offre technique, le titulaire fournit une proposition, décrivant le contenu détaillé du plan qualité.

En début de l’accord cadre, lors de la phase d’initialisation, le Titulaire rédige une version complète du plan qualité, décrivant l’organisation et les moyens qu’il envisage de mettre en place pour assurer la qualité des prestations, en conformité avec la structure du document fourni par l’ACOSS. L’ACOSS le validera dans un délai de trente jours sous réserve de conformité à l’engagement initial.

Le plan qualité est ensuite mis à jour aussi souvent que les évolutions du périmètre d’exercice des prestations du marché le nécessitent. Chaque modification du plan qualité est proposée par le titulaire ou l’ACOSS et est ensuite soumise à la validation des deux parties en Comité de Pilotage.

Dans la cadre de la réalisation d’un nouveau projet majeur ou d’une nouvelle TMA, une phase d’initialisation spécifique permet d’instancier tout ou partie des documents issus de la phase d’initialisation du marché : le PAQ, le PAS, la convention de service, le plan de réversibilité et la matrice des compétences. Ces documents seront rédigés par le titulaire et validés par l’ACOSS. La décision de réaliser une phase d’initialisation spécifique est prise par le Directeur ou Chef de projet de l’ACOSS via la commande des UO spécifiques.

De manière générale, la qualité de la prestation du titulaire sera principalement appréciée au regard des critères suivants :

- Le respect de la démarche qualité décrite dans le plan qualité,

- Le respect des délais dans la fourniture des livrables,

- Le respect des normes, des outils et des processus en vigueur de la DSI,

- La capacité à être force de proposition sur les solutions techniques et fonctionnelles à mettre en œuvre,

- La capacité à être réactif dans les réponses aux demandes de prestations et à absorber les variations de charge sur toute la durée du marché,

- Le transfert de compétences mises en œuvre dans le cadre des prestations confiées aux équipes de la DSI durant la phase de réversibilité.

  - Pilotage des prestations

La gouvernance et le pilotage des prestations pour un projet ou d’une TMA spécifique sont décrits dans le PAQ instancié si celui-ci a fait l’objet d’une phase d’initialisation spécifique.

  - Démarche sécurité

Les exigences de sécurité applicables aux différentes prestations de ce marché sont définies dans le document « C - Exigences de sécurité » annexé au présent CCTP ainsi qu’à l’article 10 du CCAP et dans le CCAG-TIC. Elles ont pour but de pallier les risques inhérents à l’ensemble des prestations. A ce titre, le titulaire s’engage à mettre en œuvre ces exigences et à les respecter tout au long de la durée de l’accord cadre.

Au moment de sa réponse à l’appel d’offre, le Soumissionnaire doit fournir une proposition de Plan d’Assurance Sécurité (PAS), qui précise les dispositions prises pour répondre aux besoins de sécurité de la Branche, telles que décrites dans le document « C - Exigences de sécurité » annexé au CCTP, dans le CCAP article 10 et le CCAG-TIC. Pour faciliter la réponse à l’ensemble des exigences, le candidat complète le document « Annexe CRT - Référentiel des exigences de sécurité à compléter » annexé au CRT en y précisant les références à son PAS.

En début de l’accord cadre, lors de la phase d’initialisation du marché, l’ACOSS fournit la dernière version des exigences de sécurité applicables. Le Titulaire rédige la version finale du PAS en intégrant les précisions sur les modalités de sécurité et des indicateurs pertinents. Par ailleurs, lors de cette phase d’initialisation, le soumissionnaire doit remplir une « Evaluation de maturité de sécurité ».

Le Titulaire s’engage à mettre en œuvre l’ensemble des dispositifs de sécurité répondant aux exigences stipulées dans le PAS. L’ACOSS se réserve le droit de solliciter le Titulaire pour effectuer des contrôles de conformité du PAS tout au long de l’accord cadre. Les modalités de ces contrôles seront formalisées en comité de pilotage du marché.

Le PAS peut faire l’objet d’évolutions dont les modalités doivent être précisées dans le document lui-même. Le Titulaire s’engage à mettre à jour le PAS conformément aux directives de l’ACOSS. Une mise à jour sera requise notamment si les exigences de sécurité de l’ACOSS évoluent au cours de l’exécution du marché.

  - Niveaux de services

Indicateurs de niveau de service

Les indicateurs de niveau de service permettent de mesurer le respect des niveaux de service attendus par l’ACOSS. Chaque indicateur est défini par une valeur cible, un seuil minimum et une fréquence de mesure.

Certains de ces indicateurs mesurent la qualité de services vitaux à l’ACOSS, ils sont donc sujets à pénalités en cas de non-atteinte du niveau de service requis (seuil minimum). Les principes d’application de ces pénalités sont décrits dans le CCAP.

Le Titulaire assurera le caractère mesurable et la transparence de l’ensemble des indicateurs (collecte et agrégation automatiques des données) et précisera les modalités de mesure associées.

Le Titulaire fournira à l’ACOSS un moyen d’accéder à ces indicateurs à tout moment (via un outil spécifique).

Au moment de la réponse à l’Appel d’Offre, Il est attendu que le Candidat précise la méthode de calcul et de mesure de chacun de ces indicateurs. Il peut également compléter cette liste par d’autres indicateurs.

L’ensemble des services et des indicateurs sont consolidés dans la convention de service annexée au CCTP. Cette convention sera instanciée lors de la phase d’initialisation.

Ajout, modification et révision des indicateurs

La liste des différents niveaux de service et indicateurs associés est mise à jour au sein du Comité de Pilotage décrit dans le chapitre et a pour but :

- D’enrichir le système de reporting,

- De préciser les modes de calcul,

- D’adapter les indicateurs aux évolutions du système d’information et des besoins de l’ACOSS.

L’ajout ou la substitution par l’ACOSS de tout nouvel indicateur se fera dans l’objectif d’atteindre une mesure censée, exacte et en lien avec la performance du Titulaire. Tous les nouveaux indicateurs ont comme caractéristiques d’être quantifiables, mesurables et impartiaux.

  - Conditions générales d’exécution des prestations

Cette partie décrit les conditions d’exécution des prestations.

Applicables aux prestations d’initialisation du marché

Les travaux d’initialisation du marché comportent notamment la prise de connaissance générale du périmètre du SI concerné. Cette prestation de prise de connaissance consiste, pour le nouveau titulaire, à identifier, solliciter, recevoir et s’approprier, de la part de la DSI et/ou du (des) titulaire(s) du précédent marché, l’ensemble des éléments permettant le transfert adéquat de connaissance et la mise en œuvre des prestations opérationnelles du marché.

Cela inclut, de manière non-exhaustive :

- La mise en place d’outils éventuels,

- La prise de connaissance des normes, procédures et règles en vigueur à la DSI,

- La prise de connaissance de l'environnement du SI,

- La prise de connaissance du contrat de service de la DSI,

- La rédaction d’un document d’accueil à usage interne du titulaire décrivant le périmètre fonctionnel, applicatif, technique et les services à mettre en œuvre.

Outre ses équipes opérationnelles en ordre de marche, les livrables attendus du titulaire sont :

- Le PAQ instancié pour le marché(y compris procédures et documents applicables),

- Le PAS instancié et la réponse au questionnaire de sécurité,

- La Convention de services mise à jour,

- La documentation du marché (dont document d’accueil, actualisation de la documentation de référence, dans le respect des normes documentaires en vigueur à la DSI),

- Les métriques industrielles ou méthodes d’estimation des charges applicables,

- Le plan de réversibilité du marché

Le plan de réversibilité élaboré en phase d’initialisation, devra être actualisé par le Titulaire, de façon annuelle, dès la fin de la première année d’exécution de l’accord cadre. La documentation du plan de réversibilité et ses mises à jour annuelles sont à la charge du Titulaire.

Le prestataire fournit dans sa réponse pour cette initialisation :

- Le planning détaillé incorporant les tâches demandées,

- L’organisation et le pilotage dédiés à cette initialisation,

- Le modèle de dossier de l’ensemble des livrables attendus.

Applicables aux prestations de maintenance corrective

#### Description des traitements de tickets de maintenance corrective

Il s’agit des corrections des anomalies qui sont des non-conformités vis-à-vis des spécifications et/ou du fonctionnement nominal. Ces anomalies peuvent être détectées sur l’environnement de production.

Ces corrections sont des résolutions complètes des anomalies concernées. Dans un cas de forte urgence, si la correction est assortie d’un délai trop long, l’ACOSS autorisera le Titulaire à réaliser un contournement ; ce contournement est une solution provisoire à remplacer ultérieurement par une correction définitive.

Certaines anomalies peuvent nécessiter des scripts automatiques de rattrapages de données à réaliser par le titulaire après accord de l’ACOSS.

A cette démarche réactive du titulaire doivent s’ajouter des corrections préventives permettant d’empêcher la survenance d’anomalies qui ne se sont pas encore manifestées, mais qui présentent le risque de le faire.

Les corrections et/ou contournements sont ensuite intégrés soit dans une version corrective, soit éventuellement dans une version évolutive. Dans le cas d’urgence maximale, la version corrective pourra se limiter à la correction d’une seule anomalie ou bien à son contournement.

Le contenu d’une version corrective avec les priorités de chaque correction sont imposées par l’ACOSS ou a minima soumis à l’approbation de l’ACOSS, entre autres via le processus de gestion des anomalies dans le PQP TMA, instanciation du PQP générique ACOSS.

La maintenance corrective se décline en différentes activités :

- Pour chaque ticket d’anomalie

  - Prise en compte du ticket identifiant l’anomalie ou le risque d’anomalie, avec sa criticité et sa priorité ; ticket posé par l’ACOSS ou par le titulaire,

  - Analyse afin de confirmer s’il s’agit d’une anomalie ou non. S’il ne s’agit pas d’une anomalie ce peut être un fonctionnement normal ou une demande d’évolution ; la séquence quitte alors l’activité corrective,

  - Diagnostic de la cause de l’anomalie,

  - Identification de la solution et de la charge de travail en UO,

  - Planification de la correction dans une version corrective et éventuellement évolutive,

  - Etude détaillée, réalisation, et test unitaire de la correction ou du contournement, et documentation associée,

  - Gestion du ticket d’anomalie selon le processus Redmine tout au long de ces activités.

- Constitution de la version (en urgence ou majeure ou mineure) avec son planning soumis à l’approbation de l’ACOSS,

- Tests de la version intégrant différentes corrections et éventuellement évolutions, dont tests de non-régression,

- Garantie de la version.

#### Criticité d’une demande de maintenance corrective

Les fiches sont classées par niveau de criticité par l’ACOSS. Chaque niveau de criticité entraîne une exigence de niveau de service qui est tracée dans la convention de service établie par les deux parties en fin de chantier de transfert ou dans celle fournie par l’ACOSS en cas de désaccord entre les deux parties.

Les différents niveaux de criticité possibles inscrits dans la convention aident à donner les priorités de traitement, par exemple :

Bloquante : Patch urgent à traiter pour débloquer les utilisateurs selon les SLA définis dans la convention de service.

Majeure : à inclure dans la prochaine version.

Mineure : à programmer selon la demande du CP ACOSS.

#### Gestion de l’obsolescence

Le Titulaire doit mettre en œuvre une politique pro-active d'identification et de gestion des obsolescences technologiques. Les alertes dues aux obsolescences sont considérées comme des faits techniques et font l’objet d’un enregistrement d’une fiche de signalement par l’ACOSS dans l’outil de gestion des signalements. Dans ce cadre, le Titulaire constitue et met à jour annuellement un dossier d’obsolescence du système. Une obsolescence majeure doit conduire à une mise à jour ponctuelle. Ce dossier comprend, à minima, pour chaque composant, la date de fin de maintenance notamment pour les logiciels des éditeurs. Lorsqu’un éditeur publie une alerte d’obsolescence, le Titulaire informe l’ACOSS qui crée une fiche de signalement. Le délai entre le moment où l’éditeur de logiciels ou le fournisseur de matériels communiquent une alerte d’obsolescence et celui où le Titulaire en informe l’ACOSS ne peut excéder 1,5 mois.

La réalisation nécessaire pour gérer l’obsolescence sera commandée par le biais d’un ticket de maintenance évolutive ou par un projet de réalisation.

Applicables aux prestations concernant d’autres évolutions

#### Maintenance évolutive

L’objet de ce chantier est la réalisation de maintenances évolutives et adaptatives des applications ou composants concernées par le marché. Les évolutions sont généralement de taille limitée sinon il s’agit d’un projet évolutif.

Pour les demandes de petites évolutions, la démarche est la suivante :

- L’ACOSS fournit un ticket redmine déclarant une demande de devis accompagné d’un entrant (cahier des charges, une fiche d’exigences définissant son besoin ou des spécifications),

- Le ticket est complété par le titulaire avec son analyse des travaux nécessaires qui doit suivre la méthode de chiffrage définie,

- L’ACOSS définit la version prévue pour l’évolution et commande sa réalisation.

#### Cas d’études d’impact

Le titulaire rédige un document permettant d’identifier et dimensionner les impacts d’une évolution fonctionnelle ou technique. L’étude comprend les éléments impactés, les scénarios possibles, les délais, le macro-chiffrage, et les charges de mise en œuvre pour chacun des scénarios. Les documents d’études sont soumis à la validation de l’ACOSS selon les modalités définies au présent CCTP.

Applicables aux prestations en mode Projet

L’objet de ce chantier est la réalisation d’un projet qui impacte les applications et/ou composants concernés par le marché.

Pour les projets, la démarche est la suivante :

- L’ACOSS rédige et assigne à l’attention du fournisseur, un ticket redmine déclarant une demande de devis accompagné d’un entrant (cahier des charges, une fiche d’exigences définissant son besoin ou des spécifications),

- Le ticket est complété par le titulaire avec son devis qui doit suivre la méthode de chiffrage définie,

- L’ACOSS commande sa réalisation.

Le projet doit incorporer les autres impacts documentaires et logiciels de la MCO qui continue en parallèle.

#### Projets cycle en V

L'ACOSS s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche d’amélioration de la qualité applicative, de définition et de normalisation des pratiques dans la gestion des évolutions du système d’information.

Le processus de Fabrication a pour but :

- De suivre de bout-en-bout le cycle projet, du lancement jusqu’à sa mise en service,

- De donner un cadre de référence aux acteurs des projets informatiques (phases et étapes incontournables, livrables types, rôles et responsabilités…) en prenant en compte l’extrême diversité des projets,

- De décrire les différentes modalités de gestion de projet dans le contexte ACOSS en différenciant le mode projet en tant que tel de la maintenance évolutive, et en intégrant progressivement les nouvelles méthodes expérimentées (Mode agile).

Un projet cycle en V au sein d’ACOSS peut se décomposer en 8 grandes phases distinctes :

- Phase opportunité :

  - Objectif de préciser les enjeux du projet, de conforter le bienfondé de son existence ou... de la réfuter.

- Phase de faisabilité :

  - Objectif de disposer d'informations pertinentes pour éclairer la décision de démarrer ou non le projet. Ces informations permettent de savoir si les compétences et les moyens de l'organisation qui mènent le projet sont mobilisables en interne ou en externe.

- Phase de conception :

  - Objectif permettre de formaliser tous les prérequis nécessaires d'un projet avant le démarrage de la phase de développement. Les tâches principales de cette phase dont les spécifications fonctionnelles (Générales, Détaillées), les tests de développement et test applicatifs, la réalisation d’un dossier de tests détaillés : phase élaboration et l’architecture et spécifications techniques (DAT, DAD, STD, DEX, …)

- Phase de réalisation :

  - Objectif de réaliser le développement du logiciel, programme ou projet associé au paramétrage et tests unitaires

- Phase d’intégration :

  - Objectif d’intégrer la solution développée dans l’applicatif d’ACOSS : réalisation de tests d’intégration, tests systèmes, tests applicatifs et tests systèmes transverses

- Phase de validation :

  - Objectif de valider la solution : réalisation de tests de performances applicatifs, support et correction d’anomalies des phases de tests et validation finale

- Phase de déploiement :

  - Objectif d’installer et d’intégrer le projet dans le système informatique d’ACOSS

- La partie MCO (Run)

  - Objectif de prise en compte de ce nouveau projet dans le système d’information d’ACOSS en garantissant que les applications, les infrastructures et les matériels soient disponibles à tout moment.

Le diagramme ci-dessous décrit le cycle projet en V à ACOSS à date du CCTP :

Schéma de gestion de projets au sein d’ACOSS

#### Mode agile

AGILE pour l’ACOSS

Dans le cadre de sa démarche d’amélioration de la qualité applicative, l’ACOSS s’est intéressée aux méthodes agiles.

Voici un schéma donnant l’historique des travaux sur l’agilité à l’ACOSS :

Après avoir étudié les bénéfices de ces méthodes, l’ACOSS considère qu’elles répondent à ses besoins et objectifs :

- disposer d’une méthodologie adaptative, lui permettant de bénéficier d’une organisation informatique claire et pertinente ;

- adapter le logiciel à ses besoins métier, voire changer d’avis, même pendant la phase de développement de celui-ci et au besoin mettre fin au projet s’il estime que celui-ci remplit ses objectifs en cours de réalisation.

L’ACOSS a une parfaite conscience que la maximisation de la valeur produite par le logiciel, née de l’application des méthodes agiles (livraisons fréquentes, implication du client, la gestion des priorités basées sur des estimations de valeur et de coût) nécessite de sa part une grande implication dans la conduite du changement induite.

Mise en œuvre des prestations

La méthode agile s’introduit dans le processus plus large de gestion de projet à l’CN avec des phases de préparation du projet qui ne sont pas implémentées en mode agile mais qui vont préparer la phase opérationnelle agile : les phases d’opportunité et de faisabilité (décrites ci-dessus dans la partie projets cycle en V).

Le schéma ci-après décrit l’enchaînement des phases projet ACOSS avec les activités et les UO dans le contexte d’un projet forfaitaire en agile :

Le schéma suivant décrit lui l’enchaînement des phases :

Ce schéma ne décrit pas un principe de DevOps mais s’inscrit dans les processus de l’ACOSS avec des phases d’intégration et de validation.

Préparation de la backlog

L’ACOSS peut demander une prestation de préparation du backlog du projet par une commande UO_A_C_PBPA. La prestation prend les entrants à disposition et produit des épics suffisamment clairs et priorisés pour lancer l’estimation du projet.

Estimation du projet

L’estimation est exécutée pendant la phase de faisabilité dans les processus de lancement d’un projet à l’ACOSS.

A la suite du GO donné en phase d’opportunité du projet par l’ACOSS ou de la prestation de préparation du backlog, l'ACOSS commande une UO_A_C_EPA d’estimation au Titulaire afin d’établir une proposition pour la réalisation du projet avec une fourchette haute et basse qui ne doit pas dépasser +/- 20%.

L’ACOSS transmet les documents entrants dans sa disposition (cahier de charges, dossier d’architecture, spécifications générales, backlog, …) et accompagne la phase avec des réunions de travail pour répondre aux questionnements du Titulaire.

Le Titulaire devra décrire la méthode de chiffrage objective (par méthode d’abaque par exemple) qui sera utilisée tout au long du projet pour vérifier la productivité.

Le Titulaire mène alors le processus de chiffrage et précise un engagement forfaitaire intégrant le planning et les hypothèses de chiffrage au regard des exigences de l’ACOSS et des entrants fournis.

Phase de lancement

La phase de lancement (UO_A_R_LPA) comprend les prestations initiales de mise en place des conditions méthodologiques, organisationnelles, matérielles et humaines en vue de la réalisation des prestations de développement du Logiciel. Cette phase est commandée en mode capacitaire donc sans engagement sur les indicateurs d’alerte.

La phase de lancement permet également d’actualiser le périmètre fonctionnel du Logiciel consigné dans les documents entrants de l’ UO_A_R_LPA sur la base duquel le titulaire a produit son estimation de charges, structure et délais et, le cas échéant, d’ajuster ces documents.

Pendant la phase de lancement la Definition of Ready (DOR) est établie en collaboration entre l’ACOSS et le titulaire dans le plan qualité service pour répondre aux critères attendus pour le projet et celle-ci peut être modifiée au fur et à mesure du projet selon les retours en rétrospective. Les éléments classiques dans une DOR pour un User Story sont :

- Respect « The INVEST criteria » Indépendant, Négociable, création de Valeur, estimable, Petite (Small), Testable,

- Elle est complète avec suffisamment d’information pour que tout le monde dans le scrum team puisse comprendre ce qui est attendu,

- Elle exprime la valeur qu’elle apporte,

- Elle inclut des maquettes et autres spécifications liées nécessaires pour la réaliser,

- Elle est autonome pour être réalisée (ne nécessite pas de prérequis à faire avant),

- Les tests d’acceptance sont décrits avec les jeux de données pertinents pour les tester,

Une User Story ne peut pas faire partie d’un sprint si elle ne respecte pas la DOR.

Pendant la phase de lancement la Définition of Done (DOD) est établie en collaboration entre l’ACOSS et le titulaire pour répondre aux critères attendus pour le projet dans le plan qualité service. Les éléments classiques dans une DOD sont :

- Les développements nécessaires pour l’User Story sont effectués,

- La qualité du code a été vérifiée par le Réalisation Team ainsi que les outils de qualimétrie avec le niveau attendu,

- Les tests d’acceptance ont été passés et réussis et selon le projet, automatisés,

- La documentation technique et fonctionnelle à jour,

- Les normes de sécurité et de performances sont respectées.

Phase opérationnelle

La phase opérationnelle des prestations de développement du Logiciel est composée de Sprints successifs (développement incrémental). A l’issue de chaque Sprint, le Titulaire délivrera un Développement qui devra être validé par l’ACOSS selon la procédure de gestion des livraisons.

Les équipes du Titulaire devront disposer d’une usine logicielle performante avec les caractéristiques suivantes :

- Respect des normes de l’ACOSS

- Connaissance des techniques de développement issues de l’eXtreme Programming (gestion de source et propriété collective du code, tests unitaires systématiques, tests d’intégration et tests fonctionnels automatisés, conception continue, refactoring, pair programming, build automatisé, intégration continue, qualimétrie automatisée, normes de développement, ...)

- Transparence absolue : l’intégralité des artefacts est continuellement accessible à l’ACOSS (code source, documents de conception, rapports de tests, rapports d’intégration continue, tableau de bord qualité, outil de gestion de projet, portail projet (wiki) où sont consignés tous les comptes-rendus...). Une analyse des risques et des problèmes, ainsi qu’une liste des actions prises pour les mitiger ou les supprimer sont également maintenues publiques dans le portail projet.

- Le pilotage en mode agile est orienté Produit : les critères de succès sont explicités dès le démarrage du projet et font l’objet d’une attention permanente. L’analyse de valeur du logiciel permet d’arbitrer en permanence pour optimiser la valeur produite en regard de l’effort à fournir et des risques.

- Le Product Owner coopère avec l’ACOSS et l’Équipe pour maximiser la valeur du logiciel livré, compte tenu des contraintes qui sont les siennes (budget et délais, en particulier).

Le changement de périmètre est possible et passé au crible de l’analyse de valeur et de l’analyse de risque. L’impact sur le planning est mesuré avec le titulaire, et un arbitrage éclairé peut être effectué par l’ACOSS et le Titulaire.

Ainsi, l’ACOSS, en cas de périmètre revu à la hausse peut, soit amender le périmètre en conséquence par le moyen d’une commande supplémentaire pour ajouter des sprints, soit supprimer certaines fonctionnalités jugées moins importantes pour intégrer les changements souhaités et garder son budget projet inchangé. Pour cela, l’ACOSS opèrera un système d’échange de Story Points en accord avec le Titulaire en utilisant la méthode objective sur le chiffrage des éléments en question.

Les modifications doivent être possibles mais cadrées :

- Elles ne doivent pas impacter le sprint en cours.

- Elles ne doivent pas, si possible, donner du travail à refaire (rework), mais doivent porter sur les fonctionnalités restant à faire.

- Elles doivent être claires pour tous, issues du PO ou des besoins métiers, transmises par le PO à l’équipe, évaluées par l’équipe.

De la même manière, l’ACOSS peut revoir le périmètre à la baisse (droit d’interruption anticipée) dont les modalités sont définies par les principes de réfaction du contrat.

La phase opérationnelle des prestations s’achèvera par la délivrance du Logiciel par le Titulaire, qui devra être validé par l’ACOSS en vertu de la procédure de gestion des livraisons.

Les prestations de cette phase sont commandées grâce à l’UO_A_R_RPA.

Phase de support à la phase d’intégration, de validation et de garantie

L’ACOSS procèdera à la recette des développements ou du logiciel à compter de la livraison du code, des spécifications afférentes et du rapport d’exécution des tests unitaires.

La procédure de recette a pour objectif de contrôler que les Développements ou le Logiciel sont conformes aux attentes spécifiées dans le Backlog de Sprint.

Pour garantir le respect des fonctionnalités, l’ACOSS Nationale devra opérer la recette du Développement issu d’un Sprint N au plus tard avant la fin du Sprint N+1. En l’absence d’acceptation expresse, de réserves ou de refus émis dans ce délai, le démarrage du Sprint N+2 vaudra recette tacite du Développement issu du Sprint N.

A la fin de la phase opérationnelle, le Titulaire doit garder un dispositif pour prendre en compte les retours de recette de l'ACOSS pendant les phases d’intégration, de validation et de garantie.

Les SLA seront définis dans le Plan Qualité Projet selon la criticité de l’application et en accord entre le Titulaire et l’ACOSS.

Description de la démarche projet du titulaire et définitions de l’agilité

Le titulaire réalisera le développement du Logiciel en s’appuyant sur le Framework Scrum (acteurs, cérémonies et artefacts).

Dans le cas où la taille de l’équipe de développement dépasse la taille maximale prévue par Scrum, le Titulaire proposera de passer ‘à l’échelle’. Un framework sera proposé (SAFe, Nexus, LeSS, scrum@scale …)

De nouveaux rôle pourront alors intervenir dans l’équipe.

        - Respect de la qualité de service

Modalités applicables aux prestations de Tests

Applicables aux prestations de support

#### Gestion des incidents

Un incident est une interruption non planifiée ou réduction de la qualité d'un service informatique. La défaillance d'un élément de configuration qui n'a pas encore eu d'impact sur le service est aussi un incident.  Les objectifs de ce processus sont les suivants :

- Fournir une réponse concrète et dans un certain délai aux demandes des utilisateurs et à la déclaration d'incidents de tous types,

- Restaurer un service nominal en cas d'incident avéré,

- Enregistrer et qualifier les demandes des utilisateurs,

- Enregistrer les incidents, faire les investigations, diagnostics, escalades nécessaires en vue de leur résolution.

L’incident est déclaré par un ticket de support.

#### Demandes de support

Les demandes de support émanant de l’ACOSS sont des actions, études ou investigations dont les livrables sont des tickets de support complétés. L’origine de ces tickets est la production. Ils sont constatés soit par un utilisateur final soit par la DSI et sont de nature techniques ou fonctionnels.

A titre indicatif, une liste la plus exhaustive possible à ce jour de ces demandes de support est la suivante :

- Les demandes de palliatifs unitaires : suite à un dysfonctionnement en production dû à un seul dossier, le titulaire peut être amené à livrer des palliatifs dans la journée afin de débloquer la production,

- Les demandes de rattrapage : ces demandes correspondent à l’intervention en base de données pour rectifier certains dossiers pour lesquels, si nécessaire, une requête de ciblage doit être réalisée. Ces demandes sont émises par l’ACOSS et sont tracées dans une « fiche d’assistance »,

- Aide à la résolution de problèmes techniques ou fonctionnels dans les environnements de recette ou de production et proposition de résolution ou de solution de contournement.

Le résultat d’une demande de support est soit un ticket qui entre dans la maintenance corrective, soit un ticket qui entre dans la maintenance évolutive soit une réponse apportée comme exprimé par le schéma suivant :

#### Gestion du support

Cette prestation couvre l'assistance donnée par le Titulaire à un utilisateur pour l'aider à résoudre un problème logiciel rencontré sur le parc applicatif couvert ou simplement pour lui donner une information dont il a besoin.

Le support de Niveau 1

Le support niveau 1 doit établir un premier diagnostic de l’incident technique afin d’effectuer une résolution rapide. Sinon, le ticket est escaladé à un autre niveau de support pour compléter la résolution.

Le technicien de support niveau 1 s’appuie sur des procédures écrites (base de connaissance, procédures,).

Le technicien de support niveau 1 ouvre un ticket résumant les problèmes et le diagnostic de solutions à apporter selon lui.

Si l’incident dépasse ses compétences, le ticket est escaladé au niveau de support supérieur.

Le support de Niveau 2

Le support niveau 2 intervient en escalade du support niveau 1. Il peut être d’ordre technique ou fonctionnel autour du bon usage et bon fonctionnement des applications et vise à traiter les demandes pour lesquelles il n’existe pas de solution documentée. Il s’appuie sur des référentiels de connaissance et fait appel à de solides compétences sur les solutions supportées.

Le Titulaire doit tout mettre en œuvre pour reproduire la panne sur ses environnements avant transfert au Niveau 3.

Le Titulaire doit mettre à disposition d’ACOSS une équipe dédiée pour assurer le support Niveau 2.

Le niveau 2 doit assurer les prestations suivantes :

- Réception de la demande via l’outil de suivi des signalements,

- Prise en compte de la demande et vérification des éléments fournis,

- Analyse de la demande,

- Le cas échéant, demande d’information complémentaire,

- Sauf cas complexe, reproduction, si possible et en respectant les règles de confidentialité et sécurité d’ACOSS, des actions ayant conduit à la signalisation à partir des éléments fournis dans la demande,

- En cas de dysfonctionnement,

- Mise en place, si nécessaire, d'une solution de contournement (palliative ou définitive) et/ ou rattrapage de données,

- Apport des éléments de réponse nécessaires à la résolution de la fiche de signalement ou transfert au Support de niveau 3 ou à la Maintenance Corrective,

- Mise à jour de la fiche de signalement,

- En cas de demande ne nécessitant pas de correction,

- Elaboration de la réponse sur la fiche de signalement,

- Réaffectation de la fiche au support de niveau 1,

- En cas de demande hors périmètre : réaffectation de la fiche,

- L'émetteur de la fiche de signalement est seul habilité à clore la fiche.

Le support Niveau 2 a également les missions suivantes :

- La communication entre les différents acteurs support MOA / Entités de support ACOSS / MOE / équipe de maintenance corrective MCO du Titulaire / etc.

- Être le relais entre l’ACOSS, le support Niveau 3 et la maintenance corrective.

- Gérer et surveiller les sujets sensibles :

- Organiser et participer aux réunions de crises,

- Assurer les demandes/relances de pièces auprès des différents acteurs Entités de support ACOSS,

- Coordonner les différents acteurs (pour les blocages de chaîne par exemple),

- Vérifier les éléments fournis.

- Gérer les reprises et rattrapages de données :

- Coordonner, élaborer (avec l’aide de l'équipe de maintenance corrective du Titulaire) et faire valider les opérations de reprise / rattrapage de données,

- Mettre en place des solutions de contournement,

- Définir le scénario de reprise de données, créer les scripts de reprise, tester la reprise, écrire les consignes de reprise,

- Qualifier la solution de reprise (éventuellement avec l'équipe de maintenance corrective du Titulaire),

- Mettre en place et gérer la qualification avec les CSM,

- Coordonner les actions avec équipes de l'Assurance Maladie contributrices sur le support,

- Valider les SFD sur les outils/programmes de reprise à développer par l'équipe de maintenance corrective MCO du Titulaire,

- Assister les entités de support de l’ACOSS, le support niveau 3, participé à la gestion des patchs correctifs,

- Organiser des sessions de présentation projet lors de la mise en production des nouvelles versions, pour les entités de support ACOSS et pour l'équipe de maintenance corrective MCO du Titulaire.

Le Support de Niveau 3

Le support de niveau 3 a pour objet le traitement des demandes pour lesquelles le support de niveau 2 ne peut pas résoudre les problèmes rencontrés par l’utilisateur.

En cas de problème lié à un tiers éditeur, le support niveau 3 peut être amené à sollicitation de l’éditeur ou du service ACOSS en lien avec l’éditeur, puis à prendre en charge directement la relation avec l'éditeur concerné. Le Titulaire s’appuie pour cela sur des marchés de suivi/support logiciel déjà contractualisés par l’ACOSS. Le cas échéant, le Titulaire prend à sa charge toutes les dispositions avec l'éditeur concerné pour faire mener les expertises adéquates (y compris audit des configurations en production).

Le niveau 3 doit assurer les prestations suivantes :

  - Réception de la demande via l’outil de gestion des signalements,

  - Prise en compte de la demande et vérification des éléments fournis,

  - Analyse de la demande,

  - Le cas échéant, demande d’information complémentaire,

  - Reproduction, si possible et en respectant les règles de confidentialité et sécurité de l’ACOSS, des actions ayant conduit à la signalisation,

  - Le cas échéant, selon la criticité de la fiche et les conditions de sécurité et de confidentialité, déplacement sur site désigné par l’ACOSS pour analyse complémentaire,

  - Identification, le cas échéant, d’une anomalie logicielle à traiter en maintenance corrective et déclenchement du processus de maintenance corrective,

  - Si nécessaire, rédaction du plan de reprise des données et validation de ce plan sur l’environnement de test TMA,

  - Escalade, si besoin, vers le support de niveau 4 en restant dans les règles de sécurité et confidentialité de l’ACOSS (impliquant éventuellement déplacement sur site désigné par l’ACOSS),

  - Apport des éléments de réponse nécessaires à la résolution de la fiche de signalement et réaffectation de la fiche au niveau 1.

La clôture de la fiche de signalement est gérée par le support niveau 1 assuré par l’ACOSS.

Applicables aux prestations d’intégration de progiciels

Ces prestations sont réalisées sur chiffrage uniquement.

L’intégration de progiciels a pour objectifs de :

  - Installer et paramétrer un logiciel du marché,

  - Intégrer le logiciel dans le SI ACOSS afin de le faire fonctionner dans l’écosystème de la branche,

  - Connecter le logiciel avec les applications existantes, afin de consommer des flux ou des données provenant depuis d’autres applicatifs, et/ou générer des flux ou des données transmises à d’autres applicatifs.

L’intégration de progiciels consiste en un ensemble d’activités principales et complémentaires.

Activités principales :

- Analyser le besoin exprimé dans les spécifications fonctionnelles et le dossier de paramétrage,

  - Le dossier de spécifications fonctionnelles peut faire partie de la prestation,

  - La spécification fonctionnelle couvre les profils d’utilisateurs à prévoir pour définir les droits et habilitations qui seront à configurer puis à attribuer par les administrateurs.

- Installer les nouveaux modules du progiciel ainsi que les évolutions demandées,

- Paramétrer les modules conformément aux besoins métier du client,

- Développer ou paramétrer les fonctionnalités standard ou non standards en fonction des besoins métier,

- Réaliser les tests associés au paramétrage : tests unitaires, tests d'intégration, tests systèmes et systèmes transverses, y compris les tests sur les habilitations et les droits,

- Réaliser les tests de performances ainsi que les tests de sécurité,

- Identifier les besoins en interface entre le module paramétré et les autres modules et logiciels utilisés,

- Rédiger la documentation technique (le DAT : Dossier d’Architecture Technique, DEX = Dossier d’Exploitation).

- Activités complémentaires :

- Migration de patrimoine / migration des données d’un ancien système vers le nouveau,

- Former les administrateurs du progiciel,

- Former les utilisateurs du progiciel,

- Réaliser les supports de formation des utilisateurs,

- Réaliser des POC (Proof Of Concept),

- Administrer ou optimiser les Bases de Données du progiciel,

- Réaliser des audits des plateformes (OnPremise.)

Applicables aux prestations de réversibilité

L’unité d’œuvre correspondant à la prestation de réversibilité du marché est commandée en fin de marché ou à tout moment souhaité par l‘ACOSS. Cette UO est le pendant de l’initialisation.

Cette phase est menée en accompagnement d’une phase d’appropriation mise en œuvre par la DSI ou par le titulaire garant de la reprise du périmètre applicatif sur lequel porte la réversibilité.

Il s’agira de restituer, par un processus de réversibilité, la connaissance acquise par l’équipe du titulaire vers la DSI ou un tiers habilité par la DSI, à la fin de l’accord cadre ou à sa résiliation.

Le processus de réversibilité comprend 3 grandes étapes :

- La formation technique et fonctionnelle de la nouvelle équipe désignée par la DSI durant toute la période nécessaire pour parvenir au bon accomplissement de cette prestation,

- La maintenance en double correspond à un recouvrement de la part de l’équipe du titulaire du présent marché avec la nouvelle équipe désignée par la DSI :

    - Une prestation dégressive,

    - Une assistance à la nouvelle équipe dans ses nouvelles tâches.

- La prestation sous contrôle : elle donne l’assurance à la DSI que le périmètre du SI concerné ne sera pas perturbé par le déroulement de ce cycle.

Durant cette période, et quelle que soit la dégressivité de la prestation, les responsabilités du titulaire restent engagées.

Il est attendu dans l’offre technique un plan de réversibilité présentant, a minima :

- La formation de la nouvelle équipe désignée par la DSI ;

- Les modalités de recouvrement des équipes du titulaire du présent marché avec la nouvelle équipe désignée par la DSI (activités dégressives des équipes du titulaire et assistance à la nouvelle équipe dans ses nouvelles tâches),

- Les moyens humains mis en œuvre,

- Les livrables (tout au long de l’accord cadre et lors de l’engagement de la phase de réversibilité).

La qualité de la prestation de réversibilité sera largement conditionnée par la qualité de la formation et du soutien apporté par le titulaire durant cette période à l’équipe désignée par la DSI. Elle dépendra également de la lisibilité et du caractère opérationnel de la réversibilité.

Tant que les critères d’acceptation ne seront pas satisfaits, la phase de réversibilité se prolongera aux frais du titulaire. Au constat qu’ils sont satisfaits, la phase de réversibilité sera qualifiée comme concluante.

Pour rappel, le plan de réversibilité est attendu comme un des livrables de la phase d’initialisation décrite précédemment. Il devra être actualisé une fois par an dès le premier anniversaire d’exécution de l’accord cadre.

Le plan de réversibilité élaboré en phase d’initialisation, devra être actualisé par le Titulaire, de façon annuelle, dès la fin de la première année d’exécution de l’accord cadre. La documentation du plan de réversibilité et ses mises à jour annuelles sont à la charge du Titulaire.

En amont de la phase de réversibilité, le titulaire procédera à une phase de préparation portant sur l’organisation de la réversibilité, incluant à minima les activités suivantes :

- La définition des procédures de restitution et du contenu des livrables,

- La préparation et la construction du planning en concertation avec la DSI et/ou le fournisseur repreneur du service,

- La définition des compétences minimales pour assurer la continuité de service,

- Le pilotage du déroulement de la phase.

Les livrables sont :

- Un plan de réversibilité mis à jour,

- Un bilan de réversibilité une fois l’ensemble des réversibilités applicatives et techniques réalisées.

En complément des modalités décrites ci-dessus, les modalités suivantes applicables à la TMA sont décrites ci-dessous.

Réversibilité TMA.

Cette prestation correspond à la restitution par le Titulaire (ou "cédant") des connaissances techniques et fonctionnelles des applications informatiques aux équipes de l’ACOSS ou des tiers désignés par elle (ou "prenant"). Cette prestation correspond à la prestation de sortie du MCO du domaine ou sous-domaine considéré.

Le titulaire fournira à l’ACOSS :

- Toute documentation non livrée,

- Les codes source de chaque application et/ou paramétrage (en particulier pour les progiciels),

- Les jeux d’essais des campagnes de tests et les procédures d'automatisation des tests mises en œuvre (si disponible),

- Tout élément stocké chez le titulaire concernant le domaine non livré à l’ACOSS.

L'offre du Titulaire précise son organisation pour effectuer cette réversibilité, l’ACOSS attend à minima les éléments suivantes :

- La méthodologie et l’organisation de ses équipes ainsi que le plan de charge prévisionnel croisé entre ses ressources et les ressources de l’ACOSS, ou celles du tiers désigné par elle.

- Une réunion de lancement, organisée par le prenant qui fixe notamment les modalités de mise en œuvre des prestations de réversibilité qui aura lieu au plus tard 10 jours ouvrés après la date d'effet de l'accord cadre.

- La description de la phase de réversibilité qui doit comprendre deux phases successives qui seront audités par l’ACOSS :

  - Prise de connaissance du "prenant" ne doit pas dépasser une durée de 2 mois où le cédant continue l’activité de MCO et participe à la prise de connaissance du prenant,

  - Prise de responsabilité par le prenant avec support de la part du "cédant" ne doit pas dépasser une durée de 2 mois.

  - Pendant le deuxième mois de la phase de prise de responsabilité, l’équipe prenante sera évaluée pour son efficacité afin de valider la fin de la phase.

Chacune de ces deux phases se termine par une décision, après audit de l’ACOSS, validant la fin de la prestation.

Le Titulaire doit restituer en fin d'accord-cadre tous les matériels qui auraient pu lui être confiés par l’ACOSS.

Méthodologie de chiffrage

Pour le chiffrage des éléments il y a 5 cas de figures présentés dans ce document :

- Ticket de support

- Ticket correctif

- Ticket évolutif pour la petite maintenance évolutive (inférieur ou égal à 10j de CTU)

- Projet ou grande évolutive (supérieur à 10j de CTU)

- Autres

*Les familles de technologies sont définies dans les UO de développement.

Schéma décrivant les différents types de chiffrage suivant la prestation :

| Mode de chiffrage |  | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Support | Solution 1 : Facturation par socle annuel : à partir des volumes des tickets de support des années précédentes | Le titulaire expose dans sa réponse un montant annuel pour traiter le support |
|  | Solution 2 : Chiffrage par moyen d’un abaque de chiffrage qui part de la charge d'un ticket support par complexité (ticket simple, moyen, complexe) et par niveau de support 1, 2, 3 définie par l’ACOSS | Le titulaire expose dans sa réponse des abaques de chiffrage pour un ticket support 1, 2, 3 et par complexité simple, moyen, complexe |
| Maintenance corrective | Solution 1 : Facturation par socle annuel : à partir du patrimoine applicatif et des volumes des tickets de maintenance corrective des années précédentes | Le titulaire expose dans sa réponse un chiffrage de la prise en charge de l'ensemble des tickets de maintenance corrective de l'année (basée sur le patrimoine applicatif et le volume des tickets de maintenance corrective des années précédentes) et revue annuellement |
|  | Solution 2 : Chiffrage par moyen d’un abaque qui part de la charge d'un ticket maintenance corrective par complexité (ticket simple, moyen, complexe) par famille de technologie. Le coût du ticket couvre toutes les activités nécessaires de sa correction jusqu’à la fin de la garantie | Le titulaire expose dans sa réponse des abaques de chiffrage par famille de technologie pour un ticket maintenance corrective simple, moyen, complexe ainsi que sa façon d’optimiser la charge |
| Petite maintenance évolutive (<=10j CTU) | Chiffrage grâce à un abaque qui part de la charge de code et tests unitaires (CTU) du ticket qui est déterminé par famille de technologies avec un coefficient d’expansion pour couvrir l’ensemble des activités nécessaires. | Le titulaire expose en se basant sur les coûts de réalisation des composants unitaires par complexité (IHM, Services, batchs, fichiers/tables) le % affecté aux activités nécessaires pour le projet. |
| Projet ou grande maintenance évolutive (> 10j CTU) | Chiffrage grâce à un abaque de chiffrage qui part de la charge de code et tests unitaires (CTU) qui est déterminé par famille de technologies avec un coefficient d’expansion pour couvrir l’ensemble des activités nécessaires. Certaines activités ne seront pas commandées selon l’organisation (exemple spécifications générales, détaillées). | Le titulaire expose en se basant sur les coûts de réalisation des composants unitaires par complexité (IHM, Services, batchs, fichiers/tables) le % affecté aux activités nécessaires pour le projet. |
| Autres | Solution 1 : Engagement forfaitaire par chiffrage par l’ACOSS pour une commande d’UO d’activité (dossier d’architecture technique, étude d’impact, rétro-documentation, …) | Le titulaire dans sa réponse proposera des profils experts pour accompagner ces travaux pour produire les engagements d’autres activités. |
|  | Solution 2 : Chiffrage par l’ACOSS d’une prestation d’expertise | Le titulaire dans sa réponse proposera des profils experts pour accompagner ces travaux. |

#### Définition des complexités

        - Ticket du support

| Complexité | Description |
| --- | --- |
| Simple | A définir dans le CDC des TMA |
| Moyen | A définir dans le CDC des TMA |
| Complexe | A définir dans le CDC des TMA |

        - Ticket correctif

| Complexité | Description |
| --- | --- |
| Simple | A définir dans le CDC des TMA |
| Moyen | A définir dans le CDC des TMA |
| Complexe | A définir dans le CDC des TMA |

#### Activités dans le coefficient d’expansion pour la petite maintenance évolutive

Le titulaire propose ses % par rapport aux activités prévues suivantes dans le CRT ABAQUE :

| Activité | UO | Optionnelle | Libellé UO | Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spécifications détaillées | UO_A_C_SFD | Non | Spécifications fonctionnelles détaillées |  |
| Conception technique | UO_A_C_ST | Non | Architecture et spécifications techniques (DAD, STD, DEX, ...) |  |
| Charges CTU | UO_A_R_DEVX selon la technologie | Non | Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires | 100% |
| Packaging, livraison et gestion de configuration | UO_A_R_GECL | Oui si intégré dans un train de maintenance ou projet/grande maintenance évolutive | Gestion de configuration et livraison |  |
| Réalisation dossier de tests | UO_A_T_PET | Non | Réalisation de tests applicatifs |  |
| Réalisation tests | UO_A_T_PET | Non | Réalisation de tests applicatifs |  |
| Retour Recette URSSAF | UO_A_R_DEVX selon la technologie | Non | Support et correction d'anomalies des phases de tests |  |
| Total |  |  |  |  |

#### Activités dans le coefficient d’expansion pour la grande maintenance évolutive et projet

Le titulaire propose ses % par rapport aux activités prévues suivantes dans le CRT ABAQUE :

| Activité | UO | Optionnelle | Libellé UO | Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spécifications générales | UO_A_C_SFG | Oui | Spécifications fonctionnelles générales |  |
| Spécifications détaillées | UO_A_C_SFD | Oui | Spécifications fonctionnelles détaillées |  |
| Stratégie de tests | UO_A_T_PET | Non | Réalisation d'un dossier de tests détaillés |  |
| Conception technique | UO_A_C_ST | Non | Architecture et spécifications techniques (DAD, STD, DEX,...) |  |
| Charges CTU | UO_A_R_DEVX selon la technologie | Non | Développement/paramétrage applicatif et tests unitaires | 100% |
| Packaging, livraison et gestion de configuration | UO_A_R_GECL | Non | Gestion de configuration et livraison |  |
| Réalisation dossier de tests | UO_A_T_PET | Non | Réalisation de tests applicatifs |  |
| Réalisation tests | UO_A_T_PET | Non | Réalisation de tests applicatifs |  |
| Retour Recette URSSAF | UO_A_R_DEVX selon la technologie | Non | Support et correction d'anomalies des phases de tests |  |
| Garantie | UO_A_R_DEVX selon la technologie | Oui (ne pas faire pour les composants concernés par le forfait correctif) | Garantie pendant 6 mois poste MEP |  |
| Total |  |  |  |  |

#### Composants de réalisation

Voici les métriques par complexité en création sur les activités suivantes dans le CRT ABAQUE :

Voir « Annexe CCTP - E - Critères abaque » pour la définition des groupes

| Groupe | Activités | Complexité |  | Java | Cobol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Description | Création | Création |
|  |  |  |  | UCN | UCN |
| Ecran | IHM composées de composants dynamiques (statique ou JavaScript) et alimentées à partir de données métier | Très Simple | Nvelles technos : Affichage d’un objet métier simple ou pop-up Cobol : Affichage d’un écran avec peu de champs et peu de navigation | 1 | 1 |
|  |  | Simple | Affichage d’un objet métier avec modification et enregistrement ou écran simple de recherche | 2,5 | 2,5 |
|  |  | Moyen | Nvelles technos : Recherche de données avec tableau et boutons de modification et suppression Cobol : Ecran plus complexe avec des listes déroulantes et des contrôles | 5 | 4 |
|  |  | Complexe | Nvelles technos : Plusieurs actions de recherche, calcul, modification avec une interface plus complexe de navigation et interaction entre les composants Cobol : Ecran avec beaucoup de champs, composants plus complexes (tableau par exemple) et une recherche | 7 | 6 |
| Service UI / controleur | Traitement front end | Très Simple | Appel au service back-end après quelques contrôles | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Simple | Plusieurs contrôles avec appel au service métier et un peu de transformation de données pour préparer l’affichage | 2 | 2 |
|  |  | Moyen | Plusieurs appels de backend avec transformations et agrégations simples | 4 | 4 |
|  |  | Complexe | Plusieurs appels de backend avec retravail de données avec agrégation de plusieurs objets métier | 6 | 6 |
| Service Métier | Nvelles technos : Traitement ou service métier applicatifs Cobol : Programme & Sous programme | Très Simple | Récupération d’un entité métier de la base de données ou un autre service avec peu de calculs et contrôles | 1 | 1 |
|  |  | Simple | Récupération de plusieurs entités métier et des calculs et contrôles | 3 | 3 |
|  |  | Moyen | Récupération de plusieurs entités métier et des calculs et contrôles | 5,5 | 5,5 |
|  |  | Complexe | Service combinant plusieurs entités de la bdd et appels aux services avec contrôles et calculs pour un service complexe | 9 | 9 |
| Batch | Traitement en masse | Très Simple | Lancement de traitement | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Simple | Vérifie les paramètres et quelques vérifications et il lance le traitement | 1 | 1 |
| Service DAO / SQL | Lecture ou mise à jour tables ou fichier (création, lecture, mise à jour, suppression) | Très Simple | CRUD basiques | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Simple | Requêtes avec liaisons simples | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Moyen | Requêtes complexes sans/avec contrainte de performances élevées | 1 | 1 |
|  |  | Complexe | Requêtes complexes avec contrainte de performances élevées | 2 | 2 |
| Edition | Restitution et export des données au format Excel, CSV, PDF ou spécifique | Très Simple | Export csv à partir d’un tableau | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Simple | Export avec mise en page de type excel ou simple page | 2,5 | 2,5 |
|  |  | Moyen | Export avec mise en forme plus structurée | 5 | 5 |
|  |  | Complexe | Service combinant plusieurs entités de la bdd et appels aux services avec contrôles et calculs pour un service complexe | 7 | 8 |

Gestion des livraisons

#### Objectif

Les procédures de livraison décrivent le mode opératoire pour toute livraison officielle effectuée soit en cours de phase soit en fin de phase d’un projet ou d’un lot d’un projet.

L’objectif étant d’aligner les différents acteurs du projet sur un mode de livraison homogène et uniforme pour tous les livrables et toutes les équipes devant effectuer une livraison et celles étant en destination.

#### Livraison logicielle

Ci-après les éléments et activités pour une livraison logicielle d’une première équipe à une deuxième équipe dans les processus de recette (exemples, du titulaire à l’équipe projet ACOSS, l’équipe projet à ACOSS l’équipe DAOS, …) :

| Livraison |  |
| --- | --- |
| Description, objectif | Mettre à disposition les composants logiciels ainsi que la documentation nécessaire pour que l’équipe de réception puisse l’utiliser en autonomie |
| Déclenchement | Envoi de BL à l’équipe de réception |
| Éléments d’entrée | - Éléments logiciels : - Code sources - Les exécutables - Éléments documentaires : - Dossier d’installation - Dossier d’exploitation - Rapport de test incluant les preuves de test (export résultats des compagnes exécutées dans ALM) - Bordereau de livraison - Ticket Redmine à l’état suivant et assigné à la personne responsable de l’équipe de réception |
| Livrables | - Commit et tag des composants dans la gestion de configuration - Livraison de la documentation - Mise à jour du ticket Redmine |
| Outils | - Outil de gestion des tickets - Gestion de configuration - Sharepoint |
| Indicateurs | - Respect des dates de livraison - Taux de refus de livraison voir chapitres suivants - Taux d’exécution du plan de test à l’état « passed » - Nombre d’anomalies résiduelles à la livraison |

        - Réception projets agiles

Le titulaire devra livrer régulièrement pendant le sprint sans calculer et appliquer la convention de services en termes de qualité.

Pour garantir le respect des fonctionnalités, l’ACOSS devra opérer la recette du Développement issu d’un Sprint N au plus tard avant la fin du Sprint N+1. En l’absence d’acceptation expresse, de réserves ou de refus émis dans ce délai, le démarrage du Sprint N+2 vaudra recette tacite du Développement issu du Sprint N.

#### Critères d’acceptation de la livraison des composants

La livraison est réputée réalisée si elle est complète au regard de la liste détaillée des livrables attendus, et conforme aux critères ci-dessous :

| Conditions d’acceptation de la livraison du produit | L’installation se passe sans anomalie bloquante et moins de 2 anomalies majeures dans la phase de recevabilité / usine sinon la livraison est refusée et considérée comme n’ayant pas été faite |
| --- | --- |

Si les conditions d’acceptation sont réunies, le bordereau de livraison est renvoyé signé avec date et avis d’acceptation de la livraison.

Sinon le bordereau de livraison est renvoyé avec mention du refus et de ses causes.

#### Livraison documentaire

Chaque document livré issu de la liste des livrables suivie en comité de projet doit être accompagné d’un bordereau de livraison.

Le document est relu selon les conditions liées au document en termes de délais de relecture et une fiche de relecture est établie pour factualiser les retours.

Tout document livré lors du projet passe par le processus de validation documentaire. Un fichier de relecture sera fourni par l’ACOSS avec des remarques classifiées par gravité mineure, majeure ou bloquante. Les remarques mineures portent sur la forme du document et les retours majeurs sur le fond du contenu et un bloquant sur un contre sens. Les supports et compte rendus des instances du projet sont considérés comme des livraisons documentaires.

Le tableau suivant décrit les critères d’acceptation du document :

| Conditions d’acceptation des documents livrés | Moins de 3 remarques bloquantes sur un document et 10 remarques majeures sinon la livraison est refusée et considérée comme n’ayant pas été faite. |
| --- | --- |

Modalités d’acceptabilité des prestations

#### Initialisation

| Conditions d’acceptation de la phase d’initialisation | - PAQ - PAS - Mise en place des environnements - Niveau de compétence atteint |
| --- | --- |

#### Livrables

| Conditions d’acceptation de la livraison du produit | L’installation se passe sans anomalie bloquante et moins de 2 anomalies majeures dans la phase de recevabilité / usine sinon la livraison est refusée et considérée comme n’ayant pas été faite |
| --- | --- |

| Conditions d’acceptation des documents livrés | Moins de 3 remarques bloquantes sur un document et 10 remarques majeures sinon la livraison est refusée et considérée comme n’ayant pas été faite |
| --- | --- |

Gestion des outils

L’ACOSS à ce jour travaille avec les logiciels suivants :

Dans des expérimentations de devops, l’architecture de composants suivante est prévue par l’ACOSS :

Les logiciels principaux utilisés sont listés avec la catégorie et activité dans le tableau suivant :

Au sein de la DSI d’ACOSS, 2 outils sont particulièrement utilisés :

- Redmine

  - Outil collaboratif permettant, à travers une interface web sécurisée, de gérer des projets.

  - Fonctionnalités suivantes :

- Découpage du périmètre par ticket évolutif,

- Tickets anomalies,

- Tickets de demandes de prestation,

- Tickets entre les équipes du projet pour prévoir des travaux.

  - Outil utilisé principalement pour le suivi des indicateurs de la convention de services.

- ALM

  - L’outil ALM est l’outil de gestion du référentiel de test officiel à l’ACOSS. Il permet d’héberger, de suivre le patrimoine de test des applications et des projets, et de suivre les campagnes de test.

  - Fonctionnalités suivantes :

- Une partie sur les exigences : partie très importante qui permet d’avoir une traçabilité entre les tests et les exigences couvertes,

- Une partie répertoire de test (appelée « Test Plan » à tort dans ALM) qui permet de stocker l’ensemble des cas de test,

- Une partie campagne de test pour sélectionner et exécuter les cas de test lors de chaque campagne,

- Une partie anomalies pour décrire et répertorier les bugs trouvés lors des tests. L’utilisation du module Anomalie dans ALM est laissée au choix de l’équipe projet. Avec validation du CP/DP. Une passerelle existe entre le module Anomalie dans ALM et Redmine.,

- Un module Tableau de Bord permettant de générer des indicateurs sur la couverture des exigences, l’exécution des tests, le taux d’avancement, ...etc.

Il existe des passerelles entre ces deux outils en cas de besoin pour la gestion d’anomalies.

Plan progrès TMA

Le plan de progrès est une démarche contractuelle qui vise à améliorer la performance, la qualité et en définitive les coûts dans un marché. Il s’agit de déterminer des objectifs partagés avec le titulaire portant sur les points clés d’amélioration et d’établir un plan d’actions à court, moyen ou long terme.

Cette décision de mettre en place un plan de progrès et permet de poser le principe ainsi que les conditions générales de mise en œuvre de ce mécanisme. Les conditions particulières étant, quant à elles, déterminées par l’ACOSS et le titulaire lors de la phase d’élaboration conjointe du plan de progrès.

La clause pose les éléments suivants :

- les axes de progrès que l’ACOSS entend privilégier ;

- les conditions générales d’élaboration et de mise œuvre ;

- l’architecture du plan de progrès.

#### Définir les axes de progrès

Les axes de progrès qui constituent les orientations générales du plan de progrès sont définis unilatéralement par l’ACOSS au regard de l’objet du marché et de sa politique achat. Mais il nous parait intéressant de construire ce plan en collaboration avec l’ESN choisie.

Ces axes de progrès peuvent être multiples et répondent à des enjeux techniques, organisationnels, financiers, sociaux ou environnementaux. Ce choix a pour objectif de garantir la cohérence de la démarche en délimitant le périmètre du futur plan de progrès.

Les axes de progrès envisageables s’articulent autour des cinq thématiques principales :

| Thématique | Exemples d'axes de progrès |
| --- | --- |
| Technique | • améliorer la qualité d’un service ; • augmenter la satisfaction des utilisateurs ; • optimiser la fiabilité d’un système d’information (SI) ; • remplacer ou déployer un équipement répondant à certaines normes. |
| Financière | • abaisser le prix des prestations par la réduction des coûts. |
| Organisationnelle | • raccourcir les délais d’intervention ou d’exécution ; • diminuer le volume des stocks tampons ; • améliorer les organisations (encourager la démarche qualité, la simplification administrative, la transformation numérique...) |

À la date anniversaire du présent marché, le titulaire présentera à l’ACOSS un projet détaillant les objectifs qu’il est en mesure d’atteindre, les actions et les ressources nécessaires afin d’élaborer conjointement un plan de progrès permettant la réalisation des axes de progrès ciblés. Ce plan d’actions précisera également les rôles et responsabilités des acteurs, les modalités de pilotage et d’évaluation. ».

Le plan de progrès ne modifiera pas les stipulations du marché mais est constitué uniquement des engagements unilatéraux des parties, dans ce cas il est formalisé par l’échange d’un courrier cosigné.

#### Les étapes du plan de progrès

Afin de mettre en place un plan de progrès efficace, les étapes de mise en place seront les suivants :

- Affiner les axes de progrès,

- Déterminer les objectifs et indicateurs associés,

- Définir les actions et les moyens nécessaires,

- Mettre en place un dispositif de pilotage et d’évaluation efficace.

#### Démarche du plan de progrès

L’ACOSS attend de la part du titulaire dans sa réponse une proposition de démarche sur le plan de progrès en décrivant les thèmes qui seraient intéressant de développer sur l’ensemble du marché, la méthode et le pilotage.

  - Maintien des compétences

Pour assurer le respect des niveaux de service et la satisfaction des utilisateurs, le Titulaire s’engage à maintenir disponibles dans l’équipe les compétences nécessaires à la réalisation des services.

Dans sa réponse, le Titulaire présentera les compétences de l’équipe pressentie ainsi que les modalités de leur conservation : formations, gestion de la connaissance, transferts de compétences. L’ACOSS portera notamment son attention sur les garanties que le titulaire pourra présenter concernant le taux de renouvellement de l’équipe.

Par ailleurs, et en cas de faute, négligence ou incompatibilité avérée d’un ou plusieurs membres de l’équipe du Prestataire, l’ACOSS se réserve le droit de demander leur remplacement sans contrepartie financière. Dans sa demande, l’ACOSS précisera ses motivations ; le Titulaire sera alors tenu de proposer une solution en précisant la date d’entrée en vigueur du changement et le plan de transfert de connaissances.

Gestion des compétences

Le Titulaire doit tenir à jour une matrice des compétences des équipes en charge des engagements, pour l'ensemble du personnel engagé durant toute la durée de l’accord-cadre. Cette matrice, qui est un des éléments du PAQ, comprend les compétences associées à chaque profil professionnel, les moyens humains engagés, le niveau de compétence et un indicateur du taux de turnover de ses équipes mois par mois. Ces éléments seront définis lors de la phase d’initialisation.

Cette matrice de compétences des équipes est suivie dans le cadre des instances de pilotage. A chaque comité de pilotage, un focus compétences de l’équipe par application est présentée par le titulaire afin de démontrer les compétences de l’équipe (taille, compétences, périmètre…). L’objectif est de démontrer que le titulaire a la capacité de répondre aux exigences de l’ACOSS en termes d’exécution des prestations (personnes et ressources compétentes, disponibles et encadrées, en nombre suffisant, de façon à exécuter les prestations de façon optimale, cohérente et coordonnée.

Gestion de l’équipe

Le Titulaire met en place les moyens nécessaires afin d’assurer les principes suivants :

- Dans le cas d’un changement d’équipier, lors d’une prestation d’expertise, en cours de mission et à l’initiative du Titulaire, un recouvrement minimum de 5 jours ouvrés est à la charge du Titulaire pour assurer le maintien de la compétence et du niveau de service attendu. A l’issue de ce délai convenu mutuellement avant le début du recouvrement, une mesure est effectuée avec la matrice de compétences concernée. Si l’évaluation est insuffisante (en deçà des seuils), l’ACOSS peut demander une extension de la période de recouvrement pour 5 jours supplémentaires. Si au terme de cette période, l’évaluation est toujours insuffisante, l’ACOSS peut récuser l’intervenant proposé.

- Au-delà des compétences de l’équipe, le Titulaire s’engage sur la pérennité et la flexibilité de son équipe (diminution de personnel ou montée en charge) afin de s’adapter aux besoins du projet. Le Titulaire s’engage à adresser cette flexibilité d’équipe en respectant les délais suivants d’ajustement :

  - Diminution avec préavis de l’ACOSS de 5 jours.

  - Augmentation sous un délai de 10 jours ouvrés maximum.

  - Accès aux espaces d’échange et de travail

L’ACOSS permet aux titulaires d’accéder à son espace O365.

Gestion des accès et des environnements

L’interconnexion entre le titulaire et l’ACOSS se fait via la mise en place d’un tunnel VPN IPsec (fixe ou temporaire).

L’ensemble des services et outils nécessaires à la réalisation des activités depuis l’extérieur est mis à disposition soit en accès direct via un proxy, soit à travers un portail web de services.

Les pré-requis techniques et la mise en place de ces liens et des services d’authentification nécessaires seront étudiées en phase d’initialisation avec les titulaires retenus.

Les environnements de développements, d’intégration, de recette sont fournis, selon les cas, soit par le titulaire quand cela est possible soit par l’ACOSS (quand ces environnements nécessitent des licences logicielles particulières comme par exemple, pour le SNV2).

Sachant que chaque titulaire peut s’affranchir des environnements de développement de l‘ACOSS pour optimiser sa production tant que les contraintes techniques de l’ACOSS sont respectées.

Langue

Les interventions dans le cadre des prestations se font uniquement en langue française. De la même façon, les livrables réalisés seront délivrés en langue française.

Horaires

L'activité des titulaires s'exerce dans le cadre d'horaires de travail de l’ACOSS compris entre 8h00 et 19h.

En dehors de ces horaires il faudra faire activer le HNO ou les Astreintes sur les UO correspondantes à la prestation. Les Heures ouvrées sont donc les heures entre 8h et 19h sur les jours ouvrés du lundi au vendredi.

Moyens informatiques et logistiques

Pour les prestations, le Titulaire se dotera des moyens matériels (serveurs, PC, etc.) et des logiciels (bureautique), nécessaires à l’exécution de leurs travaux. L’ensemble de ces moyens, qui sera mis à la disposition des prestataires, devra permettre de livrer les produits attendus en totale compatibilité technique avec les environnements de la DSI. Dans ce cadre, le Titulaire aura à sa charge les postes de travail dûment configurés pour l’exécution des prestations, et notamment les licences relatives au fonctionnement nominal des postes (exemple : licences des outils bureautiques).

Pour certaines activités très spécifiques qui nécessitent un niveau de sécurité fort, l’ACOSS fournira les postes de travail sécurisés aux prestataires pour l’accès à son SI.

Présentation d’outils et/ou processus internes de la DSI

Dans le cadre de la prise de connaissance nécessaire à la réalisation des prestations des environnements spécifiques de la DSI, cette dernière sera parfois amenée à assurer des sessions de présentation d'outils et/ou processus internes auxquelles participeront les équipes du titulaire.

Il ne s’agit en aucun cas de formations pouvant s’inscrire dans le cadre du propre plan de formation du titulaire.

La participation à ces sessions fait partie intégrante des prestations et ne saura donner lieu à facturation complémentaire.

  - Lieux des prestations

Les prestations pourront être réalisées sur les sites suivants de l’ACOSS :

| Sites ACOSS | Adresses |
| --- | --- |
| ACOSS Biot | 700 avenue Roumanille 06410 Biot |
| ACOSS Caen | 20, rue Alfred Kastler 14063 Caen cedex 4 |
| ACOSS Lille | 13 rue Denis Papin parc club des prés 59658 Villeneuve d'Ascq cedex |
| ACOSS Lyon | 590, cours du 3ème millénaire 69800 St Priest |
| ACOSS Marseille | 20 avenue viton CS 30031 13274 Marseille cedex 09 |
| ACOSS Montpellier | 1300 avenue Albert Einstein 34000 Montpellier |
| ACOSS Montreuil Gaumont | 36 rue de Valmy, 93108 Montreuil Cedex |
| ACOSS Montreuil WI | 38 rue de la république 93100 Montreuil |
| ACOSS Nancy | 12, rue du bois de la Champelle parc d'activités de Brabois 54500 vandoeuvre les Nancy |
| ACOSS Nantes | 2, rue de Coulongé CS 61911 44319 Nantes cedex 03 |
| ACOSS Toulouse | Avenue d'Atlanta BP 72152 31020 Toulouse cedex 2 |

Passation de commandes

  - Processus général

  - Outillage lié au processus de commande

Les processus liés aux différentes étapes, de l’expression du besoin jusqu’à la réception de la prestation, sont formalisés au travers d’une plate-forme d’échange sécurisée entre l’ACOSS et chaque titulaire.

L’application ITEROP dispose d’un workflow qui permet de dématérialiser et d’automatiser les échanges entre le ou les Titulaires et les représentants de l’ACOSS.

La signature électronique permet d’émarger les Demandes Prestations, les Propositions, les Bordereaux de Livraisons et les PV.

  - Processus de demande

Le processus de demande consiste à :

- Exprimer le besoin : l’ACOSS envoie au Titulaire la description de la / des prestations à réaliser par les équipes du prestataire,

- Obtenir une proposition du Titulaire,

- Valider la proposition du Titulaire.

L’expression de besoin se traduit dans un formulaire nommé « Demande Prestation ».

En réponse à la « Demande Prestation, la « Proposition » du Titulaire complètera la Demande Prestation avec les moyens mis en œuvre pour atteindre le résultat.

Concernant les moyens mis en œuvre, le Titulaire garde la responsabilité du choix du dispositif constituant l’équipe pour la réalisation des travaux.

  - Processus de commande

Le processus de commande consiste à préparer et faire valider la commande, puis émettre le bon de commande.

Les bons de commande comporteront toutes les indications nécessaires à l'exécution de la prestation précisées dans l’Accord Cadre.

  - Processus de réception

Le processus de réception consiste principalement à préparer et faire valider les Procès-Verbaux liés à la prestation.

La commande précise les livrables attendus.

Les livrables sont remis au commanditaire de la prestation, par les Titulaires au plus tard à la date d’échéance mentionnée sur la commande. Les livrables sont accompagnés par un Bordereau de Livraison accusant réception de la livraison qui devra être signé par le commanditaire de la prestation.

Au terme du délai des opérations de vérification de la prestation, l’ACOSS prend une décision d’admission, de rejet ou d’ajournement. La décision d’admission prend la forme d’un PV de réception qui listera les livrables fournis avec la date de remise et le nombre d’unités d’œuvre réalisées. Les décisions de rejet et d’ajournement sont motivées.

L’ACOSS transmet la décision signée au Titulaire au travers de l’outil ITEROP. Les modalités de facturation sont indiquées dans l’Accord Cadre.

  - Processus de facturation

L’ACOSS réceptionne la facture et la valide. Les délais de paiement sont indiqués dans l’Accord Cadre.

Cas pratique

Description du cas pratique qui doit être traité dans le point 6 du Cadre de Réponse Technique.

  - Description du cas pratique

L’objectif est la mise en place d’un Centre de Service mutualisé qui intervient sur tout ou partie du périmètre fonctionnel et applicatif de ce marché. Afin de ne pas induire de biais de spécialisation dans la notation, les domaines fonctionnels seront considérés comme fictifs et la réponse du candidat ne nécessite pas de connaissance fonctionnelle d’un domaine particulier.

Ce centre de service pourra être sollicité par les différentes entités de la DSI de l’ACOSS, en particulier la DAFA, pour prendre en charge des prestations relatives aux activités décrites dans le CCTP.

Ces différentes entités sont multisites géographiques. Néanmoins, il est attendu du candidat un pilotage centralisé de l’activité du CDS.

La mise en place du CDS est effectuée à l’occasion du lancement du premier projet.

Les activités à prendre en compte sont les suivantes :

Conception :

- Spécifications fonctionnelles générales

- Spécifications fonctionnelles détaillées

- Spécifications techniques

Réalisation :

- Développements projets

- Développement de correctifs et petites évolutions

- Tests unitaires

- Tests d’assemblage

Initialisation :

- Initialisation du TMA

Maintenance :

- Maintenance préventive, corrective

- Maintenance adaptative, évolutive

- Support et correction anomalie en phase de garantie

Réversibilité :

- Réversibilité TMA

Le titulaire décrira son approche, son organisation, les méthodes mises à œuvre pour mettre en œuvre ce Centre de Service mutualisé, ses impacts et les profils mobilisés, ainsi que les éléments quantitatifs auxquels il aboutit sur la base des entrants communiqués. Le titulaire documentera les hypothèses complémentaires qui lui manqueraient pour traiter ce cas pratique.

  - Volume

Le scénario proposé est établi sur les estimations suivantes de commande au CDS, réparties sur la période de validité du marché :

- 1 projet ‘A’ de développement cycle en V de 2000 jh

- 1 projet ‘B’ de développement agile de 800 jh

- 1 TMA sur ces 2 projets

- 1 Phase de Réversibilité

La durée des projets est exprimée à partir de la date ‘T0’, qui correspond à la date de lancement du projet A.

Le schéma suivant présente une illustration de la séquence. Ce schéma est purement fictif et a pour seul fonction d’illustrer la façon dont l’ACOSS souhaite mettre en œuvre un tel Centre de Service :

Remarque : il convient de noter qu’à l’issue des projets, ceux-ci intègrent la TMA au sein du centre de service avec un pilotage unique. Le cas pratique est un exercice théorique et est donc volontairement limité à 2 projets, mais l’UCN souhaite mettre en œuvre ce modèle avec les futurs titulaires sur un nombre de projets conséquents. La démarche de bascule des projets dans une TMA revêtira donc une importance dans l’appréciation du cas pratique.

  - Description des projets

Description du projet A – 2000 jh

Note : La description fonctionnelle du projet est fournie à titre illustratif. Il n’est pas attendu du titulaire une connaissance particulière du domaine fonctionnel considéré.

Le projet A concerne la récupération du recouvrement d’une cotisation assurée jusqu'ici par un partenaire.

Le recouvrement des cotisations s’étend également à la reprise des antériorités d’impayés.

Assurer le recouvrement d’une nouvelle population requiert l’adaptation du moteur de calcul pour intégrer les spécificités de cette nouvelle population, ainsi que des outils à destination des agents URSSAF. A noter que l’adaptation de l’offre de service est hors périmètre car couverte par un autre marché.

La récupération des créances non honorées consiste elle au développement d’un Batch Cobol qui récupère le flux du partenaire et qui intègre les données dans notre SI cœur de métier.

Les technologies utilisées sont Cobol à hauteur de 70% de la charge de DTU et DB PostgreSQL à 30% de la charge de DTU.

Le projet se déroule à partir de T0.

La bascule dans la TMA doit être quantifiée dans la réponse du candidat.

Description du projet B – 800 jh

Note : La description fonctionnelle du projet est fournie à titre illustratif. Il n’est pas attendu du titulaire une connaissance particulière du domaine fonctionnel considéré.

Le projet B vise à développer en mode agile un outil de gestion de la médiation régionale et nationale.

Les fonctions majeures de l’outil sont :

- Référentiel unique de données de médiation,

- Gestion des habilitations (profil lecture seule, profil normal, menu administration),

- Suivi des dossiers,

- Requêtes,

- Statistiques.

Les technologies utilisées sont Java à hauteur de 80% de la charge de DTU et MySQL à 20% de la charge de DTU.

Le projet se déroule à partir de T0+5 mois en 4 sprints de 4 semaines chacun.

La bascule dans la TMA doit être quantifiée dans la réponse du candidat.