MARCHE PUBLIC DE DESINFECTION DES BOITES, DOCUMENTS RELIES ET RAYONNAGES DE LA BNF – SITE DE BUSSY SAINT-GEORGES (77).

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Octobre 2025

SOMMAIRE

1	PRESENTATION DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE	4

2	OBJET ET FORME DU MARCHÉ	4

2.1	Objet	4

2.2	Forme	4

2.3	Consistance et périmètre des prestations	4

2.3.1	Prestations au titre du forfait	4

2.3.2	Lieu d’exécution des prestations	5

3	PIECES CONTRACTUELLES	5

4	DUREE	5

4.1	Durée du marché	5

4.2	Délai d’exécution contractuel	5

5	OBLIGATIONS DES PARTIES	6

5.1	Obligations du Titulaire	6

5.1.1	Obligation de résultat	6

5.1.2	Obligation d’information, de conseil et d’alerte	6

5.1.3	Engagement de connaissance des lieux	6

5.1.4	Obligations de la BnF	6

6	MODALITES GENERALES D’EXECUTION DES PRESTATIONS	7

6.1	Généralités	7

6.1.1	Contenu des prestations	7

6.1.2	Contraintes particulières d’exécution des prestations	7

6.1.3	Planning prévisionnel d’exécution	7

6.2	Modalités relatives au personnel	7

6.2.1	Désignation de responsables	7

6.2.2	Composition de l’équipe	7

6.2.3	Gestion des déchets	8

6.3	Modalités d’exécution applicables à la fin du marché	8

6.4	Suivi des prestations	8

6.4.1	Réunion de lancement	8

6.4.2	Réunions de suivi des prestations	8

6.4.3	Réunions spécifiques	8

7	PRIX ET REGLEMENT	9

7.1	Prix	9

7.1.1	Nature des prix	9

7.1.2	Contenu des prix	9

7.2	Présentation des factures et des demandes de paiement	9

7.2.1	Factures	9

7.2.2	Modalités de règlement	9

7.2.3	Délais de paiement	9

7.2.4	Modalités de paiement	10

7.2.5	Avance	10

8	VERIFICATIONS – DECISIONS	11

8.1	Vérification des prestations	11

8.2	Opération de VERIFICATION « contrôle de la main »	11

8.3	Opération de VERIFICATION « contrôle du système de TRAÇABILITE »	11

8.4	Opération de VERIFICATION « contrôle du laboratoire en cours d’exécution »	11

8.5	Opération de VERIFICATION « contrôle de la désinfection »	12

8.6	Admission des prestations	12

9	PENALITES	12

9.1	Modalités d’application des pénalités	12

9.2	Pénalités	12

9.3	En cas de non-respect du planning définis au sein du marché :	12

9.4	Pénalités pour manquement aux obligations contractuelles	12

9.5	Pénalités pour manquement aux obligations de sécurité et d’hygiène	13

9.6	Pénalités suite aux contrôles de la main	13

9.7	Pénalités suite aux contrôles du système de traçabilité	13

9.8	Pénalités pour détérioration des œuvres	13

10	STIPULATIONS RELATIVES A LA SOUS-TRAITANCE	13

11	PRESTATIONS SIMILAIRES	13

12	ASSURANCE ET RESPONSABILITE	13

12.1	Responsabilité	13

12.2	Assurance	14

13	RESILIATION	14

13.1	Généralités	14

13.2	Généralités	14

13.3	Résiliation pour faute	14

14	REGLEMENT AMIABLE ET PROCEDURE EN CAS DE LITIGE	15

15	DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX	15

# PRESENTATION DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE

La Bibliothèque nationale de France est un établissement public crée par le décret 94.3 du 3 janvier 1994 aujourd’hui codifié aux articles R341-1 à R341-21 du Code du patrimoine. Elle a repris à sa création les fonds, missions, droits et obligations de la Bibliothèque Nationale.

La BnF a pour missions principales de :

- Collecter, cataloguer, conserver et enrichir tous les champs de la connaissance et le patrimoine national dont elle a la garde ;

- Assurer l’accès du plus grand nombre à ses collections ;

- Développer la coopération nationale et internationale ;

- Assurer la gestion de son patrimoine immobilier.

Dans le cadre de son contrat d’objectifs et de performance, la BnF a défini 4 grandes orientations stratégiques à l’horizon 2030, à savoir :

- Amplifier le partage avec tous les publics d’un patrimoine exceptionnel et vivant

- Enrichir la collecte et la préservation des collections pour garantir, à l’heure du numérique, la constitution d’une mémoire commune

- Renforcer les coopérations avec les réseaux professionnelles en partageant ses expertises, outils et moyens

- S’appuyer sur un modèle de gestion responsable pour remplir efficacement chacune de ses missions.

# OBJET ET FORME DU MARCHÉ

## Objet

Le marché a pour objet la désinfection de conditionnements (boites) et reliures de la Bibliothèque nationale de France.

## Forme

Le marché est conclu à prix forfaitaire selon un prix global et forfaitaire.

Le présent marché est passé sous la forme d’un appel d’offres ouvert, en application des articles R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.

En raison de l’article R2161-3 du code de la commande publique, le délai de publication minimal de publication sera de 15 jours en raison du caractère d’urgence et éminemment important de la consultation.

## Consistance et périmètre des prestations

### Prestations au titre du forfait

Les prestations attendues au titre du forfait sont notamment :

- Une phase de dépoussiérage des conditionnements et des reliures contaminés,

- Une phase de désinfection des conditionnements et reliures contaminés,

- Une phase de désinfection des rayonnages sur lesquelles ils sont rangés

### Lieu d’exécution des prestations

Les prestations seront réalisées in situ, dans les magasins de la BnF sur le site de Bussy Saint-Georges, 14 avenue Gutenberg 77607 Bussy Saint-Georges.

# PIECES CONTRACTUELLES

Le présent marché est soumis aux dispositions du code de la commande publique.

Par dérogation à l’article 4 du CCAG/FCS, le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

- L’Acte d’Engagement et ses annexes :

- Annexe 1 : La demande de paiement sur compte identifié (document non contractuel) ;

- Annexe 2 : La demande d’acceptation du ou des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement du ou des contrat(s) de sous-traitance ;

- Annexe 3 : La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes :

- Annexe 1 : Dossier photographique de présentation des magasins ;

- Annexe 2 : Dossier photographique de présentation des boites et reliures à traiter

- Annexe 3 : Rapport du laboratoire de la BnF concernant l’identification des moisissures

- Annexe 4 : Cartographie infestation Bussy

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG/FCS) approuvé par l’arrêté du 31 mars 2021 ;

- Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux travaux de bâtiment et ceux applicables aux prestations d’exploitation et de maintenance ;

- Le mémoire technique remis par le Titulaire lors de sa soumission ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché.

Dans tous les cas, les prestations doivent être conformes aux normes françaises homologuées et aux normes applicables en France en vertu des accords internationaux.

Seul l’exemplaire du marché détenu par la BnF fait foi.

Toute réutilisation, commerciale ou non, de l’ensemble des pièces du présent marché est soumise à l’autorisation préalable du service des marchés de la BnF.

# DUREE

## Durée du marché

Par dérogation à l’article 13 du CCAG/FCS, le marché commence à compter de la notification du marché jusqu’à l’admission totale de l’ensemble des prestations.

## Délai d’exécution contractuel

Les prestations doivent être réalisées dans un délai global de 6 mois à compter la notification du marché.

# OBLIGATIONS DES PARTIES

## Obligations du Titulaire

### Obligation de résultat

La prestation, objet du présent marché, dont le Titulaire assure la direction et assume l’entière responsabilité, sera en tous points conforme aux exigences définies dans le CCTP et est assortie d’une obligation de résultat, notamment concernant le respect (des délais d’intervention, du dépoussiérage et de la désinfection, de la méthodologie d’intervention, etc.), avec mise en place obligatoire des moyens humains minimums décrits dans son offre technique.

Il appartient au Titulaire de prendre toutes les dispositions qu’il jugera nécessaires et de demander aux interlocuteurs de la BnF toutes les informations requises pour satisfaire à l’obligation de résultat.

### Obligation d’information, de conseil et d’alerte

Le Titulaire est tenu à l’égard de la BnF à une obligation d’information, de conseil, de mise en garde, et d’alerte.

Le Titulaire est expressément tenu au fur et à mesure de l'exécution des prestations qui lui sont dévolues au titre du marché, au devoir de conseil et d'information le plus étendu lequel consiste notamment à informer complètement la BnF sur les conséquences des différentes décisions qu'il peut être amené à lui faire prendre, à attirer son attention lorsqu'il décèle des risques de quelque nature que ce soit, à lui suggérer les démarches ou solutions utiles au parfait et complet accomplissement de sa prestation et plus généralement à protéger au mieux les intérêts de la BnF.

### Engagement de connaissance des lieux

La mise en place du marché engendre pour le Titulaire une obligation qui inclut la mise en place des équipes sur le site et la prise de connaissance des installations.

Le Titulaire est réputé avoir, avant la remise de son offre, avoir :

- pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des prestations, ainsi que du lieu d'implantation des boites et reliures ;

- procédé à une visite détaillée et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des prestations, aux accès, aux abords, à l'exécution des prestations.

- contrôlé toutes les indications des documents du dossier de consultation, s'être assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'être entouré de tous renseignements complémentaires éventuels auprès du maître d'ouvrage.

Le Titulaire ne pourra élever aucune réclamation pour la méconnaissance de ces éléments.

### Obligations de la BnF

Le cas échéant, la BnF mettra à disposition du Titulaire tous documents et informations nécessaires à l’exécution du présent marché. Les charriots élévateurs feront l’objet d’une convention valant mise à disposition auprès du titulaire.

# MODALITES GENERALES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

## Généralités

### Contenu des prestations

Le titulaire du marché est chargé du dépoussiérage et de désinfection des boites et reliures conservées sur 1 516 alvéoles. Elle comprend le traitement des 679 alvéoles dont la contamination est avérée, celui des boites et reliures conservées dans les alvéoles voisines et la désinfection des tablettes contaminées soit un total de 1 516 alvéoles.

Le terme d’alvéole désigne le volume de stockage entre deux tablettes.

### Contraintes particulières d’exécution des prestations

Conformément au CCTP, le titulaire devra utiliser un chariot élévateur pour accéder aux boites et reliures conservées à partir de 1.40M de hauteur.

### Planning prévisionnel d’exécution

Le titulaire a fourni dans son offre un planning d’exécution des prestations. Tout retard constaté au sein de ce planning est susceptible d’entrainer la délivrance de pénalités.

## Modalités relatives au personnel

### Désignation de responsables

Pour la gestion et le contrôle des prestations à la charge du Titulaire, le responsable de la BnF désignera le(s) représentant(s) qui seront le(s) seul(s) habilité(s) pour dialoguer avec le Titulaire.

De même, par dérogation à l’article 3.4.3 du CCAG, le Titulaire désignera un responsable, désigné seul interlocuteur de la BnF dans un délai de quinze (5) jours à compter de la notification du marché. Ce responsable devra être présent lors des opérations de vérification afin d’assurer le contradictoire.

### Composition de l’équipe

Le Titulaire est tenu de maintenir la composition de l’équipe et les niveaux de compétence auxquels il s’est engagé dans son offre technique.

#### Désignation des agents

Les personnes désignées par le Titulaire sont seules autorisées à réaliser les opérations curatives sur les boites et reliures. Elles possèdent la qualification professionnelle et l'habilitation et/ou les connaissances requises pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées conformément à ce que le règlement de consultation prévoit. Le responsable de la BnF ou son représentant peut demander à tout moment le remplacement du personnel d'intervention pour des motifs professionnels ou autres dans un délai de quinze (15) jours, ce délai peut être réduit à 24 (vingt-quatre) heures si le motif provient d'un non-respect caractérisé des clauses du présent marché, ou en cas de faute grave.

#### Qualification du personnel d’intervention

Le personnel du Titulaire possède la qualification professionnelle et les connaissances requises pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées. Le personnel intervenant sur des équipements sous agrément possède des habilitations nécessaires et notamment le CACES 5.

La BnF se réserve la possibilité de vérifier, en cours d’exécution du marché, que le niveau de qualification des personnes affectées à l’exécution des prestations est équivalent à celui annoncé par le Titulaire dans le cadre du mémoire technique.

Tout changement de personnel devra être notifié à l’interlocuteur unique pour accord préalable quinze (15) jours avant le changement considéré.

#### Tenue et comportement du personnel

Lors des traitements, l’opérateur est exposé aux moisissures et aux produits chimiques. Les équipements de protection individuelle des opérateurs seront à la charge du titulaire.

Ils seront choisis selon le produit et la technique utilisés :

-	Masque de protection respiratoire

-	Protection des yeux

-	Protection de la peau

-	Gants de protection contre les agents biologiques et résistants à la pénétration des produits chimiques

### Gestion des déchets

Pour tout ce qui concerne les déchets dangereux et produits toxiques, le Titulaire fournira à la BnF le bordereau de suivi des déchets fourni par l’exploitant de l’installation de transformation.

Pour tous les autres déchets la BnF se réserve la possibilité de demander au Titulaire de fournir tout document établissant l’élimination, le traitement ou la transformation desdits déchets dans le respect de la réglementation applicable.

## Modalités d’exécution applicables à la fin du marché

## Suivi des prestations

Toute l’exécution de la prestation devra se matérialiser par un fichier Excel qui devra être rempli par le Titulaire et transmis à la personne publique dans un délai maximum de 2 jours ouvrés. Ce fichier sera délivré par un agent de la BnF.

### Réunion de lancement

Une réunion de lancement aura lieu entre le Titulaire et la BnF, dans les locaux du pouvoir adjudicateur, dans les DIX (10) jours suivant la notification du marché.

Au démarrage de la prestation, la cheffe du projet de la BnF procédera à la validation de la protection des espaces ainsi que l’ensemble de l’équipement utilisé par le prestataire.

### Réunions de suivi des prestations

Le Titulaire participera aux réunions périodiques de suivi décrites au CCTP en présence d’un représentant de la BnF. Elles seront organisées par la BnF. La périodicité sera mensuelle

Ces réunions pourront donner lieu à un contrôle des prestations.

### Réunions spécifiques

En fonction de l’évolution des prestations ou afin de traiter des points spécifiques pouvant être d'ordre techniques, commerciaux ou contractuels, les interlocuteurs techniques pourront se réunir, sans frais supplémentaire, à la demande de l'une ou l'autre Partie.

# PRIX ET REGLEMENT

## Prix

### Nature des prix

Le marché est conclu à prix ferme sur la base du prix global et forfaitaire mentionné à l’acte d’engagement et détaillé à annexe n° 3 (DPGF). Le Titulaire indique les prix hors taxes.

### Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations, (repas des agents, les frais de déplacement, assurance, etc.) ainsi que le taux de TVA applicable aux prestations.

Le Titulaire sera toujours tenu, moyennant le prix fixé à sa soumission de mener jusqu'à complet achèvement toutes les prestations qui lui auront été attribuées, y compris celles non décrites mais nécessaires à la parfaite réalisation de la prestation.

## Présentation des factures et des demandes de paiement

### Factures

La facture doit indiquer, outre la date et le numéro d'identification :

- Le nom ou la raison sociale et adresse des parties ;

- Le numéro d’inscription au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers ;

- Le numéro de SIRET ;

- Le numéro de compte bancaire ou postal du Titulaire, tel qu’il est précisé dans le cadre de marché à procédure adaptée ;

- Le détail des prestations exécutées (dates, etc.) ;

- Le numéro du marché ;

- Les prix hors TVA, le montant de TVA et son taux, les prix TTC, si le Titulaire est assujetti à la TVA ou le montant net si le Titulaire n’y est pas assujetti ;

- Les références précises du marché.

La BnF se réserve le droit de renvoyer au Titulaire toute facture ne comportant pas ces mentions ou d'effectuer une suspension de paiement par manque de pièces qui doivent accompagner la facture.

L’envoi des factures se fait via le portail Chorus les éléments suivants devront être utilisés :

- Code Siret BnF : 180 046 252 00177

- Code service : SBC

- Les numéros d’engagement du marché communiqué dans le courrier de notification

Voir à cet effet le guide Dématérialisation des factures – Portail Chorus Pro, joint au marché.

### Délais de paiement

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai global de trente (30) jours.

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le Titulaire du marché ou le sous-traitant, au bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt en vigueur de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne (BCE) majoré de huit (8) points.

### Modalités de paiement

Sur la base de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) jointe au dossier de consultation des entreprises, et selon l’échéancier défini ci-dessous.

Le règlement des acomptes interviendra après la remise des résultats négatifs du laboratoire et la constatation du service fait, conformément aux conditions suivantes :

- Le dernier acompte ne sera versé qu’après l’admission complète de la prestation, formalisée par une décision expresse du service prescripteur.

- Les acomptes sont versés au fur et à mesure de l’avancement des prestations, dans la limite de l’échéancier ci-après.

#### Échéancier de paiement des acomptes

| ECHEANCIER DE PAIEMENT DES ACOMPTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Etapes | Règlement du forfait (%) | Exigibilité de l’acompte |
| Phase n°1 |  |  |
| 1 | 10 % | Après traitement de 250 alvéoles, remise des résultats négatifs du laboratoire et la transmission du service fait. |
| 2 | 25 % | Après traitement de 400 alvéoles, remise des résultats négatifs du laboratoire et la transmission du service fait. |
| 3 | 25 % | Après traitement de 400 alvéoles, remise des résultats négatifs du laboratoire et la transmission du service fait. |
| 4 | 40 % | Après traitement des derniers alvéoles, remise des résultats négatifs du laboratoire et admission totale de l’ensemble des prestations par décision expresse du service prescripteur. |

### Avance

Le marché prévoit une avance de 30 %. Le versement de cette avance interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification du marché.

Le remboursement de cette avance s’effectuera selon les modalités suivantes :

- 50 % seront déduits lors de la deuxième demande de paiement

- Les 50 % restants seront déduits lors de la troisième demande de paiement.

# VERIFICATIONS – DECISIONS

## Vérification des prestations

La personne publique peut à tout moment engager des opérations de vérification. Les opérations de vérification ont pour but de constater la correspondance entre les prestations réalisées et les spécifications du marché.

Les opérations de vérifications peuvent être réalisées avec ou sans la présence du titulaire.

Il sera procédé à des vérifications qualitatives et quantitatives des prestations effectuées.

- Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de vérifier que l’ensemble du périmètre a bien été pris en compte lors de la réalisation de la prestation.

- Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de constater la bonne mise en œuvre du traitement des éléments du marché grâce aux résultats d’analyses remis par le laboratoire.

Dans le cas où à l’issue de l’ensemble des opérations de vérifications, les prestations ne sont pas bien exécutées, les pénalités sont appliquées dans les conditions définies au présent CCAP.

Il n’y a qu’une admission lors de l’admission totale des prestations se matérialisant par une décision expresse. Pour autant la BnF s’octroie la faculté de réaliser des contrôles sur les éléments suivants :

- Contrôle sur le dépoussiérage

- Contrôles sur le système de traçabilité

- Contrôle sur l’efficacité du traitement

## Opération de VERIFICATION « contrôle de la main »

Le responsable de la BnF procédera à un contrôle journalier de la prestation de dépoussiérage des documents, du conditionnement.

Ce contrôle se manifeste par un contrôle visuel et par le passage de la main sur la zone concernée si cela s’avère nécessaire dans l’élaboration du constat.

Tout constat entraine de facto une remise en l’état à la charge du titulaire.

## Opération de VERIFICATION « contrôle du système de TRAÇABILITE »

Le responsable de la BnF procédera à un contrôle journalier afin d’assurer le bon rangement et suivi des éléments ayant fait l’objet du dépoussiérage et de la désinfection.

Tout constat attestant d’une erreur entraine de facto une remise en l’état à la charge du titulaire.

## Opération de VERIFICATION « contrôle du laboratoire en cours d’exécution »

Afin de procéder au versement des acomptes, la BnF réalisera des prélèvements qui seront analysés par le laboratoire. Ces opérations ont pour objectif de vérifier l’efficacité du traitement de désinfection mis en œuvre par le titulaire.

La valeur seuil acceptable pour le contrôle de la prestation est fixée à un niveau inférieur à 10 UFC, correspondant à un niveau faible de contamination.

La BnF se réserve également le droit de procéder à des contrôles inopinés, visant à vérifier la bonne exécution contractuelle des prestations. Ces contrôles seront réalisés selon les mêmes modalités que celles prévues pour les prélèvements liés à la validation des acomptes.

## Opération de VERIFICATION « contrôle de la désinfection »

Ce contrôle a pour intérêt d’admettre l’ensemble de la prestation et valide la dernière demande d’acompte. Il peut porter sur l’ensemble des alvéoles et s’apparente à un contrôle du laboratoire décrits dans l’article 8.4 du CCAP.

A l’issue de ces contrôles, la prestation réalisée, objet du contrôle, est jugée exécutée ou partiellement exécutée ou inexécutée et peut donner lieu le cas échéant à l’application de pénalités conformément à l’article 9 du CCAP.

## Admission des prestations

Conformément à l’article 29 du CCAG-FCS, à l’issue des opérations de vérification, la personne représentant le pouvoir adjudicateur ou son représentant prend une décision d’admission, d’ajournement de réfaction ou de rejet.

Le délai imparti à la personne représentant le pouvoir adjudicateur ou son représentant pour procéder aux vérifications et notifier sa décision au titulaire est de quinze (15) jours. L’admission des prestations est réputée existante et débute à la date de notification de cette décision au titulaire du marché.

En cas d’ajournement (si les prestations ne sont pas jugées satisfaisantes et nécessitent des ajustements) ou de rejet (si les prestations, non conformes aux stipulations du marché, ne peuvent être réceptionnées en l'état), le titulaire dispose d’un nouveau délai fixé par la BnF pour exécuter, à ses frais, les prestations. Le délai imparti à la BnF ou son représentant pour procéder aux vérifications et notifier sa décision au titulaire est de quinze jours. Passé ce délai, dans le silence de la BnF, la décision d’admission des prestations est réputée acquise.

Lorsque la BnF estime que les prestations, sans être entièrement conformes aux dispositions du marché, peuvent néanmoins être reçues en l'état, il peut les admettre, par décision motivée, avec réfaction de prix proportionnelle aux imperfections constatées

# PENALITES

## Modalités d’application des pénalités

Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG/FCS, les pénalités peuvent être appliquées dès le premier euro.

Le montant des pénalités est plafonné à 10% du montant total du marché forfaitaire.

Les pénalités peuvent s’appliquer sur simple constatation du manquement par le pouvoir adjudicateur et sans mise en demeure préalable. Leur montant sera retenu sur les sommes dues à l’entreprise.

Les différentes pénalités sont cumulables et non libératoires. En cas de préjudice, la BnF se réserve le droit de former en recours et d’engager la responsabilité du Titulaire.

Le paiement de ces pénalités n'exonère pas le Titulaire du respect de ses obligations contractuelles.

## Pénalités

## En cas de non-respect du planning définis au sein du marché :

En cas de dépassement du planning déposé lors de son offre, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités de 40 euros par jours de retard.

## Pénalités pour manquement aux obligations contractuelles

En cas d’omission de la part du titulaire de transmettre le tableau Excel dument complété garantissant le bon suivi d’exécution de la prestation, celui-ci s’expose à une pénalité de 10 € par jours de retard.

## Pénalités pour manquement aux obligations de sécurité et d’hygiène

En cas de non-respect des règles de sécurité et d’hygiène de la part du titulaire, celui-ci s’expose à une pénalité de 50 € par simple constatation de manquement.

## Pénalités suite aux contrôles de la main

À l’issue du contrôle qualité réalisé conjointement par le titulaire et la BnF, toute alvéole ou étagère présentant des résidus de poussière sera considérée comme non conforme.

Dans ce cas, une pénalité forfaitaire de 20 € par alvéole ou étagère concernée sera appliquée au titulaire, conformément aux dispositions contractuelles relatives à la qualité d’exécution des prestations.

## Pénalités suite aux contrôles du système de traçabilité

À l’issue du contrôle réalisé conjointement par le titulaire et la BnF sur la qualité du système de traçabilité, toute désorganisation constatée (alvéoles ou étagères désordonnées) ou toute défaillance du dispositif de suivi entraînera l’application d’une pénalité forfaitaire de 20 € par élément concerné.

## Pénalités pour détérioration des œuvres

En cas d’altération ou de détérioration constatée d’une œuvre lors de l’exécution des prestations par le Titulaire, ce dernier s’expose à une pénalité équivalente au montant des frais de restauration nécessaires à la remise en état  de l’œuvre concernée.

Le montant correspondant à cette pénalité sera déduit de la demande de paiement en cours de traitement par la BnF, ou à défaut de toutes sommes dues au titulaire au titre du marché.

Si les sommes dues au titulaire s’avèrent insuffisantes pour couvrir le montant de la pénalité, la BnF se réserve le droit de mettre en œuvre toute action nécessaire au recouvrement du solde restant, y compris par voie de compensation ou de recours juridique, conformément aux dispositions du Code de la commande publique et aux stipulations contractuelles

# STIPULATIONS RELATIVES A LA SOUS-TRAITANCE

Conformément à l'article 3.6 du CCAG-FCS, le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu du représentant de la BnF l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.

En cas de recours à la sous-traitance, le titulaire s’engage à faire respecter à ses éventuels sous-traitants l’ensemble des clauses du présent marché.

Le titulaire demeure entièrement responsable vis-à-vis de la BnF des prestations sous-traitées.

En tout état de cause, le titulaire précisera le(s) domaine(s) d’intervention pour lequel il aura recours à la sous-traitance ainsi que la quantité et la nature des prestations mais le titulaire assurera la maîtrise d'œuvre et la responsabilité de l'ensemble du service.

La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.

# PRESTATIONS SIMILAIRES

La BnF se réserve la possibilité de recourir à des marchés négociés sans publicité, ni mise en concurrence préalable avec le titulaire pour l’achat de prestations similaires aux prestations décrites au présent marché, dans les conditions prévues à l’article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

# ASSURANCE ET RESPONSABILITE

## Responsabilité

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du pouvoir adjudicateur par le Titulaire, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du Titulaire.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du Titulaire par le pouvoir adjudicateur, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du pouvoir adjudicateur.

Tant que les fournitures restent la propriété du Titulaire, celui-ci est, sauf faute du pouvoir adjudicateur, seul responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause. Cette stipulation ne s’applique pas en cas d’adjonction d’équipements fournis par le pouvoir adjudicateur au matériel du Titulaire et causant des dommages à celui-ci.

Le Titulaire est responsable :

- des dégradations occasionnées aux ouvrages et aménagements existants, par l’exécution de ses prestations,

- des dégradations occasionnées à du matériel appartenant à la personne publique, par suite ou en cours de l’exécution de ses prestations,

- du matériel et des matériaux qu’il a déposés, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des locaux de la personne publique.

En ce qui concerne le matériel mis à disposition par la BnF, les dégradations dues à l’usure normale seront à la charge de la BnF. Les dégradations dues à des défauts de manipulation du fait du Titulaire seront à la charge de ce dernier. Un état des lieux sera dressé au début et à la fin de la prestation.

## Assurance

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché, et avant tout commencement d’exécution, le Titulaire devra justifier qu’il est possession d’une assurance de responsabilité civile contractée auprès d’une compagnie d’assurance de solvabilité notoire, couvrant les conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber du fait ou à l’occasion des prestations qu’il est chargé de réaliser conformément aux termes du marché, à raison des dommages de toute nature survenant pendant l’exécution des prestations.

# RESILIATION

## Généralités

## Généralités

Le marché peut être résilié dans les conditions prévues aux articles 38 à 45 du CCAG–FCS.

La BnF a la faculté de résilier le présent marché avant son achèvement, sans préjudice de l’application d’éventuelles pénalités :

- soit pour évènements extérieurs au marché, dans les conditions mentionnées à l’article 39 du CCAG-FCS ;

- soit pour évènements liés au marché, dans les conditions mentionnées à l’article 40 du CCAG-FCS ;

- soit pour faute du titulaire, dans les conditions mentionnées à l’article 41 du CCAG-FCS ;

- soit pour motif d’intérêt général, dans les conditions mentionnées à l’article 42 du CCAG-FCS.

Dans tous les cas, la résiliation prendra effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou à défaut à compter de la notification de cette décision.

## Résiliation pour faute

En complément des dispositions de l’article 41 du CCAG-FCS et sans préjudice de l’application d’éventuelles pénalités, la BnF peut résilier le marché, pour faute (résiliation simple) ou aux torts exclusifs du titulaire (résiliation avec exécution à ses frais et risques) sans indemnisation dans les cas suivants :

- Si le titulaire n’accomplit pas les diligences nécessaires à l’exécution des prestations ;

- Si le titulaire déclare ne plus pouvoir exécuter ses engagements ;

- Lorsque le titulaire s’est livré, à l’occasion des prestations, à des actes frauduleux, portant sur la nature, la qualité ou la quantité des dites prestations ;

- En cas de retard significatif, retards successifs et/ou absences répétées aux réunions ;

- En cas de non-respect grave et caractérisé et/ou répétitif des obligations et/ou prestations telles que définies dans les documents contractuels.

La résiliation pour faute est précédée d’une mise en demeure préalable, adressée par courrier recommandé avec avis de réception et restée infructueuse après un délai de dix jours calendaires à compter de sa réception par le titulaire.

# REGLEMENT AMIABLE ET PROCEDURE EN CAS DE LITIGE

La BnF et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du présent marché.

Par dérogation à l’article 46 du CCAG-FCS, le différend doit être soumis préalablement à l'avis du Comité Consultatif National du règlement amiable.

Tout litige né de l’exécution du présent marché et à défaut d’accord amiable, relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Paris sis 7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04.

# DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations aux articles du CCAG/FCS par le présent CCAP sont les suivantes :

| Article CCAP | Article CCAG/FCS |
| --- | --- |
| 3 | 4 |
| 4 | 13 |
| 6.2.1 | 3.4.3 |
| 8.6 | 29 |
| 9.1 | 14.1.3 |
| 10 | 3.6 |
| 13 | 38-45 |
| 14 | 46 |