|  |  |
| --- | --- |
| 25PA92001 | Marché de travaux n°25PA92001  Accord-cadre à bons de commande pour les Travaux d’Alimentation en Eau Potable (AEP) avec gestion des astreintes |
| Nom du candidat : \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | Le cadre ci-joint doit être complété par les candidats. Il servira au jugement des offres (critère « valeur technique »).  Le cadre de réponse technique est contractuel, l’entreprise s’engage donc à respecter l’ensemble de ce qu’il y est écrit. |

**Méthodologie d’intervention : 25 points**

Le candidat présentera sa méthodologie d’intervention pour réaliser l’ensemble des travaux d’Alimentation en

Eau Potable (AEP) avec gestion des astreintes.

La méthodologie devra détailler notamment :

* L’organisation générale du chantier (préparation, installation, signalisation, gestion des accès, maintien de la circulation et sécurité des tiers) : **5 points** ;
* La conduite des travaux : terrassements, pose, raccordements, gestion des croisements de réseaux, mise en œuvre du lit de pose, compactage, et réfection des voiries : **5 points** ;
* Les mesures de sécurité du personnel et du public, ainsi que la prévention des pollutions accidentelles : **5 points** ;
* La procédure d’intervention en astreinte : réception des appels, délais d’intervention, moyens mobilisables, gestion des urgences et traçabilité des interventions : **5 points** ;
* Les modalités de récolement et de remise des DOE (plans de récolement de classe A, essais, notices techniques) : **5 points**.

|  |
| --- |
| Réponse du candidat : |

**Délais : 10 points**

Les candidats devront préciser :

* Les délais moyens de mobilisation après émission d’un bon de commande, selon la nature de l’intervention (chantier programmé, urgence, astreinte) : **3 points** ;
* Les délais d’intervention en astreinte, conformes au CCTP (moins de 2 h entre l’appel et l’arrivée sur site) : **3 points** ;
* Les délais de rétablissement du service après incident, et les modalités de suivi et de communication avec le SIGDU : **2 points** ;
* Les délais de remise des documents de fin de chantier (plans, essais, DOE) : **2 points** ;

L’attention sera portée sur la réactivité, la capacité de planification, et la fiabilité des engagements.

|  |
| --- |
| Réponse du candidat : |

**Qualité des matériaux : 10 points**

Les candidats devront s’engager à utiliser des matériaux conformes aux normes en vigueur et compatibles avec les prescriptions du CCTP, notamment :

* Conduites en fonte ductile revêtue intérieurement type Express GS ou 2GS pour les DN 150, ou PEHD pour les branchements : **2 points** ;
* Accessoires normalisés (vannes, robinets, boîtes de branchements, regards) : **2 points** ;
* Produits certifiés ACS pour le contact avec l’eau potable : **2 points** ;
* Matériaux de remblaiement conformes aux spécifications (GNT 0/31,5, sable ou matériaux recyclés validés) : **2 points** ;
* Bitume et enrobés conformes aux normes routières en vigueur pour la réfection de voirie : **2 points** ;

Le candidat devra préciser sa politique de traçabilité et de contrôle qualité des matériaux (fournisseurs agréés, réception, stockage, vérification sur site).

|  |
| --- |
| Réponse du candidat : |

**Moyens humains et qualification : 5 points**

Les candidats devront décrire les moyens humains mobilisés pour la réalisation du marché :

* Composition des équipes types (chef de chantier, conducteur d’engins, poseur, soudeur, agent de sécurité, etc.) : **1 point** ;
* Qualifications, habilitations et formations du personnel : **1 point** ;
* Organisation des équipes d’astreinte (permanence 24h/24, roulement, astreinte téléphonique) : **1 point** ;
* Encadrement technique (conducteur de travaux, coordinateur sécurité) et interlocuteur référent pour le SIGDU : **1 point** ;
* Moyens matériels disponibles (véhicules, pelles, outillage, signalisation, pompes d’épuisement, kits anti-pollution) : **1 point**.

L’analyse portera sur la pertinence des moyens par rapport aux exigences du marché et sur la stabilité des équipes.

|  |
| --- |
| Réponse du candidat : |

**Respect de l’environnement : 10 points**

Les candidats devront présenter leur démarche environnementale et les moyens mis en œuvre pour limiter l’impact des chantiers :

* Tri, valorisation et traçabilité des déchets de chantier (évacuation en décharges agréées, bordereaux de suivi) : **2 points** ;
* Réduction des nuisances sonores, visuelles et olfactives (respect des horaires, limitation des poussières, stockage maîtrisé) : **2 points** ;
* Prévention des pollutions accidentelles (kits anti-pollution, confinement des zones de lavage, stockage sécurisé des hydrocarbures) : **2 points** ;
* Réduction de l’empreinte carbone (approvisionnement local des matériaux, engins récents ou à faibles émissions, mutualisation des déplacements) : **2 points** ;
* Gestion responsable des eaux de purge et des eaux de rinçage avant rejet : **2 points**.

La réponse devra démontrer une intégration effective de la dimension environnementale à chaque étape des travaux.

|  |
| --- |
| Réponse du candidat : |