|  |
| --- |
| **ANNEXE 3 A L'ACTE D'ENGAGEMENT** |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DELAIS D’EXECUTION DES ETUDES** | | |
|  | | |
|  | | |
| **Eléments de mission** | **Délais\* maximums fixés à l’article 5.2 du CCAP** | **Délais sur lequel le soumissionnaire s’engage\*** |
| DIA - Etudes de diagnostic | 4 semaines |  |
| APS - Etudes d'avant-projet sommaire | 4 semaines |  |
| APD - Etudes d’avant-projet définitif (dont permis de construire) | 4 semaines |  |
| PRO - Etudes de projet | 4 semaines |  |
| AMT - assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux | 8 semaines |  |
| DOE – Dossier des ouvrages exécutés | 2 semaines |  |

***\* Les délais sont exprimés en semaines impérativement.***