REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Marché global pour la conception, la construction et la maintenance d’un Hôpital de Jour Intensif pour l’accueil des Troubles du Comportement Alimentaire « HJi TCA » en construction dite « hors site ».

| Acheteur Public | Madame A. COSTA – Directrice Générale du CHU de Poitiers, établissement-support du GHT de la Vienne, représentée par Mme DE LA CHAPELLE, Directrice Achats, Logistique et Travaux au Centre Hospitalier Henri LABORIT |
| --- | --- |
| Personne habilitée à fournir les renseignements | Mme DE LA CHAPELLE, Directrice Achats, Logistique et Travaux au Centre Hospitalier Henri LABORIT |
| Le présent marché est lancé par le CH Henri LABORIT, sur la base d’une délégation donnée par Mme la directrice générale du CHU de Poitiers (établissement-support du GHT de la Vienne), pour répondre à un besoin qui lui est spécifique (unité fonctionnelle) |  |
| Comptable Assignataire des paiements | Madame le Trésorier Principal des Hôpitaux de Poitiers |
| Procédure de consultation | Marché à procédure adaptée en application des articles L 2123-1, L 2124-3 et R 2123-1 du code de la commande publique (CCP) |
| Date et heure limites de remise des candidatures | 03/12/2025 à 17h30. Le fuseau horaire de référence est celui en vigueur à Paris. |
| Dates de visite : | Les date de visite seront précisées par la lettre d’invitation adressées aux candidats admis à poursuivre la compétition. |

REPONSE DEMATERIALISEE OBLIGATOIRE

TABLE DES MATIERES

Article 1. - Objet de la consultation – durée du marché	3

1.1.-Objet de la consultation	3

1.2.- Durée du marché	4

Article 2. - Etendue de la consultation	4

Article 3. - Dispositions générales	4

3.1.-Décomposition du marché	4

3.1.1.-Tranches	4

3.1.2.-Allotissement	4

3.2.-Forme juridique de l'attributaire	4

3.3.-Réponses aux questions des candidats et modification de détail au dossier de consultation	5

3.4.-Nomenclature communautaire pertinente	5

Article 4. - Délais de validité des propositions	5

Article 5. - Présentation des propositions	6

5.1.-Documents à produire	6

Remarques si recours à la sous-traitance ou à la constitution de groupements :	6

Documents à fournir en phase offre (pour les candidats autorisés à présenter une offre) :	7

Documents à fournir par le candidat retenu uniquement	8

Documents récupérables sur « PLACE » :	8

5-2- Documents et renseignements disponibles par voie électronique et/ou déjà transmis précédemment	8

5-2-1- Documents et renseignements, du candidat, disponibles par voie électronique	8

5-2-2- Documents et renseignements déjà fournis dans le cadre d’une précédente consultation	9

5-3- Langue de rédaction des propositions	9

5-4- Unité monétaire	9

Article 6. - Conditions d'envoi des propositions	9

6-1- Date et heure limite de réception :	9

6-2- Modalités de transmission électronique	9

Article 7. - Jugement des propositions	10

7.1. Critères de jugement des candidatures :	10

7.2. Choix des candidats autorisés à présenter une offre :	10

7.2.1 Avis du jury	10

7.4. Critères de jugement des offres.	10

7-3- Négociations	11

7-4- Visite de site	11

7.5.- Prime versée aux soumissionnaires.	11

Article 8. Variantes	11

8.1. Variantes à l’initiative du candidat	11

8.2. Variantes à l’initiative de la personne publique	12

Article 9. Renseignements complémentaires	12

Article 10. Notification électronique	12

Article 11 : Recours et litiges	12

# Article 1. - Objet de la consultation – durée du marché

## 1.1.-Objet de la consultation

Le présent marché est passé selon les règles de la procédure adaptée prévue à l’article L 2123-1 & R 2123-1du CCP, ceci en mode restreint.

Il s’agit d’un marché global sectoriel de travaux portant sur la conception, la réalisation et la maintenance au sens de l’article L 2171-5 et R2171-1 du Code de la Commande Publique

Il doit être confié à un groupement d’entreprises composé conformément à l’article 3.2 ci-après étant rappelé que :.

- Le mandataire est obligatoirement une entreprise de travaux.

- Le marché est passé avec un groupement conjoint assurant une mission globale, il n’y a pas de marché spécifique de maîtrise d’œuvre.

- Dès notification du marché, le groupement désigne une personne physique qui représente le maître d’œuvre vis à vis du maître d’ouvrage.

La consultation concerne la construction :

- dont la surface et caractéristiques sont définies par le PATD.

- située sur le site de la Milétrie du Centre Hospitalier Henri Laborit (CHL), 370 avenue jacques Cœur à Poitiers.

- destiné à accueillir l’hôpital de jour intensif pour TCA

## 1.2.- Durée du marché

Le marché court de sa notification jusqu’à la fin de la période d’exploitation technique.

Les délais d’exécution sont ceux indiqués à l’article 4-1 et suivant du CCAP.

# Article 2. - Etendue de la consultation

Il est passé selon les règles de la procédure adaptée prévue à l’article L 2123-1 & R 2123-1du CCP, ceci en mode restreint. Elle se déroulera comme suit :

- Phase 1 : Sélection de trois candidats les mieux classés,

  - Notification de rejet de candidatures aux candidats non retenus,

- Phase 2 : Envoi d’une lettre d’invitation à soumissionner et remettre une offre par les candidats sélectionnés :

  - Les candidats sélectionnés recevront un Dossier de Consultation intégrant le programme de l’opération, afin de pouvoir déposer une offre

  - Le cas échéant, une négociation peut être engagée avec les candidats invités à présenter un projet,

  - Attribution du marché au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse,

  - Le pouvoir adjudicateur pourra, s’il le juge nécessaire, engager des négociations avant d’attribuer le marché.

  - Cependant, il peut également attribuer le marché dès la remise des offres initiales, sans recourir à la négociation.

# Article 3. - Dispositions générales

## 3.1.-Décomposition du marché

### 3.1.1.-Tranches

Sans objet

### 3.1.2.-Allotissement

Le marché fait l’objet d’un lot unique.

Il se compose, conformément à l’article 1-2 du CCAP, de trois phases dont les délais d’exécution sont précisés à l’acte d’engagement :

- la conception,

- la réalisation,

- l’exploitation technique, entretien et maintenance.

## 3.2.-Forme juridique de l'attributaire

La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la remise des candidatures et la date de signature du marché, sauf après autorisation donnée par le pouvoir adjudicateur, dans le sens de l’article R2142-26 du CCP.

Les compétences attendues pour les membres du groupement sont :

1°) Maîtrise d’œuvre

- Architecture

- Conception générale tout corps d’état

- Suivi de construction

- OPC

2°) Construction tout corps d’état

3°) Exploitation et maintenance.

Les compétences attendues peuvent être portées par un ou plusieurs opérateurs économiques.

Dans le cadre de la composition des équipes, le Maître d'Ouvrage impose les règles suivantes :

une seule candidature par architecte.

Un mandataire ne peut être présent dans une 2ème candidature.

Clause d’exclusivité: chacun des bureaux d’études ne peut être présent que dans maximum trois (3) groupements (SIRET identiques).

Le non-respect de l’une ou des 2 règles entraînera l’élimination de l’ensemble des groupements candidats-candidats.

L’un des prestataires membres du groupement est désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire.

Celui-ci représentera l’ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et coordonnera les prestations du marché.

N.B : l’architecte demeure toujours l’auteur du projet architectural mais il ne peut légalement se voir confier le rôle de mandataire du groupement, dans le sens où il lui est interdit d’accomplir des actes de commerce et il ne pourrait donc pas, en cas de défaillance d’un cotraitant, mettre en œuvre la solidarité qui incombe au mandataire du groupement (Conseil d’Etat, 7/11/86, n°55131, ville de Toulouse).

En revanche, le mandataire du groupement pourra être un bureau d’études présentant une garantie financière suffisante.

La personne publique, lors de l’attribution du marché, imposera au groupement la forme de groupement conjoint avec mandataire solidaire afin de garantir que, quelle que soit la défaillance de l’un des cotraitants dans l’exécution de ses obligations (dépôt de bilan, maladie, retards...), le marché sera exécuté au même prix et sera garanti techniquement, juridiquement et financièrement.

Les candidatures doivent être signées, soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires.

Les missions de chaque membre du groupement seront clairement identifiées.

Si le candidat d'un marché global n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, en application de l'article L. 2171-8 du CCP, est fixée à 40 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

## 3.3.-Réponses aux questions des candidats et modification de détail au dossier de consultation

Le candidat doit s’identifier sur le portail PLACE lors du retrait de dossier afin de recevoir tout renseignement concernant une éventuelle modification de dossier et les réponses aux questions posées par les candidats.

Afin de ne pas repousser la date limite de remise des plis, la personne publique se réserve la possibilité de ne pas apporter de réponse aux questions des candidats posées dans les 7 jours avant la date limite fixée pour la remise des candidatures.

La personne publique se réserve le droit d'apporter au plus tard 5 jours avant la date limite fixée pour la remise des candidatures, des modifications de détail au dossier de consultation.

Les candidats devront, alors, répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.

En cas de modification de détail dans un délai inférieur à celui mentionné ci-dessus, la date limite de remise des plis sera repoussée afin que les candidats disposent du même nombre de jours avant la remise des plis.

## 3.4.-Nomenclature communautaire pertinente

Les codes européens de CPV associées à la présente consultation sont les suivants :

45215100-8 : travaux de construction de bâtiments liés à la santé

71320000-7 : services de conception technique

# Article 4. - Délais de validité des propositions

Le délai de validité des propositions est de 90 jours à compter de la date limite fixée, pour la réception des propositions, à l'article 6. - Conditions d'envoi des propositions du présent règlement.

# Article 5. - Présentation des propositions

## 5.1.-Documents à produire

Documents à fournir à l’appui de la candidature, conformément à l’arrêté du 22 mars 2019 (annexe 9) portant l’annexe préliminaire du code de la commande publique :

- La lettre de candidature (DUME ou DC1 ou forme libre) dument complété.

- La déclaration du candidat individuelle ou du membre du groupement (DUME ou DC2 ou forme libre) dument complété en fonction des modalités indiquées ci-après.

- La copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire.

- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (forme libre).

- L’extrait K-BIS de moins de 3 mois, ou carte d'identification justifiant de l'inscription au RM, ou récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.

- Le ou les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat (DUME ou DC2 ou forme libre).

  - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;

  - Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents ;

  - Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;

  - Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;

  - L'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public.

- Afin de permettre une appréciation claire du groupement proposé, une présentation du groupement présentant les missions de chacun des membres et indiquant la part confiée aux PME ou artisans (une page maximum)

  - • Qui êtes-vous ?

  - • Qui fait quoi sur le projet ?

- En plus de la liste ci-dessus, les documents à fournir à l’appui de la candidature, sont mentionnés à l’article 7.1 du présent RC.

Si, pour une raison justifiées, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur.

Pour justifier des capacité professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie, le cas échéant, pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur.

En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.

En application de l’article R 2144-2 du CCP, il pourra être demandé aux entreprises dont la candidature est incomplète, de fournir les justificatifs manquants dans un délai précisé dans le courrier, ce délai ne pourra pas être supérieur à 5 jours à compter de la date d'envoi de la demande, transmise par tout moyen permettant d’en constater la validité.

La personne publique pourra également demander au candidat de compléter ou d’expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus.

### Remarques si recours à la sous-traitance ou à la constitution de groupements :

Pour chaque sous-traitant présenté avec la candidature, le candidat devra joindre :

 Le projet d’acte spécial de sous-traitance (DC4).

 Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du sous-traitant comme précisé ci-dessus.

En cas de réponse sous forme de groupement, l’ensemble des documents demandés ci-dessus sera fourni par chacun des membres du groupement.

### Documents à fournir en phase offre (pour les candidats autorisés à présenter une offre) :

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des précisions supplémentaires sur les documents attendus, lors de la communication de la lettre d’invitation aux candidats retenus pour la phase offre.

Les candidats qui seront autorisés à présenter une offre transmettront :

- L’acte d'engagement dûment rempli, daté et signé électroniquement (*) par la personne habilitée à engager la société.

Le document joint au dossier de consultation sera obligatoirement utilisé et dupliqué si une variante est proposée.

Un acte d’engagement sera obligatoirement complété pour chaque offre (offre de base et variante) proposée.

- Un relevé d'identité bancaire.

- Une décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) dûment remplie par la personne habilitée à engager la société (format de restitution : pdf + xlsx).

- Les entreprises produisent un dossier technique conformément à l’article 7-2 ci-après.

Les documents doivent être transmis sous un format non modifiable.

L’acte d’engagement et l’offre financière doivent être signés* et chiffrés électroniquement

(*) Remarque : la signature (manuscrite ou électronique (en application de l’arrêté du 22 mars 2019 (annexe 12) portant l’annexe préliminaire du CCP,)) de l’offre du candidat devient obligatoire au stade de l’attribution du marché et non à celui de son dépôt.

Le pouvoir adjudicateur attire l’attention des candidats sur le fait que l’absence de signature au stade du dépôt de l’offre sur l’acte d’engagement n’entraînera, de fait, pas le rejet de ladite offre.

La signature de l’offre reste néanmoins souhaitée afin de rendre plus rapides les formalités d’attribution du marché.

Si le candidat ne dispose pas de signature électronique, la personne publique pourra accepter la signature manuscrite.

En application de l’article R 2152-1 du code de la commande publique, il pourra être demandé aux entreprises dont l’offre est irrégulière ou inacceptable, à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse, de régulariser la proposition dans un délai précisé dans le courrier, ce délai ne pourra pas être supérieur à 8 jours à compter de la date d'envoi de la demande, transmise par voie dématérialisée.

La régularisation des offres ne peut avoir pour effet d’en modifier les caractéristiques substantielles.

### Documents à fournir par le candidat retenu uniquement

Le candidat retenu, ayant produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales, ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire, dans un délai maximum de huit jours à compter de la date d’envoi de la demande par la personne publique, transmise par tout moyen permettant d’en constater la validité, les pièces et attestations suivantes :

- Pour les candidats établis en France, l’un des documents listés à l’article D 8222-5-2° du code du travail (article D 8222-7-1°-a pour les candidats établis à l’étranger).

- Une attestation de déclarations sociales (formulaire URSSAF relatif aux déclarations sociales et intitulé « Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales ») datant de moins de six mois par rapport à la date de la demande.

- Les attestations justifiant de la régularité de la situation du candidat eu égard à ses obligations fiscales.

Passé ce délai, la demande sera faite auprès du candidat classé n°2 et ainsi de suite.

### Documents récupérables sur « PLACE » :

Les candidats ayant répondu via la plateforme PLACE https:// www.marches-publics.gouv.fr ou y disposant d’un compte ne sont pas tenus de fournir les certificats suivants, ces derniers pouvant être obtenus directement par la personne publique via ce dispositif :

- Le certificat attestant la souscription des déclarations et paiements correspondant aux impôts mentionnés au II de l'article 1 ;

- Le certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionné au I de l'article 2 délivré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

- Le certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu au I de l'article 2 délivré par la mutuelle sociale agricole ;

- Le certificat de cotisation retraite délivré par l'organisme Pro BTP ;

- Le certificat attestant de la régularité de la situation de l'employeur au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionné au IV de l'article 2.

Toutefois, si le document justificatif n’est pas disponible dans PLACE, l’attributaire pressenti devra le produire à la demande de l’acheteur dans les conditions mentionnées ci-dessus à l’article « Documents à fournir par le candidat retenu uniquement ».

## 5-2- Documents et renseignements disponibles par voie électronique et/ou déjà transmis précédemment

### 5-2-1- Documents et renseignements, du candidat, disponibles par voie électronique

Les documents et renseignements listés dans les rubriques « Documents à fournir à l’appui de la candidature » et « Documents à fournir par le candidat retenu uniquement » ne seront pas à fournir si le candidat indique dans réponse :

- Le(s) site(s) Internet officiel(s) ou l’(es) espace(s) de stockage numérique sur le(s)quel(s) il est possible d’obtenir ces informations ;

- Les modalités d’accès à ces informations (adresse électronique, mot de passe etc….).

L’accès à ces informations devra être gratuit pour le pouvoir adjudicateur.

Si la consultation n’est pas possible (problème technique, information indisponible ou non lisible), le pouvoir adjudicateur pourra demander au candidat les documents et renseignements selon les modalités prévues dans les rubriques ci-dessus.

### 5-2-2- Documents et renseignements déjà fournis dans le cadre d’une précédente consultation

Par ailleurs, le candidat pourra mentionner dans sa réponse les références d’une consultation antérieure lancée par le pouvoir adjudicateur de Poitiers et à l’occasion de laquelle le candidat a déjà fourni les pièces toujours en cours de validité. Dans ce cas, les pièces ne seront pas à fournir par le candidat.

La référence devra comporter le numéro de procédure (sous la forme XXSXXX) et l’objet de la procédure.

S’il s’avère que ces documents et renseignements ne sont pas adéquats ou ne sont plus valables, ces derniers seront à fournir selon les modalités prévues dans les rubriques ci-dessus.

## 5-3- Langue de rédaction des propositions

La réponse et les propositions doivent être rédigées en langue française.

Conformément à l’article R 2143-16 du code de la commande publique, si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, le pouvoir adjudicateur exige que ces documents soient accompagnés d’une traduction en français.

## 5-4- Unité monétaire

Les candidats sont informés que la personne publique conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : euro(s).

# Article 6. - Conditions d'envoi des propositions

## 6-1- Date et heure limite de réception :

Les offres devront parvenir avant la date et l’heure mentionnées à la page de garde.

Les candidats doivent impérativement envoyer leur offre par voie dématérialisée.

Toute offre papier sera rejetée pour irrégularité (sauf en application des dispositions fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde, conformément à l’arrêté du 22/03/2019 – texte n°15).

La copie de sauvegarde doit être transmise au Maitre de l’ouvrage à :

Centre Hospitalier Henri LABORIT

Direction de l’Achat, de la Logistique et des Travaux (Bât n° 22)

370 Avenue Jacques CŒUR

CS 10587

86021 Poitiers cedex.

Cependant, le candidat conserve la faculté d’envoyer par une autre voie (papier par exemple), les documents et pièces que le candidat ne peut matériellement transmettre en format électronique (par exemple : les échantillons, plan, esquisses, maquettes, catalogues…) et qui ne modifient pas les caractéristiques essentielles de l’offre.

## 6-2- Modalités de transmission électronique

En cas de plusieurs envois successifs, seulement le dernier envoi pourra être retenu. Si le candidat souhaite procéder à un rectificatif de dossier avant la date limite de remise des offres il doit transmettre un dossier complet.

# Article 7. - Jugement des propositions

## 7.1. Critères de jugement des candidatures :

Le jugement des candidatures sera effectué à partir des critères suivants :

1) Compétences et moyens techniques de tous les membres de l'équipe et pertinence de la composition de l’équipe.

2) Qualités et compétences proposées pour des références récentes (depuis moins de 5 ans ou en cours), correspondant à :

- Type 1 : des opérations de création d’ouvrage en construction hors site (ou préfabriqué) ;

- Type 2 : des opérations de complexité équivalente (site occupé, co-activité avec d’autres chantiers indépendants ou autres exploitants, limitation forte des impacts pour les avoisinants…)

3) Capacité financière du groupement.

Le pouvoir adjudicateur n’impose pas de cadre de présentation.

## 7.2. Choix des candidats autorisés à présenter une offre :

### 7.2.1 Avis du jury

En application de l’article R 2171-15 du CCP, et compte tenu du fait que le montant estimé de l’opération étant inférieur au seuil des marchés formalisés, le maitre d’ouvrage décide de ne pas recourir à un jury.

La décision de sélectionner les trois candidats admis à poursuivre la compétition est prise par le maitre d’ouvrage.

Les candidats admis à poursuivre recevront une notification les invitant à :

1) participer à la visite.

2) remettre une offre constituée de :

• 1. Dossier pièces écrites

• 2. Dossier pièces graphiques

• 3. Dossier économique

#### 1. DOSSIER PIECES ECRITES :

- Note critique du DCE démontrant les éventuelles omissions, incohérences. Cette note ne fera pas l’objet d’évaluation de la part du maître de l'ouvrage. Elle a pour objectif de parfaire la future relation contractuelle.

- Note de présentation du groupement présentant les missions, la méthode et l’organisation du groupement pour respecter le PATD. Cette note indiquera également la part confiée aux PME ou artisans en précisant les prestations et montants prévus d'être affectés aux PME ou artisans

- La partie « aspect de l’ouvrage et insertion dans le site » comprendra notamment :

  - une présentation générale du choix du parti architectural, du choix des matériaux, de l’insertion paysagère,

  - une note sur la fonctionnalité du projet

  - une note synthétique de la bonne prise en compte des objectifs techniques du maitre d’ouvrage décrits au PATD  (qualité technique de l’enveloppe, mise en œuvre d’isolants bio-sourcés, diminution empreinte carbone, ventilation, chauffage, acoustique….),

  - la description du traitement général des espaces et de leur ergonomie,

  - une version 1 de la notice accessibilité

  - une version 1 de la notice de sécurité

  - une notice sur les modalités d’interventions ultérieures sur l’ouvrage, sa pérennité et sur le programme d’entretien et de maintenance à prévoir pour cet ouvrage sur 30 ans.

  - Une note sur les interactions avec le chantier APARTE, montrant la bonne prise en compte des paramètres du chantier APARTE, décrivant les modalités de coactivité et, éventuellement, décrivant les modifications/adaptations à apporter au phasage ou aux installations du chantier APARTE,

  - Le calendrier général des études, des différentes interventions et des travaux (à ce titre, le délai réglementaires d’instruction du Permis de Construire à indiquer au calendrier sera de 5 mois).

#### 2. LE DOSSIER « PIECES GRAPHIQUES »

Les pièces graphiques comprendront notamment:

- un plan de situation au 1/500ème,

- un plan de masse au 1 /200ème du terrain d’assiette et des abords immédiats situant l’emprise des travaux

- une coupe transversale au 1/50ème

- un carnet de phasage donnant le phasage et le mode opératoire retenu pour la construction (implantation des installations de chantier, plateforme grutage…)

- une vue minimum d’insertion extérieure d’ensemble avec photomontage en couleur, vue depuis le parking existant de Tony Lainé (d’autres vues peuvent être proposées « au crayon levé » pour parfaire l’intelligibilité de la proposition).

#### 3. LE DOSSIER ECONOMIQUE

Le dossier économique comprendra notamment :

a. L’acte d’engagement

b. La décomposition du prix global et forfaitaire des travaux (pièce du projet de marché non joint à la consultation).

Cette décomposition sera détaillée par postes techniques selon le découpage suivant :

- Etudes, Permis de Construire

- Travaux préparatoires, installations de chantier, dévoiements

- Fondations, infrastructures

- Elévations, clos et couvert

- Finitions intérieures

- Mise en service, livraison.

- Maintenance durant 1 an

c. Note sur les coûts d’exploitation et de maintenance prévisionnels avec les performances de l’ouvrage.

d. Notes des dépenses connexes que le maître de l'ouvrage devra prendre en compte, hors marché.

## 7.4. Critères de jugement des offres.

Les critères d’appréciation des offres ainsi que leur coefficient de pondération sont les suivants :

- Qualité technique de l’offre pour répondre aux objectifs minimaux du PATD précisant entre autres les objectifs minimaux de construction durable (55%)

- Qualité de l’insertion architecturale dans le site (10%)

- Optimisation éventuelle du délai global de réalisation, à savoir 14 mois (10%)

- Prix global forfaitaire (25%).

Note maximale pour l’offre la plus économiquement avantageuse, après vérification d’éventuelles omissions ou erreurs.

Autres notes :

Formule : n = (Po/P) x 25

Dont :

Po = Prix le plus bas ;

P = Prix de l’offre étudiée ;

N= Note.

La notation des critères de choix s’effectuera avec l’échelle de notation suivante :

0 : offre ne répondant pas au besoin ou non conforme au DCE.

1 : mauvais

2 : passable

3 : moyen

4 : bon

5 : très bon

6 : optimale

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier ou d’attribuer le ou les marchés sans négociation si les offres sont considérées optimales.

Les offres inappropriées seront éliminées.

## 7-3- Négociations

Outre l’application de l’article R 2152 – 2 du code de la commande publique les offres irrégulières ou inacceptables pourront faire l’objet d’un cycle de négociations spécifique afin de lever les irrégularités constatées dans ces offres à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.

Lorsque le cycle de négociations a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées conformément à l’article R 2152-1 dudit code

Après l’analyse préalable des propositions et à l’issue d’une première analyse des offres effectuée au regard des critères de choix mentionnés ci-avant, le pouvoir adjudicateur retiendra au maximum les cinq propositions les mieux classées, si le nombre d’offres reçues est suffisant.

Les négociations s’ouvriront avec les sociétés ainsi retenues. Il sera procédé, à cette occasion à une négociation portant sur l’ensemble des critères. Dans ce cas, cet élément sera également précisé dans le courrier d’invitation.

Cette négociation se fera soit par l’envoi d’un questionnaire via la plateforme de dématérialisation, soit par une rencontre avec les candidats sélectionnés.

Une convocation leur sera alors adressée précisant la date, la durée programmée de l’entretien ainsi que les modalités pratiques de son déroulement.

Les candidats seront informés de la date limite de remise des offres négociées à l’issue de la séance de négociations via la plateforme de dématérialisation. La remise de l’offre négociée devra se faire par voie dématérialisée.

En cas d’absence de la société dûment convoquée à la réunion de négociation ou en l’absence de réponse l’offre sera analysée en l’état et sans modification.

En cas de renégociation, la date de remise des offres définitives sera communiquée via la plateforme de dématérialisation et marquera la fin des négociations. La remise de l’offre négociée devra se faire par voie dématérialisée.

En cas d’absence de la société dûment convoquée à la réunion de négociation ou en l’absence de réponse, l’offre sera analysée en l’état et sans modification.

En cas de négociation s’étendant sur plusieurs tours, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder à des négociations avec phase éliminatoires.

Une fois appliquées les formules de calcul, l’offre ayant obtenu le nombre de points le plus élevé sera retenue comme étant l’offre économiquement la plus avantageuse.

## 7-4- Visite de site

Des visites obligatoires sont organisées par le Maître d’ouvrage.

Leurs dates seront définies par la lettre d’invitation adressées aux candidats retenus.

## 7.5.- Prime versée aux soumissionnaires.

Les prestations prévues à la remise de l’offre finale sont du niveau de l’avant-projet sommaire (articles R2171-18 & D2171-6 du code de la commande publique).

Chaque concurrent qui aura remis une offre répondant aux exigences du dossier de consultation pourra bénéficier d’une indemnité d’un montant de 7000 € HT.

Si ces conditions ne sont pas remplies, le pouvoir adjudicateur pourra proposer de réduire ou de supprimer le versement de cette somme.

Pour le lauréat, cette somme constituera le premier acompte payé au titre du marché.

# Article 8. Variantes

## 8.1. Variantes à l’initiative du candidat

Dans le respect des objectifs du PATD (Programme Architectural et Technique Détaillé), les candidats peuvent proposer, conformément aux articles R 2151-8 à R 2151-11 du code de la commande publique, une seule et unique offre variante.

Les propositions variantes doivent faire l’objet d’une présentation distincte de l’offre de base, par duplication des documents joints au dossier de consultation :

- Un acte d’engagement

- DPGF avec la mention variante

- L’ensemble des pièces composant le dossier technique afférent à cette variante.

Les avantages et les inconvénients de la proposition variante par rapport à l’offre de base doivent être clairement exprimés.

Les candidats qui présenteront des offres proposant une variante sont également tenus de présenter une offre de base conforme à la solution exigée dans les documents de consultation.

Les offres variantes seront analysées comme des offres à part entière.

## 8.2. Variantes à l’initiative de la personne publique

Néant.

# Article 9. Renseignements complémentaires

L’espace d’échanges sécurisé du portail « PLACE » doit être utilisé pour poser une question au pouvoir adjudicateur.

Une réponse sera adressée à tous les candidats identifiés ayant été destinataires du dossier.

En cas de problème de téléchargement du DCE ou de mise en ligne d’une offre électronique, il convient de s’adresser à la hotline entreprise de la plateforme.

Un guide d’utilisation est téléchargeable en ligne

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseGuide

# Article 10. Notification électronique

Le pouvoir adjudicateur de Poitiers notifie ses marchés publics par voie électronique uniquement.

L’attributaire sera invité par mail à retirer le marché sur « PLACE », la plateforme d’échanges électroniques.

La date de notification correspondra à la date de retrait.

L’utilisation de la plateforme ne nécessite aucun enregistrement préalable et n’occasionne aucune dépense supplémentaire pour l’attributaire d’un marché. Seul un accès Internet est nécessaire.

# Article 11 : Recours et litiges

En cas de litige, il est fait attribution de juridiction au Tribunal Administratif de Poitiers :

Hôtel Gilbert

15, rue de Blossac

CS 80541

86020 Poitiers Cedex.

Téléphone : 05 49 60 79 19

Seule, la loi française est seule applicable et les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.