Mise en situation - étude de cas fictif

**Contexte**

Le bureau métier Gens de Mer de la DGAMPA vient de soumettre un lot d’évolutions et de corrections (voir Descriptif de la demande ci-dessous) à implémenter dans l’application AMFORE. Cette application permet la gestion des formations et qualifications des marins. AMFORE est une application transactionnelle (voir métrique en annexe 3 du CCTP) dont la dernière version date d’il y a 18 mois. L’ensemble des éléments décrits doivent être déployés en production au plus tard à M+6 mois.

En vous appuyant sur le cadre contractuel décrit dans le dossier de consultation (unités d’œuvre, comitologie, gouvernance, référentiels) ainsi que sur les différents éléments contenus dans votre offre, vous décrirez la façon dont vous traiteriez cette demande de travaux si vous étiez titulaire du marché objet de cette consultation.

**Descriptif de la demande**

La demande comprend trois sujets à traiter.

**Sujet 1 :** Mise en place d’un écran (type « *CRUD* » : Création, Consultation Mise à jour et Suppression) de saisies des visites de contrôles par les agents des Direction Départementales du Territoire et de la Mer (DDTM) des organismes de formations, en itinérance sur tablette ou au bureau sur postes fixes/portables intégrant :

* Une vingtaine de champs et une dizaine de critères de contrôles de la saisie
* L’intégration de photo ou pièce jointe
* La mise en place d’une édition de synthèse d’une visite de contrôle (au format PDF) avec envoi immédiat par mail

**Sujet 2** : Adaptations/Corrections mineures :

* Renforcement des contrôles sur la saisie des dates dans toutes l’application (environ 10 champs dénombrés dans 6 écrans)
* Corrections de deux modèles d’édition d’attestation de formation (mauvaise valorisation d’une colonne) et remplacement de la marque de l’Etat. (Logo)
* Problème sur une liste déroulante qui affiche plusieurs fois la même valeur

**Sujet 3 :** livraison *dockeurisée* de type *ECOKube*

* Le projet doit être livré sous forme d’image *docker* pour intégrer notre chaine de déploiement déjà mise en place sur le Cloud ECO du Ministère de la Transition Ecologique (MTE) en y intégrant les exigences de qualité de livraison (anomalies / vulnérabilités)

**Votre réponse**

1. **Phase de préparation**

Quelles questions structurantes poseriez-vous pour faciliter la prise en charge de ce chantier ?

|  |
| --- |
|  |

Pouvez-vous décrire les modalités de réception et de prise en charge de la demande jusqu’à l’émission d’une offre ?

|  |
| --- |
|  |

Pouvez-vous décrire le contenu de votre offre (formalisme, principaux paragraphes de la proposition)

|  |
| --- |
|  |

Pouvez-vous décrire les unités d’œuvres (UO) et profils que vous proposeriez en réponse au cas décrit et la méthode de quantification associée ?

|  |
| --- |
|  |

1. **Phases de réalisation et livraison**

Pouvez-vous décrire l’organisation (atelier d’analyse, comitologie projet, documentation) qui vous semble adaptée pour le cas décrit ?

|  |
| --- |
|  |

Pouvez-vous décrire le dispositif de développement (prérequis, hébergement, environnements,) que vous allez mettre en place ?

|  |
| --- |
|  |

Pouvez-vous décrire les modalités de contrôle interne et de livraison adaptés au cas décrit ?

|  |
| --- |
|  |

1. **Phases de réception et de garantie**

Pouvez-vous décrire le dispositif que vous proposerez durant les phases de VABF, VSR et de garantie ?

|  |
| --- |
|  |

1. **Dans le cadre de votre devoir de conseil, proposeriez-vous d’autres suggestions ou options dans votre réponse ?**

|  |
| --- |
|  |