Direction des achats, de l’hôtellerie, de la logistique

et de l’ingénierie biomédicale

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ROUEN NORMANDIE

Etablissement support du GHT Rouen Cœur de Seine

1 Rue de Germont

76 000 ROUEN

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Marché de type maîtrise d’œuvre pour opérations de dépollution pyrotechnique, d’éradication d’EVEE (RENOUEE) et de remise en état des sols sur le site du centre hospitalier du Rouvray

ACTE D’ENGAGEMENT

Personne habilitée à donner les renseignements aux bénéficiaires de nantissements ou cessions de créance : La Directrice Générale du CHU Rouen Normandie

Ordonnateur de la dépense :

Le/la Directeur/Directrice de l’établissement concerné

Références du comptable assignataire de la dépense :

Le Comptable public de l’établissement concerné

Marché public n°…………………………………………………………………………………………………………………………………

Date de notification du marché public,

indiquée sur l’avis de réception : ………………………………………………………………………………………………………..

(Partie réservée au pouvoir adjudicateur)

# PREAMBULE – PRESENTATION DE LA POLITIQUE ACHAT RESPONSABLE DU GHT ROUEN CŒUR DE SEINE

Les achats publics responsables portent des valeurs fortes, qui font écho aux préoccupations du monde de la santé et notamment à l’ensemble des professionnels : une aspiration croissante à l’hôpital, des professionnels qui militent en faveur de pratiques vertueuses sur le plan environnemental.

Aussi, la politique achat du GHT se décline en objectifs de Développement Durable à promouvoir dans la réalisation de ses projets d’achat :

- La décarbonation

- La performance sociale

- L’innovation

- L’accès des PME à la commande publique

- La performance économique et technique

S’agissant de ses relations avec ses fournisseurs ou potentiels fournisseurs, le CHU de Rouen, pouvoir adjudicateur pour le compte du GHT Rouen Cœur de Seine, s’est engagé dans le parcours national des achats responsables coordonné par la Médiation des entreprises et le Conseil national des achats.

Dans ce contexte, il est signataire de la charte RFAR (Relations Fournisseurs Achats Responsables). Il s’engage ainsi à adopter des pratiques responsables vis-à-vis de ses fournisseurs et invite ses collaborateurs internes et externes à tout mettre en œuvre afin de ne pas contrevenir aux engagements présents dans cette charte.

Afin d’entretenir une relation respectueuse avec l'ensemble des fournisseurs, le CHU de Rouen Normandie s’engage notamment à optimiser les délais de paiement, fluidifier les rapports, gérer les situations de dépendances réciproques et assurer l’éthique de la fonction achat.

Par ailleurs, les parties prenantes aux marchés contractualisés s’engagent mutuellement dans leurs relations avec chacun de leurs interlocuteurs (fournisseurs, sous-traitants, clients, usagers etc..) à tout mettre en œuvre afin de garantir le principe de loyauté des pratiques et ainsi à bannir tout type de comportements allant à l’encontre de ce principe.

A cet effet, pour sa part, le CHU de Rouen Normandie s’est doté d’une charte éthique engageant l’ensemble des acteurs internes de l’établissement concerné par le processus achat ainsi que ses interlocuteurs externes (fournisseurs, sous-traitants).

Pour toute interrogation, des points de contacts sont inscrits au sein du Règlement de Consultation article 5.1.

# ARTICLE 1 – PARTIES CONTRACTANTES

Le pouvoir adjudicateur contractant,

LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ROUEN,

dont le siège est sis 1 Rue de Germont - 76031 Rouen Cedex,

Représenté par sa Directrice Générale, Madame DECOOPMAN,

Ou par son représentant le Directeur Général Adjoint, Monsieur BENNIS,

ci-après dénommé « le CHU de Rouen »,

et, le(s) (co)contractant (s) suivant(s) :

le cocontractant n°1 :

(Rubrique à compléter par le soumissionnaire seul ou le mandataire du groupement)

- Agissant uniquement pour le compte de l’entreprise ou de l’entité citée ci-dessous, OU - Agissant en tant que mandataire du groupement, pour l’ensemble des entrepreneurs groupés mentionnés dans la lettre de candidature (DC1) datée du Nombre total de membres dans le groupement, y compris le mandataire :

Agissant pour le nom et pour le compte de la société…………………………………………………………………………………………….

en qualité de……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Société :…………………..…………………………………….. au capital de …………………………………………………………………………………

Ayant son siège social……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone :…………………………………Télécopie :………………………….courriel :……………………………………………………………….

Immatriculé le…………………………………. à l'INSEE……………………………………………………………………………………………………….

N° d'identité d'établissement (SIRET):……………………………………………………………………………………………………………………..

Code d'activité économique principale (APE)………………………………………………………………………………………………………….

N° d'inscription au registre du Commerce et des Sociétés : ……………………………………………………………………………………

et, le cocontractant n°2 :

(Rubrique à compléter par le cotraitant membre du groupement, le cas échéant)

Agissant pour le nom et pour le compte de la société…………………………………………………………………………………………….

en qualité de……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Société :…………………..…………………………………….. au capital de …………………………………………………………………………………

Ayant son siège social……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone :…………………………………Télécopie :………………………….courriel :……………………………………………………………….

Immatriculé le…………………………………. à l'INSEE……………………………………………………………………………………………………….

N° d'identité d'établissement (SIRET):……………………………………………………………………………………………………………………..

Code d'activité économique principale (APE)………………………………………………………………………………………………………….

N° d'inscription au registre du Commerce et des Sociétés : ……………………………………………………………………………………

et, le cocontractant n°3 :

(Rubrique à compléter par le cotraitant membre du groupement, le cas échéant)

Agissant pour le nom et pour le compte de la société…………………………………………………………………………………………….

en qualité de……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Société :…………………..…………………………………….. au capital de …………………………………………………………………………………

Ayant son siège social……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone :…………………………………Télécopie :………………………….courriel :……………………………………………………………….

Immatriculé le…………………………………. à l'INSEE……………………………………………………………………………………………………….

N° d'identité d'établissement (SIRET):……………………………………………………………………………………………………………………..

Code d'activité économique principale (APE)………………………………………………………………………………………………………….

N° d'inscription au registre du Commerce et des Sociétés : ……………………………………………………………………………………

(Case à cocher)

Une feuille est insérée pour inclure un (ou plusieurs) cotraitant(s) supplémentaire(s)     0 oui       0  non

ci-après dénommé "le Titulaire".

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public énumérées à l’article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCP), le titulaire :

- affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie, à ses torts exclusifs et frais et risques ou aux torts exclusifs et frais et risques de la société ou du groupement pour laquelle il intervient, qu’il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant des articles L.2141-1 à L.2141-5 du Code de la Commande Publique ;

- déclare être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;

- atteste ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ;

- atteste avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission ;

- s'engage(nt) sans réserve ou engage sans réserve le groupement dont il est mandataire (rayer les mentions inutiles), à exécuter les prestations faisant l’objet du marché public conformément aux stipulations des pièces ci-après.

L’offre ainsi présentée ne lie le titulaire ou ne lie le groupement toutefois que si son acceptation lui est notifiée dans un délai de 6 mois à compter de la date limite de remise des offres définitives.

# ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT - DISPOSITIONS GENERALES

  - 2.1 - Objet du marché public

La présente consultation a pour objet de missions de type maîtrise d’œuvre pour des opérations de dépollution pyrotechnique, d’éradication d’EVEE (RENOUEE) et de remise en état des sols sur le site du centre hospitalier du Rouvray, dont le Maître d’Ouvrage est le CH du Rouvray.

  - 2.2 - Type de marché public

Il s’agit d’un marché public de prestations intellectuelles.

  - 2.3 - Code nomenclature CPV

71317000-3 - Services de conseil en protection et contrôle des risques.

71621000-7 - Services d'analyse technique ou services de conseil

90730000-3 - Recherche, surveillance et réhabilitation de la pollution

  - 2.4 - Procédure de passation

La présente consultation est passée selon une procédure adaptée avec publication en application des articles L2123-1 et R2123-1 à 8 du Code de la commande publique.

  - 2.5 - Allotissement

Il s’agit d’un marché public unique (pas de lot).

  - 2.6 – Forme du marché public

Il s’agit d’un marché ordinaire.

L’ensemble des prestations devant être réalisées sont décrites au Cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

Celles-ci se décomposent en 7 phases déclinées comme suit :

| PHASES | LIVRABLES |
| --- | --- |

| - Les études de diagnostics | - Documents de synthèse et proposition de méthode |
| --- | --- |
| - Les études d'avant-projet ; les études de projet | - Dossier de pièces écrites et graphiques |
| - L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux | - Dossier DCE pièces écrites et graphiques |
| - L'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur | - Fiches analytiques de validation |
| - La direction de l'exécution du contrat de travaux | - Procès-verbaux de réunions, certificats de paiement, actes administratifs, échéancier financier |
| - L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier | - Procès-verbaux de réunions, correspondances, planning |
| - L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement | - Procès-verbaux liés à réception, correspondances, relances |

# ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE PUBLIC

Les pièces constitutives du marché public sont indiquées à l’article 6 du CCAP.

# ARTICLE 4 - DUREE DU MARCHE PUBLIC ET DELAIS D'EXECUTION

  - 4.1 - Durée du marché public

Le marché a une durée de validité, de la date de notification au titulaire jusqu’à réception sans réserve des prestations.

  - 4.2 - Délais d'exécution

Le démarrage de chacune des phases est subordonné à la validation expresse de la phase précédente (hors phase 1) et à l’émission préalable d’un ordre de service du CH du Rouvray à l’intention du titulaire.

Le délai global de réalisation des phases est fixé à 22 mois maximum et est décomposé de la façon suivante :

| Phases | Durée |
| --- | --- |
| - Les études de diagnostics | 0.5 mois |
| - Les études d'avant-projet ; les études de projet | 0.5 mois |
| - L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux | 0.5 mois |
| - L'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur - La direction de l'exécution du contrat de travaux - L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier - L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement | 0.5 mois 8 mois (OPC et DET) 12 mois |

Le titulaire remet à l’appui de son offre un calendrier détaillé d’exécution qui respecte les délais prévus ci- avant. Il est engagé contractuellement par ces délais.

# ARTICLE 5 - MONTANT DU MARCHE PUBLIC

Le marché public est traité à prix global et forfaitaire tel que mentionné à l'Acte d'Engagement et les prestations effectuées par le titulaire sont rémunérées sur cette base.

Zones à compléter par le titulaire :

| Montant hors TVA | € |
| --- | --- |
| Taux de TVA (%) | % |
| Montant TVA incluse | € |

Montant global TTC de la solution de base (en lettres)

.........................................................................................................................................................................................

...............................................................................euros

Ces prix sont révisables dans les conditions prévues au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).

L’offre présentée au titre du présent marché public contient des fournitures en provenance de :

(Case à cocher par le soumissionnaire)

Pays de l'Union européenne, France comprise ;

Pays signataire de l'accord OMC relatif aux marchés Publics (Union Européenne exclue) ;

Autre.

# ARTICLE 6 - PAIEMENT

Le CH du Rouvray se libérera des sommes dues au titre du présent marché public en faisant porter le montant au(x) crédit(s) du(es) bénéficiaire(s) ci-après.

En cas de changement de coordonnées bancaires, le nouveau relevé d’identité bancaire sera transmis par le titulaire.

  - 6.1 - Titulaire seul

(Rubrique à compléter par le soumissionnaire seul)

| Compte ouvert au nom de |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sous le numéro |  | Clé RIB |
| Banque |  |  |
| Code Banque |  | Code Guichet |
| IBAN |  |  |

  - 6.2 - Groupement conjoint

(Rubrique à compléter par le soumissionnaire seul ou le mandataire du groupement)

Premier co-traitant en charge des prestations …………………………………..et mandataire

| Désignation du titulaire : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compte à créditer : |  |  |  |
| Etablissement : |  |  |  |
| Code Etablissement : | Code Guichet : | Numéro de compte : | Clé RIB/RIP : |
| Code IBAN : |  |  |  |

Deuxième co-traitant en charge des prestations ………………………………………………….

| Désignation du titulaire : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compte à créditer : |  |  |  |
| Etablissement : |  |  |  |
| Code Etablissement : | Code Guichet : | Numéro de compte : | Clé RIB/RIP : |
| Code IBAN : |  |  |  |

Troisième co-traitant en charge des prestations ………………………………………………….

| Désignation du titulaire : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compte à créditer : |  |  |  |
| Etablissement : |  |  |  |
| Code Etablissement : | Code Guichet : | Numéro de compte : | Clé RIB/RIP : |
| Code IBAN : |  |  |  |

  - 6.3 - Groupement solidaire

(Rubrique à compléter par le soumissionnaire seul ou le mandataire du groupement)

Soit	Les membres du groupement optent pour l’ouverture d’un compte unique ouvert au nom du groupement sur lequel seront effectués les paiements.

| Désignation du titulaire : groupement …. et …… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compte à créditer : |  |  |  |
| Etablissement : |  |  |  |
| Code Etablissement : | Code Guichet : | Numéro de compte : | Clé RIB/RIP : |
| Code IBAN : |  |  |  |

Soit 	Les membres du groupement peuvent opter pour une répartition des paiements en % ; les montants sont ensuite versés à leur compte respectif :

| Désignation du titulaire : Prestations et mandataire |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compte à créditer : |  |  |  |
| Etablissement : |  |  |  |
| Code Etablissement : | Code Guichet : | Numéro de compte : | Clé RIB/RIP : |
| Code IBAN : |  |  |  |

| Désignation du titulaire : Prestations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compte à créditer : |  |  |  |
| Etablissement : |  |  |  |
| Code Etablissement : | Code Guichet : | Numéro de compte : | Clé RIB/RIP : |
| Code IBAN : |  |  |  |

| Désignation du titulaire : Prestations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compte à créditer : |  |  |  |
| Etablissement : |  |  |  |
| Code Etablissement : | Code Guichet : | Numéro de compte : | Clé RIB/RIP : |
| Code IBAN : |  |  |  |

# ARTICLE 7 - AVANCE

Je refuse de percevoir l'avance.

Je ne refuse pas de percevoir l'avance.

(Case à cocher par le soumissionnaire)

Celle-ci est versée si les conditions fixées au CCAP sont remplies.

# ARTICLE 8 - SIGNATURE DU MARCHE PUBLIC PAR LE TITULAIRE

(Rubrique à compléter par le soumissionnaire seul ou le mandataire du groupement)

À ………………………………………………………..

Le ………………………………………………………

La personne ayant pouvoir pour engager le titulaire

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

# ARTICLE 9 - SIGNATURE DU MARCHE PUBLIC PAR LE CHU ROUEN NORMANDIE

Partie réservée au pouvoir adjudicateur

Est acceptée la présente proposition par le CHU Rouen Normandie, établissement support du GHT Rouen Cœur de Seine, pour valoir acte d'engagement du marché public ayant pour objet un marché de type maitrise d’œuvre pour opérations de dépollution pyrotechnique, d’éradication d’EVEE (RENOUEE) et de remise en état des sols.

La présente offre est acceptée en euros, unité monétaire d'exécution du marché public et de tous les actes qui en découlent.

Le présent acte d'engagement comporte l’annexe ci-après :

Annexe n°1 : la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

A Rouen,

Le ………………………………………………………

Pour le pouvoir adjudicateur

La Directrice Générale ou son représentant