| MINISTÈRE des ARMÉES et des anciens combattants SERVICE INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE NORD-EST Sous-direction Investissements Bureau Conduite des Opérations de Châlons en Champagne 3, rue de la Charrière. CS 30 353 51022 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX.  03.26.22.29.09 |  |
| --- | --- |

Objet de la mission

Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs de 1ere catégorie lors des opérations de bâtiment ou de génie-civil, pour les phases conception et réalisation.

Libellé de l’opération : 59800 LILLE - Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé SPS – 1ère catégorie en phases conception et réalisation Dans le cadre de l’opération : 59800 LILLE – CASERNE VANDAMME DENSIFICATION DE LA CASERNE VANDAMME N° COSI : 456907 N° projet : 2025-PCO03-009

RÈGLES PARTICULIÈRES de COOPÉRATION entre les INTERVENANTS (Dispositions conformes à l’article R 4532-6 du code du travail)

1-1 Les INTERVENANTS, leur RÔLE et les ACTIONS FONDAMENTALES du MAITRE d’OUVRAGE :

Les intervenants, leur rôle et les ACTIONS FONDAMENTALES du MAITRE d’OUVRAGE :

La complémentarité entre ces acteurs doit être affirmée dans le document de coopération, la nécessité d’un travail commun en découle.

|  | INTERVENANT | ROLE | ACTIONS FONDAMENTALES du MAITRE d’OUVRAGE |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase de CONCEPTION | Maître d’Ouvrage | Décideur et financeur de l’opération. | * Définir un circuit de transmission et d’étude des documents nécessaires au travail du coordonnateur SPS : études de sols, étude de stabilité des structures de l’existant, esquisses, plans, coupes, premiers plannings, etc… * Décider des réunions (lieux, dates ou délai de prévenance, modalités d’information, etc…) qui permettront au Coordonnateur SPS, en présence de du Maître d’Ouvrage, du Maître d’Œuvre, et de l’OPC, de présenter ses observations afin d’intégrer la santé et la sécurité dans le projet. Le rythme des réunions est au minimum calqué sur chaque étape d’avancement du projet. * S’assurer de la formalisation des décisions prises ; préciser leur consultation et leur conservation (Registre-Journal, comptes rendus, courriers, etc…). |
|  | Equipe de Maîtrise d’Œuvre | Concepteur et prescripteur de l’ouvrage fini. |  |
|  | Coordonnateur SPS | * Conseiller du Maître d’Ouvrage. * Analyser les risques et proposer des mesures. Ses propositions sont étudiées et validées par le Maître d’Œuvre et le maître d’Ouvrage. |  |
|  | OPC | Organiser la planification des travaux. |  |
| Phase de REALISATION | Maître d’Ouvrage |  | * Définir les types d’information et les circuits de transmission des documents nécessaires au travail du Coordonnateur SPS (date et compte rendu de réunions, avenants, plannings, courriers, etc…). * Décider du nombre de rencontres minimum entre le Maître d’œuvre et/ou l’OPC et le Coordonnateur SPS et éventuellement d’autres intervenants (réunions et visites spécifiques). |
|  | Equipe de Maîtrise d’Œuvre | « Maître » du chantier, il est chargé de la direction de l’exécution des contrats de travaux. |  |
|  | Coordonnateur SPS | Vérifier la mise en œuvre des mesures de prévention décidées en phase conception. En cas de problème, il en informe de Maître d’Ouvrage. |  |
|  | OPC | Suivre et ajuster la planification des travaux. |  |
| Chargé de sécurité pyrotechnique et Coordonnateur SPS du marché de dépollution pyrotechnique : Ils sont chargés, chacun dans leur domaine de compétence, de réaliser une analyse des risques d’interférence ainsi que de mettre en place une présentation claire et circonstanciée des modalités de coordination de la conduite des opérations entre tous les acteurs (MOA, autorité militaire du site, entreprises, CSP, CSPS, …). |  |  |  |

Entre

Le pôle de conduite des opérations de chalons en champagne représenté par l’ICDD JOYEUX Philippe désignée ci-après par « le Maître d’Ouvrage » ;

Et

XXXXXXXXXX Intervenants désignés ci-dessus par « l’équipe de Maîtrise d’œuvre »,

Et

la société XXXXXXXXXXX désignée ci-après par «le Coordonnateur SPS du marché de travaux de construction»,

Et

la société XXXXXXXX désignée ci-après par «le Coordonnateur SPS du marché de dépollution pyrotechnique»,

Et

la société XXXXXXXX désignée ci-après par «chargé de sécurité pyrotechnique- marché de dépollution pyrotechnique»

Et

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PHASE TRAVAUX DE CONSTRUCTION :

1.2.1 PHASE CONCEPTION :

Esquisse – APS :

* L’équipe de Maîtrise d’œuvre transmet au Coordonnateur SPS ses documents graphiques, relevé topo, le plan masse et sa notice descriptive dès leur établissement et au plus tard dans un délai de 12 jours avant les réunions telles que définies ci-dessous.

* Le Coordonnateur SPS répertorie les points à traiter, fait des propositions et 4 jours avant la réunion, transmet un document de synthèse à l’équipe de Maîtrise d’Œuvre et au Maître d’Ouvrage.

* Réunions de travail « Coordination SPS » : Maître d’Ouvrage, équipe de Maîtrise d’Œuvre, Coordonnateur SPS et autres (économiste, contrôleur technique, OPC s’il y a lieu, etc…). Les propositions sont examinées, des solutions sont retenues. Le Maître d’Ouvrage valide et approuve les choix et options.

* Remise d’un compte-rendu établi par le Coordonnateur SPS intégré au Registre-Journal.

APD- PC - PRO :

* L’équipe de Maîtrise d’œuvre transmet au Coordonnateur SPS ses documents graphiques et techniques, sa notice explicative et descriptive et le planning prévisionnel, dès leur établissement.

* Le Coordonnateur SPS est destinataire de l’étude géotechnique, du rapport préliminaire du bureau de contrôle et autres diagnostics ou documents ayant ou pouvant avoir une incidence en Santé-Sécurité.

* Le Coordonnateur SPS répertorie les points à traiter, fait des propositions et 4 jours avant la réunion, transmet un document de synthèse à l’équipe de Maîtrise d’œuvre, à l’OPC et au Maître d’Ouvrage.

* Réunions de travail « Coordination SPS » : Maître d’Ouvrage, équipe de Maîtrise d’œuvre, Coordonnateur et autres (économiste, contrôleur technique, OPC, etc...). Les propositions sont examinées, des solutions sont retenues. Le Maître d’Ouvrage valide et approuve les choix et options.

* Le Coordonnateur SPS remet le PGC version initiale.

PHASE –PRO :

* L’équipe de Maîtrise d’œuvre finalise ses documents en s’assurant de la cohérence des pièces constitutives du DCE entre elles et en particulier avec le PGC.

* Le Coordonnateur SPS remet s’il y a lieu, le PGC mis à jour qui sera joint aux pièces de consultation après réunion d’analyse avec le CSPS phase travaux.

Choix des entreprises :

* L’équipe de Maîtrise d’œuvre s’assure que toutes les mesures demandées dans le PGC (comme pour les autres pièces du marché) sont bien incluses dans les offres des entreprises (missions d’assistance à la passation des contrats de travaux). En cas de doute, il peut demander l’avis du Coordonnateur SPS. Cet avis est obligatoire en cas de variantes proposées par les entreprises.

1.2.2 PHASE RÉALISATION :

Préparation de chantier et préparation des interventions des entreprises :

* Le Maître d’Ouvrage confirme au Coordonnateur SPS, lorsqu’elles sont retenues, les noms des entreprises et les dates de leurs interventions en incluant les périodes de préparation.

* Le Coordonnateur SPS vérifie la compatibilité des délais et confirme à l’équipe de Maîtrise d’œuvre et à l’OPC la réalisation des inspections communes et la réception des PPSPS (et donc que l’entreprise peut commencer les travaux). Lors de l’harmonisation des PPSPS, le Coordonnateur SPS sollicite l’avis de l’équipe de Maîtrise d’œuvre et de l’OPC pour les aménagements importants qui s’avéreraient nécessaires.

Phase travaux :

* L’équipe de Maîtrise d’œuvre et l’OPC transmettent au Coordonnateur SPS toutes les informations qui se rapportent à l’état d’avancement des travaux et/ou qui modifient le déroulement de ceux-ci : changement de modes opératoires, recalage des plannings, modifications d’ouvrages, remplacement d’entreprise, etc.

S’il a des remarques, le Coordonnateur SPS les fera dans un délai de 2 jours, sur un support écrit (lettre, fax, e-mail, etc.) avec copie au Maître d’Ouvrage.

* L’équipe de Maîtrise d’œuvre et l’OPC envoient systématiquement au Coordonnateur SPS une copie des convocations aux réunions de chantier avec l’ordre du jour, puis un procès-verbal de ces réunions.

En réponse, le Coordonnateur SPS les informe s’il souhaite ou non assister à la réunion et effectuer une intervention particulière.

Rappel : selon son contrat, le Coordonnateur est tenu d’assister à au moins xxx réunions.

* Si, après son action dans le cadre de sa mission, le Coordonnateur SPS constate sur le chantier un manquement lié à une situation de co-activité, il en informe l’équipe de Maîtrise d’œuvre, l’OPC et le Maître d’Ouvrage, pour suite à donner.

* En cas de carence grave nécessitant de faire réaliser des mesures d’urgence par un tiers, aux frais d’une entreprise défaillante, le Coordonnateur SPS demande et confirme ensuite par écrit à l’équipe de Maîtrise d’œuvre et au Maître d’Ouvrage, d’appliquer les procédures définies dans le contrat de travaux de cette entreprise.

* Pour que les intervenants puissent consulter le Registre-Journal, une copie en sera tenue à disposition sur le chantier.

PHASE DEPOLLUTION PYROTECHNIQUE :

Rappel :

CSP :		SOCIETE XXXXX

SPS :		SOCIETE XXXXX

Le décret de 2005 n’interdit pas que les chantiers de BTP réalisés par des entreprises extérieures puissent être situés dans des zones d’effets pyrotechniques si l’ESP les prévoit en classement a3 ou a4.

A cet effet, une analyse des risques d’interférence ainsi qu’une présentation claire et circonstanciée des modalités de coordination de la conduite des opérations entre tous les acteurs (MOA, autorité militaire du site, entreprises, CSP, CSPS, …) sera réalisée autant que de besoin.

Il est à noter que les CSPS devront prendre en compte cet impératif de communication montante et descendante lors des visites préalables et inscrites sur les procès-verbaux correspondants.

Une information sera réalisée sur le chantier avec compte rendu écrit au maître d’ouvrage.

MOYENS DU COORDONNATEUR SPS :

Autorité :

Le Coordonnateur S.P.S. aura un droit d'accès permanent au chantier et pourra requérir tout document auprès de tout intervenant dans le cadre de sa mission.

En cas d'anomalie constatée en matière de sécurité et de protection de la santé, le coordonnateur SPS procédera, de façon progressive, à une remarque verbale, à une remarque écrite à l'entreprise avec copie au Maître de l'ouvrage, et, si le problème persiste, à une remarque en réunion de chantier avec mention portée au R.J.C. en cas d'absence de réaction puis à une demande d'arrêt partiel ou total du chantier aux frais et risques du contrevenant, adressée au Maître de l'ouvrage avec inscription au R.J.C.

En cas de danger grave et imminent, le Coordonnateur S.P.S. procède à l’arrêt des travaux considérés avec compte rendu simultané au Maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre. Lors de l’inscription au R.J.C, le Coordonnateur S.P.S. devra décrire l’incident, indiquer les mesures prises et préciser l’entreprise et les personnels concernés.

Moyens du coordonnateur SPS :

Pour la phase conception :

- Accès au site.

- Informations du coordonnateur des réunions de conception, de l'ordre du jour et des comptes rendus.

- Transmission au coordonnateur des contrats des autres intervenants.

- Fournitures, à la charge du maître d'ouvrage, des documents de conception avant la remise des observations ou l'élaboration des pièces SPS.

- Fourniture du rapport d'étude géotechnique faisant apparaître les recommandations et conclusions du géotechnicien sur la tenue du sol en phase provisoire.

- Fourniture des études et des diagnostics préalables (par exemple en cas de travaux de démolition ou de réhabilitation) permettant de recueillir les renseignements concernant notamment :

  - la nature, la résistance et la stabilité de la construction à démolir et de ses divers éléments.

  - le repérage des ouvrages voisins, leur résistance, l'influence de la démolition sur leur stabilité.

  - le recensement des éléments à risques spécifiques en raison, entre autres, de leur toxicité, inflammabilité ou radioactivité (amiante, plomb, pyralène, métaux lourds …).

- Fourniture d'un plan de repérage des voies et réseaux existants aériens ou enterrés sur les domaines public et privé.

- Fourniture des DIUO existants.

Pour la phase réalisation :

- Communication dès que le maître d'ouvrage en a connaissance des coordonnées de tous les intervenants sur le chantier.

- Indication par le maître d'ouvrage de la date de début des travaux et de réception de l'ouvrage.

- Le coordonnateur SPS peut demander au maître d'ouvrage de faire pallier les manquements d'une entreprise concernant les mesures de prévention prescrites par la réglementation, définies par le PGC et les dispositions prévues au PPSPS, par l'intervention d'une autre entreprise, financée par l'application de pénalités financières.

- Fourniture à la charge du maître d'ouvrage, des documents d'exécution avant la remise des observations ou l'élaboration des pièces SPS.

- Fourniture du plan d'installation de chantier et des plannings généraux et détaillés d'exécution.

- Information du coordonnateur SPS des réunions de maîtrise d'œuvre.

Moyens matériels :

Les moyens matériels dont doit disposer le coordonnateur SPS pour assurer au mieux sa mission doivent être chiffrés dans la mission, si nécessaire : bureau de chantier, téléphone, fax, mobilier, salle pour le CISSCT …

Le Coordonnateur disposera, en commun avec le Maître d’Œuvre, des installations préconisées dans le Plan Général de Coordination (P.G.C) ou le Plan Général de Coordination Simplifié (P.G.C.S) selon le cas.

LITIGES/

En cas de difficultés dans l’application des modalités définies par le présent Document de Coopération, le Maître d’Ouvrage sera saisi par la partie qui estime devoir faire appel à son arbitrage.

Fait à …………………………., le ………………………. , ( en XXX exemplaires correspondant à XXX signataires ).

Signature du représentant du maître d’ouvrage :

Signature du représentant de la Maîtrise d’œuvre :

Signature du Coordonnateur SPS phases conception et/ou réalisation (si différent)s :

Signature du Chargé de Sécurité Pyrotechnique :

Signature du Coordonnateur SPS Dépollution Pyrotechnique :

Signature du représentant du bureau de contrôle, OPC, etc….(le cas échéant)

Lexique :

SPS :		Sécurité Protection de la Santé.

APS :		Avant-Projet Sommaire.

APD :		Avant-Projet Détaillé.

OPC :		Ordonnancement, Pilotage & Coordination de travaux.

PGC :		Plan Général de Coordination.

DCE :		Dossier de Consultation des Entreprises.

PPSPS :	Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé.

Copie :

- Signataires

- BCO.xx

- USID / xx