| CHU DE BREST SITE DE LA CAVALE BLANCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CHU DE BREST HOPITAL DE BOHARS (29) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remplacement des menuiseries extérieures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RECONSTRUCTION DE L’HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE BOHARS |  |  |  |  |  |
| Consultation 2025DTA0138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consultation 2021DTA0054 |  |  |  |  |  |
| Consultation d’architecture et d’ingénierie Cahier des Clauses Techniques Particulières ANNEXE 01 Livrables en phases conception. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Concours d’architecture et d’ingénierie Cahier des Clauses Techniques Particulières – Annexe 1 : Liste des livrables en conception |  |  |  |  |  |
| Novembre 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Septembre 2021 |  |  |  |  |  |
| Maître d’ouvrage --- |  | Assistant Maître d’Ouvrage --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maître d’ouvrage --- |  |  |  | Assistant Maître d’Ouvrage --- |
| CHU de Brest 2 Avenue FOCH 29 609 BREST CEDEX |  |  | AMO en phase Exe Sans objet |  |  |  |  | CHU de Brest 2 Avenue FOCH 29 609 BREST CEDEX |  |  |  |  | AMO e |  |  |  |

Table des matières

ARTICLE 1	Phase DIAG	3

Article 1.1	Composition	3

Article 1.2	Programme technique général	3

Article 1.3	Les fiches techniques détaillées	3

ARTICLE 2	Phase ESQ – SANS OBJET	3

ARTICLE 3	Phase APS	4

Article 3.1	Composition	4

Article 3.2	Pièces écrites	4

Article 3.3	Plans et schémas	4

ARTICLE 4	Phase APD	4

Article 4.1	Compositions	4

Article 4.2	Pièces écrites	5

Article 4.3	Plans et schémas	5

Article 4.4	Notes de calculs	5

ARTICLE 5	Phase PRO	5

Article 5.1	Composition	5

Article 5.2	Pièces écrites	6

Article 5.3	Plans et schémas	6

Article 5.4	Notes de calculs	7

# Phase DIAG

## Composition

Récolement des plans existants / identification des mises à jour nécessaires.

La mise à jour du programme technique et annexes, fondée sur l’analyse de l’existant, du niveau d’exigences d’usages et réglementaires, approuvées par le Maître d'Ouvrage ont pour objet de :

- Une présentation générale des objectifs techniques

- Cette présentation générale des prescriptions permettra au maître d’œuvre de cerner globalement les objectifs du projet et d’esquisser les solutions techniques du projet.

- Synthèse des techniques existantes

## Programme technique général

Une présentation générale des objectifs techniques sera réalisée par thèmes, comme suit :

- la sûreté

- la thermique

- l’acoustique

- L’électricité

- L’exploitation et la maintenance

## Les fiches techniques détaillées

Des fiches descriptives des travaux seront réalisées incluant les prescriptions techniques. Les aspects suivants seront traités :

PERFORMANCES SPATIALES

- Dimensions des menuiseries et des ouvrages associés

AMBIANCE

- Confort acoustique

- Confort climatique

SECURITE ET SURETE

- Sécurité incendie

- Dispositifs de sûreté

EXPLOITATION MAINTENANCE

- usage de l’espace (fréquentation, types d’utilisateurs …)

STRATEGIE OPERATIONNELLE

- Un calendrier prévisionnel de réalisation devra être établi.

- Un phasage détaillé sera étudié

# Phase ESQ – SANS OBJET

# Phase APS

## Composition

Les études d'Avant-Projet Sommaire, ont pour objet de :

Préciser la composition générale en plan et en volume.

Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du bâtiment existant ainsi qu'avec les différentes réglementations.

Apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage.

Définir les matériaux.

Justifier les solutions techniques retenues.

Préciser un calendrier de réalisation.

Établir l’estimation du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés.

Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/100ème, avec les détails significatifs.

Les phases APS et APD pourront être fusionnées en une phase AVP.

## Pièces écrites

- Mémoire sur le parti architectural ;

- Mémoire descriptif technique avec indication des matériaux et des orientations techniques et performances, notamment en matière de thermique, d'acoustique, de désenfumage, de qualité environnementale ;

- Pré dimensionnement des ouvrages ;

- Notice justifiant le respect des règles du code du travail, notamment celles relatives à la prévention des risques professionnels en matière de sécurité et de protection de la santé et présentant les principes de maintenabilité ;

- Calendrier de réalisation des travaux, avec indication des zones concernées par chacune des phases de travaux, et des dispositions retenues pour assurer la continuité de fonctionnement du site

## Plans et schémas

- Plans du  niveau au 1/100ème avec représentation des locaux ;

- Coupes transversales et longitudinales au 1/100ème ;

# Phase APD

## Compositions

Les études d'Avant-Projet Définitif, ont pour objet de :

Vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect.

Conforter les principes constructifs et les solutions techniques retenues.

Conforter le choix des matériaux.

Permettre au Maître d'Ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction de l'estimation des coûts d'investissements, d'exploitation et de maintenance.

Conforter l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux.

Le niveau de définition correspond à des plans à échelle adaptée comprenant les détails significatifs.

Les phases APS et APD pourront être fusionnées en une phase AVP.

Le forfait de rémunération définitif sera arrêté au stade APD dans les conditions prévues par le contrat de Maîtrise d’Œuvre.

## Pièces écrites

- Description des dispositions communes à tous les corps d'état

- Justification des solutions techniques retenues

- Enumération, nature et définition des variantes possibles

- Notice acoustique

- Notice justifiant le respect des règles du code du travail, notamment celles relatives à la prévention des risques professionnels en matière de sécurité et de protection de la santé et présentant les principes de maintenabilité

- Calendrier de réalisation des travaux et incidence du chantier :

- Indication des travaux par corps d'état,

- Indication des zones d'installations de chantier et de leurs évolutions,

- Mesures de desserte VRD du chantier,

- Indication des flux de circulation "chantier", en regard de la protection des flux de circulations de l'établissement, et de leurs évolutions

## Plans et schémas

- Plans des niveaux au 1/50ème existant et projet

- Plan de phasages

- Elévation des façades au 1/50ème ;

- Coupes transversales et longitudinales au 1/50ème

- Détails significatifs nécessaires à la compréhension 1/50ème ;

- Plans et carnets de détails des aménagements mobiliers au 1/50ème inclus détails 1/10ème.

- Plans de détails des éventuels brise-soleil ou protections solaires en fonction des résultats de la STD

## Notes de calculs

- Notes de calculs et de dimensionnements des ouvrages ;

- STD/Notice de calcul thermique RT 2012.

# Phase PRO

## Composition

Les études de Projet ont pour objet de :

Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre.

Définir le projet de Plan de Chantier et les phasages à prévoir (en collaboration avec le CSPS et préciser toutes informations utiles, admissibles ou non, en mode exploitation sur un site en activité

Décrire les ouvrages

Établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré.

Permettre au Maître d'Ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son exploitation.

Déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage et de chacune des phases.

Le niveau de définition correspond à des plans généralement établis au 1/50ème avec tous les détails significatifs de conception architecturale à des échelles variant de 1/20ème à 1/2ème.

## Pièces écrites

- Notice justifiant le respect des règles du code du travail, notamment celles relatives à la prévention des risques professionnels en matière de sécurité et de protection de la santé, tenant compte des éventuelles observations formulées par le coordonnateur SPS ou lors de l'instruction du permis de construire ;

- Mémoire traitant de sujets tels que :

- Indications sur les contraintes particulières de l'opération en matière de coûts et de délais ;

- Eléments de réponse aux éventuelles observations formulées dans les arrêtés accordant le permis de construire ;

- Eléments de réponse aux éventuelles observations formulées par le contrôleur technique ;

- Commentaires justifiant le respect des dispositions réglementaires et des servitudes, les choix techniques;

- Respect de contraintes acoustiques ;

- Cahier des clauses techniques communes à l'ensemble des lots ;

- Cahiers des clauses techniques particulières de chacun des lots ;

- Cahier de limites de prestations entre lots ;

- Protocole de contrôle d'essais et de réception des ouvrages et installations ;

- Cahier des charges acoustique ;

- Tableaux de localisation et de finition ;

- Enumération, nature et définition des variantes ;

- Calendrier de réalisation des travaux :

  - Indication des travaux par corps d'état et par lot

  - Schémas et explications relatifs à l'organisation du chantier et à sa desserte

  - Plans de phasage

## Plans et schémas

- Plans des niveaux au 1/50ème

- Plans des façades au 1/100ème ;

- Plans d'assemblage indiquant les éléments porteurs avec indications figurées des différents matériaux ;

- Coupes transversales et longitudinales au 1/100ème ;

- Détails des façades, allèges au 1/20ème ;

- Carnet de détails architecturaux ;

- Calepinages divers ;

- Tableaux de localisation et de finition ;

- Notes de calculs et de dimensionnements ;

- Note de calcul thermique RT si nécessaire ;

- Menuiseries extérieures : nomenclature avec repères (à retrouver sur les plans au 1/50ème) et indications des tapées s'il y a lieu et position des fermetures, avec croquis cotés et indications des parties fixes et ouvrantes, avec indications des stores d'occultation ;

- Serrurerie / brise-soleil éventuels : plans des divers ouvrages, détails avec dispositifs de fixation dans le gros œuvre ;

- Serrurerie / brise-soleil éventuels : nomenclature des ouvrages avec repères à retrouver sur les plans au 1/50ème ;

- Implantation des terminaux techniques dans les locaux : interrupteurs des stores ;

- Plans et carnets de détails des aménagements mobiliers ;

- Plans et coupes techniques de coordination

## Notes de calculs

- Notes de calculs et de dimensionnements des ouvrages ;

- Note de calcul thermique RT 2012 si nécessaire (les calculs porteront sur l'ensemble du projet) ;