## Slide 1: Cérémonies Squad Agile
28 juillet 2025
SERVICE DU NUMERIQUE (SNUM)

## Slide 2
Le sprint planning sert à planifier le contenu du sprint en fonction de la capacité à délivrer de la squad, les fonctionnalités à développer et la charge à allouer aux différentes activités (projets, évolutions, maintenance…)
sprint #1
sprint #N
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Semaine 2
Semaine 3
Lundi
…
Le daily stand–up rassemble, chaque jour, les membres de la squad pour partager un état des lieux rapide des activités de chacun par rapport à ce qui a été prévu en planification de sprint et donner de la visibilité sur les problématiques rencontrées
La sprint rétrospective permet de partager entre les membres de la squad (y compris le Chef de projets) les retours sur l’efficacité du fonctionnement dans une logique d’amélioration continue. Ces conclusions sont prises en compte lors de la planification de sprint suivant
Le nombre et la typologie des cérémonies ne sont pas figés et peuvent être adaptés en fonction des situations
La sprint review permet de factualiser et partager avec les acteurs de la squad (y compris le CP) les nouvelles fonctionnalités implémentées au cours du sprint et de recueillir leurs retours afin d’orienter l’évolution du prochain sprint
Sprint Planning
Daily stand–up
Sprint Rétrospective
Sprint Review
Le sprint planning
Daily stand-up
Sprint review
Sprint rétrospective
ORGANISATION DES CEREMONIES AGILES
Vue d’ensemble des cérémonies pour rythmer l’exécution du sprint

## Slide 3
Défini, planifier et prioriser le travail pour le sprint à venir
Donner une vision à moyen terme aux membres de la squad
Animateur : Scrum Master
Participants obligatoires : Product Owner, Membres de la squad, Chef(s) de projets, Chef de projet tests, Architecte de squad
Participants facultatifs : Scrum Master/ PO des squads en adhérence, Coach Agile, Représentants des socles techniques (IT opération, SSI…), Leader squad d’intégration, Responsables des chapitres
  Durée / Fréquence
  Backlog à jour
  Liste d’activités détaillée à mener et livrables associés
  100 % des US et tâches techniques au statut « Ready » pour être planifiées sur le prochain sprint
Eléments entrants
Objectifs
Participants
Principes
  2 heures à chaque début de sprint
Livrables / éléments sortants
  Identification des activités du sprint en fonction de la complexité, des dépendances avec d’autres activités et la capacité à faire de la squad
  Priorisation des activités du sprint afin de maximiser la valeur métier
  Projection sur les livrables attendus
  Répartition des livrables en activités spécifiques et liste des tâches à réaliser
  Calendrier associé à chaque activité
  Prise en compte de l’avancement des travaux des squads en forte adhérence avec la squad
  Activités
  Priorités du sprint
  Synthèse des objectifs du sprint
  Ordre de service : liste exhaustive des tickets embarqués dans le Sprint (hors activité non terminée du Sprint précédent
  Formalisation et actualisation du backlog kanban
  Répartition de la charge
Cérémonie de la squad
CÉRÉMONIES PROJETS ET RITUELS AGILES
Sprint Planning

## Slide 4
Faire un point sur le backlog, synchroniser le travail, organiser la journée et identifier les difficultés / blocages éventuels
Faire le point quotidiennement sur les anomalies détectées au sein de la squad
Faciliter leur résolution lors des travaux quotidien de la squad
Animateur : La squad
Participants obligatoires : Tous les membres de la squad (architecte de squad compris), Scrum Master, Product Owner
Participants facultatifs : Chef(s) de projets, Chef de projet tests, Coach Agile, le leader de la squad d’intégration (lorsque des US de packaging ou techniques sont traitées)
  Durée / Fréquence
  Kanban de la squad
  Liste des anomalies détectées lors des phases de tests
  Suivi des anomalies à jour
Eléments entrants
Objectifs
Participants
Principes
  15 minutes une fois par jour
Livrables / Eléments sortants
  Bilans individuels rapides des activités de la veille et du plan de la journée, pour chaque membre de la squad
  Identification des points de blocages et des risques
  Coordination des activités de la journée et mise à jour du kanban pour refléter les changements de statut
  Activités
  Kanban actualisé
  Identification des risques / points de blocages
  Liste des points requalification des anomalies et des éventuels arbitrages de priorisation
Cérémonie de la squad
CÉRÉMONIES PROJETS ET RITUELS AGILES
Daily Stand Up
  Traiter les nouvelles anomalies identifiées
  Partager la sévérité des anomalies, arbitrer sur les niveaux de criticité et de priorité
  Partager le statut du cas de test associé à l’anomalie suivant la nouvelle définition,
  Analyser s’il existe une solution de contournement aux anomalies bloquantes
  Qualifier les évolutions
  Répartir les actions identifiées entre les acteurs

## Slide 5
Présenter au métier les nouvelles fonctionnalités implémentées au cours du sprint afin de recueillir leur retour pour orienter l’évolution du prochain sprint
Faire le bilan des tests avec la partie métier sur le sprint écoulé
Partager sur les demandes d’évolution, à traiter potentiellement dans les futurs sprints de développement
Animateur : Scrum Master / Chef de projet tests
Participants obligatoires : Product Owner, Membres de la squad (architecte de squad compris), Chef(s) de projets
Participants facultatifs : Autres parties prenantes si nécessaire (Leader de Tribu, Chef de projet tests, Utilisateurs métier, Socles, Leader de la squad d’intégration, RTE etc.)
  Durée / Fréquence
  Backlog des activités priorisées en début du sprint
  Intégration de l’ensemble des fonctionnalités du sprint dans la solution
  Synthèse des tests du sprint et des anomalies à traiter
  Liste des évolutions recensées
Eléments entrants
Objectifs
Participants
Principes
  1 heure à la fin de chaque sprint
Livrables / éléments sortants
  Présenter les éléments terminés au cours du sprint
  Recueillir les feedbacks du Product Owner et des parties prenantes afin de valider les éléments terminés et actualiser la liste des tâches restantes
  Anticiper le périmètre des prochaines sprints
  Affiner les critères de livraison du produit
  Activités
  Évaluation du métier sur l’atteinte des objectifs du sprint
  (quantité et qualité)
Cérémonie de la squad
CÉRÉMONIES PROJETS ET RITUELS AGILES
Sprint Review
  Présenter les éléments testés au cours du sprint, les anomalies résiduels par niveaux de criticité et de priorité
  Valider les éléments terminés du point de vue métier, en fonction des tests résiduels éventuels à mener
  Partager sur les demandes d’évolution recensées au cours des campagnes de tests du sprint
  Actualiser les tâches restantes du point de vue des tests
  Anticiper le périmètre des prochaines sprints sur la partie des tests
  Affiner les critères de livraison du produit en fonction des éléments tests

## Slide 6
Partager avec les différents acteurs les retours sur l’efficacité du fonctionnement dans une logique d’amélioration continue. Ces conclusions sont prises en compte lors de la planification du sprint suivante (charge, fonctionnement, etc.)
Faire le bilan de la conduite des tests sur le sprint écoulé avec l’ensemble des acteurs
Evaluer l’efficacité des actions menées et déterminer les axes d’amélioration possible pour les sprints à venir sur les tests
Animateur : Scrum Master / Chef de projet tests en fonction des besoins
Participants obligatoires : Product Owner, Membres de la squad, Leader de la squad d’intégration, Chef(s) de projets
Participants facultatifs : Coach Agile
Attention : Pas de parties prenantes durant cette cérémonie, c’est un moment propre à la squad
  Durée / Fréquence
Objectifs
Participants
Principes
  2 heures à la fin de chaque sprint
  Prendre du recul sur la manière dont le dernier sprint s’est déroulé (processus, outils, interactions au sein de l’équipe, relations avec les parties prenantes…)
  Identification des points positifs et des difficultés rencontrées
  Créer un plan concret pour mettre en œuvre les améliorations prioritaires
  Partager les résultats du sprint, à comparer avec les engagements en termes d’activités et de fonctionnalités pris lors de la planification du sprint
  Analyser les écarts et collecter les retours auprès des acteurs du sprint pour améliorer le fonctionnement opérationnel
  Activités
  Backlog des activités priorisées en début de sprint (durant la planification du sprint)
  Liste des actions prises lors de la dernière rétrospective (dont la partie tests)
Eléments entrants
  Listes des actions d’amélioration des modes de fonctionnement de la squad et dans la conduite des tests et du fonctionnement de la recette au sein de la squad
Livrables / Eléments sortants
Cérémonie de la squad
CÉRÉMONIES PROJETS ET RITUELS AGILES
Sprint Rétrospective
  Prendre du recul sur la manière dont les tests au sein du dernier sprint se sont déroulés (processus, outils, interactions au sein de l’équipe, relations avec les parties prenantes…), au sein de la squad et avec la tribu
  Identification des points positifs et des difficultés rencontrées
  Créer un plan concret pour mettre en œuvre les améliorations prioritaires pour la conduite des tests
  Partager les résultats du sprint, et comparer le périmètre recetter avec le périmètre développer
  Analyser les écarts et collecter les retours auprès des acteurs du sprint pour améliorer le fonctionnement opérationnel