DIRECTION DE LA PROSPECTIVE ET DE DEVELOPPEMENT

GRAND PORT MARITIME DE GUYANE

ZI de DEGRAD-DES-CANNES

97354 REMIRE-MONTJOLY

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)

« ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE RELATIF Á L’ASSISTANCE Á MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA PHASE 2 DU DEVELOPPEMENT DE L’OBSERVATOIRE INTERPORTUAIRE INTERAMERICAS GATE» Relance PAD-01-25

# ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  - Objet du contrat

Le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage est un marché de prestation intellectuelle dont l’objet est d’assister le Grand Port Maritime de Guyane (ci-après désigné « GPM Guyane ») pour l’accompagnement technique de la 2nde phase du développement de l’observatoire INTERAMERICAS GATE.

La nature, la description, l’organisation et des prestations sont indiquées dans le C.C.T.P.

1.2- Forme du contrat

Le marché prend la forme d’un accord cadre à termes fixés, prévu à l’article 2125-1 du code, qui stipule que les accords-cadres sont des contrats "établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée" et suit les exigences des articles R2162-4 et suivants.

1.3 - Décomposition du contrat

Il n'est pas prévu de décomposition en lots. L’accord-cadre projeté n’est pas alloti car la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations

L'accord-cadre est attribué à un seul opérateur économique.

1.4 – Montant maximal

Le marché est passé sans minimum et avec un montant maximum de 500 000 euros sur la durée du marché.

1.5 – Durée

Le marché prend effet à sa date de notification et se termine 36 mois plus tard pour la première période.

Il peut ensuite être reconduit tacitement au maximum 1 fois pour une durée d’un an sans excéder 48 mois au total.

1.6 – Pièces contractuelles

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité         décroissante

    - L’éventuelle mise au point du marché

    - L’Acte d’Engagement et ses annexes 0 à 4 dont le bordereau de prix en annexe 1

    - Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières

    - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières

    - Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021. Toute clause non présente dans le CCAP et présente dans le CCAG est réputée applicable.

    - L’offre technique du titulaire pour tous les éléments qui ne viennent pas en contradiction directe ou indirecte avec les pièces ci-dessus (annexe 4 à l’acte d’engagement)

Le présent marché constitué des documents contractuels définis ci-dessus exprime l’intégralité des           obligations des parties. Les dispositions du présent marché prévalent sur celles qui figureraient sur       les documents de réponse, lettres ou autres documents échangés entre le Grand Port Maritime de la Guyane et le titulaire préalablement à la signature du présent marché.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne pourra s’intégrer au présent marché.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS ADMINSTRATIVES A LA CHARGE DU TITULAIRE

2.1- Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations conformément à l’article 9 du CCAG PI.

Il doit justifier, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.

À tout moment, durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande.

2.2- Obligations relatives à la sous-traitance

Le titulaire est habilité à sous-traiter l’exécution de certaines parties du marché, après accord du GPM-Guyane.

Le droit au paiement direct du sous-traitant est subordonné à la condition que le montant de la sous-traitance soit égal ou supérieur à 600 euros TTC

L’entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement agréées          par le pouvoir adjudicateur.

Le personnel du sous-traitant devra se soumettre aux conditions du marché.

L’acceptation de l’agrément d’un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes         sont possibles en cours du marché selon les modalités définies à l’article 3.2 du CCAG PI.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du marché, le titulaire devra joindre en sus du projet d’acte spécial ou de l’avenant :

- Une déclaration de sous-traitant concerné indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015

- Une attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq (5) dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8231-1, L.8241-1, et L.8251-1 du code du travail.

- Une attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a aucun lien organique ou capitalistique avec des

2.3- Qualité des intervenants -substitution

Les parties reconnaissent que les personnels mentionnés dans l’annexe 2 à l’acte d’engagement est une caractéristique essentielle de la contractualisation.

Le titulaire s’interdit de remplacer le personnel proposé et mentionné dans l’annexe 2, sauf cas de force majeure. Aux cas de forces majeures classiques, s’ajoutent les motifs liés au départ de l’employé (retraite, démission, licenciement pour autant que ce licenciement ne soit pas frauduleux, ou rupture conventionnelle) non suivi d’une réembauche dans une société contrôlée par les mêmes dirigeants.

En cas de remplacement autorisé, le titulaire propose des candidats au profil au moins équivalent. Le pouvoir adjudicateur valide les profils dans un délai de 24 h.

En cas de refus de validation, le titulaire propose de nouveaux candidats dans un délai de 48h.

Les opérations de remplacement, sauf cas soudain, sont anticipées pour ne pas que la prestation subisse une absence d’un de ces personnels. L’indisponibilité d’un des personnels pour la mission en référence est susceptible de générer une résiliation aux torts du titulaire.

ARTICLE 3– OBLIGATIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL

Le maître d’ouvrage et le titulaire s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la protection des données »).

A ce titre, le maître d’ouvrage demande que les CV, références professionnelles et autres informations nécessaires à l’étude et analyse des offres comportent le minimum d’information personnelle.

Il est donc proscrit de mettre :

- Des photos d’identités,

- L’âge des personnes,

- Des références à la vie familiale ou privée,

- …

Les personnes habilitées à utiliser et manipuler ces données sont les personnes nommées à l’article 8 du présent document. Ces données seront utilisées uniquement pour la réalisation du rapport d’analyse des offres. Une fois le marché notifié :

- Les informations des candidats non retenus seront stockées et archivées suivant les règles de conservation en la matière.

- Les informations du titulaire deviendront si besoin contractuelle et seront utilisées durant toute la vie du marché. Une fois le marché clos, ces informations seront stockées et archivées suivant les règles de conservation en la matière.

Le maître d’ouvrage s’engage à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données.

A ce titre, le maître d’ouvrage communique le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données, conformément à l’article 37 du règlement européen sur la protection des données :

Madame Clémentine JOHANES

Email : c.johanes@portdeguyane.fr

Le titulaire est autorisé à traiter pour le compte du Grand Port Maritime de la Guyane, responsable de traitement, les données à caractère personnel nécessaires pour la réalisation des prestations qui font l’objet du présent contrat. Le titulaire s’engage à traiter les données uniquement pour les seules finalités qui font l’objet du contrat.

Le titulaire doit prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données personnelles. Il doit notamment s’assurer qu’un mécanisme de gestion des habilitations régulièrement mis à jour permet de garantir que seules les personnes habilitées peuvent accéder aux données nécessaires à la réalisation de leurs missions. Il doit mettre en œuvre les moyens permettant de garantir l’intégrité et la disponibilité constantes des systèmes et des services de traitement ainsi que les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique.

Le titulaire doit aider l’acheteur à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données.

Le titulaire communique à l’acheteur le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement européen sur la protection des données.

Le titulaire déclare tenir un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte de l’acheteur comprenant une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles.

Dans le cas où le titulaire fait appel à un sous-traitant, le sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les instructions de l’acheteur. Il appartient au titulaire de s’assurer que le sous-traitant présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen sur la protection des données.

Si le sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le titulaire demeure pleinement responsable devant l’acheteur de l’exécution de ses obligations.

Au terme du contrat le titulaire s’engage à détruire toutes les données à caractère personnel.

ARTICLE 4 – CONTENU ET CARACTÉRISTIQUES DES PRIX

4.1- Contenu des prix

Les prix sont établis nets et toutes taxes comprises. La TVA est de 0% en GUYANE

Les prix sont réputés fermes pour l’exécution du marché, et comprennent toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation dans les conditions de temps et de lieu où elle s’exécute.

Ces prix intègrent aussi toutes les suggestions prévues au marché y compris les mesures sanitaires et d’hygiènes qui s’imposeraient au titulaire du fait d’une pandémie et de directives imposées par le Gouvernement ou les organismes locaux de la Santé.

4.2- Frais de déplacements

Les prix du titulaire ne comprennent pas les frais de déplacements à partir de ou à destination de la Guyane.

Les prix du titulaire, notamment dans l’UO1, intègrent en revanche tous les déplacements dans la Caraïbe ou sur le Plateau des Guyanes.

Pour le déplacement en Guyane de l’intervenant dans le cadre de l’UO1, et pour les déplacements dans le cadre de l’UO3, Les frais de déplacements, pour la part imputable au GPM GUYANE, dans ces conditions, sont remboursés à l’euro, sur présentation des factures, sous forme de note de débours séparée.

Les voyages suivent la politique voyage des cadres du GPM GUYANE que le titulaire reconnait avoir reçu.

4.3 - Caractéristiques des prix

Les prestations faisant l’objet du présent marché sont réglées par des prix unitaires en fonction des quantités réellement réalisées et selon les stipulations de l'acte d'engagement.

4.4- UO

Les prix sont sous la forme d’unités d’œuvre forfaitaires.

L’UO1 rémunère le pilotage global du projet qui représente un accompagnement technique notamment dans le cadre du cofinancement et tout au long de cette mission. Elle doit être déclinée en sous unités répondant aux exigences de l’article 4 du CCTP. Elle est facturée trimestriellement.

L’UO2 rémunère le fonctionnement de l’observatoire qui représente une mission très opérationnelle. Elle doit être déclinée en sous unités répondant aux exigences de l’article 4 du CCTP. Elle est facturée trimestriellement.

L’UO3 rénumère le développement « boost » et l’amélioration de la plateforme qui représente une mission très technique.

Elle doit être déclinée en sous unités répondant aux exigences de l’article 4 du CCTP. Elle est facturée trimestriellement.

L’UO4 rénumère la maintenance et l’optimisation de la plateforme qui représente une mission technique régulière. Elle doit être déclinée en sous unités répondant aux exigences de l’article 4 du CCTP. Elle est facturée annuellement.

L’UO5 rénumère la fin du cofinancement et son rapport général. Elle est facturée une seule fois.

L’UO6 rénumère la transition technique permettant l’autonomie des équipes et la migration de la plateforme en vue de la fin du cofinancement. Elle doit être déclinée en sous unités répondant aux exigences de l’article 4 du CCTP. Elle est facturée une seule fois.

L’UO7 rénumère le suivi post cofinancement qui représente une mission d’accompagnement à l’autonomie des membres techniquement et financièrement. Elle doit être déclinée en sous unités répondant aux exigences de l’article 4 du CCTP. Elle est facturée une seule fois.

L’UOTP rémunère les tâches au temps passé non prévues au CCTP ou dans l’offre, et rendues nécessaires, après accord du GPM Guyane. Elles sont facturées chaque mois.

4.5- Modalités de règlement

- Avance

L’option B du CCAG PI s’applique, au taux prévu par l’article R2191-7 du CCP.

- Paiement des UO

Les UO sont payées au service fait.

- Présentation des demandes de paiements

Le paiement des sommes dues par le Grand Port Maritime de la Guyane s’effectuera après la certification    par le service fait selon les règles de la Comptabilité Publique, sur présentation sur Chorus des factures en format électronique, libellées à l’ordre de l’ordonnateur des dépenses.

L’ordonnateur principal des dépenses est monsieur le Président du Directoire du Grand Port Maritime de la Guyane.

Le comptable chargé des paiements est monsieur l’Agent Comptable du Grand Port Maritime de la Guyane Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 11.4 du CCAG-PI. Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le nom et le numéro du marché

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable de l'entité publique ;

5° Le code d'identification du service en charge du paiement : DOM

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ;

7° La quantité et la dénomination précise des prestations réalisées ;

8° Le prix forfaire HT des prestations et travaux réalisés ;

9° Le montant total HT

10° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;

11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro (https://chorus-pro.gouv.fr).

Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique la rejettera après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

  - Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement :

    - Au titulaire et à ses sous-traitants

    - Au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants

ARTICLE 5– EXECUTION DES PRESTATIONS

5.1- Emission des bons de commandes

Le GPM-Guyane établit des bons de commandes sous toute forme acceptable par le titulaire pour chaque demande, en précisant :

- La nature de la demande

- L’unité d’œuvre associée et la quantité si applicable

- Le délai contractuel.

5.2- Validité des bons de commande

Les bons de commandes établis avant la résiliation du marché continuent à produire leurs effets y compris jusque 6 mois après la fin du marché.

Ils ne peuvent pas être refusés.

Leur durée peut excéder la durée prévisionnelle du marché.

5.3- Annulation des bons de commandes

Tout bon de commande émis et n’ayant pas fait l’objet d’un début de réalisation résiliation peut être annulé à tout moment par le GPM-Guyane.

En cas d’annulation d’un bon de commande en cours de réalisation, un décompte de résiliation partiel est effectué en appliquant au bon de commande les dispositions prévues à l’article 41 du CCAG PI.

5.4- Suivi du marché

Au titre de l’UO7 le titulaire fournit un bilan cumulé des prestations 1 mois avant la fin du marché

5.5 - Obligation relatives à la démarche MASE

« Le site du Grand Port Maritime est certifié MASE, ce qui implique un haut niveau de management de la Sécurité, et ce qui a des implications très fortes sur le titulaire du marché, ses éventuels co-traitants, ses éventuels sous-traitants et fournisseurs, et les intervenants.

Pour cela, il sera demandé :

    - Une implication autant que nécessaire en fonction du contexte dans l’établissement, selon le cas, soit du Plan de Prévention, soit du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS), ou soit enfin du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), puis, par la suite, dans le respect des règles et des moyens de prévention identifiés.

    - L’application totale des procédures internes de l’intervenant (DUERP, notamment), si elles existent, et l’application totale des règles de prévention communiquées par le GPM-Guyane en plus des règles de prévention vues supra.

    - La connaissance et l’application de toutes les exigences légales et réglementaires applicables à la prestation.

    - Une mise en place d’une surveillance effective et permanente de tous les aspects du chantier par des personnes compétentes, impliquées et maitrisant les outils de prévention prévus.

    - La formation efficace et vérifiée des intervenants de tous niveaux à l’ensemble de ces règles.

    - Une remontée systématique auprès du GPM-Guyane de tous les incidents, presqu'accidents et accidents survenus au cours du chantier que ce soit sur l’emprise ou à l’extérieur dès lors qu’ils sont en relation avec la prestation.

    - Une participation systématique à toutes les enquêtes ou analyses, en vue d’améliorer la prévention.

    - La tenue des indicateurs prévus ou la transmission d'informations permettant au GPM-Guyane de les tenir (voir tableau des indicateurs à compléter).

    - Un bilan écrit en fin de chantier des aspects sécurité reprenant l’ensemble des points vus plus haut (voir bilan qualitatif).

Cette clause contractuelle est applicable si nécessaire.

Tout manquement à ces demandes pourra être selon les cas, soit être sanctionné financièrement selon les modalités prévues au chapitre « pénalités », soit provoquer un arrêt instantané de la prestation, avec impact sur les délais aux torts du prestataire, soit enfin, en cas de manquements répétés pourront faire l’objet d’une résiliation du marché aux torts du titulaire avec ou sans mise en demeure en fonction de la gravité des manquements. Les deux derniers points font partie du processus de réception du chantier »

ARTICLE 6-    QUALITÉ DES PRESTATIONS

Les prestations doivent être conformes aux stipulations du marché, aux prescriptions et aux normes applicables aux prestations de conseil, de système d’information, de suivi réglementaire et d’accompagnement technique et financier pendant toute la durée du marché.

Le prestataire s’engage à fournir des prestations de qualité dans le respect les règles de l’art, aux exigences du code de déontologie équivalent à celui des experts comptables et/ou commissaires aux comptes.

Il est donc convenu entre les parties, que si les normes, textes et lois venaient à changer, le titulaire devrait les appliquer et les respecter dès leurs dates d’applications.

ARTICLE 7 -    PRÉSENTATION MENSUELLE DU TABLEAU SYNTHÉTIQUE DE SUIVI DES SERVICES FAITS

Le titulaire remet à la fin du mois un tableau reprenant l’ensemble des exigences, des critères et des niveaux et indiquant les niveaux obtenus dans le mois pour ses prestations au regard de chaque ligne. Les tableaux sont à construire par le Titulaire.

Il conserve par devers lui l’ensemble des éléments qui lui ont permis de calculer les résultats obtenus.

Le pouvoir adjudicateur, s’il est d’accord avec les niveaux signe le tableau synthétique de suivi des services faits qui devient dès lors une attestation de service fait

En cas de non-obtention des niveaux attendus, les pénalités prévues à l’article correspondant de ce cahier des charges sont applicables sans discussion. Le tableau synthétique de suivi des services n’est alors signé que sur présentation des avoirs correspondant aux pénalités, et ce sans qu’il soit nécessaire au pouvoir adjudicateur d’émettre de demande sous forme de lettre ou courriel pour l’application de ces pénalités.

Dans ce cas, dès que les avoirs sont fournis, le pouvoir adjudicateur signe le tableau synthétique des services faits comme vu supra.

Dans le cas où exceptionnellement un niveau requis n’aurait pas été atteint, mais que le pouvoir adjudicateur souhaite dispenser de manière très exceptionnelle le titulaire des pénalités exigibles, le pouvoir adjudicateur mentionne dans la colonne ad hoc dans le TSSSF le motif d’exonération de ces pénalités et accepte le tableau synthétique des services faits en renonçant aux avoirs.

ARTICLE 8 - PÉNALITÉS

Des pénalités sont appliquées au titulaire en cas de non-respect des engagements contractuels, sauf s’il est justifié d’un cas de force majeure.

Toutes les pénalités sont cumulables.

S’il y a relation de cause à effet entre deux pénalités, la pénalité la plus forte est prise en considération.

Le montant des pénalités, dont l’application aura au préalable été notifiée par écrit au titulaire, sera déduit de la facture concernée.

Les pénalités sont fermes et suivent le tableau suivant :

| Thème | Exigences | Critère | Niveau | Sanction | Réparation du préjudice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le pilotage global du projet | Gestion du cofinancement (indicateurs, stratégie de communication, process comptable etc.) auprès d’INTERREG CARAIBES, du chef de file et des membres. | Continu | Oui | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| Le pilotage global du projet | Gestion des Comités de Pilotage et des Comités Techniques (présentations, animation, comptes-rendus, …) | Périodicité | Trimestrielle | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| Le pilotage global du projet | Reportings physique et financier sur Synergie cadrés par INTERREG avec validation du chef de file | Complétude | 100% | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| Le pilotage global du projet | Présentation du projet aux instances du GPM Guyane, du GPM Martinique ou du GPM Guadeloupe en présentiel ou en distanciel. | Délai suite à la demande du chef de file | 1 mois | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| Le pilotage global du projet | Bilan général | Délai avant fin cofinancement | 1 mois | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| Le fonctionnent de l’observatoire | Collecte de données, traitement et valorisation, | Périodicité | Annuelle | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| Le fonctionnent de l’observatoire | Etablissement du modèle économique et juridique | Délai suite à la demande | 3 mois | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| Le fonctionnent de l’observatoire | Rédaction des conventions de nouveaux membres, élargissant le périmètre géographique. | Délai suite à la demande | 3 mois | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| Le fonctionnent de l’observatoire | Accompagnement technique aux évènementiels internationaux (PMAC, CSA, etc.) et évènements de communication avec établissement des présentations et des comptes-rendus de mission | Périodicité | Bi annuelle | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| Le fonctionnent de l’observatoire | Enrichissement continu des thématiques de l’observatoire : économiques, opérationnelles, portuaires, maritimes, environnementales, associé à la diversification des usages et usagers | Continu | Oui | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| Le fonctionnent de l’observatoire | Mise en œuvre de l’autonomie opérationnelle et financière de la plateforme | Délai avant la fin cofinancement | 6 mois | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| Le fonctionnent de l’observatoire | Formation des nouveaux membres par le titulaire | Délai à la demande du chef de file | 1 mois | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| Le fonctionnent de l’observatoire | Livrables valorisant les données traitées | Périodicité | Annuelle | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| Le développement « boost » et amélioration de l’outil, | Sourcing, traitement et alimentation data | Périodicité | Annuelle | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| Le développement « boost » et amélioration de l’outil, | Systématisation de la collecte de données, et paramétrisation de connecteurs | Continu | Oui | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| Le développement « boost » et amélioration de l’outil, | Création de nouveaux modules, de nouvelles fonctionnalités avec propositions de versions intermédiaires | Délai après identification | 6 mois | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| Le développement « boost » et amélioration de l’outil, | Formation des référents par le titulaire | Périodicité | Semestrielle | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| Le développement « boost » et amélioration de l’outil, | Etablir les préconisations Mettre en œuvre les solutions | Délai après dysfonctionnements | 1 mois | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| La maintenance et optimisation | Mise à jour, sauvegarde et sécurisation des données | Périodicité | Annuelle | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| La maintenance et optimisation | Stockage et sécurisation de la plateforme dans un espace dédié. | Périodicité | Annuelle | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| La maintenance et optimisation | Maintenance et continuité de service, système de monitoring, système de back up, suivi qualité | Périodicité | Annuelle | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| La maintenance et optimisation | Formation des référents par le titulaire | Périodicité | Semestrielle | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| Fin cofinancement | Rapport global final cadré par INTERREG | Complétude | 100% | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| La transition technique | Etablir la transition technique et opérationnelle de la plateforme et de ses données dans la période vers un espace de stockage sécurisé avec le service RSI du GPM GUYANE | Complétude | 100% | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| La transition technique | Stockage et sécurisation de la plateforme dans un espace dédié. | Périodicité | Semestrielle | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| La transition technique | Mise à jour, sauvegarde et sécurisation des données | Périodicité | Semestrielle | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| La transition technique | Maintenance et continuité de service, système de monitoring, système de back up, suivi qualité afin de permettre la continuité de service sans aucuns problèmes techniques | Périodicité | Semestrielle | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| La transition technique | Formation des référents par le titulaire | Périodicité | Semestrielle | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| Suivi post cofinancement | Gérer le contrôle et la certification encadrés par INTERREG | Exactitude | 100% | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| Suivi post cofinancement | Réaliser un audit général technique et opérationnel de l’observatoire | Délai après décision chef de file | 1 mois | 100€HT par jour de retard | A calculer |
| Suivi post cofinancement | Former les référents au fonctionnement de l’observatoire, au modèle économique, aux modalités d’export et d’import, aux relations avec les fournisseurs de données et au suivi financier | Périodicité | Semestrielle | 100€HT par jour de retard | A calculer |

Les valeurs indiquées sont remplacées par celles promises dans l’annexe à l’acte d’engagement N°2 si applicable.

D’autres pénalités sont appliquées au titulaire en cas de :

- Manquement majeur à une exigence du CCAP : 100 euros par manquement, sauf en cas de non-respect de la clause de substitution de personnel ou de confidentialité : 3000 euros par manquement.

- Manquement à une promesse du mémoire technique ou des annexes à l’acte d’engagement :

  - Avec impact sur le niveau de qualité : 1000 euros par manquement, (et par semaine si applicable)

  - Sans impact sur le niveau de qualité : 100 euros par manquement et par semaine.

ARTICLE 9 - LITIGES

Le paragraphe 5.1 du CCAG P.I, s’applique dans aucune restriction.

ARTICLE 10 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Dans le cadre de l'exécution du présent marché, et nonobstant les dispositions contraires de l'Article 33 du CCAG PI, il est expressément convenu entre les parties que l’intégralité de la production documentaire et des données numériques réalisées par le titulaire au cours de l'exécution du marché, quel qu'en soit le support, est la propriété exclusive du client. Cette dérogation s'applique de manière systématique à toutes les productions documentaires et données numériques générées par le titulaire dans le cadre de la mission contractuelle, qu’il s’agisse de rapports, plans, croquis, études, logiciels, bases de données, ou tout autre document ou fichier produit dans le cadre de l’exécution des prestations prévues.

10. 1. Nature de la Production Documentaire et des Données Numériques

Les termes « production documentaire » et « données numériques » comprennent, sans limitation :

- Les documents écrits : rapports, notes, études, analyses, procédures, comptes rendus de réunions, correspondances, plans, dessins, diagrammes, manuels d’utilisation, etc.

- Les données numériques : fichiers électroniques, bases de données, modèles, diagrammes numériques, programmes informatiques, codes sources, données traitées ou brutes, etc.

Ces productions peuvent être réalisées à toutes les étapes du marché : études préalables, exécution des prestations, phase de mise en œuvre, tests, validations et toute autre phase liée à l’exécution des travaux ou services.

10.2. Propriété du Client

L'intégralité des productions mentionnées ci-dessus, dès leur création, sera la propriété exclusive du client, sans qu'il soit nécessaire de formaliser un transfert spécifique. Cette propriété s'étend à tous les droits relatifs aux contenus produits, y compris, mais sans se limiter à, leur reproduction, leur modification, leur adaptation, leur diffusion, et leur exploitation sur tout support et par tout moyen, en France comme à l’étranger, sans limitation de durée.

Le titulaire s'engage à céder au client, de manière irrévocable, l’ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents à ces productions dès leur création, sans aucune contrepartie supplémentaire, que ce soit pendant ou après la durée du marché.

10.3. Exemples de Situations Concernées

- Documents techniques et études : Tous les rapports d’analyse, études d’impact, maquettes numériques, plans d’exécution, etc., réalisés par le titulaire dans le cadre des prestations de service ou des travaux effectués, deviennent la propriété du client dès leur production.

- Logiciels et bases de données : Si le titulaire développe des logiciels, applications, ou bases de données dans le cadre de l'exécution de ses missions, tous les codes sources, interfaces, algorithmes, et autres éléments relatifs à ces créations seront immédiatement la propriété du client, sans restriction d’utilisation.

- Documents relatifs à la gestion de projet : Tout document administratif, contractuel, ou de gestion de projet (planning, budget, suivi d’avancement, etc.) produit dans le cadre du marché sera également la propriété exclusive du client.

10.4. Droits du Client sur les Données

Le client pourra exploiter librement ces productions, y compris en modifiant ou en adaptant les documents, données ou logiciels selon ses besoins. Le titulaire reconnaît expressément que cette propriété s'étend à toutes les étapes de la production, ainsi qu’à toute réutilisation ou rediffusion des productions créées dans le cadre du marché.

Le titulaire s’engage à ne pas revendiquer aucun droit sur les documents et données produits, à l'exception de la reconnaissance de l’auteur dans les cas où la loi le prévoit.

10.5. Obligations du Titulaire

Le titulaire est tenu de remettre l’intégralité des productions documentaires et des données numériques au client, dans les délais convenus, et ce, en toute confidentialité. À la fin de l'exécution du marché, il devra transmettre toutes les copies de ces productions sous un format numérique compatible avec les outils utilisés par le client.

En outre, le titulaire s’engage à fournir une documentation détaillée relative aux productions réalisées, de manière à permettre au client d’exploiter pleinement les documents et données, notamment en fournissant toute information technique et méthodologique nécessaire à leur compréhension et à leur utilisation optimale.

10.6. Exceptions

Aucune exception à cette règle de propriété n’est prévue, sauf disposition contraire clairement définie dans un avenant ou un autre document contractuel entre les parties, accepté par le client.

10.7. Conservation et Restitution des Données

En cas de résiliation anticipée du marché, le titulaire devra immédiatement restituer toutes les données et productions au client, y compris toute information relative aux travaux non encore achevés, dans un format accessible. Le titulaire devra également garantir que toutes les copies électroniques et physiques de ces productions seront supprimées de ses systèmes.

ARTICLE 11 - LITIGES

Dans le cas où un accord ne pourrait intervenir après une tentative de règlement à l’amiable entre les parties telles que prévue dans l’article correspondant du CCAG PI, le litige serait porté devant le tribunal administratif de Cayenne.

ARTICLE 12 - RÉFÉRENCE

Le titulaire ne peut utiliser la référence du Grand Port Maritime de la Guyane, sans son autorisation préalable.

ARTICLE 11 – DÉROGATIONS AU CCAG-PI

Les articles 4 (pièces contractuelles), 14 (pénalités) du CCAG PI sont dérogés par les articles correspondant du CCAP.

L’article 10 complète les articles 33, 34 et 35 du CCAG PI. En cas de contradiction de ce CCAP avec ces articles, les clauses du CCAP prédominent. Les autres clauses du CCAG PI produisant leurs effets.

Les autres articles du CCAP complètent le CCAG PI.