PROJET D’UNE PLATEFORME LOGISTIQUE COMMUNE ENTRE LA PHARMACIE ET LE MAGASIN GENERAL

Fiche de synthèse à l’attention de l’ARS,

Document produit par l’encadrement de la pharmacie, la direction logistique de l’établissement avec l’aide de la direction des finances

Mars 2025

SOMMAIRE

Table des matières

1.	Introduction	3

2.	Locaux envisagés	4

A.	Emplacement	5

B.	Caractéristiques des locaux de la PUI	5

Hygiène	5

Sécurité	6

Sureté	6

Isolement thermique	7

Adaptabilité / évolutivité	7

C.	Implantation intérieure	8

3.	Projet de nouvelle PUI	9

A.	Contexte général	9

B.	Objectif du projet de construction de la nouvelle PUI	9

C.	Modernisation et sécurisation du circuit des produits pharmaceutiques	10

D.	Sécurisation des transports des produits pharmaceutiques	11

4.	Projet de nouveau magasin général	12

5.	Synergies associées à la plateforme logistique commune	15

A.	Adopter une stratégie informatique partagée entre le magasin général et la pharmacie à usage intérieur	15

B.	Mutualiser les transports de livraison des produits pharmaceutiques et du magasin général	15

C.	Gérer en commun certaines activités	16

D.	Autres avantages associés à la mutualisation des locaux	16

6.	Gestion des flux logistiques	17

A.	Stratégie de cheminement	17

B.	Organisation de l’agent en charge	19

C.	Moyens	20

7.	Aspects budgétaires	21

# Introduction

Avant ce projet, des échanges nombreux étaient intervenus avec l’ARS concernant les locaux utilisés par la pharmacie.

La pharmacie occupe actuellement un ancien vide sanitaire difficilement aménageable, rendant très difficiles les conditions de travail et n’offrant clairement pas des conditions d’hygiène optimales.

Ces éléments avaient été soulignés lors du renouvellement de l’autorisation de la pharmacie par le pharmacien inspecteur et la direction de l’ARS.

La direction du CHAM, à l’époque représentée par Mme. Marion Drumez, avait indiqué en réponse que des travaux allaient être effectués sur site. Un programme a été à la suite établi et un appel d’offre lancé qui fut par la suite classé sans suite. Le coût des travaux qui auraient été effectués est donc connu (4844k€ TTC). En pratique, le projet de reconstruction sur site a été abandonné quand l’opportunité du nouveau projet est apparue car il offre des avantages incomparables.

Ainsi, le projet actuel, plus étendu car il comporte le magasin général et également le coût d’achats des robots de pharmacie et des équipements, se chiffre à 4067k€. Il est donc très nettement moins cher, offre de nouvelles synergies et une véritable modernisation des modes de fonctionnement. Ceci est particulièrement vrai pour la pharmacie qui se modernise considérablement avec l’acquisition de robots (et l’un des éléments essentiels de ce dossier est que la pharmacie aura nettement de plus de facilités à faire évoluer dans 5 ou 10 ses modes de fonctionnement dans ces nouveaux locaux, beaucoup plus évolutifs par nature).

En toute fin de document figure en annexe une comparaison synthétique du projet abandonné de reconstruction sur site et du nouveau projet (nouveau projet souvent appelé « Champ-de-Gretz » qui est décrit dans le présent document).

# Locaux envisagés

Le Centre Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil (CHAM) envisage l’achat de trois entrepôts aménageables situés sur le lieu-dit du Champ-de-Gretz, à quelques centaines de mètres du site principal du CHAM. Il s’agit des entrepôts C1, C2, C3. La cloison présente sur le plan entre C2 et C3 n’a pas été montée, de sorte que l’ensemble C2, C3 forme un large espace permettant l’accueil de la pharmacie du CHAM. Le bâtiment C1 sera quant à lui dédié au magasin général.

Une cloison existera entre le bâtiment C1 d’une part et l’ensemble formé par C2 et C3 d’autre part. Néanmoins, les locaux tertiaires du bâtiment C1 seront accessibles depuis la future pharmacie par un cheminement interne passant au-dessus des portails des bâtiments C1 et C2. Ainsi, certaines surfaces seront mutualisées entre le magasin général et la PUI (vestiaire, salle de pause, salle de réunion).

Les surfaces des différents entrepôts sont les suivantes (hors surfaces tertiaires) :

- C1, surface de 310 m²,

- C2, surface de 359 m²,

- C3, surface de 359 m².

Chaque entrepôt disposant d’un accès poids lourds, la future PUI en comportera 2, ce qui lui permettra de dissocier une entrée pour les livraisons et une entrée pour les expéditions vers les différents sites du CHAM.

Conçu pour accueillir des activités logistiques, ces entrepôts disposent d’une grande hauteur sous plafond de plus de 6 mètres permettant un stockage plus dense avec possibilité de gerbage sur un palettier à 2 lisses. Cette capacité de stockage est essentielle pour garantir l’autonomie et la continuité de fonctionnement de ces deux activités. L’ensemble formé par C2 et C3 disposera en outre d’une mezzanine permettant d’augmenter la surface de travail (un ascenseur permettra de descendre ou de monter les produits et les personnels).

### Emplacement

Distants en voiture de 2.2 km (3’ en durée en voiture) par l’itinéraire n°2 indiqué ci-dessous, le CHAM et la future plateforme logistique formée pourront également être rejoints par un autre itinéraire (n°1), y compris en poids lourd, ce qui peut être important notamment en été ou durant des événements festifs à Berck (festival des cerfs-volants par exemple, enduro, …).

A compter de la mise en place de la structure, toutes les réceptions de marchandises interviendront sur la plateforme logistique. L’une des conséquences directes est que seuls les camions de livraison du CHAM rentreront en période normale sur le site principal du CHAM (limitant ainsi les risques de circulation sur ce site hospitalier).

### Caractéristiques des locaux de la PUI

Ne sera abordé ici que le bâtiment de la PUI. Les murs, plafonds et dispositif de chauffage et de refroidissement de l’air seront identiques côté magasin général. Le cloisonnement de certains espaces de la pharmacie conduira à en renforcer l’isolation thermique et l’hygiène.

### Hygiène

L’aménagement intérieur des locaux conduira à faire passer au sein de la zone logistique de la PUI l’ensemble des câblages par des faux-plafonds (plafond mezzanine et mezzanine, évitant ainsi que de la poussière puisse se former sur les câbles ou des gaines.

Côté zone logistique de la pharmacie, le bâtiment aura un sol en béton quartzé aisé d’entretien et qui pourra être nettoyé par des robots conçus pour ce type de bâtiment. Sur la mezzanine, présence d’un linoléum dont la pose et la nature seront conformes à un usage hospitalier.

Au niveau de la mezzanine, pour améliorer l’hygiène de l’espace de travail dédié aux préparateurs en pharmacie (désigné par la lettre « K » dans le schéma d’implantation ci-après) et prévenir son empoussièrement,

- un sous plafond sera positionné sous le plafond de l’entrepôt (au-dessus de la mezzanine),

- une cloison sera montée entre ce sous plafond et le sol de la mezzanine pour séparer physiquement cet espace de la zone palettier de la PUI.

Ainsi, l’espace de travail des préparateurs en pharmacie sera comme « coffré » et séparé physiquement de l’espace palettier de la pharmacie susceptible de susciter davantage de poussières. Ceci renforcera l’isolation thermique et l’hygiène de la mezzanine.

En outre, pour limiter l’entrée de poussières, un sas sera mis en place au sein de la zone réception et un autre au niveau de la zone expédition.

Les sols, cloisons, murs des zones logistiques seront lessivables.

### Sécurité

La zone de parking des camions est prévue pour des véhicules de grande taille, et pour faire en sorte que les manœuvres soient facilitées. Il n’y a pas de quai à proprement parler car la plupart des camions sont désormais équipés de hayon.

La sécurité des personnels en matière de manutention sera naturellement grandement améliorée par rapport à l’existant avec des espaces de travail suffisamment grands pour permettre la giration et la manutention correctes de gerbeurs motorisés.

La distinction côté pharmacie d’une zone de stockage grand volume (palettes) et d’une zone dédiée à la préparation des médicaments limite par ailleurs les risques associés à ce type d’activité.

### Sureté

L’ensemble immobilier du Champ de Gretz sera protégé par un grillage avec un portail aux deux entrées. L’ensemble du site disposera d’un éclairage.

Concernant les bâtiments, ceux-ci seront sous vidéo-surveillance raccordée au PC sécurité incendie du CHAM.

A l’intérieur de la PUI, les produits stupéfiants seront stockés dans des armoires sécurisées spécifiquement choisies pour cet usage.

En cas d’intervention de nuit pour aller chercher un médicament, le professionnel de la PUI disposera d’un équipement du type PTI et une procédure prévoira qu’il prévienne l’agent de sécurité incendie de son arrivée.

L’ensemble des portes et portails fermeront naturellement à clé. Les personnels pourront rentrer dans le bâtiment par des accès piétons.

Un report d’alarme incendie et de suivi de température (chambre froide et enceinte générale) sera également organisé entre la PUI et le PC sécurité.

### Isolement thermique

Les cloisons, plafonds et murs ont été spécifiquement choisis pour garantir une importante inertie thermique. Une pompe à chaleur réversible sera installée et apportera du froid en été et du chaud en hiver. La zone mezzanine sera particulièrement bien isolé du fait de l’existence de deux plafonds (plafond de l’entrepôt et le plafond de la mezzanine).

Pour le robot de préparation de type Rowa, une circulation d’air spécifique sera mise en œuvre.

Le bâtiment sera naturellement conforme à la RT 2012.

### Adaptabilité / évolutivité

De par sa forme et sa structure, le bâtiment sera naturellement beaucoup plus adaptable aux évolutions techniques et technologiques de la pharmacie. Il sera ainsi possible à terme d’installer un robot préparateur de pilulier ou tout équipement robotique, ce qui ne peut naturellement être garanti à l’emplacement précédent de la pharmacie du CHAM.

### Implantation intérieure

A : Magasin Général, B : Zone reprographie, C : Vestiaires, D : Entrée livraison PUI, E : palettier pharmacie, F : emplacement du robot de type Rowa, G : Stockeurs verticaux (ou stockeurs à plateaux rotatifs), H : rétrocession, I : Zone expédition PUI, J :  zone tertiaire PUI, K : zone préparation prép. pharmacie

# Projet de nouvelle PUI

La nouvelle PUI améliorera considérablement la sécurisation du médicament et le respect de la réglementation pharmaceutique, tout en apportant des conditions de sécurité et de confort nettement plus satisfaisantes pour les personnels de la pharmacie.

### Contexte général

La PUI se situe en sous-sol du site principal de l’hôpital de RDF depuis 1996. Elle occupe des locaux qui ne sont pas prévus initialement à cet usage. Les locaux ne permettent pas une marche en avant (usage dangereux des chariots de manutention ; croisement des flux ; circulation étroite), ni une optimisation des stockages (Gerbage impossible ; dépalettisation nécessaire ; locaux de stockage annexe distant de la PUI). Il n’y a pas d’accès directe aux couloirs de l’hôpital, il est nécessaire de passer par l’extérieur du bâtiment. Il existe 2 servitudes (local appartenant au laboratoire d’analyse médicale et accès station centrale du convoyeur pneumatique) qui obligent l’intervention d’agents extérieurs à la PUI ce qui est contraire à la réglementation.

La cour logistique est petite, peu pratique et expose à un risque pour les patients venant chercher des médicaments (proximité des véhicules de livraison et du parking des patients). Enfin les locaux actuels sont insuffisants pour l’ensemble des tâches de la PUI (existence de locaux de stockages en dehors de la PUI).

L’hygiène et la sécurité des locaux sont insuffisant au regard du code du travail et des bonnes pratiques de pharmacie hospitalière. L’autorisation de fonctionnement de la PUI délivrée par l’A.R.S. est conditionnée à la réalisation de travaux de mise en conformité.

### Objectif du projet de construction de la nouvelle PUI

Le projet consiste à délocaliser la PUI dans des locaux neufs distants d’un kilomètre de l’hôpital. Ce bâtiment sera constitué d’une une salle de stockage adaptée et de locaux tertiaire attenant. La hauteur de cette salle permettra de gerber des palettes en hauteur en toute sécurité et de l’équiper d’automate de stockage afin d’augmenter la capacité de stockage et d’avoir une gestion de stock plus efficiente.

Un bâtiment unique pour la PUI associé à une marche en avant optimisée permettra une amélioration de la productivité de la logistique interne. Contigu à ce bâtiment des locaux seront attribués à un espace tertiaire qui accueillera les bureaux du personnel, le secrétariat et l’espace de rétrocession.

Ce projet inclut aussi les locaux du futur magasin général contigu à la PUI ; Cela permettra de mutualiser certains locaux (salle de réunion ; vestiaires ; salle de pause) ainsi que les transports vers les différents sites du CHAM.

Dans le cas de l’abandon de ce projet la mise en conformité des locaux actuels de la PUI sera nécessaire et engendrera des coûts estimés à plus d’un million d’euros.

### Modernisation et sécurisation du circuit des produits pharmaceutiques

En préambule il est rappelé la nécessité de fiabiliser le système d’information de la PUI par l’acquisition d’un vrai WMS ou d’une optimisation du logiciel Newac pour une totale dématérialisation des informations relatives aux mouvements de stocks pharmaceutiques sur l’ensemble de l’hôpital.

Ce projet permettra :

- Des flux adaptés aux besoins : marche en avant, optimisation des flux logistiques avec les services,

- Un stockage de palettes avec palettier triple hauteur (1 au sol + 2 au-dessus pour gerbage de palette de réserve). Gerbeur 5 m de hauteur pour les gros volumes DMS et médicaments,

- La mise en place de 4 stockeurs rotatifs grande hauteur (DMS petit et moyen volume et médicaments moyen volume) :

  - Prélèvement et rangement semi-automatisés et guidage informatique : Sécurisation des mouvements de stock,

  - Réduction du temps de préparation des commandes de 2/3,

  - 75% de réduction de la surface au sol,

  - Fiabilisation des mouvements de stocks entrée - sortie.

- Robot de boîte (type BD Rowa) : stockage médicaments petit volume :

  - Automatisation de la réception (travail de nuit possible),

  - Automatisation de la sérialisation (l’automate réceptionne et sérialise lui-même),

  - Automatisation du rangement pour une meilleure sécurisation,

  - Automatisation de la préparation des commandes de service,

  - Automatisation Gestion des inventaires, retraits de lots et périmés,

  - Fiabilisation des mouvements de stocks,

  - Amélioration des conditions de travail et de la valeur ajoutée des professionnels.

- Ergonomie des locaux nettement améliorée avec un espace tertiaire adapté et l’adjonction d’un vestiaire d’une salle de réunion inexistants aujourd’hui,

- Mise en respect vis-à-vis de la réglementation :

  - Mise en conformité, sécurisation, hygiène,

  - Surfaces lisses (murs, sols, plafond),

  - Local à température dirigée,

  - Locaux spécifiques stupéfiants, produits inflammables,

  - Renouvellement d’air adapté,

  - Confort phonique et visuel,

  - Espace rétrocession adapté à l’activité et à l’accueil des patients,

  - Préparatoire,

    - Utile pour le reconditionnement et la Préparation Doses Unitaires (PDU),

    - Préparations magistrales.

L’automatisation des systèmes de stockage laisse espérer un gain en fonctionnement normal de 2 ETP PPH sur des tâches répétitives sans valeur ajoutée. Cela ouvre la possibilité de réallocation vers des profils préparateurs d’étage : ainsi, la gestion complète des armoires de service du pôle médecine, permettra une meilleure efficience de la gestion des stocks et une réduction importante du temps infirmier (de l’ordre de 20h IDE/service/semaine) et un respect au quotidien des critères impératifs de certification HAS.

### Sécurisation des transports des produits pharmaceutiques

La plateforme se situera au lieudit du Champ de Gretz (avenue de la sucrerie), à 3 minutes de voiture du site principal du CHAM (2 chemins différents permettent de relier les deux emplacements).

L’éloignement de la PUI des services MCO impliquera une réorganisation et une sécurisation accrue des transports afin de répondre à l’approvisionnement optimal de l’hôpital et aux besoins en urgence.

Un chapitre de la présente note décrit les actions prévues pour s’assurer de cette sécurisation. En pratique, en plus de l’allocation de ressources dédiées au flux transport entre ces deux sites du CHAM, un effort très spécifique sera apportée :

- à la traçabilité logistique des livraisons de la pharmacie,

- à la formalisation des conditions de transports de diverses catégories de produits.

# Projet de nouveau magasin général

Le magasin général se situe à Campagne-les-Hesdin depuis de nombreuses années. Il occupe des locaux qui n’étaient pas prévus à cet usage. La zone réception se situe sur une ancienne allée routière transversale au bâtiment des foyers de vie. De part et d’autre de cette allée figurent des pièces de rangement qui n’avaient pas vocation initialement à stocker du matériel.

Le magasin général occupe de nombreuses pièces qui prises individuellement ont une capacité de stockage limitée en hauteur et en surface. Ainsi, il est impossible de gerber en hauteur une palette.

L’inadéquation des locaux à l’usage entraîne des conditions de travail difficiles et une productivité limitée :

- Nécessité de passer par plusieurs pièces pour effectuer une préparation de commande,

- Présence d’un trottoir dans l’allée centrale rendant difficile certaines manutentions,

- Manque d’hygiène,

- Manque d’isolation thermique.

L’usage de chariots de manutention dans de tels locaux est complexe et potentiellement à risque. Pour certaines pièces, les produits doivent être dépalettisés avant d’arriver sur leur pièce de stockage, entraînant des ports de charge et une manutention de nombreux produits.

Le projet vise à déménager le magasin général dans un entrepôt neuf avec une salle de stockage d’un seul tenant. La hauteur de cette salle permettra de gerber des palettes en hauteur en toute sécurité et ainsi d’améliorer la capacité de stockage de l’établissement.

Cette capacité de stockage permettra :

- d’améliorer la résilience de l’établissement en augmentant les capacités de stockage de l’établissement sur certains produits (palettes de masques avant période hivernale, gel hydroalcoolique, etc.),

- de se faire livrer en palettes homogènes certains produits pour fiabiliser les stocks et réduire le nombre de commandes passées (possibilité d’avoir des boni associée),

- d’améliorer la productivité du magasin général en réduisant le circuit de préparation qui sera concentré en un espace réduit.

Par ailleurs, il est prévu d’équiper la salle de stockage de stockeurs dynamiques permettant d’assurer un FIFO et d’éviter d’avoir un encombrement au sol trop important. Toujours sur la gestion des stocks,

- le fait d’avoir sur un même lieu l’ensemble des produits et la promotion de palettes homogènes faciliteront la fiabilisation des stocks notamment en période d’inventaire,

- les consommations seront également plus faciles à suivre du fait du stockage dynamique (des lignes de prélèvement seront identifiées et réapprovisionnées à échéance préalablement définies – toute anomalie de consommation sera dès lors plus facile à percevoir).

La reprographie occupera une pièce tertiaire située au rez-de-chaussée, permettant que le copieur numérique soit situé dans un lieu propre, ventilé et un accès aisé des produits entrants (palettes de papier, gestion des imprimés sous-traités résiduels, stockage des ordonnanciers). Du fait que cette activité soit actuellement gérée par le magasin, les nouveaux locaux permettent de prolonger cette mutualisation des moyens.

En matière de risques professionnels, le fait de disposer d’un entrepôt initialement prévu pour une activité logistique offre un accès dédié aux poids lourds. Sur Campagne-les-Hesdin, le magasin se situe sur un espace où des résidents peuvent déambuler. Le magasin de Campagne-les-Hesdin ne dispose pas à proprement parler de quai ou de zone de déchargement.

En matière de sécurité des biens et des personnes, le magasin actuel disposait de nombreuses entrées. Dans les nouveaux locaux, que ce soit pour le magasin général ou la PUI, le nombre d’entrées seront restreintes. Par ailleurs, la gestion des fournisseurs sera facilitée avec la possibilité de prévenir la déambulation de personnes étrangères au service.

Sur la sécurité des personnes, il est attendu :

- moins de manutentions,

- des équipements de stockage adaptés,

- la possibilité de gerber dans de bonnes conditions des produits en hauteur.

Plan d’implantation envisagé du magasin général avec le stockeur dynamique en emplacement central

Sur l’économie associée au bâtiment, il est précisé les points suivants :

- le CHAM arrêtera la location de garages situés dans la commune de St. Josse (utilisé pour du stockage de mobiliers divers),

- la proximité du magasin général avec le site principal sera source d’économies :

  - Distance routière réduite,

  - Mutualisation des livraisons du magasin général et de la PUI pour les sites extérieurs (les produits pharmaceutiques et les produits du magasin général seront mis dans le même camion de livraison),

  - En outre, il sera plus aisé de procéder à des dépannages en cas d’urgence.

- le futur magasin sera nettement mieux isolé thermiquement,

- comme précédemment indiqué dans la partie dédiée à la pharmacie, les locaux tertiaires seront communs entre la PUI et le MG (vestiaires, douche, WC),

- par ailleurs, des travaux de sécurisation incendie estimés à 20k€ auraient été requis dans l’actuel magasin général (il eut été requis de partitionner une salle de stockage en deux, ce qui aurait diminuer la capacité de stockage et pénalisé encore davantage les conditions de travail),

- enfin, des nuisances pour les résidents des foyers seront supprimées (bruit des camions, arrivées de fournisseurs).

# Synergies associées à la plateforme logistique commune

Le projet de plateforme logistique s’inscrit dans un programme plus large visant à la révision de l’organisation et du fonctionnement logistique de l’hôpital qui, pour mémoire, se caractérise par la multiplicité de ses sites et le grand nombre de structures médico-sociales.

La proximité du site principal et la présence concomitante sur un même site de la PUI et du magasin général introduisent de nouvelles perspectives de mutualisation des transports, particulièrement coûteux pour l’établissement.

Au-delà d’une mutualisation des transports, le projet visera également à harmoniser les pratiques entre les deux services par l’adoption d’outils communs et par la mutualisation d’effectifs et de tâches logistiques.

### Adopter une stratégie informatique partagée entre le magasin général et la pharmacie à usage intérieur

Les deux services utilisent à l’heure actuelle le même logiciel WMS. Ce logiciel demeure incomplet et plusieurs modules viendront le compléter :

- Module de préparation des commandes : introduit un plan de cueillette et la possibilité de saisir par le biais d’un terminal mobile les objets prélevés (possibilité nouvelle de mettre en place des systèmes de type plein vide au sein d’un magasin ou d’un service de soins),

- Module de précommande pour les unités de soins : permet aux services de commander les produits par le biais d’un client web. Ces précommandes peuvent être paramétrées de différentes manières en fonction des produits concernés (dotation, demande ponctuelle, …),

- Module de traçabilité logistique des transports qui permettra de suivre l’acheminement des produits de la pharmacie (ou du magasin général) jusque dans les unités (les produits sont placés dans des contenants sur lesquels vont être apposées des étiquettes code à barre : l’étiquette sera scannée à différentes étapes de son acheminement : départ site, arrivée sur site de livraison, arrivée dans l’unité de soins).

Le logiciel permettra en outre de piloter les équipements présents sur la plateforme et notamment les robots de préparations ou les stockeurs robotisés.

### Mutualiser les transports de livraison des produits pharmaceutiques et du magasin général

Les transports entre la plateforme et les sites du CHAM seront mutualisés. L’organisation envisagée est la suivante pour l’acheminement des dotations :

- Les dotations du magasin général seront livrées avant l’ouverture de la pharmacie (correspond à un site par jour), en jour ouvré.

- Au retour seront rapportés les contenants vides de la pharmacie présents sur ce même site (chariots),

- Les dotations pharmaceutiques seront livrées en fin d’après-midi vers un site de livraison,

- Au retour, les contenants vides du magasin général seront rapportés.

Au total, ce système supprime tout transport à vide effectué par les camions du CHAM. Il permet en conséquence de réduire de limiter les kilomètres parcourus et de réduire la taille des camions employés. Bien entendu, les contenants de la PUI et du magasin général seront distincts et ne seront pas mélangés.

### Gérer en commun certaines activités

En sus du transport, les étapes suivantes seront réalisées de manière commune :

- réception comptable (acter informatiquement la réception de marchandises en provenance de fournisseurs),

- manutention de palettes et de charges lourdes à l’aide d’engins motorisés (un gerbeur sera notamment mutualisé),

- paramétrage du logiciel,

- évacuation des déchets de la plateforme (cartonnage, autres déchets).

Au-delà des économies RH suscitées, cette organisation mutualisée apportera de la souplesse en permettant plus facilement de s’assurer que chaque jour un agent disposant d’un CACES soit présent pour manutentionner des palettes (la même chose pourrait être dite des conducteurs permis C).

### Autres avantages associés à la mutualisation des locaux

Pour mémoire, la juxtaposition offre la possibilité de mutualiser de nombreux locaux présents au sein de la plateforme et ainsi de minimiser les coûts : vestiaires, salle de pause, salle de réunion, équipements informatiques et mobiliers divers.

# Gestion des flux logistiques

### Stratégie de cheminement

Antérieurement à ce projet, le CHAM avait déjà initié la réorganisation de ses services logistiques, en envisageant la séparation des tâches de conduite de véhicules d’une part et de distribution pédestre des produits et de repas d’autre part. Ces tâches sont désormais gérées par deux équipes distinctes, afin de mutualiser au sein d’une même équipe l’ensemble des agents logistiques disposant d’un permis C. Un autre but est de renforcer le professionnalisme de chaque équipe et de disposer d’une organisation plus lisible pour les services de soins. Cette réorganisation apportera des atouts très notables à la future organisation.

La manière la plus simple d’envisager les transports entre la future pharmacie et le bâtiment clinique principal du CHAM est qu’une personne (ou un ensemble de personnes) effectuent la totalité du chemin, ce qui comporte naturellement une partie routière et une partie pédestre. Le shéma ci-dessous décrit cette organisation (S1, S2, Sn désignent les unités de soins).

Cette organisation présente un défaut notable : si l’agent logistique est appelé pour une urgence alors qu’il se trouve dans un service de soins éloigné de son véhicule, alors il doit cumuler un trajet pédestre et un trajet routier pour regagner la plateforme logistique (puis prendre le produit à livrer en urgence et retourner vers le bâtiment clinique).

Aussi, il est proposé une autre organisation où,

- les transports pédestre seront assurés par l’équipe logistique distribution du CHAM (anciennement dénommées « service intérieur »),

- le trajet routier entre la plateforme et le bâtiment clinique est effectué par un membre de l’équipe transport routier dédié à des rotations entre ces deux bâtiments.

L’agent de l’équipe transport dépose à son arrivée l’ensemble des livraisons dans une salle tampon dédiée et sécurisée (accessible par l’équipe logistique distribution).

Seule exception à cette organisation, les transports de produits pharmaceutiques en urgence. Dans ce cas, l’agent du transport routier effectuera le transport dans sa totalité.

En pratique cette organisation offre de nombreux avantages,

- limiter l’éloignement du chauffeur de la plateforme logistique (sauf s’il est déjà pris pour une urgence, il demeurera toujours à 5’ de la pharmacie) (le chauffeur se bornera à des trajets plateforme – espace lockers),

- améliorer l’efficience de la logistique distribution en distinguant les livraisons urgentes des livraisons non urgentes,

  - En passant par l’espace lockers, les équipes logistique distribution pourront collecter l’ensemble des produits à livrer pour un service ou un étage,

  - En étant davantage « maître de leur temps », les agents pourront mieux organiser leur journée et leurs tâches.

L’espace locker mentionné sera une salle à proximité de la cour logistique de l’actuelle pharmacie. Des lockers y seront installés et certains de ces lockers seront réfrigérés ce qui permettra d’assurer un maintien en température optimal pour les produits thermosensibles (le sac isotherme sera directement placé dans le locker). Tous les produits de la plateforme n’ont naturellement pas vocation à être placés dans ces lockers. Cette salle, sécurisée, sera accessible par les personnels de la pharmacie et de la logistique.

Au moment de la rédaction était envisagé qu’un agent en 10h effectue le travail de rotation entre la plateforme et le bâtiment clinique principal de Rang-du-Fliers (hypothèse A). Commençant avant l’ouverture de la pharmacie, il livrerait les produits du magasin en début de journée puis serait dédié aux rotations. Une autre hypothèse étudiée serait de positionner deux postes en 7h30 dont un travaillant du lundi au samedi (ces deux postes serait décalés, l’un étant le matin et l’autre l’après-midi) (hypothèse B).

### Organisation de l’agent en charge

Hypothèse A : 1 agent en 10 heures, supplée pour les médicaments urgents entre 16h et 17h20 par un autre agent logistique (logistique distribution ou magasin général).

| HORAIRES | LISTE DES TACHES A REALISER |
| --- | --- |
| 07h30 - 08h30 | - Départ du Champ de Gretz : tournée de livraison magasin et récupéraion des armoires à piluliers vide (et chariot de dotation) - Le Lundi : BERCK, - Le Mardi et le Jeudi : CAMPAGNE LES HESDIN (EHPADs et des foyers), - Le Mercredi : MONTREUIL - Le Vendredi : ETAPLE |
| 08h30-12h30 | - Allers – retours permanents entre pied de bâtiment MCO et Champ Gretz |
| 12h30 - 13h15 | - Pause |
| 13h15 - 16h00 | - Allers – retours permanents entre pied de bâtiment MCO et Champ Gretz |
| 16h00 - 17h20 | - Récupération des Rolls du magasin (livrés le matin même) et livraison armoires piluliers et chariots de dotation pleins: - Le Lundi : Les Oyats, - Le Mardi et le jeudi : Campagne (EHPAD X2 et Foyers), - Le mercredi : Montreuil, - Le Vendredi : La Canote, Entre 16h et 18h, un agent logistique peut à titre exceptionnel et pour des transports urgents assurer l’aller-retour. Remarque : à l’heure actuelle les dernières livraisons de dépannages s’effectuent avant 17h et la pharmacie regroupe l’ensemble des dernières livraisons urgentes de la journée. |

Dans l’hypothèse B, l’agent du matin termine à 14h30. L’agent d’après-midi débute à 11h00 et effectuera les rotations en début d’après-midi (puis, en fin d’après-midi, il terminerait sa journée par la livraison des piluliers).

En dehors de la période d’ouverture de la pharmacie, c’est le pharmacien de garde qui serait amené à intervenir et à amener lui-même le médicament au service.

### Moyens

#### Moyens matériels :

- Armoires métalliques,

- Caisses en plastique,

- glacières et sachets,

- Lockers réfrigérés, non réfrigérés,

- Camion (1x),

- Fourgonnette (1x).

#### Moyens organisationnels :

Une procédure décrit les transports des dotations, compléments, produits stupéfiants et produits thermosensibles. Chaque procédure précise :

- le parcours des produits et l’intervention respective des différentes équipes logistiques,

- les moyens matériels et notamment les contenants,

- les modalités et exigences de traçabilité logistique (usage du logiciel).

Une procédure est rédigée pour les transports en urgence. Outre les éléments déjà citées, elle mentionne les modalités d’appréciation de l’urgence.

#### Moyens humains :

Un poste en 10 heures du lundi au vendredi correspond à 1.66ETP (hypothèse A) et deux postes en 7h30 correspondent à 2,48 ETP (hypothèse B). Des suppressions de poste ou des réaffectations sont prévues dans ce projet qui permettent de compenser plus que largement cette hausse. Dans le tableau financier ci-après cette charge du transport Champ de Gretz – Site MCO du CHAM a été chiffré à 69300€ par an.

La mise en place d’une robotisation au sein de la pharmacie et la mutualisation de tâches logistiques permettent de diminuer le nombre de postes requis pour effectuer la même activité de deux préparateurs en pharmacie et d’un agent logistique.

A signaler également que les transports sur les différents sites des produits du magasin général et de la pharmacie étaient gérés par d’autres équipes (la charge correspondante en ETP a été estimée en euros et considérée comme une économie nette à la mise en place du projet).

Ces éléments figurent dans la partie « 7 - Aspects budgétaires ».

# Aspects budgétaires

L’enveloppe prévue pour l’aménagement de la PUI est de 1 236 000 € Tout Dépense Confondue. Intégrant donc toutes les prestations d’études et de suivi d’exécution.

Il est prévu en plus une enveloppe de 66 000 € ttc pour la fourniture et pose d’un groupe électrogène

De même qu’une enveloppe de 72 000 € ttc pour l’aménagement du magasin.

WMS (Warehouse Management System) : logiciel de gestion d’entrepôt. En pratique, ces logiciels servent à superviser une chaîne d’approvisonnement.

FIFO (First in First out) : ensemble de techniques logistiques visant à ce que le produit le plus ancien en magasin soit utilisé en priorité, permettant ainsi d’assurer un suivi accru des dates de péremption pouvant exister sur de nombreux produits