| Service émetteur : Direction des Travaux et de l’Architecture / Département Patrimoine et Equipements Rédacteur : Loïc KEROMNES |  |
| --- | --- |
| Domaine d’application - Personnel concerné : Tous personnels des services techniques |  |
| Références de la (des) procédure(s) associée(s) : |  |
| Validation par : Frédéric PITEL – Responsable de la direction travaux et architecture | Signé le : 07/03/2025 |

# Objet

Ce document a pour but d’expliciter l’organisation de la transmission des DOE à la suite de travaux commandités par le CHU.

# Glossaire

DPE		Département Patrimoine et Equipements

DTA		Direction des Travaux et de l’Architecture

RA-DPE		Référent Adjoint DPE

RCVC		Référent CVC-Plomberie DPE

RDPE		Responsable DPE

RDSI		Responsable du Département Sécurité Incendie

RELEC		Référent Electricité DPE

DOE		Dossier des Ouvrages Exécutés

# Stratégie de transmission des DOE

## Définition du DOE :

Le DOE, dossier des ouvrages exécutés, est un document contractuel obligatoire établi à la suite de l'exécution de travaux et remis au maître d'ouvrage lors de la livraison du chantier. Il a ainsi en sa possession toutes les informations nécessaires en vue de la réalisation éventuelle de travaux ou de maintenance.

Le DOE doit recenser l'essentiel des tâches réalisées par les différents intervenants au chantier. On doit y trouver l'essentiel, mais également les ouvrages indécelables après exécution tels que les VRD ou les branchements.

Lors de marchés publics, le contenu du dossier des ouvrages exécutés est fixé à l'article 40 du CCAG travaux (Cahier des Clauses Administratives Générales) du Code des Marchés Publics. Il convient alors au maître d'œuvre d'enrichir le DOE de toute information nécessaire à la réalisation ultérieure de travaux ou de maintenance sur l'ouvrage réalisé. Il doit notamment récupérer ces informations auprès des différents intervenants au chantier (entreprises de bâtiment, bureaux d'études...).

# Déroulement d’une opération de transmission des DOE

## Lancement du chantier :

A chaque nouvelle consultation le conducteur d’opération transmet aux différentes entreprises la notice DOE et la charte CAO/DAO classées respectivement sous :

\\chu-brest\Public\DPTST\Privé\9-PATRIMOINE ET TECHNIQUE\5-REFERENTIELS & CHARTES\8-Notices DOE DEM\DOE\Notice DOE

\\chu-brest\Public\DPTST\Privé\9-PATRIMOINE ET TECHNIQUE\5-REFERENTIELS & CHARTES\11-Charte DAO

## 60 jours avant la réception du chantier :

Le conducteur d’opération complète et transmet au Responsable Adjoint Patrimoine le document « annexe 1 – équipement sous contrat »

Ce dernier se charge de faire réaliser les avenants avant la date de réception des travaux.

## 60 jours après la réception des travaux :

Le conducteur d’opération transmet au Responsable Adjoint Patrimoine et au dessinateur le DOE des entreprises sous contrat. Ces derniers vérifient la complétude du dossier ainsi que la conformité des documents conformément aux chartes DOE et graphique. En cas d’anomalie, le conducteur d’opération relance les entreprises afin qu’elles corrigent leurs documents.

## Validation du DOE :

Dès lors que le DOE est complet et respecte les chartes, il est ensuite diffusé aux experts de chaque lot pour une vérification technique :

RCVC : pour les lots en lien avec le CVC

RELEC : pour les lots en lien avec l’électricité

RDSI : pour les lots en lien avec la sécurité

RDPE : pour les lots TCE non cités précédemment

Dessinateurs : pour la partie graphique

En cas d’anomalie, le conducteur d’opération relance les entreprises afin qu’elles corrigent leurs documents.

## Classement du DOE :

Dès lors la validation technique effectuée, le Responsable Adjoint Patrimoine classe les pièces techniques dans le répertoire dédié sous :

\\chu-brest\Public\AUTOCAD\Agence\B_1 Plan bâtiment\Bâtiment\B_K_5 Plan techn & DOE