CONTRAT

MARCHE DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES LOCAUX DE L’AGENCE  DE FRANCE TRAVAIL DE CAPESTERRE-BELLE-EAU

LC-2025-TRVXCBE-08

Procédure prévue à l’article L2123-1 1° du code de la commande publique

Table des matières

1.	DISPOSITIONS PARTICULIERES	4

1.1.	Identité des parties	4

1.2.	Répartition de l’exécution des prestations en cas de groupement	5

1.3.	Coordonnées bancaires	6

1.4.	Avance	6

1.5.	Décision de France Travail : Désignation des lots pour le présent contrat	7

2.	DISPOSITIONS GENERALES	8

2.1.	Objet du marché public	8

2.2.	Durée du marché public	8

2.3.	Forme marché public	8

2.4.	Pieces constitutives du marché	9

3.	MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE	9

3.1.	Personnel intervenant	9

4.	DISPOSITIONS FINANCIERES	12

4.1.	Forme et contenu des prix	12

4.2.	Actualisation des prix	12

4.3.	Modalités de paiement	13

5.	CONDITION D’EXECUTION DES PRESTATIONS	16

5.1.	Modalités d’exécution des prestations	16

5.2.	Protections et condition de travail	18

5.3.	Contrôle de l’exécution des prestations et contrôle	18

6.	OBLIGATIONS DU TITULAIRE	21

6.1.	Langue d’exécution du marché	21

6.2.	Obligation de confidentialité	21

6.3.	Protection des données personnelles	21

6.4.	Clauses sociales et environnementales	22

6.5.	Assurances	23

6.6.	Garanties	25

6.7.	Lutte contre le travail illégal et exclusion des marchés publics	25

7.	PENALITES	27

7.1.	Autres dispositions	29

8.	RESILIATION	30

9.	LITIGES	31

10.	SIGNATURES DES PARTIES	33

11.	NOTIFICATION DU MARCHE	34

# DISPOSITIONS PARTICULIERES

### Identité des parties

Le présent marché est conclu entre les soussignés,

France Travail, établissement public administratif représenté par son Directeur régional, Monsieur Fabrice MARIE-ROSE, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité : Direction Régionale - France Travail Guadeloupe et Iles du Nord Zone d’activités ANTILLOPOLE 97139 Les Abymes.

Ci-après dénommé « France Travail », d’une part,

Et la personne morale :

Indiquer la raison ou dénomination sociale, sire, adresse du siège social, numéros de téléphone, courriel et forme juridique de la personne morale candidate.

Si différent, indiquer également le nom, raison ou dénomination sociale, adresse, numéros de téléphone et courriel du service ou établissement chargé de l’exécution des prestations.

Représentée par :

Indiquer les nom, prénom, qualité, numéros de téléphone et courriel du signataire ayant compétence à cet effet.

|  | agissant en qualité de candidat individuel |
| --- | --- |
|  | agissant en qualité de mandataire du groupement d’opérateurs économiques constitué en application des articles R.2142-19 à R.2142-27 du Code de la commande publique conformément au document de candidature remis dans le cadre de la consultation à l’issue de laquelle le présent marché a été conclu |

Ci-après dénommé « le titulaire » d’autre part.

### Répartition de l’exécution des prestations en cas de groupement

En cas de groupement d’opérateurs économiques constitué en application des articles R.2142-19 à R.2142-27 du code de la commande publique sous une forme conjointe, les prestations sont réparties entre les membres du groupement comme indiqué ci-dessous :

| Désignation des membres du groupement d’opérateurs économiques | Prestations exécutées | Montant en € HT |
| --- | --- | --- |
| Lot n° |  |  |
| Lot n° |  |  |
| Lot n° |  |  |
| Lot n° |  |  |

### Coordonnées bancaires

Les sommes dues au titre du marché sont libérées par virement sur le(s) compte(s) bancaire(s) dont le relevé d’identité est joint.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, le relevé BIC IBAN de chacun des membres du groupement est inséré ou agrafé sur cette page, si le titulaire est un groupement solidaire, le relevé BIC IBAN du compte unique est inséré ou agrafé sur cette page.

Insérer ou agrafer sur cette page le relevé BIC IBAN.

### Avance

En application de l’article 4.3.1 du Contrat, le Titulaire indique :

Renoncer au bénéfice de l’avance prévue à ce même article ;

Ne pas renoncer au bénéfice de l’avance prévue à ce même article.

En cas de groupement d’opérateurs économiques constitué en application des articles R. 2142-19 à

R. 2142-27 du code de la commande publique, l’avance est répartie entre les membres du groupement selon la clef de répartition suivante :

| Désignation des membres du groupement d’opérateurs économiques | Pourcentage de répartition de l’avance |
| --- | --- |
| Lot n° (à compléter par le candidat) |  |
|  | % |
|  | % |
|  | % |
| Lot n° (à compléter par le candidat) |  |
|  | % |
|  | % |
|  | % |
| Lot n° (à compléter par le candidat) |  |
|  | % |
|  | % |
|  | % |
| Lot n° (à compléter par le candidat) |  |
|  | % |
|  | % |
|  | % |

### Décision de France Travail : Désignation des lots pour le présent contrat

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que cette rubrique est réservée à France Travail.

L’offre est acceptée en ce qui concerne : L’ensemble des lots de la consultation Lot n°1 : Cloisons aluminium - menuiseries intérieures - plâtrerie - faux-plafonds - revêtements de sols et murs – peinture Lot n°2 : Electricité Lot n°3 : Plomberie Lot n°4 : Climatisation

# DISPOSITIONS GENERALES

### Objet du marché public

Passée selon la procédure prévue à l’article L. 2123-1 du code de la commande publique, la présente consultation vise à la conclusion de marchés de travaux ayant pour objet l’aménagement du site France Travail Guadeloupe à Capesterre-Belle-Eau. Ces prestations sont décrites au Contrat et au Cahier des charges fonctionnels et techniques (CCFT).

### Durée du marché public

Sous réserve des dispositions du présent contrat, relative à la résiliation, ou sous réserve des dispositions de l’article 8 du présent contrat , le marché est conclu à compter de sa date de notification, pour une durée prévisionnelle de travaux mentionnée sur le planning contractuel et prend fin à l’expiration de la période de la garantie de parfait achèvement ou à la levée de la dernière réserve si celle-ci intervient après expiration de la garantie de parfait achèvement dans le cadre du ou des lots détenus par le Titulaire.

La notification au Titulaire des décisions ou informations de France Travail qui font courir un délai est faite par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Pourront être transmis ainsi les lettres, ordres de service, les notes d’observations et les mentions des visas des documents.

L'ordre de service est la décision du maître d'œuvre qui précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché. Tout ordre de service ayant un impact financier fait préalablement l’objet d’un accord du maître d’ouvrage.

Le Titulaire en accuse expressément réception ; à défaut, la date de notification est réputée être celle de la date d’envoi de l’ordre de service augmenté de 3 jours calendaires.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du groupement.

Le délai global d'exécution du des marché(s), est de 6 mois (y compris période de préparation).

A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu au mois de juin 2026 à et les travaux doivent s’achever au mois de novembre 2025

### Forme marché public

Le marché à conclure dans le cadre de la consultation est un marché alloti :

| Lot n°1 | Cloisons aluminium - menuiseries intérieures - plâtrerie - faux-plafonds - revêtements de sols et murs - peinture |
| --- | --- |
| Lot n°2 | Electricité |
| Lot n°3 | Plomberie |
| Lot n°4 | Climatisation |

Chaque lot donne lieu à la conclusion d’un marché distinct et prend la forme d’un marché simple conclu à prix forfaitaire avec un Titulaire unique par lot.

### Pieces constitutives du marché

Par dérogation aux dispositions de l’article 4.1 du CCAG Travaux, le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-après, qui, en cas de dispositions contradictoires, prévalent dans l’ordre d’importance décroissant suivant et dont l’exemplaire conservé par France Travail fait seule foi en cas de contestation :

- Le présent contrat, ses éventuels avenants et mises au point ;

- Le planning prévisionnel d’exécution des travaux auquel sera substitué le calendrier détaillé d'exécution, ;

- Le cahier des charges fonctionnel et technique (CCFT) et ses annexes,

- Le bordereau de prix global et forfaitaire ainsi que la Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) du lot concerné ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) dans sa version en vigueur au jour de la publication du présent marché ;

- Tous autres éléments au titre desquels peuvent figurer : le plan général de coordination (pièce établie par le coordonnateur SPS), le rapport initial contrôle technique (RICT) (pièce établie par le contrôleur technique), les plans de la maîtrise d'œuvre et du BET commun à tous les corps d’état, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) infrastructure disponible auprès du MOE ;

- La proposition technique du Titulaire ;

- Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés de travaux du bâtiment passés au nom de l'Etat et de ses annexes ;

- Les cahiers des charges des documents techniques unifiés (D.T.U.) ;

- Les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifié (C.C.S. - D.T.U.). En l'absence du C.C.S. - D.T.U., les règles, recommandations et guides techniques publiés par les Unions Nationales Professionnelles adhérentes à la Fédération Nationale du Bâtiment ;

- Les normes de l'Association Française de Normalisation ;

- Les ordres de service ;

- La ou les demandes d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement.

# MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

### Personnel intervenant

#### Le Maître d’ouvrage

Le maître de l’ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés.

Le maître de l’ouvrage est France Travail et est représenté par son Directeur régional.

#### Le Maître d’œuvre

Le maître d’œuvre est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l’ouvrage, afin d’assurer la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger l’exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Le maître d’œuvre est chargé d’une mission de base au sens de l’article R2431-4 du code de la commande publique et couvre les missions suivantes :

| Code | Désignation |
| --- | --- |
| APS | Avant-projet Sommaire |
| APD | Avant-projet Définitif |
| PRO | Études de projet |
| ACT | Assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux |
| VISA | Visa des études d’exécution et de synthèse |
| DET | Direction de l’exécution des contrats travaux |
| AOR | Assistance apportée au maître d’ouvrage aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement |

La maîtrise d’œuvre est assurée par MOMA ARCHITECTURE, 39 rue Ferdinand Forest 97122 Baie-Mahault représentée par Madame - MOBETIE Magali.

Dès la notification du marché, France Travail désigne une personne physique, seule habilitée à le représenter auprès du Titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par France Travail en cours d’exécution de marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au Titulaire, les décisions nécessaires engageant France Travail.

#### Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Le chantier est soumis à l’obligation d’une déclaration préalable conformément à l’arrêté du 7 mars 1995 fixant le contenu de la déclaration préalable à laquelle sont soumis certains opérateurs de bâtiment ou de génie civil et à la circulaire DRT n° 96.5 du 10 avril 1996. Un coordonnateur, choisi et rémunéré par le maître de l’ouvrage, a établi le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS).

La mission de coordination est assurée par : SOCOTEC ANTILLES GUYANE - Agence de Guadeloupe CONTROLE CONSTRUCTION - Centre commercial La Rocade - 97142 – Abymes. Cette prestation est assurée par une personne habilitée par SOCOTEC ANTILLES GUYANE.

Le Titulaire du marché est tenu de fournir au coordonnateur et au maître de l’ouvrage dans un délai de 30 jours après notification du marché et 15 jours avant le début des travaux, son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé. Il doit mentionner dans chaque contrat de sous-traitance que le chantier est soumis à une obligation de PPSPS. Il s’engage à remettre à chaque entreprise sous- traitante un exemplaire du PGCSPS. Chaque entreprise sous-traitante doit transmettre son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé au coordonnateur dans un délai de trente (30) jours après acceptation de l’acte de sous-traitance par le maître de l’ouvrage.

Pendant toute la durée du présent marché, le Titulaire apporte son entier concours au coordonnateur « sécurité et protection de la santé » dans l’exercice de sa mission. Il s’assure notamment du parfait respect de l’ensemble des prescriptions relatives à la sécurité et à la protection de la santé.

#### Coordination SPS

La coordination SPS relative aux travaux est exercée par la société : SOCOTEC ANTILLES GUYANE - Agence de Guadeloupe CONTROLE CONSTRUCTION - Centre commercial La Rocade - 97142 – Abymes.

Représentée par son Directeur d’agence, Monsieur Sébastien MEYER - sebastien.meyer@socotec.com -

0590 48 12 70 - dûment habilité à cet effet.

Cette prestation est assurée par une personne habilitée par SOCOTEC ANTILLES GUYANE.

Les frais de ce bureau de coordination sont à la charge du maître de l’ouvrage.

#### Contrôle technique

Les travaux faisant l’objet du présent marché sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues par la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction.

France Travail se fait assister de contrôleurs techniques agréés pour les missions de contrôle normalisées suivantes :

  - L : mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables ;

  - LE : mission relative à la solidité des existants ;

  - SEI : mission relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH ;

  - HAND : mission relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.

A cet effet, le Titulaire du marché est tenu de fournir au contrôleur technique, à la maîtrise d’ouvrage et à la maitrise d’œuvre tous les documents tels que plans et calculs d’exécution, schémas, détails de mise en œuvre, spécifications et notices des matériaux, avis techniques ou attestations d’assurances spéciales concernant les matériaux ou procédés non traditionnels, PV de classement et d’essais, etc.

Le contrôle technique des travaux est exercé par : SOCOTEC ANTILLES GUYANE - Agence de Guadeloupe CONTROLE CONSTRUCTION - Centre commercial La Rocade - 97142 – Abymes.

Représentée par son Directeur d’agence, Monsieur Sébastien MEYER - sebastien.meyer@socotec.com -

0590 48 12 70 - dûment habilité à cet effet.

Cette prestation est assurée par une personne habilitée par SOCOTEC ANTILLES GUYANE.

Les frais de ce bureau de contrôle technique sont à la charge du maître de l’ouvrage.

#### Ordonnancement, Pilotage et Coordination

La mission d’OPC est confiée par le maitre d’ouvrage et à ses frais à un bureau spécialisé à l’issu de la notification du marché.

#### Personnel affecté à l’exécution des prestations

Le titulaire affecte toutes les ressources nécessaires à la réalisation des prestations. Le titulaire assume en toute hypothèse l’entière responsabilité de la désignation, du nombre et de la définition du profil de ses personnels.

Le personnel affecté par le titulaire à l’exécution de la mission confiée au titre du présent marché demeure en toutes circonstances placées sous l’autorité, la direction et la surveillance exclusives du titulaire.

Le personnel appelé à travailler dans les locaux de France Travail à l’occasion de l’exécution de la mission doit se conformer au règlement intérieur et aux règles d’accès et de sécurité applicables. Le titulaire est donc responsable des dommages causés directement ou indirectement par lui ou l’un de ses préposés à l’occasion de l’exécution du marché.

Le Titulaire s’engage à informer France Travail de tout changement de personnes, membre de l’équipe ou interlocuteur référent affectés pour réaliser la prestation dès qu’il en a connaissance.

Il s’engage en particulier, dès la connaissance du départ de ce membre ou personnel, à désigner un remplaçant d’expérience et de compétences au moins équivalentes. Il en informe préalablement par écrit France Travail qui, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date de réception du courrier correspondant, a la faculté de demander au titulaire la désignation d’un autre membre ou personnel, en explicitant les raisons de cette demande.

France Travail se réserve la faculté, à tout moment pendant l’exécution du marché, de solliciter, le remplacement de l’un des intervenants affectés à l’exécution des prestations pour des raisons dûment motivées par des raisons professionnelles. Le Titulaire s’engage, dans un délai maximum de dix jours calendaires à compter de la date de réception de la demande, à lui proposer un remplaçant d’expérience et de compétences au moins équivalentes ; à cet effet, il transmet à France Travail le curriculum vitae du remplaçant proposé.

Le titulaire prend toute disposition nécessaire pour assurer la poursuite sans interruption des prestations. Les coûts induits sont intégralement supportés par le Titulaire, qui fait également son affaire des éventuels litiges de toute nature avec son personnel qui trouveraient leur origine dans une demande de remplacement ou un refus de France Travail.

# DISPOSITIONS FINANCIERES

### Forme et contenu des prix

Le marché est conclu au prix forfaitaire exprimé en euros HT, tel que figurant au bordereau des prix (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire). Les prix ne seront pas modifiés quelles que soient les quantités réellement livrées et exécutées.

Les prix comprennent au maximum deux chiffres après la virgule. La TVA est appliquée au taux légal en vigueur à la date du fait générateur.

Conformément aux dispositions de l’article 9 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultantes des travaux. Dès lors les prix sont réputés complet et comprennent tous les frais exposé pour l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, l’ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant les prestations, toutes taxes éventuelles, et la totalité des frais de gestion, ainsi que les frais de représentation et de coordination du mandataire dans le cas où le Titulaire du marché est un groupement momentané d’opérateurs économiques constitué en application des articles R. 2142-19 à R. 2142-27 du code de la commande publique.

Les déplacements des intervenants du Titulaire pour les réunions sont à la charge du Titulaire et compris dans le prix de son offre.

Les prix du marché sont établis en tenant compte des lieux et contraintes liées à l’environnement de l’opération et de sa connaissance par le Titulaire, préalablement à la remise de son offre, de l’état des lieux et de tous les éléments afférents à l’exécution des travaux.

Les prix sont fermes pendant toute la durée du marché.

### Actualisation des prix

Le prix global et forfaitaire est ferme et actualisable seulement si un délai supérieur à 3 mois s’est écoulé entre la date d’établissement du prix de l’offre du Titulaire et la date de commencement effectif des travaux.

Les prix seront actualisés par l'application d'un coefficient donné par la formule : P = Po x [BT(n-3)/BT(o)]

Dans laquelle :

- P = Prix actualisé HT

- Po = Prix initial consigné à la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

- BT (n-3) = valeur disponible de l’index concerné à la date de commencement des travaux moins 3 mois

- BT(o) = valeur de l’index BT au mois d’établissement du prix du marché

L’index BT de la formule d’actualisation est l’index de référence : BT01 - Tous corps d'état - Base 2010 publié à l’Insee

Le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur.

Les prix sont réputés établis aux conditions économiques du mois correspondant à la date à laquelle l'offre a été remise par le titulaire, conformément au CCAG Travaux.  Ce mois est appelé mois zéro (M0).

#### Prestations supplémentaires ou modificatives

Les prix des prestations supplémentaires ou modificatives sont soumis aux dispositions des articles 13 et suivants du CCAG Travaux. Les prix de ces prestations sont établis sur la base des prix unitaires indiqués par le titulaire dans la Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) lors de la remise de son offre.

#### Augmentation ou diminution du prix des travaux

En cas d’augmentation ou de diminution des travaux en cours de réalisation, il est également fait application des dispositions des articles 14 et 15 du CCAG Travaux.

### Modalités de paiement

#### Avance

La notification du marché ouvre droit au versement d’une avance égale à 5 % de montant total TTC du prix forfaitaire indiqué dans le bordereau des prix remis par le Titulaire avec son offre. La demande du Titulaire à bénéficier de cette avance ou son renoncement à en bénéficier est stipulée à l’article 1.4 des dispositions particulières du présent contrat. Dans le silence du contrat, le Titulaire est considéré renoncer au bénéfice de l’avance.

L’avance prévue au présent article est remboursée à France Travail par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire. Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché dépasse 65 % du montant initial du marché. Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80%. L’avance prévue au présent article ne présente pas le caractère d’un règlement partiel définitif. L’avance prévue au présent article ne présente pas le caractère d’un règlement partiel définitif.

En cas de sous-traitance, l’assiette de l’avance au versement de laquelle le Titulaire a droit, est réduite du montant maximum des prestations à payer directement au sous-traitant accepté et dont les modalités de paiement ont été agréées, tel que figurant à la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement. L’avance prévue au présent article est versée sur demande du sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, stipulée dans la demande précitée.

#### Retenue de garantie

La retenue de garantie est égale à 5% du montant du marché.

Elle a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie. La retenue de garantie peut être remplacée au gré du Titulaire par une garantie à première demande. Une caution personnelle et solidaire ne sera pas acceptée.

Dans l’hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complète au plus tard à la date à laquelle le Titulaire remet sa demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de sa retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée.

Le Titulaire a la possibilité, durant toute la durée de son marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie à première demande est constituée pour le montant total du marché.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au Titulaire après constitution de la garantie de substitution.

Cette retenue de garantie sera levée contradictoirement dès le treizième mois suivant la réception de l’ouvrage.

#### Règlement des comptes

Le règlement des comptes du marché se fait par acomptes mensuels et un solde établi et réglés conformément aux dispositions des articles 11 à 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux).

Concernant les modalités de règlement des acomptes mensuels, il est dérogé à article 12.1 du CCAG travaux dans les conditions suivantes :

- Au plus tard le 25 de chaque mois, le Titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d'œuvre, sous la forme d'un projet de décompte.

- Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :

  - Travaux et autres prestations du marché ;

  - Remboursement des débours incombant au maître de l'ouvrage dont le Titulaire a fait l'avance.

- Lorsque des pénalités ont été signifiées, elles s'appliquent sur chaque état d’acompte mensuel concerné.

Toutes les demandes de règlement doivent être adressées pour vérification au maître d’œuvre, par tout moyen attestant d’une date certaine de réception.

#### Cession et nantissement de créances

En application des articles R.2191-45 à R.2191-63 du Code de la commande publique, sur demande du titulaire, ou du membre concerné en cas de groupement d’opérateurs économiques, présenté à la Direction comptable, France Travail Guadeloupe et Iles du nord, zone d’activités Antillopole 97139 Les abymes. France Travail lui remet le certificat de cessibilité précisant la créance totale à mettre en paiement, diminuée du montant des prestations confiées à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct.

Sur demande du bénéficiaire d’une cession ou d’un nantissement de créances, la direction comptable de France Travail transmet, dans un délai de 30 jour calendaire à compter de sa réception :

- Soit un état sommaire des prestations effectuées accompagné d’une évaluation

- Soit un décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché public

- Soit un état des avances et des acomptes mis en paiement

- Soit un état détaillé des oppositions au paiement de la créance détenue par le titulaire du marché public reçues par France Travail.

#### Modalités de facturation

Les factures portent à minima les mentions suivantes :

- L’intitulé et le numéro du marché

- le numéro et la date du bon de commande

- La raison ou dénomination sociale et adresse complète du Titulaire ou, en cas de groupement momentané d’opérateurs économiques constitué en application des articles

R. 2142-19 à R. 2142-27 du code de la commande publique, du mandataire du groupement

- le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés et numéro SIRET

- la date d’établissement et le numéro de la facture

- la nature des prestations facturées

- le montant total HT, le taux de TVA applicable et son montant

- le montant total TTC

- le type de compte, bancaire ou postal et les coordonnées du compte bancaire ou postal sur lequel les sommes doivent être virées.

Les factures sont réglées dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception de la facture ou la date de la constatation de la conformité des prestations lorsqu’elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement. Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du Titulaire. Le taux des intérêts moratoires est le taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les factures émises par les sous-traitants dans l’hypothèse d’un paiement direct doivent être présentées de manière identique et être, de surcroît, visées par le titulaire avant transmission à France Travail.

Dans le cas où le titulaire du marché est un groupement d’opérateurs économiques, les factures sont émises par chacun des membres du groupement pour les prestations qu’il exécute selon la répartition annoncée à l’article 1.2 des dispositions particulières du présent Contrat. Ces factures sont visées par le mandataire qui les transmet à France Travail. Les sommes dues sont versées :

- lorsque le groupement est conjoint, sur le compte de chacun des membres du groupement

- lorsque le groupement est solidaire, sur le compte unique géré par le mandataire du groupement.

Dans tous les cas, le montant à régler au titulaire est arrêté par France Travail qui notifie le cas échéant au titulaire le fait qu’un avoir doit être établi pour tenir compte notamment des pénalités ou réfactions imposées.

#### Bons de commande via le progiciel de gestion SAP

Les prestations objet du présent marché sont des prestations à prix forfaitaire et donnent lieu à l’émission d’un ordre de service adressé au Titulaire. Par dérogation à l’article 12 du CCAG Travaux, le règlement des décomptes mensuels et définitifs donnent lieu à l’émission d’un bon de commande édité par le progiciel de gestion SAP.

Ce bon de commande est transmis au Titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine à la transmission. En cas de groupement momentané d’entreprises, ce bon de commande est transmis au seul mandataire du groupement.

Les factures sont libellées à l'ordre du directeur régional de France Travail et portent a minima les mentions suivantes :

- la raison ou dénomination sociale et adresse complète du Titulaire ou, en cas de groupement d’opérateurs économiques, du mandataire, ainsi que celle du membre du groupement ayant exécuté la prestation ;

- son numéro SIRET et, le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers ;

- la date d’établissement et le numéro de la facture ;

- le numéro du marché et, le cas échéant, du marché subséquent ;

- Le descriptif sommaire du décompte ;

- Le montant HT du décompte validé ;

- la mention de l’article 261.4.4°a) du code général des impôts justifiant de l’exonération de TVA ou à défaut le taux et le montant de la TVA applicable ;

- le montant total TTC ou net de taxes à régler ;

- les coordonnées du compte sur lequel les sommes sont à verser.

Parallèlement à la demande de règlement envoyé à France Travail Guadeloupe et Iles du Nord, une copie doit être adressée pour vérification à l’adresse suivante : MOMA ARCHITECTURE 39 rue Ferdinand Forest 97122 Baie-Mahault - contact@moma-architecture.fr par tout moyen attestant d’une date certaine de réception.

#### Délais de paiement

Il est fait application des dispositions de l’article 12 du CCAG Travaux.

Les acomptes mensuels sont réglés dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire par le maître d’œuvre

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du Titulaire. Le taux des intérêts moratoires est le taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties au présent marché.

Pour ce qui concerne le paiement du solde, il est fait application des dispositions de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux).

Dans le cas où le Titulaire du marché est un groupement momentané d’opérateurs économiques constitué en application des articles R. 2142-19 à R. 2142-27 du code de la commande publique, les sommes dues en exécution du marché sont versées sur le compte unique, géré par le mandataire du groupement et dont les coordonnées figurent à l’article 1.1 des dispositions particulières du présent Contrat.

# CONDITION D’EXECUTION DES PRESTATIONS

### Modalités d’exécution des prestations

#### Période de préparation et programme de préparation et programme d’exécution des travaux.

La période de préparation est fixée à compter de la notification du présent marché. Cette période fait partie du délai d'exécution.

La période de préparation est fixée à 1 mois à compter de l'ordre de service de démarrage.

Au cours de cette période, il sera procédé par le Titulaire et à sa charge les opérations suivantes :

- établissement des plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier nécessaires pour le début des travaux.

- finalisation et validation avec la maîtrise d’œuvre du calendrier détaillée d’exécution,

- présentation au visa du maître d’œuvre du programme d’exécution suite à la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires,

- établissement d’une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’entraîner des conséquences sur le dimensionnement des ouvrages,

- établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé prévu par la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 après inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable au Titulaire et aux sous-traitants éventuels. L’absence de remise au coordonnateur SPS du Plan Particulier fait obstacle à l’exécution proprement dite des travaux.

Cette obligation est applicable au Titulaire et aux sous-traitants éventuels.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant l'obtention du visa du coordonnateur SPS.

#### Etude d’exécution

Les études d’exécution sont réalisées en totalité par le Titulaire et à sa charge.

Le Titulaire établit, d'après les documents particuliers du marché, notamment d'après les éléments de définition du projet, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail.

A cet effet, le Titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.

S'il reconnaît une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le représentant de France Travail, il doit le signaler immédiatement par écrit au maître d'œuvre.

Le Titulaire est tenu de transmettre au maître d'œuvre et au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour l'établissement du dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO).

Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en œuvre. On entend par nature d'ouvrage les ouvrages ou équipements réglés par application d'un même prix forfaitaire dans la décomposition du montant du marché ou d'un même prix unitaire dans le devis quantitatif estimatif.

Les plans d’exécution établis par le Titulaire seront soumis au visa du maître d'œuvre, au plus tard 45 jours calendaires après la date d’effet de l’ordre de service.

Ce dernier doit les renvoyer au Titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception.

Les retards éventuels qui découleraient du refus des plans d’exécution et autres de la part de la maitrise d’œuvre ou du bureau de contrôle seront imputés au Titulaire responsable de ces plans.

Dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance construction, tous les plans d'exécution et notes de calcul doivent être visés par le contrôleur technique mentionné à l'article 2.6.1 du présent Contrat, celui-ci donnera son avis dans un délai de 8 jours.

Les avis ou prescriptions du contrôleur technique doivent immédiatement être pris en compte par le Titulaire dès lors qu'ils relèvent de dispositions opposables à celui-ci.

#### Échantillons - notices techniques - PV d'agrément

Le maître d'œuvre et le bureau de contrôle indiquent au titulaire leurs besoins, il fixe les dates de production des échantillons, notices techniques et PV d'agrément.

Le Titulaire doit prévoir un local de stockage fermant à clef permettant de recevoir l'ensemble des échantillons, notices, PV, etc.

#### Rendez-vous de chantier

Un rendez-vous de démarrage de chantier est fixé par le Maître d’ouvrage ou son représentant et le maître d’œuvre ou son représentant. Les rendez-vous de chantier ont lieu à jour fixe, une fois par semaine.

Le Titulaire doit assister à l’ensemble de ces réunions ou être représenté par un collaborateur qualifié, bien au courant du chantier et capable d’engager l’entreprise depuis le début des travaux jusqu’à la fin du chantier (opérations préalables à la réception et réceptions) ainsi qu’éventuellement, pendant les mises au point complètes des ouvrages (pendant le délai de garantie).

Les procès-verbaux de réunion de chantier seront rédigés, dactylographiés, numérotés et diffusés par le maître d’œuvre par ordre de service.

#### Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui ont été occupés durant les travaux sont compris dans les délais d’exécution conformément aux dispositions de l’article 18.1.1 du CCAG Travaux.

### Protections et condition de travail

Le Titulaire s’assure du respect des lois et règlements en vigueur en matière de protection de la main d’œuvre et des conditions de travail et ce, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du CCAG Travaux.

Le Titulaire devra effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à l’exécution de ses travaux auprès des sociétés concessionnaires, des sociétés de distribution des fluides (EDF/PTT/GDF/service des eaux/…), des Administrations Municipales des Services de l’Hygiène, des Mines, des Ponts et Chaussées, de l’Inspection du travail, … Une déclaration d’intention de commencer les travaux (DICT) devra être établie par le Titulaire au moins 10 jours avant le début des travaux.

Il devra obtenir l’accord du service intéressé avant de commencer ses travaux et effectuer toutes modifications demandées par ce dernier, sans augmentation de prix et de délai.

### Contrôle de l’exécution des prestations et contrôle

#### Provenance, contrôle et prise en charge des matériaux et des équipements

Les vérifications de qualité sont assurées par le maître d’œuvre et le bureau de contrôle conformément aux articles 23, 24 et 25 du CCAG Travaux.

Le maître d’œuvre a le droit de se faire représenter dans les usines, magasins ou ateliers du Titulaire et de ses fournisseurs pour procéder à la vérification et à l’essai des matières premières avant usinage, au contrôle de la fabrication et de l’expédition des fournitures destinées aux travaux du marché. Les diligences nécessaires auprès des fournisseurs pour permettre ces contrôles incombent au Titulaire.

Le Titulaire a à sa charge tous les examens, essais et épreuves des ouvrages conformément aux dispositions du CCTP concerné et du Cahier des Charges DTU ou des Normes Françaises et communautaires, ainsi que les essais et épreuves imposés.

Le Titulaire est tenu de fournir tous les échantillons et d’effectuer les essais prévus au marché à ses frais.

Le maître d’œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en plus de ceux définis par le marché. Les essais et contrôles complémentaires sont à la charge du maître de l’ouvrage s’ils sont favorables au Titulaire, à la charge du Titulaire si le résultat conduit à un refus de la partie d’ouvrage.

#### Délais d’exécution

      - Délai global d’exécution

Le délai global d'exécution du des marché(s), est de 6 mois (y compris période de préparation).

A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu au mois de juin 2026 à et les travaux doivent s’achever au mois de novembre 2025

Le délai court à la date de notification du 1er ordre de service prescrivant la période de préparation du chantier, notifié par le maître d’œuvre.

Ce délai global comprend :

- la période de préparation nécessaire pour l’exécution du lot concerné,

- les périodes de congés annuels

- les repliements des installations de chantier et remises en état des lieux

Le Titulaire prévoit ses approvisionnements et fabrications pour pouvoir commencer les travaux à la date prévue.

Les délais d'exécution propres à chacun des lots, s'insèrent dans le délai global d'exécution de l’ensemble des travaux dudit marché.

Le Titulaire est tenu d’assurer sa prestation dans les délais d’exécution conformément au calendrier détaillé d’exécution validé par le maître d’œuvre. Le non-respect de ces délais déclenchera des pénalités de retard définis à l’article 7 du présent contrat conformément aux dispositions de l’article 19 du CCAG Travaux.

Sous réserve des dispositions relatives à la réglementation du travail des salariés dans le BTP et à la protection contre les nuisances sonores, le Titulaire est libre d’aménager ses horaires de chantier aux fins d’assurer sa prestation dans les délais impartis.

  - Planning détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maître d’œuvre à partir du calendrier prévisionnel présenté par le Titulaire dans sa proposition technique et après consultation des entreprises titulaires des différents lots. Le maître d’œuvre peut être amené à amender le calendrier proposé par le Titulaire pour tenir compte des contraintes d’intervention des autres entreprises titulaires.

Le calendrier détaillé d’exécution validé est notifié au Titulaire et aux autres entreprises titulaires par un ordre de service du maître d’œuvre et devient contractuel.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue par phase les différentes tâches nécessaires à l’ensemble des travaux, objet de l’opération. Il indique en outre, pour chaque marché de travaux, la durée et la date probable du départ du délai d'exécution de chaque tâche.

Le Titulaire ne peut s’opposer à ce calendrier détaillé d’exécution ni émettre une quelconque réclamation dès lors que les durées des phases qui y sont mentionnées sont compatibles avec celles mentionnées dans le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux.

Les éventuels retards donnant lieux à l’application des pénalités prévues à l’article 7 du présent contrat s’apprécient au regard de ce calendrier détaillé d’exécution.

Au cours de la réalisation de l'ensemble des travaux, la maitrise d’œuvre se réserve le droit de réviser ce calendrier détaillé d'exécution puis de le notifier au Titulaire par ordre de service en fonction des aléas et retards constatés. La notification d’un calendrier ainsi recalé n'emporte pas nécessairement prolongation de délai si ce recalage résulte de retards imputables aux entreprises. En toute hypothèse, les prolongations de délai relèvent de la seule compétence du maître d'ouvrage.

Dans l’attente de sa notification au Titulaire, le calendrier prévisionnel des travaux présenté par le Titulaire dans sa proposition technique reste contractuel au regard de la détermination des retards.

#### Contrôle, conformité et réception

      - Contrôle et suivi de chantier

Le contrôle et le suivi du chantier seront assurés par le maître d’œuvre qui peut demander au Titulaire du marché toute note de calcul, études de détails, plans d’exécution et autres justifications qu’il juge utiles.

      - Conformités

Le maître d’œuvre est chargé de contrôler la conformité des travaux exécutés par rapport aux prescriptions des pièces contractuelles.

      - Réception et opération de réception

La réception est l’acte par lequel France Travail déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. La réception des travaux ne peut être prononcée qu’à l’achèvement complet des ouvrages faisant l’objet du marché, après essais concluants des équipements mis en œuvre qui seront constatés par le maître d’ouvrage. La réception prend effet à la date de cet achèvement.

Les opérations préalables à la décision de réception comportent, outre les items listés à l’article 41.2 du CCAG travaux, les délais de levée des réserves.

La réception des travaux est réalisée selon les conditions et modalités fixées par les dispositions de l’article 41 du CCAG Travaux.

Quoiqu’il en soit, en aucun cas la prise de possession des ouvrages antérieurement à la réception ne vaut acceptation sans réserve desdits ouvrages.

Il est fait application des dispositions de l’article 42 du CCAG travaux pour les réceptions partielles.

      - Documents à fournir après exécution des travaux

Il est fait application des dispositions de l’article 40 du CCAG Travaux, le Titulaire du marché remet à l’achèvement des travaux et au plus tard lors des opérations préalables à la réception les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets ;

Dans un délai d’un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux, le Titulaire remet les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO).

Il transmet un exemplaire des documents nécessaires à l’établissement du DIUO est également au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise de ces documents dans les délais ci-dessus, expose le Titulaire à l’application des pénalités prévues à l’article 7 du présent contrat.

# OBLIGATIONS DU TITULAIRE

### Langue d’exécution du marché

La langue d’exécution du marché est le Français. Tous les documents remis à France Travail, ainsi que tous les entretiens réalisés avec les personnels de France Travail et toutes les présentations effectuées devant eux sont en français.

### Obligation de confidentialité

Toute information communiquée ou accessible dans le cadre de la passation ou de l’exécution du marché est considérée comme confidentielle. Le titulaire s’engage à respecter leur caractère confidentiel et à ne pas les révéler ou les laisser à disposition de tiers (y compris le personnel non affecté à l’exécution du marché) sauf accord écrit préalable de France Travail.

Pour garantir la confidentialité, le titulaire s’interdit :

- toute divulgation, quelle qu’elle soit, à quelque titre que ce soit, des informations confidentielles ;

- d’utiliser ou d’exploiter partiellement ou totalement les informations confidentielles, sous quelque forme que ce soit, à d’autres fins que l’exécution du marché.

Tout manquement à cette obligation de confidentialité est, sans préjudice des éventuelles poursuites pénales engagées à son encontre par France Travail, susceptible d’entraîner la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire dans les conditions définies à l’article du contrat relatif à la résiliation.

Il fait application des dispositions de l’article 5 du CCAG Travaux.

### Protection des données personnelles

France Travail et le titulaire traitent des données personnelles pour les besoins de l’exécution et du suivi du marché et, le cas échéant, des contentieux liés à sa passation ou son exécution. Ils s’engagent, chacun pour ce qui le concerne, à respecter la réglementation applicable aux traitements de données personnelles, notamment le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la protection des données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa rédaction issue de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.

Chaque partie est seule responsable du traitement qu’elle met en œuvre pour son propre compte avec les données transmises par l’autre partie. Les données transmises dans le cadre du marché ne sont pas utilisées à d’autres fins que son exécution ou son suivi ou le suivi des contentieux.

Chaque partie informe les personnes concernées du traitement de données personnelles qu’elle met en œuvre et des moyens dont elles disposent pour exercer leurs droits, tels que prévus aux articles 15 à 23 du règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment leur droit d’accès, de rectification, et dans certains cas, d’effacement ou d’opposition.

Pour les traitements mis en œuvre par France Travail, ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection des données de France Travail, par courriel à contact-dpd@pole-emploi.fr ou par courrier à l’adresse suivante : France Travail, délégué à la protection des données, 1-5 avenue du Docteur Gley, 75987 Paris Cedex 20.

Pour les traitements mis en œuvre par le titulaire, ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection des données désigné en application de l’article 37 du règlement général sur la protection des données (RGPD) et dont les coordonnées sont communiquées à France Travail à la notification du marché.

Sauf obligation légale ou réglementaire particulière, France Travail et le titulaire s’engagent à détruire toutes les données personnelles et toutes leurs copies dès qu’elles ne sont plus nécessaires à l’exécution des prestations et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’exécution du marché.

### Clauses sociales et environnementales

#### Engagement environnemental

L’exécution des prestations doit s’insérer dans une démarche de protection ou de mise en valeur de l’environnement. En cours d’exécution du marché, le titulaire présente à France Travail les évolutions de sa démarche, notamment sur les mesures précédemment préconisées.

#### Engagement d’insertion sociale

Le titulaire s’engage, dans le cadre de l’exécution du marché, à conduire une action de promotion de l’emploi et de lutte contre les discriminations pour les personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle.

Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour satisfaire à son engagement d’insertion professionnelle, en particulier faciliter la réalisation des activités confiées et, en cas de recrutement direct, l’intégration dans l’entreprise et la montée en compétences de la personne. Le cas échéant, il s’appuie sur l’offre de service de France Travail.

- Définition du volume horaire

Sous peine d’application des pénalités prévues au contrat, le titulaire réserve à ces personnes, à compter de la notification du marché et pour toute la durée du marché, le nombre d’heures de travail

| Lot n°1 | 154 h |
| --- | --- |
| Lot n°2 | 154 h |
| Lot n°3 | 22 h |
| Lot n°4 | 94 h |

Pour satisfaire à son engagement, le titulaire peut recourir :

- à l’embauche directe,

- à la mise à disposition de personnel par une entité du secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE) ou du secteur protégé et adapté,

- à la sous-traitance à une telle entité ou encore, préalablement à la remise de son offre dans le cadre de la consultation à l’issue de laquelle le marché public a été conclu, la constitution d’un groupement d’opérateurs économiques avec une telle entité.

- recourir à un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ).

- Personnes éligibles

En cas de recrutement direct ou de recours à un GEIQ, le titulaire vérifie auprès de France Travail l’éligibilité de la personne à la clause sociale d’insertion conformément à la liste des bénéficiaires suivante :

Sont éligibles à la clause sociale d’insertion toutes les personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle, inscrites à France Travail et répondant à l’un des critères suivants :

- les demandeurs d’emploi de longue durée, inscrits à France Travail depuis plus de 12 mois en catégories A, B ou C ;

- les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) ;

- les publics reconnus travailleurs handicapés au sens de l’article L.5212-13 du code du travail fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;

- les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation temporaire d’attente (ATA), de l'allocation adulte handicapé (AAH) ou de l'allocation d'invalidité ;

- les jeunes de moins de 26 ans ayant un niveau inférieur au CAP ou BEP ;

- les personnes relevant du dispositif d'insertion par l’activité économique (IAE) ;

- les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans,

- les demandeurs d’emploi issus d’un quartier prioritaire de la Politique de la Ville (QPV) ;

Ainsi que toute autre personne rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle particulières sur avis motivé de France Travail.

Plus généralement, le titulaire peut, pour faciliter la mise en œuvre de cet engagement d’insertion sociale, se rapprocher de France Travail.

#### Modalité de contrôle de l’engagement

Le suivi de la réalisation de l’engagement d’insertion professionnelle s’effectue de la manière suivante :

- Une déclaration du titulaire du nombre d’heures d’insertion sociale réalisées au cours de chaque quadrimestre, semestrielle,

- La transmission par le titulaire dans un délai maximum de quinze jours à l’issue de chaque année d’exécution du marché à compter de la date de prise d’effet de tous les éléments permettant le contrôle de la réalisation de son engagement d’insertion professionnelle, notamment le profil des personnes recrutées justifiant de leur éligibilité, leur date d’embauche ou de mise à disposition, le volume horaire individuel réalisé par chaque personne et la description de leurs activités et des justificatifs correspondants.

- La transmission par le titulaire au plus tard, un mois avant chaque réunion de bilan annuel, d’un bilan des actions mises en œuvre au titre de son engagement d’insertion professionnelle sur l’année écoulée.

- La réponse du titulaire à toute sollicitation de France Travail portant sur son engagement d’insertion professionnelle.

Le titulaire s’expose à des pénalités en cas de non-respect de ses engagements

### Assurances

#### Généralités

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, chaque Titulaire ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché, doivent justifier qu'ils sont titulaires des assurances en état de validité énumérées ci-après.

Chaque Titulaire est tenu de présenter, avant la fin de la période de préparation les attestations des compagnies d'assurance solvables auprès desquelles auront été souscrites les différentes polices.

Cette attestation doit préciser outre l'identité de la compagnie d'assurances, le numéro de la ou des polices, le montant des franchises et elle devra faire état d'une reconnaissance du Titulaire à l'assureur du droit à notifier au maître de l'ouvrage tous frais de nature à provoquer la suspension ou la résiliation des garanties de cette police d'assurances.

Cette attestation doit être émise par la direction de la compagnie d'assurances et non par le courtier ou l'agent.

L'attestation de sa compagnie d'assurances, que le Titulaire doit présenter doit dater de moins de 3 mois et indiquer que la police ou les polices sont en bon état de validité, et que le Titulaire lui- même est en règle de paiement des primes exigibles.

En cas de carence d'un Titulaire, le maître de l'ouvrage se réserve de droit de verser directement aux compagnies d'assurances les primes qui pourraient leur rester dues au titre du présent marché.

Celles-ci seront alors relevées sur le solde dû au Titulaire.

Si cette procédure s'avérait inapplicable, le maître de l'ouvrage se réserve le droit de souscrire l'assurance nécessaire pour le compte et aux frais du Titulaire défaillant.

Aucun règlement pour solde ne sera effectué sans présentation d'un certificat d'assurance.

#### Responsabilité civile

Chaque Titulaire et intervenant dans l'opération, doit être titulaire d'une police personnelle de

Responsabilité Civile, couvrant les dommages de toutes natures garantissant sa responsabilité en cas d’accident ou de dommages causés aux tiers par la conduite des travaux ou leur modalité d’exécution.

La ou des polices devront couvrir les responsabilités de tous les intervenants, que ce soit pendant la durée des travaux, mais également après réception des travaux, du fait de tout événement engageant leur responsabilité civile sur le fondement des articles 1240 et suivant du code civil.

Cette ou ces polices d'assurances de responsabilité civile devront comporter une garantie suffisante et en rapport avec l'opération et les travaux du lot concerné.

Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'exiger une augmentation du plafond de l'assurance de responsabilité Civile par catégorie de risque si les travaux nécessitent une assurance aux tiers plus étendue.

#### Assurance de Responsabilité Décennale

Tous responsables au titre des articles 1792 et 1792-1 du code civil doivent justifier qu'ils sont titulaires d'une police d’assurance obligatoires de Responsabilité décennale selon les modalités applicables au jour de la signature du marché et comportant la garantie de tous les risques définis par les articles 1792, 1792.2, 1792.3 et 1792.4 du code civil, ainsi que les clauses prévues tant par la loi n° 78.12 au 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, que par ses décrets et arrêtés d'application (notamment les risques découlant pour le traitant principal de la défaillance éventuelle d'un sous-traitant).

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme suffisante par le maître de l'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable à l'appui de son projet de décompte final. Lorsque le Titulaire est un groupement, chacun des cotraitants du groupement est Titulaire, pour la part des prestations qu’il exécute, de l’ensemble des contrats d’assurance décrits ci-dessus.

Lorsque le Titulaire recours à la sous-traitance, chacun d’entre eux dispose, pour la part des prestations qu’il exécute, de l’ensemble des contrats d’assurance décrits ci-dessus.

Si le Titulaire n'est pas titulaire d'une qualification délivrée par un organisme de qualification, l'attestation fournie pour la police Responsabilité décennale devra préciser la nature des activités garanties

#### Assurance "Incendie, explosion" de l'ouvrage en construction

Cette police doit garantir les risques d'explosion et d'incendie pouvant survenir sur l'ouvrage et les approvisionnements des Titulaires sur le chantier pendant la durée des travaux et ce, jusqu'à la date de réception de ces derniers. Le maître d’ouvrage devra être défini comme l'un des assurés dans cette police.

### Garanties

  - Garantie de parfait achèvement

Il est fait application de l’article 44 du CCAG Travaux. Cette garantie est fixée à un an à compter de la date de réception des ouvrages.

  - Garantie biennale et de bon fonctionnement

Cette garantie est d’ordre public et d’une durée de 2 ans à compter de la date d’effet de la réception des ouvrages.

  - Garantie décennale

Cette garantie s’applique dans le cadre de loi n°78-12 du 4 janvier 1978.

  - Garantie des fabricants

Lorsque les matériaux ou matériels font l’objet d’une garantie des fabricants, le Titulaire fournit les documents et attestations correspondantes.

  - Garantie des complémentaires

Cette garantie est assurée par le titulaire du marché pour le lot qu’il le concerne et pour les produits et fournitures indiqués aux CCFT.

### Lutte contre le travail illégal et exclusion des marchés publics

#### - Lutte contre le travail illégal

Conformément aux dispositions des articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8254-4 du code du travail, le Titulaire produit, sans autre rappel de France Travail, les pièces attestant de la régularité de sa situation au regard de la lutte contre le travail dissimulé tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, dans les conditions suivantes :

        - s’il est établi en France, il produit les pièces listées à l’article D.8222-5 du code du travail (une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, prévue à l’article L.243-15 du code de sécurité sociale, émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois et un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou autre document listé au 2° même article du code du travail pour les Titulaires concernés) ;

        - s’il est établi ou domicilié à l’étranger, il produit les pièces listées à l’article D.8222-7 du code du travail ;

        - dans tous les cas, il produit la liste nominative des salariés étrangers soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article D.8254-2 du code du travail. Cette liste est établie à partir du registre unique du personnel et précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité, le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Dans l’hypothèse où le Titulaire n’emploie pas de salariés étrangers, il produit une attestation sur l’honneur en ce sens.

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que l’article D.8222-5 et, le cas échéant, l’article D.8222-7 du code du travail lui imposent de procéder, à l’égard d’un sous-traitant, avant la notification du marché puis en cours d’exécution, à ces mêmes vérifications dès lors que le montant maximum des prestations qu’il envisage de sous-traiter excède le montant prévu à l’article R.8222-1 du code du travail, soit 5 000 € HT à la date de notification du marché.

En complément de ces obligations, et sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.1262-4-1 du code du travail, lorsque le Titulaire du marché, un sous-traitant direct ou indirect, une entreprise de travail temporaire auquel il recourt dès lors qu’il est établi hors de France, détache des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L.1262-1 et L.1262-2 du code du travail, il remet à France Travail, préalablement à chaque détachement, une copie de la déclaration mentionnée à l'article L.1262-2-1-I du code du travail. A défaut, France Travail adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail dans les conditions définies à l’article L.1262-4-1 du code du travail.

#### Exclusion des marchés publics

Sans préjudice des dispositions de l’article 8, le Titulaire informe sans délai France Travail de tout changement de sa situation ayant pour effet de le placer dans un des cas d’interdiction de soumissionner aux marchés publics prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-11 du code de la commande publique.

#### Changement dans la situation du Titulaire

Le Titulaire est tenu de communiquer à France Travail les modifications survenant au cours de l’exécution du marché, qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de l’engager,

- À la forme juridique sous laquelle il se présente,

- À sa raison sociale ou à sa dénomination,

- À sa nationalité,

- À son domicile ou à son siège social,

- Au montant de son capital social,

- Aux personnes ou aux groupes qui le contrôlent,

- À ses coordonnées bancaires.

A cet effet, le Titulaire fait parvenir par courrier avec accusé réception le(s) document(s) justifiant de la modification. Cette modification est prise en compte dans un délai de 15 jours calendaires.

#### Vérification des attestations sociales et fiscales

Conformément aux dispositions des articles D. 8222-5 ou 7 et D. 8254-2 du code du travail, le titulaire fournit les pièces attestant de la régularité de sa situation au regard de la lutte contre le travail dissimulé tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché.

Pour ce faire, le Titulaire met en ligne les pièces sur une plateforme électronique mise en ligne gracieusement par France Travail.

Le Titulaire s’inscrit sur la plateforme à l’aide des identifiants communiqués par France Travail et dépose tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché les documents suivants :

- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, prévue à l’article L.243-15 du code de sécurité sociale, émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois.

- La liste nominative des salariés étrangers soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article D.8254-2 du code du travail. Cette liste, à télécharger sur la plateforme, est établie à partir du registre unique du personnel et précise pour chaque salarié sa date d’embauche, sa nationalité, le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Dans l’hypothèse où le titulaire n’emploie pas de salariés étrangers, il doit néanmoins télécharger une attestation sur l’honneur attestant qu’il n’emploie pas de salarié étranger.

Tout manquement à cette obligation est susceptible d’entraîner l’application d’une pénalité de retard dans les conditions mentionnées à l’article relatif aux pénalités du présent contrat.

Dans l’hypothèse où, dans le délai d’un mois à compter de l’expiration des documents précédemment fournis, le Titulaire n’a pas apporté la preuve de la régularité de sa situation au regard de la lutte contre le travail dissimulé, le marché peut être résilié aux torts exclusifs du Titulaire dans les conditions définies à l’article relatif à la résiliation du présent contrat.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que l’article D.8222-5 du code du travail lui impose de procéder à ces mêmes vérifications à l’égard de ses sous-traitants, ainsi que les vérifications relatives aux attestations sociales et fiscales, dès lors que l’obligation de ceux-ci excède le montant défini à l’article R. 8222-1 du code du travail ».

# PENALITES

Certaines dispositions du présent article dérogent aux dispositions de l’article 19 du CCAG Travaux.

En cas de non-respect des délais d’exécution définis au marché ou de manquement dans l’exécution des prestations, le titulaire est redevable des pénalités ci-dessous sans mise en demeure préalable.

| Motifs | Montant de la pénalité |
| --- | --- |
| Retard dans le délai de mise en place, mise en conformité ou modification des installations de chantier | 250 € par jour calendaire de retard |
| Retard dans le délai de repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés | 250 € par jour calendaire de retard |
| Retard dans le nettoyage du chantier et dans l’évacuation des gravois hors chantier | 200 € par jour calendaire de retard |
| Retard sur le délai global ou retard sur les délais fixés par le calendrier contractuel d’exécution des travaux. Ces retenues peuvent être reversées si le retard se trouve résorbé avant qu’il n’ait provoqué de gêne dans le déroulement des travaux d’un autre lot. | Pénalité journalière de 1/2000ème du montant HT. |
| Retard dans la production de tout ou partie de ses plans d'exécution et/ou la remise des échantillons | Pénalité journalière de 1/10 000ème du montant HT par document ou échantillon |
| Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires à l'ordonnancement ou à la coordination des travaux | 50 € par document et jour de retard |
| Retard dans la remise du Dossier des ouvrages exécutés et DIUO | Pénalité de 3 % du montant HT du marché pour défaut de remise du DOE ou DIUO à la date de demande de réception dudit document |
| Retard dans les levées des réserves assorties à réception | Pénalité journalière de 1/2000ème du montant HT. |
| Non-transmission des certificats de valorisation ou de destruction des déchets | 50 € par jour calendaire de retard |
| En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres à permettre le contrôle de l’exécution de l’action | 100 € par jour de retard à compter de la mise en demeure par le maître d’ouvrage. |
| Non-respect des remarques du CSPS | 100 € par manquement aux remarques indiquées par le CSPS |
| Non-respect constaté des prescriptions relatives à la sécurité, à l'hygiène, à la signalisation générale du chantier | 100 € par jour calendaire et par manquement aux remarques indiquées jusqu’à rectification de l’ensemble des éléments sur lequel porte le constat. |
| Absence à une réunion de chantier, réunion d’étude et de coordination, visite de chantier | 250 € par non-présentation à une réunion ou visite de chantier |
| Dépôt de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites, ou non retrait des gravois et emballages des matériaux | 200 € par jour calendaire et par infraction constatée jusqu’à rectification de l’ensemble des éléments |
| Non-respect du recours aux heures d’insertion | Par dérogation à l’article 19 du CCAG Travaux, et pour les n° 1,2 et 3, en cas de non-respect du nombre annuel d’heures de travail correspondant à l’engagement d’insertion professionnelle mentionné à l’article 6.4.2 du présent Contrat ou en l’absence de transmission des documents mentionnés au présent article, une pénalité d’un montant de 80 € est appliquée par heure d’insertion non réalisée ou non justifiée. |

D’une manière générale et sauf dispositions contraires figurant au CCAG travaux ou au présent contrat, les jours sont considérés ouvrables.

Toutes les pénalités sont forfaitaires, non révisables et cumulatives, Elles sont applicables sans mise en demeure préalable. Toutefois elles sont plafonnées à 20% du montant HT du marché.

Lorsque le montant des pénalités dépasse 20% du montant HT du marché, France Travail se réserve le droit de résilier conformément aux dispositions de l’article relatif à la résiliation du présent contrat.

Le calcul des pénalités retenues est effectué par la maitrise d’œuvre et fourni au Titulaire ou au mandataire du groupement (qui assure le cas échéant la répartition entre ses cotraitants pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés).

Dans l’attente de cette éventuelle répartition, le montant global des pénalités retenues peut être appliqué au Titulaire ou au mandataire en cas de groupement par précomptes sur ses demandes mensuelles d’acomptes.

La répartition finale des pénalités entre les cotraitants pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés est fournie par le mandataire du groupement dans un délai de 30 jours ouvrables suivant la date de notification de la réception.

Si cette répartition n’est pas fournie dans le délai prévu, le montant total des pénalités est supporté définitivement par le Titulaire ou le mandataire du groupement.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’article relatif à la résiliation du présent Contrat et en cas de non-respect des délais d’exécution définis au présent contrat, ou de manquement dans l’exécution des prestations.

### Autres dispositions

#### Dispositions applicables aux groupements d’opérateurs économiques constitués en application des articles R. 2142-19 à R. 2142-27 du code de la commande publique

Dans le cas où le titulaire du marché public est un groupement d’opérateurs économiques, il a la forme d’un groupement solidaire ou d’un groupement conjoint selon la mention portée dans le document de candidature. Dans le cas où le groupement est conjoint, le mandataire du groupement est solidaire pour l’exécution du marché public de l’ensemble des autres membres du groupement dans leurs obligations contractuelles à l’égard de France Travail.

Le mandataire du groupement, désigné à l’article 1.1 des dispositions particulières du présent contrat, représente l’ensemble des membres du groupement vis-à-vis de France Travail et coordonne leurs prestations pendant toute la durée d’exécution du marché public. Le mandataire du groupement est l’interlocuteur exclusif de France Travail pour l’exécution du marché public ; toute communication ou notification au titre du marché public est le fait de France Travail au mandataire du groupement qui fait son affaire de l’information des autres membres du groupement ou du mandataire du groupement à France Travail.

En cas de défaillance de l’un des membres du groupement en cours d’exécution du marché public, en ce compris la liquidation judiciaire de l’opérateur économique au sens des articles L. 641-1 et suivants du code de commerce et les manquements de cet opérateur aux obligations contractuelles, le mandataire du groupement a la faculté de proposer à France Travail l’acceptation d’un sous-traitant dans les conditions définies à l’article relatif à la sous-traitance du présent Contrat

En cas de défaillance de l’un des membres du groupement en cours d’exécution du marché public, en ce compris la liquidation judiciaire de l’opérateur économique au sens des articles L. 641-1 et suivants du code de commerce et les manquements de cet opérateur aux obligations contractuelles, le mandataire du groupement a la faculté de proposer à France Travail l’acceptation d’un sous-traitant dans les conditions définies à l’article relatif à la sous-traitance du présent Contrat

Dans le cas où le membre défaillant est le mandataire du groupement, le membre du groupement mentionné en premier dans la liste des membres du groupement figurant au Document de Candidature assume les fonctions de mandataire du groupement jusqu’à l’échéance du marché public

A la première demande de France Travail, le mandataire du groupement lui transmet une copie de la convention de groupement conclue entre les membres du groupement et de ses éventuels avenants. En aucun cas ladite convention n’est opposable à France Travail ; elle ne constitue pas une pièce du marché.

#### Dispositions applicables en cas de sous-traitance

Le titulaire se conforme strictement aux dispositions des articles L. 2193-1 à L. 2193-9 et R. 2193-1 à

R. 2193-9 du code de la commande publique.

Le titulaire reconnaît être parfaitement informé de ce que les conditions de paiement du sous-traitant proposé ne peuvent être agréées qu’à condition de ne pas déroger aux dispositions du présent contrat et de ne pas être anormalement basses.

Dans tous les cas où, en cours d’exécution du marché public, il envisage de sous-traiter des prestations objet du marché public, le Titulaire remet à France Travail contre récépissé ou leur transmet par courrier recommandé avec avis de réception postale ou courriel une demande d’acceptation de chaque sous- traitant et d’agrément de ses conditions de paiement.

Le silence gardé par France Travail pendant vingt-et-un jour à compter de la date de réception de la demande vaut acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement. Le titulaire du marché reconnaît être parfaitement informé de ce que le sous-traitant proposé n’est pas autorisé à exécuter quelconque prestation au titre du marché avant acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement par France Travail.

A première demande de France Travail, le titulaire lui transmet une copie du contrat de sous-traitance et de ses éventuels avenants.

En aucun cas le contrat de sous-traitance n’est opposable à France Travail ; il ne constitue pas une pièce du marché.

Un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est tenu de l’ensemble des obligations résultant du présent marché. En cours d’exécution du marché, le titulaire demeure responsable de plein droit de l’exécution des prestations sous-traitées objet des prestations sous- traitées.

# RESILIATION

#### Résiliation aux torts exclusifs du titulaire

Sans préjudice des poursuites le cas échéant, engagées à l’encontre du titulaire, le marché public est résilié, sans mise en demeure préalable, aux torts exclusifs du titulaire, dans les cas suivants :

- En cas d’inexactitude des renseignements communiqués avant la notification du marché public en application de l’article R. 2143-3 du Code de la commande publique ainsi qu’en cas d’inexactitude des documents et renseignements fournis en application des articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8254- 2 à D. 8254-5 du code du travail ou de refus de produire ces pièces ;

- En cas de contravention à la législation et réglementation du travail ou relative à la sous-traitance, d’actes frauduleux ou de tout autre fait pénalement répréhensible commis à l’occasion de l’exécution du marché public ;

- Lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir respecter ses engagements.

Sans préjudice des poursuites le cas échéant, engagées à l’encontre du titulaire, le marché public peut également être résilié aux torts exclusifs du titulaire, dans les cas suivants :

- Après mise en demeure restée sans effet dans le mois calendaire suivant sa notification, en cas de manquement du titulaire à l’une quelconque des autres obligations nées du marché public ;

- Sans mise en demeure préalable, en cas d’atteinte du plafond de pénalités fixé à l’article 2.8 du contrat ;

- Lorsque, enjoint par France Travail, en application de l’article L.8222-6 du code du travail, de se conformer à ses obligations découlant des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code, le titulaire n’a pas, dans un délai de six mois à compter de cette injonction valant mise en demeure au sens du présent article, rapporté la preuve de la fin de sa situation irrégulière ;

- Dans le cas où le titulaire est placé dans l’une des situations mentionnées aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du code de la commande publique ayant pour effet de l’exclure d’un marché public, sauf ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-1 du code de commerce dès lors que le titulaire en a informé sans délai les services chargés de l’exécution du marché public.

Dans tous les cas mentionnés au présent article, la date d’effet de la résiliation est fixée dans la décision de résiliation ; à défaut, la date d’effet de la résiliation est la date de notification de la décision de résiliation. Le Titulaire reconnaît être parfaitement informé de ce que, au choix de France Travail indiqué dans la décision de résiliation, soit le Titulaire poursuit, jusqu’à leur terme et dans les conditions prévues par le marché l’exécution des commandes transmises avant la notification de la décision de résiliation, soit les prestations sont arrêtées à la date d’effet de la résiliation sans que celles ayant fait l’objet d’un début d’exécution ne puissent donner lieu à paiement. La résiliation du marché aux torts exclusifs du Titulaire n’ouvre droit au versement d’aucune indemnité pour ce dernier.

#### Résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général

France Travail peut, à tout moment, par décision unilatérale, mettre fin à l’exécution du marché pour des motifs d’intérêt général. Il fait alors application des dispositions de l’article 50.4 du CCAG travaux.

#### Résiliation pour évènement extérieur au marché

Il est fait application des dispositions de l’article 50.1 du CCAG travaux.

#### Résiliation du fait de France Travail

Il est fait application des dispositions de l’article 50.2 du CCAG travaux.

#### Opération de liquidation du marché résilié

En cas de résiliation, les opérations de liquidations sont soumises aux dispositions des articles 50 et 51 du CCAG Travaux.

En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général, est arrêté par décision du représentant de France Travail et notifié au Titulaire.

Le décompte de liquidation comprend :

Au débit du Titulaire :

- La valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au Titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que France Travail cède à l'amiable au Titulaire ;

- Le montant des pénalités ;

- Le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du Titulaire.

Au crédit du Titulaire :

- La valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;

- Le montant des rachats ou locations

- Le cas échéant, le montant des indemnités de la résiliation du fait de France Travail.

Le décompte de liquidation est notifié au Titulaire par France Travail, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal.

Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du Titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au Titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur.

# LITIGES

Le représentant de France Travail et le Titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché.

#### Mémoire en réclamation

Si un différend survient entre le Titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le Titulaire et le représentant de France Travail, le Titulaire rédige un mémoire en réclamation.

Dans son mémoire en réclamation, le Titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant de France Travail et en adresse copie au maître d'œuvre.

Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif.

Après avis du maître d'œuvre, le représentant de France Travail notifie au Titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du Titulaire.

Lorsque le représentant de France Travail n’a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du Titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées ci-après.

#### Procédure contentieuse

A l'issue de la procédure décrite ci-avant, si le Titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.

Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le Titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant de France Travail ou de la décision implicite de rejet, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.

Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.

En application du second alinéa de l’article R. 312-11 du code de justice administrative, il est expressément convenu que le tribunal administratif territorialement compétent à l’égard de tout litige se rapportant à l’exécution du marché est le tribunal administratif de Basse-Terre (adresse : 6, Rue Victor Hugues – 97100 Basse-Terre).

#### Dérogations au CCAG Travaux

Il est fait dérogation aux articles suivants du CCAG Travaux :

- L’article 2.4 du présent contrat relatif aux pièces constitutives du marché déroge à l’article 4.1

- Ordre de priorité des pièces contractuelles du CCAG Travaux,

- L’article 2.5.2 du présent contrat relatif aux bons de commandes via le progiciel de gestion SAP déroge aux articles 12.1.1 et 12.1.2 – Demandes de paiements mensuels du CCAG Travaux,

- L’article 2.8.2 du présent contrat relatif aux délais d’exécution déroge à l’article 28.2 - Programme d’exécution. Calendrier d’exécution du CCAG travaux

- L’article 2.10 du présent contrat relatif aux pénalités déroge à l’article 19 – Pénalités du CCAG Travaux

- L’article 2.12.1 du présent contrat relatif aux dispositions applicables aux groupements momentanés d’opérateurs économiques déroge à l’article 3.5 – Co-traitance du CCAG Travaux.

# SIGNATURES DES PARTIES

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que cette rubrique lui est réservée

Pour le titulaire en qualité soit de candidat individuel, soit de mandataire habilité du

groupement ou l’ensemble des membres du groupement si le mandataire n’a pas été habilité

à signer le contrat :

Fait à …

Le …

Signature :

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que cette rubrique est réservée à France Travail

Pour France Travail : Fait à , le Signature du représentant de France Travail.

# NOTIFICATION DU MARCHE

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que cette rubrique est réservée à France Travail

Est remise au titulaire, à titre de notification du présent marché, une copie du présent contrat en mains propres; Fait à , le Signature du représentant du titulaire. par envoi par la plateforme de dématérialisation dont le titulaire accuse réception Agrafer sur cette page l’avis de réception dématérialisé..