CONDITIONS PARTICULIÈRES

AUX CONDITIONS GÉNÉRALES D’IFP ENERGIES NOUVELLES

VERSION 6 FÉVRIER 2024

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

IFP Energies nouvelles, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est 1 et 4 avenue de Bois Préau, 92500 Rueil-Malmaison, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775 729 155,

Représenté par Laila FENZAR, Cheffe du département Achats,

Ci-après dénommé le « Client » ou « IFPEN »,

D’une part,

ET :

XXXXX, société XXXXX, dont le siège social est situé XXXXX, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de XXX sous le numéro XXXXXX,

Représentée par XXXX, XXXX,

Ci-après dénommée le « Titulaire » ou « XXXXX ».

D’autre part.

IFPEN et le Titulaire sont ci-après également désignés collectivement par le terme les « Parties » et individuellement par le terme la « Partie ».

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

IFPEN souhaite faire réaliser une prestation de service consistant en la réalisation d’essais ayant pour objet la conversion de l’éthanol avec un réacteur catalytique électrifié, chauffé par effet joule. (ci-après désigné les « Services »), tel que décrit en annexe 1 des présentes (ci-après le « Cahier des charges »),

IFPEN a choisi le Titulaire pour réaliser les Services correspondant à ses besoins exprimés, au vu de la réponse du Titulaire audit Cahier des charges (ci-après l’Offre) tels que décrite en Annexe 3.

En acceptant la réalisation des Services confié à ses soins par IFPEN, le Titulaire s'engage à réaliser les Services selon les modalités définies aux présentes Conditions Particulières, au titre d’une obligation de résultat en termes de quantité, de qualité, de performance, de coût et de délais.

En effet, il est expressément acté qu’IFPEN a retenu l'offre formulée par le Titulaire compte tenu de ce que ce dernier a expressément assuré :

- que son offre répondait aux enjeux et attentes exprimés par IFPEN dans son Cahier des charges et notamment couvrait l'intégralité des besoins d’IFPEN visés au Cahier des charges,

- que son offre prenait en compte les différentes contraintes indiquées par IFPEN dans son Cahier des charges,

- être informé du caractère stratégique des Services et notamment qu'un manquement ou une faute dans la réalisation des Services pourrait avoir des conséquences dommageables importantes pour IFPEN compte tenu de la nature des Services essentielle à l’activité d’IFPEN,

- disposer de l'organisation, des moyens matériels et humains, des compétences pour mener à bonne fin et à son terme la réalisation des Services objet des présentes,

- avoir été en mesure de disposer dans le cadre de la consultation visée ci-dessus de l'ensemble des informations utiles à la formulation de son offre finale et à la compréhension de ses engagements dans le cadre des présentes,

- avoir pris la mesure des contraintes propres au métier et à l'organisation de l'activité d'IFPEN dans le cadre de son domaine d'intervention pour formuler son offre finale,

- remplir les objectifs de continuité, de réactivité, d'évolutivité et d'efficacité liés à l'exécution des Services,

- suivre les évolutions législatives et technologiques en lien avec des Services,

ce qui constitue un élément essentiel à l’engagement d’IFPEN dans le cadre des présentes.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

# DÉFINITIONS

Cahier des charges : a la définition donnée en préambule.

Conditions Générales d’Achats (« CGA ») : signifie les conditions générales d’achats d’IFPEN, version du 6 février 2024, figurant en annexe 2 des présentes.

Conditions Particulières : signifie le présent document ayant valeur de conditions particulières aux CGA au sens de l’article 1.2 desdites CGA.

Offre du Titulaire : signifie l’offre technique et commerciale du Titulaire réf. xxxxx figurant en annexe 3 des présentes.

Services : a la définition donnée en préambule.

# OBJET

Les présentes Conditions Particulières ont pour objet de préciser les conditions de la réalisation des Services par le Titulaire, en complément ou en dérogation des Conditions Générales d’Achats d’IFPEN, lesdits Services constituant des prestations de recherche et développement.

# DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les Conditions Particulières et leurs Annexes reflètent l'intégralité de l’accord des Parties sur l’objet défini à l'article 1. Cet accord annule et remplace tout document de même objet précédemment échangé entre les Parties.

Les documents contractuels applicables à la réalisation des Services par le Titulaire sont listés ci-dessous et classés dans un ordre décroissant de priorité en cas de divergence entre leurs contenus :

- Les présentes Conditions Particulières,

- Annexe 1 : 	Le Cahier des charges réf. 458699-25-MES-SOL,

- Annexe 2 : 	Les Conditions Générales d'Achat,

- Annexe 3 : 	L’Offre du Titulaire référencée xxxxxxx

- Annexe 4 : 	L'attestation d'assurance du Titulaire.

Aucun autre document ne pourra entrer dans le champ contractuel, sauf expressément convenu entre les Parties.

Il est par ailleurs précisé que les conditions générales de vente du Titulaire telle que reproduite en annexe de l’Offre ne sont pas applicables.

# MODALITÉS SPÉCIFIQUES DE RÉALISATION DES SERVICES

Les Services seront réalisés en trois (3) phases distinctes telles que détaillées dans le Cahier des Charges :

Phase 0 : Conception et construction du réacteur chauffé électriquement (deux technologies différentes de chauffage directe par effet joule) ; volume de réacteur d’environ 45 mL.

Phase 1 : Assemblage et mise en œuvre du pilote pour la déshydratation catalytique de l’éthanol (200 g/h) : assemblage des différentes opération unitaires du pilote : prémélange et préchauffe des réactifs, introduction dans le réacteur catalytique, séparation des réactifs et analyse GC de la composition du produit de la réaction.

Phase 2 : Réalisation campagne d’essais de conversion catalytique de l’éthanol avec les deux technologies de réacteur différentes, chauffé électriquement par effet joule.

La phase 1 est conditionnée à l’accord de IPFEN (décision de go/no go) qui sera donné au Titulaire pour sa réalisation selon les conditions des paragraphes 4.3 (Critères d’acceptation de la Phase 0) et 4.4 (Planning de réalisation souhaité).

La phase 2 est conditionnée à l’accord de IPFEN (décision de go/no go) qui sera donné au Titulaire pour sa réalisation selon les conditions des paragraphes 5.5 (Critères d’acceptation de la Phase 0) et 5.6 (Planning de réalisation souhaité).

La durée totale des Services ne pourra excéder le 31/12/ 2026.

La durée de la Phase 0 est précisé au paragraphe 4.4 du Cahier des Charges

La durée de la Phase 1 est précisé au paragraphe 5.6 du Cahier des Charges

La durée de la Phase 2 est précisé au paragraphe 6.5 du Cahier des Charges

Le Titulaire s’engage à réaliser l’ensemble des Services conformément aux présentes avant cette date au titre de son obligation de résultat, à l’exception des tâches incombant à IFPEN.

# ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT

En application de l’article 4.4 des CGA, les Parties conviennent de l’échéancier de paiement suivant :

- PHASE 0 :

  - XXXXXX€ HT à la signature des présentes Conditions Particulières

  - XXXXXXX€ HT à la signature du procès-verbal de réception des Livrables de la Phase 1

- PHASE 1 :

  - XXXXXX HT à la notification de la décision positive de passage à la phase 1 par IFPEN

  - XXXXXX€ HT à la signature du procès-verbal de réception des Livrables de la Phase 1

- PHASE 2 :

    - XXXXXX€ HT à la notification de la décision positive de passage à la phase 2 par IFPEN

    - XXXX€ HT à la signature du procès-verbal de réception des Livrables de la Phase 2.

    - XXXX€ HT à la remise du rapport d’essais intégrant l’ensemble des résultats obtenus

Les Parties conviennent de formaliser leur accord sur les termes des présentes par leur signature de manière électronique.

Pour IFPEN			Pour le Titulaire

Annexe 1 – Cahier des charges

Annexe 2 – Conditions générales d’achat

Annexe 3 – Offre du Titulaire

Annexe 4 – Attestation d’assurance du Titulaire