ENLEVEMENT ET/OU RECOUVREMENT DE GRAFFITIS ET DE

TAGS POUR LE CENTRE POMPIDOU

ACCORD-CADRE N° 26-CP04-001-AC

ACTE D’ENGAGEMENT VALANT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (AE-CCAP)

Ce document comporte 40 pages y compris celle de garde

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – COCONTRACTANTS	4

ARTICLE 2 – OBJET, TYPE, FORME et périmètre DE L’ACCORD-CADRE	4

2.1 – Objet de l’accord-cadre	4

2.2 – Type de l’accord-cadre	4

2.3 – Forme de l’accord-cadre	4

2.4 – Périmètre de l’accord-cadre	5

2.5– Dérogation au principe du droit à exclusivité	5

ARTICLE 3 – PIECES CONTRACTUELLES DE L’ACCORD-CADRE	5

Article 4 – DUREE DE l’ACCORD-CADRE – RECONDUCTION	6

4.1 – Prise d’effet et durée de l’accord-cadre	6

4.2 – Reconduction de l’accord-cadre	6

ARTICLE 5 – DESCRIPTION TECHNIQUE DES PRESTATIONS ATTENDUES	6

ARTICLE 6 – CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS	6

6.1 – Modalités d’exécution des bons de commande	6

6.2 – Délai d’exécution des bons de commande	7

6.3 – Vérification et admission des prestations	8

6.4 – Pénalités	9

6.5 Tableau des délais de remise des documents par le titulaire dans le cadre de l’exécution du présent marché	13

ARTICLE 7 – PLAN DE PREVENTION	13

ARTICLE 8 - PRIX DE L’ACCORD-CADRE – CONTENU – VARIATION	16

8.1 MONTANT DE LA PARTIE TRAITEE A PRIX FORFAITAIRE (PARTIE A)	16

8.2 MONTANT DE LA PARTIE TRAITEE A PRIX UNITAIRES (PARTIE B)	17

8.3 CONTENU DES PRIX	17

8.4 MOIS D’ETABLISSEMENT DES PRIX	17

ARTICLE 9 – AVANCES	18

9.1 VERSEMENT DE L’AVANCE AU TITULAIRE	18

9.2 MONTANT DE L’AVANCE	18

9.3 MODALITES DE VERSEMENT DE L’AVANCE	18

9.4 VERSEMENT D’UNE AVANCE AU SOUS-TRAITANT	19

9.5 REMBOURSEMENT DE L’AVANCE	19

ARTICLE 10 - MODALITES DE FACTURATION ET DE PAIEMENT	19

10.1 – Présentation des factures	19

10.2 – Modalités de règlement par le donneur d’ordre	20

10.3 – Coordonnées bancaires du titulaire – RIB	20

ARTICLE 11 – GESTION ET SUIVI DU CONTRAT	21

11.1 – Interlocuteurs de l’accord-cadre	21

11.2 – Forme des notifications et communications	22

11.3 – Modification relative au titulaire de l’accord-cadre	22

Article 12 – CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES	22

ARTICLE 13 - PRESENTATION DES SOUS-TRAITANTS EN COURS DE MARCHE	26

ARTICLE 14 – ASSURANCES	27

Article 15 – CLAUSE DE REExamen	27

ARTICLE 16 – RESILIATION	29

16.1 – Résiliation de l’accord-cadre pour un motif d’intérêt général	29

16.2 – Résiliation pour arrêt des activités du Centre Pompidou	29

16.3– Résiliation de l’accord-cadre pour faute	30

16.4 - Effet de la résiliation de l’accord-cadre	30

16.5 – Résiliation encourue en cas de non-respect par le titulaire de ses obligations en matière de lutte contre le travail dissimulé	30

ARTICLE 17 – LITIGES	30

Article 18 – MESURES D’ORDRE SOCIAL – HYGIENE – SECURITE DES CHANTIERS	30

Article 19 – RESPONSABILITE SOCIETALE DES ORGANISATIONS (RSO)	33

Article 20– Dérogations au C.C.A.G./FCS	37

ARTICLE 21 – SIGNATURE DE L’ENTREPRISE	37

21.1 – Attestations sur l’honneur	37

21.2 – Délai de validité de l’offre	38

21.3 – Annexes remises par l’entreprise dans son offre	38

21.4 – Signature de l’entreprise 	38

ARTICLE 22 – acceptation de l’offre - SIGNATURE du Centre Pompidou	39

22.1 – Compte rendu de la mise au point	39

22.2 – Récapitulatif des annexes établies après la remise des offres	39

22.3 – Signature du Centre Pompidou	39

ARTICLE 23 – CADRE DE NANTISSEMENT OU DE CESSION DE CREANCE	40

Les articles comportant un «  » correspondent à des articles qui doivent être complétés par les candidats dans leur offre.

# ARTICLE 1 – COCONTRACTANTS

L’accord-cadre est lancé par le CENTRE NATIONAL D’ART ET DE CULTURE GEORGES-POMPIDOU | 75191 Paris Cedex 04

L’établissement est désigné ci-après « le Pouvoir Adjudicateur ».

Et :

Le candidat dont l’acte d’engagement aura été approuvé, dénommé dans les documents par le terme « Titulaire ».

# ARTICLE 2 – OBJET, TYPE, FORME et périmètre DE L’ACCORD-CADRE

### 2.1 – Objet de l’accord-cadre

La présente consultation a pour objet l’enlèvement et/ou le recouvrement des graffitis, des tags et autres inscriptions, pour les abords et les façades du Centre Pompidou de l’IRCAM et de l’Atelier Brancusi.

Le terme d’inscription définit de manière générale tous les textes, signes, dessins, céramiques, tags, graffitis, même gravés, apposés sans autorisation préalable de l’établissement sur un ouvrage ou une surface de quelque nature que ce soit présent sur l'espace d'application du marché.

### 2.2 – Type de l’accord-cadre

Le présent accord-cadre est un accord-cadre mono-attributaire de prestations de services.

### 2.3 – Forme de l’accord-cadre

Le présent accord-cadre est dit composite ; il est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum de 139 000€HT sur toute sa durée, reconductions éventuelles comprises, et est composé :

- d’une part (Partie A) traitée à prix forfaitaires en application de l’article R. 2112-6 2° du code de la commande publique, pour les prestations hebdomadaires d’enlèvement, de recouvrement de graffiti ;

- et d’une part (Partie B) traitée à prix unitaires en application de l’article R. 2112-6 1° du code de la commande publique, pour les prestations ponctuelles d’enlèvement, de recouvrement de graffiti, sans montant minimum et avec un montant maximum, pour toute la durée de l’accord-cadre, correspondant au montant maximum de l’accord-cadre en euros hors taxes diminué du montant de la part forfaitaire précitée. La partie B sera exécutée par émission de bons de commande successifs, selon la survenance des besoins. Les bons de commandes sont établis selon les modalités fixées par l’acte d’engagement valant cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

Les prestations sont réparties en 2 parties de la façon suivante :

- La partie A (forfait annuel) comprend les prestations HEBDOMADAIRES suivantes : Un passage sur site une fois par semaine pour l’enlèvement et/ou le recouvrement selon la surface traitée des graffitis et/ou les tags sur les abords du Centre Pompidou, de l’Ircam et/ou l’Atelier Brancusi. Intervention ne nécessitant pas l’emploi d’une nacelle. Ces prestations ne sont pas fractionnées, elles sont traitées à prix forfaitaires.

- La partie B comprend les prestations PONCTUELLES suivantes :

- recouvrement des graffitis et des tags sur surfaces métalliques verticales et horizontales, métaux ferreux et non ferreux (surfaces brutes peintes ou polies). Eléments de structures ou de parement bâtiments, clôtures, menuiseries, produits de toitures, … etc.)

- enlèvement des graffitis et des tags sur surfaces minérales verticales et horizontales, pierre, marbres, béton, enduits (pavage, pierre agrafée, carrelage, faïence, joints, produits agglomérés, … etc.)

- recouvrement des graffitis et des tags sur surfaces bois et agglomérés verticales et horizontales (éléments de menuiseries, panneaux bruts et agglomérés, éléments de décor, … etc.)

- enlèvement des graffitis et des tags sur surfaces en verre et matériaux plastiques horizontales et verticales (PVC et produits dérivés, caoutchouc, verre, polycarbonate, … etc.)

- enlèvement des graffitis et des tags sur surfaces pavées

- remise en peinture avec rattrapage de teinte sur tous types de supports verticaux et horizontaux

- support suite à un sinistre incendie (tous types de matériaux)

- pelliculage (tout support) en mesure préventive

- peinture anti-graffiti (tout support) en mesure préventive

- location d’une nacelle ou de tout autre élément permettant le travail des techniciens en hauteur en toute sécurité

Les prestations s’exécutent jusqu’à la hauteur pour laquelle s'est engagée le titulaire du marché, celle-ci étant jusqu’à 3 mètres de hauteur.

Ces prestations sont traitées à prix unitaires, elles sont fractionnées, exécutées par émission de bons de commande successifs, selon la survenance des besoins.

Les bons de commande sont des documents écrits adressés au titulaire de l’accord-cadre. Ils précisent parmi les prestations décrites dans l’accord-cadre, celles dont l’exécution est demandée. Ils en déterminent la quantité.

Les bons de commande porteront sur une ou plusieurs prestations définies dans le bordereau des prix unitaires.

### 2.4 – Périmètre de l’accord-cadre

La principale direction habilitée à émettre les bons de commande est la Direction du Bâtiment et de la Sécurité.

### 2.5– Dérogation au principe du droit à exclusivité

Par exception au principe du droit à l'exclusivité détenu par le titulaire sur les prestations objets du présent accord-cadre, le Centre Pompidou se réserve le droit de solliciter, à titre exceptionnel et sans préjudice des obligations de publicité et de mise en concurrence, d’autres prestataires pour des prestations de même nature auprès d’un tiers notamment en cas de défaillance technique ou juridique du titulaire.

Le recours auprès d’un tiers ne fait courir aucune indemnité pour le titulaire.

# ARTICLE 3 – PIECES CONTRACTUELLES DE L’ACCORD-CADRE

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-FCS, les pièces contractuelles de l’accord-cadre sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

- le présent acte d’engagement valant cahier des clauses administratives particulières ;

- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;

- le bordereau des prix unitaires remis dans l’offre décomposée en deux parties

- le mémoire technique remis dans l’offre ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables (CCAG) aux marchés publics de fournitures et services courants (FCS) approuvés par l’arrêté du 30 mars 2021 (pièce non jointe) ;

- les bons de commande émis au titre du présent accord-cadre ;

- les actes spéciaux de sous-traitance de l’accord-cadre ;

- les décisions ou informations notifiées par le Centre Pompidou au titulaire et faisant courir un délai.

Ces pièces contractuelles prévalent sur les conditions générales de ventes du titulaire.

Par dérogation aux articles 4.2.1 et 4.2.2 du CCAG/FCS, seuls seront notifiés au titulaire de l’accord-cadre les documents suivants :

- la copie du présent acte d’engagement valant CCAP et son ou ses annexes ;

- le bordereau des prix unitaires.

Sur demande écrite du titulaire, le Centre Pompidou délivrera ultérieurement l’exemplaire unique en vue de la cession de créance de l’accord-cadre.

# Article 4 – DUREE DE l’ACCORD-CADRE – RECONDUCTION

### 4.1 – Prise d’effet et durée de l’accord-cadre

La durée du présent accord-cadre est d’un an à compter de sa date de notification.

Cette durée correspond à la période pendant laquelle le Centre Pompidou peut notifier des bons de commande au titulaire.

### 4.2 – Reconduction de l’accord-cadre

Le présent accord-cadre est reconductible 3 fois pour une durée d’un an par décision tacite de l’acheteur.

Le titulaire ne peut refuser la reconduction.

En cas de non-reconduction, la décision peut être notifiée le cas échéant au titulaire jusqu’au dernier jour de validité de l’accord-cadre.

L’absence de reconduction n’a pas à être motivée et ne donne lieu à aucune indemnité.

En cas de non reconduction de l’accord-cadre, les bons de commande en cours d’exécution restent valables et exécutables intégralement, sauf décision contraire et expresse de l’acheteur.

Nota important : Le site principal du Centre Pompidou a fermé au public pour travaux en septembre 2025 pour une durée d’environ 5 ans. L’attention des candidats est attirée sur le fait que le Centre Pompidou pourra, le cas échéant et en fonction de la situation de ladite fermeture, prendre une décision de : - Non reconduction à une date anniversaire de l’accord-cadre ; - Reconduction (expresse) avec interventions dans d’autres lieux parisiens, de la région parisienne, ou tout autre région de France métropolitaine.

# ARTICLE 5 – DESCRIPTION TECHNIQUE DES PRESTATIONS ATTENDUES

Les spécifications techniques des prestations attendues au titre du présent marché sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

# ARTICLE 6 – CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

### 6.1 – Modalités d’exécution des bons de commande

- Devis

Pour la part à commande, aucune prestation ne pourra avoir lieu sans l’émission au préalable d’un devis qui donnera lieu à un bon de commande en cas d’acceptation.

Le délai de réalisation de la prestation débute à compter de la réception de ce dernier document par le Titulaire.

À la réception de la demande de devis, le titulaire s’engage à remettre un devis, sous format informatique (fichier PDF signé) par voie de courriel électronique, dans un délai défini par le Centre. Ce délai ne saurait être inférieur à deux (2) jours ouvrés et ne pourra dépasser sept (7) jours ouvrés.

A l’appui de son devis, le titulaire joint toutes pièces justificatives correspondantes aux fournitures nécessaires notamment les justificatifs du fournisseur (devis, extrait catalogue, … etc.).

Le devis est validé par le représentant du Centre et fait l’objet d’une commande, notifiée au Titulaire.

Le bon de commande émis par le pouvoir adjudicateur vaudra acceptation du devis.

- Contenu des demandes

Les demandes se font par mél et doivent comporter les renseignements suivants :

- La référence au présent marché en mentionnant explicitement son numéro ;

- L’objet : contenu détaillé et quantité des prestations effectués ;

- La désignation et l’adresse du service destinataire des prestations ;

- La désignation de la direction en charge du règlement de la facture correspondante et l’adresse de facturation ;

- Le montant des fournitures commandées.

### 6.2 – Délai d’exécution des bons de commande

Les délais d’intervention que le titulaire propose à compter de la réception du bon de commande et qu’il s’engage à 
respecter :

| Type de prestations | Délai proposé par le candidat |
| --- | --- |
| Prestations urgentes | ……………………………heures ouvrables, à compter de la réception du bon de commande envoyé par télécopie ou par mèl |
| Prestations non urgentes | …………………………….jours ouvrables, à compter de la réception du bon de commande envoyé par télécopie ou par mèl |

Ces délais ne pourront dépasser les délais plafonds suivants :

| Type de prestations | Délai plafond |
| --- | --- |
| Prestations urgentes | 48 heures ouvrables, à compter de la réception du bon de commande envoyé par télécopie ou par mèl |
| Prestations non urgentes | 5 jours ouvrables, à compter de la réception du bon de commande envoyé par télécopie ou par mèl |

L’émetteur du bon de commande détermine le type d’intervention confiée au titulaire (urgente ou non urgente). Le bon de commande mentionne alors le délai dans lequel le titulaire s’engage à intervenir.

La durée maximum de validité du bon de commande est de six (6) mois.

Tous les bons de commande émis pendant la durée de validité du marché doivent être honorés par le titulaire.

•	Transmission des bons de commande

Les bons de commande seront transmis soit par e-mail avec accusé de réception par retour d’e-mail, soit directement au titulaire, ou à son représentant contre récépissé.

- Personnes habilitées à passer commande

La direction habilitée à émettre les bons de commande est la direction du bâtiment et de la sécurité.

- Délai d’observation du titulaire sur les bons de commande :

#### Par dérogation à l’article 3.7.2 du CCAG/FCS, le titulaire doit notifier ses observations dans un délai de sept (7) jours à compter de la réception du bon de commande.

#### Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

- Résiliation d’un bon de commande :

Le Centre peut à tout moment, avant le démarrage des délais prévus dans le bon de commande, décider de l’annulation d’un bon de commande par e-mail avec accusé de réception par retour d’e-mail. Cette résiliation n’ouvre droit à aucune indemnisation de la part du Centre Pompidou.

- Conduite des prestations par une personne nommément désignée

Le titulaire désigne nommément dans son offre un des intervenants en charge de l’exécution des prestations objet du marché.

Dans le cas où cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tâche, le titulaire doit :

- en aviser, sans délai, le Centre Pompidou et prendre toutes dispositions nécessaires, afin d’assurer la poursuite de l’exécution des prestations ;

- proposer au Centre Pompidou un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom, les titres dans un délai de deux jours calendaires à compter de la date d’envoi de l’avis mentionné à l’alinéa précédent.

Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par le Centre Pompidou, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai de quinze jours calendaires courant à compter de la réception de la communication mentionnée à l’alinéa précédent.

Si le Centre Pompidou récuse le remplaçant, le titulaire dispose de cinq jours calendaires pour proposer un autre remplaçant.

La décision de récusation prise par le Centre Pompidou est motivée.

Les avis, propositions et décisions du Centre Pompidou sont notifiées selon les modalités fixées à l’article 3.1 du CCAG.

À défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par le Centre Pompidou, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 32 du CCAG FCS.

### 6.3 – Vérification et admission des prestations

L’admission est l’acte par lequel le Centre Pompidou accepte, avec ou sans réserve, les prestations exécutées conformément aux dispositions du CCTP.

#### 6.3.1 – Opérations de vérification

Par dérogation aux articles 29 et 30 du CCAG/FCS, les opérations de vérification et d’admission se dérouleront dans les conditions fixées à l’article 6 du CCTP :

#### 6.3.2 – Décision après vérification – Admission des prestations

À l’issue des opérations de vérification, le Centre Pompidou prend une décision de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet.

Si le Centre Pompidou ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné ci-dessus, les prestations sont considérées comme reçues, avec effet à compter de l’expiration du délai.

Dans le cas d’un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.

• Admission des prestations :

Le Centre Pompidou prononce l’admission des prestations si celles-ci répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification de la décision d’admission au titulaire.

• Ajournement des prestations :

Le Centre Pompidou, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner l’admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l’acheteur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.

Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, le Centre Pompidou a le choix de prononcer l’admission des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées ci-dessous, dans un délai de quinze jours courant à partir de la notification du refus du titulaire ou à partir de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionnés.

Le silence du Centre Pompidou au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.

Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, le Centre Pompidou dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.

Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux du Centre Pompidou, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’ajournement pour enlever les éventuelles fournitures livrées au titre des prestations ayant fait l’objet de la décision d’ajournement.

Passé ce délai, ces fournitures peuvent être évacuées ou détruites par le Centre Pompidou, aux frais du titulaire.

• Réfaction du prix des prestations :

Lorsque le Centre Pompidou estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être reçues en l’état, il en prononce la réception avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.

Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision d’admission avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le Centre Pompidou dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification, le Centre Pompidou est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

• Rejet :

Lorsque le Centre Pompidou estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être reçues en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.

La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.

### 6.4 – Pénalités

#### 6.4.1 – Prolongation des délais d'exécution pour cas de force majeure

Qu’ils soient prévus ou non, les intempéries, catastrophes naturelles, événements climatiques, pandémies exceptionnels répondant aux conditions de l’accord-cadre doivent être signalés sans retard au fur et à mesure du déroulement de l’accord-cadre par le Titulaire au Pouvoir Adjudicateur.

Elles seront comptabilisées dans les conditions suivantes.

Le Titulaire de l’accord-cadre ou le mandataire en cas de groupement est tenu de signaler au Pouvoir Adjudicateur, par lettre recommandée avec accusé réception ou par récépissé, dans un délai de cinq jours, toute circonstance ou évènement susceptible de motiver une prolongation du délai d’exécution. Toutes justifications nécessaires permettant au Pouvoir Adjudicateur de reconnaître le bien fondé des difficultés signalées doivent être fournies.

Les arrêts de travail ne seront pris en compte que dans la mesure où les interventions sont réalisées pendant la période contractuelle et dans le cas où les prestations seraient effectivement arrêtées pour le corps d'état considéré.

#### 6.4.2 – Généralités sur les pénalités pour défaut de réalisation d’exécution d’une prestation

Outre la suppression du règlement des prestations non réalisées, les pénalités définies ci-dessous s'appliquent par défaut de réalisation d’exécution d’une des prestations demandées par le Pouvoir Adjudicateur en dehors du retard, de l’interruption, insuffisance ou excès du fait du Pouvoir Adjudicateur et en dehors des cas de force majeure.

En cas de défaut de réalisation d’exécution d’une des prestations demandées, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire d’un montant équivalent à 50 % du montant total du bon de commande concerné.

Le défaut de réalisation de la prestation correspond à un retard de quinze jours calendaires par rapport à la date de notification du bon de commande.

Le défaut d’exécution sera établi par simple constat du pouvoir adjudicateur.

Ces pénalités sont appliquées sur les prix hors taxes.

Si le Pouvoir Adjudicateur demande l'application des pénalités décrites ci-dessous et que le Titulaire les conteste, il appartiendra à ce dernier de prouver que leurs conditions d'applications ne sont pas remplies.

Toutes les pénalités sont cumulables entre elles.

#### 6.4.3 – Pénalités en cas de dépassement des délais d’intervention garantie

- Application des pénalités

Par dérogation aux dispositions de l’article 14.1 du CCAG FCS, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure et sur simple constat du retard par l’acheteur, le prestataire se verra appliquer les pénalités suivantes :

Constatation du retard d’exécution des bons de commande

« L’exécution sera considérée en retard dès le jour suivant la date d’exécution des prestations prévue dans le bon de commande.

Par exemple, si le bon de commande prévoyait une exécution pour le lundi 4 novembre, le retard sera pleinement constitué dès le mardi 5 novembre à minuit

Le retard sera admis par simple constat du pouvoir adjudicateur.

Application des pénalités

Le prestataire se verra appliquer, en cas de non-respect des délais d’exécution des prestations, les pénalités suivantes :

•        Pour les prestations urgentes une pénalité de cent cinquante (150) euros HT par heure de retard sera appliquée ;

•        Pour les prestations non urgentes une pénalité de cinquante (50) euros HT par jour de retard sera appliquée ;

Plafonnement des pénalités

Le Centre Pompidou se réserve le droit, et sans préjudice de l’application des pénalités pour retard ou défaut d’exécution de la prestation, de résilier l’accord-cadre ou le bon de commande aux torts du titulaire après mise en demeure et sans versement d’indemnités au profit du titulaire.

- Exonération de pénalités

Par dérogation à l’art. 14.1.3 du FCS, le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant ne dépasse pas 300 euros pour l’ensemble du marché.

6.4.4 – Pénalités des délais relatifs à la documentation (non-respect du plan de prévention et non production des fiches de données de sécurité et des fiches techniques des produits)

Par dérogation à l’article 14 du CCAG FCS, le Centre Pompidou se réserve le droit, sans mise en demeure et sur simple constat par le pouvoir adjudicateur des manquements, d’appliquer des pénalités pour non-respect du plan de prévention et non production des fiches de données de sécurité et des fiches techniques des produits et plus généralement pour non production des documents réclamés.

| Motif | Délai | Pénalité |
| --- | --- | --- |
| Non-respect des dispositions fixées dans le plan de prévention | Simple constat par le Pouvoir Adjudicateur | 500 € HT par infraction constatée. |
| Retard dans la remise des documents relatifs à l’établissement du plan de prévention demandés dans le présent document | Passé le délai de 48h pour la remise du rapport photographique avant toute intervention à compter de la date d’envoi du bon de commande | 150 euros HT par jour calendaire de retard |
| Remise de la mise à jour du plan de prévention | 2 semaines à la suite de la dernière modification | 150 € HT par jour de retard |
| Remise des fiches de données de sécurité et des fiches techniques des produits | 1 semaine à compter de la notification du marché et à chaque renouvellement dans le même délai | 150 € HT par jour de retard |
| En cas d’utilisation de produits non autorisés par la personne publique | Simple constat par le Pouvoir Adjudicateur | 500 € HT |
| Risque chimique | Lorsque le Centre constate l’utilisation de produits chimiques non répertoriés dans le plan de prévention | 500 € HT par infraction constatée. |

6.4.5 – Pénalités par simple constat de l’inspecteur hygiène et sécurité ou des coordonnateurs hygiène et sécurité

Sur simple constat de l’inspecteur hygiène et sécurité ou des coordonnateurs hygiène et sécurité, des pénalités seront appliquées au titulaire pour non-respect des dispositions fixées dans le plan de prévention d’un montant de :

| Motif | Pénalité |
| --- | --- |
| Par infraction constatée lorsque la violation met en danger la vie du salarié ou la vie d’autrui | 1 000 € HT par infraction constatée. |
| En cas de retard dans la procédure de remplacement de la personne en charge de l’exécution des prestations, procédure prévue dans le présent document | 250 € HT par jour de retard tant que la personne en charge de cette mission n’est pas nommée ; |
| Remise des fiches de données de sécurité et des fiches techniques des produits | 150 € HT par jour de retard |
| En cas d’utilisation de produits non autorisés par la personne publique | 500 € HT |

Toutes les pénalités sont cumulables entre elles.

#### 6.4.6. – Défaut d’exécution des prestations – Exécution aux frais et risques du titulaire

Les prestations qui ne peuvent souffrir d’aucun retard sont les suivantes : prestations d’enlèvement de graffitis et de tags pour le Centre Pompidou, l’Ircam et l’atelier Brancusi.

Ainsi, l’exécution aux frais et risques du titulaire est encourue par le titulaire en cas d’inexécution de ces prestations dans les conditions suivantes :

- Dans le cas de prestations non conformes ou de non-exécution de certaines prestations, le Centre peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, mettre le titulaire en demeure de remédier aux non conformités constatées dans un délai de 24 heures, sauf cas de force majeure. Si la mise en demeure reste infructueuse, le Centre peut prescrire l’exécution de ces prestations aux frais et risques du titulaire.

- En cas de résiliation et en application de l’article 36 du CCAG/FCS, à la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire.

- S'il n'est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l'exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.

- Le titulaire du marché résilié n'est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l'exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et moyens mis en œuvre dans le cadre de l'exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l'exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.

- L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

6.4.7- Suspension des pénalités

Les pénalités sont suspendues pendant les délais laissés au titulaire pour faire part de ses observations en cas de décision par le Centre Pompidou d’ajournement, de réfaction ou de rejet.

Elles continuent à courir pendant les délais laissés au titulaire pour présenter les modifications, en cas d’ajournement ou ses nouvelles prestations en cas de rejet.

6.4.8- Autres pénalités

| Motif | Délai | Pénalité |
| --- | --- | --- |
| En cas de non-respect des règles de sécurité ou du règlement interne au Centre Pompidou par exemple fumer dans l’enceinte des bâtiments, en cas de non-port des EPI et/ou de la tenue vestimentaire au sigle du titulaire (salarié direct, co-traitant, sous-traitant) | Simple constat par le Pouvoir Adjudicateur | 150 € HT. |
| Absence aux réunions programmées | Tout retard de plus d’une heure est considéré comme une absence | 6 00 euros HT |

Par dérogation aux dispositions de l’article 14 du CCAG/FCS, ces pénalités seront mises en œuvre sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure et sur simple constat, par le pouvoir adjudicateur, du non-port des EPI et/ou de la tenue vestimentaire au signe du titulaire et du non signalement de la perte ; de casse ou non restitution d’un badge.

Le nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date réelle d’exécution et la date limite d’exécution.

Toutes les pénalités ci-avant sont cumulables entre elles, toutefois, elles sont plafonnées conformément à l’article 6.4.7 ci-dessous.

Les évènements et incidents générant les pénalités énumérées ci-dessus sont censés être imputables au titulaire à charge pour celui-ci d’apporter la preuve du contraire.

6.4.7- Plafonnement des pénalités

- Pour la part forfaitaire, les pénalités sont plafonnées à 30% du montant HT du bon de commande du forfait annuel ;

- Pour la part à commande, les pénalités sont plafonnées à 25% du montant HT de chaque bon de commande.

6.4.8- Paiement des pénalités

Les pénalités sont déduites des montants à payer au titulaire ou font l’objet d’un ordre de recette par l’Agent Comptable du Centre Pompidou.

### 6.5 Tableau des délais de remise des documents par le titulaire dans le cadre de l’exécution du présent marché

| Désignation des documents | Délais de remise | Articles du présent document ou du CCTP définissant les documents |
| --- | --- | --- |
| Justificatif d’assurance | 15 jours à compter de la notification et en cas de reconduction, 15 jours à compter de la demande du pouvoir adjudicateur | Article 14 du présent document |
| Échantillons, fiches produits et techniques des fournitures et équipements | 1 semaine à compter de la notification du marché et à chaque renouvellement dans le même délai | Article 7du présent document |
| Plan de prévention | Dans les 15ers jours de la notification du marché et à chaque renouvellement du marché dans le même délai | Article 7 du présent document |
| Rapport photographique avant et après opérations de dégraffitage | Dans les 48 heures après l’envoie du bon de commande | Article 4.1 du CCTP |

# ARTICLE 7 – PLAN DE PREVENTION

L’entreprise utilisatrice se définit comme l’entreprise utilisant les services d’une entreprise extérieure.

Dans le cas présent, le Centre Pompidou représente l’entreprise utilisatrice, et le titulaire du marché ainsi que ses éventuels sous-traitants représentent les entreprises extérieures.

Dès lors que des entreprises extérieures interviennent dans les espaces du Centre Pompidou, ce dernier établit un plan de prévention afin d’encadrer les activités. Le plan de prévention est élaboré en application des articles R. 4512-6 à R. 4512-12 du code du travail.

Au-delà de 400h de travail, toutes entreprises extérieures confondues, ou si des prestations réalisées entrent dans la liste des travaux dangereux définie par l’arrêté du 19 mars 1993, la réalisation d’un plan de prévention écrit est obligatoire (exemples : travaux en hauteur de plus de 3m, distribution électrique, utilisation de produits classés dangereux, …). A défaut, seule une inspection commune préalable est réalisée à l’arrivée des prestataires sur site.

L’inspection commune préalable est une réunion entre les représentants des entreprises extérieures intervenantes et le commanditaire de l’opération au Centre Pompidou. Elle est suivie d’une visite des espaces d’intervention. L’inspection commune se déroule environ dix jours avant le démarrage de la prestation, si la rédaction d’un plan de prévention a été jugée nécessaire.

À l’occasion de cette réunion, chaque représentant d’entreprise extérieure est invité à exposer la nature de ses interventions, ses méthodologies de travail et les mesures de prévention mises en œuvre. L’objectif est d’analyser les risques de coactivité dus à l’intervention de plusieurs entreprises dans un même espace de travail ou les interactions avec les équipements du bâtiment, d’exposer les spécificités propres à l’établissement et de définir les mesures de prévention qui seront à respecter pendant l’intervention au Centre Pompidou.

Quinze jours au plus tard avant la date de l’inspection commune, soit trois semaines environ avant le démarrage des interventions, l’ensemble des entreprises extérieures intervenantes doit remettre au commanditaire de l’opération une fiche entreprise extérieure renseignée et accompagnée des justificatifs adaptés à l’intervention.

Les principaux documents demandés pour permettre l’établissement du plan de prévention sont listés dans le tableau ci-dessous. Le Centre Pompidou se réserve la possibilité de demander aux entreprises extérieures de communiquer des documents complémentaires lors des réunions techniques ou visites d’inspection commune en fonction de la nature des prestations réalisées.

| Nature de l’intervention | Documents à produire (liste non exhaustive) |
| --- | --- |
| Quelle que soit l’intervention | Planning prévisionnel des travaux |
|  | Organigramme opérationnel |
|  | Liste du personnel intervenant |
| Intervention sur des installations électriques | Titre d’habilitation électrique (niveau d’habilitation adapté à l’intervention) |
| Travail en hauteur (utilisation de nacelle fournie par le Centre Pompidou) | CACES R486 pour deux intervenants (un dans le panier, un second au sol pour porter assistance en cas de nécessité) |
|  | Aptitudes médicales inférieures à deux ans et stipulant explicitement l’aptitude au travail en hauteur pour deux intervenants |
|  | Autorisations de conduite pour deux intervenants (à renseigner sur la fiche entreprise extérieure) |
| Travail en hauteur (utilisation de nacelle fournie par l’entreprise extérieure) | Autorisation de conduite pour deux intervenants (à renseigner sur la fiche entreprise extérieure) |
|  | Fiche technique de l’équipement (équipement uniquement à énergie électrique en cas d’usage à l’intérieur du bâtiment ; respect des surcharges admissibles au sol : 500Kg/m² en superstructure et 400 Kg/m² au Forum et Forum -1) |
|  | PV de vérification de l’équipement inférieur à six mois |
| Travail en hauteur (échafaudage) | Notice de montage de l’échafaudage (pour les échafaudages complexes) |
|  | Attestation de formation monteur / vérificateur / utilisateur (à renseigner sur la fiche entreprise extérieure) |
| Travail en hauteur (escabeau, échelle, marchepied fourni par l’entreprise extérieure) | Méthodologie justifiant le recours à ce type d’équipement comme poste de travail (en référence à l’article R4323-63 du Code du travail) |
| Manutention mécanique (utilisation de chariot automoteur ou autre équipement de manutention autoporté fourni par le Centre Pompidou) | CACES R489 |
|  | Aptitude médicale inférieure à deux ans |
|  | Autorisation de conduite (à renseigner sur la fiche entreprise extérieure) |
| Manutention mécanique (utilisation de chariot automoteur ou autre équipement de manutention autoporté fourni par l’entreprise extérieure) | Autorisation de conduite (à renseigner sur la fiche entreprise extérieure) |
|  | Fiche technique de l’équipement (équipement uniquement à énergie électrique en cas d’usage à l’intérieur du bâtiment ; respect des surcharges admissibles au sol : 500Kg/m² en superstructure et 400 Kg/m² au Forum et Forum -1) |
|  | PV de vérification de l’équipement inférieur à six mois |
| Utilisation d’équipements fournis par l’entreprise extérieure (palans, lève-matériaux, étuves, machines à fumée, …) | PV de vérification des équipements inférieurs aux délais légaux d’obligation de vérification périodiques |
|  | Fiches techniques des équipements |
|  | Notices d’utilisation des équipements |
| Port d’équipements de protection individuelle (masque respiratoire spécifique, harnais, …) | Attestation de formation au port d’équipement de protection individuelle (à renseigner sur la fiche entreprise extérieure) |
| Utilisation de produits chimiques (quelle que soit la nature du produit) | Fiche de données de sécurité du produit (inférieure à trois ans dans la mesure du possible) |
|  | Fiche technique du produit |

Suite à l’inspection commune, et préalablement au démarrage de l’intervention, le Centre Pompidou rédige le plan de prévention et le soumet aux entreprises extérieures pour validation.

Les entreprises extérieures doivent informer le Centre de toute évolution dans les méthodologies de travail ou autres changements influençant la sécurité de l’intervention. Le plan de prévention est mis à jour aussi souvent que nécessaire. Des inspections communes complémentaires peuvent être organisées en cours de chantier auxquelles les entreprises extérieures s’engagent à participer.

Protocole de sécurité

Pour des opérations spécifiques de chargement et de déchargement (absence de travaux dangereux et/ou intervention inférieure à 400h), et en remplacement de la rédaction d’un plan de prévention, il est établi un protocole de sécurité. Ce document, adapté à l’espace de livraison / reprise, est renseigné par le prestataire puis validé par le directeur du Centre responsable de l’opération préalablement aux interventions.

Les livraisons / reprises ont lieu par l’aire de livraison du Centre Pompidou, accessible depuis la voirie souterraine des Halles, limitée à 3,50m de hauteur. Les autorisations exceptionnelles d’accès par d’autres espaces sont délivrées uniquement par le service de la sécurité.

Intervention d’entreprises non francophones

Dans le cas où des entreprises, titulaires ou sous-traitantes, non francophones interviendraient sur site, la traduction des mesures de prévention et la transmission des consignes de sécurité aux opérateurs seraient à la charge des entreprises extérieures. Le Centre Pompidou se réserve la possibilité de demander l’intervention d’un interprète, aux frais du titulaire, pour mener à bien l’inspection commune et/ou l’exécution en sécurité des prestations sur site.

Certains documents types, comme le recueil des consignes de sécurité (généralités applicables à l’ensemble de l’établissement), la fiche entreprise extérieure ou les protocoles de sécurité, peuvent être communiqués en version anglaise.

Acteurs de la prévention au Centre Pompidou

La politique de prévention du Centre Pompidou s’organise autour d’une formation spécialisée du comité social d’administration (CSA-FS), du pôle prévention, animé par l’inspecteur santé et sécurité au travail et d’un réseau de partenaires de la prévention. Les acteurs listés ci-dessous sont uniquement ceux exerçant une activité en lien avec les interventions d’entreprises extérieures.

- le CSA-FS participe au travail d’évaluation des risques et des méthodes de prévention. A ce titre, ses membres sont conviés aux inspections communes préalables.

- la fonction d’inspecteur santé et sécurité au travail est régie par le décret n°95-680 du 9 mai 1995 modifiant le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. Cet agent assure, entre autres, des fonctions d’inspection en matière de santé et de sécurité au travail pour le Centre Pompidou et la Bibliothèque Publique d’Information. Il est habilité à représenter la direction du Centre Pompidou auprès des entreprises extérieures, de leurs représentants et de leurs employés.

- le pôle prévention, placé sous l’autorité de la direction générale, assure des activités de conseil et de coordination pour toutes les questions concernant la santé et la sécurité au travail des personnels. Il participe notamment à l’élaboration des plans de prévention avec les entreprises extérieures, en apportant des connaissances juridiques et techniques aux différentes directions de l’établissement. Le pôle prévention est placé sous la conduite et la responsabilité de l’inspecteur santé et sécurité au travail qui anime et encadre trois coordonnateurs hygiène et sécurité qui exercent la même fonction.

- dans le cadre du plan de prévention, une personne chargée des mesures de prévention est désignée par la direction du Centre. Elle est chargée de définir les mesures de prévention en lien avec le pôle prévention et de veiller à leur application sur site.

# ARTICLE 8 - PRIX DE L’ACCORD-CADRE – CONTENU – VARIATION

### 8.1 MONTANT DE LA PARTIE TRAITEE A PRIX FORFAITAIRE (PARTIE A)

Le montant global et forfaitaire de la partie A de l’accord-cadre concernant les prestations hebdomadaires d’enlèvement, de recouvrement de graffiti annuelle établis sur la durée initiale de l’accord-cadre est le suivant :

|  | Montant total en € HT | TVA | Montant total en € TTC |
| --- | --- | --- | --- |
| Montant global et forfaitaire de la partie A pour la durée initiale de l’accord-cadre | ……….€ HT | …..% | ………..€ TTC |

Soit, en toutes lettres :

- montant hors taxes : ……………………………………………………………………

- TVA au taux de …%, soit un montant de ………………………………………………

- montant toutes taxes comprises : ……………………………………………………….

La Partie A (forfait annuel) relative aux prestations hebdomadaires d’enlèvement, de recouvrement de graffiti fera l’objet d’un bon de commande spécifique.

En cas de reconduction, le montant global et forfaitaire de la partie A de l’accord-cadre concernant les prestations hebdomadaires d’enlèvement, de recouvrement de graffiti annuelle établis pour chaque année de reconduction est le suivant :

|  | Montant total en € HT | TVA | Montant total en € TTC |
| --- | --- | --- | --- |
| Montant global et forfaitaire de la partie A pour chaque année de reconduction éventuelle | ……….€ HT | …..% | ………..€ TTC |

### 8.2 MONTANT DE LA PARTIE TRAITEE A PRIX UNITAIRES (PARTIE B)

Les prix unitaires de l’accord-cadre pour la Partie B, concernant les prestations ponctuelles d’enlèvement, de recouvrement de graffiti établis sur la durée initiale de l’accord-cadre sont précisés dans le bordereau des prix unitaire (BPU).

En cas de reconduction, ces prix sont maintenus sous réserve des dispositions ci-dessous sur la variation des prix.

La Partie B concernant les prestations ponctuelles d’enlèvement, de recouvrement de graffiti, est traitée à prix unitaires appliqués aux prestations réellement exécutées et dont le libellé est détaillé dans le bordereau des prix unitaire (BPU) joint au présent accord-cadre.

Le montant des prestations faisant l’objet de l’accord-cadre est celui qui résulte des bons de commande émis en fonction des besoins par application des prix unitaires précisés dans le BPU.

### 8.3 CONTENU DES PRIX

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais de déplacement du titulaire quand une réunion est organisée au Centre Pompidou, les frais de logiciel ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires, les droits de cession.

### 8.4 MOIS D’ETABLISSEMENT DES PRIX

Par dérogation à l’article 10.2.4 du FCS le mois Mo (prix initiaux) est le mois correspondant soit :

- A la date limite de remise des offres, indiquée dans l’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) et/ou dans le règlement de la consultation (RC),

- Le cas échéant, à la nouvelle date limite de remise des offres indiquée dans l’AAPC et/ou dans le RC rectificatifs, en cas de report du délai de remise.

8.5 VARIATION DES PRIX

Les prix du marché sont révisables annuellement lors de chaque reconduction du marché (date d’anniversaire du début des prestations).

La révision des prix sera effectuée en utilisant la formule paramétrique suivante :

Pn = Po x C

C = (0,125)+(0,875)[(0,70)(Ln/Lo)+(0,30)(Tn/To)]

Où

Pn est le prix révisé,

Po est le prix des prestations correspondant à la période initiale d’exécution,

C est le coefficient de révision des prix,

Indice n est le dernier indice connu deux mois avant le mois de révision,

Indice o est l’indice du mois de remise des offres.

L est l’indice « Autre services de nettoyage » identifiant 010766607 – base 100 en 2021. L’indice est publié par le Moniteur des travaux publics et du bâtiment.

T est l’indice « Peinture, tenture, revêtements muraux » identifiant BT46 – base 100 en 2010. L’indice est publié par le Moniteur des travaux publics et du bâtiment.

La révision s’opère à la baisse ou à la hausse.

ACCEPTATION DU COEFFICIENT DE LA REVISION DES PRIX

La révision des prix est calculée par le Centre Pompidou et transmise au titulaire. Le calcul fait apparaître le coefficient de révision (et à titre indicatif le pourcentage d’augmentation ou de baisse).

Le titulaire dispose d’un délai maximum de 15 (quinze) jours ouvrés pour faire part de ses observations en cas de désaccord sur le coefficient qui lui a été communiqué. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ce coefficient et est tenu de l’appliquer sur ses factures et autres demandes de paiement sous peine de rejet de la facture. Le rejet de la facture pour ce motif n’entraîne pas le versement d’intérêts moratoires.

8.6 REVISION DES PRIX NOUVEAUX

- Dans l’hypothèse où des nouveaux prix sont intégrés dans le marché, courant sa 1ère année d’exécution et avant la 1ère révision des prix, ces nouveaux prix sont fermes tout au long de la 1ère année d’exécution. Ils seront révisés lors de la 1ère révision des prix conformément à la formule paramétrique de l’article 7.5.

- Dans l’hypothèse où des nouveaux prix sont intégrés dans le marché, courant sa 2ème année d’exécution et après la 1ère révision des prix, ces nouveaux prix sont fermes tout au long de la 2ème année d’exécution. Ils seront révisés sans tenir compte de la 1ère révision des prix, de la façon suivante (étant entendu R=Révision des prix) :

- Lors de la 3ème année le coefficient de révision des prix nouveaux sera obtenu ainsi : R2-R1,

- Lors de la 4ème année le coefficient de révision des prix nouveaux sera obtenu ainsi : R3-R1.

- Dans l’hypothèse où des nouveaux prix sont intégrés dans le marché, courant sa 3ème année d’exécution et après la 2ème révision des prix, ces nouveaux prix sont fermes tout au long de la 3ème année d’exécution. Ils seront révisés sans tenir compte de la 1ère et 2ème révision des prix, de la façon suivante :

- Lors de la 4ème année le coefficient de révision des prix nouveaux sera obtenu ainsi : R3-R2.

- Dans l’hypothèse où des nouveaux prix sont intégrés dans le marché, courant sa 4ème année d’exécution et après la 3ème révision des prix, ces nouveaux prix demeurent fermes jusqu’à l’échéance du marché.

# ARTICLE 9 – AVANCES

### 9.1 VERSEMENT DE L’AVANCE AU TITULAIRE

Une avance est accordée au titulaire du marché dans les conditions prévues aux articles R.2193-3 à R.2193-10 et R.2191-16 à R.2191-18 du Code de la commande publique, sauf renonciation expresse de sa part figurant ci-dessous :

 L’entreprise déclare :

renoncer à percevoir une avance

### 9.2 MONTANT DE L’AVANCE

L’avance n’est due au titulaire de l’accord-cadre que sur la partie des prestations qui ne sont pas confiées à des sous-traitants et qui ne donnent pas lieu à paiement direct.

Le montant de l’avance est fixé à 5 % du montant de chaque bon de commande dont le montant est supérieur à 50 000 € H.T. et dont la durée d’exécution est supérieure à deux mois.

L’avance n’est ni révisable, ni actualisable.

### 9.3 MODALITES DE VERSEMENT DE L’AVANCE

Le règlement de l’avance interviendra dans les 30 jours à compter, de la notification du bon de commande.

### 9.4 VERSEMENT D’UNE AVANCE AU SOUS-TRAITANT

Une avance est accordée au sous-traitant dans les conditions fixées par l’article R.2191-7 du code de la commande publique sauf renonciation expresse de sa part figurant dans l’acte spécial de sous-traitance et dans les conditions accordées au titulaire telles que décrites ci-dessus.

Dans le cas où le titulaire sous-traiterait une part de marché postérieurement à la notification de celui-ci, il doit rembourser la partie de l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct, même dans le cas où le sous-traitant renonce à percevoir l’avance.

### 9.5 REMBOURSEMENT DE L’AVANCE

Le remboursement de l’avance par le titulaire s’effectuera conformément aux dispositions des articles R.2191-11 à R.2191-12 et R.2191-19 du Code de la commande publique.

# ARTICLE 10 - MODALITES DE FACTURATION ET DE PAIEMENT

### 10.1 – Présentation des factures

#### 10.1.1 – Périodicité des présentations des demandes de paiement

Pour la Partie A : la facture sera remise au Centre Pompidou après exécution de la prestation,

Le paiement est mensuel à terme échu ;

Pour la Partie B : une facture doit être établie et remise au Centre Pompidou après l’exécution de chaque commande.

Elle doit correspondre aux commandes réellement exécutées à la date d’établissement de la facture.

#### 10.1.2 – Contenu des factures

Les factures sont obligatoirement libellées à l’adresse suivante :

CNAC Georges POMPIDOU

Direction Juridique et Financière

Service Financier

Réception factures fournisseurs

4 rue Brantôme

75191 PARIS Cedex 04

Outre les mentions légales, la facture devra comporter les mentions suivantes :

- Le n° du présent accord-cadre

- La description ou les références des prestations exécutées (reprenant les références du BPU)

- Le numéro du bon de commande du Centre Pompidou, ainsi que la direction émettrice ou service émetteur

- Le montant H.T. et T.T.C. des prestations exécutées

- Le taux et le montant de la TVA

- Le n° du bon de livraison

IMPORTANT :

- En cas de révision des prix, le titulaire indique les prix révisés par application du coefficient de variation du barème du titulaire

- En cas de groupement, les factures de chaque cotraitant doivent contenir l’indication s’il y a paiement à un compte unique ouvert au nom du groupement

- En cas de sous-traitance, les factures du titulaire devront contenir, en plus des mentions listées ci-dessus, le montant des prestations sous-traitées en les faisant apparaître distinctement.

- Les demandes de paiement devront faire apparaître distinctement les prestations relatives à chaque partie de l’accord-cadre

10.1.3 – Modalités de transmission des factures

La transmission des factures sous forme électronique est obligatoire.

La transmission des factures devra s’effectuer selon les modalités suivantes :

Les factures des entreprises seront exclusivement transmises via le portail Chorus Pro accessible par internet à l'URL : https://chorus-pro.gouv.fr

- En déposant ses factures en version PDF,

- Ou en saisissant en ligne ses factures sur le portail.

Pour connaître les préalables techniques et toutes les informations complémentaires : https://communaute.chorus-pro.finances.gouv.fr/

### 10.2 – Modalités de règlement par le donneur d’ordre

10.2.1 – Acceptation du montant de la facture

Le Centre Pompidou vérifie le montant indiqué sur la facture. Il le complète éventuellement en calculant les avances à rembourser, les pénalités et les réfactions imposées.

Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par le Centre Pompidou. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s’il a été complété comme il est dit à l’alinéa précédent. Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant.

10.2.2 – Modalités de paiement en cas de groupement

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du groupement.

10.2.3 – Modalités de paiement en cas de désaccord

En cas de désaccord entre le titulaire et le Centre Pompidou, le paiement sera effectué par virement sur la base provisoire des sommes admises par le Centre Pompidou dans les conditions prévues à l’article 11.7.3 du PI déduction faite des éventuelles pénalités dues au titre de l’article 6.6 du présent acte d’engagement.

10.2.4 – Délai de paiement

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement.

Le taux applicable en cas de retard de paiement est le taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.

### 10.3 – Coordonnées bancaires du titulaire – RIB

10.3.1 – Coordonnées bancaires du titulaire ou du mandataire du groupement solidaire

Insérer un RIB sous format image et PDF dans ce document (ou l’annexer au présent acte d’engagement) et compléter les mentions suivantes :

- IBAN

- BIC

- Nom d’agence

COLLER LE RIB

Les coordonnées bancaires devront impérativement mentionner l’identifiant international de compte bancaire (IBAN + BIC/SWIFT).

Les avis de virement sont adressés à l’établissement réalisant les prestations mentionnées à l’article 1 du présent document.

10.3.2 – Coordonnées bancaires des membres du groupement conjoint

Le RIB de tous les membres du groupement conjoint doit être annexé au présent acte d’engagement. Les coordonnées bancaires devront impérativement mentionner l’identifiant international de compte bancaire (IBAN + BIC/SWIFT).

10.3.3 – Coordonnées bancaires des membres du groupement conjoint

Le RIB de tous les membres du groupement conjoint doit être annexé au présent acte d’engagement. Les coordonnées bancaires devront impérativement mentionner l’identifiant international de compte bancaire (IBAN + BIC/SWIFT).

10.3.4 – Modification des coordonnées bancaires

En cas de modification des coordonnées bancaires en cours d’exécution de l’accord-cadre, le titulaire doit impérativement, dans les plus brefs délais, notifier ce changement au service tel que défini ci-dessous et fournir le RIB correspondant.

# ARTICLE 11 – GESTION ET SUIVI DU CONTRAT

### 11.1 – Interlocuteurs de l’accord-cadre

#### 11.1.1 Interlocuteurs principaux

Tahir Ahmed

Direction du bâtiment et de la sécurité

Tél. : 01 44 78 45 54

Courriel : ahmed.tahir@centrepompidou.fr

#### 11.1.2 Interlocuteur pour les reconductions et révisions de prix :

Centre Pompidou

Direction juridique et financière – Service de l’achat public

Tél. : 01 44 78 49 33 (ou 46 61) / Fax. : 01 44 78 12 11

Courriel : achat@centrepompidou.fr

### 11.2 – Forme des notifications et communications

Les échanges de communication entre le Centre Pompidou et le titulaire peuvent être effectués par tout moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de l’information.

Lorsque la notification d’une décision ou information du Centre Pompidou doit faire courir un délai, ce document est notifié :

- Soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé

- Soit par échanges dématérialisés (e-mail avec accusé de réception par retour d’e-mail)

- Soit par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de l’information

Le titulaire procèdera de la même façon s’il entend donner à sa communication une date certaine.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’une décision ou d’une communication appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au Centre Pompidou, dans un délai de 15 jour décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 3.2.2 du FCS.

Le titulaire se conforme strictement aux décisions ou communications qui lui sont notifiées au titre de l’exécution du présent accord-cadre, qu’elles aient ou non fait l’objet de réserves de sa part.

### 11.3 – Modification relative au titulaire de l’accord-cadre

#### 11.3.1 – Changement de dénomination sociale du titulaire

En cas de modification de sa dénomination sociale, le titulaire doit impérativement en informer par écrit dans les plus brefs délais les interlocuteurs indiqués à l’article 10.1.1 et communiquer un extrait K-bis mentionnant ce changement ainsi qu’un nouveau relevé d’identité bancaire et, le cas échéant, toute pièce justificative complémentaire (copie de l’annonce dans un journal d’annonces légales notamment), dans les plus brefs délais.

#### 11.3.2 – Changement de cocontractant en cours d’exécution de l’accord-cadre

En cas de transfert du présent accord-cadre à une autre entreprise après cession de fonds de commerce, cession d’activités, fusion-absorption ou mise en location gérance, le titulaire doit impérativement en informer par écrit dans les plus brefs délais les interlocuteurs indiqués à l’article 10.1.1.

Prenant acte de cette demande de transfert, le Centre Pompidou procédera à la vérification que la société cessionnaire possède les capacités pour reprendre l’exécution des prestations et est en règle au regard de sa situation fiscale et sociale. Un relevé d’identité bancaire devra également être joint à la demande ainsi que, le cas échéant, toute pièce justificative complémentaire (copie de l’annonce dans un journal d’annonces légales notamment).

Suite à cette vérification, elle fera l’objet d’un avenant constatant le transfert du présent accord-cadre au nouveau titulaire.

Si le cessionnaire ne possède pas les capacités pour exécuter le présent accord-cadre, le Centre Pompidou procédera à la résiliation de l‘accord-cadre sans indemnités ni préavis.

# Article 12 – CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Le Pouvoir Adjudicateur, en qualité de responsable de traitement, et le Titulaire, en qualité de sous-traitant au sens de la réglementation sur les données à caractère personnel, sont convenus des clauses contractuelles suivantes afin d'offrir des garanties adéquates concernant la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux textes en vigueur et plus particulièrement :

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- le règlement du parlement européen et du conseil n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données des personnes physiques et à la libre circulation de ces données, ci-après intitulé « RGPD ».

Les expressions « données à caractère personnel », « traitement », « responsable du traitement », « sous- traitant », « personne concernée » et « autorité de contrôle » ont la même signification que dans le règlement du parlement européen et du conseil 
n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données des personnes physiques et à la libre circulation de ces données.

Les informations recueillies lors de la procédure et dans le cadre de l’exécution de l’accord-cadre font l’objet de traitements informatiques par le responsable de traitement du Centre Pompidou. Elles sont susceptibles de contenir des données permettant l’identification de personnes privées (nom, prénom, qualité ou fonction et coordonnées professionnelles des représentants du titulaire).

Ces données, ayant pour finalité d’assurer le suivi de la présente procédure et de permettre au Centre Pompidou de s’affranchir de ses obligations légales en matière de durée d’utilité administrative, sont conservées durant toute la durée nécessaire à l’exécution de la présente procédure et, le cas échéant, dans le cadre de l’exécution de l’accord-cadre. Elles sont destinées exclusivement aux membres de l’équipe projet du Centre Pompidou.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, puis à compter du 25 mai 2018 au règlement (UE) 2016/679 dit « Règlement général sur la protection des données », les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement aux informations qui les concernent. Elles peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement de ces données.

  - Obligations du sous-traitant

12.1.1 Obligations générales

Le sous-traitant s’engage à :

- traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l'objet de la sous-traitance ;

- traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement ;

- garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent accord-cadre ;

- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du présent accord-cadre s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité et soient sensibilisées et reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données personnelles

- prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.

  - Sous-traitance de second rang

Le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant – dit sous-traitant de second rang – et n’effectue aucune cession d’accord-cadre sans l'autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, du responsable du traitement.

Dans le cas d'une autorisation écrite générale, le sous-traitant informe le responsable du traitement de tout changement prévu concernant l'ajout ou le remplacement d'autres sous-traitants, donnant ainsi au responsable du traitement la possibilité d'émettre des objections à l'encontre de ces changements.

Lorsque le sous-traitant recrute un sous-traitant de second rang pour mener des activités de traitement spécifiques pour le compte du responsable du traitement, les mêmes obligations en matière de protection de données que celles fixées dans l’accord-cadre et le présent avenant, et son annexe sont applicables.

Le sous-traitant formalise dans son accord-cadre avec le sous-traitant de second rang ces obligations, en particulier pour ce qui est de présenter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière que le traitement réponde aux exigences des textes en vigueur.

Lorsque le sous-traitant de second rang ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant, sous-traitant initial, demeure pleinement responsable devant le responsable du traitement.

    - Analyses d’impact et consultation préalable de l’autorité de contrôle

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la protection des données sans frais supplémentaires.

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable de l’autorité de contrôle sans frais supplémentaire.

    - Mesures de sécurité

Le sous-traitant s'engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel.

Le sous-traitant s’engage notamment à mettre en place les mesures techniques et organisationnelles permettant d’assurer, compte tenu de l’état des règles de l’art, un niveau de sécurité et de confidentialité approprié au regard des risques présentés par le traitement et la nature des données à caractère personnel traitées.

Le sous-traitant s'engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :

- rendre accessibles et consultables les données à caractère personnel traitées qu’aux seuls personnels dûment habilités en raison de leurs fonctions et qualité, dans la stricte limite de ce qui leur est nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions ;

- conserver et traiter les données à caractère personnel de manière séparée de ses propres données ou des données d’autres clients ou fournisseurs

- ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l’exception de celles nécessaires à l’exécution de la présente prestation prévue au accord-cadre, l’accord préalable du maître du fichier est nécessaire ;

- ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées au accord-cadre ;

- ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

- mettre en place une obligation de confidentialité auprès des personnels habilités à accéder aux données à caractère personnel

- prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution de l’accord-cadre ;

- conserver les traces des accès aux données à caractère personnel et maintenir une piste d’audit des traitements de données à caractère personnel.

Le sous-traitant s’engage à mettre à la disposition de responsable de traitement le descriptif détaillé du dispositif technique et organisationnel mis en œuvre en application du présent article.

    - Violations de données

Le sous-traitant s’engage à notifier sous un délai de 24 h au responsable du traitement tout incident ayant pu affecter potentiellement les données à caractère personnel traitées dans le cadre des présentes, ainsi que toute violation de données à caractère personnel.

Dans ce contexte, le sous-traitant communique sans délai au responsable du traitement tous les éléments dont il dispose concernant les conditions entourant l’incident de sécurité et notamment la nature et l’étendue des données à caractère personnel impactées, le nombre de personnes concernées, les conséquences probables et les conditions techniques dans lesquelles l’incident a eu lieu.

Le sous-traitant assiste le responsable du traitement, sans que cela puisse donner lieu à une facturation supplémentaire, afin de répondre aux éventuelles demandes des autorités concernant l’incident.

    - Droits des personnes

Le sous-traitant aide le responsable du traitement, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées.

Le sous-traitant veille au respect de l’obligation d’information préalable des personnes et le cas échéant le consentement quand celui-ci est nécessaire.

Le sous-traitant informe sans délai le responsable du traitement en cas d’exercice de ses droits par une personne concernée par le traitement ou lors d'une plainte ou d'une réclamation déposée par elle.

    - Audits et contrôles

Le sous-traitant s’engage à réaliser, à minima une fois par an, des contrôles lui permettant de s’assurer du respect de l’intégrité, de la disponibilité et de la confidentialité des données traitées.

Les résultats de ces contrôles réalisés par le sous-traitant devront être transmis au responsable de traitement dans le délai d’un (1) mois à compter de la réception de la demande écrite (courrier ou courriel) envoyée par le responsable de traitement.

Le responsable de traitement, s'il le souhaite, pourra réaliser un audit, tant au cours de l’exécution de l’accord-cadre qu’à son issue. La réalisation d'audit n'est pas systématique. Elle sera décidée par le responsable de traitement, le cas échéant, sur la base d'une approche par les risques pour s'assurer du respect des obligations par le sous-traitant ou pour répondre à une demande d'une autorité judiciaire ou administrative.

Le responsable de traitement communiquera au sous-traitant préalablement, et au moins dans les dix (10) jours ouvrés précédant toute demande d’opération d’audit, la date de l’audit ainsi que le nom et les références des personnes en charge de l’audit.

Le sous-traitant collaborera de bonne foi avec l’auditeur et lui communiquera toutes informations, documents ou explications nécessaires à la réalisation de l’audit et lui permettra d’accéder à tous sites, installations informatiques, outils et moyens du sous-traitant utilisés pour rendre les prestations. La participation du sous-traitant à ces audits n’entraînera aucun frais supplémentaire pour le responsable du traitement.

Au cas où l’audit ferait apparaître des manquements aux obligations du sous-traitant, ce dernier s'engage expressément à mettre en œuvre à ses frais toutes les mesures correctives nécessaires dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification des manquements au sous-traitant et à en justifier par écrit auprès du responsable de traitement.

    - Sort des données à l’issue de l’accord-cadre

Au terme de l’accord-cadre, le sous-traitant s’engage, selon les instructions du responsable de traitement, à :

- détruire l’ensemble des données à caractère personnel traitées pour le compte du responsable de traitement ;

- restituer l’ensemble des données à caractère personnel traitées pour le compte du responsable de traitement ;

- renvoyer les données à caractère personnel au sous-traitant désigné́ par le responsable du traitement.

Ces actions doivent être réalisées dans les délais indiqués par le responsable de traitement, qu'il s'agisse de fichiers manuels ou informatisés stockant les informations. Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes d’information du sous-traitant et de toutes les copies papier.

Le sous-traitant doit justifier par écrit, via un procès-verbal de destruction, de la destruction des données, conformément aux instructions données. Le responsable de traitement se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect de ces obligations.

    - Délégué à la protection des données

Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement européen sur la protection des données.

    - Transfert des données hors Union Européenne

En cas de transfert des données à caractère personnel hors de l’Union Européenne, le sous-traitant s’engage à offrir les garanties adéquates concernant la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.

Tout transfert de données à caractère personnel hors Union Européenne devra faire l’objet d’un avenant préalablement régularisé entre les parties définissant les obligations des parties.

  - Obligations du responsable de traitement

Le responsable de traitement s’engage à :

- fournir au sous-traitant les données indiquées au présent article et décrivant le traitement ;

- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-traitant ;

- superviser le traitement réalisé par le sous-traitant.

  - Sanction en cas de non-respect des dispositions relatives à la protection des données

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du sous-traitant peut être également engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-22 du Code pénal.

Outre les cas de résiliation visés par l’accord-cadre liant le sous-traitant et le responsable de traitement, ce dernier pourra prononcer la résiliation immédiate de l’accord-cadre/ de l’accord-cadre, sans mise en demeure préalable et sans indemnité en faveur du sous-traitant, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.

# ARTICLE 13 - PRESENTATION DES SOUS-TRAITANTS EN COURS DE MARCHE

Le Titulaire peut sous-traiter une partie de l'exécution des prestations à condition d'avoir obtenu préalablement du Pouvoir Adjudicateur, l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement conformément aux dispositions des articles L. 2193-1 et suivants et R. 2193- 1 et suivant du code de la commande publique.

Cette présentation peut être faite au moyen de l’acte spécial notifié en même temps que l’acte d’engagement adressé par le soumissionnaire. En tout état de cause, elle doit impérativement avoir lieu avant l’intervention du sous-traitant.

La présentation d'un sous-traitant se fait à l'aide du formulaire intitulé " Demande d’acceptation d’un sous- traitant et d’agrément de ses conditions de paiement ".

Il est rappelé au Titulaire qu’il doit présenter un sous-traitant ayant des capacités équivalentes aux siennes. Par conséquent, tout sous-traitant présenté ne pouvant justifier de capacités équivalentes à celles du Titulaire sera rejeté.

A l'appui de cette demande, il remet au Pouvoir Adjudicateur une déclaration mentionnant notamment :

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;

- la nature des prestations et le montant des prestations sous-traitées ;

- les capacités et qualifications professionnelles du sous-traitant proposé ;

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction prévue à l'article R. 2193-1 alinéa 2 du code de la commande publique ;

- les attestations d’assurance du sous-traitant ;

- les attestations de régularité sociale et fiscale en cours de validité et vérifiées ;

- la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis à l’autorisation de travail mentionnée à l’article D8254-2 du code du travail ;

- dans le cas où le sous-traitant est en redressement judiciaire, le jugement l’habilitant à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution de l’accord-cadre ;

- les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance à savoir :

  - les modalités de calcul et versement des avances et acomptes ;

  - la date ou le mois d'établissement des prix ;

  - les modalités d'actualisation et de révision des prix ;

  - les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions, retenues diverses ;

  - la personne habilitée à donner les renseignements en matière de nantissement ;

  - le compte à créditer.

Le soumissionnaire joindra à sa demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement une attestation sur l’honneur du sous-traitant, déclarant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de soumissionner, en application des articles L 2141-7 à 11 du code de la commande publique.

La notification de l’accord-cadre vaudra acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement si l'offre du candidat présente une demande d'acceptation complète et conforme du sous-traitant.

Seront écartées les entreprises qui, faute de disposer des capacités techniques et financières pour l’exécution d’un accord-cadre, envisagent de n’en exécuter qu’une partie symbolique tout en s’assurant une marge bénéficiaire sur les prestations sous-traitées.

La sous-traitance de parties essentielles du contrat à des entreprises dont le pouvoir adjudicateur n’a pu apprécier les capacités techniques et financières au moment du choix de l’attributaire est interdite.

En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable du respect de toutes les obligations résultant de l’accord-cadre.

Il est également tenu de procéder, auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, au contrôle de l’authenticité de l’attestation fournie par son sous-traitant. Cette attestation porte à la fois sur les déclarations faites par le sous-traitant auprès de l’organisme et sur le paiement par ce dernier, des cotisations et contributions de sécurité sociale.

Par ailleurs, il est rappelé que l’absence de déclaration du sous-traitant est une infraction pénale passible d’une amende de 7 500 euros pour les personnes physiques et de 32 500 euros pour les personnes morales (cf. loi du 16 Juin 2011).

Le sous-traitant, dont le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 €TTC, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur, est payé directement pour la partie de l’accord-cadre qu’il exécute.

Si le montant des prestations sous-traitées semble anormalement bas, le Pouvoir Adjudicateur exigera que l’opérateur économique lui fournisse des précisions et justifications sur le montant des prestations.

Si après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, le pouvoir adjudicateur établit que le montant des prestations sous traitées est anormalement bas, il rejettera l’offre.

Après acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, ces derniers devront fournir, à défaut d’avoir obtenu du Pouvoir Adjudicateur un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de l’acceptation, une caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus. La non-production de cette caution emportera, dans les conditions définies au CCAP, résiliation de l’accord-cadre.

Le Pouvoir Adjudicateur notifiera, après signature, à chaque sous-traitant concerné, l'exemplaire de l'acte spécial qui lui revient.

# ARTICLE 14 – ASSURANCES

Le titulaire devra remettre dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’accord-cadre une attestation d’assurance justifiant qu’il est couvert au titre de la responsabilité civile (article 1382 à 1384 du code civil) ainsi qu’au titre de la responsabilité professionnelle en cas d’accident ou de tous dommages causés à l’occasion de l’exécution de l’accord-cadre.

À tout moment durant l’exécution de l’accord-cadre, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du Centre Pompidou et dans les 15 jours à compter de la réception de la demande.

# Article 15 – CLAUSE DE REExamen

En complément des clauses permettant le réexamen de l’accord-cadre qui pourraient être incluses dans d’autres dispositions de l’accord-cadre, il est convenu entre les parties la mise en œuvre des clauses de réexamen suivantes.

Conformément aux articles L. 2194-1, R. 2194-1 et R. 2194-7 à 9 du code de la commande publique, des modifications pourront être apportées par application de la présente clause.

Celles-ci pourront porter sur les éléments suivants :

•	périmètre de l’accord-cadre : augmentation de la volumétrie en raison d’acquisition de patrimoine, de constructions, de prises à bail ou d’affectations nouvelles ; diminution de la volumétrie en raison de vente ou de démolition ou modification de l’organisation mise en place par le pouvoir adjudicateur dans le but de l’amélioration continue de la qualité de services apportée ;

•	l’ajout de certaines prestations occasionnelles pour la bonne vie du site ;

•	substitution du titulaire initial dans les conditions décrites à l’article R2194-6 du code de la commande publique.

Ces modifications seront formalisées par la rédaction d’un avenant conformément à l’article 25 du CCAG-FCS qui sera notifié au titulaire. Cet avenant prendra effet dès sa notification.

Par ailleurs, l’accord-cadre public pourra être modifié dans les cas prévus aux articles L. 2194-1 et R. 2194-1 du Code de la commande publique notamment, en cas de rupture d’approvisionnement des matériaux nécessaires à l’exécution de l’accord-cadre, à la condition que le Titulaire justifie avoir accompli toutes les diligences lui permettant un approvisionnement régulier. Les délais d’exécution pourront alors être adaptés sans donner lieu à application des pénalités contractuelles.

15.1.	Remplacement du Titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le remplacement éventuel du titulaire en cours d’exécution se fera dans les conditions du code de la commande publique et du CCAG-FCS.

Ce remplacement pourra intervenir, après accord entre les parties, dans les hypothèses suivantes :

•	cessation d’activité ;

•	cession de l’accord-cadre ;

•	décès ;

•	difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financières empêchant ou risquant d’empêcher la mise en œuvre des obligations contractuelles ;

•	défaillance dans l’exécution des obligations contractuelles.

Le Pouvoir Adjudicateur vérifiera que le remplaçant proposé ne relève pas d’un des cas d’interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financières, sur la base des mêmes pièces que celles produites par le Titulaire.

À l’issue de cet examen, le Pouvoir Adjudicateur acceptera ou non la mise en œuvre de la substitution. Cette substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles à l’accord-cadre.

Dans le cadre d’un groupement, cette même possibilité est offerte à chacun des membres du groupement, après accord de l’ensemble des membres sur la substitution.

15.2.	Modification des installations à maintenir

15.2.1.	Cas général

En application de l’article R. 2194-1 du code de la commande publique et en complément des dispositions précédentes relatives à la variation de volumétrie du périmètre des sites à maintenir, la surface et l’adresse des bâtiments concernés sont susceptibles d’évolution en cours d’exécution du présent marché.

Sans préjudice de l’équilibre contractuel initial, le Centre Pompidou pourra inclure toute nouvelle installation à la liste figurant à l’article 10.1 du CCTP du présent marché sans surcoût.

15.2.2.	Centre Pompidou francilien

Le Centre Pompidou francilien, dont la livraison est prévue au mois de juillet 2026, ouvrira ses portes au public en octobre 2026. Le titulaire et le Centre Pompidou conviennent d’échanger en vue d’ajouter le bâtiment au périmètre d’intervention du titulaire dans le cadre de la part forfaitaire de l’accord-cadre et selon le cadre de limite de prestations entre le titulaire du marché de partenariat dans le cadre duquel est construit le site et le Centre Pompidou.

Après accord des parties sur la consistance des prestations relatives au site à intégrer dans la part forfaitaire de l’accord-cadre, le titulaire établira un devis à l’attention du Centre Pompidou, qui se réserve le droit de l’accepter, le négocier ou le refuser.

En cas d’accord, les prestations de maintenance multi techniques relatives au Centre Pompidou francilien seront intégrées à l’accord-cadre par voie d’avenant.

15.3.	Modification du bordereau des prix unitaires

En application de l’article R. 2194-1 du code de la commande publique, un nouveau bordereau des prix peut être substitué pendant la durée de l’accord-cadre, en cas de suppression, de modifications ou d’ajouts de référence au bordereau des prix unitaires (BPU) initial de l’accord-cadre sous réserve du respect de l’équilibre contractuel et sans préjudice des obligations de publicité et de mise en concurrence.

Si le montant de ces suppressions, modifications ou ajouts sont supérieurs à 20% du nombre de référence initiale, ils donnent lieu à la conclusion d’un avenant établi par le Centre Pompidou et transmis au titulaire pour signature.

Dans le cas contraire, le titulaire adresse au Centre Pompidou dès la modification du bordereau des prix unitaires, un nouveau bordereau par tout moyen permettant de donner date certaine et indique la date d’entrée en vigueur de ce nouveau bordereau qui ne peut avoir d’effet rétroactif.

Les prix appliqués aux commandes émises par le Centre Pompidou sont ceux en vigueur à la date de passation de la commande sur la base du bordereau des prix en sa possession.

Si le changement d’items ou d’unités d’œuvre a une incidence sur les prix de l’accord-cadre, le Centre Pompidou a le choix de refuser ce changement.

En cas de refus par le titulaire de maintenir les prix initiaux ou de l’impossibilité de conclure un avenant, le Centre Pompidou est en droit de prononcer la résiliation du contrat aux torts du titulaire sans versement d’indemnité, sauf en cas de force majeure ou du fait du Prince.

15.4.	Modifications des délais

En application de l’article R. 2194-1 du code de la commande publique, s’il s’avère que les délais d’exécution des prestations prévues dans les bons de commandes doivent être modifiées, du fait du Centre Pompidou ou d’un tiers, le Centre Pompidou prend contact avec le titulaire pour convenir de nouveaux délais.

Si ces nouveaux délais sont sans impact financier et sans incidence sur la durée de l’accord-cadre, la validation de ces nouveaux délais fera l’objet d’un simple échange de courriels entre le titulaire et le Centre Pompidou. Dans le cas contraire, il sera conclu un avenant.

15.5.	Modification du montant maximum

En application de l’article R. 2194-1 du code de la commande publique, le montant maximum de la part à commandes prévu à l’article 2.8 du présent CCAP de l’accord-cadre peut, à titre exceptionnel et sans méconnaître les obligations de publicité et de mise en concurrence, faire l’objet d’une augmentation de 50% maximum. Cette modification fera l’objet d’un avenant.

# ARTICLE 16 – RESILIATION

### 16.1 – Résiliation de l’accord-cadre pour un motif d’intérêt général

Par dérogation à l’article 40 du CCAG FCS, l’accord-cadre en cours d’exécution peut être résilié pour un motif d’intérêt général.

Dans ce cas, aucune indemnité ne sera due au titulaire.

### 16.2 – Résiliation pour arrêt des activités du Centre Pompidou

L’accord-cadre pourra être résilié pour arrêt des activités du Centre Pompidou dans le contexte de la fermeture de celui-ci pour travaux ou dans le cadre d’une évolution du périmètre des activités du Centre Pompidou en dehors de Paris ou de la région parisienne.

Par dérogation aux articles 36 et 40 du FCS, cette résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité de résiliation.

### 16.3– Résiliation de l’accord-cadre pour faute

La résiliation de l’accord-cadre peut être prononcée sans mise en demeure pour faute du titulaire dans le cas de 3 mauvaises exécutions d’une prestation ayant entrainé un rejet de la prestation à la suite des opérations de vérification.

Sauf disposition contraire de la décision de résiliation, la notification de la décision de résiliation de l’accord-cadre emporte résiliation des commandes en cours d’exécution.

Le Centre Pompidou se réserve le droit de résilier l’accord-cadre dans les hypothèses où la faute du titulaire rendrait impossible la poursuite des relations contractuelles.

### 16.4 - Effet de la résiliation de l’accord-cadre

La résiliation de l’accord-cadre n’entraîne pas la résiliation des commandes en cours d’exécution.

### 16.5 – Résiliation encourue en cas de non-respect par le titulaire de ses obligations en matière de lutte contre le travail dissimulé

S’il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du Code du travail, le titulaire est informé qu’il encourt la résiliation de l’accord-cadre dans les conditions suivantes :

Lorsque le Centre Pompidou est informé par les services compétents en matière de lutte contre le travail dissimulé du non-respect par le titulaire des obligations prévues aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5, ces manquements donneront lieu à une mise en demeure de faire cesser sans délai cette situation.

Le titulaire mis en demeure dispose d’un délai de quinze jours pour répondre et devra apporter au Centre Pompidou la preuve qu'il a mis fin à la situation délictuelle dans le délai maximum de 2 mois.

À défaut de correction des irrégularités signalées, le Centre Pompidou en informera l'agent auteur du signalement et pourra résilier l’accord-cadre sans indemnité, aux frais et risques du titulaire.

# ARTICLE 17 – LITIGES

En cas de litiges entre les parties au contrat, le tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris conformément aux dispositions de l’article R 312 – 11 du code de justice administrative.

# Article 18 – MESURES D’ORDRE SOCIAL – HYGIENE – SECURITE DES CHANTIERS

  - Application de la réglementation du travail

Le Titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la main d’œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main-d’œuvre est employée. À ce titre, il doit d’une part être en mesure de produire, sur simple demande du Pouvoir Adjudicateur, l’ensemble des documents prévus et d’autre part de prendre toutes mesures pour assurer la sécurité et l’hygiène sur les chantiers. Il ne peut se prévaloir de consignes de sécurité imposées par les pouvoirs publics pour justifier de travaux supplémentaires ou des modifications de l’accord-cadre.

Les obligations qui s’imposent au Titulaire sont celles prévues par les lois et règlements, relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail.

Les intervenants présents sur le chantier devront être en mesure de justifier en permanence de leur appartenance au personnel du Titulaire de l’accord-cadre ou à un des cotraitants ou sous-traitants déclarés. Chaque intervenant dans un des bâtiments du Pouvoir Adjudicateur devra être muni en permanence d'un badge d'identification mentionnant le nom du Titulaire et son activité, le nom et le prénom du salarié et être en possession de sa carte d'identité ou titre équivalent.

Le Titulaire fournit à tous les intervenants sur le chantier les tenues, matériels, matériaux équipements et protections permettant d’assurer leur sécurité, leur reconnaissance et leur identification. Il est directement responsable du respect des lois, règlements et consignes à appliquer par son personnel et celui de ses sous- traitants.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution de l’accord-cadre et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du Pouvoir Adjudicateur.

Les huit conventions fondamentales de l’OIT, ratifiées par la France, sont :

- la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C87, 1948) ;

- la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C98, 1949) ;

- la convention sur le travail forcé (C29, 1930) ;

- la convention sur l’abolition du travail forcé (C105, 1957) ;

- la convention sur l’égalité de rémunération (C100, 1951) ;

- la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C111, 1958) ;

- la convention sur l’âge minimum (C138, 1973) ;

- la convention sur les pires formes de travail des enfants (C182, 1999).

Les évolutions de la législation sur la protection de la main-d’œuvre et des conditions de travail en cours d’exécution de l’accord-cadre, s’appliqueront de plein droit sans que à la signature d’un avenant soit nécessaire.

Le Titulaire peut demander au pouvoir adjudicateur, du fait des conditions particulières d’exécution de l’accord-cadre, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements mentionnés ci-dessus.

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes, rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier, ne peut excéder 10 % et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixé à 10 %.

Les travaux seront exécutés sous l’entière responsabilité du Titulaire qui devra se conformer strictement :

- à la loi 86.1025 du 09 Septembre 1986, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France (JO du 1er janvier 1986) ;

- à la loi 91.1383 du 31 décembre 1991, renforçant la lutte contre le travail clandestin et l’immigration clandestine (JO du 1er janvier 1992) et ses trois décrets d’application ;

- la circulaire d’application du 9 novembre 1992 relative au renforcement de la lutte contre le travail clandestin ;

- la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal. Ces réglementations sont également valables pour les sous-traitants.

À cet égard il est rappelé à chaque Titulaire qu’il devra transmettre lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois :

- une attestation émanant de l’organisme compétent prouvant qu’il a satisfait à ses obligations sociales (URSSAF ou organisme équivalent) ;

- la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis à l’autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2, 3 et 11 du code du travail ;

- outre les documents prévus à l’article L8222-5 du code du travail.

Le Titulaire s’engage à respecter la réglementation en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement et notamment l’obligation de port d’une carte d’identification professionnelle sécurisée par ses salariés et intérimaires, conformément au décret n° 2016-175 du 22 février 2016, cette obligation étant également répercutée dans les contrats de sous-traitance du Titulaire.

Le Titulaire devra fournir, le cas échéant, au maître de l’ouvrage copies de la déclaration de détachement et de la désignation du représentant sur le territoire national de tout salarié détaché, ce représentant étant chargé d’assurer la liaison avec les agents de contrôle pendant la durée des travaux.

En cas d’infraction commise, les pénalités pour manquement aux obligations contractuelles seront appliquées sans mise en demeure. En cas de réitération du manquement, l’accord-cadre sera résilié de plein droit aux torts du Titulaire.

  - Sécurité et protection de la santé

Le Titulaire se conformera aux différents textes en vigueur relatifs aux obligations de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, notamment à la directive européenne n°92/57/CEE du 24 juin 1992, à la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des décrets et arrêtés pris pour son application, ainsi qu’aux stipulations du C.C.T.P.

L’attention du Titulaire est notamment appelée sur le fait qu’un coordinateur SPS doit intervenir dans l’hypothèse où il apparaît que des travaux dangereux tels que définis dans le décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 sont à mettre en œuvre. Dans cette hypothèse, la désignation d’un coordinateur SPS sera faite par le maître d’ouvrage et la totalité des frais inhérents à cette mission viendront en déduction du montant de l’accord-cadre.

Le prestataire s'engage à respecter les dispositions du Décret 92/158 du 20 février 1992 reprises dans le Code du Travail Articles R237.1 à R237.28 concernant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux et interventions effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

  - Prévention des risques professionnels

En application des dispositions réglementaires en matière de prévention des risques professionnels (articles R-4121.1 à R-4121.4 du Code du Travail), le Titulaire est tenu de prendre toutes dispositions destinées à prévenir les risques liés à d’éventuelles interférences entre ses interventions, celles du personnel du Pouvoir Adjudicateur et de tout autre prestataire intervenant pour le compte de ce dernier.

Le Titulaire devra également :

- communiquer au pouvoir adjudicateur les consignes de sécurité concernant ses interventions contractuelles ;

- effectuer une inspection commune des lieux de son intervention en présence des autres entreprises (si nécessaire) ;

- établir si nécessaire, à la suite de cette inspection, une analyse des risques encourus par l’ensemble des intervenants (y compris les risques d’agressions verbales ou physiques) ;

- formaliser les mesures de prévention nécessaires (balisage, procédures d’alerte, consignes, etc.) ;

- les communiquer au représentant du Pouvoir Adjudicateur.

En cas de changement du contenu ou du déroulement des prestations prévues au titre du présent accord-cadre, le Titulaire est tenu de veiller au maintien de l’adéquation du dispositif qu’il a proposé aux nouveaux risques décelés.

  - Hygiène - Normes sanitaires

Le Titulaire est tenu de prendre les dispositions qui s’imposent, tant concernant ses personnels, les occupants des différents sites, les produits et le matériel utilisés pour exécuter les prestations de l’accord-cadre, dans les domaines de sécurité, d’hygiène ainsi que le respect des règles et normes sanitaires concernés par le présent accord-cadre.

Il est rappelé au Titulaire que les personnels intervenant dans les bâtiments, parties communes et locaux professionnels du Pouvoir Adjudicateur ont l’interdiction d’y fumer et d’y vapoter.

Le Titulaire devra fournir les produits qui respectent, au jour de leur livraison, les normes européennes et la réglementation existante en termes de qualité, de sécurité, d’hygiène et autre qui s’appliquent à ce type de produit.

  - Vidéo Protection

Le Titulaire est informé que le Pouvoir Adjudicateur utilise la Vidéo Protection sur certains de ses sites (la liste des sites concernés sera transmise au Titulaire lors de la mise au point de l’accord-cadre. La liste à jour des sites équipés sera communiquée au Titulaire lors de son actualisation) et que par conséquent ses personnels intervenant sur les sites équipés sont susceptibles d’être filmés lors de leurs interventions. Tous les sites équipés sont signalés par un affichage réglementaire. Pour toutes précisions, le Titulaire est invité à se rapprocher du coordinateur informatique & libertés du Pouvoir Adjudicateur.

Les images sont consultées uniquement en cas d’incident. Leur durée de conservation est d’un mois maximum, sauf si une procédure doit être engagée et nécessite un temps de conservation supérieur, auquel cas les images sont conservées pour la durée de la procédure.

La visualisation en direct ou enregistrée sera uniquement utilisée à la suite de faits avérés (acte de vandalisme, dégradation des espaces communs, rassemblements troublant la tranquillité des habitants, …).

Le personnel habilité par le Directeur Général du Pouvoir Adjudicateur a l’autorisation de consulter les enregistrements.

# Article 19 – RESPONSABILITE SOCIETALE DES ORGANISATIONS (RSO)

19.1 Dispositions générales

Soucieux de se comporter en acteur culturel responsable, le Centre Pompidou est engagé en faveur du développement durable. Dans ce contexte, l’établissement s’attache notamment au travers de ses achats à :

- intégrer des dispositions en faveur de la protection ou de la mise en valeur de l’environnement, du progrès social et en faveur du développement économique ;

- prendre en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes concernées ;

- inciter à la sobriété énergétique et numérique, et à la consommation maîtrisée et raisonnée des ressources ;

- définir ses besoins au plus juste.

Le titulaire est par conséquent tenu de prendre en compte la démarche du Centre dans le cadre des prestations réalisés, qui doivent ainsi pleinement intégrer cette dimension RSO.

Dans le cadre de sa mission, le titulaire s’inscrit dans une démarche de développement durable, d’optimisation énergétique et que les engagements pris par l’acheteur soient respectés.

En vertu de son obligation de conseil, le titulaire s’engage également à inciter, recommander et préconiser des solutions adaptées aux besoins du Bénéficiaire (se conformer aux clauses du CCTP).

  - Dispositions environnementales

Dans le cadre des prestations objet de l’accord-cadre, le titulaire s’engage à mettre tout en œuvre pour garantir :

- la gestion des déchets produits en cours d’exécution de l’accord-cadre, et notamment leur traçage/traçabilité vers des filières de recyclage DEEE ;

- la diminution des rejets CO2, notamment le recyclage des consommables ainsi que la formation des salariés aux exigences environnementales ;

- une organisation interne pour le suivi, le recyclage ou la dépollution des déchets produits (ou du matériel usager) ou collectés lors de l’exécution de l’accord-cadre tenant compte de la nécessité d’utiliser l’application TRACKDECHETS pour le suivi administratif et techniques des déchets concernés ;

- la prise en compte des consommations énergétiques lors de la proposition de matériel de remplacement ;

- un système de management environnemental prenant en compte la formation et la sensibilisation du personnel, le respect des consignes de traitement des déchets et la limitation de la consommation d’eau et d’énergie ;

- l’usage des produits d’entretien et d’hygiène qui répondent aux critères des écolabels référencés (européens et NF environnement) ou équivalents. Le candidat indique, s’il a mis en place dans le cadre de son activité, un système de management environnemental prenant en compte la formation et la sensibilisation du personnel, le respect des consignes de traitement des déchets et la limitation de la consommation d’eau et d’énergie.

Protection de l’environnement – Déchets de chantier

Le Titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution de l’accord-cadre sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

À cet effet, le Titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l’environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution de l’accord-cadre, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

Les lieux de travaux doivent être nettoyés et évacués de tous résidus et matériaux avant l'expiration du délai d'exécution et indépendamment des nettoyages et enlèvements qui doivent être opérés au fur et à mesure de l'exécution.

En aucun cas, le lieu de stockage ne saurait être un local appartenant au pouvoir adjudicateur.

Le Titulaire est tenu, en ce qui concerne les matériaux et déchets résultant de ses interventions (soient issus de ses fournitures ou issus des ouvrages du Pouvoir Adjudicateur) d’assurer leur tri et leur évacuation vers les centres agréés de classe 1, 2 ou 3 selon leur nature, conformément aux textes en vigueur, à ses frais.

En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution de l’accord-cadre, celles-ci s’appliqueront de plein droit sans que la rédaction d’un avenant soit rendue nécessaire.

L’attention du Titulaire est attirée sur les dispositions de l’article L. 541-7-1, modifié par l’article 82 de la loi 2015-992 du 17 Août 2015, dont il lui est demandé un strict respect : « Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s'il s'agit de déchets dangereux.

Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d'emballer ou de conditionner les déchets dangereux et d'apposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux règles internationales et européennes en vigueur.

Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement lorsque les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers ».

  - Clause sociale

    - Lutte contre toutes les discriminations

En application de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique, le titulaire de l’accord-cadre sera tenu pour l’exécution de proposer au moins deux mesures en faveur de la lutte contre toutes les discriminations et de détailler sa politique en matière d’emploi de personnes en situation d’alternance ou d’apprentissage.

Le respect de cette clause pourra être rempli à tout domaine de l’accord-cadre (technique, administratif, commercial, transports, enlèvement éventuel.).

    - Certification achats responsables

Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants intervenant dans ses accords-cadres publiés, le pouvoir adjudicateur et le titulaire dudit accord-cadre s‘engagent à s’inspirer de la norme ISO 20400/2017 et des exigences de la charte « Relations Fournisseurs Responsables (RFAR) » et du label RFAR disponible sur le site du ministère de l’économie ou des finances et/ou toute norme ou tout label équivalent.

La Médiation des entreprises – en association avec le Conseil National des achats (CNA) – vous accompagnera dans cette démarche. Pour toute information : http///www.economie.gouv.fr/mediation-des-entreprises.

    - Insertion de publics en difficultés ou éloignés de l’emploi

Conformément à l'article L. 2111-1 du code de la commande publique qui exige la prise en compte d'enjeux de développement durable dans les achats publics, le Pouvoir Adjudicateur met en œuvre, à chaque fois que cela est possible, dans le cadre de ses accords-cadres, un dispositif visant à favoriser le retour vers l'emploi de publics en difficultés sociales et/ou professionnelles.

C’est pourquoi, en application de l'article L. 2112-2 du même code, le CCAP du présent accord-cadre comporte une clause visant à promouvoir l’emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion et à lutter contre le chômage dont les modalités de mise en œuvre seront évaluées au titre du critère clause sociale dédié.

L’effort d’insertion attendu du titulaire s’exprime en heures d’insertion. Le volume d’heures d’insertion à réaliser par le titulaire est fixé dans l’annexe dédiée.

    - Publics visés

Le dispositif « clause sociale » mis en place vise à favoriser l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Les publics visés sont :

- les personnes bénéficiaires du RSA (ou leurs ayant droits) et des autres minima sociaux (ASS, AAH, ATA, AI…) en recherche d’emploi ;

- les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage) sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

- les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans ;

- les bénéficiaires d’une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) en recherche d’emploi, orientés en milieu de travail ordinaire ou pris en charge dans le secteur adapté ou protégé ;

- les salariés des Groupements d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification (GEIQ) lorsqu'ils présentent des difficultés d'insertion professionnelle ;

- les jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :

  - sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois ;

  - diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l’enseignement supérieur ;

  - en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;

- les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Établissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Écoles de la deuxième Chance (E2C) ;

- les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville en recherche d’emploi ;

- les personnes ayant le statut de réfugié ou les bénéficiaires de la protection subsidiaire.

    - Les modalités de mise en œuvre

L'entreprise titulaire pourra recourir à la modalité de mise en œuvre de son choix :

- embauche directe ;

- recours à un Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification (GEIQ) ;

- mise à disposition de personnel via une association intermédiaire, une agence d'intérim d'insertion (E.T.T.I) ou une agence d'intérim classique ;

- sous-traitance ou cotraitance avec une entreprise d'insertion, un chantier d'insertion, une entreprise adaptée ou un établissement de service et d'aide par le travail.

Le Pouvoir Adjudicateur souhaite favoriser l'égal accès de tous aux opportunités d'emploi générées par le présent accord-cadre, aussi il est demandé de détailler les moyens mis en œuvre pour favoriser la visibilité des emplois proposés vis-à-vis des catégories de demandeurs d'emploi nécessitant une attention particulière au regard des enjeux locaux :

- les femmes ;

- les jeunes de moins de 26 ans ;

- les seniors (50 ans et plus).

Sous-traitants :

L'entreprise titulaire s'engage à ne pas répercuter d'objectif d'insertion inférieur à 105 heures de travail.

La mise en œuvre de l'obligation et de l'ensemble des prescriptions ici mentionnées demeurent de la responsabilité de l'entreprise titulaire.

Ce accord-cadre ne prévoit pas de mise en place du dispositif d’accompagnement.

L’entreprise conserve l’entière responsabilité des personnes recrutées, de la signature des contrats de travail et de la définition du programme d’insertion.

    - Suivi et contrôle de l’action d’insertion

Il sera procédé, par tous moyens, au contrôle de l’exécution de l’action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est engagé.

Pour justifier de la réalité des actions d’insertion, le titulaire fournit, dès l’embauche du ou des salariés en insertion, les documents permettant de vérifier la réalité des embauches, le(s) CV, ainsi que les documents attestant de l’éligibilité aux critères de « publics visés » à l’article 19.3.1 - Publics visés.

Les documents sont fournis dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter du jour de l’embauche du salarié.

En outre, le titulaire fournit mensuellement au représentant du service bénéficiaire et ce dès la première embauche, un document permettant de suivre l’exécution de l’action d’insertion. Ce document intègre a minima le(s) nom(s) du (des) salarié(s), la nature et les dates du (des) contrat(s) et le suivi mensuel des heures de travail par salarié (heures payées). Ce document est transmis au plus tard le 20 du mois m+1.

Enfin, le titulaire communique chaque année dans le rapport annuel mentionné dans le CCTP, un rapport précis d’exécution de la démarche d’insertion qui comporte les éléments suivants :

- présentation des modalités de mise en œuvre de la démarche insertion et évaluation de l’action (nature des prestations et activités concernées, actions d’accompagnement et de formation conduites, perspectives d’évolution dans l’entreprise…) ;

- nombre de personnes embauchées dans le cadre de l’action d’insertion au cours de l’année ;

- type et durée des contrats ainsi que la nature des postes occupés ;

- nombre d’heures de travail effectuées par les personnes embauchées dans le cadre de l’action d’insertion.

Un même salarié pourra être valorisé pendant une durée maximale de deux ans au titre de la clause d’insertion. Dans le cas où le salarié bénéficie d’une transformation de son contrat en CDD d’une durée de 18 mois ou en CDI, il pourra alors être valorisé sur une durée maximale de quatre ans.

    - Pénalités pour non-respect de l’engagement d’insertion professionnelle

En cas de non-respect des obligations relatives à l’insertion imputable au titulaire, la pénalité sera appliquée selon les modalités prévues.

Si la rupture du contrat d’une personne embauchée au titre de l’insertion intervient avant son terme, l’entreprise doit en informer le représentant du service bénéficiaire dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de rupture du contrat. En outre, le titulaire met tout en œuvre pour procéder à son remplacement dans les conditions initiales.

Le titulaire doit, dès leur survenance, informer le représentant du service bénéficiaire par courrier recommandé avec accusé de réception qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement et les modalités permettant de remédier à la situation.

L’absence ou le refus de transmission par le titulaire des pièces justifiant des embauches des salariés, ainsi que la fiche de suivi mensuel de l’exécution de l’action d’insertion, dans les délais prévus au contrat, donne lieu à l’application des pénalités prévues dans le fichier CCAP.

En cas de difficultés conjoncturelles sérieuses survenant en cours d’accord-cadre et affectant durablement l'entreprise, le Titulaire et le Pouvoir Adjudicateur veilleront en priorité, dans l'intérêt général, à préserver l'emploi dans l'entreprise ou le groupement d'entreprises titulaire, ainsi que dans les entreprises sous-traitantes éventuelles.

Cette situation pourra être observée, notamment, dans les deux cas suivants :

- la mise en place du chômage partiel ;

- la mise en place d’un plan social.

La reconnaissance d'une telle situation sera matérialisée par un ordre de service ou un avenant à l’accord-cadre, dont une copie sera notifiée, pour information, à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi, de l'Entreprise et de la Formation Professionnelle, administration compétente quant au respect par l’entreprise de ses obligations pendant une période de chômage partiel ou de licenciement économique et notamment l’absence de recours à une main d’œuvre extérieure.

Hors ces deux cas de figure précis, en cas de circonstances particulières expliquant la non-réalisation partielle des obligations relatives à l'insertion, qui ne soient pas le fait de l'entreprise, et sur la base d'un avis motivé du facilitateur chargé du suivi de l’accord-cadre, le maître d'ouvrage pourra décider de ne pas appliquer cette disposition. Les motifs d'une telle décision devront notamment s'appuyer sur le fait que l'entreprise aura réuni les conditions et mis à disposition les moyens d'une réalisation complète de ses obligations, et que ce sont des motifs conjoncturels indépendants de sa volonté qui l'auront empêchée.

# Article 20– Dérogations au C.C.A.G./FCS

| Article du présent document | Articles du CCAG/FCS |
| --- | --- |
| Article 3 Pièces contractuelles de l’accord-cadre | Articles 4.1, 4.2.1 et 4.2.2 |
| Article 6.2.1. Opération de vérification | Article 28 |
| Article 6.2.2 Décision après vérification | Article 29 |
| Article 6.3.4 Défaut d’exécution des prestations | Article 27 |
| Article 6.6 – Pénalités – sanctions pour défaut d’exécution des prestations n’entraînant pas la résiliation de l’accord-cadre | Articles 14 - 14.1 et 14.1.3 |
| Article 7.4 – Mois d’établissement des prix | Article 10.2.4 |
| 15.2 – Résiliation pour arrêt des activités du Centre Pompidou | Article 36 et 40 |

# ARTICLE 21 – SIGNATURE DE L’ENTREPRISE

### 21.1 – Attestations sur l’honneur

SI L’ENTREPRISE EST ETABLIE EN FRANCE :

- Atteste sur l’honneur avoir déposé auprès de l’administration fiscale à la date de la présente attestation, l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires,

- Atteste sur l’honneur que le travail sera réalisé pas des salariés employés régulièrement au regard des articles L.3243-2, R.3243-1 (bulletin de salaire), et L.1221-10 (déclaration nominative préalable d’embauche) du code du travail,

- Atteste sur l’honneur que :

Je / la société que je représente n’emploie pas des salariés étrangers.

Je / la société que je représente emploie des salariés étrangers.

Dans cette hypothèse, je / la société que je représente remettra la liste nominative des salariés étrangers employés et soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L.5221-2 du code du travail avant la signature de l’accord-cadre par le Centre Pompidou.

La liste devra être établie dans les conditions prévues à l’article D.8254-2 du code du travail et précisera pour chaque salarié :

- sa date d’embauche

- sa nationalité

- le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail

- M’engage, si l’accord-cadre m’est attribué, à fournir les documents listés aux articles R.2143-6 à R.2143-14 du code de la commande publique et à l’article D.8222-5 du code du travail avant la signature de l’accord-cadre par le Centre Pompidou.

SI L’ENTREPRISE EST ETABLIE à l’étranger :

- Atteste sur l’honneur que je / la société que je représente fourni aux salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R.3243-1 du code du travail ou des documents équivalents,

- Atteste sur l’honneur que :

Je / la société que je représente ne détache pas des salariés sur le territoire français pour l’exécution de l’accord-cadre.

Je / la société que je représente détache des salariés sur le territoire français pour l’exécution de l’accord-cadre.

Dans cette hypothèse, je / la société que je représente remettra la liste nominative des salariés détachés en application de l’article D.8254-3 du code du travail avant la signature de l’accord-cadre par le Centre Pompidou.

La liste devra être établie dans les conditions prévues aux articles D.8254-3 et 
D.8254-2 du code du travail et précisera pour chaque salarié :

- sa date d’embauche

- sa nationalité

- le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail

- M’engage, si l’accord-cadre m’est attribué, à fournir les documents listés aux articles R.2143-6 à R.2143-14 du code de la commande publique et à l’article D.8222-5 du code du travail avant la signature de l’accord-cadre par le Centre Pompidou et à renouveler leur production tous les 6 mois jusqu’à la fin d’exécution de l’accord-cadre.

### 21.2 – Délai de validité de l’offre

L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si la décision d’attribution par le représentant de l’acheteur intervient dans un délai de 180 jour calendaire à compter de la date limite de remise des offres.

### 21.3 – Annexes remises par l’entreprise dans son offre

☐ Liste des cotraitants et répartition des prestations et de leur montant

☐ RIB de chaque cotraitant

☐ Autre(s) à lister :

### 21.4 – Signature de l’entreprise

Fait en un seul original, à……………………………………………………………

Le ……………………………………

Nom et qualité du signataire : ……………………………..

Cachet de l’entreprise

# ARTICLE 22 – acceptation de l’offre - SIGNATURE du Centre Pompidou

### 22.1 – Compte rendu de la mise au point

Le présent accord-cadre :

☐ A fait l’objet d’une mise au point jointe en annexe

☐ N’a pas fait l’objet d’une mise au point

### 22.2 – Récapitulatif des annexes établies après la remise des offres

☐ Annexe relative aux demandes de précisions ou compléments sur la teneur des offres

☐ Annexe relative au résultat de la mise au point

☐ Autre(s) à lister :

### 22.3 – Signature du Centre Pompidou

A Paris, le …………………………………………………………….

Le représentant de l’acheteur

# ARTICLE 23 – CADRE DE NANTISSEMENT OU DE CESSION DE CREANCE

La présente copie certifiée conforme à l’original est délivrée en exemplaire unique pour être remise à l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consenti conformément au code monétaire et financier en ce qui concerne :

☐ La totalité de l’accord-cadre

☐ La totalité du montant maximum fixé par l’accord-cadre

☐ La totalité du montant correspondant aux bons de commande émis par le Centre Pompidou au titre du présent accord-cadre

☐ La partie que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

☐ La partie des prestations devant être exécutées par ………………………………………………………… en qualité de :

☐ Membre du groupement d’entreprises titulaire de l’accord-cadre

☐ Sous-traitant présenté dans l’offre

est égale à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A …………………………………………………….. Le ……………………………………………………

Pour le Centre Pompidou, acheteur, représenté par :

Centre Pompidou

L’Agent Comptable du Centre Pompidou - 4 rue Brantôme

75191 Paris Cedex 04

Annotations ultérieures éventuelles portées par le Centre Pompidou en cours d’exécution de l’accord-cadre

Des annotations ultérieures seront portées en cours d’exécution de l’accord-cadre dans les cas d’évènements modifiant le droit au paiement du titulaire, notamment dans les cas suivants :

- avenant modifiant le montant de l’accord-cadre

- avenant de transfert de l’accord-cadre

Ces annotations ultérieures seront annexées au présent exemplaire unique

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès aux informations vous concernant, ainsi qu’un droit de modification, de rectification et de suspension.

Cocher si le candidat renonce au versement de l’avance en cas d’attribution du marché.

En cas d’offre présentée par un groupement d’entreprises, chaque cotraitant doit remettre l’attestation sur l’honneur correspondante en annexe au présent acte d'engagement.

Cocher la case concernée

Cocher la case concernée

En cas de groupement d’entreprises, tous ses membres doivent signer l’acte d’engagement, sauf si le mandataire a été habilité par les autres membres du groupement à signer seul l’accord-cadre. Dans ce dernier cas, la signature doit être celle du mandataire habilité tel qu’il est indiqué sur le formulaire DC1 remis dans le dossier de candidature (formulaire téléchargeable sur le site du MINEFE :

http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics/formulaires/index.htm  > CWD : à mettre à jour

A remplir par l’acheteur sur la photocopie de l’acte d’engagement délivré au titulaire en exemplaire unique.

Cocher la situation concernée

Cocher la situation concernée