SSCX_2690

CAS D’USAGE LOT 2

L’attention du candidat est appelée sur le fait qu’il doit impérativement et séparément répondre à chacun des cas d’usage.

CAS D’USAGE

« Prestations de conseil stratégique SIRH »

CONTEXTE

L’EFS dispose d’un environnement SIRH hérité de déploiements successifs non unifiés (outils locaux, interfaces complexes, référentiels isolés). Cette hétérogénéité génère des coûts de maintenance, des difficultés d’interopérabilité/d’évolution et une complexité d’administration.

La Direction des Ressources Humaines Nationale souhaite engager une stratégie unifiée intégrant un pilotage national, en synergie avec la DSI.

Le besoin porte sur une refonte stratégique dans un contexte de rationalisation nationale et de modernisation digitale.

Le projet s’inscrit dans la trajectoire du Contrat d’Objectifs et de Performance 2025–2028, et doit consolider les instances RH autour d’une vision SIRH cible unifiée, interopérable et conforme aux référentiels RGPD et ANSSI.

DESCRIPTION DU CAS D’USAGE :

Cadrage stratégique d’un programme de transformation RH visant la mise en place d’un SIRH moderne, interconnecté avec le SI de gestion et intégrant la paie SAP

OBJECTIFS :

- Réaliser un audit complet de la maturité RH numérique et de la conformité applicative.

- Concevoir plusieurs scénarios de convergence outillée incluant les impacts financiers, calendaires et réglementaires.

- Élaborer une roadmap de transformation à 3–5 ans, priorisant les chantiers (Core RH, HCM, paie, gestion documentaire).

- Définir les fondations de la gouvernance SIRH (RACI cible, modèle de comité, schéma de décision RH/IT).

- Identifier les conditions de réussite : indicateurs de pilotage, budgets prévisionnels, trajectoire des ressources humaines impactées.

LIVRABLES ATTENDUS :

Un livrable stratégique complet : note de cadrage consolidée, trajectoire SIRH cible, plan de convergence, support COPIL Transformation validé par les directions RH et DSI, autre…

Les candidats doivent démontrer leur capacité à :

- Déployer des benchmarks sectoriels RH (secteur public hospitalier, établissements de santé, EPIC).

- Intégrer les leviers réglementaires (RGPD, DSN, sécurité ANSSI).

- Proposer des scénarios réalistes de transformation alignés sur les capacités internes de l’EFS.

- Capitaliser sur des outils de modélisation (Business Capability Map, SWOT SIRH, matrices de convergence).

Au titre de ce cas d’usage, l’offre du candidat doit, entre autres :

- La réponse au cas d’usage ne devra pas dépasser 15 pages (annexes incluses et hors tableau ci-dessous)

- Présenter exhaustivement la démarche projet

- Proposer des cibles d’architecture tant pour la partie « technique » (niveau de performance, sécurité, etc.) que pour la partie « logiciel » (nouvelles fonctionnalités) si pertinent

- Identifier les profils mobilisés (Annexe fiches profils à compléter)

- Définir le calendrier à partir de la réception du bon de commande, en détaillant le séquencement de l’intervention des profils mobilisés

- Présenter la forme et le contenu du (des) livrable(s) du cas d’usage considéré ;

- Identifier les UO mobilisées pour l’exécution de la prestation en complétant un tableau dont le cadre impératif est précisé ci-dessous :

| CAS D’USAGE |  |  |
| --- | --- | --- |
| LIBELLE ET CODE DE L’UNITE D’ŒUVRE (Reprendre strictement le libellé et le code de l’UO) | QUANTITE | PRIX REMISE |
| UO … |  |  |
| UO … |  |  |
| UO etc. |  |  |