SSCX_2690

CAS D’USAGE LOT 5

L’attention du candidat est appelée sur le fait qu’il doit impérativement et séparément répondre à chacun des cas d’usage.

CAS D’USAGE

Projet TOIP nationale

CONTEXTE

L’EFS comprend plusieurs établissements régionaux autonomes disposant chacun de ses propres équipements et applications, souvent hétérogènes. L’infrastructure actuelle repose en grande partie sur de la téléphonie traditionnelle (cuivre, PABX, fax) avec des systèmes en fin de vie, peu interopérables et coûteux à maintenir.

Cette situation génère des difficultés de gestion, de support et de cohérence nationale, notamment pour les services supports et les échanges inter-régions.

OBJECTIF

L’objectif est de définir et de déployer une solution de téléphonie IP unifiée à l’échelle nationale, capable de remplacer progressivement les infrastructures existantes tout en garantissant la continuité de service.

Le livrable attendu est une proposition complète de solution cible, accompagnée d’une roadmap de mise en œuvre et d’un plan de transition tenant compte des contraintes régionales, techniques et organisationnelles.

L’estimation financière, découpé en plusieurs lots en fonction des régions, devra être produite. On y représentera les différents coûts nécessaires au projet, aux achats d’équipements, à la maintenance ainsi que les éventuels abonnements.

DONNEES

Le projet s’appuiera sur un état des lieux des solutions et matériels de téléphonie en place dans chaque région (PABX, postes, abonnements opérateurs, etc.), une analyse des usages (nombre d’utilisateurs, typologie des appels, besoins spécifiques métiers), et une évaluation des infrastructures réseaux disponibles. Il devra également prendre en compte les projets connexes (ex. modernisation du réseau WAN, déploiement d’outils collaboratifs) et intégrer les contraintes de sécurité, de gouvernance et de conduite du changement.

| Synthèse | AURA | BFCT | BRET | CPDL | GEST | HFNO | IDFR | NVAQ | OCPM | PACC | Siège |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marque IPBX | MITEL | AVAYA | ALCATEL LUCENT | ALCATEL LUCENT | ALCATEL LUCENT | ALCATEL LUCENT | MITEL | MITEL | MITEL | ALCATEL LUCENT | ALCATEL LUCENT |
| version IPBX | XL 8.2 | IPO Avaya | OXE R10.0 | OXE R100.1 -CS MAIN | OXE R12.2 | OXE R12.2 | A5000 AXL R5.3 | ACS 7.2 | A5000 R7.2 (& R6.1) | OXE R100 | OXE R12.4 |
| Nbr canaux accès Trunk SIP | 0 | 80 | 0 | 120 | 80 | 30 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Nbr accès réseau public T2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 15 | 2 | 3,5 | 5 | 2 |
| Nbr accès réseau public T0 | 39 | 8 | 0 | 46 | 0 | 47 | 13 | 0 | 28 | 29 | 0 |
| Nbr de SDA | 1031 | 317 | 307 | 738 | 620 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 |
| Nbr de postes IP | 327 | 140 | 196 | 398 | 264 | 59 | 0 | 685 | 553 | 217 | 360 |
| Nbr Softphone | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 |
| Nbr de postes numériques | 25 | 0 | 0 | 229 | 0 | 96 | 378 | 11 | 45 | 92 | 0 |
| Nbr de postes analogiques | 75 | 50 | 0 | 230 | 0 | 306 | 302 | 87 | 252 | 188 | 0 |
| Nbr de postes analogiques à conserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Nbr de postes DECT | 435 | 282 | 164 | 345 | 251 | 624 | 208 | 341 | 285 | 0 | 0 |
| Nbr Bornes DECT | 86 | 53 | 41 | 87 | 66 | 119 | 55 | 101 | 60 | 36 | 0 |

Au titre de ce cas d’usage, l’offre du candidat doit, entre autres :

- La réponse au cas d’usage ne devra pas dépasser 15 pages (annexes incluses et hors tableau ci-dessous)

- Présenter exhaustivement la démarche projet

- Proposer des cibles d’architecture tant pour la partie « technique » (niveau de performance, sécurité, etc.) que pour la partie « logiciel » (nouvelles fonctionnalités) si pertinent

- Identifier les profils mobilisés (Annexe fiches profils à compléter)

- Définir le calendrier à partir de la réception du bon de commande, en détaillant le séquencement de l’intervention des profils mobilisés

- Présenter la forme et le contenu du (des) livrable(s) du cas d’usage considéré ;

- Identifier les UO mobilisées pour l’exécution de la prestation en complétant un tableau dont le cadre impératif est précisé ci-dessous :

| CAS D’USAGE |  |  |
| --- | --- | --- |
| LIBELLE ET CODE DE L’UNITE D’ŒUVRE (Reprendre strictement le libellé et le code de l’UO) | QUANTITE | PRIX REMISE |
| UO … |  |  |
| UO … |  |  |
| UO etc. |  |  |