SSCX_2690

CAS D’USAGES LOT 6

L’attention du candidat est appelée sur le fait qu’il doit impérativement et séparément répondre à chacun des cas d’usage.

CAS D’USAGE A

Migration SAP depuis R3 vers S4

CONTEXTE

Dans le cadre du plan de transformation des services support, des programmes à composante organisationnelle et SI sont menés dans l’objectif d’obtenir des gains d’optimisation : simplification, modernisation, efficience, gain d’ETP…

En parallèle, SAP a annoncé l'une des plus grandes mises à jour de son ERP en termes de plateforme et de stratégie. SAP impose de passer sur la version S4 au plus tard avant 2025 ou 2030 selon la configuration de l’ERP.

Cette nouvelle version est l’opportunité pour l’EFS d’optimiser ses processus grâce à l’apport de nouvelles fonctionnalités (nouvelle expérience utilisateurs, temps réels, IA…)

Le programme SAP S4 HANA s’inscrit donc en ce sens dans ce plan de transformation des processus support.

Cette transformation se fera en 2 temps : Un premier projet de passage sous la base SAP HANA (Cloud) et puis un projet de passage sur SAP S4

Avant 2030

T4 2023

T4 2023

Le passage sous SAP Hana est un succès. L’EFS souhaite donc s’engager dans le projet SAP S4.

La demande de prestation présentée dans ce document concerne uniquement les phases de pré-cadrage et de cadrage « SAP S4 ». Il est à considérer que le projet HANA est finalisé.

OBJECTIF

Le projet SAP S4 a pour objectif et enjeux :

- Transformer les processus : Refondre et simplifier des processus métier

- Faciliter l’intégration : optimiser l’intégration avec des systèmes hétérogènes

- Générer de l’innovation : Utiliser des technologies avancées comme l’intelligence artificielle

- Optimiser la performance : Optimiser l’utilisation de la nouvelle plateforme InMemory

- Réduire la complexité système : Evaluer la pertinence des spécifiques et s’orienter vers les standards

- Digitaliser : S’orienter vers les nouvelles expériences utilisateurs

- Valoriser la donnée :  Analyser les multiples sources de données pour une application optimisée

  - Contraintes et prérequis

- Contraintes :

  - SAP impose un passage sous S4 avant 2030 si la version de SAP est HANA

  - Disponibilités des directions métiers, des MOA SI et de la DSI : Le projet S4 nécessite une forte mobilisation et une forte disponibilité de l’ensemble des acteurs. L’évaluation des ressources et des compétences sera réalisée pendant les phases de cadrage.

  - Accompagnement externe : La complexité et l’ampleur de ce projet nécessite un accompagnement fort d’un prestataire expérimenté sur SAP S4.

  - Adéquation avec les projets en cours et à venir : La stratégie S4 devra inclure les projets SI en cours et à venir ayant des impacts sur SAP.

- Prérequis :

  - Version SAP - HANA : SAP HANA est une puissante base de données in-memory favorisant des décisions factuelles et en temps réel. Socle de données de la Business Technology Platform SAP, elle permet l'analytique avancée des données multi-modèles, on-premise et en cloud.

  - Plans de transformation et évolutions métiers : Les cibles organisationnelles et SI associés ayant des impacts sur SAP durant la durée du projet doivent être connues.

  - Périmètre

L’ensemble des applications, des modules et des interfaces SAP avec les solutions satellites est concerné. Ce périmètre SI et les processus fonctionnels sont schématisés dans la cartographie SIG ci-dessous. Bien entendu, cette cartographie évoluera régulièrement durant le projet S4 en fonction de la réalisation des autres projets.

ACCOMPAGNEMENT SOUHAITE

L’accompagnement souhaité est de :

- Gestion des phases de pré-cadrage et de cadrage (planning, comitologie, organisation des réunions et des ateliers, réalisation des livrables…)

- Réaliser les phases de pré-cadrage et de cadrage, à savoir :

La phase de pré-cadrage aura pour objectif :

- Prendre connaissance et délimitation du périmètre concerné (SI et fonctionnel)

- Déterminer les parties prenantes et les acteurs et constitution des équipes

- Cartographier en détail l’ensemble des processus fonctionnels et SI concernés en utilisant des outils performants d'analyse de l'existant SI (suite précadrage)

- Analyser les usages (volumétrie, fréquence, nombre d’acteurs, spécifiques, bonnes vs mauvaises pratiques…)

  - par module, par transaction, par objet, par rôle

  - des différents référentiels (clients, fournisseurs, articles, structure organisationnelle (domaine d’activité, magasins…))

- Déterminer la stratégie de mise en œuvre technique SI

- Définir les attendus de la phase de cadrage

- Planifier en détail la phase de cadrage (priorisation, ordonnancement, plan de charge, programmation des comitologies, des ateliers, des jalons, des livrables…)

La phase de cadrage aura pour objectif :

- D'étudier comment mettre en œuvre les objectifs du projet : Transformer les processus, faciliter l'intégration, générer de l'innovation, optimiser la performance, réduire la complexité système, digitaliser, valoriser la donnée

- De mettre en œuvre pour les besoins de l'analyse d'opportunité :

  - REX clients

  - POV (Proof of Value) et des démonstrations permettant de démontrer et de mesurer la valeur ajoutée des apports de S4

  - Analyse de l'existant

  - Analyse et benchmark des processus SAP (suite précadrage)

  - Formation des équipes projets à S4

  - Mise à disposition d'un système de démonstration

  - Analyse de la mise en place de l’IA sur les différents processus

- Déterminer les scénarios de migration :

  - Evaluer chaque scénario :

    - Evaluation des ressources et des retours sur investissements (notamment en déterminant les gains ETP)

    - Programmation du scénario : feuille de route, planning, articulation interprojets

    - Définition de la méthodologie projet

  - 3 types de scénarios seront étudiés :

HYBRIDE

  - Encadrement interne :

L’encadrement sera réalisé respectivement par :

- Le responsable de la maitrise d’ouvrage SI Gestion

- Le responsable de la maitrise d’œuvre SI Gestion

  - Connaissances et savoirs faires spécifiques

- Solide expertise portant sur les processus support au sein des établissements publics

- Solide expertise SAP S4 et des solutions dédiées à ce processus

- Pilotage de mission de conseil et de phase de cadrage / avant-projet

- Réseau de contacts au sein des établissements publics et autres entreprises afin de pouvoir proposer un benchmarking pertinent

Au titre de ce cas d’usage, l’offre du candidat doit, entre autres :

- La réponse au cas d’usage ne devra pas dépasser 15 pages (annexes incluses et hors tableau ci-dessous)

- Présenter exhaustivement la démarche projet

- Proposer des cibles tant pour la partie « logiciel » (nouvelles fonctionnalités) que pour la partie « technique » (niveau de performance, sécurité, etc.)

- Identifier les profils mobilisés (Annexe fiches profils à compléter)

- Définir le calendrier à partir de la réception du bon de commande, en détaillant le séquencement de l’intervention des profils mobilisés

- Présenter la forme et le contenu du (des) livrable(s) du cas d’usage considéré ;

- Identifier les UO mobilisées pour l’exécution de la prestation en complétant un tableau dont le cadre impératif est précisé ci-dessous :

| CAS D’USAGE A |  |  |
| --- | --- | --- |
| LIBELLE ET CODE DE L’UNITE D’ŒUVRE (Reprendre strictement le libellé et le code de l’UO) | QUANTITE | PRIX REMISE |
| UO … |  |  |
| UO … |  |  |
| UO etc. |  |  |

CAS D’USAGE B

Dématérialisation du Questionnaire pré-don

CONTEXTE

Dans la continuité du programme de transformation « Innovadon » visant à réinventer l’expérience des donneurs de sang et des collaborateurs de l’EFS, la digitalisation du questionnaire préalable au don, aujourd’hui encore sous format papier, représente un enjeu majeur de modernisation et de sécurisation pour le don de sang en France.

OBJECTIF

Cette ambition a pour objectif de :

- Simplifier le parcours du donneur et le rendre autonome et responsable, en lui permettant d’autoévaluer en ligne sa capacité à donner, à distance et en amont de sa venue en collecte.

- Assister le personnel EFS réalisant l’entretien en lui évitant d’avoir à mémoriser trop d’informations et de manipuler plusieurs documents ou écrans afin de se concentrer sur les points essentiels, pour plus de sûreté sanitaire au final, et de se consacrer à une relation encore plus attentionnée avec le donneur.

Cette digitalisation va induire une transformation importante de l’organisation en collecte et de ses métiers, ainsi qu’une évolution significative de l’expérience vécue par les donneurs qui s’engagent pour le don de sang (en amont de leur venue et pendant le don).

Plusieurs questions se posent relatives à ces changements. La mise en place d’un tel outil est-elle jugée acceptable, accessible, sécurisée, et entraîne-t-elle des effets de bords sur le plan comportemental (e.g., auto-ajournement) ? Ces questions se posent tant pour les donneurs que pour les collaborateurs de l’EFS. Les sciences humaines et sociales, à travers les travaux de l’EFS Social Lab, apporteront des éclairages précieux sur ces différents points d’attention, permettant d’ajuster les travaux au fil du projet.

A l’image de la mise en œuvre de l’organisation sur rendez-vous, il convient d’anticiper l’évolution des outils et services mis à la disposition des donneurs et des personnels de l’EFS. Une attention particulière doit également être portée à l’accompagnement au changement afin que cette évolution représente un véritable avantage pour les équipes de collecte et contribue significativement à la fidélisation des donneurs, voire au recrutement au sein des plus jeunes générations. Les services digitaux proposés aux donneurs (compte personnel, site internet, application mobile, réservation de rdv, chatbot) devront être adaptés afin d’intégrer la mise à disposition du questionnaire digitalisé, avec un objectif de fluidité et de simplicité pour les donneurs. En miroir, le poste de travail des agents d’accueil et personnels réalisant l’entretien préalable au don va évoluer.

L’accompagnement souhaité est d’aider :

- Les équipes métiers à formaliser le parcours donneur sur le site web EFS ou sur le lieu de collecte (fixe ou mobile) (personnel marketing médical ou juridique).

- La rédaction des reportings et présentation simplifie du projet à destination des comités projet, pilotage, instance de tutelle

- L’adéquation des analyses MOE au cahier des charges métiers

- Pilotage du projet (maintien des plannings, des RACI, matrices de risque)

- La formalisation des plans de test en collaboration avec les métiers

- Etablir PIA RGPD entre relation avec l’équipe juridique, les métiers

- L’organisation des campagnes de tests, leur suivi

- L’organisation des plannings de déploiement en adéquation avec le processus de formation

La liste des livrables nécessaires au projet est :

- Cartographie des données

- Spécification métier

- Cartographie des processus

- Document d’Architecture Technique (DAT)

- RACI Rôles et responsabilités processus

- Spécification Questionnaire (data entrantes, sortantes, règles de gestion intra questionnaire, UX)

- Logigramme parcours donneur site internet

- Logigramme parcours donneur Collecte

- Reporting Marketing et LMT attendue

- Planning

- Plan de charge (évaluation de la charge, profil, nombre ETP nécessaire, prérequis, livrable)

- Matrice de risque

- PIA

- Demande d’homologation SI

DONNEES

- Une organisation territoriale avec 14 régions

- 9 710 salariés à l’EFS dont 34% de l’effectif pour le prélèvement du don

- 1,5 millions de donneurs actifs en 2024

- 2,7 millions de don réalisés en 2024

- 64% des dons réalisés en collecte mobile (hors locaux EFS)

- 2,94 millions de candidature au don

- 10 % de candidatures n’aboutissement pas (7% pour raisons médicales)

- 53% donneur sexe masculin, 47% sexe féminin. 30% 18-29 ans 19 % 30-39 ans 20% 40-29 ans 1,8 don en moyen par an

- Environ 10 000 dons jour

Découpage projet :

- Choix de la solution logicielle

- Intégration de l’outil dans la solution marketing et médicotechnique, paramétrage du question iso papier

- Accompagnement changement, formation équipes médicales

- Introduction de fonctionnalité complémentaire par lot

  - Ajournement dans le process marketing avec replanification du rendez – cous

  - Gestion formalisée de la liste des médicaments pris par le donneur, liste des voyages

  - Suppression des questions redondantes non changeables d’un don à l’autre

  - Assistant d’analyse du questionnaire pour guider la saisie du dossier médicale

  - Adaptation de la question au fréquence ou type du don en fonction du profil donneur

Au titre de ce cas d’usage, l’offre du candidat doit, entre autres :

- La réponse au cas d’usage ne devra pas dépasser 15 pages (annexes incluses et hors tableau ci-dessous)

- Présenter exhaustivement la démarche projet

- Proposer des cibles d’architecture tant pour la partie « technique » (niveau de performance, sécurité, etc.) que pour la partie « logiciel » (nouvelles fonctionnalités) si pertinent

- Identifier les profils mobilisés (Annexe fiches profils à compléter)

- Définir le calendrier à partir de la réception du bon de commande, en détaillant le séquencement de l’intervention des profils mobilisés

- Présenter la forme et le contenu du (des) livrable(s) du cas d’usage considéré ;

- Identifier les UO mobilisées pour l’exécution de la prestation en complétant un tableau dont le cadre impératif est précisé ci-dessous :

| CAS D’USAGE B |  |  |
| --- | --- | --- |
| LIBELLE ET CODE DE L’UNITE D’ŒUVRE (Reprendre strictement le libellé et le code de l’UO) | QUANTITE | PRIX REMISE |
| UO … |  |  |
| UO … |  |  |
| UO etc. |  |  |

CAS D’USAGE C

Appui au déploiement régional du projet CBR

CONTEXTE

Au sein de notre Système d'Information, les activités de la chaine transfusionnelle sont scindées en deux volets. D’une part, les activités « Donneurs/Produits » sont harmonisées et tracées dans une base unique depuis 2016, exploitée par le logiciel EdgeBlood. Les activités « Patients/Receveurs » d’autre part, sont tracées dans 16 bases régionales au sein du logiciel médicotechnique EdgeLab. Cette architecture revêt plusieurs contraintes : à la fois un frein pour l’harmonisation des laboratoires, elle est consommatrice de ressources, complexe au niveau de son architecture et coûteuse du point de vue de la de maintenance.

Les objectifs du projet CBR – Convergence des Bases Régionales sont les suivants :

- construire une base patients unique nationale afin d’identifier clairement un patient quelle que soit sa situation géographique et renforcer ainsi la sécurité transfusionnelle ;

- harmoniser les différents paramétrages existants au sein du logiciel EdgeLab pour l’ensemble des activités métiers ;

- simplifier l’architecture de notre Système d’Information en supprimant les bases régionales.

Le projet CBR entamé sous sa forme actuelle depuis le printemps 2024 est aujourd’hui dans une phase appelée « construction du socle » qui vise à construire la cible vers laquelle convergeront l’ensemble des régions à l’horizon 2030.

OBJECTIF

Pour accompagner la seconde phase du projet qui concerne le déploiement dans une région pilote, l’EFS souhaite bénéficier de l’appui d’une prestation pour renforcer la structuration et le suivi de la démarche d’instanciation régionale du socle précédemment défini.

Cet accompagnement se ferait à travers les activités suivantes :

- Appui au pilotage (PMO)

- Assistance à la conduite du changement (rédaction de documents, animation d’ateliers)

- Assistance à la préparation du déploiement (définition du plan d’action, suivi des prérequis, analyse d’impacts, analyses de risques)

- Assistance à la préparation de la bascule (coordination des intervenants, reporting)

DONNEES

- 16 bases régionales exploitées dans 12 ETS

- 8 itérations de migration à partir de 2027 jusque 2030 (2/an)

- Base patient cible de 25 millions d’entrées

- 25 chantiers fonctionnels et techniques

Au titre de ce cas d’usage, l’offre du candidat doit, entre autres :

- La réponse au cas d’usage ne devra pas dépasser 15 pages (annexes incluses et hors tableau ci-dessous)

- Présenter exhaustivement la démarche projet

- Identifier les profils mobilisés (Annexe fiches profils à compléter)

- Définir le calendrier à partir de la réception du bon de commande, en détaillant le séquencement de l’intervention des profils mobilisés

- Présenter la forme et le contenu du (des) livrable(s) du cas d’usage considéré ;

- Identifier les UO mobilisées pour l’exécution de la prestation en complétant un tableau dont le cadre impératif est précisé ci-dessous :

| CAS D’USAGE C |  |  |
| --- | --- | --- |
| LIBELLE ET CODE DE L’UNITE D’ŒUVRE (Reprendre strictement le libellé et le code de l’UO) | QUANTITE | PRIX REMISE |
| UO … |  |  |
| UO … |  |  |
| UO etc. |  |  |