Cahier des Clauses Particulières (CCP)

Marché public relatif à l’exploitation et à la maintenance des installations de climatisation de la Cour de cassation

Labellisation ministère de la Justice

2024-2027

Sommaire

Partie 1 – Description du marché

Article 1. Parties cocontractantes

Article 2. Pièces contractuelles

Article 3. Objet, nature des prestations et périmètre du marché

Article 4. Contenu des prestations forfaitaires

Article 5. Passation et forme du marché

Article 6. Durée du marché

Article 7. Prise d’effet et délais d’exécution

Article 8. Sous-traitance

Partie 2 – Prix et modalités de paiement

Article 9. Montant du marché

Article 10. Montant des prestations forfaitaires

Article 11. Montant des prestations hors forfait

Article 12. Contenu des prix

Article 13. Révision des prix

Article 14. Clause de sauvegarde

Article 15. Avances

Article 16. Acomptes

Article 17. Modalités d’exécution des prestations hors forfait

Article 18. Modalités de règlement

Article 19. Délai de paiement

Article 20. Intérêts moratoires

Partie 3 – Modalités particulières d’exécution des prestations

Article 21. Langue

Article 22. Ordre de service

Article 23. Prise en charge des sites

Article 24. Modalités d’intervention

Article 25. Plan de prévention

Article 26. Documents d’information et d’exploitation

Article 27. Documents périodiques à fournir à la Cour de cassation

Article 28. Documentation technique

Article 29. Personnel du prestataire

Article 30. Obligations du titulaire

Article 31. Pilotage du marché

Article 32. Clause de réexamen

Article 33. Clause environnementale générale

Partie 4 – Sanctions

Article 34. Pénalités

Partie 5 – Autres articles

Article 35. Documents à produire par le titulaire

Article 36. Promotion de la démarche de labellisation RFAR « relations fournisseurs et achats responsables »

Article 37. Différents

Article 38. Dérogations au CCAG-FCS

Partie 1

Description du marché

Article 1 – Parties cocontractantes

Le présent marché public est conclu entre :

- La Cour de cassation, SAGB-MP, 5 quai de l’Horloge TSA 79201 – 75055 Paris Cedex 01.

Contacts :

|  | Service compétent | Contact |
| --- | --- | --- |
| Pour l’exécution administrative du marché | Service des marchés publics de la Cour de cassation | Tél : 01.44.32.66.62 Courriel : mp.courdecassation@justice.fr |
| Pour l’exécution technique du marché | Service Exploitation Maintenance (SEM) de la Cour de cassation | Nom : Mme BIDAULT Tél : 01.44.32.68.14 Courriel : sem.courdecassation@justice.fr |

et

- Le titulaire du marché,

En cas de groupement d'opérateurs économiques, le titulaire désigne le groupement, représenté par son mandataire.

Le titulaire du marché public désigne le ou les correspondant(s) de la Cour de cassation compétent(s) :

- Pour le suivi de l’exécution opérationnelle et technique des prestations du marché public,

- Et pour l’exécution financière et administrative du marché public.

Les coordonnées précises du ou des correspondant(s) (nom, coordonnées téléphoniques, adresses de messagerie électronique) sont communiquées au plus tard le jour de la notification du marché public. Tout changement en cours d’exécution devra être signalé sans délai à la Cour de cassation.

Article 2 – Pièces contractuelles

La Cour de cassation est un pouvoir adjudicateur au sens du code de la commande publique. Le code de la commande publique s’applique pour l’exécution du présent marché.

Par dérogation avec l’article 4 du CCAG-FCS, les pièces contractuelles sont énumérées ci-dessous par ordre décroissant de priorité. Le titulaire déclare en avoir pris connaissance et accepter toutes les clauses qu’elles comportent :

- L’acte d’engagement (AE) et ses annexes :

- Annexe 1 à l’AE : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ;

- Annexe 2 à l’AE : Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

- Annexe 3 à l’AE : délais d’intervention ;

- Le cas échéant, la ou les déclarations de sous-traitance ;

- Le Cahier des Clauses Particulières (CCP) ;

- La liste indicative de localisation des installations de climatisation ;

- Le cadre de mémoire technique ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) approuvé par arrêté du 30 mars 2021.

Article 3 – Objet, nature des prestations et périmètre du marché

3.1 Objet du marché

Le présent marché public est un marché de services.

Il a pour objet l’exploitation et la maintenance des installations de climatisation de la Cour de cassation.

Il s’agit de garantir la continuité du service et le maintien des performances de fonctionnement à un niveau optimal équivalent ou très proche des caractéristiques initiales des matériels.

3.2 Nature des prestations

Les prestations s’exécutent conformément aux prescriptions des constructeurs et dans le respect des normes en vigueur dont le titulaire se porte garant.

Le marché comprend des prestations forfaitaires et des prestations sur bons de commande :

- Prestations forfaitaires :

- conduite des installations ;

- mise à disposition sur site d’un technicien ;

- maintenance préventive ;

- maintenance corrective ;

- contrôles techniques réglementaires ;

- interventions en urgence et dépannages ;

- établissement des documents d’information et d’exploitation ;

- gestion et tenue des stocks des matières consommables et des pièces détachées.

- Prestations hors forfait sur bons de commande :

- travaux de modification, de restructuration des installations existantes ;

- interventions consécutives à un acte de malveillance ou à un sinistre ;

- fourniture de consommables et pièces de rechange, la pose étant incluse dans le forfait pour les opérations de maintenance préventive et les opérations de maintenance corrective ;

- toute autre prestation non comprise dans le forfait sous réserve d’être réalisée sur la base d’un devis préalable détaillé.

L’ensemble des interventions de maintenance donne lieu à l’établissement par le titulaire d’un compte-rendu écrit à l’occasion duquel des propositions d’interventions supplémentaires pourront être faites si nécessaires à la Cour de cassation. Le compte-rendu d’intervention sur site décrira la panne, la solution apportée et l’état de fonctionnement après intervention du technicien, le délai d’intervention à partir de l’envoi de la demande.

3.3 Périmètre

Les prestations forfaitaires couvrent l’ensemble des installations et matériels de climatisation en service à la Cour de cassation.

Il est convenu entre les parties que le titulaire est réputé avoir une connaissance exhaustive des équipements techniques décrits, de manière purement indicative, dans la liste de localisation des installations de climatisation jointe en annexe du présent CCP.

Le prestataire est réputé avoir vérifié le contenu de la liste lors de la visite des lieux avant la remise des offres, afin de prendre connaissance de la constitution des bâtiments et des conditions particulières d’accès liées à la sécurité et à la spécificité des bâtiments et afin d’intégrer notamment les sujétions nécessaires à la réalisation des travaux de maintenance.

Le prestataire ne peut se prévaloir de n’avoir pu intégrer certains éléments.

Les installations sont implantées sur les sites situés au 5 quai de l’Horloge, 75001 Paris.

Article 4 – Contenu des prestations forfaitaires

Les interventions dans les bâtiments, sauf urgence, doivent être exécutées entre 08h00 et 19h00, les jours ouvrés, soit du lundi au vendredi, sauf jours fériés

## 4.1	Conduite des installations

La conduite des installations a pour but d’assurer la surveillance et les réglages des installations devant être en fonctionnement et répondre aux critères de continuité du service, d’hygiène, de sécurité, de confort et d’optimisation de l’énergie.

## 4.2	Maintenance préventive et maintenance corrective

Les visites et interventions de maintenance préventives systématiques ont pour but de réduire les risques de panne et de maintenir dans le temps les performances des matériels et équipements à un niveau proche de celui des performances initiales.

Un planning d’intervention sera établi par le titulaire et adressé au maître d’ouvrage dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et pour les années suivantes, le cas échéant, 15 jours avant la date d’anniversaire ou de renouvellement.

La maintenance corrective a pour objet la remise en état de fonctionnement des matériels ou équipements à la suite d’une défaillance totale ou partielle, de la constatation d’usure des matériels ou de leur non-conformité avec de nouveaux règlements ou normes.

## 4.3	Interventions urgentes et dépannages

4.3.1 Définition des interventions urgentes et dépannages

Entre dans l’urgence toute intervention motivée par le constat par la Cour de cassation :

- d’un arrêt de fonctionnement ;

- de la dégradation des conditions de fonctionnement conduisant soit à mettre en péril l’intégrité des biens soit à affecter l’activité de la Cour dans ses conditions normales d’exploitation notamment les locaux serveurs informatiques.

L’intervention en urgence porte sur l’identification des causes d’anomalies, la suppression immédiate ou à défaut, la mise en œuvre, aux frais du titulaire, des mesures conservatoires utiles pour rétablir sans délai le maintien de la sécurité et de la sauvegarde des installations sensibles à leur niveau d’origine (température de consigne).

Entre dans le dépannage, toute autre intervention ne pouvant attendre la présence hebdomadaire du technicien, dès lors que la Cour de cassation aura constaté soit l’inefficacité du fonctionnement soit la dégradation des conditions de fonctionnement conduisant à mettre en péril la sécurité, la sûreté des personnes.

Ces opérations de dépannage comprennent notamment l’ensemble des prestations nécessaires en vue de remettre un équipement en état de fonctionnement au moins provisoirement et ce dans les conditions et normes de sécurité en vigueur.

4.3.2 Délai d’intervention en cas d’urgence

Le titulaire s’engage sur le délai d’intervention fixé à l’annexe 3 de l’AE sans que ce délai n’excède trois (3) heures après demande de la Cour de cassation exprimée par téléphone et confirmée par messagerie électronique ; le numéro téléphonique et l’adresse de la messagerie électronique sont communiqués au plus tard au jour de la notification du marché public.

Le titulaire se conforme au délai d’intervention défini. Il informe le service exploitation et maintenance (SEM) de la Cour de l’heure d’arrivée sur site selon une procédure à faire approuver dès la notification du marché public. Chaque intervention fait l’objet d’un rapport signé et remis à la Cour de cassation.

4.3.3 Délai d’intervention en cas de dépannage

Le titulaire s’engage sur le délai d’intervention fixé à l’annexe 3 de l’AE sans que ce délai n’excède quatre (4) heures après demande de la Cour de cassation exprimée par téléphone et confirmée par messagerie électronique ; le numéro téléphonique et l’adresse de la messagerie électronique sont communiqués au plus tard au jour de la notification du marché public.

Le titulaire se conforme au délai d’intervention défini. Il informe le service exploitation et maintenance (SEM) de la Cour de l’heure d’arrivée sur site selon une procédure à faire approuver dès la notification du marché public. Chaque intervention fait l’objet d’un rapport signé et remis à la Cour de cassation.

## 4.4	Contrôles techniques règlementaires

Le titulaire assure les essais, réglages et manœuvres de vérifications réglementaires, en particulier :

- le contrôle annuel d’étanchéité sur les circuits contenant des fluides frigorigènes ;

- le contrôle annuel réglementaire des disconnecteurs.

## 4.5	Mise à disposition sur site d’un technicien

Le titulaire met à disposition sur site un technicien à concurrence de quarante-cinq (45) jours par an.

Les jours de présence sont définis avec la Cour de cassation, ils sont modifiables sur sa demande.

L’exécution des prestations sur site a lieu du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures inclus, hors jours fériés.

La Cour de cassation se réserve la possibilité de prescrire l’accomplissement de certaines interventions en dehors des heures ouvrées chaque fois qu’elle estime les travaux de nature à affecter l’activité de la juridiction.

## 4.6	Etablissement des documents d’information et d’exploitation

Le titulaire est tenu d’établir les documents d’information et d’exploitation prévus à l’article 26 du présent CCP.

## 4.7	Gestion et tenue des stocks

Le prestataire constitue et gère le stock des matières consommables et des pièces détachées courantes utile à l’exécution sans rupture de sa mission.

Il fournit mensuellement un état de la composition du stock et des entrées-sorties sur le mois écoulé. La Cour de cassation peut effectuer des contrôles ponctuels de concordance.

Des locaux adéquats sont mis à disposition du titulaire sur le site d’exécution du marché public.

Article 5 – Passation et forme du marché

Le présent marché public est passé selon une procédure adaptée en application des articles L.2123-1, R.2123-1, et R.2123-4 à R.2123-5 du code de la commande publique.

Il est forfaitaire et à émission de bons de commande en application des articles L.2125-1 et R.2162-1 à R.2162-6 du code de la commande publique.

Il fait suite à un avis de mise en concurrence publié sur le site du Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) et du profil d’acheteur (www.marches-publics.gouv.fr) sous la référence « climatisation2026cc ». Le marché a également fait l’objet d’une diffusion sur le site internet de la Cour.

Article 6 – Durée du marché

Le présent marché est conclu pour une durée initiale d’un (1) an soit douze (12) mois à compter de sa notification.

A l’issue de cette période initiale, le marché peut être reconduit tacitement deux (2) fois pour une période d’une durée d’un (1) an soit douze (12) mois chacune.

La durée totale du marché ne peut pas excéder trois (3) ans soit trente-six (36) mois.

Dans l’hypothèse où la Cour de cassation ne souhaite pas reconduire le marché, elle en informera le titulaire par décision expresse au moins un (1) mois avant la date d’échéance de la période contractuelle en cours.

Article 7 – Prise d’effet et délais d’exécution

Le marché public prend effet à la date de sa notification. Cependant si la notification du marché intervient à une date antérieure ou égale au 31 mars 2026 (date de fin de l’actuel marché), le début d’exécution des prestations est alors fixé à partir du 1er avril 2026.

Les bons de commande peuvent être émis soit à compter du 1er avril 2026 soit à compter de la notification du marché si celle-ci est postérieure au 1er avril 2026 et jusqu’à sa date d‘expiration.

Les délais d’exécution retenus sont ceux convenus avec le titulaire et mentionnés dans le bon de commande sans pouvoir excéder de plus de trois (3) mois la date d’expiration du marché public.

Article 8 – Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines prestations. La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.

Avant toute intervention du sous-traitant, le titulaire doit demander à la Cour de cassation d’accepter le sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement. S’il ne le fait pas, le titulaire s’expose à la résiliation pour faute du marché (article 41.1 e) du CCAG-FCS).

Lorsque le titulaire fait intervenir un sous-traitant agréé, il prend toutes dispositions pour assurer la coordination de l’intervention.

Partie 2

Prix et modalités de paiement

Article 9 – Montant du marché

Le marché public comprend un montant minimum annuel correspondant au prix annuel des prestations forfaitaires fixé à l’annexe 1 de l’AE (DPGF).

Le montant cumulé des prestations forfaitaires et sur bons de commande ne pourra pas dépasser la somme de 125 000 € HT pour la durée totale du marché.

Article 10 – Montant des prestations forfaitaires

Le prix forfaitaire annuel du présent marché est fixé selon l’annexe 1 de l’AE (DPGF).

Article 11 – Montant des prestations hors forfait

Le coût de la main d’œuvre est facturé au temps réel passé sur site et aux taux horaires mentionnés dans l’annexe 2 de l’AE relative au Bordereau des Prix Unitaires (BPU), lesquels sont réputés inclure tous frais de toute nature y compris les déplacements.

Toutefois, il ne peut y avoir lieu à facturation de main d’œuvre pour l’exécution de travaux sur bons de commande qui seraient effectués par le technicien présent sur site à l’occasion de l’exécution de la prestation forfaitaire hebdomadaire.

Toute autre demande en dehors des plages horaires fixées à l’annexe 2 de l’acte d’engagement (BPU) fera l’objet d’une demande spécifique.

Article 12 – Contenu des prix

En complément de l’article 10.1.3 du CCAG-FCS, les prix sont également réputés inclure tous les frais, toutes les charges et toutes les taxes de toute nature, y compris les déplacements et la main d’œuvre, nécessaires ou induits par l’exécution des prestations du marché.

Article 13 – Révision des prix

La première révision et les révisions suivantes interviendront à la date anniversaire du marché.

Le prix révisé est calculé par application de la formule suivante :

P = Po [0,15 + 0,65 ICHTrev-TS / ICHTrev-TSo + 0,20 BT 41 / BT 41o]

Dans laquelle :

P = Prix révisé HT

Po = Prix initial du marché

ICHTrev-TS = Indice du coût horaire du travail révisé – Salaires et charges – Tous salariés – Industries mécaniques et électriques (NAF rév. 2 postes 25-30 32-33), identifiant 001565183 (www.insee.fr)

BT41 = Indice ventilation et conditionnement d’air

La valeur initiale de chaque indice est celle en vigueur au mois de remise de l’offre.

La valeur finale de chaque indice est celle en vigueur au jour de la révision des prix, au dernier indice connu.

Le calcul du montant révisé des prix est effectué par le titulaire. Le titulaire produit les pièces qui permettent de justifier du calcul de cette révision à la Cour de cassation un mois avant la date anniversaire du présent marché. Toute demande non formulée dans le respect de ce délai ne donnera lieu à aucune révision

La Cour de cassation dispose ensuite d’un mois à compter de la date de réception de la demande pour notifier son acceptation ou son refus.

En cas d’acceptation, le tarif ajusté annuellement constitue la base du calcul du montant des factures émises par le titulaire. La révision s'applique à compter de la date anniversaire du marché de l'année concernée.

En cas de refus, la résiliation sans indemnité est de droit pour les deux parties.

Le coefficient de révision est arrondi comme suit :

-	Si la cinquième décimale est inférieure à 5, la quatrième décimale est inchangée (arrondi par défaut) ;

-	Si la cinquième décimale est supérieure ou égale à 5, la quatrième décimale est augmentée d’une unité (arrondi par excès).

Article 14 – Clause de sauvegarde

Si le montant des prix révisés après application de la formule de révision est supérieur à 5%, la Cour de cassation pourra résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

Article 15 – Avances

Pour le versement de l’avance, il est fait application de l’option A de l’article 11.1 du CCAG-FCS.

Le taux de l’avance est de :

- pour les entreprises titulaires autres que les petites ou moyennes entreprises, le taux de l’avance est de 5% d’une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois ;

- si le titulaire du marché public (ou son sous-traitant admis au paiement direct) est une PME, le taux de l’avance est de 30% de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.

L’avance est remboursée au prorata de l’avancement des prestations.

Le remboursement de l'avance est échelonné en tenant compte du montant de l'avance accordée et des sommes restant dues au titulaire. Ce remboursement s'impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute :

1° Pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % du montant toutes taxes comprises de sa part du marché ;

2° Pour les avances supérieures à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, à la première demande de paiement.

Article 16 – Acomptes

Le titulaire peut bénéficier d’un acompte dans les conditions prévues par le code de la commande publique.

Les acomptes sont versés mensuellement, dans les conditions de l’article 11.2 du CCAG-FCS.

Si la durée d’exécution des prestations est inférieure à un (1) mois, un prorata sera appliqué au montant mensuel, sur la base de 30 jours.

Les éventuelles pénalités ou réfactions sont retenues sur le montant des acomptes.

Article 17 – Modalités d’exécution des prestations hors forfait

Les interventions hors forfait sont programmées en accord avec le maître d’ouvrage. Elles font l’objet d’un bon de commande établi au vu d’un devis détaillé fourni par le prestataire. Dans la mesure où le devis présenté ne lui conviendrait pas, le maître d’ouvrage se réserve le droit de consulter et de faire exécuter la prestation concernée par l’entreprise de son choix. Le prestataire sera alors tenu de prendre en charge les nouveaux équipements en vue d’en assurer la maintenance dans les conditions du présent marché.

## 17.1	Forme et teneur des devis établis

La Cour de cassation adresse au titulaire une demande de devis.

Cette demande spécifie la nature et l’étendue des prestations à réaliser ainsi que la date limite d’achèvement ou le délai d’exécution impératif.

Le titulaire dispose d’un délai de dix (10) jours calendaires pour établir un devis estimatif à compter de la demande de la Cour de cassation (confirmée par messagerie électronique).

Le devis estimatif doit impérativement détailler :

- pour chaque ligne de travaux, les prix unitaires hors taxe, métré, fournitures, prix total HT et TTC ;

- la durée des travaux, le délai d’exécution auquel le titulaire s’engage ;

- une fiche descriptive sommaire des travaux, accompagnée de tous les plans nécessaires, le cas échéant.

## 17.2	Emission d’un bon de commande

La Cour de cassation analyse ce devis et elle émet un bon de commande sur la base du devis du titulaire.

Le bon de commande comporte impérativement les indications suivantes :

- le numéro du marché public et son objet ;

- le nom du titulaire ;

- le numéro de la commande (numéro d’engagement juridique Chorus) ;

- l’adresse complète de la facturation ;

- les références du devis (projet de commande) ;

- le descriptif sommaire des prestations ou travaux à réaliser ;

- la localisation des locaux concernés par les travaux ;

- le délai d’exécution (date de commencement, délai ou date limite) ;

- le montant total HT de la commande, le taux et le montant de la TVA ;

- le montant total TTC de la commande ;

- le taux de remise éventuel ;

- le cas échéant, la mention d'un paiement échelonné.

Le bon de commande est notifié au titulaire par tout moyen permettant d’en attester la bonne réception par celui-ci.

L'exécution ou le commencement d'exécution d'une prestation intervenue sans bon de commande préalable est inopposable à la Cour de cassation et ne donnera lieu à aucun paiement.

Les bons de commande peuvent être émis soit à compter du 1er avril 2026 soit à compter de la notification du marché si celle-ci est postérieure au 1er avril 2026 et jusqu’à sa date d‘expiration.

Les bons de commande émis en cours d’exécution du marché pourront être exécutés jusqu’à trois mois maximum après la fin du contrat.

Le titulaire peut formuler des observations sur le bon de commande. Par dérogation à l’article 3.7.2 du CCAG-FCS, le titulaire doit notifier à la Cour de cassation ses éventuelles observations dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

## 17.3	Cas de prestations urgentes

Si la prestation demandée par la Cour de cassation est urgente, le titulaire doit intervenir sur simple demande de la Cour de cassation, transmise par tout moyen. Cette demande doit indiquer le caractère urgent de l’intervention.

Seulement dans ce cas, le titulaire est autorisé à intervenir sans qu’un devis et qu’un bon de commande ne soient préalablement établis.

Un devis de régularisation est établi par le titulaire après son intervention et transmis sans délai à la Cour de cassation. Un bon de commande de régularisation est ensuite établi par la Cour de cassation et transmis au titulaire.

Article 18 – Modalités de règlement

## 18.1	Date de présentation des factures

Les paiements des prestations forfaitaires sont effectués trimestriellement à terme échu.

Pour les trimestres incomplets, le paiement s’effectue en proportion du temps effectivement écoulé (prorata temporis) sur la base d’un (1) mois de trente (30) jours.

Pour le dernier trimestre, la facture sera transmise avant le 25 novembre.

En cas de modification de matériel (ajout ou suppression), le prix de la redevance annuelle sera calculé au prorata temporis sur la base du nombre de mois d’utilisation (base mois de 30 jours). La modification sera régularisée par voie de modification contractuelle.

Pour les paiements des prestations hors forfait sur bons de commande, chaque bon de commande fait l’objet d’une facture distincte.

Les factures sont déposées sur le portail Chorus après la réalisation effective des prestations constatée par une attestation de service fait établie par la Cour de cassation.

Les prestations sont réglées en application du prix indiqué sur le bon de commande.

## 18.2	Contenu des factures

Les factures contiennent les mentions légales obligatoires. En complément, elles doivent comporter les renseignements suivants :

- le numéro Chorus du marché ;

- le numéro du bon de commande Chorus ;

- le code service exécutant : CGFHJ00075 ;

- les nom et adresse du titulaire ;

- la date de la facture ;

- la nature des prestations ;

- la nature et la quantité des commandes le cas échéant ;

- l’identité de l’émetteur du bon de commande ;

- le prix unitaire hors taxe des prestations réalisées ;

- le montant total Hors Taxes ;

- le taux et montant de la TVA applicable ;

- le montant total TTC ;

- le cas échéant, les modalités de règlement ;

- l’intitulé et numéro du compte à créditer ;

-     la désignation du payeur avec l’indication du code d’identification du service chargé du paiement.

## 18.3	Modalités de présentation des factures

Le titulaire du marché et ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct doivent obligatoirement déposer leurs factures sur le portail Chorus Pro à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

L’utilisation du portail Chorus Pro est obligatoire et exclusive de tout autre mode de transmission (article R. 2192-3 du code de la commande publique).

## 18.4	Modalités de règlement

Les paiements sont effectués par virement administratif.

L’unité monétaire de paiement est l’euro.

Les retenues dont le titulaire serait redevable au titre des pénalités, seront déduites du montant HT de la facture.

Article 19 – Délai de paiement

Le délai de paiement est de trente (30) jours à compter de la date du dépôt de la facture sur le portail CHORUS PRO et de la date de réalisation des prestations.

Lorsque la facture ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut être interrompu dans les conditions visées par les articles R. 2192-27 et suivants du code de la commande publique.

Article 20 – Intérêts moratoires

En cas de dépassement du délai de paiement, des intérêts moratoires sont dus au titulaire par la Cour de cassation.

Les intérêts moratoires sont calculés par application de la formule suivante :

IM= Taux IM×M×J÷365

Dans laquelle :

- IM : montant des intérêts moratoires

- Taux IM : taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit (8) points de pourcentage

- M : montant TTC de la facture

- J : nombre de jours entre le lendemain de la date limite de paiement et la date de mise en paiement

En complément, en cas de retard de paiement, la Cour de cassation sera de plein droit débiteur auprès du titulaire du marché de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros, conformément aux dispositions du code de la commande publique.

En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le paiement est effectué dans les délais fixés aux articles R. 2192-10 et R. 2192-11 du code de la commande publique sur la base provisoire des sommes admises par la Cour de cassation. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.

Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation.

En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le paiement est effectué dans le délai de trente jours sur la base provisoire des sommes admises par la Cour de cassation.

Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au créancier, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.

Partie 3

Modalités particulières d’exécution des prestations

Article 21 – Langue

Dans le cadre de l’exécution du marché, tous les documents, documentations et livrables y compris les factures, tous les courriers, toutes les réunions, sont rédigés et se tiennent en français.

Si des documents sont rédigés en langue étrangère, la Cour de cassation peut exiger que les documents soient accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. Les frais de traduction sont à la charge du titulaire.

Article 22 – Ordre de service

Durant toute la durée du marché, la Cour de cassation peut notifier des ordres de service au titulaire dans les conditions définies par le CCAG-FCS.

Par dérogation à l’article 3.8.2 du CCAG-FCS, le titulaire doit notifier à la Cour de cassation ses éventuelles observations dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service, sous peine de forclusion.

Par dérogation à l’article 23.4 du CCAG-FCS, le titulaire est toujours tenu de se conformer aux ordres de service émis par la Cour de cassation.

Article 23 – Prise en charge des sites

## Le titulaire est réputé connaître la constitution des locaux, la consistance et l’état d’entretien des matériels, équipements et ouvrages dont il assure l’exploitation et l’entretien ou pour lesquels il assure un service, ainsi que les règles de sécurité et règlements applicables en pareille matière.

## Un procès-verbal, établi contradictoirement, formalise cette prise de connaissance et dresse l’état des lieux et des équipements.

Un procès-verbal est également établi de manière contradictoire à la fin du marché quant à l’état des lieux et des équipements.

Le titulaire s’engage à laisser en fin d’exécution du marché public les matériels et équipements en parfait état d’entretien et de fonctionnement.

A la prise en charge du site, le titulaire ne peut se prévaloir de carences antérieures dans la maintenance pour se soustraire à son obligation de résultat et au maintien en parfait état des équipements et ouvrages.

La mise en conformité de matériels ou équipements avec la réglementation en vigueur est à la charge de la Cour de cassation, sous condition de notification écrite à la Cour de cassation des travaux à effectuer et de leur chiffrage.

Article 24 – Modalités d’intervention

La période ouvrée est celle pendant laquelle les occupants doivent pouvoir disposer des locaux conformément à leur destination dans les conditions de sécurité et de confort correspondant aux obligations du marché public.

Pour l’application du présent marché public la période ouvrée est fixée comme suit :

- de 8 h 00 à 19 h 00 du lundi au vendredi inclus, hors jours fériés.

La Cour de cassation se réserve la possibilité de modifier, après consultation du titulaire, les modalités d'exploitation du site.

En règle générale, les interventions sont réalisées en période ouvrée.

Par exception, la Cour de cassation peut prescrire la réalisation de certaines interventions en dehors de cet horaire lorsqu'elle estime que la gêne ou les perturbations de toute nature pouvant en résulter risquent d'affecter l'activité de la juridiction.

Article 25 – Plan de prévention

Le titulaire est comptable du respect des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité en vigueur.

Au plus tard quinze (15) jours calendaires après la notification du marché public, le plan de prévention est établi par la Cour de cassation et le prestataire (et ses sous-traitants éventuels).

Le plan de prévention indique de façon précise et détaillée :

- les mesures prévues pour intégrer la sécurité à l'égard des principaux risques courus par le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d'exécution des travaux. Il explicite en particulier les moyens de prévention concernant, d'une part, les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part, les circulations verticales et horizontales d'engins ;

- les mesures concourant à une bonne hygiène de travail.

Pendant toute la durée du marché public, le prestataire contrôle en coordination avec la Cour de cassation la parfaite adéquation du plan de prévention avec les conditions d’exécution de la prestation susceptibles d’évoluer. Le cas échéant, il demande une remise à jour, qui sera établie en coordination avec la Cour de cassation.

Le plan de prévention et ses mises à jour sont tenus à disposition des organismes d'hygiène et de sécurité.

Article 26 – Documents d’information et d’exploitation

## 26.1	Documents d’exploitation

Le prestataire poursuit, met à jour ou met en place, à partir des documents existants ou de documents à créer ou à compléter, le recensement de l'ensemble des données utiles au suivi au jour le jour des installations du marché public.

## 26.2	Cahier d’événement

Le prestataire note à chaque intervention :

- les interventions sur défaut de fonctionnement ;

- les principales opérations de maintenance (notamment changement de pièces, réglages).

## 26.3	Registre de sécurité

Le prestataire consigne sur ce registre toutes les interventions concernant la sécurité du site.

## 26.4	Plans et notices descriptives des installations

Le titulaire doit mettre à jour ces documents selon les modifications apportées aux matériels.

Article 27 – Documents périodiques à fournir à la Cour de cassation

## 27.1	Planning de maintenance

La définition du planning de maintenance est laissée à l’appréciation du titulaire sous les réserves indiquées à l’article 24 du présent CCP.

## 27.2	Comptes-rendus d’incidence

Le prestataire établit pour chaque incident un compte-rendu écrit portant sur l’analyse des causes, les mesures prises, s’il y a lieu, pour assurer la continuité du service et les travaux de remise en état définitive. La Cour de cassation est immédiatement informée de tout incident.

## 27.3	Rapport annuel

Au début de chaque date anniversaire du marché et un mois avant la date d’expiration du marché public, le prestataire remet un rapport circonstancié sur l’état général des installations.

Ce document répertorie, notamment, d’une part l’ensemble des éléments des installations considérées comme hors norme, et d’autre part, fait l’inventaire des éléments dont le changement dot être envisagé à échéance de 6 à 12 mois. Les préconisations de travaux doivent être motivées et chiffrées.

Le rapport annuel fait l’objet de l’ordre du jour d’une réunion avec la Cour de cassation.

## 27.4	Certificat annuel de contrôle d’étanchéité sur les circuits contenant des fluides frigorigènes

Conformément à l’arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés et aux dispositions de l’article R.543-79 du code de l’environnement, le titulaire du présent marché public est tenu de fournir un certificat annuel de contrôle d’étanchéité.

Article 28 – Documentation technique

Les documents techniques du site remis au prestataire en début de marché public restent la propriété de la Cour de cassation et ne sont utilisés par le prestataire qu’aux fins d’exécution du marché public. Une liste de ces documents est établie de manière contradictoire.

A l’expiration du marché public, le prestataire doit restituer l’intégralité de cette documentation. Il reconstitue à ses frais les pièces détruites ou perdues. Il est attesté de cette remise par procès-verbal.

Si le prestataire le souhaite, il pourra reproduire ces documents à ses frais à condition d’en prévenir au préalable la Cour de cassation. Ces reproductions deviendront propriété de la Cour de cassation à l’expiration du marché public.

Le prestataire fait son affaire de la remise à jour de ces documents originaux et reproductions en cas de modification des appareils ou équipements consécutive à ses interventions.

A chaque fois que le prestataire constate une erreur sur les documents mis à sa disposition, il doit en informer la Cour de cassation et en apporter les corrections.

Article 29 – Personnel du prestataire

## 29.1	Personnel intervenant

Le titulaire est responsable des moyens humains qu’il met en place sur les sites pour réaliser la mission confiée par la Cour de cassation. Celle-ci peut demander tout justificatif relatif à la compétence professionnelle des intervenants et le remplacement d’un agent.

Dès la notification du marché, le titulaire désigne un correspondant de la Cour de cassation. Il fournit la liste nominative de ses intervenants habituels sur site en vue de la délivrance d’une autorisation d’accès.

Au plus tard, au jour de la notification du marché public, le titulaire communique le numéro de téléphone et l’adresse de messagerie réputée répondre à toute demande d’intervention de la Cour de cassation dans le délai du marché public.

Le titulaire est garant du respect par son personnel des règlements intérieurs et de sécurité propres à la Cour de cassation.

## 29.2	Vêtement de travail

Le prestataire dote son personnel d’exécution des équipements personnels et/ou d’intervention conformes aux normes applicables et utiles à l’exécution des tâches à exécuter.

Le personnel doit être identifiable par le port d’une tenue au sigle de l’entreprise et d’un badge nominatif avec photo établi par l’entreprise.

La Cour de cassation peut refuser l’accès de ses locaux au personnel dont la tenue n’est pas conforme aux prescriptions ci-dessus.

## 29.3	Outillage, moyens d’accès et équipement de sécurité

Le prestataire fait son affaire de la libre disposition par ses intervenants des outillages, moyens d’accès de toute nature et équipements de sécurité requis pour l’exécution du marché public conformément aux règles de l’art et à la législation du travail eu égard à la configuration des locaux de la Cour de cassation.

La Cour de cassation peut faire interrompre toute intervention dont les conditions d’exécution lui paraitraient dangereuses.

## 29.4	Attestation de capacité

Le titulaire présente une attestation de capacité fournie par un organisme agrée certifiant que son personnel est compétent et qu’il dispose de l’outillage adéquat (articles R.543-99 et R.543-106 du code de l’environnement).

## 29.5	Signalisation des travaux et dégradations

La signalisation adéquate relève et incombe au seul titulaire en coordination, le cas échéant, avec la Cour de cassation.

Le titulaire est redevable des détériorations de toute nature causées aux meubles et immeubles du fait ou à l’occasion de ses interventions. Il lui appartient à cet égard de mettre en œuvre toutes dispositions de protection utiles et adaptées aux lieux.

## 29.6	Information et formation du personnel

Conformément à l’obligation générale d’information et de formation prévue par les articles L.4141-1 à L.4141-5 du Code du travail, le titulaire organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ainsi qu’une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.

Le titulaire organise une formation pratique et appropriée à la sécurité pour les travailleurs concernés.

## 29.7	Procédure en cas de sinistre

En cas de sinistre, le titulaire a la responsabilité :

- de prévenir sans délai la Cour de cassation et le poste de sécurité ;

- de déclencher toutes les actions nécessaires de sauvegarde ;

- et pour les installations et ouvrages placés sous sa responsabilité, de mettre en œuvre tous les moyens utiles de secours et/ou de remplacement.

Article 30 – Obligations du titulaire

## 30.1 Obligation de résultat

Le marché est assorti d’une obligation générale de résultat pour l’ensemble des prestations du marché, dans le respect des conditions précisées dans le présent CCP.

## 30.2	Obligation d’information et de conseil

Le titulaire est tenu à une obligation permanente d’information et de conseil à l’égard de la Cour de cassation pendant toute la durée du marché.

A ce titre, il avise cette dernière de toutes modifications législatives, réglementaires applicables aux prestations, objets du présent marché, et plus généralement de tous éléments susceptibles d'affecter ses conditions d'exécution.

## 30.3 Obligation en cas de modification en cours d’exécution

Le titulaire doit informer sans délai la Cour de cassation de toute modification qui survient au cours de l’exécution du marché.

Cette obligation porte notamment sur les modifications qui concernent :

- les personnes ayant le pouvoir d’engager la société ;

- la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- son siège social, sa raison sociale ou son principal établissement ;

- sa nationalité ;

- son adresse ;

- le montant de son capital social ;

- les personnes ou groupes qui le contrôlent ;

- les groupements auxquels il participe, lorsque ces groupements intéressent l’exécution du contrat.

Si nécessaire, un avenant est conclu entre les parties.

Article 31 – Pilotage du marché

En dehors des réunions décrites ci-dessous, la Cour de cassation se réserve le droit d’organiser des réunions ponctuelles dans le cadre de l’exécution du présent marché.

## 31.1 Réunion de lancement

Une réunion de lancement du marché aura lieu dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché.

Lors de cette réunion devront être évoqués les modalités d’exécution du marché, le planning d’intervention, l’identité des différents interlocuteurs ainsi que les moyens de communication.

## 31.2 Réunion annuelle

Conformément à l’article 27.3 du présent CCP, au début de chaque date anniversaire du marché et un mois avant la date d’expiration du marché public, le titulaire remet un rapport circonstancié sur l’état général des installations.

Le rapport annuel fait l’objet de l’ordre du jour d’une réunion avec la Cour de cassation.

Article 32 – Clause de réexamen

La Cour de cassation est susceptible de réexaminer certains articles du marché afin de tenir compte du caractère évolutif des prestations et/ou des projets décrits par les documents de la consultation (article R. 2194-1 du code de la commande publique).

Le réexamen des clauses contractuelles relève de la libre initiative de la Cour de cassation. Les clauses de réexamen ne sont utilisées qu’en fonction de ses besoins propres et compte tenu des caractéristiques du marché.

En complément de l’article 25 du CCAG-FCS, le réexamen des clauses contractuelles est susceptible d’intervenir dans les hypothèses suivantes :

- En cas d’évolution importante du coût des matières premières qui entraîne des conséquences importantes sur l’équilibre financier du marché ;

- En cas d’évolution technique ou réglementaire nécessitant l’adjonction de nouveaux travaux ou de nouvelles prestations au marché ;

- En cas de prestation complémentaire, non prévue par le cahier des charges et entrant dans le périmètre du marché public ;

- En cas d’évolution réglementaire et/ou normative ;

- En cas d’évolution du périmètre d’exécution du marché par adjonction de sites ;

- En cas de remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en application de l’article R. 2194-6 du code de la commande publique. Ce remplacement a lieu notamment lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter le marché, ou en cas de défaillance définitive de sa part dans l'exécution de celui-ci. Le titulaire initial est alors remplacé par un sous-traitant ou une entreprise liée ou une entreprise qu’il propose et qui dispose des mêmes capacités techniques, professionnelles et financières que celles exigées dans la procédure de passation initiale.

La Cour de cassation se réserve la possibilité de réaliser au moins une fois par an un état des lieux du marché pour apprécier l’opportunité de réexaminer certains articles.

La mise en œuvre de la présente clause de réexamen ne peut pas aboutir à une modification substantielle du marché. Elle ne peut notamment pas remettre en cause l’objet et l’économie du marché.

L’accord exprès de la Cour de cassation est obligatoire avant toute modification du contrat.

L’accord de la Cour de cassation et du titulaire est formalisé par voie d’avenant au marché.

Ce document comprend au minimum les éléments suivants :

  - La désignation des nouvelles prestations en annexe du document (quantités, modèles et/ou références notamment) ;

  - Les prix et taux de remise ;

  - La date de l’entrée en vigueur de la modification.

Article 33 – Clause environnementale générale

Pour la réalisation des prestations du marché, le titulaire recourt, lorsque les trajets le permettent à des solutions alternatives au transport routier conventionnel utilisant l’essence ou le diesel comme carburant, et ce, dans un objectif de minimiser leur impact en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

Ces solutions alternatives sont à la discrétion du titulaire.

En cas de mobilisation de sa propre flotte de véhicules, le titulaire veille également à ce que l’ensemble des conducteurs mobilisés soient formés à l’écoconduite et optimise ses trajets.

Le titulaire veille à ce que soient effectuées les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels, traitement des déchets générés par les prestations objets du marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément à la réglementation en vigueur.

Dans le cadre d’une démarche de développement durable, il est demandé au titulaire que les pièces de rechange soient issues de l’économie circulaire. Ainsi les pièces de rechange utilisées sont des pièces issues du réemploi ou de la réutilisation. A défaut de disponibilité, ces dernières peuvent être neuves mais doivent alors intégrer de la matière recyclée. L’utilisation de pièces de rechanges neuves n’intégrant aucune matière recyclée n’est possible qu’à défaut de disponibilité de pièces issues de l’économie circulaire ou pour des motifs tenant au respect des normes de sécurité.

Le titulaire doit être en mesure de justifier de chacune des mesures prises, en cours d’exécution du marché, sur simple demande de l’acheteur.

Partie 4

Sanctions

Article 34 – Pénalités

## 34.1	Procédure préalable à l’application des pénalités

Par dérogation à l’article 14 du CCAG-FCS, si la Cour de cassation envisage d'appliquer des pénalités, elle invite par écrit le titulaire à présenter ses observations dans un délai de dix (10) jours.

Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d'être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.

Si le titulaire ne présente pas d’observations dans ce délai ou si l'acheteur considère que les observations formulées par le titulaire ne permettent pas de démontrer que le retard n'est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, la Cour de cassation peut appliquer les pénalités.

## 34.2	Pénalité pour manquement aux règles relatives au travail dissimulé

Si le titulaire ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du code du travail, la Cour de cassation peut appliquer une pénalité.

Le montant de cette pénalité s’élève à 10 % du montant du marché public dans la limite des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail. Ces pénalités pourront s’appliquer au titulaire dans les conditions prévues à l’article L. 8222-6 du code du travail.

Lorsque la Cour de cassation envisage d'appliquer cette pénalité, elle respecte la procédure prévue à l’article 34.1 du présent CCP.

## 34.3    Pénalité pour dépassement du délai d’intervention ou d’exécution d’un bon de commande

Si le titulaire dépasse les délais d’intervention maximum évoqués aux articles 4.3.2 et 4.3.3 du présent CCP, la Cour de cassation peut appliquer la pénalité de cent (100) euros HT par heure de retard.

Si le titulaire a proposé dans l’annexe 3 de l’AE, des délais d’intervention inférieurs aux délais maximum contractuels et qu’il dépasse ces délais, la pénalité s’applique alors en cas de dépassement des délais proposés par le titulaire.

Le non-respect du délai d’exécution mentionné sur le bon de commande peut être sanctionné par l’application d’une pénalité égale à cent (100) euros HT par jour de retard.

Lorsque la Cour de cassation envisage d'appliquer cette pénalité, elle respecte la procédure prévue à l’article 34.1 du présent CCP.

34.4   Pénalité en cas de non-remise des documents

La non-remise des documents prévus à l’article 27 du présent CCP est sanctionnée par une pénalité de cent (100) euros HT par document omis.

Lorsque la Cour de cassation envisage d'appliquer cette pénalité, elle respecte la procédure prévue à l’article 34.1 du présent CCP.

## 34.5	Pénalité pour non-respect des règles relatives à la sous-traitance

## Si le titulaire ne communique pas à la Cour de cassation les contrats de sous-traitance dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa demande, la Cour de cassation peut appliquer la pénalité de cent (100) euros HT par jour de retard.

Lorsque la Cour de cassation envisage d'appliquer cette pénalité, elle respecte la procédure prévue à l’article 34.1 du présent CCP.

## 34.6	Pénalité en cas de non-justification des mesures relatives à la clause environnementale générale

Si le titulaire, sur demande de la Cour, ne justifie pas des mesures prises dans le cadre de la clause environnementale générale de l’article 33 du présent CCP, la Cour de cassation peut appliquer une pénalité de cent (100) euros HT par jour de retard.

Lorsque la Cour de cassation envisage d’appliquer cette pénalité, elle respecte la procédure prévue à l’article 34.1 du présent CCP.

## 34.7	Modalités d’application des pénalités

Par dérogation à l’article 14 du CCAG-FCS, le montant des pénalités n’est pas plafonné.

Les pénalités sont cumulables entre elles.

## 34.8	Dommages et intérêts

Les pénalités ne sont pas libératoires.

La Cour de cassation pourra donc réclamer au titulaire ou au sous-traitant, des dommages et intérêts pour les préjudices non-réparés par les pénalités.

Ce sera notamment le cas pour les dommages de toute nature, causés au personnel ou aux biens de la Cour de cassation par le titulaire, du fait de l'exécution du marché, qui sont à la charge du titulaire.

Partie 5

Autres articles

Article 35 – Documents à produire par le titulaire

Pour les opérateurs établis en France : En application de l’article D. 8222-5 du code du travail et au regard du décret 2021-631 du 21 mai 2021modifié par le décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022, le titulaire produira lors de la conclusion du contrat, puis tous les six (6) mois, les documents suivants :

- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont l’acheteur s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

- Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :

- Le numéro unique d'identification délivré par l’INSEE ;

- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;

- L'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente.

- Dans le cas où le titulaire emploie des salariés étrangers, les vérifications prévues aux articles D. 8254-2 et D.8254-4 du code du travail, sont obligatoires si le montant du marché est égal ou supérieur à 5 000 euros hors taxes.

Le titulaire produira la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie et qui sont soumis à autorisation de travail. Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié :

1° Sa date d’embauche

2° Sa nationalité

3° Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

- L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité. Elle devra ensuite être produite à chaque début de période annuelle.

Pour les opérateurs établis à l’étranger : En application de l’article D.8222-7 du code du travail, le titulaire produira lors de la conclusion du contrat, puis tous les six (6) mois, les documents suivants :

- Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;

- Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale.

- Si l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :

- Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;

- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;

- Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre

- Dans le cas où le titulaire emploie des salariés étrangers, les vérifications prévues aux articles D.8254-3 et D.8254-4 du code du travail, sont obligatoires si le montant du marché est égal ou supérieur à 5 000 euros hors taxes

Le titulaire produira la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie et qui sont soumis à autorisation de travail. Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié :

1° Sa date d'embauche ;

2° Sa nationalité ;

3° Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

- L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité. Elle devra ensuite être produite à chaque début de période annuelle.

Article 36. Promotion de la démarche de labellisation RFAR « relations fournisseurs et achats responsables »

Le ministère de la Justice a été labellisé « Relations Fournisseurs et Achats Responsables » le 10 décembre 2024.

Par conséquent, le ministère souhaite continuer à améliorer sa relation avec ses fournisseurs

en :

- mettant en place des conditions favorables au développement de relation équilibrée ;

- veillant aux intérêts des fournisseurs et sous-traitants ;

- valorisant la démarche d’écoute de la voix des fournisseurs.

Et encourage ses fournisseurs à :

- mettre en place une démarche d’amélioration continue en matière de RSE et valoriser les évolutions en cours de marché ;

- construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une politique achats responsables, en y associant l’ensemble des directions concernées ;

- développer les bonnes pratiques achats responsables dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ;

- à s’engager dans un parcours d’achats responsables en signant la Charte RFAR et œuvrer à l’obtention du Label RFAR.

À cet effet, le titulaire s'engage à informer le ministère de toute démarche entreprise en la matière, et notamment :

- la signature de la Charte « Relations Fournisseurs et Achats Responsables » ;

- l’obtention du Label « Relations Fournisseurs et Achats Responsables » (RFAR), et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous accompagner dans cette démarche.

Pour toute information, consultez le site internet : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises

Article 37. Différents

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent à examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif à son existence, son interprétation ou à son exécution.

L’acheteur et le titulaire s’efforcent de régler à l’amiable ou le recours à la médiation dans la résolution de tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du présent contrat ou à l’exécution des prestations.

1/ Principes communs au règlement amiable des différends

- Rappels quant aux modalités alternatives au règlement des différends

La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics sont des processus de règlement permettant aux parties de trouver un accord à l’amiable sans procédure judiciaire classique. Leur recours vise notamment à favoriser une solution rapide et pérenne aux problèmes rencontrés, et participe à l’objectif de préserver la relation future du ministère avec ses fournisseurs.

À ce titre, chaque partie reste libre de quitter à tout moment le processus.

Dans l’hypothèse où le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties, il appartiendra à la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du litige en cause.

- Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions

Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter de la date d’acceptation des deux parties indiquées dans le courriel d’ouverture qui leur est envoyé par le médiateur ou de la date de saisine du Comité consultatif du règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision prise après la tentative de règlement amiable, ou de la constatation de l'échec de la démarche.

•      Confidentialité

Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice administrative, la médiation ou la conciliation par le Comité sont soumises au principe de confidentialité. Ce principe vise à favoriser les échanges via la libération de la parole, l’émergence de nouvelles idées ou la clarification de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du règlement amiable doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas aux pièces, documents et déclarations qui sont connus des parties et préexistent à la démarche, sans préjudice des mentions de protection qui peuvent les concerner.

2/ Possibilité de recourir à la médiation pour le règlement des différends

Lorsque l'acheteur et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l'issue d'une procédure de réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le recours à la conciliation ou à la médiation. Le Médiateur interne « relations fournisseurs » dont l'indépendance est garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de la commande publique, peut être saisi par mail à l’adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception à :

Monsieur le Médiateur interne “relations fournisseurs”

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le Médiateur interne “relations fournisseurs” peut être consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.

ATTENTION : le Médiateur interne “relations fournisseurs” n’intervient que pour les différends entre le(s) titulaire(s) du marché et le ministère.

•    Modalités de saisine du Médiateur interne « relations fournisseurs »

La saisine du Médiateur interne « relations fournisseurs” doit comporter :

- le nom de l’entreprise à l’origine de la demande,

- son numéro de SIRET,

- l’objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande concerné(s),

- l’objet de sa sollicitation,

- le service concerné au sein du ministère de la Justice,

- les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant être contactée au sein de l’entreprise.

Le Médiateur interne « relations fournisseurs” se prononce sur l’éligibilité de la demande et informe en retour la partie demanderesse dans les meilleurs délais.

Dès lors que la demande d’une partie est estimée éligible, le Médiateur interne « relations fournisseurs » sollicite l’avis de l’autre partie. Si les deux parties acceptent l’entrée en médiation, le Médiateur interne « relations fournisseurs” envoie un courriel d’ouverture aux deux parties, précisant la date d’acceptation des parties. Cette date constitue l’entrée officielle en médiation et fixe la date de la première réunion. Le recours au service de la médiation est entièrement gratuit.

Durée de la médiation

Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum à compter de la date d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le Médiateur interne « relations fournisseurs” dans son courriel d’ouverture attestant l’acceptation des parties d’entrer dans la démarche. À défaut, elle correspond à la date de la première réunion de médiation, conformément à l’article L. 213-6 du code de justice administrative.

3/ Possibilité de recourir au Comité consultatif de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics ou au Médiateur des entreprises

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au Médiateur des entreprises, conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 à R. 2197-24 du code de la commande publique.

Le comité consultatif compétent est :

Direction des affaires juridiques

Sous-direction de la commande publique

Bureau économie, statistiques et techniques de l’achat public

1C - Bâtiment Condorcet

6, rue Louise Weiss - Télédoc 353

75703 PARIS Cedex 13

Le Médiateur des entreprises :

Remplir le formulaire en ligne : Le Médiateur des entreprises

Adresse mail : mediateur.des-entreprises@finances.gouv.fr

Article 38 – Dérogations au CCAG-FCS

| Articles du CCAG-FCS auxquels il est dérogé | Articles du présent CCP qui dérogent au CCAG-FCS |
| --- | --- |
| Article 3.7.2 | Article 17.2 Observations sur le bon de commande |
| Articles 3.8.2 et 23.4 | Article 22 Ordre de service |
| Article 4 | Article 2 Pièces contractuelles |
| Article 10.2.3 | Article 13 Coefficient de révision |
| Article 14 | Article 34 Pénalités |
| Article 30 | Article 18.1 Attestation de service fait |