Établissement support du GHT « Haute-Bretagne »

2 rue Henri Le Guilloux - 35033 Rennes cedex 9

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

(Commun à tous les lots)

MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

La procédure de consultation utilisée est la suivante :

Appel d’offres ouvert en application des articles L2124-2, R2124-2, 1° et R2161-2 à R2161-5 du Code de la Commande Publique

Procédure N°DPS 2026-02

MARCHES DE TRAVAUX COURANTS D’AMENAGEMENTS, D’ENTRETIEN, DE REPARATION DES BATIMENTS ET ÉQUIPEMENTS IMMOBILIERS

AU CHU DE RENNES

SOMMAIRE

Article 1 -	Objet du marché public – Dispositions générales	5

1.1	Objet du marché public	5

1.2	Procédure de passation	5

1.3	Allotissement	5

1.4	Forme du marché public	5

1.5	Forme des prix	6

1.6	Durée du marché public	6

1.7	Sous-traitance	6

1.8	Dispositions relatives au travail détaché	7

1.9	Protection de la main d’œuvre et conditions de travail	8

1.10	Mesures environnementales	8

1.11	Redressement et liquidation judiciaire	8

1.12	Connaissance des lieux et des documents	8

1.13	Changements affectant le titulaire	9

1.14	Discrétion, confidentialité et protection des données personnelles	9

1.15	Modification du marché public	9

1.16	Options au sens du droit communautaire	10

Article 2 -	Personnes concernées par l’opération	10

2.1	Maîtrise d'ouvrage	10

2.2	Maîtrise d'œuvre	10

2.3	Contrôle technique	10

2.4	Mission O.P.C.	11

2.5	Coordination sécurité et Protection de la santé	11

2.6	Mission de coordination SSI	11

Article 3 -	Pièces contractuelles du marché public	11

Article 4 -	modalités d’exécution du marché public	12

4.1	Emission des bons de commande	13

4.1.1	Contenu du bon de commande	13

4.1.2	Modification d'un bon de commande	13

4.1.3	Annulation d’un bon de commande	13

4.2	Ordres de service	13

Article 5 -	Prix et mode d’évaluation des ouvrages – Variation dans les prix – Règlement des prix	15

5.1	Répartition des paiements	15

5.2	Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes	15

5.2.1	Contenu des prix	15

5.2.2	Commande des travaux	16

5.2.3	Matériels et fournitures non répertoriés	16

5.2.4	Règlement des travaux	17

5.2.5	Approvisionnements	17

5.2.6	Règlement des travaux non prévus initialement, augmentation du montant des travaux et diminution du montant des travaux	17

5.2.7	Ristourne sur chiffre d’affaires de la période	17

5.3	Variation dans les prix	17

5.3.1	Mois d’établissement des prix du marché public	17

5.3.2	Choix de l'index de référence	17

5.3.3	Modalités de révision des prix	18

5.4	Paiement des cotraitants et sous-traitants	18

5.5	Modalités de règlement des comptes – modalités de paiement – délai global de paiement du marché public	18

5.5.1	Modalités de règlement des comptes	18

5.5.2	Modalités de paiement	18

5.5.3	Titre de recette de la ristourne sur chiffre d’affaires de la période	19

5.5.4	Délai de paiement	19

Article 6 -	Délai d’exécution	19

6.1	Délai d'exécution des travaux	19

6.2	Prolongement du délai d'exécution	20

6.3	Autres délais	20

Article 7 -	Pénalités	20

7.1	Pénalités pour retard	21

7.2	Pénalités pour retard dans la levée des réserves assorties à la réception	21

7.3	Autres pénalités	21

7.4	Pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier	22

7.5	Pénalités pour remise des documents fournis après exécution	22

Article 8 -	Clauses de financement et de sûreté	22

8.1	Retenue de garantie	22

8.2	Avance	22

8.3	Avance sur matériels	22

Article 9 -	Provenance – Qualité – Vis-à-vis et prise en charge des matériaux et produites	22

9.1	Provenance des matériaux et produits	22

9.2	Mise à disposition des carrières ou lieux d'emprunt	23

9.3	Caractéristiques – qualités – vérifications – essais et épreuves des matériaux et produits	23

9.4	Prise en charge – manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage	23

Article 10 -	Implantation des ouvrages	23

Article 11 -	Préparation – Coordination et Exécution des travaux	23

11.1	Période de préparation – Programme d'exécution des travaux	23

11.2	Organisation – Hygiène et sécurité des chantiers	24

11.2.1	Installation de chantier	24

11.2.2	Mesures particulières concernant l'hygiène et la sécurité	24

11.2.3	Nettoyage de chantier	24

11.2.4	Gestion des déchets	24

11.3	Réunions	24

11.3.1	Réunions de chantier	24

11.3.2	Visite de chantier	25

11.4	Registre de chantier	25

11.5	Horaires de travail	25

Article 12 -	Réception des travaux	25

12.1	Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux	25

12.2	Réception	25

12.3	Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages	26

12.4	Documents fournis après exécution	26

12.5	Garanties contractuelles	26

12.6	Garanties particulières	26

Article 13 -	Assurances	26

13.1	Assurances souscrites par le titulaire – Responsabilité	26

13.1.1	Dispositions générales	26

13.1.2	Responsabilité civile générale	26

13.1.3	Responsabilité civile décennale	27

13.1.4	Garanties complémentaires	27

Article 14 -	Nantissement et cession de créance	27

Article 15 -	Litiges – Recours	28

Article 16 -	Dérogations aux documents généraux	28

# Objet du marché public – Dispositions générales

## Objet du marché public

Le présent marché public a pour objet les travaux courants d’aménagement, d’entretien, de réparation des bâtiments et équipements immobiliers au CHU de Rennes.

Les immeubles et équipements concernés sont situés à :

- Pontchaillou, 2 rue Henri Le Guilloux 35000 Rennes ;

- Hôpital Sud, 16 boulevard de Bulgarie 35000 Rennes ;

- Pavillon Damien Delamaire, 66 rue de Saint-Malo 35000 Rennes ;

- La Tauvrais, rue de la Tauvrais 35000 Rennes ;

- Le Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes, 64 rue de Saint-Malo 35000 Rennes.

## Procédure de passation

Il s’agit d’un appel d’offres ouvert conformément aux dispositions des articles L2124-2, R2124-2, 1° et R2161-2 à R2161-5 du Code de la Commande Publique.

## Allotissement

La présente consultation est allotie et comprend les 12 lots suivants :

Lot 1 Voirie et Réseaux divers ;

Lot 2 Maçonnerie ;

Lot 4 Plomberie, Chauffage ;

Lot 5 Électricité CFO/CFA ;

Lot 6 Fluides Médicaux ;

Lot 7 Faux-Plafonds et Cloisons Sèches ;

Lot 8 Revêtements Muraux et Peinture ;

Lot 9 Revêtements de Sols et Carrelage ;

Lot 10 Ventilation et Climatisation ;

Lot 11 Désamiantage ;

Lot 12 Menuiseries Extérieures ;

Lot 13 Vitrage.

Le présent CCAP est commun à tous les lots.

Afin de faciliter la gestion administrative, cette consultation ne comporte pas de lot 3 dans la mesure où la numérotation de ce lot a été attribuée à un marché (menuiseries intérieures et quincaillerie) en cours d’exécution.

## Forme du marché public

Le marché public est un accord-cadre qui fixe toutes les stipulations contractuelles. Il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique.

L’accord-cadre est conclu sans minimum mais avec un maximum exprimé en valeur au sens de l’article R2162-4, 2° du Code de la commande publique.

Les montants maximums, par lot, pour toute la durée des marchés publics sont les suivants :

| Lots | Montant Maximum sur 4 ans en € HT |
| --- | --- |
| Lot 1 VRD | 800 000 € HT |
| Lot 2 Maçonnerie | 800 000 € HT |
| Lot 4 Plomberie, Chauffage | 2 000 000 € HT |
| Lot 5 Électricité CFO/CFA | 4 000 000 € HT |
| Lot 6 Fluides Médicaux | 500 000 € HT |
| Lot 7 Faux-Plafonds et Cloisons sèches | 1 200 000 € HT |
| Lot 8 Revêtements Muraux et Peinture | 1 800 000 € HT |
| Lot 9 Revêtements de Sols et Carrelage | 1 500 000 € HT |
| Lot 10 Ventilation et Climatisation | 1 500 000 € HT |
| Lot 11 Désamiantage | 1 000 000 € HT |
| Lot 12 Menuiseries Extérieures | 500 000 € HT |
| Lot 13 Vitrage | 500 000 € HT |

Le marché public est mono-attributaire.

## Forme des prix

Le marché public est traité à prix unitaires fixés dans le bordereau des prix unitaires (BPU) du lot concerné.

## Durée du marché public

Le marché public est conclu pour une durée initiale d’un (1) an à compter de sa date de notification.

Le marché public peut ensuite être reconduit trois (3) fois par période successive d’un (1) an. La durée totale du marché ne pourra excéder quatre (4) ans.

Cette reconduction est tacite (ceci signifie que le silence gardé par le CHU de Rennes reconduit automatiquement le marché public).

Dans ce cadre, le titulaire du marché public ne pourra pas refuser la reconduction selon les dispositions de l'article R2112-4 du Code de la Commande Publique.

Par contre, le CHU de Rennes se réserve la possibilité de ne pas reconduire le marché public, et ceci sans indemnités pour le titulaire.

La décision de non reconduction sera expressément notifiée sous préavis de deux (2) mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie avant la fin de la période en cours.

## Sous-traitance

Le titulaire est habilité à sous-traiter ses travaux, provoquant obligatoirement le paiement direct du sous-traitant pour des prestations supérieures ou égales à 600 € TTC.

Le formulaire « déclaration de sous-traitance » (DC4) est préconisé. Il contient tous les éléments nécessaires à l’agrément du sous-traitant.

A défaut de production du DC4, pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire doit joindre, en sus du projet d'acte spécial et du DC2, une déclaration sur l’honneur du sous-traitant indiquant :

a) 	ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles suivants  du code pénal : 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, 2ème  alinéa de l'article 421-5, 433-1, 2ème alinéa de l'article 433-2, 8ème alinéa de l’article 434-9, 2ème alinéa de l’article 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 1er et 2ème alinéas de l'article 441-8, 441-9, 445-1 et 450-1 ; ou ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ;

b)	 ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour l’infraction prévue par l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ;

c)	 ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ;

d) 	ne pas être en état de liquidation judiciaire ou ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

e) 	ne pas être déclaré en état de faillite personnelle ou ne pas faire l’objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

f) 	ne pas être admis au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l’accord-cadre ;

g) 	avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ;

h)	 être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;

i) 	que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où les candidats emploient des salariés, conformément à l’article D. 8222-5-3° du code du travail), pour le candidat individuel ou membre du groupement établi en France ;

j) 	fournir à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents, pour le candidat individuel ou membre du groupement établi ou domicilié à l’étranger ;

k) 	que les renseignements fournis en annexe de l’acte spécial sont exacts.

L'entreprise sous-traitante doit obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement agréées par le maître d'ouvrage.

L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes est possible en cours de marché selon les modalités définies aux articles L 2193-4 à L 2193-7 du Code de la Commande Publique.

Toute sous-traitance occulte peut être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de l'entreprise titulaire du marché (article 52 du CCAG-Travaux).

## Dispositions relatives au travail détaché

Les dispositions suivantes sont prises afin de lutter contre le recours frauduleux au travail détaché.

Lors de la première réunion organisée pendant la période de préparation de chantier, le maître d'ouvrage/maître d’oeuvre rappelle aux entreprises titulaires les obligations réglementaires, notamment en matière de recours au détachement de travailleurs. À cette occasion, un échange a lieu afin de déterminer les modalités d'informations des salariés en situation de détachement sur leurs droits, y compris sur les chantiers de niveau inférieur à celui visé par l'article L1262-4-5 de la loi du 8 août 2016.

Le titulaire s’engage à fournir au maître d’ouvrage/maître d’oeuvre et au coordonnateur SPS (le cas échéant) copie de la déclaration de détachement ainsi que la copie de la désignation officielle du représentant identifié en France.

Le titulaire s’engage à fournir au maître d’ouvrage/maître d’oeuvre et au coordonnateur SPS (le cas échéant), avant chaque détachement, une copie de la déclaration de détachement effectuée par son sous-traitant ou par l’entreprise d’intérim qu’il a sollicité (décret du n°2017-825 du 5 mai 2017).

Sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil relevant d'une coordination de sécurité de niveau 1, un affichage de la législation applicable aux travailleurs détachés traduite en plusieurs langues est réalisé par le titulaire. Le maître d’ouvrage/maître d’oeuvre fait respecter cette obligation / le maître d’ouvrage/maître d’oeuvre confie au coordonnateur SPS (le cas échéant) la mission de faire respecter cette obligation.

Le titulaire s’engage à faire porter par le personnel permanent ou intérimaire travaillant pour son compte, dans l’enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification de chaque personne et de son employeur. Ce dispositif est complété par l’obligation, pour chaque salarié concerné, de détenir une carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics lorsque les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont arrêtées réglementairement.

Lorsque plusieurs entreprises sont présentes sur un chantier, chacune s’engage à communiquer au maître d’ouvrage /maître d’oeuvre / coordonnateur SPS (le cas échéant) la liste des personnes qu'elle autorise à accéder au chantier.

En cas de sous-traitance, les entreprises titulaires s’engagent à produire une déclaration émanant de leur sous-traitant informant le maître d’ouvrage de leur intention de recourir ou non au travail détaché.

## Protection de la main d’œuvre et conditions de travail

Conformément aux dispositions prévues à l’article 6 du CCAG-Travaux, le titulaire s’engage à respecter les lois et règlements relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-d’œuvre est employée.

Chaque titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la règlementation en vigueur en matière de protection de la main d'œuvre, d’hygiène, de conditions de travail et de sécurité des intervenants sur le chantier.

## Mesures environnementales

Conformément aux dispositions de l’article 7 du CCAG-Travaux, le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage.

## Redressement et liquidation judiciaire

Les clauses de l'article 50.1.2 du CCAG-Travaux sont applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au maître d’ouvrage par le titulaire. Il en va de même de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché public.

En cas de redressement judiciaire, le maître d’ouvrage adresse à l'administrateur judiciaire une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution de son marché public.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application, de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative, ou en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché public est prononcée.

Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si avant l'expiration dudit délai, le juge-commissaire a accordé à l'administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet à la date de la décision de l'administrateur judiciaire ou du titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution du marché public, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché public est prononcée sauf si le jugement autorise expressément le maintien de l'activité de l'entreprise.

## Connaissance des lieux et des documents

Le titulaire est réputé :

-   avoir pleine connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux ;

-  avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des travaux et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, importance et particularité ;

-   avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et toutes sujétions relatives au lieu de travail, accès et abords topographiques et natures du terrain, venues d'eau, crues, éloignements des canalisations d'eau, électricité, égout, stockage matériaux ;

-  eu égard à la vocation de l'établissement, le titulaire a prévu dans son mémoire technique toutes les dispositions visant à réduire les nuisances et à assurer la sécurité du chantier.

Il doit en outre prendre à sa charge, en vue d'atténuer la gêne occasionnée aux personnes et aux malades pendant la durée de l'opération à l'intérieur de l'établissement, toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible les inconvénients suivants :

- bruits d'origines diverses (camions, tous engins à moteur thermique, compresseurs, scies, tous outils à percussion, etc).

A ce sujet, il est spécifié que l'importance de l'ensemble des bruits de chantier ne doit en aucun cas dépasser 70 décibels aux limites du domaine public ou au droit des bâtiments hospitaliers voisins (sauf dérogation accordée par le maître d'ouvrage pour une durée déterminée).

Seul l'emploi de compresseurs insonorisés est autorisé.

L'emploi des explosifs est interdit.

En tout état de cause, le maître d'ouvrage commande un arrêt immédiat de l'engin responsable du bruit dépassant le seuil tolérable sans que l'entreprise concernée puisse prétendre à une quelconque indemnité de prix, ni de prolongation de délais.

Avant tout commencement d'exécution, si l'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessous ne pouvaient être suffisamment atténués ou supprimés, le titulaire doit en référer en temps opportun à la maîtrise d’ouvrage.

- odeurs, fumées, gaz (moteur thermique, feux de destruction de vieux bois, papiers, emballages, etc) ;

- poussières d'origine diverse, ponçage, démolition, enlèvement de gravois, etc ;

- détritus divers et gravois, stockage interdit à l'extérieur de l'emprise du chantier ;

- état défectueux des voies d'accès, boues et gravois au passage des engins et camions, tranchées pour canalisations ;

- sécurité insuffisamment assurée par le fait même du caractère précaire des barrières, palissades, chemins de piétons, garde-corps, de leur éclairage artificiel et de leur signalisation.

Le responsable de l'entreprise pour ce chantier est désigné à la notification du marché public et est tenu d'assister à toutes les réunions de chantier et préparation, sous peine de pénalités conformément à l'article 7 du présent CCAP.

## Changements affectant le titulaire

Le titulaire s’engage à informer le maître d’ouvrage de tout changement survenant au cours de la période d’exécution du marché public, affectant :

- la personne ayant qualité pour le représenter ;

- la forme de l’entreprise ;

- la raison sociale de l’entreprise ou sa dénomination ;

- son adresse ou son siège social ;

- la cession d’une ou de différentes activités ;

- l’acquisition d’une nouvelle activité ;

- son adresse bancaire.

Il lui fait parvenir, le cas échéant, un extrait K Bis du registre du Commerce, une photocopie de l’extrait du Journal des Annonces Légales et Juridiques et un RIB.

Ces changements doivent être signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.

Le paiement des factures est suspendu tant que le maître d’ouvrage n’est pas en possession des documents nécessaires, ou jusqu’à la notification d’un éventuel avenant.

## Discrétion, confidentialité et protection des données personnelles

Les dispositions prévues à l’article 5 du CCAG-Travaux sont applicables.

Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financières ou organisationnelles) et documents auxquels il aurait accès dans le cadre de l’exécution du présent marché public.

Le titulaire s’engage à faire respecter ces dispositions par son personnel, préposé et éventuel sous-traitant.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché public peut être résilié aux torts du titulaire sans aucune possibilité de dédommagement.

## Modification du marché public

Le marché public peut être modifié dans le respect des conditions énoncées aux articles à R2194-1 à R2194-10 du Code de la Commande publique.

## Options au sens du droit communautaire

Au sens du droit communautaire, les options sont les suivantes :

- Le marché public comporte des reconductions ;

- Le CHU de Rennes se réserve la possibilité de recours ultérieur à une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables, pour la réalisation de prestations similaires au sens de l’article R2122-7 du code de la commande publique.

# Personnes concernées par l’opération

## Maîtrise d'ouvrage

Le maître d'ouvrage est le CHU de Rennes.

A des fins d'identification et de distribution rapide des courriers, tout document à destination du CHU de Rennes doit impérativement mentionner le nom du responsable technique de la Direction du Patrimoine et de la Sécurité, gestionnaire du chantier et correspondant direct du titulaire du marché.

## Maîtrise d'œuvre

Les missions de maîtrise d'œuvre sont assurées par :

- la Direction du Patrimoine et de la Sécurité du CHU de Rennes, représentée par un conducteur d’opération ;

- ou un maître d’œuvre externe.

## Contrôle technique

Les travaux faisant l'objet du présent marché public peuvent être soumis au contrôle technique dans les conditions prévues par les articles L.125-1 à 125-6 du Code de la construction et de l’habitation.

La mission confiée au contrôleur technique peut porter sur les éléments suivants :

- la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables (L)

- la sécurité des personnes dans les constructions (S)

- la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés (P1)

- le fonctionnement des installations (F)

- l'isolation acoustique des bâtiments (Ph)

- l'isolation thermique et les économies d'énergie (Th)

- l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (Hand),

- compris la production de l'attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées (arrêté du 27 mars 2007) Ou compris Attestation accessibilité handicapés à l’achèvement des travaux (suivant articles (suivant articles L. 122-9, R. 122-13 à R. 122-16 du Code de la Construction et de l’Habitation)

- le transport des brancards dans les constructions (Brd)

- la solidité des existants (LE)

- la stabilité des avoisinants (Av)

- la gestion technique du bâtiment (GTB)

- l'environnement (ENV)

- l'hygiène et la santé dans les bâtiments (HYS)

- la coordination des missions de contrôle (CO)

- Mission VIEL.

Le bureau de contrôle est désigné ultérieurement en fonction des besoins de chaque opération.

Les vérifications prévues au cours des travaux par l'article R. 143-34 du code de la construction et de l’habitation sont effectuées par le contrôleur technique, dans les conditions précisées aux articles CLC 5 et suivants du règlement de sécurité visé à l'article R. 143-12 du Code de la construction et de l'habitation.

Le titulaire est informé du type de mission confiée au contrôleur technique et ses observations doivent être prises comme obligations contractuelles.

Les remarques formulées au cours du chantier par le contrôleur technique doivent être observées et ne peuvent faire l'objet d'une majoration des coûts.

## Mission O.P.C.

S’il y a lieu, un pilote est désigné et le titulaire en est informé.

## Coordination sécurité et Protection de la santé

Les observations liées à l’hygiène, à la sécurité et à la protection de la santé doivent toutes être prises comme obligations contractuelles.

Les prestations engendrées par la prise en compte du plan de prévention ou PGC/PPSPS doivent être inclues implicitement dans l’ensemble des prix unitaires. Aucun surcoût financier ne peut être demandé pour ces prestations.

En fonction du contexte des travaux (nombre d’entreprises, coactivité, chantier isolé et clos, …) et selon la lettre ministérielle du 10 octobre 1995, les interventions sont réglementées sur la base, soit :

- du décret n°1992.158 du 20 février 1992, relatif au plan de prévention ;

- du décret n°2003.68 du 24 janvier 2003 relatif à une mission de « coordination sécurité et protection de la santé » (CSPS) confiée par le CHU de Rennes à un organisme désigné.

Le cas échéant, le titulaire est informé du type de mission confiée au coordonnateur SPS et ses observations doivent être prises comme obligations contractuelles.

Les remarques formulées au cours du chantier par le coordonnateur SPS doivent être observées et ne peuvent faire l'objet d'une majoration des coûts.

Une coordination en matière de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elles s'imposent, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

## Mission de coordination SSI

S’il y a lieu, les travaux faisant l’objet du présent marché peuvent faire l’objet d’un contrôle par un coordonnateur SSI. Dans ce cas, le titulaire doit se conformer aux exigences du coordinateur qu’il s’agisse de prestations à mettre en œuvre ou d’essais à réaliser. Il doit répondre aux différentes sollicitations. Aucun surcoût financier ne peut être demandé pour ces prestations.

# Pièces contractuelles du marché public

Pour toute disposition à laquelle il n’est pas formellement dérogé dans le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières, le titulaire sera soumis aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-Travaux) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 publié au JORF du 1er avril 2021.

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-Travaux, les pièces contractuelles du marché public sont les suivantes par ordre de priorité :

- L’acte d’engagement (AE) du lot concerné et son annexe :

  - L’annexe 1 : le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) du lot concerné ;

- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes :

  - Annexe 1 : Plan de prévention ;

  - Annexe 2 : Protocole Permis Feu ;

  - Annexe 3 : Charte graphique 2D - 2025 ;

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) propre à chaque lot et les annexes :

  - Annexe 1 : Recommandation service d’hygiène 2026 ;

  - Annexe 2 : Protocole d’intervention ;

  - Pour le lot 5 annexe 3 :

- Les plans :

    - Plan de Masse Pontchaillou ;

    - Plan de Masse Hôpital Sud ;

    - Plan de Masse PDD ;

    - Plan de Masse La Tauvrais ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 publié au JORF du 1er avril 2021 ;

- Le cahier des clauses techniques générales applicable aux marchés publics de travaux (CCTG-travaux) ;

- Les Fascicules du C.P.C. applicables aux marchés publics de travaux relevant des services du Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie ou des services du Ministère des Transports, ou des Services du Ministère de l'Agriculture ;

- Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) énuméré aux annexes 1 des circulaires publiées au Journal Officiel, du Ministère de l'Economie relatives aux cahiers des charges techniques des marchés publics de travaux de bâtiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées par les annexes 2 à ces circulaires ;

- La réglementation concernant la prévention et la sécurité incendie ;

- Le règlement sanitaire départemental ;

- Le mémoire technique du titulaire du lot concerné ;

Les pièces énumérées ci-dessous deviennent contractuelles lorsqu’elles sont mises en œuvre en cours d’exécution du marché public et selon la nature de l’opération :

- Le PGC et le PPSPS ou le Plan de Prévention ;

- Le rapport initial de contrôle technique ;

- Les plans d’exécution, schémas et notes de calculs ;

- Les diagnostics (structures, amiante, plomb) ;

- Le planning de travaux visé à l’article 6.1 du présent CCAP ;

- Le plan de retrait ;

- Les fiches d'autocontrôle ;

- Les visas de contrôle d'exécution et les visas de plans ;

- Les comptes rendus de réunion de chantier.

Au sujet des documents contractuels visés ci-dessus, il est précisé :

- en cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, ceux dressés à la plus grande échelle ont la priorité ;

- dans le cas où la non-concordance entre deux ou plusieurs pièces portant le même numéro dans l'énumération ci-dessus, ou dessinées à la même échelle en ce qui concerne les plans, peut donner lieu à interprétation, l'appréciation en revient au maître d'ouvrage ;

- tout ce qui est indiqué dans les pièces écrites mais ne figurent pas sur les plans ou inversement, a la même valeur que si les indications correspondantes étaient portées à la fois sur les pièces écrites et sur les plans.

Le marché public s’exécute par les pièces désignées ci-dessus, les bons de commande et les éventuels ordres de service.

# modalités d’exécution du marché public

## Emission des bons de commande

Les bons de commandes sont émis au fur et à mesure des besoins du CHU de Rennes.

De manière générale, les bons de commandes font l’objet d’un devis préalable établi par le titulaire.

Le devis est établi sur la base d’un descriptif travaux fournit par le CHU et du BPU du lot concerné et précise :

- les références du marché et du lot ;

- le numéro du devis correspondant à l'opération assorti de la liste des plans de référence ;

- la référence de la demande écrite du maître d’ouvrage ou du représentant de ce dernier ;

- la nature des travaux et leur lieu d’exécution ;

- le détail des travaux par poste ;

- les quantités exactes de travaux à réaliser ;

- le numéro de référence de l’article du BPU ;

- le prix unitaire de chaque poste et le montant total HT ;

- le montant total du devis HT, le montant de la remise, le montant de la TVA et le montant TTC.

Les demandes de devis sont adressées au titulaire par courriel.

Le titulaire dispose d’un délai de deux (2) semaines à compter de la réception de la demande pour rendre son devis, sauf en cas d’urgence.

### Contenu du bon de commande

Sur la base du devis accepté par le maître d’ouvrage, le bon de commande est notifié au titulaire.

Il mentionne :

- les références du marché et du lot (numéros) ;

- Le numéro du bon de commande et la référence du devis ;

- Le nom de la personne responsable des travaux au sein de la maîtrise d’ouvrage ;

- La définition des travaux et prestations à réaliser ;

- La date de début et le délai d’exécution des travaux ;

- Le lieu d’exécution de la prestation ;

- Le montant HT des prestations ;

- Le taux et le montant de la TVA ;

- Les conditions particulières auxquelles sont soumis les travaux (période de préparation, modalités pour la réception des travaux, contrôle technique, CSPS, OPC, maîtrise d’œuvre, le cas échéant).

Le bon de commande est signé par le représentant du CHU de Rennes (Directeur du Patrimoine et de la Sécurité) ou son représentant dûment habilité.

### Modification d'un bon de commande

En cas de modification du contenu d’un bon de commande, un rectificatif est notifié au titulaire. Si en cours d’exécution il s’avère nécessaire de modifier les termes d’un bon de commande, l’accord des parties sur les modifications à apporter se traduit par un échange écrit qui est annexé au bon de commande concerné.

### Annulation d’un bon de commande

Le CHU de Rennes peut, à tout moment, pour motif d’intérêt général, annuler un bon de commande. Si le bon de commande est en cours d’exécution, le titulaire est rémunéré, après constat contradictoire et état des lieux, des travaux effectués, à l’exclusion de toute autre indemnisation.

## Ordres de service

Les ordres de service délivrés en application du présent marché public sont émis, numérotés et signés par le CHU de Rennes.

Les ordres de service sont adressés au titulaire, par le CHU de Rennes en un seul exemplaire, soit par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, la date de première présentation portée sur l'accusé de réception valant date de notification, soit par remise en main propre contre récépissé, soit sur une plateforme collaborative mise en place à l’occasion du projet.

Conformément aux dispositions de l’article 3.8 du CCAG-Travaux, lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, le titulaire doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au CHU de Rennes dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l’ordre de service.

Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserves de sa part.

# Prix et mode d’évaluation des ouvrages – Variation dans les prix – Règlement des prix

## Répartition des paiements

L’acte d’engagement ne pouvant indiquer ce qui doit être réglé respectivement suivant les cas au titulaire, à ses cotraitants éventuels ou aux sous-traitants, la répartition est précisée dans chaque bon de commande sur la base des indications précisées par le titulaire dans le devis.

Le paiement direct des sous-traitants est subordonné à leur acceptation et à l'agrément des conditions de paiement par le CHU de Rennes.

## Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes

### Contenu des prix

Les prix établis dans les BPU sont réputés comprendre :

- toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, les dépenses communes de chantier le cas échéant, les impôts et taxes ;

- toutes les sujétions particulières découlant de la nature des travaux, des lieux, des circonstances locales, de la présence d'autres entreprises sur le chantier ;

- les intempéries et autres phénomènes naturels normalement prévisibles, tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et durées limites indiquées à l'article 6.2 du présent CCAP ;

- la création, les frais d'installation, d'équipement, de gestion et de fonctionnement de la cellule de synthèse ;

- la fourniture de l’énergie électrique en un point du mur d’enceinte de la zone de chantier ;

- le coût des mesures de sécurité réglementaires nécessaires pour protéger les biens et les personnes des risques liés aux activités du titulaire, notamment en matière d'incendie et de risque sanitaire ;

- le coût des arrêts de chantier tels que définis dans le planning des travaux nécessaires à la vérification par le maître d’œuvre, le cas échéant et le maître de l’ouvrage des prestations réalisées ;

- les frais d'essais et de contrôles demandés par le Contrôleur Technique, le Coordonnateur ou le Maître d'œuvre, le cas échéant ;

- les frais d'investigations complémentaires commandées par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage lorsque les résultats révèlent des non-conformités aux règles du marché ou règles de l'art et nécessitent des reprises en conséquence ;

- toutes sujétions d’intervention liées à la présence sur le site de plusieurs chantiers intervenants en même temps dans le cas d’exécution par d’autres entreprises de travaux ne relevant pas du présent marché ;

- l’échelonnement éventuel des interventions pour tenir compte du fonctionnement des locaux, des arrêts de chantier, du nettoyage, ainsi que de toutes les sujétions liées, conformément au planning joint au bon de commande ;

- la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires tant en matériel qu’en personnel ou heures supplémentaires pour respecter strictement le délai contractuel du ou des bons de commande pour des interventions sur plusieurs sites simultanément y compris durant les mois de juillet, août et fin décembre ;

- toutes sujétions d’interventions hors horaires d’ouverture des locaux pour la levée des réserves et pour l’exécution de travaux bruyants ;

- les frais d'évacuation des gravois et déchets suivant la législation en vigueur ;

- le nettoyage quotidien et le nettoyage final du chantier ;

- les essais statiques et de fonctionnement des installations aérauliques : centrales de traitement d’air et extracteur en locaux techniques et sous stations ;

- les frais résultant des mesures nécessitées par la protection des travaux jusqu'à leur réception ;

- les frais d'assurance prévus à l'article 13 du présent CCAP ;

- les frais de fourniture d'échantillons et de réalisation de prototypes et d'ouvrages témoins ;

- les frais de participation aux réunions de chantier et à la cellule de synthèse, ainsi qu'à toutes autres nécessaires au bon déroulement du chantier ;

- toutes précautions et dispositions à prendre pour éviter les intrusions par le chantier dans les locaux, tant par les accès que par les éventuels échafaudage ;

- toute difficulté d’accès aux lieux de travaux du fait d’une éventuelle approche malaisée ou impraticable par un véhicule d’approvisionnement,

- la remise en état des voies d’accès au chantier et des voies de circulation à l’intérieur des sites et aires de stockage mises à disposition ;

- les frais de formation du personnel chargé de l'utilisation et de la maintenance des installations ;

- les prix comprennent toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux et de la fourniture des matériaux nécessaires à la réalisation de chaque bon de commande.

- Toutes sujétions lors de passage de réseaux : dépose et repose de faux-plafonds en dalle de fibre de type 600 mm x 600 mm ou 1200 mm x 600 mm non clipsées ainsi que la restitution du degré coupe-feu des parois traversées.

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que les prix unitaires du bordereau des prix unitaires doivent inclure :

- tous les frais d’établissement de devis estimatifs utilisant les prix fixés au bordereau des prix unitaires ou des prix hors bordereau (voir 5.2.3 du présent CCAP) ;

- la coordination des ouvriers du titulaire par son encadrement ;

- les démarches nécessaires à l'obtention de permis de feu auprès du service de sécurité incendie du CHU de Rennes;

- les sujétions relatives à l'hygiène, sécurité et protection de la santé, issues du plan de prévention et particulièrement issues du document "Risques Généraux" ;

- les délais de route de l'entreprise ;

- l'établissement des métrés, études d'exécution nécessaires, notes de calcul, schémas, plans, DOE, DIUO.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux, il reconnaît avoir :

- pris connaissance complètement et entièrement du terrain et de ses abords ainsi que des conditions d'accès et des possibilités de desserte de voirie et réseaux divers (eau, électricité, téléphone…) et de tous éléments généraux ou locaux en relation avec l'exécution des travaux ;

- apprécié toutes difficultés inhérentes au site, aux moyens de communication et de transport, aux ressources en main d'œuvre, au fait que le fonctionnement de l'établissement situé hors zone de chantier ne pourra en aucun cas être perturbé... ;

- contrôlé les indications des documents du dossier de consultation ;

- s'être entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprès du maître d'œuvre et auprès de tous services ou autorités compétentes ;

- tenu compte des impératifs éventuels apportés à l'exécution des travaux ;

- tenu compte des dépenses de chantier qu'elles soient d'investissement, d'entretien ou de consommation.

Les contraintes particulières aux travaux exécutés dans des bâtiments hospitaliers, tenant, en particulier à la nécessaire continuité de fonctionnement des services, sont censées être connues des titulaires des marchés.

Par dérogation à l’article 52 du CCAG-Travaux, en cas de défaillance de l’entreprise, le maître d’ouvrage se réserve le droit de se substituer sans mise en demeure, à l’entrepreneur défaillant, pour faire exécuter les travaux indispensables et urgents. Ces mesures sont notifiées au titulaire, les travaux restant financièrement à sa charge.

Les prix du marché public ne comprennent ni la rémunération du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, du coordonnateur des systèmes de sécurité incendie, ni celle du contrôle technique qui sont à la charge du maître de l'ouvrage.

### Commande des travaux

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du présent marché sont réglés en référence à un bon de commande qui mentionne le montant de la commande.

De manière générale, le titulaire fournit, à la demande du CHU de Rennes, un devis estimatif établi avec les valeurs initiales des prix du bordereau des prix unitaires et le cas échéant des prix hors bordereau des prix unitaires fixés dans les conditions définies à l’article au 5.2.3 ci-dessous.

La quantité et le prix unitaire de chaque article doivent apparaître.

### Matériels et fournitures non répertoriés

Il est précisé que dans le cas exceptionnel où les fournitures sont très spécifiques et non prévues au BPU, elles sont payées au prix fournisseur sur devis de celui-ci avec application d’un coefficient majorateur pour frais généraux tel que fixé dans l'acte d'engagement.

Ces montants de fournitures majorés ne sont pas révisables. En deçà de la somme de 100 € HT, les factures d'achats ne seront pas exigées.

### Règlement des travaux

Le marché public est traité à prix unitaires.

Ces prix unitaires figurent au bordereau des prix unitaires (BPU) du lot concerné.

Les prestations sont rémunérées par application, aux quantités réellement exécutées, des prix figurant au bordereau des prix unitaires (BPU) du lot concerné et des prix indiqués à l’article 5.2.3 du présent CCAP.

### Approvisionnements

Il n'y a pas de règlement d'approvisionnements.

### Règlement des travaux non prévus initialement, augmentation du montant des travaux et diminution du montant des travaux

Au cours de l'exécution du marché public, des travaux modificatifs non prévus initialement, peuvent être commandés au titulaire du marché. Dans ce cas, il est fait application des articles 13 et 14 du CCAG-Travaux. En complément de l’article 14.4 du CCAG-Travaux, le titulaire doit préciser la nature des prestations supplémentaires qui l’ont conduit à dépasser l’augmentation limite des travaux. Sans justification quant à la nature et au montant des prestations supplémentaires, le Titulaire ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 14 du CCAG-Travaux.

Les dispositions de l’article 15 du CCAG-Travaux sont applicables en cas de diminution du montant des travaux en cours d’exécution.

### Ristourne sur chiffre d’affaires de la période

Le titulaire indique à l’acte d’engagement du lot concerné une ristourne sur chiffre d’affaires qu’il réalise durant chaque période du marché public.

Cette clause vise à appliquer en fin de chaque période du marché public une ristourne en raison des quantités réalisées au cours de la période concernée.

Elle permet de prendre en compte la réalité des achats effectués auprès du titulaire.

## Variation dans les prix

Les prix sont révisables annuellement à chaque date anniversaire, suivant les modalités fixées ci-après.

### Mois d’établissement des prix du marché public

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres. Ce mois est appelé "mois zéro".

### Choix de l'index de référence

L'indice de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des BPU faisant l'objet du marché est l'index national BT.

|  | Intitulé des lots | Indice |
| --- | --- | --- |
| Lot 01 | VRD | TP08 |
| Lot 02 | Maçonnerie | BT03 |
| Lot 04 | Plomberie Chauffage | BT38 |
| Lot 05 | Electricité CFO CFA | BT47 |
| Lot 06 | Fluides Médicaux | BT38 |
| Lot 07 | Faux Plafond Cloisons Sèches | BT08 |
| Lot 08 | Revêtements Muraux - Peinture | BT46 |
| Lot 09 | Revêtements de sols Carrelage | BT10 |
| Lot 10 | Ventilation Climatisation | BT41 |
| Lot 11 | Désamiantage | BT50 |
| Lot 12 | Menuiseries Extérieures | BT19 |
| Lot 13 | Vitrage | BT45 |

### Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul des prix révisés annuellement est donné par la formule suivante :

Cn = 0,15 + 0,85 (In / Io)

dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence I du marché public respectivement au mois o et au mois n.

Le mois « n » correspond au mois de la révision.

Le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur.

La demande doit être réalisée par le titulaire par LRAR deux (2) mois avant la date anniversaire.

## Paiement des cotraitants et sous-traitants

Pour les cotraitants et les sous-traitants, le titulaire joint, en double exemplaire une attestation indiquant la somme à régler par le maître d'ouvrage au sous-traitant ou au cotraitant concerné.

## Modalités de règlement des comptes – modalités de paiement – délai global de paiement du marché public

### Modalités de règlement des comptes

Les bons de commande sont réglés et soldés après constatation du service fait.

La fourniture des PV, DOE et DIUO intervient au plus tard quinze (15) jours calendaires après la date de réception des travaux.

Le non-respect de ces exigences constitue un motif de rejet et de renvoi de la demande de paiement.

Après l’achèvement des travaux relatifs à un bon de commande, le titulaire présente une demande de paiement, établie au nom du CHU de Rennes et adressée à ce dernier dans les conditions ci-après.

- Toutefois, si le délai d'exécution des travaux est supérieur à un (1) mois, les travaux peuvent faire l'objet d'une facturation et d'un règlement par acomptes mensuels, suivis d’un solde. Le titulaire adresse alors un projet de décompte mensuel des travaux exécutés dans les conditions fixées à l’article 12 du CCAG-Travaux.

- Par dérogation à l’article 12.1.1 du CCAG-Travaux, ce projet de décompte est adressé au plus tard le cinq (5) du mois suivant l'exécution, à la Direction Patrimoine et de la Sécurité, accompagné d'une demande de paiement sur papier à entête comportant les indications précisées ci-après.

- Les décomptes mensuels sont cumulatifs et déduisent les acomptes précédemment versés.

### Modalités de paiement

Les demandes de paiement mentionnent :

- Nom et adresse du créancier,

- Numéro de compte bancaire ou postal (RIB ou RIP) tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement,

- Numéro et date du marché public et du bon de commande (les factures non référencées sont systématiquement retournées à leur auteur),

- Le cas échéant, le numéro du devis ;

- Le montant des sommes dues : nature des travaux, quantités exécutées, prix unitaires avec référence des numéros des articles du BPU et/ou prix unitaires des fournitures et matériels non répertoriés, l’application du rabais le cas échéant ainsi que son calcul, et les révisions de prix éventuelles.

Pour la dématérialisation du traitement des factures, une solution gratuite et sécurisée, Chorus Pro, est mise à disposition afin de transmettre les factures sous forme dématérialisée.

Pour ce faire, les factures dématérialisées adressées au CHU de Rennes devront comporter obligatoirement les informations suivantes :

- Le numéro de SIRET, qui identifiera le CHU de Rennes en tant que destinataire de la facture : 26350007600017 ;

- Le code service « TRAVAUX » ;

- Le numéro d’engagement communiqué.

### Titre de recette de la ristourne sur chiffre d’affaires de la période

A la fin de chaque période du marché public, le CHU de Rennes émet au titulaire du lot concerné un titre de recettes du montant correspondant au pourcentage de ristourne sur le chiffre d’affaires réalisé par le titulaire durant la période écoulée. Ce pourcentage est fixé à l’acte d’engagement du lot concerné.

Le titulaire dispose d’un délai de cinquante (50) jours à compter de la réception du titre de recettes pour s’acquitter de la facture.

Le titulaire fournit également un document mentionnant le chiffre d’affaires réalisé sur la période.

### Délai de paiement

Conformément à l’article R2192-11, 1° du Code de la commande publique, le délai de règlement est fixé contractuellement à cinquante (50) jours, de la date de réception de la facture adressée dans les conditions fixées à l’article 5.5.2 ci-avant jusqu’au décaissement par le Comptable public.

Le délai global de paiement ne prend effet que si les factures sont envoyées selon les modalités prévues à l’article 5.5.2 ci-avant.

Le délai de paiement peut être suspendu par l’ordonnateur ou le comptable public quand les pièces justificatives ne sont pas produites dans les délais impartis, ou en cas de litige notifié au titulaire sur les sommes dues.

Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus donne droit au versement d’intérêts moratoires.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit (8) points de pourcentage.

Le défaut de paiement donne également droit au versement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros, pour frais de recouvrement.

Le Comptable Assignataire est Monsieur le Comptable Public de la Trésorerie hospitalière de Rennes 2 Boulevard Magenta, 35091 RENNES Cedex.

# Délai d’exécution

## Délai d'exécution des travaux

L’établissement du devis sur simple demande du responsable technique du CHU de Rennes par courriel, doit faire l’objet d’une réponse sous deux (2) semaines au plus tard à compter de la demande. En cas de retard, les pénalités prévues à l’article 7 du présent CCAP sont applicables.

La date de démarrage des travaux et les délais sont précisés dans chaque bon de commande. Ils sont contractuels. Les délais d’exécution des travaux comprennent la période de préparation dont la date de démarrage, par dérogation à l’article 18.1.1 du CCAG-Travaux, n’est pas fixée par ordre de service. Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG-Travaux, le délai de la période de préparation est fixé dans chaque bon de commande.

Le cas échéant, un planning peut être établi par le maître d’ouvrage, il est alors annexé au bon de commande, devenant de fait contractuel.

Le délai d’exécution des travaux court à partir de la date fixée par le bon de commande.

Ce délai s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux.

En cas de difficulté technique imprévue au cours du chantier justifiant une modification du délai d'exécution, celle-ci est notifiée par ordre de service.

## Prolongement du délai d'exécution

En application de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le délai peut être prolongé d'une durée égale à celle des intempéries pour les corps d'état touchés par ces intempéries, tel que détaillé ci-après, si leur durée est supérieure au total des intempéries prévues ci-dessus. Est considéré, suivant la nature des travaux intéressés, comme journée d'intempéries, à l'exclusion de toute autre, toute journée au cours de laquelle a été remplie une des conditions mentionnées ci-après et dont les définitions sont les suivantes :

Catégorie		Nature du phénomène			Intensité et durée limites

B	VENT	> à 80 km/h d'une durée minimale de 2 heures

A	PLUIE	> à 5mm en 24 heures

C	GEL	T° sous abri < à – 5° à 6 H

A	NEIGE	Normes de hauteur/24 heures :

Chute > à 0,05 m maintenue pendant plus de 3 heures

Pour l'application des conditions ci-dessous, seules sont prises en considération les observations enregistrées à la station météorologique la plus proche.

Pour être prises en compte, les intempéries doivent être déclarées comme arrêtant l'exécution des tâches du calendrier et faire l'objet d'attachements journaliers à soumettre au maître d’ouvrage ou à l'OPC le jour même.

Le maître d’ouvrage ou le maître d'œuvre porte régulièrement le décompte des intempéries au compte-rendu de chantier.

Nature des travaux pour lesquels sont admises ces conditions :

- Intempéries type A	:	travaux de terrassement et fondations – VRD – structure béton armé – étanchéité – façades

- Intempéries type B	:	travaux de structure béton – façades – couverture – vitrerie extérieure

- Intempéries type C	:	travaux de menuiseries extérieures – travaux de béton – étanchéité – autres lots avant clos-couvert

Tâches non soumises aux intempéries :

Sont réputés non soumis aux intempéries :

- Les travaux exécutés à l'intérieur des bâtiments après réalisation du clos-couvert.

- L'approvisionnement et le transport des matériaux et des personnes.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.2 du CCAG-Travaux, peuvent être pris en compte les journées pendant lesquelles le travail normal de l'entreprise serait entravé par des circonstances issues des intempéries proprement dites (terrain non praticable, éboulement, etc.).

Pour que ces jours soient pris en compte, l'état du site doit être dûment constaté par le maître d’ouvrage ou maître d'œuvre qui atteste de l'impraticabilité du site.

## Autres délais

La remise des documents du DOE et du DIUO doit être effectuée au plus tard quinze (15) jours calendaires après la date de réception des travaux.

Conformément à l’article 7.5 du CCAP, des pénalités pourront être appliquées pour non remise des documents DOE et DIUO dans le délai susmentionné.

# Pénalités

L'application de pénalités et retenues ne fait pas obstacle aux mesures coercitives objet de l'article 52 du CCAG-Travaux.

Toutes les pénalités qui font aussi partie des prix, sont exprimées hors T.V.A.

Par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure ni invitation du Titulaire à présenter ses observations.

Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant des pénalités n’est pas plafonné.

Les pénalités sont cumulables et, par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG-Travaux, sont dues dès le premier euro.

## Pénalités pour retard

En dérogation à l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, en cas de retard sur le délai de production du devis, une pénalité de 50 € journalière est appliquée (cf. article 6.1 du présent CCAP).

En dérogation à l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, le titulaire peut subir par jour calendaire de retard sur le planning prévu des travaux, une pénalité fixée à 1/300 du montant du bon de commande.

Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG-Travaux, la pénalité journalière applicable ne pourra être inférieure à 50 €.

## Pénalités pour retard dans la levée des réserves assorties à la réception

Par dérogation à l’article 19.2.3 du CCAG-Travaux, dans le cas où le titulaire n'aurait pas dans le délai prescrit sur le procès-verbal de réception, remédié aux imperfections ou malfaçons ayant fait l'objet de réserves, des pénalités de retard peuvent être appliquées comme suit : 1/300 du montant du bon de commande par jour calendaire de retard.

Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG-Travaux, la pénalité journalière applicable ne pourra être inférieure à 50 €.

## Autres pénalités

Par dérogation à l’article 19.2 du CCAG-Travaux, dans les cas suivants, il peut être automatiquement appliqué au titulaire, sans mise en demeure préalable, les pénalités ci-après :

- Pour retard dans l'installation de chantier

par jour calendaire	350 €

- Pour bruit excessif

à chaque constat du non-respect de l'article 1.13 du présent CCAP	300 €

- Pour non-respect des prescriptions relatives au nettoyage, au plan de prévention, à l'hygiène, à la signalisation générale du chantier

à chaque infraction constatée et par jour calendaire	300 €

- Pour coupure non programmée de réseau et d'interruption de service du CHU	2 000 €

Plus 2 000 € par heure complète d'interruption

- Pour tout véhicule non nettoyé et salissant la voie

par véhicule et par trajet aller-retour	300 €

- Pour retard dans la production de documents réclamés par les divers intervenants

(Plan, note de calcul, procès-verbal d'essai, fiche d'autocontrôle)

par document et par jour calendaire	200 €

- Pour retard dans la remise ou diffusion de documents nécessaires à la coordination des travaux

par document et jour calendaire de retard	100 €

- Pour retard dans la présentation sur le chantier de prototypes ou échantillons de matériaux

par jour calendaire	200 €

- Pour destruction de borne topographique

par borne	150 €

## Pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier

Par dérogation à l’article 19.2 du CCAG-Travaux, des pénalités peuvent être appliquées au titulaire qui n'assiste pas, ou ne se fait pas représenter par un délégué ayant tous pouvoirs aux rendez-vous de chantier pour lesquels il est convoqué. Ces pénalités sont fixées à 100 € par absence.

## Pénalités pour remise des documents fournis après exécution

En application de l'article 19.3 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par le titulaire, conformément à l'article 40 du CCAG-Travaux, des pénalités peuvent être appliquées sur les sommes dues au titulaire dans les conditions ci-après :

- Retard dans la fourniture des inventaires d'équipement, gammes de maintenance et schémas de principe : 200 € par jour calendaire de retard ;

- Retard dans la fourniture des notices de fonctionnement et d'entretien : 300 € par jour calendaire de retard ;

- Retard dans la fourniture des plans et autres documents conformes à l'exécution (DOE) : 200 € par jour calendaire de retard ;

- Retard dans la fourniture du DIUO : 200€ par jour calendaire de retard.

# Clauses de financement et de sûreté

## Retenue de garantie

Sans objet.

## Avance

Lorsque le montant du bon de commande dépasse le seuil de 50 000 euros HT, une avance est accordée au titulaire du marché public dans les conditions suivantes :

- Pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50 000 euros HT et d'une durée d'exécution supérieure à deux mois et inférieure ou égale à douze mois, le montant de l’avance est fixé à 5 % du montant toutes taxes comprises du bon de commande ;

- Pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50 000 euros HT et d’une durée d’exécution supérieure à douze mois, le montant de l'avance est égal à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant du bon de commande toutes taxes comprises divisé par la durée prévue pour l'exécution de celui-ci exprimée en mois.

Le délai global de paiement de l’avance forfaitaire court à partir de la notification de l’acte qui emporte commencement d’exécution du marché.

Le montant de l'avance ne peut faire l'objet d'une clause de variation de prix.

Le titulaire a indiqué à l’acte d’engagement s'il renonçait au paiement de l'avance.

Le remboursement de l’avance effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire au titre du marché public atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises de sa part du marché.

## Avance sur matériels

Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée au titulaire.

# Provenance – Qualité – Vis-à-vis et prise en charge des matériaux et produites

## Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché public ou déroge aux dispositions des dites pièces.

Concernant l’approbation préalable des matériels et matériaux avant toute commande, le titulaire doit remettre au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Œuvre la liste complète des matériaux, matériels, appareillages et fournitures diverses qu’il envisage d’utiliser pour l’exécution des travaux avec les caractéristiques techniques détaillées et l’adresse des fabricants et constructeurs pour chacun des matériaux et matériels retenus.

Le titulaire doit fournir également, dans un délai de huit (8) jours avant la mise en œuvre, pour approbation préalable les procès-verbaux d’essais ou avis techniques des matériaux et matériels, notamment :

- les PV d’essais de résistance ou de réaction au feu,

- les PV de classement A.E.V. des menuiseries extérieures neuves,

- les classements UPEC des revêtements de sols,

- les Avis Techniques des matériaux ou éléments non traditionnels,

- les fiches techniques et les certificats d’agrément des matériels relevant de la sécurité incendie (dossier SSI),

- les PV de mesures acoustiques.

Le non-respect de ces clauses entraîne pour le titulaire, en cas de refus d’une prestation mise en œuvre sans accord préalable du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Œuvre une reprise à ses frais des travaux réalisés y compris les incidences éventuelles sur les prestations connexes déjà réalisées par les autres entreprises.

## Mise à disposition des carrières ou lieux d'emprunt

Sans objet.

## Caractéristiques – qualités – vérifications – essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG-Travaux concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le maître d’ouvrage/maître d'œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché public :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés en dépenses contrôlées ;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maître d’ouvrage.

## Prise en charge – manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage

Sans objet.

# Implantation des ouvrages

Il est fait application de l’article 27 du CCAG-Travaux.

# Préparation – Coordination et Exécution des travaux

## Période de préparation – Programme d'exécution des travaux

Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG Travaux, les modalités de la période de préparation sont fixées dans chaque bon de commande.

Les tâches à réaliser par le titulaire pendant la période de préparation sont les suivantes :

•	établir et présenter au visa du Maître d’Œuvre ou du Maître d’Ouvrage le programme d’exécution des travaux accompagné du projet des installations du chantier et des ouvrages provisoires ;

•	procéder à l’inspection commune particulière, mettre en place les procédures et exécuter les travaux préparatoires réglementaires relatifs à l’hygiène et à la sécurité des chantiers, ou établir un P.P.S.P.S, le cas échéant ;

•	aménager les accès et faire les clôtures de chantier après avoir effectué toutes les démarches administratives correspondantes afin d’obtenir les autorisations nécessaires ;

•	mettre en place les locaux provisoires de chantier et les branchements de chantier ;

•	réaliser les principales études d’exécution et remettre les plans de réservations ;

•	se conformer au P.G.C.S.P.S. et à toutes les consignes et prescriptions données par le coordonnateur sécurité santé, le cas échéant.

## Organisation – Hygiène et sécurité des chantiers

Les travaux se déroulant dans un établissement de soins, à proximité de services en fonctionnement, le titulaire est tenu de respecter les contraintes et réglementation en découlant.

### Installation de chantier

Les installations de chantier doivent être conformes aux plans d'installation établis, éventuellement complétés et modifiés pendant la période de préparation. Elles sont, en outre, conformes aux dispositions légales et réglementaires notamment en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des ouvriers.

De plus, tous les bureaux et équipements de chantier sont couverts contre les risques habituels (incendie, dégâts des eaux, vols, explosions, etc.), le risque d'arrêt de chantier ou de retard qui résulterait de la disparition des documents stockés dans ces locaux, les pertes d'exploitation subies par les utilisateurs dans les conditions définies à l'article 13 du présent CCAP.

### Mesures particulières concernant l'hygiène et la sécurité

Dans le cadre d’un plan de prévention, le chantier est soumis aux dispositions des articles R 4511-1 et suivants du Code du Travail.

Pour chaque opération et avant chaque démarrage de chantier, une note de recommandations en matière d’hygiène sera adressée à tous les prestataires.

### Nettoyage de chantier

Le titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution des travaux.

Le titulaire a la charge de l'évacuation de ses propres déchets en décharge adaptée.

Les lieux mis à la disposition par le maître de l'ouvrage pour les installations de chantier doivent être remis en état avant l'expiration du délai global d'exécution de l'ensemble de l'opération.

Par ailleurs, la remise en état éventuelle des ouvrages endommagés ou dégradés est à la charge du titulaire responsable., ou si celui-ci ne peut être déterminé, la remise en état est supportée par le compte des dépenses communes (par l'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier, au prorata du montant de leur bon de commande).

Outre l'application des pénalités visées ci-avant (article 7 du présent CCAP), sur simple constatation du défaut de nettoyage et sans mise en demeure, le maître d'œuvre/ le maître d’ouvrage peut faire procéder aux opérations de nettoyage par tout titulaire de son choix, les frais en résultant étant supportés par le titulaire défaillant et, si ce titulaire ne peut être déterminé, supportés par le compte des dépenses communes (par l'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier, au prorata du montant de leur bon de commande).

### Gestion des déchets

La gestion des déchets de chantier est réalisée en application des dispositions de l’article 36 du CCAG-Travaux.

## Réunions

### Réunions de chantier

Une réunion hebdomadaire, le JEUDI à 9h, est organisée pour le suivi de l’ensemble des chantiers en cours ou à venir, dans le cadre des marchés à bons de commande. Par ailleurs, si l’importance d’un chantier le justifie, des réunions périodiques spécifiques peuvent avoir lieu.

Ces rendez-vous hebdomadaires peuvent éventuellement être complétés par des réunions de coordination (OPC, CT et ou CSPS) à des dates différentes de celles des rendez-vous ci-dessus.

Chaque titulaire est tenu d'y assister personnellement ou d'y déléguer un représentant qualifié ayant tout pouvoir de décision pendant la ou les périodes de ses interventions sur le chantier ainsi que chaque fois qu'il a été spécialement convoqué.

Toute absence non autorisée est sanctionnée par l'application de la pénalité fixée à l’article 7.4 du présent CCAP.

A chaque réunion, il est établi par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre un compte-rendu. Ce document a toute valeur en cas de contestation et de litige sur les engagements pris et les remarques formulées par chacun.

Les comptes-rendus sont diffusés par courriel, à charge pour l'entreprise de réclamer un compte rendu qui ne lui serait pas parvenu, car elle ne pourra pas se prévaloir de la méconnaissance de ce dernier.

### Visite de chantier

Elles ont lieu à l'initiative du maître d’ouvrage au jour et heure fixés.

Chaque titulaire convoqué est tenu d'y assister personnellement ou d'y déléguer un représentant qualifié ayant tout pouvoir de décision.

Toute absence non autorisée est sanctionnée par l'application de la pénalité fixée à l’article 7.4 du présent CCAP.

## Registre de chantier

Sans objet.

## Horaires de travail

L’horaire normal de travail exigible aux entreprises sera de 8 h 00 à 18 h 00, et ce, du lundi au vendredi inclus. Le vendredi après-midi ne peut pas être considéré comme une période de fermeture et d'arrêt d'activité.

Cependant, un travail en horaire décalé peut être demandé, en cas d’urgences, de contraintes de fonctionnement, à l’appréciation du CHU. Dans ce cas, des dispositions sont prises par les entreprises pour l'encadrement de leurs intervenants.

Un travail en horaire de nuit, en week-end et jours fériés peut également être demandé. Une plus-value est prévu au BPU.

# Réception des travaux

## Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTP sont assurés par le titulaire à la diligence du maître d'œuvre ou du maître d’ouvrage.

Le maître d'œuvre ou le maître d’ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché public.

- S'ils sont effectués par le titulaire, ils sont rémunérés soit en dépenses contrôlées, soit par application d'un prix de bordereau. En revanche si les résultats sont mauvais le coût est à la charge de l'entreprise défaillante ;

- S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maître d’ouvrage.

## Réception

Par dérogation à l’article 41 du CCAG-Travaux, pour les bons de commandes d’un montant inférieur à 40 000 €HT, l’attestation de service fait apposée par le CHU de Rennes sur la facture acceptée vaut décision de réception des travaux et validation de la bonne exécution des travaux dans les délais impartis. La date d’achèvement à retenir est la date de fin du délai d’exécution.

Pour les commandes supérieures à 40 000€HT, le CHU de Rennes effectue des opérations de réception formalisées par un procès-verbal selon la procédure prévue au CCAG-Travaux.

Conformément à l’article 41.6 du CCAG-Travaux et dans le cas où une procédure de réception de travaux est organisée conformément aux dispositions du CCAG Travaux, lorsque celle-ci est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons dans le délai prescrit lors de la réception des travaux.

La procédure de réception des travaux, à savoir l’attestation de service fait ou le procès-verbal de réception est mentionnée à chaque bon de commande.

## Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Il peut être prévu des mises à disposition partielles de locaux en fonction des besoins. A cet effet, un état des lieux contradictoire est établi par le maître d'œuvre.

## Documents fournis après exécution

Il est fait application de l’article 40 du CCAG-Travaux.

## Garanties contractuelles

Il est fait application de l’article 44 du CCAG-Travaux.

## Garanties particulières

Sans objet.

# Assurances

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, le titulaire doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages de toute nature causés aux biens et personnels du maître d’ouvrage, ainsi qu'aux tiers et à leurs biens :

- par son personnel salarié,

- par ses matériels,

- du fait de l'exécution du marché public avant et après admission des prestations.

Les attestations détaillées correspondantes doivent être remises au maître d’ouvrage, dans la forme fixée par la Norme P. 03.001 avec indication des franchises contractuelles.

Le maître d’ouvrage peut, à tout moment, demander au titulaire de justifier le paiement des primes afférentes aux assurances.

## Assurances souscrites par le titulaire – Responsabilité

### Dispositions générales

D’une façon générale, les titulaires assument les risques et les responsabilités découlant des lois, règlements et normes en vigueur.

Le titulaire déclare être couvert en matière de dommages pouvant être causés aux tiers et au maître d’ouvrage par une assurance de responsabilités aussi bien pendant des travaux qu’après la réception des ouvrages et/ou équipements.

Les primes d’assurance relatives aux garanties personnelles souscrites par le titulaire en matière de responsabilité civile générale et responsabilité décennale sont incluses dans l’offre du titulaire et restent à la charge de ce dernier.

### Responsabilité civile générale

Chaque intervenant à l’opération est tenu de souscrire avant la signature du marché public le concernant, et auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable, une police d’assurance de responsabilité civile générale et professionnelle couvrant toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il est susceptible d’encourir vis-à-vis des tiers et du maître d’ouvrage, à propos de tous dommages corporels, matériels et immatériels pouvant survenir tant pendant la période de construction qu’après l’achèvement des travaux.

Les garanties doivent être étendues aux risques de pollution accidentelle ou non, et de toute atteinte à l’environnement.

Dans l’hypothèse d’une dévolution des travaux à un ou plusieurs groupements, chaque mandataire de groupement doit justifier d’une couverture supplémentaire quant à sa qualité de mandataire commun.

Tous les intervenants, y compris les sous-traitants, doivent produire sur simple demande du Maître d’ouvrage, à tout moment, ainsi qu’une fois par an, en début d’année civile, pendant la durée du chantier, et en tout état de cause quinze jours avant tout commencement d’exécution des prestations du marché, une attestation d’assurance correspondant aux critères définis ci-dessus, comportant les informations précises suivantes :

- identité de la compagnie d’assurance,

- numéros de police et date d’effet, période de validité,

- montants des garanties accordées par nature,

- activités assurées en référence aux prestations relevant du marché dont il est titulaire avec extension le cas échéant, à la qualité de mandataire commun.

Les montants de garantie doivent être suffisants et cohérents avec le coût de la construction, les caractéristiques du chantier et les risques encourus.

En cas de couverture insuffisante, le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit d’exiger de la part du titulaire la souscription d’une assurance complémentaire ou de souscrire cette assurance pour son compte. Dans cette dernière hypothèse la cotisation correspondante est réglée par le Maître d’ouvrage et déduite du montant du marché.

### Responsabilité civile décennale

Chaque intervenant à l’opération est tenu de souscrire, pour l’objet de son intervention, auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable, une police d’assurance de responsabilité civile décennale.

Tous les intervenants, y compris les sous-traitants, doivent produire sur simple demande du Maître de l’Ouvrage, à la date d’ouverture de chantier, et en tout état de cause quinze jours avant tout commencement d’exécution des prestations du marché, une attestation d’assurance correspondant aux critères définis ci-dessus, comportant les informations précises suivantes :

- identité de la compagnie d’assurance,

- numéros de police et date d’effet, période de validité,

- attestation nominative du chantier (nom du maître de l'ouvrage, dénomination et adresse du chantier),

- montant du chantier,

- activités assurées en référence aux prestations relavant du marché dont il est titulaire,

- montants des garanties accordées par nature, selon conditions suivantes.

### Garanties complémentaires

Avant réception :

- Effondrement et/ou menace d’effondrement en cours de travaux ;

- frais cumulés de démolition, déblaiement, dépose ou démontage.

Après réception :

- bon fonctionnement des éléments d’équipement (cf. art.1792-3 du Code Civil),

- dommages immatériels consécutifs résultat d’un dommage survenu après réception,

- dommages aux existants durant le délai décennal, le cas échéant.

Le titulaire remet également au Maître de l’Ouvrage les attestations de ses sous-traitants, confirmant le maintien des garanties dans le temps, jusqu’à l’expiration des délais de prescription fixés à l’article 2270 du Code Civil – Gestion des garanties selon le régime de la capitalisation.

# Nantissement et cession de créance

Le titulaire souhaitant céder ou nantir les créances résultant du marché public en fait la demande par écrit au CHU de Rennes. Il reçoit alors de la part de ce dernier :

- soit une copie de l’original du marché public revêtue d’une mention dûment signée par le représentant du pouvoir adjudicateur, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché,

- soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par l’arrêté du 28 juillet 2020 relatif au certificat de cessibilité des créances dans le cadre des marchés publics.

# Litiges – Recours

Tout litige susceptible de s’élever entre le CHU de Rennes et le Titulaire du marché public le concernant à propos de l’interprétation et de l’exécution du présent marché public fera l’objet d’une tentative de règlement amiable, dans les conditions prévues aux articles R2197-1 à R2197-25 du Code de la commande publique.

Si les litiges ne peuvent être réglés à l’amiable, les parties saisiront le Tribunal Administratif de Rennes, seul compétent pour connaître des recours contentieux relatifs à l’interprétation et à l’exécution du présent marché public.

# Dérogations aux documents généraux

| Article du CCAP | Dérogation à l'article du CCAG-Travaux |
| --- | --- |
| 3 | 4.1 |
| 5.2.1 | 52 |
| 5.5.1 | 12.1.1 |
| 6.1 | 18.1.1 et 28.1 |
| 7 | 19.2, 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4 |
| 11.1 | 28.1 |
| 11.4 | 28.5 |
| 12.2 | 41 |