Décembre 2025

Note de cadrage pour la mise en œuvre de la surveillance pour les analyses physico-chimiques sur la matrice poissons dans le cadre des réseaux de surveillance DCE et pour la réalisation des projets Glanistox et Escalim

Rédigée par :					Validée par :

- Sylvain JOLLY (AELB)

- Olivier CARDOSO (OFB)

- Eddy COSSON (OFB)

- Julie NEURY-ORMANNI (OFB)

- Sandrine CLEMENT : Directrice de l’évaluation et de la planification (AELB)

- Xavier GAYTE : Directeur adjoint de la surveillance, de l’évaluation et des données (OFB)

- Bénédicte AUGEARD : Directrice de la recherche et de l’appui scientifique (OFB)

Contenu

1.	Contexte et objectif de la note	3

2.	Nature des opérations	3

3.	Le rôle de chaque intervenant	5

4.	Territoires pris en compte - Correspondants	6

5.	Durée et planning des actions pour la surveillance biote poissons DCE	7

6.	Gains attendus par cette note de cadrage	8

7.	Contraintes à prendre en compte	8

## Contexte et objectif de la note

Cette note définit le rôle [et les moyens à mettre en œuvre] de l’Agence de l'Eau Loire-Bretagne (AELB), agence coordinatrice du marché d’analyses inter-agence, des autres agences de l’eau et de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) pour la bonne exécution de la surveillance du biote poissons dans le cadre du réseau de contrôle et de surveillance de la DCE et pour la bonne réalisation des projets Glanistox et Escalim.

## Surveillance règlementaire biote poisson DCE

La directive 2013/39/CE fixe des normes de qualité environnementale applicables dans le biote («NQE biote ») pour des substances chimiques bioaccumulables pouvant se retrouver à des niveaux de concentration élevés au sommet des chaînes trophiques aquatiques (niveau trophique 4 pour les eaux de surface continentales et niveau trophique 5 pour les eaux littorales), et ainsi représenter un risque pour la faune sauvage (oiseaux piscivores et mammifères) et l’Homme, à travers la consommation de proies/produits de la pêche contaminés. La mise en œuvre de ces NQE biote pour l’évaluation de l’état chimique des masses d’eau de surface implique le suivi d’un certain nombre de substances prioritaires dans le poisson, groupe taxonomique auquel la NQE se rapporte préférentiellement (voir Tableau 1), ou dans des invertébrés aquatiques (i.e. mollusques bivalves et/ou crustacés) ou autres supports d’analyse (eau, sédiment) pour autant que le niveau de protection garanti par la NQE, définie pour cette matrice alternative et le système de surveillance appliqué, soit équivalent à celui prescrit dans la directive 2013/39/CE.

## Projet Glanistox : analyses de micropolluants dans les silures

Le projet Glanistox a pour objectifs de développer une méthode d’échantillonnage et de caractériser des profils et des niveaux de contaminations de micropolluants persistants et/ou bioaccumulables sur l’espèce Silure glane, prélevés sur différents sites d’étude pilote. La finalité de cette étude est d’améliorer la surveillance actuelle des imprégnations des espèces piscicoles aux micropolluants en s’appuyant sur l’analyse d’une espèce top-prédatrice.

## Projet Escalim : Détermination de la relation taille/âge sur des poissons de lots biote DCE

Des questions scientifiques se posent sur la gamme de taille et l’âge des poissons à cibler dans la surveillance biote poisson DCE. Le projet Escalim a pour objectif d’établir une relation taille/âge pour différentes espèces et milieux surveillées dans le cadre de la DCE afin de confirmer/infirmer la cible de l’UE relative à des poissons de 3 à 5 ans. Ces résultats seront obtenus à partir de prélèvements de matrices calcifiées (écailles, opercules branchiaux pour la perche) sur les individus de poissons constituant les lots biote DCE.

## Nature des opérations

## Échantillonnage biote poisson DCE

Il s’agit de réaliser des prélèvements de lots de poissons au cours des opérations d’inventaires piscicoles réalisées sous la responsabilité technique de l’OFB, dans le cadre de la surveillance DCE, en vue d’analyses chimiques commanditées par les agences de l’eau. Ces opérations de prélèvements comprenant également des mesures biométriques, de la préparation des lots de poissons et de stockage de ces lots doivent être impérativement menées en tenant compte du document technique rédigé par Aquaref et de ses mises à jour : https://www.aquaref.fr/fr/espace-documentaire/guide-technique/guide-pour-le-conditionnement-et-transport-des-echantillons

Ces prélèvements sont réalisés 3 fois par cycle en cours d’eau et 1 fois par cycle en plan d’eau (comme précisé dans l’arrêté du 26 avril 2022 établissant le programme de surveillance). Le programme annuel d’échantillonnage est prédéfini par les services de l’OFB et peut être ajusté annuellement selon :

la fréquence de suivi établie dans le programme de surveillance, les conditions opérationnelles (hydrologie, oxygénation des milieux observés, absence des espèces recherchées, …).

Les lots sont conditionnés sur le site d’échantillonnage avec le matériel mis à disposition par le(s) laboratoire(s) mandaté(s) par l’AELB. Ils sont ensuite réfrigérés puis congelés dans les 24 heures. Stockés en congélateur dans les locaux des services territoriaux de l’OFB ou de ses prestataires, ils seront transmis au(x) laboratoire(s) lorsque 2 à 3 sites ont été échantillonnés. Pour la mise en œuvre du transfert des lots vers le(s) laboratoire(s), une (ou plusieurs) glacière(s) ainsi que les bons de transport, nécessaires à leur envoi, seront transmis à chaque implantation de l’OFB ou prestataire réalisant des prélèvements de biote. Cet acheminement est pris en charge financièrement par les agences et techniquement par le(s) laboratoire(s), mandaté(s) par l’AELB dans le cadre du marché inter-agence d’analyses de micropolluants dans le biote poisson.

## Projet Glanistox : Préparation et analyses de micropolluants sur des silures

Dans le cadre du projet Glanistox, la DRAS de l’OFB a reçu l’accord des Agences de l’Eau Loire Bretagne et Rhin Meuse pour qu’elles participent techniquement et financièrement à l’acquisition de résultats d’analyses de micropolluants persistants et/ou bioaccumulables sur l’espèce top-prédatrice Silure glane. Il est convenu que ce sera un total de 180 échantillons à analyser par le(s) laboratoire(s), mandaté(s) par l’AELB dans le cadre du marché inter-agence sur les campagnes 2026-2027 (voire 2028). Ce projet concerne uniquement une zone d’étude sur les cours d’eau de l’axe Moselle/Meuse et sur la Loire moyenne (donc pas en plan d’eau). Il s’appuie sur un échantillonnage opportuniste de captures halieutiques spécifiques et ne mobilisera donc pas les équipes de pêches d’inventaires DCE.

## Projet Escalim : Échantillonnage et envoi d’écailles et d’opercules

Dans le cadre du projet Escalim, les Agences de l’Eau participent techniquement (via des prestations dans le marché inter-agences) et financièrement à la fourniture des échantillons d’écailles et d’opercules branchiaux pour établir une relation taille / âge robuste nécessaire dans la surveillance biote poissons DCE. Il est prévu que l’ensemble des poissons récoltés par les services territoriaux de l’OFB ou leurs prestataires lors des opérations d’échantillonnage biote poissons DCE des campagnes 2026 et 2027 (voire 2028) fassent l’objet d’un prélèvement d’écailles et spécifiquement pour l’espèce Perche d’un prélèvement d’opercules branchiaux. Techniquement, c’est le(s) laboratoire(s) mandaté(s) par l’AELB dans le cadre du marché inter-agence qui réalisera ces opérations de prélèvements.

## Le rôle de chaque intervenant

| Acteurs | Rôle |
| --- | --- |
| AELB | Coordonnateur principal : - Procédure Achat pour les analyses chimiques et les besoins des projets Glanistox et Escalim - Sollicitation des directions régionales de l’OFB sur la programmation des prélèvements - Programmation des analyses - Suivi des prestations du(des) laboratoire(s) - Réception et qualification des résultats - Mise à disposition des résultats (et versement des données dans Naïades in fine) - Interprétation résultats (yc calcul état chimique) - Gestion comptable pour les analyses - Appui à l’OFB pour écriture du DCE AC « pêches électriques », prise en compte volet « prélèvement » |
| Les AE | Gestion de données - Appui technique pour construire le DCE de l’appel d’offres inter-agence « analyses sur biote poissons » - Qualification des résultats - Interprétation résultats (yc calcul état chimique) - Producteurs de lots de poissons |
| OFB Vincennes | Coordinateur technique des opérations de terrain et de la diffusion des données - Prise en compte du volet « prélèvement biote » dans l’AC d’externalisation des « pêches à l’électricité » et des pêches plan d’eau (pêche filet). - Appui technique à l’AELB (sur le volet échantillonnage de l’ichtyofaune et gestion des prélèvements) pour construire le dossier de consultation des entreprises de l’appel d’offres « analyses » - Coordination nationale des directions régionales (DR) de l’OFB dans le cadre de la programmation des activités et plus généralement la surveillance du compartiment piscicole - Accueil des données dans Naïades - Conseil / expertise du calcul de l’état chimique |
| OFB DRAS | Pilote des projets Glanistox et Escalim - Appui technique pour construire le DCE de l’appel d’offres inter-agence « analyses sur biote poissons » en incluant les besoins relatifs à ces projets - Coordination des prestations liées à ces projets en lien avec l’AELB - Fourniture des échantillons de silures au laboratoire mandaté par l’AELB |
| OFB DR | Producteurs des lots de poissons biote DCE (régie/ext.) - Fournir le programme de l'année N - Opérations de prélèvement - Réalisation des mesures biométriques sur le terrain6 - Conditionnement / Stockage des lots - Transmission des lots au(x) laboratoire(s) mandaté(s) par l’AELB |
| Laboratoire | Réalisateur des analyses de micropolluants sur les échantillons biote DCE et sur silures - Gestion logistique : * Transmission matériel conditionnement * Transmission matériel pour rapatriement lots * Stockage des lots (congélateurs) - Réalisation des mesures biométriques avant levée des filets sur les poissons biote DCE - Réalisation des analyses sur les poissons biote DCE et sur silures - Validation / transmission des résultats |

## Territoires pris en compte - Correspondants

Le marché d’analyses de micropolluants sur biote poissons est mutualisé sur les 6 bassins hydrographiques, à savoir : Artois-Picardie, Adour-Garonne, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée Corse et Seine-Normandie. Toutes les DR OFB sont donc concernées par la réalisation d’échantillonnage biote poissons DCE.

Pour l’analyse de micropolluants sur les silures du projet Glanistox, seuls les bassins Loire Bretagne et Rhin Meuse sont concernés sur les deux premières campagnes.

  - Correspondant AELB

Pour l’agence, le correspondant pilote sur l’acquisition des données sur le biote poissons est Sylvain JOLLY (sylvain.jolly@eau-loire-bretagne.fr). Il mènera notamment la coordination de l’ensemble des opérations entre les différentes DR de l’OFB, la direction nationale de l’OFB et le(s) laboratoire(s) chargé(s) des analyses.

  - Correspondants OFB pour l’échantillonnage biote DCE

Les correspondants OFB pour l’échantillonnage du biote dans le cadre de la surveillance DCE sont Eddy COSSON (eddy.cosson@ofb.gouv.fr) pour les cours d’eau et Julie NEURY-ORMANNI (julie.neury-ormanni@ofb.gouv.fr) pour les plans d’eau. Ils appartiennent au service eau et milieu aquatique de la direction de la surveillance, de l’évaluation et des données (DSUED). Ils pourront se faire le relais de l’AELB auprès des directions régionales en fonction des actions à mener.

| Direction régionale | Prénom NOM du correspondant | Adresse de messagerie |
| --- | --- | --- |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Nicolas ROSET | nicolas.roset@ofb.gouv.fr |
| Bourgogne-Franche-Comté | Julien BOUCHARD | julien.bouchard@ofb.gouv.fr |
| Bretagne | Thibault VIGNERON | thibault.vigneron@ofb.gouv.fr |
| Centre-Val de Loire | Bénédicte DUROZOI | benedicte.durozoi@ofb.gouv.fr |
| Grand Est | Sébastien MANNE | sebastien.manne@ofb.gouv.fr |
| Hauts-de-France | Baptiste ROUSSEL | baptiste.roussel@ofb.gouv.fr |
| Ile-de-de-France | Samuel DEMBSKI | samuel.dembski@ofb.gouv.fr |
| Normandie | Léa BOUCHET | lea.bouchet@ofb.gouv.fr |
| Nouvelle-Aquitaine | Emilie BREUGNOT | emilie.breugnot@ofb.gouv.fr |
| Occitanie | Laurence BLANC | laurence.blanc@ofb.gouv.fr |
| Pays-de-la Loire | Thibault VIGNERON | thibault.vigneron@ofb.gouv.fr |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse | Michaël CAGNANT | michael.cagnant@ofb.gouv.fr |

  - Correspondant OFB pour les projets Glanistox et Escalim

Le correspondant OFB pour les projets Glanistox et Escalim est Olivier CARDOSO (olivier.cardoso@ofb.gouv.fr) du service Ecoaqua de la direction de la recherche et l’appui scientifique (DRAS). Il mènera notamment la coordination de l’ensemble des opérations d’échantillonnage et d’analyses sur ces projets en lien avec les partenaires de ce projet, l’AELB et le(s) laboratoire(s) chargé(s) des analyses de micropolluants dans les échantillons biote poissons DCE.

## Durée et planning des actions pour la surveillance biote poissons DCE

Dans la mesure du possible, la note sera appliquée dès sa validation et notamment à compter de la campagne de pêche de l’année 2026. Son exécution se prolongera jusqu’à la fin du 4ème Programme de Surveillance 2028-2033.

Les actions afférentes à la gestion des lots de l’année N, se dérouleront selon le planning suivant :

| Action | Echéance | Qui |
| --- | --- | --- |
| Configuration du « fichier partagé » permettant le suivi des lots de la programmation jusqu’à la réception des lots par le(s) laboratoire(s). | Février N | AELB |
| Programmation des pêches : remplissage du « tableau partagé » administré par l’AELB, en indiquant le maximum d’informations liées à l’exécution des opérations de terrain (opérateur, adresse postale et coordonnées de l’opérateur). | Mars N | DR OFB |
| Émission et transmission des bons de commande au(x) laboratoire(s) (conditionnement des lots et analyses de l‘année N) | Mars / Avril N | AELB |
| Edition et transmission au(x) laboratoire(s) de demande EDILABO | Avril N | AELB |
| Transmission du matériel de conditionnement des lots auprès des DR OFB et/ou prestataire, selon les indications mentionnées dans le tableau partagé. | Avril N | Laboratoire(s) |
| Réalisation des pêches + conditionnement et congélation des lots | Avril à novembre N | DR OFB (régie et prestataires) |
| Pour limiter le stockage prolongé des lots par les organismes préleveurs, transmission régulière des lots au(x) laboratoire(s) : - Contacter le laboratoire en indiquant le nombre de lots à transmettre - Transmission de glacières nécessaires + bons de transport pour la prise en charge financière du retour au laboratoire |  | DR OFB (régie et prestataires) Laboratoire(s) |
| Réception des derniers lots de l’année N par le (les) laboratoire(s) | 15 décembre N | DR OFB (régie et prestataires) |
| Émission et transmission de bons de commande complémentaires au laboratoire (selon les besoins) | Janvier N+1 | AELB |
| Edition et transmission au(x) laboratoire(s) de demandes EDILABO complémentaires (selon les besoins) | Janvier N+1 | AELB |
| Réalisation des analyses | Dès réception des BC | Laboratoire(s) |
| Transmission des résultats après réception de tous les échantillons | 10 semaines | Laboratoire(s) |
| Acceptation et qualification des résultats | Avril/Mai N+1 | AELB |
| Vérification et paiement des factures | Avril/Mai N+1 | AELB |
| Bancarisation et diffusion des résultats | Juin N+1 | AELB |
| Mise à disposition sur le portail Naïades | Juillet N+1 | OFB |

## Gains attendus par cette note de cadrage

Il s’agit de fluidifier/optimiser l’exécution de la surveillance du biote de la DCE et des projets Glanistox et Escalim dans une optique d’assurer la qualité et la complétude des résultats de mesure ainsi acquis.

Le second enjeu est de permettre un bon fonctionnement entre l’AELB, les autres agences de l’eau, l’OFB (et ses prestataires) et le(s) laboratoire(s) en charge des analyses tout en garantissant une bonne coordination entre les différentes DR de l’OFB.

## Contraintes à prendre en compte

Les principales contraintes sont les suivantes :

- Acter suffisamment tôt la programmation des pêches avec identification des sites RCS et RRP (adresse postale) éligible biote afin que la logistique puisse être anticipée (matériel/envoi - échanges labo / OFB (+BE)).

- Assurer au plus tôt le rapatriement des lots vers le(s) laboratoire(s) pour optimiser les conditions de stockage, en confiant cette action au(x) laboratoire(s), mais également lancer au plus tôt les analyses.

- Optimiser l’outil actuel d’échange entre laboratoire(s) et OFB (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Lm1gkajXBlWjF2h_OlEUlvOhfgCQ0iKPCqNxBgxThE/edit?gid=2037895052#gid=2037895052 ), avec notamment la rédaction d’un mode opératoire pour l’ensemble des acteurs. Ces actions seront prises en charge par l’AELB.

Les mesures biométriques seront consignées sur une fiche qui accompagnera le lot dans la glacière.

A noter que l’équipe de terrain peut, à titre exceptionnel, utilisé du matériel de conditionnement propres à sa structure mais en appliquant strictement les préconisations établies par Aquaref.

Documents de la Consultation des Entreprises (DCE) de l’Accord-Cadre (AC)

Pour le cas où une agence serait MO de pêches permettant le prélèvement d’un (ou plusieurs) lot(s)

Cellule de pilotage du portail Naïades opérée par le service SI, outil, analyses, données (SOAD) de l’OFB

Conformément au document de référence Aquaref précité dans le paragraphe 2

Tableau de type Google-drive permettant une interaction multi utilisateurs en mode mise à jour. Une URL spécifique sera transmise, par l’AELB, aux différents intervenants (OFB et Labo) après initiation du tableau.

Il est préconisé de réaliser ces transferts par regroupement de 2 à 3 lots et en dehors de la période estivale juillet - août