|  | POUVOIR ADJUDICATEUR (organisme contractant) caf DES HAUTS-DE-SEINE 70-88 RUE PAUL LESCOP 92023 NANTERRE (organisme de droit privé charge de la gestion d’un service public) |
| --- | --- |

ACTE D’ENGAGEMENT (AE)

##### OBJET DE LA PROCEDURE ADAPTEE N°01/2026

MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE À DES TRAVAUX SUR LES DEUX ASCENSEURS DU SIEGE SOCIAL DE LA CAF DES HAUTS-DE-SEINE À NANTERRE

MARCHE PASSE EN APPLICATION DES ARTICLES l.2123-1 ET R.2123-3 et suivantS du code de la commande publique

Cadre réservé à l’organisme contractant A.E. du Marché Caf 92 n°

Date d'établissement : 21/01/2026

A : OBJET DU MARCHE ET DE L’ACTE D’ENGAGEMENT

Le présent marché a pour objet une mission de maitrise d’œuvre relative à des travaux à réaliser sur les deux ascenseurs du siège social de la Caf des Hauts-de-Seine, sis 70/88 rue Paul Lescop à Nanterre (92000).

L’enveloppe financière affectée aux travaux est arrêtée à la somme de 230 000 € TTC au mois de février 2026, dit « mois de référence ». Cette enveloppe constitue le montant maximal que le maître d’ouvrage s’engage à consacrer à l’exécution des travaux, à l’exclusion des honoraires de maîtrise d’œuvre, des études complémentaires, des frais de contrôle technique et de coordination SPS, de prime d’assurance dommage ouvrage et tous risques chantier.

Le maître d’œuvre s’engage à concevoir l’ouvrage dans le respect de cette enveloppe, avec un seuil de tolérance maximal fixé au CCAP (8%).

Les éléments de mission sont fixés au CCAP du marché.

# B : ENGAGEMENT DU TITULAIRE OU DU GROUPEMENT TITULAIRE

|  | B1 – Identification et engagement du titulaire ou du groupement titulaire : |
| --- | --- |
|  | CCAP n° 01/2026 |
|  | PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE DE L’OPERATION |
|  | CCAG -MOE (Arrêté du 30 mars 2021 paru au Journal Officiel du 1er avril 2021). |

Et conformément à leurs clauses,

|  | Le signataire |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; [Indiquer le mon commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente, son adresse électronique, ses numéros de téléphone, de fax, et son numéro SIRET] : …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. |  |
|  |  |  | Engage la société ………………………..sur la base de son offre ; [Indiquer le mon commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente, son adresse électronique, ses numéros de téléphone, de fax, et son numéro SIRET] : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. |  |

à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées :

|  | Aux prix indiqués à l’annexe 1 à l’acte d’engagement « bordereau de prix » ! Le délai de validité de mon offre ainsi présentée est de 120 jours (cent-vingt jours), à compter de la date limite de remise des offres. |
| --- | --- |

B2 – Nature du groupement et, en cas de groupement conjoint, répartition des prestations.

(en cas de groupement d’opérateurs économiques)

Le mandataire d’un groupement de prestataires est obligatoirement solidaire des autres membres du groupement. Le marché est conclu soit avec : ()

- un prestataire unique présentant toutes les compétences demandées ;

- des prestataires groupés solidaires, avec mandataire solidaire.

En cas de groupement, veuillez indiquer ci-après le détail des prestations exécutées par chacun des cotraitants dans chaque élément de mission

| Désignation des membres du groupement conjoint | Prestations exécutées par les membres du groupement conjoint |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nature de la prestation | Montant HT de la prestation |

B3 – Compte (s)  à créditer

(Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal)

- Nom de l’établissement bancaire : ……………………………

- Numéro de compte : ……………………………….

B4 – Avance (article R.2191-63 du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018)

Je renonce au bénéfice de l’avance (cocher la case correspondante)

|  | NON OUI |
| --- | --- |

B5 – Durée d’exécution du marché ou de l’accord – cadre

La durée d’exécution du marché démarre à compter de la date de notification du marché et s’étend jusqu’à la fin de la période de garantie de parfait achèvement applicable aux marchés de travaux (levée des réserves comprise), qui correspond à l’achèvement de la mission de maîtrise d’œuvre.

À titre indicatif, la durée globale prévisionnelle d’exécution du marché de maîtrise d’œuvre est estimée entre 18 et 24 mois mois (GPA comprise).

Le marché ou l’accord cadre est reconductible : 	
(cocher la case correspondante)

|  | NON OUI |
| --- | --- |

# C : DELAIS D’EXECUTION

Les délais prévisionnels de démarrage des études d’Avant-projet (AVP) se situent vers mai 2026, après notification du marché de maîtrise d’œuvre. Le lancement de la procédure adaptée pour le ou les marchés de travaux est prévu vers septembre 2026 et une attribution de ceux-ci en novembre/décembre 2026. Ces délais pourront être plus courts selon la progression des missions confiées au maitre d’œuvre.

La date de démarrage des travaux se situe au plus tard dans les trois (3) mois suivant la notification du marché de travaux.

Le signataire s’engage sur les délais d’exécution suivants

À remplir par le candidat :

| Eléments de mission | Délais calendaires proposés par le candidat | Délais calendaires maximum imposés |
| --- | --- | --- |
| DIAGNOSTIC | …………. | 2 semaines |
| Avant-Projet | ……………………………. | 3 à 4 semaines |
| PRO | …………………………….. | 2 semaines |
| ACT | ……………………………… | -2 semaines pour la rédaction des pièces techniques -2 à 3 semaines pour l’analyse des offres |

# D : OFFRE DE PRIX

Conditions générales de l’offre de prix

L’offre de prix est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de remise des offres, à savoir le mois de mars 2026.

Ce mois est appelé « mois m0 »

Cette offre résulte de l’appréciation de la complexité de l’opération et comprend tous les éléments de mission de maîtrise d’œuvre tels qu'ils sont définis ci-avant et au cahier des clauses administratives particulières du marché et du programme fonctionnel et technique.

- FORFAIT DE rémunération - À remplir par le candidat :

Le forfait de rémunération est arrêté à la somme de                             € HT soit                         € TTC.

- Répartition des paiements par éléments de mission

La décomposition par élément de mission est la suivante : 
(A remplir par le candidat)

NB. Le candidat doit respecter, dans l’ensemble, la ventilation du forfait par mission indiquée dans le tableau ci-dessous. De légères modifications peuvent être proposées par le candidat si elles sont justifiées par la charge de travail réelle (à préciser dans le mémoire), à condition que le montant total du forfait reste inchangé.

| Mission de base |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTS | Ventilation par éléments de mission % | TOTAL en euros H.T. | TOTAL en euros T.T.C |
| DIAG | 5% |  |  |
| AVP (sommaire et définitif) | …20…% | ………………………… € HT | ………………………… € T.T.C. |
| PRO | …20…..% | ………………………… € HT | ………………………… € T.T.C. |
| ACT | …20…..% | ………………………… € HT | ………………………… € T.T.C. |
| VISA | …5..% | ………………………… € HT | ………………………… € T.T.C. |
| DET | …25 % | ………………………… € HT | ………………………… € T.T.C. |
| AOR | …5..% | ………………………… € HT | ………………………… € T.T.C. |
| TOTAL GENERAL | 100 % | ………………………… € HT | ………………………… € T.T.C. |

- Répartition des paiements par cotraitant (A remplir par le candidat, le cas échéant)

| ELEMENTS DE MISSION | % TOTAL | MONTANT TOTAL € H.T. DE L'ELEMENT | REPARTITION PAR COTRAITANT |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GLOBAL En euros H.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Part de : ……..…….. ……..……..……..……..… |  | Part de : ……..…….. ……..……..……..…….. |  | Part de : ……..…….. ……..……..……..…….. |  | Part de : ……..…….. ……..……..……..…….. |  |  |
|  |  |  | MONTANT € H.T. | % | MONTANT € H.T. | % | MONTANT € H.T. | % | MONTANT € H.T. | % |  |
| DIAG | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AP | …20…% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRO | …20…..% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACT | …20…..% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISA | …5..% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DET | …25 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AOR | …5..% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### E : SOUS-TRAITANCE

Les dispositions relatives à la sous-traitance sont régies par les articles L.2193-1 et suivants et R.2193-1 et suivants du Code de la Commande Publique, ainsi que les dispositions de la loi 
n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

La sous-traitance totale du marché est interdite. Le Titulaire peut sous-traiter, sous sa responsabilité, l’exécution de certaines parties des prestations selon les indications expresses du CCAP.

Seules les missions ACT et AOR peuvent être sous-traitées, sous réserve de l’acceptation du ou des sous-traitants par le maître de l’ouvrage et de l’agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

En cas de recours à la sous-traitance, il est rappelé au candidat que son sous-traitant doit produire, obligatoirement, tous les éléments, justificatifs et certificats requis mentionnés à l’article 16 du C.C.A.P.

Il doit en outre compléter les éléments ci-après ainsi que pour chaque sous-traitant proposé l’annexe (Imprimé DC 4 version janvier 2024).

Veuillez indiquer suivant le cas (1) :

Pour l’exécution des travaux, dans le cadre du présent accord-cadre, je n’envisage pas de recourir à un ou à plusieurs sous-traitants ;

En cas de recours à la sous-traitance, j’indique la nature et le montant des prestations que j’envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance. Je m’engage à ce que le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

Chaque annexe constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification de l’accord-cadre.

Le montant total des prestations que j’envisage de sous-traiter conformément à ces annexes est de : ………………………….…euros HT soit  ………………………………. euros T.T.C.

| Désignation du sous-traitant et adresse | Nature de la prestation sous-traitée | Durée de la sous-traitance | Montant de la prestation en euros HT | Montant de la prestation en euros TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

En outre, le tableau ci-après (2) indique la nature et le montant que j’envisage, de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé préalablement leur acceptation et leur agrément à la personne responsable du marché ; les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le(s) sous-traitant(s) pourra (ont) présenter en nantissement.

(1) Cocher la case souhaitée

(2) A compléter

#### F: COORDONNEES DU CANDIDAT

Le candidat indique ci-après les coordonnées de la personne pouvant être contactée si des renseignements complémentaires s’avéraient nécessaires pour le suivi de la réponse à la consultation :

- Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………….………………...

- Fonction : …………………………………….……………………………………………………………………………………

- Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………

- N° de téléphone : ………………………………………………...…………………………………………………………...

- Courriel: ………………………………………………..…….………………………………………………………... G – SIGNATURE DU MARCHÉ OU DE L’ACCORD-CADRE PAR LE TITULAIRE INDIVIDUEL OU, EN CAS DE GROUPEMENT, LE MANDATAIRE DUMENT HABILITÉ G1 – Signature du marché ou de l’accord cadre par le titulaire individuel : Nom, prénom et qualité du signataire (*); Lieu et date de signature; Signature. (*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. G2 – Signature du marché ou de l’accord cadre en cas de groupement. Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant (art. R2142-24 du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018) [Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire] : ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d’engagement :. (Cocher la ou les cases correspondantes) Pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ; (joindre les pouvoirs en annexe au présent document). Pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public ou de l’accord-cadre (joindre les pouvoirs en annexe au présent document). Ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe.. Les membres du groupement ; qui signent le présent acte d’engagement :. (Cocher la case correspondante) Donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ;. Donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public ou de l’accord-cadre ;. Donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous : (Donner des précisions sur l’étendue du mandat). Nom, prénom et qualité du signataire (*); Lieu et date de signature; Signature. Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. ! Lorsqu’elles sont transmises par voie électronique, les offres sont accompagnées d’un certificat de signature électronique répondant aux conditions fixées dans l’arrêté du 22 mars 2019 et relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique.

H – IDENTIFICATION ET SIGNATURE DU POUVOIR ADJUDICATEUR

- Désignation du pouvoir adjudicateur :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE

70-88 RUE PAUL LESCOP

92023 NANTERRE CEDEX

- Nom, prénom et qualité du signataire du marché ou de l’accord cadre :

Le Directeur général, M. Emmanuel GOUAULT

- Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R2191-60 du décret 
n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 (nantissements et cession de créance.)

Le Directeur général, M. Emmanuel GOUAULT

- Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire du marché :

Le Directeur Comptable et Financier, M. Sébastien AGNESE.

Pour la Caf des Hauts-de-Seine,

À …………………………………..le

Signature (représentant du pouvoir adjudicateur habilité à signer le marché ou l’accord cadre)

Rayez la mention inutile

A compléter en cas de groupement – ajouter des lignes si nécessaire