MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

BORDEREAU DES PRIX

Acheteur

Ministères Aménagement du Territoire et Transition Écologique Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Normandie

Représentant de l’acheteur (RA)

Madame La Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Normandie, Par arrêté préfectoral n°SGAR 25-007 du 24/01/2025, portant délégation de signature en matière de marchés publics et d’accord cadre

Objet de la consultation

RN13 – Déviation Sud-Ouest d’Évreux Contrôle extérieur environnement et génie écologique

| N° Prix | Libellé de la prestation (prix HT exprimés en lettres) | Unité | Prix Unitaire HT en chiffres |
| --- | --- | --- | --- |
| Prix généraux |  |  |  |
| 101 | Appropriation des enjeux, prise de connaissance et suivi de la mission Ce prix rémunère au forfait la prise en charge du dossier et tout le suivi de la mission. Le titulaire prend connaissance des études antérieures réalisées dans le cadre de la déviation Sud-Ouest d’Evreux entre le rond-point des Fayaux et l’échangeur de Parville et notamment du dossier d’avant-projet sommaire, de l’étude d’impact, du dossier d’autorisation environnementale de 2021 et de l’arrêté préfectoral associé (y compris ses annexes), de l’arrêté de dérogations à la destruction d’espèces végétales et animales, de la synthèse des mesures environnementales, du dossier des engagements de l’État, de l’allotissement de l’opération. Il repère ainsi les enjeux en termes de réduction et de compensation des impacts du projet routier, et en termes de suivi de l’efficacité des mesures environnementales. Il assurera le suivi de la mission tel que décrit au CCTP (notamment au 1.3.1 du CCTP) et notamment sur site en assurant le balisage des zones sensibles tout au long du chantier et fonction de l’avancement de celui-ci. Ce prix comprend la rémunération du personnel, le déplacement sur Rouen et Evreux ainsi que les moyens matériels nécessaires. La prestation sera rémunérée à hauteur de 60 % au premier bon de commande et à hauteur de 40 % au dernier bon de commande. Le forfait : | FT |  |
| 102 | Réunions de travail Ce prix rémunère, à l’unité, les réunions complémentaires entre le prestataire, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre à la demande du maître d’ouvrage. Ce prix comprend, notamment conformément au 1.3.4 du CCTP, le déplacement dans les locaux du maître d’ouvrage à Rouen ou sur le site de la déviation Sud-ouest d’Evreux si cette réunion est relative à une visite terrain, la préparation de la réunion avec la fourniture d’éléments scientifiques utiles à son déroulement. Le prestataire aura en charge la rédaction des compte-rendus des réunions. Ce prix comprend la rémunération du personnel, le déplacement sur Rouen et Evreux ainsi que les moyens matériels nécessaires. L’unité : | U |  |

| N° Prix | Libellé de la prestation (prix HT exprimés en lettres) | Unité | Prix Unitaire HT en chiffres |
| --- | --- | --- | --- |
| 103 | Participation au comité de suivi Ce prix rémunère, à l’unité de réunion, l’assistance au maître d’ouvrage et la participation active à une réunion du comité de suivi environnemental de l’opération telles que décrites au CCTP (notamment au 1.3.5 du CCTP). Le prix comprend notamment : • la préparation de la réunion avec la fourniture d’éléments scientifiques utiles à son déroulement ; • la production de supports de présentation appropriés (informatiques) ; • la rédaction du compte rendu. Ce prix comprend la rémunération du personnel, le déplacement sur Rouen et Evreux ainsi que les moyens matériels nécessaires. L’unité : | U |  |

| N° Prix | Libellé de la prestation (prix HT exprimés en lettres) | Unité | Prix Unitaire HT en chiffres |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrôle extérieur environnement des travaux |  |  |  |
| 201 | Prise de connaissance des documents généraux relatifs à la protection de l’environnement de l’opération Ce prix rémunère, à l’unité de marché, la lecture et l’analyse des documents environnementaux concernant les marchés de l’opération RN13 – Déviation sud-ouest d’Évreux (marchés construction et travaux préparatoires), énumérés à l’article 1.3.2 du CCTP du présent marché. Ce prix comprend également notamment : – la lecture et l’appropriation de tous les documents (rapports, textes réglementaires…) cités notamment aux paragraphes 1.3 et 2.2.1 du CCTP du présent marché, – la lecture et l’appropriation des pièces et annexes environnementales de chaque marché de l’opération (notices environnementales notamment), – la lecture et l’analyse des SOPRE (Schéma Organisationnel du Plan de respect de l’Environnement) du groupement titulaire de chaque marché, – la lecture et l’analyse des notices explicatives sur la prise en compte de la protection de l’environnement dus groupement titulaire de chaque marché, – la lecture et l’analyse des SOSED (Schéma Organisationnel de Suivi et d’Élimination des Déchets) du groupement titulaire de chaque marché, – la prise de connaissance du planning des travaux et des contrôles internes, – la rémunération du personnel, les déplacements sur Rouen et Evreux et les moyens matériels nécessaires. Ce prix sera rémunéré après réception d’une note de synthèse montrant que le prestataire a bien pris connaissance de ces documents. L’unité : | U |  |

| N° Prix | Libellé de la prestation (prix HT exprimés en lettres) | Unité | Prix Unitaire HT en chiffres |
| --- | --- | --- | --- |
| 202 | Avis sur PRE Ce prix rémunère, à l’unité de marché, la lecture et l’analyse de chaque ensemble de documents notamment énumérés au 2.2.2 du CCTP du présent marché traitant des questions de la protection de l’environnement (notamment Plan de Respect de l’Environnement, plan des installations de chantier, plan d’assainissement provisoire, agréments de fournitures et matériaux…) pour chaque groupement titulaire des marchés de l’opération RN13 – Déviation sud-ouest d’Évreux (marchés construction et marchés des travaux préparatoires), énumérés à l’article 1.3.2 du CCTP du présent marché. Ce prix comprend notamment : – la lecture et l’appropriation des documents fournis en cours de période de préparation de chantier, – la vérification de leur cohérence avec les textes législatifs et réglementaires, le dossier des engagements de l’État, tous les documents (rapports, textes réglementaires…) notamment cités au paragraphe 1.3 du CCTP du présent marché, les DCE et le SOPRE (Schéma Organisationnel du Plan de Respect de l’Environnement) fournis, – la fourniture d’un avis sur les PRE et documents énumérés au 2.2.2 du CCTP du présent marché, – la rémunération du personnel, le déplacement sur Rouen et Evreux ainsi que les moyens matériels nécessaires. Ce prix sera rémunéré après réception et validation de l’avis. L’unité : | U |  |
| 203 | Avis sur SOSED (schéma organisationnel du suivi de l’élimination des déchets) Ce prix rémunère, à l’unité de marché, la lecture et l’analyse des SOSED (Schéma Organisationnel du Suivi et d’Élimination des Déchets) des titulaires des marchés de l’opération RN13 – Déviation sud-ouest d’Évreux (marchés construction et marchés des travaux préparatoires), énumérés à l’article 1.3.2 du CCTP du présent marché. Ce prix comprend notamment : – la lecture et l’appropriation des documents fournis en cours de période de préparation de chantier, – la vérification de leur cohérence avec le SOSED fournis à l’offre, – la fourniture d’un avis sur ces SOSED, la rémunération du personnel, le déplacement sur Rouen et Evreux et les moyens matériels nécessaires. Ce prix sera rémunéré après réception et validation de l’avis. L’unité : | U |  |

| N° Prix | Libellé de la prestation (prix HT exprimés en lettres) | Unité | Prix Unitaire HT en chiffres |
| --- | --- | --- | --- |
| 204 | Suivi des documents environnement, VISA et points d’arrêt Ce prix rémunère, forfaitairement par marché de travaux énumérés au 1.3.2 du CCTP du présent marché, le suivi des documents environnement (qui doivent être en adéquation avec les textes réglementaires et documents de référence énumérés notamment au chapitre 1.3 du CCTP), conformément notamment à l’article 2.2.4 du CCTP du présent marché. Une unité de ce prix couvre ainsi un marché de travaux dans sa totalité (considéré comme un forfait). Il rémunère également la gestion des visas et points d’arrêt conformément à l’article 2.2.5 du CCTP du présent marché. Ce prix inclut notamment : – la consultation du chapitre environnement du journal de chantier avec vérification de l’application des mesures en faveur de l’environnement, – les notes d’avis sur les rapports mensuels environnementaux, – les avis sur les fiches de suivi de chantier, et dans le cas d’anomalies ou non-conformités, l’analyse du traitement de ces anomalies avec proposition de mesures si les procédures prises ne semblent pas adaptées, – la rémunération du personnel, le déplacement sur Rouen et Evreux ainsi que les moyens matériels nécessaires. Il sera rémunéré par fractions mensuelles calculées sur la base de 80 % du prix forfaitaire par marché, les 20 % restant étant versés au moment du décompte final, après remise du dossier de synthèse. L’unité : | U |  |

| N° Prix | Libellé de la prestation (prix HT exprimés en lettres) | Unité | Prix Unitaire HT en chiffres |
| --- | --- | --- | --- |
| 205 | Visites de terrain Ce prix rémunère, à l’unité (correspondant à une journée) la réalisation de visites de terrain contrôlant de façon inopinée ou régulière le respect des mesures prises en faveur de l’environnement, conformément au CCTP du présent marché et notamment à son article 2.2.3. Ce prix comprend notamment : · la visite sur site avec vérification de l’application des mesures en faveur de l’environnement (conformément aux exigences du CCTP du présent marché dans sa partie contrôle extérieur environnement), · l’identification et le signalement au maître d’ouvrage en cas de repérage d’espèces exotiques envahissantes sur l’emprise du chantier, · la levée éventuelle des points d’arrêt, · le bilan-échange avec l’entreprise, · l’élaboration et l’envoi du compte-rendu au conducteur d’études et au coordonnateur environnement, · la tenue éventuelle d’une réunion de restitution en cas de dysfonctionnement, · la rémunération du personnel, les frais de déplacement sur Rouen et Evreux et les moyens matériels nécessaires. Il sera rémunéré après réception et validation du compte-rendu de visite. L’unité : | U |  |
| 206 | Établissement du dossier de synthèse Ce prix rémunère, à l’unité de marché de l’opération RN13 – Déviation sud-ouest d’Évreux (marchés construction et marchés des travaux préparatoires) listés à l’article 1.3.2 du CCTP du présent marché, les prestations énumérées notamment au 2.2.6 du CCTP du présent marché : Il comprend également la réalisation d’un dossier de synthèse du contrôle extérieur environnement sous la forme d’un dossier A4 couleur et sous version numérique. Ce prix comprend la réalisation de la synthèse du contrôle chronologique avec assemblage de : · tous les comptes-rendus de réunions, · tous les comptes-rendus de visites de chantier (contrôles régulier, inopinés et contrôles pour la levée de points d’arrêt), · tous les avis sur les fiches de suivi, les rapports mensuels environnementaux et le chapitre environnement du journal de chantier, · les avis sur les PRE, · l’avis sur le plan des installations de chantier, les plans d’assainissement provisoire…, · tous les documents, photos, graphiques qui ont été élaborés en cours de chantier pour la prise en compte de l’environnement. Il comprend également la rémunération du personnel, les déplacements à Rouen et Evreux, les moyens matériels nécessaires et toutes sujétions utiles. Ce prix sera rémunéré à la fin des travaux, après validation et réception du dossier de synthèse. L’unité : | U |  |
| N° Prix | Libellé de la prestation (prix HT exprimés en lettres) | Unité | Prix Unitaire HT en chiffres |
| Génie écologique |  |  |  |
| 301 | Rédaction de la planification de mise en œuvre des mesures environnementales La présente mission, notamment décrite à l’article 3.1.1 du CCTP du présent marché, comprend notamment les temps passés et les moyens humains et matériels nécessaires aux travaux d’études et de restitution, les déplacements sur le terrain. Le forfait : | FT |  |
| 302 | Rédaction d’un plan de gestion global de conservation et de suivi écologique La présente mission, notamment décrite à l’article 3.1.2 du CCTP du présent marché, comprend notamment les temps passés et les moyens humains et matériels nécessaires aux entretiens avec les propriétaires et les acteurs locaux, aux travaux d’études et de restitution, les déplacements sur le terrain. Le forfait : | FT |  |
| 303 | Assistance pour la réalisation de projets La présente mission comprend notamment les temps passés et les moyens humains et matériels nécessaires aux travaux d’études et de restitution pour les projets de génie écologique quelle que soit la thématique, notamment décrit au 3.1.3 du CCTP du présent marché et les déplacements sur le terrain. Le forfait : | FT |  |
| 304 | Expertise écologique de terrain Ce prix comprend le déplacement sur site, l’expertise, quelle que soit la thématique, telle que décrite au 3.1.4 du CCTP du présent marché, l’inventaire visé et le diagnostic sur site par un ingénieur écologue sur une journée et la restitution sous forme d’un rapport transmis au maître d’ouvrage. La présente mission comprend notamment les temps passés et les moyens humains et matériels nécessaires, et les déplacements sur le terrain. L’unité : | U |  |
| 305 | Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la passation et la rédaction de marchés de travaux de génie écologique et des mesures compensatoires Ce prix rémunère, au forfait, les prestations nécessaires à la préparation d’un marché de travaux, telles que décrites au 3.1.5 du CCTP du présent marché. Une unité de ce prix couvre ainsi un marché de travaux dans sa totalité (considéré comme un forfait). Le prix comprend notamment : – la visite sur site de la zone du marché, – le calage du programme et les échanges avec le MOA, – la définition du projet (plan technique, notice, chiffrage), – assistance à la concertation et la reprise du dossier associé, – la rédaction des pièces techniques du DCE (BPU, DE, CCTP, Plans), – la relecture technique du DCE si ce dernier est rédigé par un tiers, – une réunion technique de présentation du projet de DCE. – un avis sur les offres des candidats. La présente mission comprend les temps passés et les moyens humains et matériels nécessaires, aux travaux d’études et de restitution, les déplacements sur le terrain. L’unité : | U |  |
| 306 | Contrôle extérieur travaux pour la réalisation des travaux de restauration écologique et des mesures compensatoires Ce prix rémunère, à l’unité, les prestations nécessaires au contrôle extérieur travaux d’un marché de travaux, telles que décrites au 3.1.6 du CCTP du présent marché. La présente mission comprend notamment les temps passés et les moyens humains et matériels nécessaires aux travaux d’études et de restitution quelle que soit la thématique, les déplacements sur le terrain. L’unité : | U |  |