# Annexe 2 à l’acte d’engagement - bordereau des délais

# Lot 1 : Maitrise d’œuvre (MOE)

Nom de la société :

Les délais de remise des livrables propres à chaque élément de mission du lot 1 MOE sont fixés par le titulaire comme suit :

| Eléments de mission |  | Echéance de remise des livrables |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Projet Simple |  | Projet Intermédiaire |  | Projet Complexe |  |
|  |  | Délai maximum de remise du livrable | Délai contractuel fixés par le titulaire du présent marché | Délai maximum de remise du livrable | Délai contractuel fixés par le titulaire du présent marché | Délai maximum de remise du livrable | Délai contractuel fixés par le titulaire du présent marché |
| 1 | DIAG | 2 semaines |  | 4 semaines |  | 6 semaines |  |
| 2 | ESQ | 2 semaines |  | 4 semaines |  | 6 semaines |  |
| 3 | APS | 4 semaines |  | 6 semaines |  | 8 semaines |  |
| 4 | APD | 4 semaines |  | 6 semaines |  | 8 semaines |  |
| 5 | PC | 1 semaines |  | 2 semaines |  | 3 semaines |  |
| 6 | PRO | 6 semaines |  | 8 semaines |  | 10 semaines |  |
| 7 | DCE | 2 semaines |  | 3 semaines |  | 4 semaines |  |
| 8 | ACT | 3 semaines |  | 4 semaines |  | 5 semaines |  |
| 9 | EXE | Selon article 4.9 du CCTP |  |  |  |  |  |
| 10 | VISA | Selon article 4.10 du CCTP |  |  |  |  |  |
| 11 | DET | Selon article 4.11 du CCTP |  |  |  |  |  |
| 12 | AOR | Selon article 4.12 du CCTP |  |  |  |  |  |
| 13 | COMPL | Selon article 4.13 du CCTP |  |  |  |  |  |

*à remplir selon les délais fixés par le candidat

Nom et qualité de la personne habilitée à engager la société :

Signature :