

Centre de recherche Nouvelle-Aquitaine-Poitiers

**ACTE D‘ENGAGEMENT**

**N ° ......................................**

*(référence INRAE)*

**Centre INRAE :** Nouvelle-Aquitaine-Poitiers

RD 150 - le Chêne

CS 80006

86600 LUSIGNAN

**Concernant l’opération : Maîtrise d'œuvre pour** **l'aménagement d'un nouveau dispositif expérimental d’élevage avicole sur le site INRAE du Magneraud à Saint Pierre d’Amilly (17)**

1. **OBJET DU MARCHÉ**

Le marché qui est conclu avec le « Maître d’œuvre » dont l’offre a été retenue par le « Maître d’ouvrage public » ci-après :

|  |
| --- |
|  |
| Maître d’Ouvrage : Centre de recherches Nouvelle-Aquitaine-Poitiers  RD 150 - Le Chêne - CS 80006 - 86600 LUSIGNAN |
|  |
| Mandataire : ......................................................................................................................................... |
| ............................................................................................................................................................... |
| Représentant du Pouvoir Adjudicateur : le Président du centre INRAE Nouvelle-Aquitaine-Poitiers |
| Frédéric GAYMARD |
| Conducteur d’Opération : ..................................................................................................................... |

puis accepté par la « Représentant du Pouvoir Adjudicateur » est un marché de maîtrise d’œuvre ayant l’objet ci-après :

|  |
| --- |
| AviExt : Aménagement d'un nouveau dispositif expérimental d’élevage avicole sur le site INRAE du Magneraud à Saint Pierre d’Amilly (17) |
|  |
|  |

L’offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de notification du marché (mois zéro - m0)

|  |
| --- |
| Ordonnateur : le Président du centre Nouvelle-Aquitaine-Poitiers |
|  |
| Comptable assignataire des paiements : Agent comptable secondaire - Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux  71 avenue Bourlaux - CS 20032  33882 VILLENAVE D'ORNON CEDEX |
| N° Siret : 180 070 039 01274 |
| Personne habilitée à donner les renseignements en matière de nantissement ou cession de créances :  le Président du centre Nouvelle-Aquitaine-Poitiers |

Le marché est passé :

|  |
| --- |
|  |
| En application de l’article R2431-1 à 3 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 modifié portant partie réglementaire du Code de la Commande Publique. |
|  |

1. **CONTRACTANT(S)**

JE, contractant unique soussigné,

NOUS, cotraitants soussignés, engageant ainsi les personnes ou morales ci-après, groupées solidaires les unes des autres, et désignées dans le marché sous le nom « MAITRE D’OEUVRE »

|  |
| --- |
|  |
| 1er contractant personne physique/morale : ........................................................................................... |
| .................................................................................................................................................................... |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| 2ème contractant personne physique/morale : ........................................................................................ |
| ............................................................................................................................................................ |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| 3ème contractant personne physique/morale : ........................................................................................ |
| ............................................................................................................................................................ |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| 4ème contractant personne physique/morale : ........................................................................................ |
| ............................................................................................................................................................ |
|  |

et étant, pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, représenté par

dûment mandaté à cet effet,

après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés,

après avoir produit la déclaration du candidat DC1, DC2 et attestations fiscales et sociales.

M’ENGAGE,

NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le Cahier des Clauses Administratives Particulières, à exécuter la mission de maîtrise d’œuvre aux conditions particulières ci-après, qui constituent l’offre du groupement que nous avons constitué.

1. **OFFRE DE PRIX**
   1. Conditions générales de l’offre de prix

* est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 fixé à l'article 1 du présent acte,
* résulte de l’appréciation de la complexité de l’opération,
* comprend les éléments de mission de maîtrise d’œuvre définis à l’article 1.5 du CCAP.
  1. Calcul de la rémunération

Le coût prévisionnel est connu

* Le forfait de rémunération est calculé sur la base suivante :

|  |
| --- |
|  |
| Taux de rémunération : t = ...................... % |
| Coût prévisionnel des travaux : Co = 280 000,00 € HTVA |
| Forfait initiale de rémunération Co x t = ................................... € HTVA |
|  |
| TVA = ..........................…...... € |
| TTC = .........................…….... € |
|  |
| arrêté en lettres .................................................................................................................................... |
| ............................................................................................................................................................ |

* Le forfait définitif est arrêté dès que le coût prévisionnel C est établi.
* Ce forfait est égal au produit du taux de rémunération t’ par le coût prévisionnel C dans les conditions suivantes :

|  |  |
| --- | --- |
| Coût prévisionnel c  C ≤ Co  C > Co | Rémunération sur la base du taux t'  t' = t  t' = t (Co)  C |

* 1. Modalités de rémunération

Le forfait de rémunération est rendu définitif selon les dispositions de l’article 4 du C.C.A.P.

La part attribuée à chaque cotraitant est fixée dans l’annexe 1 au présent acte d’engagement.

1. **DÉLAIS D’EXÉCUTION**

Les délais d’exécution des documents d’étude et du dossier des ouvrages exécutés sont les suivants :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Phases** | **Décomposition des missions** | **Délais** |
| AVP | Conception de l’aménagement et économie du projet | 2 semaines (14 à 15) |
| PRO (DCE inclus) | Établir les documents techniques pour la consultation travaux (prévue semaine 21 à 25) | 2 semaines (17 à 18) |
| ACT | Analyse des offres | 2 semaines (26 et 27) |
| VISA / DET / AOR | Préparation, suivi et réception du chantier | 5 mois (de juillet à novembre 2026) |
|  | **Total** | **Environ 8 mois** |

Le point de départ de chacun de ces délais est fixé à l’article 7.1.1. du CCAP.

1. **PAIEMENTS**

Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant au crédit des comptes ci-après selon répartitions jointes en annexe 1.

|  |
| --- |
|  |
| Compte ouvert au nom de .................................................................. |
| Sous le numéro .................................................................................. Clé RIB : ............................ |
| Banque : ............................................................................................ |
| Code Banque : ................................................................................... Code guichet : .................... |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| Compte ouvert au nom de .................................................................. |
| Sous le numéro .................................................................................. Clé RIB : ............................ |
| Banque : ............................................................................................ |
| Code Banque : ................................................................................... Code guichet : .................... |

|  |
| --- |
|  |
| Compte ouvert au nom de .................................................................. |
| Sous le numéro .................................................................................. Clé RIB : ............................ |
| Banque : ............................................................................................ |
| Code Banque : ................................................................................... Code guichet : .................... |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| Compte ouvert au nom de .................................................................. |
| Sous le numéro .................................................................................. Clé RIB : ............................ |
| Banque : ............................................................................................ |
| Code Banque : ................................................................................... Code guichet : .................... |
|  |

Le contractant ou le groupement, constitué par les cotraitants solidaires, accepte ou refuse (1) le bénéfice de l’avance prévue aux articles R2191-3 et R2191-5 du décret précité.

Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée au maître d’œuvre dans un délai de 30 jours à compter de la date de remise de l’offre.

Fait à .........................................., le .............................

en un seul original,

LES CONTRACTANTS,

(Cachets et signatures)

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement,

A .............................................., le ...................................

LE REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

*(1) Rayer la mention inutile.*