Travaux de mise en accessibilité du RDC et d’amélioration du confort thermique de la Cour administrative d’appel de Nancy

(Marché 2026-002-DAI-NB

Marché n° 2026-001-ASAP-NB

Marché n° 2026 -002-ASAP-NB

Marché n° 2026-003-ASAP-NB)

N.B : Ce cadre de réponse technique régit l’ensemble des lots y compris ceux qui font l’objet d’une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable.

# CADRE DE REPONSE TECHNIQUE

LOT n° : …

Les réponses apportées dans le présent cadre de réponse technique permettent au pouvoir adjudicateur de juger les offres des candidats concernant le critère de la valeur technique, conformément à l’article 10.1 du règlement de la consultation.

Les candidats doivent obligatoirement structurer leur offre en respectant le cadre de réponse ci-après. Ils pourront annexer à leur réponse des informations complémentaires.

Identification de la société : ....................................................

| Critère | Détail des attendus | Réponse entreprise |
| --- | --- | --- |
| Critère 2A/ : Compréhension du projet et méthodologie PROPOSEE EN SITE OCCUPE | Note détaillant les délais pour le lot concerné en cohérence avec le calendrier prévisionnel du DCE. Fourniture d’un planning détaillé d’exécution Proposition d’optimisation du délai du planning : Modalités prévues afin d’optimiser les délais d’exécution et palier aux éventuelles difficultés/retards dans l’exécution des prestations. |  |
|  | Note présentant la méthodologie envisagée pour ce chantier. Note technique sur le principe d’exécution en phase étude et exécution (gestion et coordination en phases etude/travaux): - Mode d’exécution de la phase étude (plans d’exécution) ; - Mode d’exécution envisagé par l’entreprise pour mener à bien ses travaux ; - Mode d’exécution du contrôle interne pour assurer la bonne mise en œuvre tout au long de son intervention jusqu’à réception |  |
|  | Note présentant l’analyse des enjeux identifiés par l’entreprise et la methodologie proposee pour la réalisation de cette opération avec les CONTRAINTES D’UN SITE OCCUPE. Situation en site occupé : adaptation des horaires de chantier aux contraintes liées au caractère occupé du site, méthodologie mise en œuvre pour sécuriser les abords de chantier et assurer l’hygiène sur les espaces fréquentés par les agents et le public, méthodologie mise en œuvre pour réduire les nuisances sonores, capacité à optimiser l’organisation générale du chantier au regard de cette contrainte, organisation des livraisons, des retraits de matériaux et de la gestion des stocks sur le chantier ; |  |

| Critère2B/: Moyens humains et matériels/matériaux (autres que ceux issus du recyclage ou du réemploi) affectés aux travaux : | Note présentant : - Qualité des profils et expériences en lien avec les travaux des personnels affectés au chantier (nombre de compagnons et profils dédiés), - Adéquation des moyens humains dédiés au chantier (composition en numéraire de l’équipe dédiée à l’exécution du marché), - Cohérence de l’organisation des équipes (répartition des rôles, nombre de personnels dédié à chaque tâche) avec le planning, disponibilité et modalités de remplacement en cas d’absence sur chantier au regard du planning et des contraintes du chantier ; - Qualité et adéquation du gros matériel d’intervention et des moyens d’accès (échafaudage nacelle etc…) : Véhicules et engins, gros matériel d’intervention, moyens d’accès (échafaudage nacelle etc…), matériel en propre ou recours à de la location ; |  |
| --- | --- | --- |
| Critère3 / Démarche et Actions environnementales mises en œuvre sur le chantier (performance environnementale) | Note EXPLICATIVE METTANT EN AVANT : - Pertinence de la méthodologie de la gestion et valorisation des déchets produits par le chantier et documents de traçabilité, - Choix des matériaux (taux d’utilisation de matériaux recyclés ou issus du réemploi notamment le bois/ modalités de tri/filières envisagées), - Organisation de chantier plus vertueuse (limitation de la consommation d’eau et de l’électricité, mise en œuvre de solutions pour réduire les émissions de poussière) |  |