mémoire technique

Objet du marché

CALVI (2B) – Camp Raffalli – 2° REP

ADAPTATION DE LA ZONE TECHNIQUE POUR ACCUEIL VBMR  (SCORPION)

LOT 4 : Plomberie – Génie climatique

Maître de l’ouvrage

Etat – Ministère des Armées

Représenté par : le directeur de l’ESID de Lyon

Maître d’œuvre

Bureau de maitrise d’œuvre de BORGO – SID Sud Est

Entreprise Candidate

Nom de l’entreprise

Lot 4 : PLOMBERIE – GENIE CLIMATIQUE

Table des matières

1- Dispositions pour respecter le délai d’exécution – 8 points	3

2- Descriptif de l’organisation interne pour l’exécution des travaux – 3 points	4

3-Dimentionnement des installations CVC – 7 points	5

4- Procédures d’essai et de contrôle. – 7 points	5

# 1- Dispositions pour respecter le délai d’exécution – 8 points

Fournir un planning prévisionnel d’exécution des travaux détaillé avec l’enchainement des différentes tâches en cohérence avec le planning prévisionnel joint au DCE,

Préciser les mesures prises pour respecter le planning prévisionnel,

Préciser la définition du chemin critique, et les risques associés liés aux délais d’exécution.

Analyser les co activités et l’enchainement des tâches au sein du lot et avec les autres corps d’état

# 2- Descriptif de l’organisation interne pour l’exécution des travaux – 3 points

Expliciter les moyens humains et matériels affectés à l’exécution des travaux :

Préciser le type et quantité des moyens matériels affectés aux travaux,

Préciser la composition des effectifs dédiés au chantier ainsi que la qualification et/ou expérience du personnel d’encadrement et le taux de présence de l’encadrement sur le chantier.

# 3-Dimentionnement des installations CVC – 7 points

Fournir un descriptif technique et mode opératoire pour la réalisation des installations CVC afin de démontrer la conformité aux Normes en vigueur et du juste dimensionnement électrique des installations. (Respect des bilans puissance).

# 4- Procédures d’essai et de contrôle. – 7 points

Détailler les modes et dispositions constructifs applicables à l’opération afin de s’assurer du respect des exigences en matière de respect des normes ICPE lié à la rubrique 2930-2 et des exigences ATEX.

Expliciter les dispositions prévues pour la mise en service et la mise au point des installations de CVC (procédures d’essais, réglages des débits, équilibrages hydrauliques et aérauliques, réglages de la régulation).

Préciser les mesures prises pour garantir l’accessibilité et la maintenabilité des équipements (implantation des organes de réglage, vannes, filtres, équipements de ventilation, organes de sécurité). Décrire le contenu des documents remis à l’exploitant (rapports d’essais, fiches de réglages, schémas, notices d’exploitation) ainsi que les modalités d’accompagnement à la prise en main des installations.