ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) POUR LA CONCPETION ET LA CONSTRUCTION DE QUARTIERS pour COURTES PEINES

Cahier des clauses particulieres (ccp)

dOCUMENT VALANT ccap ET cctp

SOMMAIRE

CHAPITRE I : GENERALITES	3

Article 1 CONTEXTE	3

Article 2 : Objet du marché	6

Article 3 Caractéristiques de l’accord cadre	8

Article 4 :  Pièces constitutives du marché	11

Article 5 : Obligations de confidentialité – Mesures de sécurité	11

CHAPITRE II : EXECUTION DES PRESTATIONS	12

Article 6 : Exécution de l’accord-cadre	12

Article 7 : Contenu des prestations	15

Article 8 : Modalités d’intervention	23

Article 9 : Délai et pénalités	28

CHAPITRE III : PRIX ET REGLEMENT	31

Article 10 : Prix	31

Article 11 : Modalités de règlement	32

CHAPITRE IV : DIVERS	34

Article 12 : Assurances	34

Article 13 : Arrêt de l’exécution du marché	35

Article 14 : Résiliation du marché	35

Article 15 Clauses de réexamen : Prolongation de délai / Commande en outre-mer / Réalisation d’un QCP en enceinte pénitentiaire	36

Article 16 : Règlement des différends	38

Article 17 : Exclusivité – conflits d’intérêts	38

Article 18 : Obligations du titulaire au titre du détachement des salariés	38

Article 19 : Dispositions relatives au travail dissimule et aux travailleurs détachés	39

Article 20 : Dérogations aux documents généraux	39

# : GENERALITES

Le présent marché a pour objet l’intervention du Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé, dans le cadre du projet de partenariat d’innovation pour la construction de quartiers courtes peines modulables et standardisés (QCP).

## CONTEXTE

L’Agence publique pour l’immobilier de la Justice (APIJ) a été missionnée pour le déploiement d’un programme immobilier innovant portant sur la conception et la construction de quartiers pour courtes peines.

Le type de marché retenu pour y répondre est un (ou plusieurs) marché(s) public(s) de partenariat d’innovation visant à rechercher et développer un (ou plusieurs) projet(s) de bâtiments structures pénitentiaires de pour courtes peines modulables et standardisés – QCP – puis construire ces bâtiments. La consultation relative à ce dernier est en cours, conformément aux articles L 2172-3, R 2172-20 à R 2172-32 du Code de la Commande Publique.

Le partenariat a pour objet de désigner au maximum trois partenaires et conclure avec eux des contrats de partenariat d’innovation distincts. Chaque Contrat de partenariat d’innovation est mono-attributaire.

Le Partenariat d’innovation conclu avec chaque partenaire est composé de deux phases :

- Phase n°1 : prestations de recherche et développement dont le prototypage. La Phase n°1 est d’une durée prévisionnelle indicative de cinq (5) mois ;

- Phase n°2 : accord-cadre de conception, fabrication et construction de 1500 places maximum de quartiers de courtes peines en France, d’une durée de quarante-huit (48) mois reconductible trois (3) fois pour une durée de douze (12) mois en application de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique et dans la mesure où le présent contrat nécessite des investissements à amortir sur une durée importante.

L’attention du titulaire est attirée sur la conduite en simultané de :

- La phase de recherche et développement avec un à trois partenaires.

- La phase d’acquisition / massification avec le suivi en simultané de plusieurs QCP portés par un à trois partenaires.

Les Phases n°1 et 2 devront permettre au(x) Titulaire(s) du chaque partenariat de fournir au maître d’ouvrage des Bâtiments QCP modulables et standardisés répondant aux axes d’innovation définis dans la consultation (er indiqués ci-après) et aux programmes fonctionnel, technique, mobilier et ergonomie du dossier de consultation.

Les partenaires seront notamment attendus sur les 5 axes d’innovation ci-dessous :

- Axe 1 - Axe d’innovation financier : Le coût de conception-réalisation d'un Bâtiment QCP de 200 places, ne pourra dépasser 135 000 €HT (date de valeur : mars 2025) par place, hors travaux de viabilisation et fondations profondes.

- Axe 2 - Délais en phase 2-Acquisition par site : Le délai d'exécution de l'ensemble des missions depuis la notification du marché subséquent sur un site donné jusqu'à la réception des travaux, ne pourra dépasser 21 mois, y compris un délai théorique d’obtention d’autorisation administrative de 4 mois pour l’Autorisation de travaux.

- Axe 3 - Universalité du dispositif : Le Titulaire saura réaliser un Bâtiment QCP de toute capacité sur tout site de France métropolitaine et bénéficiant d'une desserte routière compatible avec les convois exceptionnels de 1ère catégorie.

- Axe 4 - Capacité de massification : Le Titulaire aura la capacité d'assurer en simultané l'exécution des missions concernant un volume minimal d'au moins 400 places en conception et 800 places en réalisation.

- Axe 5 - Performance fonctionnelle et technique : à l'issue de la Phase 1 R&D, le concept immobilier ne doit présenter aucune incompatibilité vis-à-vis des contraintes de pérennité (pérennité de l’ouvrage mais aussi robustesse dans le cadre d’un usage pénitentiaire), d'exploitation, de sûreté et de sécurité d'une structure pénitentiaire pour courtes peines.

Conformément à l’article R. 2172-31 du Code de la commande publique, la mise en œuvre de la Phase n°2 du Partenariat, se limite à une faculté d'engagement pour le maître d’ouvrage.

- PHASE 1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

- ETAPE 1 – Avant-projet sommaire (APS) du premier de série

- ETAPE 2 – Avant-projet définitif (APD) du premier de série

- ETAPE 3 – Autorisations administratives (ADM) du premier de série

- ETAPE 4 – PROTOTYPAGE

- PHASE 2 – ACQUISITION (QCP 100, 150, 200, 250 places)

- Etude préparatoire de site (EPS)

- Avant-projet détaillé spécifique au projet et sa localisation (APD)

- Autorisations administratives spécifiques au projet et sa localisation (ADM)

- Projet (PRO)

- Études d’exécution (EXE)

- Visa des plans et direction de l’exécution des travaux (VISA & DET)

- Travaux (TVX)

- Mobilier (MOB)

- Signalétique (SIGN)

- Qualité environnementale des bâtiments (QEB)

- Garantie de parfait achèvement (GPA)

L’intervention du titulaire du présent accord-cadre portera sur 4 types d’opérations :

- Opérations A : QCP de 100 places,

- Opérations B : QCP de 150 places,

- Opérations C : QCP de 200 places,

- Opérations D : QCP de 250 places.

Le tableau ci-dessous illustre la conduite prévisionnelle du partenariat d’innovation et donc les missions qui seront commandées potentiellement en simultané au CSPS titulaire.

| Partenariat d’innovation n°1 (groupement notifié en 1er) Lot 1 | Partenariat d’innovation n°2 (groupement notifié en 2ème) Lot 2 | Partenariat d’innovation n°3 (groupement notifié en 3ème) Lot 3 |
| --- | --- | --- |
| Phase de recherche et développement R&D (Phase 1) Etudes de conception des quartiers pour courtes peines standardisés 100, 150, 200, 250 places dont prototype (sans localisation géographique définie, les QCP sont standards donc réalisables partout sur le territoire) Etudes de conception du QCP 1er de série (APS & APD) | Phase de recherche et développement R&D (Phase 1) Etudes de conception des quartiers pour courtes peines standardisés 100, 150, 200, 250 places dont prototype (sans localisation géographique définie, les QCP sont standards donc réalisables partout sur le territoire) Etudes de conception du QCP 1er de série (APS & APD) | Phase de recherche et développement R&D (Phase 1) Etudes de conception des quartiers pour courtes peines standardisés 100, 150, 200, 250 places dont prototype (sans localisation géographique définie, les QCP sont standards donc réalisables partout sur le territoire) Etudes de conception du QCP 1er de série (APS & APD) |
| Phase d’acquisition (Phase 2) Etudes de conception (PRO) et réalisation du 1er de série Etudes de conception (APD & PRO) et réalisation des autres QCP | Phase d’acquisition (Phase 2) Etudes de conception (PRO) et réalisation du 1er de série Etudes de conception (APD & PRO) et réalisation des autres QCP | Phase d’acquisition (Phase 2) Etudes de conception (PRO) et réalisation du 1er de série Etudes de conception (APD & PRO) et réalisation des autres QCP |

## : Objet du marché

L'Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice (APIJ) est un établissement public administratif spécialisé, placé sous tutelle du ministère de la Justice, qui lui confie la conception et la construction des grands projets immobiliers relevant des différentes directions du ministère (services judiciaires, administration pénitentiaire, …).

Le présent cahier des clauses particulières (CCP) porte sur la réalisation de missions coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS) du partenariat d’innovation réalisés sous maîtrise d’ouvrage APIJ pour la construction de quartiers pour courtes peines en France, selon la répartition ci-dessous :

La nature des prestations objet du présent accord cadre est décrite dans le présent CCP.

## Caractéristiques de l’accord cadre

  - Nature de l’accord cadre

Le présent marché public est un accord-cadre mono-attributaire.

Il s’exécutera pour partie par prix global et forfaitaire (phase 1) et pour partie par l’émission de bons de commande et pour partie par la conclusion de marchés subséquents (phase 2) dans les conditions décrites respectivement aux articles R2162-7 et suivants (marchés subséquents) et R2162-13 et suivants (bon de commande) du code précité.

  - Montant de l’accord-cadre

Pour la durée totale de l’accord-cadre, il a été fixé les montants suivants :

- Sans montant minimum

- Montant maximum sur toute la durée de l’accord-cadre : 300 000,00 € HT

  - Durée de l’accord-cadre

La durée de l’accord-cadre est indiquée à l’article 6 de l’acte d’engagement.

  - Missions confiées au coordonnateur SPS

Conformément aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son application, le présent marché porte sur la réalisation d’une mission de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS) relative à l’opération de bâtiment de 2ème catégorie au sens de l’article R. 4532-1 du Code du Travail pour le partenariat d'innovation dans le cadre de la construction de quartiers courtes peines en France.

Le marché comprend :

- l'analyse critique des offres remises par les candidats lauréats du partenariat d’innovation (niveau esquisse)

- la détermination des modalités pratiques de coopération avec les autres intervenants et ouverture du registre journal de coordination

- l’analyse des documents élaborés au cours de la phase de recherche et développement (APS, APD 1er de série…)  ainsi que ceux élaborés durant la phase de conception de la phase d’acquisition pour chaque projet de QCP spécifique (APD acquisition, PRO, autorisations administratives, …)

- la fourniture du PGCSPS, ouverture du registre journal, du cadre du DIUO

- l’avis sur les documents d’exécution des ouvrages (EXE)

- le suivi des phases de réalisation : la préparation de chantier, l’inspection commune initiale, la déclaration préalable, les travaux (analyse des documents d'exécution, participation aux réunions de chantier, visites, mise à jour du RJC et du PGCSPS, contrôles périodiques, etc.),  et la période de parfait achèvement.

Les quartiers pour courtes peines seront réalisés en tout ou partie par des procédés de construction hors-site. Cette configuration de production des ouvrages rend nécessaire l’intégration de la phase de préfabrication en usine comme partie intégrante du projet de QCP et de la mission de CSPS.

La mission du coordonnateur du présent marché portent tant sur la phase d’études de recherche et développement (y compris prototype), que sur les phases de réalisations (travaux), qui comprennent notamment les contrôles relatifs aux éléments hors-site.

Par « chantier » ou « site » dans les documents contractuels de l’accord-cadre, il est donc entendu le site de production en usine et le site de projet. La mission du CSPS porte bien sur la globalité du projet de QCP, éléments hors-site inclus.

La durée estimée des travaux en usine et in situ est estimée au global à 1 an et demi, pour la réalisation d’un projet sur un site donné. Le titulaire est réputé connaître toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité du chantier et à la santé des travailleurs pouvant s’appliquer à l’opération susvisée.

Le coordonnateur SPS intervient au plus tôt lors de la consultation initiée pour le partenariat d’innovation, pendant les phases de recherche et développement, durant la phase d’acquisition (regroupant la conception et l’exécution des ouvrages y compris VRD, voie d’accès). Sa mission s’achève à la fin de la période de garantie de parfait achèvement (16 mois), éventuellement prolongée.

  - Lieu d’exécution des prestations

L’intervention du coordonnateur SPS devra obligatoirement avoir lieu sur les localisations qui seront identifiées sur chaque bon de commande ou marché subséquent propre à chaque opération ainsi que sur les sites de production respectifs. Des réunions ou comités de pilotage pourront également être tenus au Kremlin-Bicêtre (94, locaux de l’APIJ).

  - Principes d’intervention du coordonnateur sécurité et prévention de la santé

Le coordonnateur SPS veille à ce que les principes généraux de prévention visés par l’article L.4531-1 du Code du Travail soient effectivement mis en œuvre.

Le coordonnateur SPS ne peut se substituer aux autres intervenants pour l’exécution des missions qui leurs incombent notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs.

L’intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des dispositions du Code du Travail, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.

Le coordonnateur SPS devra être en capacité d’anticiper sur l’événement et être un acteur dynamique par sa connaissance du dossier et des modes de réalisation.

Le cas échéant, le coordonnateur SPS tiendra compte, dans l’exécution de ses missions, du guide de préconisations de sécurité sanitaire publié par l’OPPBTP, ainsi que de ses éventuelles mises à jour.

  - Définition des parties

### Maître d’Ouvrage

Le maître d’ouvrage est l’APIJ. Il est usuellement appelé « maître d’ouvrage » ou « pouvoir adjudicateur » ou « l’acheteur ». Son représentant est le Directeur Général de l’APIJ.

Afin d’assurer une bonne coordination sur le projet du maître d’ouvrage, celui-ci est représenté par un chef de projet et/ou un directeur de programme.

Le maître d’ouvrage est domicilié en son siège social situé en Ile-de-France, actuellement au Kremlin-Bicêtre.

### Partenaire d’innovation

Les missions prévues sont indiquées à l’article 2 relatif à l’objet de l’accord-cadre.

### Assistant à maîtrise d’ouvrage

Le maître d'ouvrage peut, en tant que de besoin, confier des missions relevant de sa compétence et se faire représenter par un ou plusieurs organismes extérieurs, appelés « assistant du maître de l’ouvrage » ou « conducteur d’opération », suivant les règles de passation prévues par le code de la commande publique.

Ces missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pourront porter notamment, et de façon non exhaustive ni limitative, sur :

-	la conduite générale du projet (conduite financière et administrative du projet) ,

-	la procédure de permis de construire,

-	la validation des plans et échantillons au regard de leur conformité au programme,

-	le contrôle de la procédure de validation des plans avant exécution,

-	le contrôle de l’exécution du marché et des prestations qui en découlent,

-	le contrôle externe de qualité, relevant du maître de l’ouvrage,

-	la sûreté.

Les missions qui sont ainsi confiées aux différents assistants du maître de l’ouvrage, sont portées à la connaissance du titulaire du marché.

### Contrôleur technique

Les travaux sont soumis au contrôle technique, dans les conditions prévues par le titre II de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 modifiée, relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction. Le maître d’ouvrage va donc désigner un contrôleur technique qui interviendra pendant la conception et l’exécution des ouvrages jusqu’à la fin de la période de garantie de parfait achèvement éventuellement prolongée.

### Autres intervenants

Le maître d’ouvrage pourra se faire assister, en tant que de besoin, de bureaux d’études particuliers intervenants, à titre d’exemple, sur la sûreté, la géotechnique, les assurances, etc.

### Titulaire

Le titulaire est défini à l’acte d’engagement.

Le titulaire du présent marché s’engage, pour l’exécution de sa mission, à affecter le personnel prévu dans sa proposition tant au niveau de la qualification que de la durée d’affectation.

Dès la notification du présent marché, le titulaire désigne le responsable qualifié pour le représenter auprès du maître d’ouvrage, pour piloter la mission et pour signer au cours de l’exécution du marché tous les documents prévus au présent C.C.P. Il respectera les modalités de changement d’intervenant détaillées à l’article 8.2.1 du présent CCP.

En cas de changement de la personne physique responsable du contrôle de l’opération et par dérogation à l’article 3.4.3 du CCAG-PI, le titulaire propose au maître d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours à compter de la date d’envoi de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 3.4.3 du CCAG-PI.

L’accord du maitre d’ouvrage sur l’identité de la nouvelle personne physique doit être impérativement finalisé par une décision écrite du pouvoir adjudicateur adressée au titulaire.

Si le maitre d’ouvrage refuse le remplaçant, le titulaire dispose de 7 jours à compter de ce refus, pour lui proposer une autre personne physique. A défaut, ou si le maitre d’ouvrage récuse également ce remplacement, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de l’article 39 du CCAG-PI.

Le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a rédigés ou reçus à tout nouveau remplaçant désigné pour le remplacer ou lui succéder.

## :  Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du marché sont par ordre de priorité décroissante :

### Pièces particulières

- Pour chaque lot, l’acte d’engagement (AE) et ses annexes :

  - Annexe 1 : DPGF (phase 1 R&D) part forfaitaire ;

  - Annexe 2 : Le bordereau de prix unitaires (BPU) phase 2 acquisition ;

  - Annexe 3 : l’acte spécial de sous-traitance ;

- Le présent cahier des clauses particulières (CCP) et son annexe relatif au descriptif du prototype phase 1 R&D (annexe 1).

- Pour chaque lot, les bons de commande et marchés subséquents, y compris leurs annexes, au fur et à mesure de leur notification ;

- Le mémoire technique du titulaire dont les renseignements ne sont contractuels que s’ils vont au-delà des exigences du CCP.

### Pièces générales

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021,

- les documents techniques et réglementaires applicables à l’opération.

Les documents généraux applicables sont ceux en vigueur au 1er jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois est défini à l’acte d’engagement.

## : Obligations de confidentialité – Mesures de sécurité

### Obligations de confidentialité

Le titulaire du marché est tenu à une obligation de discrétion concernant tous les documents qui lui seront communiqués au cours de l’exécution du marché.

Il devra veiller à les maintenir confidentiels en prenant toutes les mesures nécessaires.

Le titulaire est tenu, ainsi que l’ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs, au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura connaissance durant l’exécution du marché, dont la divulgation serait préjudiciable à la sécurité du projet. Sauf précision contraire du pouvoir adjudicateur, tous les documents remis au titulaire sont réputés confidentiels.

Le titulaire s’engage donc à respecter les obligations suivantes :

- s’interdire toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise ou diffusion de documents à des tiers, sauf accord exprès du maître d’ouvrage ;

- ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l’exception de celles strictement nécessaires à l’exécution du marché, sauf accord exprès du maître d’ouvrage ;

- ne pas utiliser les documents et informations communiquées à des fins autres que celles spécifiées au présent marché, sauf accord exprès du maître d’ouvrage ;

- prendre les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du contrat, via notamment l’utilisation de dispositifs de verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données ;

- prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la conservation et l’intégrité des documents et informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment l’emploi d’armoires fortes, de mise sous alarme et de gardiennage des locaux ;

- signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation de l’incident, toute défaillance de ce dispositif  (perte ou vol de documents dont le caractère secret lui aura été notifié ou intrusion malveillante dans le système informatique);

- procéder, en fin de contrat, à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies, sauf instruction contraire du MOA ;

- remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions prévues à l’article 9 du présent CCP, la responsabilité du titulaire pourra également être engagée sur la base des dispositions de l’article 226-13 du Code pénal.

### Mesures de sécurité

Le titulaire et ses sous-traitants s’engagent à détenir tous les supports physiques d’information relatifs à l’opération dans un ou des lieux sécurisés par leurs soins (papier, serveur informatique, sauvegarde sur périphériques informatiques).

Les documents informatiques doivent être conservés sur un serveur lui-même sécurisé face aux vols informatiques depuis l’intranet et l’internet. Sur demande explicite du maître d’ouvrage, la communication des documents par courriel, ou sur tout support informatique peut faire l’objet d’un cryptage des données par un logiciel freeware (libre de droits) fonctionnant sur le système d’exploitation Windows ©.

La communication postale de tout support d’informations est proscrite, sauf autorisation préalable du maître d’ouvrage.

Tous les documents destinés à être détruits doivent être broyés au préalable.

# : EXECUTION DES PRESTATIONS

## : Exécution de l’accord-cadre

    - Modalités d’exécution

Le présent accord-cadre est déclenché par sa notification au titulaire.

  - Connaissance des conditions d’exécution des prestations

Le titulaire est réputé, avant la remise de son offre :

- Avoir apprécié les conditions d'exécution des prestations et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités ;

- Avoir examiné toutes les indications des documents du dossier de consultation, s'être assuré qu'elles sont suffisantes et concordantes, et avoir obtenu, le cas échéant, tous les renseignements complémentaires auprès du pouvoir adjudicateur.

  - Modalités d’exécution des commandes

Toutes les stipulations contractuelles ne pouvant être fixée préalablement, l’accord-cadre s’exécutera :

- Par bons de commandes, pour les missions décrites dans le BPU, au fur et à mesure de la survenue des besoins ;

- Par marchés subséquents pour les missions qui feront l’objet d’une demande de devis de la part de la maitrise d’ouvrage, établis dès que cela sera possible avec la limite des prix plafonds définis au BPU.

    - Commandes exécutées par bons de commandes

Le bon de commande précisera le type d’opération de travaux (A, B, C, D), les éléments de missions et/ou les sous-éléments de mission le cas échéant, la localisation le cas échéant, le délai, la quantité et le montant des prestations en application des prix figurant dans le bordereau des prix unitaires (BPU).

A ce titre, les bons de commande préciseront notamment :

- La référence de l’accord-cadre ;

- Le numéro du bon de commande ;

- Le lieu d’exécution ;

- La durée du bon de commande ;

- Les délais d’exécution ;

- Les missions de contrôle technique à réaliser ;

- Le montant du bon de commande ;

Le cas échéant, le titulaire indique en retour au maitre d’ouvrage la répartition des missions et prix associés par co-traitant, dans la limite du montant du bon de commande, signée par l’ensemble des membres du groupement dans un délais de 15 jours après la notification du bon de commande. A défaut, une répartition financière égalitaire entre chaque co-traitant sera appliquée.

    - Commandes exécutées par marchés subséquents

Le pouvoir adjudicateur, lors de la survenance du besoin, adressera au titulaire de l’accord- cadre les informations sur les caractéristiques et l’ampleur des prestations, ainsi que les modalités d’exécution des prestations non fixées dans l’accord-cadre et lui demandera d’établir une proposition technique et financière intégrant les éventuelles répartitions entre co-traitant.

La date limite de réception de cette proposition sera précisée dans la demande.

Le titulaire s’engage à adresser une offre à l’ensemble des demandes. Cette obligation s’applique notamment dans le cas où le pouvoirs adjudicateur lance simultanément plusieurs demandes aux mêmes dates. Tout manquement du titulaire quant aux obligations mentionnées ci-avant entrainera l’application des pénalités à l’article 10 du présent CCP.

L’offre du titulaire doit être datée et signée.

Cette offre est validée par le pouvoir adjudicateur par la conclusion et la notification du marché subséquent au titulaire de l’accord cadre.

Les marchés subséquents préciseront notamment :

- La référence de l’accord-cadre ;

- Le numéro du marché subséquent ;

- Le lieu d’exécution ;

- La durée du marché subséquent

- Les modalités et les délais d’exécution ;

- Les caractéristiques des prestations à réaliser ainsi que les quantités ;

- Le montant du marché subséquent ;

- L’éventuelle répartition entre co-traitant ;

  - Modalités en cas de changement de type d’opération

Dans le cas où le type (calibrage) d’une opération évolue par rapport au type commandé lors de l’émission d’un bon de commande du Partenariat d’innovation (ex : un QCP de 150 places évolue vers un QCP de 250 places), la mission du CSPS pourra être revue.

Selon l’évolution des besoins, un bon de commande complémentaire pourra être notifié au titulaire afin de faire évoluer le montant global de la mission commandée initialement en cohérence avec les prix définis au BPU pour le type d’établissement final.

Pour chaque mission, le montant total du bon de commande initial sera, au maximum, égal au montant de la mission pour le type d’opération final.

A cette occasion, il sera également tenu compte, via le chiffrage d’une mission complémentaire, des éventuelles reprises d’études qu’induiraient ce changement de type d’établissement.

  - Validation des documents et avis remis par le titulaire – délais de vérification

Par dérogation à l'article 28.2 du C.C.A.G.-P.I., la décision d’admission, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents ou avis doit intervenir avant l'expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de l'accusé de réception par l’APIJ du document ou avis à réceptionner.

Cette validation peut être donnée par tout moyen.

L’absence de validation du maître d’ouvrage dans le délai ne vaut pas validation tacite.

En cas de rejet ou d'ajournement, l’APIJ dispose, pour donner son avis, après présentation par le titulaire des documents ou avis modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus.

Par dérogation à l’article 28.5 du CCAG PI, le titulaire n’est pas informé des jours et heures fixés pour les vérifications.

  - Achèvement de la mission

Les interventions du coordonnateur SPS s’achèvent à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement du marché de travaux. Par dérogation à l’article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux 2021), la durée de la GPA est de 16 mois. Cette période, d’une durée initiale de seize (16) mois, peut être prolongée par décision du pouvoir adjudicateur. Dans cette hypothèse, dont le CSPS sera avisé, ses obligations contractuelles seront maintenues pendant la durée de cette prolongation.

L’achèvement de la mission du titulaire fera l’objet d’un procès-verbal établi sur sa demande, par le représentant du maître de l’ouvrage, signé par le pouvoir adjudicateur, et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

## : Contenu des prestations

Les missions du titulaire sont décomposées en 14 phases techniques au sens de l’article 22 du CCAG-PI.

### CONSULTATION

### Les missions ci-dessous concernent les opérations de type A (100 places), B (150 places), C (200 places), D (250 places).

### Mission 0 - M0 - Analyse critique des offres

- Le coordonnateur S.P.S. réalise une analyse critique des projets lauréats, du point de vue de la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, des modalités d’intervention ultérieure sur les ouvrages. Dans le rapport contenant cette analyse, le CSPS propose les modifications et ajustements qui lui semblent nécessaires vis-à-vis des points analysés.

- Il participe à une réunion de mise au point avec le(s) lauréat(s), dans les locaux de l’APIJ au Kremlin-Bicêtre. Il analyse les documents mis à jour remis par le lauréat afin de vérifier que les modifications actées lors de la phase de mise au point ont bien été prise en compte.

### RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

### Les missions ci-dessous concernent les opérations de type A (100 places), B (150 places), C (200 places), D (250 places).

### Mission 1 - M1 – Modalités pratiques de coopération

- Après la notification du marché et dans un délai précisé à l’article 9 du présent CCP, le coordonnateur SPS doit proposer au maître d’ouvrage les modalités pratiques de sa coopération avec les autres intervenants pour exécuter sa mission.

- Sur la base de ces propositions, le maître d’ouvrage arrête les modalités pratiques de coopération et les diffusent à l’ensemble des intervenants de l’opération.

### Mission 2 – M2 – Ouverture du Registre Journal de la Coordination (RJC)

- Conformément à l’article R.4532-12 du Code du Travail, le coordonnateur SPS ouvre le Registre Journal de la Coordination (RJC).

- Le registre journal se présente comme un cahier à pages numérotées dans lequel le coordonnateur SPS consigne dans leur ordre chronologique et fait viser par les intéressés tous les événements liés à la Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.

- Ce cahier est complété par des annexes auxquelles il est fait référence.

- En phase de conception, sont consignés :

- tous les avis, observations ou notifications qu’il juge nécessaire de faire, ainsi que les réponses éventuelles,

- tous les événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers d’études et les suites qui leur sont données.

- Le coordonnateur SPS complète et fait viser le RJC conformément à l’article R.4532-38 du Code du Travail.

### Missions 3 à 4 – Avis sur les documents d’étude en APS (M3), APD (1er de série) (M4)

- Le coordonnateur SPS formule un avis écrit au maître d’ouvrage sur les documents d’étude. Cet avis porte sur le respect des principes généraux de prévention visés par le Code du Travail, tant sur les interventions prévues pendant les travaux que sur les interventions ultérieures sur les ouvrages telles qu’elles résultent de la conception du maître d’œuvre. Ce dernier point fera l’objet d’une attention toute spécifique du coordonnateur SPS, et son analyse remise à chaque phase de conception devra être sur ce point particulièrement détaillée, en fonction du niveau d’avancement des études.

### Missions 5 à 6 – Suivi des études d’exécution (M5) et de la réalisation (M6) du prototype

- Avis sur le prototype qui intègrera la rédaction d’un rapport avec préconisation de corrections le cas échéant. Voir annexe 1 du CCP pour le descriptif du prototype.

- Spécificités des Missions M3 à M6 : La phase 1 de R&D porte avant tout sur la définition d’un concept standardisé devant faire l’objet d’un déploiement massifié sur différents sites en phase 2 d’acquisition (temps de « recherche »).

- En phase 1, la réalisation des études d’APS et d’APD d’un premier de série accompagne la définition du concept (temps de « développement »).

- En complément de l’analyse des dossiers d’APS / APD du premier de série et des études d’exécution du premier de série, il est attendu du titulaire que son analyse porte également sur les éléments produits par le partenaire pour décrire et développer son concept en vue de la phase 2 acquisition / massification.

### ACQUISITION

### Les missions ci-dessous sont applicables pour chaque type d’opération définies dans le BPU (A 100 places, B 150 places, C 200 places, D 250 places).

### Missions 7 – Avis sur les documents d’étude APD (phase 2 acquisition) (M7) et PRO (M8)

- Le coordonnateur SPS formule un avis écrit au maître d’ouvrage sur les documents d’étude. Cet avis porte sur le respect des principes généraux de prévention visés par le Code du Travail, tant sur les interventions prévues pendant les travaux que sur les interventions ultérieures sur les ouvrages telles qu’elles résultent de la conception du maître d’œuvre. Ce dernier point fera l’objet d’une attention toute spécifique du coordonnateur SPS, et son analyse remise à chaque phase de conception devra être sur ce point particulièrement détaillée, en fonction du niveau d’avancement des études.

### Mission 9 – M9 - Préparation de chantier, Phase A

### Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)

- Le titulaire du marché doit établir un Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS).

- Le cadre du PGCSPS est défini par l’article R.4532-44 du Code du Travail.

- Le PGCSPS comportera les mesures de protections collectives à mettre en œuvre.

- Le PGCSPS porte également sur les mesures prévues aux articles R.4533-1 à R.4533-5 du Code du Travail relatifs aux Voies et Réseaux Divers (VRD) du chantier.

- Le coordonnateur SPS détermine dans le PGCSPS les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

- Le coordonnateur SPS définit les sujétions afférentes à la mise en place et à l’utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques, et mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d’état ou de métier qui auront à intervenir sur le chantier.

- Le coordonnateur SPS complète et adapte le PGCSPS en fonction de l’évolution des études et des travaux. Il en fait mention au Registre Journal de la Coordination.

### Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)

- Le titulaire du marché doit établir un Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.I.U.O).

- Son cadre est défini par les articles R.4532-95 et 96 du Code du travail.

- Le Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO) rassemble les mesures à prendre de manière à faciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures, en collaboration avec le maître d’œuvre chargé de la mise en place de l’exploitation et de la maintenance.

- Le DIUO a pour objet de préconiser l’ensemble des précautions à prendre en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs pour les interventions ultérieures sur l’ouvrage par nature de travaux.

- Il comporte notamment les dispositions prises pour :

- le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R.4214-2 ;

- l'accès en couverture et notamment :

  - les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;

  - les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes ;

  - les chemins de circulations permanents pour les interventions fréquentes ;

- faciliter l'entretien des façades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ;

- faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour :

  - le ravalement des halls de grandes hauteurs ;

  - les accès aux cabines d'ascenseurs ;

  - les accès aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire ;

Il indique également les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des travaux d'entretien lorsque ces locaux ont été aménagés à cet effet.

Le coordonnateur S.P.S. complète et adapte le D.I.U.O. au fur et à mesure de la remise des études d'exécution et de l'avancement du chantier.

### Mission 10 – M10 - préparation du chantier, phase B

### Passation des consignes entre la phase conception et la phase réalisation

Le cas échéant, le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu’il a rédigés ou reçus, au coordonnateur en phase de réalisation désigné pour lui succéder ou, à défaut, au maître d’ouvrage.

Il doit établir pour cela un procès-verbal dans un délai précisé à l’article 9 du présent CCP à compter de la demande du maître d’ouvrage.

Le coordonnateur SPS en phase de réalisation accuse réception de l’ensemble des documents relatifs à la Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.

### Missions du CSPS

Pendant la phase préparatoire du chantier, le coordonnateur SPS :

- tient le registre-journal de la coordination ;

- transmet le plan général de coordination (PGC) à tous les intervenants ;

- adapte le PGC à l’installation de chantier proposée par chaque entreprise et acceptée par l’entreprise générale et au calendrier de travaux définitifs notifié par ordre de service aux entreprises ;

- harmonise le PGC en fonction des Plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ;

- collecte les PPSPS de l’ensemble des entreprises présentes sur le site ; celles-ci devront obtenir l’aval du coordonnateur SPS qui vise le document accepté et formule ses remarques par écrit (Code du travail, art. R.4532-48) ;

- diffuse les PPSPS des entreprises chargées des prestations de gros œuvre aux autres entreprises appelées à intervenir sur le site.

### Coordination des activités - Inspection commune de chantier

Le coordonnateur S.P.S. doit organiser entre les différentes entreprises, (y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier), la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations et matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs.

A cet effet, il doit, notamment, procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune. Il est précisé que cette inspection commune ne peut avoir lieu avant que le maître d’ouvrage n’ait accepté le sous-traitant, et il revient au coordonnateur SPS de vérifier ce point auprès du maître de l’ouvrage.

Au cours de cette inspection sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs pour l'ensemble de l'opération.

Cette inspection commune a lieu avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs.

L'inspection peut être renouvelée si le coordonnateur S.P.S. le juge nécessaire.

### Déclaration préalable

Le coordonnateur SPS doit assister le maître d’ouvrage dans la rédaction de la déclaration préalable.

Il recueille auprès des différents partenaires l’ensemble des informations et fournit au Maître de l’Ouvrage, pour transmission à l’inspecteur du travail et aux organismes visés à l’article L.4532-1 du code du travail, la déclaration préalable. Cette déclaration, en application de l’article R.4532-3 du même code, doit être adressée avant le début des travaux.

### Mise à jour du DIUO

Après la période de préparation, le coordonnateur SPS doit communiquer au maître d’ouvrage le cadre du DIUO renseigné par les entreprises avec les premières informations qu’elles ont fournies.

### Mission 11 – M11 - Travaux phase A

### Avis sur les documents d’exécution des ouvrages

Le coordonnateur SPS doit analyser tout document d’exécution, et remettre ses observations écrites au maître d’ouvrage.

Il est précisé que qu’une gestion électronique des documents d’exécution sera demandée à chaque entreprise titulaire d’un partenariat d’innovation. Les avis du coordonnateur SPS devront être remis par l’intermédiaire de cette plateforme. Il est en particulier précisé que le coordonnateur SPS ne recevra pas en version papier les documents d’exécution. Le Titulaire du présent marché devra utiliser ce système pour accéder aux documents d’études et pour diffuser les documents et avis prévus dans le cadre de l’exécution de ses missions.

Le coordonnateur SPS dispose d’un délai défini à l’article 9 du présent CCP, à compter de la réception de chaque document d’étude établi par les entreprises, pour formuler un avis au maître d’ouvrage. Cet avis porte sur le respect des principes généraux de prévention visés par le Code du Travail.

### Mission 12 – M12 - Travaux phase B

### Programme prévisionnel d’intervention sur le chantier

Dès que le programme d'exécution des travaux est établi, le coordonnateur S.P.S. doit remettre au Maître de l’Ouvrage son programme prévisionnel d'intervention sur le chantier.

En tout état de cause, il doit participer à toutes les réunions, en particulier de chantier pour les sujets qui le concernent, nécessaires à la bonne exécution de sa mission.

### Compte-rendu d’avancement de la mission CSPS

A la fin de chaque mois, il doit remettre au Maître de l’Ouvrage un compte rendu de l'avancement de l'exécution de sa mission.

Dès l'ouverture du chantier, un exemplaire du Registre Journal de la Coordination et du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé est consultable dans le bureau de chantier.

### Cadre général de la mission du coordonnateur SPS en phase de réalisation

Le coordonnateur SPS en phase chantier doit contribuer, dans le cadre de la mission qui lui est confiée, à l’élaboration du projet d’exécution en proposant au Maître de l’Ouvrage ou à son représentant, l’ensemble des éléments, pièces, modèles de documents se rapportant à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs sur le chantier et en particulier les éléments qui figureront dans les pièces écrites du PRO, afin de permettre aux entreprises de prendre connaissance des conditions de sécurité et de protection de la santé exigées pour l’opération (notamment les modalités de prise en charge par les différents corps d’état des dispositions retenues):

- les modalités pratiques de coopération en matière de Sécurité et de Protection de la Santé,

- les obligations de l’entreprise et de ses sous-traitants éventuels en matière de Sécurité et de Protection de la Santé,

- le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs,

- le projet de règlement intérieur du Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de travail.

Le coordonnateur SPS doit s’assurer que les sujétions afférentes à la mise en place et à l’utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques, respectent les contraintes de sécurité des travailleurs du chantier et du public et mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d’état ou de métier qui auront à intervenir sur le chantier.

### Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)

Le coordonnateur SPS doit compléter et adapter le PGCSPS en fonction de l’évolution du chantier et en fait mention au registre journal. Il communique au fur et à mesure ces modifications au maître d’œuvre et aux entreprises de travaux.

Le coordonnateur SPS doit harmoniser et intégrer dans le PGCSPS les Plans Particuliers de Sécurité et de protection de la santé des travailleurs (PPSPS) remis par le titulaire du marché de travaux et ses sous-traitants. Il communique au fur et à mesure ces modifications aux entreprises et au maître d’ouvrage.

La périodicité de ces mises à jour ne devra pas être supérieure à 4 mois.

Les sous-traitants agréés doivent remettre leur PPSPS au coordonnateur avant de pouvoir accéder au chantier.

### Coordination des activités - Inspection commune de chantier

Le CSPS, doit procéder avec chaque entreprise susceptible d’intervenir, y compris les entreprises sous-traitantes, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune.

Le coordonnateur S.P.S. veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent.

### Mise à jour du dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)

Le coordonnateur SPS doit compléter et adapter le DIUO, dont le contenu a été précisé ci-avant, au fur et à mesure de la remise des études d’exécution ainsi que lors de la remise des dossiers des ouvrages exécutés. Il comporte notamment :

Le cas échéant le nettoyage des surfaces vitrées en élévation en application de l’article R.4214-2 du Code du Travail ;

Les dispositions pour faciliter les travaux d’entretien intérieur.

Après la fin des travaux, le coordonnateur SPS communique le DIUO complété au maître d’ouvrage.

### Registre Journal de la Coordination (RJC)

Les dispositions définies à l’article relatif aux Missions 2/9/16 (M2/M9/16) - Ouverture du Registre Journal de la Coordination (RJC) sont applicables de la même manière par le titulaire du marché en phase travaux. Elles sont complétées par les dispositions suivantes.

Dès l’ouverture du chantier, le Registre Journal de la Coordination et un exemplaire du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé sont consultables dans les installations du chantier mis en place par la ou les entreprise(s).

Le coordonnateur SPS fait un rapport mensuellement ou dès qu'il le juge nécessaire au maître d’ouvrage des éléments portés au RJC. Ce rapport est à fournir dans les délais indiqués au présent CCP.

### Inspections de chantier

Le coordonnateur SPS procède à des inspections de chantier, à une fréquence a minima hebdomadaire, pour veiller :

- à l’application, par chaque entreprise, des dispositions prévues dans le marché et dans son Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ;

- au respect des règles de sécurité définies par la réglementation en la matière ou dans le Plan général de coordination ;

Chacune de ces inspections fait l’objet d’une inscription au registre-journal.

Un extrait du registre journal est adressé aussi tôt que possible à tous les intervenants dès qu’un manquement est constaté.

### Accès au chantier

Le coordonnateur S.P.S. ayant déterminé dans le PGCSPS les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier, est en charge de rappeler leurs obligations en la matière aux entreprises.

Il procède à des contrôles pour vérifier que ces dispositions sont mises en œuvre et respectées.

Il signale sans délai au maître d’ouvrage toute situation qui lui semble litigieuse.

### Interférences avec les activités d'exploitation extérieures à l’ouvrage

Pour les travaux portant sur des ouvrages situés à proximité d'activités extérieures d'exploitation, le Maître de l’Ouvrage et le coordonnateur S.P.S. prennent les mesures édictées par l'article R.4532-14 du Code du Travail.

Suite à l'inspection commune avec le chef d'établissement concerné et après concertation avec lui, le coordonnateur S.P.S. propose au Maître de l’Ouvrage les mesures à prendre pour tenir compte des activités d'exploitation du site. Après accord du Maître de l’Ouvrage, le coordonnateur insère ces mesures dans le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé.

### Autres prestations du coordonnateur SPS

En complément des prestations définies ci-dessus, le coordonnateur SPS doit, pendant la phase réalisation les prestations suivantes :

- Etablissement des statistiques d’accidents de travail ;

- Analyse des rapports d’accidents établis par les entreprises pour proposer toute mesure utile à leur non-renouvellement ;

- Examen des mesures envisagées pour satisfaire aux demandes des organismes officiels ;

- Assistance au maître de l’ouvrage dans les réunions éventuellement organisées sur ce thème avec les partenaires publics.

### Mission 13 – M13 - Phase réception des travaux

Dans un délai indiqué à l’article 9 du présent CCP, le coordonnateur SPS remet au maître de l’ouvrage (en version papier et numérique) le Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) provisoire. Cette transmission fait l’objet d’un bordereau d’envoi.

Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) comporte notamment :

- Tous les documents tels que les plans et notes techniques de nature à faciliter l’intervention ultérieure sur l’ouvrage ;

- Le dossier de maintenance des éléments de sécurité mis en place pour l’intervention ultérieure sur l’ouvrage (localisation, durabilité et caractéristiques précises des éléments de sécurité mis en place pour la maintenance) ainsi que le dossier de maintenance des lieux de travail tel que défini à l’article R.4211-3 du Code du travail. Le dossier de maintenance est élaboré par le maître d’œuvre dans le cadre de sa mission exploitation maintenance ;

- Une notice générale d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (élaborée par le coordonnateur SPS) et recensant les mesures de sécurité à mettre en œuvre en cas d’intervention ultérieures sur l’ouvrage.

### Mission 14 – M14 - Phase de garantie de parfait achèvement (GPA)

### Interférences avec les activités d’exploitation

Le coordonnateur SPS doit proposer au maître d’ouvrage les dispositions à soumettre au chef d’établissement pour qu’il arrête les conditions particulières d’exploitation de l’établissement pendant leur parfait achèvement, en application de l'article R.4532-14 du Code du Travail.

A chaque intervention d’entreprise (levée de réserves, correction de désordre ou de dysfonctionnement…), le coordonnateur SPS assure la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, notamment vis-à-vis des utilisateurs et usagers de l’ouvrage.

### Mise à jour du DIUO à l’achèvement de la période de garantie de parfait achèvement

Dans un délai indiqué à l’article 9 du présent CCP, le coordonnateur SPS doit remettre au maître de l’ouvrage, en trois exemplaires papier et en version numérique, le Dossier d’intervention ultérieure (DIUO) définitif. Cette transmission fait l’objet d’un bordereau d’envoi.

### Mission X (MX) – Mission complémentaire

Pour la réalisation de prestations non comprises dans les missions décrites ci-avant, et relatives aux missions de CSPS, le pouvoir adjudicateur disposera de la possibilité de missionner le titulaire du présent accord-cadre.  Les prestations concernées dans ce cadre peuvent notamment porter sur les cas de figure suivants (liste non limitative) :

- Ajournement d’une phase d’étude ;

- Toute autre prestation complémentaire.

Sur la base des prix journaliers proposés au BPU, les durées d’intervention seront négociées entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur. Cette nouvelle mission sera commandée par l’émission d’un marché subséquent.

## : Modalités d’intervention

### Autorité du coordonnateur SPS

### Phase de conception

Le coordonnateur SPS peut intervenir dans toute réunion organisée en phase de conception par le maître d’ouvrage ou son représentant ou par les groupements titulaires du partenariat d’innovation.

Il peut demander aux groupements titulaires du partenariat d’innovation tout document utile au déroulement de sa mission. Celui-ci est tenu de répondre à cette demande.

Il peut intervenir de la même manière auprès de tous les autres intervenants dans le projet.

Il peut demander au cours de la phase de conception au maître d’ouvrage d’ordonner que des études ou documents soient réalisés, modifiés ou complétés s’il considère que cela est nécessaire à la prise en compte des questions relatives à sa mission, tant en ce qui concerne la phase de réalisation des ouvrages qu’en ce qui concerne leur exploitation ultérieure. Ces demandes qui seront adressées par écrit au maître d’ouvrage seront motivées sur le plan technique et réglementaire.

### Phase de réalisation

Le coordonnateur SPS doit informer le maître d’ouvrage sans délai et, par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des manquements graves aux obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre Journal de la Coordination (RJC).

Cette information doit être confirmée par écrit (courriel suivi d’un courrier avec accusé de réception).

Pour exercer sa mission, le coordonnateur peut demander tout document utile à la compréhension de la situation ou proposer au maître d’ouvrage qu’une réunion spécifique soit organisée pour définir avec l’entreprise les mesures à prendre.

Dans le cas où il constaterait des situations de danger lors de ses visites sur le chantier, menaçant la sécurité ou la santé des travailleurs, le coordonnateur SPS intervient auprès de l’entreprise générale ou son représentant sur le chantier et auprès des entreprises concernées pour définir avec elles les mesures à prendre pour supprimer le danger. Néanmoins, la décision concernant les suites à donner à son constat demeure de la responsabilité des groupements.

En cas de danger grave et imminent qu’il constaterait, il peut, si cela est la mesure appropriée, arrêter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arrêts et des mesures préconisées est consignée au registre journal. Les reprises décidées par le maître d’ouvrage, après avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et l’un des intervenants cités à l’article 3.3.6 du présent CCP est soumis au maître d’ouvrage.

### Moyens donnés au coordonnateur SPS

Les moyens dont le coordonnateur SPS dispose contractuellement sont définis ci-après.

En tout état de cause, si le coordonnateur de sécurité constate à quelque moment que ce soit, que les moyens mis à sa disposition ne sont pas suffisants pour le bon exercice de sa mission, il devra en avertir au plus vite et sous la forme d’un mémoire motivé le maître de l’ouvrage ou son représentant.

### Moyens apportés par les prescriptions du CCAP du marché partenariat d’innovation

Le CCAP relatif à la phase de recherche et développement ainsi qu’à la phase d’acquisition imposent aux titulaires du partenariat d’innovation, la prise en compte de la mission du coordonnateur SPS et précisent certaines modalités de la coopération à établir entre eux, le coordonnateur SPS et le maître d’ouvrage.

Le coordonnateur s’appuiera sur ces obligations contractuelles au cours de la réalisation de sa mission et informera le maître d’ouvrage en temps réel des difficultés rencontrées ou manquements des titulaires à cet égard. Il proposera, le cas échéant, un projet de courrier de mise en demeure à adresser par le maître d’ouvrage ou la mise en œuvre de sanctions ou pénalités prévues dans ce marché.

### Libre accès

Le coordonnateur SPS a libre accès :

à tous les documents d’étude et à toutes les réunions concernant la conception des ouvrages ;

au chantier en respectant les principes de sécurité ;

aux bureaux de chantier et au matériel mis à disposition du maître d’ouvrage pour ses différentes réunions. Ce libre accès n’autorise pas le titulaire à utiliser les moyens téléphoniques, télématiques et de reproduction pour les besoins de sa mission et notamment pour la diffusion de documents, comptes rendus, DIUO, etc.

### Dispositions prises par le maître d'ouvrage

### Phase de conception

  - Le maître d’ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au coordonnateur SPS :

    - tous les documents d’étude relatifs à la mise au point de l’esquisse, de l'avant-projet sommaire, des études d'avant-projet définitif et de projet,

    - l’ensemble des documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs,

    - tous les documents d’exécution des ouvrages,

    - le calendrier de l'ensemble de l'opération,

    - l’ensemble des documents et ordres de services relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs,

    - la copie des déclarations d’accidents de travail,

    - par les différents titulaires des contrats de travaux qu’il a conclus, les effectifs prévisionnels affectés au chantier,

  - Le maître d’ouvrage prend également toute mesure pour que soit informé le coordonnateur SPS de toutes les réunions organisées par le maître d’œuvre et auxquelles il est systématiquement invité. Il est destinataire des comptes rendus de ces réunions.

  - Il prend également toute disposition pour que le coordonnateur SPS puisse se faire communiquer tous autres documents et informations, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents intervenants concernés (groupements titulaires du partenariat d’innovation, bureau de contrôle technique, consultant technique, etc...) et en particulier :

    - les mesures d’organisation générales du chantier envisagées par les groupements titulaires du partenariat d’innovation en vue de leur intégration dans le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé.

    - par les groupements titulaires du partenariat d’innovation, tout document qu’il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (PPSPS).

### Phase de réalisation

  - Le maître d’ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au coordonnateur SPS :

    - l’ensemble des documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;

    - tous les documents d’exécution des ouvrages ;

    - les calendriers de l’exécution de l’ensemble des travaux y compris ceux des travaux de levées de réserves et de parfait achèvement ;

    - l’ensemble des documents et ordres de services relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;

    - la copie des déclarations d’accidents de travail ;

    - par les différents cocontractants du maître d’ouvrage, la liste, tenue à jour, des personnes qu’il a autorisées à accéder au chantier ;

    - par les différents titulaires des contrats de travaux qu’il a conclus, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

  - Le maître d’ouvrage prend également toute mesure pour que le coordonnateur SPS soit informé :

    - de toutes les réunions organisées par le maître d’œuvre, l’entreprise ou par son responsable de l’Ordonnancement-Coordination-Pilotage du Chantier (OPC) et auxquelles il est systématiquement invité sans qu’une convocation formelle lui soit nécessairement adressée ;

    - il est destinataire des comptes rendus de ces réunions ;

    - de l’intervention de toute entreprise au titre de la « garantie de parfait achèvement » prévue par l’article 44.1 du CCAG-Travaux ;

  - Il prend également toute disposition pour que le coordonnateur SPS puisse se faire communiquer tous autres documents et informations, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents intervenants concernés (groupements titulaires du partenariat d’innovation, bureau de contrôle technique, consultant technique, etc...) et en particulier :

    - les mesures d’organisation générales du chantier envisagées par l’entreprise en vue de leur intégration dans le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;

    - tout document qu’il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (PPSPS).

### Conditions d’exécution

### Changement d’intervenant

Dès la notification du présent marché, le titulaire désigne le responsable qualifié pour le représenter auprès du maître d’ouvrage, pour piloter la mission et pour signer au cours de l’exécution du marché tous les documents prévus au présent C.C.P.

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matière de SPS - de niveau 2 défini par l’article R. 4532-23 et R. 4532-24 du Code du Travail - doit, en permanence pendant toute la durée du marché, posséder l’attestation requise par l’article R. 4532-31 du Code du Travail sous peine de résiliation immédiate du marché pour faute du titulaire (cf. article 14.3 ci-après).

Le titulaire s’engage à maintenir pendant toute la durée du marché, la même personne physique comme coordonnateur SPS, ou son remplaçant à l’occasion d’indisponibilité temporaire. Le mémoire technique identifie précisément ces personnes physiques.

Sauf accord du maître d’ouvrage, le titulaire ne doit remplacer la personne physique qu’à l’occasion d’indisponibilité temporaire de celle-ci qui n’est pas du fait du titulaire.

En cas d’indisponibilité définitive qui n’est pas du fait du titulaire, la nouvelle personne physique désignée par le titulaire (y compris son suppléant) doit être acceptée par le maître d’ouvrage.

Par dérogation à l’article 3.4.3 du CCAG-PI :

le titulaire propose au maître d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours à compter de la date d’envoi de l’avis prévu au 3.4.3  du CCAG-PI ;

l’accord du maître d’ouvrage sur l’identité de la nouvelle personne physique désignée doit être impérativement formalisé par une décision écrite du Pouvoir Adjudicateur.

Si le maître d’ouvrage refuse le remplaçant, le titulaire dispose de 7 jours à compter de ce refus pour lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maître d’ouvrage récuse également ce remplaçant, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de l’article 39 du CCAG-PI.

Le coordonnateur SPS assure - dans un délai de 10 jours à compter de la demande du maître d’ouvrage - le passage des consignes et la transmission des documents qu’il a rédigés ou reçus, à tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui succéder ou, à défaut, au maître d’ouvrage.

Il établit pour cela un procès-verbal.

Le nouveau coordonnateur SPS accuse réception de l’ensemble des documents relatifs à la Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.

Il s’engage pareillement à faire connaître au représentant du pouvoir adjudicateur toutes modifications intéressant la structure juridique ou économique de l’entreprise visées à l’article 3.4.2 du CCAG-PI.

### Déroulement de la mission sur le chantier

Dès que le programme d’exécution des travaux est établi ou lui a été communiqué, le coordonnateur SPS remet au maître d’ouvrage son programme prévisionnel d’intervention sur le chantier.

Un conducteur d’opération pourra être chargé du suivi technique et économique du projet jusqu’à la phase parfait achèvement (cf. article 2). Le CSPS lui fera parvenir copie de tous les documents transmis au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre, aux entreprises et aux prestataires.

En tout état de cause le CSPS participe à toutes les réunions, en particulier de chantier, nécessaires à la bonne exécution de sa mission. A chacune des réunions hebdomadaires de chantier, il rend compte du respect des mesures de sécurité, de ses observations lors des visites inopinées de la semaine ainsi que des dispositions particulières à prévoir en fonction du planning de l’opération et de tous sujets concernant l’hygiène et la sécurité.

Le CSPS prévoira autant de réunions que nécessaires avec les différents intervenants du chantier. Par ailleurs, le CSPS est tenu de participer à toute réunion sur demande de la maîtrise d’ouvrage. Ces réunions pourront se tenir soit sur le site de projet, soit au siège de l’APIJ, au Kremlin-Bicêtre, ou en format mixte visioconférence/ Présentiel

Dès l’ouverture du chantier, le Registre Journal de la Coordination et un exemplaire du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé sont consultables dans les installations du chantier mis en place par les groupements titulaires du partenariat d’innovation.

A la fin de chaque mois « n », il remet au maître d’ouvrage, avant le 5 du mois « n+1 », un compte rendu de l’avancement de l’exécution de sa mission et notamment :

le nombre, la fréquence et le temps de présence sur le chantier ventilés entre les réunions, les visites systématiques et les visites inopinées, les inspections communes,

les Plans Particuliers de Sécurité et de protection de la santé des travailleurs (PPSPS) et/ou leurs compléments,

les compléments apportés au RJC,

le nombre de remarques et d’observations classées par thèmes,

les incidents ou accidents et le taux de gravité des accidents,

les versions successives du Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO).

## : Délai et pénalités

Par dérogation à l’article 13.3.2 du CCAG-PI, le titulaire peut bénéficier des dispositions de l’article 13.3.1 du CCAG-PI si le pouvoir adjudicateur constate la survenance d’évènements faisant obstacle à l’exécution de sa mission dans le délai contractuel. L’importance de la prolongation de délai est débattue entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur. La décision est prise par celui-ci et notifiée au titulaire.

Le tableau ci-après fixe, pour les principaux éléments de mission, des délais (en semaines ou jours calendaires), leurs points de départ et les montants des pénalités en cas de retard, par dérogation à l’article 14 du CCAG-PI.

Les pénalités citées ci-dessous sont applicables au titulaire sans mise en demeure préalable et sans que le titulaire ne soit invité à faire ses observations par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-PI. Le nombre de jours de retard sera obtenu par différence entre la date de remise du document et la date limite.

Par dérogation à l’article 14.1.2 du CCAG-PI, le montant total des pénalités n’est pas plafonné.

Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire ne sera exonéré d’aucune pénalité sauf décision expresse du maître d’ouvrage.

Les pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler. Il n’est pas appliqué de pénalités de retard si le retard est imputable au pouvoir adjudicateur.

Les délais et pénalités applicables en cas de retard ou de manquement sont récapitulés dans le tableau suivant :

| Elément de mission ou livrable | Délai (en jours calendaires) | Point de départ du délai | Pénalités en cas de retard ou de manquement |
| --- | --- | --- | --- |
| Conception |  |  |  |
| Rapport d’analyse des esquisses (ESQ/projets concours) du projet lauréat | 7 jours | Transmission des documents | 200 € par jour calendaire de retard |
| Analyse des documents issus de la phase de mise à point du projet lauréat | 7 jours | Transmission des documents | 200 € par jour calendaire de retard |
| Document détaillant les modalités pratiques de coopération avec les autres intervenants | 14 jours | Notification du marché | 150 € par jour calendaire de retard |
| Ouverture et remise du registre journal de la coordination (RJC) | 30 jours | De la demande du pouvoir adjudicateur | 100 € par jour calendaire de retard |
| Avis sur les documents d’études (AVPS, AVPD, PRO, PROTOTYPE) | 7 jours | Transmission des documents | 200 € par jour calendaire de retard |
| Première remise du PGCSPS | 10 jours | Transmission de l’APS | 100 € par jour calendaire de retard |
| Remise à jour du PGCSPS au fur et à mesure des études | 10 jours | Transmission de l’AVPD, puis du PRO | 100 € par jour calendaire de retard |
| Analyse des documents issus de la phase de mise à point de l’offre retenue | 10 jours | Transmission des documents par le titulaire | 100 € par jour calendaire de retard |
| Remise du projet de DIUO, sur la base du PRO | 30 jours | Transmission du PRO | 100 € par jour calendaire de retard |
| Phase préparation du chantier |  |  |  |
| Passation des consignes entre la phase conception et la phase réalisation. | 7 jours | Validation du PRO par le maître d’ouvrage | 100 € par jour calendaire de retard |
| Organisation de la visite d’inspection commune initiale du chantier | 10 jours | A compter de la date de demande d’organisation de la visite d’inspection commune par le maître d’ouvrage. | 200 € par jour calendaire de retard |
| Fourniture de la déclaration préalable | 7 jours | A compter de la demande par le maître d’ouvrage | 200 € par jour calendaire de retard |
| Dossier DIUO mis à jour | 14 jours | OS de démarrage de la période de préparation du chantier | 200 € par jour calendaire de retard |
| Phase travaux |  |  |  |
| Avis sur les documents d’exécution des ouvrages (EXE) | 10 jours | De leur réception | 100 € par jour calendaire de retard |
| Programme prévisionnel d’intervention sur le chantier | 14 jours | De la réception du programme d’exécution des travaux | 100 € par jour calendaire de retard |
| Organisation de la visite d’inspection commune initiale du chantier | 7 jours | A compter de la date de demande d’organisation de la visite d’inspection commune par le maître d’ouvrage. | 300 € par jour calendaire de retard |
| Compte rendu de l'avancement de l'exécution de sa mission et des éléments portés au RJC | 7 jours | Suivant la fin de chaque mois et pendant la durée des travaux | 50 € par jour calendaire |
| Envoi d’un extrait du registre journal | 2 jours | Constatation d’un manquement d’un intervenant | 100 € par jour calendaire de retard |
| Mise à jour du PGCSPS | 10 jours | La périodicité des mises à jour au regard des PPSPS ne devra pas être supérieure à 4 mois. | 50 € par jour calendaire de retard |
| Transmission de l’analyse des rapports d’accident transmis par les entreprises | 2 jours | Réception du rapport d’accident | 200 € par jour calendaire de retard |
| Transmission de l’examen des mesures envisagées pour satisfaire aux demandes des organismes officiels | 7 jours | Réception des demandes des organismes officiels | 100 € par jour calendaire de retard |
| Transmission des statistiques d’accidents du travail | 7 jours | Dernier jour ouvré du mois | 50 € par jour calendaire de retard |
| Phase réception des travaux |  |  |  |
| Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO) avec bordereau d’envoi– Version provisoire si les DOE n’ont pas été fournis à temps |  | La date de réception partielle des ouvrages | 300 € par jour calendaire de retard |
| Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO) | 30 jours | Remise du DOE définitif | 500 € par jour calendaire de retard |
| Phase parfait achèvement |  |  |  |
| Transmission des dispositions à soumettre au chef d’établissement pour arrêter les conditions particulières d’exploitation | 7 jours | Réception de la demande du maître d’ouvrage | 100 € par jour calendaire de retard |
| Communication du Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO) – version définitive avec bordereau d’envoi |  | Au plus tard 1 mois avant la fin de la garantie de parfait achèvement | 300 € par jour calendaire de retard |
| Toutes phases |  |  |  |
| Passation des consignes entre 2 coordonnateurs sous forme de procès-verbal | 7 jours | A compter de la demande de la personne publique et avant toute intervention du nouveau coordonnateur | 200 € par jour calendaire de retard |
| En cas de non-respect des autres délais |  |  | 100 € par jour calendaire de retard |
| En cas de non tenue du registre journal de la coordination (RJC) |  |  | 100 € par manquement constaté |
| En cas de non-respect de la fréquence hebdomadaire des inspections de chantier |  |  | 300€ par manquement constaté |
| Absence à une réunion de chantier et à une réunion spécifique à laquelle le titulaire est dûment convoqué |  |  | 300 € par absence |
| Non remise d’un marché subséquent |  |  | 300 € par manquement constaté |
| Cas où le titulaire aurait toléré ou omis de signaler au maître d’ouvrage l’intervention sur le chantier de travailleurs qui ne sont pas salariés d’une entreprise titulaire d’un marché, d’un sous-traitant agréé ou d’un fournisseur autorisé à pénétrer ponctuellement sur le chantier, |  |  | 1 000€ par infraction constatée |
| En cas de manquement aux obligations rappelées à l’article 18 du présent CCP |  |  | 300 € par jour calendaire |
| Cas où le représentant du pouvoir adjudicateur est informé par un agent de contrôle de la situation irrégulière du titulaire au regard des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail |  |  | 1000 € par situation irrégulière constatée |
| En cas de non-respect des obligations contractuelles de confidentialité détaillées à l’article 5 du présent CCP |  |  | 1000 € par manquement |
| En cas de dissimulation ou non déclaration dans le délai précisé à l’article 5 du présent CCP de tout incident touchant aux obligations de confidentialité |  |  | 500 € par jour calendaire de retard |

Pénalité pour absence d’information sur la modification de domiciliation bancaire :

L’absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra sanctionnée de pénalités dont le montant sera égal aux intérêts moratoires induits par le retard de paiement qui en aura résulté.

Nota : En cas de manquement aux obligations rappelées à l’article 14 du présent CCP, le pouvoir adjudicateur mettra parallèlement en demeure le titulaire de lui transmettre ces pièces. A défaut de transmission de ces pièces dans le délai imparti, le marché pourra être résilié aux torts du titulaire.

# : PRIX ET REGLEMENT

## : Prix

### Répartition des prix

En cas de groupement, le cadre de la répartition des montants des prestations à régler, remis dans l’offre du titulaire, indique la part qui doit être réglée respectivement au titulaire du présent marché, à ses cotraitants.

### Contenu des prix

Les prix du marché sont des prix forfaitaires pour la phase 1 R&D et sont des prix unitaires fixes pour la phase 2 acquisition pour les prestations à bons de commande et des prix plafonds pour les prestations à marchés subséquent. Il est établi hors TVA. Il est réputé comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations du marché, y compris les fournitures, les locations, les déplacements, les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.

Le prix du marché est réputé tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces prestations.

Le prix fixé au marché rémunère toutes les prestations intellectuelles et tous les frais connexes nécessaires à l'accomplissement de la mission.

Le prix est réputé comprendre l’ensemble des mesures et des dispositifs destinés à assurer le respect des obligations de sécurité définies à l’article 4 ci avant.

### Variation des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précisé en page 2 de l’acte d’engagement. Ce mois est appelé mois zéro ou encore « mois m0 ».

Les prix sont révisables à chaque date anniversaire de notification de l’accord-cadre.

L’index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des prestations faisant l’objet du marché est l’index d’ingénierie Ing publié au moniteur des travaux publics et du bâtiment. La révision est effectuée par application au prix d’un coefficient donné par la formule :

C=0,15 + 0,85 (Im-4/Io-4)

dans laquelle Io-4 et Im-4 sont les valeurs prises par l’index de référence I du marché, respectivement quatre mois avant le mois zéro et quatre mois avant le mois au cours duquel les prestations relatives à l’une des missions sont réalisées.

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.

### Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de l’établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés, en vue de l’établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

## : Modalités de règlement

Le calcul des décomptes et des acomptes doit à terme, être réalisé, diffusé et échangé à l’aide d’un service électronique de traitement, d’archivage et d’échanges d’informations, de type EDIFLEX.

Le titulaire du marché sera informé de la mise en place de ce système par le maître d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception. L’utilisation de ce système sera alors obligatoire pour le titulaire.

Les modalités pratiques d’utilisation de ce système feront l’objet d’une convention à conclure entre le titulaire et le gestionnaire du système, selon le modèle validé par le pouvoir adjudicateur, et dont une copie lui sera adressée.

### Avance

L’option B prévue à l’article 11 du CCAG-PI est retenue.

Si les conditions prévues aux articles R2191-3 à R2191-10 du code de la commande publique sont réunies, une avance est versée au titulaire du marché sauf en cas de refus par celui-ci, précisé dans l’acte d’engagement. Le paiement de l’avance intervient, sans formalités, dans le délai de 30 jours à compter de la date de notification du marché.

Le montant de l’avance est égal à 5% du montant initial.

Le taux de l'avance fixé au paragraphe précédent est porté à 10 % lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise.

Le montant de l’avance ne sera ni révisé ni actualisé.

En cas de cotraitance avec paiements séparés, le présent article s'appliquera à chacune des parts de la répartition visée à l'acte d'engagement.

### Acomptes et solde

Le règlement des sommes dus au titulaire fera l’objet d’acomptes mensuels. Toutefois les acomptes correspondront pour chaque mission au plus à 80% du montant du forfait indiqué dans la DPGF. Le solde de chaque mission pourra être versé à l’issue des vérifications et après décision du pouvoir adjudicateur.

Les éléments de chaque mission feront l’objet de paiements partiels définitifs qu’après achèvement total de chaque mission et réception par le maître d’ouvrage (ou réception tacite) telle que précisée au CCAG-PI.

### Décompte périodique

La demande d’acompte est établie par le titulaire dans EDIFLEX. Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le commencement du marché jusqu’à la mission considérée et le prix évalué en prix de base hors T.V.A.

La facture comporte obligatoirement, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- Le nom du titulaire,

- La date de facturation,

- Le nom et l’adresse du créancier,

- Désignation de la ou des missions concernées ainsi que des prestations réalisées correspondant au montant facturé,

- Le code opération, le code programme et le numéro d’EJ présent sur l’acte d’engagement,

- Le montant total hors taxes et toutes taxes comprises,

- Le numéro SIRET,

Le représentant du pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte et applique en tant que de besoin les pénalités de retard prévues au présent marché.

Le projet de décompte ainsi complété devient alors le décompte.

Le montant de l’acompte à verser au titulaire est déterminé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :

  - le montant du décompte ci-dessus établi en prix de base,

  - l’effet de la révision appliquée sur le montant a) ci-dessus,

  - l’incidence éventuelle du remboursement de l’avance forfaitaire,

  - les pénalité et réfactions éventuelles,

  - l’incidence de la T.V.A.,

  - le montant total de l’acompte à verser ; ce montant étant la récapitulation des postes - a), b), c), d) et e) ci-dessus.

Par dérogation à l’article 11.6 du CCAG-PI, aucun acompte ne sera notifié au titulaire du marché.

Après exécution des prestations de la dernière phase, le titulaire adresse au maître d’ouvrage une demande de solde, dans les conditions définies à l’article 11.7 du CCAG-PI.

Le pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte final et applique en tant que de besoin les pénalités de retard prévues au présent marché.

### Solde – Décompte final

Après exécution des prestations de la dernière mission, le titulaire adresse au maître d’ouvrage une demande de solde sous forme de projet de décompte final dans EDIFLEX, dans les conditions définies aux articles 11.7 et 11.8 du CCAG-PI.

Le pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte final et applique en tant que de besoin les pénalités de retard prévues au présent marché.

Par dérogation à l’article 11.6 du CCAG-PI, le solde n’est pas notifié au titulaire du marché, sauf en cas de désaccord sur le montant des prestations exécutées ou sur l’application des pénalités ou de réfactions.

### Décompte général - Montant du solde

Le pouvoir adjudicateur établit le décompte général qui comprend :

a)	le décompte final ci-dessus,

b)	la récapitulation du montant des décomptes périodiques,

c)	le montant en prix de base du solde, ce montant étant la différence des postes - a) et b) - ci-dessus,

d)	l’effet de la révision appliqué sur le montant ci-dessus,

e)	l’incidence de la T.V.A.,

f)	le montant du solde à verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes - c), d) et e) - ci-dessus

g)	la récapitulation des acomptes périodiques et du solde.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

### Paiement des cotraitants :

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du montant de l’acompte ou du solde à lui payer.

### Délais de paiement

Le délai global de paiement maximum imparti au pouvoir adjudicateur pour procéder au règlement des acomptes et du solde est fixé à 30 jours maximum, à compter de leur réception.

Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires selon la règlementation et le taux en vigueur.

# : DIVERS

## : Assurances

### Responsabilités

D’une façon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et normes en vigueur.

### Assurances

Le titulaire devra être titulaire d’une police destinée à garantir sa responsabilité civile, en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître d’ouvrage à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non à un dommage corporel et/ou matériel, du fait ou à l’occasion de sa mission en cours d’exécution ou terminée.

Dès notification du marché, le titulaire s’engage à adresser au maître d’ouvrage son attestation d’assurance de responsabilité civile de droit commun valable dès le début de sa mission jusqu’à la fin de son intervention, il s’engage alors à fournir périodiquement, et au moins au cours du 1er trimestre de chaque année, une attestation dont la date de validité sera en cohérence avec la durée de sa mission.

Le non-respect de ces obligations en cours de l’exécution du marché peut entraîner la résiliation de plein droit du marché par le maître d’ouvrage, sans indemnisation.

Le titulaire s’engage à maintenir la validité du contrat d’assurance RC pendant toute la durée d’exécution du présent marché.

Afin de remplir cette obligation, l’APIJ a souscrit, à la plateforme en ligne E ATTESTATIONS afin de simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulièrement leurs attestations en toute sécurité ; le recours à cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.

Un système de relance mail rappelle le besoin de mise à jour des documents en temps voulu, et permet ainsi d’être en parfaite légalité.

Cette obligation s’étend à ses co-traitants.

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise à disposition.

## : Arrêt de l’exécution du marché

En application de l’article 22 du CCAG-PI, l’APIJ se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution des prestations à l’issue de chacune de chaque bon de commande et/ou marché subséquent, celles-ci étant assimilés à des parties techniques au sens de l’article précité.

La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.

Par dérogation à l’article 22 du CCAG-PI, l’arrêt des prestations des bons de commande ou des marchés subséquents n’entraine pas la résiliation de l’accord-cadre.

Compte tenu de la spécificité du montage contractuel du partenariat d’innovation, l’APIJ se réserve en particulier la possibilité d’arrêter l’exécution des prestations qui font l’objet du présent accord-cadre à l’issue de la phase de R&D du partenariat d’innovation.

Conformément à l’article R. 2172-31 du Code de la commande publique, la mise en œuvre de la Phase n°2 (Acquisition) des partenariats d’innovation sur lesquels reposent le présent accord-cadre se limite à une faculté d'engagement pour le maître d’ouvrage. Dans l’hypothèse où la phase 2 de ces partenariats ne serait pas mise en œuvre, il sera mis fin de manière anticipée au présent accord-cadre. Les conditions de résiliation dans ce cadre sont définies aux articles 14 et 15 du CCAP du présent accord-cadre.

La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.

## : Résiliation du marché

### Résiliation de l’accord-cadre (suite à l’arrêt de l’exécution des prestations)

### Suite à l’arrêt de l’exécution des prestations

La décision d’arrêter l’exécution des prestations prévue à l’article 13 du présent CCAP emporte résiliation du marché sans indemnité.

### Autre motif

Par dérogation à l’article 36 du CCAG PI, en cas de non-renouvellement ou de perte de l’agrément du CSPS portant sur les domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité.

Le marché pourra également être résilié dans les conditions fixées aux articles 36 à 42du CCAG-PI.

### Résiliation du fait du pouvoir adjudicateur (motif d’intérêt général)

Le Maître d’ouvrage peut prononcer la résiliation d’un marché subséquent. Si le Maître d’ouvrage résilie un marché subséquent pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation. Dans ce cas, le pourcentage à prendre en considération pour le calcul de la somme forfaitaire à verser au titulaire, en application de l’article 40 du CCAG-PI, pour la partie résiliée en cours d’exécution, est fixé à 1%. Le titulaire ne pourra prétendre à aucune autre indemnité en raison de cette résiliation de motif d’intérêt général.

Le Maître de l’ouvrage peut résilier l’accord-cadre pour motif d’intérêt général. Auquel cas, le titulaire ne pourra prétendre à aucune autre indemnité que celle due au titre de la résiliation pour motif d’intérêt général des bons de commande et marchés subséquents et évoquée précédemment.

### Résiliation pour faute du titulaire

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas fixés à l’article 39 du CCAG-PI.

En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L2341-1 et En cas d’inexactitude des documents et renseignements fournies conformément aux articles R2143-3 à R2143-4, R2143-6 à R2143-10 et R2143-16 du code de la commande publique, l’accord-cadre sera résilié aux torts du titulaire et sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité, sans mise en demeure.

Les marchés subséquents ainsi que  l’accord-cadre peuvent également être résiliés aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité, avec exécution des prestations à ses frais et risques, en cas de non remise au pouvoir adjudicateur des documents prévus aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8254-2 du Code du travail et/ou si celui-ci n’a pas apporté la preuve de la régularisation de sa situation au regard des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail.

La résiliation d’un marché subséquent aux torts du titulaire peut emporter résiliation de l’accord-cadre. Auquel cas, le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité.

### Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Conformément à l’article 27 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

## Clauses de réexamen : Prolongation de délai / Commande en outre-mer / Réalisation d’un QCP en enceinte pénitentiaire

### Clause de réexamen - Prolongation de délai

Compte tenu de l’objet du partenariat d’innovation autour duquel s’articule le présent accord-cadre, la durée prévisionnelle de la phase travaux d’un projet de bâtiments QCP (en phase 2 d’acquisition) ne peut être déterminée avec précision avant l’achèvement de la phase 1 R&D. Un réexamen du contrat du titulaire est possible en cas d’évolution de la durée prévisionnelle des travaux d’un projet de bâtiments QCP à l’issue de la phase 1 R&D ; les honoraires du titulaire prévus pour les missions relatives à « l’assistance et suivi lors de la phase exécution des travaux » évolueront alors en proportion de l’évolution de la durée prévisionnelle des travaux d’un projet de bâtiments QCP par rapport à une hypothèse initiale d’une durée prévisionnelle des travaux de 15 mois . Le coût mensuel moyen pris en compte pour cette évolution de la rémunération du titulaire ne saurait excéder le coût mensuel moyen de la mission R1 indiqué au bordereau des prix.

Un réexamen du contrat du titulaire est également possible en cas de prolongation de la durée du chantier à l’initiative du pouvoir adjudicateur et pour des motifs non imputables au titulaire et ayant pour conséquence une augmentation du délai des missions relatives à « l’assistance et suivi lors de la phase exécution des travaux » de plus de 10% par rapport au délai fixé dans le présent accord-cadre pour la réalisation de cette phase, une rémunération complémentaire sera accordée au titulaire correspondant aux coûts des prestations réellement exécutées lors de cette prolongation. Le coût mensuel moyen de cette rémunération complémentaire ne saurait excéder le coût mensuel moyen de la mission R1 indiqué au bordereau des prix.

Toute modification du marché réalisée au titre de cet article sera systématiquement concrétisée par voie d’avenant.

### Clause de réexamen - Commande en outre-mer

Dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage envisage de commander une structure pénitentiaire pour courtes peines à construire en Outre-mer dans le cadre d’un partenariat d’innovation, le titulaire du présent accord-cadre et le maître d’ouvrage conviennent de se réunir pour examiner la faisabilité, les modalités techniques, logistiques et financière spécifiques à cette commande. Cette rencontre pourra donner lieu à une adaptation des conditions contractuelles, notamment en ce qui concerne les déplacements en OM pour le suivi de chantier et assimilés et les contraintes locales éventuelles.

Le maître d’ouvrage et le Titulaire s’engagent à collaborer de bonne foi afin d’assurer la faisabilité et la sécurisation d’une telle commande. Toutefois, si les conditions ne permettent pas de garantir une réalisation satisfaisante de cette opération, le maître d’ouvrage se réserve le droit de ne pas poursuivre les discussions et de confier la réalisation des missions à un autre prestataire.

### Clause de réexamen - Réalisation d’une structure pénitentiaire pour courtes peines en enceinte pénitentiaire

Les structures pénitentiaires pour courtes peines bénéficieront d’une plus ou moins grande autonomie fonctionnelle par rapport à leur établissement de rattachement. Si le programme fonctionnel communiqué lors de la consultation pour les partenariats d’innovation fait l’hypothèse de la réalisation d’un projet hors d’une enceinte pénitentiaire, il ne peut être exclus à ce stade la réalisation d’un projet sur une réserve foncière située à l’intérieur d’une enceinte pénitentiaire existante.

Dans cette hypothèse, les constructions neuves réalisées dans le cadre du projet correspondront essentiellement à une unité fonctionnelle d’ « Hébergement ». Si le projet prévoira alors les nécessaires connexions fonctionnelles et techniques (réseaux notamment) avec l’infrastructure existante, le projet ne pourra pas porter sur la réhabilitation totale ou partielle de l’établissement de rattachement à l’exception d’éventuels agrandissements ponctuels de fonctions (par exemple : les parkings de l’établissement). Il est à noter que calibrage du projet pourra potentiellement différer des calibrages « de référence » (100, 150, 200 et 250 places) en fonction de l’emprise disponible et du dimensionnement des fonctions supports de l’établissement.

Auquel cas, le titulaire du présent accord-cadre et le maître d’ouvrage conviennent de se réunir pour examiner la faisabilité, les modalités techniques, logistiques et financière spécifiques à cette commande. Cette rencontre pourra donner lieu à une adaptation des coûts des prestations en cohérence avec l’ampleur du projet (notamment apprécié au regard du coût travaux et de la durée des travaux qui seront proposés par le titulaire du partenariat d’innovation concerné).

Le maître d’ouvrage et le Titulaire s’engagent à collaborer de bonne foi afin d’assurer la faisabilité et la sécurisation d’une telle commande. Toutefois, si les conditions ne permettent pas de garantir une réalisation satisfaisante de cette opération, le maître d’ouvrage se réserve le droit de ne pas poursuivre les discussions et de confier la réalisation des missions à un autre prestataire.

## : Règlement des différends

Pour tout différend qui s'élèverait entre les parties, celles–ci s’obligent préalablement à rechercher les voies d’un accord amiable dans le cadre de l’article 43 du CCAG-PI.

A défaut, la juridiction à saisir est le Tribunal administratif de Melun.

## : Exclusivité – conflits d’intérêts

Le titulaire du marché et, le cas échéant, les sociétés cotraitantes du groupement titulaire, ainsi que les éventuels sous-traitants,  s’engagent, sous peine de résiliation à leurs torts, à signaler au pouvoir adjudicateur, pendant la durée d’exécution du marché, toute situation ou tout évènement susceptible de faire naitre un conflit d’intérêt entre l’exécution des missions faisant l’objet du présent marché, et leur structure capitalistique, leurs liens avec d’autres entreprises et./ou leur politique commerciale.

Le titulaire devra alors soumettre à l’approbation du pouvoir adjudicateur les dispositions qu’il se propose de mettre en œuvre pour faire disparaitre ce conflit d’intérêt.

Est ici entendu comme conflit d’intérêt toute situation dans laquelle le titulaire, ses cotraitants et les sous-traitants seraient amenés à porter un jugement ou à participer à une prise de décision, dont eux-mêmes pourraient tirer un bénéfice direct ou indirect dans le cadre de leurs activités. Cela recouvre notamment les cas suivants :

- Evaluation d’un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants ont des intérêts,

- Evaluation d’un projet concurrent d’un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants ont des intérêts,

- Décision qui pourrait avantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants ont des intérêts,

- Décision qui pourrait désavantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants ont des intérêts.

En particulier, le titulaire devra signaler au pouvoir adjudicateur tout accord commercial que le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants, détient ou envisage auprès des sociétés candidates à la consultation pour l’attribution du marché de de maîtrise d’œuvre ou de travaux.

## : Obligations du titulaire au titre du détachement des salariés

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit remettre au maitre d’ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-3-1, R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ainsi qu’une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-2 du Code du travail.

## : Dispositions relatives au travail dissimule et aux travailleurs détachés

Le titulaire du marché est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, tous les six mois et jusqu’à la fin de l’exécution du marché les pièces prévues par les articles D 8222-5 du Code du travail s’il est établi en France, et D 8222-7 à D 8222-8 s’il est établi à l’étranger.

Le titulaire du marché est tenu de remettre également au maitre d’ouvrage conformément à l’article D 8254-2 du Code du travail, tous les six mois et jusqu’à la fin de l’exécution du marché, qu’il soit établi en France ou à l’étranger, la liste nominative des salariés étrangers employés par lui et soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L 5221_2 du Code du travail. Cette liste précise pour chaque salarié :

- sa date d’embauche

- sa nationalité

- le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail

Afin de remplir cette obligation, l’APIJ a souscrit, à la plateforme en ligne E ATTESTATIONS afin de simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulièrement leurs attestations en toute sécurité ; le recours à cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.

Un système de relance mail rappelle le besoin de mise à jour des documents en temps voulu, et permet ainsi d’être en parfaite légalité.

Cette obligation s’étend à ses co-traitants. Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise à disposition.

## : Dérogations aux documents généraux

Par dérogation à l’article 1er du CCAG PI, il n’est pas prévu d’article récapitulant les dérogations du présent document au CCAG auquel il se réfère.