| Grand Paris Aménagement Département Achats et Marchés | MARCHÉ PUBLIC MARCHÉ DE TRAVAUX |
| --- | --- |

|  |  | AUFO_Travaux de dépollution radiologique de la phase 2 de la ZAC du Fort d’Aubervilliers à Aubervilliers (93) |
| --- | --- | --- |

Acte d’engagement (AE)

|  | Consultation n°202600041 |
| --- | --- |

■ IDENTIFICATION DU CONTRAT

| OBJET DU CONTRAT : | Travaux de dépollution radiologique de la phase 2 de la ZAC du Fort d’Aubervilliers à Aubervilliers (93) |
| --- | --- |
| ACHETEUR : | Grand Paris Aménagement |
| PERSONNE HABILITÉE : | Arnaud CURSENTE - Monsieur le Directeur Général |
| ADRESSE : | 11 rue de Cambrai CS 10052 75945 Paris Cedex 19 Téléphone : 01 40 04 66 00 Courriel : serviceachats@grandparisamenagement.fr SIRET : 64203694100036 Site internet : https://www.grandparisamenagement.fr/ |
| TYPE DE CONTRAT : | Marché de travaux passé en Procédure adaptée restreinte (Article R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la commande publique) |

■ IDENTIFICATION DU FOURNISSEUR

| RAISON SOCIALE : |  |  |
| --- | --- | --- |
| SIRET* : |  |  |
| REPRESENTÉ PAR** : |  |  |
| ADRESSE : |  |  |
| TÉLÉPHONE : |  |  |
| COURRIEL (obligatoire) : |  |  |
| AGISSANT EN TANT QUE : | Titulaire (1) - Mandataire du groupement solidaire (2) Mandataire du groupement conjoint (3) Mandataire solidaire du groupement conjoint (4)*** |  |
| A LE STATUT DE PME : | OUI - NON |  |
| SIRET DEPOSANT CHORUS PRO (si différent) : |  |  |
| ADRESSE SERVICE FACTURATION (si différente) : |  |  |

* Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de l’UE ou autre identifiant économique équivalent pour les pays hors UE.

** Prénom, nom et fonction.

*** Après attribution, l’acheteur se réserve la possibilité d’imposer la forme d’un groupement Conjoint avec mandataire solidaire.

■ IDENTIFICATION DES COTRAITANTS EN CAS DE GROUPEMENT*

| RAISON SOCIALE 1 : |  |  | RAISON SOCIALE 3 : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRET** : |  |  | SIRET** : |  |  |
| ADRESSE : |  |  | ADRESSE : |  |  |
| TELEPHONE : |  |  | TELEPHONE : |  |  |
| COURRIEL : |  |  | COURRIEL : |  |  |
| PAR : |  |  | PAR : |  |  |
| LE : |  |  | LE : |  |  |
| PME : | OUI - NON |  | PME : | OUI - NON |  |
| RAISON SOCIALE 2 : |  |  | RAISON SOCIALE 4 : |  |  |
| SIRET** : |  |  | SIRET** : |  |  |
| ADRESSE : |  |  | ADRESSE : |  |  |
| TELEPHONE : |  |  | TELEPHONE : |  |  |
| COURRIEL : |  |  | COURRIEL : |  |  |
| PAR : |  |  | PAR : |  |  |
| LE : |  |  | LE : |  |  |
| PME : | OUI - NON |  | PME : | OUI - NON |  |

* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin.

** Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de l’UE ou autre identifiant économique équivalent pour les pays hors UE.

■ IDENTIFICATION DES SOUS-TRAITANTS

| RAISON SOCIALE 1 : |  |  | RAISON SOCIALE 2 : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRET** : |  |  | SIRET** : |  |  |
| ADRESSE : |  |  | ADRESSE : |  |  |
| TELEPHONE : |  |  | TELEPHONE : |  |  |
| COURRIEL : |  |  | COURRIEL : |  |  |
| FORME JURIDIQUE : |  |  | FORME JURIDIQUE : |  |  |
| REPRESENTÉ PAR : |  |  | REPRESENTÉ PAR : |  |  |
| PME : | OUI - NON |  | PME : | OUI - NON |  |
| VARIATION DES PRIX : |  |  | VARIATION DES PRIX : |  |  |

* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin.

** Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de l’UE ou autre identifiant économique équivalent pour les pays hors UE.

■ MONTANT DE LA PROPOSITION

- Tranche ferme

MONTANT DE LA PROPOSITION – Partie à prix forfaitaire (DPGF)

| MONTANT DE LA DPGF : |  |  | € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| TVA* : | 20,0% |  | % |
| MONTANT DE LA DPGF : |  |  | € TTC |
| Date d’établissement des prix : | Mois de remise des offres : Mars 2026 |  |  |

* Indiquer le taux de TVA applicable si différent de celui prévu.

■ MONTANT DE LA PROPOSITION – Partie à prix unitaire (DQE)

| MONTANT DU DQE : |  |  | € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| TVA* : | 20,0% |  | % |
| MONTANT DU DQE : |  |  | € TTC |
| Date d’établissement des prix : | Mois de remise des offres : Mars 2026 |  |  |
| Le DQE n’est pas une pièce contractuelle. Le prestataire sera rémunéré par application des prix aux quantités réellement exécutées, ce montant pouvant être inférieur ou supérieur au montant indiqué ci-dessus sans qu’il soit besoin de conclure un avenant dans la limite de 30%. |  |  |  |

* Indiquer le taux de TVA applicable si différent de celui prévu.

- Tranche optionnelle

■ MONTANT DE LA PROPOSITION – Partie à prix unitaire (DQE)

| MONTANT DU DQE : |  |  | € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| TVA* : | 20,0% |  | % |
| MONTANT DU DQE : |  |  | € TTC |
| Date d’établissement des prix : | Mois de remise des offres : Mars 2026 |  |  |
| Le DQE n’est pas une pièce contractuelle. Le prestataire sera rémunéré par application des prix aux quantités réellement exécutées, ce montant pouvant être inférieur ou supérieur au montant indiqué ci-dessus sans qu’il soit besoin de conclure un avenant dans la limite de 30%. |  |  |  |

* Indiquer le taux de TVA applicable si différent de celui prévu.

■ DUREE GLOBALE DU CONTRAT

Le contrat est conclu à compter de la notification et ce jusqu’à la fin de la garantie de parfait achèvement ou de la levée des dernières réserves le cas échéant.

■ DELAIS D’EXECUTION

Je m’engage à exécuter les travaux dans le respect des délais suivants :

- Période d’exécution des travaux de la tranche ferme : 35 mois à compter de l’OS de démarrage de la tranche ferme

Ce délai comprend :

  - 1 mois de préparation,

  - 9 mois de chantier

  - 24 mois d’évacuation des déchets

  - 1 mois de remise en état.

- Période d’exécution de la tranche optionnelle : 3 mois à compter de l’OS de démarrage de la tranche optionnelle

■ RÉPARTITION PAR COTRAITANTS ET SOUS-TRAITANTS DÉSIGNÉS AU CONTRAT*

| FOURNISSEUR | NATURE DES PRESTATIONS | PART |
| --- | --- | --- |
|  |  | € HT |
|  |  | € HT |
|  |  | € HT |
|  |  | € HT |
|  |  | € HT |

* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin (nombres de fournisseurs, variantes).

■ CONDITIONS DE PAIEMENT*

En cas de candidature individuelle, le paiement des prestations est effectué par paiement direct au titulaire.

En cas de groupement conjoint, le paiement des prestations est effectué par paiement direct à chacun des membres du groupement.

En cas de groupement solidaire, le paiement des prestations est effectué :

□ Sur un compte ouvert au nom du mandataire ;

□ Sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ;

□ Par paiement direct à chacun des membres du groupement.

| FOURNISSEUR | IBAN | COMPLEMENTS* |
| --- | --- | --- |

* *En cas de groupement conjoint chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement des prestations est effectué, aux choix du mandataire :

-    soit sur un compte unique ouvert au nom du mandataire ou au nom des membres du groupement ;

-    soit par paiement direct à chacun des membres du groupement pour les prestations qu’il exécute

Toute autre mention figurant dans l’acte d’engagement et contraire à ces dispositions sera considérée comme non écrite.

■ AVANCE*

| LE TITULAIRE/MANDATAIRE |  | ACCEPTE |  | RENONCE A L’AVANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COTRAITANT 1 |  | ACCEPTE |  | RENONCE A L’AVANCE |
| COTRAITANT 2 |  | ACCEPTE |  | RENONCE A L’AVANCE |
| COTRAITANT 3 |  | ACCEPTE |  | RENONCE A L’AVANCE |
| SOUS-TRAITANT 1 |  | ACCEPTE |  | RENONCE A L’AVANCE |
| SOUS-TRAITANT 2 |  | ACCEPTE |  | RENONCE A L’AVANCE |

* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin (nombres de fournisseurs). L’absence de réponse vaut acceptation.

■ ENGAGEMENT DU CANDIDAT

| PROPOSITION ÉTABLIE LE : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REPRÉSENTANT LEGAL : |  |  |  |
| SIGNATURE : |  |  |  |
| Pour le compte du groupement (joindre les pouvoirs) |  | Pour le seul compte du mandataire du groupement |  |
| Ayant pris connaissance des pièces constitutives du contrat, s’engage ou engage le groupement, sans réserve, à exécuter les prestations objet du contrat conformément aux CCTP. |  |  |  |

■ ACCEPTATION DE L’OFFRE

■ SIGNATURE DE L’ACHETEUR