Programa Apoyo a la Implementación de la RRI

Términos de referencia: Consultoría para el apoyo en el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Registro de Información de los Proyectos de PSA e Incentivos a la Conservación de la ONVS, Y el diseño de la arquitectura del sistema, integración tecnológica, documentación, transferencia de conocimientos y plan de sostenibilidad.

Febrero 2026

Tabla de contenido

0	LISTA DE ABREVIACIONES	3

1	INFORMACIÓN GENERAL	4

2	CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN	5

3	OBJETIVO Y ALCANCE DE LA MISIÓN	12

4	METODOLOGÍA	14

5	OTROS REQUISITOS	17

6	ENTREGABLES ESPERADOS Y CALENDARIO DE EJECUCION	18

7	COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD CONTRATANTE	21

8	EXPERIENCIA Y PERFIL REQUERIDOS	23

9	CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	28

ANEXOS.	29

# LISTA DE ABREVIACIONES

| AFD | Agencia Francesa de Desarrollo |
| --- | --- |
| ANT | Agencia Nacional de Tierras |
| ART | Agencia de Renovación del Territorio |
| DNP | Departamento Nacional de Planeación |
| EF | Expertise France |
| GAES | Grupo de Análisis Económico para la Sostenibilidad |
| IGAC | Instituto Geográfico Agustín Codazzi |
| MADS | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia |
| MHCP | Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia |
| ONVS | Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles |
| OTIC | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| PBL | Préstamos basados en políticas |
| PNGIBSE | Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos |
| PSA | Pagos por Servicios Ambientales |
| RRI | Reforma Rural Integral |
| SCRUM | Metodología ágil de desarrollo de proyectos |
| SIAC | Sistema de Información Ambiental de Colombia |
| SINA | Sistema Nacional Ambiental |
| SIG | Sistema de Información Geográfica |
| TDR | Términos de Referencia |

# INFORMACIÓN GENERAL

| Título de la misión | Apoyo a la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI) en Colombia. |
| --- | --- |
| Sector especializado | Desarrollo Sostenible |
| Actividad | Diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Registro de Información de los Proyectos de PSA e Incentivos a la Conservación de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. |
| Beneficiarios | Beneficiarios directos: Los beneficiarios directos de la consultoría son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en particular la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles (ONVS), y las entidades sectoriales responsables de la implementación de los compromisos asociados a los Pagos por Servicios Ambientales. De manera específica, el MADS se beneficiará del diseño, puesta en operación y transferencia de capacidades del Sistema de Registro de Información de los Proyectos de PSA e Incentivos a la Conservación, como herramienta estratégica para el seguimiento, evaluación y reporte del Programa Nacional de PSA. Beneficiarios indirectos: Como beneficiarios indirectos se identifican las autoridades ambientales nacionales y regionales, las entidades territoriales, los actores estructuradores e implementadores de proyectos de PSA e incentivos a la conservación, así como las comunidades y poblaciones rurales beneficiarias de estos instrumentos en el territorio. Adicionalmente, el Sistema beneficiará a actores de cooperación internacional, academia y sociedad civil, al facilitar el acceso a información consolidada y confiable que respalde la toma de decisiones, la planificación territorial, la rendición de cuentas y la evaluación del impacto de los incentivos a la conservación en el marco del Acuerdo de Paz y la Reforma Rural Integral. |
| Período previsto para la realización de la misión | Abril 2026 - Febrero 2027 |
| Ubicación | Bogotá D.C |
| Idiomas | Dominio profesional del español e inglés. |

# CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

Expertise France es la agencia pública francesa y el actor interministerial encargado de la cooperación técnica internacional, el segundo de Europa. Como filial del Grupo Agencia Francesa de Desarrollo (Grupo AFD), diseña y ejecuta proyectos que refuerzan de forma sostenible las políticas públicas en los países en desarrollo y emergentes. Expertise France trabaja en áreas clave del desarrollo: gobernanza, seguridad, cambio climático, salud, educación, etc. Junto con sus socios, contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Un saber hacer en común.

Expertise France trabaja en varios campos, como:

- Gobernanza democrática y derechos humanos: apoyo a la transparencia, la justicia, los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho.

- Economía y desarrollo: asistencia en temas como el desarrollo económico, las finanzas públicas, y la creación de empleos.

- Clima y medio ambiente: apoyo a la adaptación al cambio climático y la gestión sostenible de los recursos naturales.

- Salud: fortalecimiento de los sistemas de salud, mejora del acceso a la atención médica, y lucha contra enfermedades globales.

- Seguridad y estabilidad: gestión de riesgos y crisis, cooperación en temas de seguridad y lucha contra el terrorismo.

En julio de 2024, la AFD ha otorgado una financiación presupuestaria de 200 millones de euros para apoyar la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI) en Colombia. La RRI es un componente esencial del Acuerdo de Paz firmado con las FARC hace casi 10 años, destinado a recuperar las zonas rurales desatendidas, reducir las desigualdades multidimensionales y erradicar la pobreza rural extrema.

El objetivo del programa es apoyar la implementación de la RRI para una paz sostenible y justa. Para contribuir a ello, los objetivos específicos del programa son:

- Promover la planificación territorial para el desarrollo sostenible e inclusivo;

- Promover la innovación agrícola, el aumento de la productividad y la generación de ingresos para las poblaciones rurales;

- Reducir las desigualdades de género y fortalecer la participación ciudadana.

El programa se basa en tres componentes complementarios: i) una financiación presupuestaria, no asignada, que puede complementarse con una nueva financiación presupuestaria a principios de 2026; ii) un diálogo sobre políticas públicas materializado en una matriz plurianual de políticas públicas, en la que se destacan los principales compromisos del Gobierno, así como los desencadenantes de los desembolsos y los indicadores para el seguimiento de las políticas públicas; y iii) un programa de asistencia técnica para apoyar el diálogo sobre políticas públicas y contribuir al logro de los indicadores de la matriz.

El beneficiario directo es la República de Colombia, representada por su Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). El Departamento Nacional de Planeación (DNP) es la entidad responsable del seguimiento e implementación de todo el diálogo de política pública, siendo todas las entidades sectoriales responsables de la implementación de los compromisos propuestos en la matriz.

Se solicita a Expertise France la implementación del componente 3 de este programa, es decir, la asistencia técnica para apoyar el diálogo de políticas públicas y contribuir al logro de los indicadores de la matriz de políticas públicas.

- Descripción del Proyecto

Esta cooperación técnica se enmarca dentro del Policy-Based Loan (PBL) financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en colaboración con el gobierno de Colombia.

La asistencia técnica proporcionada por Expertise France busca fortalecer las capacidades institucionales de cinco instituciones clave en Colombia: el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), todas ellas claves en la implementación de la RRI y la reforma agraria, alineadas con los compromisos del país en materia de desarrollo rural sostenible, igualdad de género y lucha contra el cambio climático.

La cooperación se justifica en el contexto de los desafíos estructurales que enfrenta Colombia para avanzar en la implementación efectiva de la RRI y la Reforma Agraria. Estos incluyen limitaciones técnicas, falta de coordinación interinstitucional, y la necesidad de integrar enfoques diferenciales de género y sostenibilidad climática. Expertise France, como proveedor de la cooperación técnica, aporta su experiencia y capacidad para contribuir a cerrar estas brechas, facilitando el fortalecimiento de las capacidades locales y nacionales, a través de la transferencia de conocimientos, el intercambio de buenas prácticas y el apoyo técnico.

La asistencia técnica propuesta por Expertise France no solo aborda el fortalecimiento institucional, sino también la creación de espacios de diálogo entre actores del sector rural y ambiental, permitiendo la participación de las comunidades locales, con un énfasis particular en las mujeres rurales, quienes históricamente han enfrentado barreras significativas para acceder a la tierra y recursos productivos. Este enfoque busca asegurar que los procesos de reforma agraria y rural no solo promuevan el acceso equitativo a los recursos, sino que también impulsen la sostenibilidad social y económica a largo plazo.

La RRI tiene para su cabal implementación un componente medioambiental estructural, ya que la conservación y la restauración de la biodiversidad, mediante los procesos de planificación y gestión territorial, son los garantes del suministro de servicios ecosistémicos (ambientales) que son la base del bienestar humano. En ese sentido, Expertise France apoyará técnicamente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a implementar un Sistema de Registro de Información de los Proyectos de PSA e Incentivos a la Conservación de la ONVS, el cual es un sistema de información geográfico,  que está orientado a la estandarización, compilación, análisis, monitoreo y el seguimiento a los proyectos de incentivos a la conservación (PSA e incentivos a la conservación) que adelantan las autoridades nacionales y regionales y demás actores estructuradores e implementadores de proyectos de incentivos a la conservación en el país.

Por otra parte, el país, a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), recibirá apoyo técnico en el fortalecimiento de su capacidad de planificación territorial mediante el uso de tecnologías geoespaciales avanzadas, permitiendo una mejor toma de decisiones en cuanto al uso del suelo y los recursos naturales. La Agencia de Renovación del Territorio (ART) se beneficiará de la estructuración de proyectos productivos sostenibles, promoviendo cadenas de valor en sectores clave como el hortifrutícola, mientras que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) garantizará la adecuada planificación y seguimiento de los avances en la implementación de estas reformas, asegurando una gobernanza inclusiva y eficiente.

El financiamiento de AFD proporciona los recursos necesarios para garantizar que esta cooperación técnica tenga un impacto tangible en la transformación del campo colombiano. El objetivo final de esta intervención es consolidar un sistema de gobernanza rural más inclusivo y eficiente, permitiendo a Colombia avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz y en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

La presente consultoría tiene como propósito el diseño, desarrollo y puesta en marcha del Sistema Registro de Información de los Proyectos de PSA e Incentivos a la Conservación, concebido como una herramienta estratégica para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual facilitará ordenará, consolidará y hará trazable la información asociada a los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación. Este Sistema permitirá contar con una visión integral y actualizada de las iniciativas que se desarrollan en el territorio nacional, fortaleciendo la capacidad institucional para orientar la política pública, priorizar intervenciones, evaluar resultados y garantizar la transparencia en el uso de los recursos destinados a la conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad.

El desarrollo del Sistema parte de los avances técnicos ya alcanzados por el Ministerio, particularmente del Manual de usuario del Sistema de Registro de Proyectos de PSA en etapa de implementación y de la información actualmente capturada mediante la herramienta Survey123, así como de consultorías que soportan información normativa y técnica relacionada con los incentivos. En este sentido, la consultoría busca consolidar y escalar estos desarrollos existentes, mejorando la estructura del registro, la calidad y estandarización de la información, y su interoperabilidad con otros sistemas de información ambiental y territorial. El Sistema deberá facilitar el reporte por parte de entidades públicas y privadas, autoridades ambientales, entidades territoriales, consultores y actores de cooperación, reduciendo cargas administrativas y fortaleciendo la consistencia de los datos para su análisis y uso estratégico.

El Sistema de Registro de Información de los Proyectos de PSA e Incentivos a la Conservación reviste una importancia central para la gestión ambiental del país, en tanto se constituye en el principal insumo para el seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales y de los incentivos a la conservación. A través de este Sistema, el Ministerio podrá medir el aporte de estos instrumentos al cumplimiento de metas nacionales relacionadas con la reducción de la deforestación, la restauración de ecosistemas estratégicos, la resolución de conflictos por el uso del suelo y el fortalecimiento de economías locales sostenibles, contribuyendo así a una toma de decisiones basada en evidencia y a la rendición de cuentas ante la ciudadanía y la comunidad internacional.

Adicionalmente, el Sistema se articula de manera directa con el cumplimiento de la Reforma Agraria Integral y del Punto 1 del Acuerdo Final de Paz, en la medida en que permite identificar, registrar y hacer seguimiento a los incentivos que promueven el uso sostenible del suelo, la conservación de ecosistemas estratégicos y la generación de ingresos legales en el campo. En particular, los PSA para la Paz y los incentivos en áreas de dominio público constituyen herramientas clave para avanzar en la transformación territorial, el cierre de brechas rurales, el reconocimiento del arraigo territorial y cultural de las comunidades y la consolidación de alternativas productivas sostenibles en territorios históricamente afectados por el conflicto armado. De esta forma, el Sistema no solo cumple una función técnica de registro, sino que se convierte en un instrumento estructural para la implementación del Acuerdo de Paz y la construcción de una paz ambiental y territorial duradera.

El marco normativo nacional que sustenta esta consultoría incluye, entre otros:

- Ley 99 de 1993, que establece las competencias del Ministerio de Ambiente como ente rector de la política ambiental.

- Decreto Ley 870 de 2017 y Decreto 1007 de 2018, que regulan los Pagos por Servicios Ambientales.

- Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector ambiente.

- Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE).

- Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 vigente y lineamientos asociados a la paz total.

- CONPES 3886 de 2017, asociados a PSA, bioeconomía y sostenibilidad territorial.

- Decreto 1998 de 2023, que reglamenta los Pagos por Servicios Ambientales para la Paz y el Incentivo para la Conservación en Áreas de Dominio Público.

- Resolución 0174 de 2025 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, que establece los criterios de Pagos por Servicios Ambientales en Sistemas Productivos Sostenibles.

- El CONPES 4080 Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres: Hacia el desarrollo sostenible del país

- El CONPES 4143 Política Nacional del Cuidado

- Plan de Acción de Género y Cambio Climático de Colombia: Acciones para la igualdad de género, la sostenibilidad y la justicia climática. (PAGCC-CO)

- El Plan de acción de Biodiversidad de Colombia al 2030

- E2050 de COLOMBIA: Estrategia climática de largo plazo de Colombia E2050 para cumplir con el Acuerdo de París

- NDC 3.0 de Colombia

En este contexto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente), a través de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles (ONVS) y su Grupo de Análisis Económico para la Sostenibilidad (GAES), requiere diseñar e implementar el  Sistema  Registro de Información de los Proyectos de PSA e Incentivos a la Conservación, que consolide información técnica, económica, ambiental, cartográfica y territorial, y que se articule de manera estructural con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC) del Ministerio y con los sistemas del Sistema Nacional Ambiental (SINA).

- Resultados esperados del programa de asistencia técnica

El primer paso del programa será diseñar y activar un Sistema de gobernanza para desarrollar exitosamente el diálogo de política pública entre Francia y Colombia para articular, coordinar y visibilizar la cooperación técnica y financiera, que permita avanzar significativamente en la implementación de la Reforma Rural Integral (Punto 1 del Acuerdo de Paz). Para ello, se activará un “diálogo de políticas”, concebido como un sistema de gobernanza liderado por un Comité de Alto Nivel, complementado por Comités Técnicos y Unidades Coordinadoras de las iniciativas de cooperación que Francia desarrolla en apoyo a la RRI.

De otro lado, se desarrollará un programa de asistencia técnica a instituciones nacionales de Colombia para apoyar el diálogo de políticas públicas que contribuya a la implementación de la RRI y al cumplimiento de los indicadores y disparadores de la segunda fase del financiamiento presupuestario, garantizando coherencia con los compromisos en materia de cambio climático, conservación de la biodiversidad e igualdad de género.

Los resultados generales esperados para la misión de cooperación técnica con instituciones nacionales para apoyar la implementación integral del Punto 1 del Acuerdo Final (RRI), en perspectiva de desarrollo rural sostenible, son los siguientes:

Apoyo al diseño y puesta en marcha del Sistema de Gobernanza del Diálogo de Política Pública Francia–Colombia: Se habrá diseñado y activado un Sistema de Gobernanza que articule de manera estructurada la cooperación técnica y financiera en apoyo a la RRI, asegurando coherencia estratégica, seguimiento de compromisos y visibilidad de resultados. Este sistema permitirá fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar la trazabilidad de los aportes franceses a la implementación del Punto 1 del Acuerdo Final de Paz.

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la coordinación intersectorial y territorial: A través de la generación de lineamientos técnicos y estratégicos para la política pública de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, las instituciones clave (DNP, MinAgricultura, ANT, IGAC, ART, MinAmbiente) estarán mejor equipadas para armonizar y articular la implementación de la RRI y la Reforma Agraria.

Este resultado permitirá fortalecer la coherencia entre instrumentos como el CONPES de Reforma Agraria, el Plan Decenal de Reforma Agraria y los mecanismos de seguimiento participativo, asegurando integración de enfoques territoriales, climáticos y de género en la planeación e implementación de la política pública rural.

Incorporación de las territorialidades campesinas (ZRC y TECAM) en la información catastral y geográfica oficial del país: el programa contribuirá a la implementación de la iniciativa de incorporación de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) en las bases de datos catastrales y en la información geográfica oficial del país como capa de territorialidades campesinas. Este resultado permitirá reconocer institucionalmente las territorialidades campesinas formalmente constituidas; integrar los polígonos georreferenciados de ZRC y TECAM en el sistema catastral multipropósito; generar insumos estratégicos para el ordenamiento territorial, social y productivo en el marco de la RRI; identificar superposiciones con áreas de conservación, territorios étnicos y conflictos de uso o tenencia y apoyar procesos piloto de gestión catastral articulados con ANT, ADR, IGAC y demás autoridades competentes. Con ello, se fortalece el enfoque territorial de la Reforma Agraria, se mejora la seguridad jurídica de la tenencia y se contribuye a la planeación rural basada en información geoespacial confiable y actualizada.

Fortalecimiento de la inclusión generacional y liderazgo juvenil en Zonas de Reserva Campesina: En sustitución del resultado previamente orientado a metodologías geoespaciales generales para planeación territorial, el programa contribuirá al diseño, validación e implementación de una Guía Nacional de Lineamientos para el fortalecimiento de los semilleros juveniles en Zonas de Reserva Campesina. Este resultado permitirá diseñar un marco metodológico y operativo para fortalecer capacidades organizativas, productivas, ambientales y de gobernanza juvenil; validar la Guía mediante su aplicación piloto en quince (15) ZRC previamente identificadas; incorporar transversalmente el enfoque de género, economía del cuidado y resiliencia climática; sistematizar buenas prácticas y generar un modelo replicable a escala nacional y contribuir al arraigo territorial de las juventudes rurales y al fortalecimiento del liderazgo femenino en la economía campesina. Este resultado se alinea con el Subsistema 2 del Sistema Nacional de Reforma Agraria (delimitación y consolidación de ZRC), fortaleciendo el tejido social y la sostenibilidad de las territorialidades campesinas como actores estratégicos de la RRI.

Optimización de la productividad y sostenibilidad en zonas rurales priorizadas: La estructuración de proyectos integradores para el fortalecimiento de cadenas productivas y procesos territoriales estratégicos permitirá mejorar la infraestructura productiva, la gobernanza sectorial y los modelos de negocio rurales. Este resultado contribuirá a incrementar la productividad de las comunidades rurales, asegurando modelos sostenibles, resilientes y alineados con los compromisos climáticos y ambientales del país.

Monitoreo y seguimiento efectivo de las acciones de conservación ambiental: La implementación y fortalecimiento de un sistema de información georreferenciado para los proyectos de incentivos a la conservación (incluidos PSA e incentivos en áreas de dominio público) facilitará el registro, monitoreo y seguimiento sistemático de las intervenciones territoriales. Este sistema permitirá consolidar información técnica, ambiental y espacial, evaluar resultados, fortalecer la rendición de cuentas y mejorar la toma de decisiones en materia de conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad, en coherencia con el componente ambiental estructural de la RRI.

- Asistencia Técnica a las instituciones nacionales beneficiarias

El Programa de Asistencia Técnica de Expertise France se implementa mediante acciones específicas de apoyo a cinco (5) instituciones nacionales clave en la implementación de la RRI y la Reforma Agraria:

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR): Apoyo técnico para la estructuración de lineamientos y proyectos asociados a la Reforma Agraria y al desarrollo de cadenas productivas sostenibles, fortaleciendo la articulación entre acceso a la tierra, productividad rural y desarrollo territorial.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS): Asistencia técnica para integrar la dimensión ambiental de la RRI, incluyendo el desarrollo de sistemas de información georreferenciados para el seguimiento de incentivos a la conservación (PSA, PSA para la Paz e incentivos en áreas de dominio público), garantizando coherencia con los compromisos climáticos y de biodiversidad.

Agencia Nacional de Tierras (ANT): Fortalecimiento de capacidades técnicas para la implementación de instrumentos de acceso a la tierra, con énfasis en enfoques diferenciales y de género, y en la articulación con los lineamientos de la Reforma Agraria y la RRI.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC): Apoyo al fortalecimiento de la planificación territorial mediante el uso de tecnologías geoespaciales y datos de observación de la Tierra, contribuyendo a una mejor toma de decisiones sobre uso del suelo y ordenamiento territorial rural.

Departamento Nacional de Planeación (DNP): Asistencia técnica estratégica para el liderazgo, articulación y seguimiento del diálogo de políticas públicas, así como para la armonización de los instrumentos de política pública asociados a la Reforma Agraria y la RRI. El DNP, en su rol de entidad responsable del seguimiento del PBL y del diálogo de política pública, es un actor central del programa, y la asistencia técnica a su Dirección de Desarrollo Rural constituye un eje clave para asegurar coherencia, alineación intersectorial y consistencia técnica de las reformas.

- Articulación del objeto contractual con la Reforma Rural Integral (RRI)

La presente consultoría se articula de manera directa y estructural con los objetivos, principios y mecanismos de implementación de la Reforma Rural Integral (RRI), establecida en el Punto 1 del Acuerdo Final de Paz. La RRI reconoce que la transformación del campo colombiano no se limita al acceso a la tierra, sino que requiere la promoción de usos sostenibles del suelo, el fortalecimiento de economías rurales legales, la conservación de los ecosistemas estratégicos y la reducción de las brechas sociales, territoriales y de género históricamente acumuladas en los territorios rurales.

En este marco, los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y los incentivos a la conservación constituyen instrumentos estratégicos para la implementación de la RRI, en tanto permiten articular la gestión ambiental con la generación de ingresos para poblaciones rurales, el reconocimiento del arraigo territorial, la prevención de conflictos por el uso del suelo y la promoción de alternativas productivas sostenibles en zonas priorizadas por el Acuerdo de Paz. En particular, los PSA para la Paz y los incentivos en áreas de dominio público se han consolidado como herramientas clave para avanzar en procesos de estabilización territorial, conservación de la biodiversidad y construcción de paz ambiental.

El diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Registro de Información de los Proyectos de PSA e Incentivos a la Conservación aporta de manera significativa a la implementación de la RRI al fortalecer las capacidades institucionales del Estado para planificar, hacer seguimiento, evaluar y reportar, de forma integrada y territorializada, las intervenciones asociadas a estos instrumentos. Al consolidar información técnica, ambiental, biofísica, socioeconómica y geográfica, el Sistema permitirá contar con una visión integral de la contribución real de los PSA y otros incentivos a los objetivos de desarrollo rural sostenible, equidad territorial y conservación ambiental promovidos por la RRI.

Adicionalmente, el Sistema facilitará la toma de decisiones basada en evidencia para la priorización de territorios, el análisis de impactos diferenciados —incluyendo enfoques de género y poblacionales— y la articulación interinstitucional entre entidades del sector ambiental, rural y de planeación. Esto resulta fundamental para garantizar la coherencia entre la implementación de los incentivos a la conservación, los instrumentos de ordenamiento territorial, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las demás acciones derivadas de la Reforma Rural Integral.

Desde una perspectiva de gobernanza y transparencia, el Sistema de Registro se constituye en un instrumento clave para el seguimiento de los compromisos asociados al diálogo de políticas públicas entre Colombia y Francia en el marco del Policy-Based Loan (PBL), al proveer información confiable y verificable sobre la implementación de los PSA y su contribución a los indicadores de la matriz de políticas públicas vinculada a la RRI. De esta manera, la consultoría no solo cumple una función técnica, sino que fortalece la rendición de cuentas, el monitoreo de resultados y la sostenibilidad institucional de las acciones orientadas a la transformación estructural del campo colombiano.

En síntesis, el objeto contractual contribuye de manera directa a la implementación de la Reforma Rural Integral al consolidar una herramienta estratégica que integra la dimensión ambiental en la reforma agraria y el desarrollo rural, promoviendo un modelo de gestión territorial que articula conservación, bienestar rural y construcción de una paz duradera en los territorios.

# OBJETIVO Y ALCANCE DE LA MISIÓN

Objetivo general:

Diseñar, desarrollar, implementar y poner en operación el Sistema de Registro de Información de los Proyectos de PSA e Incentivos a la Conservación que permita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible consolidar, hacer seguimiento, evaluar y reportar de manera integrada la implementación de los Pagos por Servicios Ambientales, y otros incentivos a la conservación, incorporando los componentes ambientales, biofísicos y socioeconómicos propios del incentivo de acuerdo a la información disponible, de conformidad con el marco normativo vigente y las necesidades técnicas y territoriales del país.

Objetivos específicos :

- Diseñar la arquitectura funcional, operativa y de información del Sistema de Registro de Información de los Proyectos de PSA e Incentivos a la Conservación, y su coherencia con los procesos institucionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, acorde a los lineamientos del Ministerio.

- Desarrollar e implementar los ajustes tecnológicos y operativos necesarios para la puesta en funcionamiento del Sistema, asegurando su articulación con las plataformas institucionales del Minambiente, el SIAC, el SINA y otros sistemas sectoriales, de conformidad con los lineamientos de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles y la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio.

- Definir e implementar mecanismos de registro, validación, consolidación y reporte de la información, que permitan al Ministerio realizar el seguimiento, evaluación y análisis territorial de los incentivos a la conservación, en cumplimiento de los estándares de datos abiertos, seguridad de la información y sostenibilidad tecnológica.

- Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de los equipos del Ministerio y de los actores involucrados, mediante la elaboración de lineamientos operativos, orientaciones técnicas y actividades de acompañamiento, que faciliten el uso adecuado, la actualización y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Registro de PSA e Incentivos a la Conservación.

- Asegurar la identificación de la información ambiental, biofísica y socioeconómica y los enfoques de género y territorialidad en el Sistema de Pagos por Servicios Ambientales, de manera que el sistema de PSA e incentivos a la conservación mantenga criterios, variables y mecanismos propios que permitan registrar, analizar y reportar información desagregada disponible.

- Dejar el Sistema de Registro de Información de los Proyectos de PSA e Incentivos a la Conservación en operación, con documentación técnica y funcional completa, que permita su uso continuo como herramienta de apoyo al seguimiento del Programa Nacional de PSA, a la implementación de la Reforma Agraria Integral y al cumplimiento del Punto 1 del Acuerdo Final de Paz.

- Participar en reuniones de trabajo y mesas técnicas con el equipo del Ministerio para la definición de alcances, revisión de avances y definición de las rutas de trabajo, conforme los requerimientos de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles y la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación.

- Llevar a cabo la trasferencia de conocimientos al Ministerio de Ambiente en materia de la arquitectura, los códigos fuentes, modelos de datos, y demás artefactos generados por parte de la consultoría según los lineamientos de la Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio de Ambiente.

Resultados :

Como resultado de la consultoría, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible contará con un Sistema de Registro de Información de los Proyectos de PSA e Incentivos a la Conservación diseñado, desarrollado y puesto en operación, que permita consolidar, organizar y gestionar de manera integrada la información relacionada con los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y los incentivos a la conservación de conformidad con el marco normativo vigente.

Así mismo, se espera disponer de un sistema fortalecido y funcional, construido a partir de los desarrollos existentes del Ministerio incluyendo el Manual de Usuario y la herramienta Survey123, con mejoras en la calidad, estandarización, trazabilidad y validación de la información, y con capacidad de interoperar con las plataformas institucionales del MInambiente, el SIAC, y otros sistemas sectoriales, conforme a los lineamientos de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Así mismo, el Sistema de Pagos por Servicios Ambientales contará con información que permita registrar, analizar y monitorear de manera desagregada y sistemática la participación, los beneficios, las brechas y los impactos diferenciados de la población en toda su diversidad, fortaleciendo la toma de decisiones, la equidad en el acceso a los incentivos y la efectividad territorial de los instrumentos de conservación.

El Sistema de Pagos por Servicios Ambientales incorporará la información ambiental, biofísica y socioeconómica y los enfoques de género y territorialidad, garantizando su aplicación continua mediante mecanismos propios, asegurando la protección, estabilidad y sostenibilidad tecnológica.

Adicionalmente, la consultoría permitirá fortalecer las capacidades técnicas e institucionales del Ministerio, en particular de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles y Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación, para el uso estratégico del Sistema como herramienta de seguimiento, evaluación de indicadores y reporte del Programa Nacional de PSA y los incentivos a la conservación. El Sistema generará insumos confiables y territorializados que apoyen la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el seguimiento a la contribución de estos instrumentos al cumplimiento de la Reforma Agraria Integral y del Punto 1 del Acuerdo Final de Paz.

Productos:

Para el cumplimiento del objeto contractual y el logro de los resultados esperados, el consultor deberá entregar, como mínimo, los siguientes productos:

- Diseño funcional y operativo del Sistema de Registro de Información de los Proyectos de PSA e Incentivos a la Conservación, que incluya la arquitectura del sistema, los módulos de registro, validación, consolidación y reporte de información, así como los roles y responsabilidades institucionales para su administración y sostenibilidad.

- Sistema de Registro de Información de los Proyectos de PSA e Incentivos a la Conservación desarrollado e implementado, articulado con las plataformas institucionales del MADS, el SIAC, y otros sistemas sectoriales pertinentes, y alineado con los estándares de datos abiertos, seguridad de la información y sostenibilidad tecnológica definidos por la Oficina TIC del Ministerio.

- Manual de usuario y documentación técnica actualizada, que incluya guías operativas, instructivos de uso, protocolos de registro y validación de la información, y orientaciones para la actualización y mantenimiento del Sistema por parte del Ministerio de Ambiente.

- Informe de puesta en operación y acompañamiento, que evidencie el funcionamiento del Sistema, las actividades de capacitación o transferencia de conocimiento realizadas con los equipos del Ministerio y las recomendaciones finales para su uso, mejora continua y sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

- Documento de lineamientos técnicos para la integración del enfoque de género en el sistema nacional de registro de proyectos de PSA.

- Documentación de capacitaciones y transferencias de conocimiento.

# METODOLOGÍA

La consultoría se desarrollará bajo un enfoque de arquitectura de gestión de servicios digitales públicos, alineado con los lineamientos de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y con las buenas prácticas para el desarrollo de sistemas de información gubernamentales. La metodología priorizará la interoperabilidad, la seguridad de la información, la escalabilidad, la sostenibilidad tecnológica y la segregación de datos por actor, permitiendo la operación descentralizada del Sistema y su consolidación nacional.

La metodología se estructura en cinco fases, cada una con entregables verificables, orientadas a asegurar que el Sistema Nacional de Registro de Incentivos a la Conservación quede en operación, articulado a la arquitectura institucional del Minambiente y con capacidades instaladas para su administración y evolución.

4.1 Fase I – Arranque, alineación institucional y arquitectura objetivo

Esta fase tiene como propósito establecer una base común de entendimiento técnico e institucional entre el equipo consultor, la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles y la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación -TIC del Ministerio. Se realizará una revisión integral de los desarrollos existentes (Manual de Usuario del Sistema de Registro de Proyectos de PSA, Survey123, Documentación histórica Quilab, y flujos actuales de información), así como de la arquitectura tecnológica institucional vigente descrita en el documento de arquitectura de referencia y la metodología de desarrollo de la Oficina TIC del Ministerio.

En esta etapa se definirá la arquitectura objetivo del Sistema, asegurando su alineación con la arquitectura del Minambiente, los principios del SIAC y del SINA, y los lineamientos de interoperabilidad del Estado. Se establecerán criterios claros para la segregación lógica de la información, permitiendo que las 41 autoridades ambientales, los entes territoriales y las entidades implementadoras de PSA e incentivos a la conservación gestionen su información de manera independiente, sin afectar la consolidación y análisis a nivel nacional.

Taller inicial de articulación con autoridades objeto del Sistema de Registro: En el marco de la fase de arranque, se realizará un taller inicial de articulación con las autoridades ambientales y demás entidades objeto del Sistema de Registro, con el fin de socializar los objetivos, alcances y beneficios del Sistema, validar de manera participativa los flujos de información, roles y responsabilidades, y recoger insumos técnicos y operativos que permitan ajustar los requerimientos funcionales y de información. Este espacio contribuirá a fortalecer la apropiación institucional del Sistema, asegurar su coherencia con los procesos territoriales y facilitar una implementación articulada y efectiva desde las etapas tempranas del proyecto.

Entregables de la fase I:

- Plan de trabajo detallado, cronograma y matriz de responsabilidades, Estructura Descomposición de Tareas EDT, Matriz de riesgos y plan de comunicaciones

- Documento de alineación institucional y gobernanza TIC del Sistema.

- Taller de articulación con autoridades objeto del sistema de registro.

- Lineamientos técnicos para la integración del enfoque de género en el sistema nacional de registro de proyectos de PSA.

4.2 Fase II – Levantamiento de requerimientos e interoperabilidad

En esta fase se realizará el levantamiento detallado de requerimientos funcionales, de información y tecnológicos, partiendo del Manual de Usuario existente y de los requerimientos normativos del PSA, e incentivos para la conservación; se analizarán las necesidades de información de los distintos actores del Sistema y su relación con otros sistemas institucionales.

Se definirán los mecanismos de interoperabilidad, estándares de datos, catálogos de información, reglas de validación y niveles de acceso, garantizando el cumplimiento de los principios de datos abiertos, seguridad de la información y protección de datos sensibles. Esta fase permitirá asegurar que el Sistema sea interoperable, trazable y preparado para su escalamiento futuro.

Entregables de la fase II:

- Documento de historias de usuario socializadas y aprobadas

- Prototipos en FIGMA (Herramienta de prototipado) aprobados por líder funcional

- Casos de prueba aprobados por líder funcional

- Modelo de datos desagregados y estándares de interoperabilidad.

- Lineamientos de seguridad de la información y gestión de accesos.

- Documento de arquitectura tecnológica objetivo (componentes, integraciones, seguridad, roles).

4.3 Fase III – Desarrollo, integración y configuración del sistema

Con base en la arquitectura y los requerimientos definidos, se desarrollarán y/o ajustarán los componentes tecnológicos del Sistema de Registro de Información de los Proyectos de PSA e Incentivos a la Conservación. Esta fase prioriza una arquitectura modular e incremental, que permita la incorporación progresiva de nuevos incentivos, usuarios y funcionalidades, sin afectar la operación del Sistema.

Se configurarán los perfiles de usuario, los módulos de registro, validación, consolidación y reporte, y se realizará la integración con las plataformas institucionales del Minambiente y otros sistemas sectoriales pertinentes. El desarrollo deberá cumplir los lineamientos técnicos de la Oficina TIC y garantizar la sostenibilidad operativa del Sistema. Debe llevarse a cabo por medio de la metodología SCRUM (Metodología ágil de proyectos), con sprints de 3 semanas, y contar con entregas funcionales periódicas para que el equipo de la ONVS pueda hacer pruebas tempranas sobre los módulos e ir asegurando la correcta evolución del sistema. En tal sentido, debe planearse al menos una entrega intermedia, y el involucramiento del equipo de la ONVS en roles de Product Owner.

Entregables de la fase III:

- Evidencia de planeación y seguimiento según metodología SCRUM

- Código fuente alojado en Gitlab de Ministerio

- Informe de ejecución de casos de prueba exitosos en la wiki (Pagina de ayuda de tecnología) de Ministerio

- Aprobación de componentes por parte de líder funcional

- Evidencia de solicitud de inicio de pruebas de vulnerabilidades

- Evidencia de la corrección de hallazgos de vulnerabilidades

- Evidencia de ejecución de pruebas no funcionales

- Manual de usuario aprobado por líder funcional

- Manual de usuario aprobado por líder técnico

- Evidencia de la aplicación desplegada en entorno de producción

- Sistema desarrollado e integrado conforme a la arquitectura definida.

- Módulos de registro y reporte configurados y operativos.

- Documentación técnica de desarrollo e integración.

4.4 Fase IV – Puesta en marcha y transferencia de capacidades

En esta fase se actualizará el Manual de Usuario, se desarrollarán guías operativas y se adelantará la transferencia de conocimiento a los equipos del Ministerio, asegurando que existan capacidades instaladas para la administración, actualización y uso estratégico del Sistema. Esto incluye la transferencia de conocimiento sobre los productos desarrollados como arquitectura de solución, código fuente, modelo de datos, entre otros.

Entregables de la fase:

- Manual de Usuario y guías operativas actualizadas.

- Informe de capacitación y transferencia de conocimiento y de capacidades.

4.5 Fase V – Cierre, evaluación y sostenibilidad

La fase final estará orientada a evaluar el cumplimiento de los objetivos de la consultoría y dejar el Sistema en plena operación. Se elaborará un informe final que consolide los resultados, documente las lecciones aprendidas y establezca recomendaciones técnicas para la sostenibilidad, mantenimiento y evolución del Sistema en el mediano y largo plazo. Este informe permitirá al Ministerio contar con una hoja de ruta clara para la continuidad del Sistema, su escalamiento y su articulación con futuras necesidades de política pública y gestión ambiental.

Socialización de los resultados de la consultoría: Al cierre de la consultoría, se realizará un espacio de socialización de los resultados, orientado a presentar de manera clara y estructurada los productos desarrollados, los principales logros alcanzados y las recomendaciones técnicas para la sostenibilidad y evolución del Sistema. Esta socialización permitirá validar los resultados con los equipos técnicos e institucionales involucrados, facilitar la apropiación de los productos generados y asegurar su adecuada integración en los procesos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de las entidades participantes.

Entregables de la fase:

- Informe final de evaluación de la consultoría.

- Acta de cierre y entrega oficial del Sistema en operación.

- Plan de sostenibilidad, mantenimiento y mejora continua del Sistema.

- Socialización de los resultados finales de la consultoría y productos.

# OTROS REQUISITOS

La oferta técnica debería incluir espacios de reunión presencial, al menos para la reunión de arranque, reunión de cierre y otras reuniones de interés operacional y estratégico para la implementación de la consultoría.

La propuesta técnica que presente el consultor deberá contemplar, como parte integral de la metodología de trabajo, la realización de espacios de coordinación y articulación presencial y virtual, los cuales se consideran necesarios para el adecuado desarrollo, seguimiento y cierre de la consultoría. En particular, la oferta deberá incluir, como mínimo, una reunión de arranque y una reunión de cierre, orientadas a validar el alcance del proyecto, socializar los resultados obtenidos y formalizar la entrega de los productos.

Así mismo, la propuesta técnica deberá prever la realización de reuniones presenciales adicionales de carácter operacional y estratégico, cuando estas resulten necesarias para la implementación de la consultoría, especialmente en etapas clave como la definición de la arquitectura del Sistema, la validación de los desarrollos tecnológicos, la articulación con la Oficina TIC del Ministerio y la coordinación con otras dependencias del Minambiente. Estas reuniones permitirán facilitar la toma de decisiones, resolver oportunamente aspectos técnicos y asegurar la alineación institucional del Sistema Nacional de Registro de PSA e Incentivos a la Conservación.

Los espacios presenciales deberán complementarse con reuniones virtuales periódicas, de acuerdo con el cronograma aprobado, garantizando una comunicación fluida y continua entre el equipo consultor y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La logística y los costos asociados a la realización de estas reuniones deberán estar contemplados en la propuesta técnica y económica, sin que ello implique costos adicionales para el Ministerio.

Por otro lado, la propuesta debe garantizar que el desarrollo se lleve a cabo con los estándares del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de modo que cumplan con el ciclo de desarrollo y los controles descritos por la Oficina TIC del Ministerio, como son los procedimientos de analizar y levantar requerimientos, definir la arquitectura de software, diseñar prototipos, crear casos de prueba, desarrollar el código fuente, desplegar en los diferentes ambientes (desarrollo, pruebas y producción), ejecutar pruebas de calidad,  realizar pruebas no funcionales, y la elaboración de manuales. Se debe tener en cuenta que la construcción del sistema debe articularse con la arquitectura de referencia estipulada en el documento G-E-GET-42 GUÍA ARQUITECTURA DE REFERENCIA PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN que describe los atributos de calidad, diseño de la arquitectura de solución, diseño de interfaz, bases de datos, contenerización, conservación del código fuente y tecnologías que se deben utilizar en cuanto a frotnend, backend y bases de datos.

Finalmente, la propuesta debe incluir la cesión de derechos de distribución del código fuente y de cualquier componente utilizado para la construcción del sistema, a nombre del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

# ENTREGABLES ESPERADOS Y CALENDARIO DE EJECUCION

Se espera que el equipo consultor proponga un plan de trabajo detallado que incluya un calendario preciso de actividades, con un inicio de la consultoría en abril y una finalización prevista en febrero del 2027, en un plazo máximo de 10 meses.

| Fase | Entregables esperados | Plazo tentativo de entrega (T0=fecha de notificación del contrato) |
| --- | --- | --- |
| Entregables finales |  |  |
| Fase I (arranque y alineación institucional) | Entregable 1: Plan de proyecto de software que incluye: - Plan de trabajo detallado. - Cronograma y matriz de responsabilidades - Estructura Descomposición de Tareas - EDT. - Matriz de riesgos. - Plan de comunicaciones. - Documento de alineación institucional y gobernanza TIC del Sistema. - Taller de articulación con autoridades objeto del sistema de registro. - Lineamientos técnicos para la integración del enfoque de género en el sistema nacional de registro de proyectos de PSA. | T0+ 2 semanas |
| Fase II (Levantamiento de requerimientos e interoperabilidad) | Entregable 2 : Historias de usuario socializadas y aprobadas - Documento de historias de usuario socializadas y aprobadas - Prototipos en FIGMA (Herramienta de prototipado) aprobados por líder funcional - Casos de prueba aprobados por líder funcional - Modelo de datos y estándares de interoperabilidad. - Lineamientos de seguridad de la información y gestión de accesos. - Documento de arquitectura tecnológica objetivo (componentes, integraciones, seguridad, roles). | T0+ 6 semanas |
| Fase III (Desarrollo, integración y configuración) | Entregable 3 : Informe técnico intermedio con el alcance de los primeros 4 sprints de desarrollo que contiene: - Evidencia de planeación y seguimiento según metodología SCRUM - Código fuente alojado en Gitlab de Ministerio - Informe de ejecución de casos de prueba exitosos en la wiki (Pagina de ayuda de tecnología) de Ministerio - Aprobación de componentes por parte de líder funcional - Evidencia de solicitud de inicio de pruebas de vulnerabilidades - Evidencia de la corrección de hallazgos de vulnerabilidades - Evidencia de ejecución de pruebas no funcionales - Manual de usuario aprobado por líder funcional - Manual de usuario aprobado por líder técnico - Evidencia de la aplicación desplegada en entorno de producción - Sistema desarrollado e integrado conforme a la arquitectura definida. - Módulos de registro y reporte configurados y operativos. - Documentación técnica de desarrollo e integración. - Los demás documentos que menciona la metodología de desarrollo de la Oficina de Tecnología el Ministerio para esta fase, con base en los formatos definidos por el Ministerio. | T0+ 16 semanas |
| Fase III (Desarrollo, integración y configuración) | Entregable 4 : Informe técnico intermedio con el alcance de los sprints 5 a 8 de desarrollo que contiene: - Evidencia de planeación y seguimiento según metodología SCRUM - Código fuente alojado en Gitlab de Ministerio - Informe de ejecución de casos de prueba exitosos en la wiki (Pagina de ayuda de tecnologia) de Ministerio - Aprobación de componentes por parte de líder funcional - Evidencia de solicitud de inicio de pruebas de vulnerabilidades - Evidencia de la corrección de hallazgos de vulnerabilidades - Evidencia de ejecución de pruebas no funcionales - Manual de usuario aprobado por líder funcional - Manual de usuario aprobado por líder técnico - Evidencia de la aplicación desplegada en entorno de producción - Sistema desarrollado e integrado conforme a la arquitectura definida. - Módulos de registro y reporte configurados y operativos. - Documentación técnica de desarrollo e integración. | T0+ 28 semanas |
| Fase III (Desarrollo, integración y configuración) | Entregable 5 : Informe técnico intermedio con el alcance de los sprints 9 a 12 de desarrollo que contiene : - Evidencia de planeación y seguimiento según metodología SCRUM - Código fuente alojado en Gitlab de Ministerio - Informe de ejecución de casos de prueba exitosos en la wiki (Pagina de ayuda de tecnologia) de Ministerio - Aprobación de componentes por parte de líder funcional - Evidencia de solicitud de inicio de pruebas de vulnerabilidades - Evidencia de la corrección de hallazgos de vulnerabilidades - Evidencia de ejecución de pruebas no funcionales - Manual de usuario aprobado por líder funcional - Manual de usuario aprobado por líder técnico - Evidencia de la aplicación desplegada en entorno de producción - Sistema desarrollado e integrado conforme a la arquitectura definida. - Módulos de registro y reporte configurados y operativos. - Documentación técnica de desarrollo e integración. | T0+ 40 semanas |
| Fase IV (Puesta en marcha y transferencia de capacidades) | Entregable 6: - Manual de Usuario y guías operativas actualizadas. - Informe de capacitación y transferencia de conocimiento y de capacidades | T0+ 42 semanas |
| Fase V (cierre) | Entregable 7: - Informe final de evaluación de la consultoría. - Acta de cierre y entrega oficial del Sistema en operación. - Plan de sostenibilidad, mantenimiento y mejora continua del Sistema. - Socialización de los resultados finales de la consultoría y productos | T0+ 44 semanas |
| Entregables periódicos |  |  |
| Todas las fases | Entregable parcial: Acta de cada reunión de retroalimentación con decisiones y compromisos | A más tardar 5 días hábiles después de cada espacio de reunión |
| Seguimiento periódico | Reuniones de seguimiento semanal: reuniones de seguimiento semanal en las que se presente: - Informe de avance - Estado del cronograma - EDT actualizada - Riesgos - Puntos de atención | Semanalmente a partir del inicio del proyecto |

# COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD CONTRATANTE

Para llevar a cabo la evaluación, el equipo evaluador trabajará bajo la supervisión de Expertise france, liderado por el Coordinador del programa, la encargada de proyecto de la sede en París, un “Comité de seguimiento de la evaluación” y el equipo consultor en monitoreo y evaluación. Las tareas se coordinarán de manera directa con el Coordinador del programa y la encargada de proyecto de la sede, quienes actuarán como puntos focales para el equipo consultor.

Las principales tareas de Expertise France y del comité de seguimiento de la evaluación serán:

- Facilitar la comunicación entre los evaluadores y las partes interesadas en los proyectos,

- Garantizar que los evaluadores tengan acceso a toda la información y documentación necesarias relacionadas a las acciones,

- Organizar reuniones de alcance con los evaluadores,

- Validar la metodología, herramientas y procesos de recogida de datos propuestos por los evaluadores,

- Reunir y recoger las reacciones y los comentarios sobre los productos,

- Garantizar la correcta comunicación de las conclusiones y recomendaciones de la evaluación.

Además, se organizarán reuniones de seguimiento con el responsable de monitoreo y evaluación de Expertise France.

Para el adecuado desarrollo de la consultoría, el equipo consultor trabajará bajo la revisión de productos y tiempos de un Comité de Seguimiento, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, en articulación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y las demás dependencias del Ministerio que se consideren pertinentes según el alcance de la consultoría. Este Comité actuará como instancia de orientación técnica, articulación institucional y seguimiento al cumplimiento de los objetivos, resultados y productos establecidos en los presentes Términos de Referencia.

Las actividades de la consultoría se coordinarán de manera directa con el Supervisor del contrato, quien actuará como punto focal institucional y canal principal de comunicación entre el equipo consultor y el Ministerio. Así mismo, el Comité de Seguimiento podrá designar puntos focales técnicos adicionales para temas específicos, tales como arquitectura tecnológica, interoperabilidad, seguridad de la información o articulación con sistemas sectoriales, garantizando una comunicación fluida y oportuna durante todas las fases de la consultoría.

Las principales funciones del Comité de Seguimiento serán:

- Facilitar la comunicación y articulación entre el equipo consultor y las dependencias del Ministerio y demás actores institucionales involucrados.

- Garantizar el acceso oportuno del equipo consultor a la información, documentación y lineamientos técnicos necesarios para el desarrollo de la consultoría.

- Convocar y participar en reuniones de arranque, seguimiento y cierre, así como en otros espacios técnicos o estratégicos que se requieran para la adecuada implementación del Sistema de Registro de Información de los Proyectos de PSA e Incentivos a la Conservación.

- Revisar y validar la metodología, los enfoques técnicos, las herramientas y los procesos propuestos por el equipo consultor, de conformidad con los objetivos del contrato.

- Analizar y emitir observaciones sobre los productos entregados, asegurando su coherencia con el marco normativo, técnico e institucional vigente.

- Acompañar la adecuada socialización de los resultados, conclusiones y recomendaciones de la consultoría al interior del Ministerio.

Adicionalmente, se podrán realizar reuniones periódicas de seguimiento entre el equipo consultor y el Supervisor del contrato, con el fin de monitorear avances, resolver oportunamente aspectos técnicos u operativos y asegurar el cumplimiento del cronograma establecido. Estas reuniones podrán desarrollarse de manera presencial o virtual, de acuerdo con las necesidades del proyecto y las directrices de la Supervisión y el comité del Ministerio.

Por otra parte, en el marco del Comité de Seguimiento de la consultoría del Sistema de Registro de Información de los Proyectos de PSA e Incentivos a la Conservación, la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles garantizará el acompañamiento de una integrante del Grupo Social Estratégico del Ministerio, quien podrá participar en los comités técnicos cuando la naturaleza de los temas abordados así lo requiera, contribuyendo a la articulación interinstitucional y al fortalecimiento integral del Sistema de Registro.

# EXPERIENCIA Y PERFIL REQUERIDOS

La presente consultoría deberá ser ejecutada por una persona jurídica legalmente constituida, con capacidad jurídica y administrativa para celebrar y ejecutar contratos de desarrollo tecnológico y asistencia técnica con entidades públicas.

1. Naturaleza jurídica

Podrán presentar propuestas:

- Empresas privadas legalmente constituidas.

- Firmas consultoras.

- Sociedades de ingeniería o desarrollo tecnológico.

- Instituciones académicas con capacidad de ejecución tecnológica.

- Consorcios o uniones temporales, siempre que designen una entidad líder responsable de la coordinación general y de la interlocución contractual.

La organización proponente deberá:

- Tener dentro de su objeto social actividades relacionadas con desarrollo de software, tecnologías de la información, sistemas de información, soluciones digitales, consultoría tecnológica o áreas afines.

- Demostrar que cuenta con capacidad administrativa, técnica y financiera para ejecutar el contrato.

- Debe disponer de todas las licencias de software necesarias para realizar la tarea, especialmente en lo que respecta al entorno virtual y a las herramientas que se utilizarán para el trabajo a distancia.

En caso de consorcio o unión temporal, los requisitos de experiencia podrán acreditarse de manera conjunta, pero deberá designarse una entidad líder que asumirá la responsabilidad contractual integral ante la entidad contratante.

2. Experiencia institucional general

La organización proponente deberá acreditar experiencia institucional en al menos las siguientes áreas:

- Experiencia demostrada en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de información geográficos y plataformas de registro en el sector público, preferiblemente en temas ambientales, territoriales o de gestión de incentivos.

- Conocimiento y experiencia en el marco normativo, técnico e institucional de los Pagos por Servicios Ambientales en Colombia e incentivos a la conservación y su articulación con políticas públicas ambientales, rurales y territoriales.

- Experiencia en arquitectura tecnológica, interoperabilidad de sistemas, gestión de datos, seguridad de la información y estándares de datos abiertos, preferiblemente en contextos gubernamentales.

- Capacidad y experiencia en articulación con entidades públicas, autoridades ambientales, entidades territoriales y actores de cooperación internacional.

- Experiencia en procesos de transferencia de conocimiento, elaboración de manuales, lineamientos técnicos y acompañamiento institucional.

- El equipo consultor deberá disponer de todas las licencias de software y herramientas tecnológicas necesarias para la ejecución de la consultoría, especialmente aquellas relacionadas con entornos virtuales de trabajo colaborativo, desarrollo y pruebas de sistemas de información geográficos, análisis de datos y herramientas para trabajo remoto, sin que ello implique costos adicionales para la autoridad contratante.

- Desarrollo bajo metodologías ágiles (SCRUM u otras equivalentes).

- Gestión de bases de datos y soluciones tecnológicas escalables.

- Experiencia deseable en sistemas con componente geoespacial (SIG) o relacionados con gestión ambiental, territorial o instrumentos económicos ambientales.

Se valorará especialmente la experiencia en:

- Proyectos desarrollados para ministerios, entidades públicas o sistemas nacionales.

- Sistemas con múltiples actores y usuarios descentralizados.

- Sistemas que requieran interoperabilidad con otras plataformas institucionales.

- Proyectos que hayan implicado transferencia de conocimiento y fortalecimiento institucional.

La experiencia podrá acreditarse mediante contratos ejecutados, certificaciones, actas de liquidación o documentos equivalentes que evidencien la correcta ejecución.

3. Responsabilidad institucional frente al equipo propuesto

La organización proponente será plenamente responsable de:

- Garantizar la disponibilidad efectiva del equipo técnico presentado durante todo el período de ejecución del contrato.

- Asegurar que los perfiles exigidos en los presentes Términos de Referencia sean efectivamente vinculados y asignados al proyecto.

- Gestionar contractual, técnica, administrativa y financieramente al equipo propuesto.

- Asegurar el cumplimiento de la metodología de desarrollo definida por la Oficina TIC del Ministerio.

- Garantizar la calidad técnica de los productos entregados.

En caso de requerirse el reemplazo de algún miembro del equipo, la organización deberá proponer un perfil de igual o superior cualificación y experiencia, sujeto a aprobación previa de la entidad contratante.

4. Capacidad operativa y tecnológica

La organización deberá demostrar que:

- Cuenta con infraestructura tecnológica y herramientas adecuadas para el desarrollo del proyecto.

- Dispone de licencias de software necesarias para la ejecución de la consultoría.

- Tiene experiencia en gestión de repositorios de código y documentación técnica.

- Puede cumplir con estándares de seguridad de la información y buenas prácticas de desarrollo seguro.

5. Enfoque institucional de calidad y sostenibilidad

La organización deberá garantizar:

- Mecanismos internos de aseguramiento de calidad.

- Control de versiones y trazabilidad del desarrollo.

- Entrega completa de código fuente, documentación técnica y manuales.

- Transferencia efectiva de conocimiento al Ministerio.

- Sostenibilidad técnica del sistema una vez finalizada la consultoría.

La oferta técnica deberá identificar claramente a cada integrante del equipo y el rol que desempeñará, así como acreditar la experiencia mínima requerida.

6. Equipo técnico requerido

La oferta técnica deberá designar de manera expresa a un/a Gerente del proyecto (Coordinador/a del equipo), quien actuará como punto focal principal ante Expertise France y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la ejecución de la consultoría. Este Gerente del proyecto será responsable de la coordinación técnica y operativa del equipo, del cumplimiento del cronograma, de la calidad de los productos entregados y de la interlocución permanente con la autoridad contratante y el Comité de Seguimiento. Su perfil deberá reflejar experiencia en dirección de proyectos similares, liderazgo de equipos técnicos y relacionamiento institucional.

Gerente del proyecto (Coordinador del equipo)

El equipo consultor deberá contar con un/a Coordinador/a del equipo, quien actuará como punto focal principal ante Expertise France y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la ejecución de la consultoría, siendo responsable de la gerencia integral de las actividades a cargo de la Consultoría, y de la coordinación con el líder del proyecto designado por el Ministerio.

Perfil mínimo requerido:

- Formación profesional en áreas como ingeniería, experiencia mínima de diez (10) años en la coordinación o dirección de proyectos de consultoría en el sector público.

- Experiencia comprobada en dirección o gerencia de proyectos relacionados con Sistemas de información y el sector ambiental, con marcos de gestión y gerencia de proyectos tecnológicos como SCRUM y PMP.

- Conocimiento del marco normativo e institucional ambiental colombiano.

- Experiencia en articulación interinstitucional y en relacionamiento con entidades de cooperación internacional.

Responsabilidades principales:

- Diseñar y gestionar los artefactos de planeación del proyecto como el plan de proyecto, Estructura de Descomposición de Tareas, Matriz de Riesgos y Plan de Comunicaciones

- Coordinar técnica y operativamente el equipo consultor.

- Garantizar el cumplimiento del cronograma y la calidad de los productos.

- Gestionar la comunicación del proyecto

- Liderar la interlocución con la autoridad contratante y el Comité de Seguimiento.

- Consolidar y presentar los informes y productos finales.

Dedicación estimada en el proyecto: 10 meses, tiempo parcial.

Especialista en Tecnologías de la Información y Arquitectura de Sistemas

El equipo deberá contar con un/a Especialista TIC, responsable del diseño, desarrollo e implementación de la arquitectura tecnológica del Sistema.

Perfil mínimo requerido:

- Formación profesional en ingeniería de sistemas, informática, telecomunicaciones o disciplinas afines.

- Experiencia mínima de ocho (8) años en diseño e implementación de sistemas de información, preferiblemente en el sector público.

- Experiencia en arquitectura de sistemas, interoperabilidad de sistemas, seguridad de la información y gestión de bases de datos.

- Conocimiento de estándares de datos abiertos y lineamientos TIC del Estado colombiano.

- Experiencia en integración de plataformas y herramientas digitales.

- Experiencia en implementación de proyectos con marcos de proyectos ágiles (SCRUM) y predictivos (PMP).

Responsabilidades principales:

- Diseñar la arquitectura tecnológica del Sistema Nacional de Registro (componentes alfanumérico y geográfico).

- Asegurar la interoperabilidad con plataformas institucionales (MADS, SIAC, SINA).

- Definir esquemas de seguridad, accesos y segregación de la información.

- Acompañar las pruebas, puesta en marcha y sostenibilidad tecnológica del Sistema en sus fases iniciales.

Dedicación estimada en el proyecto: 5 meses, tiempo parcial.

Analistas de requerimientos

El equipo deberá contar con al menos un Ingeniero de requerimientos responsable del levantamiento de requerimientos, diseño de prototipos y de la ejecución de las pruebas del sistema de información

Perfil mínimo requerido:

- Formación profesional en ingeniería de sistemas, informática, telecomunicaciones o disciplinas afines.

- Experiencia mínima de cinco (5) años como analista de requerimientos, preferiblemente en el sector público.

- Experiencia como analista en sistemas de información geográfica

- Experiencia en uso de herramientas de prototipado

- Experiencia en pruebas de sistemas

- Experiencia en implementación de proyectos con marcos de proyectos ágiles (SCRUM) .

Responsabilidades principales:

- Levantar las historias de usuario en conjunto con el equipo de la UNVS del Ministerio.

- Diseñar los prototipos de las funcionalidades que serán desarrolladas

- Elaborar los escenarios y casos de prueba

- Liderar las pruebas de las funcionalidades desarrolladas, al igual que certificar dichas pruebas en cada ciclo requerido

- Acompañar los equipos de desarrollo en los diferentes sprints para la resolución de dudas funcionales

- Apoyar la actualización del Manual de Usuario.

- Acompañar los procesos de transferencia de conocimiento.

- Apoyar la socialización del Sistema con actores clave.

Dedicación estimada en el proyecto: 10 meses, tiempo completo.

Ingenieros de desarrollo fullstack

El equipo deberá contar con al menos tres (3) Ingenieros de desarrollo responsables del desarrollo e implementación de la primera parte del sistema de información

Perfil mínimo requerido:

- Formación profesional en ingeniería de sistemas, informática, telecomunicaciones o disciplinas afines.

- Experiencia mínima de cinco (5) años en diseño e implementación de sistemas de información, preferiblemente en el sector público.

- Experiencia en desarrollo de software con herramientas como Docker y GIT

- Conocimiento de MongoDB y Postgres como motores de bases de datos

- Experiencia en Frameworks de Python (backend) y React o Angular (frontend)

- Conocimiento de estándares de datos abiertos y lineamientos TIC del Estado colombiano.

- Experiencia en implementación de proyectos con marcos de proyectos ágiles (SCRUM) .

- Experiencia en herramientas de desarrollo y API´s geográficas

Responsabilidades principales:

- Construir los artefactos de software requeridos para el proyecto, manteniendo actualizado el repositorio de GIT con el código fuente resultante de la construcción de los artefactos de software.

- Diseñar y mantener actualizada la documentación técnica del proyecto, velando por su aprobación y su correspondiente cargue en el repositorio documental asignado.

- Asegurar el cumplimiento de la metodología de desarrollo establecida por la oficina de Tecnología.

- Acompañar las pruebas, puesta en marcha y sostenibilidad tecnológica del Sistema.

Dedicación estimada en el proyecto: 9 meses, tiempo completo (a partir del tercer mes luego del inicio del proyecto).

Apoyo en gestión institucional y transferencia de conocimiento (opcional)

De manera complementaria, el equipo podrá incluir un perfil de apoyo institucional, orientado al acompañamiento en la elaboración de manuales, guías y actividades de capacitación y otras actividades que designe el coordinador.

Perfil mínimo requerido:

- Formación profesional en áreas sociales, ambientales, administrativas o afines.

- Experiencia en elaboración de documentos técnicos, manuales de usuario o procesos de capacitación institucional.

- Experiencia en trabajo con entidades públicas.

Responsabilidades principales:

- Apoyar la actualización del Manual de Usuario.

- Acompañar los procesos de transferencia de conocimiento.

- Apoyar la socialización del Sistema con actores clave.

Nota final para evaluación técnica

- Los requisitos de experiencia serán evaluados a nivel del equipo en su conjunto.

- Una misma persona podrá cumplir más de un rol, siempre que acredite la experiencia requerida.

- El equipo deberá contar con las licencias de software necesarias para la ejecución de la consultoría.

# CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de las propuestas se realizará bajo un esquema de ponderación técnica y financiera, garantizando los principios de transparencia, objetividad, competencia y selección de la oferta más ventajosa.

1. Experiencia institucional

Se evaluará:

- Experiencia demostrada en desarrollo de sistemas de información para entidades públicas.

- Experiencia en proyectos relacionados con gestión ambiental, SIG, PSA, biodiversidad o instrumentos económicos ambientales.

- Experiencia en interoperabilidad con sistemas institucionales.

- Experiencia en desarrollo bajo metodologías ágiles (SCRUM).

Se asignará mayor puntaje a organizaciones con experiencia comprobada en proyectos similares en complejidad técnica y escala institucional.

2. Propuesta metodológica y técnica

Se evaluará:

- Claridad y comprensión del objeto contractual.

- Coherencia entre metodología, fases y entregables definidos en los TdR

- Solidez del enfoque de arquitectura tecnológica.

- Estrategia de interoperabilidad con SIAC, SINA y plataformas del MADS.

- Factibilidad del cronograma.

- Gestión de riesgos técnicos, operativos y de seguridad de la información.

- Estrategia de aseguramiento de calidad, pruebas y despliegue.

- Plan de transferencia de conocimiento.

Se valorará especialmente la capacidad de:

- Escalar el sistema.

- Garantizar sostenibilidad tecnológica.

- Cumplir con lineamientos TIC del Estado colombiano.

3. Equipo propuesto

Se evaluará:

- Experiencia específica del líder técnico.

- Experiencia en desarrollo backend y frontend (según perfiles definidos)

- Experiencia en bases de datos y arquitectura.

- Experiencia en herramientas geográficas y APIs.

- Complementariedad del equipo.

- Experiencia en trabajo con entidades públicas.

- Experiencia en gestión documental y transferencia de conocimiento.

Los requisitos de experiencia se evaluarán a nivel del equipo en su conjunto

4. Enfoques transversales

Se evaluará:

- Calidad técnica de la integración del enfoque de género en el sistema.

- Incorporación de variables desagregadas y mecanismos de análisis diferencial

- Estrategia de seguridad de la información y protección de datos.

- Claridad en sostenibilidad operativa post-consultoría.

B. Evaluación Financiera

La propuesta financiera será evaluada con base en:

- Coherencia entre actividades y presupuesto.

- Razonabilidad de los costos.

- Estructura clara y detallada de gastos.

- Relación costo–beneficio.

- Proporcionalidad entre dedicación del equipo y alcance técnico.

# ANEXOS.

- Acuerdo de Niveles de Servicios y Catalogo de Servicios de TI

- Arquitectura de referencia para sistemas de información

- Procedimiento P-A-GTI-03. DESARROLLAR Y MANTENER SISTEMAS DE INFORMACION Y COMPONENTES DE SOFTWARE. Procedimiento aplica a todos los desarrollos de software, comprende desde la preparación de repositorios y el levantamiento de requerimientos hasta el diseño, construcción, pruebas, elaboración de manuales, despliegue en producción y registro en el Catálogo de Sistemas de Información institucional.