ACTE D'ENGAGEMENT

n°AE/26/04.01

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

Rénovation de la Toiture du siège

de la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle :

Réfection brisis, ardoises, cheneaux et tuiles

Lot 1 :  Isolation et Nettoyage

Consultation n°2026/CONSU/04 du 17 mars 2026

Cadre réservé à l'acheteur

Contrat n°2026/MAPO/04.01

CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle

53 rue Stanislas - CS 24226

54042 NANCY Cedex

| L'ESSENTIEL DE L'ACTE D'ENGAGEMENT |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Objet | Marché de travaux : Rénovation de la toiture du siège de la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle : Réfection brisis, ardoises, cheneaux et tuiles |
|  | Mode de passation | Procédure adaptée ouverte |
|  | Type de contrat | Marché ordinaire |
|  | Prix | Prix global forfaitaire |
|  | Variantes | Sans |
|  | PSE | Sans |
|  | Avance | Avec |
|  | Clauses sociales | Sans |
|  | Clauses environnementales | Avec |

SOMMAIRE

1 - Préambule : Liste des lots	4

2 - Identification de l'acheteur	4

3 - Identification du co-contractant	5

4 - Dispositions générales	6

4.1 - Objet	6

4.2 - Mode de passation	6

4.3 - Forme de contrat	6

4.4 - Pièces contractuelles	7

5 - Prix	7

6 - Durée et Délais d'exécution	7

7 - Paiement	8

8 - Avance	9

9 - Nomenclature	9

10 - Signature	9

ANNEXE N° 1 :	11

DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS	11

# 1 - Préambule : Liste des lots

| Lot | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Isolation et nettoyage |
| 2 | Couverture |

# 2 - Identification de l'acheteur

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE GRAND NANCY METROPOLE MEURTHE-ET-MOSELLE (CCI54)

53 rue Stanislas – CS 24226

54042 NANCY Cedex

SIRET : 185 422 029 00016

Établissement public de l’état

Ordonnateur : Monsieur François PELISSIER agissant en qualité de Président de la CCI Grand  			 Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle

Comptable assignataire des paiements : Trésorier payeur de la CCI Grand Nancy Métropole  			  Meurthe-et-Moselle

Maître d'œuvre :

EURL Atelier LEDA

4 rue de la course

67000 STRASBOURG

Siret : 919 485 722 00012

(Sous réserve de changement ultérieur par décision du maître de l'ouvrage)

# 3 - Identification du co-contractant

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article "pièces contractuelles" du Cahier des Clauses Administratives Particulières n°CCAP/26/04 qui fait référence au CCAG - Travaux et conformément à leurs clauses et stipulations ;

Le signataire (Candidat individuel),

| M / Mme |  |
| --- | --- |
| Agissant en qualité de |  |

m'engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte,

| Nom commercial et dénomination sociale |  |
| --- | --- |
| Adresse |  |
| Courriel |  |
| Numéro de téléphone |  |
| Numéro de SIRET |  |
| Code APE |  |
| Numéro de TVA intracommunautaire |  |

engage la société ..................................... sur la base de son offre,

| Nom commercial et dénomination sociale |  |
| --- | --- |
| Adresse |  |
| Courriel |  |
| Numéro de téléphone |  |
| Numéro de SIRET |  |
| Code APE |  |
| Numéro de TVA intracommunautaire |  |

Le mandataire (Candidat groupé),

| M / Mme |  |
| --- | --- |
| Agissant en qualité de |  |

désigné mandataire :

du groupement solidaire

solidaire du groupement conjoint

non solidaire du groupement conjoint

| Nom commercial et dénomination sociale |  |
| --- | --- |
| Adresse |  |
| Courriel |  |
| Numéro de téléphone |  |
| Numéro de SIRET |  |
| Code APE |  |
| Numéro de TVA intracommunautaire |  |

S'engage, au nom des membres du groupement (1), sur la base de l'offre du groupement, à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après.

L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.

(1)  Cette annexe est à dupliquer en autant d'exemplaires que nécessaire et elle est recommandée dans le cas de groupement conjoint

# 4 - Dispositions générales

## 4.1 - Objet

La présente consultation concerne : Rénovation de la toiture du siège de la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle : Réfection brisis, ardoises, cheneaux et tuiles.

| Lot | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Isolation et Nettoyage |

Les prestations définies au CCAP sont réparties en 2 lots.

## 4.2 - Mode de passation

La procédure de passation est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique.

## 4.3 - Forme de contrat

Il s'agit d'un marché ordinaire.

## 4.4 - Pièces contractuelles

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pièces contractuelles sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- l'Acte d'Engagement « AE » et ses annexes financières, dans la version résultant des dernières modifications éventuellement opérées par voie d’avenants,

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières « CCAP »,

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières « CCTP » (un par lot) et leurs annexes communes :

- Annexe n°1 - planning prévisionnel des travaux,

- Annexe n°2 - Rapport amiante avant travaux,

- le Cahier des Clauses Administratives Générales « CCAG » applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021,

- les Actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché,

- le Mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat.

Les originaux sont conservés par le pouvoir adjudicateur et font seule foi.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne pourra s’intégrer au présent marché.

Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions d’achat, des conditions de vente, des conditions figurant sur les factures, des conditions énoncées dans les documents commerciaux.

# 5 - Prix

Les prestations seront rémunérées par application du prix global forfaitaire suivant :

| MONTANT HT |  |
| --- | --- |
| TAUX TVA |  |
| MONTANT TVA |  |
| MONTANT TTC |  |

Soit en toutes lettres en euros TTC :

# 6 - Durée et Délais d'exécution

Le délai d'exécution ne doit pas dépasser :

| Lot | Désignation | Période de préparation (intangible) | Délai de réalisation des travaux maximum en semaines |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Isolation et nettoyage | 4 semaines | 10 semaines |

Le délai de réalisation des travaux est proposé par le candidat comme suit :

| Lot | Désignation | Période de préparation (intangible) | Délai de réalisation des travaux proposé en semaines |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Isolation et nettoyage | 4 semaines |  |

Les délais d'exécution débuteront dans les conditions fixées au CCAP.

# 7 - Paiement

Le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre de l'exécution des prestations en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants :

| Titulaire du compte |  |
| --- | --- |
| Prestations concernées |  |
| Domiciliation |  |
| Code banque |  |
| Code guichet |  |
| N° de compte |  |
| Clé RIB |  |
| IBAN |  |
| BIC |  |

| Titulaire du compte |  |
| --- | --- |
| Prestations concernées |  |
| Domiciliation |  |
| Code banque |  |
| Code guichet |  |
| N° de compte |  |
| Clé RIB |  |
| IBAN |  |
| BIC |  |

En cas de groupement, le paiement est effectué sur (1) :

un compte unique ouvert au nom du mandataire ;

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du présent document.

Nota :si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que seules les dispositions du CCAP s'appliquent.

- Cocher la case correspondant à votre situation

# 8 - Avance

Le candidat renonce au bénéfice de l'avance (cocher la case correspondante) :

NON

OUI

Nota : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que l'entreprise renonce au bénéfice de l'avance.

# 9 - Nomenclature

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

| Code principal | Description |
| --- | --- |
| 45454100-5 | Travaux de réfection |

| Lot | Code principal | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | 45261410-1 | Travaux d'isolation de toiture |

# 10 - Signature

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la commande publique.

(Ne pas compléter dans le cas d'un dépôt signé électroniquement)

Fait en un seul original

A .............................................

Le .............................................

Signature du candidat, du mandataire ou des membres du groupement 1

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR

La présente offre est acceptée

à Nancy, le …………………..

Monsieur Éric TAVERNE,

Directeur Général,

Délégataire du Président de la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle

# ANNEXE N° 1 :

# DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS

| Désignation de l'entreprise | Prestations concernées | Montant HT | Taux TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dénomination sociale : SIRET : ………………………….….Code APE………… N° TVA intracommunautaire : Adresse : |  |  |  |  |
| Dénomination sociale : SIRET : ………………………….….Code APE………… N° TVA intracommunautaire : Adresse : |  |  |  |  |
| Dénomination sociale : SIRET : ………………………….….Code APE………… N° TVA intracommunautaire : Adresse : |  |  |  |  |
| Dénomination sociale : SIRET : ………………………….….Code APE………… N° TVA intracommunautaire : Adresse : |  |  |  |  |
| Dénomination sociale : SIRET : ………………………….….Code APE………… N° TVA intracommunautaire : Adresse : |  |  |  |  |
| Totaux |  |  |  |  |