AGENCE GENERALE DES EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE SANTE

7, rue du Fer à Moulin

75221 - PARIS CEDEX 05

Tél. : 01 43 37 95 96

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Consultation N° 23.27-IT

Objet : Acquisition d’une solution logicielle de gestion des essais cliniques pour les Pharmacies à Usage Intérieur et le Département d’Essais Cliniques de l’Agence Générale des Equipements et Produits de Santé de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.

Table des matières

1	Présentation de l’AP-HP	5

1.1	Présentation générale	6

1.2	Les groupes hospitaliers et hôpitaux	7

1.3	L’AP-HP : repères et chiffres clés (2024)	9

1.3.1	Généralités	9

1.3.2	L’activité de l’AP-HP	9

1.3.3	Ressources humaines et équipes	10

1.3.4	Un centre d’enseignement	10

1.3.5	Fondation AP-HP, pour la santé de tous	10

1.4	Présentation de la Direction des Services Numériques (DSN)	11

1.4.1	Centre de solutions applicatives	11

1.4.2	Domaine des produits de santé	11

1.5	Présentation de l’AGEPS	11

2	Objet du marché	12

2.1	Les essais cliniques à l’AP-HP	13

2.1.1	Enjeux réglementaires relatifs aux essais cliniques	13

2.1.2	Volumétrie des essais cliniques à l’AP-HP	13

2.1.3	Rôles et interactions des acteurs au sein d’un essai clinique	14

2.1.3.1	Les acteurs impliqués dans le parcours essais cliniques	14

2.1.3.2	Rôles et tâches dans le parcours des essais cliniques	15

2.1.3.3	Rôles et tâches du DEC dans le parcours d’essais cliniques	17

2.1.4	Contexte applicatif actuel à l’AP-HP :	18

2.1.4.1	Contexte applicatif des PUI	18

2.1.4.2	Contexte applicatif du Département Essais Cliniques (DEC) AGEPS	19

2.2	La gestion des essais cliniques et son intégration dans le SIH	19

2.2.1	Enjeux de l’informatisation des essais cliniques en PUI	19

2.2.2	Intégration des étapes opérationnelles des PUI au sein du SI cible	20

2.2.3	Enjeux de l’informatisation des essais cliniques du DEC de l’AGEPS	21

2.2.4	Intégration des étapes opérationnelles du DEC de l’AGEPS au sein du SI cible	21

3	Description des attendus	21

3.1	Les attendus pour la gestion des Essais Cliniques au sein des PUI	23

3.1.1	Respect des exigences réglementaires	23

3.1.1.1	Sécurité connexion	23

3.1.1.2	Audit trail	23

3.1.1.3	Signature électronique	24

3.1.1.4	Validation informatique	24

3.1.2	Informatisation des contacts	24

3.1.3	Informatisation de la création de l’essai	25

3.1.4	Gestion des produits et stocks	26

3.1.4.1	Gestion de la logistique entrante – Réception et détention	26

3.1.4.2	Gestion des stocks	26

3.1.4.3	Gestion des approvisionnements	27

3.1.4.4	Suivi des températures	27

3.1.4.5	Gestion du re étiquetage	27

3.1.5	Gestion des préparations locales	28

3.1.6	Traçabilité des dispensations avec ou sans préparation	28

3.1.7	Traçabilité des dysfonctionnements et des non conformités	28

3.1.8	Traçabilité des retours patient	29

3.1.9	Traçabilité des destructions	29

3.1.10	Clôture de l’essai	29

3.1.11	Suivi des essais activés	30

3.1.12	Gestion de la documentation	30

3.1.13	Indicateurs et statistiques	31

3.1.14	Gestion des rendez-vous promoteur	31

3.1.15	Gestion des patients	31

3.1.16	Gestion économique - évaluation de la grille	32

3.1.17	Pharmacie Clinique	32

3.1.18	Intégration de l’intelligence artificielle	32

3.2	Les attendus spécifiques au DEC AGEPS	33

3.2.1	Exigences réglementaires relatives au DEC	33

3.2.2	Gestion des entrants spécifique au DEC	33

3.2.3	Gestion des activités de fabrication	34

3.2.4	Gestion logistique des produits sortants	34

3.2.4.1	Gestion des destinataires	35

3.2.4.2	Création et validation des expéditions	35

3.2.4.3	Suivi des livraisons	35

3.3	Attendus en termes de socle technique SIH	36

3.3.1	Architecture technique	36

3.3.2	Reprise de données	36

3.3.3	Connexion – accès à la solution	37

3.3.4	Gestion des habilitations	39

3.3.5	Mode dégradé	39

3.3.6	Ergonomie	39

3.3.7	Archivage des données	39

3.3.8	Performance	40

3.3.9	Connexion aux imprimantes	40

3.3.10	Gestion des environnements	40

3.4	Attendus en termes d’interopérabilité	41

4	Organisation relative à la mise en œuvre du marché	43

4.1	Présentation des intervenants	43

4.1.1	Présentation de l’équipe projet	43

4.1.2	Organisation et moyens humains du titulaire	43

4.1.2.1	Directeur de Projet 	43

4.1.2.2	Chef de Projet	43

4.1.2.3	Synthèse	43

4.2	Phasage du projet	44

4.2.1	Phase 1 : Préparation du projet 	44

4.2.2	Phase 2 : Conception de la solution	45

4.2.3	Phase 3 : Réalisation	45

4.2.4	Phase 4 : Qualification/recette	45

4.2.5	Phase 5 : Mise en service/déploiement des 3 sites pilotes	45

4.2.6	Phase 6 : Généralisation du déploiement.	46

4.3	Formation et accompagnement des utilisateurs	46

4.4	Calendrier du projet	47

4.4.1	Calendrier projet relatif aux PUI	47

4.4.2	Calendrier projet relatif au DEC – PSE	47

4.5	Comitologie de suivi du marché	47

4.5.1	Réunion de lancement	48

4.5.2	Comité opérationnel	48

4.5.3	Comité projet	48

4.5.4	Comité de pilotage du marché	49

4.5.5	Enquête de satisfaction	50

5	Maintenance standard	50

5.1	Prestation de support fonctionnel et technique	50

5.2	Mode d’accès au service de maintenance corrective	52

5.2.1	L’accès à un Portail Client	52

5.2.2	L’accès par messagerie électronique :	52

5.3	Transmission de l’incident par l’AP-HP	53

5.4	Qualification d’un incident	53

5.5	Priorités des incidents	54

5.6	Suivi de la maintenance	55

5.7	Conditions d’intervention	55

5.7.1	Délai de prise en compte et de rétablissement des incidents	56

5.7.1.1	Délais de prise en compte	56

5.7.1.2	Garantie du Temps de Résolution (GTR)	56

5.7.2	Solution de contournement, remplacement ou substitution	56

5.7.2.1	Règles de gestion pour les Incident Bloquants	57

5.7.2.2	Règles de gestion pour les Incidents Majeurs	57

5.7.2.3	Règles de gestion pour les Incidents Mineurs	57

5.7.2.4	Dispositions générales	57

5.8	Modalités d’exécution de la maintenance évolutive et réglementaire	58

5.8.1	Généralités	58

5.8.2	Modalités d’exécution de la maintenance évolutive et réglementaire	58

5.8.2.1	Information préalable et communication	58

5.8.2.2	Obligation de conseil et recommandations	59

5.8.2.3	Maintenance évolutive et réglementaire	59

5.8.2.4	Conditions d’installation et d’agrément :	59

5.8.2.5	Vérifications et contrôles	59

5.8.3	Mises à jour du logiciel	59

5.8.3.1	Planification des mises à jour	59

5.8.3.2	Types de mises à jour 	60

5.8.3.3	Modalités de fourniture des mises à jour	60

5.8.3.4	Modalités de validation et contrôle	60

6	Documentation et traçabilité des mises à jour	60

7	Réversibilité	61

7.1	Obligations du Titulaire	61

7.2	Contenu du dossier de réversibilité	61

7.3	Plan de sessions des transferts d’acquis :	61

7.4	Livrables attendus	62

8	Glossaire et abréviations	62

- Annexes	63

# Présentation de l’AP-HP

Point d’alerte important : les éléments relatifs à l’AP-HP évoqué dans le présent CCTP sont communiqués à titre strictement informatif et descriptif. Ils ne constituent aucun engagement du pouvoir adjudicateur quant au maintien de cette organisation en l’état et ne sauraient avoir pour effet de conditionner l’exécution des obligations du Titulaire, ni d’atténuer sa responsabilité, ni de limiter les conséquences d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.

## Présentation générale

Source : https://www.aphp.fr

L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire (CHU) à dimension européenne mondialement reconnu. Elle est organisée en six groupements hospitalo-universitaires (GHU)

Les sites de l’AP-HP sont essentiellement basés en Ile-de-France :

- GHU AP-HP Sorbonne Université : Charles Foix, Pitié-Salpêtrière, Rothschild, Saint-Antoine, Trousseau - La Roche Guyon, Tenon,

- GHU AP-HP Nord - Université de Paris : Beaujon, Bichat - Claude-Bernard, Bretonneau, Lariboisière - Fernand-Widal, Louis Mourier, Robert-Debré, Saint-Louis, Paul Doumer,

- GHU AP-HP Centre - Université de Paris : HEGP - Corentin-Celton - Vaugirard-Gabriel-Pallez, Cochin, Necker – Enfants-Malades, Broca, Hôtel-Dieu,

- GHU AP-HP Université Paris Saclay : Antoine-Béclère, Raymond-Poincaré, Bicêtre, Paul Brousse, Ambroise-Paré, Sainte-Périne, Hôpital Maritime de Berck,

- GHU AP-HP Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis : Avicenne, Jean-Verdier, René-Muret,

- GHU AP-HP Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor : Henri-Mondor Albert-Chenevier, Emile-Roux, Dupuytren, Georges-Clemenceau.

Trois hôpitaux ne sont pas rattachés à un GHU en Ile-de-France :

- Hendaye, San Salvadour l’HAD.

L’AP-HP comprend également un siège ainsi que des pôles d’intérêt commun (pharmacie centrale, blanchisserie centrale…).

Ses 38 hôpitaux accueillent chaque année plus de 8 millions de patients : en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations programmées ou en hospitalisation à domicile.

Elle assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c’est pour elle à la fois un devoir et une fierté. L’AP-HP est le premier employeur d’Île-de-France : près de 100 000 personnes – médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers y travaillent.

Le schéma suivant présente l’implantation des sites de l’AP-HP à Paris, en région parisienne et en province

## Les groupes hospitaliers et hôpitaux

| GHU | N° GH | GH | Libellé GH | Division | Désignation site | Trigramme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP-HP Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis | G01 | HUPSSD | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS-SEINE-SAINT-DENIS | 095 | HOPITAL AVICENNE | AVC |
|  | G01 | HUPSSD | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS-SEINE-SAINT-DENIS | 032 | HOPITAL JEAN VERDIER | JVR |
|  | G01 | HUPSSD | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS-SEINE-SAINT-DENIS | 069 | HOPITAL RENE MURET - BIGOTTINI | RMB |
| AP-HP. Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor | G08 | HUHM | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES HENRI-MONDOR | 029 | HOPITAL EMILE ROUX | ERX |
|  | G08 | HUHM | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES HENRI-MONDOR | 036 | HOPITAL GEORGE CLEMENCEAU | GCL |
|  | G08 | HUHM | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES HENRI-MONDOR | 026 | HOPITAL HENRI MONDOR | HMN |
|  | G08 | HUHM | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES HENRI-MONDOR | 044 | HOPITAL JOFFRE-DUPUYTREN | JFR |
| AP-HP. Nord-Université de Paris | G03 | HUPNVS | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS NORD VAL DE SEINE | 011 | HOPITAL BICHAT - CLAUDE BERNARD | BCH |
|  | G03 | HUPNVS | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS NORD VAL DE SEINE | 005 | HOPITAL BEAUJON | BJN |
|  | G03 | HUPNVS | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS NORD VAL DE SEINE | 033 | HOPITAL BRETONNEAU | BRT |
|  | G03 | HUPNVS | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS NORD VAL DE SEINE | 053 | HOPITAL LOUIS MOURIER | LMR |
|  | G02 | HUSLF | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES SAINT-LOUIS LARIBOISIÈRE FERNAND-WIDAL | 047 | HOPITAL LARIBOISIERE | LRB |
|  | H70 | HURD | HÔPITAL UNIVERSITAIRE ROBERT-DEBRÉ | 070 | HOPITAL ROBERT DEBRE | RDB |
|  | G02 | HUSLF | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES SAINT-LOUIS LARIBOISIÈRE FERNAND-WIDAL | 076 | HOPITAL SAINT-LOUIS | SLS |
|  | H64 | VPD | HÔPITAL PAUL-DOUMER | 064 | HOPITAL PAUL DOUMER | VPD |
| AP-HP.Sorbonne Université | G04 | HUPSCF | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PITIÉ SALPÊTRIÈRE-CHARLES FOIX | 042 | GH CHARLES FOIX-J. ROSTAND | CFX |
|  | G06 | HUEP | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES EST PARISIEN | 049 | HOPITAL LA ROCHE-GUYON | LRG |
|  | G04 | HUPSCF | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PITIÉ SALPÊTRIÈRE-CHARLES FOIX | 066 | GH PITIE-LA SALPETRIERE | PSL |
|  | G06 | HUEP | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES EST PARISIEN | 072 | HOPITAL ROTHSCHILD | RTH |
|  | G06 | HUEP | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES EST PARISIEN | 073 | HOPITAL SAINT ANTOINE | SAT |
|  | G06 | HUEP | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES EST PARISIEN | 087 | HOPITAL TENON | TNN |
|  | G06 | HUEP | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES EST PARISIEN | 088 | GH ARMAND TROUSSEAU | TRS |
| AP-HP.Université Paris-Saclay | G07 | HUPS | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS-SUD | 028 | HOPITAL ANTOINE BECLERE | ABC |
|  | G24 | HUPIFO | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS ILE-DE-FRANCE OUEST | 014 | HOPITAL AMBROISE PARE | APR |
|  | G07 | HUPS | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS-SUD | 010 | HOPITAL BICETRE | BCT |
|  | G24 | HUPIFO | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS ILE-DE-FRANCE OUEST | 009 | HOPITAL MARITINE DE BERCK | BRK |
|  | G07 | HUPS | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS-SUD | 096 | HOPITAL PAUL BROUSSE | PBR |
|  | G24 | HUPIFO | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS ILE-DE-FRANCE OUEST | 068 | HOPITAL RAYMOND POINCARE | RPC |
|  | G24 | HUPIFO | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS ILE-DE-FRANCE OUEST | 079 | HOPITAL STE PERINE | SPR |
| AP-HP.Centre Université Paris Cité | G12 | HUPC | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS CENTRE | 016 | HOPITAL BROCA | BRC |
|  | G12 | HUPC | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS CENTRE | 021 | HOPITAL COCHIN - PORT ROYAL | CCH |
|  | G18 | HUPO | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS OUEST | 022 | HOPITAL CORENTIN CELTON | CCL |
|  | G18 | HUPO | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS OUEST | 075 | HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU | EGP |
|  | G12 | HUPC | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS CENTRE | 041 | HOTEL-DIEU | HTD |
|  | H61 | HUNE | HÔPITAL UNIVERSITAIRE NECKER-ENFANTS-MALADES | 061 | HOPITAL NECKER ENFANTS MALADES | NCK |
|  | G18 | HUPO | HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS OUEST | 090 | HOPITAL VAUGIRARD - GABRIEL PALLEZ | VGR |
| Hôpitaux hors groupe | H99 | HAD | HOSPITALISATION À DOMICILE | 099 | HOSPITALISATION A DOMICILE | HAD |
|  | H38 | HND | HÔPITAL HENDAYE | 038 | HOPITAL MARIN DE HENDAYE | HND |
|  | H84 | SSL | HÔPITAL SAN SALVADOUR | 084 | HOPITAL SAN-SALVADOUR | SSL |

## L’AP-HP : repères et chiffres clés (2024)

### Généralités

L’AP-HP est le premier CHU d’Europe, un service de santé pour tous 24h/24 :

- 38 hôpitaux

- 6 groupes hospitalo-universitaires (GHU),

- 80 départements médico-universitaires (DMU),

- 773 services,

- Plus de 8 millions de prises en charge,

- Près de 100 000 professionnels

Plus de 2500 études en cours promues par l’APHP et 920 brevets

10.3 milliards d’euros de budget

84 coopérations hospitalières dans 35 pays

### L’activité de l’AP-HP

Séjours d’hospitalisation

- 1 415 900 séjours en médecine-chirurgie-obstétrique (MCO)

- 19 600 admissions en Hospitalisation à Domicile (HAD)

- 137 800 séjours en soins médicaux et de réadaptation (SMR)

- 488 300 journées en soins de longue durée (SLD)

- 153 200 journées en psychiatrie

- 18 600 lits toutes disciplines confondues

Activité externe

- 953 500 consultations médicales réalisées

- 32 300 personnes accueillies dans les permanences d’accès aux soins (PASS)

Urgences

- 1 451 300 passages aux urgences

- 2 489 800 appels reçus aux 4 centres 15 de l’AP-HP

- 25 services d’urgences générales, dont 17 pour adultes et 8 pédiatriques

Naissances

- 36 000 naissances

- 14 maternités

Chirurgie

- 372 600 actes chirurgicaux

- 103 800 actes réalisés en chirurgie ambulatoire

- 50 blocs chirurgicaux et 311 salles d’opérations

Greffes

- 125 greffes

- 177 prélèvements de greffons

- 477 prélèvements de tissus

Actes des plateaux techniques d’imagerie

- Scanner : 484 700 actes

- IRM : 188 100 actes

- Gamma caméra : 47 600 actes TEP : 52 700 actes

### Ressources humaines et équipes

- Près de 100 000 professionnels au service des patients

- 1er employeur d’île-de France

- 77 % de femmes et 23 % d’hommes

- Âge moyen : 43 ans

- Index égalité professionnelle : 83/100

- 12 000 médecins, soit 8 000 en équivalent temps plein

- 5 300 internes

- 760 sage-femmes

- 54 150 personnels soignants

- 15 000 personnels administratifs, techniques et ouvriers

- Plus de 23 métiers assurent le fonctionnement quotidien des 38 établissements

### Un centre d’enseignement

Formation initiale :

- 32 écoles dont :

  - 15 instituts de formation en soins infirmiers (IFSI)

  - 9 instituts de formation d’aide-soignant (IFAS)

  - 7 écoles spécialisées

  - 1 institut de formation des cadres de santé

- 8 600 étudiants en médecine, dentaire et pharmacie

- 8 500 étudiants paramédicaux en formation initiale

- 5 300 internes

Formation continue :

- 600 promotions promotionnelles

- 80 millions d’euros de budget

- 1 200 professionnels formés en 2024

- Près de 273 000 jours de formation dispensés

### Fondation AP-HP, pour la santé de tous

La fondation de l’AP-HP agit aux côtés des patients, soignants et chercheurs des 38 hôpitaux de l’AP-HP.

Ses 3 domaines d’interventions :

- La médecine du futur

- L’humain au cœur de l’hôpital

- La santé pour tous

## Présentation de la Direction des Services Numériques (DSN)

La Direction des services numériques (DSN) de l’AP-HP est responsable de fournir les services numériques de l’Institution aux utilisateurs, qu’ils soient professionnels ou patients. Avec plusieurs centaines de services numériques comme le dossier patient informatisé, ses systèmes pour la biologie et l’imagerie, son espace patient Mon AP-HP, ses progiciels de gestion et de facturation, son SIRH, son offre bureautique sur plus de 70 000 postes de travail, elle gère ses propres infrastructures, dans ses data centers, avec son propre réseau interne.

La DSN fournit également des services pour la réutilisation secondaire des données de santé, au service du pilotage, de la recherche et de l’innovation, au travers de son entrepôt de données de santé. Elle gère un support informatique centralisé, en lien avec les directions des systèmes d’information des 6 GHUU.

500 professionnels sont engagés au quotidien au service de leur Institution et de sa transformation numérique. Elle est composée de neuf pôles :

- Urbanisation et architecture (SAU)

- Centre de solutions infrastructures (CSI)

- Opérations (OPS),

- Sécurité des systèmes d’information (SSI)

- Relation clients (RC)

- Secrétariat général (SG)

- Centre de support unifié (CSU)

- Centre de solutions applicatives (CSA)

- Innovation & Données (I&D).

### Centre de solutions applicatives

Le Centre de solutions applicatives (CSA) est le pôle de construction, déploiement et maintenance préventives et curatives des applications métiers de l’AP-HP, incluant les applications de gestion et de prise en charge des soins du patient. Les missions du CSA s’articulent autour de 4 axes principaux :

- Définir la stratégie applicative de l'AP-HP en liaison avec les maîtrises d'ouvrage et la direction de la DSN

- Conduire des projets de construction et de déploiement de nouvelles applications

- Assurer la maintenance évolutive et corrective des applications ainsi que leur décommissionnement

- Être garant de la qualité des livrables, des délais et des coûts, de la performance et de la sécurisation des applications en place.

### Domaine des produits de santé

Au sein du pôle CSA, le domaine Produits de Santé (PRODSA) couvre l’ensemble du périmètre relatif aux produits de santé, allant des médicaments aux dispositifs médicaux implantables, depuis la gestion des stocks jusqu’à la dispensation. Ses principaux interlocuteurs sont les Pharmacies à Usage Intérieur (PUI).

Le domaine PRODSA assure les missions suivantes :

- Garantir le maintien en condition opérationnelle de son périmètre applicatif ;

- Piloter la mise en œuvre de nouvelles applications, dans le respect du triptyque coûts / délais / qualité ;

- Contribuer à la qualification des évolutions en coconstruisant la stratégie et les plans de tests ;

- Accompagner les déploiements sur site des solutions mises en œuvre ;

- Assurer le support de niveau 3 dans le cadre de la gestion de la relation éditeur, sur l’ensemble des applications de son périmètre.

## Présentation de l’AGEPS

L’AGEPS est un pôle d’intérêt commun de l’Assistance publique –Hôpitaux de Paris, elle met en œuvre la politique de l’AP-HP en matière d’équipements et de produits de santé. Au sein de celle-ci, la Direction des Achats est compétente pour la passation et le suivi de l’exécution des marchés de produits de santé et équipements médicaux et informatiques pour l’ensemble des GHU et Hôpitaux de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Ses missions consistent à :

- Déterminer au mieux les besoins des hôpitaux afin de leur fournir l’ensemble des produits et équipements précédemment évoqués ;

- Choisir les procédures d’achat les mieux adaptées pour répondre aux besoins, dans le respect des règles de l’achat public ;

- Evaluer les offres, avec l’appui des utilisateurs et en lien avec la COMEDIMS pour les médicaments et dispositifs médicaux stériles ;

- Déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse ;

- Conclure les marchés ;

- Suivre leur exécution.

# Objet du marché

La présente consultation a pour objet la mise en place d’une solution informatique centralisée pour la gestion des Essais Cliniques au sein :

- des Pharmacies à Usage Intérieur (PUI) de l’AP-HP

- du Département des Essais Cliniques (DEC) de l’Agence Générale des Equipements et des Produits de Santé (AGEPS) sous forme de prestations supplémentaires éventuelles.

La solution doit permettre de partager les données entre les différents secteurs de la PUI ainsi qu’entre plusieurs PUI de l’AP-HP.

Elle doit répondre aux objectifs principaux suivants :

- la sécurisation des données,

- la traçabilité des mouvements (réception, dispensation, préparation, retour, balance, entrée/sortie de quarantaine)

- la traçabilité des formations

- la gestion de la facturation des actes

et ceci, en lien avec le système d’information hospitalier (à minima DPI, outil de préparation des chimiothérapies, outils de gestion des stocks).

La solution informatique devra être évolutive pour répondre aux enjeux suivants :

- de nouveaux types de médicaments ou de produits de santé :

  - MTI :  Médicaments de Thérapie Innovante,

  - MTI-PP : MTI Préparés de façon Ponctuelle,

  - DMS : Dispositifs Médicaux Stériles,

  - DMI – Dispositifs Médicaux Implantables,

- les évolutions de la recherche clinique (à minima douchettes, essais décentralisés, pilulier électronique, remote),

- des évolutions réglementaires de la recherche clinique en PUI,

- d'optimisation du temps du personnel de recherche clinique des PUI.

L’offre de base couvre exclusivement les besoins fonctionnels relatifs aux Pharmacies à Usage Intérieur (PUI).

Les fonctionnalités spécifiques au Département des Essais Cliniques (DEC) de l’AGEPS, notamment celles relevant des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), des Bonnes Pratiques de Distribution (BPD), de la fabrication, du conditionnement et de la logistique nationale ou internationale, relèvent exclusivement de la

Prestation Supplémentaire Éventuelle (PSE).

## Les essais cliniques à l’AP-HP

### Enjeux réglementaires relatifs aux essais cliniques

La gestion pharmaceutique des produits de santé expérimentaux utilisés dans le cadre de la recherche clinique est un processus qui regroupe des étapes qui sont similaires dans toutes les PUI et qui sont encadrées par le Code de la santé publique, les règlements européens, et les bonnes pratiques cliniques.

Les obligations en matière de traçabilité sont strictement encadrées par la réglementation, les autorités de tutelle - l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé), les ARS (Agences Régionales de Santé) – et les exigences émanant des organisations telles que la FDA (Food and Drug Administration) et l’EMA L'Agence européenne des médicaments (European Medicines Agency).

Le ICH (Conseil International d’Harmonisation des exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments à usage humain), au travers du document sur l’Harmonisation des Bonnes Pratiques Cliniques, impose par ailleurs des standards élevés en matière de gouvernance des données.

Le concept ALCOA+, tel que mentionné dans la directive ICH E6(R2) – Bonnes Pratiques Cliniques (BPC), concerne les principes de qualité des données dans le cadre des essais cliniques.

ALCOA est un acronyme qui définit les attributs que toute donnée doit respecter pour être considérée comme fiable et conforme. Le « + » vient ajouter des critères complémentaires à la version initiale.

- A : Attributable – Attribuable : Qui a créé l’information ? Quand ? Date, signature, initiales.

- L : Legible – Lisible : information lisible, claire, compréhensible, identifiable.

- C ; Contemporaneous – Contemporanéité : l’information est notée quand l’évènement se produit.

- O : Original – Originale : les documents sources sont originaux.

- A : Accurate – Précis : informations exactes, vraies, correctes et vérifiables

- + = C : Complete – Complète : toutes les informations doivent être complètes, aucun champ vide ne doit subsister.

Le dernier document produit par l’ICH (Le Conseil international d'harmonisation des exigences techniques pour l'enregistrement des médicaments à usage humain), à savoir l’ICH E6 (R3), adopté en janvier 2025, présente une évolution majeure des bonnes pratiques cliniques visant à améliorer la qualité, la sécurité et l’éthique des essais cliniques impliquant des sujets humains.

Textes réglementaires :

- BPCICH :ICH_E6(R3)_Step4_FinalGuideline_2025_0106_ErrorCorrections_2025_1024.pdf

- EMA : Guideline on computerised systems and electronic data in clinical trials

- FDA : eCFR :: 21 CFR Part 11 -- Electronic Records; Electronic Signatures

### Volumétrie des essais cliniques à l’AP-HP

En 2024, 19 sites réalisent des essais cliniques, dont les deux plus importants en termes de volumétrie : Saint-Louis et Pitié Salpêtrière.

Les essais cliniques gérés à l’AP-HP par les PUI concernent principalement des médicaments mais également quelques Dispositifs Médicaux (DM) de tout type.

Le tableau ci-dessous présente par GHU, site et application utilisée ou pas la volumétrie des essais cliniques de l’AP-HP au cours de l’année 2024.

### Rôles et interactions des acteurs au sein d’un essai clinique

#### Les acteurs impliqués dans le parcours essais cliniques

- Promoteur : Personne physique ou morale responsable du projet de recherche clinique.

- ARC – Attaché de Recherche Clinique : Représente le promoteur et effectue le contrôle de la bonne réalisation de l’essai via un contrôle de la documentation.

- CRO : organisme sous-traitant contractualisé par le promoteur

- Département des Essais Cliniques (DEC) de l’AGEPS : est un département de l’Etablissement Pharmaceutique (EP).  C’est une structure dédiée à la gestion pharmaceutique des recherches biomédicales promues par l’AP-HP. Il s’agit d’une activité transversale, exercée en lien avec les Unités de Recherche Clinique (URC), la DRCI-Siège, les Pharmacies à Usage Intérieur (PUI) des centres investigateurs et les industriels partenaires ou prestataires.

- Investigateur : Personne physique en charge de mener et surveiller la recherche au niveau de son centre ; Délègue les tâches d’investigation à son équipe mais est ultimement responsable.

- Coordinateur d’étude : Assiste l’investigateur dans la réalisation des tâches non cliniques

- Patient ou volontaire sain : personne se prêtant à la recherche après avoir été informée des objectifs et du déroulement de la recherche (matérialisé par la signature du formulaire de recueil de consentement)

- Pharmacie à usage intérieur (PUI) - Pharmacien : personne à qui l’investigateur délègue des missions qui lui sont propres dans les conditions où l’établissement sur lequel est menée la recherche dispose d’une PUI.

#### Rôles et tâches dans le parcours des essais cliniques

L’AP-HP peut prendre plusieurs rôles :

- être à l’initiative d’essais cliniques :  rôle de promoteur

- participer à des essais d’origine externe (organismes de recherches publics ou privés, autres hôpitaux ou industriels) : rôle d’investigateur

Rôle de la PUI dans les essais cliniques :

- Gestion des traitements expérimentaux

- Gestion des informations et des documents associés

- Assurer la sécurité de la prise en charge médicamenteuse des patients se prêtant à la recherche clinique

- Assurer la qualité des données recueillies au cours de l’essai

Le pharmacien de la PUI est responsable :

- de la réception,

- de la détention,

- de la gestion,

- de la dispensation des traitements expérimentaux,

- de la réconciliation des retours

- Sous réserve d’autorisation de l’ARS :

  - de la reconstitution pharmaceutique des produits à l’étude

  - de la préparation spécifique nécessaires à la recherche clinique.

Ainsi, les PUI doivent :

- Gérer les produits expérimentaux et auxiliaires

- Gérer les informations et des documents associés

- Assurer la sécurité de la prise en charge médicamenteuse des patients se prêtant à la recherche clinique

- Assurer la qualité des données recueillies au cours de l’essai

- Assurer la traçabilité des formations en lien avec la recherche

Concrètement, cela se traduit par la réalisation des tâches suivantes :

Réception des traitements expérimentaux :

- Vérification qualitative :

  - Destinataire

  - Intégrité des produits

  - Température de transport : déclaration au promoteur et mise en quarantaine immédiate en cas d’excursion

  - Conformité au bon de livraison : numéro de kits,

  - Certificat de libération de lot

- Vérification quantitative : nombre d’unités de traitement

- Confirmation tracée de la réception (accusé de réception ou IVRS /IWRS)

- Enregistrement (fiche de stock) & Archivage

Dispensation d’un traitement expérimental ou auxiliaire prescrit :

- Identification de l’essai clinique :

  - Nom « fantaisiste » / Nom de code du promoteur/ Numéro EudraCT

  - Promoteur

  - Service investigateur (numéro de centre) et identité de l’investigateur

- Identification complète du patient :

  - Nom, prénom

  - Numéro d’inclusion, de randomisation

  - Initiales

  - Année de naissance

- Vérification de la validité du support de prescription :

  - Prescripteur habilité (liste de délégation des tâches)

  - Historique du patient

  - Conformité de la prescription à la dernière version autorisée du protocole

- Préparation et transcription de la dispensation

  - Traitement expérimental ou auxiliaire prescrit

  - Numéro de lot

  - Numéro de kits le cas échéant

  - Date de péremption

  - Posologie

  - Durée de traitement

- Enregistrement (fiche de stock) & Archivage

- Dispensation au patient ou au personnel investigateur habilité

  - Conseils d’administration

  - Consignes de transport

Gestion des produits expérimentaux

- Stockage des produits expérimentaux

  - Qualitatif : zone de stockage identifiée, contrôle des températures de conservation, déclaration des excursions, suivi des péremptions)

  - Quantitatif : gestion des (ré)approvisionnements (si non automatique)

- Gestion des retours des produits expérimentaux

  - Comptabilité tracée des traitements pour évaluation de l'observance

  - Destruction

- Autres

  - Réétiquetage (procédure écrite, double contrôle)

  - Gestion des enveloppes de randomisation

  - Gestion des mises en quarantaine

Circuit des produits expérimentaux :

PE : Produits à l’étude

#### Rôles et tâches du DEC dans le parcours d’essais cliniques

Le Département des Essais Cliniques (DEC) de l’AGEPS est un département de l’Etablissement Pharmaceutique (EP) de l’APHP.

Il s’agit d’une activité transversale, exercée en lien avec les Unités de Recherche Clinique (URC), la DRCI-Siège, les Pharmacies à Usage Intérieur (PUI) des centres investigateurs et les industriels partenaires ou prestataires.

C’est une structure dédiée à la gestion pharmaceutique des recherches biomédicales promues par l’AP-HP.

Le DEC de l’AGEPS est donc responsable de la préparation et de la fabrication des produits expérimentaux destinés aux essais cliniques pour le compte de l’AP‑HP lorsqu’elle agit en tant que promoteur.

Lorsqu’un essai clinique est décidé par l’AP‑HP, il est donc pris en charge par le département des essais cliniques de l’AGEPS.

En tant que promoteur, l’AP‑HP assure la production, la préparation et la distribution des produits expérimentaux aux PUI, qui sont chargées de les dispenser aux patients participants à l’essai.

### Contexte applicatif actuel à l’AP-HP

#### Contexte applicatif des PUI

Parmi les PUI qui réalisent des essais cliniques :

- 8 assurent l’intégralité de la traçabilité des essais cliniques sans solution informatique, y compris certaines PUI à forte activité. Elles ne disposent que du format papier ou d’outils bureautiques tels que Excel ou Word.

- 11 sont équipées d’une solution informatique :

  - Essais® de Computer Engineering

  - Pharmessai® de JK Concept

  - Elip’sPharma® d’APROGSYS.

Les solutions informatiques déployées ne couvrent pas actuellement l’ensemble du périmètre de traçabilité, ce qui conduit à une utilisation encore significative de supports papiers, fichiers Excel ou Word.

Par ailleurs, les différents professionnels intervenant sur les essais cliniques ne disposent pas d’outils facilitant un travail coopératif et d'échange d'informations.

Cette situation a pour conséquence d’entrainer des saisies multiples, sans interopérabilité entre les outils. Les solutions n'étant pas considérées comme générant des données sources, cela implique un doublement des circuits pour assurer la génération de données conformes aux exigences réglementaires.

Contexte applicatif pour la prescription, dispensation et administration des essais cliniques :

- Les médecins investigateurs utilisent Orbis pour les prescriptions et le suivi des patients, les prescriptions d’essai cliniques sont ensuite remises au format manuscrit aux patients et à la PUI pour dispensation. Les chimiothérapies sont prescrites avec le logiciel Chimio de Computer Engineering.

- Les pharmaciens dispensent et tracent la dispensation de produits de santé pour les essais cliniques avec des fichiers bureautiques ou avec une application spécifique aux essais, propres à l’hôpital. Ils utilisent Chimio pour les préparations de chimiothérapie.

- Les IDE organisent et planifient les interventions des patients à l’aide de plannings papiers et avec les informations présentes dans Orbis. Souvent une ligne générique de type « essai » est présente dans la prescription du patient.

Le suivi des essais est ainsi éclaté dans plusieurs outils sans communication entre eux et nécessite de nombreuses ressaisies par les différents professionnels.

#### Contexte applicatif du Département Essais Cliniques (DEC) AGEPS

Le Département Essais Cliniques de l’AGEPS utilise la solution GEXPEC pour la gestion logistique des essais cliniques de promotion AP-HP (réception, stockage, distribution vers les PUI et sous-traitants, retour et destruction au niveau national et international des produits pour essai clinique).

La solution GEXPEC est aussi utilisée par des industriels producteurs et/ou leurs sous-traitants, les fabricants, les façonniers pharmaceutiques.

Dans la base GEXPEC utilisée au DEC :

- 446 « projets » actifs sont suivis (i.e. environ 200 essais cliniques)

- 599 « projets » clôturés

GEXPEC est une solution qui n’est plus maintenue alors qu’elle couvre une activité critique pour la recherche. Un fort enjeu est de remplacer cette solution.

## La gestion des essais cliniques et son intégration dans le SIH

### Enjeux de l’informatisation des essais cliniques en PUI

Les grandes étapes opérationnelles de la gestion des essais cliniques en PUI est schématisée par le logigramme suivant qui détaille les actions réalisées par la PUI.

- Chaque étape décrite dans le processus doit être informatisée.

- La traçabilité logistique, mais aussi la traçabilité patient, doivent pouvoir être effectuées à toutes les étapes. Il est à noter que dans certains cas, le promoteur de l’essai clinique souhaite avoir un horodatage de toutes les actions effectuées à la PUI sur les produits utilisés.

L’informatisation du processus essais cliniques est essentielle pour la gestion des PUI :

- L’informatisation des étapes opérationnelle améliore le suivi et l’analyse de la qualité.

- L’informatisation améliore le suivi des non-conformités

- L’informatisation améliore le suivi des indicateurs d’activité et permet d’établir un bilan d’activité plus rapidement.

- L’informatisation favorise, pour ceux qui le souhaitent, les facturations intermédiaires.

- L’informatisation dégagera du temps pharmacien pour développer des activités de pharmacie clinique auprès des patients participant à des essais cliniques.

*Tarification : Chaque étape à la PUI fait l’objet d’une tarification dans un barème appelé « convention unique » permettant de facturer les actes réalisés par la PUI au promoteur de l’essai. Chaque opération faite pour les essais doit pouvoir être comptabilisée à des fins de facturation.

A noter : chaque PUI organise ensuite son activité non seulement en fonction des moyens et des équipements à sa disposition, mais aussi et c’est très important, du type de produits utilisés dans le cadre de la recherche clinique.  Ces produits sont fonction des domaines thérapeutiques des différents sites.

### Intégration des étapes opérationnelles des PUI au sein du SI cible

LOGIGRAMME ESSAIS CLINIQUES PUI

FONCTIONNALITE SI

En amont : informatisation de tous les contacts promoteur – ARC - Investigateurs

Lettre d ’information

du promoteur

Tout dysfonctionnement et non–conformités sont recensés en vue de l’amélioration de la qualité

Traçabilité des formations du personnel suite à amendements des documents protocolaires protocoles

Durant l’étude : formation des personnels aux différents amendements des documents protocolaires

Gestion de l’archivage pendant 25 ans minimum

Visite de mise en place

Visite de faisabilité - Réception des documents règlementaires : protocole, manuel pharmacie, BI…

Lien avec ORBIS patient

Lien avec CHIMIO

Gestion des essais activés

Traçabilité de la destruction

Gestion finale

Facturation

Enregistrement et traçabilité des mouvements

Documents de gestion

Enregistrement et traçabilité des mouvements

Gestion des péremptions

Fiches d ’instruction spécifiques à l’essai

Gestion des essais activés

Informatisation de l’essai

Evaluation de la grille

Archivage du dossier pharmaceutique

Fermeture de l ’essai

Dispensation avec ou sans préparation – Retours

Balance des stocks

Gestion nominative

Réception - Détention

Rédaction de la procédure d’aide à la dispensation

Constitution du dossier pharmaceutique

Ces étapes peuvent varier selon le scénario de l’essai clinique concerné.

### Enjeux de l’informatisation des essais cliniques du DEC de l’AGEPS

Le Département Essais cliniques de l’AGEPS utilise la solution GEXPEC pour la gestion logistique des essais cliniques de promotion APHP (réception, stockage et distribution au niveau national et international des produits pour essai clinique)

L’éditeur CIS Valley de la solution GEXPEC, actuellement utilisée par le Département des essais cliniques, a été racheté par la Société Koesio Corporate Technologies qui ne poursuit ni le support ni la commercialisation de la solution.

La solution GEXPEC n’est plus maintenue et ne répond plus aux exigences fonctionnelles, techniques et réglementaires nécessaires à la continuité des activités du Département des Essais Cliniques de l’AGEPS. Son remplacement constitue un enjeu critique du présent marché.

### Intégration des étapes opérationnelles du DEC de l’AGEPS au sein du SI cible

FONCTIONNALITE SI

LOGIGRAMME ESSAIS CLINIQUES DEC

Logistique entrante des produits initiaux

Entrée du produit (numérotés ou non), gestion approvisionnement, gestion des stocks et statuts, libération / quarantaine, retraits de lots, inventaire

Logistique sortante : distribution AP et hors AP

Suivi et traçabilité des retours d’UT

Retours

Gestion des stocks, gestion logistique des expéditions, suivi colis, gestion des accusés de réception

Suivi des produits à détruire, suivi des destructions

Destruction

# Description des attendus

La répartition des périmètres est la suivante :

PUI (offre de base) :

- Gestion des essais cliniques

- Dispensation nominative

- Traçabilité patient et logistique locale

- Facturation PUI

- Archivage réglementaire

- DEC AGEPS (PSE) :

- Fabrication et conditionnement

- Gestion BPF / BPD

- Logistique nationale et internationale

- Expéditions, retours, destructions centralisées

À lire attentivement :

- Les attendus décrits dans le présent CCTP sont classés par statut :

Il est expressément précisé que l’ensemble des attendus n’est pas exigible à la date de notification du marché. Leur mise en œuvre est conditionnée par leur statut, tel que défini ci-dessous, ainsi que, le cas échéant, par une validation conjointe des parties dans le cadre de la gouvernance du marché.

| Statut | Description |
| --- | --- |
| Obligatoire | Ces exigences sont obligatoires et doivent être disponibles dans la solution du titulaire dès la notification du marché. Elles constituent des prérequis à l’exécution du marché. |
| Engagement de développement | Si ces exigences ne sont pas disponibles à la date de notification du marché dans la solution du titulaire, l’AP-HP pourra en demander la mise en œuvre par voie de commande au cours des quatre (4) années d’exécution du marché. Le titulaire s’engage à réaliser les développements commandés. Elles pourront faire l’objet de commandes progressives, selon un calendrier et des modalités qui seront définis avec le titulaire. Une fois la commande passée durant l’exécution du marché, l’éditeur s’engage à livrer les développements fonctionnels correspondants dans un délai maximal de neuf (9) mois à compter de la date de ladite commande. Toutefois, ces exigences ne constituent pas une obligation de commande pour l’administration. |
| Souhaité | Les attendus mentionnés ci-après traduisent des besoins exprimés par les métiers, mais ne requiert pas un engagement de développement de la part de l’éditeur au cours du marché. Leur mise en œuvre est subordonnée à une analyse préalable de faisabilité technique, fonctionnelle et financière menée conjointement par le titulaire et l’AP-HP. En cas de faisabilité avérée par le titulaire, l’AP-HP pourra réaliser une commande spécifique, formalisée conformément aux stipulations du marché, et selon un calendrier et des modalités arrêtés d’un commun accord entre les parties. |

- Prestation supplémentaire éventuelle :

Les fonctionnalités relevant du périmètre du Département d’Essais Cliniques de l’AGEPS font l’objet d’une Prestation Supplémentaire Éventuelle (PSE).

La PSE constitue une prestation optionnelle, venant s’ajouter à l’offre de base sans s’y substituer. La réponse à la PSE n’est pas obligatoire. Ainsi, l’entreprise peut répondre uniquement aux besoins des PUI.

En cas de décision de l’AP-HP de recourir à la PSE, celle-ci sera levée au moment de la signature du marché.

## Les attendus pour la gestion des Essais Cliniques au sein des PUI

L’objectif de la solution est de couvrir l’ensemble du processus décrit en §2.2.2 par des fonctionnalités informatisées.

La solution devra notamment permettre :

- d’assurer la traçabilité logistique et la traçabilité patient à chaque étape,

- et, lorsque cela est requis par le promoteur, de fournir un horodatage précis de toutes les actions réalisées à la PUI sur les produits de l’essai clinique.

### Respect des exigences réglementaires

La solution doit garantir le respect du cadre législatif, réglementaire et normatif applicable aux essais cliniques réalisés en Pharmacie à Usage Intérieur (PUI). À ce titre, elle doit intégrer l’ensemble des exigences issues des référentiels nationaux et internationaux encadrant la recherche clinique, notamment les Bonnes Pratiques Cliniques (ICH-GCP E6(R3)), ainsi que toute réglementation en vigueur relative à la gestion, la traçabilité et la sécurisation des données et processus associés.

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 01 | La solution doit être en conformité avec les exigences réglementaires applicables aux essais cliniques réalisés en PUI, notamment celles issues des Bonnes Pratiques Cliniques (ICH-GCP E6(R3)). | Engagement de développement |
| 02 | La solution du titulaire doit intégrer et prendre en compte les évolutions réglementaires applicables aux essais cliniques réalisés en PUI, afin de garantir sa conformité continue au cadre législatif et normatif en vigueur. | Engagement de développement |

#### Sécurité connexion

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 03 | La solution doit être conforme aux exigences réglementaires et aux standards de qualité publiés par : - l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé), - et la FDA (Food and Drug Administration), À ce titre, la solution doit garantir : - la sécurité des accès et la traçabilité des opérations, - la responsabilité individuelle des utilisateurs, - la confidentialité et l’intégrité des données, - et la séparation stricte des droits et habilitations selon les profils. | Engagement de développement |

#### Audit trail

La présence d’un audit trail – outil traçabilité des actions de consultation, saisie, modification, suppression, impression – est obligatoire. Cette exigence vise à garantir la conformité aux guidelines de l’EMA relatif aux systèmes informatiques utilisés dans les essais cliniques. Elle fait également écho à la réglementation américaine 21 CFR Part 11 de la FDA, également opposable à tout logiciel impliqué dans les essais cliniques.

L’absence d’audit trail constitue un risque majeur de non-conformité lors des inspections réglementaires.

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 04 | La solution doit intégrer un outil de traçabilité complet (audit trail) permettant d’assurer l’enregistrement systématique, horodaté et sécurisé de l’ensemble des actions réalisées par les utilisateurs dans le système. L’audit trail doit garantir la traçabilité des opérations de saisie, de consultation, d’impression, de modification et de suppression des données, afin d’assurer la conformité réglementaire et la reconstitution fiable de l’historique des activités. | Engagement de développement |
| 05 | La solution doit permettre la consignation des créations, modifications et suppressions d'informations. | Engagement de développement |
| 06 | La solution doit permettre la consignation de l'identification de la personne effectuant la modification. | Engagement de développement |
| 07 | La solution doit permettre l’horodatage de la modification. | Engagement de développement |
| 08 | La solution doit permettre la conservation de l'historique de la donnée, avant et après modification. | Engagement de développement |
| 09 | La solution doit permettre l’implémentation de l'audit trail sur chacune des données. | Engagement de développement |
| 10 | La solution doit permettre l’exportation de l'audit trail dans un format lisible et compréhensible. | Engagement de développement |

#### Signature électronique

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 11 | La solution doit imposer la réidentification de l’utilisateur, incluant la saisie de son mot de passe personnel, pour toute opération nécessitant une signature électronique ou numérique. | Engagement de développement |
| 12 | La solution doit invalider automatiquement toute signature dès lors qu’une modification est apportée aux données précédemment enregistrées et signées. | Engagement de développement |

#### Validation informatique

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 13 | La solution doit fournir ou mettre à disposition, sur demande, les certificats de validation du système, incluant la Qualification d’Installation (QI), la Qualification Opérationnelle (QO) et la Qualification de Performance (QP). | Engagement de développement |

### Informatisation des contacts

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 14 | La solution doit mettre à disposition une base de contacts, permettant aux pharmaciens de renseigner, consulter et mettre à jour les coordonnées des principaux interlocuteurs liés aux essais cliniques, notamment : - les investigateurs, - les promoteurs et fournisseurs, - les attachés de recherche clinique (ARC), - et les techniciens d’essais cliniques (TEC). | Souhaité |

### Informatisation de la création de l’essai

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 15 | La solution doit permettre la création et la gestion informatisée de l’ensemble des projets et essais cliniques suivis par la pharmacie. Pour chaque projet, l’application doit permettre de renseigner à minima : - les informations administratives et descriptives (titre, acronyme, libellé, description, type d’étude, phase, promoteur, statut), - la liste des intervenants (investigateurs, promoteurs, ARC, TEC, pharmaciens, etc.), - les produits nécessaires à la réalisation de l’essai, - la documentation associée (note d’information, protocole, conventions, autorisations, etc.), - les unités de traitement (UT) associées et leurs coordonnées. | Obligatoire |
| 16 | La solution doit permettre la création et la rédaction des fiches d’instructions spécifiques aux essais cliniques Ces fiches d’instructions contiennent les consignes de préparation, de dispensation et de stockage, les modalités de manipulation et de conservation des produits, les circuits de gestion (réception, retour, destruction), les interlocuteurs de référence (investigateur, attachés de recherche clinique, promoteur, pharmacien), et les éventuelles précautions de sécurité. | Obligatoire |
| 17 | La solution doit générer automatiquement un code unique lors de la création d’un nouveau protocole. | Engagement de développement |
| 18 | La solution doit permettre l’enregistrement et la gestion de plusieurs codes d’identification pour un même projet d’essai clinique, afin d’assurer la correspondance avec les différents systèmes et référentiels utilisés. Les types de codes suivants doivent être gérés : - Code projet interne AP-HP, permettant le lien avec les autres applicatifs du SIH, - Code projet promoteur, - Code projet interne à la PUI, - Code EudraCT, code unique standardisé au niveau européen, - Code ClinicalTrials, identifiant utilisé au niveau international. | Engagement de développement |
| 19 | Le logiciel doit permettre la génération automatisée d’une fiche de synthèse pour chaque essai clinique, à partir des données enregistrées dans le système. Les rubriques et informations à inclure dans cette fiche de synthèse pourront être définies et ajustées lors d’ateliers dédiés avec les utilisateurs et la maîtrise d’ouvrage. | Souhaité |
| 20 | La solution doit permettre la création, la gestion et le suivi des bras et des séquences de traitement pour chaque protocole d’essai clinique afin d’assurer la traçabilité des produits administrés et la conformité au schéma thérapeutique prévu. | Engagement de développement |

### Gestion des produits et stocks

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 21 | Le logiciel doit assurer la gestion complète des Unités Thérapeutiques (UT) intégrées aux essais cliniques, incluant les médicaments (spécialités, préparations, médicaments thérapies innovantes) ainsi que les dispositifs médicaux (dispositifs médicaux stériles - DMS et dispositifs médicaux implantables – DMI) Pour chaque catégorie de produit, la solution doit permettre la saisie des caractéristiques suivantes. Pour les médicaments : - Numéro de lot, - Nom commercial ou dénomination commune internationale (DCI), - Forme pharmaceutique, - Dosage, - Conditionnement, - Lieu et conditions de stockage (température, zone, enceinte, coffre). - N° de traitement si besoin - Statut du produit (Stupéfiant …) Pour les Dispositifs Médicaux Stériles (DMS) et Dispositifs Médicaux Implantables (DMI) : à minima - Dénomination générique ou commerciale, - Référence, - Conditionnement, - Statut (stérile, implantable, usage unique, etc.), - Lieu de stockage. | Engagement de développement |

#### Gestion de la logistique entrante – Réception et détention

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 22 | La solution doit permettre la saisie manuelle ou l’import automatique des réceptions de lots. | Obligatoire |
| 23 | La solution doit permettre la lecture et l’intégration de codes-barres scannés à l’aide d’une douchette ou tout autre périphérique compatible, afin d’automatiser la saisie des informations. | Souhaité |
| 24 | La solution doit permettre l’optimisation des entrées en stock en permettant l’enregistrement en série de numéros de traitement consécutifs, sans ressaisie unitaire, par incrémentation automatique (ex. saisie du premier et du dernier numéro de la série : de X à X+Y). | Souhaité |

#### Gestion des stocks

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 25 | La solution doit permettre la gestion complète et le suivi détaillé des stocks, qu’ils soient utilisés ou non utilisés, en couvrant l’ensemble du cycle de vie des produits : - Réceptions, - Péremptions, avec blocage automatique de la dispensation en cas de produit périmé, - Quarantaines, - Retours, - Déchets et destructions. | Engagement de développement |
| 26 | La solution doit intégrer une balance globale des stocks, incluant les produits en quarantaine afin de garantir la cohérence entre stock physique et théorique. | Engagement de développement |
| 27 | La solution doit permettre d’initier, suivre et enregistrer les transferts de stock de produits expérimentaux entre pharmacies ou établissements. Les transferts peuvent concerner : - des situations de sous-traitance entre pharmacies référentes et partenaires, - ou des transferts ponctuels de produits expérimentaux vers un autre site lorsque le patient est hospitalisé sur un établissement différent. | Souhaité |

#### Gestion des approvisionnements

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 28 | Le système doit permettre la création et l’émission d’ordres de réapprovisionnement adressés au promoteur ou au fournisseur. | Engagement de développement |
| 29 | La solution doit permettre la définition de seuils de stock minimal paramétrables, générant automatiquement des alertes, notifications ou préconisations de commande lorsque ces seuils sont atteints. | Souhaité |
| 30 | La solution doit permettre la mise en place d’alertes automatiques selon une durée paramétrable avant la date de péremption, permettant d’anticiper la rotation des stocks et les commandes à venir. Les pharmaciens doivent garder la main sur le paramétrage des alertes, qui peut varier selon les produits, essais, les promoteurs. | Souhaité |

#### Suivi des températures

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 31 | La solution doit permettre la mise en place d’une interface avec le système de relevé et de suivi des températures des enceintes de stockage utilisées pour les essais cliniques. | Souhaité |
| 32 | Cette interface doit permettre la récupération automatique des relevés de température. | Souhaité |
| 33 | Cette interface doit permettre la détection et la traçabilité des excursions de température par essai clinique. | Souhaité |

#### Gestion du re étiquetage

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 34 | La solution doit permettre l’édition d’étiquettes conformes aux formats réglementaires, sur la base de modèles prérédigés et validés (incluant mentions obligatoires, numéros de lot, dates, codes-barres, etc.). | Engagement de développement |
| 35 | La solution doit permettre la création d’un ordre de réétiquetage, précisant le motif, les lots concernés, les informations à modifier. | Souhaité |
| 36 | L’outil doit permettre la traçabilité des opérations de ré étiquetage (lien entre le lot réétiqueté et le lot d’origine pour assurer la continuité de traçabilité). | Souhaité |

### Gestion des préparations locales

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 37 | La solution doit permettre la gestion des préparations locales (hors chimiothérapie), incluant : - la gestion des modes opératoires, - l’enregistrement d’un numéro d’ordonnancier spécifique, - et la traçabilité du numéro de lot associé. | Souhaité |
| 38 | L’outil doit permettre de générer automatiquement une préparation avec un numéro d’ordonnancier unique, tout en défalquant automatiquement les traitements utilisés (hors interfaçage CHIMIO®) | Souhaité |
| 39 | Le module doit être interopérable avec les outils de préparation existants (ex. CHIMIO®, ou tout autre logiciel de gestion de préparations), | Souhaité |

### Traçabilité des dispensations avec ou sans préparation

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 40 | La solution doit permettre la saisie et la traçabilité des dispensations nominatives, rattachée au patient. | Obligatoire |
| 41 | La solution doit permettre la saisie des dispensations globales à destination de services cliniques, avec enregistrement des numéros de traitement et lots concernés. | Obligatoire |
| 42 | La solution doit permettre la traçabilité complète des mouvements de produits (produit, lot, patient, date, opérateur). | Obligatoire |
| 43 | Le logiciel doit permettre la génération automatique de logs de gestion des mouvements de produits expérimentaux, à partir des données de stock et de dispensations nominatives enregistrées dans le système. Le logiciel doit permettre d’exporter ces logs dans des formats compatibles aux modèles standards qu’exigent les promoteurs lors de leurs inspections. | Engagement de développement |

### Traçabilité des dysfonctionnements et des non conformités

La gestion des gestions des non conformités, pouvant être générées à toutes les étapes, est une exigence d’assurance qualité.

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 44 | L’outil doit permettre la saisie détaillée de chaque non-conformité et dysfonctionnement : type, origine, description, conséquences, mesures correctives et préventives. | Obligatoire |
| 45 | L’outil doit permettre la traçabilité des étapes de traitement du dysfonctionnement et des non conformités jusqu’à la clôture de l’événement. | Engagement de développement |
| 46 | L’outil doit permettre de la génération automatique d’indicateurs et de statistiques sur les non-conformités (par type, fréquence, gravité, produit, essai, acteur, etc.). | Souhaité |

### Traçabilité des retours patient

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 47 | L’outil doit permettre la saisie et le suivi des retours associés à une dispensation précise. | Obligatoire |
| 48 | L’outil doit permettre la gestion des retours partiels ou échelonnés d’Unités Thérapeutiques (UT) issues d’une même dispensation. | Engagement de développement |
| 49 | L’outil doit permettre la gestion simultanée des retours de plusieurs UT. | Engagement de développement |
| 50 | L’outil doit permettre le calcul automatique du taux d’observance en temps réel à partir des retours. | Souhaité |

### Traçabilité des destructions

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 51 | La solution doit permettre la saisie, le suivi et la traçabilité des destructions. | Obligatoire |
| 52 | La solution doit permettre la génération automatique d’un certificat de mise en destruction, conforme à la réglementation. Le certificat doit être produit à partir des informations saisies dans le système (référence de l’essai, produits, lots, quantités, dates, opérateurs, motifs de destruction) et pouvoir être édité, signé électroniquement, et archivé dans le dossier de l’essai. | Engagement de développement |

### Clôture de l’essai

La solution doit permettre la gestion informatisée de la clôture des essais cliniques et la mise en place d’un dispositif d’archivage électronique pérenne conforme aux exigences réglementaires.

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 53 | La solution doit permettre la clôture de l’essai : validation, génération des documents de fin d’étude, verrouillage des données. | Obligatoire |
| 54 | La solution doit permettre l’accès en lecture seule à l’historique complet des informations relatives à un essai clôturé. | Engagement de développement |
| 55 | La solution doit permettre la génération automatique des documents suivants : - un ordonnancier anonyme reprenant les dispensations, - une balance par produit retraçant l’ensemble des mouvements de stock. | Engagement de développement |

### Suivi des essais activés

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 56 | La solution doit permettre le suivi des essais cliniques et études directement au sein du système, via des filtres de recherche multicritères. | Engagement de développement |
| 57 | La solution doit permettre un suivi opérationnel des essais en cours avec catégorisation selon à minima : - présence ou non de préparation, - type de produit (MTI, chimiothérapie, autre), - nature de la préparation (stérile / non stérile). | Engagement de développement |
| 58 | La solution doit permettre un suivi des processus de vie des essais (sélection, mise en place, inclusion, clôture, archivage), avec un système d’identification visuelle rapide (via un code couleur ou pictogrammes). | Souhaité |
| 59 | La solution doit permettre un le calcul d’indicateurs de complexité des essais, basé sur des critères paramétrables (à minima nombre de patients, type de produits, fréquence de préparation, nombre de bras) | Souhaité |
| 60 | La solution doit offrir une possibilité d’extraction et d’analyse des résultats sous un format compatible avec les outils de l’AP-HP. Les données doivent être manipulables et filtrables, dans le respect du RGPD en assurant que toutes les données affichées, exportées ou analysées soient anonymisées ou pseudonymisées lorsque cela est requis. | Souhaité |
| 61 | La solution doit permettre la traçabilité des formations du personnel intervenant dans les essais cliniques, à la suite de tout amendement ou mise à jour des documents protocolaires. | Souhaité |

### Gestion de la documentation

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 62 | La solution doit permettre l’accès direct aux documents associés à chaque essai clinique depuis la solution en version électronique. | Engagement de développement |
| 63 | La solution doit permettre d’intégrer et d’indexer des documents scannés au sein de l’outil, et de les rattacher aux essais. Exemples de documents : protocole, note d’information, courrier promoteur, fiche d’instruction. | Engagement de développement |
| 64 | La solution doit permettre la préparation et la génération automatique de documents opérationnels à partir de modèles paramétrables, couvrant notamment : entrée de stock, dispensation nominative, mise en dotation puis enregistrement rétrospectif, comptabilité globale des kits numérotés et non numérotés, comptabilité patients, certificat de destruction, certificat retour fournisseur, historique patient, état des stocks. Ces documents doivent pouvoir être téléchargés et imprimés. | Souhaité |

### Indicateurs et statistiques

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 65 | La solution doit permettre l’édition d’indicateurs statistiques à minima sur : - les réceptions, - le nombre de lignes de dispensation, - le nombre d’ordonnances, - le nombre de préparations, avec un niveau de détail paramétrable (par produit, service, patient, essai, promoteur). - le suivi qualité exigé dans le cadre de la certification ISO 9001, tels que : - le suivi des incidents, - le suivi et la statistique des dysfonctionnements (analyse par promoteur, site ou type d’audit), - la traçabilité et la synthèse des comptes rendus de revues de dossiers. | Souhaité |
| 66 | La solution doit permettre la gestion de tableaux de bord dynamiques et interactifs, permettant le filtrage, la visualisation et la comparaison d’indicateurs. | Souhaité |

### Gestion des rendez-vous promoteur

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 67 | La solution doit mettre à disposition un agenda partagé par PUI affichant les plages de disponibilité pour les rendez-vous relatifs aux différentes phases des essais (sélection, mise en place, monitoring, clôture, audit, etc.). | Souhaité |
| 68 | La solution doit permettre un accès sécurisé externe à l’AP-HP permettant aux promoteurs et partenaires autorisés de consulter les disponibilités et planifier directement leurs rendez-vous, selon les droits d’accès attribués. | Souhaité |
| 69 | Le logiciel doit permettre la production d’indicateurs d’activité à partir des informations enregistrées dans l’agenda, afin d’assurer un suivi statistique et une évaluation de la charge liée aux interactions avec les promoteurs. | Souhaité |

### Gestion des patients

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 70 | La solution doit permettre la gestion complète et sécurisée des données patients nécessaires à la conduite et au suivi des essais cliniques : - Renseignement des informations administratives - Renseignement des informations médicales : terrain, contre-indications, allergies, etc. - Renseignement de l’historique des traitements | Souhaité |

### Gestion économique - évaluation de la grille

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 71 | La solution doit permettre la création, la gestion et la mise à jour des grilles de frais dans le cadre de la Convention Unique (évaluation, ventilation des coûts, ajustements). | Souhaité |
| 72 | La solution doit permettre la création des grilles de facturation, avec calcul automatique des montants en fonction des grilles paramétrées, tout en restant modulables selon les évolutions de l’étude. | Souhaité |
| 73 | La solution doit permettre la génération automatique de la facturation à partir des éléments saisis et des actes réalisés pour chaque essai clinique. | Souhaité |
| 74 | La solution doit permettre la production et l’émission automatique des factures, tout en laissant la possibilité de modification manuelle avant validation et envoi. | Souhaité |
| 75 | La solution doit permettre la génération de résumés et synthèses de facturation selon différents axes d’analyse : - par essai clinique, - par promoteur, - par produit, - par patient, - et par période (vision calendaire). | Souhaité |

### Pharmacie Clinique

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 76 | La solution doit permettre la réalisation de la conciliation médicamenteuse avec l’intégration de comptes rendus de consultation pharmaceutiques au dossier patient et à la fiche essai clinique. | Souhaité |

### Intégration de l’intelligence artificielle

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 77 | Le titulaire décrit sa stratégie relative à l’intégration de l’Intelligence Artificielle au sein de sa solution. | Souhaité |

## Les attendus spécifiques au DEC AGEPS

Certains besoins du département d’essais cliniques de l’AGEPS sont couverts par les besoins mentionnés ci-dessus :

- Respects des exigences réglementaires

  - Sécurité de connexion,

  - Audit trail

  - Signature électronique

  - Validation informatique

  - Informatisation des contacts

- Création des essais cliniques et description

- Gestion des produits et des stocks

- Gestion des approvisionnements

- Suivi des températures

- Gestion logistique des entrants Gestion et production documentaire

- Traçabilité des dysfonctionnements et des non conformités

- Gestion des destructions de tout type de produits

- Gestion des retours d’UT

- Clôture de l’essai

- Extractions, restitutions, recherches multi critères

- Indicateurs et statistiques

- Besoins techniques règlementaires

Des besoins sont identifiés comme spécifiques au DEC de l’AGEPS de par leur :

- 3.2.1 – Exigences réglementaires relatives au DEC

- 3.2.2 - Gestion des entrants spécifique au DEC

- 3.2.3 - Gestion des activités de fabrication du DEC

- 3.2.4 – Gestion logistique des produits sortant

### Exigences réglementaires relatives au DEC

Le Département des Essais Cliniques (DEC) de l’AGEPS a un statut d’établissement pharmaceutique soumis aux bonnes pratiques de fabrication (BPF), assure la fabrication, le conditionnement et l’expédition des unités de traitement (UT) vers les PUI (au niveau national et international) impliquées dans les essais cliniques. En plus des exigences indiquées au 3.1.1, ces activités sont soumises à un cadre réglementaire strict, visant à garantir la qualité, la traçabilité et la sécurité des produits distribués.

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 78 | La solution doit respecter les exigences réglementaires applicables au DEC de l’AGEPS : - Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) ; - Bonnes pratiques de Distribution (BPD) | Engagement de développement |
| 79 | Le titulaire doit s’engager à intégrer les évolutions réglementaires relatives aux essais cliniques en lien avec les BPF et BPD au sein de la solution. | Engagement de développement |

### Gestion des entrants spécifique au DEC

Le Département des Essais Cliniques (DEC) de l’AGEPS réceptionne des produits initiaux (spécialités pharmaceutiques commerciales, dispositifs médicaux, produit en développement, produits vracs, actif et placebos, produits finis numérotés ou non, conditionnements vides, articles de conditionnement etc.) qu’il transforme, conditionne et façonne en unités thérapeutiques (UT) numérotés ou non, destinées aux essais cliniques et livrées aux PUI.
La solution doit garantir une gestion rigoureuse et distincte de ces deux catégories de produits afin d’assurer la traçabilité, la conformité réglementaire et la maîtrise des flux de fabrication.

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 80 | La solution doit permettre de distinguer de manière explicite les produits initiaux (avant transformation) et les unités thérapeutiques fabriquées (après transformation). | Engagement de développement |
| 81 | La solution doit permettre d’imprimer : - une fiche de réception personnalisable par le département d’essais cliniques de l’AGEPS. - une étiquette d’identification personnalisable par le département d’essais cliniques de l’AGEPS. | Obligatoire |

### Gestion des activités de fabrication

La solution doit permettre la gestion, le suivi et la traçabilité des activités de fabrication réalisées par le Département des Essais Cliniques (DEC) de l’AGEPS, dans le respect strict des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).
Elle doit garantir l’intégrité, la traçabilité et la conformité de l’ensemble des opérations liées à la préparation, au conditionnement et au contrôle des unités de traitement (UT) destinées aux essais cliniques.

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 82 | La solution doit disposer d’un module dédié à la fabrication, permettant d’enregistrer, suivre et tracer l’ensemble des étapes de production des UT (préparation, conditionnement primaire et secondaire, contrôle qualité, libération). La traçabilité doit couvrir : - les matières premières et composants utilisés (numéro de lot, fournisseur, statut qualité), - les équipements et salles utilisés, - les opérateurs impliqués et leurs habilitations, - les contrôles en cours de fabrication et les résultats obtenus, - les non-conformités ou déviations enregistrées. | Souhaité |
| 83 | Les règles de transformation (composition, correspondance entre produits initiaux et UT) doivent être paramétrables et traçables. | Souhaité |
| 84 | Chaque UT doit pouvoir être rattachée à son ou ses produits initiaux via une traçabilité ascendante (de l’UT au produit initial) et descendante (du produit initial vers toutes les UT fabriquées) | Souhaité |
| 85 | Chaque UT doit pouvoir être rattachée (si besoin) à un numéro de traitement d’une liste prédéfinie (importée ou créée sur la solution) de liste de numéros de traitement selon un format défini pour chaque UT | Obligatoire |
| 86 | La solution doit permettre de générer des impressions relatives à la sortie de stock pour fabrication : - bons de sortie de stock Les modèles de documents doivent être personnalisables par le département d’essais cliniques de l’AGEPS. | Obligatoire |
| 87 | Le système doit permettre de consulter l’historique complet des opérations pour un lot donné, dans un format exploitable pour audit ou inspection. | Obligatoire |

### Gestion logistique des produits sortants

#### Gestion des destinataires

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 88 | La solution doit permettre la création, la consultation, la modification et la suppression de fiches “destinataire”. Chaque destinataire doit être identifié par un ensemble d’attributs paramétrables, incluant au minimum : - nom de l’établissement ou de la structure, - service ou unité de réception, - adresse complète, - code postal et ville, pays, - contact principal (nom, fonction, téléphone, e-mail), - code interne ou identifiant unique. | Obligatoire |
| 89 | La solution doit permettre, lors de la création d’une expédition, pour un projet donné, de sélectionner le destinataire directement à partir de cette liste. | Obligatoire |
| 90 | La solution doit permettre d’associer automatiquement la fiche destinataire à l’expédition correspondante et reprendre les informations sur les documents générés (bon d’expédition, étiquette de transport, accusé de réception). | Obligatoire |

#### Création et validation des expéditions

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 91 | La solution doit permettre la création et la validation d’une expédition. | Obligatoire |
| 92 | La solution doit générer des ordres d’expédition pour distribution ou retours clients. | Obligatoire |
| 93 | La solution doit permettre d’affecter des produits, accessoires et transporteurs à une expédition. | Obligatoire |
| 94 | La solution doit permettre l’intégration des traitements numérotés dans chaque colis. | Obligatoire |
| 95 | La solution doit permettre de générer des impressions relatives à l’expédition : - bons d’expédition, - accusé de réception (personnalisable), - étiquettes de transport (avec codes-barres, numéro d’expédition, température cible, etc.) Les modèles de documents doivent être personnalisables par le département d’essais cliniques de l’AGEPS. | Obligatoire |
| 96 | La solution doit assurer la mise à jour automatique des stocks à chaque expédition (décrémentation à l’envoi, incrémentation au retour), gérer les attributs associés et inventaires. | Obligatoire |
| 97 | La solution doit permettre la saisie, l’import ou l’intégration automatique via interface des données de température enregistrées pendant le transport. | Souhaité |

#### Suivi des livraisons

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 98 | La solution doit permettre de renseigner et d’historiser les dates prévisionnelles de livraison communiquées lors de la création de l’expédition. | Obligatoire |
| 99 | Les dates réelles de livraison doivent pouvoir être saisies manuellement ou intégrées automatiquement à partir des informations de suivi du transporteur. | Obligatoire |
| 100 | La solution doit permettre d’associer un accusé de réception (AR) à chaque expédition ou livraison. L’AR doit pouvoir être généré automatiquement à partir du module d’expédition ou importé depuis un document signé (PDF, scan, signature électronique). | Obligatoire |
| 101 | La solution doit générer automatiquement des notifications en cas : - de retard de livraison par rapport à la date prévisionnelle, - de non-conformité signalée (colis endommagé, rupture de température, écart de quantité), - d’absence de confirmation de réception dans un délai paramétrable. Les seuils de tolérance et délais d’alerte doivent être configurables. | Souhaité |
| 102 | La solution doit permettre l’intégration automatique des informations de suivi (tracking) transmises par les transporteurs. Cette intégration peut se faire via API, par lien, fichiers d’échanges ou import manuel selon les capacités du prestataire logistique. | Souhaité |

## Attendus en termes de socle technique SIH

### Architecture technique

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 103 | La solution doit disposer d’une instance unique hébergée en central à l’AP-HP. | Obligatoire |
| 104 | Le candidat s’engage à garantir que la solution proposée est compatible avec un Plan de Reprise d’Activité (PRA), incluant les mécanismes de sauvegarde, de restauration et de redémarrage nécessaires à la continuité du service. Le PRA sera élaboré avec l’AP-HP dans le cadre du marché. | Engagement de développement |
| 105 | Compte tenu de la doctrine technique de l’AP-HP selon laquelle « le déploiement de nouveaux services de base de données Oracle (nouveau schéma, nouvelle instance, nouveau serveur, etc.) n’est plus autorisé dans le système d’information » (Annexe 3 – Cadre de Cohérence Technique - page 58), le titulaire doit disposer d’une stratégie permettant de répondre à cette orientation. | Souhaité |

### Reprise de données

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 106 | Le titulaire propose une stratégie de reprise de données issues des solutions informatiques ou bureautiques locales. | Obligatoire |
| 107 | Le titulaire propose un module d’intégration des données d’essais cliniques et paramétrable au format AP-HP. | Souhaité |

A titre d’information, voici un exemple de stratégie de reprise de données :

| Etape | Responsabilité | Détail |
| --- | --- | --- |
| ETAPE 1 Inventaire des données | Titulaire | Le Titulaire conseille la Personne Publique pour la constitution des données à reprendre et la définition des règles d’extraction. Le Titulaire définit les formats d’enregistrement des données de l’ancien système à exporter par la Personne Publique : ces fichiers doivent être uniquement constitués de données en format brut, sans règles de transformation des données d’origine (hormis les données techniques : comme l’identifiant technique par exemple) Les procédures de reprise devront être définies conjointement entre le Titulaire et la personne publique en fonction du volume des données récupérées. Cette reprise de données doit être la plus simple et la plus rapide possible. |
| ETAPE 2 Fiabilisation des données | AP-HP | Si le Titulaire dispose de programmes de reprise de données compatibles avec le système existant, il les fournit à l’AP-HP. Le Titulaire pourra s’il n’en dispose pas, utiliser les outils fournis par l’EAI de l’AP-HP. |
| ETAPE 3 Extraction | AP-HP | La Personne Publique prépare les fichiers de données au format défini par le Titulaire, à partir des données brutes des systèmes existants. |
| ETAPE 4 Conversion | Titulaire | Le Titulaire réalise la conversion des données en privilégiant l’utilisation d’outils standard de la solution. Une partie de l’étape 5 (Enrichissement manuel et / ou automatique) Le Titulaire réalise les programmes d’enrichissement des données si nécessaire. |
| ETAPE 5 Enrichissement des données | AP-HP | Avec la participation du Titulaire, l’AP-HP enrichit manuellement et / ou automatique les données. L’AP-HP prend en charge les éventuels travaux de fiabilisation manuels et l’éventuelle saisie de données complémentaires à partir des programmes / transactions réalisés par le Titulaire. |
| ETAPE 6 Intégration | Titulaire | Le Titulaire procède à l’intégration des données dans la solution. |
| ETAPE 7 Contrôle Global | Titulaire | Le Titulaire procède aux contrôles des données et de la solution. |

### Connexion – accès à la solution

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 108 | L’authentification des utilisateurs doit être assurée prioritairement via le protocole OpenID Connect (OIDC), ou à défaut via le protocole SAMLv2. Cette intégration doit permettre : - une connexion unique (Single Sign-On – SSO) à partir des identifiants institutionnels, - la gestion centralisée des droits et habilitations, - la sécurisation des échanges d’identifiants et tokens, - la compatibilité avec les politiques d’authentification forte définies par la DSN et la PSSI de l’AP-HP, - et la traçabilité complète des connexions, déconnexions et actions utilisateurs. Cette exigence, rattachée aux contraintes de sécurité et de conformité fixées par la DSN, intègre l’obligation réglementaire issue des Bonnes Pratiques Cliniques (BPC – ICH-GCP) selon laquelle la solution doit comporter un mécanisme d’authentification individuelle. | Engagement de développement |
| 109 | La solution du Titulaire doit être intégrée dans le domaine réseau sécurisé de l’AP-HP, et permettre l’accès à l’ensemble des modules applicatifs par le biais d’une URL unique ou fédérée, hébergée au sein du domaine informatique interne de l’AP-HP. | Obligatoire |
| 110 | La solution du Titulaire doit intégrer un mécanisme de déconnexion automatique (TIME OUT) afin de prévenir tout accès non autorisé en cas d’inactivité prolongée de l’utilisateur. Ce dispositif doit : - déclencher la fermeture automatique de la session après une durée paramétrable d’inactivité, - permettre une reconnexion sécurisée par réidentification et saisie du mot de passe, - s’appliquer à tous les modules de l’application, - et être configurable selon les politiques de sécurité de l’AP-HP (valeur par défaut à définir dans le cadre du déploiement). | Engagement de développement |
| 111 | La solution du Titulaire doit intégrer un mécanisme de verrouillage automatique des comptes utilisateurs après un nombre défini et paramétrable de tentatives d’authentification infructueuses. Cette exigence relative aux contraintes DSN comprend l’exigence imposée par les Bonnes Pratiques Cliniques qui impose un blocage automatique du compte après plusieurs tentatives d’authentification infructueuses. | Engagement de développement |

### Gestion des habilitations

La solution du Titulaire met en œuvre une politique d’habilitation (le droit d’effectuer certaines opérations sur un objet, qui est « l’attribution de droits comprenant la permission d’accès à une ressource »). Le Titulaire dans ce cadre, s’assure que sa solution prend en compte les mécanismes techniques de persistance des données et la gestion des caches.

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 112 | La solution du Titulaire comporte : - La modélisation fonctionnelle des habilitations : le lien entre un utilisateur, son rôle, ses droits sur un processus / essai donné dans un contexte de temps et de lieu. - Les règles de gestion des habilitations et de traçabilité des accès - Les règles de gestion des rôles, c’est-à-dire des « collections d’autorisations » - L’administration des habilitations, en plus des habilitations automatisées du Web SSO. | Obligatoire |
| 113 | La solution doit permettre à un même utilisateur d’être rattaché à plusieurs établissements, services ou unités fonctionnelles. | Engagement de développement |

### Mode dégradé

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 114 | Le Titulaire doit fournir les modalités d’utilisation du mode dégradé ainsi que les outils nécessaires à son fonctionnement, afin d’assurer la continuité des activités en cas d’indisponibilité du système principal. | Engagement de développement |
| 115 | Le Titulaire doit garantir que les fonctions principales de la solution sont maintenues et accessibles en mode dégradé, afin d’assurer la continuité des activités essentielles en cas d’indisponibilité du système principal. | Engagement de développement |

### Ergonomie

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 116 | L’interface graphique est intuitive, permettant une navigation aisée avec la présence de glossaires, de menus contextuels et l’utilisation du clic droit de la souris. | Souhaité |
| 117 | Proposer une aide en ligne (FAQ, e Learning, chat bot) | Souhaité |

### Archivage des données

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 118 | La solution doit être compatible avec la mise en place d’un archivage électronique sécurisé, reposant sur un transfert sur un serveur institutionnel. La conservation doit pouvoir s’effectuer pendant à minima 15 ans et jusqu’à 30 ans pour les médicaments de thérapie innovante (MTI). Cet archivage garantie l’intégrité, la lisibilité et la disponibilité des informations. | Engagement de développement |
| 119 | La solution doit permettre le paramétrage d’une alerte signalant l’approche de la fin du délai d’archivage réglementaire. Cette alerte doit pouvoir être configurée selon des seuils temporels paramétrables. À réception de cette alerte, le pharmacien doit pouvoir valider et déclencher le processus de destruction des documents concernés. | Souhaité |

### Performance

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 120 | La solution doit garantir un temps de réponse des fonctionnalités de recherche inférieur à 3 secondes. | Engagement de développement |

### Connexion aux imprimantes

| N° | Description du besoin | Statut |
| --- | --- | --- |
| 121 | La solution doit être compatible avec l’ensemble des modes d’impression utilisés au sein de l’AP-HP, en permettant : - l’utilisation des imprimantes réseau, intégrées au domaine informatique de l’AP-HP, - ainsi que des imprimantes locales directement connectées aux postes utilisateurs | Souhaité |

### Gestion des environnements

L’AP-HP dispose d’un potentiel de 5 environnements :

- Environnement de développement : Cet environnement permet au Titulaire de procéder aux paramétrages nécessaires à l’AP-HP et de tester les interfaces avant livraison.

- Environnement de qualification : Cet environnement est utilisé par l’AP-HP lors des tests de qualification et/ou d’intégration. Il est utilisé lors de la livraison d’une nouvelle version du logiciel. Le Titulaire est responsable de la définition technique et de la mise en œuvre de cet environnement en concertation avec l’équipe de l’AP-HP.

- Environnement de préproduction : Cet environnement est utilisé par l’AP-HP lors de la recette d’une nouvelle version ou de l’installation de correctifs. Le Titulaire est responsable de la définition technique de cet environnement et de sa mise en œuvre en concertation avec l’équipe de l’AP-HP. Cet environnement doit être à l’image de la production, en termes de programmes et de données.

- Environnement de formation : Cet environnement est à l’image de la production en termes de programmes et de données. Il est utilisé pour réaliser de la formation. Il couvre l’ensemble des profils utilisateurs.

- Environnement de production : Il s’agit du seul environnement déployé dans les services utilisant le logiciel métier. Il fournit le service attendu pour l’ensemble des périmètres fonctionnels attendus par les PUI et le DEC.

L’AP-HP fournit le matériel, la configuration technique, et les installations pour chacun des environnements.

## Attendus en termes d’interopérabilité

Le logiciel devra pouvoir être interfacé, à terme, avec les autres applications du Système d’Information de l’AP-HP. Le contexte applicatif étant en constante évolution, tout autant globalement que localement sur site, les interfaces devront pouvoir être activées, ou non, par paramétrage logique, selon le contexte applicatif de la PUI et du DEC de l’AGEPS.

Aussi, afin de préserver la cohérence des données du SIH, le logiciel d’EC devra pouvoir, lorsque la donnée provient d’un autre applicatif maître en la matière, en limiter l’accès en visualisation uniquement, et ce, quel que soit le profil du professionnel connecté.

Le suivi des expéditions, indiqué dans le schéma ci-dessus en fond gris est un flux spécifique au Département d’Essais Cliniques de l’AGEPS.

Le tableau ci-dessous présente les besoins identifiés en termes d’interopérabilité pour la Gestion des Essais Cliniques dans les PUI.

A noter que :

- Ces besoins peuvent être amenés à évoluer dans le temps, en fonction du besoin exprimé par les équipes médico-soignantes utilisatrices et l’AP-HP. L’AP-HP se laisse la possibilité de réaliser, ou non, ces chantiers d’interfaçage ;

- La colonne faisabilité technique donne, pour information, les choix retenus à date par l’AP-HP en termes de normes et standards. Ces choix pourront évoluer en fonction des recommandations qui pourront être faites au niveau national (CI-SIS, GT interop’Santé, etc.).

L’objectif de cette annexe est de donner le détail des besoins d’interopérabilité de l’AP-HP. Les moyens mises en œuvre seront précisés dans la réponse technique du candidat.

| Besoin | Type de flux | Sens des flux | Faisabilité technique |
| --- | --- | --- | --- |
| Récupération des identités patient, séjours dans la solution de gestion des essais cliniques pour les PUI | Identité patient, séjour | APHP > Gestion des Essais Cliniques pour les PUI | API exposées par ORBIS (DEDALUS) |
| Récupération des données promoteurs | Promoteur | APHP > Gestion des Essais Cliniques pour les PUI | Modalités à définir ultérieurement |
| Récupération des inclusions patient | Inclusion | APHP > Gestion des Essais Cliniques pour les PUI | Modalités à définir ultérieurement |
| Récupération des produits du livret thérapeutique hôpital | Référentiel / Produit | APHP > Gestion des Essais Cliniques pour les PUI | Modalités à définir ultérieurement |
| Récupération des produits/préparations de chimiothérapie | Référentiel / Produit | APHP > Gestion des Essais Cliniques pour les PUI | Modalités à définir ultérieurement |
| Récupération de la prescription au format structuré | Prescription | APHP > Gestion des Essais Cliniques pour les PUI | FHIR R4 Implémentation MedicationRequest |
| Transmission mouvements produits | Produit | Gestion des Essais Cliniques pour les PUI > APHP | Modalités à définir ultérieurement |
| Transmission commandes produits | Produit | Gestion des Essais Cliniques pour les PUI > APHP | Modalités à définir ultérieurement |
| Récupération des températures de stockage des produits | Température | APHP > Gestion des Essais Cliniques pour les PUI | Modalités à définir ultérieurement |
| Données d’expédition | Suivi expédition traitements | APHP <> Gestion des Essais Cliniques pour les PUI | Modalités à définir ultérieurement |

# Organisation relative à la mise en œuvre du marché

## Présentation des intervenants

### Présentation de l’équipe projet

L’organisation de projet prévue à l’AP-HP est la suivante :

- Une équipe projet centrale, composée de :

  - Un représentant maîtrise d’ouvrage

  - Des référents métiers essais cliniques PUI/ DEC

  - Un directeur de projet maîtrise d’œuvre interne (DSN)

  - Un chef de projet maîtrise d’œuvre interne,

  - Un chargé d’application maîtrise d’œuvre

  - Un chef de projet du domaine Formation et Déploiement du CSA

- La DSN s’appuiera sur les DSI de GHU qui seront mobilisées tout au long du projet

- Des experts métiers de GHU et représentants des utilisateurs seront sollicités ponctuellement et en fonction des besoins (non dédiés à temps plein) pour participer aux ateliers de conception notamment.

### Organisation et moyens humains du titulaire

Le Titulaire présente l’équipe, l’organisation et les rôles des intervenants qu’il met en place à partir de l’initialisation du marché et pour toutes les phases ou étapes ultérieures jusqu’à la dernière, la réversibilité. Cette équipe est sous l’autorité constante du Chef de Projet ou Directeur de Projet du Titulaire.

Cette organisation s’intègre à la Politique Générale de Sécurité du SI (PGSI), disponible en annexe 2 – Politique Générale de Sécurité de l’Information de l’AP-HP.

#### Directeur de Projet

Le Titulaire désigne, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la notification du marché, un directeur de projet ayant la compétence adéquate nécessaire pour le suivi du présent marché.

Le directeur de projet ainsi désigné est l'interlocuteur privilégié de l’AP-HP pendant toute la durée du marché. Il est responsable de l’ensemble des intervenants du Titulaire et de ses sous-traitants ainsi que   du pilotage de ses derniers dans le cadre des prestations objet du présent marché.

Le Directeur de Projet du Titulaire peut être amené à animer des chefs de projets en fonction des prestations qui lui sont adressées. Les chefs de projet du Titulaire travaillent en étroite coordination avec les chefs de projets de l’AP-HP.

#### Chef de Projet

Le Directeur de Projet du Titulaire peut être amené à mobiliser des chefs de projets en fonction des prestations qui lui sont adressées. Les chefs de projet du Titulaire travaillent en étroite coordination avec les chefs de projets de l’AP-HP.

#### Synthèse

Pour traiter l’ensemble des prestations demandées au titre du présent marché, l’AP-HP a mis en place un Référentiel de profils/expériences.

L’AP-HP a personnalisé ces profils de compétences en définissant des profils-types combinant ces profils de compétences et une grille de niveaux d’expérience.

Ce croisement a permis d’aboutir au tableau suivant :

| Profil type | Profil(s) compétence de la nomenclature CIGREF |
| --- | --- |
| Consultant | Consultant apportant un appui méthodologique ou technique pour accompagner la transformation numérique ou optimiser un processus métier. |
| Chef de Projet | Chef de Projet MOE (ou MOA), un directeur de projet chargé de piloter un projet SI, de la phase d’étude à la mise en production. |
| Expert technique | Expert technique et fonctionnel agréé de la solution-cible. Apporte une expertise pointue sur un domaine technologique spécifique (base de données, réseau, cybersécurité, etc.). |
| Ingénieur Etudes et Développement | Ingénieur chargé de concevoir, développer et maintenir des applications répondant aux besoins des utilisateurs. |
| Ingénieur technique | Ingénieur chargé d’assurer le bon fonctionnement, la maintenance et l'évolution des infrastructures techniques. |
| Formateur | Formateur agréé de la solution-cible. Conçoit, organise et animer des sessions de formation aux outils ou processus IT. |
| Qualificateur | Vérifier la conformité des applications développées aux spécifications fonctionnelles et techniques, en assurant la qualité des livrables. |

Dans le cadre de ses prestations, le Titulaire fait ainsi intervenir les personnels techniques présentant les profils adéquats et conforme à ce référentiel de compétences, en quantité nécessaire et suffisante pour réaliser au mieux et dans les délais impartis les prestations commandées.

En outre, le Titulaire s’engage à maintenir une matrice de compétences suffisante pour traiter les besoins de l’AP-HP dans les délais requis.

## Phasage du projet

Afin de garantir une mise en œuvre progressive, maîtrisée et conforme aux besoins de l’AP-HP, le projet est structuré en plusieurs phases successives.

Chaque phase poursuit des objectifs précis et donne lieu à des livrables validés par l’AP-HP avant le passage à l’étape suivante.

Ce phasage permet d’assurer la qualité de la solution, de sécuriser son intégration dans le système d’information existant et de faciliter l’appropriation par les utilisateurs.

### Phase 1 : Préparation du projet

La phase de préparation et cadrage du projet a pour objectif une prise de connaissance et une préparation des environnements et des modalités d’échange avec l’AP-HP.

Le Titulaire :

- Prépare et configure l’ensemble des environnements techniques de travail (développement, test, préproduction, production).

- Prend connaissance des dispositifs de gouvernance projet et des modalités d’échange avec les équipes de l’AP-HP.

- Valide, en lien avec l’AP-HP, le planning détaillé, les jalons contractuels et, le cas échéant, les livrables attendus.

- Identifie les risques initiaux (techniques, organisationnels, calendaires, etc.) et propose des mesures de mitigation documentées et adaptées.

L’ensemble de ces éléments est formalisé dans un dossier de cadrage projet validé par l’AP-HP à l’issue de cette phase.

### Phase 2 : Conception de la solution

Cette phase est une étape de conception détaillée dont les objectifs sont de construire la solution conformément aux spécifications techniques et fonctionnelles du projet.

Le titulaire organise et coordonne avec l’AP-HP les réunions de conception et les ateliers de travail il a notamment la responsabilité de :

- L'organisation, animation et formalisation des ateliers de conception avec les représentants métier, techniques et sécurité de l’AP-HP.

- Élaborer les livrables de conception (spécifications fonctionnelles précises, architecture technique, documentation de sécurité, cartographie des flux...).

- Valider toutes les livraisons de conception avec l’AP-HP avant toute opération de développement

.Le passage à la phase suivante ne peut être engagé sans validation formelle des livrables de la Phase 2.

### Phase 3 : Réalisation

Cette étape est une phase de construction de la solution conforme aux spécifications fonctionnelles, techniques et sécurité définit lors de la phase de conception.

Le Titulaire :

- Réalise l’ensemble des développements, configurations et intégrations nécessaires.

- Documente les développements et configurations réalisés et les met à disposition de l’AP-HP.

- Met en œuvre un plan de tests interne avant toute livraison.

Les livraisons sont accompagnées d’un dossier de version précisant les éléments suivants : fonctionnalités livrées, correctifs inclus, incidents connus, documentation associée.

### Phase 4 : Qualification/recette

Cette phase définit la qualification de la solution intégrée dans le système d’information de l’AP-HP.

Le Titulaire :

- Assiste l’AP-HP dans la préparation et l’exécution de la recette fonctionnelle et technique.

- Reste responsable de la bonne intégration de la solution dans le SI de l’AP-HP, y compris des interfaces.

- Transmet, à chaque livraison, un dossier de tests incluant : les cas de tests réalisés, les résultats obtenus, les incidents détectés et leur criticité. s.

Aucun déploiement pilote ou production n’est autorisé tant que la recette n’est pas validée sans incidents bloquants ou majeurs.

### Phase 5 : Mise en service/déploiement des 3 sites pilotes

Cette phase permet une montée en charge progressive, maîtrisée et sécurisée de la solution sur les trois premiers sites.

Elle comprend trois étapes successives :

- Déploiement du site pilote 1 : le Titulaire assure une présence renforcée ; l’objectif est de valider le bon fonctionnement de la solution en conditions réelles.

- Déploiement du site pilote 2 : déploiement conjoint entre l’AP-HP et le Titulaire ; validation de la procédure de déploiement.

- Déploiement du site pilote 3 : déploiement pris en charge par l’AP-HP avec appui ponctuel du Titulaire ; objectif : valider la procédure d’industrialisation du déploiement.

À l’issue de cette phase, le retour d’expérience (REX) est formalisé et partagé avec l’ensemble des parties prenantes.

### Phase 6 : Généralisation du déploiement.

Cette phase est réalisée par l’AP-HP avec l’appui d’un prestataire spécialisé dans le déploiement.

Le Titulaire :

- Apporte un appui technique et fonctionnel sur demande de l’AP-HP.

- Transmet les documentations nécessaires à la reproduction autonome de la procédure de déploiement.

- Fournit, le cas échéant, les outils de supervision ou de contrôle de la solution déployée.

## Formation et accompagnement des utilisateurs

Il est indispensable que tous les utilisateurs soient formés à l’application, car il constitue un de leurs outils de travail principal. Une période d’accompagnement peut également avoir lieu, si nécessité est confirmée par les déploiements pilotes de la phase 5.

Types de formation utilisateur :

- Formation approfondie de chaque utilisateur

- Formation complémentaire pour de nouveaux utilisateurs ou en cas de montée de version majeure : tutoriel ou formation en présentiel ou à distance.

Le CSA dispose d’un domaine dédié aux formations et à l’accompagnement des utilisateurs de l’AP-HP.

Ces prestations de formations et accompagnement pourront être dispensées par le Titulaire, ou par le domaine Déploiement Formation (DEPFORM) du CSA de la DSN.

Dans ce dernier cas, le Titulaire dispensera des formations de formateur relais.

## Calendrier du projet

### Calendrier projet relatif aux PUI

Le déploiement de la solution d’essais cliniques à l’AP-HP est particulièrement attendu, notamment par les PUI gérant une volumétrie importante d’essais.

Une fois les quatre premières phases réalisées (préparation, conception, réalisation et qualification), la stratégie de mise en œuvre repose sur le déploiement initial de trois sites pilotes.
La version déployée dans ce cadre pilote pourra être partielle au regard de l’ensemble des fonctionnalités attendues, dès lors qu’elle permet le démarrage effectif des usages essentiels et la validation en conditions réelles des processus cibles.

Le calendrier global de mise en œuvre de la solution, couvrant l’ensemble des étapes depuis la préparation jusqu’à la généralisation, sera défini conjointement entre l’AP-HP et le titulaire lors de la phase de cadrage du projet.

Ce calendrier tiendra compte :

- des contraintes propres au projet,

- ainsi que des contraintes et capacités du titulaire, notamment au regard des développements nécessaires à la conformité réglementaire et à l’opérationnalité de la solution.

L’objectif est de garantir un déploiement progressif, maîtrisé et sécurisé, tout en permettant l’adaptation du planning aux enjeux techniques, organisationnels et réglementaires identifiés au fil du projet.

L’AP-HP exprime la volonté de clôturer l’ensemble des déploiements vers la solution du titulaire d’ici la fin du marché, sous réserve du respect des prérequis techniques, des validations fonctionnelles et des jalons projet définis conjointement avec le titulaire.

### Calendrier projet relatif au DEC – PSE

Le titulaire propose un phasage projet pour le déploiement du DEC. Le développement des fonctionnalités obligatoires devra être réalisé dans un délai maximum d’un an à compter de la notification du marché.

## Comitologie de suivi du marché

La réussite du projet repose sur une gouvernance claire et structurée, garantissant à la fois un suivi opérationnel rigoureux, une coordination entre les acteurs et un pilotage stratégique efficace.

À ce titre, différentes instances de gouvernance sont mises en place, chacune avec un rôle défini, des participants identifiés et un rythme adapté à la phase du projet.

### Réunion de lancement

Dans les 30 jours suivants la notification du marché, le titulaire organise une réunion de lancement avec la DSN et l’AGEPS pour présenter son offre et définir le déploiement global du marché.

Au maximum 5 jours ouvrés à l’issue de la réunion de lancement, le Titulaire transmet un compte-rendu, par message électronique aux interlocuteurs désignés.

La liste de diffusion du compte-rendu est précisée dans ce dernier.

L’AP-HP valide le compte-rendu dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de sa remise et le cas échéant, 5 jours ouvrés après demande de modification prise en compte.

### Comité opérationnel

Objectifs :

- Assurer la coordination technique de la mise en œuvre du projet.

- Suivre l’avancement opérationnel des travaux.

- Identifier, analyser et résoudre les problématiques techniques ou fonctionnelles impactant le déploiement.

Participants :

- Chef de projet MOE (Maîtrise d’Œuvre).

- Chargé d’application / référent technique.

- Chefs de projet éditeur.

Principaux sujets traités :

- Paramétrages et configurations applicatives.

- Analyse et traitement des dysfonctionnements ou incidents (correctifs, contournements).

- Suivi des développements spécifiques et des intégrations techniques (interfaces, flux, échanges).

- Gestion des environnements (recette, préproduction, production).

- Coordination des mises à jour ou déploiements techniques.

Modalités pratiques :

- Fréquence : selon la phase projet, hebdomadaire.

- Format : réunion de 1h30 à 2h, centrée sur un suivi opérationnel avec tableau de bord et plan d’actions mis à jour.

- Compte rendu : à la charge de l’éditeur, synthétique, partagé à l’ensemble des participants et parties prenantes concernées.

- Distanciel et /ou présentiel occasionnel

PSE : un comité opérationnel relatif au département d’essais cliniques de l’AGEPS sera mis en place.

### Comité projet

Objectifs :

- Piloter le déploiement opérationnel du projet dans ses différentes phases.

- Coordonner les actions entre les équipes métier, techniques et éditeur.

- Suivre l’avancement du planning, des livrables et des engagements.

- Identifier les points de blocage et arbitrer les solutions possibles.

Participants :

- Chef de projet MOA (Maîtrise d’Ouvrage).

- Chef de projet DSN PRODSA

- Représentants métier (référents fonctionnels des sites pilotes ou des services concernés).

Principaux sujets traités :

- Avancement global du projet (jalons, livrables, planning).

- Analyse des demandes d’évolution

- Organisation et coordination du déploiement (sites pilotes, généralisation).

- Suivi des actions de formation et d’accompagnement au changement.

- Points d’avancement sur la gestion des données, recettes fonctionnelles et paramétrages validés.

- Analyse et suivi des risques projet (hors aspects purement techniques).

- Suivi des actions correctives décidées.

Modalités pratiques :

- Fréquence : en moyenne toutes les 2 à 3 semaines, adaptée à la phase projet.

- Format : réunion de 1h30 à 2h, structurée autour d’un tableau de bord projet.

- Compte rendu : détaillé sur les décisions, actions à mener, responsables et échéances, diffusé à l’ensemble des parties prenantes.

### Comité de pilotage du marché

Objectifs :

- Assurer le pilotage stratégique et la supervision globale du projet.

- Valider les grandes orientations, arbitrer les choix structurants et allouer les ressources nécessaires.

- Suivre la bonne exécution de la prestation, en veillant au respect des engagements contractuels, des délais et de la qualité attendue.

- Suivre l’atteinte des objectifs, le respect du budget et du planning.

- Décider des actions correctives en cas de dérive majeure.

- Arbitrer et valider les demandes d’évolution majeures.

Participants :

- Directrice du domaine DSN PRODSA

- Chefs de projets DSN PRODSA

- Responsable DSN OPS

- Chef de projet MOA

- Référents métiers stratégiques

- Directeurs éditeurs

- Chefs de projets éditeurs

- Représentants des achats de l’AGEPS

Principaux sujets traités

- Validation du cadrage initial et des évolutions majeures de périmètre.

- Suivi de la prestation ; conformité aux attendus, respect des engagements contractuels, suivi des livrables et indicateurs de qualité.

- Suivi du budget et des engagements financiers.

- Validation des jalons clés et décisions de passage de phase (recette, déploiement, généralisation).

- Arbitrage sur les points bloquants escaladés par le Comité projet.

- Suivi des risques majeurs et plan de mitigation.

- Communication et reporting auprès des instances dirigeantes de l’AP-HP.

Modalités pratiques :

- Fréquence trimestrielle ou bi annuelle

- Format : 2h

- Compte rendu : à la charge du Titulaire, orienté décisions.

- Présentiel

### Enquête de satisfaction

Une enquête de satisfaction annuelle peut être réalisée, en concertation entre l’AP-HP et le Titulaire, selon le calendrier défini en comité.

L’objectif est d’évaluer la qualité du service rendu dans le cadre du présent marché, notamment en termes de disponibilité, de fiabilité, de conformité réglementaire, de support technique et de qualité relationnelle.

Le contenu, la méthodologie et les modalités de diffusion de l’enquête sont arrêtés conjointement par les parties, afin de garantir la représentativité des répondants et la pertinence des indicateurs de satisfaction retenus.

Les résultats sont communiqués et analysés lors d’un comité de pilotage.

Le Titulaire s’engage à proposer, dans un délai maximum de 1 mois à compter du comité de pilotage, un plan d’actions correctives et d’amélioration continue.

Ce plan précise les mesures envisagées, les échéances de mise en œuvre et les indicateurs de suivi permettant d’en mesurer l’efficacité.

Les actions correctives sont intégrées dans le suivi contractuel (comité de pilotage, compte rendu de réunions, etc.). Leur efficacité fait l’objet d’une évaluation.

# Maintenance standard

La maintenance standard a pour objet d’assurer la continuité de service, la qualité de fonctionnement et le maintien en condition opérationnelle de la solution logicielle, de ses interfaces avec le système d’information de l’AP-HP ainsi que des dispositifs biomédicaux associés.

Les prestations faisant l’objet de la maintenance standard regroupent l’ensemble des activités suivantes :

- Le support aux utilisateurs ;

- Le traitement des dysfonctionnements et des incidents ;

- La maintenance éditeur (mises à jour correctives et évolutives) ;

- Le droit d’usage des nouvelles versions du logiciel métier en remplacement des anciennes ;

- L'autorisation de copie du logiciel pour sauvegarde.

La maintenance forfaitaire comprend quatre catégories de prestations :

- Le support fonctionnel et technique ;

- La maintenance corrective ;

- La maintenance évolutive ;

- La maintenance réglementaire.

Les prestations de maintenance débutent à l’issue de la période de garantie d’un (1) an et se poursuivent sous forme de prestations récurrentes annuelles.

La maintenance s’applique à l’ensemble des composants du logiciel métier déployé à l’AP-HP, et couvre aussi bien les versions majeures que les versions mineures mises à disposition par l’éditeur.

## Prestation de support fonctionnel et technique

Le support utilisateurs du Titulaire est assuré en langue française avec une équipe support géographiquement localisée en France.

L’ensemble des demandes et incidents est tracé par le centre de support de l’AP-HP et celui du Titulaire.

L'activité de gestion des incidents a pour but de restaurer, aussi rapidement que possible dans le respect des SLA, le service normal en minimisant l'impact sur la bonne marche du service.

Dans le cadre de la maintenance forfaitaire, le support fonctionnel et technique intervient du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures.

L’AP-HP effectue le support de niveau 1.

Le domaine PRODSA assure le support de niveau 2.

L’éditeur assure le support de niveau 3.

Le support a pour vocation d’accompagner l’AP-HP dans :

L’utilisation du logiciel au niveau de l’expertise métier de la solution :

- L’exploitation du logiciel au niveau de l’expertise technique de la solution.

| Support Niveau 1 | L’AP-HP assure le support de niveau 1 dont les obligations sont décrites ci-dessous : - Prise d’appels et enregistrement des incidents. - Qualification de l’appel (incident, demande de service, information). Dans le cas « incident » : - Ouverture d’incident dans SMAX (outil interne de suivi des incidents de l’AP-HP). - Qualification de l’incident (niveau de priorité). - Recueil des renseignements et des éléments clés. - Résolution selon la procédure ou escalade vers N2. - Information du contact appelant. |
| --- | --- |
| Support Niveau 2 | Le domaine PRODSA assure le support de niveau 2 : - Prise en charge des incidents escaladés par le N1 - Analyse de l’incident. - Résolution selon la procédure ou escalade vers N2. - Information du contact appelant et N1 |
| Support Niveau 3 | Le support fonctionnel et technique assuré par l'éditeur est un support de niveau 3 (expertise) : - Prise en charge des incidents escaladés par le N2. - Communication à l’AP-HP du N° d’incident propre au Titulaire. - Prise en compte de la priorité. - Analyse de l’incident. - Résolution des incidents ou des problèmes et clôture (y compris contournement). - Renseignement de la base de connaissances (procédure de qualification et résolution). - Information du N2. |

L’AP-HP dispose d’un point d’entrée unique pour l’ensemble des appels concernant l’application et ses interfaces, quelles que soient la méthode et la procédure retenues pour effectuer une demande (téléphone ou courriel ou IT Service Management).

Les demandes d'intervention émanant de l’AP-HP s’effectuent au travers de ce point unique par téléphone, selon la criticité, et/ou mail ou par l’intermédiaire d’un outil dédié et sont accompagnées des informations figurant sur la fiche d’anomalie.

Le Titulaire met en place tous les moyens nécessaires à la prise en compte de ces appels et courriels de telle manière qu'il ne puisse y avoir de pertes, y compris pendant les heures de fermeture de services.

Le Titulaire fournit un accusé de réception du traitement de la demande suivant l’appel par tout moyen (exemple : courriel).

Si la résolution de l’incident est confirmée par l’AP-HP, le Titulaire peut clôturer l’anomalie.

Les demandes peuvent être effectuées par les référents des sites, les services informatiques des sites, ou la DSN.

Le support inclut :

- La prise d’appel, émis par l’AP-HP dans le cadre du guichet unique utilisé pour tous les appels de l’AP-HP concernant les incidents ;

- L’affectation de la criticité de l’incident qui déterminera les modalités et contraintes d’intervention et de maintenance corrective ;

- L’ensemble des processus logistiques à mettre en œuvre pour respecter les engagements de services.

## Mode d’accès au service de maintenance corrective

La maintenance corrective est définie comme l’ensemble des actions nécessaires à la correction des incidents apparaissant dans le cadre du fonctionnement opérationnel de la solution et visant à rétablir la conformité et la mise à niveau des performances, des produits et données altérées.

Il s’agit donc, pour le titulaire, de corriger les dysfonctionnements apparaissant dans le cadre du fonctionnement opérationnel de l’ensemble applicatif.

Pour déclarer et enregistrer un incident, le Titulaire doit mettre à disposition de l’AP-HP des accès sécurisés et adaptés, permettant un signalement rapide et efficace des dysfonctionnements.

### L’accès à un Portail Client

Le Titulaire met à disposition de l’AP-HP un accès à un Portail Client, 24h/24 et 7j/7 en utilisant l’adresse indiquée par le Titulaire à l’AP-HP au plus tard quinze (15) jours après la notification du marché.

Le Portail Client permet l’enregistrement des incidents, le suivi de leur statut et la consultation de l’historique des Incidents de l’AP-HP.

L’accès au Portail nécessite la création d’un compte « Abonné » pour chaque représentant de l’AP-HP autorisé à déclarer des incidents. Le Titulaire doit mettre en place un protocole sécurisé pour la création et la gestion de ces comptes, afin de garantir la confidentialité et l’intégrité des informations.

Pour chaque incident déclaré via le Portail, un message électronique automatique est envoyé au contact AP-HP désigné, incluant :

- Le numéro de ticket généré par le système,

- L’accusé de réception de la demande d’assistance.

L’adresse de messagerie utilisée pour ces notifications est celle préalablement fournie par l’AP-HP, garantissant ainsi que l’information parvienne aux interlocuteurs officiels.

### L’accès par messagerie électronique

L’AP-HP peut déclarer des incidents via un accès par messagerie électronique, communiqué par le Titulaire au plus tard quinze (15) jours après la notification du marché, notamment en cas d’indisponibilité temporaire du Portail Client ou du centre d’appel.

Cet accès par messagerie est strictement temporaire, le Portail Client restant l’accès principal et obligatoire pour la déclaration et le suivi des incidents à terme.

Pour permettre au Titulaire de traiter rapidement et efficacement chaque incident, l’AP-HP doit impérativement fournir les informations essentielles nécessaires à l’enregistrement du ticket dans la base de suivi du Titulaire.

Le Titulaire est en droit de demander des informations complémentaires à l’AP-HP si nécessaire pour clarifier l’incident ou accélérer sa résolution.

### Transmission de l’incident par l’AP-HP

Lorsqu’un incident est détecté, l’AP-HP doit, dans la mesure du possible, isoler l’origine et la nature de l’incident en utilisant les moyens à sa disposition.

L'AP-HP rassemble toutes les informations alors disponibles concernant l’Incident, notamment les messages d'erreur et les traces si elles existent, l'indication des changements récents dans l'environnement d'exploitation, les informations sur la configuration.

Une fois l’incident reporté dans le système de gestion des incidents de l’AP-HP, le Titulaire crée un ticket et enregistre les éléments suivants :

- L'heure et le jour de la notification de l’Incident dans l’outil de gestion des Incidents/par fax ;

- Le motif de l'appel ou de la déclaration de l’Incident ;

- Le nom et le contact de l'interlocuteur de l'AP-HP ;

- Le nom du service ou du site auquel l’interlocuteur est rattaché ;

- La gravité de l’Incident et sa priorité de traitement selon les définitions précisée ci-après ;

- Le ou les éventuels messages d’erreur constatés, le cas échéant ;

- La version de la solution logicielle concernée pour l’exemplaire affecté.

Cette procédure permet de garantir la traçabilité complète des incidents, d’accélérer leur traitement et d’assurer la communication claire entre l’AP-HP et le Titulaire pour la maintenance corrective.

## Qualification d’un incident

Dans le cadre du présent marché, quatre niveaux de gravités des incidents sont définis afin de déterminer la priorité et les modalités d’intervention du Titulaire :

| Priorité | Catégorie d’incident | Signification |
| --- | --- | --- |
| P1 | Incident Critique | Désigne tout événement entraînant : - L'interruption complète d'un service critique (unité de soins par exemple), d'un système, d’un réseau, d'une fonction ou d'un élément de configuration considéré comme critique ou essentiel à l’activité de soins ; - Des pertes conséquentes de performance impactant fortement l’activité ; - Des dégradations importantes dans les fonctionnalités critiques de l'application et/ou impact sévère sur un grand nombre d’utilisateurs ; - Des risques sanitaires pouvant compromettre la sécurité des patients ; - Des pertes de données économiques ou financières significatives, ayant un impact de plusieurs milliers d’euros ; - Une faille de sécurité ou de confidentialité critique ; Ce sont les incidents à résolution la plus urgente, avec mobilisation immédiate des équipes. |
| P2 | Incident Bloquant | Désigne tout événement entraînant : - Dégradation grave d’une ou plusieurs fonctionnalités critiques, sans arrêt total du service ; - Impact sur un nombre important d’utilisateurs, limitant fortement l’activité ; - Performance dégradée avec conséquences significatives dans l’utilisation du module ; - Problèmes de sécurité ou confidentialité sérieux mais non critiques. Ces incidents nécessitent une intervention rapide et sont considérés comme bloquants, avec une priorité élevée, immédiatement inférieure à celle des P1. |
| P3 | Incident Majeur | Désigne un événement provoquant une dégradation importante, mais partielle, du fonctionnement d’un service, système ou application, sans interruption totale : - Impact limité à un groupe restreint d’utilisateurs ; - Fonctionnalités non critiques affectées ; - Existence possible de solutions de contournement temporaires. Intervention rapide mais non immédiate. |
| P4 | Incident Mineur | Dérangement isolé ou faible impact, ne gênant pas le travail normal : - Solution de contournement disponible ; - Impact restreint à un ou quelques utilisateurs ; - Souci esthétique ou question d’ergonomie. Intervention planifiée, sans urgence. |

## Priorités des incidents

En cas de panne, erreur ou incident de la solution logicielle, non susceptible d’être résolue par l’AP-HP ou non résolue dans le cadre d’une prestation de support technique et fonctionnel, le Titulaire prend toutes les mesures appropriées pour en rétablir le bon fonctionnement dans le cadre de sa prestation de maintenance corrective, le cas échéant en se déplaçant sur site.

Définitions :

- Incident : tout événement sortant du cadre des opérations standards d’un service et provoquant, ou pouvant provoquer, une interruption ou une dégradation de la qualité du service, incluant un risque potentiel pour les patients.

Chaque incident constaté par l’AP-HP est qualifié selon son niveau de priorité, qui détermine l’ordre et les délais d’intervention du Titulaire.

Le statut des incidents est défini en fonction de :

- L’impact sur la productivité et la production ;

- L’impact sur la sécurité des patients.

Lorsqu’un incident présente plusieurs impacts, c’est le niveau de gravité le plus élevé qui prévaut pour qualifier l’incident et déterminer les actions prioritaires à entreprendre par le Titulaire.

## Suivi de la maintenance

Le Titulaire s’assure d’un suivi rigoureux et transparent de la maintenance corrective de la solution.

À ce titre, il fournit des tableaux de bord détaillés sur une base hebdomadaire, comprenant à minima les éléments suivants :

- Liste des incidents détectés par les utilisateurs, avec leur niveau de gravité (bloquante, majeure, mineure) ;

- Catégorie ou type d’incident : dysfonctionnement fonctionnel, problème technique, demande d’information, demande d’évolution, etc. ;

- Actions entreprises et réponses apportées pour chaque incident, incluant les contournements mis en place ou les correctifs appliqués ;

- Délais de traitement et de résolution par rapport aux engagements de service (SLA) ;

- Statistiques récapitulatives : nombre d’incidents ouverts, en cours, résolus ou clos, avec comparaison par période pour suivre l’évolution et identifier les tendances ;

- Indicateurs de performance : taux de respect des délais, incidents récurrents, temps moyen de résolution, etc.

Ces tableaux de bord constituent un outil central de pilotage et sont examinés et discutés lors des comités opérationnels, afin de :

- Suivre l’efficacité du support fonctionnel et technique ;

- Identifier les incidents récurrents et les axes d’amélioration ;

- Prioriser les actions correctives ou évolutives à mettre en œuvre ;

- Garantir la traçabilité complète des interventions et la conformité aux obligations contractuelles.

Le Titulaire assure également la mise à jour continue des informations pour que l’AP-HP dispose d’une vision fiable et actualisée de l’état de la maintenance corrective à tout moment.

## Conditions d’intervention

L’AP-HP s’engage à assurer la disponibilité, pendant les horaires d’intervention, d’une personne compétente sur site, ainsi qu’à mettre à disposition un téléphone dans le local ou à proximité immédiate du lieu d’exécution des prestations.

L’AP-HP s’engage également à maintenir les accès distants nécessaires au personnel du Titulaire. Les délais de mise à disposition de ces accès distants sont déduits des délais de prise en compte et de résolution.

Les délais de prise en compte et de résolution s’appliquent uniquement aux incidents affectant les environnements de production.

### Délai de prise en compte et de rétablissement des incidents

#### Délais de prise en compte

Le délai de prise en compte correspond à la période pendant laquelle le Titulaire, informé par l’AP-HP, accuse réception de l’incident, en prend connaissance et met en œuvre les premières mesures de diagnostic appropriées.

Délai maximum de prise en compte du ticket :

- Critique : 30 minutes

- Bloquant : 1 heure

- Majeur : 3 heures

- Mineur : 3 jours ouvrés

#### Garantie du Temps de Résolution (GTR)

La Garantie du Temps de Résolution désigne le délai maximal accordé au Titulaire pour résoudre l’incident.

Ce délai court à partir de la date et de l’heure de création du ticket dans l’outil de gestion des incidents du Titulaire.

Délais maximums de résolution :

- Critique : 4 heures

- Bloquant : 4 heures

- Majeur : 1 jour ouvré

- Mineur : 3 jours ouvrés

Tableau récapitulatif :

| Priorité | Catégorie d’incident | Délai de prise en compte | Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Incident Critique | 1 heure | 4 heures |
| P2 | Incident Bloquant | 2 heures | 1 jour ouvré |
| P3 | Incident Majeur | 4 heures | 2 jours ouvrés |
| P4 | Incident Mineur | 3 jours ouvrés | 6 jours ouvrés |

Ces délais sont applicables dans la mesure où la cause de l’incident relève du Titulaire.

### Solution de contournement, remplacement ou substitution

Si l’intervention du Titulaire ne permet pas de remettre immédiatement en état de marche le Système d’Information, celui-ci propose une solution de contournement.

Pour être validée par l’AP-HP, la solution de contournement doit :

- Respecter la réglementation en vigueur ;

- Ne pas entraîner de pertes financières pour l’AP-HP ;

- Ne pas provoquer de baisse significative de performance pour le système ou pour les utilisateurs ;

- Garantir une prise en charge des patients équivalente à une correction définitive, sans créer ni aggraver un risque sanitaire.

Sauf désaccord exprimé par l’AP-HP, la résolution d’un incident peut être considérée comme acquise par la mise en œuvre d’une solution de contournement.

Toute solution de contournement, de remplacement ou de substitution proposée par le Titulaire doit :

•	Garantir le maintien des performances et fonctionnalités des exemplaires installés telles que prévues pour la version en cours ;

•	Rester en place jusqu’à la mise en œuvre de la correction définitive ;

•	Être validée par l’AP-HP avant clôture de l’incident.

La clôture d’un incident ne peut se faire sans l’accord explicite de l’AP-HP. Si un incident a été clos par erreur, il pourra être rouvert par l’AP-HP.

#### Règles de gestion pour les Incident Bloquants

Si l’AP-HP valide une solution de contournement pouvant entraîner une dégradation de service, le Titulaire dispose d’un délai maximal d’une (1) semaine pour fournir la solution définitive.

Si l’AP-HP valide une solution de contournement n’entraînant aucune dégradation de service, le Titulaire dispose d’un délai maximal d’un (1) mois pour fournir une solution définitive, ou jusqu’à la prochaine livraison majeure si celle-ci intervient dans ce délai. En tout état de cause, ce délai ne pourra excéder trois (3) mois à compter de la mise en place de la solution de contournement.

#### Règles de gestion pour les Incidents Majeurs

Si l’AP-HP valide une solution de contournement pouvant entraîner une dégradation de service, le Titulaire dispose d’un délai maximal d’un (1) mois pour fournir la solution définitive.

Si la solution de contournement ne conduit à aucune dégradation de service, le Titulaire dispose alors d’un délai maximal de trois (3) mois pour fournir une solution définitive, ou jusqu’à la prochaine livraison majeure si celle-ci intervient dans ce délai. En tout état de cause, ce délai ne pourra excéder six (6) mois à compter de la mise en place de la solution de contournement.

#### Règles de gestion pour les Incidents Mineurs

Pour les incidents de priorité faible, le Titulaire fournit soit une solution de contournement dans le délai de 72 heures ouvrées défini, soit un correctif intégré à la prochaine montée de version majeure, sans augmentation de prix.

#### Dispositions générales

Dans tous les cas, la solution de contournement, de remplacement ou de substitution ne doit pas diminuer les performances ni les fonctionnalités des exemplaires installés pour la ou les version(s) en cours.

Les délais mentionnés ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de force majeure, laquelle doit être justifiée par écrit par le Titulaire et validée par l’AP-HP.

Tout incident de priorité critique déclarée pendant les heures ouvrées fait l’objet d’une correction immédiate sans solution de contournement.

La correction définitive doit permettre le retour à l’utilisation normale de la solution métier, en garantissant :

- Toutes les fonctionnalités de la solution ;

- Les performances attendues ;

- La continuité et la régularité du service pour l’ensemble des utilisateurs.

## Modalités d’exécution de la maintenance évolutive et réglementaire

### Généralités

La prestation de maintenance évolutive et réglementaire a pour objet de maintenir la solution en termes :

- D’évolution fonctionnelles principalement issues du métier ;

- D’évolutions d’architecture ou d’interfaçage ;

- D’évolutions des processus ou des organisations de l’AP-HP ou de ses partenaires ;

- D’évolutions pour être conformes aux réformes réglementaires et légales.

A son initiative, le Titulaire fait connaître toute solution qu’il lui semble opportune d’étudier et les impacts afférents à tout nouveau développement et/ou paramétrages.

Les activités de la maintenance évolutive et réglementaire couvrent :

- Principalement les évolutions planifiées,

- Ponctuellement des demandes de modifications urgentes.

Les évolutions planifiées correspondent à :

- Des améliorations révélées par le fonctionnement de l’application, mais ne présentant pas d’urgence particulière à être mises en œuvre ;

Sont programmées conjointement avec l’AP-HP et le Titulaire, pour les plus importantes, de manière à ce que le Titulaire puisse, en optimisant son organisation, les réaliser et les qualifier au moindre coût pour l’administration.

Les commandes portent sur :

- Les spécifications fonctionnelles et/ou techniques (lorsqu’elles ne sont pas fournies par l’AP-HP),

- La conception et l’analyse technique,

- La réalisation des travaux.

Les demandes de modification urgentes sont issues :

- De la découverte d’une erreur de spécification fonctionnelle et/ou de conception,

- Une amélioration indispensable,

- Une modification réglementaire prioritaire ou de données qu’il faut corriger.

Ces demandes de modification urgentes se caractérisent par :

- Leur apparition imprévue et l’urgence de leur mise en œuvre décidée par l’AP-HP,

- La nécessité d’une évaluation, puis d’une réalisation d’une qualification rapide,

- La nécessité d’une mise en production anticipée par rapport au calendrier préétabli des installations de nouvelles versions de la solution,

- L’impossibilité de les traiter dans le cadre des tickets d’incidents.

Cette maintenance évolutive et réglementaire peut se caractériser par une étude d’impact préalable.

### Modalités d’exécution de la maintenance évolutive et réglementaire

#### Information préalable et communication

Le Titulaire s’engage à informer l’AP-HP au moins trois (3) mois avant le lancement de toute nouvelle version fonctionnelle du logiciel.

Cette information doit être transmise par voie électronique et contenir toutes les données nécessaires à l’évaluation de l’impact de la nouvelle version.

#### Obligation de conseil et recommandations

Dans le cadre de son obligation de conseil et d’information, le Titulaire fournit des recommandations détaillées sur les prérequis matériels, logiciels et infrastructure nécessaires à l’installation et au bon fonctionnement de la nouvelle version.

Ces recommandations visent à prévenir tout risque d’incompatibilité ou de dégradation de performance lors de la mise à jour.

#### Maintenance évolutive et réglementaire

Le Titulaire assure la fourniture, selon un calendrier convenu avec l’AP-HP, des mises à jour et nouvelles versions sur la plateforme dédiée.

Les mises à jour et nouvelles versions intègrent :

- Les aspects fonctionnels et techniques, visant à améliorer ou adapter les fonctionnalités du logiciel ;

- Les aspects légaux et réglementaires, garantissant la conformité du logiciel dans le périmètre défini par le cahier des charges.

#### Conditions d’installation et d’agrément

Aucune nouvelle version ne peut être installée sans l’agrément explicite de l’AP-HP.

Chaque nouvelle version doit impérativement préserver les fonctionnalités existantes et assurer un niveau de performance équivalent ou supérieur à la version précédente.

L’AP-HP peut refuser une nouvelle version pour des raisons techniques ou de sécurité. Le Titulaire s’engage à maintenir les anciennes versions de sa solution.

#### Vérifications et contrôles

Les opérations de vérification et de validation des nouvelles versions sont précisées dans le CCAP ou, à défaut, dans le présent CCTP.

Ces contrôles garantissent que la mise à jour ou la nouvelle version n’introduit aucune régression fonctionnelle ni dégradation de performance.

### Mises à jour du logiciel

#### Planification des mises à jour

Le Titulaire informe l’AP-HP au moins trois (3) mois avant le lancement d’une nouvelle version fonctionnelle, par voie électronique.

L’information transmise inclut :

- Les nouvelles fonctionnalités et améliorations.

- Les modifications techniques ou réglementaires apportées.

- Les prérequis matériels, logiciels et infrastructure nécessaires à l’installation.

L’AP-HP dispose de ce délai pour planifier le déploiement et évaluer l’impact sur ses environnements et processus.

#### Types de mises à jour

Mises à jour mineures :

- Correctifs techniques et fonctionnels,

- Améliorations de performance ou de sécurité,

- Fourniture sans interruption des services et sans modification significative des fonctionnalités existantes.

Mises à jour majeures :

- Introduction de nouvelles fonctionnalités.

- Modifications structurelles ou techniques importantes.

- Toute mise à jour majeure doit faire l’objet d’une validation préalable par l’AP-HP avant installation.

Mises à jour réglementaires :

- Adaptation aux évolutions légales, normatives et réglementaires applicables aux activités couvertes par le logiciel.

- Priorité élevée pour garantir la conformité et la sécurité des processus.

#### Modalités de fourniture des mises à jour

Les mises à jour sont mises à disposition sur la plateforme dédiée de l’AP-HP, selon un calendrier validé conjointement avec le Titulaire.

Chaque nouvelle version ou mise à jour inclut :

- Un mode opératoire détaillé pour l’installation et le paramétrage.

- La documentation des modifications fonctionnelles et techniques.

- Les tests préalables réalisés par le Titulaire, incluant le contrôle des interfaces existantes et la non-régression des fonctionnalités.

#### Modalités de validation et contrôle

La validation et le contrôle sont effectués par l’AP-HP.

Aucune nouvelle version ne peut être déployée sans l’agrément explicite de l’AP-HP.

L’AP-HP vérifie :

- La conformité des fonctionnalités nouvelles et existantes.

- L’absence d’impact négatif sur les processus métiers et l’exploitation.

- La compatibilité avec les environnements techniques existants.

Les corrections et ajustements identifiés lors de la validation sont traités par le Titulaire avant le déploiement final.

# Documentation et traçabilité des mises à jour

Le Titulaire assure un rôle de conseil permanent pour anticiper l’impact des évolutions sur les infrastructures, processus et utilisateurs.

Il communique les bonnes pratiques pour le déploiement et propose des recommandations pour la formation des utilisateurs si nécessaire.

L’AP-HP conserve le droit de reporter ou planifier les mises à jour afin de limiter l’impact opérationnel sur les sites.

Toutes les opérations de vérifications logicielles sont décrites dans le CCAP.

# Réversibilité

La prestation de réversibilité a pour objectif d’assurer un transfert complet des connaissances et des compétences du Titulaire vers le personnel désigné par l’AP-HP ou tout tiers désigné par celle-ci. Elle permet de garantir la continuité des activités et la maîtrise des outils et méthodes utilisées pendant l’exécution du marché.

## Obligations du Titulaire

Le Titulaire s’engage à assurer une totale réversibilité "au fil de l’eau" de l’ensemble des acquis relatifs aux prestations de l’accord-cadre.

Pendant toute la période de réversibilité, le Titulaire conserve l’entière responsabilité de l’exécution des prestations.

Le Titulaire fournit la documentation complète et à jour, au format papier et électronique, dans des formats modifiables par l’administration.

Le Titulaire organise des réunions de revue des documents pour transmettre les informations et répondre aux questions de l’AP-HP. Ces réunions peuvent se tenir sur site ou à distance, selon l’appréciation de l’AP-HP, et ne peuvent excéder quatre (4) heures consécutives.

## Contenu du dossier de réversibilité

Le dossier de réversibilité comprend au minimum :

- Description de la méthodologie utilisée ;

- Documentations techniques à jour relatives à l’exécution du marché au format papier et au format électronique (les fichiers doivent être fournis sous formats modifiables par l'administration) ;

- Le plan de transfert de connaissances présentant la méthodologie de transfert de compétence ainsi que l’organisation détaillée de la réversibilité ;

- La présentation générale des environnements du domaine concerné par la prestation et du détail des prestations exécutées par le titulaire au titre du présent accord-cadre ;

- La présentation détaillée de l'ensemble des composants ;

- L’état des lieux des difficultés particulières et des dossiers en cours ;

## Plan de sessions des transferts d’acquis

Les sessions de transfert comprennent :

- Planning des sessions de transferts d’acquis ;

- Supports pédagogiques des sessions de transferts d’acquis ;

- Grille d’évaluation des sessions permettant de réaliser le relevé de satisfaction ;

- Bilan des sessions de transfert d’acquis constitué des fiches d’évaluation des formations et détaillant les actions d’amélioration à mener.

## Livrables attendus

| Livrables | Délais de livraison | Délais et modalités de vérification |
| --- | --- | --- |
| Dossier de réversibilité | Dix (10) jours ouvrés à l’issue de la notification du bon de commande. | Vérification par l'administration dans un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Compte rendu de réunion de revue des documents | Trois (3) jours ouvrés à l’issue de la réunion de revue des documents | Vérification par l'administration dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la remise du livrable |
| Support de session de transfert des acquis | Aux dates prévues dans le dossier de réversibilité | Vérification par l'administration dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la remise par le titulaire du rapport d’évaluation des personnes formées. |
| Rapport (par les participants formés) d’évaluation de la session transfert d’acquis sur la base d’un modèle fourni par le titulaire | Trois (3) jours ouvrés à l’issue de la session de transfert d’acquis | Vérification par l'administration dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la remise du rapport |
| Bilan de la session de transfert des acquis. | Trois (3) jours ouvrés à l’issue de la prestation | Vérification par l'administration dans un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la remise du livrable. |

# Glossaire et abréviations

| AGEPS | Agence Générale des Équipements et Produits de Santé |
| --- | --- |
| AP-HP | Assistance Publique – Hôpitaux de Paris |
| ARS | Agence Régionale de Santé |
| DEC | Département Essais Cliniques |
| CCAP | Cahier des Clauses Administratives Particulières |
| CCTP | Cahier des Clauses Techniques Particulières |
| EP | Etablissement pharmaceutique |
| URC | Unité de recherche clinique |
| ARC | Attaché de recherche clinique |
| TEC | Technicien Essais clinique |
| DM | Dispositif Médical |
| DIM | Département d'Information Médicale |
| DLU | Date Limite d’Utilisation |
| DMI | Dispositif Médical Implantable |
| DMS | Dispositif Médical Stérile |
| HAS | Haute Autorité de Santé |
| IDE | Infirmière Diplômée d’État |
| IPP | Identifiant Permanent Patient |
| LICB | Lecture Intelligente de Codes Barre |
| PMSI | Programme de Médicalisation du Système d’Information |
| PUI | Pharmacie à Usage Intérieur |
| SIH | Système d'Information Hospitalier |
| DRCI | Direction de la Recherche Clinique et Innovation |
| ANSM | Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| EMA | European Medicines Agency |
| BPC | Bonnes Pratiques Cliniques |
| VA | Vérification d’aptitude |
| VSR | Vérification de service régulier |
| UT | Produit pharmaceutique ou dispositif médical préparé, conditionné ou fourni dans le cadre d’un essai clinique, identifié de manière unique |

# Annexes

Annexe 1 – Description des Unités d’Œuvre

23.27 IT_CCTP_Annexe1_Description des Unités Œuvre

Annexe 2 – Politique Générale de Sécurité de l’Information de l’AP-HP

23.27-IT_CCTP Annexe 2_PGSI

Annexe 3 – Cadre de Cohérence Technique

23.27-IT_CCTP Annexe 3_Cadre_de_Coherence_Technique

Annexe 3 bis – Addedum Cadre Cadre de Cohérence Technique

23.27-IT_CCTP Annexe 3 bis_Addedum_Cadre_de_Coherence_Technique

Annexe 4 – Cadre d’interopérabilité du système d’information de l’AP-HP

23.27-IT_CCTP Annexe 4_ Cadre Interopérabilité AP-HP

Annexe 5 – Exemples de scénarios rencontrés et fonctionnalités attendues

23.27-IT_CCTP Annexe 5_Exemples de scénarios métier rencontrés et fonctionnalités attendues

Annexe 6 – Exemple de procédure de destruction des produits expérimentaux

23.27-IT_CCTP Annexe 6_Exemple de procédure de destruction des produits expérimentaux

Annexe 7 – Exemple de grille d’évaluation de complexité des essais cliniques

23.27-IT_CCTP Annexe 7_Exemple de grille d’évaluation de complexité des essais cliniques

Annexe 8 – Exemple de formulaire synopsis relatif à un essai clinique

23.27-IT_CCTP Annexe 8_Exemple de formulaire synopsis relatif à un essai clinique