MARCHE PUBLIC n°2026028 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP) Le pouvoir adjudicateur : CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE (CNC) 291 Boulevard Raspail 75765 Paris cedex 14 Objet du Marché public : Tierce maintenance multi applicative, développements et prestations associées pour les applications existantes ainsi que pour d’éventuelles nouvelles applications, en technologie Liferay. Annexes : Annexe 1 : Fiche de l’intranet Annexe 2 : Fiche Expression de besoin de la refonte du site public Annexe 3 : Fiche du site internet cnc.fr actuel Annexe 4 : Fiche du portail Garance Annexe 5 : Engagement de reconnaissance de responsabilité

SOMMAIRE

1	Présentation de la personne publique	5

1.1	Le CNC	5

1.2	L’organisation du CNC	5

1.3	Le SOSI (Service de l’Organisation et des Systèmes d’Information)	5

2	Description des applications en maintenance	7

2.1	L’architecture applicative du CNC	7

2.2	Le site intranet du CNC	7

2.2.1	Objet du site	7

2.2.2	Acteurs et rôles du site	8

2.2.3	Les principales fonctionnalités de l’application	8

2.2.4	Description technique de l’application	8

2.2.5	Volumétries de la maintenance et perspectives d’évolution	9

2.2.6	Documentation disponible	9

2.3	Le site internet cnc.fr actuel (V1)	9

2.3.1	Objet de l’application	9

2.3.2	Acteurs et rôles du site	10

2.3.3	Les principales fonctionnalités de l’application	10

2.3.4	Environnements	10

2.3.5	Description technique du site actuel	10

2.3.6	Volumétries de la maintenance du site actuel	11

2.4	Le nouveau Site internet cnc.fr (V2)	11

2.4.1	Les objectifs de la refonte du site	11

2.4.2	Les cibles	11

2.4.3	Description technique du nouveau site	12

2.4.4	Organisation et planning du projet	12

2.4.5	Evaluation de la maintenance	12

2.4.6	Documentation disponible	13

2.5	Le portail public Garance	13

2.5.1	Objet de l’application	13

2.5.2	Acteurs et rôles du site	13

2.5.3	Les principales fonctionnalités de l’application	13

2.5.4	Description technique de l’application	14

2.5.1	Environnements du CNC	14

2.5.2	Evaluation de la maintenance	15

2.5.3	Documentation disponible	15

3	Exigences techniques	16

3.1	Etat de l’art	16

3.2	Indicateur de chargement d’une page	16

3.3	Les navigateurs	16

3.4	Utilisation des Plugins	16

3.5	Les performances	16

3.6	Versionning et normalisation des livrables	17

3.7	Processus d’installation automatisée	17

3.8	Conformité RGAA	17

3.9	Gestion transverse et spécificités Liferay	18

3.10	Echanges	18

3.11	Page de surveillance (hébergeur)	18

3.12	Les outils	18

3.12.1	Outil de gestion collaborative	18

3.12.2	Outil de ticketing	18

3.13	Les environnements	19

3.13.1	Les environnements du titulaire	19

3.13.2	Les environnements du CNC	19

3.14	L’architecture technique du CNC	19

3.15	Le corpus documentaire	20

4	Politique, organisation et gouvernance de la sécurité	21

4.1	Clauses de sécurité du CNC	21

4.1.1	Responsabilité du titulaire	21

4.1.2	Obligations du prestataire	21

4.1.3	Confidentialité attachée à la prestation	21

4.1.4	Audits	22

4.2	Exigences de sécurité du CNC	22

4.2.1	Personnels en charge des prestations	22

4.2.2	Qualifications et expérience, formation et sensibilisation dans le domaine de la SSI.	22

4.2.3	Architecture Applicative	22

4.2.4	Principes de mise en œuvre (type ISO 27005)	23

4.2.5	Dossier de sécurité	23

4.2.6	Plan d’Assurance Sécurité	23

4.3	Politique de sécurité du titulaire	24

4.4	Organisation et gouvernance de la sécurité	24

4.4.1	Le correspondant sécurité	24

4.4.2	Gestion de risques	24

4.4.3	Gestion de crise sécurité	24

5	Gouvernance du marché	25

5.1	Réunion de lancement du marché	25

5.2	Comités de suivi	25

5.3	Comités de pilotage	25

5.4	Pilotage opérationnel des prestations	26

5.5	L’organisation de l’équipe projet	26

5.6	Le maintien des compétences	26

5.7	La vélocité	26

5.8	Les engagements de service	26

6	Projet agile – Principes généraux et méthode	28

6.1	Les phases d’un projet agile	28

6.1.1	Cadrage	28

6.1.2	Murissement	29

6.1.3	Développement	29

6.1.4	Conception UX (expérience utilisateur)	29

6.1.5	Design UI (interface utilisateur)	30

6.1.6	Recette (VABF)	30

6.2	La méthode SCRUM	31

6.2.1	Les acteurs du CNC	31

6.2.2	Les acteurs du titulaire	31

6.2.3	Les cérémonies agiles	31

6.2.4	Processus d’exécution des prestations de développement	32

6.2.5	Le planning agile	32

7	Description des unités d’œuvre	33

7.1	Initialisation (UO-INIT)	33

7.2	Maintenance corrective (UO-MCO)	34

7.2.1	Les délais de rétablissement (SLA)	35

7.2.2	Horaires de la maintenance	36

7.2.3	Nouvelle application en maintenance	37

7.2.4	Support fonctionnel et technique	37

7.3	Maintenance évolutive (UO-EVOL)	37

7.4	Maintenance adaptative (UO-ADAPT)	38

7.5	Les projets en mode agile	39

7.5.1	Cadrage agile	39

7.5.2	Conception et développement	40

7.6	Réversibilité (UO-REV)	41

# Présentation de la personne publique

## Le CNC

Créé par la loi du 25 octobre 1946, et réformé par l’ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l’image animée, le Centre National du Cinéma et de l’Image animée (CNC) est un établissement public administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dirigé par un Président.

Le CNC dispose de la personnalité morale, il est également doté de l'autonomie financière.

Il assure, sous l'autorité du ministre chargé de la Culture, l'unité de conception et de mise en œuvre de la politique de l'Etat dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, notamment ceux de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, dont le jeu vidéo.

Les principales missions du CNC sont :

La réglementation

Le soutien à l'économie du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia

La promotion du cinéma et de l'audiovisuel et leur diffusion auprès de tous les publics

La protection et la diffusion du patrimoine cinématographique

Une description complète des missions et des moyens d’action du CNC est disponible sur le site www.cnc.fr

## L’organisation du CNC

Pour mener à bien ses missions, le CNC s’appuie sur ses principales directions-métiers et services :

La direction de l'Audiovisuel (DA),

La direction du Cinéma (DC),

La direction des Affaires Européennes et Internationales (DAEI),

La direction des politiques territoriales (DPT),

La direction du Patrimoine Cinématographique (DPC),

La direction Financière et Juridique (DFJ),

L’agence comptable (AC),

Le Secrétariat Général (SG),

La direction de la communication (DICOM),

La direction du numérique (DINUM), dont le Service de l’Organisation et des Systèmes d’Information (SOSI).

## Le SOSI (Service de l’Organisation et des Systèmes d’Information)

Le SOSI est composé d’un département production et d’un département des études.

Le département des études est composé de 12 chefs de projets chargés à la fois de la MOA et de la MOE, car les directions métiers du CNC ne sont pas dotées de chefs de projets métier.

Chaque chef de projets du SOSI a en responsabilité, à la fois des applications en production sous TMA (Tierce Maintenance Applicative), et des projets en cours de construction.

Les projets, comme les applications en TMA, sont externalisés. Les développements ne sont pas faits en interne.

Le SOSI, notamment par ses chefs de projets, est chargé, dans le cadre de cet accord-cadre de :

Coordonner les actions des différentes entités du CNC ;

Piloter administrativement, fonctionnellement et techniquement le prestataire de TMA

Vérifier la conformité des produits livrés par le prestataire de TMA ;

Assister techniquement les utilisateurs dans la recette fonctionnelle des réalisations ;

Administrer les données, consolider les traitements et veiller à leur cohérence ;

- Vérifier la documentation d’exploitation et assurer les livraisons pour l’exploitation

- Gérer les ressources techniques et les configurations logicielles

- Organiser avec le titulaire du marché de TMA le comité de suivi destiné à mesurer la qualité de l’exécution des prestations

# Description des applications en maintenance

## L’architecture applicative du CNC

## Le site intranet du CNC

### Objet du site

Pour sa communication interne, le CNC dispose d’une application intranet réalisée sous Liferay EE 6.2.

L’intranet du CNC utilise les fonctionnalités natives de gestion de contenu proposées par Liferay complétées de portlets de contenus développés spécifiquement selon les besoins exprimés par le CNC.

L’intranet est placé sous la responsabilité fonctionnelle de la direction de la Communication du CNC.

L’accès à l’intranet est réservé aux seuls agents du CNC ; son accès est conditionné à la présence du compte de l’utilisateur à l’Active Directory du CNC.

L’intranet du CNC propose :

La consultation de pages de contenu et documents organisés en Menu/thèmes/rubriques

Un moteur de recherche pour accéder directement aux contenus

Un annuaire des agents du CNC.

La gestion de l’intranet est assurée par 3 gestionnaires du département internet / intranet de la direction de la Communication.

La maintenance technique est gérée par le SOSI.

### Acteurs et rôles du site

Les rôles sont :

User : utilisateur authentifié, c’est-à-dire l’ensemble des agents du CNC (environ 500) ;

Responsable de l’annuaire : permet de mettre à jour l’annuaire du CNC ;

Community Administrator : administrateur d’un emplacement Liferay, rôle attribué aux gestionnaires de l’intranet (trois agents) ;

Administrator : ce rôle désigne le super-administrateur. Il cumule les droits de tous les autres rôles. Ce rôle est assuré par les chefs de projets du service Informatique (deux agents).

### Les principales fonctionnalités de l’application

Un thème graphique a été développé pour assurer la cohérence graphique des pages.

Les pages de l’intranet sont structurées de la façon suivante :

Un bandeau supérieur, présent sur toutes les pages, avec une image qui contient le logo CNC et un champ de recherche.

Un menu horizontal (niveau 1) donnant accès aux pages/sous pages. Chaque page du portail Intranet a du contenu. En survolant une entrée de niveau 1, le niveau change de style et les menus de niveau 2 qui lui sont rattachées apparaissent.

Un fil d’Ariane qui permet d’identifier l’emplacement dans lequel l’utilisateur se trouve et d’identifier le cheminement dans la navigation qui a permis d’arriver à cet emplacement.

Des contenus affichés par des portlets et structurés par des dispositions de page (layouts) ; Les types et dispositions sont ceux définis en standard par Liferay. Les dispositions de page principalement utilisées sont les modèles 1.2.1 et 2 colonnes (70/30).

Les gestionnaires de l’intranet utilisent les fonctionnalités natives de Liferay pour publier leurs contenus et disposent de dispositions de pages, de structures et modèles spécifiques pour la disposition de certains articles.

En plus des modèles standards, il a été créé 2 dispositions supplémentaires : Accueil et Navigation.

La recherche est un élément important au sein du portail intranet du CNC. Le caractère éditorial que le CNC souhaite mettre en avant impose de mettre à disposition des utilisateurs un moyen efficace de trouver de l’information. A cet effet, une zone de recherche est présente dans le bandeau qui est présent sur toutes les pages du site.

L’annuaire de l’intranet permet de rechercher un agent du CNC et de consulter l’organigramme du CNC. La page d’accueil de l’intranet présente un Portlet de recherche simple d’un agent par son nom. Une recherche avancée ainsi qu’une recherche dans l’organigramme du CNC sont aussi proposées.

Pour plus de détails, se reporter à la fiche Intranet en annexe du marché.

### Description technique de l’application

L’intranet dispose de deux environnements chez l’infogérant du CNC :

Intégration : environnement iso-production permettant la validation par l’hébergeur des livraisons et la validation des performances si nécessaire. Cet environnement sert également de recette.

Production : environnement fournisseur des services du système en production et environnement de référence pour les autres environnements.

La plateforme technique est construite sur les éléments suivants :

Liferay EE 6.2 en version entreprise ;

La base de données est MySQL 5.6 ;

L’ensemble des serveurs de la plateforme est virtualisé ;

Les machines virtuelles ont pour système d’exploitation CentOS 7.

L’architecture est constituée de quatre briques principales :

Frontal Intranet : il héberge le serveur web Apache et sert de point d’accès aux utilisateurs internes du CNC,

Serveur SSO CAS pour le serveur d’authentification SSO

Annuaire OpenLdap : Annuaire des utilisateurs et relais de la base Active Directory du CNC.

Portail Liferay : il héberge le serveur Liferay 6.2.

Pour plus de détails, se reporter à la fiche Intranet en annexe du présent CCTP.

### Volumétries de la maintenance et perspectives d’évolution

| Nombre de tickets traitées par an (source Mantis) | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Anomalies | 0 | 0 | 0 |
| Evolutions | 0 | 0 | 0 |

Cette application est stable et ne fait pas l’objet de demandes d’évolution.

Une refonte ou une migration technique vers la version DXP 7.4 de Liferay sera à étudier.

Aucun calendrier n’est défini à ce jour.

### Documentation disponible

Le Dossier d’Architecture Technique (DAT)

Le Dossier d’Exploitation (DEX)

Les spécifications fonctionnelles et techniques

Un document d’installation de l’application

## Le site internet cnc.fr actuel (V1)

### Objet de l’application

Pour sa communication externe, le CNC dispose d’un site https://www.cnc.fr placé sous la responsabilité fonctionnelle de la direction de la Communication du CNC.

Ce site institutionnel est l’image du CNC vis-à-vis des secteurs du cinéma, de l’audiovisuel et de l’image animée en France et à l’international. A ce titre, il présente, entre autres :

Les missions du CNC,

Tous les dispositifs d’aides et financement du CNC,

Les résultats des commissions du CNC,

Tous les services et démarches du CNC (RCA, Catalogue VàD, les visas et classification des films),

La réglementation du secteur avec notamment le code du cinéma et de l’audiovisuel,

La fréquentation des salles de cinéma,

Les bilans annuels du secteur,

Des études prospectives du secteur,

Des articles sur les métiers du cinéma, de l’audiovisuel, du jeu vidéo

Des vidéos et interviews des professionnels du secteur.

Le site internet est un vecteur d’informations incontournable pour de nombreux évènements du secteur comme le festival de Cannes, ou les Césars.

Le site recense environ 1,5 million de visiteurs par an générant plus de 5 millions de pages vues.

### Acteurs et rôles du site

Les rôles sont :

Soit des utilisateurs non authentifiés, des internautes qui souhaitent s’informer : ils auront accès aux contenus et services ne nécessitant pas d’authentification.

Soit des utilisateurs authentifiés qui auront accès à des contenus et services en fonction de leur profil. Les différentes typologies d’utilisateurs sont les suivantes :

- Les administrateurs SI (SOSI)

- Les administrateurs métier (DICOM)

- Les contributeurs du site (DICOM & prestataires de contribution).

### Les principales fonctionnalités de l’application

Le site internet du CNC propose :

La consultation de pages de contenus et documents organisés en Menu/thèmes/rubriques

Un moteur de recherche pour accéder directement aux contenus

Un site en anglais reprenant les même templates que le site français, mais pas les mêmes contenus.

Le site actuel est organisé en six rubriques :

Quatre rubriques orientées « grand public » : Cinéma, Série & tv, Jeu vidéo, Création numérique

La rubrique « Professionnels » qui regroupe les informations sur les aides, le financement des projets, les commissions (compositions et résultats), les démarches, les textes juridiques…

La rubrique institutionnelle, « A propos du CNC », structurée autour de la présentation des missions du CNC.

Les différentes remontées d’informations se font à l’aide de vocabulaires de catégories.

Les publications sont soit fournies par une agence de contenus éditoriaux (marché public), soit rédigées en interne par des rédacteurs/journalistes. 
Elles font systématiquement l’objet d’une relecture avant publication et d’une validation par la direction de la communication.

### Environnements

Le site internet dispose de 3 environnements hébergés par l’infogérant du CNC :

Recette : environnement fonctionnelle d’une version applicative. Utilisé par la SOSI et le métier, il est également ouvert aux utilisateurs externes.

Intégration : environnement iso-production permettant la validation par l’hébergeur des livraisons et la validation des performances si nécessaire. Il n’est pas ouvert aux utilisateurs externes.

Production : environnement fournisseur des services du système en production et environnement de référence pour les autres environnements.

### Description technique du site actuel

Actuellement, la plateforme technique est construite sur les éléments suivants :

Liferay DXP 7.0 en version entreprise,

La base de données est MySQL 5.6,

Elasticsearch 6.8.14,

L’ensemble des serveurs de la plateforme est virtualisé ;

Les machines virtuelles ont pour système d’exploitation CentOS 7.

L’architecture est constituée de quatre briques principales :

Frontal Internet : il héberge le serveur web Apache et sert de point d’accès aux utilisateurs,

Portail Liferay : il héberge le serveur Liferay DXP 7.0,

Base de données : il héberge le serveur MySQL 5.6 et stocke les données du portail Liferay,

Elasticsearch : il héberge le serveur Elasticsearch 6.8.14 utilisé pour l’indexation et la recherche de données.

- Pour plus de détails, se reporter à la fiche Internet en annexe du présent CCTP.

### Volumétries de la maintenance du site actuel

| Nombre de tickets | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Maintenance corrective | 4 | 6 | 20 |
| Maintenance évolutive | 4 | 22 | 13 |

## Le nouveau Site internet cnc.fr (V2)

### Les objectifs de la refonte du site

Le site actuel a été créé en 2018. Il s’est accompagné du développement d’une section éditoriale « grand public riche », qui a permis de toucher une audience plus large, mouvement accompagné par le développement des réseaux sociaux du CNC.

Cependant, on observe aujourd’hui une discontinuité entre une partie considérée comme « grand public » matérialisée par quatre verticales (cinéma, séries TV, jeu vidéo, création numérique), et une autre partie constituée par la verticale Professionnels.

Cette section « Professionnels », qui vise le cœur de cible, est plus austère que les pages hubs thématiques mais aussi peu ergonomique y compris dans la navigation avec notamment des menus très chargés.

Pour résumer, la problématique est :

Capitaliser sur le tournant « média grand public » de la dernière refonte, et améliorer les services aux professionnels.

Allier contenus éditoriaux et serviciels au sein d’une promesse CNC claire et unifiée ou autrement dit faciliter une navigation organisée, fluide, cohérente de l’univers éditorial à l’univers serviciel.

Les enjeux du prochain site sont de :

- Rééquilibrer et décloisonner l’espace « Professionnels » de l’espace « Médias » ;

- Mieux valoriser les actions du CNC ;

- Préciser les parcours utilisateurs ;

- Optimiser l’expérience des utilisateurs ;

- Optimiser l’expérience de la recherche ;

- Améliorer l’accessibilité ;

- Mettre en place un système évolutif s’appuyant sur un design system déclinable sur d'autres interfaces web du CNC.

- Pour plus de détails, se reporter à la fiche Expression de besoins de la refonte du site public en annexe du présent CCTP.

### Les cibles

Le site s’adresse à plusieurs cibles prioritaires :

Les professionnels (émergeants ou non) des secteurs du CNC, (filières du cinéma, de l’audiovisuel, du jeu vidéo, de la création numérique) ;

Les partenaires européens et professionnels étrangers – coproducteurs ou producteurs avec projet de tournage en France ;

Les partenaires institutionnels ;

La presse et tout l’écosystème de l’image animée ;

Les partenaires concernés par les dispositifs d’éducation à l’image ;

Un public plus large intéressé par le cinéma, le patrimoine, les séries, la télévision oule jeu vidéo ; ou encore à la recherche d’informations sur les formations ou autres ressources pouvant intéressés des créateurs et professionnels émergents ;

Les collaborateurs en interne.

### Description technique du nouveau site

Liferay DXP 7.4 version 2026.Q1,

Migration vers le SGBD PostgreSQL (MySQL actuellement).

### Organisation et planning du projet

Le projet est réalisé en 6 sprints qui couvrent le développement du nouveau site et la migration des contenus éditoriaux vers la nouvelle arborescence.

L’ouverture du site au public est attendue pour la rentrée 2026, soit début septembre 2026.

Elle est précédée d’une période de vérification d’aptitude (VA) par le CNC à chaque livraison de sprint. Les anomalies relevées sont corrigées dans le sprint suivant.

Il n’y a pas de phase de VSR.

Le titulaire du présent marché assurera la maintenance du nouveau site à compter de l’ouverture du site jusqu’à la fin de la réversibilité du présent marché et du transfert de compétences vers le nouveau titulaire, estimé à fin décembre 2026.

### Evaluation de la maintenance

Pour information, le projet a représenté 365 jours.hommes tout profil confondu (Développeur, expert, chef de projet, etc.) et pour toutes les prestations attendues (Ateliers, développement, tests, migration des données, pilotage, documentation, etc.).

Le candidat aura en charge la maintenance du nouveau site à la fin de la phase d’initialisation.

Il précisera sa méthode pour évaluer le forfait de MCO dans ce cas de figure.

### Documentation disponible

Le Dossier d’Architecture Technique (DAT)

Le Dossier d’Exploitation (DEX)

Les spécifications détaillées sur la migration des contenus et la recherche

Un document d’installation de l’application

Bilan SonarQube ou équivalent

## Le portail public Garance

### Objet de l’application

​ Dans le cadre de sa stratégie numérique, le CNC, la Cinémathèque française (CF) et leurs partenaires en région souhaitent mettre à disposition du grand public un nouveau portail, attractif, simple et ouvert permettant d’offrir une vue unifiée et éditorialisée sur les collections.

Le site internet portail Garance rassemble donc plusieurs institutions et associations du patrimoine cinématographique en France – notamment la Cinémathèque française et la Cinémathèque de Toulouse.

Le site décrit et gère l’ensemble des collections, tant matérielles (plusieurs millions d'objets) que numériques.  Le site internet a pour objectif d’offrir aux différents publics une visibilité en ligne sur ces collections (description de chacun des documents, accompagnée dans certains cas du document numérisé). En outre, des contenus éditorialisés valoriseront ce patrimoine et ses acteurs.

Le site est en ligne depuis avril 2026.

### Acteurs et rôles du site

L’application est placée sous la responsabilité fonctionnelle de la direction du Patrimoine Cinématographique (DPC) du CNC.

Les rôles sont :

- Utilisateurs : internautes ayant accès au contenu éditorial et aux notices autorisées du catalogue Garance

- Contributeurs du contenu éditorial (DPC, Partenaires de Garance, prestataires de contribution)

- Administrateurs SI (SOSI)

- Administrateurs métier (DPC)

### Les principales fonctionnalités de l’application

Le Portail Garance propose :

- La consultation de pages de contenus éditoriaux et documents

- La consultation de notices documentaires sur un catalogue provenant de la base de données Garance, gérée par l’application Axiell Collections

- Un accès au catalogue :

  - Soit par une mise en avant éditoriale (certains types de contenus pourront inclure des requêtes embarquées permettent d’afficher des résultats des données par Elasticsearch)

  - Soit par des répertoires déjà constitués

  - Soit par une fonctionnalité de recherche.

### Description technique de l’application

Il est constitué d’un volet éditorial, reposant sur les fonctionnalités de Liferay, et un volet de recherche reposant sur Elasticsearch.

Ce volet recherche portera sur les contenus éditoriaux produits via Liferay mais également sur les données des collections (notices) du CNC, extraites de l’application back-office Axiell Collections et indexées par Elasticsearch. L’extraction s’effectuera en mode asynchrone à période régulière via les API Axiell collections.

Ce site utilise les fonctionnalités natives de gestion de contenu proposées par Liferay complétées des développements spécifiques selon les besoins exprimés par le CNC et ses partenaires dans Garance.

L’architecture technique et les technologies sont :

Liferay 7.4 DXP 2025.Q1.22

Conteneur PostgreSQL 15.8

Conteneur Elasticsearch version 8.18.X

FriendlyCaptcha

Log4j, intégré dans Liferay

Les machines virtuelles ont pour système d’exploitation CentOS 8.

- L’architecture générale est la suivante :

### Environnements du CNC

L’application dispose de 3 environnements hébergés par l’infogérant du CNC :

Recette : environnement fonctionnelle d’une version applicative. Utilisé par la SOSI et le métier, il est également ouvert aux utilisateurs externes.

Intégration : environnement iso-production permettant la validation par l’hébergeur des livraisons et la validation des performances si nécessaire. Il n’est pas ouvert aux utilisateurs externes.

Production : environnement fournisseur des services du système en production et environnement de référence pour les autres environnements.

- Pour plus de détails, se reporter à la fiche Application Portail Garance en annexe du présent CCTP.

### Evaluation de la maintenance

Le portail est en production depuis décembre 2025 mais non ouvert au public afin de préparer les contenus.

L’ouverture au public est prévue pour fin avril 2026.

Pour information, le projet a représenté à 595 jours.hommes tout profil confondu (Développeur, expert, chef de projet, etc.) et pour toutes les prestations nécessaires (Ateliers, développement, tests, migration des données, pilotage, documentation, etc.).

Le candidat aura en charge la maintenance du nouveau site à la fin de la phase d’initialisation.

Il précisera sa méthode pour évaluer le forfait de MCO dans ce cas de figure.

### Documentation disponible

Au démarrage de la maintenance, les documents suivants seront disponibles :

Le Dossier d’Architecture Technique (DAT)

Les spécifications fonctionnelles et techniques

Un document d’installation de l’application

Le dossier d’Exploitation (DEX)

# Exigences techniques

Dans l’annexe financière, les coûts proposés par le candidat sont des coûts « chargés » de l’ensemble des contraintes décrites au présent chapitre.

## Etat de l’art

Conformément à l’article 4.3.1 du CCAP intitulé Devoir de conseil, le titulaire conçoit, met en œuvre et exploite les systèmes d'informations sous sa responsabilité conformément à l'état de l'art et notamment en matière de sécurité des systèmes d'information. Il doit se reporter systématiquement aux guides de recommandations de l'ANSSI pour être à jour de l’état de l’art en la matière.

Toutefois, il doit respecter les exigences suivantes pour les services Web et de messagerie :

Interfaces web

- Les développements ne doivent pas générer d'adhérence avec des modules spécifiques (Flash, Silverlight, JRE, etc.) ou une technologie en particulier ;

- Les mécanismes cryptographiques TLS (https) doivent être systématiquement activés pour identifier et authentifier la source et protéger les communications ; l'utilisation de la technologie HSTS est fortement recommandée ;

- Les mécanismes de protection des cookies de session (HttpOnly, Secure, SameSite) sont mis en œuvre pour se protéger des vols ou exploitation de sessions déjà ouvertes ;

- Une politique de sécurité des contenus (CSP, SRI) et des navigateurs (emploi d’entêtes de sécurité (X-Content-Type- Options, X-Frame-Options, X-XSS-Protection, Referrer-Policy) est élaborée pour se protéger contre les injections de contenus actifs malicieux ;

- Les obligations légales sont renseignées sur les sites Internet et un point de contact est publié via le fichier /.well-known/security.txt pour permettre des signalements directement auprès des points de contact identifiés.

Services de courriels

- Les mécanismes de chiffrement TLS sont mis en œuvre pour l'authentification, la lecture et la distribution des messages (STARTTLS, SMTPS, IMAPS, etc.) ;

La mise en œuvre des mécanismes permettant de garantir l'authenticité des émetteurs est systématiquement envisagée (contrôle des noms de domaines associés aux serveurs (SPF), signature numérique (DKIM), politique de sécurité liant le tout (DMARC)).

## Indicateur de chargement d’une page

Lorsqu'une action sera susceptible de durer plusieurs secondes, un indicateur graphique type "sablier" devra s'afficher.

## Les navigateurs

Le site sera développé pour être compatible avec les navigateurs Microsoft Edge, Firefox, Safari et Google Chrome pour les systèmes d’exploitation Windows, Mac, Unix, Linux, IOS et Android.

Le prestataire veillera à tester les pages pour ces différents environnements et à s’assurer d’un affichage optimal, Responsiv design. Les langages de Scripting devront être compatibles avec tous les navigateurs.

Il conviendra de définir au lancement du projet les versions minimales acceptées des navigateurs.

## Utilisation des Plugins

L’utilisation de l’application ne devra pas nécessiter de plugins (applets java, control active X).

Seule l’utilisation du plugin Acrobat Reader sera autorisée dans sa version gratuite.

## Les performances

3 niveaux de performance sont attendus :

Actions simples : pages et web services ne mettant pas en jeux de processus complexes. La plupart des écrans de consultation, de mise à jour et de recherche seront considérés comme des actions simples. Pour ces actions, l’application devra fournir la réponse dans un délai moyen inférieur à 3 secondes.

Actions complexes : les écrans impactés par un processus complexe ou une volumétrie très importante. Par exemple, l’export de données fait appel à des services techniques complexes et peut faire intervenir une quantité de donnée importante. Feront également partie de ces actions certains écrans de recherche comportant de nombreux critères (plus de 10 critères). La réponse à une action complexe devra être inférieure en moyenne à 20 secondes.

Traitements asynchrones : certains processus complexes, mettant en jeu une volumétrie importante et intervenant dans un contexte spécifique de traitement automatique seront traités de façon asynchrone. Le niveau de service attendu sera explicité au cas par cas en tenant compte des contraintes de planification des services.

## Versionning et normalisation des livrables

Le titulaire devra livrer pour chaque phase de vérification :

Le module développé sous forme de code source et compilé ;

Les scripts et procédures d'installation ;

Les logiciels commerciaux (hors licences Liferay) ou libres nécessaires au fonctionnement du système ou des outils qui l'accompagnent ; les droits d'usage de ces logiciels seront transférés au CNC.

Les livrables devront être normalisés.

## Processus d’installation automatisée

Le candidat devra fournir à chaque livraison une procédure d’installation automatisée, permettant de faciliter l’installation sur les différents environnements du CNC.

## Conformité RGAA

Le titulaire s’engage à concevoir, développer, livrer et maintenir les sites internet objet du présent marché en conformité avec les exigences du Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité (RGAA), version 4.1.2 (https://accessibilite.numerique.gouv.fr/) ou version ultérieure en vigueur à la date de notification du marché.

Les sites internet devront atteindre un niveau de conformité a minima de 80% sur l’ensemble des critères applicables du RGAA, afin de permettre un accès équitable aux contenus et fonctionnalités pour tous les utilisateurs, y compris les personnes en situation de handicap (déficiences visuelles, auditives, motrices ou cognitives).

Le titulaire devra :

- Appliquer les bonnes pratiques d’accessibilité numérique à chaque étape du projet (conception, intégration, développement, publication des contenus) ;

- Fournir un rapport d’audit d’accessibilité du site (audit de conformité RGAA) réalisé par une personne ou un organisme compétent et indépendant, avant la mise en production ;

- Indiquer dans ce rapport :

  - Le taux de conformité (critères RGAA applicables respectés),

  - Les non-conformités identifiées, avec leur impact et les recommandations de correction ;

- Livrer une déclaration d’accessibilité conforme au modèle fourni par l’administration (DINUM) et publiable sur le site ;

- Corriger, à ses frais, toute non-conformité relevée jusqu’à l’atteinte du niveau de conformité requis.

Le titulaire devra également s’engager à maintenir la conformité RGAA dans le cadre des évolutions fonctionnelles ou graphiques des sites pendant toute la durée du marché.

## Gestion transverse et spécificités Liferay

Le titulaire s’engage à appliquer les bonnes pratiques en vigueur, notamment :

- Intégration html, CSS, JS, des gabarits du Design System

- Modularité maximum dans l’esprit du Design System

- Intégration dans le respect des fonctionnalités natives de Liferay, en minimisant autant que possible la part des développements spécifiques

- L’application de standards de développement propres à l’outil LIFERAY ;

- La gestion rigoureuse des environnements de travail (développement) conforme aux contraintes et à l’architecture du CNC.

## Echanges

Le CNC a déployé une architecture SOA basée sur Sentinet comme outil d’API Management, et sur l’ESB BizTalk.

Dans le cadre d’échanges inter-applications, il est demandé de mettre en place des services web via Sentinet.

L’architecte du SOSI fournira les règles de développement et de nommage des services web, à la demande du titulaire.

## Page de surveillance (hébergeur)

Le prestataire doit fournir une page de surveillance à destination de l’hébergeur.

Cette page de surveillance sera appelée (get http) par les robots de supervision de l’hébergeur toutes les 5 minutes.

Les robots vérifient si le poids de la page est constant ou vérifient la présence d'une chaîne de caractère et donnent l'alerte dans le cas contraire.

La page devra avoir un poids constant supérieur à 50 ko (images exclues, commentaires html inclus). La page devra faire un test de connexion à la base de données et aux services nécessaires pour le bon fonctionnement de l’application.

## Les outils

### Outil de gestion collaborative

Le CNC proposera un outil de gestion collaborative de type Teams permettant de centraliser tous les échanges d’informations et de documents entre le CNC et l’équipe projet du titulaire.

### Outil de ticketing

Tous les tickets (anomalies, évolutions) et les nouveaux projets seront gérés dans l’outil Jira du CNC.

Un accès sera donné aux membres de l’équipe projet du titulaire. Il est attendu du titulaire un suivi rigoureux de l’outil et une mise à jour au fil de l’eau des tickets.

L’outil Jira permet de donner de la visibilité en toute transparence aux services métiers sur la prise en charge et ’avancement de leurs demandes.

Dans le cadre d’un projet agile, l’équipe projet et l’équipe de développement du titulaire utiliseront Jira fourni par le CNC pour gérer le backlog, les users stories et les sprints.

## Les environnements

### Les environnements du titulaire

Le titulaire devra mettre en place une plateforme de développement et une plateforme de tests d’intégration continue à l’image de l’environnement de recette du CNC pour chacune des applications du marché et durant toute la période du marché afin de faciliter ses interventions.

Les matériels, logiciels et licences nécessaires à la réalisation des prestations du marché sont à acquérir par le titulaire, notamment les matériels et licences nécessaires aux plateformes de développement et de tests d’intégration.

### Les environnements du CNC

Les applications disposent de trois environnements (recette, intégration et production).

L’environnement de recette permet de réaliser la recette des livraisons par le SOSI avant un passage en intégration ou en production ;

L’environnement d’intégration, s’il existe, est à l’image de la production en termes d’architecture et de données. Il permet de valider les procédures d’installations par l’infogérant et de vérifier les temps de réponse avant un passage en production. Cet environnement est maintenu au même niveau de version que la production.

Le cycle d’une nouvelle version ou d’un patch est le suivant :

Les équipes du SOSI ont un accès à l’environnement de recette et d’intégration mais pas à l’environnement production.

Le titulaire du marché pourra accéder à l’environnement de recette soit depuis un poste du CNC, soit par TeamViewer depuis une session ouverte sur un poste du CNC.

Sauf cas très exceptionnel, le titulaire n’aura pas accès aux environnements d’intégration ou de production des applications qui sont sous la responsabilité de l’infogérant.

Les procédures d’installation sont exécutées en premier lieu par les chefs de projet du SOSI en environnement de recette puis de recette métier. Si elles sont validées par les chefs de projet du SOSI, elles sont ensuite transmises à l’hébergeur pour exécution sur l’environnement d’intégration. Si elles sont validées en environnement d’intégration, elles sont ensuite exécutées par l’hébergeur sur l’environnement de production.

La procédure d’installation devra tenir compte de ces environnements et afficher le numéro de version du package de livraison.

## L’architecture technique du CNC

L’infrastructure du CNC est constituée de huit zones DMZ dédiées, reliées par deux liaisons WAN dédiées interconnectant le système d’information du CNC avec celui de l’hébergeur. Les flux transitant entre ces zones réseaux sont filtrés par un firewall dédié et redondé. Le réseau privé est également relié à internet par une liaison redondée.

Les DMZ sont découpées de la manière suivante :

la DMZ 1 contient le frontal applicatif du site institutionnel, deux serveurs proxy WAP pour les services de fédération (Microsoft ADFS) ainsi que l’infrastructure nécessaire à l’hébergement d’un service de partage de fichiers accessibles en FTPs / HTTPs ;

la DMZ 2 contient les serveurs frontaux applicatifs de production ;

la DMZ 3 contient les serveurs de bases de données ;

la DMZ4 contient l’annuaire Active Directory du CNC et son complément ADFS ;

la DMZ5 contient l’annuaire Active Directory tiers et son complément ADFS ;

la DMZ6 contient les serveurs frontaux applicatifs d’intégration et de recette ;

la DMZ7 contient les serveurs applicatifs type Sharepoint, Biztalk…

L’ensemble des serveurs est connecté en Ethernet sur la base du protocole TCP/IP avec une bande passante minimale de 1 Gbit. Chacun est équipé a minima de trois cartes réseaux permettant d’isoler et de différencier les flux : une pour la connexion frontale, une pour l’administration et une pour la connexion backend via la ligne spécialisée reliant le titulaire au CNC.

L’ensemble des flux et connexions vers les serveurs depuis Internet transite par des Firewalls NextGen puis des WAF.

## Le corpus documentaire

La gestion des documents est intégrée au processus général de maintenance et de développements. Les livrables attendus de la part du titulaire du marché sont :

- Études et spécifications :

Spécifications techniques détaillées,

Spécifications fonctionnelles détaillées,

Documentation Produit.

- Procédures techniques :

Plan d’Assurance Sécurité (PAS)

Dossier d’Architecture technique (DAT)

Dossier d’Exploitation (DEX).

Manuel d’installation.

- Tests :

Stratégie de tests

Plan de tests unitaires, d’intégration et de non-régression.

# Politique, organisation et gouvernance de la sécurité

## Clauses de sécurité du CNC

### Responsabilité du titulaire

Dans de le cadre de ce marché, le CNC confie, sous certaines conditions, au titulaire toute la maîtrise des développements applicatifs. Ce dernier est donc l’unique responsable de la qualité opérationnelle des développements et de la capacité des fonctions de sécurité implémentées à répondre aux exigences de disponibilité, d’intégrité, de confidentialité d’authentification et de traçabilité (cf. RGS, RGI, RGA, Informatique et liberté - article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978).

Si le titulaire co-traite ou sous-traite une partie des prestations sans que le CNC en ait été informé, il engage également sa seule responsabilité.

### Obligations du prestataire

Le titulaire est tenu à une obligation de conseil, de mise en garde et de recommandations en matière de sécurité et de mise à l’état de l’art (notamment conformité RGS & RGPD) pendant toute la durée du marché. En particulier, il s’engage à informer le CNC des risques liés au développement de certaines fonctions applicatives ou liés à l’application de mesures de prévention ou d’actions correctives voire liés à des composant de l’architecture technique. Outre le respect de ses obligations au titre de la convention de service, le titulaire informera préalablement le CNC de toute initiative susceptible de réduire le niveau de sécurité fonctionnelle attendu. Le titulaire est également responsable du maintien en condition opérationnelle et en condition de sécurité des moyens matériels, logiciel, et humains dédiés au projet et ce pendant toute la durée des prestations. Dans le cadre de la conception applicative, les mécanismes de sécurité, mis en œuvre dans les développements ou par l’utilisation de composants tiers, doivent être conforme à l’état de l’art : l’existence de failles dans un algorithme, un protocole, une technologie logicielle ou matérielle, ou encore l’évolution des techniques de cryptanalyse et capacités d’attaque par force brute sont à prendre en compte.

### Confidentialité attachée à la prestation

Les supports informatiques et documents fournis par le CNC au titulaire restent la propriété du CNC.

Les données contenues sur ces supports et dans ces documents sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Il en va de même pour toutes les données et informations dont le titulaire prend connaissance en cours de prestation mais également pour tout ce qui concerne les résultats obtenus à l’occasion de l’exécution du présent marché.

Conformément à l’article 34 de la loi informatique et libertés modifiée, le titulaire devra s’engager à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées. Le titulaire devra s’engager donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :

Ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations qui lui sont confiés, à l’exception de celles nécessaires à l’exécution de la présente prestation,

Ne pas utiliser les documents et informations à des fins autres que celles spécifiées au présent marché ;

Ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

Prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations et données confiées dans le cadre d’exécution du présent marché ;

Prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la conservation et l’intégrité des documents et informations utilisés pendant la durée du présent marché ;

En fin de marché, procéder à la restitution et/ou à la destruction de tous documents manuels ou informatisés stockant des informations en rapport avec la prestation.

À ce titre, le titulaire ne pourra pas sous-traiter l’exécution des prestations à une autre société, ni procéder à une cession de marché sans l’accord préalable du CNC.

Le CNC se réserve, en outre, le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect, par le titulaire, des obligations précitées.

### Audits

Le CNC doit pouvoir, pour chaque lot fonctionnel et technique réalisé et livré, contrôler que les exigences de sécurité ainsi que la qualité des développements sont satisfaites au travers des dispositions prises par le titulaire.

Ces audits des fonctions de sécurité et de qualité des développements, pourront être réalisés par le CNC, ou être délégués à un tiers. Le CNC se réserve ainsi le droit de requérir l’expertise d’un organisme ou d'une société tierce présentant des compétences en matière d’état de l’art dans le développement applicatif et logiciel sécurisé.

Le contrôle s'effectuera selon des modalités définies en termes de durée et de périmètre (tout ou partie du code source, Tout ou partie des processus, tout ou partie des fonctions de sécurité, documentation fonctionnelle et technique, plan et matrice des tests réalisés, anomalies constatées et corrigées, tests de non-régression…) et donnera lieu à un compte rendu d’audit. Les préconisations et autres recommandations relatives à cette analyse seront, après évaluation et validation par le CNC, transmises au titulaire pour prise en compte.

## Exigences de sécurité du CNC

Le titulaire doit impérativement prendre en compte la dimension sécurité du système d’information sous tous ses aspects pour tout projet (mise en relation électronique d’une Autorité Administrative et de ses usagers- cf. RGS). (Cf. Guide d'Intégration de la Sécurité des Systèmes d’Information dans les Projets - ANSSI).

### Personnels en charge des prestations

Le titulaire s’engage à fournir une liste, régulièrement mise à jour, des personnels autorisés à intervenir sur le périmètre du marché (type de profil, responsabilité et charge dans le cadre du projet CNC).

### Qualifications et expérience, formation et sensibilisation dans le domaine de la SSI.

Le titulaire indique dans sa réponse les qualifications, diplômes et niveau d’expérience des personnels retenus ainsi que la fréquence et le contenu des actions de formation et de sensibilisation de ses personnels aux enjeux de sécurité.

Le titulaire précise les moyens de contrôle mis en œuvre pour s’assurer du respect des exigences de sécurité du CNC par ses personnels ou sous-traitants déclarés éventuels.

Le titulaire indique les éventuels agréments, labels gouvernementaux ou certificats de conformités qu’il détient.

### Architecture Applicative

En dehors des fonctions de sécurité propres aux échanges électroniques entre le CNC et ses usagers (conformité RGS), le titulaire est tenu de mettre en œuvre, pour tout projet, le principe général de défense en profondeur qui doit s’appliquer à tout système d’information qui interconnecte des entités distinctes à travers un réseau public. Il est par conséquent demandé au titulaire de mettre en œuvre plusieurs mesures de protection indépendantes face aux menaces envisageables. Pour faciliter cette approche, le choix du titulaire doit se porter sur une architecture type « n-tiers » permettant de cascader les mesures de sécurité afin d’éviter de les concentrer sur le « tiers » présentation. Le titulaire doit, en outre :

Systématiquement utiliser des protocoles sécurisés pour les communications sur le réseau externe mais également privilégier l’utilisation de protocoles sécurisés sur le réseau interne (liens avec les référentiels internes, liens inter-serveur, liens administratifs, filtrages…) ;

Prévoir la fourniture d’une matrice des flux du SI qu’il conçoit ;

Veiller à réduire les risques inhérents aux développements en évitant les adhérences du code à des technologies particulières tout en limitant également l’usage des composants logiciels tiers de manière à favoriser le maintien en condition opérationnel et le maintien en condition de sécurité de l’application métier du CNC ;

Veiller à appliquer le principe de moindre privilège à l’ensemble des composants de l’architecture (couche présentation, couche métier, couche données) et de limiter les fuites d’informations techniques susceptibles de donner des indications sur le fonctionnent interne de l’applicatif; concernant la couche « données », prendre toutes les précautions utiles afin d’éviter les vulnérabilités de type « injection de données » en appliquant les recommandations et précautions émises par la fondation « OWASP ».

Être particulièrement attentif aux journalisations d’activité et à leur composition afin que la traçabilité soit la plus exploitable possible.

### Principes de mise en œuvre (type ISO 27005)

Afin de gérer au mieux la sécurité attachée à un nouveau projet, lors de l’initialisation du projet, le titulaire devra en constituer le dossier de sécurité. Il doit ainsi tenir compte de tous les aspects, techniques et non techniques du projet, considérer tous les risques et toutes les menaces potentielles, ne prendre en compte la SSI qu’au juste niveau hiérarchique examiné (sensibilité/impacts), sensibiliser et responsabiliser tous les acteurs associés au projet. Il devra adapter les mesures SSI aux enjeux du projet et aux besoins du CNC en y consacrant uniquement les moyens nécessaires et suffisants.

Pour maitriser l’ensemble des risques possibles, il appartiendra donc au titulaire :

D’établir le contexte de mise en œuvre de la nouvelle application à partir des indications fournies par le CNC et en les complétant, si nécessaire, par des informations issues de ses propres analyses contextuelles ;

D’identifier, d’apprécier et de hiérarchiser les risques puis de les traiter en se fixant des objectifs et niveau d’exigence de sécurité en matière de disponibilité, d’intégrité, de confidentialité, d’authentification, de non-répudiation et d’imputation et enfin de traçabilité. À partir de cette étude des besoins de sécurité, le titulaire devra rédiger une politique de sécurité propre au projet et les procédures d’exploitation de sécurité attachées. Toute cette démarche devra concourir au maintien en conditions opérationnelles et sécuritaires du nouveau système, tout au long de son cycle de vie.

### Dossier de sécurité

Résultat de l’analyse de risques conduite par le titulaire, le dossier de sécurité d’un nouveau projet comprendra à minima :

La ou les fiches d’expression rationnelle des objectifs de sécurité (synthèse des besoins de sécurité au regard des enjeux – moyens et mesures de type techniques, organisationnels ou humains).

La cible de sécurité (description, dans une forme standardisée, des besoins de sécurité du site et de la manière de les satisfaire, à partir de fonctions de sécurité spécifiées)

La politique de sécurité propre au nouveau SI et ses règles de sécurité spécifiques. C’est ce document technique qui présentera, de manière ordonnée, les règles de sécurité (issues de l’analyse de risques) à appliquer et à respecter, au sein de l’application.

La documentation, relative aux tests prescrits, en vue de valider le système par rapport à la cible de sécurité.

### Plan d’Assurance Sécurité

Le Plan d'Assurance Sécurité (PAS) décrira les dispositions particulières mises en œuvre par le titulaire pour la réalisation du projet afin de répondre aux exigences contractuelles en matière de sécurité. Il doit être considéré comme un outil de gestion et de suivi de la sécurité attachée au projet. Ce document, comme c’est le cas pour un PAQ, est un document vivant, pouvant être amendé, qui suit le projet de bout en bout et est régulièrement examiné, dans le cadre des comités ou groupes de travail, réunissant titulaire et équipes du CNC, afin de vérifier son adéquation avec les attendus (Modalités à prévoir).

Un modèle type de PAS, dont la rédaction est à la charge du titulaire, est à joindre au mémoire technique.

## Politique de sécurité du titulaire

Le titulaire applique et fait appliquer à ses sous-traitants la politique de sécurité du présent marché. Cette politique de sécurité traite notamment des thèmes suivants :

Organisation de la Sécurité des SI ;

Application de la Politique de Sécurité des SI ;

Évaluation de la sensibilité et protection des documents ;

Gestion des ressources humaines ;

Sécurité physique des locaux et des salles informatiques ;

Architecture et exploitation des SI : réseaux, systèmes ;

Sécurité des postes de travail ;

Sécurité des supports numériques ;

Gestion	des	autorisations	et	contrôle d’accès	logique	aux ressources ;

Développement et maintenance des systèmes ;

Gestion des incidents et des alertes ;

Gestion de la continuité d’activité des SI ;

Conformité et démarche de contrôle interne ;

Localisation des données.

## Organisation et gouvernance de la sécurité

Le titulaire définit une organisation de la sécurité afin de respecter l’ensemble des exigences émises.

### Le correspondant sécurité

Le titulaire désigne parmi son personnel un correspondant sécurité pour toute la durée du marché. Ce correspondant est l’interlocuteur privilégié de l’acheteur pour toutes les questions relatives à la sécurité de la prestation, notamment dans le cadre d’investigations initiées par le CNC ou le titulaire suite à des incidents de sécurité opérationnels.

Ce correspondant sécurité est joignable 5/7 de 9h à 18h. Tout remplacement de ce correspondant doit être notifié à l’acheteur. De plus, une suppléance de ce correspondant de sécurité doit être assurée pour pallier son indisponibilité.

### Gestion de risques

Le titulaire met en place une gestion des risques et assure un suivi permanent de son niveau de maîtrise de risques ainsi que du respect des politiques et règles de sécurité applicables sur le périmètre des prestations, y compris auprès de ses propres sous-traitants.

### Gestion de crise sécurité

Sur son domaine de responsabilité SI, le titulaire applique le processus formalisé et opérationnel de gestion de crise, apte à assurer le traitement d’événements remettant en cause de façon inacceptable pour l’acheteur le respect des engagements de service et de sécurité SI contractualisés.

Ce plan précise au minimum :

Les principes d’escalade (critères de déclenchement, synoptique d’escalade) ;

La composition de la cellule de crise : fonctions et responsabilités des membres (acheteur et titulaire). La liste nominative des membres et de leurs suppléants est référencée dans un annuaire ;

Les moyens dédiés à la gestion de crise (salle(s) de crise, procédures opérationnelles, moyens de communication).

# Gouvernance du marché

## Réunion de lancement du marché

La réunion de lancement du marché est organisée sur l’initiative du CNC après la notification au titulaire. Le titulaire y participe accompagné des chefs de projet de TMA de chacune des applications concernées et de tout représentant qu’il juge nécessaire.

## Comités de suivi

Chaque application en TMA ou en mode projet fera l’objet d’un comité de suivi mensuel. Toutefois, le CNC et le titulaire organiseront ces comités de suivi de manière à optimiser, à la fois le temps des chefs de projets du titulaire, et celui des chefs de projets du SOSI. Les comités de suivi pourront être organisés à distance avec l’accord du CNC.

Les comités de suivi sont placés sous la responsabilité du/des chefs de projet SOSI.

Les participants sont :

Pour le CNC

  - Les chefs de projets concernés,

  - Le chef du département des études en tant que de besoin (mais systématiquement invité),

Pour le Titulaire

  - Les chefs de projet TMA,

  - Le responsable contractuel

  - Tout autre représentant dont la présence est rendue nécessaire suivant l’ordre du jour (responsable qualité, responsable technique, ...).

L’ordre du jour est à minima le suivant :

Tableau de bord des anomalies

Avancement des évolutions commandées

Suivi des actions.

## Comités de pilotage

Le marché fera l’objet d’un comité de pilotage trimestriel, qui couvre l’ensemble du périmètre applicatif. Toutefois, le CNC et le titulaire organiseront ces comités de pilotage de manière à optimiser, à la fois le temps des chefs de projets du titulaire, et celui des chefs de projets du SOSI.

Les comités de pilotage sont placés sous la responsabilité du chef du département des études.

Les participants sont :

Pour le CNC

- Les chefs de projets concernés,

- Le chef du département des études

- La cheffe de service en charge des SI en tant que de besoin.

Pour le Titulaire

- Les chefs de projet TMA,

- Le responsable contractuel

- Tout autre représentant dont la présence est rendue nécessaire suivant l’ordre du jour (responsable qualité, responsable technique, ...).

L’ordre du jour est à minima le suivant :

Tableau de bord des anomalies

Avancement des évolutions commandées

Tableau des risques et recommandations du titulaire

Priorisation des évolutions à commander par le CNC

Suivi des indicateurs (KPI)

Suivi des actions.

Les comptes rendus et les présentations sont à la charge du titulaire. Le projet de présentation du comité de pilotage doit être transmis aux chefs de projets une semaine avant la réunion.

## Pilotage opérationnel des prestations

Les charges de pilotage de l’ensemble des prestations du présent marché sont incluses dans le prix des unités d’œuvre et recouvrent toute la gouvernance du marché et notamment :

La préparation, l’animation et la rédaction des comptes rendus de réunion

L’encadrement des ressources opérationnelles

La planification des tâches

Le suivi des charges et jalons

La coordination des tâches avec les autres activités connexes

Le reporting au CNC incluant les indicateurs de suivi, les tableaux de bord et les différents rapports utilisés lors des comités

Les mises à jour du PAQ.

## L’organisation de l’équipe projet

Le titulaire assure la responsabilité pleine et entière de toutes les prestations couvertes par le présent marché. Il lui incombe de procéder à la bonne transmission des informations à tous les intervenants du projet. Il lui appartient de définir l'organisation de son équipe projet à partir des exigences du CNC.

## Le maintien des compétences

Le titulaire s'engage à assurer la continuité des intervenants afin que le CNC ne soit pas pénalisé par des changements survenant à ces postes.

Chaque remplacement doit être organisé de manière à limiter l’impact sur le déroulement du projet avec un délai de prévenance de 15 jours minimum. Le titulaire s’assure d’un recouvrement entre l’intervenant sortant et l’intervenant entrant.

## La vélocité

Dans le cadre d’un projet agile, pour chaque lot de sprints commandés, il sera défini une « vélocité » moyenne correspondant à un nombre de « points d’évolution » qui devraient être livrés à chaque fin de sprint.

Cette vélocité sera calibrée d’un commun accord entre le CNC et le titulaire en fonction de la composition de l’équipe lors des premières itérations. C’est un indicateur de suivi permettant d’analyser la progression de l’équipe en fonction de sa composition.

Chaque membre de l’équipe devra respecter la méthodologie et assurer ses activités afin de maintenir la vélocité.

A partir du 5ème sprint, une fois les 4 premiers sprints effectués, le titulaire du marché s’engage à maintenir la vélocité de l’équipe validée par le CNC ; si le CNC estime que cette vélocité est insuffisante, le titulaire s’engage à y remédier via un ajustement des profils et ressources mobilisés.

## Les engagements de service

Le titulaire s’engage sur la mise à disposition des ressources et leurs adéquations avec les besoins (compétences techniques et connaissance de la méthode) et les engagements de services suivants :

Délai de rétablissement (correction) d’une anomalie ;

Délai de fourniture d’un devis ;

Bonne adéquation du profil proposé pour réaliser la prestation demandée ;

Délai pour le démarrage de la prestation demandée ;

Tableaux de bord et reporting de la prestation.

Ces engagements sont mesurés via les indicateurs suivants. Ces indicateurs font l’objet d’un suivi en comité de pilotage et, pour certains, peuvent donner lieu à l’application de pénalités fixées dans le CCAP :

| SLA | Intitulé du SLA | Description |
| --- | --- | --- |
| SLA_DEVIS | Respect des délais de réponse aux devis | Nb de jours pour fournir un devis = Date de réception d’un devis – Date de de demande |
| SLA_ADEQUATION | Respect des compétences requises | Nb de remplacements demandés par le CNC |
| SLA_REMPLACEMENT | Respect de la stabilité de l’équipe par le titulaire | Nombre de remplacements effectués par le titulaire |
| SLA_RECOUVREMENT | Respect du recouvrement de profil | Nb de jours sans recouvrement lors d’un remplacement |
| SLA_COUVERTURE | Obligation de respecter un taux de couverture supérieur ou égal à 50% | Nb de jours de retard à partir de la date prévisionnelle de mise en ligne (établie lors du sprint planning) pour lesquels le taux de couverture est inférieur à 50% pour l’ensemble du code du projet. Les fonctionnalités prioritaires seront définies par la PO. |
| SLA_VELOCITE | Evolution de la vélocité de l’équipe | Analyse en fin de lot de la vélocité par sprint attendue en début de lot quels que soient les remplacements demandés par le titulaire |
| SLA_PLANNING | Respect du délai de mise à disposition des ressources | Nb de jours de retard cumulé pour la mise à disposition de ressources (somme des retards pour les différents profils) |
| SLA_REGRESSION | Respect des mises en ligne sans régressions | Nb de mises en ligne avec régression à partir de la phase de maintenance évolutive et par trimestre. |
| SLA_MCO | Respect du délai de rétablissement ou correction | Nb d’heures de retard pour la mise à disposition d’une solution de rétablissement suite à un dysfonctionnement |

# Projet agile – Principes généraux et méthode

## Les phases d’un projet agile

### Cadrage

Objectif

Il s’agit de formaliser l’ensemble des éléments permettant d’amorcer une réalisation en mode agile en s’appuyant sur le cadre Scrum, dans le cadre défini par le CNC. Cette phase de cadrage vise à garantir une compréhension partagée des attentes fonctionnelles et techniques, à structurer le démarrage des travaux et à préparer les conditions d’une mise en œuvre fluide et itérative.

Elle repose sur une collaboration étroite entre les équipes du titulaire et le CNC, au travers d’un ou plusieurs ateliers dédiés afin de clarifier, affiner et organiser le projet (roadmap, backlog, outils, rituels, équipe, etc.) :

- Définir les objectifs et enjeux du projet

- Identifier les utilisateurs cibles (personas)

- Identifier les contraintes techniques du CNC (technologies, sécurité, performance, …)

- Identifier les acteurs du projet pour le CNC et le titulaire

- Rédiger une roadmap produit et un planning du projet

- Définir les modalités de travail (Definition of Done)

- Définir les rituels agiles retenus

- Définir et paramétrer les outils collaboratifs utilisés (Jira, Confluence, etc.)

- Déterminer l’équipe cible du titulaire autour des profils indiqués au BPU

- Déterminer le backlog du 1er sprint.

Activités du titulaire

- Élaboration de l’architecture fonctionnelle générale cible, incluant si cela est pertinent la cartographie de l’existant ainsi que les pistes envisagées pour l’implémentation, et l’argumentation des choix retenus

- Identification des principaux risques liés au projet et propositions de mitigation

- Conseil et proposition des technologies envisagées

- Proposition de dimensionnement de l’équipe agile de réalisation

- Proposition de trajectoire de réalisation : budget, nombre de versions, planning prévisionnel

- Mise en place de l’équipe agile

- Mise en place opérationnelle des rituels agiles.

Éléments fournis ou pilotés par le CNC

- Les objectifs et enjeux du projet

- Les EPIC (macro-fonctionnalités) et description d’une v0 du Product Backlog avec la liste des User Stories et leur niveau de complexité

- Description des exigences d’ergonomie notamment l’objectif de la certification d’accessibilité RGAA

- Description des exigences de sécurité attendues, notamment en vue de l’homologation de sécurité

- Apport d’éléments sur la cartographie de l’existant et les objectifs d’architecture cible

- Validation des risques identifiés et des hypothèses de mitigation

- Validation du dimensionnement de l’équipe, du planning et de la trajectoire de réalisation.

Livrables

- Il est attendu à l’issue de la phase de cadrage, un dossier de cadrage agile, élaboré conjointement entre le CNC et le titulaire, présentant les items listés ci-dessus.

- Ce dossier repose sur une répartition claire des responsabilités :

- Fiche projet

- Dossier d’architecture technique général

- Planning prévisionnel / roadmap cible

- CV de l’équipe de développement

- Définition of Done (DOD) du projet.

### Murissement

Objectif : Définir, compléter le story mapping, concevoir la solution et rédiger les user stories

Activités

Ces tâches sont réalisées par le Product Owner (PO) CNC.

- Prioriser les besoins au regard de la valeur métier et des objectifs (qualité, cout, délai)

- Définir la solution

- Décrire les user stories dans Jira

- Maquetter les écrans pour les utilisateurs

Livrables

- Story mapping complété

- Backlog produit complété

- User story rédigé.

### Développement

Objectif : Développer les user stories prévus dans le sprint planning

Activité du titulaire

- Développement

- Tests unitaires

- Respect de la DOD

- Respect des exigences RGAA

- Documentation mise à jour

- Participation aux cérémonies agiles prévues.

Livrables

- Code source

- Package de livraison et procédure d’installation détaillée pour tous les environnements du CNC

- Documentation technique (structure du projet, API, …)

- Description fonctionnelle du produit

- Dossier d’architecture technique

- Dossier d’exploitation.

### Conception UX (expérience utilisateur)

Objectif : Créer une structure intuitive et fluide centrée sur l'utilisateur.

A noter que le CNC se réserve la possibilité de confier ces prestations de conception UX à un tiers dans le cadre d’un autre marché du CNC (cf. article 4.9 du CCAP).

Activité du titulaire

Il s’agit d’effectuer les travaux de :

- Création des personas : profils types d’utilisateurs

- Définition des parcours utilisateurs (user journeys) et flux de navigation

- Élaboration d’un sitemap (arborescence du site)

- Création de wireframes (maquettes filaires basse fidélité)

- Réalisation de prototypes interactifs (via Figma, Adobe XD, etc.)

- Tests utilisateurs (rapides) ou revues UX pour valider l’ergonomie

Livrables

- Personas détaillés

- User journeys (parcours utilisateurs)

- Hiérarchisation et description détaillée des services et fonctionnalités

- Proposition de l’architecture de l’information (arborescence) et maillage des contenus

- Storyboard

- Wireframes (basse fidélité) pour les pages clés

- Spécifications UX : comportements attendus (ex : navigation, formulaires)

- Rapport de tests utilisateurs (si réalisés)

### Design UI (interface utilisateur)

Objectif : Créer une interface esthétique, cohérente et fonctionnelle.

A noter que le CNC se réserve la possibilité de confier ces prestations de conception UI à un tiers dans le cadre d’un autre marché du CNC (cf. article 4.9 du CCAP).

Il s’agit d’effectuer les travaux de :

- Définition de la charte graphique : couleurs, typographies, icônes, illustrations

- Création des maquettes haute-fidélité (desktop, tablette, mobile)

- Livraison d’un kit UI (boutons, champs, alertes…)

- Accessibilité (contrastes, navigation clavier, texte lisible…)

- Validation par le client et/ou tests utilisateurs sur le design

Livrables

- Charte graphique web (couleurs, typos, styles d’éléments)

- Kit UI (bibliothèque de composants UI réutilisables)

- Maquettes haute-fidélité (desktop, mobile, tablette)

- Spécifications UI pour les développeurs (dimensions, marges, interactions, etc.).

### Recette (VABF)

Objectif : Tester le produit livré dans le SI du CNC, vérifier les exigences (DOD) et remonter les anomalies à l’équipe de développement

Cette phase est réalisée par le Product Owner (PO), le chef de projet informatique du CNC, et quelque fois par une équipe de TRA (tierce Recette Applicative). Il s’agit de :

- Participer aux ateliers de raffinement pour comprendre les développements à venir

- Rédiger les nouveaux plans de tests

- Compléter les tests de non-régression

- Tester le produit à partir du plan de tests

- Revue des performances (chargement, poids, scripts)

- Revue UX/UI post-intégration

- Saisie des anomalies ou demandes d’évolution

- Participation aux cérémonies agiles prévues

- Validation des utilisateurs si possible.

Livrables

- Plans de tests et scenarii de tests mis à jour

- Tests de non-régression complétés

- Bilan de chaque campagne de tests :

  - Nombre de tests techniques et fonctionnels réalisés, passés avec succès et rejetés

  - Nombre d’anomalies et évolutions relevées.

## La méthode SCRUM

Pour s’assurer de tenir les objectifs fixés (qualité, cout, délai et satisfaction utilisateur), les projets informatiques au CNC se déroulent en méthode agile SCRUM.

Les unités d’œuvres suivantes permettent de cadrer, concevoir et développer selon la méthode agile SCRUM.

Nous partons du principe que le temps de développement est divisé en sprints de 2 semaines, mais cela pourra être revu lors du cadrage du projet. A la fin de chaque sprint, démonstration et rétrospective sont organisées.

### Les acteurs du CNC

Le Product Owner (PO) : Il porte la vision du produit, il représente les utilisateurs finaux et les besoins métiers. Il est le seul responsable du Product Backlog et ordonne les User Stories pour maximiser la valeur du produit avec le budget alloué. Il formalise les User Stories. Il s’assure de la bonne compréhension des éléments du Product Backlog par l’équipe de développement. Il est disponible pour le projet et toutes les cérémonies agiles. Il valide le produit final pour la mise en production.

Le Chef de projet informatique (CP) : Il porte la vision du SI du CNC. Il s’assure du respect des exigences techniques. Il réalise les installations en environnement de recette du CNC. Il coordonne les opérations avec l’équipe infrastructure et l’hébergeur du CNC. Il est l’interlocuteur opérationnel du SOSI. Après l’ouverture du service, il pilote la maintenance.

### Les acteurs du titulaire

Le chef de projet : Il pilote le projet dans sa globalité, il coordonne les travaux de développement en s’appuyant sur les avancements remontés par le Scrum Master, il planifie les interventions d’experts et pilote toutes les phases de tests et de livraisons auprès du CNC, il est l’interlocuteur technique privilégié du CNC.

Le Scrum Master : il guide et coache l’ensemble de l’équipe dans l’adoption et la compréhension de la méthodologie SCRUM. Il coache l’équipe de développement sur son auto-organisation. Il aide l’équipe de développement en éliminant les éventuels obstacles dans leur travail. Il facilite les évènements SCRUM et s’assure qu’ils restent dans le temps qu’il leur est imparti. Il provoque les changements nécessaires pour augmenter la productivité de l’équipe.

L’équipe de développement : elle rassemble toutes les compétences nécessaires pour réaliser le projet (développeurs, testeurs, architectes, expert sécurité, etc.) et est autoorganisée. Elle peut être renforcée en fonction des besoins par des experts mobilisables à la journée ou sur un sprint.

### Les cérémonies agiles

Murissement (ou raffinement) : Parcourir le Product Backlog pour planifier les prochains sprints, revoir les US et leurs priorités.

Sprint Planning : Déterminer l’objectif (Sprint Goal) du sprint et construire le Sprint Backlog. L’équipe de développement collabore avec le Product Owner (PO) pour comprendre et estimer les stories et pour planifier et réfléchir à la conception.

Daily Meeting : Réunion quotidienne courte (15’) ouverte à tous. L’équipe de développement partage sa progression et fait part des éventuels obstacles dans l’accomplissement de l’objectif.

Sprint Review : Démonstration des fonctionnalités terminées du sprint permettant d’obtenir les retours des utilisateurs et de mettre à jour le Product Backlog. Toute personne du projet peut y assister.

Sprint Retrospective : Bilan en fin de sprint avec plan d’actions d’améliorations.

Le PO organise toutes les cérémonies.

### Processus d’exécution des prestations de développement

Dans le cadre de l’organisation agile mise en place pour le projet, chaque User Story ou livrable développé par le titulaire est attendu avec un niveau de complétude et de qualité défini contractuellement. La notion de Definition of Done (DoD) est utilisée comme référentiel partagé pour valider la complétude des livrables à l’issue de chaque sprint.

Définition de l’incrément

Chaque sprint aboutit à la production d’un incrément, c’est-à-dire un ensemble cohérent de fonctionnalités opérationnelles, validées, testées, et potentiellement déployables en production. L’incrément respecte la Definition of Done et peut être démontré lors de la Sprint Review.

Definition of Done (DoD)

Une User Story ou un lot de fonctionnalités est considéré comme terminé lorsqu’il satisfait l’ensemble des critères suivants :

- Les critères d’acceptation définis par le Product Owner sont respectés ;

- Le code source est complet, relu par les pairs (code review), intégré et versionné ;

- Les tests unitaires, fonctionnels et de non-régression sont implémentés et validés ;

- Le livrable est documenté (fonctionnellement et techniquement) ;

- Le package de livraison permet d’installer l’incrément dans l’environnement de recette du CNC ;

- Il a été présenté lors de la Sprint Review et validé par le Product Owner.

Le respect de la DoD, ainsi que des exigences transverses, conditionne la validation des livrables à chaque sprint.

### Le planning agile

Le planning est établi pendant la phase de cadrage.  Le développement est organisé selon un rythme itératif basé sur des sprints de deux semaines, jalonnés par les rituels Scrum.  Chaque fonctionnalité est précédée d’une phase de murissement, et suivie d’une phase de tests (VABF).

# Description des unités d’œuvre

## Initialisation (UO-INIT)

L’initialisation correspond à la période de recouvrement avec l’ancien prestataire de TMA et de transfert de connaissance au titulaire du présent marché :

Recouvrement : le titulaire est associé progressivement à la maintenance, le prestataire sortant assurant dégressivement la maintenance ;

Transfert de connaissances : le prestataire sortant de la TMA et le CNC transfèrent vers le titulaire du marché l’ensemble des connaissances dont ils disposent.

Sa durée est de 3 mois maximum.

Outre le fait de monter en compétence, cette étape permet au titulaire :

De s’approprier l’outil de gestion et de suivi des demandes (Mantis) mis à disposition par le CNC ;

D’acquérir les connaissances fonctionnelles et techniques nécessaires ;

D’analyser qualitativement l’application, l’architecture technique et la documentation ;

De mettre en place ses plateformes de développement et de tests d’intégration à l’image de l’environnement de recette du CNC ;

La prise en charge progressive de la maintenance : dans ce cadre, et en cas de stock d’anomalies résiduelles, le titulaire, après en avoir pris connaissance, proposera un plan de résorption de ces anomalies ;

De réaliser l’inventaire des composants fonctionnels et techniques ;

De mettre en place et d’initialiser ses outils de pilotage et de suivi, d’élaborer et de maintenir la documentation nécessaire ;

La prise en charge progressive des composants constituant les applicatifs (code source, documentation, jeux de tests, plan de test, …) ;

La collecte des documents types à fournir à l’infogérant pour les livraisons et mises en production ;

De rédiger la convention de service qui formalisera les niveaux de service, les indicateurs et les règles de calcul des indicateurs proposés au CNC. Après validation de la convention de services, les indicateurs et leur évolution seront présentés à chaque comité de pilotage ;

De préconiser au CNC les évolutions permettant d’accroître les performances et la maintenabilité de l’application.

Il est demandé au BPU un prix d’initialisation de la maintenance pour chacune des applications du marché.

Les unités d’œuvre concernées sont les suivantes :

UO-INIT-INTRA	initialisation pour le site intranet

UO-INIT-CNCFR	initialisation pour le site internet cnc.fr

UO-INIT-GARANCE	initialisation pour le portail public Garance

Si la personne publique souhaitait faire entrer en maintenance une nouvelle application, en technologies Liferay, les unités d’œuvres suivantes seraient utilisées.

| Réf UO | Complexité |  | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| UO-INIT-SS |  | Simple | La période d’initialisation de la maintenance se déroule sur un maximum d’un mois |
| UO-INIT-SM |  | Moyenne | La période d’initialisation de la maintenance se déroule sur un maximum de deux mois |
| UO-INIT-SC |  | Forte | La période d’initialisation de la maintenance se déroule sur un maximum de trois mois |

## Maintenance corrective (UO-MCO)

La maintenance corrective consiste à corriger les anomalies de fonctionnement de l’application ainsi que les données éventuellement endommagées.

Le système est considéré comme remis en l’état dès lors que son fonctionnement normal est rétabli.

La maintenance corrective doit intervenir lorsque :

- Un incident lié à l’exploitation de l’application révèle un dysfonctionnement (un comportement qui s’écarte de ce qui est précisé dans les spécifications ou du fonctionnement prévisible du logiciel) qui peut être évité(s) par une action corrective ;

- Le comportement de l’application en production est ou devient incompatible avec les contraintes normales d’utilisation (ex : temps de réponse) ;

- Des modifications de l’application ou des procédures d’exploitation sont nécessaires pour prévenir des incidents d’exploitation ;

- Des modifications de l’application ou des procédures d’exploitation sont nécessaires pour prévenir des incidents de sécurité (application des patchs de sécurité des éditeurs).

Activités

Le CNC attend du titulaire du marché les activités suivantes :

- Maintenir l’application en état de fonctionnement ;

- Maintenir la qualité des données, les niveaux de performances et la stabilité des bases de données ;

- Corriger les dysfonctionnements dans les délais indiqués dans le présent marché ;

- Si nécessaire, mettre en place une solution de contournement dans l’attente de l’analyse et de la correction effective de l’anomalie détectée ;

- Assurer la maintenance corrective pour l’ensemble des composants de l’application ainsi que pour les évolutions réalisées par le titulaire pendant toute la durée du marché ;

- Mettre à jour la documentation de référence de l’application si besoin ;

- Signaler auprès des éditeurs concernés les anomalies imputables à la version du produit et d’en assurer le suivi pour le compte du CNC ;

- Appliquer les patchs de sécurité des éditeurs sur l’environnement de recette CNC ou assister le SOSI pour le faire, et assurer une veille active sur la sécurité de l’application au regard des recommandations des éditeurs et des bulletins d’alerte des organismes de veille nationaux et mondiaux.

L’équipe projet du CNC inscrira toutes les demandes de correction dans l’outil de suivi JIRA ou MANTIS informant, de cette manière, l’équipe du titulaire.

En cas d’anomalie constatée au CNC et non reproductible dans l’environnement du titulaire ni l’environnement de recette du CNC, et en accord avec l’infogérant du CNC, le titulaire interviendra sur les environnements d’intégration ou de production afin d'analyser les problèmes rencontrés sous la supervision du chef de projet informatique du CNC.

Les anomalies de fonctionnement sont classées en trois catégories, en fonction de leur niveau de gravité : bloquante, majeure ou simple.

Anomalie bloquante

Incident de fonctionnement bloquant le déroulement d’une ou plusieurs fonctionnalités sans solution de contournement possible, ou affectant l’intégralité des données. C'est une anomalie qui, notamment :

- Provoque l'arrêt complet de l’application ou de l’une de ses fonctionnalités ou

- Produit un résultat erroné, pour au moins une des fonctions critiques de l’application.

Anomalie majeure

Incident autorisant le fonctionnement partiel d’une ou plusieurs procédures de gestion, qui peut être contourné par l’utilisateur mais avec des performances dégradées. C'est une anomalie qui, notamment :

- Restitue des données erronées ou

- Affecte l'utilisation de certaines fonctionnalités ou

- Produit un résultat fonctionnel erroné ou

- Rend une fonctionnalité indisponible pour l'utilisateur.

Anomalie mineure

Anomalie qui n'entre pas dans l'une des deux catégories ci-dessus et qui affecte la conformité de l’application dans ses composantes mineures. C'est une anomalie qui, notamment :

- Produit un fonctionnement dégradé, sur des aspects ergonomiques pour l'utilisateur ;

- N’entache pas, de façon significative, le bon fonctionnement d'une fonctionnalité ;

- N’impacte pas les données.

Livrables

- Anomalie corrigée ainsi que les impacts sur les données

- Outil Jira mis à jour

- Documentation produit mise à jour

- Package de livraison

- Manuel d’installation.

### Les délais de rétablissement (SLA)

Les délais de rétablissement prennent en compte les actions suivantes :

- La prise en compte de l’anomalie par le titulaire,

- L’analyse de l’anomalie par le titulaire,

- La qualification de l’anomalie par le titulaire,

- Le réexamen de la qualification de l’anomalie par le titulaire ou le CNC,

- La recherche d’une solution de contournement, si l’anomalie ne peut être corrigée dans les délais contractuels,

- La correction de l’anomalie et des données impactées s’il y a lieu,

- La livraison de l’anomalie dans l’environnement de recette du CNC.

Les délais de rétablissement demandés sont indiqués dans le tableau ci-après. Ils sont déclenchés à l’envoi du signalement de l’anomalie par le CNC.

| Applications | Catégorie d'anomalie | Délai de rétablissement en jours ouvrés |
| --- | --- | --- |
| Intranet | Bloquante | 2 |
|  | Majeure | 5 |
|  | Mineure | 10 |
| CNC.fr Garance | Bloquante | 1 |
|  | Majeure | 2 |
|  | Mineure | 10 |

Il est demandé au titulaire un prix forfaitaire annuel pour la maintenance corrective pour chacune des applications du marché. Ce prix annuel intègre la correction de toutes les nouvelles anomalies qui entreront dans le stock à compter de la fin de la phase d’initialisation, que ces anomalies soient issues des développements ou non du titulaire.

Toute évolution commandée au titulaire pendant le marché sur une de ces applications rejoint le patrimoine applicatif à maintenir, couvert par le montant forfaitaire de la maintenance corrective de ladite application.

Le candidat présentera sa méthodologie de chiffrage de la MCO pour les deux nouveaux sites CNC.FR et Portail Garance à partir des informations transmises dans le descriptif des sites, ainsi que pour une nouvelle application qui entre en maintenance. Il précisera ses hypothèses :

- Nombre d’anomalies estimées par an

- Charge totale annuelle

- Charge par anomalie.

### Horaires de la maintenance

Les horaires attendus de traitement de la maintenance corrective sont de 9h à 13h et de 14h à 18h les jours ouvrés.

Si la personne publique voulait faire intervenir le titulaire en dehors des jours ouvrés, la prestation serait facturée sur la base des UO ci-dessous.

A titre d’information, à ce jour, ce besoin n’a jamais été déclenché.

| Réf UO | Jour et horaires | Description |
| --- | --- | --- |
| UO.HNO.S1 | Samedi 9h-18h | Une journée d’intervention le samedi de 9h à 18h |
| UO.HNO.S2 | Samedi 18h – 22h | Une journée d’intervention le samedi de 18h à 22h |
| UO.HNO.D1 | Dimanche ou jour férié 9h-18h | Une journée d’intervention le dimanche ou un jour férié de 9h à 18h |
| UO.HNO.D2 | Dimanche ou jour férié 9h-18h | Une journée d’intervention le dimanche ou un jour férié de 18h à 22h |

### Nouvelle application en maintenance

Si le CNC souhaite faire entrer en maintenance une nouvelle application, hormis les applications du présent marché, la MCO sera définie selon la maturité et la complexité de l’application :

| Réf UO | Complexité | Description |
| --- | --- | --- |
| UO-MCOx-S | Simple | L’application présente jusqu’à 12 incidents par an |
| UO- MCOx -M | Moyenne | L’application présente entre 13 et 24 incidents par an |
| UO- MCOx -C | Forte | L’application présente entre 24 et 36 incidents par an |

### Support fonctionnel et technique

Dans la maintenance corrective est inclue une assistance technique et fonctionnelle.

Le titulaire met à disposition du CNC une assistance téléphonique de type hotline. Elle devra être disponible les jours ouvrés du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Seuls les chefs de projets informatiques seront autorisés à transmettre une demande au titulaire et d’appeler le support en cas d’urgence. La cellule Support et les chefs de projets informatiques assurent respectivement le support de niveau 1 et de niveau 2 auprès des services métiers et utilisateurs.

Les délais de réponse demandés (SLA) sont indiqués dans le tableau ci-après. Ils sont déclenchés à l’envoi de la demande par le CNC.

| Catégorie de la demande | Délai de réponse en jours ouvrés |
| --- | --- |
| Bloquante/urgente | 0,5 |
| Majeure | 1 |
| Mineure | 2 |

## Maintenance évolutive (UO-EVOL)

Cette prestation consiste à spécifier, développer, tester les travaux de petite maintenance évolutive.

Dans le cas d’une évolution majeure dont les impacts sont importants, le titulaire et le CNC pourront convenir conjointement de réaliser l’évolution en mode projet agile (Cf. §7.5).

Activités

Les tâches à réaliser dans le cadre de la maintenance évolutive sont les suivantes :

- Conception technique et fonctionnelle de la solution

- Développement et tests unitaires

- Recette usine dans l’environnement du titulaire

- Livraison du package avec manuel explicatif détaillé

- Mise à jour de la documentation fonctionnelle et technique impactée

- Correction des anomalies relevées pendant la VABF.

Livrables

- Code source

- Note de version décrivant les évolutions

- Documentation mise à jour

- Package de livraison

- Manuel d’installation.

Unités d’œuvre

Une maintenance évolutive doit faire l’objet d’un devis présenté au CNC. Le devis doit détailler les travaux à réaliser. Il inclut l’ensemble des activités décrites ci-dessus.

Les travaux démarrent à la validation du devis par le CNC et à l’émission du bon de commande.

| UO | Désignation |
| --- | --- |
| UO-EVOL-S | Maintenance évolutive de complexité simple estimée à 1 jour |
| UO-EVOL-M | Maintenance évolutive de complexité moyenne estimée à 2 jours |
| UO-EVOL-C | Maintenance évolutive de complexité forte estimée à 3 jours |

## Maintenance adaptative (UO-ADAPT)

La maintenance adaptative regroupe toutes les actions permettant d’assurer le maintien en condition opérationnelle d’une application, lors d’un changement de version d’un composant logiciel ou matériel.

La maintenance adaptative concerne :

- Le changement de version d’un composant logiciel ou matériel ;

- La migration des données et les adaptations nécessaires aux développements pour que ceux-ci fonctionnent dans le nouvel environnement.

Une maintenance adaptative est iso-fonctionnelle.

Activités

La nouvelle version du composant peut rendre caduque certaines fonctionnalités de la précédente version ; le titulaire aura la charge de les signaler au CNC qui fera le choix de les abandonner ou non.

La prestation de maintenance adaptative comprend deux volets majeurs :

- Une veille technologique portant sur les composants techniques et logiciels à maintenir ;

- La mise en œuvre des travaux d’adaptation et la livraison des nouvelles versions de l'application.

Le titulaire prendra à sa charge l’acquisition de toutes les compétences nécessaires à la veille technologique évoquée ci-dessus et à la migration technologique des composants logiciels de l’application.

Les demandes de maintenance adaptative sont relatives à des changements techniques tels que :

- Changement de version des composants applicatifs

- Changement de version de base de données

- Changement de version de système d’exploitation

- Changement de framework de développement

- Changement d’architecture.

Cela comprend également les activités suivantes :

- Développement et tests unitaires

- Recette usine dans l’environnement du titulaire

- Livraison du package avec manuel explicatif détaillé

- Mise à jour de la documentation fonctionnelle et technique impactée

- Correction des anomalies relevées pendant la VABF.

Livrables

- Code source

- Note de version décrivant tous les impacts de la maintenance adaptative

- Documentation mise à jour

- DAT mis à jour

- Package de livraison

- Manuel d’installation.

Unités d’œuvre

Une maintenance adaptative doit faire l’objet d’un devis présenté au CNC. Le devis doit détailler les travaux à réaliser. Il inclut l’ensemble des activités décrites ci-dessus.

Les travaux démarrent à la validation du devis par le CNC et à l’émission du bon de commande.

| Réf UO | Complexité | Description |
| --- | --- | --- |
| UO-ADAPT-S | Simple | Maintenance adaptative de complexité simple estimé à 1 jour |
| UO-ADAPT-M | Moyenne | Maintenance adaptative de complexité moyenne estimé à 2 jours |
| UO-ADAPT-C | Complexe | Maintenance adaptative de complexité forte estimé à 3 jours |

## Les projets en mode agile

Ce marché permet de mettre en œuvre toute nouvelle application du CNC basée sur la solution Liferay.

### Cadrage agile

Objectif

Il s’agit de formaliser l’ensemble des éléments permettant d’amorcer une réalisation en mode agile dans le cadre défini par le CNC. Cette phase de cadrage vise à garantir une compréhension partagée des attentes fonctionnelles et techniques, à structurer le démarrage des travaux et à préparer les conditions d’une mise en œuvre fluide et itérative.

Activités

Le titulaire organise le projet en suivant la méthode SCRUM décrite au §6 et réalise les activités de cadrage détaillées au chapitre 6.1.

Livrables

- Fiche projet

- Dossier d’architecture technique général

- Planning / roadmap cible

- CV de l’équipe de développement

- Définition of Done (DOD) du projet.

Unités d’œuvre

| UO | Désignation |
| --- | --- |
| UO-CA-S | Cadrage agile de complexité simple (1 atelier) |
| UO-CA-M | Cadrage agile de complexité moyenne (2 ateliers) |
| UO-CA-C | Cadrage agile de complexité forte (3 ateliers) |

A titre informatif et non contractuel, il est porté à la connaissance du titulaire que la personne publique estime la charge de l’UO-CA-S à 1,5 jours.

A titre informatif et non contractuel, il est porté à la connaissance du titulaire que la personne publique estime la charge de l’UO-CA-M à 2 jours.

A titre informatif et non contractuel, il est porté à la connaissance du titulaire que la personne publique estime la charge de l’UO-CA-C à 2,5 jours.

### Conception et développement

Objectif

Il s’agit de développer et livrer au CNC le développement applicatif dont le périmètre est défini en phase de cadrage puis par les User Stories (US) du backlog au fur et à mesure des sprints.

Activités

En accord avec le CNC, le titulaire organise le projet en suivant la méthodologie et les phases présentées au chapitre 6.

Toutes les phases ne sont pas systématiquement commandées par le CNC.

Pour réaliser le projet, plusieurs profils et séniorité sont définis dans le BPU.

En phase de cadrage, le titulaire et le CNC définissent l’équipe de développement à mettre en place pour réaliser le projet :

- Chef de projet junior, confirmé ou sénior pour le pilotage du projet et le suivi contractuel

- Scrum master confirmé ou sénior pour l’organisation et l’accompagnement des développeurs

- Concepteur UX confirmé ou sénior

- Designer UI confirmé ou sénior

- Développeur junior, confirmé ou sénior

- Architecte technique confirmé ou sénior

- Expert sécurité confirmé ou sénior

- Testeur junior ou confirmé.

Tous les profils ne sont pas obligatoirement nécessaires.

Des temps partiels sont possibles.

Livrables

Les livrables sont définis dans le §6.

Unités d’œuvre par profil et séniorité

Les unités d’œuvre ci-dessous sont définies en fonction des activités et du niveau de séniorité mobilisés.

| UO | Désignation |
| --- | --- |
| UO-PIL-SJ | Gestion de projet de complexité simple par un chef de projet junior |
| UO-PIL-MJ | Gestion de projet de complexité moyenne par un chef de projet junior |
| UO-PIL-SC | Gestion de projet de complexité simple par un chef de projet confirmé |
| UO-PIL-MC | Gestion de projet de complexité moyenne par un chef de projet confirmé |
| UO-PIL-SS | Gestion de projet de complexité simple par un chef de projet senior |
| UO-PIL-MS | Gestion de projet de complexité moyenne par un chef de projet senior |
| UO-SM-SC | Suivi de projet de complexité simple par un scrum master confirmé |
| UO-SM-MC | Suivi de projet de complexité moyenne par un scrum master confirmé |
| UO-SM-SS | Suivi de projet de complexité simple par un scrum master senior |
| UO-SM-MS | Suivi de projet de complexité moyenne par un scrum master senior |
| UO-DEV-SJ | Développement de complexité simple par un développeur junior |
| UO-DEV-MJ | Développement de complexité moyenne par un développeur junior |
| UO-DEV-SC | Développement de complexité simple par un développeur confirmé |
| UO-DEV-MC | Développement de complexité moyenne par un développeur confirmé |
| UO-DEV-SS | Développement de complexité simple par un développeur senior |
| UO-DEV-MS | Développement de complexité moyenne par un développeur senior |
| UO-UX-SC | Conception UX de complexité simple par un concepteur confirmé |
| UO-UX-SS | Conception UX de complexité moyenne par un concepteur senior |
| UO-UI-SC | Design de complexité simple par un designer UI confirmé |
| UO-UI-SS | Design de complexité moyenne par un designer UI senior |
| UO-ARCHI-SC | Architecture technique de complexité simple par un architecte informatique confirmé |
| UO-ARCHI-SS | Architecture technique de complexité moyenne par un architecte informatique senior |
| UO-SSI-SC | Sécurisation informatique de complexité simple par un expert en sécurité confirmé |
| UO-SSI-SS | Sécurisation informatique de complexité moyenne par un expert en sécurité senior |
| UO-TEST-SC | Conception et exécution de tests de complexité simple par un testeur junior |
| UO-TEST-MC | Conception et exécution de tests de complexité moyenne par un testeur junior |
| UO-TEST-SS | Conception et exécution de tests de complexité simple par un testeur confirmé |
| UO-TEST-MS | Conception et exécution de tests de complexité moyenne par un testeur confirmé |

## Réversibilité (UO-REV)

Afin de permettre au CNC ou à une autre société, de reprendre la maintenance d’une application, le titulaire pourra être amené à assurer une prestation de transfert de connaissances et de livrables à la demande du CNC. Cette prestation pourra être réalisée, notamment en fin de marché.

La réversibilité correspond aux activités nécessaires à un transfert de connaissance d’une application à une nouvelle équipe. En conséquence, un support (tant fonctionnel que technique) aux activités d’organisation, d’audit, de documentation par la nouvelle équipe sera demandé au titulaire du présent marché. Ce support prendra la forme de transfert de compétences, tutorats, assistance technique, transmission de documentations, de sources.

La réversibilité consistera également en une assistance technique durant 1 mois au maintien en condition opérationnelle d’une application auprès du CNC ou d’une autre société.

Durant cette prestation, le titulaire sera également tenu de finaliser la résolution de tout incident ouvert et de finaliser les demandes d’évolutions commandées avant le début de la prestation de réversibilité.

La durée maximum de la phase de réversibilité est de 3 mois.

Ce transfert de compétences devra comprendre :

- La présentation fonctionnelle de l’application concernée ;

- La présentation détaillée de l’architecture technique et applicative ;

- La présentation des « gestes effectués et leur raison » ;

- La présentation du modèle de données à jour ;

- La présentation de la documentation à jour ;

- La présentation du dossier d’installation de l’application concernée ;

- La fourniture de toutes les sources, nécessaires au fonctionnement de l’application concernée : programmes, schémas … ;

- La fourniture de toute documentation nécessaire à la compréhension de l’application concernée ;

Dans le cadre de cette prestation, les documents suivants devront également être remis s’ils existent :

- Le dossier d’architecture technique à jour (DAT) ;

- Le Modèle conceptuel des données (MCD) à jour ;

- Le Modèle physique des données (MPD) à jour ;

- Les spécifications générales à jour ;

- Les spécifications détaillées (fonctionnelles et techniques) à jour ;

- Le plan de tests ;

- Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) ;

- Les sources ;

- Le manuel d’exploitation à jour ;

- Le dossier d’installation à jour.

Il est demandé au BPU un prix de réversibilité de la maintenance pour chacune des applications du marché.

Si la personne publique souhaitait faire entrer en maintenance une nouvelle application, les unités d’œuvres suivantes seraient utilisées pour la réversibilité de ces applications.

| Réf UO | Complexité | Description |
| --- | --- | --- |
| UO-REV-S | Simple | 5 ateliers sont nécessaires, répartis sur un mois calendaire |
| UO-REV-M | Moyenne | 8 ateliers sont nécessaires, répartis sur deux mois calendaires |
| UO-REV-C | Complexe | 10 ateliers sont nécessaires, répartis sur trois mois calendaires |

A titre informatif et non contractuel, il est porté à la connaissance des candidats que la personne publique estime la charge de l’UO.REV1 à 10 jours.

A titre informatif et non contractuel, il est porté à la connaissance des candidats que la personne publique estime la charge de l’UO.REV2 à 15 jours.

A titre informatif et non contractuel, il est porté à la connaissance des candidats que la personne publique estime la charge de l’UO.REV3 à 20 jours.