Forêt domaniale RTM des chaudannes (73)

Réfection d’une route forestière et aménagement d’un lacet sur piste forestière

Bordereau de prix

Marché n°2026-8845-022

Janvier 2026

| MAITRE D'OUVRAGE Agence Savoie-Mont-Blanc - ONF 17 rue des Diables Bleus 73000 Chambéry. |  |
| --- | --- |

|  | MAITRE D’OEUVRE Service Forêt Savoie-Mont-Blanc - ONF Rédaction : Xavier DUTHY, chef de projet Contribution : Sébastien LUFT, expert desserte |
| --- | --- |

Table des matières

1.	OBJET	4

1.1	Bordereau de prix	4

1.2	Définition du chantier	4

2.	REGLEMENT DES OUVRAGES	5

2.1	Dispositions communes	5

2.2	Terminologie	7

3.	BORDEREAU DES PRIX	8

3.1	Travaux préparatoires et installations de chantier	8

3.2	Reprise de la route d’accès principale	9

3.3	Reprise du premier lacet de la piste forestière	11

3.4	Création de la place de retournement	11

3.5	Création d’une place de dépôt	11

OBJET

Bordereau de prix

Le bordereau des prix a pour objet de permettre l'évaluation et le règlement des travaux. Il donne les prix, les unités de règlement et le mode de mesurage des ouvrages payés au métré, suivant leur mesurage, leur pesage ou leur comptage. Ces prix sont établis hors TVA (taxes sur la valeur ajoutée). Ils s'entendent pour des travaux exécutés suivant les règles de l'art en conformité avec les stipulations contractuelles et les dispositions légales.

Les postes du bordereau des prix sont généralement complétés par la mention « y compris », suivie par une énumération de travaux à effectuer. Cette énumération n’est pas limitative et constitue simplement un rappel des principales opérations à effectuer par l’entrepreneur. Il y a toujours lieu de se référer à l’ensemble des tâches reprises dans le présent DCE.

Définition du chantier

Le chantier projeté se situe au lieu-dit le Crozat sur la commune d’Albiez-le-Jeune à une altitude d’environ 1250 m.

Figure 1 : plan de situation du projet

Le chantier comprend l'ensemble des lieux utilisés, liés soit directement, soit indirectement aux travaux d’amélioration de la desserte et qui sont :

- le lieu principal délimité par la route existante et les coupes d’emprise des créations de pistes place de dépôt et de retournement

- les lieux divers, qui sont mis à la disposition de l'entrepreneur par le maître d’ouvrage, soit gratuitement, soit à titre onéreux (emplacement des installations de chantier, carrières, dépôts provisoires ou définitifs, ouvrages hors-marché, etc ...)

- les lieux divers loués par l'entrepreneur à des tiers tant pour l'établissement de ses propres installations de chantier et de maintenance, (bureaux, ateliers, parc de matériel, etc.) que pour lui permettre d'accéder aux lieux d'exécution et d'y établir à proximité les moyens nécessaires à la réalisation des travaux.

REGLEMENT DES OUVRAGES

Dispositions communes

Sauf indication contraire, mentionnée explicitement dans le bordereau des prix ou dans les autres pièces du marché, les prix rémunèrent les contraintes liées aux méthodes et aux conditions d'exécution rencontrées, listées ci-après.

a)	Les dépenses de salaires, y compris les heures supplémentaires, les primes et allocations de toute nature (déplacement, panier, amplitude, travaux insalubres, etc.) et les charges salariales et accessoires (sécurité sociale, congés payés, taxe d'apprentissage, versement transport, etc.).

b)	Les dépenses de fournitures de toutes natures, nécessaires à l'exécution des travaux, y compris chargement, transport à pied d'œuvre, déchargement, répartition, stockage, protection et gardiennage, reprise, montée à toutes hauteurs ou descente à toutes profondeurs, repliement des excédents, casses, pertes, vols ... quelque soit la difficulté d'accès et les moyens utilisés.

c)	Les frais de mise à disposition, de fonctionnement, d'entretien et d'amortissement des engins, du matériel et de l'outillage (afférents à chaque profession ou spéciaux), pris en location ou non, y compris amenée et repliement.

d)	Les charges de toute nature et les frais inhérents à l'exécution des travaux tels que :

- l'organisation du chantier

- toutes les sujétions d'accès au niveau des travaux et les équipements accessoires tels qu'échelles, échafaudages et leurs planchers, garde-corps et garde-gravois, bâchage, etc.

- la protection des ouvrages existants ou en cours d'exécution,

- les déplacements (matériel, matériaux et main d'œuvre) à l'intérieur du chantier,

- les mesures relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la prévention des accidents conformément aux dispositions légales et réglementaires,

- la mise à disposition par les soins de l’entrepreneur des locaux et installations prévus à l’article R237.16 du Code du travail,

- les mesures relatives à la protection de l'environnement, conformément aux dispositions légales et réglementaires,

- l'évacuation des eaux de toutes provenances utilisées par l'entrepreneur pour la réalisation des travaux,

- le maintien en parfait état de fonctionnement des installations de décrottage et de décantation,

- les consommations d'eau, d'énergie et d'éclairage, y compris la location des compteurs,

- le nettoyage du chantier.

e)	Les sujétions, frais et charges connexes relatifs :

- à l'établissement et la mise en œuvre d'un système d'assurance qualité,

- aux opérations de contrôle intérieur à la charge de l'entrepreneur, tels que :

  - Examens et vérifications,

  - Études, épreuves, prélèvements, essais préalables ou en cours de travaux, en vue de l'agrément du type et de la qualité des produits, matériaux et composants de construction, des engins, ainsi que des procédés d'utilisation,

  - Contrôle d'exécution des ouvrages à effectuer par l'entrepreneur, conformément aux prescriptions des divers documents du marché,

  - Contrôle des caractéristiques géologiques, géotechniques et hydrogéologiques,

- aux opérations de contrôle extérieur effectuées soit par le maître d’œuvre, soit par le maître d’ouvrage, soit par des organismes désignés par eux,

- aux contrôles contradictoires, comme le mesurage des ouvrages, le pesage des matériaux prévus à payer au poids, fournis ou non par l'entrepreneur, ainsi que les frais accessoires de manutentions, mise à disposition des appareils, etc.,

- dans le cas d'emploi d'engins mécaniques puissants de terrassement, de percussion, de vibropercussion ou de foration et d'explosifs :

  - aux sondages, essais préalables et mesures afin de s'assurer de la convenance du procédé aux cas particuliers,

  - à la mise à disposition du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage des matériels de contrôles, mesures et enregistrements des niveaux de vibration, suivant le programme approuvé,

  - aux sujétions entraînées par l'emploi de ces procédés (purges et évacuations, consolidation des blocs ébranlés, mesures de sécurité, etc.),

  - aux sujétions entraînées par la proximité d'installations sensibles,

  - aux sujétions entraînées par l'emploi d'explosif (perte de temps, mise à l'abri du personnel, gardiennage pendant les opérations de minage),

- aux réceptions des ouvrages.

f)	Les sujétions et pertes de temps de toute nature, résultant notamment de :

- la nécessité de n'apporter aucune gêne aux circulations ferroviaires, routières ou fluviales,

- la présence d'ouvrages divers,

- la présence d'engins ou sapes de guerre, de sites archéologiques, de cavités naturelles ou artificielles,

- les difficultés d'accès au chantier,

- la situation des lieux (proximité des voies routières exploitées, travail en forêt),

- l'emprunt d'itinéraires de circulation obligatoires,

- la traversées de voies routières, ferroviaires ou hydrauliques,

- l'encombrement des quais, cours, chaussées, etc, ainsi que l'embarras résultant de la présence d'obstacles de toute nature (canalisations diverses, transmissions, lignes aériennes, etc.),

- l'encombrement ou l'occupation des locaux,

- l'exécution des travaux par phases ou petites parties,

- l'exécution simultanée d'autres activités par d'autres entreprises.

g)	Les frais généraux de toute nature :

- établissement :

  - des documents de suivi d'exécution

  - des rapports journaliers

  - des projets de décomptes mensuels provisoires

  - des projets de décomptes définitifs et décomptes partiels définitifs

- frais de transport

- frais de gardiennage et de surveillance

- frais généraux locaux (direction locale du chantier, direction technique des travaux)

- frais de siège

- frais d'expertise

- frais d'assurance de toute nature

- frais commerciaux et financiers

- marges pour aléas et bénéfices.

h)	Les charges fiscales, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

Aucune plus-value ne sera accordée pour quelque cause que ce soit en dehors de celles indiquées dans le présent bordereau ou prévues explicitement dans le marché.

Terminologie

Les abréviations suivantes sont utilisées :

- MOA : maitre d’ouvrage

- MOE : maitre d’œuvre

- u : unité

- F : forfait

- m ou ml : mètre linéaire

- m² : mètre carré

- m3 : mètre cube

- TN : terrain naturel.

BORDEREAU DES PRIX

Travaux préparatoires et installations de chantier

| - N° | LIBELLE | - Unité | - Prix en € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.1 | INSTALLATION DE CHANTIER Ce prix rémunère les dispositions prévues par l'article 31 du CCAG-travaux et du CCTP, notamment : - La préparation du chantier - la reconnaissance des lieux pour l'installation du chantier et des différentes contraintes de stockage des matériaux, des points de décharge, de circulation, de maintien de la desserte en cours de travaux - la fourniture de tous les documents nécessaires au contrôle et au suivi d’exécution des travaux, contenus dans un P.A.Q - l’élaboration des documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé, ainsi que la participation à toutes les réunions pouvant être organisées à cet effet, conformément aux exigences réglementaires en vigueur - l’organisation et la sécurité du chantier, y compris la fourniture et l'installation des ouvrages provisoires nécessaires (barrières, clôtures, grillages de protection, signalisation), - toutes les sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux (comme la fourniture et la mise en œuvre des ouvrages provisoires nécessaires pour faciliter et assurer l’exécution des travaux dont il n’est pas fait mention), - Les demandes d'autorisations administratives (DICT, lieux de stockage matériaux...) - La pose d’un panneau d’affichage réglementaire décrivant notamment les travaux et les acteurs du projet - l'aménagement des accès et circulations, notamment les travaux de mise en sécurité préalable des accès et postes de travail (sentier, chemin privé, ...) - L’aménagement des installations de chantier, des places de stockage du matériel, et des protections du sol contre le risque de pollution de l'environnement - la fourniture, le transport et le stockage de tout le matériel nécessaire à pied d’œuvre, - l’enlèvement en fin de chantier de tous les matériels, des matériaux en excédent ou issus du chantier, - Les études d’exécution (procédures, plans, notes, etc.) y compris modification jusqu’à leur validation par le MOE, - Les branchements éventuels sur les réseaux divers (eau, électricité,..) - La protection générale du chantier contre tous phénomènes naturels - le piquetage des ouvrages, le contrôle des implantations et les levés topographiques éventuels rendus nécessaires, - l'établissement d'une liste avec la qualification du personnel œuvrant sur le chantier, - l'établissement d'une fiche détaillée des moyens en matériel (matériel de terrassement, blindage, compactage, hygiène, sécurité, contrôle et divers),les dispositions particulières relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, - la remise en état des lieux en fin de travaux, - l'amenée et le repli du matériel et de tous les engins nécessaires. - Les constats préalables à la réalisation du chantier - L'état des lieux, - Le constat contradictoire de la voirie locale communale ou départementale empruntée (ou filet de protection, ou autre installation existante pouvant être dégradée en phase chantier) - Toutes dépenses relatives à la fourniture d'un dossier en trois exemplaires avec photos et descriptif détaillé pour chaque construction. - Le repli du chantier et la remise en état du site comprenant : - le nettoyage du chantier et la remise en état des lieux à la fin des travaux - L’évacuation des blocs rocheux (souches, ...) et matériaux divers provenant de l'ensemble du chantier - les reconstructions à l'identique des chaussées, ouvrages et aménagements démolis, démontés ou endommagés du fait des travaux, la remise en état des voies (publiques ou privées) empruntées et des terrains traversés ou occupés - L’enlèvement et l'évacuation des protections provisoires - La remise en état des lieux après travaux - La fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés tel que décrit au CCTP. Ce prix est appliqué en 2 fractions : - 50 % après l'amenée et le montage des installations et la mise en place du matériel, la fourniture et la validation des plans d’exécution des ouvrages - 50 % après démontage des installations, repliement du matériel, remise en état des lieux et fourniture du DOE. | - F |  |

Reprise de la route d’accès principale

| - 2.1 | DECAPAGE DE LA BANDE DE ROULEMENT SUR LA ROUTE FORESTIERE Ce prix rémunère au mètre linéaire le décapage de la bande de roulement sur 275 ml. Ce prix comprend - Le décapage - La distribution des matériaux décapés sur le talus aval ainsi qu’entre les deux places, pour permettre d’élargir la chaussée . | - ml |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2.2 | CURAGE DES RENVOIS D’EAU Ce prix rémunère au forfait, le curage des renvois d’eau ainsi que des exutoires pour permettre l’écoulement de l’eau | - U |  |
| - 2.3 | CREATION D’UNE CUNETTE TERRASSEE Ce prix rémunère à l’unité la création d’une cunette terrassée en fin de route forestière pour barrer les eaux de ruissellement | - U |  |

Reprise du premier lacet de la piste forestière

| - 3.1 | TERRASSEMENT DU TALUS AMONT AFIN DE LE STABILISER Ce prix rémunère au forfait le terrassement du talus amont afin de le stabiliser et de rendre la largeur nécessaire au passage des tracteurs forestiers (largeur > 3,50m et rayon adapté). Ce prix comprend - L’exécution des terrassements sur environ 30 ml (2000m3 estimés) - Le talutage soigné se rapprochant d’un profil 3:2 - L’enlèvement de toutes les souches sur l’emprise et leur mise hors emprise sur leurs racines. | - F |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3.2 | CREATION D’UN REDAN EN AVAL DE LA PISTE Ce prix rémunère la création d’un redan en pied de talus aval de la piste pour accueillir les déblais du talus amont Ce prix comprend : - Création d’un redan en pied de talus - Mise en redan successifs des déblais en pied de talus aval | - F |  |

Création de la place de retournement

| - 4.1 | TERRASSEMENT DE LA PLACE DE RETOURNEMENT Ce prix rémunère au mètre carré le terrassement de la place de retournement. Le terrassement permettra d’accueillir l’empirement. | - M² |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 4.2 | EMPIERREMENT DE LA PLACE DE RETOURNEMENT Ce prix rémunère au mètre cube l’empierrement de la place de retournement en 0/80 sur 25 cm compactés. Ce prix comprend - Le transport du matériau - La mise en place - Le réglage - Le compactage | - M3 |  |

Création d’une place de dépôt

| - 5.1 | DECAPAGE DE LA PLACE DE DEPOT Ce prix rémunère au mètre carré le décapage de la place de dépôt. Le profil de la place permettra d’évacuer l’eau de ruissellement en direction du talus aval autant que possible. | - M² |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Tranche optionnelle

| - 6.1 | DEBROUSSAILLAGE DE L’EMPRISE Ce prix rémunère au ml le nettoyage de l’emprise des végétaux< 15 cm avec mise de ces végétaux hors emprise | - ml |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 6.2 | COUPE D’EMPRISE Ce prix rémunère au ml l’abattage et le débardage des bois feuillus et résineux sur l’emprise de Ø≥20 cm comprenant : - la mise à terre des bois, leur ébranchage, la découpe fin bout selon cahier des charges qui sera transmis au titulaire et le cubage de chaque pièce. - L’enlèvement des bois du site pour transport à la place de dépôt - La mise en stockage en fonction des différents propriétaires selon le plan qui sera fourni par le maître d’œuvre | - ml |  |

L’Entrepreneur