MARCHE DE MISSION

D’ASSISTANCE TECHNIQUE A MAITRISE D’OUVRAGE

POUR L’OPERATION EN CONCEPTION – REALISATION

DE LA REHABILITATION DU BATIMENT C

DE LA CITE UNIVERSITAIRE DESCARTES A POITIERS (86)

MARCHE DE SERVICES

ACTE D’ENGAGEMENT

N° de marché : 26001

Pouvoir adjudicateur :

Madame la Directrice Générale

CROUS de Poitiers – 15, rue Guillaume VII Le Troubadour – CS 80629

86 022 Poitiers cedex

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R.2191-60 du code de la commande publique : Madame la Directrice Générale du CROUS de Poitiers

Copie de l’original, délivrée en unique exemplaire pour être remis à l’établissement de crédit en cas de cession de créances ou de nantissement dans les conditions de l’article R.2191-46 du code de la commande publique.

Date ………………………. Signature ………………………………………………………………………

L'exemplaire unique pourra être remplacé au gré du maître d'ouvrage par le certificat de cessibilité.

Comptable assignataire : Agent comptable du CROUS de Poitiers

Les cessions de créance doivent être notifiées ou les nantissements signifiés à l’organisme désigné ci-dessus

- CONTRACTANTS

NOUS soussignés,

mandataire individuel,

cotraitants conjoints,

cotraitants solidaires,

engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, désignées dans le marché sous le nom "le titulaire"

1er cocontractant - mandataire

(cas d'une personne morale)

M……………..………………………………………………………..…………………………………………………..

agissant au nom et pour le compte de la société :

en qualité de

Ayant son siège social :

Tél. :

Courriel général :

Courriel interlocuteur :

Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maître d’ouvrage :

Forme de la société: ……………………………………………………    capital :

- Immatriculée à l’INSEE :

Numéro SIRET :………………………………………….

Code la nomenclature d’activité française (NAF) :………………………………………………..

Numéro d’identification au registre du commerce : ………………………………………………

(cas d'une personne physique)

M………………………………………………………………………………….  agissant en mon nom personnel,

domicilié à ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

- Immatriculée à l’INSEE :

Numéro SIRET :………………………………………….

Code la nomenclature d’activité française (NAF) :………………………………………………..

Numéro d’identification au registre du commerce : ………………………………………………

Courriel :

La société (Cas de la personne morale) ……………………………représentée par M…..…………

ou Monsieur (Cas de la personne physique) ……………………..…….., dûment mandaté à cet effet,

est le mandataire du groupement conjoint, solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de la maîtrise d’ouvrage,

2e cocontractant

(cas d'une personne morale)

M……………..………………………………………………………..…………………………………………………..

agissant au nom et pour le compte de la société :

en qualité de

Ayant son siège social :

Tél. :

Courriel général :

Courriel interlocuteur :

Adresse électronique nécessaire aux notifications par échanges dématérialisés faites par le maître d’ouvrage :

Forme de la société: ……………………………………………………    capital :

- Immatriculée à l’INSEE :

Numéro SIRET :………………………………………….

Code la nomenclature d’activité française (NAF) :………………………………………………..

Numéro d’identification au registre du commerce : ………………………………………………

(cas d'une personne physique)

M………………………………………………………………………………….  agissant en mon nom personnel,

domicilié à ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

- Immatriculée à l’INSEE :

Numéro SIRET :………………………………………….

Code la nomenclature d’activité française (NAF) :………………………………………………..

Numéro d’identification au registre du commerce : ………………………………………………

Courriel :

- NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le cahier des clauses particulières à exécuter les missions confiées aux conditions ci-après, qui constituent l'offre du groupement que nous avons constitué,

- NOUS ENGAGEONS, sur la base de notre offre exprimée en euros, réalisée sur la base des conditions économiques du mois de décembre 2025 (dit mois 0). L’offre ainsi présentée nous lie pour une durée de 180 jours à compter de la date limite de remise des offres,

- AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que nous sommes titulaires d'une police d'assurance garantissant l'ensemble des responsabilités que nous encourons :

1er cocontractant	2ème cocontractant

Compagnie :	………………………....	……………………………

N° police :	………………………....	……………………………

- CONFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les sous-traitants proposés à l'article 8 ci-après répondent aux conditions ci-dessus rappelées et qu'ils sont également titulaires de polices d'assurance garantissant les responsabilités qu'ils encourent.

1er sous-traitant	2ème sous-traitant	3ème sous-traitant

Compagnie :	………………………....	……………………………	…………………………….

N° police :	………………………....	……………………………	……………………………

- PRIX

La prestation fait l'objet d'un lot unique.

La présente offre concerne le lot unique dans sa solution de base.

Le présent marché comporte 2 tranches :

La tranche ferme du marché a pour objet la conception de l’ensemble du projet et la réalisation ainsi que le suivi de l’exécution du chantier concernant le bâtiment Nord, comprenant l’ensemble des logements et locaux communs associés, et le volume central du bâtiment C de la Cité Universitaire Descartes à Poitiers.

- La tranche optionnelle du marché a pour objet  la réalisation et le suivi de l’exécution du chantier du bâtiment Sud, comprenant l’ensemble des logements et locaux communs associés

2.1- Montant global de la solution de base (en chiffres)

Se référer aux annexes pour le calcul de la rémunération et la répartition par cotraitant

| Montant hors TVA | euros |
| --- | --- |
| Taux de TVA 20 % | euros |
| Montant TVA incluse | euros |

Montant global TTC de la solution de base (en lettres)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.2- Décomposition du montant de la solution de base

- Décomposition en tranches :

| Objet | Montant HT |
| --- | --- |
| 1 – Tranche ferme - Conception + Réalisation + Parfait achèvement |  |
| 2- Tranche Optionnelle - Réalisation +Parfait achèvement |  |
| TOTAL 1+2 |  |

Décomposition par intervenants en cas de groupement conjoint :

| Statut | Objet de la prestation | Montant HT |
| --- | --- | --- |
| Mandataire | TRANCHE FERME |  |
|  | TRANCHE OPTIONNELLE |  |
| Cotraitant 1 | TRANCHE FERME |  |
|  | TRANCHE OPTIONNELLE |  |

2.4- Sous-traitance envisagée et déclarée en cours d’exécution

| Nom du sous-traitant / Nature de la prestation | Montant HT |
| --- | --- |

- DUREE DU MARCHE – DELAIS D’EXECUTION

| Lot | Objet | Délai d’exécution |
| --- | --- | --- |
|  | Lot unique – tranche ferme | 14 mois (hors GPA) |
|  | Lot unique – tranche optionnelle | 10 mois (hors GPA) |

| Objet | Délai d’exécution ou de validation |
| --- | --- |
| TRANCHE FERME |  |
| Avant-projet sommaire (APS) bâtiment nord, sud et central. | 4 semaines |
| Permis de construire | A validation APS |
| Avant-projet définitif (APD) bâtiment nord, sud et central. | 6 semaines |
| Etudes de Projet (PRO) bâtiment nord, sud et central. | 6 semaines |
| Suivi de l'exécution du contrat de travaux du bâtiment nord et central. | 10 mois |
| Suivi des opérations de réception (AOR) bâtiment nord et central. | 1 mois + 12 mois GPA |
| TRANCHE OPTIONNELLE |  |
| Suivi de l'exécution du contrat de travaux du bâtiment sud. | 10 mois |
| Suivi des opérations de réception (AOR) bâtiment sud. | 1 mois + 12 mois GPA |

- REGLEMENT DES COMPTES ET AVANCE

4.1- Désignation du (des) compte(s) à créditer

| Titulaire | Etablissement | Agence | Compte | Banque | Guichet | RIB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(joindre un RIB à la notification)

Changement de RIB

En cas de demande de changement de RIB, pour s’assurer de la bonne véracité des données et du demandeur, le CROUS sollicite de la part du contractant de procéder à l’établissement d’un acte d’huissier.

Lutte Anticorruption

Le CROUS informe son co-contractant que conformément au II de l’article 17 de la loi SAPIN II , n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ; elle est engagée dans une politique de tolérance zéro envers tout comportement contraire à l’intégrité et à la probité.

Elle indique faire de la prévention et de la détection de la corruption une priorité de son organisation ; être dotée d’un dispositif anticorruption et s’engager à communiquer sur le dispositif mis en en place à première demande.

En outre, elle requiert de son co-contractant ; de pratiquer également une politique de tolérance zéro envers tout comportement contraire à l’intégrité et à la probité tant au sein de son organisation qu’à l’égard de ses interlocuteurs au sein du CROUS et de l’alerter de tout comportement frauduleux, ce à quoi il consent expressément aux présentes.

4.2- Avance

Le marché fait l’objet d’une avance.

Le mandataire du groupement conjoint,

accepte de percevoir l'avance

refuse de percevoir l'avance

1er cotraitant, l’entreprise		 accepte de percevoir l'avance

A …………………………… , le ……………

Signature du mandataire du groupement :

- ACCEPTATION DE L'OFFRE

La présente offre est acceptée (pour la tranche ferme).

Montant forfaitaire Hors T.V.A :

Montant T.V.A au taux de 20 % : 	.

Montant TTC :

Montant TTC (en lettres) :

Les sous-traitants proposés à l'article 1 ci-dessus sont acceptés comme ayant droit au paiement direct dans les conditions indiquées

A POITIERS, le ……………………………..

Le pouvoir adjudicateur

Liste des pièces en annexe :

Le présent acte d’engagement comporte l’annexe suivante :

  - Annexe 1 : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF-TF/TO)