Marché Public de Travaux

ACTE D’ENGAGEMENT (AE)

Objet du Marché : Travaux de remplacement du Poste Haute Tension (HTA) – IUT NANTES N° de Procédure : 26017PAT

Procédure adaptée, passée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique

# Cocontractants

## Personne publique

Nantes Université - Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du Code de la commande publique.

| Pouvoir adjudicateur : Nantes Université Représentée en sa qualité de maître d’ouvrage par Madame la Présidente de Nantes Université, autorité compétente pour signer le marché 1 quai de Tourville BP 13522 44 035 Nantes Cedex 1 Courriel : marchesimmo@univ-nantes.fr | Comptable assignataire des paiements : Nantes Université Monsieur l’agent comptable 1 quai de Tourville BP 13522 44 035 Nantes Cedex 1 |
| --- | --- |

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R.2191-60 du Code de la commande publique : Madame la Présidente de Nantes Université

## Cocontractant

Je soussigné (nom, prénoms) : 	agissant

☐ pour mon compte

☐ pour le compte de

Coordonnées :

Adresse :

Courriel :

Forme juridique de l’entreprise :

Code APE :

SIRET :

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés / au répertoire des métiers / à l’ordre professionnel ou agréée par l’autorité compétente de la profession réglementée :

La société ci-dessus, désignée dans le marché sous le nom de « Titulaire », agit en qualité de :

☐ candidat unique

☐ mandataire du groupement solidaire présenté en annexe

☐ mandataire du groupement conjoint présenté en annexe

☐ mandataire non solidaire du groupement conjoint présenté en annexe

- Affirme avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés,

- S’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations du marché dans les conditions définies ci-après.

- Atteste n’entrer dans aucun cas d’interdictions de soumissionner prévus aux articles L2141-1 à L2141-5 et des article L.2141-7 à L.2147-10 du code de la commande publique,

- S’engage à produire les pièces prévues à l’article R.2143-8 du Code de la Commande Publique, dans un délai de 5 jours francs à compter de la date de réception de la demande.

## Contacts

Dossier suivi par (Nom – Prénom) :

Adresse mail à laquelle les courriers peuvent être transmis par voie électronique conformément aux dispositions de l’article R2132-7 du code de la commande publique :

Cette adresse mail permettra des échanges électroniques entre l’entreprise et le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure de passation et de l’exécution du marché.

Je m’engage à ce que cette boîte aux lettres électronique soit lue et vidée régulièrement de sorte que Nantes Université ne puisse être tenue pour responsable des retards dans la prise de connaissance de l’information ou de la non-réception des messages.

# Prix

L’offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois « M0 », mois de remise de l’offre, soit au mois de avril 2026.

Cette offre est formulée après avoir pris connaissance des pièces constitutives du dossier de consultation mentionnées dans le règlement de la consultation.

Les prestations objets du présent marché public sont rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire égal à :

Montant HT : 	€

Soit en lettres :

Taux de TVA :	%

Montant TTC :	 €

Soit en lettres :

En cas de groupement conjoint ou si les membres du groupement solidaire demandent à être payés sur des comptes séparés, le montant et le type de prestations que chaque membre s’engage à exécuter doit être préciser à l’annexe 1 de l’acte d’engagement.

Le prix global et forfaitaire est détaillé dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) et doit préciser la répartition financière par cotraitant le cas échéant.

L’offre de prix ne lie le(s) candidat(s) l’ayant présentée que pour la durée de la validité des offres indiquée au règlement de la consultation.

# Sous-Traitance

L’annexe 2 du présent acte d’engagement doit être complétée en cas de sous-traitance d’une partie des prestations objet du présent marché.

Elles indiquent de manière détaillée la nature et le montant des prestations qu'il est envisagé de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des sous-traitants ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder.

Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du sous-traitant, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du sous-traitant.

Le montant total des prestations qu'il est envisagé de sous-traiter conformément à ces annexes est de :

Montant HT : 	€

Soit en lettres :

Taux de TVA :	%

Montant TTC :	 €

Soit en lettres :

# Durée et délais d’exécution

## Durée du marché

Le marché s’exécute à compter de sa date de notification.

Les prestations de travaux s’achèvent à l'expiration du délai de garantie visé à l’article 44 du CCAG Travaux ou au terme du nouveau délai fixé par le pouvoir adjudicateur, dans l’hypothèse d’une prolongation de délai, si l’exécution complète des travaux et prestations exigés n’est pas intervenue.

A titre indicatif, la date prévue pour le démarrage des prestations est fixée au 18 mai 2026 pour une durée prévisionnelle de 2,5 mois et une date de réception fin juillet 2026.

## Délais d’exécution

Le délai global d’exécution englobe la période de préparation et la période d’exécution de l’ensemble des lots. Il est de 2,5 mois maximum.

Il court à compter de la date de notification du marché pour le démarrage de la période de préparation des travaux.

# Paiement

## Avance :

Conformément aux articles R2191-4 à R2191-17 du code de la commande publique, une avance est accordée au titulaire, sauf renoncement de sa part, dans les conditions précisées au Cahier des Clauses Administratives Particulières.

☐ J’accepte le versement de l’avance

☐ Je refuse le versement de l’avance

## Libération des sommes

Les paiements sont effectués en EUROS.

### En cas de contractant unique avec l’administration (ou en cas de groupement solidaire avec paiement sur un compte unique)

Le pouvoir adjudicateur se libère des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte suivant, pour lequel un RIB original correspondant au RIB suivant est fourni :

- Libellé du compte :

- Domiciliation :

- Adresse :

- CODE IBAN :

- Code BIC :

### En cas de groupement conjoint ou en cas de groupement solidaire si les membres demandent à être payés sur des comptes séparés :

Le pouvoir adjudicateur se libère des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte désigné à l’annexe 1 de l’acte d’engagement.

### En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur :

☐ un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire

☐ les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du présent document

NB : Si aucune case n’est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que seules les dispositions du CCAP s’appliquent.

# Annexes

- Annexe 1 - En cas de réponse en groupement

- Annexe 2 - En cas de sous-traitance

- Annexe 3 - DPGF

# Engagement du candidat

Fait en un seul original :

A

Le ...... /...... / 20......

Signature du candidat (représentant habilité pour signer le marché)

# Acceptation du marché

Est acceptée la présente offre, pour le montant mentionné dans l’acte d’engagement à l’article 2 (ou à l’annexe 1 en cas de cotraitance), pour valoir acte d'engagement.

Fait en un seul original :

A

Le ...... /...... / 20......

Signature du pouvoir adjudicateur

Cocher la case correspondant à votre situation

Rayer la mention inutile

Cocher la case correspondant à votre situation

Cocher la case correspondant à votre situation