3

MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELECTUELLES

passé selon une procédure adaptée conformément aux articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 à R. 2123-6 du Code de la commande publique

ACTE D’ENGAGEMENT VALANT CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

(AE-CCP)

OPERATION : Travaux de remise à niveau technique partielle du Palais de Tokyo

OBJET DU MARCHE : Diagnostic des éléments structurels porteurs de la terrasse administration

TITULAIRE : (à préciser)

N° de Marché : (à préciser)

Date : Mars 2026

S O M M A I R E

Article 1 – Objet du marché	7

Article 2 – Intervenants	7

2.1. Maître d’ouvrage	7

2.2. Conducteur d’opération	7

2.3. Mandataire	7

2.4. Maîtrise d’œuvre	7

2.5. Contrôle technique	8

2.6. Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	8

2.7. Ordonnancement, pilotage et coordination	8

2.8. Coordination des systèmes de sécurité incendie 	8

2.9. Représentant du maître d’ouvrage	8

Article 3 – Mode de passation du marché	8

Article 4 – Pièces constitutives du marché	8

Article 5 – Obligations générales du titulaire	9

Article 6 - Contenu détaillé des prestations	9

Article 7 – Conditions d’exercice des prestations	9

Article 8 - Sous-traitance	10

Article 9 – Travail dissimulé - Production des documents visés au Code du travail.	11

Article 10 – Montant du marché – Contenu des prix	11

10.1. Contenu des prix	11

10.2. Montant du marché	11

Article 11 – Détermination des prix de règlement – Modalités de règlement	12

11.1. Nature des prix	12

11.2 - Mode d'établissement des prix du marché :	12

11.3 - Choix de l'index de référence :	12

11.4 - Modalités d’actualisation des prix 	12

11.5 - Modalités de révision des prix	12

11.6 – Modalités de règlement des comptes	13

Article 12 – Durée– délais d’exécution – pénalités	16

12-1 – durée - délais d’exécution	16

12-2 – pénalités	17

12.2.1 – Retard dans la remise des prestations objet du marché	18

12.2.2 - Travail dissimulé	18

12.2.3 – Sous-traitance	18

12.2.4 – Production des attestations d’assurance	18

Article 13 – Retenue de garantie	18

Article 14 – Cession de créance	18

Article 15 – Décision de poursuivre	19

Article 16 – Arrêt de l’exécution des prestations	20

Article 17 – Résiliation – Mesures coercitives	20

17.1 - Résiliation pour motif d’intérêt général	20

17.2 - Résiliation du marché aux torts du titulaire	20

17.3 – Exécution de la prestation aux frais et risques	20

Article 18 – Achèvement de la mission	21

Article 19 – Avance 	21

Article 20 – Différends et litiges	21

Article 21 – Assurances	21

Article 22 – Déclaration	22

Article 23 - Traitement des données essentielles ayant le caractère de données personnelles	22

Article 24 - Dérogations	23

A remplir par le candidat, ENTREPRISE UNIQUE

CONTRACTANT :

La société   (préciser nom)    			dont le siège social est à (à préciser),

Représentée par (à préciser),

Numéro SIRET : (à préciser),

Numéro RCS : (à préciser),

Code NAF (anciennement APE) : (à préciser),

TVA intracommunautaire : (à préciser),

Téléphone : (à préciser),

Courriel (du représentant légal de la société, habilité à signer le marché) : (à préciser),

désigné ci-après par le « titulaire »

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché ou de l’accord-cadre suivantes, listées à l’article 4 du présent AECCP et conformément à leurs clauses, engage la société sur la base de son offre à exécuter les prestations dans les conditions définies ci-avant.

Le candidat déclare sur l’honneur :

- n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la commande publique.

- être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.

Le délai de validité de mon offre est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.

A remplir par les contractants du GROUPEMENT D'ENTREPRISES SOLIDAIRE/CONJOINT (A PRECISER).

CONTRACTANT :

Le groupement d’entreprises conjoint/solidaire (A préciser) :

1er co-contractant - MANDATAIRE

La société   	(à préciser)		dont le siège social est à (à préciser)

Représentée par (à préciser)

Numéro SIRET : (à préciser)

Numéro RCS : (à préciser)

Code NAF (anciennement APE) : (à préciser)

TVA intracommunautaire : (à préciser)

Téléphone : (à préciser)

Courriel (du représentant légal de la société, habilité à signer le marché) : (à préciser)

2ème co-contractant

La société   	(à préciser)		dont le siège social est à (à préciser)

Représentée par (à préciser)

Numéro SIRET : (à préciser)

Numéro RCS : (à préciser)

Code NAF (anciennement APE) : (à préciser)

TVA intracommunautaire : (à préciser)

Téléphone : (à préciser)

Courriel (du représentant légal de la société, habilité à signer le marché) : (à préciser)

3ème  co-contractant

La société   	(à préciser)		dont le siège social est à (à préciser)

Représentée par (à préciser)

Numéro SIRET : (à préciser)

Numéro RCS : (à préciser)

Code NAF (anciennement APE) : (à préciser)

TVA intracommunautaire : (à préciser)

Téléphone : (à préciser)

Courriel (du représentant légal de la société, habilité à signer le marché) : (à préciser)

désignés ci-après par le « titulaire »

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché ou de l’accord-cadre suivantes, listées à l’article 4 du présent AECCP et conformément à leurs clauses, engage l’ensemble des membres du groupement sur la base de l’offre du groupement à exécuter les prestations dans les conditions définies ci-avant.

Chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur :

- n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la commande publique.

- être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.

Le délai de validité de notre offre est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.

L'entreprise (A préciser) est le mandataire des entrepreneurs du groupement titulaire conjoint / solidaire. (A préciser)

(Préciser en cas de groupement conjoint :) Le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du représentant du maître d’ouvrage pour l’exécution du marché.

# Article 1 – Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation d’une campagne d’investigations à effectuer en vue du diagnostic des éléments structurels porteurs de la terrasse centrale du Palais de Tokyo (terrasse « de l’administration »).

Les investigations attendues regroupent des relevés géométriques, des auscultations et des sondages destructifs et non destructifs. Les éléments concernés sont des éléments existants en béton armé, constitutifs de l’ossature porteuse du bâtiment, situés à l’aplomb de ladite terrasse (poteaux, poutres, voiles) sur l’ensemble des niveaux du bâtiment.

Les prestations sont décrites dans le CCTP ainsi que ses annexes.

Durant la période de réalisation des relevés et des sondages, le Palais de Tokyo restera en activité. En fonction de la disponibilité des espaces et des contraintes d’exploitation du bâtiment, certaines prestations pourront être effectuées en horaires décalés ou durant le week-end.

# Article 2 – Intervenants

## 2.1. Maître d’ouvrage

Le maître d'ouvrage est le ministère de la Culture / Direction Générale de la Création Artistique (DGCA), 62 rue Beaubourg - 75003 Paris.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « le maître d’ouvrage ».

Il est cependant précisé que, sauf mention contraire spécifique, tous les actes relevant du maître d’ouvrage sont assurés par le mandataire.

## 2.3. Mandataire

Le Mandataire désigné par le maître d’ouvrage conformément la convention de mandat d’études en date du 29 juillet 2024 est l’OPPIC, Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture, 30 rue Château des Rentiers - CS 61336 – 75647 Paris Cedex 13.

Il est désigné dans les différents documents contractuels sous le nom de : « le pouvoir adjudicateur », « le maître d’ouvrage » ou « le maître d’ouvrage délégué ».

## 2.4. Maîtrise d’œuvre

La maîtrise d’œuvre est confiée au groupement d’opérateurs économiques composé de AGENCE ENGASSER ET ASSOCIES (Mandataire), ARTELIA, RFR et AAGROUP.

Dans le cadre de la présente mission, les diagnostics seront principalement suivis par RFR ainsi que l’Agence Engasser.

## 2.5. Contrôle technique

Il est assuré par Alpha Contrôle ci-après dénommé « le contrôleur technique ».

# Article 3 – Mode de passation du marché

Le présent marché est un marché passé selon une procédure adaptée, en application de l’article R. 2123-1, R. 2123-4 à R. 2123-6 du Code de la commande publique.

# Article 4 – Pièces constitutives du marché

En application de l’article R. 2191-46 du Code de la commande publique, le maître d’ouvrage remet à la demande du titulaire, une copie de l'original du marché revêtue d'une mention dûment signée, par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché, ou un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-PI, les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont, par ordre de priorité décroissant :

- le présent document faisant office d’acte d’engagement et de cahier des clauses particulières et ses 3 annexes :

annexe 1 - Acte de sous-traitance

annexe 2 - Système informatique de gestion financière des marchés (Ediflex)

annexe 3 - Organigramme de l’équipe dédiée à la mission

- le Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP) et ses 5 annexes :

annexe 1 - Périmètre relevés – Localisation des sondages

annexe 2 - Liste et localisation des sondages

annexe 3 - Plans architectes APS 2025

annexe 4 - Plans gros-œuvre DOE 2012

annexe 5 - Photos d’archives

- la décomposition du prix global et forfaitaire ;

- le bordereau de prix unitaires.

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 en ce qui concerne l’utilisation des résultats,

Pour les documents généraux, les documents sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix tel que ce mois est défini à l’article 10.2 du présent document.

# Article 5 – Obligations générales du titulaire

Le titulaire exécutera ses prestations de relevés géométriques, d’auscultations et de sondages structurels dans les conditions définies par le marché et le CCTP. Il s’obligera à une exécution soignée, complète et conforme aux règles de l’art, aux normes en vigueur et aux prescriptions de la maîtrise d’œuvre et de l’OPPIC.

Avant toute intervention, le titulaire procèdera à une visite des lieux, prendra connaissance du site, de son occupation et des contraintes spécifiques d’accès et de sécurité définies par le Palais de Tokyo. Il élaborera, en lien avec la maîtrise d’œuvre et le Palais de Tokyo, un planning d’intervention compatible avec le programme d’occupation de l’établissement. Il devra également réaliser un plan de prévention avec les services de sureté du Palais de Tokyo avant chaque intervention.

Le titulaire mettra en œuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires à la bonne exécution de sa mission, y compris les équipements spécifiques requis pour les sondages. Il garantira la compétence et la qualification de son personnel, notamment pour l’utilisation des moyens d’accès en hauteur, des appareils de mesure et des dispositifs de protection individuelle, conformément à la réglementation en vigueur.

Le titulaire interviendra en site occupé et prendra toutes dispositions pour limiter les nuisances (bruit, poussières, gêne pour le public et le personnel du Palais de Tokyo). Il mettra en place les protections nécessaires (platelages de réception des gravats, protections contre la propagation des poussières, protection des sols, murs, mobilier, revêtements, etc.) et procèdera au déplacement et à la remise en place des mobiliers nécessaires à l’accès aux zones d’intervention.

Le titulaire assurera la mise en sécurité permanente de son personnel, des occupants et des tiers pendant toute la durée de ses interventions. Il mettra en œuvre et maintiendra les dispositifs de balisage, de signalisation et de protection des zones d’intervention, y compris pour les accès en hauteur et les travaux en terrasse, de manière à exclure tout risque de danger.

Le titulaire assurera, à ses frais, le rebouchage provisoire et définitif de l’ensemble des sondages destructifs réalisés dans les structures et les revêtements, dans les conditions prévues au CCTP. Il prendra à sa charge toutes les réparations et remises en état rendues nécessaires par les détériorations provoquées par ses interventions ou celles de son personnel, sans pouvoir prétendre à indemnité.

Le titulaire assurera le nettoyage des zones d’intervention à l’issue de chaque journée de travaux et l’évacuation des gravats et déchets vers les filières autorisées. Il laissera en permanence les locaux en état de propreté compatible avec la poursuite de l’activité de l’établissement.

Le titulaire respectera les délais contractuels de remise de ses livrables, à savoir trois semaines à compter de la fin des relevés ou sondages sur site pour la mise à disposition des plans et rapports correspondants.

Le titulaire intègrera dans son prix forfaitaire les mises au point, compléments, corrections mineures et reprises de relevés, auscultations ou sondages qui pourraient être demandés par la maîtrise d’œuvre dans le mois suivant la remise des plans et rapports, dès lors qu’ils s’inscrivent dans le cadre des objectifs définis au CCTP. Ces compléments ne donnent lieu à aucune plus-value lorsque leur nature reste conforme aux prestations de base décrites au CCTP.

# Article 6 - Contenu détaillé des prestations

Le contenu des prestations à réaliser sont décrites dans le CCTP et ses annexes.

# Article 7 – Conditions d’exercice des prestations

Le titulaire s’engageant à une obligation de résultats, il lui appartient de définir en fonction des informations fournies par le maître d’ouvrage, les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.

Le titulaire s’engage, si cela était nécessaire pour mener à bien sa mission, à augmenter l’effectif de son équipe sans accroissement de sa rémunération.

# Article 8 - Sous-traitance

Les dispositions du Code de la commande publique relatives à la sous-traitance dans les marchés publics (articles L. 2193-1 et suivants et articles R. 2193-1 et suivants) et les articles R. 2152-7 à R. 2152-8 et R. 2152-11 à R. 2152-12 sont applicables.

Il est précisé par ailleurs que :

Les personnes physiques appelées à intervenir dans ce cadre devront présenter des garanties de compétences professionnelles au moins équivalentes, pour les tâches à effectuer, à celles des personnes désignées à l’annexe 3 au présent marché.

A défaut, le représentant du maître d’ouvrage pourra récuser le sous-traitant proposé.

Dans l’éventualité où un sous-traitant confierait à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé, le représentant du maître d’ouvrage exigera du sous-traitant dit de 1er rang la constitution d’une caution au bénéfice de son sous-traitant.

Le titulaire ou, en cas de groupement, le(s) cotraitant(s) du marché est (sont) tenu(s) de communiquer le ou les sous-traité(s) le(s) liant au sous-traitant au représentant du maître d’ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande.

Le titulaire ou, en cas de groupement, le(s) cotraitant(s) du marché qui, sans motif valable, 15 jours après avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique(nt) pas un sous-traité, encourt (encourent) la pénalité fixée à l’article 12.2.3 du présent document.

Directive pour la rédaction de cette clause

- Cette clause est obligatoire (prendre a ou b, EN RAYANT LA MENTION INUTILE)

- le montant correspondant à la différence entre le montant du marché et le montant de l'ensemble des prestations sous-traitées, doit toujours être indiqué.

a)	 Je n'envisage pas de sous-traiter.

b)	 Cas d’un titulaire unique : l’annexe n° 1 au présent marché indique la nature et le montant des prestations que j'envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans l’annexe constitue le montant maximal de la créance que le(s) sous-traitant(s) concerné(s) pourra(ont) céder ou présenter en nantissement.

c) Cas d’un groupement titulaire : l'annexe 1 au présent marché indique la nature et le montant des prestations que nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans l’annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

L’annexe n°1 au présent marché constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Le montant total des prestations que j'envisage de sous-traiter conformément à cette annexe est de :

EURO HT.

# Article 9 – Travail dissimulé - Production des documents visés au Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L8221-3, L8221-5 et L8222-1 du Code du travail sur le travail dissimulé, le titulaire s'engage à s'acquitter de ses obligations en matière de travail dissimulé au regard des articles susvisés et produira au représentant du maître d’ouvrage, tous les six mois à compter de la notification du présent marché, les documents visés aux articles D. 8222-5 et -7 du Code du travail.

# Article 10 – Montant du marché – Contenu des prix

## 10.1. Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA. Les montants des acomptes et du solde seront calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de l’établissement des pièces de paiement.

Lorsque le taux ou l'assiette des charges fiscales frappant la prestation est différent, à l'époque du fait générateur, du taux ou de l'assiette prévu dans le marché, les prix de règlement tiennent compte de cette variation.

Le prix rémunérant les prestations du marché comprend toutes les charges fiscales et parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation.

En complément des dispositions de l’article 10.1 du CCAG-PI, il est précisé que le prix du marché inclut tous les frais résultants de l’exécution des missions confiées au titulaire y compris les assurances que le titulaire doit souscrire au titre de sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile décennale.

## 10.2. Montant du marché

L’offre du titulaire est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois d’établissement des prix, soit le mois de remise des offres, à savoir le mois d’avril 2026 – mois m0.

Part à prix forfaitaire :

Les prestations, objet du présent marché, sont en partie rémunérées, par application d’un prix forfaitaire dont le montant est :

Montant en euros : (à préciser).

HT : (à préciser).

TVA : (à préciser).

TTC : (à préciser).

Soit en toutes lettres et hors taxes : (à préciser).

Il est précisé que le titulaire s’engage sur un montant libellé en lettres

La décomposition de ces prix figure dans les pièces jointes au présent marché.

Précision à l’attention des membres du groupement en cas de remise d’offre par un groupement : l’article 10.2 devra également faire apparait le montant des prestations membre par membre.

Part à prix unitaire :

Les prestations à prix unitaires sont conclues sans montant minimum et avec un montant maximum en euros HT pour l’ensemble des prestations à prix unitaires de 10 000€HT.

Le bordereau de prix unitaires figure dans les pièces jointes au présent marché.

Les prix unitaires sont appliqués aux quantités réellement exécutées. Les prestations seront facturées sur la base des prix unitaires inscrits au sein du bordereau de prix unitaires et selon les quantités réellement commandées, livrées et exécutées.

# Article 11 – Détermination des prix de règlement – Modalités de règlement

## 11.1. Nature des prix

Les prix du marché sont fermes et actualisables

## 11.2 - Mode d'établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois m0 fixé à l’article 10 du présent document.

## 11.3 - Choix de l'index de référence :

L(es) index ou le(s) indice(s) de référence choisi(s) en fonction de sa (leur) structure pour représenter l'évolution du prix des prestations du titulaire faisant l'objet du marché est l’index divers de la construction - ING.

## 11.4 - Modalités d’actualisation des prix

Tel que prévu à l’article 11.1 du présent document, les prix sont fermes et actualisables si le début d’exécution prestations intervient plus de trois (3) mois après la date d'établissement des prix figurant au présent marché.

Il sera fait application de la formule suivante :

PI = Po (In-3 / Io)

Formule selon laquelle :

. PI est le nouveau prix actualisé ;

. Po est le prix de base du règlement des prestations figurant à l'acte d'engagement.

. In-3 est la valeur de l'indice, défini pour le marché, du mois n-3, n étant le mois de la date de l'acte portant début d'exécution des prestations.

. Io est la valeur de ce même indice correspondant au mois d'établissement des prix fixés dans l'acte d'engagement.

Les coefficients d’actualisation seront arrondis au millième supérieur.

## 11.6 – Modalités de règlement des comptes

Selon l’article R. 2192-12 du Code de la commande publique, la date de réception par le représentant du maître d’ouvrage de la demande de paiement effectuée par le titulaire constitue le point de départ du délai global de paiement.

Toutefois, ainsi que le prévoit l’article R. 2192-13 du Code de la commande publique, le point de départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.

L’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 rend obligatoire la facturation électronique pour les émetteurs de facturation à destination des établissements publics, l’Etat et les collectivités territoriales.

Depuis le 1er janvier 2021, seules les factures déposées sur le serveur CHORUS PRO sont déclarées comme réceptionnées. Les factures doivent être transmises via le portail CHORIS PRO accessible par internet à l’URL

https://chorus-pro.gouv.fr ; soit

- En déposant ses factures en version PDF,

- En saisissant en ligne ses factures sur le portail.

Pour connaître les préalables techniques et toutes les informations complémentaires : https://communaute.chorus-pro.finances.gouv.fr/

Le représentant du maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert au nom du titulaire, à l’établissement bancaire suivant :

- Titulaire unique ou groupement solidaire titulaire avec paiement sur compte unique

INSERER RIB ICI

Toutefois, le représentant du maître d’ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct en faisant porter les montants au crédit de leurs comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

Il est précisé que les versements s’effectueront en euros.

- Groupement conjoint ou solidaire titulaire – Paiement sur comptes bancaires séparés

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser.)

| Désignation des membres du groupement conjoint | - Prestations exécutées par les membres - du groupement conjoint |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nature de la prestation | Montant HT de la prestation |

1er cotraitant – Mandataire

INSERER RIB ICI

2ème cotraitant

INSERER RIB ICI

3ème  cotraitant

INSERER RIB ICI

Toutefois, le représentant du maître d’ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct en faisant porter les montants au crédit de leurs comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

Il est précisé que les versements s’effectueront en euros.

# Article 12 – Durée– délais d’exécution – pénalités

## 12-1 – durée - délais d’exécution

Le marché prend effet à compter de sa notification au titulaire. Il devra dès le démarrage de sa mission prendre attache avec le Palais de Tokyo pour planifier ses interventions sur site.

La durée prévisionnelle du marché est estimée à 3 mois à compter de sa notification

Le titulaire dispose de 3 semaines à l’issue des derniers sondages effectués sur site pour rendre son rapport associé.

Le titulaire dispose de 3 semaines à l’issue des derniers relevés effectués sur site pour rendre son rapport associé.

## 12-2 – pénalités

L'application des pénalités sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels du titulaire.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice subi par le représentant du maître d’ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans l’exécution de ses obligations contractuelles ; elles sont donc situées hors du champ d’application de la TVA.

Par dérogation à l'article 3.2.4 du CCAG-PI, lorsque le délai dont dispose le titulaire expire un samedi, dimanche ou jour férié, le délai n’est pas prolongé jusqu’au jour ouvré suivant, la pénalité correspondante s’appliquant à partir du premier jour suivant l’expiration du délai et s'achève le jour de la date réelle de fin d'exécution de la prestation.

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-PI, et en cas de retard, le titulaire encourt les pénalités suivantes :

## 12.2.1 – Retard dans la remise des prestations objet du marché

En cas de retard dans la remise des prestations objet du marché, le titulaire encourt une pénalité par jour calendaire de retard fixée comme suit : 200€ HT.

## 12.2.2 - Travail dissimulé

Sur demande écrite du représentant du maître d’ouvrage, en recommandé avec accusé de réception, le titulaire produira les documents visés à l'article 9 du présent document (article D. 8222-5 et -7 du Code du travail). Une pénalité journalière de 100€ HT sera appliquée en cas de retard dans la production des documents, dans le délai que le représentant du maître d’ouvrage aura fixé dans son courrier.

En application de l’article L8222-6 du Code du travail, le montant des pénalités est, au plus égal à 10 % du montant du marché et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du travail.

## 12.2.3 – Sous-traitance

Conformément à l’article 8 du présent document, le titulaire est tenu de communiquer au maître d’ouvrage le ou les contrats de sous-traitance dans un délai de 15 jours à compter de sa demande.

En cas de retard dans la remise de ces documents et par dérogation à l’article 3.6.3 du CCAG-Pi, la pénalité suivante sera appliquée : 100€ HT par jour calendaire de retard.

## 12.2.4 – Production des attestations d’assurance

Conformément à l’article 20 du présent document, le titulaire est tenu de communiquer ses attestations d’assurances au maître d’ouvrage dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché.

En cas de retard dans la remise de ces documents, la pénalité suivante sera appliquée : 100€ HT par jour calendaire de retard.

# Article 13 – Retenue de garantie

Le marché ne prévoit pas de retenue de garantie. Le recouvrement des sommes dont le titulaire serait reconnu débiteur au titre du marché sera effectué selon la procédure de l'ordre de reversement.

# Article 14 – Cession de créance

- Titulaire unique ou groupement titulaire avec paiement sur compte unique

Le montant maximal de la créance que le titulaire pourra céder est de en hors taxes (en lettres et en chiffres, montant forfaitaire total marché diminué de la sous-traitance envisagée) :

- en euros HT : (à préciser)

Conformément à l'article R. 2191-54 du Code de la commande publique et aux articles L 313-23 à L 313-34 du Code monétaire et financier, toute notification de cession ou de nantissement relative au présent marché sera faite auprès de l’agent comptable de l’OPPIC.

- Groupement titulaire – Paiement sur comptes bancaires séparés

Le montant maximal de la créance que le groupement titulaire pourra céder est de en hors taxes (en lettres et en chiffres, montant forfaitaire total du marché diminué de la sous-traitance envisagée) :

- 1er cotraitant – Mandataire

Montant en euros HT : (à préciser)

- 2ème cotraitant

Montant en euros HT : (à préciser)

- 3ème cotraitant

Montant en euros HT : (à préciser)

Conformément à l'article R. 2191-54 du Code de la commande publique et aux articles L 313-23 à L 313-34 du Code monétaire et financier, toute notification de cession ou de nantissement relative au présent marché sera faite auprès de l’agent comptable de l’OPPIC.

# Article 15 – Décision de poursuivre

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée soit à la conclusion d’un avenant, soit à la notification d’une décision de poursuivre prise par le représentant du maître d’ouvrage.

Si l’augmentation entraînée par la décision de poursuivre est supérieur à 10% du montant contractuel, le titulaire aura droit à être indemnisé du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette augmentation.

# Article 16 – Résiliation – Mesures coercitives

Il sera fait, le cas échéant, application du chapitre 7 du CCAG-PI (articles 36 à 42) avec les précisions et dérogations suivantes :

## 16.1 - Résiliation pour motif d’intérêt général

Si le maître d’ouvrage décide la cessation définitive de la mission du titulaire pour motif d’intérêt général dans le cadre de l’article 40 du CCAG-PI, le titulaire a le droit d'être indemnisé du préjudice qu'il subi éventuellement du fait de cette décision. Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, à titre d’indemnisation, le pourcentage est fixé à quatre pour cent (4%).

## 16.2 - Résiliation du marché aux torts du titulaire

Par dérogation à l’article 34.3 du CCAG-PI, si le présent marché est résilié dans l’un des cas prévus à l’article 32.1 du CCAG-PI, le marché est résilié sans indemnité et la fraction des prestations déjà accomplies par le titulaire et acceptées par le maître d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 15%. Le pourcentage d’abattement est fixé à 50%, si la résiliation est prononcée dans les cas prévus aux c), j) et k) de l’article 39.1 du CCAG-PI.

En complément, il est spécifié que dans le cas où il manquerait à ses obligations contractuelles, une mise en demeure préalable lui est adressée, précisant les points sur lesquels le titulaire est défaillant.

Le délai qui lui est accordé pour pallier cette défaillance est fixé à 7 jours à dater de la réception de la mise en demeure.

## 16.3 – Exécution de la prestation aux frais et risques

En application de l’article 36 du CCAG-PI, le maître d’ouvrage peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

Par dérogation à l’article 27.1 du CCAG-PI, la mise au frais et risques peut intervenir même en l’absence décision de résiliation après une mise en demeure restée infructueuse si celle-ci le mentionne expressément.

# Article 17 – Achèvement de la mission

L'achèvement de la mission du titulaire fait l'objet d'une décision établie sur sa demande par le représentant du maître d’ouvrage dans les conditions de l'article 36 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations. Le délai de garantie court à compter de cette date.

# Article 18 – Avance

Une avance de 5% (cinq pour cent) pourra être versée au titulaire, dans les conditions prévues aux articles R. 2191-3 à R. 2191-19 du Code de la commande publique.

Le taux de l’avance fixé au paragraphe précédent est porté à 10% lorsque le titulaire du marché public (ou son sous-traitant admis au paiement direct) est une petite et moyenne entreprise.

En cas de cocontractant unique :

Le titulaire est- il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003.

Oui

Non

Rayer la mention inutile :

J’ACCEPTE

JE REFUSE

de percevoir l'avance prévue à l'article 11 du CCAP.

En cas de groupement  :

1er cocontractant (mandataire)

Le cocontractant est- il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003.

Oui

Non

Rayer la mention inutile :

J’ACCEPTE

JE REFUSE

de percevoir l'avance prévue à l'article 11 du CCAP.

2ème cocontractant

Le cocontractant est- il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003.

Oui

Non

Rayer la mention inutile :

J’ACCEPTE

JE REFUSE

de percevoir l'avance prévue à l'article 11 du CCAP.

3ème cocontractant

Le cocontractant est- il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003.

Oui

Non

Rayer la mention inutile :

J’ACCEPTE

JE REFUSE

de percevoir l'avance prévue à l'article 11 du CCAP.

# Article 19 – Différends et litiges

Le tribunal administratif compétent est celui de PARIS pour tous différends et litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’exécution du marché.

Toutefois le différend peut être soumis à l'avis du Comité consultatif du règlement amiable.

# Article 20 – Assurances

Le titulaire doit être titulaire d’une police d’assurance destinée à couvrir ses responsabilités civiles et professionnelles ainsi que décennales. Il remettra au représentant du maître d’ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la notification du marché l’attestation où devront figurer :

- les sommes assurées,

- les franchises,

- les taux des primes.

# Article 21 – Déclaration

Par la signature du présent document, après avoir pris connaissance des documents qui y sont mentionnés et après avoir établi la déclaration prévue à l'article R. 2143-3 du Code de la commande publique :

Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie, à mes torts exclusifs et frais et risques ou aux torts exclusifs et frais et risques de la société pour laquelle j'interviens, que je ne tombe pas ou que ladite société ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la commande publique.

# Article 22 - Traitement des données essentielles ayant le caractère de données personnelles

§ 1.  Le traitement des données essentielles du marché public

L’OPPIC  est  tenu  de  publier  les  données  essentielles  du  présent  marché  sur  son  profil  acheteur, conformément  à  l’article L. 2196-2 du Code de la commande publique, étant précisé que cette publication rend les données publiques.

A ce titre, l’identification du titulaire est obligatoirement publiée conformément à l’article R. 2196-1 du Code de la commande publique et à l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique.

§. 2 Le traitement des données essentielles ayant le caractère de données personnelles

Dès lors que l’identification du Titulaire constituerait une donnée personnelle (au sens du règlement n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes  physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces  données et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés), le  traitement des données concernées sera réalisé conformément aux dispositions issues de ces mêmes

textes.

La licéité du traitement est fondée sur l’obligation légale de publication des données essentielles du marché public, au sens des textes susvisés au § 1.

La  finalité  poursuivie  par  ce  traitement  correspond  à  la  mise  en  conformité  avec  l’obligation  de  publication des données essentielles conformément à l’objectif de transparence dans les procédures  de passation des marchés publics et à l’ouverture des données en commande publique. Seules les données nécessaires à la poursuite de cette finalité du traitement seront traitées.

Les  données  seront  conservées  pour  une  durée  minimale de  cinq ans après la fin de l’exécution du marché public sur le profil acheteur  à l'exception  des  données  essentielles  dont  la  divulgation  serait  devenue  contraire  aux  intérêts  en matière de défense ou de sécurité ou à l'ordre public.

Les  données  traitées  seront  disponibles  au  public  en  ligne  sur  le  profil  acheteur  de  l’OPPIC

(https://www.marches-publics.gouv.fr).

Le Titulaire prend à sa charge l’obligation d’information des personnes physiques dont il communique  des données personnelles dans le cadre du présent Marché. A titre d’information du Titulaire, cela  concerne  notamment  les  éventuels  contacts  administratifs,  financiers,  ou  personnes  habilitées  à engager  juridiquement  la  personne  morale.  Cette  obligation  est  étendue,  si  nécessaire,  aux  sous-traitants.

Sous réserve de l’exécution de son obligation légale de publication par l’OPPIC et conformément à la  réglementation en vigueur sur la protection des données, le Titulaire bénéficie du droit demander à  l’OPPIC l’accès aux données personnelles, la rectification ou l'effacement de celles-ci, leur portabilité,  la limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou de s'opposer au traitement.

Pour toute demande d’information, le Titulaire peut s’adresser à Mme la cheffe du service des ressources humaines et des moyens généraux, Déléguée de la Protection des Données de l’OPPIC.

Le Titulaire peut porter une réclamation devant la Commission nationale de l’informatique et des

libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

# Article 23 - Dérogations

Par dérogation à l’article 1 CCAG-PI, il n’est pas établi de liste récapitulative des dérogations au CCAG.

Le titulaire

Est acceptée la présente offre

A Paris le, (date à préciser)

|  | PARTIE RÉSERVÉE A L'ADMINISTRATION |
| --- | --- |

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement et cahier des clauses particulières.

Le présent document comporte les annexes énumérées ci-après :

annexe 1 – Acte de sous-traitance

annexe 2 - Système informatique de gestion financière des marchés (Ediflex)

annexe 3 – Organigramme de l’équipe dédiée à la mission

Visa de l’instance de contrôle				La représentante du maître d’ouvrage

(à préciser) 		(à préciser)

A			, Le				A		Le

MISE AU POINT

A l’occasion de la mise au point du marché public ou de l’accord-cadre, les modifications ci-dessous sont apportées aux stipulations contenues dans les pièces constitutives du marché public ou de l’accord-cadre.

| Nature du document concerné et numéro de l’article modifié | Nature de la modification apportée |
| --- | --- |

F - Signature de la mise au point.

Signature du candidat retenu :

Nom, prénom et qualité

du signataire (*)

A	, le

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

A                     	, le

La représentante du maître d’ouvrage

Exemple : CCTP article 3.

Exemple : « la deuxième phrase est remplacée par .......... ».