MARCHES DE TRAVAUX

Pouvoir Adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage

Rectorat de la Région Académique PACA Direction Régional Académique de la Politique Immobilière de l’Etat DRAPIE

Objet du marché

Opération de Restructuration du bâtiment "Équerre" et du grand amphithéâtre de l'Ecole Centrale de Marseille - Création du Marseille Creativity Center. Relance de la consultation suite à la défaillance de l’entreprise titulaire du lot ELECTRICITE Lot 10.1 : ELECTRICITE CFO CFA SSI

CADRE DU MEMOIRE TECHNIQUE

CRITERE « PRIX »

50 points

CRITERE « VALEUR TECHNIQUE »

50 points

NOTE FINALE

100 points

PRESENTATION GENERALE

Maître d’ouvrage :

Rectorat de la Région Académique PACA

Rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille

Direction Régionale Académique de la Politique Immobilière de l’Etat

DRAPIE

Place Lucien PAYE

13621 AIX EN PROVENCE

Maître d’œuvre :

ATELIER(S) Alfonso FEMIA - architecte mandataire du groupement

55 rue des Petites Ecuries

75010 PARIS

Co-traitants : ITE Partenaires (13) - Ducks Scéno (69) – LMPR (91) – Peutz & Associés (75) – OASIIS (13)

______

A COMPLETER

Titulaire du marché :

●Entreprise individuelle

Raison sociale :

Nom et prénom du responsable :

Adresse :

Tél portable :                                                         Tél. secrétariat :

Email :                                                                   Email secrétariat :

●Groupement d’entreprises

Mandataire : (si groupement)

Raison sociale :

Nom et prénom du responsable :

Adresse :

Tél portable :                                                       Tél. secrétariat :

Email :                                                                  Email secrétariat :

Co-traitant(s) :

Raison sociale , adresse , tel , Email

●Sous-traitant (s) (le cas échéant) :

Raison sociale , adresse , tel , Email

CRITERE « VALEUR TECHINIQUE » et ses SOUS CRITERES

LOT 10.1

(Sur 50 points)

1 – Organisation du chantier et moyens humains affectés pour cette opération

(total 15 points)

1 – 1 	Organisation du chantier (sur 10 points) :

Présentation détaillée de l’organisation envisagée pour les tâches suivantes :

- Installations de chantier (éclairage, balisage, coffrets chantier…)

- Diffusion des documents avant intervention sur site

- Tirage des câbles (CFO – CFA)

- Pose des luminaires

- Autocontrôles (CFO – CFA)

- Pose des équipements dans les cloisons et doublages existants

1 – 2 	Moyens humains affectés (sur 5 points) :

Nombre et qualifications (fournir CV) des personnels en présence simultanée sur le site en détaillant les missions de chacun :

- La direction du projet

- Le bureau d’étude

- le personnel d’encadrement permanent sur place

- le personnel d’exécution

- les périodes d’intervention des personnels (week-end et congés compris …)

- le nombre de personnel affectés par tâche.

Il est également demandé à ce stade d’indiquer les travaux qui seront sous-traités et de fournir une copie des cartes professionnelles des personnels amenés à intervenir sur notre opération.

Ces cartes professionnelles devront être à disposition de la MOA, MOE et CSPS tout au long du chantier et pour l’ensemble des intervenants sur le chantier.

2 – Méthodologie d’exécution  (phases, coordination,  sécurité ) (total 15 points)

en cas de groupement préciser clairement son organisation et la répartition des prestations entre cotraitants

Méthodologie que l’entreprise compte employer pour la réalisation des travaux décrivant notamment :

2 – 1 Les dispositions prises pour tenir compte d’une intervention sur un chantier clos mais situé au sein d’un établissement d’enseignement supérieur occupé et en activité (Identification et sécurisation des réseaux et équipements à conserver, moyens de manutention et d’approvisionnement des matériels et matériaux, sécurisation de votre matériel le soir et le WE…) (sur 5 points) ;

2 - 2 Les principales mesures prévues pour assurer la sécurité (sur 5 points) ;

2 – 3 Le programme d’exécution de cet ouvrage et le planning, indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases et le dispositif mis en œuvre pour respecter les délais (sur 5 points) ;

3 – Pertinence des matériels et produits proposés (total 20 points)

Fournir l’ensemble des fiches techniques des matériels que vous envisagez d’installer conformément aux prescriptions du CCTP