Bâtiment Annexe Métrologie

Nature de l’opération /catégorie :

- Assistance à maîtrise d’œuvre conception et travaux

Ouvrage à réaliser :

- Réhabilitation d’un bâtiment industriel existant d’environ 200 m² CEA Gramat

- Budget estimé à 500kE

Missions :

- Etudes DIAG

- Etudes avant-projet (APS/APD)

- Mission PRO

- Assistance pour la passation des contrat travaux

- VISA des études d’exécution

- Mission CSSI

Allotissement travaux potentiel :

- LOT 1 : VRD / GO

- LOT 2 : Couverture et étanchéité

- LOT 3 : Plâtrerie / Plafonds / peinture / sol / menuiserie intérieure

- LOT 4 : Menuiserie extèrieure / serrurerie

- LOT 5 : CVC

- LOT 6 : Elec CFO / CFA

Calendrier prévisionnel :

- Consultation des entreprises : T4-2026,

- Démarrage des travaux : T2-2027,

- Fin des travaux et mise en service du bâtiment : T1-2028.