Annexe 2 - Architecture d’un devis TRAVAUX

Il est impératif de faire apparaitre dans le devis les points suivants :

- DEVIS TRAVAUX « SIMPLES » ou « COMPLEXES »

- Pour chaque chantier doit être décrit de façon synthétique les raisons/circonstances de ces travaux.

- La localisation du chantier : Nom du site, bâtiment, équipement concerné

- Quelle est l’origine du devis :

- OI CLIENT

- Les délais relatifs comme suit :

    - Délai total de réalisation des travaux (exemple : 4 semaines)

Détaillé si nécessaire :

- Délai d’approvisionnement (exemple :2 semaines)

- Délai de réalisation (exemple : 2 semaines)

- Autres délais importants (exemple 1 semaine)

Pièce déjà au BPU :

Faire apparaitre le N° de prix BPU F&P (Fourni et posé)

Si prix hors BPU :

Faire apparaitre le nouveau N° de prix BPU F&P (Fourni et Posé)

- Si la pose du matériel est spécifique, et que cette spécificité engendre des heures supplémentaires de main d’œuvre ou de la location de matériel, alors il faut ajouter au devis un chapitre :

- PRESTATIONS TECHNIQUES SPECIFIQUES :

Dans ce chapitre du devis, chaque ligne spécifique à ce chantier ou à l’opération devra être succinctement justifiée

Méthode de création d’un Prix Hors BPU, Prix Nouveau (PN) :

- Dans le BPU, insérer une ligne en police rouge, dans le chapitre correspondant au matériel. Donner le prix F (fourni) et F&P (Fourni et Posé).

- Accompagner le devis de la fiche technique du matériel et du devis fournisseur.

Rappel : Le F&P doit être un prix standard moyen pour la fourniture et la pose de ce matériel. Il ne faut pas faire un F&P sur une installation spécifique comme un travail en hauteur. Un prix F&P doit pouvoir être utilisé en toute situation standard.

Les fichiers des prix nouveaux doivent être nommés comme suit :

Fiche Produit :

PN1 FP - …………………………………..

Offre de prix du fournisseur :

PN1 OP - ………………………………....