acte d'engagement

valant cahier des clauses particuliÈres (AE-CCP)

Marché N° 25-23-499

« Diagnostic de performance d’entreprise et mise en place de solution (s) au profit de l’Atelier de Réparation de l’Armée de l’Air (ARAA)14.623 de la base aérienne 204 Commandant Caroline AIGLE dans le cadre de la mise en place de la théorie des contraintes en production (TOC) ».

Établi en application du code de la commande publique du 01 avril 2019 Issu de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018

Marché sécurité défense : OUI              NON

SOMMAIRE

A – IDENTIFICATION DES PARTIES	3

B – CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES	5

ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHÉ	5

ARTICLE 2 – PROCÉDURE, TYPE, FORME, DURÉE ET MONTANT DU MARCHÉ	5

ARTICLE 3 – COMPUTATION DU BESOIN ET IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES	6

ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE de l’EXECUTION DU MARCHE	6

ARTICLE 5 – DOCUMENTS CONTRACTUELS	6

ARTICLE 6 – CARACTÉRISTIQUES DES PRESTATIONS	7

ARTICLE 7 – CONDITIONS PREALABLES A L’EXÉCUTION DU MARCHÉ	13

ARTICLE 8 – MODALITÉS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS	17

ARTICLE 9 – OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION ET DE RÉCEPTION	18

ARTICLE 10 – MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES PRIX	18

ARTICLE 11 – PÉNALITÉS	19

ARTICLE 12 – FACTURATION DES PRESTATIONS	19

ARTICLE 13 – AVANCE	21

ARTICLE 14 – ACOMPTES	21

ARTICLE 15 –  CESSION OU NANTISSEMENT DE CREANCE	21

ARTICLE 16 – DIFFÉRENDS ENTRE PARTIES / RÉSILIATION	21

ARTICLE 17 – DÉROGATIONS	23

C – ENGAGEMENT DES PARTIES	24

# A – Identification DES PARTIES

## A-1 Identification de l’acheteur

ÉTAT

MINISTÈRE DES ARMÉES ET DES ANCIENS COMBATTANTS

Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé)

Sous-direction Achats (SDA)

Structure spécialisée d’achat et de mandatement 33-504 (SSAM  33-504)

BA 204 « Commandant Caroline AIGLE »

CS 21152

33068 BORDEAUX CÉDEX

: 05.33.05.39.87

@ : ba204-ssam-marches.ach.fct@intradef.gouv.fr

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public (arrêté du 22 juin 2007 modifié)

Le colonel Christophe GRANDCLEMENT, directeur de la SSAM 33-504 et représentant de l’acheteur, et par délégation ou suppléance  (Décision du 22/07/2025) :

- le lieutenant-colonel Michel PELLEGRIN sous-directeur de la SSAM 33-504

ou

- le capitaine Ugo DAYON adjoint au sous-directeur de la SSAM 33-504.

## A-2 Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire

Agence Comptable des Services Industriels de l’Armement (ACSIA)

11 rue du Rempart – Le Vendôme III

93196 NOISY-LE-GRAND

: 01.48.15.91.09 ou 10

## A-3 Identification du Titulaire

| Nom commercial |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresse |  |  |
| Téléphone |  |  |
| Adresse électronique |  |  |
| Adresse du siège social si différente |  |  |
| Numéro d'identification SIRET |  |  |
| Coordonnées bancaires (pour société française) au vu du RIB fourni |  | Cocher le RIB sur lequel se fera le paiement : RIB société Nom de la banque : N° du compte bancaire : N° SIRET (vérifier sa validité) : RIB FACTOR Nom de l’agence bancaire associé au nom du Titulaire : N° du compte bancaire : N° SIRET(vérifier sa validité) : |
| Coordonnées bancaires (pour société étrangère) au vu du RIB fourni |  | TVA INTRACOM : ……………………………………… Cocher le RIB sur lequel se fera le paiement : RIB société Nom de la banque : N° du compte bancaire : N° SIRET ou équivalent (vérifier sa validité) : RIB FACTOR Nom de l’agence bancaire associée au nom du Titulaire : N° du compte bancaire : N° SIRET ou équivalent (vérifier sa validité): |
| Catégorie d’entreprise (prévue par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008) |  | Cocher une des cases ci-dessous Grande entreprise ou personne publique Entreprise de taille intermédiaire Petite et moyenne entreprise Micro entreprise |
| Offre valable 120 jours Ce délai de validité des offres débute à compter de la date limite de réception de celles-ci. En cas de négociation et de remise d’une nouvelle offre par le(s) candidat(s), le délai de validité des offres sera automatiquement prolongé pour une durée équivalente à celle prévue initialement, à compter de la date de réception de la dernière version de l’offre |  |  |

# B – CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

# ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet « Diagnostic de performance d’entreprise et mise en place de solution(s) au profit de l’Atelier de Réparation de l’Armée de l’Air (ARAA) 14-623 de la base aérienne 204 « Commandant Caroline AIGLE » dans le cadre de la mise en place de la théorie des contraintes en production (TOC) ».

Le marché comprend les prestations suivantes:

Poste 1 : Diagnostic de performance et d’identification des contraintes concernant les ateliers « Confection » et « Réparation » ;

Poste 2 : Une information globale sur la théorie des contraintes en production pour 70 personnels

de l’ARAA 14-623 et deux informations spécifiques pour les ateliers « confection » et « réparation ».

# ARTICLE 2 – PROCÉDURE, TYPE, FORME, DURÉE ET MONTANT DU MARCHÉ

## 2.1 – Procédure de passation – Nature, type et forme du marché

Le présent marché de service passé, est assujetti au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics fournitures courantes et de services (CCAG FCS – arrêté du 30 mars 2021).

Il est passé selon la procédure adaptée conformément aux dispositions des articles L2123-1 (alinéa 1) R2123-1  et  R2123-4 du Code de la Commande Publique.

## 2.2 – Durée

Le marché est conclu pour une période qui s’étend de sa date de notification jusqu’à l’admission des prestations associées ; sa durée est de 3 mois maximum (hors périodes neutralisées).

## 2.3 – Montant du marché en euros

Le montant du marché correspond au montant total HT et TTC des postes 1 et 2 tel que défini à l’annexe financière.

## 2.4 – Lieu d’exécution des prestations

Les prestations s’exécutent à l’adresse suivante :

| Base Aérienne 204 Commandant Caroline AIGLE ARAA 14-623 Coordonnées GPS : 00°37’42" Ouest 44°49’37" Nord | Rue Beauséjour 33700 MERIGNAC |
| --- | --- |

# ARTICLE 3 – COMPUTATION DU BESOIN ET IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES

| Centre financier | Domaine fonctionnel | Centre de coûts | Activité | TF | EOTP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0178-0031-AA02 | Selon référentiel budgétaire en vigueur |  |  |  |  |

| Code CPV principal | 79212200-5 | : | «SERVICES D'AUDIT INTERNE.» |
| --- | --- | --- | --- |
| Code Produit | 40.01.02 | : | « CONSEIL EN STRATEGIE ET ORGANISATION» |

# ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE de l’EXECUTION DU MARCHE

Le présent marché ne donnera pas lieu à un bon de commande.

Toutefois, le numéro de commande « CHORUS », indiqué dans la lettre de notification, doit être obligatoirement reporté sur les factures correspondant aux prestations sollicitées.

La date de notification du marché enclenche le début de son exécution.

# ARTICLE 5 – DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissant :

- L’acte d’engagement valant cahier des clauses particulières (AE-CCP), dans la version résultant des dernières modifications éventuelles ;

- Son annexe financière (A.F.) ;

- Le Mémoire Technique (M.T.) du titulaire et ses annexes éventuelles ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG FCS – arrêté du 30 mars 2021), document dont le Titulaire déclare avoir pris connaissance.

Seuls les exemplaires originaux des documents numérotés 1 à 3 sont conservés dans les archives de l'Administration et font foi.

En outre, les conditions générales de vente de tout devis ne s’appliquent pas dans le cadre de ce marché ; elles sont substituées par les documents contractuels listés ci-dessus.

L’offre, ainsi que tous les documents fournis à l’appui de l’offre, dois être rédigé ou traduit en français.

Toute clause portée dans ces conditions générales de vente, dans tout devis ou toute documentation contraire aux dispositions des pièces susvisées, constitutives du présent marché est réputée non écrite.

ATTENTION : Tous les 6 mois et pendant toute la durée du marché, le Titulaire remet à l’Administration l’attestation de vigilance.

# ARTICLE 6 – CARACTÉRISTIQUES DES PRESTATIONS

## 6.1 – Contexte du besoin :

6.1.1 Présentation du contexte général

La BA 204 est une formation administrative de l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE) dont la mission principale est de soutenir les organismes et unités responsables du maintien en condition opérationnelle (MCO) des matériels d’environnement air (MEA).

Les principales unités stationnées sur la BA 204 sont :

- L’état-major du pôle national des matériels d’environnement air (PNMEA), relevant du commandement territorial de l’Armée de l’Air et de l’Espace (CTAAE). Il comprend une équipe de commandement, une unité de pilotage de l’activité (la division des matériels d’environnement ou DME 26.430), une unité en charge de l’expertise technique (Équipe d’études technique des matériels d’environnement ou EETME 62.600) et le bureau innovation et fabrication additive (BIFA) ;

- Une unité de production du PNMEA : l’atelier de réparation de l’armée de l’air (ARAA14.623) ;

- La structure spécialisée d’achat et de mandatement 33.504 (SSAM 33.504), unité relevant de la Direction de la maintenance aéronautique (DMAé);

- Les équipes projet des matériels d’environnement, relevant de la DMAé.

Le présent marché a pour objet de s’intéresser plus particulièrement aux activités « industrielles » de l’ARAA 14.623.

Cette unité de l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE) est spécialisée dans le maintien en condition opérationnelle (MCO) des matériels d’environnement aéronautique (MEA) au profit des trois armées, de la direction de la maintenance aéronautique (DMAé) et d’autres entités, notamment la direction générale de l'armement (DGA) et le service industriel de l’aéronautique (SIAé).

Les différents sites militaires assurent généralement un niveau de maintenance « utilisateur » sur les MEA, et en cas d’entretien majeur ou de maintenance lourde, les matériels sont expédiés vers l’ARAA 14.623.

Certifiée ISO 9001, l’unité concentre sa mission de production sur deux activités principales :

- « Réparation » : maintenance, réparation et opérations d’entretien (MRO) des matériels de servitudes aéronautiques employés sur les sites militaires ;

- « Confection » : conception, prototypage, fabrication et réparation d’outillages aéronautiques sur mesure, ou de matériels hors périmètre MEA répondant à des besoins spécifiques, au profit des forces.

Une troisième activité sous agrément EMAR/FRA 145 est d’assurer la réparation et la révision de certains matériels d’emport de charge sous aéronefs, ainsi que l’entretien des canons de bord d’avions de chasse.

Au global, l’ ARAA 14.623 est une unité regroupant 280 personnes, réparties dans 20 professions et 15 hangars. La production annuelle est de l’ordre de 1400 matériels.

6.1.2 L’activité réparation de l’ARAA 14.623

- Description de l’activité

L’activité « Réparation » consiste à assurer la maintenance, réparation et opérations d’entretien (MRO) des matériels d’environnement aéronautique dans les domaines des véhicules et matériels de plateforme aéroportuaire, des matériels de transit aérien, de mise en œuvre aéronef et de maintenance aéronef.

Pour exemple, cela concerne les citernes oxygène, les bancs hydrauliques, les chariots de manutention, les tracteurs d’aérodrome, les véhicules incendie ou les balayeuses de piste.

Sous la coordination générale du BACTI, les procédés de l’activité « MRO » mis en œuvre concernent les domaines de la maintenance des matériels terrestres, de la carrosserie-tôlerie, de la peinture, de la chaudronnerie, de l’électricité, de l’hydraulique, de la cryogénie et du contrôle.

Un service logistique est dédié au soutien des services et ateliers dans la gestion de leurs commandes.

Pour la maintenance « utilisateur » des véhicules incendie, une équipe spécialisée est déployée tout au long de l’année pour soutenir les forces directement sur site.

Regroupant 12 ateliers et services, l’activité « Réparation » représente un effectif de 130 personnes réparties sur 7 hangars principaux.

La production « Réparation » a permis de rendre disponibles au profit des forces près de 500 matériels en 2025.

- Les problématiques de l’activité

Cette activité ne bénéficie pas d’un plan de charge annuel prévisionnel. Les matériels indisponibles sont expédiés vers l’Atelier de Réparation de l’Armée de l’Air (ARAA) 14.623 lorsque les sites locaux ne sont plus en mesure d’en assurer la maintenance.

L’équivalent d’un OTD est ainsi une balance entre les quantités de matériels « arrivés » et « sortis ».

Cette balance était de 97% en 2024, et de 195% en 2025. Mais la quantité de matériels en attente de maintenance représente encore presque une année d’activité.

Une durée qui ne correspond pas aux besoins opérationnels des forces.

Comme pour l’activité « Confection », le micro management des priorités, les encours volumineux constatés sur certains services et les difficultés de ravitaillement paraissent pénaliser l’ensemble de la production.

6.1.3 L’activité Confection de l’ARAA 14.623

- Description de l’activité

L’activité de production « Confection » comporte une branche « fabrication » qui permet de fournir aux armées des matériels spécifiques et sur mesure en fonction de leurs besoins. Cela concerne par exemple la production de chariots pour armement aéronef ou pods multifonctions, banc de charge, docks de maintenance, bâtis, conteneurs aérotransportables ou simulateurs. Une seconde branche dite « rénovation » permet également d’assurer la réparation de ces matériels.

Le Bureau ACTIvité (BACTI) coordonne :

- Un bureau d’étude en charge de la phase de conception, puis des procédés de fabrication et de réparation mis en œuvre concernent les domaines de la plasturgie, de la chaudronnerie, de l’usinage, de la gravure, de la menuiserie, de la bourrellerie, de la fabrication additive, de la peinture et du contrôle ;

- Un bureau achat et un magasin en charge du ravitaillement logistique, et un bureau en charge de la gestion de configuration.

Regroupant 14 ateliers et services, l’activité « Confection » représente un effectif de 110 personnes réparties sur 6 hangars principaux.

La production « Confection » a permis d’honorer près de 300 commandes en 2025.

- Les problématiques de l’activité

L’OTD (on time delivery) de la branche « fabrication » était de 68% en 2024, puis de 88% en 2025.

La quantité de matériels en attente de maintenance représente encore plus de 7 mois d’activité.

Le micro management des priorités, les encours volumineux constatés sur certains services et les difficultés de ravitaillement paraissent pénaliser l’ensemble de la production.

****

Dans ce contexte, les prestations sollicitées doivent s’effectuer au sein de l’Atelier de Réparation de l’Armée de l’Air (ARAA) 14-623 au profit des ateliers Confection et Réparation comme décrit ci-dessous.

## 6.2 – Les prestations sollicitées :

Au vu du contexte supra, l’acheteur sollicite le titulaire sur les prestations telles que décrites ci-après. Leur mise en œuvre et les moyens (tant humains que matériels) utilisés dans ce cadre sont explicités dans le mémoire technique du titulaire.

6.2.1 Poste 1 _ Réaliser un diagnostic de performance et d’identification des contraintes.

Le titulaire du marché doit réaliser au sein de l’ARAA 14.623 un diagnostic de performance et d’identification des contraintes concernant les ateliers « Confection » et « Réparation » en utilisant obligatoirement la méthode de la théorie des contraintes.

- Les objectifs attendus de ce diagnostic sont :

- De poser un diagnostic de performance et d’identifier les contraintes de ces activités :

- au vu des problématiques signalées

- en analysant les flux de production

- D’établir un plan d’action personnalisé pour chaque activité sur le court (moins de 3 mois), moyen (inférieur à 12 mois) et long terme (au-delà de 12 mois) afin d’augmenter l’OTD (On Time Delivery)

- De proposer des recommandations concrètes et réalistes d’améliorations de performance sur le principe de la théorie des contraintes sans ou avec un minimum d’impact financier.

Ce diagnostic est mis en œuvre :

- Selon l’organisation du titulaire décrite dans le mémoire technique (MT),

- Avec l’équipe désignée dans le MT devant obligatoirement avoir une expérience avérée. Cette équipe sera constituée au maximum de 4 consultants et d’un minimum de 2 consultants.

- Livrables à remettre à l’issue de la prestation poste 1

Suite à ce diagnostic, le titulaire remet au référent technique un rapport selon le modèle présenté dans le MT ; il doit clairement :

- Décrire la méthodologie TOC utilisée,

- Identifier les contraintes principales,

- Présenter les recommandations pour exploiter, sous ordonner et élever les contraintes,

- Proposer un plan d'action pour répéter le processus.

En page de garde de ce rapport, doit figurer la mention suivante : « ce document a été établi par M XXXX de la société xxxxx suite au financement de ce diagnostic par l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE) ; en termes de propriété intellectuelle, il est soumis au régime de l’article 6.4 de l’AE-CCP du marché 25-23-499 ».

Par ailleurs, tout document imprimé précise la nature du papier utilisé comme spécifié à l’article 7.4 de l’AE-CCP.

Ce rapport est accompagné :

- De l’identification de l’équipe ayant réalisé le diagnostic (celle prévue au MT ou une équivalente) ; en effet, l’équipe réellement mise en place doit avoir une expérience identique à celle prévue et décrite dans le MT.

- De la preuve du type de transport utilisé pour se rendre sur le site de la BA 204 ; dans tous les cas, ce type doit respecter les exigences de l’article 7.4 de l’AE-CCP.

- Délais d’exécution de la prestation : Cf. article 8.2 de l’AE-CCP

6.2.2 Poste 2 _ Prestations d’informations

Dans le cadre de ce poste, le titulaire doit délivrer :

- une information générique sur la théorie des contraintes au profit de 70 personnels de l’ARAA 14-623,

- deux informations spécifiques pour les ateliers « confection » (34 personnes) et « réparation (39 personnes) ».

Ces informations sont données à l’issue de la validation du rapport transmis au référent technique (poste 1) comme défini ci-dessous. L’administration fournit dans le délai de prévenance imparti la liste des personnes (opérateurs de l’ARAA 14.623) devant assister à ces informations.

- Les objectifs attendus

- La 1ère séance a pour objectif d’expliquer de façon générique « la Théorie des contraintes » et de faire comprendre au personnel de l’ARAA 14.623 ses grands principes,

- Les 2 autres séances d’information sont destinées à chaque secteur d’activité (confection et réparation) ; elles ont pour but de montrer aux opérateurs comment appliquer et mettre en œuvre la théorie des contraintes sur l’activité considérée au vu du diagnostic réalisé. Ainsi, le représentant du titulaire :

- Présente les résultats du diagnostic effectué selon la méthode de la théorie des contraintes,

- Expose les recommandations et les solutions concrètes (plan d’actions préconisé) pouvant être adoptées et mises en place (avec les outils associés) pour améliorer les performances opérationnelles de chaque activité,

- Démontre auprès des opérateurs la pertinence du plan d’actions proposé,

- Soumet les opérateurs ayant suivi ses informations à un questionnaire de satisfaction. Le résultat de ce questionnaire devra être analysé pour permettre de constater ou pas l’adhésion des opérateurs à la future application de la théorie des contraintes au sein de l’ARAA 14.623.

- Livrables à remettre à l’issue de la prestation poste 2

Suite à ces informations, le titulaire remet au référent technique :

- Les supports des différentes informations,

- Les feuilles de présences émargées des opérateurs devant assister aux séances,

- Le résultat de l’enquête de satisfaction des opérateurs sur la bonne compréhension de la théorie des contraintes et l’appréhension de son application au sein de l’ARAA 14.623.

En page de garde des supports des informations, doit figurer la mention suivante : « ce document a été établi par M XXXX de la société xxxxx suite au financement de cette information par l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE) ; en termes de propriété intellectuelle, ce support est soumis au régime de l’article 6.4 de l’AE-CCP du marché 25-23-499 ».

Par ailleurs, tout document imprimé précise la nature du papier utilisé comme spécifié à l’article 7.4 de l’AE-CCP.

Ces livrables liés aux informations demandées sont accompagnés :

- De l’identification de l’équipe ayant délivré ces informations (celle prévue au MT ou une équivalente); en effet, l’équipe réellement mise en place doit avoir une expérience identique à celle prévue et décrite dans le MT.

- De la preuve du type de transport utilisé pour se rendre sur le site de la BA 204 ; dans tous les cas, ce type doit respecter les exigences de l’article 7.4 de l’AE-CCP.

- Délais d’exécution de la prestation : Cf. article 8.2 de l’AE-CCP

## 6.3 Référentiel réglementaire et normatif

Les prestations du présent marché sont réalisées par le Titulaire conformément:

- Au code du travail en vigueur,

- Au décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense : met en place des organisations et modalités destinées à prendre en charge les problématiques liées à la santé au travail,

- A la théorie des contraintes. Il explicite en détail dans son MT les référentiels réglementaires, normatifs ou autres démontrant son application.

- Aux règles et processus que le titulaire a définis et enregistrés dans son référentiel qualité.

## 6.4 Régime de la propriété intellectuelle (PI)

Les prestations du marché relèvent du chapitre 6 du CCAG-FCS. en termes de propriété intellectuelle.

### 6.4.1 – Définition et Régime juridique régissant les résultats du marché, des préexistants ou des connaissances antérieures

Les articles 34 à 37 du CCAG FCS s’appliquent, hors dérogations spécifiées ci-après.

### 6.4.2 -  Résultats du marché et livrables associés

Les résultats du marché sont des informations à livrer se composant des :

- informations techniques résultant du marché :

- le mémoire technique du Titulaire

- le rapport de diagnostic, livrable du poste 1

- les supports des informations relatives au poste 2

- l’enquête de satisfaction afférente au poste 2

- celles préexistantes dans l’article 6.4.3 de l’AE-CCP

### 6.4.3.-.Informations techniques préexistantes

- De la personne publique (l’ETAT et plus spécifiquement le ministère des armées et des anciens combattants ainsi que l’AAE)

- Les données et informations des articles 6.1 et 6.2 de l’AE-CCP

- L’ensemble de la documentation fourni par l’ARAA 14.623 dans le cadre du diagnostic.

- Le titulaire décrit de façon précise dans son mémoire les informations préexistantes qu’il apporte (ainsi que ses sous-traitants éventuels) pour réaliser les prestations sollicitées.

Dans tous les cas, les frais (licence) relatifs à l’utilisation de ces informations par la personne publique ou l’ETAT sont inclus dans le montant du marché.

### Utilisation et exploitation des résultats du marché

Ils sont précisés comme suit.

Par dérogation partielle à l’article 37.2 du chapitre 6 et du fait de la nature des résultats (organisation interne d’une unité de MCO aéronautique de l’AAE), le titulaire cède à titre exclusif les résultats du marché au profit de la personne publique.

Par conséquent :

- Le titulaire autorise la personne publique telle que définie supra à utiliser ses connaissances antérieures dans le cadre de l’utilisation des résultats du marché.

- Le titulaire ne peut utiliser les connaissances antérieures de la personne publique que dans le cadre de l’exécution du marché et s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles contenues dans ces connaissances antérieures,

- Le titulaire a interdiction

- d’utiliser les résultats du présent marché (reproduction, diffusion, référencement) sans son accord,

- de commercialiser les résultats cédés à titre exclusif.

Cette dérogation ne s’applique pas au support de la première information demandée au titre du poste 2. Pour cette partie de prestation, la cession est consentie à l’acheteur à titre non exclusif puisqu’il s’agit de connaissances antérieures du titulaire. Ce support ne sera utilisé qu’au profit de l’ARAA 14.623.

Le prix de la cession à titre exclusif comme celui de l’utilisation des connaissances antérieures du titulaire sont compris dans le montant du marché.

Le titulaire garantit que les contrats passés avec ses sous-traitants tiennent compte des obligations nées du présent marché.

### Sanction/litige pour non-respect de la clause de PI

Toute violation des dispositions de la présente clause constitue un manquement contractuel susceptible d’entraîner la résiliation du marché aux torts exclusifs du Titulaire, dans les conditions prévues au CCAG FCS.

En cas de litige relatif à la propriété intellectuelle ou à l’utilisation des documents ou informations visés dans le présent article, les Parties conviennent de rechercher une solution amiable. À défaut, elles pourront recourir à la médiation ou à l’arbitrage, avant toute procédure contentieuse, conformément aux dispositions du marché.

# ARTICLE 7 – CONDITIONS prealables a l’EXÉCUTION du marché

## 7.1 – Confidentialité – Protection des données personnelles - mesures de sécurité

### 7.1.1 Obligation de confidentialité

L’article 5.1 du CCAG-FCS du 30 mars 2021 s’applique.

Le titulaire et l'acheteur qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, présentant un caractère confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus publics.

### 7.1.2 Protection des données personnelles

La réglementation applicable au traitement de données à caractère personnel désigne le Règlement européen n° 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données (dénommé ci-après « RGPD »), et toute réglementation relative aux traitements de données personnelles applicable pendant la durée du marché, notamment la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, désignés ci-après « réglementation applicable ».

Au sens de la disposition ci-dessous, le traitement des données à caractère personnel ne fait pas partie de l’objet du marché.

À des fins de gestion administrative du marché, chaque partie est amenée à traiter les données à caractère personnel de l’autre partie. Pour le traitement desdites données qu’elle effectue, chaque partie est qualifiée de responsable de traitement au sens de la réglementation applicable et s’engage à respecter cette dernière.

A cet égard, pour se conformer à l’article 14 du RGPD, chaque partie s’engage à fournir à l’autre partie la mention d’information pour que cette dernière la communique aux personnes concernées.

A cet effet,

- A l’attention de tout personnel du MINARM qui seraient sollicitées dans le cadre de ce marché, le représentant de l’acheteur :

- Les informe de comment seront utilisées leurs données personnelles,

- Leur donne le contact à qui faire remonter toute problématique relative à ce traitement.

- Le Titulaire applique toutes les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les données personnelles du personnel du MINARM utilisées dans le cadre de ce marché. Ces dernières sont strictement confidentielles. Le Titulaire ne peut en aucun cas procéder au transfert de ces données en dehors de l’espace économique européen sans avoir obtenir l’autorisation préalable de la personne publique hors cas particuliers prévus par la loi du n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Aucun sous-traitant du Titulaire ne peut prendre à sa charge le traitement de données personnelles sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’acheteur.

### 7.1.3 Mesures de sécurité pour l’accès au site

Les formalités d’entrée sont les suivantes : dès que la date d’intervention sur site est validée, le Titulaire transmet au référent technique identifié dans l’article 7.2.1 du présent document la liste des intervenants, ainsi qu’un justificatif de leur identité au minimum quatre jours en amont de l’intervention. Le référent technique se charge d’effectuer les demandes d’autorisations d’accès au site et d’accueillir les intervenants.

Le Titulaire (ou son représentant) ne peut prétendre à aucune indemnité, si l’accès lui est refusé dans tous les cas où il n’a pas respecté les prescriptions ci-dessous.

Ainsi, il doit se conformer aux dispositions en vigueur dans les établissements du Ministère des Armées, notamment en ce qui concerne les horaires d'accès et l'autorisation de circuler à l'intérieur d’une enceinte militaire.

ATTENTION : tout intervenant sur un site du MINARM peut faire l’objet d’une enquête réalisée par la DRSD (Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense). Suite aux conclusions de cette enquête, la DRSD peut, à tout moment, refuser l’accès de cet intervenant sur le site, sans que l’Administration ne puisse en être tenue pour responsable. Le Titulaire s'engage à faire intervenir une autre personne.

### 7.1.4 Assurance

L’article 9 du CCAG FCS s’applique.

Le Titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant l’exécution du marché, le Titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de l’acheteur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

## 7.2 – Représentants des deux parties

### 7.2.1 - Les représentants de l’Administration

| ADMINISTRATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Référent technique ARAA 14-623 | @ | : | gat-beausejour.cdt.fct@intradef.gouv.fr |
|  |  | : | 05 57 53 65 40 |
| Section suivi des commandes SSAM 33-504 | @ | : | ba204-ssam-suivi-cdes.contact.fct@intradef.gouv.fr |
|  |  | : | 05 57 53 66 24 / 05 57 53 65 91 / 05 33 05 64 49 |
| Section marchés SSAM 33-504 | @ | : | ba204-ssam-marches.ach.fct@intradef.gouv.fr |
|  |  | : | 05 33 05 39 87 |

### 7.2.2 - Les représentants du Titulaire

Le Titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès de l’acheteur, pour les besoins de l’exécution du marché et dans le cadre du suivi administratif du marché.

| Représentant 1 * | Nom : Qualité : Courriel : Téléphone : |
| --- | --- |
| Représentant 2 * | Nom : Qualité : Courriel : Téléphone : |
| Responsable technique | Nom : Qualité : Courriel : Téléphone : |

* indiquer au moins un nom et les coordonnées d’un représentant.

La mise à jour des contacts indiqués par l’Administration se fait par courrier simple envoyé électroniquement.

Toute mise à jour des contacts du Titulaire est à adresser à ba204-ssam-suivi-cdes.contact.fct@intradef.gouv.fr

Si des envois de l’Administration ne sont pas traités dans les délais contractuels du fait d’adresses courriels erronées ou obsolètes, les retards engendrés sont de la responsabilité du Titulaire.

## 7.3 – Sous-traitance dans le cadre des prestations susvisées :

Le recours à une société sous-traitante pour l’exécution de certaines parties des prestations objet du présent marché est autorisé, dans les conditions définies par les articles R2193-1 à R2193-22 du Code de la Commande Publique. Le cas échéant, le Titulaire la déclare au pouvoir adjudicateur délégué au travers du formulaire DC4.

L’intervention d’un sous-traitant ne peut intervenir qu’après son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur.

Si le paiement direct s’applique, il s’exécute selon les modalités explicitées à l’article R. 2193-10 du Code de la Commande Publique : « …en ce qui concerne les marchés publics de services ou de travaux et les marchés publics de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comportant des prestations de service, passés par les services de la défense…. les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 10 % du montant total du marché ».

Dès l’achèvement de la prestation et selon les modalités prévues à l’article 12 de ce document, le sous-traitant adresse sa demande de paiement ou facture :

- D’une part, au titulaire du marché qui doit la valider et transmettre cette validation au service exécutant et à la SSAM 33-504; pour cela, le titulaire dispose d’un délai de 15 jours maximum, à compter de la réception de la facture du sous-traitant ;

- D’autre part et en parallèle au service exécutant. Cette demande est accompagnée de l’accusé de réception attestant son envoi chez le titulaire ;

- Et enfin, à la SSAM 33-504 (cf coordonnées dans l’article 7.2.1 du présent document) afin qu’elle puisse valider cette demande auprès de son service exécutant.

Dès réception de la validation du Titulaire, ou après un délai de 15 jours, à compter de la date de l’accusé de réception ci-dessus mentionné, l’acheteur ou son représentant procède au paiement du sous-traitant, dans le délai prévu au marché.

## 7.4. Clause environnementale.

Conformément à l'article 16.2 du CCAG/FCS, le titulaire s'engage à respecter les exigences législatives et règlementaires qui lui sont applicables à la date de signature de cette procédure par ses soins.

Le titulaire veille à ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution des prestations, sur simple demande de l’acheteur.

En cas d'évolution de la législation sur la protection de l'environnement en cours d'exécution du contrat, les modifications éventuelles, demandées par l’acheteur, afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au contrat.

Par ailleurs, comme stipulé à l’article 8 du présent document, les livrables font l’objet d’une transmission dématérialisée.

Dans l’hypothèse où le titulaire est amené à remettre des supports papier au titre du présent contrat (poste 2 par exemple), le papier recyclé doit être utilisé dès lors qu’il est disponible. A défaut, le papier utilisé doit être intégralement issu de forêts gérées durablement.

Enfin, le titulaire s’engage à utiliser pour ses représentants devant réaliser les prestations sur la BA 204 des modes de transports écoresponsables.

Le titulaire indique dans son mémoire technique comment ces exigences seront respectées. Dans tous les cas, il devra fournir les preuves afférentes dans les livrables demandés pour chaque poste commandé.

# ARTICLE 8 – Modalités D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS

## 8.1 – Fermeture annuelle du Titulaire

La période de fermeture annuelle du Titulaire est neutralisée dans la limite de 30 jours :

| Périodes de fermeture annuelle |  |
| --- | --- |
| A renseigner par le Titulaire – préciser le ou les mois concernés |  |

Nota : La période de fermeture annuelle de l’Administration de fin d’année sera neutralisée.

## 8.2 – Modalités d’exécution et délais des prestations

Nota : L’ensemble des transmissions des livrables et/ou communication est réalisé via PLACE. Le titulaire sollicite la SSAM 33-504 pour avoir un courriel permettant ces envois. Dans le cas où le titulaire met à disposition ces documents sur un site internet, ce dernier devra respecter les règles de l’ANSSI (agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) et tout hébergement de document concernant l’administration doit être sauvegardé obligatoirement sur des serveurs européens et garantir la confidentialité des flux lors des opérations de sauvegardes.

Le titulaire dispose d’un délai maximal de 3 mois à compter de la date de notification (les congés scolaires sont neutralisés et ne sont pas comptabilisés dans les 3 mois) pour réaliser l’ensemble des prestations.

Le titulaire fournit un planning prévisionnel du déroulement des prestations annexées à son mémoire technique.

Les dates de rendez-vous sont arrêtées :

- dans un délai de 7 jours à compter de la date de notification pour le poste 1

- dans un délai de 7 jours à compter de la date de validation du rapport du rapport du diagnostic par le référent technique pour le poste 2

Elles sont fixées en concertation avec le référent technique et sont communiquées à la SSAM 33-504 via PLACE.

Tout livrable devant être remis au titre de ce marché est transmis via PLACE sous 15 jours ouvrables suite à la réalisation des prestations sur site.

## 8.3 – Dépassement du délai

ATTENTION Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

En cas de dépassement des délais contractualisés et de rendez-vous manqués, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités de retard, comme défini à l’article 11 du présent AE-CCP.

## 8.4 – Prolongation et sursis du délai d’exécution

Aucune demande de prolongation ou de sursis du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

- Prolongation d’exécution  pour cas extrêmes ou à cause de l’acheteur selon les conditions de l’article 13.3 du CCAG-FCS du 30 mars 2021.

- Sursis de livraison selon les conditions de l’article 21.5 du CCAG-FCS du 30 mars 2021.

# ARTICLE 9 – OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION ET DE RÉCEPTION

## 9.1– Vérifications/ gestion du suivi

A l’issue de chaque poste de prestations, le référent technique identifié dans l’article 7.2.1 du présent document atteste de l’exécution de la prestation par une « attestation de service fait ».

## 9.2– Réception des prestations

Préalable : les prestations sont considérées achevées quand le titulaire : - d’une part, a réalisé la prestation commandée ; - d’autre part, a transmis par courriel les livrables associés

A compter de la date d’achèvement des prestations, et au vu de « l’attestation de service fait », l’acheteur dispose de 30 jours pour prononcer la « décision de réception » (DR).

Passé ce délai, les prestations sont réceptionnées avec effet à compter de l’expiration du délai.

La DR est transmise au Titulaire via PLACE.

Ce dernier peut alors, muni de ce document, transmettre sa demande de paiement à la personne publique, conformément à l’article 12 ci-dessous.

En cas d’ajournement, le Titulaire dispose de 30 jours pour représenter les prestations présentant une anomalie.

# ARTICLE 10 – MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES PRIX

## 10.1 – Unité monétaire

Les prix seront établis en EUROS (€), avec deux décimales après la virgule.

## 10.2 – Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, dont les frais afférents à la facturation, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de prestation, ainsi que les marges pour risque et les marges bénéficiaires et toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, notamment pour l’ensemble des postes :

- Les frais de restauration, d’hébergement, de réunion, de communication et de déplacement ;

- Les frais administratifs divers (documentation, reprographie, etc…) ;

- Les frais d’assurance

- Les livrables

- Les frais relatifs à la propriété intellectuelle.

## 10.3 – Forme des prix

Les prix indiqués par le Titulaire sont :

- Forfaitaires ;

- Réputés établis aux conditions économiques en vigueur au mois de dépôt de l’offre initiale ou définitive, appelé mois zéro ;

- Définitifs et fermes ;

- La taxe à la valeur ajoutée en vigueur sera appliquée en sus.

## 10.4 – Prix de règlement

Le prix de règlement est celui en vigueur à la date de notification du marché. Il est déterminé au vu des prix indiqués à l’annexe financière et correspondant à l’offre initiale ou définitive.

## 10.5 – Taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.)

La taxe à la valeur ajoutée est appliquée au taux légal connu.

# ARTICLE 11 – PÉNALITÉS

L’article 14 du CCAG-FCS du 30 mars 2021 s’applique.

Si des pénalités ne peuvent pas être précomptées sur des demandes de paiements en cours, un titre de perception sera émis en cas de maintien.

# ARTICLE 12 – FACTURATION DES PRESTATIONS

NOTA : Lors du dépôt de l’offre sur PLACE, le soumissionnaire désigne le numéro de SIRET de l’entité ainsi qu’un compte bancaire au travers d’un RIB qui, en cas d’attribution du marché, assure son exécution (administrative et en termes de facturation).

Dans tous les cas, le numéro utilisé doit être celui figurant dans les documents contractuels. En cas d’erreur imputable au Titulaire (au moment de son inscription sur la consultation PLACE), il assumera la responsabilité de tout retard causé par l’indication d’un numéro de SIRET inexact (pas d’actualisation du marché dans le cas d’une notification retardée et/ou suspension du délai des paiements d’avance ou de factures) impactant la mise en œuvre du contrat dans le système chorus.

## 12.1 – Dispositions générales

Le titulaire de contrats conclus par l’État transmet ses factures sous forme électronique conformément à l’article D 2192-1 et selon les modalités définies à l’arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique ; les sous-traitants admis au paiement direct doivent aussi appliquer cette obligation réglementaire.

Adresse de facturation à insérer dans l’en-tête de la facture :

Direction de la maintenance aéronautique DMAé

Sous-direction stratégie et cohérence physico-financière

Division Engagement – Liquidation (DIVEL)

Section ALPHA

Roquemaurel II

10 rue Roquemaurel

BP 45017  – 31032 TOULOUSE Cedex 5

Tél. : 05.62.21.44.70

E-mail : dmae-divel-alpha.liquid-marches.fct@intradef.gouv.fr

Le titulaire et les sous-traitants admis au paiement direct peuvent trouver des fiches pratiques pour les aider dans la saisie des factures sur CHORUS PRO et leur dépôt à l’adresse suivante :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/fiches-pratiques/

Des tutoriels sont également disponibles à l’adresse suivante :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/tutoriels/

Il enverra ses factures en version dématérialisée via le portail CHORUS-PRO (https://chorus-pro.gouv.fr), sur lequel est disponible :

- un kit de communication et de raccordement technique ;

- un onglet en langue anglaise situé en haut à droite de la page d’accueil.

Pour déposer sa facture sur le portail, le Titulaire doit fournir toutes les mentions légales (particulièrement en commentaire descriptif les références du n° de l’accord cadre et du bon de commande), ainsi que deux informations figurant sur les actes notifiés : la référence de l’engagement juridique (n° d’EJ) et le code du Service Exécutant (code SE) : D2036W9091.

Pour les services de l’Etat, un seul SIRET doit être utilisé, le 11000201100044. Ces éléments sont indispensables pour l’acheminement et le traitement de toute facture par le service en charge de leur paiement.

En cas de difficultés, le titulaire peut aussi solliciter le service exécutant aux coordonnées susvisées pour toute question concernant la facturation.

Le présent marché ne fait l’objet que de deux demandes de paiement :

- Une pour le poste 1 ;

- Une pour le poste 2.

La facture, accompagnée de la décision de réception correspondante, comporte au moins les indications suivantes (sous peine de rejet) :

- Le nom, l’adresse ou la raison sociale du Titulaire ;

- Le numéro SIREN ou de SIRET ;

- Le numéro de marché (25-23-499) ;

- Le numéro et la date de facturation ;

- Le code du Service Exécutant (code SE) : D2036W9091 ;

- La référence de l’engagement juridique CHORUS (figurant dans la lettre de notification), ;

- Le détail des prestations ;

- Le numéro de poste de commande ;

- Les montants HT et TTC définitifs.

* En cas de changement dans le KBIS, de RIB ou de SIREN (ou SIRET), le Titulaire doit en informer impérativement l’administration, par courriel à l’adresse ba204-ssam-suivi-cdes.contact.fct@intradef.gouv.fr.

Le Titulaire joint obligatoirement à ce courriel les documents liés à ces modifications.

Toute demande de paiement bloquée par de tels changements non signalés sera rejetée et le délai de paiement sera suspendu.

## 12.2 – Délais de paiement

### 12.2.1 – Le délai de paiement

Comme défini aux articles R2192-10, R2192-12 à 15 du Code de la Commande Publique.

### 12.2.2 - Les intérêts moratoires et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Comme défini aux articles L2192-12 à 14, D2192-35 et R2192-31 à 36 du code de la commande publique.

## 12.3 – Mode de règlement

Le mode de règlement choisi par l'Administration est le virement bancaire.

# ARTICLE 13 – AVANCE

Comme le prévoit l’article R2191-4 du code de la commande publique, l’acheteur décide de verser une avance au Titulaire de 30% du montant TTC du marché.

Sauf refus de sa part, elle est réglée sans formalité dans le délai de 30 jours maximum à compter de la date de notification.

La récupération de cette avance s’effectue sur les factures concernant l’ensembles des postes.

# ARTICLE 14 – ACOMPTE

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte.

# ARTICLE 15 –  CESSION OU NANTISSEMENT DE CREANCE

Selon les dispositions de l’article R2191-46 du Code de la Commande Publique.

# ARTICLE 16 – DIFFÉRENDS ENTRE PARTIES / RÉSILIATION

## 16.1 – Règlement amiable des litiges et différends

Tout litige ou différend survenant à l’occasion de l’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre peut être soumis par l’opérateur économique Titulaire au service acheteur.

La réglementation de l’achat public institue comme principe la recherche du règlement amiable des conflits et préconise le recours à la médiation.

Une réclamation doit être envoyée par le Titulaire au service acheteur dans les meilleurs délais, ceci sous pli recommandé ou via courriel avec accusé de réception ; elle expose les motifs du désaccord et indique, le cas échéant, le montant des sommes réclamées.

Suite à cette demande, conformément à l’engagement de service pris par le Ministère des Armées, le service acheteur est tenu d’y répondre dans les 15 jours, sauf si l’affaire nécessite une investigation approfondie. Dans ce cas, le service acheteur est tenu d’émettre une réponse d’attente à l’opérateur économique mentionnant le délai de réponse prévisible.

Sauf situation contractuelle contraire, l’acheteur dispose d’un délai de deux mois, à compter de la date de réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut décision de rejet de la réclamation. Un correspondant dit interlocuteur « entreprise » interne du service acheteur a été désigné pour traiter ce type de demande :

- Point de contact : ba204-ssam-suivi-cdes.contact.fct@intradef.gouv.fr

A défaut de résolution du litige ou différend au niveau de cet interlocuteur, l’entreprise peut saisir la mission ministérielle PME :

- Point de contact : missionministerielle.pme@defense.gouv.fr

Hors cette médiation interne au Ministère des Armées, l’opérateur économique ou la personne publique peut demander à ce que les litiges et les différends éventuels nés à l’occasion de l’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre soient, conformément à la réglementation, soumis à la médiation des entreprises ou au comité de règlement amiable (CCRA) compétent.

Le médiateur interne du Ministère des Armées et le médiateur des entreprises agissent comme tierce partie, afin d’aider las parties qui en ont exprimé la volonté à trouver une solution mutuellement acceptable à leur litige ou leur différend. Le comité consultatif de règlement amiable compétent a lui pour mission de rechercher des éléments de droits ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable.Si le litige ou le différend persiste, une procédure contentieuse peut être engagée.

## 16.2 – Conditions de résiliation

Selon les conditions définies aux articles L2195-1 à 6 complétés des chapitres 7 et 8 du CCAG/FCS du 30 mars 2021.

## 16.3– Tribunal administratif compétent

Tribunal administratif de Bordeaux

9 Rue Tastet

CS 21490

33063 BORDEAUX Cedex

Téléphone : 05.56.99.38.00

Télécopie : 05.56.24.39.03

Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees

# ARTICLE 17 – DÉROGATIONS

Le présent AE-CCP déroge au CCAG-FCS du 30 mars 2021 sur le point suivant :

- Article 10.1.3

Ajout des frais résultant de la facturation dans l’article 12 du présent document

- Article 30.1

Modification du délai d’admission : 30 jours au lieu de 15 jours

Emploi du terme « décision de réception (DR) » en lieu et place du terme « admission » dans l’article 9.2 du présent document

- Article 30.2.1

Modification du délai d’ajournement : 30 jours au lieu de 15 jours dans l’article 7.2 du présent document.

- Chapitre 6

Le terme « acheteur » est remplacé par « personne publique » selon la définition détaillée à l’article 6.4 de l’AE-CCP

- Article 37.2

Dérogation partielle à l’article 37.2 à l’article 6.4.4 de l’AE-CCP : cession à titre exclusif au profit de la personne publique sur les résultats du poste 1 et sur les résultats du poste 2 concernant les informations spécifiques (2ème partie du poste 2).

# C – ENGAGEMENT DES PARTIES

ENGAGEMENT DU TITULAIRE

Le Titulaire s’engage à exécuter le présent marché, valant acte d’engagement, suivant les prescriptions indiquées ci-dessus et dans le respect de ses pièces constitutives. Son offre se compose : - Du présent document, - De l’annexe financière(AF) - Du mémoire technique (MT) et de ses annexes

## Avance Le Titulaire du marché demande le règlement de l'avance (cf. article 13 de l’AE-CCP) NON OUI

Transmission d’une offre électronique signée électroniquement A………………, le (cf. date de signature électronique) Identification du signataire Nom : Prénom : Qualité : (doit figurer sur le KBIS. Dans le contraire, un pouvoir habilitant le signataire doit être obligatoirement fourni) Signature : Nota : Dans le cas d’un groupement d’entreprise, le mandataire solidaire et habilité par le groupement (dans la lettre de candidature) signe le document.

ENGAGEMENT DE L’ACHETEUR

La présente offre est acceptée. Elle comprend le présent contrat accompagné, de son annexe financière, du mémoire technique avec d’éventuelles annexes du Titulaire. Mérignac, le (cf. date de signature électronique) Pour le colonel Christophe GRANDCLEMENT Directeur de la SSAM 33-504 Par délégation,

Ces informations sont listées par l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI, et comprennent notamment : la date de facture, le numéro d’identification unique, la raison sociale, le SIRET ou SIREN, les montants HT et TTC, le taux de TVA appliqué et son montant, la mention « avoir » s’il s’agit d’un avoir.