CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Marché de conception et réalisation d'un portail web pour le site du Centre de ressources et de recherche du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie

Table des matières

1.	Préambule	5

1.1	Descriptif de l’EPMO-VGE et du Centre de ressources et de recherche Daniel Marchesseau	5

1.1.1	Présentation de l’EPMO-VGE	5

1.1.2	Ecosystème numérique global de l’EPMO-VGE	5

1.1.3	Présentation du Centre de ressources et de recherche Daniel Marchesseau	6

1.2	Présentation du projet (contexte, objectifs et jalons clés)	6

1.2.1	Contexte du projet	6

1.2.2	Objectifs du projet	7

1.2.3	Présentation de l’architecture du portail du Centre	7

1.2.4	Jalons clés du projet	7

1.2.5	Indicateurs clés	8

1.3	Démarche environnementale et sociétale de l’EPMO-VGE	9

1.4	Présentation de l’organisation	10

2.	Définitions	11

3.	Objet du marché	12

4.	Description des publics et des enjeux fonctionnels	13

4.1	Publics et besoins	13

4.2	Périmètre fonctionnel	14

4.2.1	Enjeux fonctionnels du portail	14

4.2.2	Cartographie fonctionnelle du portail	15

4.2.3	Version initiale du portail du Centre attendue à l’issue de la mise en oeuvre	16

4.3	Roadmap et évolutions envisagées	17

4.3.1	Evolutions à court et moyen terme	17

4.3.2	Pistes d’évolutions à plus long terme	18

5.	Exigences techniques et contraintes de sécurité	19

5.1	Intégration des solutions dans leur environnement	19

5.1.1	Respect du cadre d’exigences techniques de l’EPMO-VGE	19

5.1.2	Conformités légales	19

5.2	Contraintes liées à l’hébergement et l’infrastructure technique	20

5.3	Exigences en matière d’interfaces	20

5.4	Collaboration avec les prestataires d’autres systèmes tiers	21

5.5	Exploitation et sécurité	21

5.5.1	Sécurité du système	22

5.5.2	Authentification des utilisateurs EPMO-VGE	22

5.5.3	Plan d’assurance sécurité (PAS)	23

5.5.4	Respect des règles de l’ANSSI	23

5.5.5	Maintien en conditions opérationnelles (MCO) et de sécurité (MCS)	23

5.5.6	Environnements mis à disposition	23

5.5.7	Sauvegarde des données	24

5.5.8	Conservation et archivage des données	24

5.5.9	Mise à disposition d’un export des bases de données	24

5.6	Niveaux de disponibilité, de performance et de robustesse des solutions	24

5.6.1	Plan de Continuité d’Activité et Plan de Reprise d’Activité	24

5.6.2	Optimisation de la performance du système	25

5.6.3	Traces de l’activité	25

6.	Protection des données personnelles	26

7.	Utilisabilité, accessibilité numérique et indicateurs de fréquentation	27

7.1	Ergonomie	27

7.2	Conformité au RGAA	27

7.3	Indicateurs de fréquentation et analytics	27

8.	Prestations attendues	28

8.1	Réalisation d’un entrepôt des données et d’un ETL	28

8.1.1 Objectif de l'entrepôt des données et de l'ETL	28

8.1.2 Interfaces avec les SI sources	29

8.1.3 Regroupement de données	31

8.1.4 Alignements attendus via la brique ETL	31

8.2	Design graphique et conception UX / UI du portail du Centre	33

8.2.1 Conception de la charte graphique du portail du Centre	33

8.2.2 Définition de l’expérience utilisateur	33

8.2.3 Design des interfaces	34

8.2.4 Mise en accessibilité	36

8.3	Développement fonctionnel et technique du portail du Centre en front-end et back-end	36

8.3.1 Exigences en front-end	36

8.3.2 Exigences en back-end	42

9.	Autres exigences transverses	44

9.1	Mise à jour des données	44

9.1.1	Mise à jour de l'entrepôt de données et ETL	44

9.1.2	Mise à jour du portail	45

9.2	Maintenance corrective et adaptative, et hébergement du portail du Centre et de l'entrepôt des données	45

9.2.1	Hébergement	45

9.2.2	Maintenance	46

9.2.3	Formations incluses	50

9.2.4	Documentation	50

10.	Conditions d’exécution des prestations	52

10.1	Organisation du projet	52

10.1.1	Matrice des responsabilités	52

10.1.2	Conception	54

10.1.3	Equipe projet et lieu d’exécution	55

10.2	Gestion et suivi de la prestation, comités et instances	55

10.2.1	Réunion de lancement	55

10.2.2	Comité de pilotage (COPIL)	56

10.2.3	Comité projet (COPROJ)	57

10.2.4	Comité de suivi opérationnel (COSUI)	58

10.2.5	Points hebdomadaires	58

10.3	Mise en ordre de marche	59

10.4	Finalisation	60

10.4.1	Vérification d’aptitude (VA)	61

10.4.2	Vérification de service régulier (VSR)	62

10.4.3	Réversibilité	63

10.5	Modalités de mise à disposition des livrables	64

11.	Part à commande (PAC)	64

11.1 Maintenance évolutive	64

11.1.1	Evolutions de l’entrepôt de données et de la brique ETL	65

11.1.2	Maintenance fonctionnelle	66

11.2	Mise à disposition d'environnements supplémentaires	67

11.3	Formation complémentaire	67

11.4	Interfaçage avec des systèmes tiers	67

11.5	Fourniture de prestations d’étude et de conception	68

# Préambule

## Descriptif de l’EPMO-VGE et du Centre de ressources et de recherche Daniel Marchesseau

### Présentation de l’EPMO-VGE

L’Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie Valéry Giscard d’Estaing (EPMO-VGE) réunit depuis 2010 le musée d’Orsay et le musée de l’Orangerie.

Les collections du musée d’Orsay présentent la création artistique de la seconde moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle, dans une perspective pluridisciplinaire (peinture, sculpture, photographie, architecture, arts graphiques, arts décoratifs) et internationale. Le musée a été inauguré en 1986 et a, depuis, largement contribué à façonner la connaissance des arts de cette période (1848-1914)..

Le musée de l’Orangerie abrite l’ultime chef-d’œuvre de Claude Monet, les Nymphéas, ainsi que la collection Walter-Guillaume, l'une des plus importantes collections européennes de peintures comprises entre les années 1860 et 1930.

Les deux musées proposent aux visiteurs un large panel d’offres de visite au sein de leur parcours permanent et des expositions temporaires : visites libres, avec audioguide, visites guidées, ateliers etc.

Les visiteurs ont également la possibilité de participer à un programme de manifestations culturelles :  conférences, colloques, projections, spectacles et concerts, proposés dans les auditoriums ou dans les salles des musées.

Les musées comptent divers espaces commerciaux : librairie, boutiques, restaurants, comptoir de vente audioguide. Ces espaces sont concédés à des exploitants privés.

En 2027 l’Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie (EPMO-VGE) ouvrira le Centre de ressources et de recherche Daniel Marchesseau à l’hôtel de Mailly-Nesle.

### Ecosystème numérique global de l’EPMO-VGE

L’écosystème numérique web de l’EPMO-VGE comprend de nombreux services. Sur le web, sont présentés différents sites :

- www.musee-orsay.fr , site éditorial principal du musée d’Orsay s’adressant à tous les publics et en particulier aux visiteurs physiques du musée,

- www.musee-orangerie.fr, site éditorial principal du musée de l’Orangerie s’adressant à tous les publics et en particulier aux visiteurs physiques du musée,

- www.petismo.fr, site jeune public pour le musée d’Orsay et le musée de l’Orangerie,

- www.epmo-musee.fr , site institutionnel de l’EPMO-VGE,

- salons.musee-orsay.fr , sculptures-polychromes.musee-orsay.fr, anosgrandshommes.musee-orsay.fr , bases documentaires

- museeorsay.hypotheses.org, carnet de recherche sur la plateforme hypotheses.org

- ccbmn.culture.gouv.fr , catalogue collectif des bibliothèques des musées nationaux auquel participe les bibliothèques du musée d’Orsay et celle du musée de l’Orangerie

Pour les médias, l’EPMO-VGE dispose d’une médiathèque pour gérer les médias. Cette médiathèque est associée à un service de type CDN pour la diffusion des médias sur le web.

Cet environnement est développement continu. En 2026 il est prévu la mise en place d’un système informatisé archivistique. A partir de cette même année seront publiées de nouvelles ressources d’éditions scientifiques (livres numériques et revue sur OpenEdition, publication enrichie sur l’inventaire de la collection de Degas).

### Présentation du Centre de ressources et de recherche Daniel Marchesseau

Le Centre de ressources et de recherche Daniel Marchesseau (ci-après dénommé le Centre) réunit les collections documentaires et les fonds patrimoniaux distincts des collections d’œuvres du musée d’Orsay (50 000 titres de livres et 600 de périodiques, 1 300 mètres linéaires de documentation générale, 300 mètres linéaires de dossiers d’œuvres, 250 mètres linéaires d’archives) et développe des programmes de recherche sur les arts du XIXe et du début du XXe siècle.

Actuellement situé au sein du musée, il déménagera en 2027 au sein de l’hôtel de Mailly-Nesle, situé au 29 quai Voltaire, pour y déployer l’ensemble de ses ressources documentaires de la bibliothèque et de la documentation et accueillir plus facilement encore la communauté scientifique nationale et internationale dans des locaux entièrement rénovés et repensés.

Depuis sa création en 1986, le musée d’Orsay s’est affirmé comme un lieu privilégié pour interroger, explorer, revisiter les arts, la culture et l’histoire d’un long XIXe siècle. À travers une programmation exigeante d’expositions et de conférences, le musée a dès le départ donné une impulsion durable pour le renouvellement des connaissances et de la réflexion sur le XIXe siècle. Aux ressources du musée d’Orsay s’ajoutent celles du musée de l’Orangerie, consacrées aux Nymphéas de Monet et à l’activité artistique du début du XXe siècle, autour de la collection Paul Guillaume. Avec la création du Centre, l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie affirme sa volonté de poursuivre et renforcer son engagement pour la recherche.

Le Centre développe des programmes de soutien à la recherche, met en lumière l’expertise développée sur les collections, renforce l’accès aux ressources documentaires et contribue à la production et à l’exploitation des données patrimoniales numériques. Au sein de l’Hôtel de Mailly-Nesle le centre disposera d’une salle de conférences qui permettra de déployer une programmation scientifique spécifique constituée de divers types de d’événements (conférences, journées d’étude, séminaires, etc.). Le Centre vise aussi à renforcer les dynamiques de réseau par des programmes de recherche en partenariat et souhaite favoriser les échanges entre les musées et les universités, en France et à l’international. Enfin, le Centre inscrit délibérément les réflexions sur les arts du XIXe et du premier XXe siècle dans des enjeux actuels de l’histoire de l’art et plus largement de l’art et de la société d’aujourd’hui.

Dans la perspective de l’ouverture du Centre à l’Hôtel de Maille-Nesle, à horizon septembre 2027, l'EPMO-VGE souhaite se doter, d’un portail web dédié.

## Présentation du projet (contexte, objectifs et jalons clés)

### Contexte du projet

En accompagnement de l’ouverture du Centre à l’Hôtel de Mailly-Nesle il a été décidé la réalisation d’un portail web dédié. Il a pour objet de :

- Présenter le Centre et ses activités ;

- Proposer des services au public chercheur accueilli venant sur place ;

- Donner accès aux ressources et services à destination d’un public de recherche élargi à un public d’étudiants et d’amateurs.

Rattaché au musée d'Orsay et au musée de l'Orangerie, le Centre constituera un nouvel espace d'accueil dans un nouveau bâtiment. Un des premiers enjeux du portail du Centre est d'en présenter les missions et activités, de le faire connaître et d'en favoriser le rayonnement.

L’enjeu de mise à disposition des données relatives aux collections est déjà au cœur des préoccupations de l’établissement avec la recherche dans les collections et le répertoire des artistes et personnalités.Le portail du Centre vise à poursuivre cet effort de mise à disposition de données relatives aux collections en étendant le périmètre (élargissement aux ressources de la bibliothèque et des archives), en offrant des outils de recherche adaptés à ce nouveau périmètre, permettant le rebond entre les différentes ressources (œuvres, ouvrages traitant de ces œuvres, personnes associées, etc.), et en agrégeant les informations relatives aux ressources documentées dans plusieurs bases de données de gestion de l’établissement (ouvrages faisant l’objet d’une notice d’œuvre et d’une notice de catalogue de la bibliothèque, etc.).

Le portail dédié aux collections s’appuiera donc en arrière-plan sur une agrégation et un traitement préalable (alignement, fusion, enrichissement, formatage, etc.) des ressources documentaires issues des différentes bases de gestion de l’établissement. L’interfaçage entre les bases de gestion et les données mises à disposition sur le portail du Centre sera un des enjeux forts du projet. De même, la gestion de ces liages devra faire l’objet d’une attention particulière.

Pour ce projet il s'agit également de présenter des données de façon structurée (liste de résultats, pendant structuré des notices) afin de permettre leur réutilisation. Cela s’accompagne d’une politique d’identification pérenne des ressources. A terme l'établissement souhaite avoir la possibilité de mettre à disposition une partie ou l'ensemble de ses jeux de données de ressources patrimoniales en open data (données ouvertes) afin de favoriser la diffusion, la valorisation, la réutilisation, leur inscription dans d’autres écosystèmes de données culturelles.

### Objectifs du projet

Le portail du Centre devra permettre :

- De s'informer sur le Centre, les missions, le lieu, les équipes, les activités de recherche, les publications ;

- De connaître les informations pratiques d'accès au lieu et aux documents ;

- D'être informé de l'actualité et des événements du Centre ;

- De connaître l'ensemble des fonds et ressources ;

- D'accéder, par un moteur transverse, aux ressources numériques accessibles.

Ce portail s’inscrit dans l’écosystème web existant de l’EPMO-VGE.

### Présentation de l’architecture du portail du Centre

En termes d’architecture, le portail du Centre reposera sur deux piliers :

- Un dispositif d’agrégation et de traitement des données comprenant l’alignement, la fusion, l’enrichissement et le formatage des ressources issues des différentes bases de gestion de l’établissement ainsi que de sources externes. Ces données seront centralisées dans un entrepôt dédié et traitées via une brique ETL. Ce socle permettra d’alimenter le moteur transverse du portail du Centre et d’offrir aux utilisateurs un accès unifié et fiable aux ressources.

- Un portail web destiné à diffuser les données documentaires récoltées et traitées en amont dans l’entrepôt dédié, avec également une solution de gestion des contenus pour les contenus informationnels, les actualités et les événements, contribuant ainsi à la mise en valeur du Centre.

### Jalons clés du projet

Les grands jalons prévisionnels du projet sont :

- Septembre 2026 – Réunion de lancement de la prestation

- Octobre 2027 – Mise en ligne du portail du Centre et début de la maintenance évolutive

- Septembre 2027 – Ouverture physique du Centre

Les délais d’admission et de vérification sont précisés à l’article 6 du CCAP.

### Indicateurs clés

#### Indicateurs de fréquentation du portail du Centre

Les sites éditoriaux de l’EPMO-VGE (musee-orsay.fr et musee-orangerie.fr), à visée grand public, comptabilisent une fréquentation annuelle d’environ 13 millions de visites. Sur le site musee-orsay.fr, la fréquentation des pages collections a totalisé plus de 4 millions de visites en 2024. Cette fréquentation devrait rester élevée et constituer la principale source de trafic, d’autant que les notices d’œuvres et de personnalités resteront disponibles sur les sites éditoriaux, permettant ainsi aux amateurs de préparer ou de prolonger leurs visites, et au public à distance de consulter les textes de médiation parfois associés aux œuvres. Les sites éditoriaux bénéficiant d’un excellent référencement sur les notices d’œuvres, ils devraient rester la porte d’entrée principale sur les collections muséales. Les pages de notices renverront au portail du Centre pour accéder à plus d’informations et à plus de ressources liées.

Le site actuel du catalogue collectif des bibliothèques de musées (cccbm.culture.gouv.fr) a totalisé en 2025 environ 300 000 pour l’ensemble des bibliothèques, parmi lesquelles se trouve celle du musée d’Orsay et celle de l’Orangerie.

Le portail du Centre, ciblant un public plus spécialisé (chercheurs, étudiants, professionnels des musées, amateurs, partenaires institutionnels), devrait ainsi enregistrer une fréquentation plus limitée. A partir des données de visite sur des portails similaires, ces données de fréquentation peuvent être estimées à :

| Scénario | Estimation de fréquentation mensuelle (*) | Hypothèse |
| --- | --- | --- |
| Hypothèse basse | 3 500 – 4 000 visites / mois | Usage concentré sur un public très ciblé |
| Hypothèse moyenne | 6 000 visites / mois | Niveau d’adoption attendu |
| Hypothèse haute | 8 000 – 10 000 visites / mois | Très bonne appropriation par les publics cibles et relais institutionnels |
| Hypothèse au lancement du Centre | 12 000 – 15 000 visites / mois | Pic attendu grâce à l’effet de nouveauté et aux actions de communication |

(*) Données estimatives non contractuelles

#### Volumes des données traitées par le portail du Centre

Les volumétries prévisionnelles des principales données à intégrer au portail du Centre, classées par source et type de données, sont présentées dans le tableau ci-dessous :

| Source de données | Données | Volume |
| --- | --- | --- |
| SI TMS | Entités objets (référentiel des œuvres) | ~165 000 notices |
|  | Notices bibliographiques | ~14000 notices |
|  | Entités personnes | ~105 000 notices |
|  | Entités expositions | ~10 000 notices |
| Carnet de recherche ‘Hypothèse’ (CMS) | Publications | ~100 articles |  |
| SI DAM | Médias (images, vidéos, etc.) | Images d’œuvres : ~190 000 Images d’expositions : ~15 000 |
| SIGB Syracuse | Notices bibliographiques | ~52 000 notices bibliographiques (pour ~ 58 000 notices d’exemplaires) |  |
| Instruments de recherche sur les archives | Fonds d’archives | ~150 instruments de recherche |  |

## Démarche environnementale et sociétale de l’EPMO-VGE

L’EPMO-VGE est engagé dans une démarche de responsabilité sociétale ambitieuse inscrite dans le cœur de ses missions de service public et décrite dans la Stratégie RSO 2025-2030 disponible sur demande. Cette démarche recouvre l’ensemble des missions de l’Établissement, elle a pour objet l’intégration systématique des enjeux sociaux et environnementaux dans toutes les activités.

L’EPMO-VGE porte dans ce cadre une politique de transition écologique transversale reposant sur trois piliers : sobriété énergétique, décarbonation et économie circulaire.

A travers cette démarche, l’EPMO-VGE s’engage à réduire les consommations énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre, l’exploitation des ressources naturelles, la production de déchets et l’émissions de polluants, sur l’ensemble de ses activités.

L’ensemble des prestations réalisées pour le compte de l’Établissement doivent répondre à ces impératifs.

A ce titre, le titulaire mettra en œuvre dans le cadre de l’exécution des prestations du marché, l’ensemble des dispositifs et des actions répondant aux principes de sobriété énergétique du service d’hébergement et de réduction de l’empreinte environnementale des activités numériques qu’il aura présenté dans son offre (éco-conception dans la conception des solutions et les usages des équipements, mise en œuvre de mesures de sobriété énergétique, plus particulièrement concernant l’hébergement, etc.). A ce titre, l’Etablissement peut dans la limite d’une fois tous les deux ans, demander au titulaire d’effectuer un audit, à ses frais, reprenant l’outil d’évaluation mis à disposition par la Mission interministérielle numérique responsable, dans le cadre du Référentiel général d'écoconception de services numériques (RGESN) de 2024 (cf. document annexe au CCTP). Le résultat de l’audit pourra être publié publiquement sous forme d’une déclaration d’éco-conception (cf. document annexe au CCTP). En cas de non-exécution de cet audit, dans un délai de 3 mois après la demande de l’EPMO, la pénalité telle que prévue au CCAP pourra être appliquée.

## Présentation de l’organisation

L’EPMO-VGE compte pour la gestion de ses 2 établissements plus de 600 agents, répartis en 13 directions.

Particulièrement transverse, ce projet implique plusieurs des directions et en premier lieu le pôle Ressources et Recherche de la Direction de la Conservation et des Collections et la Direction du Numérique. Les principales directions impliquées sur le projet sont :

La Direction de la Conservation et des Collections - DCC

La Direction de la conservation et des collections (DCC) regroupe la conservation, la régie des œuvres, le cabinet d’arts graphiques et de photographie et les ateliers (restauration des cadres, montage-encadrement, ébénisterie, atelier photographique) et le pôle ressources et recherches (services de la documentation, de la bibliothèque et des données patrimoniales numériques). Elle est responsable de la présentation, de la conservation-restauration, de l’étude, de l’interprétation, de l’enrichissement et enfin de la diffusion des collections (environ 120 000 œuvres). Elle organise notamment les activités de recherche et de documentation, d’inventaire et de récolement, de gestion des prêts et dépôts, d’acquisitions ou d’accrochages, ou encore de couverture photographique, et collabore avec les autres directions aux nombreux projets de mise en valeur des collections. Cette direction est composée de près de 70 d’agents, dont 15 conservateurs. Elle est particulièrement engagée dans le grand projet de création du Centre de ressources et de recherche Daniel Marchesseau (CRR) à l’hôtel de Mailly-Nesle (ouverture 2027).

Le Pôle Ressources et Recherche, actuellement intégré à la DCC, rassemble les services de la documentation, de la bibliothèque et des données patrimoniales numériques. Toutes les équipes du Pôle rassemblant environ 30 personnes sont destinées à intégrer les bureaux du futur Centre dans l’Hôtel de Mailly Nesle. Le projet du portail du Centre concerne directement les activités du pôle.

La Direction du Numérique - DNum

La DNum contribue à la rencontre réelle des visiteurs avec les œuvres exposées tout en permettant aussi de les découvrir ailleurs et autrement : préparation à la visite ; accès à des versions dématérialisées de l'offre de programmation et de médiation ; prolongation de l’expérience par des contenus innovants et de qualité ; contribuant ainsi au renforcement des liens avec les publics sur les sites internet et les réseaux sociaux. Elle veille à la conformité et à la bonne intégration des solutions logiciels dans sa démarche d’urbanisation et de sécurisation des systèmes d’informations de l’EPMO-VGE.

Elle est composée de 2 services, tous les 2 parties prenantes du projet : le service du développement du numérique et le service des systèmes d’information et de l’infrastructure.

La Direction du musée de l’Orangerie - DOr

Le musée de l’Orangerie abrite quelques-uns des chefs d’œuvres de la peinture du XXe siècle, qu’il s’agisse du grand décor des Nymphéas de Claude Monet, ou de la collection de peintures de Paul Guillaume et Domenica Walter. Outre ses activités de présentation de collections permanentes, le musée de l’Orangerie présente des expositions temporaires ainsi que des manifestations culturelles telles que des performances, conférences, colloques, lectures etc.

La direction est composée de 3 services : Conservation, Accueil, surveillance et sécurité, Information, billetterie et vestiaire. Le projet concerne le service de la Conservation est plus directement la documentation et la bibliothèque du musée

La Direction de la communication – Dicom

La direction de la communication entend porter auprès des médias une voix et une image représentatives de la multiplicité des activités de l’Etablissement : expositions, programmation culturelle, éditions et politique d’éducation artistique et culturelle. Ses équipes gèrent également des événements protocolaires et de relations publiques de prestige.

En charge notamment de l’image et des chartes graphiques de l’établissement, l’atelier graphique, intégré à la Direction de la Communication, sera impliqué sur la partie de conception graphique du projet.

La Direction des Affaires Financières et Juridiques - DAFJ

La direction administrative et financière établit le budget de l’Établissement, pilote son exécution, conduit la politique d’achat public et assure une expertise juridique pour toutes les activités.

La DAFJ accompagne l’équipe du projet pour en permettre sa réalisation.

# Définitions

Le glossaire ci-dessous définit les termes utilisés dans le présent document et ses annexes.

| TERME | DEFINITION |
| --- | --- |
| API | Application programming interface : interface logicielle qui permet de « connecter » un logiciel ou un service à un autre logiciel ou service afin d'échanger des données et des fonctionnalités. |
| Carnet de recherche (hypotheses.org) | Site de communication scientifique en ligne de l’EPMO-VGE sur la plateforme hypotheses.org, dans lequel sont diffusées articles scientifiques, actualités et contenus éditoriaux : https://museeorsay.hypotheses.org/. |
| CDN | Content Delivery Network : système en réseau de livraison de contenus optimisée (le projet s’appuie sur le CDN du DAM pour la livraison des fichiers images) |
| CollectionConnection | Outil de TMS permettant l’export automatisé des données sous format XML, en vue de leur intégration dans d’autres systèmes. |
| CollectiveAccess | Outil de gestion de bases documentaires spécialisées utilisé pour certaines bases documentaires de l’EPMO-VGE : Salons, Sculptures polychromes, À nos grands hommes. |
| CMS | Content Management System, système de gestion des contenus. |
| CRM | Customer Relationship Management. Système permettant de gérer les interactions d’une entreprise avec ses clients/utilisateurs existants et potentiels. |
| Centre | Centre de ressources et de recherche Daniel Marchesseau |
| DAM | Digital Asset Management : solution de gestion, de stockage et de diffusion des médias numériques (images, vidéos, sons) via API et CDN. Le DAM utilisé par l’EPMO-VGE est ePhoto. |
| XML EAD | Format XML standard pour la description des instruments de recherche archivistique. |
| EPMO-VGE | Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing. |
| ETL | Extract – Transform – Load : chaine d’extraction, de transformation et de chargement des données. |
| FTP | File Transfer Protocol : protocole de transfert de fichiers utilisé pour le transfert de fichiers d'un hôte à un autre. |
| IIIF | International Image Interoperability Framework : standard pour l’affichage et l’interopérabilité des images. |
| Instrument de recherche archivistique | Outil décrivant un ensemble de documents d'archives en les identifiant et expliquant leur contexte. |
| ISNI | International Standard Name Identifier : code international normalisé des noms permettant d'identifier au niveau international les identités publiques des personnes impliqués dans la création ou la gestion d’une œuvre. |
| OAI-PMH | Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting – Protocole standardisé permettant d'échanger des métadonnées sur internet de façon automatisée. |
| Open data | Données numériques accessibles librement, réutilisables et diffusables sans restriction non commerciale, dans une logique d’ouverture et de valorisation des ressources patrimoniales. |
| PCA | Plan de Continuité d’Activité. |
| PSNUM | Politique de sécurité du ministère de la culture. |
| PSSIE | Politique de sécurité des systèmes d’information de l’ État. |
| RGAA | Règlement Général d’Amélioration de l’Accessibilité. |
| RGESN | Référentiel général d'écoconception de services numériques. Son périmètre s’étend à l’ensemble des services numériques, il a pour objectif d’aider à la conception de services numériques durables et d’accroître le niveau de transparence sur leur empreinte environnementale. |
| RGPD | Règlement Général sur la Protection des Données. |
| RGI | Référentiel général d'interopérabilité. |
| RSO | Responsabilité Sociétale des Organisations. |
| SIA | Système d’Information Archivistique |
| SIGB Syracuse | Système Intégré de Gestion de Bibliothèque, utilisé pour la gestion des fonds bibliographiques opéré par le C2RMF, développé et maintenu par la société Archimed. |
| Sites éditoriaux | Sites web institutionnels des musées d’Orsay, www.musee-orsay.fr, et de l’Orangerie, www.musee-orangerie.fr, distincts du portail du Centre, destinés aux visiteurs des musées et au grand public |
| SLA | Service Level Agreement : accords formels définissant le niveau de service attendu |
| Solution tierce | Toute solution autre que celle faisant l’objet du présent marché. |
| TMS | The Museum System : système de gestion des collections de l’EPMO-VGE de l’éditeur CIT |
| Zotero | Outil de gestion bibliographique permettant d’importer et de gérer des références. |

# Objet du marché

Le présent marché a pour objet :

- La réalisation d'un entrepôt des données et d'un ETL visant à moissonner, transformer et aligner les données issues de différentes sources ;

- Le design graphique et la conception UX / UI du portail du Centre ;

- Le développement fonctionnel et technique du portail du Centre en front-end et back-end ;

- La maintenance corrective et évolutive, le support et l'hébergement du portail du Centre et de l'entrepôt des données.

Schéma d’architecture cible en version initiale

Les autres sites de l'écosystème EPMO-VGE ne sont pas concernés par ce marché, notamment les sites éditoriaux des musées d'Orsay et de l'Orangerie

# Description des publics et des enjeux fonctionnels

## Publics et besoins

Le portail du Centre s’adresse à une diversité de publics dont cinq groupes d’usagers ressortent particulièrement : les professionnels (enseignants-chercheurs, doctorants, conservateurs ou restaurateurs de musée, professionnels des musées, professionnels du marché de l’art, etc.), les étudiants, les partenaires du Centre, le grand public, ainsi que les agents de l'EPMO-VGE.

Ces profils, aux usages et attentes spécifiques, devront être pris en compte dans la conception du portail cible :

- Les professionnels accordent une importance particulière aux fonctionnalités de recherche afin de pouvoir identifier et exploiter efficacement les ressources du Centre. Ils souhaitent disposer d’une recherche transverse sur l’ensemble des fonds, offrant des résultats précis, facilement filtrables et dont la liste est téléchargeable. Par ailleurs, ils attendent des informations pratiques leur permettant d’organiser leur venue, ainsi que l’accès simplifié à des services pratiques tels que la réservation de places ou de documents de travail. Ils sont également sensibles aux rubriques dédiées aux actualités et aux événements, qui leur permettent de s’informer et de participer à la vie du Centre.

- Les étudiants se tournent eux aussi principalement vers les services de recherche et les notices afin d’exploiter les ressources du Centre, notamment dans le cadre de la rédaction d’un mémoire ou d’un travail académique. Ils attendent des fonctionnalités simples et intuitives. Ils recherchent également des informations claires sur les conditions d’accès et le fonctionnement du Centre et souhaitent pouvoir consulter facilement des rubriques dédiées, notamment sur les stages et les bourses d’études.

- Les partenaires (musées partenaires, organismes culturels ou publics, mécènes, etc.) attendent, au-delà des rubriques institutionnelles consacrées au Centre, des espaces dédiés à la vie des partenariats : présentation des projets en cours, actualités, collaborations de recherche ou encore modalités de mécénat. Ils apprécient également les contenus liés aux actualités et aux événements, qui leur permettent de suivre la vie du Centre. Les partenaires en vue de collaboration sont aussi intéressés par les possibilités et garanties de référencement de ressources ainsi que par la possibilité de récupérer facilement des données structurées pour les ressources numériques exposées sur le portail du Centre.

- Le grand public (visiteurs de musée, amateurs d’art, etc.) ne constitue pas le public prioritaire du portail du Centre. Pour s’informer ou prolonger leur visite, ces publics privilégient les sites éditoriaux. Toutefois, le portail du Centre pourrait leur offrir un accès à des notices plus détaillées pour approfondir leur exploration, ainsi qu’à des contenus liés aux actualités et aux événements du Centre. Les liages et recommandations constitueraient également de nouvelles voies d’exploration des collections et ressources. Une attention particulière devra être portée à la fluidité des redirections entre le portail du Centre et les sites éditoriaux.

- Les agents de l’EPMO-VGE (notamment documentalistes, conservateurs, etc.) ne sont pas la cible principale du portail. Toutefois, ils pourront s’y appuyer dans leur travail quotidien pour consulter les ressources du Centre, le portail dédié à la consultation et non à la contribution offrant une facilité d’accès et une ergonomie optimisée.

## Périmètre fonctionnel

### Enjeux fonctionnels du portail

Le portail du Centre devra répondre aux enjeux fonctionnels suivants :

- Faire découvrir le Centre et informer sur les missions, le lieu, les activités de recherche, les publications.

- Présenter l’ensemble des fonds et ressources via des pages éditorialisées dédiées.

- Indiquer les informations pratiques d'accès au lieu et aux documents, dans une logique d’accompagnement aux lecteurs sur place.

- Informer sur les actualités et les événements du Centre à venir et passés

- Offrir un accès unifié aux ressources grâce à un moteur de recherche transverse permettant de consulter les contenus numériques disponibles et les métadonnées associées : notices (œuvres, artistes et personnalités, expositions, ouvrages, périodiques, archives), Carnet de recherche et contenus propres au site.

- Favoriser la transversalité dans l’exploration des ressources agrégées en s’appuyant sur la création de liens entre ressources, notamment de natures différentes, et la mise en place de recommandations pertinentes.

- Proposer des parcours thématiques éditoriaux dans les ressources.

- Assurer une navigation claire et fluide grâce à des libellés explicites et à des filtres adaptés, permettant notamment de distinguer les ressources consultables sur place de celles accessibles en ligne, tout en limitant le bruit informationnel et en guidant les utilisateurs dans l’exploitation des contenus.

- Favoriser la diffusion, la valorisation et la réutilisation des ressources du Centre au sein d’un écosystème élargi de données culturelles grâce à la mise à disposition de données structurées (liste de résultats et pendant JSON ne notices) et à une politique d’identifiants pérennes. Favoriser également l’interopérabilité des ressources avec des outils tiers d’agrégation (Zotero etc.).

- Permettre une conception évolutive du portail du Centre pour anticiper ses évolutions, en particulier l’intégration de nouvelles ressources au moteur de recherche.

- S’inscrire dans la galaxie web EPMO-VGE tout en assurant une cohérence graphique avec l’ensemble muséal et avec l’identité propre du Centre.

### Cartographie fonctionnelle du portail

Le périmètre éditorial et fonctionnel du portail du Centre, en correspondance avec les objectifs du projet, comprend les blocs suivants :

- Le Centre

  - Les missions ; L'hôtel de Mailly-Nesle ; La Documentation ; La Bibliothèque ; Les équipes ; les réseaux dont le centre est membre

- Venir au Centre

  - Informations pratiques (accès, horaires, conditions d’accès) ; L'espace Lecture ; Guide du lecteur et plan des espaces ; Réservation de place et/ou de document

- Actualités et Agenda

  - Actualités ; Agenda ; Événements passés ; Lettre d'information ↗

- Présentations des ressources (numérisées ou non) Collections muséales ; Fonds documentaires et archives ; Collections de la Bibliothèque ; Répertoire des artistes et des personnalités ; Domaines ; Les expositions de l’EPMO-VGE ; Bases documentaires ↗ ; Borne Chercheurs [dispositif in situ déjà existant, hors périmètre] ; Parcours éditorialisés

- Notices numériques de ressources

  - Dans le périmètre initial, des notices spécifiques pour : œuvres, artistes, expositions, notices bibliographiques, instruments de recherche archivistiques ; Indexation transverse et liage ; Visualisation en HD des images et téléchargement ; Données structurées ; Export facilité vers des outils tiers pour constituer des bibliographies ou listes de référence (Zotero…)

- Moteur de recherche

  - Référencement des notices numériques de ressources, des contenus propres du portail recherche, des billets du Carnet de recherche ; Recherche simple / avancée ; Pages de résultats avec filtres ; Téléchargement de résultats

- Activités de recherche

  - Axes / Programmes de recherche (dont Recherche de provenance)

- Soutien à la recherche

- FARMO ; Bourses et prix ; Dispositifs de chercheurs invités et accueillis ; Collaborations et partenariats

- Publications

  - Carnet de recherche ↗ ; La Revue 48-14 ; La revue actuelle ↗ ; Anciens numéros (1995 et 2011) ↗ ; Éditions scientifiques ; Ouvrages scientifiques en ligne ↗ ; Les publications numériques enrichies ; Les bibliographies (via un import Zotero dans l’idéal)

- Services transverses

[NB : Les éléments suivis d’une flèche ↗ correspondent à des ressources externes hors du périmètre du portail du Centre et de la prestation]

La partie présentation des ressources comprendra un nombre important de pages dont la composition et l’agencement seront précisés en phase de conception du projet.

Il est à noter qu’il ne s’agit pas de l’arborescence du site : celle-ci sera définie en phase de cadrage de la prestation (cf. § 8.2).

### Version initiale du portail du Centre attendue à l’issue de la mise en oeuvre

Les fonctionnalités du portail du Centre peuvent être regroupées en six types de services distincts : les services informationnels, les actualités et l’Agenda, les services de recherche transverse et notices, les parcours éditorialisés, les services pratiques et les services transverses.

#### Services informationnels

Le portail du Centre devra proposer :

- Une présentation du Centre, incluant les informations générales du Centre (ses missions, ses équipes, le lieu et son histoire), les informations pratiques (accès, horaires, plans des espaces, modalités d’inscription), et les espaces du Centre (bibliothèque, documentation, espaces de lecture) ;

- Une présentation des ressources (numérisées ou non) ;

- Une présentation des publications avec des renvois sur les ressources tierces ;

- Un accès aux actualités du Centre, un formulaire d’inscription à la lettre d’information [dont l’édition et le routage est hors périmètre du présent marché] ;

- Un guide du lecteur, pour permettre aux usagers de comprendre le fonctionnement du Centre, d’avoir le plan des espaces, de connaître les services proposés et de manipuler les différents outils de recherche ;

- Une présentation des activités de recherche menées au sein du Centre, détaillant les axes et programmes de recherche, notamment sur la recherche de provenance ;

- Une présentation des programmes académiques et du soutien à la recherche (appels, modalités des bourses, prix et programmes de chercheurs invités ou accueillis ; offres de stage)

- Une rubrique dédiée aux partenaires pour leur permettre d’identifier les coopérations en cours, les projets passés et à venir, les mécènes et les modalités de donations.

#### Actualités et Agenda

Le portail du Centre devra présenter les actualités liées aux activités du Centre ainsi qu’un agenda du Centre.

Les actualités sont constituées d’éléments spécifiques contribués dans le portail et de remontée de certains billets du Carnet de recherche.
L’agenda présente la programmation événementielle avec les éventuelles ressources associées (exemple : le programme téléchargeable d’une journée d’études) et permet la consultation des évènements passés. Dans la version initiale, la réservation d’évènements se traduira par un renvoi vers un autre service (ex. site de la billetterie). Dans le cadre d'une évolution future du portail, une amélioration de cette fonctionnalité pourra être proposée via l'intégration de services tiers. Une indexation des actualités et de l’agenda devra permettre les regroupements et faciliter la navigation.

#### Services de recherche transverse et notices

Le portail du Centre devra intégrer un moteur de recherche transverse sur l’ensemble des ressources du Centre. En version initiale, il permettra un accès :

- Aux notices d’œuvres, d’artistes et personnalités, d’expositions

- Au catalogue de la bibliothèque (notices bibliographiques et données d’exemplaire, titres de périodiques avec fascicules et articles, images des couvertures des ouvrages et périodiques lorsqu’elles sont disponibles sur Syracuse) ;

- Aux instruments de recherche et notices des archives ;

- Aux publications issues du Carnet de recherche [consultable sur un site tiers dédié hors périmètre] ;

- Aux contenus du site.

Les notices accessibles par la recherche devront également offrir :

- Un accès à la visualisation d’images (en haute définition lorsqu’elles sont disponibles) au sein des différentes ressources consultées et un module de lecture des PDF ;

- La mise à disposition de données structurées récupérables par les utilisateurs et utilisatrices : export des résultats en CSV compatibles Excel, version JSON pour les notices et manifestes IIIF pour les images liées aux notices [manifestes produits par le DAM, hors périmètre]. En complément les données des notices devront permettre via des microformats (schema.org, COins, Open Graph) d’optimiser le référencement par les moteurs de recherche, le référencement par les outils de gestion bibliographique de type Zotero et le partage sur les réseaux sociaux ;

- Des recommandations vers d’autres ressources.

#### Parcours éditorialisés

Les parcours éditorialisés, sont des contenus qui mêlent contribution éditoriale riche et intégration de ressources et de lots de ressources du portail.

#### Services pratiques et transverses

Dans sa version initiale, le portail du Centre devra proposer à minima des formulaires envoyant des courriels pour permettre la réservation de documents à consulter sur place et la réservation de places de travail au sein des espaces du centre. Si un service dédié à la réservation de places est déployé avant la mise en service du portail, le formulaire sera remplacé par un lien de redirection vers ce service.

Un formulaire de prise de contact avec des motifs prédéfinis sera également mis en place pour recenser les demandes des usagers.

#### Autres exigences transverses

La gestion du multilinguisme devra être intégrée, tant pour les contenus éditorialisés que pour les données sources de l’ETL, par exemple : les titres des œuvres en anglais devront pouvoir être affichées en anglais sur la version anglaise du site. A ce jour, les données sont uniquement en français. Les libellés et messages de l’interface, dans toutes les langues devront être administrables dans toutes les langues depuis l’outil de gestion de contenus.

Il est à noter que l’anglais sera ensuite progressivement intégré, dans l’interface globale puis par la traduction progressive des contenus, en fonction des priorités éditoriales et des ressources disponibles.

Cependant il n’est pas prévu d’intégrer des langues complexes (extra européennes, autres alphabets, etc.).

Un bandeau d’alerte sera intégré au portail du Centre pour permettre la diffusion rapide d’informations urgentes ou exceptionnelles.

Afin d’assurer une navigation fluide au sein de la galaxie web de l’EPMO-VGE, des liens de redirection vers les sites éditoriaux seront mis en avant.

## Roadmap et évolutions envisagées

Les évolutions pressenties et présentées ci-dessous ne s’inscrivent pas dans le cadre du forfait mais pourront être commandées au BPU à court, moyen ou long terme en fonction de l’évolution du contexte de l’EPMO-VGE.

### Evolutions à court et moyen terme

Après la mise en service de sa version initiale, le portail du Centre évoluera dans une logique d’amélioration continue à travers le développement de nouvelles fonctionnalités et l’amélioration des services existants. De nouvelles ressources documentaires et archivistiques seront progressivement intégrées.

Parmi les nouvelles ressources envisagées, il y a en premier lieu les ressources archivistiques fournies par un SIA. L’utilisation du format XML-EAD devrait favoriser cette future intégration.   La publication en ligne des archives permettra un affichage spécifique, sous forme d’arborescence dynamique, permettant de visualiser le cadre général de classement et les instruments de recherche. 
Ainsi, l’outil devra permettre un affichage structuré des fonds d’archives (cadre général de classement) dans une page dédiée et permettre la navigation hiérarchique dans la structure des fonds (instrument de recherche), tout en visualisant les descriptions archivistiques et les documents eux-mêmes.

Pour les archives numérisées publiables, il s’agira de les exposer avec les ressources du portail.

En 2026-2027, les publications scientifiques numériques seront fortement développées (nouvelle revue, ancienne revue numérisée, actes de colloques, publications numériques enrichies, autres publications). Il est prévu pour la version initiale des renvois et il s’agira ensuite de référencer les contenus pour les intégrer au moteur et de renvoyer vers ces ressources, comme pour le Carnet de recherche en version initiale. Pour la suite, dès lors que le volume des publications sera conséquent, les pages sur les publications devront être dynamisées pour permettre la constitution d’un catalogue (unités documentaires, pages dédiées, indexation, listes filtrables, etc.).

En 2027, il est envisagé une refonte des bases documentaires Collective Access (Salons, Sculptures polychromes, et À nos grands hommes) dont un des objectifs sera d’en référencer les ressources sur le portail du Centre. A ces bases initiales, la nouvelle solution devra permettre l’intégration d’autres bases documentaires actuellement accessibles seulement en interne.

Pour la bibliothèque, la mise à disposition d’un plan interactif des espaces de la bibliothèque pour connaître et afficher la localisation précise des ouvrages faciliterait l’orientation des lecteurs. Par ailleurs, des numérisations d’ouvrages amèneront de nouvelles ressources qu’il s’agira d’exposer sur le portail du Centre dans ce qui constituera une bibliothèque numérique. Des numérisations d’ouvrages amèneront de nouvelles ressources qu’il s’agira d’exposer sur le portail du Centre dans ce qui constituera une bibliothèque numérique.

D’autres ressources de la Documentation issues de la documentation générale (techniques, thématiques, histoire du musée et autres) ont également vocation à être référencées dans le portail du Centre. Cela sera envisagé avec la mise en place d’un outil informatisé de gestion de ces ressources.

Il est également attendu une évolution continue des notices suivant les enrichissements et nouvelles données mises à disposition. Il s‘agirait par exemple de pouvoir associer des fichiers PDF aux notices d’œuvre, qui correspond à une fonctionnalité de l’outil métier ne bénéficiant pas actuellement de dispositif d’export, ou de fichiers PDF associés à une notice bibliographique.

A terme le portail devra permettre de recenser et diffuser de nouvelles ressources documentaires de type audio et vidéo (exemple : captation audio d’une conférence) actuellement conservées dans le DAM.

Concernant les services pratiques et transverses, il est envisagé une amélioration progressive de ces derniers.   Il est aussi envisagé l’interfaçage à des solutions tierces apportant une réponse plus pertinente à certains besoins des lecteurs. Cela pourrait se traduire par l’intégration :

- De modules dédiés à la réservation de documents et de places de travail pour faciliter le parcours des usagers sur site ;

- De solutions plus expertes dans la gestion des messages de contacts par exemple via le raccordement du CRM de l’EPMO-VGE au portail du Centre.

### Pistes d’évolutions à plus long terme

Plusieurs pistes d’évolution à plus long terme ont été identifiées afin de renforcer la personnalisation de l’expérience de recherche, d’améliorer la fluidité de l’ergonomie et de favoriser une ouverture accrue des données, dans une logique d’interopérabilité et d’écosystème open data (données ouvertes).

Il est ainsi attendu du portail du Centre, à terme :

- L’amélioration des dispositifs de mise à disposition de jeux de données en open data téléchargeables et/ou interrogeables par API publique et interopérabilité accrue avec des systèmes d’information externes en utilisant des modèles d’exposition des données s’appuyant sur des standards (par exemple Linked Art pour les notices d’œuvre) et des référentiels d’autorité partagés (exemple le Art & Architecture Thesaurus du Getty Research Institute).

Le portail du Centre pourrait par ailleurs inclure dans ses évolutions futures :

- Une version « intramuros » du portail du Centre permettant un accès sécurisé et contrôlé à certaines ressources ne pouvant être rendues accessibles hors du Centre ;

- La mise à disposition de comptes authentifiés pour permettre notamment aux utilisateurs de gérer des paniers de recherche ;

- Un moteur de recherche comprenant un module conversationnel alimenté par l’intelligence artificielle de type RAG (retrieval-augmented generation / génération à enrichissement contextuel).

# Exigences techniques et contraintes de sécurité

## Intégration des solutions dans leur environnement

### Respect du cadre d’exigences techniques de l’EPMO-VGE

Le cadre d’exigences techniques de l’EPMO-VGE est formalisé à travers les listes d’exigences techniques et de sécurité énoncées et priorisées disponibles dans les annexe n°1 et 2. Certaines spécifications sont rappelées dans les articles suivants.

### Conformités légales

Les solutions fournies doivent être conformes aux réglementions et obligations auxquelles l’EPMO-VGE est soumis, notamment, et sans que cela soit exhaustif, :

- La RGPD (cf.  6. Protection des données personnelles) ;

- Le RGAA (cf.  7. Utilisabilité et accessibilité numérique) ;

- Le RGS (référentiel général de sécurité) ;

- La PSNUM du ministère de tutelle, la PSSIE et cloud au centre ;

- La loi REEN du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France ;

- La loi Climat et Résilience ;

- La loi Informatique et libertés ;

- La sécurité des ressources humaines ;

- La gestion des actifs ;

- Les contrôles d’accès ;

- Le chiffrement ;

- La sécurité physique et environnementale ;

- La sécurité liée à l’exploitation ;

- La sécurité des communications ;

- La relation avec les fournisseurs ;

- La gestion des incidents liés à la sécurité de l’information ;

- La sécurité de l’information dans la gestion de la continuité de l’activité ;

- Le maintien de la conformité.

## Contraintes liées à l’hébergement et l’infrastructure technique

En termes d’hébergement et d’infrastructure, l’offre doit respecter les exigences de l’annexe 1 Exigences techniques et celles de l’annexe 2 Exigences de sécurité.

Livrables attendus – au plus tard un mois après la mise en ordre de marche

- La description complète de l’architecture technique du portail du Centre ;

- La description de l’infrastructure requise par le portail du Centre précisant les mécanismes techniques ou procéduraux garantissant la continuité de service au niveau attendu ;

- La liste des lieux de stockage de données (site d’hébergement principal, site de secours, backup etc.) ;

- Moyens et outils mis en œuvre pour mesurer et confirmer la disponibilité.

## Exigences en matière d’interfaces

Le titulaire devra prendre en charge, au forfait, l’ensemble des interfaçages avec les systèmes d’information listés ci-dessous, conformément aux modalités décrites à l’article 8.1.2 Interfaces avec les SI sources. En synthèse, les interfaces à mettre en place concernent :

- Les bases de données à connecter avec l’entrepôt des données :

  - SI TMS ;

  - SI DAM (pour les métadonnées des médias) ;

  - SIGB Syracuse ;

  - Instruments de recherche (archives) ;

  - Carnet de recherche Hypothèses.

- La liaison entre le SI DAM et le portail du Centre pour récupérer les ressources médias à servir par le CDN.

Pour chacun de ces interfaçages, le titulaire devra :

- Assurer le fonctionnement opérationnel entre ses composants techniques et les SI tiers concernés ;

- Développer la partie de l’interfaçage relevant de sa responsabilité, afin de garantir l’interopérabilité avec les SI listés ci-dessus ;

- Fournir la documentation technique permettant à tout autre SI de s’interfacer avec les composants du portail du Centre.

L’architecture technique devra permettre une interopérabilité complète et une mise en œuvre facilitée des échanges de données avec les SI tiers, via la définition et la mise en place de schémas d’échanges adaptés aux protocoles propres à chaque système, notamment :

- Export des données TMS via Connection Collection au format XML ;

- Export des données de Syracuse via un entrepôt OAI-PMH ;

- Export des données des archives en XML EAD ;

- Échanges de données avec le DAM via API ;

- Échanges avec Hypothèses via flux RSS.

Le titulaire fournira la liste des différents schémas d’échange et leurs modalités techniques.

Les spécifications techniques des interfaces doivent être documentées afin de permettre une compatibilité et un interfaçage optimaux avec l’ensemble des composants existants. Cette documentation doit être communiquée maximum 2 mois avant la mise en production des interfaces.

Le titulaire doit décrire comment ces schémas d’échange sont sécurisés, et préciser s’ils répondent aux recommandations du RGI (règlement général d’interopérabilité), notamment concernant la sécurité des échanges et les protocoles.

A minima un schéma de description des échanges de données doit être modélisé. Le bon fonctionnement des échanges de données (imports/exports, APIs, etc.) doit être supervisé par le titulaire à l’aide d’outils appropriés. Le titulaire met à disposition un outil de supervision et d’alerte.

Les interfaces doivent être activables et désactivables par les utilisateurs habilités.

D’autres interfaces pourront être déployées lors des phases ultérieures du projet et devront faire l’objet du même niveau de prise en charge. Elles sont détaillées à l’article 11.1.1 Evolutions de l’entrepôt de données et de la brique ETL.

Dans ses préconisations de mise en œuvre, le titulaire devra tenir compte des contraintes externes pour minimiser l’impact environnemental des calculs et transferts de données asynchrones : informations sur des méthodes pour décaler les calculs et transferts de données asynchrones en fonction de la disponibilité de l’énergie électrique (éviter les pics quotidiens de consommation électrique qui impliquent une électricité plus carbonée), charge des infrastructures internet.

Livrables attendus

- Spécifications fonctionnelles détaillées des interfaces ;

- Schéma de description des échanges de données ;

- Formats de fichiers attendus en entrée des solutions et règles d’intégration pour les interfaces entrantes ;

- Formats de fichiers attendus en sortie des solutions et règles d’extractions pour les interfaces sortantes ;

- Programmes sources des spécifiques des interfaces ;

- Modalités de traitement des rejets ;

- Dossier d’exploitation des interfaces (incluant procédures et outils de contrôle).

## Collaboration avec les prestataires d’autres systèmes tiers

Le titulaire doit se mettre en rapport avec les éditeurs présentant des interfaces avec le périmètre du présent CCTP afin de bénéficier des accès nécessaires et d’assurer leur interopérabilité (à date de notification du présent marché).

L’EPMO-VGE assure l’initiative et le suivi de ces contacts.

Les opérateurs concernés sont notamment :

- CIT : titulaire du marché de TMS ;

- Archimed : éditeur de Syracuse ;

- Einden : en charge du DAM.

À terme, les titulaires et acteurs impliqués dans les évolutions du portail du Centre pourront également être sollicités pour mettre en œuvre les interfaces nécessaires (ex. : SI Archives).

## Exploitation et sécurité

En termes d’exploitation et de sécurité, l’offre doit respecter les exigences de l’annexe 1 Exigences technique et celles de l’annexe 2 Exigences de sécurité.

### Sécurité du système

L’ensemble du système est sécurisé (données comprises). Les exigences en termes de sécurité des solutions se rapportent à :

- L’authentification des utilisateurs ;

- La gestion des habilitations ;

- L’anonymisation des données ;

- La sauvegarde des données ;

- L’archivage des données ;

- La gestion de la confidentialité ;

- La gestion des incidents ;

- Le paramétrage ;

- Les audits et la gestion des traces ;

- La détection des tentatives d’intrusion et d’aspiration des données ;

- Protection contre les codes malveillants (antivirus).

Elles sont détaillées dans l’annexe n°1 Grille des exigences techniques du présent CCTP.

Le titulaire est tenu de respecter la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant des dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, plus particulièrement les articles 10 à 15 décrivant les dispositions relatives à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des fournisseurs de service numérique.

L’identification et la classification des risques de sécurité numérique permettent de déterminer et de prioriser les axes d’amélioration pour mieux protéger le patrimoine informationnel et matériel et de garantir la continuité d’activité.

Le titulaire doit disposer d’une cartographie des risques couvrant l’ensemble du périmètre des services, en utilisant une méthode documentée et garantissant la reproductibilité et comparabilité de la démarche.

Le titulaire fournit dans un délai de 1 mois, à la demande, dans un document spécifique, les risques résiduels liés à l’existence de lois extra-européennes ayant pour objectif la collecte de données ou métadonnées de l’EPMO-VGE sans un consentement préalable. Le titulaire détaille les moyens mis en œuvre pour couvrir les risques de perte et de corruption de données afin notamment de respecter les engagements de maintien de services exigés par l’EPMO-VGE : certification Iso et RGPD notamment, outils pour pallier la perte accidentelle de données, chiffrement pour le site distant, sauvegardes, durée de conservation des sauvegardes, systèmes de logs, etc.

La direction du titulaire doit accepter formellement les risques résiduels identifiés dans l’appréciation des risques et l’homologation doit être documentée.

Le titulaire doit réviser annuellement l’appréciation des risques et à chaque changement majeur pouvant avoir un impact sur le service.

Le titulaire peut être force de proposition et proposer une architecture technique permettant d’optimiser la sécurité du système.

### Authentification des utilisateurs EPMO-VGE

Les mécanismes techniques et procéduraux permettant de gérer l’authentification des utilisateurs EPMO-VGE doivent notamment répondre aux exigences suivantes :

- Connexion au back-office avec nom d'utilisateur et mot de passe propres aux outils ;

- Application de la politique de gestion des mots de passe de l’EPMO-VGE : renouvellement obligatoire tous les 90 jours, 13 caractères minimum dont une majuscule, un chiffre et un caractère spécial ;

- Déconnexion automatique de l'utilisateur après une période d'inactivité ;

- Affichage masqué des mots de passe ;

- Authentification multi-facteurs (MFA) : minimum deux facteurs de vérification ;

- Stockage sécurisé des mots de passe (avec protocole à l’'état de l’art).

Le titulaire devra veiller à ce que l’accès aux URL de l’ETL et du back-office du CMS du portail du Centre ne soient pas accessibles publiquement mais seulement depuis le réseau interne EPMO-VGE ou de celui de ses collaborateurs.

### Plan d’assurance sécurité (PAS)

Le titulaire doit être en mesure de présenter un plan d’assurance sécurité (PAS). Ce dernier devra tenir compte des exigences suivantes de l’EPMO-VGE :

- Détection des tentatives d'intrusion et des incidents de sécurité ;

- Communication dans les plus brefs délais de toute faille de sécurité entraînant des conséquences directes ou indirectes ;

- Communication à l’EPMO-VGE de toute plainte adressée par un individu concerné par le traitement de ses données.

### Respect des règles de l’ANSSI

Dans ce cadre, le titulaire se conforme à la règlementation en vigueur et aux bonnes pratiques énoncées par l’ANSSI. Les modalités de gestion des fraudes et de lutte contre la cybercriminalité sont documentées.

### Maintien en conditions opérationnelles (MCO) et de sécurité (MCS)

Le titulaire des solutions fournit en phase projet un plan d’assurance qualité et son plan de sécurité contenant les meilleures pratiques et mesures mises en œuvre afin de garantir le maintien en condition opérationnelle et le maintien en conditions de sécurité ainsi que les performances de l’ensemble des systèmes, matériels, logiciels, données, interfaces, personnels et processus sous sa responsabilité contractuelle constituant l’écosystème des solutions.

### Environnements mis à disposition

Le titulaire met à disposition 4 environnements :

- Pour la brique ETL/entrepôt de données :

  - Un environnement de production

    - Qui devra être branché sur les environnements de production des sources de données en entrée (voir article 8.1.2).

  - Un environnement de pré-production

    - Qui devra être branché sur les environnements de pré-production des sources de données en entrée, s’ils existent. Cela devra notamment être le cas pour les données issues de TMS (voir article 8.1.2)

- Pour le portail du Centre :

  - Un environnement de production ;

  - Un environnement de pré-production.

L’environnement de production de la brique ETL/entrepôt de données devra être branché sur l’environnement de production du portail. De la même façon l’environnement de pré-production de la brique ETL/entrepôt de données devra être branché sur l’environnement de pré-production du portail

Les environnements de pré-production devront faire l’objet d’un accès restreint (par exemple grâce à un filtrage IP).

Le titulaire veille à ce que les maintenances et les montées de version des solutions ne génèrent pas de régression en termes de fonctionnalités et de performances.

Le déploiement de nouvelles versions en production doit pouvoir s’effectuer sans arrêt de service.

Le titulaire précise si le système implémente des mécanismes d’historisation des modifications et permet un retour à n’importe quel état du code, ainsi qu’une traçabilité des modifications effectuées sur le code.

### Sauvegarde des données

Un plan de sauvegarde des données décrivant les processus de leur restauration en cas d’incident, de panne, de dysfonctionnement d’un élément du système ou de rupture d’alimentation électrique doit être proposé par le titulaire. Ce plan concerne les données métier mais aussi tout ou partie des éléments d’infrastructure afin de retrouver une capacité technique de production.

Les configurations doivent être sauvegardées avant et après toutes modifications, y compris lorsque celles-ci ont été apportées « à chaud ».

Le plan de sauvegarde proposé par le titulaire doit comporter :

- Des fonctionnalités de sauvegarde hors ligne ;

- Des tests de restauration tous les 6 mois.

### Conservation et archivage des données

Les conditions et durées de rétention des archives et des sauvegardes devront répondre aux dispositions édictées par la CNIL.

Le titulaire doit assurer la restitution des données dans un format structuré et couramment utilisé en fin de prestation ou en cas de rupture anticipé du contrat (cf. 10.4.3 Réversibilité).

Le titulaire ne doit pas conserver les données à la fin de la prestation.

### Mise à disposition d’un export des bases de données

Le titulaire devra permettre à l’EPMO-VGE la récupération d’un export global des bases des données de l’ETL et du portail web ou sa mise à disposition à la demande de l'EPMO-VGE.

## Niveaux de disponibilité, de performance et de robustesse des solutions

### Plan de Continuité d’Activité et Plan de Reprise d’Activité

Le titulaire s’engage à mettre en œuvre un Plan de Continuité d’Activité (PCA) et un Plan de Reprise d’Activité (PRA) garantissant la disponibilité et la reprise des services critiques liés aux composants du portail du Centre (CMS, entrepôt de données, ETL) en cas d’incident majeur ou de sinistre.

Le PRA et le PCA doivent couvrir :

- Les composants applicatifs : CMS, ETL, entrepôt de données ;

- Les bases de données et leurs mécanismes de réplication ;

- Les environnements d’exécution ;

- Les interconnexions avec les SI interfacés.

|  | Objectifs | Modalités de livraison et critères d’acceptation |
| --- | --- | --- |
| PCA | - Garantir un niveau de disponibilité conforme aux exigences ; - S’appuyer sur une architecture résiliente limitant les interruptions de service ; - Définir les mécanismes de surveillance, d’alerte et de gestion des incidents critiques ; - Définir les modalités de continuité de la consultation du portail du Centre et de l’accès aux données ; - Faire l’objet d’une revue annuelle et d’une mise à jour à chaque évolution majeure de la solution. | La documentation du PCA devra être fournie avant la mise en production, validée par l’EPMO-VGE et applicable pendant toute la durée du marché. |
| PRA | - Définir les scénarios de sinistre et les procédures associées de restauration des services et des données ; - Fixer des Objectifs de Temps de Reprise (RTO) et des Objectifs de Point de Reprise (RPO) validés par l’EPMO-VGE ; - Garantir la récupération complète des données conformément au RPO ; - Inclure une procédure de test permettant de vérifier régulièrement l’efficacité du PRA ; - Être mis à jour à chaque évolution de l’architecture ou des composants techniques. | Le PRA devra être fourni avant la mise en production et testé au minimum une fois par an, avec transmission d’un rapport détaillant les résultats et actions correctrices. |

### Optimisation de la performance du système

Les solutions doivent pouvoir s’adapter et répondre aux besoins des usagers (en back-office tout comme les utilisateurs finaux) en cas de sur sollicitation.

Le titulaire devra mettre en œuvre un dispositif garantissant la détection, la limitation et la gestion du trafic automatisé (robots / scripts) susceptible d’altérer la qualité de service et la fiabilité des données d’utilisation du portail, tout en permettant l’indexation des ressources par les moteurs de recherche et l’usage raisonnable de scripts. Ce dispositif devra essentiellement contribuer au maintien de la disponibilité et de la performance du portail.

Livrable attendu – au plus tard un mois après la mise en ordre de marche

- La description de la solution mise en œuvre et de son fonctionnement pour prémunir la plateforme contre les sur sollicitations.

### Traces de l’activité

Dans le cadre de la journalisation des activités, les solutions doivent proposer :

- Un enregistrement des données relatives au temps en heures, minutes et secondes ;

- L’identification du générateur d’une action ou d’une modification (utilisateur ou système) ;

- L’export et états de reporting compatibles avec les outils bureautiques standards ;

- L’exports et états de reporting aux formats de fichiers et données ouverts ou libres de droits.

Toute action dans le système doit obligatoirement être tracée.

Par ailleurs, le titulaire doit autant que possible adopter les Recommandations de sécurité pour l’architecture d’un système de journalisation de l’ANSSI et plus particulièrement les suivantes :

- L’horodatage doit être activé pour l’ensemble des évènements (R3) ;

- Restreindre au strict besoin opérationnel les droits d'accès en écriture aux journaux : l’accès à chaque journal doit être limité en écriture (pour l’écriture de nouveaux évènements) aux seuls comptes utilisateurs (compte de personne ou compte de service) dont le rôle ou la fonction le justifie (cf. article 5.1.3 Droits utilisateurs) ;

- Restreindre au strict besoin opérationnel les droits de suppression des journaux : si les solutions le permettent, seuls les comptes utilisateurs dédiés à l’administration privilégiée des équipements doivent disposer des droits de suppression des journaux (cf. article 5.1.3 Droits utilisateurs) ;

- Automatiser la suppression des journaux (R25) selon la fréquence qui sera à définir conjointement avec l’EPMO-VGE ;

- Récupérer les journaux relatifs aux interconnexions en cas d'externalisation (par exemple : concentrateurs VPN, serveurs de fédération d’identité) (R29).

# Protection des données personnelles

Le titulaire s’engage à respecter intégralement, tout au long du marché et au-delà, les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que les obligations qui découlent et relèvent du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD).

Dans le cadre de l’exécution du marché, le titulaire réalise ou est susceptible de réaliser des opérations de traitement de données à caractère personnel en qualité de responsable de traitement. Le titulaire s’engage dès lors être en conformité au RGPD en permanence et ce pour l’ensemble des dispositifs techniques et organisationnels mis en place, à travers la mise en œuvre des opérations requises par les réglementations susmentionnées :

- Information des personnes concernées et recueillement du consentement des personnes physiques quant à la collecte, au traitement et le cas échéant à la transmission de leurs données personnelles ;

- Conservation des preuves de consentement ;

- Gestion des demandes d’exercice des droits des personnes concernées (accès, rectification, suppression, limitation, opposition, portabilité) ;

- Tenue d’un registre de traitement de données satisfaisant les obligations de transparence et traçabilité ;

- Garantie de la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du marché ;

- Purge ou archivage automatique des données personnelles.

Les dispositions techniques et organisationnelles spécifiques sont prises par le titulaire pour assurer la protection des données personnelles des personnes concernées, dans le cadre de traitements qu’il réalise ou fait réaliser par des sous-traitants au titre du présent marché. Il est entendu que le titulaire faisant appel à des sous-traitants s’engage à ce que les sous-traitants respectent de manière stricte les dispositions du RGPD et de la loi « Informatique et Libertés » et présentent les garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement des données réponde aux exigences du RGPD et garantisse la protection des droits des personnes concernées.

Des audits et revues conjointes sont régulièrement menées sur ces dispositions afin de garantir le maintien de la conformité dans le temps. Dès lors qu’elles revêtent une fréquence et un caractère raisonnable et proportionné aux enjeux, ces actions de contrôle interne de la conformité ne font pas l’objet d’une facturation spécifique du titulaire.

Par ailleurs, l’utilisation éventuelle de cookies est accompagnée d’une interface de validation ou refus par les utilisateurs, dans une interface conforme aux recommandations de la CNIL. Le site doit rester fonctionnel en cas de refus. L’utilisateur dispose à tout moment et depuis toute page du portail de la possibilité de modifier les choix effectués. Le titulaire transmet la liste des cookies utilisés sur le site avec les caractéristiques attendues pour la déclaration.

Le titulaire apporte un conseil sur la conformité RGPD du logiciel (limitation de collecte de données, outils tiers non-conformes, cookies non-essentiels déposés sans consentement).

# Utilisabilité, accessibilité numérique et indicateurs de fréquentation

## Ergonomie

Les exigences en termes d’ergonomie du portail du Centre se rapportent notamment :

- À la capacité du portail du Centre à s’adapter aux différents contextes d’utilisation, notamment selon les terminaux utilisés, plus particulièrement au format mobile (conception mobile first) ;

- À la capacité du portail du Centre à guider l’utilisateur ;

- À la facilité et fluidité d’utilisation du portail du Centre ;

- A l’optimisation de sa conception pour qu’il soit léger et les temps de chargement rapides ;

- Au paramétrage des fonctionnalités associées à la solution de gestion des contenus, et à leur simplicité d’utilisation ;

- Aux contrôles mis en œuvre sur les différents outils pour assurer une saisie homogène d’informations.

Elles sont complétées par l’annexe 4 Exigences ergonomiques du présent CCTP.

## Conformité au RGAA

L’ensemble des interfaces et environnements doivent autant que faire se peut :

- Satisfaire aux critères de succès des Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.1 de niveau AA ;

- Respecter les critères de la version 4.1 du Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA).

Le niveau légal de conformité implique que tous les critères du RGAA qui sont applicables aux contenus et aux fonctionnalités soient respectés (statut « Conforme ») soit 100 % de conformité au RGAA en vigueur. En conséquence, le titulaire du marché s’engage à mobiliser tous les moyens nécessaires pour tendre vers ce niveau de conformité légal. Tout choix ou solution technologique qui serait amener à dégrader un critère devra être signaler au cours du projet ou/et des évolutions futures.

Compte tenu des caractéristiques du projet, le titulaire s’assure que les développements, contenus et fonctionnalités présentent un niveau de conformité au moins égal à 75 % du niveau légal. Cette exigence minimale ne remplace pas l'exigence liée au niveau légal, mais constitue le seuil en deçà duquel une défaillance du titulaire peut être constatée.

## Indicateurs de fréquentation et analytics

Les outils de tacking, tracking et monitoring de l’Etablissement sont mis à disposition du titulaire :

- La gestion du consentement (Consent Management Platform, CMP) est faite dans l’application tierce Commanders Act via le compte EPMO-VGE ;

- L’intégration du plan de marquage et/ou de cookies tiers est faite via le compte Google Tag Manager (GTM) de l’EPMO-VGE ;

- Le monitoring, qui comprend les tableaux de bord de suivi d’indicateurs de performance web, est effectué dans l’application tierce Piano, via le compte EPMO-VGE.

Dans ce contexte, il est attendu du titulaire qu’il :

- Paramètre la CMP dans l’outil Commanders Act ;

- Construise et soumette un plan de marquage conforme aux standards Piano Analytics, qui doit notamment comprendre la récolte des informations sur les recherches internes réalisées en adéquation avec les fonctionnalités de la solution. ;

- Intègre ce plan de marquage et la gestion d’autres cookies tiers (par exemple : fonctionnels, vidéo, etc.) dans le conteneur GTM dédié ;

- Construise et soumette un tableau d’indicateurs de performance web dans Piano ;

- Assure la viabilité et la bonne remonté des informations de navigation dans l’outil Piano Analytics ;

- Assure la bonne maintenance et l’évolution du plan de marquage ainsi que son intégration.

# Prestations attendues

## Réalisation d’un entrepôt des données et d’un ETL

### 8.1.1 Objectif de l'entrepôt des données et de l'ETL

Le titulaire devra proposer une solution complète d’agrégation et de centralisation des données issues des différents systèmes d’information sources, au sein d’un entrepôt de données destiné à alimenter le portail du Centre.

Cette solution devra s’appuyer sur la conception et la mise en œuvre d’une brique ETL (Extract – Transform – Load), couplée à l’entrepôt de données, permettant de moissonner, transformer, normaliser et aligner les données provenant de sources hétérogènes. L’ETL devra garantir la qualité, la cohérence et la traçabilité des données tout au long du processus d’intégration.

L’usage d’une technologie libre ou open source sera privilégié pour ces composants, sans toutefois constituer un critère éliminatoire. Quelle que soit la solution retenue — libre ou propriétaire —, une attention particulière devra être portée à la documentation technique complète, à la traçabilité des traitements et à la préparation de la réversibilité des données, afin d’assurer la pérennité et la transférabilité du dispositif.

Le titulaire garantit l'absence de dépendance exclusive à ses outils, technologies ou solutions, et s'engage à permettre l'évolution, la reprise ou le remplacement de tout ou une partie de la solution, notamment par des solutions open source ou équivalentes.

Lorsque le titulaire propose ou utilise des composants propriétaires ou des logiciels tiers :

- Doivent être clairement identifiés dans l'offre

- Leur périmètre fonctionnel doit être distinct des développements spécifiques

- Ne doivent pas empêcher l'exploitation, la maintenance ou l'évolution de la solution par un tiers.

Le titulaire garantit que l'utilisation de ces composants n'interdit pas la migration ultérieure vers des solutions open source ou alternatives.

Cet entrepôt devra s’inscrire dans une logique d’architecture cible découplée, c’est à dire qu’une potentielle autre solution que le portail du Centre, devra pouvoir se brancher sur cette brique logicielle.

### 8.1.2 Interfaces avec les SI sources

#### 8.1.2.1 TMS

TMS (The Museum System) est l’application principale de gestion des collections, opérée par un prestataire externe (CIT). Plusieurs de ses données alimenteront l’entrepôt des données du portail du Centre et la brique ETL :

- Les entités « objets » (environ 165 000 notices) : le référentiel des œuvres des musées, utilisé pour la génération des notices d’œuvres ;

- Les entités « personnes » (environ 105 000 notices) : référentiel des artistes et personnalités, alimentant les notices correspondantes ;

- Les entités « expositions » (environ 10 000 notices) : référentiel des expositions, destiné aux notices dédiées ;

- Les entités « bibliographies » (environ 14 000 notices) : référentiel des ouvrages cités dans les entités précédentes « objets », « personnes » et « expositions ». Il est à noter que ces notices bibliographiques ne sont pas destinées à être celles qui seront consultables sur le portail du Centre. Elles doivent permettre de créer le lien entre les entités TMS « objets », « personnes », « expositions » et notices bibliographiques Syracuse via un alignement des notices bibliographiques TMS et notices bibliographiques Syracuse (voir article 8.1.4). Ce sont bien les notices bibliographiques issues de Syracuse qui sont destinées à être consultables sur le site (voir 8.1.2.3).

Les données sont exportées depuis TMS via une solution de CIT appelée « Collection Connection » au format XML et déposées sur un serveur FTP géré par CIT. Les données sont exportées en totalité quotidiennement. Un timestamp sur chaque notice XML permet de savoir si les données ont été mises à jour.

Il est à noter que ce flux d’export des XML dispose d’une version de production et de pré-production permettant à l’EPMO-VGE de valider les développements réalisés sur le flux d’export par CIT. Les deux versions sont mises à disposition sur le même serveur FTP dans des répertoires distincts. Il est attendu du titulaire le branchement de son propre environnement de pré-production sur la version de pré-production de Collection Connection, et de production sur l’environnement de production de Collection Connection (cf. article 5.5.6).

Des notices d’exemple ainsi qu’un fichier de mapping documentant chaque donnée, pour chaque typologie d’entité, sont fournies en annexe du CCTP.

Le titulaire doit assurer le bon import des données XML issues de TMS au sein de l’entrepôt des données.

#### 8.1.2.2 DAM

Le DAM est la médiathèque de l’EPMO-VGE. Il permet à l’établissement de stocker, classer, et partager ses médias images, vidéo et audio. La solution est nommée ePhoto et est développée et maintenue par Einden.

Elle est hébergée en mode SAS. Les médias sont distribués par l’intermédiaire d’un CDN ce qui permet d’avoir un accès uniformisé aux médias sans duplication de contenus.

Actuellement le DAM héberge environ 190 000 images d’œuvres, 15 000 images d’expositions.

Une API dédiée permet de récupérer les métadonnées et les liens aux médias. Les ID TMS des œuvres sont ajoutés sur les médias correspondant aux différentes prises de vues des œuvres et permettent de faire le lien entre les œuvres et leurs images.

Bien que les médias n’aient pas vocation à être intégrés localement dans le futur portail du Centre, car servis par un CDN, les métadonnées devront être ingérées dans la brique ETL et restituées sur le portail du Centre.

Le DAM génère également les manifestes IIIF des images, en reprenant les métadonnées des images et celles des œuvres auxquelles elles sont associées.

Des exemples de résultats de requêtes à l’API du DAM et de manifestes IIIF seront fournis en annexe du CCTP

#### 8.1.2.3 SIGB Syracuse

Le SIGB Syracuse est l’outil de gestion de la bibliothèque, opéré par le Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) et édité par la société Archimed.

Il comprend des notices bibliographiques aujourd’hui mises à disposition sur un site dédié au réseau des bibliothèques des musées nationaux, en dehors de l’écosystème web de l’EPMO-VGE (https://ccbmn.culture.gouv.fr). S’agissant d’un catalogue collectif et commun à plusieurs institutions, le périmètre des ouvrages à moissonner dans le cadre de ce projet est donc restreint à celui des musées d’Orsay et de l’Orangerie, et pas celui des autres institutions qui y apparaissent.

Un schéma d’export des données de Syracuse au format XML est disponible à travers un entrepôt OAI PMH. Il s’agit d’un schéma nommé ORSAY, dérivé du schéma ERMES. Un set OAI PMH est défini pour le périmètre musée d’Orsay (MUSEE_ORSAY) et pour celui du musée de l’Orangerie (MUSEE_ORANGERIE).

Ce schéma inclut en supplément le format UNIMARC (en version XML) de la notice. Le titulaire devra :

.

- Soit utiliser une combinaison des champs du XML du Schéma ORSAY avec des champs UNIMARC (notamment pour les ISNI et les codes fonction des personnes) ;

- Soit uniquement UNIMARC. Le titulaire devra assurer la récupération des notices bibliographiques du Centre environ 52 000 notices de Syracuse au sein de l’entrepôt des données, via le schéma d’export disponible.

Le titulaire devra récupérer les médias associés aux ouvrages (photo de la couverture d’un livre ou du fascicule d’un périodique), pour les intégrer et les restituer sur le portail CRR. Les URL des images sont disponibles dans les XML.

Il existe des notices de différents types :

- Livres

- Périodiques (qui est lui-même composé comme suit)

  - Fascicules (qui est lui-même composé comme suit)

    - Articles

Des notices d’exemple ainsi qu’un fichier de mapping documentant chaque donnée, pour chaque typologie de notices, sont fournies en annexe du CCTP.

#### 8.1.2.4 Instruments de recherche (archives)

Dans la version initiale du portail, les fonds d’archives seront mis à disposition sous la forme d’instruments de recherche (environ 150). Le titulaire mettra à disposition un espace dans lequel l’EPMO-VGE pourra déposer les XML-EAD. Le titulaire devra assurer l’import quotidien de ces instruments de recherche au sein de l’entrepôt des données. Avec la mise en place du SIA (prévue en 2e semestre 2026-1er semestre 2027) ces fichiers XML-EAD seront versés automatiquement, ce que devra permettre l’entrepôt mis à disposition.

Une notice d’exemple est fournie en annexe du CCTP.

#### 8.1.2.5 Carnet de recherche (Publications)

Le Carnet de recherche « Hypothèses » constitue une plateforme de publication d’articles et d’actualités scientifiques liés au Centre et aux musées d’Orsay et de l’Orangerie (environ une centaine d’articles à ce jour, publiés au fil de l’eau) : https://museeorsay.hypotheses.org/. Il s’agit d’une plateforme basée sur le CMS Wordpress, maintenue par OpenEdition Center.

Les publications du Carnet de recherche devront alimenter le moteur de recherche du portail du Centre dès sa version initiale. Le Carnet de recherche alimente le moteur de recherche : les publications devront remonter dans les résultats de recherche, et lorsque les utilisateurs cliqueront sur l’une d’elles, ils seront redirigés vers le Carnet de recherche Hypothèses.

Il est donc attendu du titulaire de mettre en place un import des publications du Carnet de recherche au sein de l’entrepôt à travers un flux RSS.

### 8.1.3 Regroupement de données

Certaines données devront pouvoir être regroupées dans de nouveaux ensembles, passant d'ensemble de gestion interne à des regroupements éditoriaux pour la diffusion des données. En particulier les domaines associés aux ressources devront être associés à des ensembles d'une nouvelle typologie de domaines. Par exemple une ressource associée au domaine de gestion archives – peintures et une notice d’œuvre avec en domaine de gestion peintures – tableaux devront pouvoir être associés à un domaine global Peintures. Ces ensembles et les associations devront être administrables. Les travaux d'atelier détermineront si cette fonctionnalité de regroupement doit être portée par l'ETL ou le back-office du CMS.

### 8.1.4 Alignements attendus via la brique ETL

Le titulaire devra, au moyen de la brique ETL, assurer l’alignement et la mise en correspondance des différentes sources de données au sein de l’entrepôt, en s’appuyant sur des solutions techniques dédiées et évolutives.

A noter que pour certaines données, des liens directs entre les ressources peuvent avoir été établis en amont. Dans ce cas les alignements sont à récupérer et non à produire. Par exemple, dans certaines références bibliographiques des données TMS, un lien direct vers Syracuse, comprenant l’identifiant, est parfois indiqué.

#### 8.1.4.1 Typologies d’alignements

Deux types d’alignement sont attendus :

- Alignement par identifiants pivots : utilisation d’identifiants normalisés et reconnus, tels que ISNI pour les personnes ou ISBN pour les ouvrages, afin de garantir une correspondance fiable et automatisée entre les ressources. Pour les alignements des entités Artistes et personnalités, en raison d'un important alignement déjà existant avec Wikidata (propriété P2268 / identifiant Musée d'Orsay d'un artiste ou d'une personnalité) il sera certainement utile de s’appuyer des références d’autorité qui y sont disponibles en tiers pivot (par exemple récupérer l’identifiant ISNI d’une entité personne TMS via Wikidata).

- Alignement par similarité textuelle ou numérique : quand l’alignement par identifiants pivots est impossible, mise en place de mécanismes d’analyse et de rapprochement basés sur des chaînes de caractères ou sur des nomenclatures communes entre les différentes sources. Par exemple sur la base de :

  - Cote, titre, auteur pour les ouvrages ;

  - Nom, prénom, date de vie et de mort pour les personnes.

L’ensemble des critères retenus et leur pondération pour cette typologie d’alignement devra donner lieu au calcul d’un score. Au-delà d’un certain seuil à déterminer l’alignement automatique sera généré.

#### 8.1.4.2 Interface d’administration des alignements

Il est attendu du titulaire la mise à disposition d’une interface d’administration des alignements.

L’accès à cette interface pourra se faire via plusieurs types de rôles différents :

- Rôle Administrateur, qui aura le droit de :

  - Créer des comptes « Administrateur » « Contributeur » et « Consultation » ;

  - Désactiver l’alignement automatique par similarité textuelle ou numérique de façon générale (appliquée à tous les alignements) ;

  - Accéder aux historiques d’opérations ;

  - Toutes les fonctionnalités décrites dans le rôle « Contributeur » et « Consultation ».

- Rôle Contributeur, qui aura le droit de :

  - Désactiver ou modifier des alignements créés automatiquement ;

  - Toutes les fonctionnalités décrites dans le rôle « Consultation ».

- Rôle Consultation, qui aura le droit de :

  - Visualiser tous les alignements créés automatiquement que ce soit par identifiants pivots ou similarités textuelle ou numérique. La typologie de l’alignement devra être spécifiée à chaque fois, ainsi que le score associé ;

  - Pouvoir accéder aux alignements associés à une ressource par son identifiant métier ;

  - Récupérer le jeu complet des alignements (avec les données des entités associées) produits par la brique ETL.

#### 8.1.4.3 Périmètre attendu des données à aligner

Dans sa version initiale, il est attendu que le titulaire aligne les données suivantes selon les modalités décrites dans les articles 8.1.4.1 et 8.1.4.2 :

- Alignement entre les notices bibliographiques TMS et les notices bibliographiques Syracuse :

  - Un identifiant pivot permettra parfois de réaliser les alignements, mais la plupart devront se faire via la méthode d’alignement par similarité textuelle ou numérique ;

  - Ces alignements permettront de créer le lien entre les entités « objets », « personnes », et « expositions » avec les notices bibliographiques Syracuse.

- Alignement entre les personnes indexées dans les instruments de recherche (archives) et les entités « personnes » de TMS :

  - Les indexations de personnes dans les XML–EAD auront systématiquement un identifiant pivot renseigné quand ils devront être alignés.

- Alignement des auteurs parmi les entités « personnes » de TMS avec les entités « auteur » et les personnes “sujet” de Syracuse :

  - Un identifiant pivot permettra parfois de réaliser les alignements, mais la plupart devront se faire via la méthode d’alignement par similarité textuelle ou numérique.

Ces alignements permettront de compléter éventuellement ou de pallier l’absence de références bibliographiques des notices Artistes et personnalités par des listes de références d’ouvrages de la bibliothèque indiquées comme sujets. D’autres alignements pourraient être demandés dans les versions ultérieures du portail du Centre, notamment à l’occasion de l’intégration du futur SIA.

Pour la conception de l’ETL comme du front du portail du Centre, le titulaire devra tenir compte de la grille des exigences ergonomiques en annexe n°4 du présent CCTP.

## Design graphique et conception UX / UI du portail du Centre

### 8.2.1 Conception de la charte graphique du portail du Centre

Le titulaire doit concevoir une charte digitale web pour le portail du Centre, sur la base des éléments d’identité graphique fournis par l’EPMO-VGE (chartes graphiques de l’EPMO-VGE, identité graphique du Centre). Cette charte, illustrée par des écrans fonctionnels et un design system propre au site, doit définir l’ensemble des principes visuels et ergonomiques retenus. Elle doit garantir la cohérence graphique de l’offre de contenus et de services du site, tout en facilitant leur intégration technique, dans le respect du RGAA et du RGESN.

L’identité graphique du Centre est en cours d’élaboration par l’atelier graphique, en cohérence avec les chartes graphiques de l’EPMO-VGE. Le design du portail du Centre doit s’inscrire dans la continuité de cette identité, tout en assurant une cohérence avec l’écosystème numérique global de l’EPMO-VGE. Le titulaire veillera ainsi à s’insérer dans le cadre des chartes graphiques existantes. L’identité visuelle du portail du Centre doit pouvoir évoluer facilement en cas d’évolution de l’identité visuelle du Centre et/ou de l’EPMO-VGE.

Il est à noter que cette identité visuelle participe à un des enjeux fort du projet qui est l’intégration du portail dans la galaxie web EPMO-VGE : une cohérence visuelle est souhaitée, mais une distinction claire du Centre et des Musées l’est également.

La charte digitale web constitue le document de référence définissant les règles, standards et bonnes pratiques pour la création, la gestion et l’évolution graphique du portail. Elle comprendra notamment :

- Les lignes directrices de l’identité visuelle et graphique du site (palette de couleurs, polices, éléments graphiques, pictogrammes, positionnement des logos, règles de mise en page, les CTA dans leurs différents états) ;

- La définition des principes d’expérience utilisateur, dite UX, incluant un grid system et le design des composants (in-page, navigation, recherche, formulaires, etc.) ;

- Les règles d’adaptation des écrans aux différents terminaux (desktop, mobile) ;

- Les modalités de compatibilité avec les navigateurs et de performance (WebPerf).

L’EPMO-VGE a fait le choix d’une liste limitée de gabarits d’images pour ces différents sites, qui sont gérés par le DAM. La charte digitale devra s’appuyer sur ces gabarits existants.

Livrables attendus

- Charte graphique du portail du Centre ;

- Design system du portail du Centre ;

- Maquettes principales et secondaires des gabarits du portail du Centre versions mobile et desktop.

### 8.2.2 Définition de l’expérience utilisateur

#### 8.2.2.1 Définition de l’arborescence cible

L’architecture de l’information constitue un élément clé pour garantir une navigation fluide, intuitive et cohérente sur le portail. L’objectif de cette prestation est de définir la structuration cible des contenus afin de répondre aux différents usages, sans adopter une segmentation par type de public : l’arborescence doit permettre à tous les utilisateurs de s’y retrouver.

Le titulaire s’appuiera sur les travaux réalisés en amont (pistes de conception, cartographie fonctionnelle, supports des ateliers de cadrage) pour élaborer une arborescence devant permettre de :

- Hiérarchiser les informations pour favoriser une expérience utilisateur fluide et un engagement des utilisateurs ;

- Répondre aux objectifs stratégiques du portail du Centre (cf. article 1.2.2).

Livrables attendus

- Document de cadrage de l’arborescence cible (schéma hiérarchique, description des rubriques, nommage des rubriques)

#### 8.2.2.2 Définition de l’expérience d’usage (UX, parcours cibles, ergonomie)

À partir des résultats issus de la phase de cadrage et de la définition de l’arborescence du portail, le titulaire doit concevoir une expérience utilisateur (UX) fluide, légère, intuitive et cohérente, garantissant une navigation adaptée à la diversité des publics.

L’objectif est d’assurer une interaction claire et efficace entre les utilisateurs et le site, en facilitant l’accès à l’information, aux ressources et aux services tout en valorisant les contenus et l’identité du projet.

Le titulaire veillera à :

- Concevoir des parcours utilisateurs permettant une navigation simple, fluide et efficace ;

- Définir des interfaces ergonomiques réduisant la complexité d’usage et favorisant l’accès rapide aux fonctionnalités clés ;

- Garantir une distinction claire entre les différents types de contenus, notamment :

  - Contenus éditoriaux ;

  - Publications ;

  - Ressources scientifiques (notices, corpus, ressources numériques à venir).

- Proposer des parcours permettant notamment :

  - Accès simplifié depuis et vers les sites éditoriaux ;

  - Accès intuitif et adapté aux services de recherche transverse et de notices ;

  - Consultation facilitée des rubriques et espaces dédiés.

Livrables attendus

- Document de conception UX détaillant les parcours utilisateurs, les scénarios de navigation et les principes ergonomiques retenus.

### 8.2.3 Design des interfaces

#### Conception des wireframes

Avant d’engager la phase de conception graphique, il est attendu du titulaire qu’il produise un wireframing préliminaire. Ces wireframes devront représenter la structure fondamentale des pages du portail, en mettant l’accent sur :

- La hiérarchie de l’information ;

- Les principes de navigation ;

- Les interactions clés entre les éléments de l’interface.

Ils serviront de base à la validation de l’architecture de l’information et permettront de recueillir les retours des parties prenantes avant le passage à la conception UI. Les wireframes validés constitueront la référence pour la phase de design d’interface.

Livrables attendus

- Wireframes du portail du Centre.

#### Production des UI kits et conception graphique

Sur la base des wireframes validés, le titulaire devra concevoir les UI kits servant de base au design des gabarits graphiques et au développement front-end. Ces UI kits devront comprendre :

- La description et hiérarchisation des composants (contenus, boutons, icônes, formulaires, etc.) ;

- La définition des fondamentaux graphiques : système typographique, palette colorimétrique, grilles, iconographie, styles d’illustration ;

- La documentation des règles d’usage : états, comportements responsifs, critères d’accessibilité, contextes d’utilisation.

Il est attendu que ce travail soit matérialisé par des maquettes détaillées, illustrant :

- Le design visuel complet ;

- Les éléments d’interaction (états hover, clic, menus déroulants, etc.) ;

- Le « comportement responsive » des interfaces.

Ces livrables devront être soumis pour validation avant le démarrage des développements, afin de garantir la conformité du design final avec les exigences fonctionnelles, esthétiques et ergonomiques du projet.

La conception graphique du portail du Centre devra :

- Assurer une cohérence visuelle et ergonomique avec les sites éditoriaux existants, dans une logique d’expérience utilisateur fluide et continue ;

- Respecter l’identité graphique propre au Centre ;

- Garantir une navigation fluide, une hiérarchie visuelle claire et une compatibilité multi-support (desktop, mobile, tablette) ;

- Garantir le respect du RGGA et RGESN conformément aux exigences mentionnées ci-dessus.

La liste ci-dessous constitue une première identification des gabarits de pages nécessaires à la couverture du périmètre éditorial et fonctionnel du site. Elle est donnée à titre indicatif et pourra être enrichie ou ajustée au fil du projet. Le titulaire devra analyser, compléter et affiner cette proposition, en formulant des recommandations argumentées en fonction des besoins identifiés lors des phases de conception.

Gabarits attendus, au format desktop et mobile :

- Page d’accueil

- Page article

- Page d’information (présentation du Centre, guide du lecteur, présentation des activités de recherche, rubrique dédiée aux partenaires, etc.)

- Page événementielle (événements, actualités)

- Page agenda

- Zone / page de recherche avancée

- Page des résultats de recherche mode liste et mosaïque

- Page notice œuvre

- Page notice personne

- Page notice exposition

- Page notice bibliographique

- Page instrument de recherche (archives)

- Page thématique / pédagogique de focus sur une sélection de ressources

- Page formulaire (contact, demande d’accès à un document, demande de réservation de place)

- Page d’erreur 404

Tout au long de la prestation, le titulaire devra veiller à ce que le développement front-end respecte strictement les éléments de conception UI validés. Les composants du site devront être alignés avec le design system du portail du Centre produit par le titulaire.

Livrables attendus

- UI kits ;

- Maquettes ;

- Gabarits adaptés.

### 8.2.4 Mise en accessibilité

Le titulaire devra s’assurer que la conception respecte les exigences d’accessibilité définies (cf. article 7.2).

À ce titre :

- Un audit d’accessibilité devra être réalisé avant la mise en service du site ;

- La déclaration de conformité intégrant les résultats de cet audit devra être publiée sur le portail du Centre ;

- En cas de conformité inférieure au seuil minimal fixé par l’EPMO-VGE (75 %), le titulaire devra mettre en œuvre sans coût supplémentaire pour l’EPMO-VGE toutes les actions correctives nécessaires pour atteindre ce niveau dans un délai de 6 mois après la mise en ligne du site.

Livrables attendus

- Audit d’accessibilité

- Déclaration de conformité

## Développement fonctionnel et technique du portail du Centre en front-end et back-end

### 8.3.1 Exigences en front-end

#### 8.3.1.1 Services informationnels

En cohérence avec l’arborescence validée lors de la phase de conception UX / UI, le titulaire devra mettre en œuvre sur le portail du Centre des services informationnels accessibles à tous les utilisateurs et édités via une solution de gestion des contenus (cf. article 8.3.2).

Ces services ont pour objectif de présenter et valoriser les activités du Centre de ressources et de recherche

Le portail du Centre comprendra notamment les rubriques présentées dans la l’article 4.2.3.1 (liste indicative).

Il est à noter que cette liste ne constitue pas l’arborescence du portail du Centre mais des pistes de rubriques essentielles issues des travaux préliminaires. L’arborescence de la version initiale devra être définie en phase de cadrage (cf. article 8.2.2).

L’EPMO-VGE devra après la mise en ligne pouvoir dans l’outil de gestion ajouter, supprimer ou modifier des rubriques, et modifier l'arborescence.

#### 8.3.1.2 Actualités et Agenda

Le portail du Centre devra proposer un accès complet aux actualités et à l’agenda du Centre, permettant :

- D’être informé des activités du Centre ;

- La consultation de la programmation à venir et informations ou/et lien vers la réservation des événements ;

- La consultation des événements passés et l’accès à leurs ressources associées (documents, médias, embarquement de vidéos externes, comptes rendus, etc.).

Chaque événement pourra être associé à un système de réservation [hors périmètre du marché] dont l’adresse spécifique à l’événement pourra être renseignée en back-office.

Les actualités et l’agenda feront l’objet de 2 pages d’entrées distinctes, rassemblant l’ensemble de leurs contenus. Une indexation par taggage devra permettre d’en filtrer les contenus respectifs.

La mise à jour des pages Actualités et Agenda devra être automatisée, à partir des données respectives (cf. article 8.3.2.3).

L’utilisateur pourra naviguer facilement dans la programmation, soit en sélectionnant des dates précises, soit en faisant défiler l’ensemble des événements. Des filtres de recherche devront être disponibles pour affiner l’affichage selon le type d’événement (colloques, conférences, ateliers, etc.) et/ou le public concerné (chercheurs, partenaires, étudiants, grand public).

#### 8.3.1.3 Parcours éditorialisés

Le portail devrait permettre l’édition de parcours éditorialisés qui sont des pages avec un contenu thématique constituées de contenus riches avec des sélections de notices, affichant des aperçus de ressources renvoyant aux notices et/ou renvoyant à une page de résultats pour les sélections volumineuses.

#### 8.3.1.4 Services de recherche transverses et notices

###### A. Moteur de recherche

i. Fonctionnement du moteur de recherche

Le titulaire devra fournir et paramétrer un moteur de recherche rapide, performant et ergonomique, accessible depuis l’ensemble des pages du portail du Centre, et mis en avant depuis la page d’accueil.

Le moteur devra permettre :

- Une recherche transversale sur l’ensemble des fonds et contenus du portail du Centre ;

- Une recherche ciblée par fonds ou type de ressources.

La recherche devra être accessible selon deux niveaux :

- Une recherche « simple » via une barre de recherche à double entrée, permettant la saisie de mots-clés et/ou l’application de filtres principaux ;

- Une recherche avancée permettant de requêter les ressources selon plusieurs critères.

Les filtres principaux pressentis en page de résultats de recherche comprendraient notamment : les domaines (ex. : peinture, architecture, sculpture, etc.), les types de ressources, les œuvres actuellement exposées et les résultats comprenant des images et les ressources disponibles au Centre (le détail de ces filtres demeure à préciser lors de la conception).

Le moteur de recherche devra prendre en compte dans les résultats de recherche les diverses sources de données interfacées à l’entrepôt des données, en particulier :

- Les notices œuvres (issues de TMS) ;

- Les notices expositions (issues de TMS) ;

- Les notices artistes et personnalités (issues de TMS) ;

- Les notices bibliographiques (issues de TMS et de Syracuse) ;

- Les instruments de recherche sur les archives (versés manuellement dans la version initiale du portail) ;

- Les publications du Carnet de recherche (issues du CMS Hypothèses) ;

- Les ressources internes au portail du Centre telles que les évènements, actualités, pages diverses.

La recherche peut être faite par typologie de ressource, ou de manière transversale.

Progressivement, de nouvelles sources de données seront interfacées avec l’entrepôt des données et alimenteront ainsi le moteur de recherche. Le cas échéant la commande de prestation se fera sur la base du BPU.

Le moteur de recherche devra :

- Accepter les opérateurs logiques et les caractères d’échappement ;

- Proposer idéalement une fonction d’auto-complétion des termes saisis ;

- Offrir une indexation efficace (pertinence et efficace) permettant la recherche à la fois dans les données documentaires, les publications et les contenus éditoriaux du portail.

ii. Affichage des résultats de recherche

Les résultats de recherche devront s’afficher sur une page dédiée, offrant une navigation claire et ergonomique. L’affichage des résultats de recherche doit comprendre :

- Une présentation des occurrences les plus pertinentes en premier ;

- Un typage graphique et un modèle de données de snippet de chaque résultat selon sa typologie (œuvre, ensemble d’œuvres, personne, exposition, ouvrage, collection d’ouvrages, périodique, archive, etc.) ;

- Une proposition, sur une barre latérale ou horizontale, de filtres et facettes de recherche dynamiques pour permettre un affinage progressif des résultats.

Ces facettes devront :

  - Afficher les valeurs disponibles dans le jeu de résultats en cours ;

  - Proposer des cases à cocher et/ou un champ de recherche interne afin de faciliter la sélection des sous-catégories.

Chaque page résultat doit avec avoir son URL propre. Après la sélection d'un résultat, un retour arrière doit permettre de revenir vers la page précédente regroupant les résultats de recherche pour faciliter la navigation de l’utilisateur.

L’affichage des résultats devra être paramétrable par l’utilisateur :

- Mode mosaïque (grille) par défaut ;

- Nombre de résultats par page ;

- Possibilité de basculer sur un autre mode (ex. : liste, timeline, ou tout autre format jugé pertinent selon les types de données).

Choix du critère de tri : pertinence (par défaut), numéro d’inventaire / cote, date ou autre critère considéré comme utile.

Les choix du mode d’affichage des résultats et/ou du nombre de résultats par page, spécifiés par l’internaute, sont à garder en mémoire pour de futures consultations dans un même contexte.

Les modalités précises concernant les facettes et l’affichage des résultats seront étudiées et définies lors de la phase de conception avec le titulaire en fonction des informations disponibles dans les bases de données.

Une attention particulière devra être portée à la restitution des résultats, afin de garantir la lisibilité et la compréhension des différents types de contenus (notices, ressources en ligne, publications, pages éditoriales).

iii. Exportation des recherches ET FAVORIS

Le moteur de recherche devra permettre à l’internaute d’exporter les résultats de sa recherche en mode CSV compatible nativement compatibles avec les principaux outils de tableurs.

Il est également souhaité que l’utilisateur puisse constituer une liste temporaire de favoris ou de notices sélectionnées, afin de préparer une consultation, un export ou un travail de recherche. Cette fonctionnalité devra être accessible sans création de compte, en s’appuyant sur un mécanisme local de stockage, tout en garantissant une expérience simple et fluide pour l’utilisateur.

###### B. Affichage des notices (œuvres, artistes et personnalités, expositions, bibliographie, archives)

i. Restitution des notices

Lorsque l’internaute clique sur l’un des résultats de recherche correspondant à une notice (œuvre, personnalité, exposition, bibliographie ou instruments de recherche (archives)), la notice s’ouvre dans une nouvelle page.

Les notices accessibles aux usagers depuis le moteur de recherche, sont issues de l’entrepôt de données.

Les fonctionnalités attendues pour la restitution des notices sont les suivantes :

- Restitution des données documentaires adaptées selon les règles de gestion définies par l’EPMO-VGE ;

- Restitution dans les notices d’aperçus des ressources liées. Exemple :

  - Notices d’œuvres : l’ensembles associé ou la liste exhaustive des éléments d’un ensemble, et toute autre œuvre liée ;

  - Notices d’artistes et personnalités : aperçu limité des œuvres de l’artiste, de celles où l’artiste est représenté, de celles lui ayant appartenu, références d’ouvrages de la bibliothèque ;

  - Notices d’expositions : œuvres des collections de l’EPMO-VGE présentées à l’exposition ;

  - Notices bibliographiques : pour les périodiques, il y a 3 niveaux hiérarchiques : revue, fascicule, article dont les éléments sont à restituer (ex. : un fascicule à une revue associée et potentiellement des articles) ; par ailleurs certaines monographies font partie de collections d’ouvrages ;

- Pour les notices Artistes et personnalités restitution d’une image d’artistes et, dans une zone dédiée, de liens vers des ressources tierces, récupérées via Wikidata pour les entités ayant une valeur renseignée de la propriété P2268 / identifiant Musée d'Orsay d'un artiste ou d'une personnalité ;

- Liens permanents : chaque notice devra disposer d’un identifiant pérenne sous la forme d’un permalien conforme au système d’URL ARK (Archival Resource Key), suivant la mise en œuvre spécifiée par l’EPMO-VGE ;

- Visionneuse d’images : chaque notice devra intégrer une visionneuse permettant l’affichage des visuels associés à la ressource, lorsque ceux-ci existent (voir III. GESTION DES IMAGES ci-dessous) ;

- Export et interopérabilité : le système devra permettre l’export de l’ensemble des données des notices au format JSON selon des structurations propres à chaque ressource ;

- Un lien vers le manifest IIIF généré par le DAM (voir III. GESTION DES IMAGES) devra également être disponible ;

- Il devra être possible de naviguer dans les ressources liées d’une notice via une visionneuse dédiée qui présentera les informations sommaires de chaque notice liée ainsi que son image principale. Celle-ci permettra par exemple de consulter un ensemble de notices d’œuvres (par exemple un album), ou un ensemble de notices bibliographiques (par exemple une collection ou les fascicules / articles d’un périodique). Chaque notice liée devra être accessible via un lien ;

- Une feuille de styles spécifique aux notices devra permettre une impression adaptée ;

- Partage : des fonctionnalités de partage des pages de notices devront être présentes et si possible proposer plusieurs options de diffusion.

ii. Rebonds : liens et recommandations

Les notices devront intégrer des liens et des recommandations afin de renforcer la dimension pédagogique et la richesse de la navigation au sein du portail.

Elles comprendront plusieurs types de liens :

- Des liens de renvoi vers des notices liées (œuvres, expositions, personnalités, bibliographies, instruments de recherche (archives)) reposant notamment sur :

  - Les liens déjà existants dans TMS (par exemple, une notice œuvre reliée à une notice artiste, comme c’est déjà le cas sur les sites éditoriaux) selon différentes typologies de liens (par exemple “œuvres de cet artiste”, “œuvres ayant appartenues à cet artiste” sur une notice artiste).

  - Les liens générés par des alignements créés par la brique ETL, notamment pour les correspondances entre notices bibliographiques et autres types de notices « œuvre », « personnes » et « exposition ». Ces liens « générés automatiquement » devront être identifiables graphiquement (possiblement à l’aide d’une info bulle) afin d’avertir l’internaute. Les liages seront à préciser en phase de cadrage du projet.

- Des liens de renvoi vers des pages de résultats du moteur de recherche, activés par un clic sur certains éléments de la notice (par exemple : artiste, type d’objet, domaine, matériaux et techniques, sujet, etc.). Les artistes pouvant renvoyer à une page artiste ou à une liste de résultats, une solution graphique permettant les deux sont à envisager.

- Pour les notices d’œuvres, un lien vers le site éditorial (musee-orsay.fr ou musee-orangerie.fr) sera mis en avant. Pour les notices de la bibliothèque un lien vers la ressource sur le catalogue collectif des bibliothèques des musées nationaux (https://ccbmn.culture.gouv.fr) sera présenté en bas de notice.

- Un lien vers l’URL de la notice, affiché dans une zone de citation de la ressource.

- Un lien vers le manifeste IIIF pour les notices d’œuvres ayant au moins une image dans la zone de citation de la ressource.

Par ailleurs, les notices devront pouvoir intégrer des zones de recommandations destinées à valoriser des contenus complémentaires ou éditoriaux, depuis la brique de gestion des contenus. Par exemple, une notice « œuvre » pourra proposer des liens vers les autres œuvres du même auteur. Cette brique de recommandations, présentant des suggestions de contenus non produits par les métiers scientifiques, devra être visuellement distincte du corps de la notice scientifique. Les recommandations présenteront un lot de 10 notices panachant les divers types de ressources selon plusieurs critères – Exemples de critères envisageables :  même artiste (œuvres) ; même sujet (biblio et/ou archives) ; même artistes-même sujet ; œuvres exposées dans les salles de la même personne (artiste ou sujet) ; œuvres de la même exposition même artiste (œuvre) ; même auteur (ouvrage, archive).

Ces critères seront convenus entre l’EPMO-VGE et le titulaire lors de la phase projet et dépendront notamment de la volonté éditoriale et les possibilités techniques.

iii. Gestion des images

Le portail du Centre devra permettre une gestion intégrée, fiable et ergonomique des images associées aux notices, fondée sur les données issues du SI DAM.

Le système mis en place par le titulaire devra permettre :

- L’affichage des visuels depuis le CDN du DAM via l’API du DAM (comme cela est fait actuellement pour les sites éditoriaux) avec les métadonnées propres aux médias (crédits, titre du média, type de vue, date de création, etc.). L’agencement selon les paramètres d’ordre indiqués dans les données fournies par le DAM devra être respecté. Ce mécanisme d’échange de données devra s’appuyer sur des identifiants uniques pour garantir l’intégrité du lien entre notice et visuels, y compris en cas de mises à jour des données dans le SI DAM.

- L’affichage des visuels ne provenant pas du DAM comme cela est le cas pour les médias des notices bibliographiques (photo de la couverture d’un ouvrage ou du fascicule d’un périodique provenant de Syracuse).

L’interface de visualisation des images devra offrir aux utilisateurs :

- L’affichage en mode galerie dans les notices pour naviguer entre différents visuels ;

- La possibilité d’agrandir les images en plein cadre avec zoom navigable et navigation entre images précédentes et suivantes ;

- L’affichage des informations du média si elles sont renseignées (exemples : crédit, titre du média, type de vue, date de création) ;

- Une visionneuse IIIF (« International Image Interoperability Framework ») s’appuyant sur les manifestes fournis par le DAM.  Le rendu devra favoriser l’expérience esthétique de l’utilisateur au détriment des éventuels outils et boutons IIIF (qui demeurent disponibles sur des interfaces tiers) ;

- Une visionneuse simple (sans zoom navigable) pour les médias ne disposant pas d’un manifeste IIIF comme cela est le cas pour les images provenant de Syracuse ;

- Le téléchargement des images des notices avec une taille maximale définie.

Le portail du Centre devra permettre une gestion différenciée de la disponibilité du zoom selon la disponibilité ou non de visuel en haute définition. Le titulaire proposera une architecture claire pour gérer ces cas d’usage, en s’appuyant si besoin sur des métadonnées spécifiques (niveau de diffusion, type d’image, droits associés).

iv. Accès aux publications

Depuis le moteur de recherche, l’internaute doit pouvoir accéder, directement dans les résultats, aux publications provenant du Carnet de recherche Hypothèses. Pour rappel, ces contenus sont intégrés à l’entrepôt de données via un flux RSS dédié.

Lorsqu’un utilisateur sélectionne l’une de ces publications dans la liste des résultats, il doit être automatiquement redirigé vers le Carnet de recherche Hypothèses, afin de consulter l’article dans son intégralité. Cette action l’amène donc à quitter l’interface du portail du Centre.

#### 8.3.1.5 Services pratiques et transverses

Dans sa version initiale, le portail du Centre devra proposer un ou plusieurs formulaires pour permettre aux utilisateurs de :

- Réserver des places de consultation ;

- Réserver des documents à consulter sur place (via la saisie des cotes ou l’intitulé des ouvrages) ;

- Formuler toute autre demande ou question (avec des motifs prédéfinis) à destination des équipes du Centre.

Lorsqu’un utilisateur soumet une demande via l’un de ces formulaires, la solution devra assurer un routage automatique vers les adresses e-mail appropriées, telles que définies par l’EPMO-VGE. Ce routage pourra se faire soit vers des boîtes individuelles des agents en charge, soit vers des boîtes génériques — cette seconde option étant, a priori, privilégiée.

L’EPMO-VGE prévoit en parallèle la mise en place d’un service tiers dédié pour la réservation de place [hors périmètre du présent marché]. Dans le cas où :

- Le système ne serait pas mis en place avant le lancement du portail, celui-ci devra pouvoir proposer un formulaire dédié pour la réservation de place ;

- Le système tiers serait mis en place en amont du lancement du portail, ce dernier devra pouvoir renvoyer vers le système tiers du marché.

Un bandeau d’alerte sera intégré au portail du Centre pour permettre la diffusion rapide d’informations urgentes ou exceptionnelles aux utilisateurs. Ce bandeau doit être paramétrable à l’avance avec une date de début et de fin.

Afin d’assurer une navigation fluide au sein de la galaxie web de l’EPMO-VGE, des liens de redirection seront mis en place entre les sites éditoriaux et le portail du Centre.

### 8.3.2 Exigences en back-end

#### 8.3.2.1 Exigences liées aux solutions de gestion des contenus

Il est attendu que le prestataire propose une solution de gestion de contenu répondant aux critères listés ci-dessous :

- La solution devra de préférence être open source et reconnue sur le marché, disposant d’un écosystème actif et de ressources qualifiées pour son maintien et son évolution ;

- La solution devra avoir la capacité de gérer une forte volumétrie de contenu structuré, tout en garantissant la performance et la stabilité du système ;

- Une gestion fine des droits utilisateurs devra être permise conformément aux besoins exprimés par l’EPMO-VGE (voir article 8.3.2.2) ;

- L’interface devra être ergonomique et facile d’utilisation pour tous les contributeurs. Il est attendu que l’interface permette de visualiser un contenu en simultané de sa création, sur le modèle What You See Is What You Get (WYSIWYG) afin de favoriser une gestion intuitive de l’édition de contenu (textes, images, contenus audios, etc.) ;

- La solution devra permettre la prévisualisation des contenus, et l’activation ou désactivation de leur publication en ligne sur le portail, l’accès aux publications non publiées pour les personnes connectées ;

- La solution assurera la traçabilité des actions au sein d’un environnement multi-contributeur ;

- L’ajout de modules ou plugins complémentaires devra être possible afin d’étendre les fonctionnalités de la solution ;

- Le back-office de la solution de gestion des contenus devra pouvoir être interfacé avec :

  - Le DAM pour la gestion des et la diffusion des médias (images, vidéos, etc.) ;

  - Et l’entrepôt des données pour la mise à disposition des données destinées au moteur de recherche ;

- Une gestion multilingue des contenus sera prise en compte par la solution ;

- Pour les contenus contribués sur le portail, un historique des versions devra être intégré pour permettre :

  - La consultation des modifications et de leurs auteurs ;

  - La restauration de versions antérieures si besoin ;

  - Et la gestion des brouillons.

En matière d’accès, il est attendu un back-office accessible depuis une URL sécurisée. L’accès aux différentes fonctionnalités sera personnalisé en fonction des rôles attribués. Le référentiel des profils et permissions associés seront inclus dans la documentation fonctionnelle.

#### 8.3.2.2 Gestion des rôles et des droits d’utilisateurs

La solution doit permettre la gestion de trois rôles principaux, tels que définis ci-dessous. Cette organisation pourra être complétée par le titulaire en fonction des besoins exprimés par l’EPMO-VGE.

| Rôles | Responsabilités |
| --- | --- |
| Administration | Dispose de l’ensemble des droits éditoriaux, organisationnels et techniques incluant : - La gestion fine des droits (lecture, commentaire, édition, validation, étendue par blocs ou rubriques) ; - La gestion des rôles (création, modification, affectation par acteur/groupe et par périmètre) ; - Les opérations techniques (maintenance, optimisation, organisation, indexation) ; - L’activation ou la désactivation des profils, ainsi que la gestion des accès des validateurs et contributeurs. |
| Validation | Supervise l’édition des contenus à partir des statuts « en relecture » (par défaut), « demande de révision commentée », « validé, en attente de publication », « publication programmée », et « publié ». |
| Contribution | Contribue à la production éditoriale du contenu et à leur traduction le cas échéant. |

#### 8.3.2.3 Editions des contenus

Il est attendu un outil d’édition des contenus comprenant les fonctionnalités suivantes :

| Fonctionnalités | Description |
| --- | --- |
| Interface de saisie éditoriale | Cette fonctionnalité doit prendre en compte : - La prévisualisation du rendu des contenus avant leur publication. - La mise en forme des contenus permettant de répondre à minima à des besoins de mise en forme standards, telle que la mise en gras, italique, souligné, la liste à puces et numérotation, l'alignements, le retrait, la couleur de texte, l'insertion de liens hypertextes internes et externes dans le respect de la charte UI validée, et la possibilité d’effectuer des copier-coller depuis la suite Office ou Open Office sans perte de mise en forme. |
| Administration de formulaires en ligne | Cette fonctionnalité doit permettre d’administrer des formulaires. |
| Traitement des images | Pour les contenus contribués (hors notices), il est attendu par la solution la possibilité d’ajout de média selon 2 possibilités : - Appel d’un média du DAM ; - Versement d’un média dans le CMS avec les informations propres aux médias (crédit, légende, texte alternatif, etc.) et avec traitements adaptés aux gabarits de la plateforme. |
| Agenda | La configuration d’un évènement, en vue de son intégration à l’agenda, doit couvrir les éléments suivants : - Un titre ; - Des champs descriptifs (une description courte et une description longue) ainsi que des mots clés ; - Une ou plusieurs images d’illustration ; - La possibilité d’insertion d’images, de vidéos / audios ou de contenus issus des réseaux sociaux ; - La tarification de l’événement si nécessaire ; - Des liens internes et externes ; - Les dates de début et de fin, avec une gestion des récurrences ; - Les lieux de déroulement de l’événement ; - Le lien vers un système tiers de réservation ; - L’accessibilité de l’événement (langues, LSF, accessibilité à mobilité réduite, etc.). |
| Indexation | Pour les contenus de type actualité, événement ou parcours éditorialisé, la solution devra offrir des possibilités de taggage et d’indexation des contenus saisis par les contributeurs. Ce taggage pourra être utilisé pour générer des statistiques et pour la recherche dans le portail du Centre. |
| Traduction des contenus et des éléments d’interface | L’outil de gestion devra permettre la traduction des contenus éditoriaux produits et des éléments d’interface. |
| Gestion du référencement naturel (SEO / GEO) | La solution devra intégrer nativement des fonctionnalités complètes de gestion du référencement naturel (SEO et GEO) afin d’optimiser la visibilité des contenus sur les moteurs de recherche et outils basés sur l’intelligence artificielle. À ce titre, elle devra en particulier produire un/ ou des fichiers sitemap (carte de site) pour faciliter l’indexation par les moteurs de recherche. |
| URL pérennes | Chaque page doit avoir une URL distincte et pérenne, éditable. En cas de modification de l’URL d’une page déjà publiée, la redirection automatique doit être prévue. |
| Actualités | Les actualités seront constituées de 2 types de contenu : - des billets de contenu riche produit par l’interface de saisie éditoriale, qui feront l’objet d‘une page dédiée associé à un snippet dans les pages de présentation. - de remontée de billets du Carnet. Dans l’interface de contribution, il s’agira de produire automatiquement un snippet d’actualités à partir d’une URL de billet du Carnet. Le snippet comprendra un aperçu du visuel, les métadonnées du billet (titre, date de publication, etc.), un extrait constitué des premières lignes et un renvoi vers le Carnet pour lecture complète. |
| Gestion des menus | Les différents menus devront être éditables (header et footer). Il devra être possible de modifier la hiérarchie, les liens, et le nommage des différentes rubriques. |
| Gestion des taxonomies | La solution devra permettre de gérer les taxonomies propres au site et leurs termes associés. Il devra être possible de modifier la hiérarchie des différents éléments, les regroupements, ainsi que leurs libellés. |

# Autres exigences transverses

## Mise à jour des données

### Mise à jour de l'entrepôt de données et ETL

#### Mise à jour des données des SI sources

Les données ingérées par la brique entrepôt de données / ETL doivent être moissonnées de façon quotidienne depuis les SI sources.

Les modalités de mises à jour des SI sources sont les suivantes :

- TMS : toutes les données sont exportées en XML et en totalité quotidiennement et mises à disposition sur un serveur FTP. Un timestamp sur chaque notice permet de savoir de quand date les dernières mises à jour.

- DAM : une API dédiée permet d’obtenir la liste des médias mis à jour avec leurs métadonnées depuis une date paramétrable dans la requête.

- SIGB Syracuse : l’entrepôt OAI PMH permet nativement d’obtenir les mises à jour des données.

- Instruments de Recherche (archives) : les fichiers seront mis à jour manuellement par l’EPMO-VGE et seront versés sur un espace mis à disposition par le titulaire.

- Carnet de recherche (Publications) : un flux RSS permet de détecter les mises à jour.

En plus de la mise à jour quotidienne des données, le titulaire doit prévoir le déclenchement d’une mise à jour totale des données à la demande de l’EPMO-VGE. Cette prestation pourrait avoir lieu 1 à 2 fois par an, et la commande se fera sur la base du BPU.

#### Mise à jour des alignements

Les alignements générés par l’ETL devront également être mis à jour de façon quotidienne, selon les modalités suivantes :

- Quand les données relatives à un alignement existent toujours et n’ont pas été modifiées alors l’alignement n’est pas regénéré ;

- Quand les données relatives à un alignement existent toujours et qu’elles ont été modifiées, alors l’alignement est régénéré ;

- Quand une donnée relative à un alignement a été supprimée, alors si cela est possible une nouvelle proposition est générée. Sinon l’alignement est supprimé ;

- Quand les données relatives à un alignement existent toujours et n’ont pas été modifiées, et que l’alignement a déjà été désactivé ou modifié via l’interface d’administration, alors l'alignement automatique n’est pas regénéré. De cette façon les actions des utilisateurs ne sont pas écrasées ;

- Quand les données relatives à un alignement existent toujours mais qu’elles ont été modifiées, et que l’alignement a déjà été désactivé ou modifié via l’interface d’administration, alors l'alignement automatique est regénéré.

Par donnée relative à un alignement, on entend toute donnée ayant servie à créer l’alignement entre deux entités. Par exemple : un identifiant ISNI, ISBN, ou autre pour un alignement via identifiant pivot ; ou une chaine de caractère tel qu’un titre ou nom d’un artiste pour un alignement par similarité textuelle ou numérique.

### Mise à jour du portail

La mise à jour des données sur le portail du Centre devra être quotidienne. Le délai entre le moissonnage des données sources et leur mise à jour sur le portail du Centre devra être au maximum de 48h.

## Maintenance corrective et adaptative, et hébergement du portail du Centre et de l'entrepôt des données

### Hébergement

Le titulaire doit prendre à sa charge l’hébergement, l’exploitation, la sécurisation et le maintien en condition opérationnelle de l’entrepôt des données et du portail du Centre sur un environnement de production et un environnement de pré-production (cf. article 5.4). Il est requis, pour l’ensemble du périmètre, une solution d’hébergement externalisée en mode SaaS.

L’hébergement des outils proposés devra respecter les normes ISO 27001 et 27002 (ou équivalent) ou à défaut être hébergé par un tiers les respectant.

Les solutions techniques doivent être accessibles et consultables via un accès web (support de tous les navigateurs connus du marché : Microsoft Edge et Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari et Opera). Elles doivent donc être parfaitement compatible avec Windows (10, 11 et 12) et ne pas nécessiter l’installation de logiciels tiers.

L’offre doit notamment respecter les exigences suivantes :

- Afin de se conformer aux règles en vigueur et notamment au référentiel d’exigences de l’ANSSI, le titulaire doit prévoir un hébergement au sein de l’Union Européenne ;

- Des données de l’EPMO-VGE pouvant relever de la catégorie « données sensibles », il est préconisé un hébergement sur le territoire national souverain ;

- Le titulaire ne doit pas transférer des données à des partenaires en dehors de l’Union Européenne

- Disponibilité du système :

  - En production : le titulaire devra garantir une disponibilité minimale de 99,9 % par trimestre, avec une indisponibilité maximale de 4 heures consécutives ;

  - En pré-production : une disponibilité d’au moins 90 % est attendue.

- La solution doit générer des alertes en cas de détection d’activités anormales ou de pics de charge sur le serveur.

Le titulaire prend à sa charge l’hébergement de sa solution dans le cadre de la phase 1 de mise en œuvre.

Livrables attendus – au plus tard un mois après la mise en ordre de marche

- La description complète de l’architecture technique du portail du Centre et de l’ETL ;

- La description de l’infrastructure requise par les solutions proposées précisant les mécanismes techniques ou procéduraux garantissant la continuité de service au niveau attendu ;

- La liste des lieux de stockage de données (site d’hébergement principal, site de secours, backup etc.) ;

- La liste des partenaires du titulaire, types de données transférées et lieu de stockage ;

- Moyens et outils mis en œuvre pour mesurer et confirmer la disponibilité.

### Maintenance

#### Paramètres généraux

Le titulaire fournit une prestation de maintenance à compter de la date d’admission des prestations relatives au produit final clé en main (résultat de VSR positif).

Le titulaire assure les actions de maintenance préventive, corrective et évolutive nécessaires afin d’optimiser la qualité et les coûts.

#### Traitement et suivi des incidents

Pour la déclaration et le suivi des incidents, le titulaire fournit à l’EPMO-VGE une solution de type extranet. Toute anomalie, dysfonctionnement ou incident nécessitant une intervention de maintenance est saisie et suivie dans l’outil prévu à cet effet.

Le titulaire s’engage à transmettre à l’EPMO-VGE des reportings intégrant des indicateurs de suivi (nombre d’incidents, délai de prise en charge, délai de correction, etc.). Le respect ou non-respect des délais contractuels de prise en charge ou de correction d’un incident est présenté en COPIL par le titulaire de manière trimestrielle et s’appuie sur ses outils de supervision et de ticketing.

La gestion des incidents repose sur des procédures de traitement simples et rapides. En cas d’incident ou de panne, le titulaire doit, après constatation ou signalement, effectuer un diagnostic et les interventions techniques nécessaires au rétablissement du service dans les délais prévus ci-dessous.

L’identification de la nature de l’incident se fait soit au travers des solutions extranet, par courriel avec le chef de projet informatique ou l’administrateur des solutions.

La plateforme extranet permet d’enregistrer un incident en détaillant le contexte du problème et comprenant un premier diagnostic. L’incident reste ouvert jusqu’à la résolution du problème.

Tout incident clôturé par erreur doit pouvoir être rouvert sans nécessité de créer une nouvelle demande.

Il appartient aux équipes de l’EPMO-VGE de classifier l’incident en bloquant, majeur ou mineur (voir ci-dessous).

Toute modification de la qualification apportée par le titulaire à la qualification établie par l’EPMO-VGE doit obligatoirement faire l’objet d’une information auprès de l’EPMO-VGE dans les délais les plus brefs. Les motifs de la requalification doivent être clairement exposés. En cas de désaccord, l’interprétation de la personne publique est retenue.

Le titulaire s’engage à tout mettre en œuvre pour régler dans les délais prévus les problèmes mettant en cause l’utilisation normale des solutions.

Ces incidents peuvent être de trois natures :

- Un incident bloquant restreint fortement ou supprime un service de base, ou une fonctionnalité essentielle, telle l’utilisation du moteur de recherche ou le bon affichage des notices ;

- Un incident majeur dégrade la qualité d’un service ou d’une fonctionnalité essentielle ou en rend l’exploitation difficile par l’obligation de reprises manuelles nombreuses et coûteuses ou par obligation d’utiliser une solution de contournement ;

- Un incident mineur est un incident qui n’est ni bloquant, ni majeur.

Les engagements demandés par l’EPMO-VGE concernant les incidents détectés sont les suivants :

| Incidents | Délais de prise en charge à partir du signalement de l’incident par l’EPMO-VGE | Délais de correction à partir de la prise en charge par le titulaire |
| --- | --- | --- |
| Bloquant | 30 min | 2 heures |
| Majeur | 4 heures | 48 heures |
| Mineur | 1 jour | 10 jours |

Aucun incident ne pourra être réputé résolu sans confirmation de l’EPMO-VGE.

Dans tous les cas, le titulaire s'engage à fournir mensuellement au chef de projet un rapport détaillé sur les incidents et les correctifs appliqués, précisant le délai de prise en charge effectif, la résolution effective ou sa planification, la criticité et le statut de chacune des interventions, ainsi qu’un état récapitulatif pour statistiques du nombre d’interventions en fonction de leur statut et de leur criticité.

NB : La maintenance réglementaire concerne la prise en compte de l’évolution de la législation (maintenance règlementaire du logiciel). Pour ce dernier pan, il est entendu que ladite maintenance est adossée à la notion de périmètre constant, technique et fonctionnel.

Dans le cas de modifications liées à l’évolution dues à la législation, le titulaire s’engage, après validation de la modalité de prise en compte avec l’EPMO-VGE à les réaliser, dans un délai qui sera fixé avec l’EPMO-VGE (ce délai démarre après la publication législative).

#### Maintenance adaptative/préventive

Les objectifs des opérations de maintenance adaptative/préventive sont de réduire la probabilité de défaillance ou de dégradation du service rendu et de garantir le niveau de performance attendu par l’EPMO-VGE.

Le titulaire assure la maintenance via la mise en place de mécanismes de gestion de projet : l’EPMO-VGE peut consulter le suivi des actions (planifiées, en cours, réalisées) et l’analyse des risques.

Les opérations attendues de la part du titulaire sont :

- La vérification de l’état des solutions ;

- L’analyse des performances ;

- L’archivage des données ;

- L’évaluation des anomalies non-bloquantes ;

- La planification des interventions nécessaires afin de garantir la continuité de service des solutions.

Ces opérations ont lieu en-dehors des heures ouvrées par l’EPMO-VGE. Elles donnent lieu à un rapport d’opération.

Livrables attendus

- Rapport de synthèse de vérification du bon fonctionnement des solutions tous les deux mois ;

- Recommandations trimestrielles du titulaire en termes de prévision et d’optimisation du système.

#### Maintenance corrective

La maintenance corrective consiste à corriger des anomalies ou dysfonctionnements survenus sur les composants des solutions, et donc la modification de ces composants et de la documentation associée, quand ils se révèlent non conformes aux spécifications fonctionnelles ou entraînent un dysfonctionnement du système, et ce sur toute la durée du présent marché.

La maintenance corrective couvre :

- La réparation et la remise en état du système jusqu’à restauration d’un état de fonctionnement normal ;

- Les opérations de sauvegarde et d’éventuelle restauration de l’ancienne version après l’installation d’une nouvelle version ou d’une évolution spécifique du logiciel. Les opérations de sauvegarde concernent aussi bien les données que les paramètres du système ;

- La gestion des montées en volume, qui rentre dans le cadre de la maintenance corrective en cas de diminution des performances du système du fait d’une augmentation de volume des données non ou mal supportées par le système ;

- La gestion et la résolution des anomalies faisant suite à des dysfonctionnements après :

  - La réalisation de recommandations liées à une analyse du système (maintenance préventive) ;

  - Le déploiement d’une version standard ;

  - Une prestation d’évolution de l’environnement technique ;

  - La mise en production d’évolutions spécifiques.

#### Maintenance évolutive

Les prestations de maintenance incluent notamment une analyse de l’état de l’existant, les écarts entre les solutions existante et la vision cible et l’historique des interventions. Ces réalisations permettent d’identifier les axes de maintenance évolutive.

La maintenance évolutive recouvre :

- Les mises à jour et évolutions fonctionnelles des solutions à l’initiative du titulaire dans le cadre de l’amélioration continue de sa solution ;

- Les mises à jour et évolutions souhaitées par l’EPMO-VGE.

###### A. Mises à jours et évolutions à l’initiative du titulaire

La maintenance évolutive incluse au forfait consiste à faire bénéficier à l’EPMO-VGE des évolutions apportées par le titulaire à sa solution pour l’ensemble de ses clients.

Ces mises à jour et évolutions font systématiquement l’objet de tests par les équipes de l’EPMO-VGE, dans un environnement de pré-production mis à disposition par le titulaire. Le titulaire fournit un descriptif détaillé de la livraison pour toute livraison. Les évolutions sont mises en production uniquement après validation des tests et accord de l’EPMO-VGE.

Tout changement, y compris ceux à l’initiative du titulaire, fait l’objet d’une présentation (roadmap) et d’une information préalablement communiquée auprès de l’EPMO-VGE ; y compris les changements mutualisés avec l’ensemble des clients du titulaire.

Livrables attendus

- Descriptif détaillé de chaque livraison ;

- Analyse des risques et des impacts techniques, fonctionnels, organisationnels et financiers avant le déploiement effectif de la mise à jour ;

- Cahier et méthodologie de tests ;

- Compte-rendu des tests et des jeux d’essais utilisés par le titulaire.

###### B. Mises à jour et évolutions à l’initiative de l’EPMO-VGE

Les réalisations de mises à jours et évolutions à l’initiative de l’EPMO-VGE sont effectuées sur bon de commande. Leurs conditions de mise en œuvre sont décrites à l’article 9.2.2 Maintenance.

#### Suivi des prestations de maintenance

L’exécution des prestations de maintenance est suivie lors d’un comité de suivi opérationnel organisé par le titulaire permettant d’effectuer un suivi des actions en cours (cf. article 10.2). Des réunions spécifiques peuvent être organisées lorsque nécessaire par le titulaire, à sa demande ou à la demande de l’EPMO-VGE.

#### Transfert de compétence à l’infogérant

Le titulaire du marché fournit au titulaire du marché d’infogérance de l’EPMO-VGE les informations, moyens et outils nécessaires à la mise en exploitation des solutions.

À ce titre, il fournit les dossiers d’architecture technique d’exploitation technique et d’exploitation fonctionnelle tels que décrits à l’article 9.2.4 Documentation. Ce transfert de compétences comprend tout l’accompagnement et les explications nécessaires à la bonne compréhension des documents remis et à l’exécution des actions qui en découlent.

Les responsables de l’exploitation technique du système devront être formés à des opérations d’intervention de premier niveau sur les solutions. Ils devront être à même de :

- Diagnostiquer une défaillance technique au sein du portail du Centre ;

- Vérifier les flux de données entrants et sortants.

#### Dispositif qualité et amélioration continue

Le dispositif qualité et le principe d’amélioration continue s’illustrent par les points suivants :

###### A. Audibilité

La prestation de support aux métiers de l’EPMO-VGE est susceptible d'être auditée en tout ou partie pour vérifier que le titulaire satisfait à ses obligations et service level agreements (SLAs).

Le titulaire accorde le droit à l’EPMO-VGE de mandater un audit au niveau de la solution fournie, ou le titulaire accepte de partager les résultats de son dernier audit (sous accord de confidentialité).

###### B. Conformité du service

La conformité du service s’applique à la bonne fin de travaux et au respect des délais du titulaire, sur toutes les prestations.

###### C. Evolutivité du service

Le service est réputé évolutif lorsque son organisation sait s’adapter à des changements portant sur le volume de sollicitations (accroissement ou réduction) ou à une modification de leur nature.

Les trois types majeurs d’évolutions à considérer sont :

- Les évolutions significatives de volumétrie, par exemple par l’ajout de nouvelles données ;

- Les évolutions de périmètre technique, par exemple lors de l’apparition d’une nouvelle technologie ;

- Les évolutions de périmètre organisationnel par exemple lors de l’intégration d’une nouvelle unité organisationnelle.

L’enjeu pour l’EPMO-VGE est double :

- Capacité du titulaire à répondre sans dégradation de sa qualité de service à des demandes de prestations plus nombreuses ;

- Capacité du titulaire à répondre à des demandes de l’EPMO-VGE dans une logique d’obligation de moyens renforcés.

###### D. Relation partenariale

L’EPMO-VGE attend du titulaire qu’il mesure l’importance de sa contribution au bon fonctionnement de l’infrastructure et des systèmes d’informations de l’EPMO-VGE.

###### E. Production de tableaux de bord

La collecte des informations permettant de mesurer les indicateurs est définie conjointement par l’EPMO-VGE et le titulaire. Les tableaux de bord sont de deux types :

- Opérationnel, intégrant l’évaluation des indicateurs de volumétrie permettant d’identifier les actions d’améliorations possibles, et tableaux d’analyse de gestion de parc et de gestion des configurations ;

- Pilotage, intégrant l’évaluation des niveaux de service faisant l’objet d’un engagement contractuel, les éléments macroscopiques nécessaire au pilotage de la prestation et notamment les tendances d’évolution des indicateurs majeurs des tableaux de bord contractuels et opérationnels, et les éléments marquants devant faire l’objet d’une décision du comité de pilotage.

### Formations incluses

Le titulaire accompagne l’EPMO-VGE dans la prise en main des solutions, la montée en compétences de ses utilisateurs et l’assistance au démarrage.

Le titulaire prend en charge la formation des utilisateurs qui seront à mettre à jour les contenus du portail du Centre. La formation s’adressera à 12 personnes maximum. Le titulaire s’assurera que les manuels utilisateurs auront été produites et mises à jour la formation. La formation doit être adaptées à l’organisation interne et aux problématiques opérationnelles de l’EPMO-VGE. Le titulaire fournira les attestations de présence à ces formations.

Livrables attendus

- Manuel utilisateurs spécifique à l’EPMO-VGE ;

- Manuel administrateur spécifique à l’EPMO-VGE ;

- Attestation de présence.

### Documentation

Le titulaire du marché fournit aux administrateurs fonctionnels de l’EPMO-VGE ainsi qu’au titulaire du marché d’infogérance de l’EPMO-VGE les informations, moyens et outils nécessaires à la mise en exploitation des solutions.

À ce titre, il fournit un dossier contenant les documents décrits ci-après et adaptés à l’EPMO-VGE. Ce transfert de compétences comprend tout l’accompagnement et les explications nécessaires à la bonne compréhension des documents remis et à l’exécution des actions qui en découlent :

- Dossier d’Architecture Technique ;

- Dossier d’Exploitation Technique ;

- Dossier d’Exploitation Fonctionnelle.

Les versions finalisées des différents dossiers de documentation doivent être communiquées à l’EPMO-VGE a minima 15 jours ouvrés avant le démarrage de la phase de Vérification d’Aptitude (VA).

#### Dossier d’architecture technique

Ce dossier décrit :

- Les conditions d’utilisation et d’installation ainsi que les recommandations techniques concernant le système ;

- Le schéma d’architecture détaillé avec les flux d’échanges de données ;

- Les protocoles de communication, les formats d’échanges de données (format d’import et d’export de données), afin de permettre à l’EPMO-VGE ou à ses partenaires / fournisseurs de réaliser ou d’adapter les systèmes qui seront amenés à dialoguer avec les solutions cible ;

- Les différentes tables de mapping nécessaires à la compréhension du traitement de données, depuis la source, jusqu’à la restitution sur le portail, en passant par la brique ETL.

#### Dossier d’exploitation technique

Ce dossier décrit les traitements d’exploitation automatisés d’une application ou d’un service :

- Sauvegarde : emplacement des données à sauvegarder, stratégie de sauvegarde, fenêtre de sauvegarde, particularités ;

- Surveillance supervision pilotage : consignes de surveillance / pilotage, consignes de reprises sur incident, procédures particulières, description des éventuels dysfonctionnements récurrents et de la procédure à appliquer le cas échéant ;

- Base de données : description des bases (groupes / utilisateurs), paramétrage de la base, répertoires de la base, règles d'exploitation ;

- Arrêt relance des services : procédure d'arrêt des systèmes et des bases, enchaînements des services, niveau des droits nécessaires ;

- Ordonnancement : batchs et enchaînements de processus à mettre en œuvre, impératifs horaires, impact sur l’applicatif.

Le cas échéant, contient les informations pertinentes à l’exploitation technique.

#### Dossier d’exploitation fonctionnelle

Ce dossier décrit les modalités d’exploitation fonctionnelle. Il est à destination de l’administrateur fonctionnel. Il contient notamment :

- Les modalités d’affectation des droits utilisateurs ;

- Le paramétrage en vigueur ;

- Les modalités de contrôle du bon fonctionnement des solutions et des traitements en découlant ;

Le cas échéant, contient les informations pertinentes à l’exploitation fonctionnelle.

# Conditions d’exécution des prestations

## Organisation du projet

Le projet de Portail du Centre est copiloté par la Direction de la conservation et des Collections et la Direction du Numérique de l’EPMO-VGE. Des représentants des différentes directions participent également aux différents comités et réunions en tant que référents métiers. La bonne exécution du présent marché est placée sous la responsabilité du titulaire :

- Celui-ci respecte l’organisation du projet tout au long du marché (telle que détaillée en 10.1.1 Matrice des responsabilités).

- Cette organisation doit permettre la bonne tenue des réunions à fréquence régulière (telles que définies en 10.2 Gestion et suivi de la prestation, comités et instances).

### Matrice des responsabilités

Pour chaque prestation à réaliser dans le cadre du projet, la nature de l’intervention de chaque acteur est indiquée ci-après :

| PF1 | Activité / instance | EPMO-VGE |  | Titulaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PP | Pilotage du projet |  |  |  |
| PP01 | Comité stratégique annuel | C/A |  | R |
| PP02 | Comité de pilotage mensuel | C/A |  | R |
| PP03 | Comité de suivi opérationnel bimensuel | C/A |  | R |
| PP04 | Comité de projet hebdomadaire | C/A |  | R |
| PP05 | Communication projet | R |  | I |
| PP06 | Réunion de lancement | C/A |  | R |
| HE | Hébergement et mise en œuvre des environnements |  |  |  |
| HE01 | Mise à disposition de l’environnement de pré-production | A |  | R |
| HE02 | Mise à disposition de l’environnement de production | A |  | R |
| CO | Conception |  |  |  |
| CO01 | Conception des solutions | C/A |  | R |
| CO02 | Ateliers de spécification | C/A |  | R |
| CO03 | Développement des solutions | C/A |  | R |
| IC | Spécifications et développements des interfaces |  |  |  |
| IC01 | Demi-interface en entrée des solutions | C/A |  | R |
| IC02 | Demi-interface en sortie des solutions | C/A |  | R |
| AC | Accompagnement au changement |  |  |  |
| AC01 | Ingénierie des formations (plan de formation, formalisation des supports) | A |  | R |
| AC02 | Formation des utilisateurs | C |  | R |
| AC03 | Production de l'ensemble de la documentation technique et fonctionnelle | C |  | R |
| MO | Mise en ordre de marche |  |  |  |
| MO01 | Mise en ordre de marche | A |  | R |
| MO02 | Notification de l’EPMO-VGE | I |  | R |
| VA | Qualifications / Validation d'aptitude (VA) |  |  |  |
| VA01 | Test et vérification des solutions | R/A |  | C |
| VA02 | Stratégie de recette | R/A |  | C |
| VA03 | Spécification de la recette | C/A |  | R |
| VA04 | Recette | R/A |  | C |
| DE | Assistance au déploiement / VSR |  |  |  |
| ADE01 | Plan de déploiement (bascule) | C/A |  | R |
| ADE03 | Vérification de service régulier (admission) | R/A |  | C |
| VR | Maintenance des solutions |  |  |  |
| VR01 | Traitement des incidents | C/A |  | R |
| VR02 | Traitement des évolutions | C/A |  | R |

Légende : R=Réalise, A=Approuve, C=Contribue, I=Informé

### Conception

Au lancement de la prestation, le titulaire s’engage à mener les ateliers de conception et à construire les briques techniques du portail du Centre en se basant sur les fonctionnalités attendues, telles que définies dans l’expression de besoin présente au CCTP et annexes, dans des délais permettant de respecter l’objectif d’une mise en production en octobre 2027.

En particulier, le titulaire s’engage à corriger toute anomalie détectée (mineure, majeure, bloquante) en cours de phase projet sous un délai maximal de 10 jours ouvrés à compter de la date de prise en charge par le titulaire.

Cette prestation comprend :

- Une présentation des principes structurants d’architecture et de conception technico-fonctionnelle ;

- La conduite de réunions de travail visant à définir de manière partenariale les modalités de conception pour la mise en œuvre de la cible ;

- La livraison par le titulaire de résultats des ateliers de travail avec les utilisateurs de l’EPMO-VGE, de dossiers de conception permettant d’assurer la couverture des besoins par les solutions ;

- La mise en œuvre des développements techniques au sein des solutions proposées.

| Objectifs |  |  |
| --- | --- | --- |
| - La conception a pour objectifs de cadrer et de définir les choix structurants du portail du Centre, et les modalités de couverture des fonctionnalités attendues ; - Le développement vise à implémenter les choix de conception dans le SI. |  |  |
| Éléments en entrée En gras, les livrables à la charge du titulaire |  | Éléments en sortie En gras, les livrables à la charge du titulaire |
| - CCTP - Liste des exigences fonctionnelles et techniques - Réunion de lancement - Réunions « métiers » avec les futurs utilisateurs - Ateliers de spécifications |  | - Ordres du jour, supports et comptes rendus des réunions et ateliers - Calendrier du projet - Dossier de conception - Architecture applicative dont identification des interfaces à réaliser ou à modifier |
| Condition de passage à l’étape suivante |  | Conditions de réussite |
| - Dossier de conception validé - Architecture applicative validée |  | - Disponibilité des participants et apport de l’expertise des responsables de domaines |

### Equipe projet et lieu d’exécution

L’EPMO-VGE doit avoir connaissance de l’équipe projet du titulaire et de ses éventuelles évolutions. Les éventuels membres de l’équipe n’étant pas présents dans le cadre de réponse doivent avoir des profils conformes aux exigences stipulées dans le présent marché (cf. Article 4 du CCAP).

En cas de remplacement d’un intervenant en cours de marché, le titulaire devra proposer à l’EPMO-VGE un profil présentant des compétences et un niveau de séniorité équivalents, et assurer, à sa charge, une période de tuilage d’au moins 15 jours afin de garantir un transfert de compétences sécurisé.

Livrables attendus

- CV détaillés de chaque membre de l’équipe projet, précisant le niveau de compétence relatif aux prestations attendues et de connaissance de l’écosystème muséal

## Gestion et suivi de la prestation, comités et instances

La gestion et le suivi du présent marché, des comités et des instances pour la phase projet est comprise dans la proposition du titulaire sans surcoût.

### Réunion de lancement

Une réunion de lancement du marché est organisée dans un délai au plus de 15 jours ouvrés suivant la notification du marché au titulaire, de préférence dans les locaux de l’EPMO-VGE. La date sera convenue d’un commun accord entre l’EPMO-VGE et le titulaire. Cette réunion réunit l’équipe du titulaire et l’équipe projet EPMO-VGE avec pour objectifs :

- La présentation de tous les acteurs du projet et de leurs rôles et responsabilités ;

- La restitution de la compréhension du contexte et des besoins de l’EPMO-VGE ;

- La présentation de l’organisation du titulaire et de sa méthodologie de travail ;

- L’initialisation des procédures de travail ;

- La fixation des modalités d’échange, de suivi et de communication ;

- La présentation détaillée du calendrier des prestations.

Structuration de la comitologie

### Comité de pilotage (COPIL)

| Objectifs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Contrôle la qualité des prestations exécutées par le titulaire et traite des évolutions éventuelles de la prestation - Suit l’avancement des projets et la planification des prestations de maintenance évolutive - Préconise des évolutions de périmètre et des services, après la phase projet - Prépare les orientations et les évolutions des solutions - Décide de plans d’améliorations - Contrôle le fonctionnement global de la production (activité, risques, incidents) - Étudie les propositions d’évolutions des indicateurs - Étudie les évolutions du marché nécessaires au bon fonctionnement des solutions |  |  |  |
| Eléments préalables 72 heures avant la date du comité (En gras les livrables à la charge du titulaire) |  | Eléments en sortie 24h après le comité (En gras les livrables à la charge du titulaire) |  |
| - Ordre du jour - Support de présentation du comité - Calendrier détaillé des activités du mois suivant - Liste des changements réalisés sur la période - Liste des changements programmés et en cours - Problèmes sur la période et solutions mises en œuvre - Problème en cours - Indicateurs de suivi de l’activité (KPI) (dont les délais de prise en charge ou de correction des incidents) - État du suivi des prestations d’appropriation et de réversibilité - État du volume d’activité par prestation - État d’avancement des prestations - Suivi des évènements contractuels et administratifs (facturation, réclamations etc.) |  | - Compte rendu du comité - Relevé de décision - Appréciation de l’atteinte du niveau de qualité de service - Arbitrage sur application ou non de pénalités le cas échéant et en cas de non-conciliation, renvoi au comité contractuel - Soumission au comité de pilotage en cas de litige : en cas de points de vue opposés et non conciliables, le différent est acté dans le compte-rendu et est soumis au Comité stratégique - Soumission au comité stratégique en cas de non atteinte des niveaux de service attendus |  |
| Participants |  | Fréquences |  |
| - Représentants de l’EPMO-VGE - Représentant du titulaire - Tout intervenant nécessaire, compte-tenu de l’ordre du jour, sous réserve du respect de confidentialité. |  | Toutes les 4 à 6 semaines lors de la phase de mise en œuvre Tous les trimestres à l’issu de la phase de mise en œuvre Ou à la demande de l’EPMO-VGE ou du titulaire. Durée maximum 2h |  |
| Conditions de réussite : - Production et livraison des supports et livrables 48 heures avant la date du comité ; - Compte rendu remis 48 heures maximum après le comité, approuvé par écrit dans un délai de 5 jours suivant la réception du compte-rendu pour formuler d’éventuelles réserves). |  |  |

### Comité projet (COPROJ)

| Objectifs |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Suit l’avancement opérationnel du projet sur tous les périmètres de prestations - Vérifie la disponibilité des ressources opérationnelles, techniques et organisationnelles permettant d’assurer le niveau et la qualité de service attendu - Identifie les risques de perturbations - Présente une synthèse des événements marquants relatifs à l’avancement des prestations en mode projet sur la période écoulée depuis le dernier comité |  |  |
| Eléments en entrée (En gras les livrables à la charge du titulaire) |  | Eléments en sortie (En gras les livrables à la charge du titulaire) |
| - Ordre du jour - Support de présentation du comité - Identification des difficultés rencontrées ou potentielles - Suivi des déploiements matériels (planning prévisionnel, identification des difficultés rencontrées ou potentielles, etc.) - Suivi de l’avancement du projet |  | - Compte rendu du comité - En cas de points de vue opposés et non conciliables, le différend est acté dans le compte-rendu et est soumis au comité de pilotage |
| Participants |  | Fréquences |
| - Représentants de l’EPMO-VGE - Représentant du titulaire ayant des responsabilités techniques et organisationnelles dans le cadre du présent marché - Tout intervenant nécessaire, compte-tenu de l’ordre du jour, sous réserve du respect de confidentialité. |  | Toutes les semaines Durée 1h30 maximum |

Les comités projet ont lieu durant la phase projet et sont ensuite remplacés par les comités de suivi opérationnel après la VSR.

L’EPMO-VGE a 5 jours ouvrés pour valider les comptes rendus des différents comités à compter de leur réception. Passé ce délai, sans retour de l’EPMO-VGE, les comptes rendus sont considérés comme étant validés.

### Comité de suivi opérationnel (COSUI)

| Objectifs |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Suivi opérationnel de l’ensemble des prestations, y compris les opérations de maintenance - Effectue le suivi de la performance technique et fonctionnelle des solutions - Vérifie la disponibilité des ressources opérationnelles, techniques et organisationnelles permettant d’assurer le niveau et la qualité de service attendu - Effectue le suivi des incidents et des évolutions - Identifie les risques de perturbations |  |  |
| Livrables attendus (En gras les livrables à la charge du titulaire) |  | Eléments en sortie (En gras les livrables à la charge du titulaire) |
| - Ordre du jour - Support de présentation du comité - Identification des difficultés rencontrées ou potentielles - Suivi des actions d’amélioration des services - Planification des tâches des semaines à venir |  | - Compte rendu du comité - En cas de points de vue opposés et non conciliables, le différend est acté dans le compte-rendu et est soumis au comité de pilotage. |

| Participants |  | Fréquences |
| --- | --- | --- |
| - Représentants de l’EPMO-VGE - Représentant du titulaire ayant des responsabilités techniques et organisationnelles dans le cadre du présent marché - Tout intervenant nécessaire, compte-tenu de l’ordre du jour, sous réserve du respect de confidentialité. |  | Toutes les 2 à 4 semaines Durée 1h30 maximum en fonction des besoins de l’ordre du jour |

L’EPMO-VGE a 5 jours ouvrés pour valider les comptes rendus des différents comités à compter de leur réception. Passé ce délai, sans retour de l’EPMO-VGE, les comptes rendus sont considérés comme étant validés.

### Points hebdomadaires

| Objectifs |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Suit le traitement des tickets (incidents, demandes) - Priorise les incidents auprès de l’éditeur, l’alerte si besoin - Fait remonter un besoin ou des difficultés pour le traitement d’un ticket |  |  |
| Eléments en entrée (En gras les livrables à la charge du titulaire) |  | Eléments en sortie (En gras les livrables à la charge du titulaire) |
| - Export de l’outil de suivi des tickets à jour précisant la date d’ouverture des incidents et leur statut (par exemple : ouvert, en cours de traitement, en attente, clos) - Identification des tickets ouverts depuis le point hebdomadaire précédent |  | - Mise à jour des tickets dans l’outil de suivi le cas échéant |
| Participants |  | Fréquences |
| - Représentants de l’EPMO-VGE - Représentant du titulaire - Tout intervenant nécessaire, compte-tenu de l’ordre du jour, sous réserve du respect de confidentialité. |  | Toutes les semaines Durée 30min maximum |

Les points hebdomadaires sont mis en place à l’issu de la phase de mise en œuvre.

Il est de la responsabilité du titulaire de mettre à jour les incidents dans l’outil dédié en fonction de l’issue des échanges.

## Mise en ordre de marche

La mise en ordre de marche est une procédure administrative et technique de livraison des solutions.

| - Objectifs |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Informer l’EPMO-VGE de la livraison des solutions. |  |  |
| - Éléments en entrée - En gras, les livrables à la charge du titulaire |  | - Éléments en sortie - En gras, les livrables à la charge du titulaire |
| - Solution installée en environnement de recette |  | - Cahier de tests - Notification adressée à l’EPMO-VGE - PV de mise en ordre de marche |
| - Condition de passage à l’étape suivante |  | - Conditions de réussite |
| - Solution testée et validée par le titulaire - Notification reçue par l’EPMO-VGE |  | - Précision et exhaustivité des cahiers de tests |

La mise en ordre de marche est notifiée par le titulaire à l’EPMO-VGE, lui signifiant qu’il peut procéder aux opérations de vérification d’aptitude.

La notification reçue par l’EPMO-VGE devra comporter :

- La raison sociale du titulaire ;

- L’objet du marché ;

- La mention : « Mise en ordre de marche relative au marché dont l’objet est précisé dans le présent document » ;

- Les noms, prénoms et qualité du signataire ;

- La date de signature ;

- La signature du représentant du titulaire habilité à engager le titulaire au titre du marché.

Dans le cadre de la mise en ordre de marche, le titulaire est tenu de :

- Fournir les solutions à l’infogérant ;

- S’assurer du bon fonctionnement des solutions dans l’infrastructure de l’EPMO-VGE au préalable à la validation d’aptitude.

## Finalisation

La conformité des solutions livrée ainsi que les éventuelles évolutions réalisées à la demande de l’EPMO-VGE sont vérifiées lors d’une phase de recette des solutions et des évolutions. Le titulaire propose un planning des tests sous forme de calendrier détaillant ses différentes phases et formalisant les éléments de suivi permettant de maîtriser son avancement dans les délais impartis.

Le titulaire s’engage à livrer un produit viable quasiment finalisé, comprenant l’ensemble des fonctionnalités prévues au périmètre du marché, au plus tard un mois avant la date prévisionnelle de mise en service du portail.

Ce produit devra :

- Être stabilisé techniquement, sans anomalies bloquantes ;

- Avoir fait l’objet de tests unitaires, d’intégration, de performance, de sécurité et de compatibilité navigateurs ;

- Être hébergé dans un environnement de préproduction strictement représentatif de la production.

Aucune mise en ligne ne pourra avoir lieu sans validation formalisée par un PV de VA.

Le produit livré devra correspondre à une version exploitable en production, à l’exception des ajustements mineurs identifiés lors de la phase de recette finale.

Cette période d’un mois constitue donc une phase de validation, de recette et d’ajustements finaux permettant à l’EPMO-VGE de :

- Réaliser les dernières recettes fonctionnelles et techniques

- Formuler des demandes de corrections

- Préparer la mise en production et la communication associée

Le titulaire fournira, dès le démarrage du marché, un planning détaillé incluant si possible :

- Les jalons de livraison intermédiaires ;

- La date de livraison du produit viable quasiment finalisé ;

- La période de validation d’un mois ;

- La date cible de mise en production.

Ce planning devra être compatible avec l’exigence de livraison anticipée, susmentionnée.

Le non-respect de la livraison du produit viable quasiment finalisé dans les délais pourra entrainer l’application de pénalités prévues au CCAP.

### Vérification d’aptitude (VA)

La procédure de vérification d’aptitude est une phase de tests techniques et fonctionnels.  Les tests sont réalisés sur l’environnement de pré-production.

La VA est effectuée par l’EPMO-VGE avec le concours du titulaire, sur la base d’un cahier de tests établi par le titulaire, validé par l’EPMO-VGE et reprenant l’ensemble des exigences fonctionnelles et techniques établies lors de la phase de conception. Il est recommandé de réaliser ce cahier de tests au fur et à mesure de l’avancement du projet afin de ne pas manquer de fonctionnalité ou de cas d’usage importants.

La VA sera réalisée à la date de livraison fixée avec l’EPMO-VGE. L’EPMO-VGE disposera ensuite d’un délai de deux semaines pour procéder aux tests. Toute anomalie majeure ou structurante identifiée durant cette période devra être corrigée par le titulaire, sans surcoût, dans les délais définis contractuellement. En cas de non-correction dans les délais ou de répétition d’anomalies structurantes, des pénalités pourront être appliquées conformément au CCAP.

Les modules pourront être recettés indépendamment les uns des autres, néanmoins un seul procès-verbal de vérification d’aptitude serait établi pour l’ensemble des modules. L’ensemble des modules devra être recetté pour établir le procès-verbal de VA.

| - Objectifs |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Valider le bon paramétrage des fonctionnalités, le bon fonctionnement des développements spécifiques, ainsi que les performances techniques des solutions, et son bon fonctionnement. |  |  |
| - Éléments en entrée - En gras, les livrables à la charge du titulaire |  | - Éléments en sortie - En gras, les livrables à la charge du titulaire |
| - Notification de mise en ordre de marche adressée à l’EPMO-VGE - Stratégie de tests - Plan de tests - Cahier de tests (fonctionnalités, processus, interface etc.) décrivant les résultats attendus |  | - PV de validation des tests - Modalités de traitement des incidents liés à la phase de recette - Documentation mise à jour, le cas échéant - Décision positive de vérification d’aptitude |
| - Condition de passage à l’étape suivante |  | - Conditions de réussite |
| - Absence de réserves - VA prononcée (Décision positive de vérification d’aptitude) |  | - Forte implication des ressources projets et des utilisateurs finaux de l’EPMO-VGE - Définition d’un processus de remonté des incidents vers les équipes du titulaire - Réactivité de l’équipe du titulaire pour corriger les incidents |

#### Cahier de tests

Le cahier de tests est établi par le titulaire avec le support de l’EPMO-VGE et/ou de son AMOA. Il décrira en particulier les résultats attendus et sera fourni au préalable des différentes étapes de test.

Un cahier de test concerne une fonctionnalité, un processus ou une interface. Les scénarii de recette couvrant les exigences transverses pourront être intégrés.

Les niveaux de complexité seront :

- Définis en phase de conception et paramétrage pour les fonctionnalités ainsi que les processus et validés lors de la stratégie de test ;

- Définis et validés en phase de conception et paramétrage pour les interfaces.

#### Cas particulier des tests de performance

Les tests prévus permettront notamment de vérifier les performances et temps de réponse des solutions sont conformes aux attendus validés lors de la phase de conception. Cette démarche est mise en œuvre avant la fin de la phase de VA, avec l’accord de l’EPMO-VGE, après validation des modalités de tests qui devront être précisées dans le cahier de tests. La détection de latences et de temps de réponse excessifs peut constituer des réserves à la VA. Les temps de réponse attendus sont décrits dans l’article 5.6  – Performances.

Fin de la vérification d’aptitude

La prononciation de la VA par l’EPMO-VGE est nécessaire pour passer à la mise en production et que la VSR puisse commencer, pour ce faire :

- Les incidents mineurs doivent aussi être corrigés, éventuellement au-delà du début de l’étape suivante, dans un délai qui sera fixé entre les directions de projet de l’EPMO-VGE et du titulaire. Dans ce cas, des réserves seront mentionnées ;

- S’il y a des réserves, le titulaire effectue toutes les actions nécessaires pour les lever définitivement (livraison de correctifs, correction de paramétrages, etc.) dans le respect du planning du projet ;

Dans le cas où les réserves ne peuvent être levées ou si leur levée ne peut respecter le planning projet, l’EPMO-VGE peut décider d’un ajournement ou d’un rejet conformément aux stipulations du CCAP.

### Vérification de service régulier (VSR)

La durée de cette vérification de service régulier est définie dans le CCAP. Le service est considéré comme étant régulier si :

- Les niveaux de disponibilités de service correspondent à ceux exigés par l’EPMO-VGE :

  - En production : la disponibilité de service est d’au moins 99,9 % par trimestre, avec une indisponibilité maximale de 4 heures consécutives ;

  - En pré-production : une disponibilité d’au moins 90 % est assurée.

- Les temps de réponse offrent à l’utilisateur des conditions normales d’exploitation et sont conformes aux attendus exprimés dans le présent CCTP ;

- Aucune nouvelle anomalie majeure, bloquante n’est constatée ;

- En cas d’anomalies mineures constatées, le titulaire s’engage à les résoudre sous un délai de 2 mois ;

- Au-delà de 15 anomalies mineures constatées, la VSR ne pourra être constatée.

| - Objectifs |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Constater que toutes les fournitures et prestations dues au titre du présent marché permettent d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation dans l’environnement de production pour remplir les fonctions visées ; - Assurer la maintenance corrective de l’application. |  |  |
| - Éléments en entrée |  | - Éléments en sortie - En gras, les livrables à la charge du titulaire |
| - Application recettée et validée (VA prononcée) - GO de mise en production prononcé en comité de pilotage |  | - Traitement des incidents - Documentation mise à jour, le cas échéant - PV d’admission VSR - Décision d’admission |
| - Condition de passage à l’étape suivante |  | - Conditions de réussite |
| - VSR prononcée |  | - Réactivité des équipes du titulaire |

Tout au long de la phase de vérification de service régulier, le titulaire est tenu d’assurer la maintenance corrective des solutions. La direction de projet EPMO-VGE recense les incidents liés aux aspects techniques et fonctionnels et les transmet au titulaire.

### Réversibilité

Le titulaire prévoit une prestation de réversibilité des prestations faisant l’objet du présent CCTP et des données associées.

#### Définition

La réversibilité intervient lorsque la relation contractuelle cesse, quelle qu’en soit la cause. La réversibilité a pour objectif de permettre à l’EPMO-VGE de récupérer l’ensemble des données et informations contenues dans la solution, et ce, dans les meilleures conditions.

#### Conditions de mise en œuvre de la réversibilité

À tout moment sur la durée du présent marché, l’EPMO-VGE peut demander au titulaire l’activation d’un plan de réversibilité.

À ce titre, le titulaire devra :

- Assurer une assistance de réversibilité

  - Fournir une assistance en biseau auprès de l’EPMO-VGE pendant une durée de 3 mois, en présence ou non du nouveau titulaire, selon l’état d’avancement du nouveau marché ;

  - Mettre à disposition les compétences nécessaires pour faciliter le transfert de connaissance fonctionnelle et technique, et la reprise en main de la solution.

- Transmettre l’intégralité des éléments techniques et documentaires, notamment :

  - Codes sources ;

  - L’ensemble de la documentation technique et fonctionnelle, telle que défini à l’article 9.2.4, à jour ;

  - Schémas d’architecture ;

  - Procédures d’exploitation, de sauvegarde et de reprise.

- Garantir la reprise complète et intègre des données

  - Fournir toutes les données (CMS, entrepôt, configurations associées) sans réserve, dans des formats ouverts et facilement exploitables (.csv, .xls ou tout autre format convenu) ;

  - Garantir la cohérence des métadonnées, des droits et des journaux nécessaires à l’exploitation.

- Garantir la sécurité et la confidentialité des données

  - Ne conserver aucune copie des données au-delà de la période de réversibilité ;

  - Ne pas utiliser les données à quelque fin que ce soit ;

  - Fournir à l’issue du processus une attestation sur l’honneur de destruction complète des données, engageant sa responsabilité en cas de fausse déclaration (cette attestation sera remise au plus tard au terme de la réversibilité).

- Fournir un plan de réversibilité et garantir la continuité de service

  - Proposer un plan détaillé, incluant planning, livrables, responsabilités et modalités opérationnelles, 3 mois avant la fin du contrat ;

  - Maintenir les obligations contractuelles jusqu’à la validation finale de la réversibilité par l’EPMO-VGE.

L’exécution du plan de réversibilité s’étend sur 3 mois au cours du marché et ne peut se prolonger au-delà du terme du marché.

Sur demande de l’EPMO-VGE, le titulaire active le plan de réversibilité et veille à ce que les livrables fournis soient exhaustifs, dans un format structuré et couramment utilisé. A compter de la commande, le titulaire dispose de 15 jours ouvrés pour fournir les livrables. Il organise une réunion de transmission des connaissances en présence de l’EPMO-VGE et du nouveau titulaire, si demandé par l’EPMO-VGE. Il répond par courrier électronique à toute demande de renseignements complémentaires, permettant la reconstruction des données sans perte et sans altération.

Livrables attendus

- Plan de réversibilité de la prestation ;

- Fourniture de l’intégralité des données sous un format structuré et couramment utilisé ;

- Fourniture des pièces jointes et de la description de leur mode de rattachement (par exemple :  description des formats de données) ;

- Réunion de transmission des connaissances ;

- Support et compte-rendu de réunions.

## Modalités de mise à disposition des livrables

Le titulaire s’engage à remettre à l’établissement l’ensemble des livrables prévus au marché selon le planning validé avec l’équipe projet. Chaque livrable devra être transmis en version électronique, dans une version exploitable et ouverte, accompagnée le cas échéant des sources, fichiers natifs, codes, scripts, configurations et documentations nécessaires à sa compréhension, à sa reprise et à son évolution. Les livrables devront être complets, cohérents, conformes aux attentes fonctionnelles et techniques, et accompagnés d’une note détaillant les évolutions, corrections ou éléments nouveaux apportés le cas échéant.

L’ensemble des livrables remis devient la propriété de l’établissement dès leur validation, sans restriction d’usage, de reproduction ou de modification, conformément aux clauses de propriété intellectuelle prévues au marché.

# Part à commande (PAC)

La part à bons de commande couvre les prestations ponctuelles ou complémentaires, mobilisées selon les besoins exprimés par l’EPMO-VGE. Les évolutions envisagées, susceptibles de faire l’objet d’un bon de commande, sont détaillées ci-après.

## 11.1 Maintenance évolutive

Le prestataire assure la mise en œuvre de la maintenance évolutive du portail du Centre en tenant compte des évolutions :

- Du cadre en matière de réglementation et de sécurité

- Des besoins et de la feuille de route de l’EPMO-VGE ;

- De l’évolution des usages et de l’innovation.

Les besoins en maintenance évolutive (TME) sont qualifiés de simples, moyens ou complexes selon les caractéristiques suivantes :

| Besoins de maintenance évolutive | Caractéristiques |
| --- | --- |
| Evolution très simple | - Délai de mise en œuvre de 1 mois maximum ; - Charge de mise en œuvre (cadrage / spécification / recette / développement / déploiement) estimée à 2 heures |
| Evolution simple | - Délai de mise en œuvre de 2 mois maximum ; - Charge de mise en œuvre (cadrage / spécification / recette / développement / déploiement) estimée à une demi-journée |
| Evolution moyenne | - Délai de mise en œuvre de 4 mois maximum ; - Charge de mise en œuvre (cadrage / spécification / recette / développement / déploiement) estimée à 5 jours |
| Evolution complexe | - Délai de mise en œuvre de 6 mois maximum ; - Charge de mise en œuvre (cadrage / spécification / recette / développement / déploiement) estimée à 10 jours. |

Un prix propre à chacune de ces qualifications est prévu au BPU.

Ces besoins pourraient notamment traiter des évolutions pressenties, telles que décrites dans les sous-parties ci-dessous.

Pour l'ensemble de ces évolutions, le prestataire est tenu à une obligation de résultat, en garantissant l’absence de toute régression de fonctionnement de l'application. Le prestataire intervient donc dans le cadre de la maintenance corrective du marché si une régression applicative est constatée à la suite du déploiement (dans le cadre de la part forfaitaire).

Dans le cas d’une évolution complexe, le titulaire s’engage à assurer la formation des administrateurs de l’EPMO-VGE. Cette formation est comprise dans le chiffrage indiqué au BPU.

Livrables attendus

- Évaluation du besoin avec un expert dédié, sous 10 jours maximum sauf délai supplémentaire expressément accepté par l’EPMO-VGE ;

- Chiffrage, macro-planning et rétroplanning, sous 10 jours maximum sauf délai supplémentaire expressément accepté par l’EPMO-VGE ;

- Devis forfaitaire engageant (respect des besoins exprimés, délais, prix) ;

- Rapport d’installation ;

- Cahier et méthodologie de tests ;

- Compte-rendu des tests et des jeux d’essais utilisés par le prestataire ;

- Documents techniques à jour ;

- Documentation guide utilisateur à jour ;

- Formation des administrateurs ;

- Alimentation de la base de connaissances.

### Evolutions de l’entrepôt de données et de la brique ETL

#### 10.1.1.1 Evolution des interfaces

Afin d’améliorer progressivement le moteur de recherche en élargissant le périmètre des ressources accessibles, l’entrepôt de données devra être en mesure d’intégrer de nouvelles interfaces avec des sources de données complémentaires.

Les nouvelles interfaces attendues concernent notamment :

- Le futur SI Archives (SI en cours de cadrage, marché à venir) visant la mise à disposition les notices d’instruments de recherche (archives) cibles ;

- Le futur SI Documentation qui sera défini dans la continuité des travaux engagés sur le SI Archives et devra permettre la mise à disposition des notices documentaires ;

- L’intégration de diverses bases documentaires, notamment les bases Salons, Sculptures polychromes, et À nos grands hommes ;

- Les publications Open Edition (revues, inventaires Degas, actes de colloque, etc.).

#### 10.1.1.2 Evolution des alignements

La brique ETL devra également permettre l’intégration de nouveaux alignements afin de prendre en compte l’ajout de ces nouvelles sources de données. Ces évolutions contribueront à renforcer les liens entre les notices, dans une logique de cohérence globale des fonds.

### Maintenance fonctionnelle

#### 10.1.2.1 Evolution des services de recherche transverse

Des évolutions des services de recherche transverse sont envisagées pour améliorer l’expérience de recherche des usagers.

Les évolutions fonctionnelles envisagées dans ce cadre incluent notamment :

A court ou moyen terme :

- L'intégration au moteur de recherche des notices d’archives issues du SI Archives à venir (SI en cours de cadrage, marché à venir) ;

- L'intégration au moteur de recherche des notices documentaires issues d’un SI cible qui sera cadré dans la continuité des travaux sur le SI Archives ;

- L'intégration au moteur de recherche des bases documentaires, notamment les bases Salons, Sculptures polychromes, et À nos grands hommes.

A plus long terme :

- L’amélioration des dispositifs de mise à disposition des données en open data (données ouvertes) notamment via une API dédiée ;

- Une interopérabilité accrue avec des systèmes d’information externes tels que les référentiels d’autorité et les modèles standardisé ;

- Un moteur de recherche comprenant un module conversationnel alimenté par l’intelligence artificielle ;

- Une version intra-muros du portail du Centre permettant un accès sécurisé et contrôlé à certaines ressources ;

- La mise à disposition de comptes authentifiés pour permettre notamment aux utilisateurs de générer des paniers de recherche.

#### Evolution des services pratiques et transverses

Des améliorations au niveau des services pratiques et transverses sont aussi envisagées et incluent :

A court ou moyen terme :

- L'intégration de modules dédiés à la réservation de documents et de places de travail pour faciliter le parcours des usagers sur site ;

- L'intégration de solutions plus expertes dans la gestion des contacts par exemple via le raccordement du CRM de l’EPMO-VGE au portail du Centre ;

- Un plan interactif des espaces afin de faciliter la circulation au sein du Centre et l’identification des différentes zones, notamment celles dédiées aux ouvrages.

## Mise à disposition d'environnements supplémentaires

L’EPMO-VGE se réserve la possibilité de déclencher via bon de commande des prestations relatives aux environnements la mise à disposition de deux environnements supplémentaires de développement (1 pour la brique ETL/entrepôt de données, 1 pour le portail du Centre), en plus des environnements de production et de pré-production.

L’activation d’un environnement supplémentaire est comprise dans la part à commande. Il comprend la copie des données de production au moment de son activation.

Les modalités de mise en œuvre attendue sont la mise à disposition pour 1 mois à chaque commande, sous un délai de 15 jours maximum.

La maintenance et l’hébergement des environnements supplémentaires sont inclus dans les prix du BPU.

- Livrables attendus

- Un plan de mise en œuvre ;

- L’évaluation des impacts sur les environnements et données existantes ;

- La gestion des accès utilisateurs.

## Formation complémentaire

La formation initiale des utilisateurs en interne aux différents logiciels et technologies est traitée en phase projet à prix forfaitaire et inscrite à la DPGF. Tout besoin complémentaire de formation sera traité dans le cadre de la part à commande. L’EPMO-VGE se réserve le droit de commander des journées ou demi-journées de formation complémentaires, avec une présence sur site ou à distance demandée.

Livrables attendus

- Un plan de formation ;

- Une fiche d’évaluation du personnel formé, préparées conjointement entre l’EPMO-VGE et le titulaire avant le début des formations ;

- Les éléments techniques nécessaires et suffisants pour assurer la prestation de formation (projecteurs, logiciels éventuels, etc.), 5 jours ouvrés maximum avant la formation ;

- Les matériels et supports de formation à jour et cohérents avec la version des solutions effectivement utilisée à l’EPMO-VGE, en langue française et au format électronique ;

- Les manuels d’utilisation des solutions à jour et cohérents avec la version des solutions effectivement utilisée à l’EPMO-VGE, en langue française et au format électronique.

## Interfaçage avec des systèmes tiers

L’EPMO-VGE peut demander, en complément des interfaces prévues dans la prestation forfaitaire et décrites à l’article 8.1.2 Interfaces avec les SI sources, des prestations relatives à l’interfaçage.

Les prestations et coûts associés sont prévus dans le BPU. Le titulaire devra assurer la maintenance sans surcoût.

Les modalités d’exécution sont décrites dans le bon de commande et les interfaces y sont qualifiés de simples, moyens ou complexes selon les caractéristiques suivants :

- Interfaçage simple/interface déjà existante : le délai de mise en œuvre est de 3 mois maximum, et la charge de développement est estimée à une 1 journée ;

- Interfaçage intermédiaire/interface nécessitant une adaptation : le délai de mise en œuvre est de 3 mois maximum, et la charge de développement est estimée à 5 jours ;

- Interfaçage complexe/interface spécifique pour EPMO-VGE à développer : le délai de mise en œuvre est de 3 mois maximum, et la charge de développement est estimée à 10 jours.

Livrables attendus

- Une réunion de cadrage présentant les modalités de mise en œuvre et les modifications/impacts sur l’architecture actuelle ;

- Un à trois ateliers techniques pour définir les formats de données, les paramètres requis et optionnels pour chaque endpoint, les modalités de sécurisation des APIs ;

- La documentation permettant l’appropriation de la nouvelle architecture par l’EPMO-VGE ;

- Une réunion de transmission des connaissances à la demande de l’EPMO-VGE, le support et le compte-rendu de réunion.

## Fourniture de prestations d’étude et de conception

Pour anticiper les évolutions à venir en matière technologique et de comportements des utilisateurs de la solution, l’EPMO-VGE souhaite pouvoir bénéficier durant toute la durée du marché :

- D’ateliers d’idéation animés par le titulaire, combinant des sujets technologiques, la présentation des nouvelles fonctionnalités et projets, et des discussions ouvertes sur les thématiques d’innovation ;

- D’une expertise et de conseils de spécialistes pouvant intervenir sur des domaines spécifiques permettant d’optimiser, de faire évoluer la solution et de simplifier les processus métiers.

Ces ateliers sont commandés sur la part à commande. Ils sont prévus sur site et comprennent :

- La préparation ;

- L’animation (environ 3h) ;

- La restitution.

Livrables attendus

- Le cadrage des ateliers, l’animation et la restitution des ateliers (compte-rendu) :

  - Ateliers thématiques de co-création et d’idéation ;

  - Ateliers de conception et de spécifications ;

- L’élaboration de la feuille de route.

Référentiel général d'écoconception de services numériques (RGESN) - 2024 - Numérique écoresponsable

https://www.numerique.gouv.fr/uploads/Referentiel_General_Interoperabilite_V2.pdf

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2022/01/anssi-guide-recommandations_securite_architecture_systeme_journalisation.pdf